
招　标　文　件

项目名称：原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目(二次）
项目编号：TXS20210705549

招标人：泰兴市虹桥镇人民政府

代理机构：江苏国兴建设项目管理有限公司

二○二一年七月
第一章  招标公告

	项目概况
原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复（二次）招标项目的潜在投标人应在购买招标文件前将报名材料发至电子邮箱574571823@qq.com,递交的相关资料符合要求的申请人获取采购文件，并于2021年8月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况：

1.项目编号：TXS20210705549

2.项目名称：原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目(二次）
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1020.9562万元

5.最高限价：939.28万元（投标报价不得超过最高限价）
6.采购需求:本项目采用水泥窑协同处置技术。地块内需要修复的区块有 5 个，需修复的土壤面积为 2247 平方米，修复的土方量为 4866 立方米。其中重金属污染土壤修复方量为1121m3，有机物污染土壤修复方量为 3745m3。包括但不限于以下内容：临时设施的搭设、清挖、预处理、运输、现场二次污染防治、地表水及基坑积水处置、建设长期监测井、土壤和地下水抽样自检、固体废物的暂存、水泥窑协同处置、良土回填等其他工程建设，具体情况参照《原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复方案》。

注：投标人需自行勘察现场，了解现场平面布置，地形，管线等相关内容

付款方式：合同签订生效后，该地块污染土壤全部开挖清运结束并送至处置单位接收后支付合同总价的20%；地块修复效果评估报告通过泰州市级评审后支付合同总价的20%；地块修复效果评估报告通过省级评审，修复地块移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录，结算审核后支付剩余款项。
8.服务工期：自合同签订之日 20日历天（不含水泥窑处置时间）。

9.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。
3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具备环保工程专业承包贰级资质和工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级，具备有效的安全生产许可证，原件备查。

3.2投标人提供污染土壤接收单位所在地的市级环保主管部门同意接收的证明材料或水泥窑处置单位接收函；水泥窑处置单位提供水泥窑处置接收函复印件加盖公章，原件备查。

3.3本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件：
1、时间：2021年7月30日起，2021年8月5日止（法定节假日除外），每日上午8：30 至12:00时，每日下午14：30至17：30分。
2、地点：泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼江苏国兴办公室（外地单位可以邮箱报名）。
3、方式：投标人的法定代表人或者法定代表人的授权委托人提供以下资料，发送至指定邮箱。

（1）法定代表人现场领取文件时应提供：投标人法定代表人的身份证明书（原件）、投标人法定代表人身份证（复印件加盖公章）、投标人企业营业执照（原件及加盖公章的复印件）、投标人企业资质证书（原件及加盖公章的复印件）、投标人安全生产许可证（原件及加盖公章的复印件）、特定资格要求条件中所需材料（原件及加盖公章的复印件）；

（2）法定代表人的授权委托人领取文件时应提供：投标人法定代表人的授权委托书（原件）、投标人受托人身份证（复印件加盖公章）、投标人企业营业执照（原件及加盖公章的复印件）、投标人企业资质证书（原件及加盖公章的复印件）、投标人安全生产许可证（原件及加盖公章的复印件）、特定资格要求条件中所需材料（原件及加盖公章的复印件）。

4、售价：300元/份，售后不退。请转微信17701421886，同时备注项目名称及公司名称） 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    1、2021年8月19日9点00分止（北京时间）。
地点：泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼开标五室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
    1、确认函递交截止时间
确认函递交截止时间：2021年8月11日17时止。
逾时未递交《投标确认函》的，将不能参加本次项目的投标。
2、确认函递交方式
供应商应在确认函递交截止时间前，将《投标确认函》以电子邮件发至邮箱：574571823@qq.com或者现场递交至泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼江苏国兴办公室。
3、供应商如实填写投标确认函中的有关内容和信息，如内容不完整，造成采购机构无法联系的，其引发的不良后果由供应商自行承担。
4、已提交确认函的供应商，如无正当理由不参加本项目投标，政府采购监管部门有权作出不利于供应商的处理。

5、参考格式：详见附件。

6、公告发布媒介：
江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
泰州市政务管理办公室公共资源交易平台-泰兴站（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/tx/）
对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：泰兴市虹桥镇人民政府   张兵
地址：泰兴市虹桥镇虹桥大道西首

联系方式： 13655269781
2.采购代理机构信息
名 称：江苏国兴建设项目管理有限公司
地　址：泰兴市文昌东路62号
联系方式：17701421886
3.项目联系方式
项目联系人：泰兴市虹桥镇人民政府  张兵
电　话： 13655269781
项目联系人：江苏国兴建设项目管理有限公司   刘雪芬

电　话：17701421886
附件：

投标确认函

江苏国兴建设项目管理有限公司：

我单位已获取了贵单位原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目（二次）（项目编号：TXS20210705549）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。
    我单位名称：          ，

投标联系人：                ，

手机：                ，

传真：                ，

邮箱：                。

    法人公章：          

   日  期:     年   月   日
法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：           年         月          日
经营期限：
                                                

姓    名：          性别：        年龄：           
身份证号码                                 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
          附身份证复印件                                   
投标人：             （盖公章）
法定代表人签名：            
日 期：      年     月     日
授权委托书
 
委托人（投标人）：                               
地    址：                                    
法定代表人：                                  
受委托人（一）：                 职务：          
受委托人（一）身份证号码：                        
 
 
现委托上述受委托人在   （招标项目名称）     授权委托人。
委托事项：领取招标文件、编制、签署、递交、说明补正投标文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
投标事务负责人无转委托权。招标人（招标代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限：         日，自     年    月   日至     年    月   日。
          附身份证复印件                                   
委托人：                             （盖单位章）
 
法定代表人：                          （签字）
 
受委托人：                        （签字）

第二章   投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：泰兴市虹桥镇人民政府

地址：泰兴市虹桥镇虹桥大道西首

联系人：张兵

电话：13655269781

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏国兴建设项目管理有限公司

地址：泰兴市政务服务中心3楼国兴办公室

联系人：刘雪芬

联系电话：17701421886

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目（二次）    

项目编号：TXS20210705549

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	资金来源：财政

出资比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	付款方式
	详见招标公告

	1.3.1
	采购范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	详见招标公告

	1.4.2
	招标人要求投标人具备的特定条件
	详见招标公告

	1.9
	偏离
	见技术标准和要求

	1.10
	联合体要求
	本项目不接受联合体投标。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	详见附件资料

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2021年8月6日17时

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年8月19日9:00时

	2.4.1
	采购预算
	详见招标公告

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.6.1
	投标文件的份数
	正本壹份
副本肆份

	3.6.3
	封袋标记的内容
	采购项目名称：原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目（二次）投标人名称：
在本项目开标前不得启封

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼开标五室

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数：5人,

其中专家评委随机抽取4个，招标人评委1人

	7.2
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
泰州市政务管理办公室公共资源交易平台-泰兴站（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/tx/）

	9.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形成：支票或电汇，由投标人基本帐户转出；

（2）金额：合同价的10%；

（3）缴纳时间：在确定成交投标人之后，5日历天缴纳。

	9.2
	签订合同的时间要求
	自中标通知书发出之日起7日历天内

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	1、投标单位必须在规定期限内完成所有工作，逾期将产生违约金，每超期10天扣除履约保证金的10%，以此类推，直到履约保证金扣完为止。

2、合同期间内对本次投标项目其合法性、有效性负责，承担接收处理过程中所发生的一切法律责任。

3、投标单位需确保所有土壤处理全部按照国家法律法规标准安全处置，确保环保验收合格。

4、运输、处置过程中不得产生二次污染。

5、投标人需自行踏勘现场，搜集相关资料。

6、中标通知书签发后5日历天内足额缴纳履约保证金，缴纳履约保证金后7日历天内与招标人签订合同，签订合同时需提供中标人与投标处置单位的处置合同，合同签订后施工单位需立即组织施工队伍进场施工。

7、投标人须对上述1-6条作出书面承诺编入投标文件，承诺书格式自拟，承诺书须加盖投标人公章，并经投标人法人代表签字或盖章，未承诺或未完全承诺的作无效标处理。若发现虚假承诺的，则取消其中标资格同时按照政府采购法实施条例第七十三条相关规定由财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

8、投标人的授权委托人持本人有效身份证原件、授权委托书原件按时参加开标会议并在投标截止时间前签到。

9、各投标人自行踏勘现场了解本项目具体情况，中标人实施过程中必须按照相关主管部门的要求做好防尘等相关措施，发生的费用包含在本次报价中。

10、投标文件中社保证明要求：投标人所在地社保部门出具的社保缴纳证明并加盖社保部门公章（或专用章）即可或提供网络查询截图并提供查询方式备查。

11、本次项目招标代理费由中标人支付,投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中（代理费为叁万元整），评审费按实计取。


1.总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.3 付款方式：见投标人须知前附表。
1.3 采购范围与合同工期

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同工期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

  1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2招标人根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与招标人和招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）近3年内未因违反招标投标规定受过行政处罚；

（3）投标人无严重失信行为（严重失信行为的界定参照国发【2016】33 号文、发改办财金【2019】527 号文） 。如果有严重失信行为自曝光之日起已超过最长公示期限，但在信用中国等政府网站仍在公示，投标人须在投 标文件中提供作出该严重失信行为认定机关出具的已修复证明，即可视为已修复。否则，按严重失信行为处理。

（4）投标人不得被列入失信被执行人名单，具体详见：苏信用办[2018]23号文。

（5）投标人未被列入经营异常名录，以“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准。

（6）近3年内招投标过程中无不良行为记录（以公告或通报时间为准），投标人须提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.5 费用承担
无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购项目招标投标活动的各方应对招标文件和投标人投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 偏离

1.9.1本条所称偏离为投标文件中的内容高于或者低于招标文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应招标文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于招标文件规定的技术参数、标准。

1.9.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

1.10联合体要求

1.10.1本项目不接受联合体投标
1.10.2（1）如为联合体投标，联合体单位（包括投标人）总数不得超过2家且联合体投标人须具备环保工程专业承包壹级资质；

（2）如为联合体投标，递交投标文件时必须有有效的联合体投标协议，协议书中须明确各成员单位的分工。评审时以联合体协议书中规定的分工为依据。

（3）联合体各方签订联合体投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

（4）联合体协议中，联合体成员单位均须承诺承担履约连带责任，即一方无法履行的，另一方必须承担无限连带责任，确保项目顺利完工。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和要求； 
（6）投标文件的编制及格式；
（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有对招标文件出实质性响应将导致投标无效。
2.2 招标文件的澄清 
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以修改招标文件，修改后的内容是招标文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的招标文件内容对潜在投标人具有约束力。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2潜在投标人应在投标截止时间前，关注招标公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在投标人自身原因不能及时获知补充文件信息的，招标人及采购代理机构不承担任何责任。潜在投标人未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。
2.4 采购预算

采购预算具体金额见投标须知前附表。

3. 投标文件

3.1投标文件的构成

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）项目组成员一览表（格式自拟）、企业业绩、项目负责人和技术负责人实力和业绩

（6）服务标准和要求响应表

（7）服务方案及组织实施方案

（8）承诺书
（9）根据招标文件应列入投标文件的其他材料
3.2投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算(最高限价)。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

3.3投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1见投标人须知前附表。

3.4.2投标保证金的退还：

（1）未中标投标人的投标保证金，在确定中标人后退还。

（2）中标人的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）未按招标文件规定提交履约担保； 

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5投标文件的编制
3.5.1投标文件的编制应按第六章“投标文件编制和格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应将相关内容和材料编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关合同工期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.5.3投标文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第六章“投标文件编制和格式”规定的方式编入投标文件。相关原件资料应该由投标人法定代表人或其授权委托的代理人携带至开标现场，供评标委员会备查。
3.6投标文件的数量和签署

3.6.1 投标文件的正本和副本的份数见投标人须知前附表。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准；

3.6.2 投标文件正本中需要加盖投标人法人公章或法定代表人或经其授权的代表签字或签章的，须在规定内容处加盖投标人法人公章或法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

3.6.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。

3.7投标文件的装订、密封和标记

3.7.1 投标文件应装订成册。出现掉页或者漏页的责任由投标人自行承担。

3.7.2投标人应将投标文件密封包装。并在密封袋封口处加盖投标人法人公章，本项目递交文件为“投标文件”、“开标一览表”、“原件”三份密封包装的文件。

3.7.3 封袋上应当注明的内容见投标人须知前附表。

注：原件密封袋上备注名称和投标人名称，并在密封袋封口处加盖投标人法人公章。

4. 投标
4.1投标文件的递交
4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，将投标文件递交至5.1.1项规定的开标地点。
4.1.2投标文件出现下列情形之一时，招标人（采购代理机构）将拒收：

（1）投标截止时间后送达的；

（2）未送达指定地点的；

（2）投标文件未按本章第3.7条要求密封和标记的。
4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制和递交。
4.2.3 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2投标人法定代表人或其委托代表应按招标文件要求准时参加开标会议。参加开标的投标人代表应出示身份证原件并签名以证明其出席。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、监标人、记录人、招标人代表等有关人员姓名；
（3）公布提交投标文件的投标人名称；
（4）投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证
（5）招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容；
（6）各投标人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.2.2开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当及时当场提出。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5.2.3开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

5.2.4唱标结束后，投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。投标人对答复不满意的，可以向政府采购行政监督部门投诉，但不得以此为由阻挠开标会议的正常进行。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表（如有时），以及有关方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
7. 定标

7.1招标人根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如其他中标候选人与采购预期差距较大，或者依次选择中标人对招标人明显不利时，招标人可以重新招标。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标人确定后，招标人将在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，并同时发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。  

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

8.2招标人在收到投标人的书面质疑后，在七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

8.3质疑函应当包括但不限于以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实依据；

（3）认为自己的合法权益受到损害或者可能受到损害的相关证据材料；

（4）提出质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

8.4有下列情形之一的质疑，招标人将不予受理：

（1）非在法定时间内提交的；

（2）非书面形式（含传真、电子邮件等）提出的；

（3）非参加本次招标活动的投标人；

（4）质疑函的内容不符合本章8.3条规定的；

（5）法律、行政法规规定的其他情形。

8.5投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以依法向政府采购监管部门提出投诉。

8.6投标人提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9. 合同
9.1 履约保证金
9.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
9.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
9.2签订合同
9.2.1招标人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
9.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
10.废标

出现情形之一的，招标人将予以废标，并将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11. 纪律和监督
11.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
11.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。
11.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。
12. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.招标文件的解释
本招标文件的解释权属于招标人。

第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	投标文件初审

	2.1.1（投标人联合体各方均需提供并加盖本单位法人公章）
	资格性检查
	具有独立承担民事责任的能力
	具备有效的营业执照，且名称与投标人名称一致。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人应具备健全的财务会计制度，已通过《国家企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。投标人须提供《国家企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《国家企业信用信息公示系统》对投标人提供的截图信息进行核实；
投标人是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人根据自身实际情况做出相关承诺，并将承诺书（加盖企业法人公章，格式自拟）原件编入投标文件中。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1、提供参加开标前近三个月内缴纳税收的凭据，证明其依法缴纳税收。
2、提供开标前近三个月内企业缴纳社会保险的证明（社会保险缴纳清单），证明其依法缴纳社会保障金。

	
	
	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

	
	
	招标人根据本项目特点，要求的投标人资格要求
	符合投标人须知1.4 投标人资格要求。（其中处置单位关于本项目的接收函由与处置单位签署的一方提供即可）

	
	
	联合体
	不接受联合体

	
	
	信用查询
	查询渠道：包括但不限于：

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
2、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

	投标文件不符合2.1.1项评审标准的，作无效标处理。

	2.1.2
	符合性检查
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第3.6.2项、3.6.3项和3.6.4项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标文件的构成及编制
	符合第二章第3.1项和第3.5项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	报价
	有且只有一个有效报价；未超过最高限价；

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标文件份数
	投标文件正本、副本数量符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定。

	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.9项规定

	投标文件不符合2.1.2项评审标准的，作无效标处理。


	综合评分法

	评分因素
	评分内容

	一、报价评审（25分)

	  报价（25分）
	资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为25分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（评标基准价/投标报价）×25分（小数点后保留两位）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。

须提供的材料：

1.投标产品是由投标人制造的，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后）；

2.投标产品是由其他中小企业制造的，投标人提供其他企业的《中小企业声明函》（格式附后）；

	二、商务评审（24分）（须提供相关资料复印件并加盖公章，原件备查，否则不得分）

	企业综合实力

(10分)
	投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高3分。

	
	投标人或其控股子公司具有国家CMA检验检测资质认定证书得2分。

	
	投标人具有环保工程专业承包壹级资质证书的得2分。

	
	投标人具有土壤修复（或污染场地修复）技术专利的得1分（含装备或技术工艺）本项最高得3分。

	投标人业绩

（8分）
	投标人提供2018年1月至今承接过的污染场地治理类业绩：

土壤修复或水泥窖处置3000M3（4500T）及以上，每提供一份得3分；5000M3（7500T）及以上，每提供一份得5分；
本项最高得分8分。

注：标人须提供中标通知书复印件、合同复印件、通过专家评审合格的效果评估报告复印件或竣工验收报告复印件，业绩时间以竣工验收证明或合格的效果报告批复时间为准，以上资料均需加盖公章，原件备查。

	项目拟投入人员

实力（6分）
	（1）项目经理具备国家注册二级建造师得1分；具备一级建造师的得2分；
（2）技术负责人具备环保类中级工程师得1分；高级工程师得2分；
（3）其他项目组成员具备环保中级及以上工程师职称的有一个得1分，最高得2分。

注：提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明复印件，原件备查，否则不得分。

	三、技术评审（51分) 

	污染土壤治理修复技术方案
（25分）
	污染土壤修复方案10分
	总体方案完备、针对性强，了解场地水文地质条件和污染物分布，充分考虑场地的特有条件，有针对性的制定修复技术方案。

酌情打分，最高得10分；

	
	环境风险防范

10分
	工程施工现场防止环境二次污染（包括地表水、气、噪声、有害物质等）的技术装备保证措施方案；施工现场有害物质对周边环境和周围居民的危害防护管理办法及措施；舆情防控、维稳应急措施；现场施工工作人员的防护措施；
考虑全面，措施得力，切实可行。酌情打分，最高得10分；


	
	降雨及废水处理

5分

	施工井点降水和基坑废水的技术、治理方案完善。

酌情打分，最高得5分；


	施工组织设计
（26分）
	现场施工组织方案

10分
	总体方案科学合理、主体修复工程与环境次生污染防治措施配套合理，仪器、设备运用和施工效率，能够确保施工工期的进度计划。

酌情打分，最高得10分；

	
	现场施工组织框架

4分
	有健全的施工组织管理图，现场管理机构设置健全，职能明确，岗位分工合理，合理分配本工程的劳动力安排计划。

酌情打分，最高得4分；

	
	项目服务质量保证

4分
	建立完备的工程质量监控体系，具有专门的质量管理措施，质量控制能与修复自检检测紧密衔接，能够提供相应的数据依据保障达到修复目标。

酌情打分，最高得4分；

	
	环境管理与防范监测  4分
	具备完备的工程环境管理方案，能够有效防范次生环境问题，涉及危险废物的环境管理能够满足规范要求，同时设置环境监测方案，符合国家频次规定。酌情打分，最高得4分；

	
	项目安全风险防范方案和应急预案

4分


	对修复工程安全风险进行分析，主次风险判断明确，并具有相应的防范措施和科学合理、能有效控制安全风险的应急预案，岗前培训、施工安全教育、现场安全管理和宣传措施科学合理。

酌情打分，最高得4分；

	合计
	100分


1.评标办法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

招标人将对第一中标候选人提交的所有资料进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
2. 评审标准

2.1 投标文件初审

2.1.1 资格性检查：见评标办法前附表。
2.1.2 符合性检查：见评标办法前附表。
2.2 投标文件计算错误的修正

2.2.1计算错误的修正原则：
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.2.2按照上述的原则和方法调整或者修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，如投标人不接受修正后的投标报价，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效，且不影响评标工作。
2.3澄清、说明或补正

2.3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字描述错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.3.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.3评标委员会不会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.4评标委员会在评标中发现的计算错误进行的修改不在此列。
2.4综合评分

2.4.1综合评分的内容见评标办法前附表，满分为100分，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件综合比较与评价。
2.4.2评标委员会各成员独立进行评价、打分。评审结束后，将评审结果递交给评审组长。
2.4.3评审组长对各评委打分情况进行核查及复核。除出现下列情形外，评委不得要求修改已递交的评审结果：
（1）资格性检查认定错误；
（2）分值汇总计算错误；
（3）分项评分超出评分标准范围；
（4）客观分评分不一致；
（5）政策功能价格计算错误的；
（6）经评标委员会一致认定评分畸高或畸低。

2.4.4投标人的最终得分为所有评委打分的平均值。
2.5记名投票

在评审过程中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
2.6推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，按照最终得分由高至低的顺序，推荐1-3名中标候选人。得分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
2.7编写评标报告

2.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。
2.7.2评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

第四章主要条款及格式
原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复

项目合同
工程名称：原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目
发包人：
承包人：
签订日期：年月日
           一、合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施：原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复项目，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的方案和报价。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）谈判备忘录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 合同形式：固定总价合同
合同价：万元（大写：）。
合同内容：本次招标采用的修复技术为水泥窑协同处置技术。水泥窑协同处置污染土壤修复的土方量为 4866 立方米。其中重金属污染土壤修复方量为1121m3，有机物污染土壤修复方量为 3745m3。包括但不限于以下内容：临时设施的搭设、清挖、预处理、运输、现场二次污染防治、地表水及基坑积水处置、建设长期监测井、土壤和地下水抽样自检、固体废物的暂存、水泥窑协同处置、良土回填等其他工程建设。

原泰兴锦港化工有限公司地块土壤修复工程服务的施工方案编制、评审；污染区域定位放线、临时水电铺设、施工便道建设工程；场地清表；水泥窑协同处置、土壤修复、修复效果自检；退场等土壤修复的一系列服务。修复后的地块，需满足确定的修复目标值及相关修复效果评估技术规范合格标准，并通过第三方修复效果评估，修复效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案。最终使得修复的地块由省级人民政府生态环境主管部门将其移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录。
5. 承包人项目负责人及技术负责人：。
6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：合格；施工要求的质量标准：合格。
7 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
8 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9 承包人计划开始工作时间：实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。施工工期为 20天。
10、付款方式
合同签订生效后，该地块污染土壤全部开挖清运结束并送至处置单位接收后支付合同总价的20%；地块修复效果评估报告通过泰州市级评审后支付合同总价的20%；地块修复效果评估报告通过省级评审，修复地块移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录，结算审核后支付剩余款项。

11. 本协议书一式八份，合同双方各执四份。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
13.施工期间，项目经理驻场施工，项目经理未经批准离开工地2小时以上，发现一次罚款2000 元，其它主要人员未经批准离开工地3小时以上，发现一次罚款 500 元。
14.项目发包后，招标人发现中标人存在借用资质、分包或转包项目、廉政建设等情况实行一票制否决。招标人在终止施工合同、没收履约保证金的同时，保留进一步追究其责任的权利。
	发包人：（盖单位章）

	承包人：（盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	年月日
	年月日


二、通用合同条款
参照《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年）通用条款部分执行
            三、专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1工程和设备
1.1.1.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地。
1.1.1.2 永久占地包括：待修复地块范围内的土地。
1.1.1.3 临时占地包括：/  。
1.2 合同范围
合同范围：。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：现行国家、建设部、江苏省有关的法规、规章及规范性文件（如有冲突，按就高原则处理）。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、建设部、江苏省相关的施工及验收规范和标准。
    1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /       ；
    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序执行合同协议书相应条款。
1.6 修复及风险管控实施方案和承包人文件


1.6.1 修复及风险管控实施方案的提供
承包人完成初步设计深度方案并经评审通过后，向发包人提供至少3套初步设计方案文本。
1.6.2 修复施工阶段承包人文件
修复施工阶段需要由承包人提供的文件，包括：工程总进度计划。
承包人提供的文件的期限为：承包人应在合同签订后15日内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划。每月5日之前提交上月工程量、下月进度计划，并上报监理与发包人；
承包人提供的文件的数量为：一式3套；
发包人审批承包人文件的期限：监理工程师应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。
1.6.3 现场资料准备
关于现场资料准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的修复及风险管控实施方案和承包人文件。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；
监理人指定的接收人为：。
1.8 交通运输
1.8.1 出入现场的权利：执行通用条款。
1.8.2 关于场外交通和交通边界的约定：按照通用条款“8.1 道路通行权和场外设施（A）”执行。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  / 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。
2. 发包人
2.1 许可或批准
2.1.1发包人按时办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，若因发包人原因未能及时办理完毕相关许可、批准或备案，工期相应顺延，但因工期延误引起的费用承包人不得向发包人索赔。
2.1.2发包人应为施工过程中需要使用的临时场地提供方便，解决因采取施工措施须借用的本地块外临时用地。承包人在退还使用过的临时用地前应基本恢复该临时用地原有的使用功能。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：；
2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.3.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.3.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：相关政策处理已完成，场地已平整，具备施工条件；施工用水、电由发包人在开工前申请接至红线内1米，提供水源接口（含阀门）、电源接口（含配电柜）各一个，相关材料及人工费用由发包人承担。承包人负责将场地内水电线路接至施工、生活所需的地点，相关材料及人工费用由承包人承担。用水、用电装表按实计量，场内配电箱（柜）必须有电表，漏电保护器等安全设施。
2.3.3 发包人依据工程实际情况，在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必须的部分有关基础资料，发包人对所提供资料的真实性、准确性负责，承包人在收到资料的7天内应向发包人提出书面确认或资料补充的书面要求（并附所资料的合理用途）；承包人逾期未发出书面确认的，视为承包人认可基础资料的完整性。
2.3.4发包人提供的为完成修复及风险管控实施方案设计工作所需的资料包括但不限于：实施方案、图纸、概算等。
2.4 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订后5日内。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按相关规定收集、整理相关工程资料，工程竣工验收之前需提交3套完整的工程竣工资料。
（2）应履行的其他义务：
①承担场地内施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，做好安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围墙、围栏），以保护公共安全，并提供方便；需做施工场地围护的应不影响道路通畅为前提。施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施设备。
②已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人负责承担。竣工验收后，承包人应将各项设备、设施列出详细清单与发包方进行交接，否则视同承包人继续对设备、设施负责保管并承担相应保管责任。
③施工现场清洁卫生的要求：a）达到相关部门规定的文明施工要求；b）禁止向河道排放杂物、污水、泥浆等，如有违反，承包人承担所有责任。c）交工前，承包人应自行清运、清理完毕发包人提供场地范围内的所有机械、建筑垃圾、生活设施等所有发包人认为应该清理、清运的物品。
④双方约定承包人应做的其他工作：
1、施工区域的通道、场地内临时及出入通道的修建、养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。
2、承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复。
3、承包人在退还使用过的临时用地前应基本恢复该临时用地原有的使用功能。
4、承包人应在整个承包工程中进行全过程控制，对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施。
5、本工程施工过程中涉及到的临时围墙、场内垃圾清运处理等项目费用均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
6、承包人配合第三方或相关政府职能部门进行所承包内容的工程验收。
7、承包人应制定完备的二次污染防护方案、周边环境保护方案。

乙方承诺在业主方的领导下做好对工程监理单位、环境监理单位、修复效果评估单位、水泥窖接收处置单位、市政污水接收单位等各方的协调统筹工作，包括且不仅限于资料收集、整理、提交及现场管理。
3.2 项目负责人及技术负责人
3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包商履行合同所必需的一切权力。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于 5 天且不少于 40 小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：取消中标资格，并上报行政主管部门。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处 2000 元人民币罚金每次，由此造成的损失由承包人承担，并上报相关部门。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：责令停工整改，并处 100000 元人民币罚金，由此造成的损失由承包人承担，并上报相关部门。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：责令停工整改，并处100000 元人民币罚金，由此造成的损失由承包人承担，并上报相关部门。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。承包人按照苏建建管[2017]236号文及相关文件的要求配备项目管理机构及其他人员。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：责令停工整改，并处 20000 元人民币罚金每人，由此造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工人员离开现场每月累计不超过 5 天，应报监理人同意。超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：责令停工整改，并处 20000 元人民币罚金每人，由此造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处 500 元人民币罚金每次，由此造成的损失由承包人承担。

3.4 工程照管与成品、半成品保护
工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。
关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、方案更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
环境监理上岗证编号：，
联系电话：；
关于监理人的其他约定：按本项目发包人与监理人签订的合同。
4.3 商定或确定
当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起 7天内提供书面确定意见。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 质量要求：通过评审的设计方案要求的质量标准：合格；
施工要求的质量标准：合格。
5.2 关于工程奖项的约定：无。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24 小时书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：24小时。否则视为默认承包人隐蔽工程检查合格。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。
7. 工期和进度
7.1 调查与方案设计
7.1.1 合同当事人约定的调查报告应报发包人认可。
7.1.2修复及风险管控实施方案：发包人认定。
7.1.3 不计入工期的条件：
/
7.2 施工进度计划
施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：满足工程进度要求。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人可以选择继续履行合同，合同总价不作调整，也可经双方协商解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。
7.5 工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
双方确认为：①工程量变更，范围外工程造价增加5%以上；②不可抗力；③发包人另行书面同意情况。
发生以上情况，经工程师确认后，工期相应顺延，工程量和单价按本合同中第12部分“合同价格、计量与支付”章节规定结算。
其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
承包人不能按合同约定的时间竣工（包括不能按合同约定时间完成阶段控制时点），承包人应承担违约责任,：工期每延误一天罚款伍万元人民币，在第二付款时扣除。
7.6 不利物质条件
本条不适用，删除合同通用条款部分约定。
7.7异常恶劣的气候条件
除通用条款所述不可抗力外，发包人和承包人同意以下情形视为不可抗力：
（1）12小时内降雨量达到50mm以上；
（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；
（3）日最高气温超过38度或低于零下10度；
（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。
（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。
8. 材料与设备
8.1 承包人供应材料与设备：
承包人采购的材料、设备采购计划应满足工程需要。
8.2 施工设备和临时设施
8.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：因施工需要而必须搭设临时设施时，搭设场地原则上由承包人在红线内自行解决，发包人不承担提供其它场地的责任和义务，但需尽量协调。
9. 变更
9.1变更的范围
合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形发生的，应按照本条约定进行合同变更。
（1）土壤修复范围和深度变更；
（2）不可抗力。
9.2 变更估价
9.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按11.1.1执行。
9.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   
9.4 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。
10.价格的结算
10.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
11. 合同价格、计量与支付
11.1 合同价格形式
11.1.1 总价合同：
11.1.1.1本合同采用固定总价，合同价详见《合同协议书》。
11.1.1.2合同价款中包括的风险范围：
无。
11.1.1.3风险范围以外合同价格的调整方法：
如在合同约定的修复范围和深度外新增修复土壤导致修复造价提高的，按实际调整。
调整费用按以下方法确定：
合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准。）
合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据实际完成的工程内容提出综合单价，经发包人或其委托的工程师审定后执行。
11.2 预付款
11.2.1 预付款的支付
预付款支付比例约定：/。
11.3 计量
关于工程量计算原则约定：根据承包人提交的实施方案及预算计量
关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：承包人每月5日前向工程师提交已完工程量报告。
11.4 工程进度款支付
同合同协议书。
12. 验收
12.1 竣工验收
通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门评审，地块被移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录且审核通过的完整竣工资料归档。
12.1.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：符合设计要求。
发包人收到承包人提交的竣工验收报告及资料后28日内组织竣工验收，逾期未组织竣工验收视为默认验收通过。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、工程接收签字的违约金的计算方法：执行通用条款。
发包人组织验收及工程接收签字所需时间不计入承包人工期内。
12.1.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 14天内完成工程的移交。
发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。
12.2 竣工退场
12.2.1 竣工退场
承包人应当在发包人工程接收签字后 14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。
13. 争议解决
13.1 争议评审
合同当事人不同意将工程争议提交争议评审小组决定。
13.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
第五章  服务标准和要求

1.场地概况：

泰兴锦港化工有限公司，占地面积约 17000m2。位于泰兴市虹桥镇江堤路，厂区北侧为空闲荒地，南侧为二桥港港堤，东侧紧邻泰兴市开元胶带有限公司，西侧为长江江堤。地块的敏感目标为长江、二桥港、居民点和农田。
地块内需要修复的区块有5个，需修复的土壤面积为2247平方米，修复的土方量为4866立方米。其中重金属污染土壤修复方量为1121m3，有机物污染土壤修复方量为3745m3。地块内原烘喷塔、化工车间2和化工车间3和原辅料临时堆放库地表有积水，水质呈暗红色，且有刺鼻气味。此外，地块内西北角存在污水池和清水池，池内仍有大量废水未处理，废水亦呈暗红色且刺鼻。

经现场采样调查，本地块土壤中超二类用地筛选值的污染物包括2种重金属（镍和砷）、5种VOCs（乙苯、1,2-二溴乙烷、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、氯仿）、1种 SVOCs（苯胺）、石油烃（C10~C40），其中超标倍数最大的污染物为氯仿；地表积水超标污染物主要为苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、氯代烃（氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯仿、四氯化碳等）和酚类（苯酚和五氯酚）。

服务标准与要求：

2.1结合生态环境部南京环境科学研究所出具的污染土壤修复技术方案，本项目污染土壤采用水泥窖协同处置。包括但不仅限于以下施工内容：临时设施的搭设、清挖、预处理、运输、现场二次污染防治、地表水及基坑积水处置、建设长期监测井、土壤和地下水抽样自检、固体废物的暂存、水泥窑协同处置、良土回填等其他工程建设。
2.2中标单位服从招标人对现场的管理。参照《原泰兴锦港化工有限公司地块污染土壤修复技术方案》，进场施工前提交施工方案与进度计划，方案批准后再实施。

2.3在污染土壤清理之前，应首先确定从污染场地到处理场所的运输方式及路线。暂存库建设地点由中标人根据本项目的特点，在本项目实施现场自行选址建设。
2.4在规定时间内将地块内的污染土壤及固体废物按要求处置运输，并按要求良土回填。

2.5对需要转运污染土壤的，则需落实土壤运输及最终去向的全程监管。

3.工程验收

承包人完成每个单位工程、分部工程或单项工程后，应按技术条款规定与竣工验收要求，整编好竣工验收资料。

3.1发包人应按合同约定，及时对承包人已完工的单位工程、分部工程、单项工程进行竣工验收。

3.2上述各项工程完工后，承包人应按合同条款的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按通用和专用合同条款约定的程序和时限完成验收工作。

3.3各项工程竣工验收前，承包人应汇总整编以下各项竣工验收资料报送发包人，竣工验收资料的内容包括：

3.3.1承包人对验收工程的质量自检记录；
3.3.2在施工过程中，本项工程的变更文件及资料；

3.3.3发包人指示提交的其他竣工验收资料。

3.4施工合同验收应由发包人负责主持，组织与本合同有关承包人等成立验收工作组共同进行验收，并在验收报告上签字。

3.5施工合同各阶段验收所发生的一切费用由承包人负责，包含在相应的投标总价中，不单独支付。

3.6提供处置单位的处置证明。

3.7回填土的验收必须达到二类土用地标准，并出具检测报告。

4.工程量计量及结算

4.1本项目为固定总价合同，结算时处置工作量以审核结果为准，按实结算。

4.2 施工单位应充分了解施工工艺及踏勘现场，全面考虑整个项目概况，报价应包括招标文件所提供的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时设施的搭设、清挖、预处理、运输、现场二次污染防治、地表水及基坑积水处置、建设长期监测井、土壤和地下水抽样自检、固体废物的暂存、水泥窑协同处置、良土回填、开正式发票税金及人工工资、办公费、交通费、管理费、过磅费、保险等一切与本项目有关的所需费用。

5.其它

5.1中标单位签订合同后需确保本工程施工进度，充分考虑梅雨季节的施工，合理安排施工计划，招标人不另支付赶工费用。

第六章 投标文件的编制及格式

1.投标文件的构成

（1）开标一览表
（2）投标函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
（3）投标报价构成表及分析说明
（4）资格及资信证明文件

（5）项目组成员一览表（格式自拟）、企业业绩、项目负责人和技术负责人实力。
（6）服务标准和要求响应表
（7）服务方案及组织实施方案

（8）承诺书

（9）根据招标文件应列入投标文件的其他材料

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。投标文件报价明细表中的价格及其它相关内容与开标一览表中的内容不一致的，评标时一律以开标一览表为准。

2.1.3开标一览表格式见附件。为方便开标唱标,投标人应另备一份开标一览表单独密封盖章,并在密封袋上标明“开标一览表”字样，随投标文件一同递交。

2.2 投标函

2.2.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函应加盖投标人法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3投标函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

2.4.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，投标人应根据第三章评标办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.4.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；

（2）供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人根据自身实际情况做出相关承诺，并将承诺书（加盖企业法人公章，格式自拟）原件编入投标文件中；
（4）投标人开标前近三个月的缴税证明和企业缴纳社保证明；
（5）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料
（6）投标人参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（原件，需编入投标

文件正本）

（7）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件
2.5项目组成员一览表（格式自拟）、企业业绩、项目负责人和技术负责人实力
2.6服务标准和要求响应表
    投标人应仔细阅读招标文件第五章服务标准和要求，并对照第三章评标办法中的响应性评审因素，结合自身的实际情况，如实填写服务标准和要求响应表。
2.7服务方案及组织实施方案
投标人应仔细阅读招标文件第五章服务标准和要求，并对照第三章评标办法中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制服务方案及组织实施方案，包括运输清挖回填及处置方案、暂存库建设实施方案、管理服务理念和目标、人员的配备、培训与管理、进度保证措施、项目难点编制对策措施等。

2.8承诺书

2.9根据招标文件应列入投标文件的其他材料

3. 投标文件参考格式

3.1 投标文件封袋格式

采购项目名称：                                   
投标人名称：          （盖法人章）               
在本项目开标前不得启封
3.2投标文件封面格式

投标文件
【正/副本】
采购项目名称：
投标人名称：  （盖法人章）     
联系人：                                 
联系电话：                               
日 期：______年____月____日

3.3 开标一览表
开标一览表

	采购项目名称
	

	投标价格
	

	合同工期
	             

	投标有效期
	60天

	投标文件份数
	正本：          份； 副本：            份；

	其他事项声明
	


投标人名称(盖法人公章)：                
投标人法定代表人或投标人授权的代理人(签字或签章)：               
日期：               年      月     日
3.4 投标函
3.4.1投标函格式
投 标 函
致：            (招标人名称)：
根据   （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
应提交和交付的货物和服务投标总价为：          元（小写）           (人民币大写)。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、根据第二章“投标人须知”第1.4条规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。
投标人名称(盖法人章)：                
法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：               
日期：               年      月     日
3.4.2 法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：           年         月          日
经营期限：
                                                

姓    名：          性别：        年龄：           
身份证号码                                 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
    （须附身份证复印件）                
投标人：       （盖法人公章）
法定代表人签名或盖章：            
日 期：      年     月     日
3.4.3授权委托书
授权委托书
委托人（投标人）：                                            
地  址：                                                     
法定代表人：                                                 
受委托人：                        
受委托人身份证号码：                                   
受委托人电话：                                         
现委托上述受委托人在  （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取招标文件、与招标人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。招标人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自     年    月   日起，至     年    月   日止。
    （须附法定代表人、受委托人身份证复印件）                
委托人：                      （盖法人公章）
法定代表人：                      （签字）
受委托人：                        （签字）
年     月     日           
3.5投标报价明细表及分析说明（含税）
投标报价明细表及分析说明

	序号
	费用项目
	工程量
	计量单位
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	项目前期准备
	1
	项
	
	
	包含场地清理、固体废物处置、项目部搭建、修复设备器械仓库、修复设备入场等

	2
	密闭式大棚建造
	800
	M2
	
	
	/

	3
	基坑开挖、支护及场内运转
	4866
	m³
	
	
	/

	4
	土壤预处理
	4866
	m³
	
	
	包括机械租赁、分拣、装袋

	5
	钢板桩
	228.3
	t
	
	
	1.6米钢板桩维护

	6
	渣土外运
	4866
	m³
	
	
	运输（平均100KM）

	7
	水泥窖协同处置（含运输费用）
	5056
	m³
	
	
	污染土方量为4866m³，污水池和清水池内的底泥方量为200m³

	8
	土壤回填
	4866
	m³
	
	
	采用外购良土

	9
	基坑降水及基坑开挖抽出的废水处置（含抽出、运输、处置费用）
	23544
	m³
	
	
	S01、S05、S31修复区土壤开挖时需采取降水措施，土壤修复面积为1308㎡，降水至潜水含水层底板、厚度约为6cm，理论抽出处置方量为7848m³。由于地块紧邻长江，基坑降水会引起地表水补给地块地表水的情况，且修复施工期间处于丰水期，因此保守考虑，实际基坑降水抽出方量以3倍理论抽出方量计算，故实际基坑降水抽出处置方量为23544m³。

	10
	塑料检查井
	6
	座
	
	
	长期监测井6座，每座深26米

	11
	地表积水抽出处置（含抽出、运输、处置费用）
	800
	m³
	
	
	清水池和污水池总面积为400㎡，深度为2m，水池内废水方量为800m³。

	12
	转运区、办公区场地硬化
	600
	M2
	
	
	水泥混凝土

	13
	池槽
	1
	项
	
	
	13*4.5米钢筋混凝土结构洗车槽（带沉砂池）

	14
	排水沟、截水沟
	180
	M
	
	
	

	15
	抽样自检费用
	1
	项
	
	
	/

	16
	施工方案编制及评审
	1
	项
	
	
	/

	17
	工程管理费
	1
	项
	
	
	/

	18
	安全文明施工费
	1
	项
	
	
	/

	19
	二次污染防治费
	1
	项
	
	
	/

	20
	相关措施费
	1
	项
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	


注：以上报价包含与本项目有关的一切费用（包括税金等）
投标人名称(盖法人章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：
日期：年月日
3.6资格及资信证明文件
资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：
（1）企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、处置单位关于本项目的接收函（接收函由与处置单位签署的一方提供即可）；
（2）投标人应具备健全的财务会计制度，已通过《国家企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。投标人须提供《国家企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《国家企业信用信息公示系统》对投标人提供的截图信息进行核实；投标人是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人根据自身实际情况做出相关承诺，并将承诺书（加盖企业法人公章，格式自拟）原件编入投标文件中；
（4）投标人开标前近三个月的缴税证明和企业缴纳社保证明；
（5）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料
（6）投标人参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（原件，需编入投标文件正本）

（7）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件
参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）
（招标人名称）   ：
我公司参加     （采购项目名称）                  的采购项目，在此郑重声明：
我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
投标人名称（盖法人公章）：                          
 
法定代表人（签章或签字）：                          
                          日期：                                            
3.7项目组成员一览表（格式自拟）、企业业绩、项目负责人和技术负责人实力和业绩

3.8服务标准和要求响应表
响应表
	序号
	货物/服务名称
	招标文件规定的要求和标准
	投标货物/服务的要求和标准
	备注说明

	1
	
	见招标文件第五章服务标准和要求
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


3.9服务方案及组织实施方案
3.10承诺书
3.11根据招标文件应列入投标文件的其他材料
附：                中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
PAGE  
16

