宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

项目编号: YXJC2021-063G-001 

采购人：宜兴市工业和信息化局

项目名称：宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目

集中采购机构：宜兴市公共资源交易中心

二〇二一年十一月

目     录
- 2 -第一章 投标邀请函


- 4 -第二章 投标人须知


- 15 -第三章 项目技术要求和有关说明


- 26 -第四章 评标方法和标准


- 29 -第五章 政府采购合同（格式）


- 38 -第六章 投标文件（格式）




第一章 投标邀请函

宜兴市工业和信息化局对宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	事项
	内    容

	1
	项

目

信

息
	项目名称：宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目                              

项目编号: YXJC2021-063G-001

品    目：服务
本项目是否专门面向中小企业：否
本项目标的所属行业：软件和信息技术服务                           

采购方式：公开招标                                  

评标方法：综合评分法

预算金额：15000000元  

最高限价：同预算金额

集中考察或答疑：无

	2
	资

格

审

查
	2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件：

①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

②落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

③其他要求：
无不良信用记录；
不接受联合体，不接受中标后分包；  

采购人特殊要求：无。

	
	
	2.2投标保证金：本项目免收投标保证金。

	
	
	2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	投标文件
	投标文件正本份数：1份
投标文件副本份数：7份

	4
	开标时间
	提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见招标公告

定标时间：评标结束后

（北京时间，以宜兴市公共资源交易中心开标室内现场投影显示时间为准）

投标地点及开标地点：宜兴市公共资源交易中心一楼三号开标室。

	5
	联系方式
	采购人
	项目负责人：王凯                         

质疑受理人：钟渊           

联系电话：0510-87992425
联系地址：宜兴市东氿大道99号                   

邮政编码：214200

传真电话：0510-87992906

	
	
	集中采购机构
	联系人：戴先生，0510-87956067

        丁女士，0510-87956065

联系地址：宜兴市宜城街道陶都路125号

邮政编码：214200

	
	
	财政监管部门
	政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局                   

联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内


第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人投标即指自然人本人。
2.3 “投标人签章”是指投标人的公章，自然人投标即指自然人私章。
2.4 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。
2.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

3、政策功能

3.1 政府采购支持中小企业发展，供应商在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。

3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；

3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次招标，宜兴市公共资源交易中心对所有投标人不收取服务费用。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成
6.1 投标人可在“江苏政府采购网”、“宜兴市公共资源交易中心”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

7、招标文件的解释
7.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和集中采购机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者集中采购机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

投标函

报价文件：

开标一览表；

投标人企业性质及产品类别说明。

资格证明文件：

资格声明函；关于资格的声明函；

被授权代表身份证明1：投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

被授权代表身份证明2：投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的除外）；

具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

技术商务部分评分导读表（附招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等）

服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）
项目人员配置清单
其他资料（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11、投标文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
11.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。
11.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

11.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。   

11.7 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
12、投标文件的真实性

12.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

12.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

13、投标

13.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或集中采购机构现场工作人员。

14、有下列情形之一的投标文件将被拒收

14.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

14.2 未按照招标文件要求密封的。
15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；
与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混。
提供虚假材料（含虚假承诺）的；

投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包
19 本项目不接受联合体，不接受中标后分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公共资源交易中心召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。
20.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或集中采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
20.3 开标过程由采购人或者集中采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。
21、资格性审查

21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。
22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.5 评标方法和标准。
22.5.1 本次招标采用综合评分法。本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。
注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或集中采购机构宣读评标委员会初步评审意见。
23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 采购人或集中采购机构向中标供应商发出中标通知书。

23.3 供应商中标后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过EMS到付的形式发出，请供应商详细填写收件地址并及时签收；若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，采购人或集中采购机构概不负责。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、集中采购机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。
25、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或集中采购机构将废标理由通知所有投标人：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。
七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担
27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 本项目不收取履约保证金。
27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、投标行为及投标产品

28、投标行为及投标产品：

投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

29、采购人将按照政府采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收，出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

    30、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
31、质疑

31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

31.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

31.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

31.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

32、投诉
32.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市工业和信息化局宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目。

服务要求

项目背景
2019年7月，宜兴市人民政府发布《宜兴市推进新型智慧城市建设三年行动计划（2019-2021年）》，明确提出按照“统一规划、统一平台、统一标准、统一建设、统一管理、统一运维”的原则，优化完善政府信息化项目全过程管理模式，统筹全市信息化建设资金，加强对智慧城市重点项目的支持力度。到2021年，基本建成“智慧宜兴”总体框架体系，主要功能性指标排在全省县级市前列。
本项目通过引入专业的项目管理团队，协助采购方对宜兴市政府信息化项目提供全生命周期管理服务，同时对现有的项目管理平台进行升级改造，实现对项目的数字化管控，提高管理效率和水平，形成分工有序、多方监管的项目建设保障体系，确保宜兴市政府信息化项目的建设质量和财政资金的使用效益。
项目目标
认真落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”发展理念，推进数字政府建设，提升政府服务效能。以构建政府投资信息化项目统筹协调和长效管理机制为主线，打通全市政府投资信息化项目征集、申报审批、需求管理等全流程，推动全市政府投资信息化建设项目标统筹、规范、高效管理，减少投资浪费、推动系统融合、促进数据共享，为推动政务投资信息化集约高效发展、加快构建数字政府提供强大的动能。
1、形成项目全生命周期管理业务数字在线闭环。建设覆盖项目规划、项目申报、项目审批、实施管理、验收管理及评价管理等全生命周期管理的综合服务与管控，推动政府信息化项目建设科学评估、有效调度，保障政府信息化项目建设高效有序、按时完工。
2、构建新型智慧城市运行作业体系。平台通过审批流程、任务管理、工单管理、建设单位、承建单位、服务机构等作业渠道，提升效率及优化资源利用。
3、搭建信息化项目智能知识图谱。构建知识库、专家库、验收模型、利用大数据及人工智能动态支撑辅助决策，逐步提升全市信息化治理水平。
建设内容
3.1项目管理平台升级运维服务
市工业和信息化局原有的信息化项目管理平台依托宜兴市电子政务外网，覆盖全市市级行政事业单位的政府投资信息化项目的建设和管理机制，包含项目申报、计划管理、专家评审、项目管理、验收管理等功能，为全市各部门摸清信息化家底、加强项目建设和资金管理提供了有力的技术支撑。
随着政府信息化项目工作的深入推进，现阶段市各部门的信息化项目越来越复杂，项目数量也日益增多，原平台架构及功能已逐渐不能满足实际的使用需求，需将原平台升级改造成项目全生命周期管理平台，并提供3年持续的运维服务，运维服务期间需根据宜兴市政策文件的变化对系统进行适当的调整，升级改造后的平台功能主要包括：
3.1.1我的工作台
我的工作台根据业务角色属性提供待办事项及功能快捷入口，方便用户处理工作及设置个性化工作台界面。
待办事项提供我的待办、我的已办功能。
快捷操作入口支持用户功能快捷进入某个功能页面，并且可以个性化配置快捷入口。
3.1.2项目规划管理
项目规划管理实现全市信息化项目统筹规划文件的留痕，保障落实“先规划、后建设”的项目建设原则。功能包括全市发展规划、专项发展规划和项目库管理。
全市发展规划是全市发展规划线上管理和信息维护的系统工具，包括全市发展规划维护、全市发展规划发布和详情查看功能；
专项发展规划是各建设单位线上管理自身专项规划的系统工具，包括专项发展规划维护、专项发展规划审批功能；
项目库管理是对项目入库进行线上维护和入库的系统工具，包括项目库申请、审批和维护。
3.1.3项目申报
项目申报管理是用以组织协调政府投资信息化项目的规划、计划工作，组织政府投资信息化项目的申报，从而实现年度计划项目申报管理。系统支持年度计划项目申报、计划外项目申报、项目可研报告申报、初设及概算申报等功能。
年度计划项目申报是由统筹单位设置年度计划申报时间周期后，项目的建设单位在线上开展项目具体的申报工作；
计划外项目申报是由项目建设单位在线上对年度计划外的项目进行具体申报工作；
3.1.4项目审批
系统支持对项目申报环节的内容进行分类审批，包括年度计划项目审批、计划外项目审批等功能，包括初审、会签、批复等审批流程。
3.1.5项目实施管理
项目实施管理将支撑项目在实施阶段的交付管理，包括合同信息管理、项目信息管理、实施方案管理等功能。
合同信息管理支持实施阶段项目的合同和资金计划的登记，包括主子合同的信息维护、资金使用计划维护和合同信息查看。
项目信息管理支持实施阶段项目基本信息及附件登记，包括项目信息自动带出、合同信息及招投标文件关联、承建单位和监理单位信息关联功能。
实施方案管理是对实施方案的发起、审查、确认等业务流程和内容进行的管理，包括项目实施方案发起、项目成员登记、里程碑时间及交付物设置、各阶段对应项目任务设置、一致性检查、技术性检查、实施方案确认功能。
3.1.6项目验收管理
用于支撑项目的验收管理，功能包括项目初验管理、试运行管理和竣工验收管理。
初验管理是对项目初步验收所涉及业务流程及内容进行的管理，包含初步验收申请提交、一致性检查、技术性检查、验收结果确认及初验报告签署功能。
试运行管理是对项目试运行所涉及的业务内容进行管理，包含试运行提交、一致性检查、技术性检查、试运行申请确认功能。
竣工验收管理是对项目竣工验收所涉及的业务流程及内容的管理，包含竣工申请提交、一致性检查、技术性检查、竣工申请受理、项目竣工验收、确认评审会结论、项目整改、完成验收等功能模块。
3.1.7项目评价管理
项目评价管理用于支撑建设单位、统筹单位在项目验收后项目的实际使用效果进行评价，功能包括建设单位在一定期限内对项目进行自评价和统筹单位对项目进行的绩效评价。
项目完成终验后，建设单位要对项目进行自评价，提交相关评价材料，并将最后的自评价报告文件交由统筹单位备案。
统筹单位结合项目建设单位自评价情况，针对项目建设完成情况开展项目建设评价研究及管理。
3.1.8项目调度管理
项目调度管理是用以项目实施过程中的督促指导、技术服务、研判分析和调度推进等相关工作的系统。建设单位负责项目实施过程的推进管理等工作，同时，建设单位依托政府投资信息化建设项目管理系统定期报送项目建设进度、困难及问题、资金支付情况、交付物等相关信息。项目调度管理将监管全市建设单位在建项目的实施过程，支持项目进度报备、项目实施文档报送、风险问题管理等功能。
3.1.9专家库管理
专家库管理支撑对全市信息化专家进行管理、发挥专家在科技创新引领和决策咨询中作用，以及对专家遴选等工作的信息化支撑。功能包括专家类型维护、专家筛选条件、专家库列表、专家信息详细、专家库信息维护等。
3.1.10全生命周期总览
项目全生命周期总览根据用户权限可分为操作和展示两类，使用可视化管理的方式，展示及跟踪项目各阶段的进展、质量和风险，并提供针对项目全生命周期全景图的多角色功能操作，起到预操作智能指引和风险与超期预警指引的作用。
总览按不同角色以看板形式按项目年度、类型、资金、阶段、质量和风险展示汇总情况，包括年度项目汇总看板、项目风险汇总看板、项目类型汇总看板、项目资金汇总看板、项目阶段汇总看板。
3.1.11领导驾驶舱
领导驾驶舱是指标分析型展示系统。整合项目相关数据资源，实现指标分析及项目管理决策场景落地。通过围绕全市项目分析和重点项目分析的多维指标体系，实时反映项目的运行状态、资金的使用情况等，将数据形象化、直观化、具体化。以驾驶舱的形式，通过各种常见的图表（速度表、音量柱、预警雷达、雷达球等）形象标示项目运行的关键指标（KPI）,直观的监测项目运营情况，并可以对异常关键指标预警和分析。
3.1.12后台管理
后台管理用于支撑项目全生命周期管理系统正常运行的基础数据（包括单位、用户和角色、授权、字典数据）和模板管理等功能，具体模块包括单位管理、角色权限管理、账户管理、模板管理、字典管理、项目信息管理、配置管理、工作流管理。
3.2项目全生命周期管理服务
3.2.1技术咨询服务
配合市工业和信息化局编制、完善项目全生命周期管理制度规范，包括以下内容：
（1）项目管理办法、实施细则等系列标准规范。
（2）项目技术管理指南，包括项目建设方案编制指南、实施环节工作指南等及对应的审查规范。
3.2.2培训服务
面向全市各项目建设单位和承建单位组织开展集中式项目全生命周期专题培训服务。包含针对建设单位和承建单位开展相关规范内容的培训答疑和指导解读；基于建设单位和承建单位的专题培训；根据宜兴市信息化项目管理相关规范，编写培训教材、培训方案等材料，开展培训会议组织工作，每年提供两次集中培训服务。
3.2.3项目年度计划管理服务
结合宜兴市政府信息化项目顶层设计、行动计划、政策要求及各部门申报项目情况，配合市工业和信息化局全年持续开展各类申报项目的汇编和征询，协助编制年度项目计划，并预排总体实施进度表。
3.2.4实施前服务
3.2.4.1项目建设方案可行性审查论证服务
项目立项前总体评价服务，对项目立项决策的合理性、充分性、和可行性；项目预算编制的的细化度、规范性；项目管理的健全性、合理性；项目风险的判断及对应措施全面性、合理性；项目效益分析的合理性、量化性等方面进行审查，整理汇报项目立项前论证情况，督促项目建设部门按照意见完成方案修改完善，并出具方案复核单，确认项目立项依据。
对项目建设方案的需求分析合理性审查、技术路线可行性审查、方案设计完整性审查、建设内容重复性审查、数据资源共享性审查；整理汇报项目需求和方案论证情况，并组织专家进行评审，支付专家评审费用，做好联合评审专家意见记录和整理；督促项目建设部门按照评审专家意见完成方案修改完善，并出具建设方案复核单，确认建设方案定稿。
3.2.4.2项目概算审查论证服务
对项目建议书、可行性研究报告、项目建设方案等进行分析评估，对被评项目的概算编制的合规性进行评审，并对提交的符合规定的概算进行合理性评审，为项目价格的科学、合理性审定提供有效支撑，为市工业和信息化局提供客观、可信的评估依据，降低政府信息化项目的投资风险。
3.2.4.3采购文件审查服务
配合市工业和信息化局对建设单位提交的项目采购文件的技术要求与项目建设方案的一致性等进行审查，协助建设部门完善采购文件，出具采购文件复核意见。
3.2.5实施中服务
3.2.5.1项目实施过程风险点解决服务
为加强全市政府信息化建设项目实施过程的统筹、规范、高效管理，针对信息化建设项目提供项目实施过程风险点解决服务。管控内容包括风险管控（风险识别、风险定级、风险预警、风险防范）、统筹管理（问题分类研判及跟踪）。
3.2.5.2项目验收文档技术审查服务
为加强宜兴市政府信息化建设项目的验收管理，进一步规范项目验收工作，提升项目交付运行质量，依照《宜兴市政府信息化项目统筹管理办法》实施细则及相关标准规范规定，针对信息化建设项目的竣工验收提供项目验收服务。服务内容包括验收资料的完备性及符合性审核、项目现场检查服务、参与项目验收评审并整理评审意见、组织专家进行评审、支付专家评审费用、专家意见跟踪复核、竣工验收表出具等内容。
3.2.6实施后服务
3.2.6.1项目建设评价服务
配合市工业和信息化局制定项目绩效评价的相关标准和规范，开展绩效评价工作，从项目立项的合规性、采购的规范性、项目进度执行情况、项目建设内容全面性、项目交付物的质量、项目建设过程的规范性、预期建设目标的实现情况等角度进行项目建设评价，具体的评价角度、评价比重根据项目的实际情况及市工业和信息化局要求进行适当调整。
针对市工业和信息化局选取的、拟开展绩效评价的项目，服务内容包含协助市工业和信息化局进行绩效评价工作实施、绩效评价报告编制与提交、汇编绩效评价成果等。
服务要求
4.1基本服务要求
（1）时效性
中标人须承诺自合同签订之日起，面向服务采购单位提供时长为三年的项目技术管理服务（须提供承诺书，格式自拟）。
（2）可行性
中标人提供的技术反馈意见需具备技术可行性、经济可行性、组织可行性、社会可行性、风险因素控制可行性等，以便于建设单位按照实际情况执行。
（3）合法性
中标人提供的服务需符合国家相关法律法规，不损害采购人或第三方利益。
（4）及时性
中标人必须有专人负责技术咨询与管理的服务支撑工作，提供人员名单，联系方式等。法定工作时间内，正常情况下，1小时内做出响应；应急情况下，0.5小时内做出响应。如中标人在本项目合同周期内未能在规定时间内予以响应次数达到5次（含）的，则采购方有权取消其服务资格。
4.2服务团队要求
（1）该项目配备项目总负责人1人，本科及以上学历，负责统筹项目协调管理，推进项目有序进行；
（2）该项目配备技术负责人1人，本科及以上学历，负责技术指导和把关，确保项目顺利推进；
（3）项目团队成员必须具备本科及以上学历且为计算机相关专业。
（4）项目服务过程中，投标人必须保证驻场人员不少于5人。
4.3安全保密要求
（1）中标人应承诺遵守有关保密规定，满足采购方的保密要求，有义务和责任保证在项目服务过程中所有数据安全。如本项目在实施中有特殊需求，中标人必须获得采购人的书面同意。
（2）中标人需与采购人签订保密协议，所有参与项目服务的人员均需签订保密协议，约定在服务过程中的保密条款。在项目服务过程中所有相关数据，中标人不能以任何理由泄露、截留、使用（商业或非商业用途）本项目所产生的相关数据，中标人未经本项目采购人的许可，不可在此数据基础上做任何处置。
（3）中标人在项目服务过程中，可能涉及到使用涉密数据的，需制定涉密管理办法，规定涉密数据、涉密设备、涉密介质、涉密人员的管理。
（4）双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方或有关方的信息、资料、数据均属于保密的内容，双方均有保密义务，仅能因履行本次采购工作需要使用，不能以任何理由、任何方式泄露、截留、使用（商业或非商业用途）该等信息、资料、数据，除非该信息、资料、数据已经合法公开。
4.4考核要求：
采购人对中标人的工作实行考核制度，考核结果作为最终服务费支付的依据。考核内容包括但不限于实际完成工作量、项目人员服务、进度计划、服务质量、文档管理、管理要求方面。采购人将根据该考核要求和本项目实际情况再行制定考核细则。
考核内容：
内容包括但不限于项目人员服务、进度计划、服务质量、文档管理、管理要求等。
本项目考核评分实行扣分制，满分为一百分，具体考核内容包括但不限于：
	考核内容

	一、人员服务：
1、项目驻场团队服务人员数量未达到招标文件要求的，发现1次，扣1分；
2、驻场人员因离职、升迁等因素发生人员调整时，应向宜兴市工业和信息化局书面备案，一周内未履行报备或无故调整人员的，发现1次，扣1分；
3、未经甲方允许，驻场人员未按时间要求上班或参会，发现1次，扣0.5分。

	二、进度计划
1、交办的工作任务未能按计划完成，每延期1天，扣1分；
2、未按招标文件条款“及时性”响应的，发现1次，扣1分。

	三、服务质量
任务服务质量分为非常满意、满意、一般、不满意四个层次评价，其中每次“非常满意”加1分、每次“满意”不加分也不扣分、每次“一般”扣1分、每次“不满意”扣2分。

	四、文档管理：
1、在服务过程中所接触到的所有资料须按照项目名称进行登记、分类、汇总、整理、保管，每项任务结束后统一提交采购人归档备案，缺少一份资料扣1分；
2、在服务过程中所接触到的所有资料均需按保密协议要求进行管理，每发生一起未按保密协议要求管理的，扣1分；造成影响的视情节轻重扣2分至4分，造成严重影响的扣5分及以上并按照相关法律法规承担相应后果。
3、涉密资料需严格准守保密要求进行保管，每发现一次未按保密要求保管的，扣2分；发生泄密事件的且造成影响的扣4分及以上，造成严重影响的扣8分并按照相关法律法规承担相应后果。

	管理要求：
在项目所有服务过程中应严格遵守廉政规定，每发现一次违规行为，扣5分；造成实质影响的扣10分并按照相关法律法规承担相应后果。

	1、以上为宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务考核内容主要要求事项；
2、其它未尽事宜，在考核细则中规定。


4.5其他要求
（1）中标人在本项目的服务过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担工作人员因意外（包括但不限于：在驻场工作中发生的意外以及抵达驻场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。
（2）如投标人认为服务内容中有不明确的地方，请向采购人进行咨询和了解，一旦中标，须按本项目服务内容及标准来进行服务。
（3）对本项目管理服务，投标人应根据项目要求、现场实施情况，详细考虑项目管理服务所需的所有费用，一旦中标，在项目服务过程中出现任何遗漏，均由中标人承担，采购人不再增加支付任何费用。
计费标准和报价要求
5.1计费标准
单个项目的服务费根据该项目实际产生的服务内容计算，计费为含税金额。其中项目概算审查论证服务费率按照软件类或硬件类项目进行区分，纯软件类项目按照软件费率计费，纯硬件类项目按照硬件费率计费，集成类项目则根据项目概算表中的软硬件比例进行相应折算后计费。
项目审核金额：项目申报后经工信审核后的项目金额。
	序号
	服务内容
	最高服务费率（按每个服务年度项目累计审核金额计算）

	
	
	1亿以下
	1亿（含）-2亿

	1
	项目全生命周期管理服务
	2.7%-3.4%
	2.35%-2.98%

	1.1
	建设方案可行性审查论证服务
	0.80%
	0.70%

	1.2
	项目概算审查论证服务
	0.2%-0.9%
	0.17%-0.8%

	1.2.1
	项目概算审查论证服务（软件）
	0.90%
	0.80%

	1.2.2
	项目概算审查论证服务（硬件）
	0.20%
	0.17%

	1.3
	采购文件审查服务
	0.15%
	0.13%

	1.4
	项目实施过程风险点解决服务
	0.30%
	0.25%

	1.5
	项目验收文档技术审查服务
	0.45%
	0.40%

	1.6
	项目建设评价服务
	0.80%
	0.70%


	序号
	服务内容
	最高服务费率（按每个服务年度项目累计审核金额计算）

	
	
	2亿（含）-4亿
	4亿（含）以上

	1
	项目全生命周期管理服务
	2%-2.5%
	1.65%-2.08%

	1.1
	建设方案可行性审查论证服务
	0.60%
	0.50%

	1.2
	项目概算审查论证服务
	0.15%-0.65%
	0.12%-0.55%

	1.2.1
	项目概算审查论证服务（软件）
	0.65%
	0.55%

	1.2.2
	项目概算审查论证服务（硬件）
	0.15%
	0.12%

	1.3
	采购文件审查服务
	0.10%
	0.08%

	1.4
	项目实施过程风险点解决服务
	0.20%
	0.15%

	1.5
	项目验收文档技术审查服务
	0.35%
	0.30%

	1.6
	项目建设评价服务
	0.60%
	0.50%


5.2报价要求
投标报价：投标人应根据企业自身能力报出服务费的折扣b%。投标人应当合理报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将将其作为无效投标处理。
注：b值须为固定值且为整数，b值范围：0%<b%≤100%，实际取费=计费标准×b%。服务有效期内，实际取费不作调整。

5.3年度服务费支付标准：按实际服务项目的审核金额乘以实际取费计算，且每服务年度的最低服务费为200万元，最高服务费为500万元。
二、商务要求

1、服务期限：

1）项目建设时间要求：中标供应商自合同签订之日起20天内完成平台的升级改造，并面向服务采购单位提供时长为三年的项目技术管理服务。

2）系统运维要求：

①本次采购的软件，中标供应商应提供不低于3年的免费升级和免费维护；自软件通过验收并正式交付使用之日起算。

②中标供应商须提供7*24小时技术支持专线电话、遇故障二小时内了解并解决问题。

③本次采购的软件，中标供应商必须提供所供货软件的源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）。软件版权归采购人所有。

④本次采购的软件，涉及到与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

2、服务地点：宜兴市工业和信息化局。

　　3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于服务期内每服务年度的第12个月内对本服务年度内的服务内容进行一次验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财办〔2016〕20号）。

4、付款步骤：本项目服务期3年，合同签订之日起365个自然日为一个服务年度，每个服务年度签订一次合同，服务费按照每个服务年度进行结算。第一年合同签订之日起15个工作日内，采购人将最高服务费的30%支付给中标单位，首个服务年度的第12个月，采购人将该年度的年度服务费的95%减去该年度已支付费用后的剩余部分支付给中标单位，之后每个服务年度的第12个月，采购人将该年度的年度服务费的95%支付给中标单位；剩余每年未支付的5%服务费，通过综合验收后，在项目服务期满时结清。
三、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

 第四章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）

	技术商务部分
	90分

	价格部分
	10分


二、评审内容：

1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	主观评审因素
	1
	项目管理平台总体设计方案
	5
	供应商提供的项目管理平台的总体设计方案具有科学性和前瞻性，架构设计科学合理，相关设计贴合采购人需求、详尽合理、针对性强、可操作性强的，得5分；

	
	
	
	
	供应商提供的项目管理平台的总体设计方案能基本满足现有需求，系统架构设计基本可行，相关设计基本贴合采购人需求、具备较强的针对性和可操作性的，得3分；

	
	
	
	
	供应商提供的项目管理平台的总体设计方案内容空泛，合理性和条理性差，内容陈旧，系统架构设计不合理，针对性和可操作性一般，不得分。

	
	2
	功能设计方案
	5
	功能模块设计科学合理，易用性强，能完全满足采购文件所列功能需求，得5分； 

	
	
	
	
	功能模块设计基本合理，不够人性化，能基本满足采购文件所列功能需求，得3分；

	
	
	
	
	功能模块设计内容空泛，不人性化，无法有效满足采购需求的不得分。

	
	3
	需求分析
	6
	需求分析对采购人现状及业务、服务需求、系统需求有充分认识和理解，分析科学深入，对于服务重点、难点具有明确合理的应对措施，得6分。

	
	
	
	
	需求分析对采购人现状及业务、服务需求、系统需求认识和理解不够充分，分析不够科学深入，对于服务重点、难点的应对措施考虑不全面，得3分。

	
	
	
	
	需求分析对采购人现状及业务、服务需求、系统需求没有认识和理解，分析浅显，对于服务重点、难点未做考虑，不得分。

	
	4
	实施方案
	6
	实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得6分；

	
	
	
	
	实施方案不够全面，服务体系、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施不全，得3分；

	
	
	
	
	实施方案不全面，服务体系、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施严重缺漏，不得分。

	
	5
	技术咨询服务方案
	6
	供应商提供的技术咨询服务方案涵盖的信息化全生命周期管理规范编制的范围全面，内容详细，编制流程清晰得6分；

	
	
	
	
	供应商提供的技术咨询服务方案涵盖的信息化全生命周期管理规范编制的范围不够全面，内容不够详细，编制流程不够清晰得3分；

	
	
	
	
	供应商提供的技术咨询服务方案涵盖的信息化全生命周期管理规范编制范围不全面，内容简单，编制流程模糊不得分。

	
	6
	实施前服务方案
	8
	供应商提供的实施前服务方案涵盖的服务范围全面，内容详细，服务流程清晰，同时能够结合服务平台提供详细平台标准操作流程，得8分；

	
	
	
	
	供应商提供的实施前服务方案涵盖的服务范围不够全面，内容不够详细，服务流程不够清晰，结合服务平台提供的平台标准操作流程不够详细，得5分；

	
	
	
	
	供应商提供的实施前服务方案涵盖的服务范围不全面，内容简单，服务流程模糊，结合服务平台提供的平台标准操作流程简略，不得分。

	
	7
	实施中服务方案
	8
	供应商提供的实施中服务方案涵盖的角色及相关职能划分明确，内容详细、环节完整，服务流程清晰同时能够结合服务平台提供详细平台标准操作流程，得8分；

	
	
	
	
	供应商提供的实施中服务方案涵盖的角色及相关职能划分不够明确，内容不够详细、环节不够完整，服务流程不够清晰，结合服务平台提供的平台标准操作流程不够详细，得5分；

	
	
	
	
	供应商提供的实施中服务方案涵盖的角色及相关职能划分不明确，内容简单、环节缺失，服务流程模糊，结合服务平台提供的平台标准操作流程简略，不得分。

	
	8
	实施后服务方案
	8
	供应商提供的实施后服务方案涵盖的服务范围全面，内容详细，服务流程清晰，同时能够结合服务平台提供详细平台标准操作流程，得8分；

	
	
	
	
	供应商提供的实施后服务方案涵盖的服务范围不够全面，内容不够详细，服务流程不够清晰得，结合服务平台提供的平台标准操作流程不够详细，5分；

	
	
	
	
	供应商提供的实施后服务方案涵盖的服务范围不全面，内容简单，服务流程模糊，结合服务平台提供的平台标准操作流程简略，不得分。

	客观评审因素
	1
	履约能力
	2
	供应商具有有效期内的企业信用等级AAA认证证书得2分，AA认证证书得1分，其他不得分。
（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）

	
	2
	
	2
	供应商具备高新技术企业证书得2分，不具备不得分。
（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）

	
	3
	
	2
	供应商具备软件服务商交付能力证书，一级得2分，二级得1分，其他不得分。
（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）

	
	4
	
	3
	供应商具备信息系统建设和服务能力等级证书CS4级及以上得3分，CS3级得1分，其他不得分。
（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）

	
	5
	
	5
	供应商具有有效期内CMMI5级认证证书的得5分，CMMI3级或CMMI4级认证证书的得3分，其他不得分。
（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）

	
	6
	
	5
	供应商具备ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO20000（信息技术服务管理体系）、ISO27001（信息安全管理体系）、ISO45001（职业健康安全管理体系）认证，每满足一个证书得1分， 最高分5分。
（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）

	
	7
	业绩
	9
	供应商提供近2019年1月1日以来完成类似项目的案例（案例主要标的物需至少包含以下其中一项：技术咨询服务；技术文档审查/建设方案审查论证服务；项目实施管理服务；服务管理平台；过程管控服务），每提供1个得1.5分，最多9分（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）

	
	8
	项目团队
	10
	供应商拟投入本项目的项目总负责人同时具备信息系统项目管理师、CISAW信息安全保障人员及信息化项目度量高级工程师证书的得4分；具备其中两个的得2分；具备其中一个的得1分；
（提供上述证书及投标人为上述人员缴纳的近半年内连续三个月社保证明的复印件并加盖公章，未提供不得分）

	
	
	
	
	供应商拟投入本项目的技术负责人具备PMP或信息系统项目管理师证书的得2分；
（提供上述证书及投标人为上述人员缴纳的近半年内连续三个月社保证明的复印件并加盖公章，未提供不得分）

	
	
	
	
	供应商拟投入本项目的服务团队成员（除项目总负责人和技术负责人外）具备CISAW信息安全保障人员认证证书的得1分，具备CISP注册信息安全专业人员证书的得1分，具备系统集成项目管理工程师证书的得1分，具备信息化项目度量高级工程师证书的得1分，最高得4分
（提供上述证书及投标人为上述人员缴纳的近半年内连续三个月社保证明的复印件并加盖公章，未提供不得分）


2、价格部分

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	10
	以最低报价为10分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×10


备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于投标时一并提交，否则不予加分。

第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
        项目编号：       YXJC2021-063G-001                
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

    签订日期：               年       月       日

        年    月    日， 宜兴市工业和信息化局 以公开招标的采购方式 对 宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市工业和信息化局确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市工业和信息化局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；
1.2.2 标的数量：                                                ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；
1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。
2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目编号：YXJC2021-063G-001

项目名称：宜兴市工业和信息化局宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目                                

投标人（签章）：    

投标人（签名）：                
二〇二一年   月   日

（一）投标函（格式）：
投标函

致宜兴市工业和信息化局、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们YXJC2021-063G-001 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

	中标通知书邮寄地址
	

	邮政编码
	

	收件人姓名
	

	联系电话
	

	备注
	我方认可中标通知书以EMS到付的方式发出，并及时签收；若未填写邮寄地址，请将中标通知书邮寄到我方法定地址。因我方收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，责任由我方全权承担。


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表
项目名称：宜兴市工业和信息化局宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目                                     

项目编号：YXJC2021-063G-001 

	标题
	内容 

	报价
	                   %


注：

①投标人应根据企业自身能力报出服务费的折扣b%。b值须为固定值且为整数，b值范围：0%<b%≤100%，实际取费=计费标准×b%。服务有效期内，实际取费不作调整；

②年度服务费支付标准：按实际服务项目的审核金额乘以实际取费计算，且每服务年度的最低服务费为200万元，最高服务费为500万元。

                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

2、投标人企业性质及产品类别说明（格式）：

投标人企业性质及产品类别说明

项目名称：宜兴市工业和信息化局宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目                         项目编号：YXJC2021-063G-001 
	序号
	企业

性质
	投标产品类别
	投标文件中需要提供的

相关证明材料
	投标人（产品）类型声明

	1
	小微型

企业
	服务的承接商为

小微企业
	投标人《中小企业声明函》（附件1）
	是/不是

	2
	残疾人福利性单位
	服务的承接商为

残疾人福利性单位
	投标人《残疾人福利性单位声明函》（附件2）
	是/不是

	
	
	
	
	是/不是

	3
	监狱

企业
	服务的承接商为

监狱企业
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
	是/不是


                                             投  标  人（签章）：

                                                     投  标  人（签名）：
注：
政府采购优惠政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  

投标人应认真填写“2.2投标人企业性质及产品类别说明”并按要求提供相关证明材料。

同一投标人，上述①、②、③三项价格扣除优惠不得重复享受。
相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

                             投  标  人（签章）：

                             投  标  人（签名）：
注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：YXJC2021-063G-001）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
宜兴市工业和信息化局：
我公司参加贵单位宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目（YXJC2021-063G-001）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXJC2021-063G-001）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：


2、被授权代表身份证明1（格式）： 


法定代表人授权委托书

宜兴市工业和信息化局、宜兴市公共资源交易中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜兴市工业和信息化局宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目（YXJC2021-063G-001）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：                 

                             投  标  人（签章）：

                             法定代表人（签名）：


注：请将“被授权代表身份证明2（投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件）”附于本表之后。

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料
投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

投标人营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；
银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件。

                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（四）技术商务部分评分导读表（格式）：
 技术商务部分评分导读表

项目名称：宜兴市工业和信息化局宜兴市政府信息化项目全生命周期管理服务项目                                     

项目编号：YXJC2021-063G-001 
	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	响应情况
	投标文件对应页码

	主观评审因素
	1
	项目管理平台总体设计方案
	5
	
	

	
	2
	功能设计方案
	5
	
	

	
	3
	需求分析
	6
	
	

	
	4
	实施方案
	6
	
	

	
	5
	技术咨询服务方案
	6
	
	

	
	6
	实施前服务方案
	8
	
	

	
	7
	实施中服务方案
	8
	
	

	
	8
	实施后服务方案
	8
	
	

	客观评审因素
	1
	履约能力
	2
	
	

	
	2
	
	2
	
	

	
	3
	
	2
	
	

	
	4
	
	3
	
	

	
	5
	
	5
	
	

	
	6
	
	5
	
	

	
	7
	业绩
	9
	
	

	
	8
	项目团队
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。
（五）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：
（六）项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目编号：YXJC2021-063G-001                                      日期：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	资格证书编号
	是否驻扎现场

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：




法定代表人身份证复印件


反面








法定代表人身份证复印件


正面








被授权代表身份证复印件


反面











被授权代表身份证复印件


正面











- 3 -

