无锡市滨湖区政府采购

（全流程电子化）

公    开

招  标  文  件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320211-BJZC-G2025-0035

采购项目名称：2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目

采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标供应商须知	8

三、项目技术要求和有关说明	20

四、合同书（格式）	24

五、合同条款（格式）	26

六、附件	32

# 一、投标邀请函

北京中昌工程咨询有限公司受无锡市滨湖区城市管理局委托，对2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目

2.项目编号：JSZC-320211-BJZC-G2025-0035

3.合同履行期限：与养护期限同步，2026年1月1日-2028年4月30日（具体详见养护清单）

4.项目预算：1616.668797万元（一标段：1371.424591万元，二标段：245.244206万元）；

5.项目最高限价：1495.2822万元（一标段：1268.6927万元，二标段：226.5895万元）；各标段最高限价如下表：

| 标段号 | 道路名称 | 范围 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 渔港立交地面道路（含渔港立交） | 环太湖公路-渔港路 | 397946.945 |
|  | 新宝界桥引道 | 双虹路-宝界桥 | 277002.47 |
|  | 永固路 | 环太湖公路-梁溪路 | 422338.18 |
|  | 二泉桥引道 | 鼋头渚 | 42474.145 |
|  | 青山东路 | 大池路-青山公园 | 889589.35 |
|  | 青山西路 | 梁溪路-青山公园 | 1134185.51 |
|  | 青山支路 | 惠河路－青山湾路 | 333417.73 |
|  | 青莲路 | 蠡溪路－青祁路 | 557396.18 |
|  | 大池支路 | 部队-龙山路 | 215724.475 |
|  | 上严路 | 大池路-原交警支队 | 77989.075 |
|  | 徐巷街 | 军民路-徐巷街396-2号 | 77053.875 |
|  | 孙乔路（水泵路） | 梁清路-住友苑 | 174073.97 |
|  | 稻香路 | 青祁路-湖滨路 | 807500.17 |
|  | 北华路 | 稻香路-太湖大道 | 190868.94 |
|  | 二泉桥 | 太湖工人疗养院 | 38275.955 |
|  | 蠡园招待所1＃桥 | 湖滨饭店入口处 | 12618.26 |
|  | 锦带桥 | 锦园路 | 15993.24 |
|  | 广电路 | 湖滨路-四川路 | 137860.905 |
|  | 康平路 | 陶巷路-孙蒋路 | 160197.5074 |
|  | 甜爱路 | 陶巷路－青祁路 | 136421.9066 |
|  | 甜爱路 | 陶巷路-孙蒋路 | 207517.3526 |
|  | 孙蒋路 | 梁溪路－梁清路 | 230738.6366 |
|  | 展西路 | 展西一支路-蠡溪路 | 86736.024 |
|  | 溪泽路 | 陶巷路-甜爱路 | 82944.8235 |
|  | 钱胡路 | 西环线-鸿翔路 | 5980061.725 |
| 合计 |  |  | 12686927.3505 |
| 二标段 | 刘闾路 | 342省道-钱胡路 | 2265895.063 |
| 合计 |  |  | 2265895.063 |

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市滨湖区城市管理局

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否。

10.本项目共设2个标段，投标供应商最多可以参加本次采购2个标段的投标，但中标只能中1个标段，由评分排名第一的供应商中标。评分排名均第一的情况下由投标供应商在投标文件中承诺优先中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标供应商具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质；（4）投标供应商具备有效的安全生产许可证；（5）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书；（6）授权委托人和项目负责人应为投标供应商企业在职员工；（7）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”，可直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统投标供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件：

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件。如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开采购文件（“江苏政府采购网”—“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”—找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”）），完成项目报名。将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为“.zip”，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统—已参与项目—报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可通过访问江苏政府采购网—办事指南—“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，也可至无锡政府采购网—资料下载—“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、北京中昌工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年12月5日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-BJZC-G2025-0035项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年12月23日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年12月23日开启解密后半小时。

投标及开标地点：线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖区城市管理局

采购人地址：无锡市金城西路500号

联系人：王辉

联系电话：0510-81178413

采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91110105633731727Q

联系人：薛雨蕙

联系电话：15251502815

联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园H座3楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：bjzc520@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 2.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 3.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.北京中昌工程咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，北京中昌工程咨询有限公司将在中国政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。北京中昌工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，北京中昌工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：北京中昌工程咨询有限公司

地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园H座3楼

邮编：214000

联系人：薛雨蕙

电话：15251502815

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 投标（响应）保证承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 报价部分

- （1）市政养护设施量投标报价（格式见附件）

- （2）投标报价表（格式见附件）

- 1）投标总价（表1）

- 2）单项工程投标报价汇总表（表2）

- 3）单位工程投标报价汇总表（表3）

- 4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

- 5）综合单价分析表（表5）

- 6）总价措施项目清单与计价表（表6）

- 7）其他项目清单与计价汇总表（表7）

- 8）暂列金额明细表（表8）

- 9）材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

- 10）专业工程暂估价及结算价表（表10）

- 11）计日工表（表11）

- 12）总承包服务费计价表（表12）

- 13）规费、税金项目计价表（表13）

- 14）发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

- 15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

- 16）明细报价表（表16）

- 养护作业主要管理人员一览表（格式见附件）

- 项目负责人简历表（格式见附件）

- 项目技术负责人简历表（格式见附件）

- 劳动力计划表（格式见附件）

- 相关人员配备情况辅助说明资料（提供人员组织、分工网络和责任制落实措施，提供潜水员等证书扫描件）

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）

- 投标供应商状况一览表（格式见附件）

- 投标供应商简介、设备、工程技术人员情况（格式自拟）

- 中小企业声明函（投标供应商为中小企业的，格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（供应商为监狱企业的必须提供）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 技术文件（暗标，内容参照评标办法）

（1）特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

- 排版要求：使用PDF文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

- 技术文件页数不得少于80页，不得超过400页。

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-15项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）报价要求：

- GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式，报价在工程量清单的基础上根据具体建造年代、道路等级、道路现状和交通条件等因素进行调整后确定，各投标供应商须进行现场踏勘，根据交通、道路现状、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算等情况，进行认真调查后自行报价。

- 投标报价中应提供主要材料采购价格、生产厂家名单。

- 投标报价中应根据工程量清单逐项报价，并提供投标单价构成分析表，分别列出各工序的单价构成。

- 工程量清单所报单价应包含完成该养护任务所需的各项费用的总和，一旦中标，采购人不承担其他任何费用。

- 投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查道路现状，测算养护成本。投标供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

- 本项目适用于营改增后的一般计税方法。

- 采购人提供养护工程量清单，如投标单位对本招标文件有疑问，应在收到招标文件2日内书面向采购人提出，采购人将以书面的形式予以解答，并分发到各投标单位。

经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一个小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能及时提供或投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（九）网上投标：

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（十）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 技术文件（暗标）少于80页，多于400页的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十一）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由北京中昌工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十二） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。北京中昌工程咨询有限公司将在中国政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达北京中昌工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。北京中昌工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，北京中昌工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 北京中昌工程咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十三） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十四）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在北京中昌工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。北京中昌工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，北京中昌工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十七）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万—500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%，1000万-5000万费率为0.25%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十八）合同融资、履约担保：

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：对2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务采购。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》《建设工程质量管理条例》《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95%以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见（试行）》（锡政公政〔2008〕15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.招标范围：2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目，包括渔港立交地面道路（含渔港立交）（环太湖公路-渔港路）、新宝界桥引道（双虹路-宝界桥）、永固路（环太湖公路-梁溪路）、二泉桥引道（鼋头渚）、青山东路（大池路-青山公园）、青山西路（梁溪路-青山公园）、青山支路（惠河路-青山湾路）、青莲路（蠡溪路-青祁路）、大池支路（部队-龙山路）、上严路（大池路-原交警支队）、徐巷街（军民路-徐巷街396-2号）、孙乔路（水泵路）（梁清路-住友苑）、稻香路（青祁路-湖滨路）、北华路（稻香路-太湖大道）、二泉桥（太湖工人疗养院）、蠡园招待所1＃桥（湖滨饭店入口处）、锦带桥（锦园路）广电路（湖滨路-四川路）、康平路（陶巷路-孙蒋路）、甜爱路（陶巷路-青祁路）、甜爱路（陶巷路-孙蒋路 ）、孙蒋路（梁溪路-梁清路）、展西路（展西一支路-蠡溪路）、溪泽路（陶巷路-甜爱路）、钱胡路（西环线-鸿翔路）、刘闾路（342省道-钱胡路）等路段内的所有道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护及该路段范围内路政工程的修复工作职责，本项目共设2个标段：

| 标段 | 道路明细 | 起讫点 | 道路年限 | 养护期限 | 养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 渔港立交地面道路（含渔港立交） | 环太湖公路-渔港路 | 第五个3年 | 2026.01.01-2028.04.30 | 所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，以及该路段范围内路政工程的修复工作职责 |
|  | 新宝界桥引道 | 双虹路-宝界桥 | 第五个3年 |  |  |
|  | 永固路 | 环太湖公路-梁溪路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 二泉桥引道 | 鼋头渚 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青山东路 | 大池路-青山公园 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青山西路 | 梁溪路-青山公园 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青山支路 | 惠河路-青山湾路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青莲路 | 蠡溪路-青祁路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 大池支路 | 部队-龙山路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 上严路 | 大池路-原交警支队 | 第五个3年 |  |  |
|  | 徐巷街 | 军民路-徐巷街396-2号 | 第五个3年 |  |  |
|  | 孙乔路（水泵路） | 梁清路-住友苑 | 第五个3年 |  |  |
|  | 稻香路 | 青祁路-湖滨路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 北华路 | 稻香路-太湖大道 | 第五个3年 |  |  |
|  | 二泉桥 | 太湖工人疗养院 | 第五个3年 |  |  |
|  | 蠡园招待所1＃桥 | 湖滨饭店入口处 | 第五个3年 |  |  |
|  | 锦带桥 | 锦园路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 广电路 | 湖滨路-四川路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 康平路 | 陶巷路-孙蒋路 | 第四个3年 | 2026.02.01-2028.04.30 |  |
|  | 甜爱路 | 陶巷路-青祁路 | 第三个3年 |  |  |
|  | 甜爱路 | 陶巷路-孙蒋路 | 第四个3年 |  |  |
|  | 孙蒋路 | 梁溪路-梁清路 | 第四个3年 |  |  |
|  | 展西路 | 展西一支路-蠡溪路 | 第一个3年 | 2026.01.01-2028.04.30 |  |
|  | 溪泽路 | 陶巷路-甜爱路 | 第一个3年 |  |  |
|  | 钱胡路 | 西环线-鸿翔路 | 第四个3年 | 2026.03.01-2028.04.30 |  |
| 二标段 | 刘闾路 | 342省道-钱胡路 | 第四个3年 |  |  |

2.养护期限：2026年1月1日-2028年4月30日（具体详见养护清单）；

3.质量要求：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95%以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见（试行）》（锡政公政〔2008〕15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90分以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则等按新要求实施。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》等标准进行日常养护，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

六、本项目验收标准：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95%以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见（试行）》（锡政公政〔2008〕15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

七、其他技术、服务要求：

（一）养护的质量标准和要求

1.本工程养护期限：详见下表

| 标段 | 道路明细 | 起讫点 | 道路年限 | 养护期限 | 养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 渔港立交地面道路（含渔港立交） | 环太湖公路-渔港路 | 第五个3年 | 2026.01.01-2028.04.30 | 所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，以及该路段范围内路政工程的修复工作职责 |
|  | 新宝界桥引道 | 双虹路-宝界桥 | 第五个3年 |  |  |
|  | 永固路 | 环太湖公路-梁溪路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 二泉桥引道 | 鼋头渚 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青山东路 | 大池路-青山公园 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青山西路 | 梁溪路-青山公园 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青山支路 | 惠河路-青山湾路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 青莲路 | 蠡溪路-青祁路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 大池支路 | 部队-龙山路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 上严路 | 大池路-原交警支队 | 第五个3年 |  |  |
|  | 徐巷街 | 军民路-徐巷街396-2号 | 第五个3年 |  |  |
|  | 孙乔路（水泵路） | 梁清路-住友苑 | 第五个3年 |  |  |
|  | 稻香路 | 青祁路-湖滨路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 北华路 | 稻香路-太湖大道 | 第五个3年 |  |  |
|  | 二泉桥 | 太湖工人疗养院 | 第五个3年 |  |  |
|  | 蠡园招待所1＃桥 | 湖滨饭店入口处 | 第五个3年 |  |  |
|  | 锦带桥 | 锦园路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 广电路 | 湖滨路-四川路 | 第五个3年 |  |  |
|  | 康平路 | 陶巷路-孙蒋路 | 第四个3年 | 2026.02.01-2028.04.30 |  |
|  | 甜爱路 | 陶巷路-青祁路 | 第三个3年 |  |  |
|  | 甜爱路 | 陶巷路-孙蒋路 | 第四个3年 |  |  |
|  | 孙蒋路 | 梁溪路-梁清路 | 第四个3年 |  |  |
|  | 展西路 | 展西一支路-蠡溪路 | 第一个3年 | 2026.01.01-2028.04.30 |  |
|  | 溪泽路 | 陶巷路-甜爱路 | 第一个3年 |  |  |
|  | 钱胡路 | 西环线-鸿翔路 | 第四个3年 | 2026.03.01-2028.04.30 |  |
| 二标段 | 刘闾路 | 342省道-钱胡路 | 第四个3年 |  |  |

具体详见设施量清单。

2.质量验收标准：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95%以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见（试行）》（锡政公政〔2008〕15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分）。

在城市道路养护管理检查考核中，养护作业单位日常考核得分必须达到85分及以上。如养护作业单位在一个合同年度内第一次月度考核未达到85分的，扣除当月养护费的20%，如果连续第二次月度考核未达到85分的，则扣除当月养护费的50%；如养护作业单位在一个合同年度内累计有3次月度考核未达到85分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止该合同，并且取消该单位下一批次投标资格；如养护作业单位在一个合同年度内的任意一个月考核未达到80分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，并且取消该单位下一批次投标资格。（注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费）

中标单位应建立完善的巡查体系，严格按照道路、桥梁养护等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按一路一卡、一桥一卡的标准做好巡视台账，在每月月底前提交滨湖区城管局检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

中标单位必须严格按照城镇道路（桥梁）养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。对所养护的城市道路必须每年进行设施完好率调查，完好率不得低于95%，并将自检评定资料于11月底前上报至滨湖区城管局备案，由滨湖区城管局进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

3.养护质量考核要求：中标单位严格按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》等标准进行日常养护，达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

4.安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

5.供应商应为各标段市政养护服务配备设备、车辆等。

（二）养护巡视和维修要求

1.养护设施巡视

中标单位须按照要求安排专人巡视员对道路设施和桥梁设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求。做好城市道路养护状况评定表（完好率），按照养护规范要求编制，包括汇总、车行道、人行道、路基与排水设施、其他设施等五个表格，每年11月25日前上交滨湖区城管局。中标单位须按照道路等级加强道路巡视和检查，对未办理市政类审批的施工项目及时制止并上报。

2.道路：

中标单位应对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定的沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在3个工作日内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在7天以内予以修复。

3.桥梁：

中标单位在桥梁养护作业中，应根据桥梁的不同病因，严格按照《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护，发现桥台跳车应及时修补，桥梁常规检测每年不少于1次，特殊结构桥梁常规检测每年不少于4次，检测报告每年9月25日前上交滨湖区城管局备案；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。桥梁栏杆铁件的防腐处理原则上不得少于一年一次，整个合同期满之前必须对栏杆按不低于原建设标准进行一次油漆，并保证颜色色号不变。

4.人行道（含侧平石）：

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以处理，保证人行道完好平整。人行道板上的杂草必须清理干净。

5.排水设施（不含城市污水）：

要求中标单位对排水管道进行及时疏通，（原则上：小型雨水管及明沟2—3次/年、中型雨水管1—2次/年、大型雨水管1次/年），确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。雨水管道主管道检测应每年进行一次，排水设施养护状况评定及管道影像资料于每年4月25日前上交滨湖区城管局备案（包括视频、图片资料）。

6.其他设施

路名牌、桥梁限载牌、出水口标志牌，确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损坏等在24小时内修复，必须确保立杆油漆完好，整个合同期满之前必须对立杆按不低于原建设标准进行一次油漆。

路名牌、桥名牌等定期清洗，确保整洁。

道路上其他管线井盖缺失、破损等影响行人和车辆安全的现象，中标单位在巡视中要及时发现，记录在案，及时告知12345、110等处置平台，并上报局市政绿化管理科。

具体要求见下表：

|  | 主要病害 | 修复时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护设施巡视 |  | Ⅰ等道路一天一巡、Ⅱ等道路两天一巡、Ⅲ等道路三天一巡；Ⅰ等桥梁一天一巡、Ⅱ等桥梁三天一巡、Ⅲ等桥梁7天一巡 | 设施应急性损坏应及时上报监管部门 |
| 道路 （沥青路面、混凝土路面） | 沉陷、碎裂、坑槽 | 24小时内 | 按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求进行巡视，自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 网裂、拥包、搓板、脱皮、车辙 | 七日内 |  |
|  | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 | 七日内 |  |
| 桥梁 | 桥面铺装层 | 参照道路 |  |
|  | 桥面积水 | 2小时内处理 |  |
|  | 一般结构性损坏 | 七日内及时修补 |  |
|  | 遇危及桥梁安全运行的重大病害 | 立即采取交通管制、向上级主管部门报告 |  |
| 人行道 | 坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损 | 三日内 |  |
|  | 路名牌歪斜、损坏等 | 24小时内 |  |
| 标牌设施 | 不及时制作和安装 管养标识牌歪斜、损坏 | 在30日内将管养标识牌制作并安装，病害在24小时内处理 |  |
| 排水 设施 | 井圈和井盖开裂、丢失、破损、位移 | 6小时内 |  |
|  | 管道及井内淤塞 | 清淤满足次数要求，并确保管道畅通。小型雨水管（管径<600）2—3次/年、中型雨水管（600≤管径<1000）1—2次/年、大型雨水管（管径≥1000）1次/年。雨水管主管检测每年一次。 | 养护单位在疏通雨水管道和窨井清淤时，淤泥应及时运走，严禁堆放在路面上。 |
|  | 雨水排水泵房 | 保证3—4人24小时轮流值守，确保运行正常 |  |
| 其他设施 | 确保立杆油漆完好，整个合同期满之前必须对立杆按不低于原建设标准进行一次油漆。路名牌、桥名牌定期清洗一次，确保整洁 | 不少于两次/年 |  |
| 易爆易燃垃圾清理 | 发现时立即采取措施及时清理。一旦起火，由养护单位承担一切后果。 |  |  |

备注：具体考核办法按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》执行。

# 四、合同书（格式）

（一）合同协议书

发包人：                              （以下简称“甲方”）

承包人：                              （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目

养护内容：        路段内所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，该道路范围内路政工程的修复工作职责。

二、承包范围：

路段内所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，该道路范围内路政工程的修复工作职责。

三、养护期限：

开始日期：     年  月   日

结束日期：     年  月   日

养护期限总年数：     年。

四、承包期

年     月     日起至      年     月    日，为     个月，养护总历时天数：      天；

五、承包方式

本项目由承包人以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，承包人应对全部养护工程负责，中标以后未经发包人同意，不得擅自分包、转包。如承包人有擅自分包、转包行为，发包人单方有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由承包人承担。

六、养护质量标准

本项目养护质量标准：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95%以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见（试行）》（锡政公政〔2008〕15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

七、合同价款

中标的    年养护经费（    年   月  日-    年  月  日）：

金额：（   年养护经费）：（大写）                       （人民币）；（小写）￥                     元

八、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 本合同协议条款

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

十、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、本合同双方约定甲乙双方签字盖章并经见证方见证后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

采购人：                       （盖章）   成交方：                （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

见证方：北京中昌工程咨询有限公司（盖章）

地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

# 五、合同条款（格式）

一、词语涵义

1甲方代表

甲方指派  滨湖区城管局市政绿化管理科  为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2乙方代表

2.1乙方指派          为市政养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3甲方工作

3.1负责向乙方提供中标道路的有关资料。

3.2组织召开养护作业技术交底会。

3.3负责开展事前绩效评估，负责乙方的日常养护作业的管理和检查，并定期对乙方的养护服务实施情况开展绩效评价。 （全年考核方式：定期检查和抽查、第三方考核相结合）。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 ，每年对养护单位进行综合考评，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行。（具体以《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》为考核依据）

3.4甲方定期对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6若乙方违反《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，滨湖区城市管理局根据招标文件执行。

3.7在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任；甲方管理需要，要求乙方就近新增道路养护面积不超过原中标道路面积2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标道路养护标准进行养护。

3.8甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4乙方工作

4.1根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有： 道路、桥梁、人行道（含侧平石）、雨水设施（含雨水泵房）、路名牌、桥名牌、管养标识牌等市政设施保养与维修及道板杂草清除、各类市政标识牌清洗等。

4.2乙方应建立完善的巡查体系，严格按照道路、桥梁养护等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按一路一卡、一桥一卡的标准做好巡视台账，在每月月底前提交滨湖区城管局检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。并向甲方提供养护作业台账，依照合同约定记录保存并向甲方提供项目实施相关重要资料信息。中标单位须按照道路等级加强道路巡视和检查，对未办理市政类审批的施工项目及时制止并上报。

4.3乙方必须严格按照城镇道路（桥梁）养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。对所养护的城市道路必须每年进行设施完好率调查，完好率不得低于95%，并将自检评定资料于11月底前上报至滨湖区城管局备案，由滨湖区城管局进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

4.4年度抽检道路单元综合设施完好程度低于95%的，每低0.5%扣除该道路年养护经费的1%，以确保合同期内市政设施的完好。

4.5乙方应建立巡视报告制度，须按照要求购买和安装GPS设备，对道路设施和桥梁设施的巡视频率应满足，《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）的要求。

4.6超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻市政设施，在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，经甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.7及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.8按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.9加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10乙方应服从中标养护所在地的滨湖区城管局的行业管理。

4.11在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下服务工作：

（1）因不可抗力造成的抢修保养工作；

（2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；

（3）养护相关的社会职能（如重大保障活动等）工作；

（4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（5）确保法定节假日的养护维修工作。

4.12应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.13乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.14乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

二、养护组织设计

5进度计划

5.1乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

6质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7检查和考核

7.1乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2道路：中标单位应对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在3个工作日内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。

7.3桥梁：中标单位在桥梁养护作业中，应根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护，发现桥台跳车应及时修补，桥梁常规检测每年不少于1次，特殊结构桥梁常规检测每年不少于4次，检测报告每年9月25日前上交滨湖区城管局备案；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。桥梁栏杆铁件的防腐处理原则上不得少于一年一次，整个合同期满之前必须对栏杆按不低于原建设标准进行一次油漆。桥梁沉降监测报告，1季度1次。

7.4人行道（含侧平石）：人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以处理，保证人行道完好平整。人行道板上的杂草必须清理干净。

7.5雨水设施（含雨水泵房）：要求中标单位对排水管道进行及时疏通，（原则上：小型雨水管及明沟2～3次/年、中型雨水管1～2次/年、大型雨水管1次/年），确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并及时做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。下水道主管道检测应每年进行一次，排水设施养护状况评定及管道影像资料于每年4月25日前上交滨湖区城管局备案（包括视频、图片资料）。养护单位在疏通雨水管道和窨井清淤时，淤泥应及时运走，严禁堆放在路面上。同时对淤泥数量、堆放地点等做好台账。

7.6路名牌、桥梁限载牌、出水口标识牌等确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损坏等在24小时内修复，必须确保立杆油漆完好，整个合同期满之前必须对立杆按不低于原建设标准进行一次油漆。路名牌、桥名牌等定期清洗，确保整洁。

7.7道路上其他管线井盖缺失、破损等影响行人和车辆安全的现象，中标单位在巡视中要及时发现，做好安全保护警示措施，记录在案，并上报滨湖区城管局或12345、110等处置平台。

7.8在城市道路养护管理检查考核中，养护作业单位日常考核得分必须达到85分及以上。如养护作业单位在一个合同年度内第一次月度考核未达到85分的，扣除当月养护费的20%，如果连续第二次月度考核未达到85分的，则扣除当月养护费的50%；如养护作业单位在一个合同年度内累计有3次月度考核未达到85分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止该合同，并且取消该单位下一批次投标资格；如养护作业单位在一个合同年度内的任意一个月考核未达到80分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，并且取消该单位下一批次投标资格。

四、安全文明施工

自签订合同之日起，乙方全面负责其在养护作业区内的安全文明施工责任。

8安全文明施工与检查

8.1乙方应做好养护作业管理区内的安全文明施工管理工作，设置合理的交通引导标志、施工隔离围挡装置、警示装置等，做到工完场清，不污染路面和绿化带，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9安全防护

养护单位应配备足够的安全文明防护设施，养护作业人员必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。雨水井井下作业采取二级审批制度，防范措施到位，相关人员具有培训合格的操作证，擅自或违规下井作业的养护单位承担一切后果。

10事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

11合同价款

11.1合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.5乙方负责养护路段范围内路政工程的修复工作职责，费用另行结算，以审计金额为准。

12合同价款支付

12.1付款方式：

养护经费在养护期内按半年平均支付（合同签订后首次付款支付合同金额的30%作为预付款，并以每半年应支付的养护经费进行抵扣，直至预付款全额抵扣，预付款未全部抵扣前不再另行支付养护经费）。中标道路在中标养护期间，如发生因道路改造等原因造成的较大面积的占路围挡施工，将扣除施工期间该道路相应的养护经费。实际付款根据项目经费拨付流程进行。

六、违约和争议

13违约

13.1因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应顺延工期。

13.2甲方未按合同约定支付养护费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。

13.3乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14争议

14.1甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

（1）合同确已无法履行；

（2）双方协议停止养护作业；

（3）仲裁机关要求停止养护作业；

（4）法院要求停止养护作业。

七、合同终止

15.1承包范围内的养护管理项目，乙方不得未经甲方同意擅自实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

15.2乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。

15.3乙方中标后一年内不履行投标承诺，未响应招标文件要求，购置管道养护设备、清淤设备、防汛应急设备等市政专用设备，甲方有权终止该合同。

八、其他

16.1在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

九、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

十、合同份数

本合同一式七份，并具有同等法律效力。由甲方保存四份、乙方保存两份，见证方一份。

# 六、附件

附件一：评分标准

一标段：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                       23分

2.投标供应商评价                             22分

3.技术文件（暗标）                           55分

（二）各项目评分标准

1.报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：价格扣除：

对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，除按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写外，还应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

②参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.投标供应商评价（22分）

（1）投标供应商出具2024年度县（区）级及以上的市政设施管理机构管辖区域内参与市政设施养护工作综合考评成绩，按考评成绩排序，排第一名得3分，排名每下降一位扣1分，扣完为止【提供养护考评文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商自2020年1月1日以来承担的养护项目，获得市政养护类省级奖项的得0.5分/个，最高得1分；获得市政养护类国家级奖项的得1.5分/个，最高得3分；本项最高得3分【奖项限评2个，同一项目按最高获奖计取。提供获奖证书或获奖文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分。日期按招标公告发布之日往前推算，以获奖证书或获奖文件落款日期为准】

（3）投标供应商自2022年1月1日以来获得过县（区）级及以上城市道路管理部门颁发的养护服务类或应急保障类荣誉或表彰的，有1个得1分，本项最高得2分【提供证明文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）人员配备（5分）

①项目管理人员中技术负责人具备市政工程类高级及以上职称的得1分，中级职称的得0.5分，本项最高得1分。

②项目养护成员（不含项目负责人、技术负责人）具备市政工程类高级及以上职称的得1分，中级职称的得0.5分，本项最高得1分。

- 项目养护成员配备中国潜水打（救）捞行业协会颁发的市政工程潜水员证书的，有1个得1分，本项最高得2分。

- 项目养护成员配备省级及以上行政部门颁发的特种作业操作证（高处作业），有1个得0.5分，本项最高得1分。

【以上人员不重复得分，提供上述人员相关证书、与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的由投标供应商本企业为专业技术人员依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）养护机械设备（8分）

企业养护机械设备：配备桥梁检测车得1分；配备应急移动泵车或排水抢（救）险车（排水量2500m3/h以上）得0.5分；配备淤泥密闭运输车得0.5分；配备喷雾抑尘车（核定载质量≥3吨）得0.5分；配备双钢轮振动压路机得0.5分；配备沥青摊铺机得0.5分；配备多功能滑移装载机得0.5分；配备路面养护车得0.5分；配备一体式铲雪车或组装式铲雪车或专业扫、扬雪机有一台得0.5分，最多得1分；配备一体式融雪剂撒布车或组装式融雪剂撒布车得0.5分；配备养护热再生修补车有一台得0.5分，最多得1分；配备吸污净化车得0.5分；配备防撞车（防撞等级≥70K）得0.5分；本项最高得8分【自有的提供车辆（或设备）购置发票、或有效调拨单、车辆（或设备）照片（车牌清晰可见）、车辆行驶证（防撞车还需提供防撞等级证明材料）；租赁的除以上材料还需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）及租赁费发票；提供以上证明文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（6）雨水管道淤泥处置（1分）

投标供应商具有雨水管道污泥无公害处理的证明材料得1分【提供雨水管道污泥委托处置协议扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（暗标）（55分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）常见病害的养护方案如雨水设施病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，桥梁等结构物的检测方案等（10分）

以上内容全面，无漏缺且表述内容完整、合理、可行性强：10分；以上内容漏缺1处，表述内容一般，具有可行性：6分；以上内容漏缺2处，表述内容不完整，不合理：3分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容漏缺3处及以上：0分。

（2）安全、文明施工保证措施（10分）：对安全文明施工控制方法的有效性、控制措施的可行性进行综合评定。

对本项目安全风险分级评级合理，隐患安全问题分析全面，安全服务精细化管理、文明施工标准化管理措施科学有效的得10分；对本项目安全风险分级评级部分合理，隐患安全问题分析较全面，安全管理、文明管理措施部分有效得6分；本项目安全风险分级、隐患安全问题分析一般，安全管理、文明管理措施可行性一般得3分；无安全文明施工控制的方法与措施或安全文明施工控制的方法与措施差得0分。

（3）保证养护维修工期、质量措施（含施工流程图）（6分）：对养护服务质量控制的方法与措施的合理性、可行性进行综合评定。

对养护过程实行全方位的质量监督、控制与检查，按事前、事中、事后进行控制，做到围绕影响养护服务质量的主要因素进行控制，分部分项质量控制措施可行得6分；做到围绕影响养护服务质量的主要因素进行控制，控制方法较合理、分部分项控制措施较可行得4分；围绕影响养护服务质量的主要因素进行控制，控制方法一般、分部分项控制措施一般得2分；无质量控制的方法与措施或质量控制的方法与措施差得0分。

（4）本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施（6分）：对设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施的有效性、可行性进行综合评定。

针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案合理，措施得力，针对性强，可行性高得6分；针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案合理，措施较得力，针对性较强，可行性较高得4分；针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案一般，措施针对性、有效性、可行性一般得2分；无本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施或针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施差得0分。

（5）窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施（6分）：对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施的可行性进行综合评定。

对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件分析全面，措施科学有效的得6分；对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件分析，措施部分有效得4分；对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件分析一般，措施可行性一般得2分；无窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施或措施差得0分。

- （6）桥梁常规定期检测方案（5分）

对桥梁的常规定期检测方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（7）质量及服务、优惠条件承诺（4分）：各投标供应商根据自身实际情况，结合招标文件，就中标后进一步配合采购人加强市政设施管养，对质量及服务、优惠条件作出具体承诺。从养护服务角度出发，对本项目的质量及服务、优惠条件承诺的可实施程度进行综合评定。

可实施程度高得4分；可实施程度较高得2分；可实施程度一般得1分；未提供得0分。

（8）养护管理制度和养护台账管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）（4分）

以上内容全面，无漏缺且表述内容完整、合理、可行性强：4分；以上内容漏缺1处，表述内容一般，具有可行性：2分；以上内容漏缺2处，表述内容不完整，不合理：1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容漏缺3处及以上：0分。

（9）桥洞易燃易爆垃圾清理措施（4分）：对桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性进行综合评定。

桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性高得4分；桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性较高得2分；桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性一般得1分；无桥洞易燃易爆垃圾清理措施或桥洞易燃易爆垃圾清理措施差得0分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

二标段：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                       23分

2.投标供应商评价                             22分

3.技术文件（暗标）                           55分

（二）各项目评分标准

1.报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：价格扣除：

对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，除按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写外，还应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

②参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.投标供应商评价（22分）

（1）投标供应商出具2024年度县（区）级及以上的市政设施管理机构管辖区域内参与市政设施养护工作综合考评成绩，按考评成绩排序，排第一名得3分，排名每下降一位扣1分，扣完为止【提供养护考评文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商自2020年1月1日以来承担的养护项目，获得市政养护类省级奖项的得0.5分/个，最高得1分；获得市政养护类国家级奖项的得1.5分/个，最高得3分；本项最高得3分【奖项限评2个，同一项目按最高获奖计取。提供获奖证书或获奖文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分。日期按招标公告发布之日往前推算，以获奖证书或获奖文件落款日期为准】

（3）投标供应商自2022年1月1日以来获得过县（区）级及以上城市道路管理部门颁发的养护服务类或应急保障类荣誉或表彰的，有1个得1分，本项最高得2分【提供证明文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）人员配备（5分）

①项目管理人员中技术负责人具备市政工程类高级及以上职称的得1分，中级职称的得0.5分，本项最高得1分。

②项目养护成员（不含项目负责人、技术负责人）具备市政工程类高级及以上职称的得1分，中级职称的得0.5分，本项最高得1分。

- 项目养护成员配备中国潜水打（救）捞行业协会颁发的市政工程潜水员证书的，有1个得1分，本项最高得2分。

- 项目养护成员配备省级及以上行政部门颁发的特种作业操作证（高处作业），有1个得0.5分，本项最高得1分。

【以上人员不重复得分，提供上述人员相关证书、与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的由投标供应商本企业为专业技术人员依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）养护机械设备（8分）

企业养护机械设备：配备桥梁检测车得1分；配备应急移动泵车或排水抢（救）险车（排水量2500m3/h以上）得0.5分；配备淤泥密闭运输车得0.5分；配备喷雾抑尘车（核定载质量≥3吨）得0.5分；配备双钢轮振动压路机得0.5分；配备沥青摊铺机得0.5分；配备多功能滑移装载机得0.5分；配备路面养护车得0.5分；配备一体式铲雪车或组装式铲雪车或专业扫、扬雪机有一台得0.5分，最多得1分；配备一体式融雪剂撒布车或组装式融雪剂撒布车得0.5分；配备养护热再生修补车有一台得0.5分，最多得1分；配备吸污净化车得0.5分；配备防撞车（防撞等级≥70K）得0.5分；本项最高得8分【自有的提供车辆（或设备）购置发票、或有效调拨单、车辆（或设备）照片（车牌清晰可见）、车辆行驶证（防撞车还需提供防撞等级证明材料）；租赁的除以上材料还需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）及租赁费发票；提供以上证明文件扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（6）雨水管道淤泥处置（1分）

投标供应商具有雨水管道污泥无公害处理的证明材料得1分【提供雨水管道污泥委托处置协议扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（暗标）（55分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）常见病害的养护方案如雨水设施病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，桥梁等结构物的检测方案等（10分）

以上内容全面，无漏缺且表述内容完整、合理、可行性强：10分；以上内容漏缺1处，表述内容一般，具有可行性：6分；以上内容漏缺2处，表述内容不完整，不合理：3分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容漏缺3处及以上：0分。

（2）安全、文明施工保证措施（10分）：对安全文明施工控制方法的有效性、控制措施的可行性进行综合评定。

对本项目安全风险分级评级合理，隐患安全问题分析全面，安全服务精细化管理、文明施工标准化管理措施科学有效的得10分；对本项目安全风险分级评级部分合理，隐患安全问题分析较全面，安全管理、文明管理措施部分有效得6分；本项目安全风险分级、隐患安全问题分析一般，安全管理、文明管理措施可行性一般得3分；无安全文明施工控制的方法与措施或安全文明施工控制的方法与措施差得0分。

（3）保证养护维修工期、质量措施（含施工流程图）（6分）：对养护服务质量控制的方法与措施的合理性、可行性进行综合评定。

对养护过程实行全方位的质量监督、控制与检查，按事前、事中、事后进行控制，做到围绕影响养护服务质量的主要因素进行控制，分部分项质量控制措施可行得6分；做到围绕影响养护服务质量的主要因素进行控制，控制方法较合理、分部分项控制措施较可行得4分；围绕影响养护服务质量的主要因素进行控制，控制方法一般、分部分项控制措施一般得2分；无质量控制的方法与措施或质量控制的方法与措施差得0分。

（4）本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施（6分）：对设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施的有效性、可行性进行综合评定。

针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案合理，措施得力，针对性强，可行性高得6分；针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案合理，措施较得力，针对性较强，可行性较高得4分；针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案一般，措施针对性、有效性、可行性一般得2分；无本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施或针对本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施差得0分。

（5）窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施（6分）：对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施的可行性进行综合评定。

对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件分析全面，措施科学有效的得6分；对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件分析，措施部分有效得4分；对窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件分析一般，措施可行性一般得2分；无窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施或措施差得0分。

（6）质量及服务、优惠条件承诺（6分）：各投标供应商根据自身实际情况，结合招标文件，就中标后进一步配合采购人加强市政设施管养，对质量及服务、优惠条件作出具体承诺。从养护服务角度出发，对本项目的质量及服务、优惠条件承诺的可实施程度进行综合评定。

可实施程度高得6分；可实施程度较高得4分；可实施程度一般得2分；未提供得0分。

（7）养护管理制度和养护台账管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）（6分）

以上内容全面，无漏缺且表述内容完整、合理、可行性强：6分；以上内容漏缺1处，表述内容一般，具有可行性：4分；以上内容漏缺2处，表述内容不完整，不合理：2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容漏缺3处及以上：0分。

（8）桥洞易燃易爆垃圾清理措施（5分）：对桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性进行综合评定。

桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性高得5分；桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性较高得3分；桥洞易燃易爆垃圾清理措施的有效性、可行性一般得2分；无桥洞易燃易爆垃圾清理措施或桥洞易燃易爆垃圾清理措施差得0分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-BJZC-G2025-0035

采购项目名称：2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目（  标段）

投标供应商：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致北京中昌工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320211-BJZC-G2025-0035招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供北京中昌工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

北京中昌工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-BJZC-G2025-0035）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-BJZC-G2025-0035）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

北京中昌工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-BJZC-G2025-0035）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：            （采购人名称）

我公司承诺：我单位在参加应急抢险保障活动后，（□受到，□未受到）区级及以上市政养护管理部门通报批评的。

以上承诺如有不实，视为我公司放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

为有效减少非道路移动机械污染排放，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械有关事项的通告》锡政规〔2021〕4号规定：

不在无锡市区一类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的所有非道路移动机械（一类禁用区：以苏州界以北、312国道以西、342省道以南、常州界以东、太湖以北合围的范围，其中不含S19环太湖高速；沪蓉高速、堰玉路、锡澄路、堰裕路、京沪高速、中惠大道合围的范围），不在无锡市区二类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的柴油工程机械、柴油叉车（二类禁用区：一类禁用区外市区行政区域内其他全部区域）

以上承诺如有不实，我公司承担一切由此造成的法律后果。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟招标项目名称）的项目负责人无在建工程（在建工程是指新建、改建、扩建工程），提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标，采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：                   （公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书四（不拖欠农民工工资承诺书）（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2.我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4.本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

承诺书五（廉洁承诺书）（格式）

为了积极配合贵局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：

年    月     日

承诺书六（格式）

致：   （采购人名称）

如我公司中标，我公司承诺：在城市道路养护管理检查考核中，日常考核得分必须达到85分及以上。如在一个合同年度内第一次月度考核未达到85分的，扣除当月养护费的20%，如果连续第二次月度考核未达到85分的，则扣除当月养护费的50%；如在一个合同年度内累计有3次月度考核未达到85分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，我公司自愿放弃下一批次投标资格；如在一个合同年度内的任意一个月考核未达到80分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，我公司自愿放弃下一批次投标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

（七）投标供应商状况一览表（格式）

投标供应商状况一览表

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 投标供应商性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中市政养护产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2020年以来的市政养护作业服务： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定 项目负责人（需提供在投标供应商缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事市政养护管理的经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

（八）投标（响应）保证承诺书（格式）

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）供应商：                               （盖公章）

地址：

电话：                                           传真：

电子邮件：                                       邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

（九）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320211-BJZC-G2025-0035

| 项目名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年第二批滨湖区区管道路市政养护服务项目（ 标段） | 投标总报价（大写）： 投标总报价（小写）： |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册编号 |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（十）养护作业主要管理人员一览表（格式）

养护作业主要管理人员一览表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目总管 2.其他人员 … 二、现场 1.项目负责人 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 … |  |  |  |  |

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

（十二）项目技术负责人简历表（格式）

项目技术负责人简历表

项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

（十三）劳动力计划表（格式）

劳动力计划表

单位：人

| 工种、 级别 | 按养护内容投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十四）拟投入主要机械设备表（格式）

拟投入主要机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十五）中标标段优先顺序承诺函（格式）

中标标段优先顺序承诺函

致：无锡市滨湖区城市管理局：

1.我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2.如果我公司经评委评审后在多个标段评分排名均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：

（十六）投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320211-BJZC-G2025-0035

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十七）市政养护设施量投标报价（格式）

市政养护设施量投标报价

| 项目名称 |  |  | 标段名称 |  | 地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 序号 | 设施类别 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价 | 备注 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 写 |  | （此数据应与报价一览表数据一致） |  |  |  |  |  |  |

注：1、每条道路分开报价，汇总价填入开标一览表。分类名称可以自行扩充；

2.投标价为完成该养护任务所需各项费用的总价。

（十八）报价文件格式

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单项工程投标报价汇总表

表2

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                   表3

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计=1+2+3+4+5 |  |  |

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、综合单价分析表

表5

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3.未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

六、总价措施项目清单与计价表

表6

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

| 七、其他项目清单与计价汇总表 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

八、暂列金额明细表

表8

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标供应商应将暂列金额计入投标总价中。

九、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表9

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3.此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

十、专业工程暂估价及结算价表

表10

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，投标供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

十一、计日工表

表11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、总承包服务费计价表

表12

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率（％） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、规费、税金项目计价表

表13

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

表15

工程名称：                       标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标供应商填写。

2.此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

十六、明细报价表（格式）

表16

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（十九）质量及服务、优惠条件承诺（格式）

质量及服务、优惠条件承诺

投标供应商就本次市政养护作业采购项目的承诺如下：

  - 一、市政养护作业质量承诺：

  - 二、市政养护作业服务承诺：

  - 三、市政养护作业优惠条件承诺：

四、市政养护专用设备购置承诺：

（二十）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（1）特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

- 排版要求：使用PDF文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

- 技术文件页数不得少于80页，不得超过400页。

（二十一）工程量清单（另提供电子版）