苏州市政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078号

采购项目：太平街道鑫隆地块修复监理

采购单位：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

采购类别：服务类

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二○二五年八月

前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078号 |
| 2 | 采购内容 | 太平街道鑫隆地块修复监理 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。 |
| 5 | 询问和质疑 | （1）招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。 （2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部 通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼招标代理部 联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠；联系方式：0512-68303723 |
| 6 | 采购人 | 苏州市相城区人民政府太平街道办事处 联系人：姚炯炯 联系电话：0512-65481110 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。本项目确定中标人后，中标人需向采购代理机构另提交叁份盖好公章的投标文件，内容与电子投标文件一致。全套文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。 |
| 8 | 投标文件网上提交截止时间 | 2025年8月25日上午9：30时整（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 时间：2025年8月25日上午9：30时整（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标，所产生的后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 时间：2025年8月25日上午9：30时整（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向招标代理机构支付服务费，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行五折计算，该费用综合含在投标报价中 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则中标服务费按人民币3000元整计取。 账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司相城分公司 账号：1102021109000886384 开户行：工行苏州新区支行 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 评标方法 | 见招标文件 |
| 14 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未在规定时间内获取招标文件的； （二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； （五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）付款约定如与招标文件要求有偏离的； （八）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （九）未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。 （十）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （十一）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目录目录目录目录

前 附 表

第一章招标公告

第二章投标邀请函

第三章投标人须知

第四章投标文件格式

第五章招标书

第六章拟签订的合同文本

第七章评标办法、评分标准

第八章  招标文件附件

第一章招标公告

苏州市相城区人民政府太平街道办事处关于太平街道鑫隆地块修复监理的招标公告

项目概况 太平街道鑫隆地块修复监理 JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025-08-25 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078

项目名称：太平街道鑫隆地块修复监理

预算金额：416.000000万元

最高限价（如有）：353.500000万元

采购需求：

1.环境监理服务内容：

依据有关环境保护法律法规、技术规范和合同等，监督、协助、指导业主单位、实施单位全面落实修复项目实施过程中的环境保护措施、风险防范措施以及受项目影响的外部环境保护等相关事项，并开展专业化环境保护咨询和技术服务。

2.实施监理服务内容：

施工与保修阶段全过程监理，按国家有关规范规定，代表采购人对本项目建设进行全过程监督，即运用合同管理、信息管理和全面组织协调等手段和措施来控制项目的质量、投资、工期、文明施工、施工安全管理，以确保达到预期的目标（预期目标包括但不限于按照采购人与实施单位签订的服务合同预期的工期竣工、项目质量符合法律和承包合同规定的标准）。

3.本项目最高限价为353.5万元，其中环境监理最高限价为194万元，对应受监金额为4637万元；实施监理最高限价为159.5万元，对应受监金额为9302万元。各投标人进行投标报价时，均不得超过以上各最高限价，否则视为非实质性响应，作无效标处理。

合同履行期限：总工期为275日历天（满足现场实际实施工期，具体开始时间以采购人通知为准）

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目接受联合体投标，但联合体应符合以下要求：

<1>联合体成员限贰名，牵头人须为在国内注册登记的法人，项目负责人由牵头人委派；

<2>联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

<3>联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目；

<4>尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行在苏采云系统获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-25 9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取具体方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

4.本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式获取，所提交的投标文件恕不接受，且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

8.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

9.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

单位地址：苏州市相城区太平街道兴太路268号

联系人：姚炯炯

联系电话：0512-65481110

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠

联系电话：0512-68303723

3.项目联系方式

项目联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠

电话：0512-68303723

第二章投标邀请函

受苏州市相城区人民政府太平街道办事处的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的太平街道鑫隆地块修复监理在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078号

2、采购项目名称：太平街道鑫隆地块修复监理

3、获取文件时间及方式：见本项目招标公告。

4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

5、采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

邮政编码：215000

电话：0512-68303723，传真：0512-68079725

联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠

6、采 购 人：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

联系人：姚炯炯

联系电话：0512-65481110

第三章投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货/服务地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3、投标人一般资格要求

同第一章招标公告：投标人投标资格要求。

4、投标人特殊资格要求

同第一章招标公告

注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人或者采购代理机构进行资格审查。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

本项目接受联合投标。

7.1联合体各成员之间应签订《联合体投标协议书》（详见统一格式），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。

7.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托投标人代表参加投标。

7.3联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。

7.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体投标协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。

7.5联合体各成员之间签订的联合体投标协议书应与投标文件一起递交。

7.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

8、本项目不接受转包。

三、招标文件的说明

9、招标文件

9.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10、招标文件的澄清和修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟“提交投标文件截止时间、开标时间”，并以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。

11、投标答疑

11.1投标人在获取招标文件后，若有疑问需要询问的，应于前附表规定的方式向招标代理机构提出。未按前附表规定提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.2勘察现场：

11.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.3投标答疑包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责，由相应投标人自行承担。

14、投标文件的组成和顺序

本项目须制作电子投标文件；电子投标文件按照制作要求在投标文件提交截止时间前上传系统提交。（部分格式见附件即系统格式）

14.1封面

14.2开标一览表

14.3公开分项报价表

14.4资格审查文件：

14.4.1关于资格文件的声明函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.2投标人情况表（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.3投标人法定代表人身份证扫描件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.4法定代表人授权委托书（如有授权且为非联合体提供）；联合投标授权委托书（联合体投标提供）

14.4.5投标人授权委托人身份证扫描件（如有授权）

14.4.6合格投标人资格证明材料：

14.4.6.1具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：相关证明材料或承诺；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.6法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件的相关证明材料或书面声明；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

14.4.8投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.9联合体投标协议书（如为联合体投标）

14.4.10其他满足投标人投标资格要求的证明资料（如有）；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.5符合性审查文件：

14.5.1投标函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.5.2《商务偏离表》、《服务要求偏离表》；

14.6.3投标（响应）保证承诺书；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.5.4其他有关符合性证明的文件（如有）；

14.6综合评审文件：

14.6.1详细的技术服务方案；

14.6.2项目组成员信息表以及项目人员配备方案；

14.6.3项目负责人情况一览表；

14.6.4《类似业绩一览表》；

14.6.5拟投入本项目的工器具配置情况一览表；

14.6.6其他可以证明供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、表彰、获奖等资料；

14.6.7招标文件及评分标准中要求提供的其他资料。

注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.4-14.6”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15、电子投标文件编制及上传要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16、投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括不限于人工费、材料费、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备费、风险费以及中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18、投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19、投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章，未按照招标文件要求加盖投标人电子公章的，投标无效。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

19.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

19.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20、投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21、投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24、评标委员会

24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；

24.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；

24.3.6法律、法规规定的其他义务。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27、投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28、投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

28.1.1未在规定时间内获取招标文件的；

28.1.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

28.1.3不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

28.1.5不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

28.1.6其它在招标文件中已明确为无效标的；

28.1.7付款约定如与招标文件要求有偏离的；

28.1.8机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.9未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。

28.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的。

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30、投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31、中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32、合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33、中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34、合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、政府采购相关政策

35、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

35.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

35.2投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

36、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

36.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

36.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

36.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

36.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

36.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

九、其他事项

37、代理服务费：见前附表

38、监督

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第四章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

苏采云系统中无格式要求的，以本章中格式要求为准；本章中格式如与苏采云格式不一致的，以苏采云系统中格式为准。

格式1、投标函

投标函

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容。我公司的投标报价包括不限于人工费、材料费、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备费、风险费以及中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

10、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

11、如果我们中标，我们愿意在领取中标通知时按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

14、与本投标有关的通讯地址：

单位：                      联 系 人：

地址：                      邮政编码：

联系电话：                      传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式2、投标人法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我______（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托____________（单位名称）的______（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：年月日

注：本授权委托书为投标人单独（不采用联合体方式）投标且授权使用。

特别提醒：投标人盖章、法定代表人签字或盖章、代理人签字均不可缺少，否则法定代表人授权委托书视为无效。

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据___________与___________签定的《联合投标协议书》的内容，牵头方的法定代表人现授权为联合投标体代理人，以投标联合体的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合体各方均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人姓名：___________年龄：___________

身份证号码：___________职务：___________

联合体牵头方：                                         （盖公章）

联合体牵头方法定代表人：                                   （签字或盖章）

日期：年月日

注：本授权委托书为采用联合体方式投标使用。

格式3、开标一览表（总报价）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078

分包号：1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 太平街道鑫隆地块修复监理 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：年月日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式4、公开分项报价表

公开分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监理 | 1940000.00 |  |  |
| 2 | 实施监理 | 1595000.00 |  |  |
| 合计 |  | 3535000.00 |  | / |

注1：本项目最高限价为353.5万元，其中环境监理最高限价为194万元，对应受监金额为4637万元；实施监理最高限价为159.5万元，对应受监金额为9302万元。各投标人进行投标报价时，均不得超过以上各最高限价，否则视为非实质性响应，作无效标处理。

注2：本项目为固定费率合同，固定费率=投标报价/对应受监金额（费率小数点后保留三位）。

注3：“公开分项报价表”中的投标报价合计=“开标一览表（总报价）”中的投标总报价。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

注：如有偏离，需在本表详细描述偏离情况，如投标人完全响应招标文件要求，可填写“无偏离”或未填写则默认投标人完全响应招标要求。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件中服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同签订日期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

格式8、项目组成员信息表

项目组成员信息表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；2.表格不够填写可添加。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式9、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、_____________________________________ 3、_____________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式10、技术负责人情况一览表

技术负责人情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、_____________________________________ 3、_____________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该技术负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式11、拟投入本项目的工器具配置情况一览表

拟投入本项目的工器具配置情况一览表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式12、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

________________________：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为____________号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式13、联合体投标协议书

联合体投标协议书

甲方（牵头人）：

乙方（联合体成员方）：

各方经协商，就响应组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人或代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式     份，签约各方各持     份，交政府采购管理部门及采购人和招标代理机构各一份。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |

格式14、中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式16、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式17、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                （盖公章）

地址：

电话：                   传真：

电子邮件：               邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第五章招标书

受苏州市相城区人民政府太平街道办事处的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的太平街道鑫隆地块修复监理在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078号

二、采购项目名称：太平街道鑫隆地块修复监理

三、预算金额：528.000000万元

最高限价（如有）：473.000000万元

注1：本项目最高限价为353.5万元，其中环境监理最高限价为194万元，对应受监金额为4637万元；实施监理最高限价为159.5万元，对应受监金额为9302万元。各投标人进行投标报价时，均不得超过以上各最高限价，否则视为非实质性响应，作无效标处理。

注2：本项目为固定费率合同，固定费率=投标报价/对应受监金额（费率小数点后保留三位）。

四、采购内容及要求：

（一）项目概况：

1、项目背景：

太平街道鑫隆地块位于苏州市相城区太平街道蠡太路68号，占地面积约9069m2。2024年6月，第三方单位开展地块土壤污染现状调查，并完成污染现状调查报告。2024年10月，第三方单位对地块开展土壤污染状况调查，并编制完成土壤污染状况调查报告。2025年1月，第三方单位开展土壤污染风险评估工作，并编制完成风险评估报告。风险评估结果表明：地块土壤修复目标污染物为氯仿、苯、甲醛、石油烃（C10-C40），地下水修复目标污染物为氯仿、苯、甲苯、1, 2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40）。根据建议修复目标值，确定的土壤最大修复深度10.5 m，土壤修复总方量约35275 m3；地下水修复面积为5264 m2，修复深度约22.0 m，地下水修复总方量约31117m3。

2025年3月，委托第三方单位按照国家及地方的有关规定，结合调查及风险评估结果，编制了该地块《修复技术方案》（简本）， 并依据此方案开展本项目招标工作。

2、项目地点：

太平街道鑫隆地块中心坐标为120.686048°E，31.414936°N。四至范围为：东至济民塘、南至太平羽绒城停车场、西至蠡太路、北至苏州市相城区福达羽绒制品厂（路诚爱车养护中心、新风光汽车修理厂、悦诚汽车修理厂、仓库等）。

（二）服务内容：

1、环境监理：

依据有关环境保护法律法规、技术规范和合同等，监督、协助、指导业主单位、实施单位全面落实修复项目实施过程中的环境保护措施、风险防范措施以及受项目影响的外部环境保护等相关事项，并开展专业化环境保护咨询和技术服务。按照项目环境监理方案开展环境监测，并出具相应的环境监测报告。

2、实施监理：

施工与保修阶段全过程监理，按国家有关规范规定，代表采购人对本项目建设进行全过程监督，即运用合同管理、信息管理和全面组织协调等手段和措施来控制项目的质量、投资、工期、文明施工、施工安全管理，以确保达到预期的目标（预期目标包括但不限于按照采购人与实施单位签订的服务合同预期的工期竣工、项目质量符合法律和承包合同规定的标准）。

（三）服务要求：

1、环境监理：

（1）及时组建项目环境监理机构，施工准确阶段协助采购人核查施工组织设计方案等项目资料、配套环保项目设施及措施到位情况。

（2）依据环境保护相关法律法规、修复方案、施工组织设计方案等技术资料，编制项目环境监理方案。

（3）按照项目环境监理方案，对项目施工组织设计方案实施情况开展全程监督检查。核查项目环保施工内容与项目施工组织设计方案的一致性及变动情况，核查污染土、污水等方量，核查污染物的具体去向、相关单位资质、转运过程污染防治情况；开展现场巡视，检查环境污染治理设施、环境风险防范设施是否按照要求进行，监督检查废气、废水、噪声、固废、危废等环境保护措施是否符合要求；针对项目涉及环境敏感区域、可能对周边环境造成较大影响等关键环节、实施单位采样自检等开展旁站监督；跟踪检查实施单位整改情况，组织项目环境监理会议，编制月报、周报。

（4）按照项目环境监理方案开展环境监测（包括施工废水、场界及周边敏感点大气、地表水、噪声），并出具相应的环境监测报告。

（5）如发生突发性环境污染事故，协助采购人并监督实施单位按照应急预案进行事故处理。

2、实施监理：

（1）严格监督项目实施单位履行服务合同，项目质量符合法律和服务合同规定的标准。

（2）督促、审查实施单位的安全保证措施方案，加强对项目建设过程中和施工作业范围内的安全管理及监督，确保项目重大安全事故发生率为零。

（3）督促、审查实施单位的环保措施方案，加强对项目建设过程中和施工作业范围内的环保、节能管理及监督。

（4）严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制项目投资，力争各合同投资不超过中标合同总价、整个监理阶段投资不超过概算相应部分。

（5）督促实施单位完成采购人分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同内容，力争提前完工。

（6）监督落实各方履行服务合同，自觉遵守监理服务合同，提高合同管理水平，公正协调现场各类关系，维护合同各方权益。

（7）按照有关合同条件及业主规定，按期填报各种报表，做好各项监理记录，搞好项目质量评定，以及各类数据资料的统计、归档工作，充分利用计算机，提高信息管理水平，确保交工验收的及时准确。

（8）充分发挥社会监理作为第三方的作用，尽量组织和协调好参加本项目各单位和部门之间的关系，确保各项工作处于受控，并保持有条不紊。

（四）成果提交：

1、环境监理：

（1）按照国家法律法规、地方性导则规范、生态环境主管部门的要求，编制环境监理方案并通过专家审核；

（2）按照国家法律法规、地方性导则规范、生态环境主管部门的要求，编制环境监理总结报告，配合完成土壤污染修复项目效果评估报告的专家评审。

2、实施监理：

（1）按照国家法律法规、导则规范等要求，编制实施监理规划；

（2）按照国家法律法规、导则规范等要求，提交实施监理成果，配合完成土壤污染修复项目效果评估报告的专家评审。

（五）人员要求：投标人需根据本项目实际情况配备足够的专业技术团队人员并指派一名固定的项目负责人（即总监理工程师）、一名固定的技术负责人，以满足完成本项目服务所需。

五、综合说明：

1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人报价包括不限于人工费、材料费、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备费、风险费以及中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、验收要求：

（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省、苏州市的有关规定等及招标文件要求执行。

（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。

（3）中标单位应当按照政府采购合同的约定，配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

（4）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时（即项目完成之日），中标单位可以主动联系采购人启动履约验收工作。政府采购合同约定的履约验收条件达到时（即项目完成之日），采购人应当在10个工作日内启动履约验收工作，并向中标单位发出《政府采购履约验收通知单》。

（5）技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。

（6）验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对中标单位提供的货物、工程和服务按照招标文件、投标文件、检测报告、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

（7）履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送采购人。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

（8）涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

（9）项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，中标单位所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。

（10）采购人、中标单位应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与中标单位双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

（11）项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向中标单位支付采购资金（如有）、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留。

（12）项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

（13）履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。

（14）与验收有关的未尽事宜按《江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规〔2024〕7号）执行。

4、中标单位为本项目配备的所有服务人员若人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

5、中标单位对工作缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担，采购人有权在合同金额中予以扣除。

6、投标人应充分研读并充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦投标，须无条件遵守相应要求。

7、各投标人在编制投标报价时，各检测项按对应收费标准折扣率相同，各监测项按对应收费标准折扣率相同。

8、对地块的现状了解，可自行勘察现场：

勘察现场联系人：姚炯炯，联系电话：0512-65481110

9、其他要求详见第六章 合同文本条款，如第五章 招标书中内容与第六章 合同文本条款中内容如有冲突，以第五章 招标书中内容为准。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的公告为准。

第六章拟签订的合同文本

根据政府采购编号为JSZC-320507-ZCZX-G2025-0078号太平街道鑫隆地块修复监理的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事太平街道鑫隆地块修复工作，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、合同的标的物

1、乙方负责完成甲方的太平街道鑫隆地块修复监理工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标书；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同价格与支付

2.1合同价格按此次中标结果执行，不含税合同总金额为人民币 大写小写：（￥），税率为%，含税合同总金额为人民币 大写小写：（￥） 。

其中：

环境监理合同金额：不含税人民币 大写小写：（￥），税率为%，含税合同总金额为人民币 大写小写：（￥），对应固定费率为%。

实施监理合同金额为：不含税人民币 大写小写：（￥），税率为%，含税合同总金额为人民币 大写小写：（￥），对应固定费率为%。

注：本项目为固定费率合同，固定费率=投标报价/对应受监金额（费率小数点后保留三位），最终结算金额根据实际受监金额结算。

合同总金额包括不限于人工费、材料费、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备费、风险费以及中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2付款步骤：

（1）本合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方预付合同约定总金额的10%款项，同时乙方向甲方提供等额保函，乙方明确不需要预付款的，甲方可以不支付预付款；

（2）基坑支护完成，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完成合格工程量对应监理费的50%款项；

（3）土方挖掘、运输完成且由修复单位自评估具备验收条件，材料齐全，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完成合格工程量对应监理费的50%款项；

（4）污染土壤水泥窑协同处置完成，水泥窑协同处置单位出具有效接收、处置证明，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完成合格工程量对应监理费的50%款项；

（5）项目通过总体验收并送审支付已完成合格工程量对应监理费的10%款项；

（6）项目通过总体验收且移除名录，完成备案且材料齐全，完成项目结算审计后，甲方向乙方支付审计结算金额对应监理费的剩余款项。

2.3支付方式：转账等。

三、服务内容及要求：

（一）项目概况：

1、项目背景：

太平街道鑫隆地块位于苏州市相城区太平街道蠡太路68号，占地面积约9069m2。2024年6月，第三方单位开展地块土壤污染现状调查，并完成污染现状调查报告。2024年10月，第三方单位对地块开展土壤污染状况调查，并编制完成土壤污染状况调查报告。2025年1月，第三方单位开展土壤污染风险评估工作，并编制完成风险评估报告。风险评估结果表明：地块土壤修复目标污染物为氯仿、苯、甲醛、石油烃（C10-C40），地下水修复目标污染物为氯仿、苯、甲苯、1, 2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40）。根据建议修复目标值，确定的土壤最大修复深度10.5 m，土壤修复总方量约35275 m3；地下水修复面积为5264 m2，修复深度约22.0 m，地下水修复总方量约31117m3。

2025年3月，委托第三方单位按照国家及地方的有关规定，结合调查及风险评估结果，编制了该地块《修复技术方案》（简本）， 并依据此方案开展本项目招标工作。

2、项目地点：

太平街道鑫隆地块中心坐标为120.686048°E，31.414936°N。四至范围为：东至济民塘、南至太平羽绒城停车场、西至蠡太路、北至苏州市相城区福达羽绒制品厂（路诚爱车养护中心、新风光汽车修理厂、悦诚汽车修理厂、仓库等）。

（二）服务内容：

1、环境监理：

依据有关环境保护法律法规、技术规范和合同等，监督、协助、指导业主单位、实施单位全面落实修复项目实施过程中的环境保护措施、风险防范措施以及受项目影响的外部环境保护等相关事项，并开展专业化环境保护咨询和技术服务。

2、实施监理：

施工与保修阶段全过程监理，按国家有关规范规定，代表甲方对本项目建设进行全过程监督，即运用合同管理、信息管理和全面组织协调等手段和措施来控制项目的质量、投资、工期、文明施工、施工安全管理，以确保达到预期的目标（预期目标包括但不限于按照甲方与实施单位签订的服务合同预期的工期竣工、项目质量符合法律和承包合同规定的标准）。

（三）服务要求：

1、环境监理：

（1）及时组建项目环境监理机构，施工准确阶段协助甲方核查施工组织设计方案等项目资料、配套环保项目设施及措施到位情况。

（2）依据环境保护相关法律法规、修复方案、施工组织设计方案等技术资料，编制项目环境监理方案。

（3）按照项目环境监理方案，对项目施工组织设计方案实施情况开展全程监督检查。核查项目环保施工内容与项目施工组织设计方案的一致性及变动情况，核查污染土、污水等方量，核查污染物的具体去向、相关单位资质、转运过程污染防治情况；开展现场巡视，检查环境污染治理设施、环境风险防范设施是否按照要求进行，监督检查废气、废水、噪声、固废、危废等环境保护措施是否符合要求；针对项目涉及环境敏感区域、可能对周边环境造成较大影响等关键环节、实施单位采样自检等开展旁站监督；跟踪检查实施单位整改情况，组织项目环境监理会议，编制月报、周报。

（4）按照项目环境监理方案开展环境监测（包括施工废水、场界及周边敏感点大气、地表水、噪声），并出具相应的环境监测报告。

（5）如发生突发性环境污染事故，协助甲方并监督实施单位按照应急预案进行事故处理。

2、实施监理：

（1）严格监督项目实施单位履行服务合同，项目质量符合法律和服务合同规定的标准。

（2）督促、审查实施单位的安全保证措施方案，加强对项目建设过程中和施工作业范围内的安全管理及监督，确保项目重大安全事故发生率为零。

（3）督促、审查实施单位的环保措施方案，加强对项目建设过程中和施工作业范围内的环保、节能管理及监督。

（4）严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制项目投资，力争各合同投资不超过中标合同总价、整个监理阶段投资不超过概算相应部分。

（5）督促实施单位完成甲方分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同内容，力争提前完工。

（6）监督落实各方履行服务合同，自觉遵守监理服务合同，提高合同管理水平，公正协调现场各类关系，维护合同各方权益。

（7）按照有关合同条件及业主规定，按期填报各种报表，做好各项监理记录，搞好项目质量评定，以及各类数据资料的统计、归档工作，充分利用计算机，提高信息管理水平，确保交工验收的及时准确。

（8）充分发挥社会监理作为第三方的作用，尽量组织和协调好参加本项目各单位和部门之间的关系，确保各项工作处于受控，并保持有条不紊。

（四）成果提交：

1、环境监理：

（1）按照国家法律法规、地方性导则规范、生态环境主管部门的要求，编制环境监理方案并通过专家审核；

（2）按照国家法律法规、地方性导则规范、生态环境主管部门的要求，编制环境监理总结报告，配合完成土壤污染修复项目效果评估报告的专家评审。

2、实施监理：

（1）按照国家法律法规、导则规范等要求，编制实施监理规划；

（2）按照国家法律法规、导则规范等要求，提交实施监理成果，配合完成土壤污染修复项目效果评估报告的专家评审。

（五）人员要求：乙方需根据本项目实际情况配备足够的专业技术团队人员并指派一名固定的项目负责人、一名固定的技术负责人，以满足完成本项目服务所需。

四、质量与验收

1、乙方应按照招标文件的要求提供合格的服务和成果；

2、验收标准：根据招标文件要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

五、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同在执行过程中，出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案。

六、违约责任

1、甲方违约责任

（1）在合同履行期间，由于甲方无故要求终止或解除合同，双方协商确认相关费用。

2、乙方违约责任

（1）监理实行终身负责制，单位法人终身负责制。

（2）投标及合同约定的监理人员原则上不得更换，项目监理人员不称职、不负责或违规违法，严重影响监理工作的，甲方要求更换的必须及时更换，收到甲方书面要求后3天内仍不能按要求更换的，按1000元/天从监理费中扣除违约金，总违约金按天累计不封顶。

（3）未按合同及时派驻现场监理人员（收到甲方书面要求后3天内仍不能按要求到场视为未及时到场）的，甲方有权处以3万元/人的违约金，且监理人应委派具有相应资质水平的人员代替，以保证工程监理工作顺利开展。若监理人不能按要求派驻相关监理人员，造成工程监理无法正常开展的，甲方有权单方面终止合同，监理人承担合同总价10%的违约金。

（4）未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目负责人和技术负责人，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1%向甲方支付违约金。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方书面同意后变更。更换人员不得低于投标时承诺的人员资质。

（5）施工期间，未经甲方同意，项目负责人、技术负责人出勤每月不得少于24天，否则按2000元/天从监理费中扣除违约金，总违约金按天累计不封顶。

（6）其余监理部人员（包括监理员、见证员等人员）出勤每月少于24天的，按1000元/天从监理费中扣除违约金，总违约金按天累计不封顶。

（7）乙方对项目变更签证审核不到位，导致甲方（或其委托的咨询单位）核减超过乙方核定金额的10%的，每次扣除2000元违约金。

（8）乙方须认真履行投资控制职责，若项目结算或总体结算审计核减率超过总价的15% ，则扣除监理费的10%。

（9）乙方对变更签证工作量核定有误或经监理审查的竣工图与实际不符的，经甲方发现，按误差部分造价（按根据签证或竣工图计算的造价与根据实际情况计算的造价的差额）的5%进行赔偿。

（10）对施工单位不按图施工未予以制止及未向甲方书面汇报反映的，一经发现，按相应部分造价（按该部分原合同价与审定价的差额）的5%进行赔偿。

（11）乙方对施工单位计量期内合格工程量计量审核不到位，工程进度款审核不准确，导致甲方（或其委托的咨询单位）核减超过乙方上报支付证书金额的5%的，向甲方支付违约金5000元/次。造成不良后果的，向甲方支付违约金10000元/次。

另外，由甲方约谈乙方，对企业通报批评，并报送主管部门，由主管部门按相关文件规定执行。

（12）因监理人员不负责、工作不到位导致项目质量、安全出现问题，致使甲方遭受经济损失（含返工签证或索赔），乙方应承担相应的经济责任，甲方有权向乙方进行追索，赔偿金=直接经济损失x报酬比率（扣除税金）。

（13）乙方必备仪器设备（含智慧工地）应满足项目需要，施工必须的规范图集必须备齐在现场，否则甲方有权代为购买，费用在当期监理费中扣除。

（14）项目竣工验收后一个月内提供质量、造价等相关完整（全套）照片、影像等4套书面资料，均须同步提供电子档文件，一次性提交至甲方。否则按照1000元/天扣除违约金。

（15）项目实施过程中，因为质量、安全、文明施工等管理问题需要进行约谈，被甲方约谈的按照根据合同金额1万元/次计算支付违约金；被行政主管部门约谈的按照根据合同金额2万元/次计算支付违约金

（16）若乙方违反保密义务，应赔偿甲方损失。情节严重的甲方有权直接解除合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（17）如因乙方出具的监测报告内容不符合实际情况，由此造成的损失由乙方承担。

（18）监理人有下列行为之一的，每次支付2000元违约金，并承担连带责任：

1）不履行《建设工程监理规范》GB/T50319-2013中监理义务或本合同通用条款第2.1.2条监理工作内容中的监理义务或履行监理义务不到位经业主警告无效的。

2）设备、材料、构配件未验收即在现场使用或验收不合格当合格签字的。

3）隐蔽验收、检验批验收、验线等不及时，质量隐患未及时发现或签字不及时造成默认的，在不合格的检验批、隐蔽工程验收记录上按合格签署意见的。

4）经委托人随机抽查现场旁站、见证取样不到位或离岗的。

5）未按规范要求提交工程合格工程量计量表（按工程量清单中分部分项逐项核定）的。

七、补充条款：

乙方的其他义务：

1、审查施工单位各项准备工作，下达开工通知书；

2、督促施工单位施工管理和安全文明施工保证体系的建立、健全和实施；督促施工单位建立、健全安全生产规章制度和安全监管机构并检查其执行情况，检查施工单位现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求；

3、审批施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并监督其实施；

4、组织设计交底及图纸会审；

5、审核施工单位提出的分包工程项目；

6、负责编制监理质量周报：

必须结合每周质量检查情况,对每周质量工作进行评述,质量问题整改措施,下周质量管理重点.每周一次质量专题会(要有问题、有照片、有论述、有整改措施.) ；

7、负责编制监理安全周报：

必须结合每周安全检查情况(包括工地和生活区),对每周安全工作进行评述,安全问题整改措施,下周安全管理重点.每周一次安全专题会(要有问题、有照片、有论述、有整改措施.) ；应对施工现场质量安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类质量安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，应及时下达暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告甲方。质量安全事故隐患消除后，应检查整改结果，签署复查或复工意见。随时检查施工单位的安全生产状况，发现施工单位安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改，文件抄送甲方；负责定期巡视检查施工单位施工过程中的危险性较大部分作业情况，并时刻注意自身安全；

8、负责编制监理工作周报、月报、各类会议纪要等：

编写《监理周报》每周上报甲方、对上月甲方关注的重点工作进行回顾、总结、数据统计，同时对下月主要监理工作进行梳理；

9、编制月用款计划；复核已完工程量，签署项目月用款报告；审核变更预算，对施工过程中产生的变更应及时报批，并根据合同有关条款对变更额正确审核；在项目完工后三个月内完成竣工结算审核并上报甲方；

10、审批和监督、监理和检查项目使用的原材料、半成品、成品和设备的质量，含业主自行采购的材料和设备。材料分批进场的，每批均应验收，发现质量不合格的，应责令并见证施工单位即刻隔离封存并在24小时内将材料运离现场，同时将不合格事项记录书面通知甲方，不得隐瞒，同时参加甲供材料的验收及交接工作，甲供材料的现场质量验收方法及标准按照国家有关施工现场建筑材料质量验收的方法及标准执行；

11、督促施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工。建立休息日及节假日值班制度，应配合项目施工的需要进行24小时日夜监理，控制项目质量，随时巡视施工作业现场，在任何情况下每天巡视不得少于两次。对关键工序的实施旁站监控；按有关规定做好旁站监理和见证取样工作。施工单位进场后，应要求其上报项目重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法、质量通病防治措施以及质量保证措施并审核附上监理措施，一并报送甲方；

12、统一规范施工签证和质量进度检查、验收和计量、费用审核等的各种流程表格；统一规范项目开工、中间检查验收、项目变更、竣工验收、项目竣工结算的制度化管理，组织召开各项项目例会，负责组织所有进场材料在进场前的厂家考察，负责编写相关会议纪要、考察报告等，负责执行和落实施工过程中甲方的总体施工、验收、移交、销售、接待、使用方案的部署及调整，协助和配合业主进行物业移交；

13、检查项目施工质量和计量、对隐蔽项目及时进行复核见证，主持项目质量事故的分析、处理，主持隐蔽项目计量的审核确认；项目质量发现异常或发生质量事故时，监理单位必须书面报告甲方，并与甲方共同研究处理意见。对需要返工处理或加固补强的质量事故，应责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，将完整的质量事故处理记录整理归档，并及时向甲方提交有关质量事故的书面报告；

14、审批总体施工进度计划，对各施工单位提交的进度计划及时提出调整意见，控制项目进度；检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令施工单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时书面报告甲方并与甲方一起商定采取相应措施；

15、保管保险单据复印件，及时提醒甲方或施工单位办理保险延期手续，协助甲方或施工单位进行保险索赔；

16、督促承包合同的执行，协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调甲方与施工单位之间、相关施工单位之间的争议；

17、督促施工单位根据相城区档案管理部门的规定整理合同文件及施工技术档案资料，对资料的准确性和完整性予以确认；

18、组织施工单位对项目进行阶段验收及竣工初验，并督促整改。验收前必须事实求是地对项目施工质量提出书面汇总评审意见（包括中间验收汇总和完工初验汇总），协助甲方组织竣工验收；

19、协助甲方组织和参与调试和项目动用前的各项准备工作，参与项目的中间和完工后的系统运行调试工作；

20、监理人应充分了解其它项目施工已存在的、或潜在对本项目施工的破坏因素，要求本项目施工单位采取切实的保护措施，防止本项目遭到破坏。同时，监理应充分了解本项目施工对其它市政公用管杆线已存在的、或潜在的破坏因素，并要求本项目目施工单位采取切实的保护措施，防止因本项目施工而破坏其它市政公用管杆线；

21、协调各施工单位之间的关系，从利于项目质量、项目进度、现场安全文明、降低造价等多方面综合协调各承包人的关系，保证施工衔接和全面施工控制和管理的质量和效果。

22、对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行复查：检查施工单位专职测量人员的资格证书及测量设备检定证书；符合项目控制桩的校核成果、控制桩的保护措施、平面控制网、高程控制网、临时水准点的测量成果，并办理验收手续。

23、检查、督促并协助施工单根据档案管理部门的规定整理项目竣工档案，并协助承包商移交项目档案；组织项目竣工档案的编制及审核。依据有关法律、法规、项目建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对项目质量进行竣工预验收。

24、参与项目的竣工验收，对验收过程中发现的问题及时提出意见，并督促施工单位进行整改；对验收中提出的整改问题，要求施工单位限期整改。项目质量符合要求后，由项目负责人会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

25、审核施工单位报送的项目结算，由项目负责人对施工单位报送的项目决算签署意见，对项目已完合格工程量的准确性负责。

24、保修及项目移交阶段：

（1）保修期间如出现项目质量问题，应参与调查研究，确定发生质量问题的责任，共同研究修补措施并督促实施；

（2）参与项目移交验收，对验收中发现的问题及时提出意见，并督促施工单位进行整改。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

2.4乙方进场服务出现与招标文件内容不一致，甲方可采取书面警告与终止合同（如服务内容、区域及人员配置等）。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

十二、附则

合同份数：本合同一式   份，甲方   份、乙方   份，招标代理机构   份，政府采购管理部门   份，各份均具备同等法律效力。

甲方：（盖章）	                         乙方（牵头方）：（盖章）

地址：                                   地址：

法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：

联系电话：联系电话：

日期： 年 月 日	                 日期： 年 月 日

乙方（联合体成员）：（盖章）

地址：

日期：    年 月 日

合同附件1：

安全生产、文明施工协议书

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协 商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方 安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

二、乙方的权利和义务

1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经监理单位安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设 施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进 行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政管网；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要 求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认 真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子 等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿， 施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨 碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11、夜间施工服从甲方统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或 隐瞒不报。

13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

14、施工前，承包方应依据苏州市《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质【2004】213号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和备案工作。

15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

乙方服从施工总承包管理、协调和配合服务的内容：

（1）乙方确认在签署本合同时，已充分了解本项目各项政府手续的办理进程，承诺继续做好市建设局、质检站、城管和区、街道等相关单位的疏导工作，服从施工总承包维护项目整体利益。

（1）服从施工总承包的对工程进度、质量、施工技术、安全生产等总包管理工作，编制本工程的施工组织设计，对施工进度计划的安排、日常协调和管理，编制施工进度计划、应将计划体系纳入施工总承包的管理体系。

（1）按照施工总承包确认的总控制进度计划、施工组织设计确定的时间及合同相关约定，由施工总承包向乙方提供进场条件和施工运输条件，服从施工总承包的统筹管理，统一安排现场办公临时设施，具体要求如下：

1）乙方必须服从并执行施工总承包对消防、安全、文明施工、成品保护（产品本身的成品保护、自动扶梯采用细木工板正面全封闭保护乙方负责）、环境保护等管理的有关规定和制度。

2）乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。

3）乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到施工总承包书面认可，并按施工总承包同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后乙方及时修补，修补质量达到施工规范要求。若乙方无能力修补，应委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担。

4）乙方服从施工总承包提供垂直运输、施工电梯的总体安排、并承担费用。

5）乙方负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它专业工程的材料、成品、半成品，否则，承担相应的责任及费用。

6）乙方服从施工总承包对设备安装各种孔洞封堵、缓冲砼基座、机房钢结构梁砼包裹等内容的总体安排。

7）施工总承包提供设备安装、系统调试时的施工用水、电，费用由乙方承担。

若现场正式电未接通，通过验收所需的相关措施费用由乙方承担。

8）乙方应服从施工总承包的安排，确保正常、顺利施工。

9）乙方服从施工总承包组织的专业工程质量检查和施工验收，专业工程的试车和验收工作。

10）在本合同执行期内，乙方服从施工总承包组织协调本项目乙方和相关供货商的工作，服从施工总承包对现场施工协调方面的决定意见。

11）乙方服从施工总承包的在阶段性验收和竣工验收工作中对乙方有关验收工作的组织、管理、协调责任，统一准备并报送验收资料；统一组织整体工程（含专业工程）的竣工验收和备案。严格服从施工总承包按照施工总进度计划的验收工作，由于乙方原因引起任何时间延误，由乙方承担一切损失并不予延长工期。

12）乙方服从施工总承包在施工期间定期与政府质检部门联络并接受其质量监督。服从施工总承包安排政府质检部门进行本工程阶段性质量核验和竣工质量核验工作。

（4）以上未描述但为确保工程的顺利实施而必须服从施工总承包管理、协调和配合服务其他工作。

16、严格遵守国家法律法规的要求。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

四、本协议为采购合同从合同，随采购合同生效而生效，采购合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

五、协议份数：本协议书一式     份，甲方   份、乙方   份，招标代理机构   份，政府采购管理部门   份，各份均具备同等法律效力。

甲方：（盖章）	                         乙方（牵头方）：（盖章）

地址：                                   地址：

法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：

联系电话：联系电话：

日期： 年 月 日	                 日期： 年 月 日

乙方（联合体成员）：（盖章）

地址：

日期：    年 月 日

合同附件2：《廉政责任书》

廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强廉政建设，规范甲方、乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方及从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向被检查单位及其工作人员索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至原合同服务期限结束止。

六、责任书份数

本责任书一式   份，甲方   份、乙方   份，招标代理机构   份，政府采购管理部门   份，各份均具备同等法律效力。

甲方：（盖章）	                         乙方（牵头方）：（盖章）

地址：                                   地址：

法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：

联系电话：联系电话：

日期： 年 月 日	                 日期： 年 月 日

乙方（联合体成员）：（盖章）

地址：

日期：    年 月 日

第七章评标办法、评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为为中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

（一）投标报价：10分

投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标评审价格）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%），小数点后四舍五入保留两位小数。

（二）服务方案：50分

1、环境监理服务方案：25分

（1）针对本项目的了解分析程度、信息收集情况：5分

对本项目了解透彻、分析准确，信息收集全面丰富、内容详细完整的得5分；对本项目有所了解、分析简单，信息收集不够全面、内容基本完整的得3分；内容仅简单重复（响应）采购需求的得1分；其他情况不得分。

（2）针对本项目提供的环境监理大纲比较，包括但不限于项目概况、场地范围、环境监理工作范围、工作路线及工作进度安排、人员安排等：5分

大纲内容完整清晰、安排科学合理、可操作性强的得5分；大纲内容完整、安排基本合理、具有可操作性的得3分；大纲内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（3）针对本项目提供的环境保护和风险防范措施比较，包括但不限于定制环境保护和风险防范计划、确定环境保护和风险防范点位设置、监控对象、样品检测指标等：5分

环境保护和风险防范措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；环境保护和风险防范措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；环境保护和风险防范措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（4）针对本项目提供的质量控制保证措施比较，包括但不限于结合项目实际建立环保信息管理体系，制定文件管理制度，对文件分类、归档等方面予以规定，对环保信息进行及时梳理和分析，指导和规范现场工作：5分

质量控制保证措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；质量控制保证措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；质量控制保证措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（5）针对本项目提供的各阶段服务方案比较，包括施工准备阶段、项目实施阶段、竣工验收阶段等：5分

服务方案完整清晰、内容详细、科学合理、可操作性强的得5分；服务方案完整、内容较详细、基本合理、具有可操作性的得3分；服务方案简单不够清晰、内容简单提及、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

2、实施监理服务方案：25分

（1）针对本项目提供的工程质量控制措施比较：5分

工程质量控制措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；工程质量控制措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；工程质量控制措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（2）针对本项目提供的工程进度控制措施比较：5分

工程进度控制措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；工程进度控制措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；工程进度控制措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（3）针对本项目提供的工程投资控制措施比较：5分

工程投资控制措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；工程投资控制措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；工程投资控制措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（4）针对本项目提供的安全文明施工控制措施比较：5分

安全文明施工控制措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；安全文明施工控制措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；安全文明施工控制措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（5）针对本项目提供的项目组织协调措施比较：5分

项目组织协调措施内容完整清晰、科学合理、可操作性强的得5分；项目组织协调措施内容完整、基本合理、具有可操作性的3分；项目组织协调措施内容简单不够清晰、不易于操作的得1分；其他情况不得分。

（三）拟投入本项目人员情况：28分

1、项目负责人：6分

拟投入本项目的项目负责人具有房屋建筑或市政公用工程专业国家注册监理工程师的得2分；具有高级及以上工程师职称的得2分；获得过市级及以上优秀总监理工程师表彰的得2分。需在投标文件中提供项目负责人证书、表彰证明材料扫描件及投标人为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。

2、技术负责人：6分

拟投入本项目的技术负责人具有高级及以上工程师职称的得2分；具有注册环保工程师证书的得1分；具有环境影响评价工程师证书的得1分；主持编制过土壤及地下水污染防治领域相关著作的得2分。需在投标文件中提供技术负责人证书、著作证明材料扫描件及投标人或其联合体成员方为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。

3、项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）：16分

（1）项目组成员中有人具有生态环境部门颁发的环境监理上岗证的有一人得1分，最高6分；该人员同时具有注册环保工程师或环境影响评价工程师的加1分，最多加6分，本项最高12分。

（2）项目组成员中有人具有注册安全工程师的，有一人得2分，本项最高4分；

注：以上（1）至（2）项需在投标文件中提供成员相关证书扫描件及投标人或其联合体成员方为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。以上人员不重复计分。

（四）投标人综合实力：12分

1、投标人或其联合体成员方具有国家CMA计量认证合格资质，且通过重点行业企业用地调查初筛检测实验室能力验证（不包括部分通过）的得2分。需在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

2、投标人或其联合体成员方具有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的得2分。需在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

3、投标人或其联合体成员方承担过土壤污染相关研究课题或科研项目的得2分。需在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

4、投标人或其联合体成员方具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，知识产权管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高2分。需在投标文件中提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

5、自2022年7月1日至今，投标人或其联合体成员方承担过类似土壤或地下水污染修复项目监理业绩的，每提供一个得1分，本项最高4分。需在投标文件中提供业绩合同扫描件。时间以合同签订日期为准。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第八章  招标文件附件

本项目招标文件附件获取方式：

请通过百度网盘下载，链接：https://pan.baidu.com/s/1qGGFoafWryVV7LVV011dLQ

提取码：j5Yx

（全文完）