招标文件

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

项目名称：2025年城市安全建设-市管12座桥梁轻量化监测设备安装

采 购 人：徐州市城市管理局

采购代理机构：江苏执策建设管理有限公司

二〇二五年十月

总目录

第一章 投标邀请	1

第二章 供应商须知	3

第三章 投标资料表	13

第四章 评标标准	23

第五章 采购需求	25

第六章 拟签订的合同文本	39

第七章 投标文件相关格式	47

2025年城市安全建设-市管12座桥梁轻量化监测设备安装

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，供应商须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 投标邀请

江苏执策建设管理有限公司对2025年城市安全建设-市管12座桥梁轻量化监测设备安装进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：2025年城市安全建设-市管12座桥梁轻量化监测设备安装

（二）项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

二、供应商的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

（一）投标截止时间：2025年10月31日9：30（北京时间）

（二）开标时间：2025年10月31日9：30（北京时间）

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）采购人：徐州市城市管理局

（二）地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区536室

（三）项目联系人：阮玉良

（四）联系方式：0516-83387776

六、采购代理机构

（一）名称：江苏执策建设管理有限公司

（二）地址：盐城经济技术开发区黄山南路12号新嘉源人才公寓9幢509室

（三）采购项目联系人：卢林兵

（四）联系方式：13395245931

2025年10月10日

- 供应商须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

（六）供应商的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“供应商”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

供应商，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.供应商授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.供应商应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果供应商没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由供应商承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.供应商应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章（十二）、（十三），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.供应商应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.供应商应按照招标文件的要求进行报价，如供应商作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。供应商提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.供应商只能提交一个投标价格，供应商提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知供应商，要求其延长投标有效期。如果有关供应商同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到供应商同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该供应商不接受上述延期的要求。供应商不接受延长投标有效期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的密封、签署、盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许任何形式的转包及借用资质承包。

（二十三）供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人：见招标文件第三章《投标资料表》；招标文件未规定的，服务方案得分高的为中标人，服务方案得分相同的，价格低的为中标人。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（三十五）供应商应对投标文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格，并承担相应法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1. 中标人应当在采购合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、供应商等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果供应商在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.供应商应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 投标资料表

该资料表的条款项号是与《供应商须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《供应商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市城市管理局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （三） | 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏执策建设管理有限公司 |
| （六） | 供应商的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2.财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任意1个月的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明； 3.供应商的本项目开标时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求： 1.供应商必须具备交通运输行政主管部门核发的有效的公路工程试验检测综合类甲级资质或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项检测资质； 2.供应商具有省级及以上计量行政部门颁发的有效的计量认证证书或资质认定证书。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，收费标准参照徐州市政府采购协会2024年12月12日发布的《关于发布我市政府采购代理服务行业收费指导价格的通知》。 |
|  | 二、招标 |
| （八）3 | 样品要求：本项目无需提供样品 |
| （九）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（1-7 必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前 6 个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前 6 个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3、投标人的本项目开标时间前 6 个月内任何 1 个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 5、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 6、本项目特定资格要求（提供下列证书原件扫描件）： ① 供应商必须具备交通运输行政主管部门核发的有效的公路工程试验检测综合类甲级资质或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项检测资质; ② 供应商具有省级及以上计量行政部门颁发的有效的计量认证证书或资质认定证书。 7.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，如提供请填写完整）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1、拟派项目负责人（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、技术负责人（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、企业业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）。 5.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）技术部分 1、项目实施方案（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、监测工作的程序与方法（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、监测工作服务目标及保证措施（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、本项目的重点和难点分析及对策措施（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》） 5、合理化建议（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》） 6、投标人认为需要提供的其它证明文件。 五、价格折扣文件格式。 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《采购需求》及或本文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| （十四）3 | 本项目预算金额536.15万元人民币，不接受超过采购预算的投标报价。报价包含产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、培训、售后服务、运行、竣工验收（含验收小组成员中专业技术人员费用）、利润等为完成项目所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八） | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1 和(十二)2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年10月31日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年10月31日09:30（北京时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列，得分且投标报价且项目实施方案得分均相同的，按监测工作的程序与方法得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九）4 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| （三十七） | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标金额的3%。 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。 履约保证金的返还：待工程竣工验收合格且3年缺陷责任期满无质量问题后30日历天内无息退还。如果承包人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣除履约保证金取得补偿。 |
|  | 八、询问和质疑 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：卢林兵;联系电话：13395245931 ； 办公地址：盐城经济技术开发区黄山南路12号新嘉源人才公寓9幢509室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

徐州市政府采购代理服务行业收费指导价

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定

8.账户信息：

账 户 名：江苏执策建设管理有限公司

开户银行：浙江网商银行

账    号：8888 8886 1187 6663

联 行 号：3233 3100 0001

- 评标标准

| 评分内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分； 各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 注：全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分 （20分） | 拟派项目负责人（5分） | 1.项目负责人具有交通工程专业高级技术职称的得2分，同时具有交通行政主管部门核发的公路工程试验检测工程师(桥梁专业)资格证书或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业)资格证书的加1分。最高得3分。（需要提供相关证书扫描件及近半年内任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明材料扫描件并加盖电子签章）。 2.项目负责人自2021年1月1日以来担任过桥梁监测业绩的项目负责人或技术负责人，有一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供合同原件扫描件、中标（成交）通知书扫描件，二者缺一不可并加盖电子签章，业绩证明中须包含项目负责人信息。未提供或不是项目负责人业绩的不得分。 |
|  | 技术负责人 （5分） | 技术负责人具有交通工程专业高级技术职称的得3分，同时具有交通行政主管部门核发的试验检测工程师证书（桥梁专业）或公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程专业）的加2分。最高得5分。（提供相关证书扫描件及近半年内任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明材料扫描件并加盖电子签章）。 |
|  | 企业业绩 （4分） | 企业自2021年1月1日以后，承担过桥梁健康监测或运营监测或安全监测项目的，每提供一个得2分，最高得4分。 注： 1.投标文件中同时提供合同原件扫描件、中标（成交）通知书扫描件，二者缺一不可并加盖电子签章，未提供不得分，业绩合同中主要内容清晰可见，提供内容模糊不清的不得分。 2.企业业绩与项目负责人业绩不重复计分。 |
|  | 投标人评价 （6分） | 投标人或核心产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：须提供有效的证书原件扫描件加盖电子签章。 |
| 技术部分（50分） | 项目实施方案（12分） | 根据投标文件中提供的项目实施计划、项目进度保障、安全保障、质量保障、人员管理、技术培训、仪器设备安装、调试及验收方案的全面性、可行性、针对性进行打分。 需求理解准确完整，对工作内容认识全面得12分；需求理解准确但不完整，对工作内容认识较为全面得9分；需求理解及工作认识基本满足项目需求得6分；需求理解部分准确，对工作内容认识较为片面得3分；无内容不得分。 |
|  | 监测工作的程序与方法 （12分） | 监测工作的程序、监测的内容、方法、监测频率、监测手段、监测资料及分析报告、最终报告的可行性及针对性。需求理解准确完整，对工作内容认识全面得12分；需求理解准确但不完整，对工作内容认识较为全面得9分；需求理解及工作认识基本满足项目需求得6分；需求理解部分准确，对工作内容认识较为片面得3分；无内容不得分。 |
|  | 监测工作服务的目标及保证措施 （12分） | 根据工作量及计划安排科学合理，各阶段的工作量分析预计全面，无遗漏；关键线路清晰准确完整，计划编制合理可行；各阶段工作任务的布置科学合理，关键节点的控制措施有力合理可行。合理性、协调性强、可行性强得12分；合理性较强、协调性较好、可行性较好得9分；合理性较强、协调性较好，基本满足项目需求得6分；可行性较好，其他存在不足得3分；无内容不得分。 |
|  | 本项目的重点和难点分析及对策措施 （7分） | 根据投标文件中关键技术问题、重点难点分析精确到位、且对策措施科学合理、可行。合理性、可行性强得7分；合理性较强、可行性较好得5分；合理性较强、协调性较好，基本满足项目需求得3分；可行性较好，其他存在不足得1分；无内容不得分。 |
|  | 合理化建议 （7分） | 根据投标人对本招标项目的合理化建议是否切实可行进行评价。合理性、可行性强得7分；合理性较强、可行性较好得5分；合理性较强、协调性较好，基本满足项目需求得3分；可行性较好，其他存在不足得1分；无内容不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

- 采购需求

一、采购标的：

1.项目名称：2025年城市安全建设-市管12座桥梁轻量化监测设备安装。

2.采购预算：本项目预算金额536.15万元人民币，不接受超过采购预算的投标报价。报价包含产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、培训、售后服务、运行、竣工验收（含验收小组成员中专业技术人员费用）、利润等为完成项目所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.服务期限：前3个月为建设期，建设期结束经甲方验收合格后进入3年缺陷责任期，质保期满后进入2年运营服务期。

二、项目基本情况：

1.汉桥

（1）基本信息

汉桥位于复兴南路，跨越故黄河，建于1999年12月，全长279.64m。全桥共11跨，跨径组成11×25m，桥梁全宽36.0m，总面积10067.04m²，桥面横向布置为：左侧人行道4.0m+左侧绿化带1.0m+行车道26.0m+右侧绿化带1.0m+右侧人行道4.0m。

上部结构：连续箱梁，主梁设计为两片箱梁，每片宽18m，单箱三室，梁高1.3m，箱宽11.4m，桥中心侧悬臂1.6m，桥外侧悬臂5m。箱梁采用40号混凝土，采用现浇法施工，长悬臂加预应力筋，其余为普通钢筋。

下部结构：一字型桥台，桩柱式墩，钻孔灌注桩基础（嵌岩桩）。桥墩、桥台、承台均采用30号混凝土。板式橡胶支座。

桥面系：采用8cm厚防水微膨胀混凝土，人行道桥面设3cm砂浆铺装，GSD-80伸缩缝，钢护栏，附挂通讯线缆。

（2）主要病害

主梁（等截面整体现浇箱梁桥）:底板：析白（结晶物）（2处，总面积0.08m²），麻面（1处，总面积2.50m²），横向裂缝（1处，总长1.20m）；右翼板：露筋（1处，总长0.10m），破损（1处，总面积0.06m²），横向裂缝（2处，总长4.20m，缝宽0.18mm）；左翼板：剥落（1处，总面积1.00m²），露筋（1处，总长3.50m），横向裂缝（3处，总长5.40m，缝宽0.14~0.16mm）；右腹板：竖向裂缝（1处，总长0.50m，缝宽0.14mm）。9#孔箱梁底板距大桩号墩台2m，距左边缘0m，横向裂缝，伴析白，L砼缝=1.2m。

（3)监测内容

竖向位移监测：选取9#墩墩顶布设2台光电挠度仪，9#孔跨中各箱室底部布设1个光电靶标，8#墩墩顶布设2个基准靶，合计6个竖向位移测点。

应变/温度监测：选取9#孔跨中底板和8#墩顶右半幅、9#墩顶底板各布设1个振弦式应变计（带温度计），合计布设4个结构应变/温度测点。

2.政府桥

（1）基本信息

政府桥位于解放路，跨越奎河，全桥总长13.2m，左幅及中幅共计1跨，桥跨布置为：1 ×13m，右幅共计3跨，桥跨布置为：（3+7+3）m，桥面总宽30.0m，总面积396m²，桥面横向布置为：左侧人行道3.0m+左侧非机动车道3.5m+机动车道16.7m+右侧非机动车道3.5m+右侧人行道3.3m。

上部结构：左、中幅简支PC空心板梁，右幅钢筋混凝土变截面肋梁。

下部结构：重力式桥台，实体式桥墩。

桥面系：沥青混凝土铺装层。

（2）主要病害

1）底板：露筋（多处，总长6.40m），露筋锈蚀（6处，总长7.00m），锈胀（9处，总面积1.22m²）；2）左腹板：露筋（多处，总长2.10m），锈胀（1处）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取左幅0#台台顶布设1台光电挠度仪，1#孔跨中底部2~7#梁底各布设1个光电靶标，1#墩墩顶布设1个基准靶，合计布设1台光电挠度仪、6个目标靶和1个基准靶。

应变/温度监测：选取1#孔跨中底部4~7#梁底各布设1个振弦式应变计（带温度计），合计布设4个结构应变/温度测点。

3.南门桥

（1）基本信息

南门桥位于彭城路，跨越奎河，建于1995年4月。全桥总长13.2m，全桥共计1跨，桥跨布置为：1×13m；桥梁全宽34.14m，总面积450.64m²。桥面横向布置为：左侧护栏基座0.37m+左侧人行道3.95m+行车道25.5m+右侧人行道3.95m+右侧护栏基座0.37m。

上部结构：简支PC空心板梁。

下部结构：重力式桥台，板式橡胶支座。

桥面系：沥青混凝土铺装层，钢护栏。

- 主要病害

主梁（空心板桥）:1）右腹板：露筋锈蚀（多处，总长4.00m），锈胀（多处）；2）底板：纵向裂缝（5处，总长4.10m），露筋（多处，总长0.80m），露筋锈蚀（多处，总长4.00m），锈胀（多处，总面积0.06m²）；3）左腹板：露筋锈蚀（多处，总长0.40m），锈胀（多处）。

横向联系（空心板桥）:1）铰缝：渗水侵蚀（8处，总长91.00m）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取1#台台顶布设1台光电挠度仪，1#孔跨中26~21#梁底部各布设1 个目靶标，0#台台顶布设1个基准靶，合计布设1台光电挠度仪、6个目标靶和1个基准靶。

应变/温度监测：选取1#孔跨中26~23#梁底部各布设1个振弦式应变计（带温度计），合计布设4个结构应变/温度测点。

4.庆丰路桥

（1）基本信息

庆丰路桥位于庆丰路，跨三八河，建于2011年6月，桥梁全长62.04m，全桥共计3跨，桥跨布置为：（16+20+16）m；桥梁全宽40.5m，总面积2512.62m²。桥面横向布置为：左侧护栏0.35m+左侧人行道5m+左侧非机动车道3m+左侧分隔带1.2m+行车道21.5m+右侧分隔带1.2m+右侧非机动车道3m+右侧人行道5m+右侧护栏0.35m。

上部结构：简支PC空心板梁。

下部结构：重力式台，桩柱式墩，扩大基础，板式橡胶支座。

桥面系：沥青混凝土铺装层，型钢伸缩缝，钢石组合护栏。

（2）主要病害

铰缝：渗水侵蚀（1处，总长2.00m）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取2#墩墩顶布设1台光电挠度仪，2#孔10#~16#空心板梁底部各布设7个目标靶，1#墩墩顶布设1个基准靶，合计布设1台光电挠度仪、7个目标靶和1个基准靶。

应变/温度监测：选取2#孔跨中底部布设4个应变计（带温度计），合计布设4个结构应变/温度测点。

5.西月河桥

（1）基本信息

西月河桥位于九里区天齐北路，跨西月河，建于2005年8月，全长34m。全桥共计3 跨，桥跨布置为：3×10m，桥梁全宽40m，总面积1360m²，桥面横向布置为：左侧护栏0.35m+左侧人行道3.15+行车道33m+右侧人行道3.15＋右侧护栏0.35m。

上部结构：简支PC空心板梁。

下部结构：重力式桥台，板式橡胶支座，桩柱式桥墩。

桥面系：沥青混凝土铺装，型钢伸缩缝，钢护栏。

（2）主要病害

主梁（空心板桥）:1）底板：破损（1处，总面积0.03m²）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取3#台台顶各布设1台光电挠度仪，3#孔跨中4~9#梁底部各布设1 个目标靶，2#墩墩顶各布设1个基准靶，合计布设1台光电挠度仪、6个目标靶和1个基准靶。

应变/温度监测：选取3#孔跨中4~7#梁底部各布设1个应变计（带温度计），合计布设4 个结构应变/温度测点。

6.琅河5号桥

（1）基本信息

琅河5号桥位于富春路，跨越琅河，正斜交角：斜交，全长39m，全桥共计3跨，桥跨布置为：（10+13+10）m；桥梁全宽44.1m，总面积1719.9m²，桥面横向布置为：左侧护栏0.3m+左侧人行道3.0m+左侧绿化带1.5m+左侧非机动车道3.5m+绿化带3.0m+行车道21.0m+绿化带1.5m+右侧非机动车道7.0m+右侧人行道3.0m+ 右侧护栏0.3m，桥梁养护类别为Ⅳ类，养护等级为Ⅰ等。

上部结构：PC简支空心板梁。

下部结构：桩柱式墩，轻型桥台，板式橡胶支座。

桥面系：沥青混凝土铺装层。

（2）主要病害

主梁（空心板桥）:右翼板：剥落（多处，总面积0.38m²），露筋（非主筋）（1处，总长0.20m）。

横向联系（空心板桥）:1）铰缝：渗水侵蚀（5处，总长18.00m）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取2#墩墩顶布设1台光电挠度仪，2#孔跨中27~32#梁底部各布设1 个目标靶，1#墩墩顶各布设1个基准靶，合计布设1台光电挠度仪、6个目标靶和1个基准靶。

7.顺堤河汉风路桥

（1）基本信息

顺堤河汉风路桥位于汉风路，全长100.0m。全桥共计3跨，桥跨布置为：25+35+25m；桥梁全宽48.52m。桥梁养护类别为Ⅲ类，养护等级为Ⅰ等。

上部结构：变截面连续箱梁。

下部结构：实体薄壁墩，轻型台，盆式橡胶支座。

桥面系：沥青混凝土铺装层，石护栏，模数式伸缩缝。

（2）主要病害

西幅：主梁（变截面箱梁支架现浇桥）:底板：纵向裂缝（1处，总长0.60m），剥落（42处，总面积6.60m²），露筋（非主筋）（1处，总长1.50m），破损（1处，总面积0.01m ²），露筋锈蚀（非主筋）（42处，总长5.50m）；右腹板：剥落（多处，总面积0.20m²）。

中1幅：主梁（变截面箱梁支架现浇桥）:底板：孔洞（2处，总面积0.12m²），剥落（1处，总面积0.12m²），露筋（非主筋）（8处，总长9.40m）；右翼板：剥落（1处，总面积0.20m²），露筋（非主筋）（1处，总长1.50m）；左翼板：剥落（1处，总面积0.32m ²），露筋（非主筋）（1处，总长0.20m）。

中2幅：主梁（变截面箱梁支架现浇桥）:底板：孔洞（5处，总面积1.51m²），剥落（2处，总面积0.28m²），露筋（非主筋）（7处，总长3.00m），蜂窝（1处，总面积0.16m²），横向裂缝（1处，总长0.80m）；左翼板：露筋（非主筋）（1处，总长0.30m），破损（1处，总面积0.02m²）；右腹板：露筋（非主筋）（1处，总长0.80m）。

东幅：主梁（变截面箱梁支架现浇桥）:底板：剥落（多处，总面积4.16m²），露筋（非主筋）（多处，总长23.00m），破损（1处，总面积0.06m²）；左翼板：剥落（1处，总面积0.20m²），露筋（非主筋）（2处，总长1.30m）；右翼板：剥落（多处，总面积1.32m²），露筋（非主筋）（多处，总长4.00m）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取中1、2幅桥2#孔1/4跨、跨中、3/4跨腹板底部各布置一束光纤光栅串，合计布设6个竖向位移测点。

结构应变、结构温度监测：选取中1、2幅桥中跨墩顶腹板底部和跨中腹板底部各布设1 个光纤光栅串和光纤光栅温度计，合计布设4个结构应变测点、4个结构温度测点。

视频监控：选取2#墩顶桥面布设1台高清摄像机，合计布设1台高清摄像机。

8.金川路纬一河桥

（1）基本信息

金川路纬一河桥位于金川路，全长26.0m。全桥共计1跨，桥跨布置为：1×20m；桥梁全宽34.7m，板梁宽1.0m，高0.8m；桥面横向布置为：左侧护栏0.35m+左侧人行道2.0m+左侧非机动车道3.0m+左侧绿化带2.5m+行车道19.0m+右侧绿化带2.5m+右侧非机动车道3.0m+右侧人行道2.0m+右侧护栏0.35m。桥梁养护类别为Ⅳ类，养护等级为Ⅱ等。

上部结构：PC简支空心板梁。

下部结构：桩柱式桥台。

桥面系：沥青混凝土铺装层，组合式护栏，模数式伸缩缝。

（2）主要病害

主梁（空心板桥）:1）底板：破损（3处，总面积0.24m²），错台（1处）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取1#台台顶布设1台光电挠度仪，1#孔跨中10~15#梁底部各布设1 个目标靶，0#墩墩顶布设1个基准靶，合计布设1台光电挠度仪、6个目标靶和1个基准靶。

9.解放北路高架桥

（1）基本信息

解放北路高架桥位于解放北路，跨越陇海铁路、闸口西街与环城路，第九联桥梁全长120m，共计三跨，桥跨布置为：35+50+35m桥梁全宽17.5m。

上部结构：第九联为钢混叠合梁。

下部结构：21、24#桥墩为桩柱式桥墩，22~23#为双立柱+横系梁结构形式，第九联为球型支座。

（2）主要病害

钢箱梁：腹板5处涂装脱落，面积为0.24m²，底板4处涂装脱落，面积为0.04m²;桥面板：共14 条纵向裂缝，总长度为51.8mm、宽度为0.08~0.12mm，6 处网裂析白，面积为26.1m²。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取第九联主跨四分点和边跨跨中底部各布设1个光纤光栅串，合计布设5个竖向位移测点。

结构应变、结构温度监测：第九联左右幅边跨和中跨跨中腹板顶部和底部各布设1个光纤光栅串和光纤光栅温度计，合计布设12个结构应变测点、12个结构温度测点。

视频监控：主跨跨中桥面上下行各布设1台高清摄像机，合计布设2台高清摄像机。

支座偏位监测：主桥桥头两侧上下行支座各布设1台位移计，合计布设2台位移计。

10.金山东路跨三环路桥

（1）基本信息

金山东路跨三环路桥位于金山东路，跨三环东路，桥梁全长322.0m，全桥共计11跨，桥跨布置为：（3×29）m+（29+3×30+29）m+（3×29）m，全宽24.5m，总面积7889m²，桥面横向布置为：左侧防撞墙0.5m+左侧行车道11.5m+中央分隔带0.5m+右侧行车道11.5m+右侧防撞墙0.5m。

上部结构：预应力砼简支小箱梁。

下部结构：桩柱式桥墩，重力式桥台，板式橡胶支座。

（2）主要病害

湿接缝的主要病害有：

1）湿接缝：网裂（4处，总面积34.40m²）。

跨间横隔板的主要病害有：1）跨间横隔板：竖向裂缝（52处，总长55.60m，缝宽0.12~0.15mm）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取7#墩墩顶上下行各布设1台光电挠度仪，7#孔跨中箱梁底部1~3#、6~8#梁底各布设1个光电靶标，6#墩墩顶布设2个基准靶；合计布设2台光电挠度仪、6个目标靶和2个基准靶。

视频抓拍监测：选取7#孔跨中桥面上下行各布设1台高清摄像机，合计布设2台高清摄像机。

11.七里沟立交上行桥

（1）基本信息

七里沟立交上行桥位于迎宾大道，跨越铁路，全长210m，道路等级为城市主干路。全桥分为左右两幅，右幅上部结构采用6×16m钢筋混凝土T梁+16m空心板梁+6×16m钢筋混凝土T梁，左幅上部结构采用（4×16m）钢筋混凝土T梁+（8+2×16+8）m空心板梁+（6×16m）钢筋混凝土T梁。桥梁全宽36.7m。

上部结构：上部结构：左幅1#～4#孔每孔10片T梁，5#～8#孔每孔15片板梁，9#～

14#孔每孔10片T梁；右幅1#～6#孔每孔9片T梁，7#孔14片板梁，8#～13#孔每孔9片T 梁。

（2）主要病害

西幅：1.主梁（T梁桥）:1）左腹板：破损（1处，总面积0.06m²），斜向裂缝（1处，总长0.80m，缝宽0.14mm），火烧熏黑（1处）；2）底板：火烧熏黑（1处）。2.横向联系（T梁桥）:a.湿接缝的主要病害有：1）湿接缝：析白（结晶物）（7处），渗水侵蚀（7处）。b.跨间横隔板的主要病害有：1）跨间横隔板：连接钢板锈蚀（8处）。c.铰缝的主要病害有：1）铰缝：渗水侵蚀（5处）。3.主梁（空心板桥）:1）底板：破损（1处，总面积0.09m²），露筋锈蚀（1处，总长0.10m）。

东幅：1.主梁（T梁桥）:1）左腹板：纵向裂缝（59处，总长17.50m，缝宽0.12~0.15mm），露筋（2处，总长0.70m），竖向裂缝（6处，总长3.20m，缝宽0.15~0.22mm），锈胀（2处，总面积0.12m²），斜向裂缝（10处，总长6.25m，缝宽0.04~0.16mm）；2）右腹板：纵向裂缝（3处，总长2.40m，缝宽0.16mm），斜向裂缝（14处，总长8.10m，缝宽0.14~0.20mm）；3）底板：露筋（1处，总长0.20m），锈胀（1处，总面积0.03m²）；4）右翼板：纵向裂缝（2处，总长1.60m，缝宽0.16mm）。2.横向联系（T梁桥）:a.湿接缝的主要病害有：1）湿接缝：析白（结晶物）（5处），渗水侵蚀（5处）。b.跨间横隔板的主要病害有：1）跨间横隔板：连接钢板锈蚀（3处），连接件锈蚀（钢结构）（1处）。3.主梁（空心板桥）:1）底板：露筋（1处，总长0.30m），破损（1处，总面积0.06m²），露筋锈蚀（多处，总长22.00m），锈胀（多处，总面积0.06m²），火烧熏黑（1处）；2）右腹板：露筋（11处，总长0.30m），锈胀（多处）；3）左翼板：露筋锈蚀（多处，总长18.00m），锈胀（多处）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取东幅桥3#墩墩顶布设1台光电挠度仪，4#孔跨中底部1~6#梁底布设6个光电靶标，4#墩墩顶布设1个基准靶；合计布设1台光电挠度仪、6个目标靶和1个基准靶。

应变/温度监测：选取4#孔跨中7~8#T梁底各布设1个应变计（带温度计），合计布设2 个结构应变测点。

视频抓拍监测：选取3#墩墩顶桥面布设1台高清摄像机，合计布设1台高清摄像机。

12.金山东路上跨桥

（1）基本信息

金山东路上跨桥位于金山东路，跨越京沪铁路，奎河。桥梁全长854m，全桥共计9联，左幅桥跨布置为：第一联（3×30）+第二联（3×30）+第三联（3×30）+第四联（25+2 ×35+25）+第五联（2×25+2×22）+第六联（30+48+30）+第七联（27+25）+第八联（4×30）+第九联（3×30）；右幅桥跨布置为：第一联（3×30）+第二联（3×30）+第三联（3× 30）+第四联（25+2×35+25）+第五联（2×25+27)+第六联(30+48+30)+第七联(2×22+25)+第八联(4×30)+第九联(3×30)；桥梁全宽24.6m，总面积21008.4m²，

上部结构：1~9#孔现浇连续箱梁、10~25#孔小箱梁、26~29#孔现浇连续箱梁。

下部结构：重力式桥台，桩柱式桥墩、球型钢支座。

桥面系：沥青混凝土铺装层，型钢伸缩缝，钢筋混凝土防撞墙。

（2）主要病害

独幅：主梁（等截面整体现浇箱梁桥）:1）底板：析白（结晶物）（2处），剥落（5处，总面积0.14m²），露筋（7处，总长2.30m）；2）左翼板：剥落（1处，总面积0.06m²）；3）右腹板：析白（结晶物）（1处）。主梁（小箱梁桥）:1）右翼板：析白（结晶物）（4处）；2）左翼板：析白（结晶物）（1处）。横向联系（小箱梁桥）:1）湿接缝：横向裂缝（53处，总长10.90m）。

北幅：横向联系（小箱梁桥）:1）湿接缝：横向裂缝（114处，总长25.00m）。

（3）监测内容

竖向位移监测：选取第五联18#墩顶布设2台光电挠度仪，19#孔左右幅4分点共布设

12个目标靶，19#墩顶布设2个基准靶，合计布设2台光电挠度仪、12个目标靶和2个基准靶。

应变/温度监测：选取第五联19#孔跨中2~7#片梁底部各布设1个应变计（带温度计），合计布设6个结构应变/温度测点。

视频抓拍监测：19#墩顶桥面南侧布置一个高清摄像机，合计布设1台高清摄像机。

三、项目实施要求

1.硬件安装要求

（1）硬件设备在使用前应具备出厂合格证明、监测类产品校验及标定报告等相关书面资料，设备性能满足现行规范和招标文件要求。

（2）传感器、数据采集与传输设备的安装应符合设计文件和生产厂家要求。通信光缆、电缆等施工应满足相关规范和招标文件要求。

（3）传感器应稳定可靠与被测结构物牢固连接，并采取匹配的防护措施予以保护。传感器及其附属产品的安装对监测桥梁原有构件的正常工作无影响，对施工过程中造成的桥隧、道路微损区域应进行及时修复。

（4）实施过程中，施工方案设计包含施工安全技术措施以及应急预案，确保施工过程中无安全事故发生。

（5）设备现场安装、数据采集设备现场安装前应检定，安装后应进行校验，包括接线正确性校验和数据完整性校验，并宜定期对比校准。

（6）硬件设备安装位置的环境温度、湿度控制应满足《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 的要求；

（7）设备供电应满足《供配电系统设计规范》GB50052-2016 的要求，强、弱电区分明确。

（8）设备防雷接地应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 的要求。

（9）服务器机柜及其设备安装稳固端正，无伤痕，接线端子和接插座安装规范，标识清楚。

（10）机柜内设备分布合理，裸露金属部分无锈蚀，柜内布线整齐、捆扎牢固，标识清晰。

2.传感器硬件实施要求

（1）传感器供电应根据设备参数选择相应电源，供电线路施工应满足《供配电系统设计规范》GB50052-2016 的要求。

（2）传感器防雷接地应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 的要求。

（3）传感器和保护装置表面应光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀。

（4）传感器安装立柱、支架及螺栓应符合设计要求，防腐措施得当，裸露金属部分无锈蚀。

（5）埋入式安装的传感器安装时，信号线缆应与内部构件进行固定，禁止悬吊，线缆出口位置应使用套管加以保护。

（6）通过附属设施安装的传感器，附属设施刚度应满足设计要求。

（7）每个通道内各传感器中心波长应尽量分散，避免解调时相互干扰。

（8）传感器安装后应在 24 小时内完成初始数据的记录。

（9）传感器设备施工全过程应保留完整的影像或图片资料。

3.数据采集与传输实施要求

数据采集工作站施工要求：

（1）外站位置分布合理，安装稳固端正，无伤残痕迹；

（2）外站机柜尺寸、防腐措施满足设计要求；

（3）外站机柜内接线端子和接插座安装规范，强、弱电区分明确，金属机箱与接地端连接可靠；

（4）机柜整体密封性能良好，柜内无积水、尘土，机柜内宜安装温度控制；

（5）机柜内设备分布合理，布线整齐、捆扎牢固，标识清晰；

（6）机柜内供电应满足《供配电系统设计规范》GB50052-2016 的要求，设备工作状态正常；

（7）外站防雷接地应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 的要求。

线缆敷设施工要求：

（1）走线管道、桥架安装应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018 的规定；

（2）线缆敷设应符合《电缆敷设国家标准》GB50217-94 的规定；

（3）线缆敷设位置不宜有腐蚀性物质排放、强磁场或强电场干扰，当无法避免时应采取防护或屏蔽措施。

（4）线缆敷设前应进行外观检查，线缆上厂名、产品型号和额定电压连续标识清晰，线

缆外护套无伤痕、破损；敷设时应平直整齐、固定可靠；敷设后在线缆起始位置和终点位置应有清晰铭牌。

（5）光缆敷设应符合《商业建筑电讯布线系统标准-第 3 部分光纤布线部件标准》的要求；

（6）光缆敷设前应进行外观检查和导通测试，敷设时光缆弯曲半径不应小于光缆外径的15 倍；

（7）光缆接续应采用专用设备熔接，熔接损耗应小于 0.3db。

网络通讯施工要求

（1）网络通讯设备工作状态正常；

（2）网络接线符合设计要求；

（3）数据传输时延、光信号衰减等指标满足 EIA/TIA568 规范要求；

（4）数据传输误码率 BER≤10-8。

7.试运行要求

试运行时长无相关规定时不得少于 90 天；

试运行期间，平均无故障运行时间应大于总时长的 95%。

试运行期间，数据缺失率应不大于 5%

四、验收要求

1.硬件验收

硬件验收应包含以下内容：

（1）进场设备材料的数量、规格型号、技术参数等与合同文件、设计文件的一致，合格证、质保卡、说明书及出厂检验报告齐全；

（2）传感器安装位置正确、牢固、端正，表面平整，与结构物接触面紧密，采取了必要的防腐防护措施，信号线按要求连接到位；

（3）数据采集设备处于正常工作状态，机柜内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，插头牢固，标识清晰。出线管与箱体连接密封良好，机柜内无积水、尘土、霉变；机柜接地连接可靠，接地引出线无锈蚀；

（4）光电缆线路敷设与数据中心设备安装应满足《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTGF80-2）的有关要求。

3.其他要求

本项目验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。对履约验收发生的检测（检验）费、验收小组成员中的专业技术人员费用等支出，均由乙方承担，执行标准参照江苏省政府采购专家评审费，甲方不再支付其它任何费用。

五、维护与数据分析

1.数据采集与传输软件维护

（1）软件日常检查包括以下内容：

1）每周 1 次远程巡检，每月定期维护，特殊情况下应急维护；

2）日常检查内容包括采集及传输软件模块功能工作状态检查等；

3）在不停机状态下进行数据采集与传输软件日常检查。

（2）数据采集与传输软件定期（专项）维护包括以下内容：

1）每月至少开展 1 次定期维护；

2）定期维护内容包括时间同步检查及软件运行日志检查等；

3）对于有配置参数修改、更正的维护操作，提前做好备份，并在维护完成后做好日志记录。

（3）数据采集与传输软件应急维护包括以下内容：

1）应急维护内容包括软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等；

2）当发现软件功能故障时，及时进行确认和处治；

3）对于非软件因素造成的数据异常或中断等，联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。

2.硬件设备维护

（1）设备维护内容包含定期维护、故障维护和专项维护。

（2）定期维护不低于每季度1次，维护中对设备进行全面检测和保养，对监测传感器、采集设备等表现完好性进行检查，对设备及防护罩的固定情况以及传感器、采集设备与传输线路的线头紧固情况进行检查；检查设备运行状态，核查错误记录，排除潜在隐患，以确保正常稳定的监测。

（3）出现故障的设备应及时进行故障判断、维修、更换等，并采取相应的措施避免同一故障再次出现。对维护发现的问题24小时内快速响应并及时处置。

（4）对强（台）风、超限车辆过桥等可预见的特殊事件发生前后应对设备进行专项维护，确保特殊事件发生时设备能够稳定运行。

（5）日常检查对巡查路线上监测设备的表观完好性及稳固性进行检查，并对巡查情况进行记录。

（6）对巡查中发现的问题或软件反馈的问题，及时处置或通知专业单位进行处置，并对处置结果进行记录。

（7）至少2人驻点（徐州市市政管理中心）进行硬件巡查、故障处置、协助预警等运维工作。

（8）对现场采集站、监控中心内等易受灰尘影响的设备及机柜进行除尘处理。

3.数据分析

（1）报警阈值

报警设计依据《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南》（试行）4.2.4相关条款设计报警阈值，并依据不同指标实现在线实时报警和离线报警，报警指标的设定如表 5.3-1 所示。

采用上述报警指标对桥梁进行报警设计，后期根据监测数据长周期趋势对报警阈值进行调整优化，最终形成针对这些桥梁最为有效的报警指标与阈值。

表 5.3-1 基于《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南》（试行）要求的报警阈值设定

| 监测指标 | 报警等级 | 分级标准 |
| --- | --- | --- |
| 竖向位移 | 一级（严重） | 达到设计值或一天内出现 10 次以上二级报警 |
|  | 二级（一般） | 达到 0.8 倍的设计值 |
| 应变 | 三级（轻微） | 超过设计最不利工况计算值 |
| 支座偏位 | 二级（一般） | 触发支座偏位报警 |

（2）数据分析

1）季度监测报表

每季度进行监测数据分析处理，并提交季度监测报告。

2）特殊事件分析处理报告

桥梁运营中发生的突发事件如船撞、台风、地震、特殊车辆过桥的事件，根据监测的数据进行结构安全性分析，并提交特殊事件分析报告。

七、售后服务要求

1.中标人须在项目验收后提供不少于5年的免费原厂质保服务（中标后签订合同前提供原厂质保函，如不提供，采购人有权拒绝签订合同），自项目验收合格之日。质保期内，中标人应免费提供日常维护，若设备出现故障，根据采购人要求实施修复任务。

2.中标人须保留质保期间所出现的问题、故障以及处理方式的完整记录，并定期提交用户保存。

3.质保期外，投标人应根据项目特点提供应急措施和应急方案。

八、其他要求详见第六章《拟签订的合同文本》。

- 拟签订的合同文本

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

项目名称

合同编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一部分 合同协议书

甲方（采购人）：

地址：

电话：

乙方（中标人）：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购》等相关法律法规的规定以及JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的      项目（以下简称“本项目”），签订本合同，以兹共同遵守。

一、采购内容

1.招标范围

本项目分为1个标段，具体如下：对12座桥梁进行健康监测设备的采购、安装调试、3年缺陷责任期、2年运营服务期；监测的主要工作内容包括：

| 序号 | 桥梁名称 | 结构形式 | 监测场景 | 拟监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉桥 | 等截面整体现浇箱梁桥 | 允许载货汽车通行 | 竖向位移、应变 |
| 2 | 政府桥 | 空心板梁 | 服役年限超过 30 年且存在明显病害、多片梁结构体系 | 竖向位移、应变 |
| 3 | 南门桥 | 空心板梁 | 服役年限超过 30 年且存在明显病害、多片梁结构体系 | 竖向位移、应变 |
| 4 | 庆丰路桥 | 空心板梁 | 允许载货汽车通行、多片梁结构体系 | 竖向位移、应变 |
| 5 | 西月河桥 | 空心板梁 | 允许载货汽车通行、多片梁结构体系 | 竖向位移、应变 |
| 6 | 琅河5号桥 | PC 空心板梁 | 允许载货汽车通行、多片梁结构体系 | 竖向位移 |
| 7 | 顺堤河汉风路桥 | 变截面连续梁 | 允许载货汽车通行 | 竖向位移、应变、视频抓拍 |
| 8 | 金川路纬一河桥 | PC 空心板梁 | 允许载货汽车通行、多片梁结构体系 | 竖向位移 |
| 9 | 解放北路高架桥 | 变截面连续梁 | 城市道路高架桥中曲线匝道段和独柱墩段等 | 竖向位移、应变、支座偏位、视频抓拍 |
| 10 | 金山东路跨三环路桥 | 预应力砼简支小箱梁 | 多片梁结构体系 | 竖向位移、视频抓拍 |
| 11 | 七里沟立交上行桥 | 空心板梁 | 允许载货汽车通行、多片梁结构体系 | 竖向位移、应变、视频抓拍 |
| 12 | 金山东路上跨桥 | 小箱梁桥 | 允许载货汽车通行、多片梁结构体系 | 竖向位移、应变 |

二、服务期限、地点及服务质量

1.服务期：前3个月为建设期，建设期结束经甲方验收合格后进入3年缺陷责任期，质保期满后进入2年运营服务期。

2.服务地点：徐州市市域范围内

3.服务质量：满足行业各项技术规定和国家强制性标准。

三、合同金额和付款方式

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

1.付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后10个工作日内，卖方向买方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同价款的百分之五十 (50%)即￥        ，大写：人民币         元整，结算资料报发包人，经必要双方认可的竣工结算审计完成后30日内申请支付至双方认可的结算价的100%；由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

2.付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后10个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥     ，大写：   人民币              元，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后，卖方应按要求向买方报送竣工验收资料和竣工结算资料，由买方主管或财审部门办理结算审计，卖方自愿按审计结果执行，且为终局审计。待出具审计结论之日起10个工作日内一次性支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

3.如本项目12座桥梁在合同履约阶段进行改造或拆除等特殊情况，则招标人对该桥梁当年或后续监测服务费进行扣除。如有重大、复杂调整、变更，应履行相关手续或双方协商补充协议。具体由中标单位和采购人会同相关部门办理相关手续确定扣除该桥梁的监测服务工作量和费用。

合同费用包含产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、培训、售后服务、运行、竣工验收（含验收小组成员中专业技术人员费用）、利润等为完成项目所需的全部费用。

四、履约担保

承包人是否提供履约担保：提供，签订合同前缴纳。

履约保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金的金额：中标金额的3%。

履约保证金的返还：待工程竣工验收合格且3年缺陷责任期满无质量问题后30日历天内无息退还。如果承包人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣除履约保证金取得补偿。

五、甲乙双方责任

1.采购人责任：

1.1提供相关技术资料及图纸。

1.2对服务期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求中标人自费进行返工。

1.3根据中标人实际服务质量及进度，进行计量与支付合同款。

1.4组织对服务成果的审查和验收，并享有成果权，其他任何单位、个人不能以该项目发表学术、科研等报告。

1.5在约定的时间内就中标人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面决定。

1.6有权对中标人的项目负责人和技术负责人进行考核，对于不称职或严重失职的人员，采购人有权要求限期更换。

1.7有权否定任何在本项目中投入的人员做出损害甲方利益的决定和行为，并有权向中标人索赔和追究法律责任。

1.8如中标人随意更换管理人员，或不能有效地履行监测职责，或严重违反国家有关法规与各项制度，采购人有权对其进行处罚，直至解除合同，并追究中标人由此造成的一切损失。

2.中标人责任：

2.1按期完成服务工作。

按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行监测服务，按规定的进度交付成果资料，提供优质、高效、全面的监测工作。

2.2接受采购人对服务工期、质量、人员组成、设备、仪器等的监督和管理。

2.3对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。中标人应加强内部管理，明确人员职责。应建立内部奖惩制度、建立完整的质保体系、建立项目负责人制度。在合同履行期间因危险作业或未按规范要求进行高空作业或其他情形造成任何安全事故的，由中标人自行承担。

2.4中标人监测期间有异常情况须及时提交应急监测报告，有重大或特殊事件时按照采购人要求及时提交相应的监测报告。

2.5中标人对采购人的资料和监测数据负有保密义务。未经采购人允许，不得向任何第三方提供或披露，如有违反，应当承担相应的法律责任。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

2.6负责协调和处理在服务期间外界可能对本项目产生的各种干扰，及本项目对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。

2.7单独承担合同义务，不得分包、转包给第三方。因分包、转包出现任何问题由乙方承担，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

2.8保证提供真实可靠的成果资料，违反规定作假者，每次扣减合同总价5%，若乙方不改正次数达到2次或扣减费用达到合同总价的20%时，采购人有权解除合同，并要求中标人赔偿全部损失。

2.9中标人在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为采购人提供满足相关规范及合同约定的监测及相关报表和报告。

2.10对监测服务过程中人员的人身安全和仪器、设备等所有设施安全负全部责任。中标人保证所有工作人员具有相应资质。合同履行过程中，中标人必须保障所有工作人员的安全，如有意外造成工作人员或其他人员人身和财产损失的，中标人负责处理并承担相应的赔偿责任，采购人不承担任何责任。

2.11保险：中标人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险。一旦发生上述保险范围内的事件，责任和损失均由中标人自行承担。

六、违约责任

1.乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务转包或分包给第三方或者转委托给第三人，否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用，已经支付的，乙方应当予以返还，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿全部损失并向甲方支付同等比例的违约金。

2.甲方一旦发现本项目存在借用资质承包的情况，甲方有权立即解除合同，并有权向乙方追回已支付的全部服务费，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿全部损失并向甲方支付同等比例的违约金。

3.乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。

4.乙方应全面准确的检测发现存在的各类隐患情况，因乙方原因隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，乙方应负全部责任（包含赔偿损失、法律相关的责任等），按合同价款 20% 向甲方支付违约金。

5.乙方不遵守安全生产管理制度的，给予10万元以下罚款/每次。

6.对乙方在项目实施过程中发生安全事故的，向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成损失的赔偿损失，甲方有权单方面取消或终止合同。

7.对乙方在实施过程中拖延工期、不按计划进度施工的，向甲方支付不超过合同总价款10%的违约金。

8.因乙方未尽监测职责致使甲方遭受损失，或者致使甲方遭遇第三方索赔的，中标人应当负责处理并承担赔偿责任。当中标人的累计赔偿达到合同金额的20％时，甲方有权解除合同，并要求中标人赔偿全部损失。

9.因一方违约造成第三方损失的，违约方在赔偿守约方损失的基础上仍需再赔偿第三方损失。

10.合同履行期间发生争议的，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证服务期间监测工作正常进行。

11.对工程项目质量不达标，使用材料、材质价款与设计不符，违规变更施工设计，隐蔽工程隐蔽覆盖前未按程序及标准验收的，由乙方支付不超过合同总额20%的违约金(一般情况下)，甲方有权单方面取消或终止合同。

12.—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方合同款中扣除。

七、人员组织

1.中标人监测人员的组合应合理，至少应包括项目负责人、技术负责人等专业人员。具体人员安排计划应满足项目需要，并经采购人同意。必要时由采购人指定到现场人员。应保质保量完成各项服务。

2.在服务实施中，中标人必须根据具体情况适时调整人员配置，以满足服务需要，其调整方案须经采购人的同意。采购人有权要求中标人进行调整。人员调整不改变本项目的总价。

3.根据采购人要求，中标人应配备足够的专职工作人员，并有专人负责。合同期内原则上不得更换项目负责人、技术负责人，如确需更换须经采购人同意，新更换的人员资质等级不得低于原项目负责人、技术负责人。

4.要求至少2人驻点（徐州市市政管理中心）负责硬件巡检、故障处置、协助预警等运维工作。

八、不可抗力

因不可抗力(或采购人、中标人不能控制的原因)不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

一方因不可抗力不能履行本合同的，应当在遭受不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

不可抗力的发生是否符合免责条件的认定必须有甲乙双方书面确认。

九、保密及版权

1.未经委托人同意，试验监测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本监测合同有关的保密资料。

2.版权：委托人就本项目试验监测而向试验监测人提供的成果为委托人所拥有。试验监测人因受委托人委托进行的本项目试验监测而产生的成果均为双方共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若委托人因推行本项目的需要向第三方透露监测成果，则无须经过试验监测人的同意。

3.本项目采购的设备产品最终所有权归招标人所有。

十、其他条款：

1. 委托人根据试验监测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过2 日 ；

2. 在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，业主对合同价格不予调整 。

3.中标单位在质保期内必须保证设备处于完好状态。

4.本项目验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。对履约验收发生的检测（检验）费、验收小组成员中的专业技术人员费用等支出，均由乙方承担，执行标准参照江苏省政府采购专家评审费，甲方不再支付其它任何费用。

十一、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标单位的投标文件及其补充（澄清）资料。

十二、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标单位的投标文件另行协商解决。

十三、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

地址：                                        地址：

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：                    委托代理人（签字或盖章）：

开户行：                                      开户行：

账号：                                        账号：

日期：   年  月  日                           日期：   年   月  日

- 投标文件相关格式

1、投标函格式

致：

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016招标文件，          (姓名)代表我方           （供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，供应商承诺并同意如下：

1. 供应商唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 供应商在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 供应商同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费。

8. 江苏执策建设管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏执策建设管理有限公司确定。

9. 采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |

供应商：           （公章）

供应商授权代表：            （签字或盖章）

日期：   年  月  日

3.分项价格表

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏执策建设管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商：          （公章）

供应商授权代表：   （签字或盖章）

日期：  年  月  日

5.法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年   月   日

(法定代表人和受托人身份证原件复印件附后)

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                   项目（项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

7.中小企业声明函

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（请勾选¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：  （公章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件扫描件）

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、

2、

3、

专业技术能力：

1、

2、

3、

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

9.残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-ZCGL-G2025-0016

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                   （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日