招　标　文　件

项目名称：大新镇2025-2026年度绿化养护项目

标书编号：JSZC-320582-RFZB-G2024-0029

项目属性：服务类

苏州日丰招投标代理有限公司

2024年11月28日

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章 投标文件格式	35

# 第一章  投标邀请

大新镇2025-2026年度绿化养护项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年12月20日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2024-0029项目名称：大新镇2025-2026年度绿化养护项目

预算金额：9491000元

标段一：1354982.3元；标段二：1248456.3元；标段三：1570200.5元；标段四：1614105.2元；标段五：1743918元；标段六：1959337.7元。

最高限价：9491000元

标段一：1354982.3元；标段二：1248456.3元；标段三：1570200.5元；标段四：1614105.2元；标段五：1743918元；标段六：1959337.7元。

采购需求：本次招标的标的是大新镇2025-2026年度绿化养护项目，具体要求见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：22-24个月不等。（详见第四章绿化养护清单）。

注：1.本项目不接受联合体投标。

2.本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

三、获取招标文件

时间：2024年11月29日至2024年12月5日

地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件截止时间：2024年12月20日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年12月20日9点30分（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市大新镇人民政府

地址：张家港市大新镇

联系人： 张一文

联系方式：0512-58765056

2.采购代理机构信息

名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

地　址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

联系人：刘秀萍

联系方式：0512-68136997

3.项目联系方式

项目联系人：刘秀萍

电　话：0512-68136997

# 第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

#### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

#### 2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

#### 2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

#### 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州日丰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

#### 4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

#### 4.2.2 代理费用收取方式：转账；

#### 4.2.3 收费金额：按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

#### 预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

#### 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

#### 预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

#### 预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

#### 代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

#### 例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

#### 中标服务费收款账号：

#### 账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

#### 账号：32201988636051560473

#### 开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

#### 缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

#### 5、招标文件的约束力

#### 5.1 投标人一旦在苏彩云系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件有以下部分组成：

#### （1）投标邀请

#### （2）投标人须知

#### （3）合同条款及格式

#### （4）项目需求

#### （5）评标方法与评标标准

#### （6）投标文件格式

#### 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州日丰招投标代理有限公司联系解决。

#### 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

#### 7.1在投标截止时间前，苏州日丰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

#### 7.2苏州日丰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

#### 7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

#### 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州日丰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

#### 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

#### 9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、公开分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、服务方案、投标人情况介绍等部分。

#### 9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

#### 10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

#### 11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、公开分项报价表

#### 12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报公开分项报价表。每项货物或服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

#### 12.2 标的物

#### 12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

#### 12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

#### 12.3投标货币

#### 投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12.4 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

#### 13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 14、服务方案

#### 14.1投标文件中应体现内部管理制度、日常安排、绿化养护技术方案、养护管理计划、林地养护管理方案、安全文明作业方案、应急抢险方案等。

#### 15、投标人情况介绍

#### 15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 16、投标保证金

#### 16.1本次招标不收取投标保证金。

#### 17、投标有效期

#### 17.1 投标有效期为苏州日丰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 17.2 在特殊情况下，苏州日丰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州日丰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的签署

#### 18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

#### 19.1 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

#### 19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

#### 19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 19.4投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

#### 20、投标截止日期

#### 20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

#### 20.2苏州日丰招投标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

#### 21.1苏州日丰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

#### 22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

#### 22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

#### 22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

#### 22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

#### 五、开标与评标

#### 23、开标

#### 23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏彩云供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间（30分钟）内对投标文件进行解密。

#### 23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

#### 23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏彩云供应商操作手册》规定执行。

#### 23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏彩云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 24、评标委员会

#### 24.1 开标后，苏州日丰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

#### 24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

#### 24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

#### 24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

#### 25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州日丰招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26．投标的澄清

#### 26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

#### 26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

#### 26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

#### 27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

#### 27.1.1资格性审查

#### 采购人依法对投标人的资格进行审查。采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

#### 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

#### 27.1.1.1关于信用查询：

#### 27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

#### 27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

#### 27.1.2 符合性审查：

#### 依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

#### 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

#### （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

#### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

#### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

#### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

#### 27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 28、无效投标条款和废标条款

#### 28.1 无效投标条款

#### 28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

#### 28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

#### 28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

#### 28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

#### 28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

#### 28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

#### 28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

#### 28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

#### 28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

#### 28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

#### 28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

#### 28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

#### 28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

#### 28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

#### 28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

#### 28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

#### 28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

#### 28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

#### 28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

#### 28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的；

#### 28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

#### 28.2 废标条款：

#### (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

#### (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

#### (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

#### (4)因重大变故，采购任务取消的。

#### 28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

#### 28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 29、确定中标单位

#### 29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

#### 29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

#### 29.3中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

#### 29.4自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

#### 29.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

#### （1）提供虚假材料谋取中标的；

#### （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

#### （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

#### （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

#### （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

#### （6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 30、质疑

#### 30.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

#### 30.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

#### 30.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

#### 30.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

#### 30.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

#### 30.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

#### 30.7收件人：刘秀萍、殷涛霞

#### 30.8联系电话：0512-68136997

#### 30.9通讯地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

#### 30.10邮政编码：215000                   
   30.11特别提示
   30.11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
   30.11.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
   30.11.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州日丰招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
   30.12其他
   30.12.1采购人或苏州日丰招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 31、中标通知书

#### 31.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

#### 31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 32、签订合同

#### 32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

#### 32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

#### 32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 33、履约保证金

#### 33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

#### 33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

#### 34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 35、监督和公证

#### 35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                      元（       元）人民币。

(1)总价为综合报价，包括绿地除草、除杂、乔灌木修剪、树木病虫害防治、绿地林地及景观设施维护巡查、各类灾害天气应急抢险涉及的所有费用；绿地内正常的苗木搬迁、调整、归并移植费用；所有本项目所需的车辆、机械的购买费用；秋冬季水生植物的清理、绿化垃圾外运费用；公园、广场内含树池、花箱四季草花更换费用。同时包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用、责任等各项应有费用。

(2)报价中包含养护人员购买意外险等保险的费用，中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                 （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、考核详见考核细则。

十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的绿地养护服务内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并定期考核。

(3)审定乙方提出的绿地养护服务计划。

(4)协助乙方做好绿地养护工作的宣传教育。

10.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订绿地养护制度。

(2)按合同约定，履行绿地养护服务职责。

(3)负责编制绿地养护年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6)本合同终止时，乙方须向甲方移交绿地养护服务全部档案资料。

十一、其他:

11.1因规划调整和上级要求，若乙方负责养护的绿地面积出现重大变化时，以中标价和实际增减面积（10%以内）据实进行调整。

十二、服务质量

乙方提供的绿地管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十三、违约责任

13.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

13.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

13.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

17.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大新镇2025-2026年度绿化养护项目标段一 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 2 | 大新镇2025-2026年度绿化养护项目标段二 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 3 | 大新镇2025-2026年度绿化养护项目标段三 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 4 | 大新镇2025-2026年度绿化养护项目标段四 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 5 | 大新镇2025-2026年度绿化养护项目标段五 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 6 | 大新镇2025-2026年度绿化养护项目标段六 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单：无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单:无

- 样品清单：无

二、技术要求

（一）标段划分

| 序号 | 类别 | 分类 | 地段 | 项目名称 | 绿化面积（M2） |  | 划分标段 | 养护时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路绿地 | 市属绿地+镇属绿地 | 港城大道沿线 | 港城大道北延（大新段） | 511196 | 539788 | 标段一 | 22个月（2025年3月-2026年12月） |  |
| 2 | 片林 | 镇属片林 |  | 港城大道与港丰公路东北角片林 | 25992 |  |  |  |  |
| 3 | 单位绿地 |  |  | 殡葬服务中心 | 2600 |  |  |  |  |
| 4 | 道路河道绿地 | 市属绿地 | 朝东圩港沿线 | 杨新公路（大新段） | 80050 | 491217 | 标段二 | 22个月（2025年3月-2026年12月） |  |
| 5 |  |  |  | 朝东圩港3标 | 155242 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 朝东圩港2标（中山特田段） | 95316 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 朝东圩港水利段 | 73872 |  |  |  |  |
| 8 |  | 镇属绿地 |  | 杨新公路岸边 | 10903 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 年丰桥景点、朝东圩港枢纽西侧、中山村附近 | 5430 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 杨新路三角带、三八路、迎丰路、北横套中山村段 | 26538 |  |  |  |  |
| 11 | 单位绿地 |  |  | 垃圾中转站 | 380 |  |  |  |  |
| 12 | 道路河道绿地 |  |  | 朝东圩港新闸段 | 11300 |  |  | 24个月（2025年1月-2026年12月） |  |
| 13 | 片林 | 镇属片林 |  | 长丰村杨新路东侧片林 | 5880 |  |  |  |  |
| 14 | 道路河道绿地 | 镇属绿地 | 晨德路沿线 | 晨德路 | 26306 |  |  |  |  |
| 15 | 单位绿地 |  | 老镇区 | 大新镇政府大院 | 13041 | 400436 | 标段三 | 22个月（2025年3月-2026年12月） |  |
| 16 | 道路+单位绿地 |  |  | 平北路（含行政审批中心） | 40645 |  |  |  |  |
| 17 | 河道绿地 |  |  | 大新横套 | 2943 |  |  |  |  |
| 18 | 道路绿地 |  |  | 新浦、新业、新东、新乐（含行道树）、新华、新创路 | 25322 |  |  |  |  |
| 19 | 单位绿地 |  |  | 科创园 | 8272 |  |  |  |  |
| 20 | 道路绿地+广场绿地 |  |  | 海坝路（含平安文化园） | 145163 |  |  |  |  |
| 21 | 道路绿地 |  |  | 永凝路、朝东圩港村委路、大新老街 | 11600 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 平凝路、新望路 | 13162 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 府前路（含行道树） | 8894 |  |  |  |  |
| 24 | 道路河道绿地 |  |  | 锦江路、育才弄、百姓超市周边 | 7121 |  |  |  |  |
| 25 | 广场绿地 |  |  | 大新市民健身广场 | 9751 |  |  |  |  |
| 26 | 道路及公共绿地 |  |  | 滨江商贸城（含8株行道树）、星海弄、星光路 | 3990 |  |  |  |  |
| 27 | 公共绿地 |  |  | 大新商贸街（含大树）、泰富花园西侧花坛 | 506 |  |  |  |  |
| 28 | 单位绿地 |  |  | 文化中心（含花箱）、广电站、国土所 | 4943 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 大新医院、福利中心、派出所 | 8870 |  |  |  |  |
| 30 | 居住区绿地 |  |  | 新茂花园、宏宝新村 | 9789 |  |  |  |  |
| 31 | 单位绿地 |  |  | 新联产业园 | 15800 |  |  |  |  |
| 32 | 道路绿地 |  |  | 新芳路 | 2238 |  |  |  |  |
| 33 | 河道绿地 |  |  | 川港西侧 | 29500 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 渡泾港 | 20808 |  |  | 24个月（2025年1月-2026年12月） |  |
| 35 |  |  |  | 悦来横套 | 18078 |  |  |  |  |
| 36 | 道路绿地 |  | 新镇区 | 新湖南路 | 48242 | 289278 | 标段四 | 22个月（2025年3月-2026年12月） |  |
| 37 |  |  |  | 新湖中路、海坝路南延、新湖北路、新湖东路、新幼路 | 25767 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 国泰路、新湖西路 | 41185 |  |  |  |  |
| 39 | 河道绿地 |  |  | 新丰港（新湖北路—新湖南路）段 | 3980 |  |  |  |  |
| 40 | 公共绿地 |  |  | 新南菜场、老政务中心 | 8559 |  |  |  |  |
| 41 | 公园绿地 |  |  | 新湖公园 | 100480 |  |  | 24个月（2025年1月-2026年12月） |  |
| 42 | 公园绿地 |  |  | 漫心公园 | 61065 |  |  |  |  |
| 43 | 道路绿地 | 市属绿地+镇属绿地 | 港丰公路沿线 | 港丰公路（大新段）、新润南侧 | 559539 | 559539 | 标段五 | 22个月（2025年3月-2026年12月） |  |
| 44 | 道路绿地 | 市属绿地 | 沿江公路沿线 | 沿江公路 | 211611 | 454111 | 标段六 | 22个月（2025年3月-2026年12月） |  |
| 45 | 公园绿地 | 镇属绿地 |  | 湿地公园 | 242500 |  |  | 24个月（2025年1月-2026年12月） |  |

（二）养护要求：

1、绿地环境维护：

及时清理绿地内各种杂物(建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓、绿地杂草、死树、枯枝等)，无养护死角:树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛:春夏秋季节绿地内河塘水草需清理打捞，水上草(如绿萍等)无大面积蔓延、水下草定期清理，保持水面清洁:秋冬季节水生植物如菖蒲、再力花、梭鱼草等统一清理收割清运，消除火灾隐患;河塘四周无围网围栏，无私搭棚架。

2、松土除草及树穴整理：

绿地、林地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。草坪内树穴与色块、绿篱及时切边，草坪与树木、色块、地被等应有分隔沟，宽度不超过25cm。树穴整修时,应根据树木胸径确定树穴的大小,具体如下：直径在20cm以上的乔木，树穴直径不小于120cm；直径在15-20cm的，树穴直径不小于100cm；胸径小于15cm的，树穴直径100cm；大灌木（如桂花等）树穴直径不小于100cm；球类植物树穴不小于100cm；其他苗木树穴可在实际操作时根据甲方安排执行；全年应根据实际情况多次整理分隔沟、树穴等，以确保树木正常生长，分隔沟内整洁干净无杂物。

3、浇灌排水：

根据实际，对绿地、林地苗木及草坪进行适时适量浇水、喷水，及时抗旱排涝，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生，确保植物正常生长，如养护范围内由于旱、涝采取措施不及时造成苗木死亡的采购单位有权重扣。绿地、林地内及时开沟，保证无积水，确保雨后积水及时排除。

4、施肥：

绿地、草坪、植物按要求施肥及时，每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。

5、绿化长势：

绿地、林地及行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，绿地内小灌木、地被、草坪等完整无空缺。树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木必须采取防倒伏的有效措施。因台风、雨雪等灾害天气造成树木倒伏时，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施，用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物连接。绿地内乔木支撑完好、树体树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。

6、病虫防治：

发现病虫害应主动汇报，并积极防治，效果明显。按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害、无大面积病害、虫害症状产生；冬季树木统一涂白，制剂配比准确，用料符合要求，涂白时同一区域高度一致，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。

7、整枝修剪：

（1）树木修剪规范整齐、定枝、整枝合理均匀；

（2）花灌木应每年在花后修剪一次；开花植物应根据植物特性，开花季节的不同，合理安排修剪，不得在花芽孕育期（前）对该类植物进行修剪，应在花后进行修剪。要注意区别对待整形植物及非整形植物的修剪次数、修剪方式等。如金丝桃、黄馨、黄金条、毛鹃、红王子锦带、大叶栀子花、梅花、喷雪花等花前不得进行修剪，花后根据现场实际情况确定修剪方式或不修剪。要注意绿地中的水果兰，一般只进行抽枝修剪或进行摘心处理。

（3）色块、绿篱、球类生长季节及时修剪，线条流畅，轮廓明显，不脱脚，无凹凸不平，三面整齐平整，球类修剪圆整、下脚高度一致。隔离带色块的修剪应横平竖直（特殊造型除外），应做到顶面平整、光滑，呈水平状态，垂直面应垂直于地面，不得出现顶面凹凸不平、高低起伏，垂直面上下大小不一等现象。顶面、垂直面交汇线条应平整流畅，不得高低起伏，凹凸歪曲等现象。隔离带内不同灌木之间的高差应统一。同一段隔离带内不得出现高差不同的现象。有造型的植物，应严格按规定的造型进行修剪，控制好造型修剪植物的线条、形状等，防止造型变化、线条模糊等现象出现。

（4）行道树根据树木习性及时修剪、剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，不妨碍公交及行人出行、不遮挡交通信号灯及指示牌。行道树应根据要求确保每年修剪1次以上，整理树形、清除内膛枝、枯枝，剪除分枝点过低的枝条，以增加树冠的通风、透光性，保证行道树健康生长，减少对交通通行的影响。修剪中使用的登高车、高枝油锯、安全警示锥等相关车辆、设施设备，由养护单位自行负责。应根据降雨状况，达到干旱性天气的（或生长缺水的），根据甲方要求对行道树进行浇灌作业，每年秋季应根据气温、降雨情况，对行道树统一进行集中浇灌作业，以保证行道树顺利越冬，并能保证色叶乔木的景观要求。每年冬季，须对行道树追施棒肥，每株不少于1根。应注意行道树树穴内（树穴直径按实际情况确定）不得有灌木生长，如有的，应在养护过程中逐步清理。绿地内的各类乔木应根据实际情况及甲方要求进行修剪。

（5）草坪要适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。草坪管理工作，应确保草坪内没有各类杂草。草坪内的三叶草应清理到位。特殊地块需要追播黑麦草的，应根据甲方要求进行追播。因各种原因导致草坪缺失的，应在合理的气候条件下做好追播工作，追播的品种应和原草坪一致。遇到高温干旱天气，应根据甲方要求及时进行浇灌作业，确保草坪正常生长，满足景观需要，不允许出现正常生长季草坪枯黄现象。及时观察草坪生长情况，做好病虫害防治工作。

（6）花境宿根花卉及一二年生花卉散籽期结束应及时清理修剪。芒草类植物在各个季节有其观赏特点，要注意修剪时间。进入秋冬季节，逐渐干枯时不得随意修剪，应根据甲方要求开展修剪工作。修剪工作完成以后，要保证绿地内整洁、干净。某些品种的芒草类植物，应根据甲方要求进行分株重新种植工作。水生植物一般在春节进行清理。考虑到河水温度较低，清理工作不便。大部分水生植物可在10月份以后开始清理，但为了体现水生植物各季不同的景观特征，每个区域内需保留10%以上的水生植物，留待第二年进行清理，具体清理根据甲方要求进行。

（7）造型树生长季节及时修剪，形状饱满呈馒头状，云片层次分明。

8、草花更换：

草花每年度更换不少于4次，没有死株，空缺，根据季节变化和生长情况及时更换。

9、苗木的补缺移植，各养护单位应根据标段内苗木生长、保存状况，合理利用标段内的苗木（如各类地被、小灌木等）进行补缺、移植、归并种植等，保证绿地的完整性、统一性。进行各类补缺移植时，各类地被、灌木原则上补种移植原有品种为主。绿地内因养护不当死亡的乔木由各养护单位进行补植。如根据现场情况不补植的，则应扣除苗木价款。甲方要求补植，养护单位不补植的，则记录严重不良行为。

10、林地、绿地保护：

加强日常林地、绿地巡查（每月至少一次），确保林地、绿地内无堆物、堆料、搭棚、侵占、人为破坏、毁绿种菜等现象，如有发现及时制止、处置及上报，保持林地、绿地完整。非法开挖的巡查，各养护单位应建立巡查制度，组织专人每天对标段内的绿地进行巡查，及时发现各类开挖现象，了解是否有行政审批手续，手续是否准确等。如遇到非法开挖现象，应在第一时间制止，同时通知甲方，报城管、110处理，并负责对现场的看管，防止非法开挖现象继续，配合甲方做好非法开挖的处理工作。

11、应急抢险：

制订应急预案；合理组织人员、机械、材料、通讯等工作内容；高温干旱、台风、防汛防涝、防雪防冻等应急措施到位；制定应对采购单位临时派发工作内容的应急方案等。抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。

12、养护设备：

（1） 车辆：洒水车1辆，核定载质量≥4.0吨；清运卡车1辆，车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨；巡视车1辆，车辆类型为轻型普通货车或客车、小轿车；登高车1辆。

（2）绿化机械：草坪机5台，植保机3台，绿篱修剪机5台，油锯3台，高枝油锯2台，割灌机4台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式吹风机2台，作业安全警示锥20个，作业安全提示牌5片，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）。

（3）道路安全防护设施：附设警示灯的作业安全提示牌5个（国标样式及尺寸），交通警示锥20个（国标样式及尺寸）。

13、服务人员配备：

各标段需配备一名项目经理、一名现场负责人，其中项目经理必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称；养护人员：管护旺季（3月中旬-10月中旬）养护单位每日按管护标段绿地面积配备养护人员，不少于18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）不少于20000平方米/人。已投入到其他项目中的养护人员不得作为本项目养护人员。中标后，中标单位应将养护人员身份证复印件及意外险购买凭证复印件上报甲方。当养护任务较重或有重大活动、突击任务时，无条件增加养护人员。

项目及现场负责人职责：按时制订养护方案、技术措施、病虫害防治措施、养护计划、安全作业方案等，配合做好林业有害生物监测、林地及景观设施巡查、行政审批开挖、移植工作；参加养护会议及其他甲方通知参加的会议；参加养护考核及人员考核；做好抢险、应急、12345便民热线、数字化城管、网格化平台等工作以及甲方安排的其他工作。

三、商务条款

1 服务期限

22-24个月不等（详见养护清单）。

2 服务地点

按甲方指定地点。

3 货款支付

3.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2、结付期限

考核结果与服务款项支付挂钩。90-100（不含）分，以整数分为档，每低一档扣减本期款项的1%；80-90（不含）分，以整数分为档，每低一档扣减本期款项的1.2%；70-80（不含）分，以整数分为档，每低一档扣减本期款项的1.5%；低于70分，则本期款项只支付应付金额的50%，同时相关条线管理部门对第三方提出服务质量警告，连续2次考核结果低于70分或合同有效期内有5次低于70分的，相关条线将取消与第三方的服务合同，重新组织采购。

4 投标货币

人民币

5 备品备件及耗材等要求

无

- 其他部分

附件一：大新镇绿地管理考核办法

为提高全镇绿地管理整体水平，建立正确评估全镇绿化养护管理工作质量体系及优胜劣汰的绿化养护竞争机制，规范绿化养护管理考核行为，特制定本办法：

一、组织领导

成立大新镇绿地管理考核小组。成员由镇分管领导、规划建设等条线相关同志和有关专业人员组成。

二、基本原则

坚持公正、公平、公开；坚持奖惩得当；坚持定期考核与平时督查相结合的原则。

三、制订依据

按照《苏州市城市绿化条例》、《张家港市城市绿化管理办法》制订本办法。

四、考核内容

列入市财政出资的市级公共绿化、镇级财政出资的各片区、小区、街道属地管理绿地绿化养护工作，包括日常养护工作开展情况、养护效果、养护技术标准、工作整改落实效果（效率）、安全文明施工、迎检、应急抢险等。

五、考核方法

由考核小组每月进行定期考核、不定期考核。定期考核每月1次，一般安排在每月20日-28日；日常不定期考核主要是结合日常巡查随时进行，主要从日常养护效果、工作整改落实效果（效率）、应急抢险、安全文明施工、迎检等工作完成情况等方面考核。

六、考核打分

1.对考核中发现的问题通过现场打分、现场照相、现场指正等方式即时记录并以整改通知书的形式送至养护单位养护负责人。打分时按照月度检查中发现的问题，归入相应条款打分，扣分一般不超过标准得分。

2.对标段内出现的问题，经指正后不按要求整改的、多次整改达不到要求的；安全文明施工、迎检、应急抢险不到位的；相关部门及领导、市民反映的管护工作问题经核查属实的；以及通讯不畅等按规定直接扣分。

3.考核人员每月按实际绿化养护情况对照百分考核细则进行打分。90-100（不含）分，以整数分为档，每低一档扣减本期款项的1%；80-90（不含）分，以整数分为档，每低一档扣减本期款项的1.2%；70-80（不含）分，以整数分为档，每低一档扣减本期款项的1.5%；低于70分，则本期款项只支付应付金额的50%。

七、人员要求

为确保养护效果，本次采购各标段实行最低养护人员数量标准，各养护单位投入的养护人员应不低于甲方要求。已投入到其他项目中的养护人员不得作为本标段养护人员。中标后，中标单位应将养护人员身份证复印件及意外险购买凭证复印件上报甲方。

八、淘汰制度

1.实行低分淘汰制度。主要从以下2方面进行考核。月度考核：对合同年限内单个标段连续2次考核结果低于70分或合同有效期内有5次低于70分的，收回其养护权及取消下一轮大新镇绿地养护政府采购。年度考核：对当年度考核得分进行平均，平均得分低于88.5分的将被淘汰，被淘汰的单位取消下一轮大新镇绿地养护投标资格。

2.安全文明施工、迎检工作落实不到位，造成不良影响的，收回其养护权及取消下一轮大新镇绿地养护政府采购。

3.连续2次受到市、镇二级领导批评或造成不良影响的，收回其养护权及取消下一轮大新镇绿地养护政府采购。

九、养护要求

1.承包方应于每月25日前将当月的养护小结及下月计划报送大新镇规划建设条线，根据养护计划、百分考核细则及相关技术标准、甲方要求开展全年养护工作，并由规划建设条线建立完整的养护技术档案。

2.为确保养护质量，承包方养护的绿地要落实专人巡查，养护人员动态养护管理，全天候作业。发现重大问题时（如因交通事故造成的树木倾倒、损坏等）应及时汇报并采取相应措施。

3.承包方在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产造成损害，若因承包方操作或养护不当（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落）造成人身及其它财产损失的，由承包方承担一切责任。

4.因不可抗拒因素（如树木突然倒塌、碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），承包方在接到规划建设条线（或其他领导）通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。

5.绿地养护承包方若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，规划建设条线有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从承包方的月度养护费中扣除。对于含绿化补缺标段，养护期间苗木花草如有死亡，承包方必须按同规格的苗木及时补植，确保绿地内无空缺（草花更换每年不少于4次）。如遇市级道路养护标段调整，大新镇有权对标段进行相应调整。

6.承包方养护期间，如未按协议进行养护或未经大新镇人民政府批准，进行项目分包、转包，大新镇有权单方面终止协议，所有损失由承包方承担。

十、本办法自2021年1月1日起施行，适用于大新镇绿地养护。

附件二、大新镇绿化养护管理百分考核细则

总得分：          时间：

| 序号 | 分类 | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 扣分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施肥 | 开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，模纹、隔离带小灌木、地被等生长季节适时追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 4 | 不按规定及时施肥，扣1分/次；偷工减料，肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣2分；不及时覆盖，发现一处扣1分；发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |  |
| 2 | 绿化长势 | 绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺；行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。草花生长良好。 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木，并及时完成12345便民服务、环境整治、抢险等临时性突击工作。 | 15 | 因管护不当造成乔灌木草坪成片死亡的，扣5分/次；绿地内发现有死树枯枝未及时清除的扣0.5分/处；正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣0.5分/处；大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行抢险的，扣2分/次；对布置的临时突击性工作完成不力的，扣2分/次,行道树上发现有嵌入物未及时采取措施影响树木生长的扣0.5分/株。草花生长不良，空缺较大扣1分/处；不及时更换扣5分/次。 |  |
| 3 | 病虫防治 | 发现病虫害应主动及时汇报，积极防治。 | 10 | 出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状，扣5分/次，造成严重危害的，扣8分/次，造成一定范围植株死亡的，扣10分/次；区域内有检疫性害虫未及时或发现不报告的扣5分/次；防治不及时诱发社会矛盾及居民投诉的，扣5分/次；使用违禁农药的加扣5分/次；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分。 |  |
|  |  | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。 |  |  |  |
|  |  | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  |  |  |
| 4 | 绿化修剪、抹芽去孽 | 绿地林地乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时修剪，整型符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确；行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪。落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪。修剪物及时清运，作业时有保护和警示设施。 | 22 | 行道树、片林乔木、花灌木、模纹色块不适时修剪，扣3分/处；不按要求乱修剪，扣2分/处；树木未及时剥芽，扣0.5分/处；草坪不及时修剪，扣2分/处；修剪面不平，边角有遗留，扣1分/处；模纹色块修剪无落差扣10.5分/处；造型植物修剪不当扣2分/处；伤口处理不及时扣2分/处；球类修剪面有缺损扣0.5分/处；下脚修建高度不一致扣0.5分/处，未按要求在规定期限内完成修剪的扣3分。花境植物修剪不及时扣1分/处。 |  |
|  |  | 草坪适时修剪，保持一定高度，生长季节修剪高度5-10cm,休眠期修剪高度不超过5cm，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫净运出。 |  |  |  |
|  |  | 模纹色块修剪层次分明，各品种保持20-30cm修剪落差，单品种色块、绿篱修剪高度为40-60cm，生长季每月修剪1次。 |  |  |  |
|  |  | 生长季节保持常态化抹芽去孽，控制好主杆分枝；常绿树树身及树根部无蘖生枝叶，花境宿根及一二年生花卉散籽期后及时修剪，造型树设时修剪造型。 |  |  |  |
|  |  | 列植式球类及柱状小乔木修剪圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，大小均匀，道路隔离带拼球种植灌木控制生长，同区域大小一致。 |  |  |  |
| 5 | 绿地环境维护 | 及时清理绿地内各种杂物(建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓、绿地杂草、死树、枯枝等)，无养护死角:树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛:春夏秋季节绿地内河塘水草需清理打捞，水上草(如绿萍等)无大面积蔓延、水下草定期清理，保持水面清洁:秋冬季节水生植物如菖蒲、再力花、梭鱼草等统一清理收割清运，消除火灾隐患;河塘四周无围网围栏，无私搭棚架。 | 6 | 发现有围栏等棚架、杂物、垃圾，扣0.5分/处:树枝、藤蔓、杂草等绿化垃圾长期未清理扣0.5分/处:乱堆放扣0.5分/处，陈旧落叶、草坪屑等清理不干净扣0.5分/处，秋冬水生植物收割乱堆放扣0.5分/处。 |  |
| 6 | 松土除草 | 绿地、林地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。 | 16 | 绿地内杂草不及时清除扣1分/处，树穴、地被土壤板结，长期不疏松，扣0.5分/处。树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱等无明显分隔沟扣0.5分/处。存在大片杂草扣5分/处。 |  |
|  |  | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木绿篱应有分隔沟。 |  |  |  |
| 7 | 浇灌排水 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生。 | 4 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣0.5分/处，致植物枯死的加倍扣分。雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平修补，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 |  |  |  |
| 8 | 应急抢险 | 抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 | 4 | 抢险期间通讯不畅的扣2分/次，车辆、机械、人员不充足的扣1分/次，抢险措施不当的扣1分/次。 |  |
| 9 | 绿地、林地完整性防护 | 加强日常巡查（每月至少一次），确保林地、绿地内无堆物、堆料、搭棚、侵占、人为破坏、毁绿种菜等现象，如有发现及时制止并处置。保持林地、绿地完整。 | 10 | 发现绿地、林地有堆物、堆料、搭棚、侵占、人为破坏、毁绿种菜等现象未及时制止并处置的扣3分/次；无故侵占未及时恢复绿地的扣1分/处。 |  |
| 10 | 设施维护巡查 | 地面铺装、园路保持完好，有缺损及时修复；景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏、木栈道、廊架等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报。 | 5 | 发现有地面铺装设施缺损未及时汇报的扣0.5分/处；有安全隐患未及时采取临时性措施及上报的扣3分/次。 |  |
| 11 | 上岗人员数量 | 养护单位每日按管护标段面积配备养护人员，管护旺季（3月中旬-10月中旬）绿地、林地18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）绿地、林地20000平方米/人。人员考核主要核查人员数量是否按要求配备、养护人员是否穿着黄背心、黄马甲等醒目标示的劳动衣服。 | 6 | 考核小组根据每月工作完成情况不定期抽查，以人员考核表确认的数字进行汇总，每次按实点人员数量除以核定人员数量再乘以3得出单次分值，多次考核以平均值来确定最终分值。 |  |
| 12 | 其它 | 管护组织制度健全。统一穿着安全警示服装，严格按安全生产操作流程组织作业，管理规范。按要求参加会议、活动及各类业务培训。现场负责人到位，通讯畅通。 | 3 | 管护工人不穿着安全警示服装每次每人扣0.5分，不按要求安全作业，不得分。管护例会迟到一次扣0.5分；无故缺席一次扣1分；通讯不畅有一次扣0.5分；12345便民服务、市民来电投诉未及时整改的扣0.5分/次。当月因管护不当收到整改通知（电话或书面）的扣1分，以此类推。 |  |

第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2、投标人可以任意选择一个标段进行报价，也可以同时选择多个标段进行报价。中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中1个标段。

1.3、进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

### 二、评标标准

（一）价格得分：20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100（保留二位小数）。

（二）服务方案（42分）

1、根据投标人内部管理制度（包括组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度）等方面综合打分。完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

2、根据投标人针对本项目劳动力安排、各工种的日常工作、项目经理管理措施、人员技术培训方案及安全教育措施情况综合打分。完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

3、根据投标人提供的绿化养护技术方案（包括各种植物的养护措施、特殊管理、环保生态、引入先进绿化养护经验、各类迎检保障方案及绿地环境维护、修剪、施肥、绿地巡查、病虫害防治等工作）等方面综合打分。完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

4、养护管理计划（按不同的绿化苗木品种、不同季节、不同天气、不同的立地条件、不同的绿地性质等制订相应计划。）完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

5、林地养护管理方案。做好日常巡护，及时发现毁林、占林、垃圾偷倒等问题并处置；做好病虫害防治和应对高温干旱、台风、防汛防涝、防雪防冻等方案。完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

6、安全文明作业方案（制订安全文明作业制度；配置安全防护设施；有安全文明作业及规范用工的保障措施，以保证人员安全及现场环境整洁。）完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

7、应急抢险方案（制订应急预案；合理组织人员、机械、材料、通讯等工作内容；高温干旱、台风、防汛防涝、防雪防冻等应急措施到位；制定应对采购单位临时派发工作内容的应急方案等。）完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的，得4分；方案基本不满足项目需求的，得2分；未作说明的不得分。

（三）服务人员的配备情况（6分）

1、项目经理有园林绿化及相关专业工程师及以上职称的得3分。提供证书以及投标单位最近一期为其缴纳社保的证明资料。不提供不得分。

2、针对本项目的园林绿化相关专业初级或以上职称或相关技术工种人员配置数量达到9人的得3分；达到6人的得2分；达到3人的得1分，最高为3分。提供个人职称证书或执业资格证及投标人为其缴纳最近一期社保证明材料。不提供不得分。

注：园林绿化相关专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（四）养护设备配置（20分）

1、养护设备配置（12分）

满足本项目需求规定的[草坪机5台，植保机3台，绿篱修剪机5台，油锯3台，高枝油锯2台，割灌机4台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式吹风机2台，作业安全警示锥20个，作业安全提示牌5片，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）]得12分。不满足不得分。提供以上设备的彩色照片、购置发票等权属证明扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件。不提供不得分。

2、养护车辆配置（8分）

①具有洒水车1辆（核定载质量≥4吨）的得2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺成交后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

②具有清运货车1辆（核定载质量≥1.6吨）的得2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺成交后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

③具有巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）的得2分，最高2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺成交后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

④具有登高车1辆的得2分。提供车辆的彩色照片、行驶证、产权证的扫描件及设备发票清单扫描件，租赁的须提供租赁合同及发票扫描件，承诺成交后购置的提供承诺书原件扫描件，不提供不得分。

（五）业绩（10分）

1、投标人2021年以来（以合同签订日期为准）承担过类似的项目业绩的，有1个得1分，最高得10分。提供合同扫描件，不提供不得分。

（六）投标人获得的有关荣誉（2分）

2021年以来获得的行政主管部门颁发的荣誉得2分，有一个得0.5分，最多得2分。（核查内容：必须提供有关荣誉的复印件，不提供的不得分。）

注：以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：（采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称及招标编号)的采购公告,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件电子文档。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起90天个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

投标人签章：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表

（按系统中的统一格式）

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

### 五、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：其他未列明行业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 六、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 七、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 八、公开分项报价表

﻿

公开分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 面积 （平方米） | 单价 （元/平方米/月） | 合计（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。

## 九、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十、投标人情况介绍

### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十一、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十二、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |