苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-SZGZ-C2024-0003

采购内容：安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理

采 购 人：苏州市相城区人民政府元和街道办事处

项目类别：服务类

所属行业：（十六）其他未列明行业

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二○二四年三月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 竞争性磋商文件

四、评审方法及评分标准

五、合同主要条款

六、附件格式

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZGZ-C2024-0003 |
| 2 | 项目名称 | 安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 联系地址：苏州市相城大道666号中翔大厦26楼 联系人：沈燕、刘露冰杰 联系电话：0512-81878081 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市相城区人民政府元和街道办事处 地址: 江苏省苏州市相城区嘉元路 联系人：王工 联系电话：0512-69570103 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第三章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起四十五天（日历日） |
| 8 | 响应文件 接收截止时间 | 2024年4月8日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 磋商时间和地点 | 2024年4月8日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商中标后需提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 评审办法 | 详见“四、评审方法及评分标准” |
| 13 | 导致废标 因素 | - 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； - （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 投标无效因素 | - （一）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： - 1、不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； - 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 3、不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 4、不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - （二）投标人存在下列情况之一的，投标无效: - 1、未按照采购文件的规定提交投标保证承诺书的； - 2、未按照采购文件规定要求签署、盖章； - 3、不具备采购文件中规定资格要求； - 4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

一、竞争性磋商公告

项目概况： 安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理的潜在响应单位应在苏州政府采购交易管理平台获取采购文件，并于2024年4月8日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZGZ-C2024-0003

项目名称：安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理

采购预算：人民币陆拾捌万肆仟叁佰元整（¥684300.00）

最高限价：人民币陆拾捌万肆仟叁佰元整（¥684300.00）

合同履行期限：300日历日。

二、采购需求：

（一）项目概况：

1、项目名称：安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理

2、项目位置：苏州市相城区元和街道安元佳苑一期、四期、五期。

3、项目性质：建筑工程监理。

4、监理服务期限：300日历日。

5、施工项目工期：185日历天。

（二）适用的法律及监理依据：

1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规及条例。

2、本项目经委托人批准的《监理大纲》、设计文件、施工图纸等。

3、《建设工程监理规范》及其他有关的工程建设规范、规程、规定及技术标准。

4、依法订立的与本项目有关的建设工程合同。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

（2）拟投入总监具有国家注册监理工程师执业资格；

（3）本项目不接受联合体投标。

注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、报名及获取采购文件：

1、报名截止时间：2024年4月2日。

2、报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

1、投标文件提交截止时间:2024年4月8日13:30(北京时间)

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息同时刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，敬请留意。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

4、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、联系方式

1、采购人信息

名称：苏州市相城区人民政府元和街道办事处

地址: 江苏省苏州市相城区嘉元路

联系人：王工

联系电话：0512-69570103

2、采购代理机构信息

名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

地址：苏州市相城大道666号中翔大厦26楼

联系人：沈燕、刘露冰杰

联系电话：0512-81878081

3、项目联系方式

项目联系人：沈燕、刘露冰杰

电话：0512-81878081

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

2024年3月26日

二、供应商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1能够独立承担民事责任的能力（供应商营业执照及法人身份证明文件）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证或依法缴纳社会保险的凭据）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9合格磋商供应商的特殊条件：

3.9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件报价部分：

11.1.1磋商响应函；

11.1.2磋商报价表；

11.1.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

11.2响应文件资格及技术部分：

11.2.1关于资格文件的声明函；

11.2.2磋商响应单位基本情况表；

11.2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件；

11.2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

11.2.5磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

11.2.6合格供应商的基本条件：

11.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

11.2.6.3响应单位证明其满足合格供应商条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力；

11.2.6.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人应提供提交投标文件截止时间前依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

11.2.6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

11.2.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.3监理大纲；

11.4《主要检测仪器、设备一览表》、《拟投入监理人员表》（格式见附件）；

11.5《安全责任承诺书》、《工程项目管理委托书》、《商务要求偏离表》、《服务（技术）要求偏离表》；

11.6其它有关证明文件；

注：磋商供应商必须上传上述“11.1-11.2”款规定的资料。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注：（1）以上11.2.6.1-11.2.6.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.1.1-11.2.5、11.3、11.4、11.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部服务的报价应包含完成本项目的人员服务费、交通费、管理费、监理费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费、保险费等一切费用、成交服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。供应商的报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 本项目采用线上二次报价：

- 登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

- 注：本次项目二次报价不得超过采购文件规定的最高限价金额，详见第六章 磋商响应文件格式中《磋商报价表》报价金额。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写总价。

12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起45天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过苏州市政府采购一体化不见面开标大厅在线参与磋商活动。（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

16.3响应文件开启时，响应文件使用苏州政府采购交易管理平台的 CA 证书解密，如由于苏州政府采购交易管理平台的 CA 故障导致不能解密响应文件，则全部响应文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开启时间。

16.4在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

16.5由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

16.8磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目结束。

16.9在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

16.10供应商应在系统规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）就实质性变动内容及时登录不见面开标系统并进行线上答复，重新提交相应的响应材料，供应商的答复应当由其单位加盖电子签章，未加盖电子签章的响应无效。

16.11磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

*供应商应登陆苏州市政府采购一体化不见面开标大厅系统并在规定时间内进行最后报价并加盖电子公章（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。如未在规定时间内提交最后报价的，响应文件按无效处理。

*进入项目评审流程后，请供应商时刻关注评审界面中是否有序号标识。如有，点击标识进入对应澄清、磋商承诺、二次报价程序并加盖电子公章。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.项目的终止

17.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

17.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

17.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

18.评审内容的保密

18.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

18.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

18.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

19.成交单位的确认

19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

20.合同授予标准

采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

21.成交通知书

21.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。

21.2成交通知书将成为合同的组成部分。

21.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

21.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件、纸质寄送等与投标（响应）供应商约定的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.5各响应单位应在响应文件醒目位置注明电子邮箱号，如未按上述要求提供邮箱，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.6成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

21.7签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

22.服务费

22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

23. 履约保证金：无

24.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 三、竞争性磋商文件

受苏州市相城区人民政府元和街道办事处之委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司对其需采购的安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320507-SZGZ-C2024-0003

二、项目名称：安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理

三、采购预算：人民币陆拾捌万肆仟叁佰元整（¥684300.00）

最高限价：人民币陆拾捌万肆仟叁佰元整（¥684300.00）

四、采购需求：

（一）项目概况：

1、项目名称：安元佳苑老旧小区改造（一期）工程监理

2、项目位置：苏州市相城区元和街道安元佳苑一期、四期、五期。

3、项目性质：建筑工程监理。

4、监理服务期限：300日历日。

5、施工项目工期：185日历天。

（二）适用的法律及监理依据：

1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规及条例。

2、本项目经委托人批准的《监理大纲》、设计文件、施工图纸等。

3、《建设工程监理规范》及其他有关的工程建设规范、规程、规定及技术标准。

4、依法订立的与本项目有关的建设工程合同。

（三）监理范围和监理工作内容：

1、监理范围: 安元佳苑老旧小区改造（一期）工程施工及保修阶段监理

2、监理工作内容：施工全过程及保修阶段的工程质量控制，进度控制，费用控制，安全文明生产控制，合同、信息管理以及工程施工综合协调等管理工作。

2.1质量控制：严格按监理人编制的监理大纲、规划、细则规定内容组织实施。监理工程必须达到施工（中标）合同的质量，要道道把关，逐项验收、检查，不放过每一道工序和环节，使监理工作贯穿到施工全过程。

2.2进度控制：控制在合同工期内，按施工合同工期严格控制，严格审核施工人的周作业计划和月作业计划，并签署监理人认可意见，按进度计划检查，发现问题及时督促整改，避免延期。

2.3费用控制：要求监理人必须对施工单位申报的验工月报，根据工程进度按响应文件、施工合同、图纸等文件予以审核、计量、确认；严把工程签证关，按合同规定，及时、正确确定变更工程量，并报委托人认定。如发生重复申报、错报、多报等情况，将视情况酌情扣减监理酬金；所有涉及追加合同价款和费用的签证、验工月报、各类报表等文字材料均须由委托人签字确认，否则无效；对于材料价格的签证，监理人有义务对承包人所报材料的质量、规格、型号及市场价格向委托人提出指导建议价,在规定期限内协助做好签证备案工作。

2.4安全文明生产控制：监理人应审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，并监督承包人按施工安全措施方案施工；在实施监理过程中，检查并纠正施工中违反安全生产要求的行为，对发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

2.5合同、信息管理以及工程施工综合协调等管理工作：严格执行本工程各项合同条款的约定，落实贯彻合同精神，及时协调合同履约过程中的问题。

监理过程中的相关要求：

收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

熟悉工程设计等相关文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

审核施工分包人资质条件、查验施工承包人的施工测量放线成果、审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

验收隐蔽工程、分部分项工程，审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

编制、整理工程监理归档文件并报委托人，对施工作业安全加强管理、控制；

人员配备要求：为保证项目顺利进行，监理组成员不得少于3名专业技术人员（包含总监1名）。

五、其他综合说明：

报价包含完成本项目的人员服务费、交通费、管理费、监理费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费、保险费等一切费用、成交服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

成交单位需严格按采购单位及行业标准的规定完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

六、政策要求

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

七、综合说明

1、响应供应商应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

2、本项目合同部分或全部不可转包，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。

3、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

4、成交服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，本项目代理费金额为10264.50元，供应商所投报价应当包含该项目代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算：

收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%。

账 户 名：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司相城分公司

开户银行：浦发银行苏州相城支行

账    号：89100078801300001704

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（3）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购终止。

6、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布的通知为准。

四、评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如磋商供应商存在“苏财购（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

5、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

6、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

6.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

6.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

6.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

6.5如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

7、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）价格分：10分

磋商总报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的投标报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得中标。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）技术、质量及其它（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理大纲（60分） | 质量控制方案（9分） | 工程质量控制措施综合比较打分，质量控制措施较完善、科学、合理的得9分；措施完善程度一般、切实可行的得5分；措施不完善、可行性差的得2分；无措施的不得分。 | 9 |
|  | 进度控制方案（9分） | 工程进度控制措施综合比较打分，进度控制措施较完善、科学、合理的得9分；措施完善程度一般、切实可行的得5分；措施不完善、可行性差的得2分；无措施的不得分。 | 9 |
|  | 投资控制方案（9分） | 工程投资控制措施综合比较打分，投资控制措施较完善、科学、合理的得9分；措施完善程度一般、切实可行的得5分；措施不完善、可行性差的得2分；无措施的不得分。 | 9 |
|  | 安全、文明施工控制方案（9分） | 安全文明施工控制措施综合比较打分，安全文明施工控制措施较完善、科学、合理的得9分；措施完善程度一般、切实可行的得5分；措施不完善、可行性差的得2分；其他不得分。 | 9 |
|  | 合同及信息管理方案（8分） | 合同管理、信息管理、资料管理措施综合比较打分，管理措施较完善、科学、合理的得8分；措施完善程度一般、切实可行的得4分；措施不完善、可行性差的得1分；无措施的不得分。 | 8 |
|  | 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施（8分） | 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施工程组织协调措施综合比较打分，协调措施较完善、科学、合理的得8分；措施完善程度一般、切实可行的得4分；措施不完善、可行性差的得1分；无措施的不得分。 | 8 |
|  | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见（8分） | 重点、难点分析、处理方法及监理对策预案综合比较打分，重点、难点分析透彻、处理方法较可行及监理对策预案较先进、较合理、较可行的得8分；重点、难点分析简略、处理方法切实可行及监理对策预案可行性一般的得4分；重点、难点分析粗略、处理方法及监理对策预案可行性差的得1分；无措施的不得分。 | 8 |
| 本项目组配置人员（12分） | 总监理工程师（8分） | 总监理工程师具有工程类高级及以上工程师职称的得2分，工程师职称得1分，本项共2分。（提供相关扫描件上传） | 2 |
|  |  | 总监具有注册一级建造师执业资格证书的得2分,本项共2分。（提供相关证书扫描件） | 2 |
|  |  | 总监取得国家注册监理工程师执业资格8年及以上的得3分，5（含）-8（不含）年得2分，3（含）-5（不含）年得1分，本项共2分。（以执业资格证书上的批准日期为准） | 3 |
|  |  | 总监在本单位所监理过的类似项目的，有一个得1分，本项共1分。业绩证明材料须提供中标通知书(非招标工程可以不提供) 扫描件、监理合同原件扫描件，竣工验收证明书。 | 1 |
|  | 监理组成员（4分） | 监理机构人数3人，监理专业需有：市政、房建、安全，其中专职安全专监需以第三方出具的安全监理培训合格证或第三方出具的上岗证为准，满足以上条件得3分，否则不得分，本项共3分。（专业以毕业证书或资格证书为准） | 3 |
|  |  | 2021年1月至今，投标人拟投入专业监理被建设监理协会或行业政府主管部门当选为“优秀监理工程师”的得1分，本项共1分。提供相关文件扫描件及人员最近一期社保证明。 | 1 |
| 本项目设备、仪器(8分) | 拟投入现场的设备、仪器（8分） | 拟投入现场投标人自有的设备、检测仪器：全站仪、经纬仪、水准仪、钢筋保护层测定仪、混凝土回弹仪、测距仪、GPS接收机、漏电保护测试仪，每个得1分，本项共8分。（提供校准周期内有效的设备校准证书，校准证书的日期须在本项目公告之日前) | 8 |
| 企业评价（10分） | 奖项、荣誉、信誉（10分） | 企业具有有效期内ISO质量体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证的，每个得1分, 本项共3分。(提供相关证书原件扫描件) | 3 |
|  |  | 2021年1月至今，企业监理的房屋建筑工程获得省级及以上“示范/标准化监理项目”表彰的得2分，获得设区市级“示范/标准化监理项目”表彰的得 1 分，本项共2分。(提供获奖证书或表彰文件扫描件，以证书或表彰文件日期为准) | 2 |
|  |  | 2021年1月至今，投标人获得建设监理协会或行业政府主管住建部门颁发荣誉奖项有一个得1分，限评两项，本项共2分。(提供相关文件扫描件，以证书或表彰文件日期为准) | 2 |
|  |  | 2021年1月至今，企业监理的工程获得国家级优质工程奖的得3分/项，省级的得2分，设区市级的得1分，本项共3分。(国家级优质工程奖指“鲁班奖”、中国施工企业管理协会或国家工程建设质量奖审定委员会评审的“国家优质工程”、中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会联合评审的“中国土木工程詹天佑大奖”，时间以获奖证书或获奖文件时间为准，提供获奖证书或获奖文件扫描件,不能体现监理单位名称的另需提供项目合同复印件。) | 3 |

五、合同主要条款

(GF—2012-0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称):

监理人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 受监工程造价约            万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三 、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、 总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：                 ,注册号：

五、 签约酬金

签约酬金(大写):              (¥               万元)。最终实际监理费按工程审定价乘以监理中标费率计取。

1.监理酬金：包含在合同总价内。

2.相关服务酬金：包含在合同总价内。

其中：

(1)勘察阶段服务酬金： / 。

(2)设计阶段服务酬金： / 。

(3)保修阶段服务酬金： 包含在合同总价内。

(4)其他相关服务酬金： 包含在合同总价内。

六、 期限

1. 施工阶段监理期限：

自   年   月   日始 ，至   年   月   日止。(实际以开工、竣工日期为准)

本项目监理服务期如有延长，监理酬金不做调整。

2. 相关服务期限：

(1)勘察阶段服务期限自  / 年 / 月 / 日始， 至 / 年 / 月 /  日止。

(2)设计阶段服务期限自  / 年 / 月 / 日始 ，至 / 年 / 月 /  日止。

(3)保修阶段服务期限自    年   月   日始 ，至   年__ 月_   日止。

(4)其他相关服务期限自  / 年 / 月 / 日始， 至 / 年 / 月 /  日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的资料，并按本合同约定支付酬金。

八、 合同订立

1. 订立时间：      年     月     日

2. 订立地点：苏州市相城区。

3. 本合同一式玖份，具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份。

委托人：（盖章）              监理人：（盖章）

住所：                        住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：  法定代表人或其授权的代理人：

（签字）                      （签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所

赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让

人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事

人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设

计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，

对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定，在勘察、设计、

保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、

主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金

额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书

中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；  “双方”是指委托人和监理人；  “第三方”是

指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数

据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16  “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程 中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚

乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，

应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，

本合同文件的解释顺序如下：

(1)协议书；

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

(3)专用条件及附录A、附录 B;

(4)通用条件；

(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新

签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据

有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加

专题会议；

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项

施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

(8)检查施工承包人的试验室；

(9)审核施工分包人资质条件；

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；

(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，

并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托

人审核、批准；

(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施

工承包人整改并报委托人；

(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关

验收标准；

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同

争议等事项；

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)适用的法律、行政法规及部门规章； (2)与工程有关的标准；

(3)工程设计及有关文件；

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机

构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证

监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工 程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机

构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

(1)严重过失行为的；

(2)有违法行为不能履行职责的；

(3)涉嫌犯罪的；

(4)不能胜任岗位职责的；

(5)严重违反职业道德的；

(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合

同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提 出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解

决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人

应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更

事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准

时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要

求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关

文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件 另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本

合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3. 委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机

构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，

委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使

用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外

部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合 同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应

提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知

监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，

给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔 偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方

协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成

的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损

害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、

比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申 请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。并在提交支付申请书时 同步向委托人提供对应付款金额的符合当地税务规定的增值税专用发票(如监理人为小规模 纳税人则其应当由税务机关代开增值税专用发票),保证增值税税率(或征收率)为【】 , 并在增值税专用发票开具后的5日内送达委托人。监理人确保向委托人开具或提供的增值税 专用发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与本合同一致。委托人指定收到监理人 提供的增值税专用发票40日内通过防伪税控系统认证，并在认证通过后支付相应款项，如

认证不通过委托人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款

项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理

人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监 理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视

为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监 理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作， 附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28

天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。

由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应

作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应

作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另

一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法 继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在

解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的

情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可 通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除

不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务 的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到 达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2

款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改

正。若委托人在监理人接到通知后的7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7

天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务

的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约 定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理 人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部 分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人 可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第

4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时， 一方应立即通知另一方，可暂停

或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

(1)监理人完成本合同约定的全部工作；

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专

用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法

院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专

用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生

的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中 约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同

期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密

资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外， 如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服

务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 协议书、中标通知书、投标书及附件、专用条款、

通用条款、标准规范及技术文件、图纸、清单、报价书或预算书。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                         项目所涉及的施工及保修阶段监理。

2.1.2 监理工作内容还包括： 本工程施工过程中质量、进度、投资控制、安全文明施工

监督管理、合同、信息等其他配合建设单位方面的协调管理及工程保修阶段监理。

包括但不限于以下具体内容包括：

(1)完成本工程施工监理规划工作；

(2)根据本工程监理规划工作，编制监理实施细则；

(3)检查施工现场并提醒、协助甲方办理开工前所需的各类手续；

(4)组织设计、生产工艺、施工工艺、安装工艺等技术交底；

(5)检查核对施工图纸并按工程进展组织图纸会审；

(6)审查施工单位(指承担本工程施工任务的施工单位，下同)的各项准备工作，下达工

程开工令；

(7)督促施工单位施工管理和质量、安全文明施工保证体系的建立、健全和实施；

(8)审批施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

(9)组织并主持定期工地例会并作会议纪要，包括(但不仅限于)进度、安全、质量及各

类专项协调会议；

(10)审核施工单位提出的分包工程项目；

(11)根据本工程的施工合同中形象进度规定及工程量计算的规定，明确本工程形象进度及

复核已完工程量，按施工合同的要求签署工程月用款报告；

(12)审核变更工程量，对施工过程中的变更及时审核，并根据施工合同有关条款对变更额

进行审核，对变更工程量的准确性负责；

(13)须对设计变更引起的施工工期增减提出书面评估报告供甲方和其它专业顾问参考；

(14)对施工过程中的返工工作，变更拆除工作等工程量作书面确认，供甲方和其它专业顾

问参考；

(15)按施工合同审核工程进度报表及竣工结算报表；

(16)按规范和操作规程对技术性较强的施工单位操作人员进行资格上的审核；

(17)对施工单位及供货商提供的所有材料样板及相关资料提出专业意见并与合同约定进行

比较，并负责专门归类及封存，以作将来验收材料之依据；

(18)检查、验收、确认所有运到现场的工程材料及设备的规格、性能、质量、检验报告、 出厂合格证等是否齐全及符合国家质量标准、环保要求、设计要求、合同要求，按相关规范、 标准要求进行抽查和复验，并核实数量，作好书面记录，严防各种淘汰产品、禁用材料、违

反环保要求的材料等在本工程上使用；

(19)审核施工单位的各种混凝土、砂浆、防水材料等的施工配合比，并经常抽检施工常用

的衡、量具的准确性；

(20)检查施工单位的各种施工技术措施、质量保证措施、安全文明技术措施等手段用料、

设备，确保其安全性能指标，保证安全生产、文明施工；

(21)督促施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，并按监理规范进行巡查、

平行检查或旁站监督，加强对施工过程的监督；

(22)检查工程施工质量，核查工序质量报验单，对隐蔽工程进行核验，主持工程质量事故 的分析、处理；如不合格，须及时向施工单位发出限期整改通知，直至合格为止；对所签之

隐蔽工程的质量及数量的正确性承担相应责任，如有错误须承担赔偿责任；

(23)协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

(24)保管工程保险单据复印件，及时提醒甲方或施工单位办理保险延期手续，协助甲方或

施工单位进行保险索赔；

(25)督促本工程施工、采购等合同的执行，协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调甲方与施

工单位及供应商之间的争议及相关单位之间的争议；

(26)督促施工单位根据苏州市及相城区档案管理部门的规定整理合同文件及施工技术档案 资料，对资料的准确性和完整性予以审核确认。检查、督促并协助施工单位按档案部门的规

定整理工程竣工档案，并协助施工单位移交工程；

(27)组织施工单位对工程进行阶段性验收及竣工初验，并督促整改；按分部工程对工程质

量提出评估意见，协助甲方组织竣工验收；

(28)组织和参与设备调试；

(29)参与工程竣工验收，并对验收中发现的问题及时提出意见，并督促施工单位进行整改；

(30)保修期间如出现质量问题，应参与调查研究，确定发生质量问题的责任，并共同研究

修补措施并督促执行；

(31)记录并统计施工单位的每日进料情况、机械及人员出工情况，根据现场工程进度，组

织各参建单位制作工作日报(电子版，含文字描述及相关影像资料),每天报至甲方。

(32)积极配合委托人聘请的第三方实测实量单位。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、   《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》;

2、本工程《监理大纲》、设计文件、施工图纸；

3、有关规范、规程、规定及技术标准；

4、依法订立的与本工程有关的建设工程合同。

2.2.2 相关服务依据包括： /

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 不服从委托人或委托人的授权代表管理的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：除以下权利之外的国家相关法律法规、规范规定监理人应

享有的权利。

(1)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用 功能要求，向委托人的建议权；(2)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，	 向设计人提出建议，当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的 质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正；(3)审批工程施工组织设计 和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出 书面报告；   (4)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人 报告；   (5)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委 托人书面报告；    (6)工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求和合同 约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和 质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承 包人得到监理机构复工令后才能复工；(7)工程施工进度的检查、监督权；(8)在工程施工 合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，未经总监理工程师签字确认，委

托人不支付工程款 。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 有违反国家、省市法律法规，违

反建设规范及质量评定标准的行为。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监 理规划的提交应该在签署本合同后14日内或工程正式开工前14天，份数2份；监理细则应 在相应工程正式开工前14天提交，份数2份；监理月报的提交应在每月25日前，份数2

份；监理专项评估报告在相应工程施工完成15天内提交，份数2份。

2.7 使用委托人的财产

附录B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人。

监理人应在本合同终止后 10 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方

式为： 本合同约定的监理任务完成后10天内按附录B清单明细，现场清点移交。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：             。

_

3.2 答复

委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程受监价格

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行同业拆借中心公布的同期贷款市场利

率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为； 人民币   ,比例为：    /   ,汇率为：     /

5.2 支付酬金

正常工作酬金的支付：

(1)签约酬金：本工程监理计费基数暂按   ****    万元计算，最终监理结算价=监理

合同价/******万元*建筑安装工程结算审定价；

(2)正常工作酬金的支付：根据施工进度核准产值，每一季度支付一次该季度内完成

合格工程量的60%(合格工程量的60%指监理合同价/******万元*施工完成合格工程量对应监理费的60%)；

(3)工程竣工验收合格且结算资料送审后累计付至合格工程量的70%；

(4)审计结束后，按审计价格调整最终监理结算价，付清余款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 双方签字并盖章后立即生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，  因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列

方法确定：【本项目监理服务期如有延长，监理酬金不做调整。】

本项目招标、合同工期为计划工期，监理工程合同服务范围内，如工期延长或延期开工，

监理费不予增加：

如本项目因非监理方导致工程停建或者停工时，监理费不予增加或者以任何方式接受索

赔。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金按投标单位已根据工程的造价和监理工作量合计，不另行增加。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的

比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交项目所在地建设行政主管部门进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (2) 种方式：

(1)提请   /  仲裁委员会进行仲裁。

(2)向 苏 州 市 相 城 区 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /     天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后    /  天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为     /  %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：  与施工单位签订的施工合同中的商务内容，本合同结束

前。

监理人申明的保密事项和期限： 监理规划，专项监理总结报告，本合同结束前。

第三方申明的保密事项和期限： 施工单位提交的专项方案，本工程结束前。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：     /

9. 补充条款：

9.1本工程监理计费基数暂按*******万元计算，在竣工结算时，监理费的下浮率不调 整，最终监理费计费额按建筑安装工程结算审计价计取。监理费结算价=监理合同价/ ***** 万元*所承监范围内所有合同项目的结算审计价之和。

9.2凡涉及工程延期和造价增加的设计变更以及工程暂停令(涉及重大安全问题的紧急 情况，可先口头通知，但应在工程暂停令发出后2小时内报告委托人),监理人均需得到委托人确认后向承包人发布通知。

9.3监理单位未按合同约定和规范要求履行监理职责的，委托人有权按照下列条款对违约行为进行追究(违约金从当期监理费中扣除)

9.3.1未按合同及时派驻现场监理人员(收到委托人书面要求后一周内仍不能按要求到  场视为未及时到场)的，委托人有权处以3万元/人的违约金，且监理人应委派具有相应资  质水平的人员代替，以保证工程监理工作顺利开展。若监理人不能按要求派驻相关监理人员，  造成工程监理无法正常开展的，委托人有权单方面终止合同，监理人承担合同总价10%的违约金。

9.3.2施工期间，未经委托人同意，项目总监、总监代表出勤每月不得少于22天，否

则按2000元/天支付违约金，总违约金按天累计不封顶。

9.3.3其余监理人员(包括专监、监理员、见证员等人员)出勤每月少于22天的，按1000元/天支付违约金，总违约金按天累计不封顶。

9.3.4投标及合同约定的监理人员原则上不得更换，项目监理人员不称职、不负责或违 规违法，严重影响监理工作的，委托人要求更换的必须在7天内更换，收到委托人书面要求 后7天内仍不能按要求更换的，按1000元/天支付违约金，总违约金按天累计不封顶，发包人有权委托第三方履行监理职责，相关费用从监理费用中双倍扣除。

9.3.5监理人应每日对现场进行安全巡视，并做好巡视记录，发现安全问题(临边、洞 口防护、脚手架、临时用电等),提出整改要求，若监理人无安全巡视记录或记录不全的，

按1000元/次支付违约金，总违约金按天累计不封顶。

9.3.6监理人监督承包人按图施工，并负责质量、安全、进度、变更、签证及工程款完 成情况的确认与监督，并汇报给委托人，所有变更须事先得到委托方书面同意后方可实施。 监理人对工程施工过程中的质量、进度、安全等问题不能及时发现、不能及时通知承包人整  改，给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，监理人向委托人支付5万元以上10万元以下违约金，造成的损失，承担连带赔偿责任，直到终止合同。

9.3.7监理人工作台账包括关键工序的旁站记录、进场材料的检测记录等按照监理工作 规范必须具备的资料，监理人未按监理工作规范和工作程序进行工作并做好记录时(比如关 键工序旁站、及时完成工序和隐蔽工程的验收、进场材料设备的抽样检测检验等),每发现一次处以5000元违约金，并在发包人要求的时间内完成整改。

9.3.8监理人在巡视、旁站和检验过程中，对隐蔽工程验收、检验批验收、验线等不及 时，质量隐患未及时发现，在不合格的检验批、隐蔽工程等验收记录上按合格签署意见的。 监理人向委托人支付5万元以上10万元以下违约金，造成损失的，承担连带赔偿责任，直到终止合同。

9.3.9监理人如将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的， 每发生一次，监理人向委托人支付5万元以上10万元以下违约金，造成损失的，承担连带赔偿责任，直到终止合同。

9.3.10 监理人对承包人报审的施工组织设计、施工方案、总进度计划及月进度计划未 及时进行认真审核并给出科学合理具体的审核意见，每次处以1000元违约金，该事项在工程开工前和服务期内每月考核一次。

9.3.11质安站检查发现严重不合格时事项，每发生一项扣除违约金1万元，上不封顶。

9.3.12 针对施工现场常见质量通病，根据预防方案加强现场质量监督管理，重点加强 防易渗漏部位检查(如后浇带、变形缝、窗口、地下室顶板、墙板、有水房间等),若发现监理人员未落实检查方案，无检验记录，每次处以1000元违约金。

9.3.13 监理人的监理月报上报不及时，格式不符合要求，数据不准确等情况时，每次 处以1000元违约金，该事项在服务期内每月考核一次。监理人必须在每月1号前提供上月 监理月报至委托人现场代表处，委托人现场代表收齐并审核后入办公室存档。该违约金累计不封顶，委托人有权从应付监理人的监理酬金中扣除。

9.3.14 在涉及工程量计量时，监理人必须认真计量审核并在监理审核意见一栏中明确 最终审定工程量，禁止使用“一切以甲方审核为准”等此类语句推脱责任，如出现工程量计 量不准确，每次处以1000元违约金。监理人对承包人的各类报审表、支付申请、签证等不进行准确的核实并及时处理的，每次处以5000元违约金。

9.3.15 若由于监理人原因造成工程质量或安全事故并给委托人或第三方造成损失的，  监理人应当承担相应的责任(包括但不限于经济责任、民事责任、刑事责任)并赔偿委托人  或第三方的损失。若发生严重质量、安全事故的，每发生一次扣除违约金2万元，该标准适 用于不涉及人员伤亡的事故；如涉及人员伤亡事故，扣除违约金50万元/人/次，上不封顶，并承担相应法律责任。

9.3.16 本项目监理应接受委托人的不定期督查，如发现现场施工质量、安全文明、台 账资料等方面存在管理不到位的问题经指出仍未整改或者整改不到位，类似问题屡次出现的 均按违约处理，处以5000-20000元/次违约金。(违约金处罚金额委托人有现场裁定权和最 终解释权)。督查现场开具的违约金处罚由跟踪审计单位在跟踪报告中记录，在监理费结算时扣除。

9.3.17 对危大工程，监理人员应监督施工单位按照已审批、论证过得方案进行施工， 建立危大工程档案，及时发现问题，并做好检查记录向委托人汇报，若隐瞒不报，处以5000-20000元/次违约金。

9.3.18 因监理人员不负责、工作不到位导致工程质量出现问题，致使委托人遭受经济 损失(含返工签证或索赔),监理单位应承担相应的经济责任，委托人有权向监理单位进行追索。

9.3.19 卷尺、激光测距仪、回弹仪等监理单位必备仪器应满足工程需要，施工必须的规范图集必须备齐在现场，否则委托人有权代为购买，费用在当期监理费中扣除。

9.3.20 除上述约定外，监理人不履行本合同通用条款第2.1.2条监理工作内容中的义 务或履行监理义务不到位经委托人警告无效的。发包人有权委托第三方履行监理职责，相关费用从监理费用中双倍扣除。

9.3.21保修阶段监理工作

在工程保修期以内，监理人有责任提供义务服务。监理人的保修期限不少于国家规定及苏州地区有关《工程质量保证书》规定保修时间。

9.3.22监理人的控制、监督、管理、协调工作

(1)工期控制

控制在合同工期内，按施工合同工期严格控制，严格审核施工人的周作业计划和月作业计划，并签署监理人认可意见，按进度计划检查，发现问题及时督促整改，避免延期。

(2)质量控制

严格按监理人编制的监理大纲、规划、细则规定内容组织实施。监理工程必须达到施工 (标)合同的质量，要道道把关，逐项验收、检查，不放过每一道工序和环节，使监理工作贯穿到施工全过程。

(3)造价控制

要求监理人必须对施工单位申报的验工月报，根据工程进度按投标文件、施工合同、图 纸等文件予以审核、计量、确认；严把工程签证关，按合同规定，及时、正确确定变更工程  量，并报委托人认定。如发生重复申报、错报、多报等情况，将视情况酌情扣减监理酬金；  所有涉及追加合同价款和费用的签证、验工月报、各类报表等文字材料均须由委托人签字确  认，否则无效；对于材料价格的签证，监理人有义务对承包人所报材料的质量、规格、型号及市场价格向委托人提出指导建议价，在规定期限内协助做好签证备案工作。

(4)安全监督

监理人应审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强  制性标准，并监督承包人按施工安全措施方案施工；在实施监理过程中，检查并纠正施工中 违反安全生产要求的行为，对发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重  的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(5)合同管理

严格执行本工程各项合同条款的约定，落实贯彻合同精神，及时协调合同履约过程中的问题。

9.4其它：中标单位需恪尽职守，及时发现包括但不限于现场供货及施工单位的材料问

题、施工不规范现象及各种质量和工期延误问题，并及时以书面形式通知甲方。监理应每天出具监理日记，将发现问题记载于监理日记。

9.5委托人依据“相高新建设发展有限公司检查办法”对上述监理人的协调工作进行检 查，委托人应根据检查实际情况如实评分，如出现重大安全、质量隐患或者进度严重滞后等严重情况，委托人有权下发工程暂停令，并要求监理人会同施工单位等其他参建单位整改；情节严重的，委托人可以向监理人开具罚款单，罚款金额由委托人决定。评分细则详见合同

附件(评分表可因现场实际情况修改):

1) 施工期间，甲方每月组织的质量安全巡视评分低于85分的支付违约金5000元，低 于70分的处10000元罚款，连续两次低于70分的，或单次低于60分的，消极应对安全管理工作，扣除当期应付监理费的20%,并有权更换总监。

2)质量安全巡视发现问题，七日内需督促施工单位整改完成且书面回复整改情况。如有虚报或整改情况与回复不一致，经核实罚款5000元一项。

附录A    相关服务的范围和内容

A-1  勘察阶段：            /                             0

A-2 设计阶段：           /                              G

A-3  保修阶段：            /                             □

A-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等)        /

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程技术人员 |  |  |  |
| 2.辅助工作人员 |  |  |  |
| 3.其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 |  |  |  |
| 2.生活用房 |  |  |  |
| 3.试验用房 |  |  |  |
| 4.样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 |  |  |  |
| 2.工程勘察文件 |  |  |  |
| 3.工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4.工程承包合同及其他 相关合同 |  |  |  |
| 5.施工许可文件 |  |  |  |
| 6.其他文件 |  |  |  |

B-1 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.通讯设备 |  |  |  |
| 2.办公设备 |  |  |  |
| 3.交通工具 |  |  |  |
| 4.检测和试验设备 |  |  |  |

廉洁合作协议书

致：                 （含与之各关系企业）

为建立与巩固长期的合作伙伴关系，保障合作的公平、公正、公开，我方已充分了解贵公司供应商管理制度的严肃性，特与贵公司郑重签订廉洁合作协议如下：

一、保证所提供的证照、资质证明、企业及个人简介、产品名称及规格书、票据、权证等资料均是真实、合法、有效的，不存在虚假、伪造行为。如上述资料发生变更，我方应在合理的时间内尽快通知贵公司。

二、保证所提供的报价分析资料属实、绝不欺瞒，并不与其他公司串标、围标；

三、因交易而接触、使用或保管贵公司资产时，保证不贪污、不挪用、不故意损坏贵公司资产。

四、保证绝不向贵公司员工行贿、不与贵公司员工串通舞弊；不安排正常工作用餐以外的各类宴请、娱乐活动或馈赠礼品礼物礼金礼券等，否则视同贿赂。

五、如贵公司员工向我方索取宴请、娱乐或其他贿赂（包括但不限于礼品、礼物、礼金、礼券、回扣、佣金等），或有直接或间接图利自己或其关系人、指定人之行为者。我方必予拒绝，并应于知悉后立即向贵公司检举并提供相应证据。

六、我方若与贵公司员工存在关联关系或利害关系时，应将事实向贵公司负责人主动披露。

七、我方承诺使其员工及其代理人遵守本协议书之义务；如违反本协议书所述任何义务，我方应就贵公司之实际损失承担赔偿责任，同时自愿永久放弃贵公司合格供应商资格。因我方违背上述协议之过错，贵公司有权无条件终止双方交易基本合同而不需要承担任何违约责任，我方应付之违约金、赔偿金。贵公司有权径行采取刑事控告、民事求偿等其他追诉手段。

八、本协议书为贵我双方签订之交易基本合同之必要附件，在贵我双方合作之全过程（包括供应商评审阶段、招投标或询比议价期间、采购订单或合同签订前后及合同效力延续期间）自始至终有效，并与交易基本合同具同等法律效力。

本协议一式肆份，双方各执贰份

本协议自签字之日起生效。

承诺方：                  合作方：

（公章）

代表：                    代表：

（签名）

年  月  日　　　　　　　　年  月  日

综合用表       (工程概况)

项目编号：                         检查日期：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 建筑总面积 （平方米） |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  | 建筑层数（层） |  |  |  |
| 工程投资金额 （万元） |  |  |  | 投资性质 |  |  |  |
| 各方主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各方主体和有关机构 | 项 目 |  | 单位名称 |  | 合同内容 |  | 项目负责人 |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总包单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工分包单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测机构 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

项目检查评分记录表（监理单位）

检查日期：                                                                            JC.02

| 监理单位 |  |  | 总 监 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 检 查 项目 |  | 评分细则 | 检查情况 |  | 满分 | 得分 |
| 1 | 监理项目组人员情况 | 项目组织机构图（质量、安全） |  |  | 10 |  |
|  |  | 项目组成员到位情况：按合同配备到位（实名制考勤、现场抽查） |  |  |  |  |
|  |  | 人员变更手续齐全 |  |  |  |  |
| 2 | 监理资料 | 监理规划 |  |  | 10 |  |
|  |  | 根据现场形象进度：施工质量、安全生产管理等监理实施细则齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 质量控制 | 1.监理单位总监开展每月最少1次现场质量大检查，缺一次扣5分，整改单未及时闭合一次的扣5分；每周均有质量分析及相应措施闭环管理，缺项扣5分； 2.现场材料未经验收就投入使用，不符要求一处扣2分； 3.存在未按图纸规范施工、明显影响结构或使用功能，未发现、不符要求一处扣5分； 4.质量通病防治方案实施情况，不符要求一处扣2分； 5.未落实关键工序、关键部位监理旁站的，不符合要求的一处扣2分/次。 6.质量措施是否有，无措施及证明文件，该项扣10分 7.现场质量问题重复出现2次以上且无明显措施，该项扣5分。 注：【对现场是否有处罚力度，是否按合同执行】 【扣分不仅限于25分，情况严重采用负分扣除，并下发工程暂停令及罚款单】 |  |  | 25 |  |
| 4 | 进度控制 | 1.每周对项目实际进度与总计划进行比对分析，缺一次扣2分 2.总进度计划、月度进度计划审批、纠偏、更新并上墙，不符要求一处扣2分 3.进度滞后是否有相应措施，无措施及证明文件，不符合要求的扣10分； |  |  | 25 |  |
| 5 | 安全生产管理的监理工作 | 1.危大工程管理档案是否建立；【根据：江苏省房屋市政工程危大工程安全管理实施细则（2019版）】，相关内容缺一项扣1分，总共10分； 1.1当季危大、超危大工程未做专项方案或方案未经审批就已施工，监理无措施，一次扣10分； 1.2监理对危大、超危大巡视记录未见，发现一次扣2分。 2.每日的现场安全巡视内容是否有记录【问题跟踪整改】，不符合要求每项扣2分； 3.现场存在安全隐患、重大安全隐患，无汇报及书面记录，整改落实情况等，不符合一处扣5分； 4.监理单位总监每周现场带班安全检查，缺一次扣5分，整改单未及时闭合一次的扣2分 5.现场安全问题重复出现2次以上且无明显措施，该项扣5分。 注：【对现场是否有处罚力度，是否按合同执行】 【扣分不仅限于30分，情况严重采用负分扣除，并下发工程暂停令及罚款单】 |  |  | 30 |  |
| 6 | 协调管理 | 由现场建设单位负责人打分5分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |
| 检查中发现的其他问题： |  |  |  |  |  |  |

总监理工程师签字：

日期：

现场检查人签字：

日期：

六、响应文件格式

格式1：磋商响应函

磋商响应函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

格式2：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 磋商响应总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

格式3：响应报价明细表

响应报价明细表

采购编号：                号                  项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | ￥： |
| 合计（人民币）大写金额： |  |  |  |  |

注：表格不够可另接。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式4：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

磋商响应单位：（加盖CA电子公章）

日期：

格式5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对本次采购编号：         号                         项目，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对委托代理人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

格式6：响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

格式7：类似项目一览表

类似项目一览表

响应单位名称：_________________________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件。

格式8：监理大纲

监理大纲

格式自拟。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式9：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商日期:

服务（技术）要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商日期:

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

格式10：工程项目施工管理委托书

工程项目施工管理委托书

（施工企业名称）法定代表人：      （姓名）今全面委托           （项目总监）            同志，担任                        （项目名称）工程的项目总监，全面负责工程施工管理及投标文件中工作。

本委托不得转委托。

投标单位：     （加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

受托方（项目总监签字）：

年  月   日

格式11：安全责任承诺书

安全责任承诺书

如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

供应商：（加盖CA电子公章）

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

格式:12：主要检测仪器、设备一览表

主要检测仪器、设备一览表

| 序号 | 设备和仪器名称 | 型号 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

格式13：拟投入监理人员表

拟投入监理人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 注册证或岗位证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期

格式14：中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：（十六）其他未列明行业

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

1

格式15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

格式16：投标（响应）保证承诺函

投标（响应）保证承诺函

致：         （采购人名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）