苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320500-TCJS-C2025-0021号

采购项目：苏州市运河公园管理处绿化养护项目

采购单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

采购类别：服务类

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

二〇二五年十一月

前附表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州市运河公园管理处绿化养护项目 |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 3 | 磋商 保证金 | √不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 依据苏财购告〔2020〕7号文，本项目不收投标保证金。投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见附件） |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照采购文件要求制作上传电子投标文件。 成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸质投标文件与上传的电子投标文件一致。用于存档备案。 |
| 5 | 投标文件网上提交截止时间 | 2025年12月10日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间 开标地点 | 2025年12月10日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
|  | 评标时间 评标地点 | 2025年12月10日13点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 7 | 成交 服务费 | 按苏州市政府采购网公示的收费标准收取，领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。成交服务费的收取按差额定率累进法计算。 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。如预算金额低于20万人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。 |
| 8 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 9 | 导致无效标因素 | 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照采购文件规定要求装订、密封、签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定资格要求的； （四）不同投标（响应）文件制作机器码一致的； （五）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的； （六）其它在采购文件中已明确为无效标的； |
| 10 | 监督管理 | 苏州市政府采购监督电话：0512-68616651。 |

目    录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、采购内容

四、评审方法及评分标准

五、合同主要条款及格式

六、磋商响应文件格式

一、磋商公告

项目概况

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆） 的 苏州市运河公园管理处绿化养护项目 项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）获取采购文件，并于2025年12月10日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-TCJS-C2025-0021号

2、项目名称：苏州市运河公园管理处绿化养护项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币大写：壹佰肆拾万元整（小写1400000.00元）

5、采购需求：苏州市运河公园管理处绿化养护服务，配备人员及管理工作要求：本项目要求配备1名养护负责人，项目最低养护配置人数15人，每日在岗最低养护人数9人（不含养护负责人）；绿化面积约为140000㎡，详细的服务要求见采购文件。

6、服务期限：2026年1月12日-2028年1月11日。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前经营活动中三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。所属行业：其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、报名时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章。办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512—69820834（自2025年12月1日起，现场办理地址调整为：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2025年12月10日13：30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68616651。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

联系人：江先生

联系电话：0512-68284205

地址：苏州市姑苏区三香路1346号

2、采购代理机构信息

名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电话：0512-67216360

3、项目联系方式

项目联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电  话：0512-67216360

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

2025年11月27日

二、磋商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州天诚建设咨询事务所有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1能够独立承担民事责任的能力（供应商营业执照及法人身份证明文件）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证或依法缴纳社会保险的凭据）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9合格磋商供应商的特殊条件：

3.9.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.9.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

联系电话：0512-67216360

通讯地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件报价部分：

11.1.1磋商响应函；

11.1.2磋商报价表；

11.1.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

11.2响应文件资格及技术部分：

11.2.1关于资格文件的声明函；

11.2.2磋商响应单位基本情况表；

11.2.3磋商响应单位《营业执照》副本复

印件；

11.2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

11.2.5磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

11.2.6合格供应商的基本条件

11.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

11.2.6.3响应单位证明其满足合格供应商条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

11.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

11.2.6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

11.2.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.3响应服务数量、服务要求、服务期说明；

11.4实施方案；

11.5针对本项目专职人员配备情况；

11.6投标（响应）保证承诺书；

11.7类似项目业绩证明；（如有）

11.8与本次磋商评审有关的其他资料；

11.9国家法律、法规所规定的其他资料。

注：磋商供应商必须上传上述“11.1-11.6”款规定的资料。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注：（1）以上11.2.6.1-11.2.6.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.1.1-11.2.5、11.3、11.4、11.5、11.6、11.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部服务的报价应包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含工资、奖金、社会保障金、人身意外险等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。其他均不再另行计费。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

# 本项目采用线上二次报价：

# 登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

# 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容的，为无效报价,其响应文件将被拒绝。

12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

12.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（具体按《苏财购〔2025〕62号》文执行）：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（ 响应） 报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

16.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

16.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

16.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.8供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

16.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

16.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.项目的终止

17.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

17.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

17.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

18.评审内容的保密

18.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

18.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

18.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

19.成交单位的确认

19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

19.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

20.合同授予标准

20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

21.成交通知书

21.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

21.2成交通知书将成为合同的组成部分。

21.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

21.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件、纸质寄送等与投标（响应）供应商约定的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.5各响应单位应在响应文件醒目位置注明电子邮箱号，如未按上述要求提供邮箱，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.6成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

21.7签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

22.服务费

22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

23. 履约保证金：无

24.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、采购内容

受苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）的委托，苏州天诚建设咨询事务所有限公司对其所需采购的苏州市运河公园管理处绿化养护项目在国内组织竞争性磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320500-TCJS-C2025-0021号

二、采购内容：苏州市运河公园管理处绿化养护项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购预算：人民币大写：壹佰肆拾万元整（小写1400000.00元）

五、采购需求：

（一）概况及人员配置要求、设备配置要求：

（1）项目概况

| 项目名称 | 绿化面积（㎡） | 养护时间 | 养护要求 | 每日在岗最低养护人数 | 项目最低养护配置人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市运河公园管理处绿化养护项目 | 140000 | 2026年1月12日-2028年1月11日 | 详见附件 | 9人 | 15人 |
| 备注 | - 上述养护人员中应确定一人为养护负责人。 - 上述区域均按实际接收时间来计，养护面积按现场实际测量的量作为最终结算依据。 |  |  |  |  |

（2）人员配置要求

①管理人员：本项目要求配备1名养护负责人（项目经理）。

②项目最低养护配置人数15人，每日在岗最低养护人数9人（不含养护负责人）。

（3）设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 辆 | 10 |  | 如为自有，需提供相应的购买发票； 如为租赁，需提供相应的租赁合同。 |
| 2 | 高压药水机 | 辆 | 1 |  |  |
| 3 | 绿篱机 | 辆 | 2 |  |  |
| 4 | 草坪修剪机 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 打孔机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 洒水车 | 台 | 1 | 核定载质量5T及以上正规原装洒水车每年12月底车身喷漆见新一次,该费用包含在投标报价中 | 车辆如为自有须提供相应车辆的车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、车辆购买发票、交强险保单的彩色扫描件； 车辆如为租赁，投标单位须提供对应车辆租赁合同、车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、车辆购买发票、交强险保单的彩色扫描件等证明材料。 |
| 7 | 清运卡车 | 台 | 1 | 核定载质量1.5T及以上清运卡车 |  |
| 8 | 巡视车 | 台 | 1 | 发动机排量必须在1.4L或以上5座机动车，不得套用上述车辆 |  |
| 9 | 登高车 | 辆 | 1 |  |  |

（二）管理内容要求：

1、参加投标的企业，须具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险半小时内到达现场组织抢险。

2、绿化养护质量标准满足《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》。

3、绿化养护管理项目执行《苏州市运河公园管理处绿化养护管理评分细则（试行）》中养护标准,详见附件。

4、公园管理范围内水生植物及时清理，包括枯水草及萎枝干的清除、清运等工作。

5、公园游客中心及主干道摆花

6、绿化养护要求：

6.1乔木

树冠完整，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛通风透光，不得出现因剥芽、修剪面产生的树皮拉伤现象。同一道路同一树种的行道树形留养一致，补植行道树与原分枝高度相距不超过40CM，涂白高度相距不超过5CM，树与建筑、各类线路的矛盾处理合理，不影响交通视线。树木修剪的切口平整，易冻害的树木冬季有防寒措施。

6.2灌木

枝叶细密，紧凑丰满，根据设计要求修剪成形。直线的要求线条整齐，定型高度一致；曲线造型的线条圆滑流畅，节奏变换一致，不脱脚。日常修剪及时到位，不能出现单枝（芽）超出5CM未修剪现象，无修后枝叶残留或散落不清。

6.3球类

球形丰满、完整，球面光滑密实，不脱脚。同一要求的球类大小保持一致。日常修剪及时到位，不能出现单枝（芽）超出5CM未修剪现象，无修后枝叶残留或散落不清。

6.4攀援植物

主蔓清晰明显，生长健壮，成型迅速，剥芽及时，茎叶不影响行视线，过长茎蔓抑制到位，残花枯藤清理干净，观赏类花期正常。

6.5露地花卉

花坛花境内四季有花（叶），花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂；同一品种花期一致，层次分明，高矮有序；种植土内无石块、垃圾、草屑、残茎；主体花坛要摆放稳固，不影响交通视线；花卉摆放或种植符合设计要求。

6.6地被植物

修剪整齐，边缘线条清晰，种植地内土壤保持疏松，残花清理及时，无杂草；木本地被冬季休眠期高度保持在40CM以内。观赏期内群体与单株均能发挥最佳观赏功能。

6.7草坪

终年修剪整齐，边缘线清晰，无各类杂草，无垃圾，无毡化现象和馒头状突起，土壤不板结，龟裂，无积水现象。

6.8卫生保洁

绿地（包括水面）、设施应巡视保洁，及时清理，做到无垃圾、石子砖块、白色污染（树挂）；绿色废弃物（如树枝、树叶草屑等）要做到日产日清。

6.9绿化养护台帐

应建立完整的绿化养护台帐，绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

（三）各类人员、素质要求：

1、管理人员：本项目要求配备1名养护负责人。需会使用手机上传照片，需加入招标人绿化养护群。养护负责人需具备园林绿化专业知识，主要负责与招标人安排的绿化管理人员对接，包括信息资料的互通、日常管理的对接、养护工人的管理。实行常日制上班，在招标人处考勤每周不少于5天。

2、人员着装：每名养护工人在工作期间须穿着统一的反光马甲上岗。现场管理人员统一着装挂牌上岗。反光马甲样式需符合以下要求：秋装：马甲颜色为深绿色，圆领；正面与反面各有上下两条反光条；正面左胸口印养护单位名称；背面分上下两行，印“运河体育”与“绿化养护”白色字样。夏装：镂空网状马甲，背部有反光条，印刷成交单位名称。中标后一月内配置到位，否则按未统一着装上岗处理，发现一次直接在当月养护费中扣500元。

（四）考核管理说明：

本项目考核采用《苏州市运河公园管理处绿化养护管理考核办法（试行）》及《苏州市运河公园管理处绿化养护管理评分细则（试行）》，具体条款详见附件。

（五）其他：

1、投标单位具备相应的专业队伍。具有相关绿化养护经验，养护负责人具有相应资历。

2、服务要求：成交单位应严格按照《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》的要求进行养护，并接受采购单位的考核评分。对采购单位提出的关于绿化养护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，成交单位应予以配合。

3、管护交接时间与管护期限：

①管护交接时间：中标后，由采购单位根据绿化移交进度，另行通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

②管护期限：2026年1月12日-2028年1月11日

4、若中标的投标单位在承包养护期间，违反下列规定将被解除承包合同：

①承包方养护期间，如有项目分包、转包现象。

②合同期内，若在平时每月考核中累计3次及以上得分低于85分。

③《苏州市运河公园管理处绿化养护管理考核办法（试行）》（见采购文件附件）的有关规定。

成交单位被解除承包合同后，招标代理机构可以按规定重新进行招标确定成交单位，由成交单位承接本项目的绿化养护管理（被解除合同的成交单位不得参与投标）

5、服务期间由采购单位进行全面考核，包括投标响应内容的落实情况，主要对成交单位所承诺的人员、设备、仓库等必备条件检查落实情况。若成交单位所提供的服务未能达到采购文件规定的标准或其投标承诺，并在采购单位提出整改通知后在规定期限内不做整改的，则采购单位将可以终止合同并取消其中标资格，并重新组织招标。

6、投标单位应对所投标段项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

7、因成交单位管理不善，造成市政养护维修工程服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。

8、投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，成交单位不得随意更换，如发现未经采购单位许可随意更换主要技术人员及设备，按成交单位违约处理。

9、成交单位人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购单位同意。

10、采购单位对成交单位人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按成交单位违约处理。

11、成交单位应根据采购单位的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。

12、成交单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料。

13、成交单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

14、成交单位需遵守采购单位在绿化移交、绿化开挖等方面的制度。如在管养到期时有苗木长势不良、树形缺损或死亡缺失的，需按照本公园绿化建设时对应苗木的审计价格在合同价款内作相应扣款。

（六）服务期限：2026年1月12日-2028年1月11日

（七）服务地点：苏州市运河公园管理处

六、磋商有关说明：

1、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求，并提供详细说明。

2、响应报价应包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含工资、奖金、社会保障金、人身意外险等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

3、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、响应单位提供的磋商响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对磋商采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其磋商响应文件将被拒绝。

5、成交单位必须给服务人员按照项目所在地的有关规定支付工资、交纳正常的社会保险（社保可参照投标单位行政区域标准）等，所有配置人员的工资社保待遇不得低于项目所在地目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。如在服务期间，项目所在地人均最低工资标准和社保缴费标准进行调整，则调整部分的费用由成交单位承担。合同履行期间，服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由成交单位负责。

5、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

七、政府采购有关政策：

（一）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、关于节能环保产品政府采购要求：

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

1.1采购清单中的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，应选择节能产品并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

1.2采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的优先采购的，则在综合评分相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。

1.3响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

注：《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。

2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

2.1响应单位如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

3.1响应单位如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件规定：

1、关于政府采购促进中小企业发展政策要求：

1.1不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

1.2小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

1.3中小微企业在响应文件中，签署《中小企业声明函》，并根据工信部联企业〔2011〕300号通知，未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（三）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件提交截止时间。

（2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评标小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

八、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

# 四、评审方法及评分标准

- 成交原则：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、进入评审的实质性响应且具有成交权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定采购失败。

3、如出现评审总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果实际磋商报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

- 评分标准

（一） 报价得分（10分）

1、第一步：磋商报价低于或等于采购预算的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交。

2、第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且经磋商后最终评审价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

3、磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100

4、关于小微企业价格评审

针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行；②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚；③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）养护管理技术方案比较（68分）

1、响应单位内部管理制度、方案比较（10分）：内容至少包括组织架构、内部养护检查考核制度、自查自纠制度、自查自纠制度、养护档案管理制度。内容详细、有针对性得10分，内容相对充实，有一定合理性得5分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

2、人员管理方案（10分）：方案内容中至少包括项目组人员分工、作业人员配置及其作业人员管理等内容，内容详细、有针对性得10分，内容相对充实，有一定合理性得5分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

3、车辆、设备设施作业管理维护方案（10分）：方案内容中至少包含车辆设备配置、车辆设备作业管理方案及车辆设备后期维护保养方案等内容。内容详细、有针对性得10分，内容相对充实，有一定合理性得5分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

4、绿化养护技术方案比较（10分）：内容至少包括养护计划、植物养护方案、景观树造型、设施维护、病虫害防治方案等。内容详细、有针对性得10分，内容相对充实，有一定合理性得5分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

5、安全文明作业方案（10分）：方案内容中至少包含日常作业安全、作业标示标牌设置、垃圾清运、人员培训及作业如何减少对周边居民生活和出行的影响等内容。内容详细、有针对性得10分，内容相对充实，有一定合理性得5分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

6、应急抢险方案（9分）：方案内容中至少包含110联动抢险处理预案、抗台防汛等恶劣天气的应急措施、重大活动保障应急预案等方案。内容详细、有针对性得9分，内容相对充实，有一定合理性得4分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

7、根据本项目实际情况制定绿化效果养护提升方案（9分）：内容详细、有针对性得9分，内容相对充实，有一定合理性得4分，基本满足要求得1分，未提供方案不得分。

（三）公司业绩、实力（14分）

1、项目经理（养护负责人），最高6分

①项目经理（养护负责人）具有园林绿化及相关专业本科或以上学历的得2分；具有园林绿化及相关专业大专学历的得1分，本项最高得2分。投标文件中须提供项目经理（养护负责人）的专业学历证明扫描件（提供学历证书扫描件或学信网学历证明截图）及投标人为其缴纳的最新一期的社保证明扫描件。

②项目经理（养护负责人）具有园林绿化及相关专业高级职称的得2分；具有园林绿化及相关专业中级职称的得1分，本项最高得2分。投标文件中须提供项目经理的职称证明扫描件及投标人为其缴纳的最新一期的社保证明扫描件。

③项目经理（养护负责人）自2021年1月1日以来已完成的类似项目业绩，每提供一份得2分，本项最高得2分。投标文件中须提供完整的合同（能体现项目经理姓名）及合同期内任意一张发票扫描件。若完整合同中不体现项目经理姓名的，须另外提供相关证明材料扫描件。

2、其他养护人员，最高8分

①养护人员中具有园林绿化专业工程师或以上职称的得0.5分，具有园林绿化专业初级职称的得0.1分，最多计10人，最高得5分。投标文件中须提供职称证书扫描件及投标人为其缴纳的最新一期的社保证明扫描件。

②养护人员中配备专职安全员，具有政府安监部门（应急管理部门）或相关培训机构颁发的安全管理员证书的得3分。投标文件中须提供证书扫描件及投标人为其缴纳的最新一期的社保证明扫描件。

（三）企业综合实力（8分）

1、投标单位体系认证证书，最高3分：

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分，最高3分。

【投标文件中须提供认证证书扫描件，并提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。】

2、业绩，最高5分：

投标单位自2021年1月1日以来已完成的类似项目业绩，每提供一份合同得1分，最高5分。【投标文件中须提供完整合同扫描件及合同期内任意一张发票，缺一项则不得分。】

五、合同主要条款及格式

甲方：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

联系人：

电话：

联系地址：

乙方：（成交单位）

联系人：

电话：

联系地址：

根据甲方申请并核准             政府采购计划，依据甲方委托苏州天诚建设咨询事务所有限公司采购编号                号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的购销事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容执行。

二、采购要求：详见采购文件

三、履行方式及期限：

服务期限：绿化养护期2026年1月12日-2028年1月11日。

绿化交接时间：双方应在      年    月    日前办理交接手续，交接手续办理后，所有绿化毁损灭失的风险由乙方承担。

服务地点：苏州市运河公园管理处（采购单位指定地点）；

四、合同价格与支付

（一）本合同价格按此次中标价格执行，本合同（含税）总金额为：人民币（大写） 元整（¥：       元）。本合同总金额包括采购文件所确定的服务管理内容、耗材、通讯、服装、设备、各种税费、补贴、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，但因甲方原因除外。

（二）合同价款的支付及付款步骤：

1、付款步骤：合同签订后15天内，乙方可以向甲方申请合同金额的10%作为预付款。由甲方每月对乙方进行考核，根据绿化养护评分每月结算一次养护费。经甲方确认乙方履行绿化养护合同所约定的各项要求后，甲方在每月20日前支付乙方上一月度的养护费用。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。

2、考核分数与养护款挂钩，低于90分（不含90分）按当月考核得分折合比率（按100分计算）扣除当月绿化养护费。90分以上全额支付上一月度养护费。

3、月度养护费金额=合同金额/36月-每月扣款金额

4、支付方式：银行转账。

五、服务范围：

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：（详见采购文件）

（2）服务内容：（详见采购文件）

（3）服务标准：（详见采购文件）

（4）服务人员操作标准及劳动纪律：详见采购文件。

（5）劳动组织：详见采购文件。

（6）乙方管理职责：详见采购文件。

六、质量与验收：

1、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2、乙方需在规定的时间内按照甲方规定的要求完成项目服务工作，甲方将按月组织对乙方服务成果进行考核、确认、验收，如发现与要求不符等问题，应作详细记录，并责令乙方整改，乙方拒不整改的，甲方有权要求提前解除本合同并要求乙方承担本合同总价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。

七、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务或服务不符合要求的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总价款5%的违约金。

（3）乙方每月考核中累计3个月考核低于85分，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总价款5%的违约金。

八、合同的生效

1、双方签约人为各自法人代表（负责人）或授权代表，合同经双方代表签字加盖公章或合同章即生效。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力消除后10日内提供书面证明材料。

十、合同的解除与转让

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的的，一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后15日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让合同的部分或全部内容。

十一、争议的解决

甲乙双方如因履行本合同或与本合同有关的一切事项产生争议的，双方应友好协商解决，如协商不能达成一致的，任何一方均有权向原告所在地的人民法院提起诉讼。若由于乙方违反本合同约定或追究甲方违约但不成立而产生纠纷的，甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。若由于甲方违反本合同约定或追究乙方违约但不成立产生纠纷的，乙方为处理此纠纷产生的费用由甲方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构执壹份，政府采购监督管理部门执壹份，肆份具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜由双方协商解决，并另行达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。补充协议之间如存在冲突的，应当以最新签订的为准。

附件一：

苏州市运河公园管理处绿化养护管理考核办法

1、绿化养护单位负责人每周组织人员对绿化养护开展自查工作。绿化养护人员对园内绿化养护情况进行不定期检查，每周抽查1次，发现问题及时纠正，发现违反其中1条扣0.1分，每月所扣分值累加作为管理处月度考核的组成部分。

2、运河公园管理处各部门每月对绿化养护工作检查考核1次，按绿化养护管理要求进行考评，并作纪录，发现违反其中1条扣0.5分，同时提出整改意见。各部门检查结果汇总后进行平均。

3、上级单位检查及其他重大检查时，发现绿化养护工作方面问题，给予同项三倍扣分。

4、考核标准共100分，达标分为90分以上（含90分）。每月考核1次，低于90分（不含90分）按当月考核得分折合比率（按100分计算）扣除当月绿化养护费。

5、若绿化养护公司工作人员违反运河公园各项制度规定，管理处有权要求绿化养护公司更换人员，且绿化养护公司必须执行。

6、绿化养护管理要求及考核细则见后附表

附件二：苏州市运河公园管理处绿化养护管理要求

一、养护方案：

一月份（本月是全年气温最低的月份，露地苗木和草坪处于休眠状态。）

1.修剪：全面展开落叶树木的整形修剪工作，根据各种树木的树龄、生长习性、树型特点做到有针对性的修剪。去除病虫枝、枯死枝、徒长枝、交叉枝等，保证树木的整体协调和丰满，对于花冠木根据观赏需要通风透光进行缩修保证树型。

2.防病虫害：冬季是消灭绿化植物病虫害的有利时机，可刮除枝干上的虫包、虫茧，剪除蛀干害虫多的树杈，进行集中烧毁。

3.维护巡查：随时检查苗木的防冻情况，大雪大风后及时检查苗木的损伤情况，及时处理。

二月份（气温较上月有所回升，苗木仍处于休眠状态）

1.修剪：继续进行苗木的整形修剪，月底前把各种苗木的修剪工作完成。

2.防病虫害：结合修剪刮除枝干上的虫包、虫茧，剪除蛀干害虫多的树杈，进行集中烧毁。

3.维护巡查：随时检查苗木的防冻情况，大雪大风后及时检查苗木的损伤情况，及时处理。

4.做好春季绿化的各项准备工作。

三月份（气温继续上升，中旬以后树木开始萌芽，下旬有些树木已经开花。）

1.苗木：春季是绿化的黄金季节。土壤解冻后，应立即抓紧时机进行绿化补栽、植树等工作。根据规划、设计方案，事先统计好需要补栽或种植的苗木数量，然后定点挖好坑，做到随掘苗、随运苗、随栽种、随浇水，以提高成活率。

2.春灌：为防止春旱给绿化苗木带来的严重伤害，对需要浇水的各种树木、花卉、草坪应及时灌水，特别是上年新种植的苗木，冻水量不足的植物等根据气候回升情况、土壤解冻情况合理安排灌水。保证苗木的水分需求。

3.拆除防寒物：随着气温上升，对冬季所用的防寒物应适时拆除。

4.施肥：土壤解冻后，根据植物的生长特点及日常管理措施结合灌水适当的施入基肥，保证营养供给。常用基肥多为有机肥或复合肥。

5.修剪：在冬季修剪的基础上进行复剪，特别是剪除风干抽梢严重的枝条，以及各种原因造成伤害的枝条短截，并适时进行剥芽。

6.防止病虫害：本月施防治树木病虫害的关键时刻，根据树种的需要，有条件的采用喷刷药剂等措施，为全年防止病虫害打下良好基础，需要防治的病虫害有：介壳虫、蚜虫、天牛、柏锈病。

7.除草：阔叶杂草出现，要及时清除。

四月份（气温继续回升，树木均已发芽、开花及展叶，开始进入生长旺盛期。）

1.苗木的栽植：上旬应抓紧时间种植萌芽晚的苗木，必须争取在萌芽前全部完成种植任务。

2. 浇水：根据各种植物生长状况继续进行春灌。

3.施肥：结合浇水施入基肥，争取月底所有苗木都春灌一次、施肥一次。

4.修剪：继续剪除冬春干枯的枝条，对于早春开花的灌木适时进行花后修剪，以疏、截为主。对常绿树木及绿篱进行修剪，绿篱的修建高度根据观赏需要而定，但不应低于上年的修剪高度。对于造型绿篱要保证其原有的形状特征，使其轮廓清晰，层次有序。根据草坪的长势、高度进行修剪，高度保持在5－9公分左右。对上年生长旺盛、密度较大的草地，第一次修剪可以重剪，有条件的可以先疏草打孔再修剪。

5.病虫害的防治：所有的绿化植物必须全面的、均匀的喷洒药物一遍。降低虫量，减轻危害。

6.除草：随着温度上升，杂草生长加速，清除草坪杂草是保证草坪正常生长的一项措施。

五月份（气温急剧上升，进入夏季，各种植物生长迅速。）

1.浇水：树木抽枝展叶盛期，春季开花的花灌木也正处于开花期，绿篱及各种色块也逐渐进入生长期，草坪草的长势也进一步加速，各种植物的需水量很大，应适时浇水满足苗木的生长要求，并及时松土保墒。

2.施肥：根据植物的生长发育情况，结合浇水追施一些速效氮肥。

3.修剪：新栽苗木的剥芽、去蘖。早春花灌木已陆续进入开花末期，加强花后修剪工作，以疏枝、断截措施为主，及时剪除因折断等而枯黄的枝叶，维持树型均衡树势。对于常年开花的植物，例如月季，要及时剪除残花，减少营养损失。绿篱及色块要修剪一次，平时剪除个别长枝条进行局部修整，保证造型轮廓明显，层次分明。提高观赏效果。草坪修剪频率逐渐增加，修剪时注意不要有明显的漏剪痕迹，剪下的草屑及时清运，不得堆积在草坪里。

4.病虫害的防治：所有的绿化植物必须全面的、均匀的喷洒药物一遍。降低虫量，减轻危害。喷洒药物时注意安全。

5.除草：杂草生长加速，及时清除草坪杂草，绿篱及色块内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。

六月份（气温偏高，燥热。）

1.浇水：树木、灌木、花卉、草坪、绿篱及各种色块进入生长旺盛期，各种植物的需水量很大，应适时浇水满足苗木的生长要求，并及时松土保墒。

2.施肥：根据植物的生长发育情况，结合浇水为均匀长势，做到有针对性的局部补施肥，施肥量要小，特别是速效氮肥。

3.修剪：雨季将来临，可将树冠大、叶密。根浅的苗木（洋槐、法桐等）适当进行疏剪，对与高压电线及路灯、建筑物有矛盾的枝杈也应进行剪除，同时要及时去除根蘖及疯蘖。剪除因刮风下雨而折断等而枯黄的枝叶，维持树型均衡树势。剪除残花，减少营养损失。绿篱及色块要剪除个别长枝条进行局部修整，保证造型轮廓明显，层次分明。提高观赏效果。草坪修剪时注意不要有明显的漏剪痕迹，剪下的草屑及时清运，不得堆积在草坪里。

4.病虫害的防治：全面的、均匀的喷洒药物，药物种类要交替使用，避免产生抗药性。喷洒时要注意风向，保证安全。

5.除草：及时清除草坪及各种树木下的杂草，绿篱及色块内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除，防止草荒。

6.准备排水：雨季将临，对于低洼易积水的绿化区域，应预先挖好排水沟等，以便解急。

七月份（本月气温最高，中旬以后，开始进入雨季，多风雨，典型的高温高湿。）

1.浇水：应根据雨量减少浇水量和次数，并及时松土保墒。

2.施肥：做到有针对性的局部补施肥。

3.修剪：雨季来临，对树冠大、叶密。根浅的苗木适当进行疏剪，及时去除根蘖及疯蘖。剪除因刮风下雨而折断等而枯黄的枝叶，维持树型。剪除残花，减少营养损失。绿篱及色块要剪除个别长枝条进行局部修整。草坪修剪也可以适当放低修剪，增加通透性，减少病害的发生。修剪时注意不要有明显的漏剪痕迹，剪下的草屑及时清运，不得堆积在草坪里。

4.病虫害的防治：要注意预防草坪病害的大发生,喷洒药物时，药物种类要交替使用，避免产生抗药性。同时要注意风向，保证安全。

5.除草：及时清除草坪及各种树木下的杂草，绿篱及色块内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除，防止草荒。

6.准备排水：大雨过后，对于低洼易积水的绿化区域，应及时好排水防涝。

7.维护：雨季多风雨。容易发生树木歪倒等情况，应事先做好物资、人力、设备等方面的准备。随时检查，发现情况及时处理，及时扶正歪倒的苗木或支立柱。

八月份（本月气温较高，雨季，多风雨，高温高湿。）

1.浇水：适时浇水，及时松土保墒。

2.施肥：局部补肥。

3.修剪：对苗木适当进行疏剪、除根蘖、疯蘖，剪除折断等枯黄的枝叶。剪残花，减少营养损失。绿篱及色块要剪除个别长枝条。草坪修剪时不要有漏剪痕迹，剪下的草屑及时清运，保持草坪清洁。

4.病虫害的防治：药物种类要交替使用，避免产生抗药性。保证安全。

5. 除草：及时清除草坪及各种树木下的杂草，绿篱及色块内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除，防止草荒。

6.准备排水：大雨过后，对低洼积水区域，做好排水防涝。

7.维护：随时检查，发现情况及时处理，及时扶正歪倒的苗木或支立柱。

九月份（气温开始下降。）

1.浇水：适时浇水，及时松土保墒。

2.施肥：局部补肥。对一些生长较弱、枝条不充实的苗木，应补施一些磷钾肥，促进其发育。

3.修剪：临近国庆，做好迎接国庆的工作。伐除死去的苗木，修剪枯干枝、除根蘖、疯蘖，剪残花。上半个月做好绿篱及色块整型修剪。国庆前夕所有草坪要修剪一遍，剪下的草屑及时清运，保持草坪清洁。

4.病虫害的防治：注意安全。

5.除草：及时清除草坪及各种树木下的杂草，绿篱及色块内生出的杂生植物、爬藤等。

十月份（气温继续下降。）

1.准备秋季植树：下旬耐寒树木一落叶，就可以按计划开始栽植。

2.浇水：适时浇水，及时松土保墒，下旬开始浇灌冻水，冻水一定要浇匀、浇足。

3.施肥：结合冻水，可以追施一些复合肥。提高苗木的抗寒性。

4.修剪：继续伐除死去的苗木，修剪枯干枝、除根蘖、疯蘖，剪残花。根据草坪长势适当进行修剪。绿篱除过长枝条剪下外，一般不再进行修剪。为冬季修剪做准备。

5.病虫害的防治：注意安全。

6.除草：彻底清除草坪及各种树木下的杂草，绿篱及色块内生出的杂生植物、爬藤等。清扫落叶，保持干净。

十一月份(土壤夜冻日化，进入隆冬季节。)

1.秋季植树：继续栽植耐寒树木，在土壤解冻前完成。

2.浇灌冻水：继续对苗木、草坪浇灌冻水，尤其是新栽植的苗木要浇灌透水，在土壤冻结前完成。

3.防寒：对不耐寒的树木做好越冬防寒的准备工作。

4.施肥：有条件的可以在土壤封冻前施基肥。

十二月份(上旬大雪节气前后，土壤全部封冻。)

1.修剪：全面展开落叶树木的整形修剪工作，根据各种树木的树龄、生长习性、树型特点做到有针对性的修剪。去除病虫枝、枯死枝、徒长枝、交叉枝等，对于花冠木根据观赏需要通风透光进行缩修保证树型。

2.消灭病虫害：清除残枯枝、落叶，对病残枝进行焚烧处理，消灭过冬病原。

二、养护施肥要求：

每标段一年内草坪施肥5次，每次30-35斤每亩复合肥及尿素，乔灌木色块每年施肥2次，每次坪内树3-6两每棵，行道树2-3斤每棵，并报经建设方和监理认可。对于生长季节里长势较弱的苗木及草坪按照开发区绿化管理部门要求及时追肥；施肥时间拟定于游人稀少的时间段；所有苗木（包括香樟、栀子花、龟甲冬青、毛鹃等）不出现严重黄化、不正常落叶卷叶现象。

三、补种要求：

绿地内各类地被植物覆盖完好，植株缺损每月至少补种一次（落叶乔木生长季节除外）。补种苗木规格（蓬径、高度、树型等）符合建设方要求并现场确认，不低于原苗木规格，对补种不及时或苗木规格达不到要求的，建设方将有权重扣，并安排其他养护单位进行补种，其费用从养护费中扣除。

四、乔灌木修剪整形要求：

对花灌木应随时修剪，球形灌木常年保持形态完整，色块灌木保持一定高度，常年保持色块完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞，当单一色块枝条10%的面积超过6cm时，按修剪不及时进行扣分。香樟等乔灌木及时抹芽、疏枝；发现枯枝、死枝及时修剪清理；对枯死的树木连同根部及时挖除，并当天填平树穴，并在一周内补种完毕。所有乔灌木冬季保证重修剪并在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。所有行道树每次修剪时适当抬高分枝点，不影响行人通行；雪松等苗木每年整形修剪3次，整形时把雪松无头、歪倒的顶梢梆扎扶正。

五、草坪修剪要求：

草坪随时修剪，生长季节每周不少于1次，树木周围和草坪边缘及时切边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无明显纹横，割下的草屑当日清运完毕。草坪内无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的草坪及时补种。

六、病虫害防治：

养护方做好夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药及防治时间、次数保证按照建设方的要求，在规定时间内及时完成。用药首先保证安全，符合环保要求，不使用国家或本地区禁止使用的农药（如甲氨磷、呋喃丹等），使用生态农药比例不低于85%（必须苏州植物简报推荐的农药）。用药时提供施药时间，拟定于游人稀少的时间段。农药使用后产生的废弃物（如包装袋、药瓶等）不得随意丢弃，需委托专业处理公司处理。防治加拿大一枝黄花各个标段等甲方通知，一年防治二次，若有遗漏，及时进行补打药水，并清除直到没有为止，费用含在综合报价中。如检查发现标段中有一枝黄花，则当月考核评分扣10分。

七、清捡垃圾：

养护工人每天在7：30之前上班，每天上班一小时内先清除绿地内明显的杂草、白色垃圾、石块、枯枝枯叶、烟蒂等杂物，确保绿地内常年清洁，桥边等无卫生死角，不随意倾倒，垃圾保证日产日清，保证不将垃圾（枯枝、修剪残枝残叶）晚上堆放在公园里。养护单位同时加强白天及晚上的巡视，及时阻止环卫及其他单位将垃圾倒在绿化带里或绿地里。在养护过程中，承包方应及时清理绿化带的垃圾、树叶及土方等，若不及时清理，建设方在巡查过程中每发现，扣2分。不在公园里随意搭建工棚。对于确实需要搭建工棚的先报太湖新城社会管理及城管中队批准后，按照要求搭建；

八、损坏赔偿：

养护单位加强白天及晚上的巡视，及时发现和阻止各种违法施工损坏行为及人为损坏，配合建设方进行索赔；但由于养护单位未能及时发现的，由绿化养护单位自己负责承担。

九、松土、切边、除草：

绿化养护的效果达到地被植物与花灌木的界线清晰，线条流畅。每月色块草坪及其边界松土切边切沟一次（包括侧沿石边），月季每月松土一次。保证不会在养护范围内及周边出现私自种菜，发现绿带周边有菜地马上清除；冬季刷白保证在当年的11月30日之前完成，按苏州植保简报配方配比；

十、浇水：

水泵每次浇水时浇透土层以下10cm，所有水车配置及浇水方式保证符合开发区的要求，并保证不影响交通，不污染路面，并注意做好施工时期的安全防护工作。

十一、支撑：

每年10月31日前，对所有支撑（包括铁丝、木支撑、钢管支撑等）绑扎处进行松绑一次；对于标段上未能及时松绑的树木，造成树皮损坏凹陷的，其损失由养护单位承担。所有新种（包括补种）乔木全部按开发区及现场同类苗木支撑要求支撑，对钢管每年用金属油漆进行防腐蚀处理。所有苗木不可出现歪倒现象，每月及时扶正一次，由此树木扶正造成的风险其费用全部包含在养护报价中。做好夏季防台抗台工作，遇到树木斜倒时在24小时内扶正，冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。

十二、档案资料管理：

绿地建立日常巡查制度，并做好记录台帐，管理人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为及时上报建设方或执法部门；建立养护管理台帐，做好养护工作月报、年报，健全养护档案制度。

附件三：苏州市运河公园管理处绿化养护管理考核评分表（100分）

| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准得分 | 扣分细则 | 整改时效 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化卫生保洁和着装（10分） | 1 | 每天全天候保洁，及时清理绿地、灌木、草地内处垃圾、杂物，无卫生死角。 养护工人和现场负责人按要求着装上岗。 | 7 | 同一路段零星垃圾杂物，扣0.2分/3处；积存垃圾杂物，扣1分/处。 未按要求着装上岗，扣0.5分/次。 | 30分钟 |  |
|  |  | 2 | 树木、草坪修剪后枝叶，随产随清，不乱丢。 | 3 | 扣1分/次 | 60分钟 |  |
| 2 | 除草 （18分） | 3 | 绿地及时除草，保持绿地整洁。杂草高度不得高于绿化10cm或成片杂草不得大于0.2m2/路段。 | 15 | 色块、地被：杂草高度超出绿化10cm，且密度＜5%的扣1分/路段；密度介于5%-30%，扣3分/路段；密度＞30%，扣5分/路段。 草坪：有杂草的区域杂草密度＜20%且成片杂草面积＞0.2m2的扣0.5分/处；密度介于20%-40%，扣3分/路段；密度＞40%，扣5分/路段。 背景林：杂草高度＞20cm，扣3分/路段；杂草高度＞40cm，扣5分/路段。 | 2天 |  |
|  |  | 4 | 经同意使用除草剂，用药后枯黄的杂草需及时清除干净。保证园林植物的安全，确保不发生药害。 | 3 | 发现药害扣1分/处；药害面积大于100m2，不得分；用药后枯黄的杂草未及时清除干净的扣1分/路段。 |  |  |
| 3 | 绿地排水（5分） | 5 | 绿地内积水及时排除，确保无积水。若有客观原因导致的排水不畅的，需及时上报。 | 5 | 发现积水扣1分/路段（客观原因导致排水不畅已上报的除外），客观原因导致的积水提出整改方案2天内未处理的，扣1分/路段。 | 2天 |  |
| 4 | 病虫防治（12分） | 6 | 做好病虫害预防工作；发现病虫害应及时防治，效果明显。 | 9 | 有病虫害危害症状，乔灌木扣0.5分/株；色块、草坪扣0.2分/m2。 | 1天 |  |
|  |  | 7 | 使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比，用量正确，无药害产生。 | 3 | 使用不当发生药害，乔灌木扣0.5分/株；色块、草坪扣0.2分/m2。 |  |  |
| 5 | 绿化长势（35分） | 8 | 绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝。草坪应长势良好，无枯黄、死亡、空缺现象。 | 15 | 因管护不当造成死亡或缺失（包括种菜）的，乔灌木扣1分/株，绿篱扣0.5分/米，色块及草坪扣0.5分/㎡；有断枝、明显枯枝，扣0.2分/株；草坪枯黄扣0.2分/10m2。 | 修剪：2天 |  |
|  |  | 9 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及色块、草坪、草花有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。客观原因造成的缺失及时上报并制止，并在市政绿化管理中心规定的时间内完成补植；主观原因造成的缺失适宜季节7天内补植。 | 15 | 未及时上报并制止的扣1分/次；客观原因未在规定时间内补植的，扣2分/次；主观原因未在适宜季节7天内补植的，乔灌木扣1分/株，色块、草坪及草花扣1分/㎡。 | 7天 |  |
|  |  | 10 | 绿地内苗木无倾斜、倒歪现象，高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气或其他事故造成树木倒伏时，应及时扶正支撑树木。 | 5 | 正常情况下，绿地内有倾斜、倒伏现象，乔灌木扣0.5分/株，色块扣0.1分/m2。灾害天气或其他事故发生的倾斜、倒伏现象，未在规定时间内扶正支撑，乔灌木扣0.5分/株，色块扣0.1分/m2。 | 1天 |  |
| 6 | 整枝修剪（20分） | 11 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，通风透光良好；花灌木开花适时，花后修剪及时、规范；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，边界明显，不脱脚，不缺损，整齐平整。球类修剪圆整，与相邻色块有明显边界。机非带及人行道2米范围内乔木适时修剪，确保不妨碍通行，每次修剪提前上报。 | 9 | 乔木不及时修剪妨碍通行的，扣0.2分/株；灌木类、色块不及时修剪的扣1分/路段。色块修剪面不直、不平，扣0.5分/路段；球类修剪不圆整或边界不明显，扣0.1分/株。不按要求乱修剪导致的开花量减少，扣2分/株。若有雨雪天气，雨雪停后应立即安排修剪，否则按上述标准扣分。 | 2天 |  |
|  |  | 12 | 根据树木习性及时剥芽，确保主干、主枝营养供给。 | 2 | 树木未及时剥芽，扣0.1分/株。 | 1天 |  |
|  |  | 13 | 草坪按照1/3原则适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。修剪参考高度：冷季型为5-7cm，夏季6-8cm，暖季型3-5cm。 | 9 | 修剪面不平，边角有遗留，扣0.1分/m2；修剪后色斑明显，扣0.1分/m2；不及时修剪，扣0.2分/m2。 | 1天 |  |

六、磋商响应文件格式

附件1：

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织实施的编号为JSZC-320500-TCJS-C2025-0021号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月   日

附件2：

磋商响应承诺书

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

我们收到贵公司  JSZC-320500-TCJS-C2025-0021号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含工资、奖金、社会保障金、人身意外险等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告（如有），对磋商文件及更正公告（如有）无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

附件3：

磋商响应报价表

采购编号：JSZC-320500-TCJS-C2025-0021号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 磋商响应报价 （元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 磋商总报价（元）：人民币（大写） 元整； （¥： .00） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人企业： |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

注：上述报价包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含工资、奖金、社会保障金、人身意外险等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

附件4：

磋商响应报价明细表

项目名称：                                        采购编号：JSZC-320500-TCJS-C2025-0021

磋商响应单位名称（公章）：

| 序号 | 费用项 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他费用（材料费、机械费、服装费、保险费、安全文明措施费、管理费、利润等费用） |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“磋商响应报价明细表”合计金额应当与“磋商响应报价表”（磋商总价）相等，如不相等，磋商总价以“磋商响应报价表”为准。

2、响应单位为投入本项目的相关人员支付的工资、社保等均应不低于国家、江苏省及苏州市最新公布的相关法律法规规定的最低标准，否则为无效投标。在响应报价中已综合考虑了相关法律法规调整的风险，中标后养护单价不调整；

3、本项目人员的月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求；

4、本项目所有人员年龄男不得超过60周岁，女不得超过50周岁，所有人员须正常缴纳社保，社会保险标准不得低于苏州市规定最低社会保险要求。

5、凡涉及费用均按国家相关规定执行；

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件5：

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：                       采购编号：

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

附件6：

服务要求偏离表

采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7：

本项目投入专业设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附件8：

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；2.表格不够填写可添加。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件9：

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

附件10：

实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件11：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

（2）供应商情况表

供应商情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | _________万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | ____ __万元 | 净资产 | ___________万元 |
| 股东权益 | ___ ___万元 | 销售收入 | ______年______万元 |
| 实现利润 | ______年______万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | ___ _平方米 | 其中： | 自有面积 _平方米 承租面积 _平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部 、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件12：

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 合格响应单位特定资格要求的证明文件（如有） |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件13：

## 投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

附件14：

开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

单位名称（盖章）：

日  期：