招　标　文　件

项目名称：2025年度张家港城区水体生态修复服务

标书编号：JSZC-320582-CXJT-G2025-0031

项目属性：服务类

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

2025年6月23日

总  目  录

第一章 投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	16

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	33

一、评标方法与定标原则	33

二、评标标准	33

第六章 投标文件格式	36

一、封面	37

二、投标函	38

三、开标一览表	39

四、资格证明文件	40

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	53

六、服务方案	54

七、投标人情况介绍	55

八、项目组成人员介绍	58

九、其他材料	59

- 第一章 投标邀请

项目概况 2025年度张家港城区水体生态修复服务 JSZC-320582-CXJT-G2025-0031 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-07-14 13:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-CXJT-G2025-0031

项目名称：2025年度张家港城区水体生态修复服务

预算金额：100.000000万元

最高限价（如有）：100.00000万元（本次招标投标报价不高于最高限价为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价）

采购需求：

主要内容为老发改委池塘、东墩头、花园浜篮球场池塘、花园浜小木屋池塘、城北幼儿园池塘进行生态修复服务，主要措施为但不限于底泥改良、水生动植物生态搭建、微生物提升、曝气等措施，保证修复后水体水质符合相应要求，提升水体周边群众满意度。

合同履行期限：合同签订之日起水体综合治理总工期2个月，治理完工后运维期2年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

注：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-14 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.获取招标文件的方式：

(1)CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

(2)参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

(3)电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

5.考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

6.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：张家港市水务局（机关）

单位地址：张家港市人民中路60号

联系人：庞超

联系电话：0512-58186090

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

单位地址：张家港市杨舍镇范庄新村22幢301-302室

联系人：赵红玉

联系电话：0512-56795116

3.项目联系方式

项目联系人：赵红玉

电话：0512-56795116

第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；

4.2.2 代理费用收取方式： 银行转账或现金

4.2.3 收费金额：

按照预算金额的1.5%计算并支付成交服务费。即15000元。该费用由中标（成交）供应商在签订采购合同前向采购代理机构付清。

- 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诚信金泰建设管理（苏州）有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。诚信金泰建设管理（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诚信金泰建设管理（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与诚信金泰建设管理（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、服务方案、投标人情况介绍、项目组成人员介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10.投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13.服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14.投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期为诚信金泰建设管理（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诚信金泰建设管理（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17.投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

四、投标文件的递交

- 18.投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

18.1.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2诚信金泰建设管理（苏州）有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.迟交的投标文件

20.1诚信金泰建设管理（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23.评标委员会

23.1 开标后，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24.评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向诚信金泰建设管理（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25.投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

26.1.1.1.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28.确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定的评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据采购人的委托，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理。

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4 事实依据；

29.1.3.5 必要的法律依据；

29.1.3.6 提出质疑的日期。

29.1.4 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或诚信金泰建设管理（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31.签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32.履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

- 33.货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 34.监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诚信金泰建设管理（苏州）有限公司       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：      （      元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：                                   。

6.2结付期限：                                   。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1按招标内容要求以及投标人的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（3）审定乙方提出的项目管理计划。

（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对成交后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）积极配合并协助乙方做好交接工作，确保项目服务工作的顺利展开。

（9）对乙方技术服务人员进行资格审查，对其技术能力、工作态度进行考核。对不符合要求的技术服务人员，甲方有权利要求乙方更换。

9.2乙方的权利和义务

（1）根据有关法律法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）负责编制项目管理计划。

（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

（5）乙方必须规范用工，签订用工合同。乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，资料真实准确。

（7）乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。乙方若要更换项目负责人，需提前5个工作日向甲方提出书面申请，征得甲方同意后方可执行。

（8）履行合同职责和义务期间造成的所有人身、财产损失由乙方承担并赔偿所有损失。

（9）乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全服务，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

（10）乙方独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

（11）乙方需配合甲方组织验收工作。

十、服务质量与验收

10.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的合格目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

10.2 乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

10.3 乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织对成果进行确认、验收，如发现与要求不符等问题，应做详细记录，甲方有权要求终止服务，由此造成的各种费用损失均由乙方承担。本项目至少验收二次，第一次在水体综合治理结束后，第二次在运维期（二年）满后。

10.4 乙方应对本项目内容有保密责任，不得泄露给任何第三方。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

11.5甲方每月将对本项目的水质进行抽检，抽检中不达标的，给予一次复检机会，复检有不合格的，扣除该季度运维经费25%。如水质结果由特殊水污染事件，排口入河，经甲方确认，可不计为不达标。

11.6乙方不得出现拖欠人员工资、发生一般安全事故现象，否则，每发现一次扣除项目经费20%。累计满两次的，甲方有权上报主管部门并终止合同。

11.7乙方应落实安全管理制度，杜绝发生较大及以上级别安全事故，一旦因甲方原因造成较大及以上级别安全事故发生，甲方有权上报主管部门并终止合同。

11.8以上安全事故级别认定以《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定的划分标准为准。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）供方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其他

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度张家港城区水体生态修复服务 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3.节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4.绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况 | 城区部分水体（老发改委池塘、东墩头、花园浜篮球场池塘、花园浜小木屋池塘、城北幼儿园）水质反复群众反映情况较多，目前，各水体普遍存在不同程度的水质污染问题，主要表现为水体透明度低、氨氮、总磷等指标超标，部分水体存在富营养化现象。根据城区公共水体消劣治理工程项目资金安排，为解决民生所求增加群众满意度，拟计划实施张家港城区水体生态修复服务项目。 |
| 2 | 项目目标 | 1.改善各水体颜色，基本消除黄褐、浓绿或灰白色水体的出现，消除大量藻类引发的水体浓绿和浮膜现象；增加各水体清澈程度，透明度稳定在30cm左右；水体周围无明显异味。 2.老发改委池塘、城北幼儿园池塘、东墩头需设置增氧/曝气设施，全部水体构建以沉水植物为主的生态系统，增加水体沉水植物覆盖率，增加生物多样性，保持水体生态系统平衡性，增强水体自净能力。 以上项目目标完成情况，供应商应以验收报告形式提交甲方确认，经甲方确认后方可认定项目完成。 |
| 3 | 项目内容 | 1.做好相关水体入河排口排查工作。 2.在水体底泥改良、曝气装置辅助的基础上，构建以沉水植物为主的水体生态系统，并投放调整水生动物及微生物。 3.根据季节变化及不同水体特点，做好后续的生态维护；对治理水体开展持续水质监测，将水质数据传输至管理平台，并提供数据分析报告功能；遇到问题及时处理，遇重大活动或重要节日，应服从甲方的统一安排和调度，配合做好各类突击性工作。 4.供应商在治理前应委托第三方检测两次各水体指标并在运维期内每月定期对水体进行数据监测，氨氮、高锰酸盐指数等主要水体水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类及以上，透明度和浊度对比历史数据有显著提升。采购方将每月不定期安排有相关资质单位进行一次抽检。 |
| 4 | 进度要求 | 签订合同后两个月内完成水体综合治理，如遇特殊情况按采购方要求进行推进；水体综合治理主体工程完工后，对已治理的水体进行为期两年的生态维护，持续调控水生态系统并使其趋于稳定，维持水体透明度和水质指标。 |
| 5 | 人员要求 | 1.投标人应熟悉本地情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置须专业性强、规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。 2.为保障本项目的顺利开展，投标人拟配备一名项目负责人一名，参与本项目的项目负责人应具有水利或环保工程专业中级及以上工程师职称。 3.除项目负责人外，投标人应合理配备至少2名项目组成员，成员应具有水利或环保工程专业中级及以上工程师职称和专职安全员证书。 4.投标人应保证人员的岗位设置基本固定。项目组成员需更换或调整的，应事先征得采购人的同意。 |
| 6 | 服务方案要求 | 1.投标人应针对本项目提供分析说明，说明能充分了解项目要求并全面掌握水体情况，能指出项目重点难点问题并提供全面客观分析和建议。 2.投标人应针对本项目提供运营维护方案，内容包括但不限于：①水体日常巡查管护工作方案，②水质达标运维方案，③水生态养护运维方案，④设施、设备运营方案等内容。方案应完全包含上述4项内容且符合项目实际需求。 3.投标人应针对本项目实施期间可能发生的安全事故提供安全事故应急处置方案，方案应详细妥善，内容包括但不限于：①人员意外伤害处置预案，②人员纠纷应急预案，③汛期应急处置预案，④旱期应急处置预案，⑤台风应急处置预案，⑥重大活动、节假日、应急检查处置预案等内容。方案应完全包含上述6项内容且符合项目实际需求。 4.投标人应为本项目实施期间可能发生的各类突发性情况（安全事故除外）提供其他应急处置方案，方案应详细妥善，内容包括但不限于：①水质突发情况应急处理方案，②其他可能发生的突发事件并制定详细清晰的应急预案等内容。方案完全包含上述2项内容且符合项目实际需求。 5.投标人应针对本项目提供内部管理制度，制度符合采购需求，内部管理架构应健全，分工合理，奖惩明确；工作机制应健全，各类工作方案齐全；项目档案的建立与管理方案应规范、有详细措施。 6.投标人应针对本项目提供安全生产管理方案，方案符合采购需求，内容包括但不限于：①健全的安全生产工作机制，②正常运维作业时和发生事故时的组织和安全防护措施，③能切实及有效降低、转移、规避风险的其他各种风险规避方案或提供安全生产的方案等内容。方案完全包含上述3项内容且符合项目实际需求。 7.投标人应针对本项目提供综合协调方案，方案符合采购需求，内容包括但不限于：①服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，②对上级部门紧急检查时的应急协调方案等内容。方案完全包含上述2项内容且符合项目实际需求。 8.投标人应针对本项目的水生态运维提出合理化建议，建议切实可行、有利于提高运行质量且对采购人有较大利处。 |
| 7 | 综合说明及其他要求 | 1.投标人应提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过的类似业绩合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证。 2.投标人应提供具备CMA资质认证的第三方检测机构出具的投标人所承接的水质提升或水生态修复项目等类似项目连续3个月及以上的水质检测达标报告，检测项目至少包含氨氮、总磷，高锰酸盐。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

合同签订之日起水体综合治理总工期2个月，治理完工后运维期2年。

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行义务并按采购单位要求出具合格的发票后，到采购单位办理款项结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，运维经费按季度付款。

（2）按季度进行考核，每满一个季度并根据考核结果支付前一个季度的运维经费，每个季度付款时将预付款平均扣回(每季度付款时需扣除预付款的12.5%)。

（3）季度考核得分90分及以上的，全额支付该季度服务费；季度考核得分90分以下的，每扣1分扣200元；季度考核分值在70分以下的，罚款超过该季度运维经费50%的，按实际应罚金额扣款；不足该季度运维经费50%的，按该季度运维经费的50%进行处罚。

注：以上费用的实际支付时间以财政拨款时间为准。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

- 其他部分

1.项目清单

| 水体 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城北幼儿园 | 1 | 底质改良 | 池底垃圾清理，底泥消毒 | ㎡ | 2300 |  |
|  | 2 | 沉水曝气装置 | 2kW以上，含远程控制，服务期结束需拆除 | 项 | 1 | 保障溶解氧浓度 |
|  | 3 | 沉水植物 |  | ㎡ | 800 | 苦草、狐尾藻、金鱼藻等 |
|  | 4 | 挺水植物 |  | ㎡ | 500 | 芦苇、香蒲等 |
|  | 5 | 微生物菌剂 | 微生物制剂、全年水质调节 | 项 | 1 | 注明菌种类型、适用范围及效果验证要求 |
|  | 6 | 水生动物修复 | 鱼类等（本地物种） | 项 | 1 | 滤食性鱼类鲢鱼、鳙鱼等，数量密度以水体体积及藻类密度确定 |
|  | 7 | 生态维护 | 沉水、挺水植物收割、优化、养护、补种 | 项 | 1 |  |
| 花园浜篮球场河 | 1 | 底质改良 | 池底垃圾清理，底泥消毒 | ㎡ | 900 |  |
|  | 2 | 沉水植物 |  | ㎡ | 300 | 苦草、狐尾藻、金鱼藻等 |
|  | 3 | 挺水植物 |  | ㎡ | 200 | 芦苇、香蒲等 |
|  | 4 | 微生物菌剂 | 微生物制剂、全年水质调节 | 项 | 1 | 注明菌种类型、适用范围及效果验证要求 |
|  | 5 | 水生动物修复 | 鱼类等（本地物种） | 项 | 1 | 滤食性鱼类鲢鱼、鳙鱼等，数量密度以水体体积及藻类密度确定 |
|  | 6 | 生态维护 | 沉水、挺水植物收割、优化、养护、补种 | 项 | 1 |  |
| 花园浜小木屋池塘 | 1 | 底质改良 | 池底垃圾清理，底泥消毒 | ㎡ | 700 |  |
|  | 2 | 沉水植物 |  | ㎡ | 200 | 苦草、狐尾藻、金鱼藻等 |
|  | 3 | 挺水植物 |  | ㎡ | 200 | 芦苇、香蒲等 |
|  | 4 | 微生物菌剂 | 微生物制剂、全年水质调节 | 项 | 1 | 注明菌种类型、适用范围及效果验证要求 |
|  | 5 | 水生动物修复 | 鱼类等（本地物种） | 项 | 1 | 滤食性鱼类鲢鱼、鳙鱼等，数量密度以水体体积及藻类密度确定 |
|  | 6 | 生态维护 | 沉水、挺水植物收割、优化、养护、补种 | 项 | 1 |  |
| 东墩头 | 1 | 底质改良 | 池底垃圾清理，底泥消毒 | ㎡ | 800 |  |
|  | 2 | 沉水曝气装置 | 1.5kW以上，含远程控制，服务期结束需拆除 | 项 | 1 | 保障溶解氧浓度 |
|  | 3 | 沉水植物 |  | ㎡ | 300 | 苦草、狐尾藻、金鱼藻等 |
|  | 4 | 挺水植物 |  | ㎡ | 200 | 芦苇、香蒲等 |
|  | 5 | 微生物菌剂 | 微生物制剂、全年水质调节 | 项 | 1 | 注明菌种类型、适用范围及效果验证要求 |
|  | 6 | 水生动物修复 | 鱼类等（本地物种） | 项 | 1 | 滤食性鱼类鲢鱼、鳙鱼等，数量密度以水体体积及藻类密度确定 |
|  | 7 | 生态维护 | 沉水、挺水植物收割、优化、养护、补种 | 项 | 1 |  |
| 老发改委池塘 | 1 | 底质改良 | 池底垃圾清理，底泥消毒 | ㎡ | 2500 |  |
|  | 2 | 沉水曝气装置 | 2kW以上，含远程控制，服务期结束需拆除 | 项 | 1 | 保障溶解氧浓度 |
|  | 3 | 沉水植物 |  | ㎡ | 800 | 苦草、狐尾藻、金鱼藻等 |
|  | 4 | 挺水植物 |  | ㎡ | 500 | 芦苇、香蒲等 |
|  | 5 | 微生物菌剂 | 微生物制剂、全年水质调节 | 项 | 1 | 注明菌种类型、适用范围及效果验证要求 |
|  | 6 | 水生动物修复 | 鱼类等（本地物种） | 项 | 1 | 滤食性鱼类鲢鱼、鳙鱼等，数量密度以水体体积及藻类密度确定 |
|  | 7 | 生态维护 | 沉水、挺水植物收割、优化、养护、补种 | 项 | 1 |  |
| 其他 | 1 | 水质检测 | 六个水体治理当年的氨氮、浊度、透明度、色度等检测 | 项目 | 1 |  |
|  | 2 | 技术服务 | 管理平台，知识产权应用，方案制定，全年对水体生态分析，水体变化跟踪和调整 | 项 | 1 |  |
|  | 3 | 其他内容 | 原河道喷泉设备清理外运处理，作业船只等 | 项目 | 1 |  |

- 注：以上范围数量为暂估量，以现场实际情况为准，总价包定，不调整。中标后供应商应提供实际具体清单，经甲方确认后方可实施）。

- 2.采购方对中标人服务期间进行监督考核并制定《2025年度张家港城区水体生态修复服务考核表》，对中标单位实际开展的服务情况进行监督和考评，考评总分为100分，得分与实际付款金额挂钩，具体考核办法详见附件。

- 附件：

2025年度张家港城区水体生态修复服务考核表

年  月  日

| 项目及分值 | 扣分细则 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理工作 （10分） | 1、人员未足额到位，扣10分； 2、信息更新不及时的，扣1～5分； 3、工具、船只等保管不妥的，扣1～5分； 4、工作人员不文明开展工作，与群众产生矛盾的，每起扣5分。 |  |  |
| 水质 （15分） | 1、排口出水存在问题未及时发现上报的，每起扣10分；未妥善处理的每起扣5分； 2、在甲方检测或其他部门检测水质不达标的，扣15分。 |  |  |
| 水生态 （15分） | 1、有水生植物缺失未及时补种的，每处根据实际情况，扣5～10分； 2、有枯枝败叶未及时修剪的，每处根据实际情况，扣2～5分； 3、季节更换未及时完成收割工作的，扣10分； 4、收割的水生植物未按垃圾分类处置的，扣10分。 |  |  |
| 设备运行 （15分） | - 1、设备存在缺失或无法运营情况的，扣10分； - 2、运行未按时按量运行的，每发现一次扣5分。 |  |  |
| 水体管理 （15分） | 1、涉水违规现象未及时发现上报，被水行政部门先发现的，每起扣10分； 2、上级部门检查发现问题的，每起扣5分； 3、被媒体专题报道问题的，每起扣15分。 |  |  |
| 安全生产 （10分） | 1、安全生产台账未健全的，扣10分，报送不及时的扣5分； 2、检查发现作业人员未做好安全措施开展工作的，每人次扣5分。 |  |  |
| 信访投诉 （10分） | 出现12345、随手拍等各类投诉问题的，每起扣5分。 |  |  |
| 响应时效 （10分） | - 1、对各类工作布置，响应不及时的每起扣5分； - 2、未及时完成的，每起扣5分； - 3、未按规范要求进行反馈答复的，每次扣5分。 |  |  |
| 得分 |  |  |  |
| Ps:按照本考核办法精神和考核表对运维期每季度进行百分制考核。季度考核得分90分及以上的，全额支付该季度服务费；季度考核得分90分以下的，每扣1分扣200元；季度考核分值在70分以下的，罚款超过该季度运维经费50%的，按实际应罚金额扣款；不足该季度运维经费50%的，按该季度运维经费的50%进行处罚。 |  |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留两位小数）；

2 技术服务方案 65.0 分

2.1 项目分析

根据投标人针对本项目提供的分析说明进行综合评定，能充分了解项目要求并全面掌握水体情况的得3分；能指出项目重点难点问题并提供全面客观分析和建议的得3分。累计计算，最高得6分。【0/3/6】

2.2 运维方案

根据投标人针对本项目提供的运营维护方案进行综合评定，内容包括但不限于：①水体日常巡查管护工作方案，②水质达标运维方案，③水生态养护运维方案，④设施、设备运营方案等内容。方案完全包含上述4项内容且符合项目实际需求的，得20分；每有一项内容不能完全满足项目需求或部分内容略有提及的，有一项扣3分；每有一项内容缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣5分，扣完为止。【0-20】

2.3 应急处置方案

（1）根据投标人针对本项目实施期间可能发生的安全事故而提供的安全事故应急处置方案进行综合评定，方案应详细妥善，内容包括但不限于：①人员意外伤害处置预案，②人员纠纷应急预案，③汛期应急处置预案，④旱期应急处置预案，⑤台风应急处置预案，⑥重大活动、节假日、应急检查处置预案等内容。方案完全包含上述6项内容且符合项目实际需求的，得6分；每有一项内容不能完全满足项目需求或部分内容略有提及的，有一项扣0.5分；每有一项内容缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣1分，扣完为止。【0-6】

（2）根据投标人为本项目实施期间可能发生的各类突发性情况（安全事故除外）而提供的其他应急处置方案进行综合评定，方案应详细妥善，内容包括但不限于：①水质突发情况应急处理方案，②其他可能发生的突发事件并制定详细清晰的应急预案等内容。方案完全包含上述2项内容且符合项目实际需求的，得6分；每有一项内容不能完全满足项目需求或部分内容略有提及的，有一项扣2分；每有一项内容缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣3分，扣完为止。【0-6】

2.4 内部管理制度

根据投标人针对本项目提供的内部管理制度进行综合评定。制度符合采购需求，内容包括但不限于：①内部管理架构，②工作机制，③项目档案的建立与管理方案等内容。内部管理架构健全，分工合理，奖惩明确的得3分；工作机制健全，各类工作方案齐全的得3分；项目档案的建立与管理方案规范、有详细措施的得3分。累计得分，最高得9分。【0/3/6/9】

2.5 安全生产管理

根据投标人针对本项目提供的安全生产管理方案进行综合评定。方案符合采购需求，内容包括但不限于：①健全的安全生产工作机制，②正常运维作业时和发生事故时的组织和安全防护措施，③能切实及有效降低、转移、规避风险的其他各种风险规避方案或提供安全生产的方案等内容。方案完全包含上述3项内容且符合项目实际需求的，得9分；每有一项内容不能完全满足项目需求或部分内容略有提及的，有一项扣2分；每有一项内容缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】

2.6综合协调方案

根据投标人针对本项目提供的综合协调方案进行综合评定。方案符合采购需求，内容包括但不限于：①服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，②对上级部门紧急检查时的应急协调方案等内容。方案完全包含上述2项内容且符合项目实际需求的，得6分；每有一项内容不能完全满足项目需求或部分内容略有提及的，有一项扣2分；每有一项内容缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣3分，扣完为止。【0-6】

2.7合理化建议

根据投标人针对本项目的水生态运维而提出的合理化建议，建议切实可行、有利于提高运行质量且对采购人有较大利处的，有一条得1分，最高得3分。【0-3】

3 人员配备 7.0 分

3.1 项目负责人的能力

拟投入本项目负责人具有水利或环保工程专业高级及以上工程师职称的得3分；中级职称的得1分，中级职称以下的不得分。请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社会保险缴费证明，不提供不得分。【0/1/3】

3.2 项目组成员（项目负责人除外）

（1）拟投入本项目项目组成员（除项目负责人以外）具有水利或环保工程专业中级及以上工程师职称的，有一人得1分，一人多证只计一证，按最高级别计算，最高得2分。请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社会保险缴费证明，不提供不得分。【0/1/2】

（2）拟投入本项目项目组成员（含项目负责人）具有专职安全员证书的，有一人得2分，最高得2分。请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社会保险缴费证明，不提供不得分。【0/2】

4 履约能力 8.0 分

4.1 投标人类似业绩介绍

投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似业绩的，有一份得1分，同一项目按一份业绩计算，最多得5分。请在投标文件中提供项目合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。【0/1/2/3/4/5】

4.2 治理成效

投标人提供所承接的水质提升或水生态修复项目等类似项目连续3个月及以上的水质检测报告，检测项目至少包含氨氮、总磷，高锰酸盐且均达标。每提供一个项目得1分，最高得3分。请在投标文件中提供具备CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告，不提供或提供不全的不得分。【0/1/2/3】

注：

1.以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

类似业绩

相关证书

八、项目组成人员介绍

九、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖章）：

日期：

- 二、投标函

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）或监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）（格式见后）。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

并提供相关证明：

财务状况报告（成立不满一年不需提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |

并提供相关证明：

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            （供应商名称）      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- （被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述文件均符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍

- （内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

并提供相关证明：

﻿

各类证书

| 证书名称 | 备注 |
| --- | --- |

并提供相关证明：

- 八、项目组成人员介绍

项目组成人员介绍

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书名称 | 专业 | 主要资历、工作年限及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.证书名称一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供人员相关证书、社保，条目不限于此，可自行添加。

- 九、其他材料