淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务（二次）

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320800-HYZH-C2025-0001

采 购 人：淮安市生态环境局

代理机构：江苏弘烨正辉项目管理有限公司

二〇二五年七月十一日

目    录

第一章  磋商邀请

第二章供应商须知

第三章  评标标准

第四章项目采购需求

第五章合同文本

第六章响应文件（格式）

尊敬的供应商：

欢迎参加本次采购项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作。

第一章 磋商邀请

受淮安市生态环境局的委托，江苏弘烨正辉项目管理有限公司就该单位淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务进行竞争性磋商，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况 淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务的潜在供应商应在江苏弘烨正辉项目管理有限公司（淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行院内四楼）获取磋商文件,并于2025年7月22日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

（一）项目编号：JSZC-320800-HYZH-C2025-0001

（二）项目名称：淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：人民币59万元

（五）最高限价（如有）：人民币59万元

（六）采购需求：淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务，具体详见磋商文件第四章项目采购需求。

（七）合同履行期限：合同签订后，2025年12月31日前完成。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体参加竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、财务状况报告；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目竞争性磋商。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件：

如果供应商确认参与本项目竞争性磋商，请把供应商参与磋商确认函、单位营业执照复印件加盖公章复印件发送至代理公司邮箱（472436990@qq.com），文件材料费：人民币400元/份（售后不退），未缴纳文件材料费的供应商的响应文件将被拒绝。

报名时间：2025年7月11日至2025年7月21日上午8：30—11：30；下午2：00—5：30（周六、日和法定节假日除外）。

注：如果磋商供应商未填写供应商参与磋商确认函，在磋商文件发布期间如磋商文件有所更正或修改而代理公司因没有收到确认函或因所留联系方式有误而无法通知到磋商供应商的，其责任由磋商供应商自行承担。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）截止时间：2025年7月22日14点30分（北京时间）

（二）磋商地点：淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行院内四楼会议室

五、开启

时间：2025年7月22日14点30分（北京时间）

地点：淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行院内四楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：无。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

单位名称：淮安市生态环境局

单位地址：淮安市清江浦区健康西路77号

联系人：卢女士

联系电话：0517-83655602

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏弘烨正辉项目管理有限公司

单位地址：淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行院内四楼

联系人：胡工

联系电话：18012077138

3.项目联系方式

项目联系人：胡工

电话：18012077138

第二章供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知代理公司（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司电子信箱472436990@qq.com），代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理公司将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网公告〔同时通知所有已发送《供应商参与磋商确认函》的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由供应商自行承担。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

10.磋商报价

10.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含完成方案编制工作内容和提供完整的成果所需的劳务费、食宿交通费、报告编制费、伴随服务、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.2代理公司不接受备选的方案或有选择的报价。

10.3磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离（本项目不涉及）

11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金：

14.1本项目无需缴纳。

14.2发生下列任一情况，一经查实，采购人有权取消其成交资格：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或代理公司恶意串通的；

（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式四份响应文件（包括一份正本和三份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（或用签字章）（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由评审专家3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2不具备磋商文件中规定资质要求的或未按磋商文件规定提交相关资格审查材料的；

23.3不同投标供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

23.4响应文件中的服务内容不满足采购需求及总体要求的；

23.5经三分之二磋商小组成员认定，投标供应商所报服务承诺低于采购人采购需求及总体要求的；

23.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

23.7经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.8不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.9经查实提供虚假材料谋取成交的。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，代理公司有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名成交候选供应商。

27.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理公司将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无异议情况下，代理公司将通知成交供应商。

28.2成交供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3本项目招标代理费按照计价格〔2002〕1980号文收费标准的80%执行,成交供应商必须在成交通知书发出前向代理公司交纳招标代理费，此费用须包含在磋商报价中，但无须单独列项计取，在领取成交通知书前支付。

28.4成交通知书对采购人及成交供应商同时均具有法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

31.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，代理公司有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第五章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第五章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件装订在磋商文件中）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（如有）

本项目中  /  被列入“节能产品品目清单”的，实行  强制采购  。

33.3环保产品（如有）

本项目中  /  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行 优先采购 。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目如为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中如涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

34.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为50分。

三、具体标准:

1、价格:10分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

2、方案部分:70分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）对本项目的理解：项目背景、工作对象、技术路线、工作内容及最终成果的了解及认知进行综合评价（14分）。

①方案内容全面，思路清晰，架构完整，图表准确的得14分：

②方案内容比较全面，思路比较清晰，架构比较完整，图表比较准确的得12分；

③方案内容基本全面，思路基本清晰，架构基本完整，图表基本准确的得10分。

（2）针对本项目制定的采样实施方案（包括点位布设、样品采集、保存运输等），现场采样工作安排，符合相关技术规范要求，包括但不限于土孔钻探方法、地下水采样井建井与洗井、钻探深度和采样深度的确定明确、采样方法和采样设备的选择多样、样品数量等工作的安排到位，明确项目执行进度是否详细、全面、科学性进行综合评分（14分）。

①方案内容全面，思路清晰，架构完整，图表准确的得14分：

②方案内容比较全面，思路比较清晰，架构比较完整，图表比较准确的得12分；

③方案内容基本全面，思路基本清晰，架构基本完整，图表基本准确的得10分。

（3）项目实施可能存在的问题、难点及应对措施可行性进行综合评分（14分）。

①方案内容全面，思路清晰，架构完整，图表准确的得14分：

②方案内容比较全面，思路比较清晰，架构比较完整，图表比较准确的得12分；

③方案内容基本全面，思路基本清晰，架构基本完整，图表基本准确的得10分。

（4）进度计划合理性：项目实施计划及时间把握的可行性、合理性，和项目推进过程中各项保障措施以及相关应急预案的全面性综合评分（14分）。

①方案内容全面，思路清晰，架构完整，图表准确的得14分：

②方案内容比较全面，思路比较清晰，架构比较完整，图表比较准确的得12分；

③方案内容基本全面，思路基本清晰，架构基本完整，图表基本准确的得10分。

（5）质量保证全面性：包括制定的样品采集、保存、运输、检测分析的质量保证计划可行性进行综合评分（14分）。

①方案内容全面，思路清晰，架构完整，图表准确的得14分：

②方案内容比较全面，思路比较清晰，架构比较完整，图表比较准确的得12分；

③方案内容基本全面，思路基本清晰，架构基本完整，图表基本准确的得10分。

3、商务部分:20分

（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、具有环境管理体系认证证书、具有职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章）

（2）供应商具有CMA计量认证合格资质的检测实验室的得1分；若有通过省级重点行业企业用地调查初筛实验室省级能力验证的（不包括部分通过）的得1分，本项总分2分。（提供证明文件复印件加盖公章）

（3）供应商担任重点行业企业用地土壤污染状况初步采样调查市级及以上技术支撑单位或质控单位的得2分，没有不得分。（提供证明文件复印件，加盖公章）

（4）供应商针对本项目拟配备的项目负责人具有环保类副高级及以上职称的得1分；具有注册环境影响评价工程师证书和注册环保工程师资格证书的得1分；参加过国家土壤环境监测等同类培训并取得相关部门颁布培训证书的得1分；主持土壤（地下水调查、修复）项目业绩的得1分，本项最高得4分，没有不得分。（提供证书复印件和本单位为其缴纳的自2025年3月1日以来的任意1个月由社保部门出具的养老保险证明，加盖公章）

（5）供应商针对本项目拟配备的项目组成员（项目负责人除外）具有环保类中级及以上职称的，每有1人得0.4分，本项最高得2分，没有不得分。（提供证书复印件和本单位为其缴纳的自2025年3月1日以来的任意1个月由社保部门出具的养老保险证明，加盖公章）

（6）供应商具有土壤污染状况调查采样及辅助设备：光离子化检测仪（PID）、X射线荧光光谱仪（XRF）、RTK测量仪、地下水位监测仪、溶解氧测定仪等。每提供1种设备得0.6分，本项最高得3分，没有不得分。（自有设备提供供应商的产品购买发票；租赁设备需同时提供设备所有人与供应商的租赁协议复印件和产品购买发票。上述材料须加盖公章）

（7）供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过与土壤污染重点监管单位周边监测项目相关业绩的，每提供一个得0.4分，本项最高得2分，没有不得分。（提供合同复印件加盖公章，如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料原件，原件须加盖用户公章）

（8）供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过与土壤污染重点监管单位土壤隐患排查及自行监测项目相关业绩的，每提供一个得0.4分，本项最高得2分，没有不得分。（提供合同复印件，加盖公章，如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的加盖公章的相关证明材料，原件复印件装入响应文件）

第四章项目采购需求

一、项目概况

对淮安市土壤污染重点监管单位（10家）周边土壤和地下水进行监测，并对重点监管单位周边缺失的50个监测井按规范建设井台和地下水监测，以便长效管控，同时还需对其中1家（淮河化工）重点监管单位开展重点监测。该项目包含资料收集、现场踏勘和布点采样并编制监测报告以及组织专家评审等相关工作，旨在通过监测，掌握重点监管单位周边环境质量现状，为后续环境管理工作提供依据。

项目总预算59万元，投标人报价不超过59万元，其中重点监管单位周边开展土壤、地下水监测项目，按每个单位不超过4.9万/家报价，小计49万元；建立50个监测井并按规范建设井台和对地下水监测，按每个监测井不超过0.2万元/个报价（按实际完成量支付），小计10万元。

二、具体工作内容

1、对10家（采购人提供名录）重点监管单位周边土壤和地下水进行监测工作。工作主要包括基础信息调查与核实（包括资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别等），监测方案制定（包括布点采样方案编制、点位现场确认等），采样与检测（包括地下水监测井建井、土壤钻探、样品采集、保存、运输、分析测试及全过程质控工作），成果报告编制（包括每个企业周边监测成果报告），另外还需对其中1家重点监管单位（淮河化工）开展重点监测，应制定监测方案，可利用现有部分监测井，必要时应增加监测点位采样。

2、成交供应商应按照关于印发《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》的通知（总站土字〔2022〕226号）和江苏省《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32/T4348-2022）等要求，开展本次周边监测工作，并提交成果报告。

3、成交供应商在监测前应按规范进行基础信息调查与核实、监测方案制定工作，保留好相关记录，监测方案需通过专家评审后方可开展后续采样、监测工作。

4、按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，建立缺失的50个监测井并规范化建设井台和标识牌、铭牌等，并进行水质监测，提交监测报告。（具体缺失井由甲方提供）

5、成交供应商应在合同期内向采购人提交以下资料和成果：基础信息调查与核实相关资料、监测方案及相关基础资料、监测数据和监测报告、每个企业周边监测成果报告，且成果报告需通过专家技术评审。涉其中1家重点监管单位（淮河化工）应提供《江苏淮河化工有限公司土壤及地下水重点监测报告》《江苏淮河化工有限公司周边土壤及地下水监测报告》《江苏淮河化工有限公司土壤及地下水重点监测和周边监测成果运用评估报告》。

6、成交供应商在整个监测过程必须按照相关监测技术规范及标准做好全过程质控工作，并接受管理部门的质量监督检查。

7、质量控制要求。在整个项目开展过程中，须特别重视项目质量管理，严格按照项目管理流程实施。

8、售后服务本项目工作结束后，后期若发现不符合上级要求的整改项，成交供应商应及时整改完善。

三、质量管理

在整个项目开展过程中，须特别重视项目质量管理，严格按照项目管理流程实施。

四、商务部分

1、服务时间：合同签订后，2025年12月底前完成调查报告并通过专家评审等全部工作。

2、服务地点：淮安市。

3、成果提交：根据国家《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》的通知（总站土字〔2022〕226号）和江苏省《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32/T4348-2022），形成土壤污染重点监管单位周边监测完整的成果报告，并按照上级要求完成其他相关工作。

4、项目验收

（1）采购人组织对供应商进行履约验收。验收不合格或不符合要求的，成交供应商除无条件提供补充服务外，需承担对采购人造成的一切损失。

（2）验收标准：根据采购文件、成交供应商的响应文件、双方签订的合同文件、附件以及国家、省对相关工作的要求执行。

5、绿色条款

本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

（1）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的（如果 有），供应商要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商所投产品优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。成交供应商在产品制作前向采购人提供相关油漆、涂料采购单，以及材料检测合格报告，若材料检测、验收不合格，采购人有权退货、要求成交供应商赔偿损失。

（2）成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。成交供应商在供货、安装过程中要做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

6、付款方式：

（1）合同签订且收到乙方发票后10个工作日内，采购人向成交供应商方支付19万元预付款；成交供应商在完成该项目，通过验收并提交所有资料后，采购人向成交供应商支付合同余款（不计利息）。

（2）建立监测井并规范化建井台和标识牌等，每完成1个监测井，则按每个监测井中标价核算，最终以实际完成监测井数量核算经费。

（3）土壤污染重点监管单位（10家）周边土壤和地下水进行监测及其中1家（淮河化工）重点监管单位监测，按实际完成量核算经费。

采购人每次付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人收到发票后予以付款。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由成交供应商自己承担。

第五章合同文本

注：甲乙双方签订本项目合同时，本项目合同的主要条款，成交供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

（一）服务时间：合同签订后，2025年12月底前完成调查报告并通过专家评审等全部工作。

（二）服务地点：淮安市。

（三）付款方式：

1、合同签订且收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付19万元预付款；乙方在完成该项目通过验收并提交所有资料后，甲方向乙方支付合同余款（不计利息）。

2、建立监测井并规范化建井台和标识牌等，每完成1个监测井，则按每个监测井中标价核算，最终以实际完成监测井数量核算经费。

3、土壤污染重点监管单位（10家）周边土壤和地下水进行监测及其中1家（淮河化工）重点监管单位监测，按实际完成量核算经费。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方收到发票后予以付款。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自己承担。

二、合同草案条款

（以最终签订合同为准进行公示）

甲方：______________________（采 购 人）

乙方：______________________（成交供应商）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，甲乙双方就淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测 竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同金额

1.1本合同的总金额（大写）为人民币_______元（小写）¥______，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

1.2本项目采用总承包方式。磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、差旅费、食宿费、管理费、税金、培训费用、评委费及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用、为完成整个项目所产生的其他所有费用以及一切不可预见的以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等全部费用。除成交价外，采购人不再另付任何费用。

2.服务时间和地点

2.1服务时间：合同签订后，2025年12月底前完成调查报告并通过专家评审等全部工作。

2.2服务地点：由甲方指定。

3.付款方式和进度

3.1合同签订且收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付19万元预付款；乙方在完成该项目通过验收并提交所有资料后，甲方向乙方支付合同余款（不计利息）。

3.2建立监测井并按规范化建井台和标识牌、铭牌，每完成1个监测井，按每个监测井中标价核算，最终以完成多少个监测井核算经费。

3.3土壤污染重点监管单位（10家）周边土壤和地下水进行监测及其中1家（淮河化工）重点监管单位监测，按实际完成量核算经费。

3.4甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方收到发票后予以付款。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自己承担。

4.服务范围

对淮安市土壤污染重点监管单位（10家）周边土壤和地下水进行监测及其中1家（淮河化工）重点监管单位监测，并对重点监管单位周边缺失的50个监测井，建立监测并按规范建设井台和地下水监测，以便长效管控。该项目包含资料收集、现场踏勘和布点采样并编制监测报告以及组织专家评审等相关工作，旨在通过对土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水进行监测，掌握重点监管企业周边环境质量现状，便于长期监控，为后续环境管理工作提供依据。

5.服务内容和要求

5.1乙方对纳入10家（由甲方提供名录）重点监管单位周边土壤和地下水进行监测工作。工作主要包括基础信息调查与核实（包括资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别等），监测方案制定（包括布点采样方案编制、点位现场确认等），采样与检测（包括地下水监测井建井、土壤钻探、样品采集、保存、运输、分析测试及全过程质控工作），成果报告编制（包括每个企业周边监测成果报告）。

5.2乙方应按照关于印发《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》的通知（总站土字〔2022〕226号）和江苏省《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32/T 4348-2022）等要求，开展本次周边监测工作，并提交成果报告。

5.3乙方在监测前应按规范进行基础信息调查与核实、监测方案制定工作，保留好相关记录，监测方案需通过专家评审后方可开展后续采样、检测工作。

5.4乙方按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，缺失的50个监测井规范化建井台和标识牌等，并进行水质监测，提交监测报告（具体由甲方明确）。

5.5乙方应在合同期内向甲方提交以下资料和成果：基础信息调查与核实相关资料、监测方案及相关基础资料、监测数据和监测报告、每个企业周边监测成果报告，且成果报告需通过专家技术评审。

5.6乙方在整个监测过程必须按照相关监测技术规范及标准做好全过程质控工作，并接受管理部门的质量监督检查。

5.7质量控制要求：在整个项目开展过程中，乙方须特别重视项目质量管理，严格按照项目管理流程实施。

5.8售后服务：本项目工作结束后，后期若发现不符合上级要求的整改项，乙方应及时整改完善。

5.9验收要求：

5.9.1验收依据和标准：根据采购文件、乙方的响应文件、甲乙双方签订的合同文件、附件以及国家、省对相关工作的要求执行。

5.9.2验收方式：由甲方组织，可结合专家技术评审。验收不合格或不符合要求的，乙方除无条件提供补充服务外，需承担对甲方造成的一切损失。

6.知识产权

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

7.保密条款

7.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

7.2乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档时，应遵循以下规定：

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

（2）未经甲方许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（3）未经甲方许可，不得将信息以任何方式（如 E－mail）携带出甲方场所；

（4）未经甲方许可，不得将信息透露给任何其他人；

（5）甲方以书面形式提出的其他保密措施。

7.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后信息接收方仍应承担保密义务。

7.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

8.服务质量保证

8.1乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

8.2乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

8.3如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

9.违约责任

9.1服务缺陷的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及磋商文件、响应文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将剩余未履行部分的服务款项退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担因购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

（2）如果在甲方发出索赔通知后 10 日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后 10 日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2迟延履约的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

（2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

（3）除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定时间提供服务，且没有在甲方同意延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的 0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的20%。

（4）如果乙方延迟履约超过 30 日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用，且乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.3 乙方未履行合同义务的违约责任

（1）甲方有权终止全部或部分合同。

（2）由违约一方支付违约金，违约金应按合同成交价的20%支付。

（3）违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

9.4 违约方的全部赔偿责任，包括但不限于因合同、侵权、违约或者违反保证或其他引起的赔偿，累计不超过本合同总价款的20%。

9.5本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、保函费等

10.争议的解决

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商15日不能解决，可提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

11.不可抗力

11.1因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.其他

12.1成交供应商不得将合同内容以任何形式进行转包、分包。

12.2乙方在项目履约过程中出现的一切安全事故或造成他人人身伤亡、财产损失的，均由乙方自行负责，与甲方无关。乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为派出人员提供必要的劳动保护条件。

12.3乙方提供的服务必须全部达到磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

12.4本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

13.合同的解除和转让

13.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.4合同的部分和全部都不得转让。

14.合同生效及其他

14.1本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章生效。

14.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商文件；

（2）乙方的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）乙方在招标过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等。

14.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

15.附则

15.1本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。

15.2本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：乙方：

单位盖章：单位盖章：

代表签字：代表签字：

签订日期：签订日期：

注：1、本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化或删减。

2、国家有相关规范标准合同范本的，按范本编写。

第六章响应文件（格式）

〔正/副本〕

淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务

竞 争 性 磋 商 响 应 文 件

项目编号：

采 购 人：

供应商名称：

单位地址：

联系电话：

二〇二五年月日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函（格式）

致：淮安市生态环境局

根据贵方磋商采购的淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务（项目编号：         ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （投标供应商单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（3）参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）按磋商文件规定的各项要求，我方愿以磋商报价为(大写、人民币)         元（RMB￥元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供所需的相关服务。

（6）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

（7）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

（8）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（9）我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算的90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（10）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

（11）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同条款”中规定的时间完成项目的一切内容。

供应商名称：     （公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商或委托代理人（签字）：

职务：

日期：      年   月   日

注：供应商应提供不少于两份的空白磋商函，以供二次报价使用。

二、法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系 （投标供应商名称） 的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注：投标供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

三、授权委托书

致：淮安市生态环境局

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏弘烨正辉项目管理有限公司组织的淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务（项目编号：          ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件、其他有关文件、与采购人及采购代理机构等进行协商、澄清、解释、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：       （加盖公章）

法定代表人：（签字）

年     月     日

注：投标供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

四、磋商报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费 用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

单位名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

年月日

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

年月日

六、服务承诺

（格式由投标供应商自定、加盖投标供应商公章）

七、资格审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）。

2、供应商提供下列材料之一：

A.供应商为企业的：提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

B.供应商为事业单位的：提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章，必须提供）。

3、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式一）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式二）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式三）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件）。

5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：（提供承诺书加盖公章，格式自拟）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：1、上述是评审小组对供应商资格审查时，供应商所必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件中的任何一件（全部材料）以及供应商资格条件不符合竞争性磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将对其进行严肃处理。

八、投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由投标供应商自定、加盖公章）

示范格式一

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：淮安市生态环境局

我公司参加贵单位组织实施的淮安市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测服务（项目编号：            ）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

示范格式二

企业声明函（服务类）

致：淮安市生态环境局

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

注：1、非小企业不需提供此函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式三

残疾人福利性单位声明函

致：淮安市生态环境局

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。