招　标　文　件

项目名称：2024年江苏智慧文旅平台运维与提升

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0357

江苏省政府采购中心

2024年7月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………42

第一章  投标邀请

受江苏省数字文化和智慧旅游发展中心的委托，江苏省政府采购中心就2024年江苏智慧文旅平台运维与提升(JSZC-320000-SCZX-G2024-0357)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年江苏智慧文旅平台运维与提升招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年8月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0357

2.项目名称：2024年江苏智慧文旅平台运维与提升

3.预算金额：624 万元

4.最高限价：624 万元

5.采购需求（简介）：本项目在往年江苏智慧文旅平台建设框架的基础上，持续完善平台功能。项目共分平台功能优化提升、国产化迁移改造和系统集中运维、数据治理共享服务三个部分，具体要求如下：

（1）分平台功能优化提升：包括了平台三端功能优化、视频监控覆盖优化和自动识别能力提升、业务系统功能提升三项内容。

（2）国产化迁移改造和系统集中运维：包括了国产化迁移与改造、业务系统集中运维、视频监控接入服务以及视频会议服务四项内容。

（3）数据治理共享服务：包括了数据治理、数据共享两项内容。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起至2025年6月30日。其中：2024年12月底前完成本项目的中验。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4. 本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年8月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省数字文化和智慧旅游发展中心

地址：　　　南京市中山南路89号江苏文化大厦

联系人：    雷琛烨

联系方式：　　025-83421067

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩

联系方式：025-83668527

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种（含税）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证为甲方提供的服务中任何一部分均享有知识产权或均已获得全部授权，如有第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼仲裁或其他权利主张，乙方应承担全部责任，并应承担因此给甲方造成的一切直接及间接损失、消除因此给甲方造成的一切影响。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币200000元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。退还履约保证金的具体数额根据招标文件和合同的相关约定最终确认。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的部分或全部合同义务。乙方擅自全部或部分转让其应履行的合同义务，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，甲方已支付费用乙方应全部返还，未支付费用甲方不再支付。乙方还应承担因此给甲方造成的全部损失。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订并收到发票后15日内，采购人向中标人支付合同预付款，预付款支付比例：合同金额的40%。

8.1.2中期款支付时间：项目完成中验后15个工作日内，采购人向中标人支付合同中期款，中期款支付比例：合同金额的40%。

8.1.3 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，采购人向中标人支付合同尾款，尾款支付比例：合同金额的20%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。因乙方未提供合法等额的发票给甲方，导致甲方迟延付款的，甲方不承担违约责任。因财政资金未按时拨付导致甲方迟延付款的，甲方不承担违约责任。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。甲方解除合同的，乙方应向甲方合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本项目招投标文件与本合同具有同等法律效力。

14.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年江苏智慧文旅平台运维与提升 | 软件和信息技术服务业 |

项目属性:服务类项目。

一、项目背景及总体需求

为深入贯彻落实《江苏省“十四五”文化和旅游发展规划》，利用信息化建设成果，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游深度融合，实现“十四五”时期全省文化和旅游高质量发展继续走在全国前列，谱写江苏现代化建设新篇章。

二、建设内容

本项目在往年江苏智慧文旅平台建设框架的基础上，持续完善平台功能。项目共分平台功能优化提升、国产化迁移改造和系统集中运维、数据治理共享服务三个部分，总预算为624万元。

（一）平台功能优化提升

该项工作包括了平台三端功能优化、视频监控覆盖优化和自动识别能力提升、业务系统功能提升三项内容。具体要求如下：

| 项目 | 子项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 平台三端功能优化 | 展示端改版 | 平台移动（手机、PAD）端优化，大屏端改版。 |
|  | 展示端数字孪生云渲染、端渲染支撑采购 | 采购数字孪生渲染支撑系统，分三年分期完成采购，本次采购内容为第一年。 |
|  | ★展示端数字模型制作及数据采购、场景构建及效果优化 | 根据2套屏比进行渲染制作（32:9、16:9），提供并制作全省范围三维模型数据、省级和各设区市市级白模数据，贴图渲染制作范围包含但不限于城市主城区、高等级旅游景区、乡村旅游重点村、重点文化场馆及夜间文旅消费集聚区等。 场景构建:需构建省级和市级L2级场景，配合采购人需求集成L3级场景。 （需提供承诺函） |
|  | ▲展示端算力服务 | 因目前政务云暂不满足GPU算力支撑，项目中需提供模型渲染和优化服务。 算力服务需满足项目实施周期内需求，至少满足2路云渲染、50路端渲染并发。每年需投入两台GPU算力资源和千兆带宽支撑。单台GPU算力至少满足2×24G显存要求。 （需提供承诺函） |
| 视频监控覆盖优化和自动识别能力提升 | ★视频接入服务 | 确保监控视频在线率不低于93%。（需提供承诺函） |
|  | ★AI识别能力提升 | 1、基于图像识别大模型，提升视频监控AI识别能力，构建图像识别大模型应用，对景区拥挤等场景进行深度学习，进一步优化智慧文旅平台行业监管闭环处置能力； 2、提升景区拥挤、烟火报警等AI视频监控识别准确率至90%以上。 （需提供承诺函） |
| 业务系统功能提升 | 执法一张图 | 优化周期为四个月。 |
|  | ★文化执法智能辅助大模型 | 优化周期为十个月。 |
|  |  | 因目前政务云暂不满足GPU算力支撑，项目中需提供大模型训练和应用算力服务。 1、训练算力服务：至少提供7个月的服务时间，配置至少包含4块16GB GPU，GPU内存带宽600GB/s，Tensor FP16算力达到125TFLOPS。 2、应用算力服务：满足项目实施周期内的需求，配置至少包含4块24GB GPU，GPU内存带宽600GB/s，Tensor FP16算力达到125TFLOPS。 （需提供承诺函） |
|  |  | 采购项目实施周期内1000小时语义语音转录接口服务，支持10路并发。 |
|  | 江苏省旅游饭店管理系统 | 优化周期为两个月。 |
|  | 江苏省等级旅游民宿系统 | 优化周期为两个月。 |
|  | 食堂点餐系统 | 优化周期为两个月。 |

1、平台三端功能提升

在平台移动（手机、PAD）端、电脑端前期建设成果的基础上，根据相关业务的调整，持续迭代相关页面和功能。结合厅机关新办公地址的建设改造，对平台前期建设成果及数据资产进行系统梳理和整合，引入数字孪生等前沿技术，适配新址指挥中心和会议室大屏，重构平台大屏端。

平台三端功能提升质量要求：

1）投标人需在采购人规定的时间节点内完成各项功能提升和优化工作，其中重点保障各节假日前后优化工作，限下一个节假日前完成所有实施和相关功能、安全测试工作。

2）平台移动（手机、PAD）端、电脑端需按照厅机关各处室具体需求，持续开展日常迭代优化。

3）投标人需确保平台三端服务稳定运行，平台前端业务中断不得高于5次，服务应急恢复时间不得超过2小时。

4）展示端的改版需引入数字孪生三维地图建设，范围包括提供全省范围三维模型数据、全省各设区市级白模数据（贴图渲染制作范围包括但不限于城市主城区、全省高等级景区、乡村旅游重点村、部分文化场馆及夜间文旅消费集聚区等），要求三维地图展示效果满足实际使用需求并确保交互顺畅，配合采购人需求集成L3级场景。其中三维构建的模型及场景相关数据资源均归采购人所有。

5）展示大屏端上线需衔接和配合省文化和旅游厅新址改造工作，于2024年9月底前完成所有开发工作。项目实施周期内，根据采购人要求持续进行优化。

6）优化平台移动端，开展文旅大数据监测点数据采集，利用三维模型对相关数据进行集成展示。

7）投标人需配合项目需要，满足采购人专职人员驻场需求。

2、视频监控覆盖优化和自动识别能力提升

持续优化全省各旅游景区、重点文化场馆、乡村旅游重点村等文旅场所视频监控的接入角度、清晰度和覆盖范围。

基于图像识别大模型，提升视频监控AI识别能力，构建图像识别大模型应用，对景区拥挤等场景进行深度学习，进一步优化智慧文旅平台行业监管闭环处置能力。

视频监控覆盖优化和自动识别能力提升质量要求：

- 确保监控视频在线率不低于93%。

- 提升景区拥挤、烟火报警等AI视频监控识别准确率至90%以上。

3、业务系统功能提升

基于相关处室需求，优化相关业务系统功能。

本项目相关业务系统功能提升需满足国产化环境和国密评测要求。实施周期内，相关业务系统功能需与省文旅厅新办公地址改造中的相关建设内容相互衔接。

相关业务系统原则上仍需部署于省政务云，但目前省政务云短期无法提供稳定的互联网GPU算力资源，项目投标人在项目实施周期内需提供配套的GPU算力服务来满足“文化执法智能辅助大模型”及“执法一张图”相关提升内容所涉及的图形渲染、大模型推理的算力需求。

1、执法一张图

优化执法一张图，通过对接全国文化市场技术监管与服务平台及相关地市文化执法终端系统、扩大执法一张图覆盖范围，延伸至区县。对接省广电相关经营主体信息数据。执法培训师资库模块优化，建立执法培训师资评价体系。

该项内容需在合同签订之日起，在4个月的周期内完成。

2、文化执法智能辅助大模型

作为执法一张图优化工作的延伸，需结合文化执法现实场景，基于大模型，构建文化执法智能辅助应用，针对不同案由，形成文化执法个性化的语义交互流程。基于文化执法线上应用的电脑端和移动端的优化开发，嵌入语义交互流程，辅助实现现场勘验笔录、举报处理单、立案审判表、责令改正通知书、当场处罚决定书、调查询问笔录、案件调查终结审批表、行政处罚事先告知书、行政处罚决定书、结案报告文书等相关卷宗的自动生成。本年度至少实现二十个案由的大模型辅助执法的全流程场景应用。

该项内容需在合同签订之日起，在10个月的开发周期内完成。

3、江苏省旅游饭店管理系统

优化江苏省旅游饭店管理系统，优化绿色饭店评审模块、星评员和星级饭店上报模块PC端，提升旅游饭店历史数据变更留痕和查询统计功能。

该项内容需在2个月的开发周期内完成。

4、江苏省等级旅游民宿系统

优化江苏省等级旅游民宿系统，实现与国家平台对接，优化旅游民宿等级评定模块和旅游民宿经营情况模块。两个模块的权限均配至省、市、县区和企业四级。

该项内容需在2个月的开发周期内完成。

5、食堂点餐系统

配合厅机关新办公地址的建设改造，优化原省文化厅食堂点餐系统，具体包括系统架构优化，移动端订餐页面优化开发，提升消费明细查看和历史订购详情查看功能，对预约订购商品编辑操作。

该项内容需在合同签订之日起，在2个月的开发周期内完成。

系统优化质量要求：

中标人需自合同签订之日起，按照优化周期要求，对本项目业务系统优化时序进行排期，安排专职产品经理和技术人员投入相关优化工作。确保业务系统优化成果满足招标人需求。

- 国产化迁移改造和系统集中运维

该项工作包括了国产化迁移与改造、业务系统集中运维、视频监控接入服务以及视频会议服务四项内容。系统要求如下：

| 项目 | 明细 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 国产化迁移与改造 | 数据资源中心迁移 | 数据资源中心迁移至政务云，确保迁移过程中的数据安全，迁移完成后的数据稳定。 |
|  | ▲国产化改造 | 经与省大数据中心沟通，需采购符合国密要求的通配符ssl证书。 本年度至少完成统一身份认证、三重一大系统、厅机关政府采购信息化系统、厅人事专家库系统、党建信息化系统、非遗管理系统、课题评审系统、通用培训系统等8个业务系统的国产化中间件和国产化数据库的适配改造。 （需提供承诺函） |
| 业务系统集中运维 | ★系统集中运维 | 实现江苏智慧文旅平台35个系统的集中运维工作，针对江苏省文物局文物综合管理平台、江苏省旅游度假区管理系统、景区管理系统、全域旅游示范区建设管理系统、投诉填报系统、执法人员培训系统、游戏游艺设备公示管理系统、示范项目申报管理系统（装备技术研发中心认证）、星级旅行社管理系统、党建信息化管理系统、文物流通领域等级交易管理服务系统、“三重一大”监管系统、导游资格考试在线考场编排系统、江苏省文化和旅游资源管理信息系统、运博会网站等18个在用且超出免费运维期的业务系统实施运维。 （需提供承诺函） |
|  | ▲办公协作系统迭代 | 该部分分两年期完成目前办公协作系统的功能迭代与优化。此次为本次迭代的第一年度。 需确保办公协作系统在迭代过程中保持使用稳定。 （需提供承诺函） |
| 视频监控接入服务 | 视频监控接入保障服务 | 因目前政务云不能满足原有视频接入专用设备的部署和专属带宽的需求，需租用IDC机房两个机柜及至少800M固定地址专属带宽。 |
|  | ▲视频监控算力提升服务 | 为提升视频监控算力，需增加三台视频接入专属设备和一台GPU算力设备部署于IDC机房。该部分分五年购买服务，本次为第一年。 （需提供承诺函） |
| 视频会议服务 | 视频会议服务 | 延续往年视频会议服务，提供硬件设备和软件租用。 |

1、国产化迁移与改造

（1）数据资源中心迁移

在前期江苏智慧文旅平台业务系统政务云迁移的基础上，完成平台数据资源中心总线上下游数据的梳理，集中实施完成数据总线向省政务云迁移改造工作。确保数据资源中心迁移过程中的数据安全，迁移完成后的数据稳定。

（2）国产化改造

根据省政务云信创环境交付进度，逐步完成平台统一管理的业务系统所涉及的数据库、中间件的国产化替换改造工作。本年度至少完成统一身份认证、三重一大系统、厅机关政府采购信息化系统、厅人事专家库系统、党建信息化系统、非遗管理系统、课题评审系统、通用培训系统等8个业务系统的国产化中间件和国产化数据库的适配改造。

国产化迁移与改造质量要求：

中标人需自合同签订之日起，对本项目迁移改造工作时序进行排期，安排专技术人员投入项目实施。按照采购人制定的《 江苏智慧文旅平台政务云环境运维和开发管理实施细则》与江苏省大数据管理中心政务云运维团队协同配合，确保迁移改造工作在一个月内完成，并满足招标人需求。

2、业务系统集中运维

延续江苏智慧文旅平台35个系统的集中运维工作，针对江苏省文物局文物综合管理平台、江苏省旅游度假区管理系统、景区管理系统、全域旅游示范区建设管理系统、投诉填报系统、执法人员培训系统、游戏游艺设备公示管理系统、示范项目申报管理系统（装备技术研发中心认证）、星级旅行社管理系统、党建信息化管理系统、文物流通领域等级交易管理服务系统、“三重一大”监管系统、导游资格考试在线考场编排系统、江苏省文化和旅游资源管理信息系统、运博会网站等18个在用且超出免费运维期的业务系统实施运维。

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 协同办公系统 |
| 2 | 云上博物后台管理系统 |
| 3 | 执法人员培训系统 |
| 4 | 游戏游艺设备公示管理系统 |
| 5 | 示范项目申报管理系统（装备技术研发中心认证） |
| 6 | 厅机关信息化管理系统 |
| 7 | 景区管理系统 |
| 8 | 安全监管系统 |
| 9 | 星级旅行社管理系统 |
| 10 | 星级旅游民宿监管系统 |
| 11 | 旅游饭店管理系统 |
| 12 | 投诉填报系统 |
| 13 | 不可移动文物安全监测系统 |
| 14 | 党建信息化管理系统 |
| 15 | 江苏省旅游度假区管理系统 |
| 16 | 文物综合管理系统 |
| 17 | 营业性演出票务市场监管系统 |
| 18 | 文物流通领域等级交易管理服务系统 |
| 19 | “三重一大”监管系统 |
| 20 | 江苏省社会艺术水平考级管理服务系统 |
| 21 | 导游资格考试在线考场编排系统 |
| 22 | 全域旅游示范区建设管理系统 |
| 23 | 江苏省文化和旅游资源管理信息系统 |
| 24 | 运博会网站 |
| 25 | 厅机关政府采购信息化系统 |
| 26 | 文旅产业项目综合管理系统（文化产业园区部分） |
| 27 | 江苏省文化和旅游专家库 |
| 28 | 网吧”一件事一次办”系统 |
| 29 | 境（涉）外推广中心管理系统 |
| 30 | 非物质文化遗产（场馆、传承人、项目、代表作）管理系统 |
| 31 | 文化市场信用监管系统（网吧） |
| 32 | 课题项目在线评审模块 |
| 33 | 江苏省文艺院团管理系统 |
| 34 | 培训系统 |
| 35 | 图片库 |

迭代更新办公协作系统，本项目服务期内，在不影响现有业务正常运转的前提下，对办公协作系统现有流程进行全面优化，完成系统整体的优化改造。优化后仍需满足政务信息系统国产化要求。

业务系统集中运维质量要求：

智慧文旅平台在用的平台三端、35个系统的集成管理均部署于政务云环境，运维工作需按照采购人制定的《 江苏智慧文旅平台政务云环境运维和开发管理实施细则》相关要求与江苏省大数据管理中心政务云运维团队协同配合开展相关运维工作。中标人运维团队实施工作具体包括：

1）对网络安全和系统安全进行自查巡检和问题修复；

2）业务系统统一发布管理；

3）网络安全问题和系统安全性问题的统一整改；

4）所有软件系统功能的正常优化。

具体故障或问题分级分类响应机制需满足：

1）紧急事件：需于五分钟之内响应，四十分钟内给出解决方案，两小时内解决。

2）重要问题：需于五分钟之内响应，六十分钟内给出解决方案，八小时内解决。

3）一般问题：需于五分钟之内响应，四十分钟内给出解决方案，七十二小时内解决。

运维过程中禁止出现以下情形：

1）中标人工作人员在未得到招标人或招标人指定人员的允许下，擅自发布、变更信息系统。

2）中标人工作人员擅自发布、更新未经测试的软件版本。

3、视频监控接入服务

江苏智慧文旅平台接入了全省旅游景区、文化场馆、乡村旅游重点村、演出场所的三千多路视频监控，省政务云资源及网络带宽无法满足大规模的专用视频设备和视频流并发接入的需求。为确保江苏智慧文旅平台视频监控的稳定性，需投标人提供IDC机房（至少4KW两台机柜）及不低于800M的网络带宽资源来保障视频监控的接入服务。

应用AI大模型，新增视频监控算力提升服务，增加三台视频接入专属设备和一台GPU算力设备部署于IDC机房。视频接入设备需满足视频接入并发数扩展需要，GPU算力设备。分五个年度购买服务，本次为第一年度。

视频监控接入服务质量要求：

1、IDC接入环境需保证智慧文旅平台视频接入7×24小时安全稳定运行。项目执行期间不能发生断网断电情况。

2、需满足在4分钟（240秒）内实现平台接入的所有视频监控的轮巡和识别，提升闭环处置效率。

4、视频会议

目前江苏智慧文旅平台视频会议体系建设采用了设备租用的方式，租用期为五年。2020-2021年度是租用期的第一年度，本次招标是租用期的第五年度。

江苏智慧文旅平台视频会议体系分为主会场和分会场，提供了20套视频会议相关设备及视频会议服务软件。其中，主会场位于省文化和旅游厅机关办公区，分会场分布于全省13个地市文旅部门。

视频会议质量要求：

- 项目周期内，视频会议除延续提供软硬件服务来需满足厅机关与部、省、市各级视频会议的连线需求。

- 需衔接机关新办公地址会议室的建设改造，满足江苏智慧文旅平台行业监管指挥大屏端改版等工作。

- 需满足视频会议期间，画面清晰流畅无卡顿。

- 数据治理共享服务

该项工作包括了数据治理、数据共享两项内容。系统要求如下：

| 项目 | 明细 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据治理 | ★数据采集、数据巡检、数据质量复核、数据接口开发等实施工作 | 配备至少两名专职技术人员，新增采集或运维不少于1100张库表的采集任务，开发或改造不少于390个数据接口、保障800个以上接口平稳运行。保障数据质量，新增同环比异常的短信告警。保证总线系统7×24小时安全稳定运行。 （需提供承诺函） |
|  | ▲数据总线运维和实施 | 系统日常运行维护，确保总线系统7*24小时平稳运行。系统突发事件的诊断、排除，业务中断不得超过1小时。建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。 （需提供承诺函） |
|  | BI报表年使用 | 延续往年BI工具年运维。 |
| 数据共享 | ★“行业大脑”小程序开发 | 1、新建行业大脑（政府版）小程序 开发行业大脑（政府版）小程序，为13个设区市和全省95个县(市、区)提供包括客情分析、服务质量、商户分布、价格监测、文旅政策等在内不少于20个维度大数据的文旅行业核心指标数据，将数据价值最大化，赋能全省文旅单位。 2、行业大脑（企业版）拓展 在前期将平台数据赋能文旅企业的基础上，进一步扩展覆盖范围，本年度至少覆盖40家文旅企业，新增相应企业数据服务内容，至少涉及：旅游吸引物、游客画像、服务质量、商铺分布、酒店住宿、文旅政策6大类维度。 （需提供承诺函） |
|  | ▲政务数据交换实施 | 按照政府部门数据共享的要求，完成与文化和旅游部、省安委办、省数据局、省交通运输厅、省自然资源厅、省司法厅、省新闻出版局等部门进行数据共享交换的要求。 （需提供承诺函） |

1、数据治理

该部分内容分为数据治理实施和数据总线系统运维两部分。

数据治理包括：数据采集（政务回流数据、业务系统数据、外部采购数据）、数据标准化治理、数据接口开发、数据质量复核与日度运维巡检、数据库定期清理等。需配备至少两名专职技术人员，工作内容包括数据采集、治理与运维巡检、数据共享与接口开发。

数据总线系统运维包括总线日常运维以及BI工具年度使用。

数据治理质量要求：

通过数据治理运维，持续推进文旅部门全量数据采集，扩容数据资源中心。通过标准化的数据治理，形成标准统一、字段明确、内容完整的数据资产。通过统一治理、统一存储、统一共享，实现数据全生命周期管理，为江苏智慧文旅平台及相关业务提供标准化的数据服务。

新增采集或运维不少于1100张库表的采集任务，开发或改造不少于390个数据接口、保障800个以上接口平稳运行。保障数据质量，新增同环比异常的短信告警。保证总线系统7×24小时安全稳定运行。

2、数据共享

数据共享服务主要包括三个部分：行业大脑（政府版）小程序开发、拓展行业大脑（企业版）覆盖范围和数据内容、政务数据交换工作。

（1）新建行业大脑（政府版）小程序

开发行业大脑（政府版）小程序，为13个设区市和全省95个县(市、区)提供包括客情分析、服务质量、商户分布、价格监测、文旅政策等在内不少于20个维度大数据的文旅行业核心指标数据，将数据价值最大化，赋能全省文旅单位。

（2）行业大脑（企业版）拓展

在前期将平台数据赋能文旅企业的基础上，进一步扩展覆盖范围，本年度至少覆盖40家文旅企业，新增相应企业数据服务内容，至少涉及：旅游吸引物、游客画像、服务质量、商铺分布、酒店住宿、文旅政策6大类维度。

（3）政务数据共享

按照政府部门数据共享的要求，完成与文化和旅游部、省安委办、省数据局、省交通运输厅、省自然资源厅、省司法厅、省新闻出版局等部门进行数据共享交换的要求。

数据共享质量要求：

1、需在采购人规定的时间节点内完成功能优化和提升工作，每次功能优化和提升需完成功能性测试和安全测试。

2、移动端小程序中断不得高于6次，服务应急恢复时间不得超过3小时。

3、小程序开发和拓展工作需在中验前完成。

  - 三、项目组织及实施要求

    - 1.项目组织保障

为保障项目按时按期顺利进展，投标人需按照项目建设时序安排，配备专职人员承担各建设子项的本地化保障和开发，其中项目实施周期内，长期且稳定的人员不少于7人的（包含项目经理、技术负责人、运维负责人、数据分析师、数据治理人员（2人）、产品经理等），专职支撑本项目的各项需求，投标文件中需按照每个具体建设分项确定具体执行人，建设周期，责任边界等。专职团队需建立责权统一的项目管理机制，建立高效协同协作流程，根据项目要求分阶段制定工作目标与计划，全力保障本期建设任务准时、稳定完成。

本地化专职团队需包括但不限于以下服务能力：项目整体管理、需求分析及产品设计、软件开发、数据分析、算法应用、数据治理和接口开发、数据质量管理等。

    - 2.项目进度与计划

合同签订后3个月内需完成智慧文旅平台大屏迭代开发、数据资源中心数据中台的迁移等建设内容，2024年12月底前完成本项目的中验。2025年6月底前完成项目终验。

投标人应提供科学、合理的进度计划，进度计划应符合软件开发管理流程，并贯穿整个项目的过程（不限于需求调研、设计、开发、测试、上线、验收）。根据工程总体进度的变化，采购人可能会延长工期或调整进度计划，投标人应在投标总价中充分考虑这种工期风险，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

中标人应根据用户要求，提供定制开发服务。中标人应确充分理解标书需求，做好人员安排，确保现场开发人员的工作有序进行，符合国家及江苏省相关规定，符合采购人项目管理的各项要求。

    - 3.项目实施要求

（1）项目建设进度须符合总体工作要求，包括实施计划、项目组人员名单、软硬件实施方案等。要求按照ISO45001职业健康安全管理体系管理项目组，保证人员的职业健康。

（2）建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和ISO9001质量管理体系，基础支撑设施建设遵照ISO14001环境管理体系进行，保证施工符合环境要求。

（3）项目实施的全过程必须遵循相关的规范，系统的开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件。

（4）投标人如需对正在运行的应用系统进行调整与升级，须事先征得采购人同意，并保证所涉及系统的数据安全与稳定。

    - 4.质量控制整体要求

（1）投标人须严格按照项目计划开发实施，每周总结并提交周报（内容包括但不限于进度、问题、需协调的资源等），对项目进行追踪和控制。

（2）投标人承诺按照要求管理项目全过程，以及组织项目实施和文档编写，积极配合支持采购人的相关质量控制和质量管理监督活动。

（3）投标人承诺在项目实施期间按照采购人要求，做好需求的采集和细化分析、需求管理，并依此开展设计与开发，开发源代码按照采购人的要求做好跟踪管理。采购设备的做好设备档案管理与配置记录留存。

（4）投标人应当落实国家和省密码管理有关法律法规和标准规范的要求，系统建设复核国密要求。

（5）投标人应当充分依托电子政务网络、江苏省政务云等设施资源，开展集约化建设。项目中所需提供的算力服务资源，一旦省政务云满足，投标人需按照采购人要求免费迁移部署至省政务云。

（6）可以通过共享交换获取的信息资源，未得到采购人允许，投标人不得重复采集与建设。

    - 5.系统部署要求

系统部署方案须保证系统安全可靠，符合《江苏省数字文化和智慧旅游发展中心应用系统开发安全管理指南》《江苏省数字文化和智慧旅游发展中心信息系统运行维护管理规定》等相关要求，部署实施前须得到采购人同意。

系统部署需按照以下步骤进行实施：

（1）系统测试：测试人员对系统进行需求验证测试，并针对测试问题回归验证完毕后，形成《测试报告》，《测试报告》作为系统上线部署的必备材料。

（2）网络安全扫描：代码正式上线部署前，需要进行漏洞扫描，扫描出现的中危及以上的安全漏洞强制修复完成后，才可发布正式环境。

（3）按计划实施部署：系统部署前需要提前制定部署计划（包括但不限于：部署时间、部署方式、发布内容、影响范围、影响时长、是否测试、系统备份方式等），客户需要根据部署时间计划提前通知到受影响的开发方及使用者，部署完成后涉及影响的开发方及使用者需要验证确认后，正式启用系统。

    - 6.网络安全要求

网络安全相关工作需严格按照招标人发布的《江苏省数字文化和智慧旅游发展中心应用系统开发安全管理指南》《江苏省数字文化和智慧旅游发展中心信息系统运行维护管理规定》《江苏省数字文化和智慧旅游发展中心网络安全实施细则》《江苏省数字文化和智慧旅游发展中心网络安全责任制实施细则（试行）》等江苏省数字文化和智慧旅游发展中心系列规范性制度进行规范化管理。投标人需定期开展内部自检，保障平台系统和数据的信息安全，如果被第三方检测出高危漏洞或者发生重大安全问题，采购人有权对投标人进行处罚。

    - 7.项目验收要求

项目中期验收及最终上线验收工作由包括采购人、专家和投标人等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。

如系统验收不合格，投标人应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因投标人原因导致系统验收不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由投标人承担。

因财政款项拨付延迟导致采购人未能按时向投标人付款，投标人不视为采购人违约。

投标人虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标要求，或是由于投标人的过错造成合同无法继续履行的，投标人履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价30%赔偿金，赔偿金不足以弥补招标人全部损失的，投标人还需赔偿招标人因此遭受的全部损失。

    - 8.技术支持与售后服务要求

本项目验收合格之后，投标人应按照ISO20000 IT服务管理体系要求，提供以下服务：

- 自系统开发完成，通过验收并正式交付使用开始，两年内免费维护。

2、系统应完全满足采购人所提需求及服务要求。承诺维护期内确保应用系统7×24小时正常运行。所有故障响应时间为即时响应，并且承诺 2 小时之内专人到现场进行故障排除和系统调优；有专业技术人员根据系统运行情况进行不定期的检测与调优；元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节假日，重要活动节日前，对系统进行一次总体检测，提交检测报告和优化报告，节假日期间组织安排专业技术人员为省文旅厅假日值班提供保障，系统维护期满后为采购方提供一套完整的运行记录。

3、系统上线后，投标人承诺在系统免费维护期内，根据采购方的要求提供不超过2次的服务器迁移部署服务。

    - 9.保密及著作权要求

（1）系统著作产权的要求

投标人应具有完备知识产权管理体系，对于计算机信息系统、计算机软件开发等具有知识产权管理经验。投标人应保证对项目中全部软件（包含二次开发）均享有知识产权或者得到软件所有人授权能够再次授权采购人不限次使用，并保证授予采购人和最终用户上述全部软件非独占的长期许可使用权。采购人或最终用户在使用过程中不应受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

为了保证系统能安全可靠运行，非开放性的、未经软件产品权威认定部门认定的开发工具或技术构件，在系统开发过程及运行环境中将禁止使用。

本项目中所采购及产生的一切数据所有权归采购人，所开发的软件及软件内容著作权归采购人，所使用的第三方产品（含使用的模块化产品等内嵌部分）使用权归采购人所有。

（2）保密要求

投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，约定：投标人对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。未经采购人同意，不得将采购人的数据透露给第三方或利用采购人的数据从事盈利性工作。

    - 10.项目实施服务能力要求

（1）人员要求：为了保证本次测评项目的实施质量和工期，投标人须安排具备一定安全技术专业能力、项目管理能力与工作经验丰富的人员担任项目经理，项目经理应具有CISP、高级系统架构设计师、信息系统项目管理师资质证书。项目组其他成员应具有高级系统架构师、软件设计师、高级系统分析师、网络工程师资质证书。（以上均需提供相关证书扫描件和2024年以来任意连续3个月投标供应商为项目组成员缴纳社保的有效证明材料，加盖公章）

（2）投标人应具备承接本项目业务的专业能力，提供国家级权威机构出具的相关软件著作权证书，体现江苏智慧文旅平台现有及新建的功能。

（3）投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来应承建过类似业绩。

（4）投标文件应至少包含以下内容：

1）现状需求理解概述：根据投标人对本项目的现状需求理解（包括系统技术架构、现有系统及设备的实际运行状况等）进行综合评分。要求全面准确、条理清晰、合理可行。

2）详细技术方案概述：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制定平台详细技术方案。要求全面准确、条理清晰、合理可行。

3）项目实施方案概述：投标人应根据招标文件要求，结合采购人的业务特点与实际需求，提供本项目的针对性实施方案。方案中需明确项目实施周期内长期专职人员名单及各子项专职建设人员名单，具体方案要求全面准确、合理可行。

4）培训方案概述：投标人应响应招标文件培训要求，并制定具体的培训方案。要求全面准确、条理清晰、合理可行。

5）售后服务方案概述：投标人应响应招标文件质保维保服务要求，并制定具体的售后及服务方案。要求全面准确、条理清晰、合理可行。

  - 四、商务要求

按照项目进展情况分期付款，见下表。

| 序号 | 项目进展阶段 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订并收到发票后15日内，采购人向中标人支付合同预付款 | 40% |
| 2 | 项目完成中验后15个工作日内，采购人向中标人支付 | 40% |
| 3 | 项目完成验收后15个工作日内，采购人向中标人支付 | 20% |

投标货币：用人民币进行结算。

  - 五、履约保证金

1、中标人交纳人民币二十万元作为本项目的履约保证金。

2、项目通过终验后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。退还履约保证金的具体数额根据招标文件和正式合同的相关约定最终确认。

  - 六、转包或分包

1、本项目范围的产品，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；

2、如有转让，采购人有权给予终止合作。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格（10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分 | 10 |
| 2、技术参数响应（20分） |  | 投标人及所投产品对招标文件技术及功能、服务要求等的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数及服务要求等的得20分，招标文件中打★项为关键技术要求，共计7项，不满足或负偏离的每项扣2分；招标文件中打▲项技术要求，共计6项，不满足或负偏离的每项扣1分。 | 20 |
| 3、平台优化与提升（10分） | 3.1现状需求理解概述 | 根据投标人对本项目的现状需求理解（包括系统技术架构、现有系统及设备的实际运行状况等）进行综合评分。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2详细技术方案概述 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制定平台详细技术方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
| 4、平台实施、培训服务（25分） | 4.1项目实施方案概述 | 投标人应根据招标文件项目实施要求，结合采购人的业务特点与实际需求，提供本项目的针对性实施方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.2平台对接方案 概述 | 投标人应响应招标文件平台对接要求，并制定具体的平台对接方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.3数据治理方案概述 | 投标人应响应招标文件数据治理要求，并制定具体的数据治理方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.4培训方案概述 | 投标人应响应招标文件培训要求，并制定具体的培训方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.5售后服务方案概述 | 投标人应响应招标文件质保维保服务要求，并制定具体的售后及服务方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 | 5 |
| 5、企业实力（16分） | 5.1综合管理能力 | （1）投标人具有信息系统建设和服务能力评估证书，有得3分，没有或未提供不得分。 （2）投标人具有数据治理安全管理体系证书，有得3分，没有或未提供不得分。 （3）投标人具有数据安全能力成熟度等级证书，有得3分，没有或未提供不得分。 （4）投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS），有得3分，没有或未提供不得分。 （以上提供有效证书扫描件并加盖投标人公章） | 12 |
|  | 5.2专业实践能力 | 投标人提供国家主管单位出具的相关软件著作权证书，体现数据资源中心、数据共享、客情数据分析、安全监管、大数据可视化功能、统一身份认证，提供一类得0.5分，同类型重复提供不重复得分，同一证书不重复计分，最高得3分。 （如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 3 |
| 6、团队实力（15分） | 6.1项目经理 | 项目经理要求：具有CISP、高级系统架构设计师、信息系统项目管理师证书，每有一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 （投标人必须提供上述人员资质证明扫描件及投标人为其缴纳2024年以来任意连续3个月社保证明，加盖投标人公章） | 3 |
|  | 6.2技术负责人 | 技术负责人要求：具有信息系统项目管理师、CISP、ITSS IT服务项目经理证书，每具有上述1类证书得1分，相同资格认证不重复计分，最多得3分，未提供的不得分。 （投标人必须提供上述人员资质证明扫描件及投标人为其缴纳2024年以来任意连续3个月社保证明，加盖投标人公章） | 3 |
|  | 6.3项目团队 | 实施人员要求:除项目经理和技术负责人外投标人拟投入本项目的服务团队人员应具备高级系统架构师、软件设计师、高级系统分析师、网络工程师资质证书，每有一类证书得1分，最高得4分，不提供不得分。 （投标人必须提供上述人员资质证明扫描件及投标人为其缴纳2024年以来任意连续3个月社保证明，加盖投标人公章） | 4 |
|  | 6.4专人专职服务能力 | 6.4.1投标人应响应招标文件服务要求，并制定具体的服务方案（包括但不限于项目组织保障、项目进度与计划、项目实施要求、质量控制要求、系统部署要求等）进行综合评比。优于招标文件项目需求得3分，符合招标文件项目需求得1.5分，不符合招标文件项目需求的不得分。 | 3 |
|  |  | 6.4.2投标人需提供服务承诺函，承诺在项目实施周期内，提供长期且稳定的人员不少于7人的专职保障团队。（提供服务承诺函并加盖投标人公章） | 2 |
| 7、企业业绩（5分） |  | 投标人具备2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供一个得1分，最高得5分，不提供不得分。（同一业主或者客户业绩不重复计算，须提供合同关键页，并加盖投标人公章） | 5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1.1 | 平台功能优化提升-平台三端功能优化 |  |  |  |
| 1.2 | 平台功能优化提升-视频监控覆盖优化和自动识别能力提升 |  |  |  |
| 1.3 | 平台功能优化提升-业务系统功能提升 |  |  |  |
| 2.1 | 国产化迁移改造和系统集中运维-国产化迁移与改造 |  |  |  |
| 2.2 | 国产化迁移改造和系统集中运维-业务系统集中运维 |  |  |  |
| 2.3 | 国产化迁移改造和系统集中运维-视频监控接入服务 |  |  |  |
| 2.4 | 国产化迁移改造和系统集中运维-视频会议服务 |  |  |  |
| 3.1 | 数据治理共享服务-数据治理 |  |  |  |
| 3.2 | 数据治理共享服务-数据共享 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-       号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-        ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。