招　标　文　件

项目名称：苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目

项目编号：JSZC-321395-XDDL-G2024-0008

（服务类项目，不专门面向中小企业）

采购人：苏州宿迁工业园区城市管理局

采购代理机构：江苏信德工程管理咨询有限公司

2024年4月25日

# 目    录

目    录	2

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

八、其他	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	9

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	80

第六章  投标文件格式	86

一、投标声明及承诺函	88

二、投标人基本情况	89

三、法人授权书	90

四、开标一览表	91

五、投标报价明细表	92

六、中小企业声明函（服务）	93

七、技术要求响应及偏离表	95

八、项目实施方案	96

九、项目组人员	97

十、企业业绩	101

十一、用工承诺书	102

十二、办公场所承诺书	103

十三、车辆常驻苏宿园区承诺书	104

十四、工程投标及施工管理承诺书	105

十五、拟投入设备配置表	106

十六、投标所需其他材料	108

第一章  投标邀请

受[苏州宿迁工业园区城市管理局]的委托，[江苏信德工程管理咨询有限公司]就[苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目]([JSZC-321395-XDDL-G2024-0008])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-XDDL-G2024-0008

2.项目名称：苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目

3.预算金额：13037671.28元

4.本项目设定最高限价，分包一最高限价为6248882.00元；分包二最高限价为6788789.28元

5.采购需求（简介）：苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护，主要分为分包一：商住区绿化和分包二：工业区绿化。各投标人可就上述分包中2个分包投标，但每位投标人只能在1个分包上中标。如某投标人在多个分包上均排名第一时,按分包一、分包二顺序定标。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：养护期24个月，实际管养时间以项目工程移交后，通知中标人进场为准，费用按实结算。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月26日至2024年5月6日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024 年5月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82868318。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州宿迁工业园区城市管理局

地址：苏宿工业园区苏宿工业坊管理楼

联系人：孙建

联系方式：0527-82868332

2.采购代理机构信息

名 称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地　址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

联系人：彭翰麟

联系方式：0527-84355519

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏信德工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：苏招协[2022]002招标代理服务收费指导意见标准*60%支付代理费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、保险、劳保、防疫、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、草花、草坪复播、苗木补植、清单报价等全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：采购人或其委托的采购代理机构

联系电话：0527-82868332、0527-84355519

通讯地址：苏宿工业园区苏宿工业坊管理楼、宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /       ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第  2  方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的  10  %，合同签订后按规定支付；

进度款：采购人依据约定的考核办法进行每月考核后，根据考核情况核定月度养护费用，于过月拨付核定的月度养护费用的90%，余款在本项目结算审计后3个月内付清。中标人须根据采购人要求完成相关资料报送，中标人同意并认可由采购人委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，中标人需提供合法有效的发票。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目（）分包承包合同

合同编号：

甲方：

乙方：

根据中标通知书，甲方将苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目第（   ）分包发包给乙方，为了明确甲乙双方权利和义务，履行各自的职责，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规的有关规定，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，签订本养护合同。

第一条  合同期限与服务费。

1、合同期限为：养护期24个月，实际管养时间以项目工程移交后，通知中标人进场为准，费用按实结算。

2、养护费用为人民币大写：       元；小写       元，包含完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、保险、劳保、防疫、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、草花、草坪复播、苗木补植、清单报价等全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

第二条  工程范围及内容：详见招标文件“第四部分 采购需求”。

第三条  绿化养护质量标准及技术要求：详见招标文件“第四部分 采购需求”。

第四条  绿化养护作业要求：详见招标文件“第四部分 采购需求”。

第五条  日常管理要求及项目经理及养护技术人员管理要求：

1、项目经理1名：为投标企业的正式员工，具有大专及以上学历，持有园林相关专业中级及以上技术职称，并常驻现场。项目经理负责本项目相关所有工作，建立本项目完整的档案台帐资料及内部考核机制。中标后项目经理，不得随意调整，有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。

2、绿化主管1名：试用期1个月，合格后方可上岗。

3、安全员1名：具有安全员相关证书。

4、资料员1名:大专及以上学历，试用期1个月，合格后方可上岗。

5、绿化工或花卉园艺工4名：具有绿化工中级（四级）及以上证书或花卉园艺工中级（四级）及以上证书，试用期1个月，合格后方可上岗。

6、养护人员（中标后按要求配备）：根据招标范围及养护标准要求：绿化养护一、二分包（商住区、工业区）日常养护人员，根据养护季节需要进行配置，养护人员进行日常考勤打卡，无正当理由未按打卡的养护人员，计入日常考核（具体人员配置见采购需求附件二）。

第六条  考核办法：

对乙方的考核采取固定检查考核与日常检查考核相结合的原则；考核标准和考核项目以《苏州宿迁工业园区绿化养护管理考核评分表》为标准（详见附件）。如行业主管部门出台新的规范或文件，则按新的规范或文件执行，承包单位不得因此提出任何形式的索赔。

考核方式: 对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

甲方现场代表对乙方工作进行检查考核，每月不少于4次。乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

第七条  养护工程进度款：

支付时间、方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：甲方依据约定的考核办法进行每月考核后，根据考核情况核定月度养护费用，于过月拨付核定的月度养护费用的90%，余款在本项目结算审计后3个月内付清。乙方须根据甲方要求完成相关资料报送，乙方同意并认可由甲方委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，乙方需提供合法有效的发票。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

（1）月度养护成绩与当月养护经费挂钩

考核扣款方式

| 考核得分 （满分100分） | 维护费用扣款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 全额支付当月维护费用 |  |
| 90（含）-95分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 0.5%*当月完成额 |  |
| 80（含）-90分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 1%*当月完成额 |  |
| 70（含）-80分 | 支付50%当月维护费用 |  |
| 70分以下 | 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，甲方有权解除合同，履约保证金全额扣除 |  |

责任单位对于合同约定的任务不积极配合或完成不及时的，公司有权安排其它有资质的单位完成，其产生的费用从当月养护费用中扣除，不足的从该责任单位合同履约保证金中扣除。

（2）养护合同期间，如出现养护缺陷，乙方应及时予以更正,甲方有权扣留缺陷出现之日起的养护费，直至缺陷更正。甲方通知后乙方仍未按要求更正的，乙方除应承担违约责任外，甲方有权自行或委托其他人进行更正，由此而产生的费用，由乙方承担。不足的从该单位合同履约保证金中扣除。

（3）本工程养护过程中若有面积变动，据实调整养护面积，养护面积的调整以甲方发出的书面通知为准。

（4）乙方须认真保护所承担养护区域的绿地及绿化材料，加强日常巡视如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化材料缺损；如开挖方无法出具其有效的开挖证明，乙方应及时制止其开挖行为并通知地方执法部门和甲方，否则由乙方不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由乙方承担。并纳入考核，所造成的损失由乙方承担。其风险费用应全部包含在养护费用报价中。

（5）合同分包内的乔灌木及地被植物，在履行日常维护中需确保100%成活（投标时履约责任期内死亡苗木风险需考虑在投标报价内），因各种原因苗木死亡的做好日常统计记录，经申请甲方签字确认后方可清除，并及时补植，补植季节应在每年春季、秋季集中补植，如不及时补植或赔偿的，甲方有权安排第三方进行补植，费用从养护款中按审定的苗木综合单价3倍扣除。

（6）养护期内任何缺失、损坏或生长不良的苗木须按合同规定的同种类、同规格进行更换、补种；未进行补植或更换的按审定的苗木综合单价3倍扣除费用。

（7）养护期间如遇因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其工程量从养护分包内核减，养护费用也相应扣减。

（8）项目经理每天实行签到打卡制度，现场设置考勤机，费用投保人计入相关报价，1小时内未联系不上并未及时回复的算无故缺勤，无故缺勤纳入日常考核。

（9）项目经理应按时参加由甲方召开的月度养护考核、未请假或请假未经同意擅自缺席的纳入日常考核。

（10）入场后应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，3 个月内达到绿地养护等级标准的要求，期间因修整绿地发生的补植、整地、清理碴土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

2、乙方指定的户主名称、开户银行、银行帐号如下：

户主名称：

开户银行：

银行帐号：

3、乙方指定的户主名称、开户银行、银行帐号发生变更、撤销等事宜，应当及时以书面形式通知甲方，并以乙方重新确认的户主名称、开户银行、银行帐号为准。

4、甲方将服务费汇入乙方指定的银行帐户之日即为甲方己履行付款义务，由于银行或乙方过错，造成服务费无法支取、承兑、或支取迟延，甲方不承担责任。

第八条  甲方有以下权利和义务。

1、拥有对乙方的养护行为进行监督指导、要求乙方提高养护标准、制止乙方危害的行为、审定乙方重大养护作业措施等权利。

2、甲方有权对乙方养护情况进行检查。如发现有不符合标准之处，有权要求乙方即时进行整改。乙方未按要求及时进行整改的，甲方有权委托第三方进行养护，因此产生的的费用由乙方承担。

3、根据本合同规定的养护服务费用标准，按时支付乙方费用。如因特殊情况承包费未能按时拨付到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定义务，否则，甲方将按规定处罚；

第九条  乙方的权利和义务。

1、乙方拥有依法取得报酬，就养护工作向甲方提出建议和意见等权利。对甲方管理检查人员不按标准检查，假公于私的可越级反映，对合同业务内工作争议进行正常途径申诉；

2、教育员工文明服务，礼貌待客，并严格遵守甲方各项规章制度，如因乙方员工原因给甲方造成经济或名誉上的损失，乙方应负责赔偿甲方因此造成的损失。

3、中标后须迅速做好准备工作，确保能按公司合同要求进场养护，中标后要在一个月内对现场苗木清点，与清单不符的要以书面形式上报，否则一律按清单执行。

4、乙方与工人签订劳动合同并按照劳动法规定缴纳相应的社保，所有工人劳动合同和相关证明（如社保等）必须报甲方备案，如不能及时提供合法用工的相关证明，甲方有权与乙方终止合同。

5、乙方雇佣员工应具备应变突发事件的能力，并提供花名册由甲方备案。

6、养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方有权终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。

7、在日常养护中，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一服装，涉及到道路绿地养护的人员须穿反光背心，不按要求设置警示标志，存在一定安全隐的，纳入日常考核。因中标单位养护作业中未做安全安全措施，导致人身伤害财产损失的，一律由中标单位自行承担，并纳入考核（乙方须每年给养护人员购买意外伤害保险并提供有效证明）

8、承包单位应在苏宿工业园区内按甲方要求具有固定的办公场所。

9、负责对绿化管养人员进行教育、培训、考核和管理，组织做好绿地植物及绿化管养设备的安全防范工作，如因人员工作上疏忽或失职直接造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏、火灾、水电等重大安全事故，投标单位承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。加强安全意识防范，中标单位工作人员发生安全事故、人身伤亡、疾病意外等，由乙方承担一切经济和法律责任。

10、制定和建立绿化管理相关制度（需甲方认可）和台帐，建立每月自查制度，如实填写自查报表，自查与台帐按时报甲方。

11、养护范围之外的突发性工作，乙方必须配合甲方协调安排，不得以各种理拖延，如乙方拖延或未执行甲方指令的，甲方将按规定扣除一定养护费用。

12、乙方应详细做好每月的养护台账，建立养护档案，按照甲方要求做好每月阶段性苗木清点、绿化日常养护资料汇总、影像资料收集等工作，未在甲方规定时间内完成纳入日常考核。

13、承包单位在履行合同期间，需积极参加省、市各类工程争先创优工作（相关费用纳入报价）。

14、肥料管理：按招标需求执行。

15、防汛、防风、抗旱 、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求：

（1）前期准备工作：中标人要建立完善园林绿化抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，通过微信、QQ 建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必须的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到召之即来，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作。

（2）抗灾抢险工作：中标人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员外出巡查，全面掌握园林绿化受灾发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报反馈抗灾抢险相关情况。中标人要按照应急预案要求，及时采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 24 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担。

16、承包单位在缺陷责任期结束后，需做好绿化养护工程各类结算、竣工验收及审计相关资料。

17、乙方应在每月28日之前向甲方提交下月工作计划。

18、专用条款要求：

（1）投标人报价要充分考虑管养面积以及宿迁市最低工资标准、各项社会保险及意外伤害强制保险、管养设备、工具材料等必要的劳动生产资料、税收及合理利润等均含在报价里。

（2）乙方必须坚决避免相关人员单独和集体上访，若一年内连续出现两次，甲方有权解除合同，并根据情节轻重有权给予经济和行政处罚。

（3）保证本项目员工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；若本项目出现拖欠农民工工资现象，无须征得投标人同意，直接从农民工工资保证金中代为支付。

（4）按照新《劳动合同法》要求，为所有雇员缴纳各项社会保险及其他强制保险，做到应保尽保。

（5）养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，按照规范规定，进行安全施工，若发生安全责任事故，所有责任均由承包人承担。

第十条  企业信用管理

对乙方的信用管理，按照《宿迁市建设市场信用管理办法》（宿建发〔2017〕153 号）的规定，纳入宿迁市建设市场统一管理。除相关文件规定以外，乙方有以下情形之一的，记入一般失信行为：

1、乙方不能按时对甲方指出的管养问题进行整改到位，一个月内出现三次。

2、一个月度考核周期内，人员到岗率超过三次低于 90%，超过三次发现人员未统一服装。

3、甲方召开的管养会议，项目经理或技术负责人未履行请假手续，半年内迟到三次或缺席两次。

4、甲方3个小时以内无法通过电话与乙方指派的项目经理或技术负责人取得联系。

5、发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访。

6、乙方未按要求为聘用工人缴纳意外伤害保险的，发生安全事故造成不良社会影响。

7、半年内超过三次不积极响应甲方相关工作要求。

第十一条  农民工工资

1、乙方在签订合同时，须同时签订一份保证按时支付农民工工资的承诺函，并须提供一定数额的担保金：

具体金额标准：按苏宿园管办[2014]10号文件执行；

以上保证金须由施工单位汇入园区管委会指定的财政专户。保证金的缴纳、退付等具体要求执行苏宿园管办[2014]10号文件相关规定。

工资专用账户设立：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

工资支付管理办法及其他未尽事宜：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。。

2、乙方在签订施工合同时，须同时签订一份《安全生产责任状》，作为合同附件加以保存。

3、乙方在施工合同中须明确购买建筑工程一切险和第三者责任险，并将此条款写入合同专用条款中。同时，要求将保险材料列入审计材料中，如没有相关保险材料，甲方有权不付该部分费用。

4、乙方在签订施工合同时，须同时签订《文明施工及市政设施、园林绿化设施保护责任状》、《建设工程廉政协议》、《授权委托书》，并作为合同附件加以保存。

第十二条  履约保证金

l、签订合同前，乙方必须向甲方交纳中标价的5％作为合同履约保证金，保证金不计息。

2、承包期满后，甲方对乙方在承包期内履约无异议情况下5个工作日内无息退还履约保证金。

3、乙方不能按期保质保量完成绿化养护业务或单方中止合同，除承担相关责任外，甲方有权没收合同履约保证金。

4、乙方同意甲方有权直接将履约保证金用于下列情况之一：

（1）因乙方雇员过错，造成苗木损坏、丢失等损失赔偿。

（2）因乙方雇工发生工伤，或乙方雇工造成甲方职工、外来人员身体伤害，乙方未能及时承担责任，导致甲方支付、赔偿、垫付的医疗费用。

（3）因乙方不履行本合同义务，或履行本合同义务不符合约定，导致甲方委托第三人履行养护工作而产生的所有费用。

5、保证金不足以甲方替乙方支付、赔偿、垫付费用时，乙方应当自行支付、赔偿、垫付费用的不足部分。

6、如果双方履行本合同至期限届满，或经双方协商一致，或出现法定事由，必须提前解除、终止本合同时，在本合同被解除、终止后十五日内由甲方一次性将剩余保证金退还给乙方。

第十三条  违约责任

1、甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则视为违约，违约方应向对方支付每日未付养护费的百分之二的违约金。

2、乙方养护质量达不到规定养护标准，被上级领导检查提出批评的，每月达到2次、每季度累计超过5次，甲方有权终止合同。

3、综合考评乙方连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除甲方有权解除合同并视为乙方违约。

4、项目经理不得擅自变更，特殊情况确实须变更项目经理（即项目负责人），应至少提前5天以书面形式通知甲方，须征得甲方同意且不低于原项目经理标准，并经过甲方考核合格后方可变更，且养护合同期内更换项目经理或技术负责人仅限一次（甲方要求更换的除外）。如后期再次更换项目经理或技术负责人承担违约金20000元/次，更换达三次以上，甲方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担，甲方有权要求更换其不称职的项目经理及技术负责人，项目经理和技术负责人试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

5、在承包范围内按标准和周期完成各项任务，不以任何形式转包给其它单位和个人，否则，乙方应承担违约责任，甲方有权终止合同。

6、乙方与工人签订劳动合同并按照劳动法规定缴纳相应的社保，所有工人劳动合同和相关证明必须报甲方备案，如不能及时提供合法用工的相关证明，甲方有权与乙方终止合同。

7、养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方将终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。

第十四条  合同生效、终止、变更。

1、合同生效:本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、合同终止：出现下列情况之一，甲方可单方终止合同。

（1）合同限期届满时自行终止；

（2）擅自将承包业务转包、分包给第三者；

（3）违反法律法规造成恶劣影响；

（4）严重违反《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》；

（5）连续2月考核得分低于70分的；

（6）发生多次投诉，情况属实、影响恶劣的事件；

（7）出现一年内相关人员单独和集体上访累计达两次的；

（8）出现合同中列出的终止事由；

（9）因政府行为、政策变动可终止合同。

3、变更本合同内容或有末尽事宜，由双方协商解决或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条  合同组成附件及效力。

1、甲乙双方签订承包合同；

2、投标文件；

3、招标文件及补充资料；

本合同一式捌份，其中正本贰份，副本陆份。甲、乙双方各执正本壹份，副本甲方执伍份，乙方执壹份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章):

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

合同签订时间：  年   月   日

合同签订地点：苏宿工业园区

《安全生产责任状》

项目名称：

为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本工程无重大安全事故的安全目标，保证工程建设的顺利进行，保障现场作业从员的人身安全及国家财产的安全，特制定本项目施工安全生产责任状。

1、施工项目负责人是本施工项目安全生产及相关业务活动的第一安全责任人。签定本施工安全目标责任书时，项目负责人、专职（或兼职）安全员必须向建设单位提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。项目负责人，专职（或兼职）安全员，施工期间不得擅离职守。

2、施工单位必须严格执行《宿迁市建筑施工安全监督管理办法》相关规定，项目开工前须到苏宿园区安检站备案，接受其检查，施工单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目负责人任组长。

3、施工单位在进行施工准备的同时，必须向监理公司提供全体施工管理人员、施工作业人员清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。

4、明确安全生产目标，按安全管理网络进行层层分解，责任目标要落实到每个作业人员头上，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。

5、安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报监理确认后，报建设单位备案。

6、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制，监理人员必须检查安全生产制度是否完善，并提出整改意见。

7、施工单位切实执行安全生产教育制度，定期对施工人员进行安全教育培训，安全教育必须教育到工地每一人。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8、项目例会要把安全生产作为一项重点内容，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的发生。

9、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。

10、施工单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和施工情况随时组织有针对性的检查，消除施工中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报监理审查。

11、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员（包括：电工、电焊工、起重操作人员、挖机机械手、驾驶员等）必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员必须向建设单位提供特种作业有效证件复印件。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

12、认真执行“安全生产技术交底制度”，施工前由工程技术人员向施工人员进行安全技术交底，对施工中的重点、难点部位及特殊的施工环境、工艺、危险性较大的工序要重点交底，交底后由施工作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

13、施工前，所有的施工设备、工器具必须向监理单位申请报验进场，监理单位应严格按国家的有关规定进行检查验收，不符合要求的机具设备不得进场施工，需报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。

14、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对违规行为及人员处以1000－2000元处罚，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或处罚款直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。

15、施工现场布置必须做到干净、整洁，临时用电的操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接零，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接零、漏电保护器做保护，作到一机一闸，施工用电配电系统作好三级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率100%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。

16、施工临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须符合相关规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风的相关要求。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

17、建筑材料、设备运输、使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

18、施工中危险作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。脚手架搭设须符合以下几点要求：搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。

钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于15米，架子宽度不得大于12米，大横杆应设四根，步高不大于1．8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。

19、脚手架按规定必须进行计算或进行荷载实验的，必须在验算或实验之后进行搭设。人员上下脚手架必须走有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀爬脚手架上下。脚手架应根据确保整体稳定和抗侧力作用的要求，按规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体拉结杆件。作业层实际施工荷载不得超过规定值及施工设计值。拆除作业必须按确定的程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆完之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时运走，避免误扶和误靠。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下，严禁抛掷。在拆除过程中，应作好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

20、具体的施工任务应严格执行国家和地方的有关施工方面的技术和安全规范，在承建单位向监理提交的施工方案中必须包括详细的安全技术措施。监理应严格审查，合格后批准实施，对批准的施工方案，任何人无权修改和改变，必须严格执行，若要修改必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格后批准实施。

21、对工程中有特殊工艺施工方案的如顶管、沉管、沉井等，施工单位必须报专项安全施工方案，对于深基坑开挖施工方案必须组织通过专家论证、认可，并得到监理和业主认可后方能实施。

22、本建设施工项目必须接受苏州宿迁工业园区安全技术监督站的安监管理，规范安全施工操作。

23、凡本责任书在其他方面未涉及之处，均按照国家有关法律法规执行。

考核及处罚办法：

I、每月监理及施工单位项目部要总结本月安全工作，下月安全工作计划，并以书面形式上报建设单位备案，监理做好会议纪要及采取书面的防范措施。

II、建设单位每月的工程例会上对安全工作进行讲评，对各方本月的安全管理工作做小结，对存在突出或普遍的问题要求认真整改，并以会议纪要的形式传达到各方。

III、对发生重大安全事故的承建单位按照园区的管理办法进行处罚，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处罚。

IV、施工中发生安全事故不管大小施工单位单位均不得隐瞒不报，必须及时向监理和建设单位以书面的形式进行汇报。

V、施工单位项目负责人在工程施工中发生重大工程质量及安全事故的，项目负责人按照国家规定和合同条款负相应责任。

VI、监理单位的总监及专职安全监理不得擅离职守，凡因监理人员过错、失职造成工程质量、安全事故的，监理单位总监及相关人员根据国家法律规定和合同要求负相应责任。

VII、对违反第1、2、3、7、8、11、16条款要求的，建设单位将上报园区有关部门对施工单位进行相应处罚。承包人出现违反本责任状的行为一经业主和监理发现，每次处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改，对不及时整改的，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

VIII、凡有代业主（代甲方）的工程，代业主单位在安全管理上的权利和责任等同建设单位。

IX、如工程施工中出现人员伤亡，建设单位有权动用适当比例（视事故大小）工程款项作为事故处理费用，该费用由承包商承担，在工程结算中扣除。

X、建设单位有权根据施工单位的安全工作表现，对施工单位进行评分，对于年度安全不合格的施工单位，建设单位将上报园区有关部门，停止其在本公司投标权利。

本责任状自签定之日起执行。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章):

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

《苏州宿迁工业园区文明施工及市政设施、绿化设施保护责任状》

第一章总则

第一条为了建设一个具有苏北领先水平的工业园区，在苏州宿迁工业园区的建设过程中保持文明洁净的环境。保障建设工程的顺利进行，特制定本责任状。

第二条本责任状所称苏州宿迁工业园区，以下简称园区。本责任状称建设工程施工现场，是指进行工业与民用项目的房屋建筑、土木工程（包括市政工程）、设备安装、管线敷设等施工活动的场所，及与之施工活动相关的园区内公共道路。

第三条一切建设工程活动有关的单位和个人，必须遵守本责任状。

第四条园区建设工程施工现场的管理，由园区规划建设局和公安部门共同负责。其中直接的施工场所管理由规划建设局负责，公共道路的现场管理由交安部门负责。

第二章一般规定

第五条任何建设工程，必须在向规划建设局申请"建设工程规划许可证"的同时，申报建设工程施工组织设计供审批。施工组织设计应当包括下列主要内容：

（一）工程任务情况，包括工程概况、工程造价、工程特点、工期要求、质量目标等内容；

（二）施工总方案、主要施工办法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署、材料供应的安排；

（三）施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施；

（四）施工总平面布置图；

（五）施工现场临时设施的设计、施工现场管理措施等；

（六）大型桥梁、厂、站等土建、安装复杂的工程应有针对单项工程施工需要的专项设计。

第六条建设工程施工必须按照管理部门批准的施工组织设计进行。

第七条施工单位派驻的项目负责人全面负责实施建设工程施工现场的管理。建设单位派驻施工现场的总代表，对于施工单位实施现场管理负有监督责任。

第八条建设工程正式开工前，施工单位必须完成现场管理要求的临时设施、场地布置，并通知管理部门检查。检查按照本责任状和批准的施工组织设计的要求，结果合格者方可进行正式施工。

第九条施工单位在建设工程施工结束后，撤离施工现场时要做到工完场清，并在撤离后一周内及时通知管理部门对施工现场作最后的检查。

第十条管理部门有权在任何时候进入施工现场检查，对被检查出来的违反本责任状的行为进行处罚。

第十一章建设工程施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通知受影响的单位和居民。

第十二条建设工程施工如果需要对已开通的公共道路开挖和临时占用，必须经有关单位的批准。在已开通的公共道路移交给政府前，由道路业主和公安交通管理部门联合审批；移交后则由规划建设局和公安交通管理部门联合审批。为保障公众安全对已开通的道路进行的开挖和临时占用，必须在现场设置醒目的警告标志和警告好反围护设施，同时派专人在现场养护秩序。同时做好市政管线的保护工作。

第十三条施工单位进行地下工程及基础工程施工时，发现文物、古化石爆炸物、电缆和工程管线时应暂停施工，保护好现场并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后方可继续施工。

第三章文明施工管理

第十四条施工单体应当贯彻文明施工的要求推行现代管理方法科学组织施工做好施工现场各项管理工作。

第十五条建筑工程和设备安装等施工现场，沿四周必须按照园区临时围挡设置与围户规范进行围护。狭长的市政工程、管道敷设施工现场和面积较大的如场地填土等土木工程施工现场，经批准后可不作围栏，但必须控制出入口。围栏高度至少为2米，立面为实体，可用除粘土砖外的砌体建筑，或用钢、木、硬塑、铅等材料制作，采用其它材料须经规划建设局批准。砌体围栏须加以粉刷，钢、木围栏要刷油漆，色彩要与环境相协调。

第十六条施工现场应设置二个以下（含二个）有专人把守的出入口，出入门处另设一便门供人员进出。出人口大门可用钢、木、硬塑、铝等材料制作，钢、木大门要刷油漆。

第十七条施工现场的醒目访置应设置一至二块标志牌，尺寸为3x2米（宽x高），采用钢或铝合金制作出两根钢管支撑。标志牌上应载明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目负责人和施工现场总代表人姓名、开、竣工日期、建设工程规划许可证文号等内容，施工单位应负责标志牌的养护。

第十八条建设工程施工现场，应保持排水系统状态良好，场地排水畅通，地面无积水。

第十九条施工现场各分区采用道路分隔，道路宽不小于4米，路面必须硬化，采用碎石路面或更高等级路面，道路横坡合理，路面无积水。

第二十条每个施工现场，必须设置至少一个洗车台，洗车台可设在出入口处，凡是从施工现场行驶到公共道路上的车辆，必须保持整洁，车辆上的泥土必须在洗车台冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路。

第二十一条施工现场必须设置足够的办公室，室内要有水、电供应，配备电话和卫生设施，办公室地坪应用水泥地坪，墙体用各种砌体砌筑，或用钢、砼板等材料制作，每层高度不得低于2.8米，砌筑的内外墙面均应粉刷，屋面材料可采用钢、玻璃钢、屋面瓦等，办公室应有足够面积的门、窗，以利采光和通风。有条件的单位可采用各种活动房。

第二十二条施工人员在施工现场的宿舍可参照第二十一条办公室的要求建造。宿舍要配备浴室和厕所。

第二十三条施工现场的建筑材料和施工设备的放置，不得侵占场内道路，不得堵塞排水系统。

第二十四条施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

第二十五条施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理、安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。进入施工现场的任何人，均必须戴安全帽。建筑施工脚手架要用钢管按规定搭设，高空作业时要有安全网加以保护。

第二十六条施工单位应严格按照《中华人民共和国消防条例》在施工现场执行和建立防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区和储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施，特别是施工人员的宿舍位置应严格按消防规定布置，做到伙房外无明火，严禁使用电炉等易引起火灾的用电器具。

第二十七条施工单位应加强施工现场的治安保卫工作。同时严禁雇佣童工以及各种违法犯罪、流串分子。

第二十八条施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

第四章环境管理及市政设施和绿化设施保护措施

第二十九条施工单位应遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害。

第三十条施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：

（一）妥善处理泥浆水，未经处理不得排入城市排水设施和河道；

（二）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

（三）禁止将有毒有害废弃物作土方回填；

（四）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。

第三十一条施工单位在施工现场所产生的各种固体废弃物，不得随意倾倒在施工现场、空地、排水系统及河道或道路上。施工中产生的建筑垃圾，应设专门场地堆放，并及时运到指定地点倾倒。施工单位还必须在施工现场设垃圾箱，暂时存放生活垃圾，定期交园区环卫部门收集后集中处理。

第三十二条施工现场的生活污水应接入公共污水管网。当施工现场远离污水管网，生活污水无法接入时，应设置相应规模的化粪池，将生活污水经化粪池处理后接入雨水管网或附近河道内。

第三十三条施工现场必须设置水冲式厕所不得使用干厕。厕所应经常清扫，夏秋季节要做好消杀灭害工作。

第三十四条施工运输车辆在公共道路上行驶时，必须保持车厢完好，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。装运泥土和砂、石材料的车辆，车厢项必须用油布覆盖，以防止洒落。

第三十五条任何施工单位未经苏宿园区主管部门的同意不得擅自破坏园区内的绿化设施和景观工程，违者将受到相应的处罚。如有需要必须提前做好申请工作及施工后的原貌恢复工作。确实需要改变绿化（或绿地）及景观工程用地性质的，需征得园区主管部门的同意后方可进行。同时在正式施工要做好周边绿化设施和景观工程的保护工作，不得破坏。

第五章罚则

第三十六条违反本责任状的行为，将由园区规划建设局和公安部门依照《宿迁市市政工程设施管理办法》、《宿迁市人民警察巡察规定》和《宿迁市城市市容和环境卫生管理办法》，根据情节轻重给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停工整、吊销《施工许可证》（或《临时施工许可证》），并处以罚款。具体办法是：每发现一次，处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改；对不及时整改，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

第三十七条违反本责任状，构成治安管理处罚的行为，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。当事人对行政处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的上一级机关申请复议，对复议决定不服的可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉；也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。对治安管理处罚不服的依照《中华人民共和国治安处罚条例》的规定处理。

第六章附则

第三十八条本责任状由园区规划建设局负责解释。

第三十九条园区十三平方公里规划区以外的其他地区，可参照本责任状执行。

第四十条本实施责任状自签定之日起执行。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章):

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

《建设工程廉政合同》

发包方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

为加强工程建设中的廉政建设,保证工程建设高效优质完成,保证建设资金的安全和有效使用, 预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同养护建筑市场的秩序，确保工程质量。经甲、乙双方协商，现就建设，特订立如下合同：

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建筑,交通,水利,电力,邮电等部门的有关规定。

(二)严格执行工程的合同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开,公平,公正,诚信,透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规定。

(四)建立健全廉政制度,监督制度和处罚制度,开展廉政教育,树立廉政告示牌,公布举报电话。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金,礼券,有价证券和物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方不得有意刁难,拖欠承包商工程款,不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修,操办婚丧嫁娶,安排配偶子女的工作以及出国出境,旅游等。

(五)甲方工作人员的配偶,子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应,工程分包,劳务等经济活动。

(六)甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金,礼券,有价证券,礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得要求甲方违反规定批发,追加工程建设费用等。

(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一,二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪,政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一,三条,按管理权限,依据有关规定,给予党纪,政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议有关工程建设主管制部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条双方约定

本合同由苏州宿迁工业园区管委会负责监督执行. 苏州宿迁工业园区管委会对本合同执行情况进行抽查,提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条本合同作为本工程施工承包合同的附属条款,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第八条本合同甲,乙双方各执一份,送交监督单位一份。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章):

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

廉政监督举报电话：0527-828268512        邮箱：ssjj@sipac.gov.cn

《授权委托书》

致：采购人名称

我司现委托     作为我司合法委托代理人，授权其代表我司进行本工程进度款、结算款等事宜的办理工作。该委托代理人的授权范围为：在贵我双方关于（事宜/合同）的履行过程中，代表我司完成【工程款付款申请递交、结算资料报送、价款及票据收取】等事务。在本合同有效期间，该代理人的一切行为均代表我司，与我司的行为具有同等法律效力，我司将承担该代理人授权范围内行为的全部法律后果及责任。

如需更换委托代理人，我司将于具体事项办理前提前5个工作日以书面形式告知贵司。

本委托代理人无转委托权，特此告知。

附：委托代理人身份证复印件

正面                         反面

代理人签字：

公司名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目名称

苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目

二、工期要求

养护工期：养护期24个月，实际管养时间以项目工程移交后，通知中标人进场为准,费用按实结算。

三、工程范围及内容

1.本项目为苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目主要分为：分包一：商住区绿化和分包二：工业区绿化

各投标人可就上述分包中2个分包投标，但每位投标人只能在1个分包上中标。如某投标人在多个分包上均排名第一时,按分包一、分包二顺序定标。

苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目分包一：商业区绿化范围及养护标准

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 养护标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州公园 |  | 一级养护 |  |
| 2 | 阳澄湖路 | 通湖大道-为民河 | 一级养护 |  |
| 3 | 青海湖西路 | 为民河桥-通湖大道 | 一级养护 |  |
| 4 | 富民河 | 通湖大道至虞山路交汇处 | 一级养护 |  |
| 5 | 为民河 | 清水河-西湖西路 | 二级养护 |  |
| 6 | 利民河 | 清水河-同里湖路 | 二级养护 |  |
| 7 | 环形景观带 | 天池山路与鄱阳湖路交叉路口起至同里湖路西侧 | 二级养护 |  |
| 8 | 邻里公园、邻里中心、街头公园 |  | 二级养护 |  |
| 9 | 玄武湖西路 | 通湖大道-为民河 | 三级养护 |  |
| 10 | 通达大道 | 清水河-西湖西路 | 二级养护 |  |
| 11 | 淀山湖路 | 通湖大道-通达大道 | 三级养护 |  |
| 12 | 红海大道 | 清水河-西湖西路 | 二级养护 |  |
| 13 | 名车广场 | 红飘带、展示节点 | 三级养护 |  |
| 14 | 闸站 | 为民河南、北闸、利民河北闸 | 三级养护 |  |
| 15 | 天池山路 | 规划北端-西湖西路 | 三级养护 |  |
| 16 | 鄱阳湖路 | 通湖大道-红海大道 | 三级养护 |  |
| 17 | 独墅湖路 | 通达大道-虞山路 | 三级养护 |  |
| 18 | 同里湖路 | 通达大道-虞山路 | 三级养护 |  |
| 19 | 虞山路 | 独墅湖路-西湖西路 | 三级养护 |  |
| 20 | 西湖路 | 振兴大道-通湖大道 | 一级养护 |  |
| 21 | 石公山路 | 青海湖西路-西湖西路 | 三级养护 |  |
| 22 | 中央商务区 |  | 一级养护 |  |
| 23 | 城发公司待移交工程 |  | 二级养护 |  |
| 24 | 拓园区待移交工程 |  | 二级养护 |  |
| 25 | 古树 | 前庵寺 | 一级养护 |  |
| 26 | 学校住宅周边 | 苏外南北小区外围及住宅周边 | 二级养护 |  |

苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目分包二：工业区绿化范围及养护标准

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 养护标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海湖西路 | 通湖大道-天柱山路 | 一级养护 |  |
| 2 | 阳明山大道 | 古城路-镜泊湖路 | 二级养护 |  |
| 3 | 莫愁湖路 | 普陀山大道-天柱山路 | 二级养护 |  |
| 4 | 古城路 | 通湖大道--天柱山路 | 二级养护 |  |
| 5 | 蔡庄大沟 | 十支渠-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 6 | 五指山路 | 古城路-皂河灌溉总渠 | 三级养护 |  |
| 7 | 昆明湖路 | 栖霞山路-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 8 | 莫干山大道 | 古城路-皂河灌溉总区 | 三级养护 |  |
| 9 | 天柱山路 | 玄武湖西路-皂河灌溉总区 | 三级养护 |  |
| 10 | 玄武湖西路 | 通湖大道-五指山路 | 三级养护 |  |
| 11 | 镜泊湖路 | 栖霞山路-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 12 | 栖霞山路 | 古城路-镜泊湖路 | 三级养护 |  |
| 13 | 普陀山大道 | 古城路-蔡庄大沟 | 三级养护 |  |
| 14 | 紫金山路 | 古城路-清水河 | 三级养护 |  |
| 15 | 民便河 | 通湖大道-栖霞山路 | 三级养护 |  |
| 16 | 十支渠 | 清水河-古城路 | 三级养护 |  |
| 17 | 公厕、垃圾中转站 |  | 三级养护 |  |
| 18 | 通湖大道待移交工程 | 清水河-北京路 | 一级养护 |  |
| 19 | 闸站 | 十支渠南、北闸、民便河闸 | 三级养护 |  |
| 20 | 工业区各企业门口绿化工程量 |  | 三级养护 |  |
| 21 | 新民集 |  | 三级养护 |  |
| 22 | 城发公司待移交工程 |  | 三级养护 |  |

2、工程量清单见附件

3、本次绿化养护招标主要工作内容包括：

1、日常养护：完成合同范围内及住宅、厂区周边红线外绿地环境整理及各类植物养护：包括绿化苗木浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥（基肥与追肥）、树木涂白，切边与留积水穴，弱苗复壮，树木防护、支撑、裹干物整理，宿根花卉等其他各类植物补植、修剪整理与养护，绿地防火、绿化巡查等维护工作；

2、草花、草坪复播：草坪更新（铺设）与复播，每年及时对分包内退化草坪进行更新（铺设），确保草坪观赏效果；秋季对长势不好的黑麦草及时进行复播，延长冬季草坪绿色期（费用自行考虑在投标报价内，不另行计价）

3、破坏处理：包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫苗木更新栽植、绿化开口移植等（费用自行考虑在投标报价内，不另行计价）。

4、管养期内苗木死亡补植、原有苗木疏理移植、分包内土方微调等；

5、服从甲方工作调遣，及时开展临时交办的绿化养护相关工作,如相关调查、信息汇总以及其他临时交办任务，及时高效处理数字城管任务单。

6、中标单位报价要充分考虑现场新栽苗木的养护成本。

四、绿化养护质量标准及技术要求

1.绿化养护质量标准：养护质量合格，标准符合《江苏省城市园林植物养护管理规范及标准（201508）》相关等级标准。

2.绿化养护操作规范符合《苏宿园区绿化养护作业导则》。

3.在合同履行期间，如有新的规范标准出台，执行最新规范标准。（详见附件一）

五、人员及机械配备要求

★（一）项目拟投入人员要求：

1、项目经理1名：为投标单位的正式员工，具有大专及以上学历，园林绿化相关专业中级及以上技术职称。投标文件中提供毕业证、职称证、2023年10月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件。

2、绿化主管1名。

3、安全员1名：具有安全员相关证书。投标文件中提供安全员相关证书电子件。

4、资料员1名：具有大专及以上学历。投标文件中提供毕业证电子件。

5、绿化工或花卉园艺工4名：具有绿化工中级（四级）及以上证书或花卉园艺工中级（四级）及以上证书。投标文件中提供证书电子件。

★（二）绿化养护机械设备配置要求：

| 分包一：商业区主要机械设备配置要求最低限（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洒水车 （≥10吨） | 座骑式草坪修剪机 | 草坪修剪机 | 手推机动喷雾器 | 皮卡车 | 高空升降车（可租用） | 抽水泵(4寸) | 绿篱修剪机 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 分包二：工业区主要机械设备配置要求最低限（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 洒水车 （≥10吨） | 草坪修剪机 | 手推机动喷雾器 | 皮卡车 | 高空升降车（可租用） | 抽水泵 (4寸) | 绿篱修剪机 |  |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  |
| 备注：1.洒水车首次上牌时间须在2019年1月1日（含）以后且核定载质量或载质量（即载质量=总质量-整备质量）大于等于10吨。投标文件中提供洒水车属于本单位作业车辆的相关证明材料电子件（提供自有设备行驶证、购置发票、车辆铭牌或出厂合格证电子件，不得使用农用车、拖拉机等改装车辆）。其它机械设备中标后按要求提供。 2.中标后，配置的皮卡车首次上牌时间须在2019年1月1日（含）以后。 3.中标后，洒水车、皮卡车车身须按甲方要求喷涂“苏宿园区城市维护”标识。 4.中标后，洒水车、皮卡车须按甲方的安排统一安装GPS系统，GPS安装及运行费用由乙方承担。甲方提供的车辆GPS系统需24小时开启，乙方自行配备的车辆在规定的作业时间内必须开启GPS系统。洒水车、皮卡车驾驶员随身携带并24小时开机，以便于随时联系调度。合同期内，所有设施设备不得因设备坏损等原因影响管养工作，否则列入除正常考核扣分。 5.中标后，配置的所有车辆、机械设备均性能、外观完好，不得影响正常使用。 6.中标后，甲方有权根据现场养护情况要求乙方增加人员设备。具体要求见附件三 |  |  |  |  |  |  |  |

六、中标单位人员管理要求

（一）管理人员要求

1．项目经理等管理人员不得擅自变更，承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金5万元，并承担上述违约给发包人造成的损失。经发包人书面批准，承包人更换项目经理的，每更换一次，承包人需通过其企业帐户以银行转帐方式向发包人支付违约金5万元。

2．投标文件中的项目组成员必须唯一，不得选择性提供，否则该投标单位不具备中标资格。

3．中标单位项目经理、绿化主管、安全员、资料员等管理人员在园区范围内必须有办公场所。

4．项目组所有人员每天实行签到打卡制度，项目经理、绿化主管、安全员、资料员等项目管理人员通讯工具必须保持24小时畅通，周末、节假日必须安排1名项目管理人员以上人员值班。

5．项目经理为投标企业的正式员工，具有大专及以上学历，持有园林相关专业中级及以上技术职称，并常驻现场。项目经理负责本项目相关所有工作，建立本项目完整的档案台帐资料及内部考核机制。中标后项目经理，不得随意调整，有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。项目经理应按时参加由甲方召开的各类会议、无故迟到的、未请假、未经同意擅自缺席的纳入日常考核。

6．项目经理、绿化主管、安全员、资料员等必须立刻响应甲方安排的临时性工作任务，推诿、故意拖延或完成工作情况敷衍了事的，纳入日常考核。

7．项目经理需加强绿化维护人员现场服务素质管理，加强人员文明执岗培训，安全教育、规范各类常见事件（如钓鱼、遛狗、乱停乱放等）文明劝导、规范劝导流程，严禁暴力执岗，对待游客态度恶劣、恶语相向，导致游客投诉或曝光。

8.安全员具备安全员相关证书，负责日常管养工作中安全技术交底、安全生产管理、安全检查工作、安全宣传教育、日常安全台账记录整理等相关安全类工作。

9．资料员熟悉园林行业资料收集，及时做好日常相关资料收集、归档等工作。

10．绿化主管、安全员、资料员等项目管理人员必须为专职人员，不得兼职其他岗位。

（二）现场养护作业人员要求

1、中标单位雇佣员工应身体健康、具备应变突发事件的能力，并提供花名册由甲方备案（如发生员工离职情况及时更新花名册）。

2、养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏、养护质量下降等事故，甲方有权终止其养护合同，所造成的一切损失由养护单位承担。

3、在日常养护中，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一服装，涉及到道路绿地养护的人员须穿反光背心，不按要求设置警示标志，存在一定安全隐的，纳入日常考核 。因中标单位养护作业中未做安全措施，导致人身伤害财产损失的，一律由中标单位自行承担。

4、养护质量符合《江苏省城市园林植物养护管理规范及标准（201508）》相关等级标准。绿化养护操作规范符合《苏宿园区绿化养护作业导则》。

七、中标单位日常管理基本要求：

1、中标公示结束后，须迅速做好准备工作，确保能按公司合同要求进场养护，中标后要在一个月内对现场苗木清点，与清单不符的要以书面形式上报，否则一律按清单执行。

2、应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，1个月内达到绿地养护等级标准的要求，期间因修整绿地发生的补植、整地、清理碴土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

3、中标单位负责对绿化管养人员进行安全教育、培训、考核和管理，组织做好绿地植物及绿化管养设备的安全防范工作，如因中标单位人员工作上疏忽或失职直接造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏、火灾、水电等重大安全事故，投标单位承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，均由中标单位负责，与采购单位无关。加强安全意识防范，中标单位工作人员发生安全事故、人身伤亡、疾病意外等，由乙方承担一切经济和法律责任。

4、损坏赔偿

（1）中标养护单位须认真保护所承担养护区域的绿地及绿化材料，加强日常巡视如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化材料缺损；如开挖方无法出具其有效的开挖证明，养护单位应及时制止其开挖行为并通知地方执法部门和采购单位，否则由养护单位不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由养护单位承担。并纳入考核，所造成的损失由乙方承担。其风险费用应全部包含在养护费用报价中。

（2）合同标段内的乔灌木及地被植物，在履行日常维护中需确保100%成活（投标时履约责任期内死亡苗木风险需考虑在投标报价内），因各种原因苗木死亡的做好日常统计记录，经申请甲方签字确认后方可清除，并及时补植，如不及时补植或赔偿的，甲方有权安排第三方进行补植，补植、赔偿费用从养护款中扣除。

（3）养护期内任何死亡或生长不良的苗木须按合同规定的同种类、同规格进行更换、补种；未进行补植或更换的苗木按同期市场价（或同期政府信息指导价）2倍扣除费用。

（4）养护期间如遇因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其工程量从养护标段内核减，养护费用也相应扣减。

5、在承包范围内按标准和周期完成各项任务，不以任何形式转包给其它单位和个人，否则，中标单位应承担违约责任，甲方有权终止合同。

6、制定和建立绿化管理相关制度（需甲方认可）和台帐，建立每月自查制度，如实填写自查报表，自查与台帐按时报甲方。

7、养护范围之外的突发性工作，乙方必须配合甲方协调安排，不得以各种理拖延，如乙方拖延或未执行甲方指令的，甲方将按规定扣除一定养护费用。

8、乙方应详细做好每月的养护台账，建立养护档案，按照甲方要求做好每月阶段性苗木清点、绿化日常养护资料汇总、影像资料收集等工作，未在甲方规定时间内完成纳入日常考核。

9、承包单位在履行合同期间，需积极参加省、市各类工程争先创优工作（相关费用纳入报价）。

10、承包单位在缺陷责任期结束后，需做好绿化养护工程各类结算、竣工验收及审计相关资料。

11、肥料管理

（1）本项目肥料由中标单位进行采购，甲方对肥料的使用进行全程监督控制。

（2）肥料施用标准参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范（201508）》执行。

12、防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求：

（1）中标人要建立完善园林绿化抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，添置必须的机械设备、材料工具等，做到及时响应，全面做好各项应急保障工作。

（2）中标人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员外出巡查，全面掌握园林绿化受灾发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报反馈抗灾抢险相关情况。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 24 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担。

（3）除完成本质工作外，还应及时服从甲方的调度。工作不力的，纳入当月考核。

13、因养护单位日常管理不到位导致的流行病虫害、外来物种等造成的损失（如美国白蛾、一支黄花等），均由养护单位承担。

八、其他要求

1、投标人必须按照法律、法规规定为所有职工缴纳相应的社会保险、商业保险，做到应保尽保，保险险种及保额应满足以下要求：

（1）中标人应为服务于本项目的人员购买雇主责任险，保险金额不低于: 120万元/人。

（2）中标人应为服务于本项目的机动车购买车辆保险，险种不低于以下要求:

①交通事故责任强制险保险金额不低于: 按政策要求。

②第三者责任险保险金额不低于: 300万元/辆。

③车上人员责任险保险(驾驶人及乘客) 保险金额均不低于: 5 万元/人。

2、投标人须按法律、法规的规定为养护工人提供必要的劳动保护用品。

3、中标人必须根据项目实际情况，建立岗位职责、岗位流程、安全管理等相关制度。

4、中标人必须对企业员工进行安全生产、职业技能等培训，教育职工严格遵守国家法律法规、安全操作规程。作业人员应经专业培训后方可上岗作业。

5、中标人按甲方要求，做好各项作业记录，每周按时制定作业计划，并按时提交周工作总结和月度工作总结。

九、考核办法

对责任单位的考核采取固定检查考核与日常检查考核相结合的原则；考核标准和

考核项目以《苏州宿迁工业园区绿化养护管理考核评分表》为标准（详见附件四）。

1.考核方式

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

甲方现场代表对乙方工作进行检查考核，每月不少于4次。乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。2.考核费用支付标准

（1）月度养护成绩与当月养护经费挂钩

考核扣款方式

| 考核得分 （满分100分） | 维护费用扣款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 全额支付当月维护费用 |  |
| 90（含）-95分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 0.5%*当月完成额 |  |
| 80（含）-90分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 1%*当月完成额 |  |
| 70（含）-80分 | 支付50%当月维护费用 |  |
| 70分以下 | 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，甲方有权解除合同，履约保证金全额扣除 |  |

责任单位对于合同约定的任务不积极配合或完成不及时的，公司有权安排其它有资质的单位完成，其产生的费用从当月养护费用中扣除，不足的从该责任单位合同履约保证金中扣除。

（2）承包人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、发包人委托或要求承包人办理的建筑工程一切险和第三者责任险的保单（复印件）；2、合同协议书复印件；3、发包人出具的进场指令单。

（3）养护合同期间，如出现养护缺陷，乙方应及时予以更正,甲方有权扣留缺陷出现之日起的养护费，直至缺陷更正。甲方通知后乙方仍未按要求更正的，乙方除应承担违约责任外，甲方有权自行或委托其他人进行更正，由此而产生的费用，由乙方承担。不足的从该单位合同履约保证金中扣除。

（4）本工程养护过程中若有面积变动，据实调整养护面积，养护面积的调整以甲方发出的书面通知为准。

附件：

一、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范（201508）》、《苏宿园区绿化养护作业导则》

二、《项目拟投入人员要求》

三、《绿化养护机械设备配置要求》

四、《苏州宿迁工业园区公共绿化养护管理考核评分表》。

附件一：

江苏省城市园林绿化植物养护管理规范

1树木（乔木、灌木）养护管理

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，复壮、补植与调整等。

1.1浇灌与排水

1.1.1浇水应根据树木生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适树、适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。

浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和长势等具体情况确定，干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌；发芽生长期可多灌；休眠期前适当控制水量。

苏南地区每年浇水6次以上，苏中地区每年浇水8次以上，苏北地区每年浇水10次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

1.1.2浇灌前应先挖穴松土，以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应避开高温进行叶面喷雾或树干保湿。

1.1.3根部积水应及时排出。耐涝性差树木应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

1.2整形与修剪

1.2.1依据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），根据树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。

1.2.1.1自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪；

1.2.2.2造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，保持树木设计要求的原有造型。

1.2.2休眠期修剪，以整形为主，适宜进行中剪或重剪。同一树种，在幼年和成熟阶段，每年整形修剪1次；衰老阶段，2年～3年进行1次休眠期修剪，促进更新。生长势和萌芽力弱以及成枝率低的树种，修剪量和修剪频率应适当降低，只进行轻度疏剪。

1.2.2.1落叶树木应在树木落叶后至萌芽前修剪；

1.2.2.2常绿阔叶树木或抗寒力差树种应在秋季新梢停止生长至休眠前或春芽萌动前进行修剪；

1.2.2.3观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽除过密弱枝和枯老枝；

1.2.2.4花芽着生于当年生枝条即夏季或秋季开花植物应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪。

1.2.3修剪应去除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。嫁接的树木必须及时除去砧木的萌蘖枝。遇有架空线应按杯状形修剪。

1.2.4修剪切口要平整，疏枝必须自枝条基部修除,不留短桩。大枝短截应分段截枝。直径2cm以上的截面应光滑平整,略向内倾斜,伤口应涂抹防腐剂或生长素。

1.2.5生长期修剪3次以上，以调整树势为主，适宜轻剪。有伤流树种修剪应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。

1.2.5.1观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化；

1.2.5.2花芽着生于二年生枝条即早春开花植物应在花谢后进行修剪，花芽着生于多年生枝条上，如紫荆、贴梗海棠等，应于早春花后将枝条进行轻剪，生长季节进行摘心处理。

1.2.6极端气候(如强风、暴雨、冰雹、强降雪等)造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应视其损伤程度，采用适宜方法，及时修剪。

1.2.7修剪下来的枝条等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝条要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

1.2.8修剪前需制定修剪技术方案，上树前必须进行修剪培训和安全教育，全面掌握后方可修剪，并确保安全。

1.3病虫害防治

1.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生实际情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

1.3.2春秋两季，应重点防治刺吸性害虫如蚜虫、蓟马、叶蝉、木虱、网蝽等害虫，注意白粉病、锈病、炭疽病的预防；在植物生长期应注意防治食叶类害虫如刺蛾、袋蛾、尺蠖、斑蛾、毒蛾、巢蛾等害虫，应注意防治钻蛀性害虫如木蠹蛾、天牛、吉丁虫、透翅蛾等害虫；在植物休眠期可通过修剪、树木涂白和清洁田园等措施，减少越冬虫源。

1.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台帐。

1.4松土与除草

1.4.1根部周围土壤保持疏松，松土深度以不伤根系生长为限，每年除结合浇水松土外，要松土5次以上。埋土过深的表层要扒土，过浅根系裸露的要填土。

1.4.2及时去除大型恶性杂草，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上。其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。

1.4.3及时清运拔除杂草，保证环境整洁。

1.5施肥

1.5.1施肥应根据树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥1次，生长期施追肥1-2次，花灌木花前、花后补施花肥。其中，乔木每年应施基肥、追肥各1次；花灌木每年应施基肥1次，追肥2次。花肥视开花次数而定。

1.5.2基肥应采用腐熟有机肥。追肥应以磷肥、氮肥为主，视树种而定，提倡施用腐植酸肥料。乔灌木花前宜施磷钾肥，花后适宜补充氮肥。

1.5.3施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定。一般情况下，基肥施用量乔木胸径或灌木地径小于10cm的，每株施用7.5kg-12kg有机肥；胸径或地径大于10cm的，每增加1cm应增施0.5kg-1kg有机肥。追肥采用腐植酸肥料，乔木胸径或灌木地径小于10cm的，每株施用2kg有机肥；胸径或地径大于10cm的，每增加1cm应增施0.5kg-1kg有机肥。

1.5.4喜酸性植物应施用酸性有机肥。香樟、桅子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁肥等。

1.5.5追肥可采用沟施或穴施，深度不浅于30cm，可按0.5%—1%浓度溶解施用，以不伤或少伤树根为准。

1.6支撑、防护与涂白

1.6.1 除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应对土壤进行灌水，树冠进行疏枝和短截。

1.6.2 新种树木和扶正树木必须用支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑和四角支撑。支柱材料应统一，支柱方式应规范、整齐。在着力点与树干接触处应铺垫软质材料。每年应对支柱进行一次全面检查。

1.6.3 夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台风工作。台风前对过密枝条进行疏枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝。做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实。固定树身。

1.6.4 冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除过厚积雪。

1.6.5冬季越冬防寒宜采用地面覆盖、包扎树体、搭建防寒棚，树干涂白等防护措施。

1.6.5.1包扎树木的材料可采用草绳或其它透气材料。

1.6.5.2树木树干涂白应于越冬前完成。树木涂白剂应稀稠均匀，高度一致，不抛、洒、滴、漏。

乔木及行道树，高度在1.3米左右，灌木高度在1米左右。

涂白剂推荐配方为：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动(植)物油0.1kg、热水18kg。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

1.7切边和留积水穴

1.7.1在绿地内树木，应视情况和需要，在树木根部外20—50cm切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。

1.7.2切边和积水穴应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

1.8复壮、补植与调整

1.8.1长势衰弱树木应采取复壮措施：修平断枝、枯枝，清理创口，消毒防腐；改良土壤立地条件，清理修补树洞；枯烂树身应做支撑。

1.8.2树木长势衰弱且濒临死亡的，应根据原有树木规格、品种和质量进行更换。

1.8.3树木因土壤污染造成长势不良且濒临死亡的，更换前应换土。

1.8.4树木因栽植过密，缺乏光照和生长空间而造成长势不良且濒临死亡的，原则上应将其移除。

1.8.5抽稀的植株应根据“留大去小、留强去弱”的原则，应注意保持与周围环境的协调。

1.8.6死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应当及时填平。

1.8.7移除和更换苗木时应重视对周围植物的保护。

1.8.8树木的补植和调整应规范手续，有专门台帐记录。

2行道树

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，树池管理，复壮、补植与调整等。

2.1浇灌与排水

参照1.1执行。对于已种植书带草、色块等地被植物的树穴,浇水时应先对树穴进行打洞,然后进行浇水。对于未种植地被植物且土壤严重板结的树穴，浇水时应对树穴进行深翻。浇水时间应避免行人及车辆上下班高峰期间及夏季高温时间。

2.2整形与修剪

2.2.1整形与修剪

行道树的整形依栽植地点的架空线路及交通状况决定。主干道上及一般干道上，宜采用环状形、自然开心形。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道内以及种植上方没有线路时宜采用中央领导干形。同一条道路修剪手法应一致，树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。

2.2.1.1杯状形行道树的整形。在主干一定高度处留3～5主枝向四面均匀配列，各主枝与主干的角度约45度，在各主枝上适当留二级枝，在二级枝上留三级枝，依次类推，即形成杯状形树冠。以法桐及国槐行道树为例：定干高度通常为3～3.5m，在其截干顶端均匀地保留三个主枝在壮芽处进行中截，冬季可在每个主枝中选二个侧枝短截作为二级枝；来年冬季，在二级枝上选二个枝条短截为三级枝，则可形成三叉六股十二分枝的杯状型造型。剪口留外向芽，主干延长枝选用角度开张的壮枝。在选留枝条和选取剪口部位时，必须要把握二级枝弱于主枝、三级枝要弱于二级枝。该种修剪方式地法桐行道树中常采用。

2.2.1.2自然开心形行道树的整形。不留中央领导干而留多数主枝配列四方，在主枝上每年留有主枝延长枝，并于主枝侧方留有二级枝、三级枝处于主枝间的空隙处的整形修剪方式。以香樟、楝树行道树为例：定干高度通常在2.5～3m之间。主干达到要求高度后，宜在主干顶部留3～5个主枝并短截，剪口处留内向芽。翌年，及时抹除主干、主枝上的萌芽，每个主枝上只留向上生长的枝条2～3个，并短截，依此即可形成斜向上的枝干结构。

2.2.1.3中央领导干形行道树的整形。留一强大的中央领导干，在其上配列疏散的主枝的整形修剪方式。以雪松、枫杨、银杏、法桐行道树为例。当栽植苗为截干苗时，采用接干法，即在主干顶部选一个生长健壮、较直立的侧枝作为主干延长枝培养，其余角度小、对主干延长枝有竞争力的枝条全部剪除。冬季，视主干延长枝的生长情况决定采取修剪措施，若其生长健壮，只须疏除过密的、交叉的侧枝，翌年任其自然生长，及时短截与主干延长枝产生竞争的侧枝， 即可形成有中央领导干的树冠；若其生长较弱，应齐基剪除全部侧枝，并将主干延长枝短截，翌年，再选一健壮直立的侧枝作为主干延长枝培养，直至树冠成形。

2.2.1.4成形树生长季节修剪。选用轻剪或疏除的办法，及时对干枯枝、病虫枝、细弱枝、下垂枝、交叉枝、空中挂枝及等进行修剪。同时兼顾到树枝与路灯、供电线路、交通指示牌、周边建筑屋檐等之间的关系，做到上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑。

2.2.1.5冬季回缩修剪。为降低其行道树顶端优势位置，促多年生枝条基部更新复壮，可采用冬季回缩修剪方法。以老龄法桐为例：回缩时间在每年的12月至次年的2月，回缩可结合冬季正常修剪同步进行。对较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法。即先在离要求锯口上方20厘米处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半，从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，以避免枝干劈裂。回缩后及时对锯口用20%的硫酸铜溶液消毒，最后涂上保护剂(保护蜡、调和漆等)，以起到防腐防干和促进愈合的作用。

2.2.2剥芽。行道树生长季节要经常剥芽，不同树种剥芽次数及剥芽部位存在一定的差异。通常法桐等落叶树应在每年的4月下旬起，每半月一次，至每年的10月中旬该工作基本告段落，而香樟等常绿树木一般在每年的5月起，通常一月三次，芽长不应超过6㎝。剥芽时不应倒拉，以免伤及树皮。对抹芽产生的废弃物，应及时清除，以确保路面整洁。

2.2.3清除死膀及枯枝。行道树由于受生长空间的限制，至一定年份容易形成荫梢现象，并产生枯枝，加上修剪切口常年受风吹雨淋极易生产死膀。日常养护除结合修剪工作外，应在每年台风及霉雨季节来临时，重点防范，并对新生产的截面切口，涂抹防腐剂。

2.3病虫害防治

行道树病虫害可通过喷药、捕杀、挖蛹、刮树皮、树干涂白等方法进行防治。行道树病虫害防治重点需做好蛀干害虫天牛、食叶害虫刺蛾、重阳木锦斑蛾及女贞白蜡蚧的防治，其中天牛防治应在每年的6月下旬开始，主用采用人工捕捉，并在虫粪口涂没粘有敌敌畏等农药的棉花，该项工作应延续至每年的9月份，通常每半月一次。刺蛾通常在每年的六月至九月发生,主要采用药物防治及和生物防治。女贞白蜡蚧通常在每年的5月下旬，防治时除采用花宝药剂外，应对修剪下来的病虫枝集中烧毁。重阳木锦斑蛾在每年的6月至11月发生， 主要采用灭幼脲、高效氯氰菊酯 、甲维盐 大机喷雾。冬季可采用树干涂白、挖蛹、刮树皮等方法，以消灭各种越冬虫源，并可采用集中火烧或深埋有病虫的枝、干、叶等办法，以减轻次年害虫危害。

2.4施肥

行道树施肥分基肥、追肥二类。基肥一般安排在冬季进行,施肥主要采用追肥，以根部穴施复合肥为主,一般每年追肥二次，条件限制时每年至少施追肥一次，每次每株平均施肥5㎏左右。对于穴施确有困难的应采取液态肥树干注射、地面打孔等办法进行。

2.5支撑、防护与涂白

2.5.1支撑。幼年行道树，应设立支柱进行加固，当出现机械车辆撞击或台风侵袭造成树木向一侧严重倾斜时，可切除部分长根，进行重植。成年行道树，由于根系发达，当出现上述情况时，可采取平衡树冠法，即对向一侧倾斜的树冠进行重截，并设立支撑物向其相对方向进行支撑。对倾斜老树应逐年控制倾斜度，并扶正、支撑。

2.5.2防护与涂白。每年的初冬，对行道树进行根际培土、主干包扎、涂白等抗冻处理。发生枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。出现树洞可用水泥及时修补，以防止腐朽进一步扩大。台风季节，做好行道树抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施,一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。对于严重倒伏、就地种植难以成活的树木，应将树冠强截后送苗圃种植养护。

2.5.3行道树补植。一旦出现行道树枯死,应及时报批,申请倒伐,并在手续齐全情况下视季节及时补植。倒伐时应连同根部一起挖除，并填平树穴。补植树木应选用同品种、同规格苗木，并加强养护，确保成活。

3古树名木和古树后续资源（以下简称“古树”）

针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护，除参照1树木（乔木、灌木）要求对古树进行日常养护管理外，重点做好：控制生长环境、防护与支撑、复壮等养护管理工作。

3.1控制生长环境

必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

3.1.1除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

3.1.1.1在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长.

3.1.1.2古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

3.1.1.3在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

3.1.2应保持古树及周围环境的清洁。

3.1.3应加强古树的病虫害防治工作。参照1.3执行。

3.2防护与支撑

3.2.1应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

3.2.2在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

3.2.3在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

3.2.4严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

3.2.5有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝、树洞等采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

3.2.6当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

3.2.7对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

3.3复壮

古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，制定科学合理的技术方案，并经专家组论证，报请城市园林绿化主管部门审核、政府批准后，并在园林部门监督下实施。

4绿篱、模纹和色块、球类和其它造型（灌木类）

养护管理内容包括：浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、补植等。

4.1浇灌与排水

4.1.1根据气候、土壤墒情、植物习性等适时、适量浇灌，土壤含水量应保持在70%左右，叶片萎蔫时应及时浇水。江北地区每年至少10次以上，江南地区每年至少6次以上。

4.1.1.1每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。

4.1.1.2每年5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次，道路机非隔离带绿化应每周不少于1次冲淋去尘。

4.1.1.3开花期前应适当增加浇水量。

1.1.2以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应避开高温进行叶面喷雾保湿。

1.1.3暴雨、梅雨季节应开沟排水，防止积水。根部积水应及时排出，耐涝性差树木应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌；绿地设施应逐步完善浇灌系统。

4.2整形与修剪

4.2.1绿篱、模纹和色块、球类和其它造型（灌木类）等应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。每年应修剪8次以上，5月下旬至10月中旬，每3周左右修剪1次。

4.2.2规则式绿篱、模纹（色块）修剪应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和。两个品种以上连片种植时，修剪时应注意相互间衔接，保证平顺缓和过度。

4.2.3自然式绿篱修剪，幼年以定干整形为主，成年以促进开花和结实为主。

4.2.4规则式绿篱、模纹（色块）修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。

4.2.5植株生长过密或病虫害发生严重的应及时进行疏枝修剪。

4.2.6当生长高度影响景观效果或影响交通安全时，要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

4.2.7修剪下来的枝、叶等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝、叶要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

4.2.8造景树修剪。以及时修剪、长枝短截、密枝疏剪为修剪基本原则。对于松类树种在芽刚萌发时摘心摘芽控制新枝长度，以保持优美的树姿和适当的比例。

4.2.8.1摘心。造景树为控制其高度生长，促使侧枝平展，可摘去其枝梢嫩头。

4.2.8.2摘芽。造景树在其干基或干上生长出许多不定芽时，应随时摘除，以免萌生叉枝，特别是榆树，易产生不定芽，更应注意摘芽

4.2.8.3摘叶。观叶造景树 其观赏期往往是新叶萌发期，通过摘叶措施，可使树木一年发几次新叶，鲜艳悦目，提高其观赏效果。

4.2.8.4修枝。修枝方式应根据树形来确定，如云片状树枝，则将枝条修剪成平整状。对于萌发力强的树种， 可以修剪为主。修剪时, 首先可将平行枝、交叉枝、重叠枝、对生枝、轮生枝等进行调整，有些剪掉，有些结合攀扎进行改造。当留下的枝干培养到粗度适合时，就可进行强度的剪截，使生出第二节枝，待第二节枝长到粗度适合时，又加剪截，依次第三、第四节，如此施行。一般第一枝上留两个小枝，一长一短，经多年修剪后则枝干苍劲有力，逐步形成树冠。

4.2.8.5攀扎。松柏类及萌发力弱的树种，一般以攀扎为主。即通过金属丝或棕丝等攀扎材料，将树木枝干弯曲成各种形状。

金属丝法。一般选用14～24号金属丝（根据所攀扎枝干的粗度选用）。攀扎时，先将金属丝一端固定在枝干的基部或交叉处，然后最贴树皮徐徐缠绕，使金属组织丝与枝干约成45度角。如要将枝干向右扭旋下弯，金属丝则按顺时针方向缠绕，反之，则按逆时针方向缠绕。注意边扭边弯曲，才能使金属丝最贴树木，同时枝干也不易断裂。对石榴、红枫等一些皮薄易受损伤的树种，可先用麻皮包卷枝干，然后再攀扎金属丝。对于两根基部相差不远的侧枝，可使用一根金属丝缠绕。 在一根枝上如有重复的金属丝缠绕时，须注意缠绕方向的一致，尽量避免交叉。

棕丝扎法。先将棕丝捻成不同粗细的麻绳，将棕绳的中段缚住需弯曲枝干的下端（ 或打过套结），将两头相互绞几下，放在需要弯曲的枝干的上端，打一活结，再将枝干徐徐弯曲至所需弧度，再收紧棕绳打成死结，即完成一个弯曲。一般弯曲不宜过分，否则易失却自然形态。棕丝攀扎的前关健在于掌握好力点。要根据造型的需要，选择下棕与打结的位置。棕丝绑扎的顺序：开始时，先扎树干，后扎枝叶；扎枝叶时，先扎顶部后扎下部：每扎一个部分时，先扎大枝再扎小枝；每扎根枝（干）时，从基部到梢部。无论采用金属丝或棕丝绑扎，一般在一年以后拆除。

4.2.8.6雕凿。对于松柏类及体量较大的造景树，为了显示树木苍古，有时可用锋利的工具对树干进行雕凿，并剥去部分树皮，甚至将树干劈去一半，但不可露出人工斧凿痕迹。

4.2.8.7遮荫。一些耐荫的造型树木，如罗汉松、五针松等，在夏季高温强光下，应采取遮荫措施，否则会造成生长不良。

4.3病虫害防治

参照1.3执行。

4.4除草和切边

4.4.1除草应除早、除小，及时去除大型恶性杂草及杂树，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草、杂树不得高于绿篱、模纹和色块植物；造型灌木上应及时去除大型蔓性藤本杂草。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上。其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。

4.4.2绿篱、模纹和色块、造型灌木边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理，宽度宜10—15cm，深度宜10cm。

4.4.3切边应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

4.4.4及时清运拔除杂草，保证环境整洁。

4.5施肥

4.5.1视植物生长状况，适时、适量进行施肥，提倡使用有机肥和复合肥料，每年施基肥不少于1次，追肥不少于3次。花灌木品种应适当增加施肥次数。

4.5.2基肥施用量为0.5kg/㎡；施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用，肥料施用量不超过30g/㎡。

4.5.3 撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。

4.6补植

4.6.1绿篱、模纹和色块、造型灌木出现死亡、缺株或空秃后应进行补植。

4.6.2补植的植物应与原植物品种和规格接近。

4.6.3落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前或在新芽萌发前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

5水生植物

养护管理内容包括：控制水位和换水、清理与分株、病虫害防治、施肥、除草与灭苔等。

5.1控制水位和换水

5.1.1及时调整和控制水生植物正常生长水位。苗期水适当，保持浅水层，分蘖期，浅水勤灌，后期，适时排水，漂浮植物须足够的水深使其漂浮；沉水植物水高必须超过植株，使茎叶自然伸展；水边植物保持土壤湿润、稍呈积水状态；挺水植物须保持50cm至100cm左右的水深；浮水植物水位高低须依茎梗长短调整，使叶浮于水面呈自然状态。

5.1.2为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，必须换水，夏季则须增加换水次数。

5.2清理与分株

5.2.1对于不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其泥上部分清除。

5.2.2对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前泥上部分剪除。

5.2.3及时清除枯残枝叶及杂物。

5.2.4对于因病虫等原因而造成整盆死亡的，应将空盆撤出。

5.2.5同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆满水面，影响睡莲或其它沉水植物的生长。

5.2.6浮水植物过大，叶面互相遮盖时，必须进行分株，一般3至4年分1次株。

5.3病虫害防治

5.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，每年应防治病虫害3次以上。

5.3.2水生植物的病害主要可分为侵染性病害与非侵染性病害。形成致命性危害的一般为侵染性病害，是由于病原微生物如真菌、细菌、病毒、线虫等引起的，具有传染性，危害极大。在植物生长期应加强菱白绢病，睡莲蚜虫，荷花茎腐病、褐斑病、黑斑病和根线虫的防治，芡实真菌性病害，水仙线虫病，水竹芋叶斑病等病虫害防治。

5.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台帐。

5.4施肥：

5.4.1注重早期施肥，施足基肥，春、秋各进行一次追肥，尽量利用低水位时补肥。

5.4.2施肥不应污染水质，合理配置氮、磷、钾，增施磷钾肥。

5.4.3盆栽水生植物应在冬季连盆拿出水面，并在开春移入水池前10天补施1次基肥，待其新叶长出后再移入水中。

5.5除草与灭苔

水生杂草和青苔应在早春植物萌芽前进行人工或适当的化学防治。

6攀援（垂直绿化）植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与理藤、病虫害防治、施肥、补植、藤架管护等。

6.1浇灌与排水

6.1.1根据气候条件、植物习性和长势情况进行浇水，生长季节应松土保墒，土壤含水量应在65%—70%范围。气温在10℃—25℃范围内，每周浇水次数应不少于1次、气温在25℃—35℃范围内，每周浇水次数应不少于2次，高架悬挂植物需每两天至少浇水1次；气温35℃以上,应2天浇1次水，高架悬挂植物需每两至少浇水1次；冬季浇水每月不少于1次。

6.1.2梅雨和暴雨季节应及时排除积水。

6.2修剪与理藤

6.2.1在生长季节应进行理藤、造型、固定，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物防脱落。

6.2.2多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。

6.2.3 修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。

6.2.4 对枝叶稀少的植株可通过摘心促进分枝；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副稍。

6.2.5部分徒长枝长度达15—30cm时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2年以上的植株应疏减上部枝叶，并适当疏剪下部枝叶以减少枝条重叠；对生长势衰弱的植株应进行重剪促进萌发。

6.2.6枝叶过密以及立地条件差的垂直绿化应分别绑扎，疏枝。

6.3病虫害防治

6.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害3次以上。

6.3.2对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台帐。

6.4施肥

6.4.1每年冬季应施1次有机肥。生长期应施追肥，每3个月施肥一次，以复合肥为主。吸附类藤本应叶面施肥。

6.4.2新栽苗在栽植后两年内宜根据生长势进行追肥。

6.4.3生长较差、恢复较慢的新栽苗或要促使快长的植物可用生长激素或根外追肥等措施。

6.5补植

6.5.1植物死亡、缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。

6.5.2落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

6.6藤架管护

藤架要牢固、不变形、无损毁，定期对棚架、挂网等攀援设施检查，每月全面检查一次桥墩外包裹网片的牢固程度，每周检查一次高架悬挂花槽的完整和支架的牢固程度，发现问题立即更换或加固。

7多年生地被植物（含花境）

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、除草与切边、施肥等。

7.1浇灌与排水

7.1.1应根据立地条件、季节差异、植物习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。表层土壤发白时，或当叶片发生萎蔫时，应及时浇水。江北地区每年至少10次以上，江南地区每年6次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

7.1.1.1浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

7.1.1.2沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

7.1.1.3肉质根花卉应少浇水，草本花卉应勤浇水。

7.1.1.4营养生长和生殖生长时应多浇水，盛花期可少浇水。

7.1.2提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

7.1.3根部积水应及时排出。耐涝性差地被应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

7.2修剪和疏除

7.2.1应按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物适当疏除或修剪；及时对影响景观的干枯枝叶进行清除。

7.2.2疏除和修剪后，应及时清理现场，确保工完场清。

7.2.3宿根花卉每2-3年需重新分株复壮、翻种次。

7.3病虫害防治

7.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害3次以上。

7.3.2应重点防治地下害虫。

7.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台帐。

7.4除草和切边

参照4.4执行。

7.5施肥

7.5.1根据地被植物品种、长势情况、气候条件和需要进行施肥，

7.5.2草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

7.5.3施用量为有机肥每年宜0.5kg/m2，复合肥每月宜15g/m2—20g/m2。

7.5.4施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

7.5.5肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

8竹类植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、松土与除草、施肥等。

8.1浇灌与排水

8.1.1浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。浇灌次数江北地区每年6次以上，江南地区每年3次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次,遇到干黄梅天,应浇行鞭水。

8.1.2根部积水应及时排出。耐涝性差竹子应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

8.1.3提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

8.2修剪与疏除

8.2.1竹林每经过3—5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

8.2.2竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

8.2.3竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

8.2.4间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

8.3病虫害防治

8.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

8.3.2在竹类植物生长期间，要注意防治竹竿锈病、竹丛枝病、竹煤污病、竹黑粉病的防治；要注意防治竹茎扁蚜、竹蝗、舟蛾、毒蛾等害虫。冬季结合修剪和清洁田园，减少越冬病菌和虫卵数量。

8.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台帐。

8.4松土与除草

8.4.1除2—4月外，其他季节应及时清除竹园危害性杂草。

8.4.2每年应松土1次，松土应于6月—7月进行，深度15cm。

8.4.3松土时应及时除去林内老鞭和竹篼、杂草、石块。

8.5施肥

8.5.1全年应施基肥1次，追肥1—3次。

8.5.2冬季施肥应以酸性有机肥为主；春夏季追肥适宜施用尿素等速效肥，即3月、6月、9月,每次宜150kg/hm2—230kg/hm2。

8.5.3提倡林下种植耐荫绿肥，锄下的嫩草宜埋入土中。

9露地一、二年生草花

养护管理内容包括：浇灌与排水、病虫害防治、松土与除草、施肥、补植与换茬等。

9.1浇灌与排水

参照7.1执行。

9.2 病虫害防治

9.2.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

9.2.2草花更换时，应严格检查，防止病虫植株带入花坛。草花换茬时应翻晒土壤，消毒灭菌。

9.2.3每百平方米草花面积内，食叶类和刺吸类害虫危害率不得超过10%，病害发病率应控制在10%以下。

9.2.4对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治台帐。

9.3松土与除草

9.3.1草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒，但间隔期不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

9.3.2表层土壤保持疏松，严禁人为踩踏，如有踩踏板结的应及时松土。

9.3.3杂草应控制在不影响景观效果水平下。

9.3.4除草应除早、除小，杂草需连根拔出。

9.4施肥

9.4.1视植物生长状况，适时、适量进行施肥。

9.4.2草花更换后需每月追肥1次。施肥可采用撒施和喷施。肥料可采用复合肥，施肥量不少于15g/m2。

9.4.3花卉花蕾露色前、后适当施追肥，盛花期后不宜施肥。

9.5补植与换茬

9.5.1缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。补植草花应同品种同色系。

9.5.2应及时清除残花，当残花量大于50%，必须进行换茬。换茬间隔期间不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

9.5.3草花换茬次数根据绿地等级，每年不少于4-6次，新换的草花开花率需达到30%以上。

9.5.4种植草花宜选用杂交F1代品种，且开花率在85%以上。种植密度以黄土不裸露为宜。

10草坪

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪、病虫害防治、除草和切边、施肥、追播、复壮等。

10.1浇灌与排水

10.1.1应根据立地条件、季节差异、草坪习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。当叶片发生萎蔫时，应及时浇水，江北地区每年至少10次以上，江南地区每年至少6次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

10.1.1.1浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

10.1.1.2沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

10.1.1.3提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

10.1.1.4绿地内应逐步完善喷灌或滴管系统。

10.1.2根部积水应在24小时内排除，低洼易积水处应设置排水沟。

10.2修剪

10.2.1草坪应定期修剪，修剪高度应当一致，边缘整齐。观赏型暖季型、冷季型草坪和混播草坪江北地区每年修剪12次以上，江南地区每年15次以上。每年草坪越冬前应重修剪1次，5月至10月期间，每10-15天应修剪1次。一般草坪和杂草型草坪每年应修剪5次以上，越冬前应重修剪1次。

10.2.2草坪生长季节应采用条纹状交叉修剪方式，按1/3原则进行适时修剪。

冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm，暧季型草坪留茬高度不超过4—5cm。

当草坪实际高度超过额定高度1/3时，应进行修剪。混播草坪在4月上中旬应对冷季型草坪进行低修剪，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。

10.2.3修剪后，草屑应及时清理，确保工完场清。

10.3病虫害防治

10.3.1参照7.3执行。

10.3.2特别注意地下害虫的防治。

10.4除草和切边

参照4.4执行。与树木交界处，边缘应进行切边处理或留出积水穴，宽度宜20—50cm，深度宜10cm。

10.5施肥

10.5.1根据草坪品种、长势情况和气候条件进行施肥。

10.5.2草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

10.5.3施用量为有机肥每年宜1kg/m2，复合肥每月宜15g/m2 —20g/m2。

10.5.4施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

10.5.5肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

10.6追播

10.6.1 混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。

10.6.2 播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于3cm。

10.6.3 冷季型草坪播种量应为20g/m2—25g/m2，种子纯度98%以上，播种要均匀。

10.6.4 播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

10.7复壮

10.7.1当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新，每3-5年1次。

10.7.2枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥,并适当覆黄沙改良表层土壤。

10.7.3草坪高低悬殊、出现秃斑或成片杂草侵入,在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。

11保洁和秩序管理

11.1绿地（包括水面）、设施应巡视保洁，做到随产随清，要求无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染物（树挂）。无绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）。

11.2绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

11.3应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

11.4日常保洁人员、安保人员应统一着装上岗，穿戴整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志等。

11.5每天应定人定时巡视，及时阻止各类偷盗、毁绿行为，并及时报案。

11.6保洁作业应实行夜间清扫作业、日间保洁维护的保洁方式；作业过程中应做到安全、规范、文明、卫生，无明显扬尘。

11.7及时清运清除的各种垃圾、杂物等，严禁现场焚烧。

12技术档案管理

12.1应建立完整的绿化养护管理台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

12.2月度养护计划及养护作业应按时记录并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

江苏省城市园林绿化养护管理分级标准

园林绿化分级管理指根据园林绿地的规模、性质、位置、绿化景观、设施含量、服务对象、重要程度和养护管理标准的高低，将园林绿地的养护管理分成不同等级，由高到低分为：一级绿地、二级绿地、三级绿地。其中：

一级绿地：指在城市中具有较大影响和示范作用的公园绿地、广场绿地和街头绿地，以及城市的重要道路绿地、城市出入口绿地、大型居住区绿地，绿地面积5000平方米以上，绿地内配套设施基本完善，需要配备安保人员，绿地植物种类不少于20种，常绿乔木与落叶乔木的比例不低于1：1，乔灌木种植面积不少于60%；乔灌草配置合理。

二级绿地：指能满足一定区域居民休闲游憩需求的公园绿地，在城市中具有一定影响的广场、街头绿地以及城市的次干道（建议改成城市的一般道路绿地）、具有一定规模的居住区绿地，防护绿地、风景林地街巷和沿线绿化等；

三级绿地指除一级绿地、二级绿地外的其它绿地。

一、一级绿地

1、园林植物养护

树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，树穴设施完好。

①乔木树冠完整，生长正常，自然美观。分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪科学合理，内膛不乱，通风透光；行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，树穴设施完好。树木不歪斜（造型树木除外），叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；无缺、死株。

新补植行道树品种与原行道树基本一致，分枝点偏差在正负10cm内，胸径偏差正负1cm内，保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。

古树名木得到有效保护，各项养护管理措施到位，树木保持正常生长状态。

花灌木开花适时，株形丰满，枝叶茂密，花后修剪及时合理。

②绿篱、模纹和色块及等修剪及时，整齐一致。造型树木根据不同树木的生长特性及时摘心、攀扎。

③水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。

④攀缘（垂直绿化）植物根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。

⑤多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。无缺株、倒伏，无枯枝残花（残花量不大于10％）。

⑥竹林保持适宜密度、通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

⑦草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，无杂草。

⑧绿地内杂草率≤2%。

⑨病虫害防治技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，乔木被害株率≤10%，绿篱、草坪被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。无扰民事件发生。

2、园林设施维护（参照园林设施维护管理等级标准的一级标准）

3、保洁和秩序管理

①绿地（含水面）整洁，无条状污染物和块状污染物，点状污染物，每200m2≤2处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

②绿地（含水面）内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

③在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，保持衣帽整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志等；安保设施正常使用。

4、技术档案

建立健全植物养护管理技术档案，并有专人负责。

二、二级绿地

1、园林植物养护

①园林树木树冠基本完整，能正常生长，较自然美观。分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理，内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外），叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无枯死株，新补植行道树品种与原行道树一致，分枝点偏差在正负20cm内，胸径偏差正负2cm内，树形、树冠等规格基本一致，保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。古树名木得到较有效保护，各项养护管理措施较到位，树木能够保持正常生长状态。花灌木开花适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

②绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。

③水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。

④攀缘（垂直绿化）植物根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。

⑤多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉覆盖率98%以上，栽植轮廓较清晰、美观，无明显残缺、残花、残叶、杂草等。

⑥竹林保持较适宜密度、通风透光良好、生长较健壮、叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

⑦草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。

⑧绿地内杂草率≤10%。

⑨绿地内病虫害防治及时，无可视的危害症状，乔木被害株率≤10%，绿篱、草坪被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。

2、园林设施维护（参照园林设施维护管理等级标准的二级标准）

3、保洁和秩序管理

①绿地（含水面）较整洁，基本无条状污染物和块状污染物，点状污染物，每200m2≤3处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，基本无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

②绿地（含水面）内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上基本无钉钉、拴挂和刻划等现象。

③工作人员在岗，能统一着装，保持衣帽整齐。

4、技术档案

建立植物养护管理技术档案，并有专人负责。

三、三级绿地

1、园林植物养护

①园林树木树冠、生长等基本正常，修剪及时，无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外），树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上；无枯死株，新补植行道树品种与原行道树一致，分枝点偏差在正负30cm内，胸径偏差正负3cm内，树形、树冠等规格基本一致，保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。

花灌木开花适时，花后能够进行修剪。

②绿篱、模纹和色块等能定期修剪。

③水生植物能够正常生长。

④开花的攀缘（垂直绿化）植物攀缘植物能适时开花。

⑤多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉覆盖率90%以上。

⑥竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

⑦草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块；草坪内杂草率不得超过15%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。

⑧绿地内杂草率≤15%。

⑨绿地内病虫害防治及时，无可视的危害症状，乔木被害株率≤10%，绿篱、草坪被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。

2、园林设施维护（参照园林设施维护管理等级标准的三级标准）

3、保洁和秩序管理

①绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，基本无摆摊设点及人为践踏现象；水面无明显杂物，无明显异味。

②绿地（含水面）内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完整、清洁；树干上基本无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4、技术档案

建立植物养护管理技术档案，并有专人负责。

备注：本附件未涉及的绿化养护管理规范及分级标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（2015年8月）

苏州宿迁工业园区绿化养护作业导则

为加强园区内公共绿化管理，规范绿地养护措施及要求。提升园林绿化养护管理水平，打造舒适、宜居的生活环境，特制定本导则。

一、公共绿化养护工作目标

1.改善城市生态环境，为居民提供休憩的美好环境。

2.通过对城市公共绿化采取修剪、施肥、浇水、病虫害防治等措施，使其城市绿化发挥最好功能。

3.使其养护质量符合应符合国家、行业现行的有关法律、法规、及标准的规定。

二、质量标准

1园林绿化养护分级管理质量标准

园林绿地内的设施设置和植物种植应符合安全规范和环境保护要求，并应在有安全隐患位置设置安全标志及警示牌，标志和警示牌上的字迹应醒目、完好、清晰。

1.1 一级养护

1.1.2园林树木树冠应完整美观状态，并应符合下列要求：

——分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；

——主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；

——内膛不乱，通风透光；

——树木不歪斜，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；

1.1.3花灌木开花应适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

1.1.4绿篱、模纹等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，无空缺，造型优美。

1.1.5草坪及地被植物整齐一致，覆盖率98 %以上，单块斑秃面积不超过0.1㎡或10㎡绿地内斑秃面积不超过2块；草坪内杂草率不得超过5%。

1.1.6草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

1.1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓。开花的攀缘植物应适时开花。

1.2 二级养护

1.2.1园林树木树冠基本完整状态应符合下列要求：

——主侧枝分布均称、数量适宜；

——修剪合理，内膛不乱，通风透光；

——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无枯死株，缺株率不超过2%。

1.2.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

1.2.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致。

1.2.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.2㎡或10㎡绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。

1.2.5草坪绿色期：冷季型草坪不得少于270天，暖季型草坪不得少于180天。

1.2.1.6攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

1.3 三级养护

园林植物

1.3.1园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

——修剪及时，无明显枯枝死杈；

——分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树；

——树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

1.3.2草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3㎡或10m2绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

1.3.3草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。

1.3.4攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

2病虫害控制等级标准

绿地的病虫害控制等级标准表

| 绿地级别 | 总体要求 | 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛀干 | 刺吸类 (平均每10cm枝条上) | 地下害虫 （平均每1㎡绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 一级 | 控制及时，无明显的病虫为害现象。平均每100株树木病虫危害不超过2株，100㎡绿篱、草坪病虫危害不超过2% | 无活卵、活虫 | 不得超过2头 | 不超过2头 | 不超过1头 | 2%以下 |
| 二级 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫为害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，100㎡绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵、活虫 | 不得超过5头 | 不超过5头 | 不超过2头 | 5%以下 |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100㎡绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过10头 | 不超过8头 | 不超过5头 | 10%以下 |

三、作业流程及要求

1 树木（乔木、灌木）

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，复壮、补植与调整等，并按要求填写《日常养护记录》。（见附件1）

1.1 浇灌与排水

1.1.1 浇水应根据树木生物学特性、生长势、季节和土质状况，做到适树、适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。

根据天气、土壤墒情、植物需水等情况适时浇水，土壤干旱要及时补水；连续15天无降透雨情况下，气温10-25℃时每半月浇透水1次；气温在25-35℃时每周至少浇水1次；气温35℃以上时每周至少浇水2次，冬季浇水每月不少于1次。，并按照求填写《水车浇水记录表》。（见附件2）

1.1.2 浇灌前应先挖穴松土，以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。高温干旱时，补（移）植树木应避开高温进行叶面喷雾或树干保湿。

1.1.3 根部积水应及时排出。耐涝性差的树木应该在 6 小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4 水源不得含有毒有害物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。

1.2 整形与修剪

1.2.1 根据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木生长特性和自然分枝规律的前提下（造型树木除外），应按照树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。

1.2.2修剪时间

当年11月底至次年3月初，对乔木、行道树、花灌木、地被、观赏草等进行冬季修剪，每年4-11月进行生长期修剪、除孽、抹芽等。

1.2.3 修剪应去除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。嫁接的树木必须及时除去砧木的萌蘖枝。遇有架空线应按杯状形修剪。

1.2.4 修剪切口要平整，疏枝必须自枝条基部修除,不留短桩。大枝短截应分段截枝。直径 2cm 以上的截面应光滑平整,略向内倾斜,伤口应涂抹防腐剂或生长素。

1.2.5 生长期修剪以调整树势为主，适宜轻剪。需要整形的，生长期应修剪 3 次以上。易伤流树种的修剪应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化。花芽着生于二年生枝条即早春开花植物，应在花谢后进行修剪，花芽着生于多年生枝条上的，如紫荆、贴梗海棠等，应于早春花后将枝条进行轻剪，生长季节进行摘心处理。

1.2.6 极端气候(如强风、暴雨、冰雹、强降雪等)造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应视其损伤程度，采用适宜方法及时修剪。

1.2.7 修剪下来的枝条等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝条要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

1.2.8 修剪前需制定修剪技术方案，上树前必须进行修剪培训和安全培训，全面掌握后方可修剪，确保安全。

1.3 病虫害防治

1.3.1 贯彻“预防为主，综合防治”的方针，每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，防治病虫害 5 次以上。提倡使用生物防治、物理防治和人工清除等多种手段控制病虫害；化学防治要科学使用化学药剂，尽量降低农药对社会和环境的影响。

1.3.2 春秋两季，应重点防治刺吸性害虫，如蚜虫、蓟马、叶蝉、木虱、网蝽等，并预防白粉病、锈病、炭疽病。

在植物生长期应注意防治刺蛾、袋蛾、尺蠖、斑蛾、毒蛾、巢蛾、美国白蛾等食叶类害虫，以及木蠹蛾、天牛、吉丁虫、透翅蛾等钻蛀性害虫。

在植物休眠期可通过修剪、刮除、树木涂白和清洁栽植地等措施，减少越冬虫源。

1.3.3 建立病虫害防治网络，及时进行预测预报，并做按要求填写《养护打药记录表》。（见附件3）

1.4 松土与除草

1.4.1 根部周围土壤应保持疏松，松土深度以不伤根系生长为宜。每年除结合浇水松土外，应定期进行松土。埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。

1.4.2 及时去除大型恶性杂草，其它杂草应控制在不影响景观效果的范围内。杂草以人工拔除为主，适当采用生物和化学防治措施。根据不同养护等级，每年清除杂草 10-15 次以上。其中，5 月至 10 月期间，每 10-20 天要清除杂草 1 次。

1.4.3 及时清运杂草，保证环境整洁。

1.5 施肥

1.5.1 施肥应根据树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥 1 次，生长期施追肥 1-2 次，花灌木花前、花后补施花肥。其中，乔木每年应施基肥、追肥各 1 次，花灌木每年应施基肥 1 次、追肥 2 次。花肥视开花次数而定。

1.5.2 基肥应采用腐熟有机肥。追肥应以磷肥、氮肥等多元复（混）合化肥为主，视树种而定；生长势衰弱的亚健康树木、古树名木等，提倡使用腐植酸肥料。树木花前宜施磷、钾肥，花后宜补施氮肥。

1.5.3 施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定。乔木基肥施用量：胸径小于等于 10cm 的，1-3kg/株；胸径大于 10cm 的，每增加 10cm（以 10cm 为档距），在前一规格施用量的基础上增加 50%。

乔木追肥施用量：胸径小于等于 10cm 的，0.5-1kg/株；胸径大于 10cm 的，每增加 10cm（以 10cm 为档距），在前一规格施用量的基础上增加 50%。灌木基肥施用量：蓬径小于等于 100cm 的，0.5-1kg/株；蓬径大于 100cm 的，每增加 50cm（以 50cm 为档距），在前一规格施用量的基础上增加 50%。灌木追肥施用量：蓬径小于等于 100cm 的，0.15-0.5kg/株；蓬径大于 100cm 的，每增加 50cm（以 50cm 为档距），在前一规格施用量的基础上增加 50%。不同腐植酸肥料的施用量应按照产品建议施用量施用，并按要求填写《养护施肥记录表》。（见附件4）

1.5.4 喜酸性植物应施用酸性有机肥。香樟、桅子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁肥等。

1.5.5 追肥可采用沟施或穴施，深度不少于 30cm，可按0.5-1%浓度溶解施用，以不伤树根为准；腐植酸肥料可采用树干注射。

1.6 支撑、防护与涂白

1.6.1 除特殊景观要求外，树木倾斜超过 10°必须扶正。落叶树宜在休眠期进行，常绿树宜在萌芽前进行。扶正前，应对土壤进行灌水，并对树冠进行疏枝和短截。

1.6.2 新栽植树木和扶正树木应进行支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑、三角支撑、四角支撑等方式。支柱材料应统一，支柱方式应规范，支撑方向及高度要统一整齐；着力点与树干接触处应铺垫软质材料。每年应对支柱进行一次全面检查，破损或绑扎过紧，应及时修复或重绑。

1.6.3 夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台风工作。台风前，结合修剪，应对过密枝条进行疏枝，去除病枝、枯枝，做好树木加固支撑。风害后，应及时扶正倾斜树木（宜挖松倾斜反向面的土后扶正），加土夯实，固定树身；对树冠相应疏枝。

1.6.4 冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性；根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻；及时对枝条过密，尤其是树冠浓密的常绿乔灌木疏枝；对易断裂枝条进行支撑；及时清除过厚积雪。

1.6.5 冬季越冬需要防寒的树木，宜采用地面覆盖、包扎树体、搭建防寒棚、树干涂白等防护措施。

包扎树木的材料可采用草绳或其它透气材料；树木树干涂白应于立冬前完成，树木涂白剂应稀稠均匀，涂白高度一致，不抛、洒、滴、漏；乔木及行道树涂白高度在 1.3 米左右，灌木涂白高度在 1 米左右。

涂白剂推荐配方为：生石灰 8kg、硫磺 1kg、食盐 1kg、动(植)物油 0.1kg、热水 18kg。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

1.7 切边和留积水穴

1.7.1 绿地内的树木应视情况和需要，在树木根部外20-50cm 处切边或留出积水穴，深度以 10-20cm 为宜。

1.7.2 切边和积水穴应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

1.8 复壮、补植与调整

1.8.1 长势衰弱的树木应采取复壮措施。修剪断枝、枯枝，清理创口，消毒防腐；改良土壤条件，清理修补树洞；枯烂树身应做支撑或伐除更新。

1.8.2 树木长势衰弱且濒临死亡的，应进行复壮；无复壮价值的，应及时更换。

1.8.3 树木因土壤污染造成长势不良且濒临死亡的，树木更换前应换土。

1.8.4 树木因栽植过密，缺乏光照和生长空间而造成长势不良的，原则上应移植或疏除。

1.8.5 抽稀植株应遵行“留大去小、留强去弱”的原则，并注意保持与周围环境的协调。

1.8.6 死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。

1.8.7 移除和更换苗木时，应重视对周围植物的保护。

1.8.8 树木的补植和调整应规范手续，有专门台帐记录，并按要求填写《苗木变动表》（见附件5）

2.行道树

行道树养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，树池管理，复壮、补植与调整等。

2.1 浇灌与排水

参照 1.1 执行。

对于种植了书带草、色块等地被植物的树穴，浇水时应先对树穴进行打洞，以浇透为宜；对于未种植地被植物且土壤严重板结的树穴，浇水前应对树穴进行松土。浇水时间应避开行人、车辆上下班高峰期间及夏季高温时段。

2.2 整形与修剪

①绿地内乔木修剪后分枝点清晰，保留3-5个(特殊情况除外) 主分枝，树冠内膛通透、树形完整；严禁截冠。

②园林树木修剪时，修剪的剪口须平滑，不得劈裂、留橛，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合；可涂漆保护伤口，漆的色彩应为深褐色、棕黑色等与枝干颜色相近色，不采用红、蓝、绿、黄等明艳色彩。

③常绿树修剪应避开生长旺盛期，及时剪除枯黄、干枯的枝条。

④乔木行道树的修剪，除应按以上要求操作外，还应注意以下规定：

A、每条道路乔木行道树的树形和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.5米。自行车道和人行道上树冠净空高度不低于2.2米，车行道上树冠净空高度不低于3米，当树两侧分别是人行道和车行道时，两侧净空高度视觉上要基本协调。及时剪除低于净空高度的下垂枝。

B、树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

C、路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

D、遮挡信号灯的树枝及时进行修剪。——冬季回缩修剪。为降低行道树顶端优势位置，促多年生枝条基部更新复壮，可采用冬季回缩修剪方法。以老龄法桐为例，回缩时间在每年的 12 月至次年的 2 月，可结合冬季修剪同步进行。对较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法，即先在离要求锯口上方 20cm 处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半，从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，以避免枝干劈裂。回缩后及时对锯口用 20%的硫酸铜溶液消毒，最后涂上保护剂(保护蜡、调和漆等)，以起到防腐防干和促进愈合的作用。

2.2.1 剥芽

行道树生长季节要经常剥芽，不同树种剥芽次数及剥芽部位存在一定的差异。法桐等落叶树通常在每年的 4 月下旬起，每半月一次，至 10 月中旬基本结束；香樟等常绿树木一般在每年的 5 月起，一月三次，芽长不应超过 6cm。剥芽时不应倒拉，以免伤及树皮。

2.2.2 清除死膀及枯枝

行道树由于受生长空间的限制，至一定年份容易形成荫梢现象，并产生枯枝，加上修剪切口常年受风吹雨淋极易产生死膀。日常养护除结合修剪工作外，应在每年台风及梅雨季节来临时，及时清除，并对新产生的截面切口，涂抹防腐剂。

2.3 病虫害防治

行道树病虫害可通过喷药、捕杀、挖蛹、刮树皮、树干涂白等方法进行防治。行道树病虫害防治重点需做好天牛蛀干害虫、刺蛾、重阳木锦斑蛾及红蜡蚧等食叶害虫及藤壶蚧等各类蚧壳虫的防治。病虫枝、干、叶应集中销毁。其中，天牛防治应在每年的 6 月下旬开始，主要采用人工捕捉，并在虫粪口涂塞粘有敌敌畏等农药的棉花，或在树干喷绿色威雷杀虫剂等方法，该项工作应延续至每年的 9 月份，通常每半月一次；刺蛾通常在每年的六月至九月发生,主要采用药物防治及生物防治；各类蚧壳虫应从每年的 5 月开始监控，抓住若虫孵化期，采用喷施花保、吡虫啉等药剂防治，大型乔木错过若虫期还可采用树体针剂来达到防治效果；重阳木锦斑蛾在每年的 6-11 月发生，主要采用灭幼脲、高效

氯氰菊酯、甲维盐等药剂喷雾防治。冬季可采用树干涂白、挖蛹、刮树皮等方法，以消灭各种越冬虫源，病虫枝、干、叶应采用集中火烧或深埋等办法，以减轻次年害虫危害。

2.4 施肥

行道树施肥分基肥、追肥二类。基肥一般在冬季进行，追肥以根部穴施复合肥为主。一般每年施肥两次，条件限制时每年至少施追肥一次，每次每株平均施肥 1kg 左右。对于穴施确有困难的，应采取液态肥树干注射、地面打孔或使用棒肥等方法进行。

2.5 支撑、防护与涂白

2.5.1 支撑。幼年行道树，应设立支柱进行加固，当出现机械车辆撞击或台风侵袭造成树木严重倾斜时，可切除部分长根，进行重植。成年行道树出现上述情况时，应采取平衡树冠法，即对向一侧倾斜的树冠进行重截，并设立支撑物向其相对方向进行支撑。对倾斜老树应逐年控制倾斜度，并扶正、支撑。

2.5.2 防护与涂白。每年的初冬，对行道树进行根际培土、主干包扎、涂白等抗冻处理。发生枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。出现树洞应及时修补、封实，以防止腐朽进一步扩大。台风季节，应做好行道树抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、覆土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施；一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。对于严重倒伏、就地种植难以成活的树木，应将树冠重剪后送苗圃种植养护。

2.6 其它养护

松土与除草、切边和留积水穴、复壮与调整、日常巡查等工作，并按要求填写《日常巡查记录表》（见附件6）

3.绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）

养护管理内容包括：浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、补植等。

3.1 浇灌与排水

根据气候、土壤墒情、植物习性等适时、适量浇灌，土壤含水量应保持在 70%左右，叶片萎蔫时应及时浇水，苏北地区每年浇水10 次以上。

3.1.1 每年春季树木萌发前要浇春水至少 1 次，冬季休眠前浇防冻水至少 1 次。

3.1.2 每年 5 月至 10 月期间，连续 15 天无降雨应浇透水 1次，道路机非隔离带绿化应适时冲淋去尘。

3.1.3 开花期前应适当增加浇水量。

3.1.4 以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。高温干旱时，补（移）植的树木应避开高温进行叶面喷雾保湿。

3.2 整形与修剪

3.2.1 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类），应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。每年应修剪 8 次以上，4 月下旬至 10 月中旬，每 3 周左右修剪 1 次。

3.2.2 规则式绿篱、模纹（色块）修剪，应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和；两个品种以上连片种植时，修剪时应注意相互间衔接，保证平顺缓和过度；修剪后，新梢生长超过 10cm 时，应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。

3.2.3 自然式绿篱修剪，幼年以整形为主，成年以促进开花和结实为主。杜鹃、茶梅、溲疏、金丝桃等花篱或板块的修剪，应掌握花后修剪的原则，秋冬季至春季花前禁止修剪。

3.2.4 植株生长过密或病虫害发生严重的，应及时进行疏枝修剪。

3.2.5植株生长高度影响景观效果或影响交通安全时，宜在休眠期进行强度修剪。

3.2.6 修剪下来的枝、叶等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝、叶等应及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

3.3 病虫害防治参照 1.3 执行。

3.4 除草与切边

3.4.1 除草应除早、除小，及时去除大型恶性杂草及杂树，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草、杂树不得高于20绿篱、模纹（色块）植物；造型灌木上应及时去除大型蔓性藤本杂草。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草 15 次以上，其中，5 月至 10 月期间，每 15 天要清除杂草 1 次。

3.4.2 绿篱、模纹、色块、造型灌木边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理，宽度宜 10—15cm，深度宜 10cm。

3.4.3 切边应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

3.4.4 及时清运杂草，保证环境整洁。

3.5 施肥

3.5.1 视植物生长状况，适时、适量进行施肥，提倡使用有机肥和复（混）合肥料，每年施基肥不少于 1 次，追肥不少于 3次。花灌木品种应适当增加施肥次数。

3.5.2 基肥施用量为 0.5kg/㎡；施追肥一般按 0.5-1%浓度的溶解液施用，施用量不超过 30g/㎡。

3.5.3 撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。

3.6 补植

3.6.1 绿篱、模纹、色块、造型灌木出现死亡、缺株或空秃后应及时进行补植。

3.6.2 补植的植物应与原植物品种、规格相同或接近。

3.6.3 落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前，或在新芽萌发前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

4 攀援植物（垂直绿化）

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与理藤、病虫害防治、施肥、补植、藤架管护等。

4.1 浇灌与排水

参照 1.1 执行。

4.2 修剪与理藤

4.2.1 生长季节应进行理藤、造型、固定，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物以防脱落。

4.2.2 多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。

4.2.3 修剪宜在 5 月、7 月、11 月或植株开花后进行。

4.2.4 枝叶稀少的植株应通过摘心促进分枝；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副梢。

4.2.5 部分徒长枝长度达 15-30cm 时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2 年以上的植株，应疏减上部枝叶并适当疏剪下部枝叶，以减少枝条重叠；对生长势衰弱的植株应进行重剪促进萌发。

4.2.6 枝叶过密以及立地条件差的垂直绿化应疏枝、绑扎。

4.3 病虫害防治

4.3.1 每年应防治病虫害 3 次以上。

4.3.2 对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台帐。

4.4 施肥

4.4.1 每年冬季应施 1 次有机肥。生长期应施追肥，每 3 个月施肥一次，以复合肥为主。吸附类藤本应叶面施肥。新栽苗在栽植后两年内宜根据生长势进行追肥。

4.4.2生长较差、恢复较慢的新栽苗或要促使快长的植物可用生长激素或根外追肥等措施。

4.5 补植

4.5.1 植株死亡且影响整体攀爬、垂挂效果的，应进行补植。

4.5.2 落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

4.6 藤架管护

藤架要牢固，不变形、无损毁。应定期对棚架、挂网等攀援设施进行检查，桥墩外包裹网片每月应检查一次，高架悬挂花槽和支架每半月应检查一次，发现问题立即加固或更换。

5.竹类植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、断鞭与疏除、病虫害防治、松土与除草、施肥等。

5.1 浇灌与排水

5.1.1 浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。苏南地区每年浇水 3 次以上，苏中地区每年浇水 5 次以上，苏北地区每年浇水 6 次以上。每年春季竹子萌发前要浇春水至少 1 次，冬季休眠前浇防冻水至少 1 次，遇到持续干旱的黄梅天，应浇行鞭水。

5.1.2 根部积水应及时排出。耐涝性差的竹子应在 12 小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

5.1.3 水源不得含有毒有害物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。

6.草坪 养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、追播、复壮等。

6.1 浇灌与排水

6.1.1 应根据立地条件、季节差异、草坪习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在 50-60%范围。当叶片发生萎蔫时，应及时浇水，苏南地区每年浇水 6 次以上，苏中地区每年浇水 8次以上，苏北地区每年浇水 10 次以上。每年春季草坪萌发前要浇春水至少 1 次，冬季休眠前浇防冻水至少 1 次，5 月至 10 月期间，连续 15 天无降雨应浇透水 1 次。浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于 5cm；沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

6.1.2 水源不得含有毒有害物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。

6.1.3 根部积水应在 24 小时内排除，低洼易积水处应设置排水沟。

6.2 修剪

6.2.1 草坪应定期修剪，修剪高度应当一致，边缘整齐。要根据暖季型草坪、冷季型草坪和混播草坪的不同生长习性，及时进行修剪。一般情况下苏南地区每年修剪 15 次以上、苏中地区每年修剪 12 次以上、苏北地区每年修剪 10 次以上。每年草坪越冬前应重修剪 1 次，5-10 月期间，每 10-15 天应修剪 1 次。一般草坪和杂草型草坪每年应修剪 5 次以上，越冬前应重修剪 1 次。

6.2.2 草坪生长季节应采用条纹状交叉修剪方式，按 1/3 原则进行适时修剪。冷季型草坪留茬高度不超过 6-7cm，暖季型草坪留茬高度不超过 4-5cm。当草坪实际高度超过额定高度 1/3 时，应进行修剪。混播草坪的低修剪应根据气候条件，在 2 月底至 4月上旬间进行，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。

6.2.3 修剪后，草屑应及时清理，确保工完场清。

6.3 病虫害防治

6.3.1 每年防治病虫害 3 次以上，其余参照 1.3.1 执行。应特别注意对地下害虫的防治，建立病虫害防治网络，及时进行预测预报，并做好台帐记录。

6.4 除草与切边

参照 4.4 执行。与树木交界处，边缘应进行切边处理或留出积水穴，宽度宜 20-50cm，深度宜 10cm。

6.5 施肥

6.5.1 根据草坪品种、长势情况和气候条件进行施肥，草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施，施用量为有机肥每年宜 1kg/m 2 ，复合肥每月宜15-20g/m，施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

6.5.2 肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

6.6 追播

6.6.1 混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。

6.6.2 播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于 3cm。

6.6.3 根据气候条件的不同，冷季型草坪播种量为15-25g/m 2 种子纯度 98%以上，播种要均匀。

6.6.4 播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

四．检查与考核

对责任单位的考核采取固定检查考核与日常检查考核相结合的原则；考核标准和考核项目以《苏州宿迁工业园区绿化养护管理考核评分表》为标准。

1.考核方式

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

（1）甲方现场代表每天对乙方工作进行检查，检查分为明查和暗查，其中每周暗查不少于2次。甲方在检查中发现的问题，乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。甲方现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）甲方管理部门每月对乙方工作进行综合考评检查不少于1次。甲方综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）甲方公司管理层每月不定期对乙方工作进行检查不少于1次。甲方管理层考评得分占月度考核成绩的10%。

附件二：

项目拟投入人员要求

| 序号 | 范围 | 项目经理 | 绿化主管 | 安全员 | 资料员 | 绿化工或花卉园艺工 | (12-2月)养护工人数量 | (3-11月)养护工人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一：商业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东至为民河、西至通湖大道、南至富民河、北至清水河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 |
| 2 | 苏州公园 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 东至为民河、西至通湖大道、南至西湖路、北至富民河 |  |  |  |  | 1 | 13 | 18 |
| 4 | 中央商务区 |  |  |  |  | 1 | 10 | 17 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4 | 37 | 55 |
| 分包二：工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东至通湖大道、西至阳明山大道、南至古城路、北至镜泊湖路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 2 | 东至五指山路、西至天柱山路、南至古城路、北至苏北灌溉总渠 |  |  |  |  | 1 | 15 | 21 |
| 3 | 通湖大道（清水河-北京路）中侧分带 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 |
| 4 | 通湖大道（清水河-北京路）50米绿化带 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4 | 40 | 62 |
| 备注：1、表中所注人数为最低配置，甲方有权根据现场实际管养需求，要求中标单位增加养护工人数量，因此产生的所有费用包含在本标段的报价内。 2、中标单位严格按范围人员要求配备人员，范围内人员未经允许不得超范围作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：

分包一：商业区绿化养护机械设备配置要求

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 洒水车 | 3 | 10吨/台 | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾、喷药系统 |
| 2 |  | 皮卡车 | 1 | 辆 | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 高空升降车 | 1 | 辆 | 主要用于高大乔木修剪（可租赁） |
| 4 |  | 座骑式草坪修剪机 | 1 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 草坪修剪机 | 2 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| 6 |  | 割灌机 | 6 | 台 | 修剪边角及坡度较大位置草坪 |
| 7 |  | 手推机动喷雾器 | 2 | 台 | 病虫害防治 |
| 8 |  | 绿篱修剪机 | 8 | 台 | 绿篱修剪 |
| 9 |  | 修枝剪 | 20 | 把 | 枝条修剪 |
| 10 |  | 高枝剪 | 10 | 把 | 绿化养护修剪绿篱 |
| 11 |  | 吹扫机 | 1 | 台 | 清扫落叶 |
| 12 |  | 抽水泵(4寸） | 2 | 台 | 主要用于水车无法驶入区域浇水 |
| 13 |  | 电动三轮车 | 3 | 辆 | 运绿化垃圾 |
| 14 |  | 运载货车 | 1 | 辆 | 用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运 |

分包二：工业区绿化养护机械设备配置要求

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 洒水车 | 3 | 10吨/台 | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾、喷药系统 |
| 2 |  | 皮卡车 | 1 | 辆 | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 高空升降车 | 1 | 辆 | 主要用于高大乔木修剪（可租赁） |
| 4 |  | 草坪修剪机 | 8 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 割灌机 | 6 | 台 | 修剪边角及坡度较大位置草坪 |
| 6 |  | 手推机动喷雾器 | 2 | 台 | 病虫害防治 |
| 7 |  | 绿篱修剪机 | 8 | 台 | 绿篱修剪 |
| 8 |  | 修枝剪 | 20 | 把 | 枝条修剪 |
| 9 |  | 高枝剪 | 10 | 把 | 绿化养护修剪绿篱 |
| 10 |  | 吹扫机 | 1 | 台 | 清扫落叶 |
| 11 |  | 抽水泵(4寸） | 2 | 台 | 主要用于水车无法驶入区域浇水 |
| 12 |  | 电动三轮车 | 3 | 辆 | 运绿化垃圾 |
| 13 |  | 运载货车 | 1 | 辆 | 用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运 |

绿化养护机械配置样式

洒水车                                 皮卡车

洒水车参数：洒水车罐体容积：≥10 m3；冲洗宽度：≥24m；洒水宽度：≥14m；后高喷射程：≥38m。（不得使用改装农用车等非整车出厂车辆）

割灌机                             手推机动喷雾器

绿篱修剪机                          抽水泵

高枝剪                                电动三轮车

草坪修剪机                                 修枝剪

吹扫机                              座骑式草坪修剪机

座骑式草坪修剪机参数：排量:725/803cc、驱动方式:液压驱动、切割宽度:＞100mm、切割高度＞25mm、整油箱容量:10L、整机净重:275kg。

| 附件四 苏州宿迁工业园区园林绿化养护工程考核评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 |
| 1 | 人员设备 | 项目经理或技术负责人未经批准擅自离岗，扣10分/次 |  |
| 2 |  | 巡查人数少于合同及招标文件要求，少一人扣1分 |  |
| 3 |  | 作业人员未按要求统一着装、佩戴安全防护措施，扣1分/人·次 |  |
| 4 |  | 合同要求配备的水车、登高车等设备擅自离开园区，扣5分/次 |  |
| 5 | 日常巡查 | 巡视人员未按规定进行巡视或巡视不到位，视情节轻重扣1-5分 |  |
| 6 |  | 巡查中未能及时发现树木倒伏、断枝、苗木偷盗现象，扣2分/处 |  |
| 7 |  | 巡视记录不全或未记录，扣1分/次 |  |
| 8 |  | 巡视中未能及时发现和处理树木倒伏、断枝等涉及行车或行走安全事宜，扣2分/处 |  |
| 9 |  | 巡视中未能及时发现无证开挖等破坏绿化苗木行为，扣1分/次 |  |
| 10 |  | 巡视中未能及时发现、报告涉及人身安全的重大隐患，扣5分/次 |  |
| 11 | 管养质量 | 不及时进行修剪，形成萌芽、弱枝、病枝、交叉枝、折损枝等较多的；修剪后枝条清理不干净，修剪时存在违规操作的，扣1分/处 |  |
| 12 |  | 生长季节未对藤本植物进行翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓，固定盘扎的，扣1分/处 |  |
| 13 |  | 末按要求修剪，新梢生长超过 10cm 时未及时修剪；修剪时绿篱、色块互相间衔接不整齐、平顺、圆润和过度修剪，且影响美观的，扣1分/处 |  |
| 14 |  | 草坪生长高度超过规定要求，修剪不及时，不平整，有草根裸露斑秃现象，且影响景观效果；冬季暖季型草坪枯黄期，未进行冷季型草籽复播，扣2分/处 |  |
| 15 |  | 杂草清除不及时，草坪上明显有杂草、杂物，绿化带杂草高出地被、绿篱、色块内5cm；绿化带5㎡内有明显杂草，影响景观效果的，扣1分/处 |  |
| 16 |  | 每年未定期对乔木根部松土，对埋土过深，根系裸露的及时扒土、填土、树穴修复的，扣1分/处 |  |
| 17 |  | 未按要求定期对草坪、地被进行切边，切边不符合标准的，扣1分/处 |  |
| 18 |  | 施肥季节施肥次数、数量未按要求实施；未保留施肥记录及影像资料；肥料出、入库未登记的，扣2分/处 |  |
| 19 |  | 浇水季节未按要求定期浇水；养护期间造成2株以上乔灌木大面积死亡；绿篱、地被、色块造成1㎡以上大面积死亡，扣3分/处 |  |
| 20 |  | 干旱季节不及时抗旱保苗，造成苗木严重缺水，叶片枯萎、死苗的每株1分，扣1分/株 |  |
| 21 |  | 浇水造成路面严重污染未及时清理，浇水时间、浇水方式未按导则要求操作的，扣1分/处 |  |
| 22 |  | 发生药害事故，草坪、地被、色块整片累计1㎡以上发生病虫害，扣3分/处。 |  |
| 23 |  | 食叶害虫、蛀杆害虫危害植物明显，存在可见被害植株，视情节扣1-5分/株 |  |
| 24 |  | 冬季未对树干进行涂白，上端口不整齐，树根部周围被涂白剂污染，且质量不达标的；未对树木进行防寒、包裹，防寒措施不符合要求的，扣1分/处 |  |
| 25 |  | 未及时清除树体上钉钉子、绕铁丝、拴挂杂物；支撑损坏未及时拆除、修复，视情节扣1-5分/处 |  |
| 26 |  | 死亡苗木未清除，清除时根部未一起挖除，树坑未及时填平的；适宜季节未实施补植，补植规格超出容许范围内的，扣1分/处 |  |
| 27 |  | 未按要求做好日常巡查，发现问题未及时处理；苗木破坏未及时发现造成损失的；刮风倒伏树木未及时扶正，培土、浇水和搭支架；绿化开口移植苗木未能及时发现、上报，做好日常记录，视情节扣1-5分/次 |  |
| 28 |  | 绿地内有落叶、农作物及其它垃圾堆积未及时处理的扣1分/处 |  |
| 29 |  | 养护作业时拔除的杂草、修剪后的枯枝未及时清理；绿化垃圾随意乱倒发现一处。范围内垃圾未及时清理的，视情节扣1-5分/处 |  |
| 30 | 安全文明施工 | 承包人未按要求建立项目安全生产管理、应急预案及应急演练、培训教育等制度，扣2-10分 |  |
| 31 |  | 承包人未按规定开展培训教育、应急演练等，或者记录不全的，扣2分/次 |  |
| 32 |  | 养护过程中未采取文明施工、环保措施或采取措施不到位。如现场布置、路面污染、降尘降噪等，视情节轻重扣1-5分 |  |
| 33 |  | 施工现场未设置安全警示标识，扣5分/次 |  |
| 34 |  | 绿化养护工人喷施农药未做好安全防护，作业过程中未做安全安全措施，导致人身伤害财产损失，扣5分/次 |  |
| 35 |  | 施工区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，视情节扣1-10分/次 |  |
| 36 |  | 施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，扣1分/次 |  |
| 37 |  | 施工造成市政道路污染，扣1分/处，并清理干净 |  |
| 38 |  | 施工结束后未及时清理残枝、垃圾等，扣2分/处 |  |
| 39 |  | 车辆设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分 |  |
| 40 |  | 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新的；作业车辆未按要求张贴警示标贴或警示标贴脱落、破损未及时更新的，扣1分/辆 |  |
| 41 |  | 养护过程中发现重大安全隐患应及时书面上报，未上报的扣5分/次 |  |
| 42 | 其他 | 管养单位对养护任务响应不及时，扣2分/次 |  |
| 43 |  | 无正当原因导致管养工期延误并无书面汇报，扣1分/天 |  |
| 44 |  | 未按要求报送计划、总结等材料或材料不符合要求，扣2分/次 |  |
| 45 |  | 对上月通报问题未及时整改且无书面汇报，扣5分/次 |  |
| 46 |  | 绿化苗木补植过程中存在偷工减料行为，扣5分/次 |  |
| 47 |  | 对雨雪灾害等恶劣天气、重大活动保障、应急处置事件保障不利，扣5分/次 |  |
| 48 |  | 因承包人原因发生有责投诉、或遭新闻媒体曝光，扣5分/次 |  |
| 49 |  | 同一地点连续两次发现同一问题，未整改或整改不到位，加倍扣分 |  |
| 50 |  | 其他： |  |
| 考核人： 项目负责人： |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 15.00分 | （1）投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似园林绿化养护业绩的，每有1个得3分，最高得9分。 （2）投标人拟派的项目负责人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似园林绿化养护业绩的，每有1个得3分，最高得6分。 注：（1）投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、验收报告电子件，业绩合同主要内容、标的、投标人名称、项目负责人姓名等需清晰可见，未提供的或提供内容不能反映出上述要求的，不予计分。（2）投标人业绩与项目负责人业绩不重复计分。（3）中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 企业证书 | 6.00分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得2分，最高得6分。 注：（1）投标文件中须提供相关证书电子件，否则不得分。（2）中标人提供的证书将随中标结果同步公开。 |
| 资源配置 | 绿化工或花卉园艺工 | 6.00分 | 在满足招标文件基础上，每增加1名具有绿化工高级（三级）及以上证书或花卉园艺工高级（三级）及以上证书的人员，得3分；每增加1名具有绿化工中级（四级）证书或花卉园艺工中级（四级）证书的人员，得2分。本项最高得6分。 注：（1）投标文件中须提供相关证书电子件，否则不得分。（2）中标人提供的证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 绿化主管人员 | 3.00分 | 绿化主管人员具有园林绿化相关专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺或植保专业等）中级及以上技术职称的，得3分。 注：（1）投标文件中须提供相关证书电子件，否则不得分 （2）中标人提供的证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 洒水车 | 5.00分 | （1）在满足招标文件基础上，增加1辆罐式洒水车（核定载质量≥10吨）,首次上牌时间在2020年1月1日（含）至2020年12月31日(含)期间,得0.5分；在2021年1月1日（含）至2021年12月31日(含)期间，得1分；首次上牌时间为2022年1月1日(含)以后或承诺中标后购买新车的，得2分。本项最高得2分。 （2）自有罐式洒水车首次上牌时间在2021年1月1日（含）以后，每有一辆得1分，最高得3分。 注：（1）投标人自有设备提供行驶证、购置发票、车辆铭牌或出厂合格证电子件（发票上的购买单位或行驶证的单位为投标单位）。承诺中标后购买新车的提供承诺书（格式自拟）。（2）上述（1）、（2）两项不重复计分。（3）中标人提供的相关证明材料将随中标结果同步公开。 |
|  | 运载货车 | 3.00分 | 投标人提供运载货车用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运（要求核定载质量或载质量=总质量-整备质量）不低于1.5吨，首次上牌时间在2020年1月1日(含)至2020年12月31日(含)期间,得1分；在2021年1月1日(含)至2021年12月31日(含)期间，得2分；首次上牌时间为2022年1月1日(含)以后或承诺中标后购买新车的，得3分。本项最高得3分。 注：（1）投标人自有设备提供行驶证、购置发票、车辆铭牌或出厂合格证电子件（发票上的购买单位或行驶证的单位为投标单位）。承诺中标后购买新车的提供承诺书（格式自拟）。（2）中标人提供的相关证明材料将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 绿化养护技术方案 | 5.00分 | 包括各种植物的养护措施、不良苗木及景观造型苗木的特殊管理、养护计划、苗木修剪、施肥、环保生态及病虫害防治工作、引入先进绿化养护经验及各类迎检保障、应急抢险工作。技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 肥料管理方案 | 5.00分 | 肥料管理方案主要是指按照园林植物养护标准相关要求，结合各路段实际需求采购、管理、使用肥料方案比较，至少包括日常采购方案、应急采购方案、年度采购方案、肥料管理方案、肥料使用标准、配合响应这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 浇水作业方案 | 5.00分 | 浇水作业方案主要是指根据植物需水要求标准，安排合理的浇水方案比较，至少包含日常浇水方案（包括浇水时间、投入设备及人员、频次、浇水作业标准等内容比较）、叶面除尘方案、针对每个季度设置不同特色浇水方案(根据绿化不同品种 不同季节 不同土质等要素排出浇水计划总览表)、取水方案、中耕方案、配合响应这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 苗木补植方案 | 5.00分 | 苗木补植方案主要是指在履约责任期内针对死亡、损坏、生长不良、病虫害、第三方开挖等情况的苗木进行清除、补种、更换、移植方案比较，至少包括第三方开挖处置方案、病虫害苗木补植方案、生长不良处置方案、苗木死亡更换方案、月度苗木统计分析方案这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 养护单位制度管理方案 | 5.00分 | 养护单位制度管理方案主要是指在养护单位为能更好的执行合同内容设置的管理制度比较，至少包括日常考勤制度、完善的档案制度、安全教育培训制度、养护标准作业导则、行政人事制度这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 巡视管理 方案 | 巡视方案 | 5.00分 | 巡视方案主要指人员、设备、巡查路线、巡查频次、巡查节点设置的方案比较，至少包含日常巡视方案、夜间巡视方案、节假日特别巡视方案这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 安全管理方案 | 7.00分 | 主要包括正常养护作业时和发生事故时的安全防护措施，至少包含登高、有毒药品使用、修剪、高空作业、高温作业等方案编制；技术方案完善、合理、可行性强，得7分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得5分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 应急保障方案比较 | 5.00分 | 树木倒伏、恶劣天气、抗旱防涝、流行性病虫害预防等应急保障方案措施；技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、中小企业声明函

七、技术要求响应及偏离表

八、项目实施方案

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、用工承诺书

十二、办公场所承诺书

十三、车辆常驻苏宿园区承诺书

十四、工程投标及施工管理承诺书

十五、拟投入设备配置表

十六、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：          （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日

## 五、投标报价明细表

附已标价工程量清单(含综合单价分析表)

## 六、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 八、项目实施方案

格式自拟

## 九、项目组人员

拟选派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

项目拟投入人员一览表

| 姓名 | 本项目 拟任职务 | 技术职称或资格证书编号 | 学历 | 身份证号 | 主要资历及 担任过的职务 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  | 为投标单位的正式员工，具有大专及以上学历，园林绿化相关专业中级及以上技术职称。投标文件中提供毕业证、职称证、2023年10月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件。 |
|  | 绿化主管 |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  | 具有安全员相关证书。投标文件中提供安全员相关证书电子件。 |
|  | 资料员 |  |  |  |  | 具有大专及以上学历。投标文件中提供毕业证电子件。 |
|  | 绿化工或花卉园艺工 |  |  |  |  | 具有绿化工中级（四级）及以上证书或花卉园艺工中级（四级）及以上证书。投标文件中提供证书电子件。 |
|  | ……… |  |  |  |  |  |

注：投标时提供以上人员要求的相应证书电子件，如投标人中标，项目拟投入人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

拟投入养护工人数量

| 分包一：商业区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 范围 | (12-2月)养护工人数量 | (3-11月)养护工人数量 |
| 1 | 东至为民河、西至通湖大道、南至富民河、北至清水河 | 12 | 16 |
| 2 | 苏州公园 | 2 | 4 |
| 3 | 东至为民河、西至通湖大道、南至西湖路、北至富民河 | 13 | 18 |
| 4 | 中央商务区 | 10 | 17 |
| 合计 |  | 37 | 55 |
| 备注：1、表中所注人数为最低配置，采购人有权根据现场实际管养需求，要求中标单位增加养护工人数量， 因此产生的所有费用包含在本标段的报价内。 2、中标单位严格按范围人员要求配备人员，范围内人员未经允许不得超范围作业。 |  |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

拟投入养护工人数量

| 分包二：工业区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 范围 | (12-2月)养护工人数量 | (3-11月)养护工人数量 |
| 1 | 东至通湖大道、西至阳明山大道、南至古城路、北至镜泊湖路 | 13 | 19 |
| 2 | 东至五指山路、西至天柱山路、南至古城路、北至苏北灌溉总渠 | 15 | 21 |
| 3 | 通湖大道（清水河-北京路）中侧分带 | 6 | 11 |
| 4 | 通湖大道（清水河-北京路）50米绿化带 | 6 | 11 |
| 合计 |  | 40 | 62 |
| 备注：1、表中所注人数为最低配置，采购人有权根据现场实际管养需求，要求中标单位增加养护工人数量， 因此产生的所有费用包含在本标段的报价内。 2、中标单位严格按范围人员要求配备人员，范围内人员未经允许不得超范围作业。 |  |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、用工承诺书

用工承诺书

苏宿园区2024年-2026年公共绿化养护项目用工承诺，我公司杜绝使用包工头，现承诺如下：

1、保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业；

2、保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；

3、保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌，告知民工权益；

4、保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定。

特此承诺。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 十二、办公场所承诺书

具备固定的办公场所承诺书

致：（招标人名称）

我单位郑重承诺：

我方承诺，我方在合同签订后5日内在苏宿园区具备固定的办公场所，费用我方自理。否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款、扣除违约金等处罚措施。

特此承诺。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 十三、车辆常驻苏宿园区承诺书

车辆常驻苏宿园区承诺书

致：（招标人名称）

我单位郑重承诺：

我方承诺，中标后洒水车、皮卡车安装GPS定位装置，车辆常驻苏宿工业园区，专门用于本项目。否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款、扣除违约金等处罚措施。

安装GPS定位装置

特此承诺。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 十四、工程投标及施工管理承诺书

工程投标及施工管理承诺书

致：（招标人名称）

如我单位被推荐中标，我单位郑重承诺：

1、我方承诺，我方投标项目负责人及本工程项目管理机构人员均为本单位在职职工，我单位投标文件中明确的项目负责人及本工程项目管理机构人员除出现江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中所列情形之外在工程开工时或施工过程中不予变更。如我单位在工程开工时或施工过程中擅自变更的，你单位有权对我方处以每人次5万元人民币的罚款，直至解除合同，并有权另行追究我方因此导致你方的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中规定的变更程序。

2、我方保证本工程的项目负责人及本工程项目管理机构人员全部在工地上班，每周在工地工作时间不低于5个工作日，每天在工地工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得你方同意。并遵守你方考勤、考核制度，凡你方考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次罚款500元；擅自离岗超过2小时的，每人每次罚款2000元；擅自离岗超过4小时的，每人每次罚款5000元；你方并有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。

3、我方承诺，本项目投标为本公司行为，一旦在本工程上中标，我方保证施工主体为本公司，保证不违法转包工程，保证不允许其他人挂靠我单位资质承包本工程，否则你方有权采取取消我方中标资格或终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。

4、我方承诺，在本工程施工过程中不设项目副经理，由中标项目负责人一人全权负责工程的施工管理，有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办，否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。

5、我方承诺积极参与你方组织的各种劳动竞赛活动，并遵从你方制定的各项奖罚措施、制度。

特此承诺。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 十五、拟投入设备配置表

分包一：商住区

| 序号 | 种类 | 名称 | 最低数量 | 实际投入数量 | 单位 | 车辆主要技术参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 洒水车 | 3 |  | 10吨/台 | 罐体容积：≥10 m3；冲洗宽度：≥24m；洒水宽度：≥14m；后高喷射程：≥38m。（不得使用改装农用车等非整车出厂车辆） | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾、喷药系统 |
| 2 |  | 皮卡车 | 1 |  | 辆 |  | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 高空升降车 | 1 |  | 辆 |  | 主要用于高大乔木修剪（可租赁） |
| 4 |  | 座骑式草坪修剪机 | 1 |  | 台 | 排量:725/803cc、驱动方式:液压驱动、切割宽度:＞100mm、切割高度＞25mm、整油箱容量:10L、整机净重:275kg。 | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 草坪修剪机 | 2 |  | 台 |  | 主要用于草坪修剪 |
| 6 |  | 割灌机 | 6 |  | 台 |  | 修剪边角及坡度较大位置草坪 |
| 7 |  | 手推机动喷雾器 | 2 |  | 台 |  | 病虫害防治 |
| 8 |  | 绿篱修剪机 | 8 |  | 台 |  | 绿篱修剪 |
| 9 |  | 修枝剪 | 20 |  | 把 |  | 枝条修剪 |
| 10 |  | 高枝剪 | 10 |  | 把 |  | 绿化养护修剪绿篱 |
| 11 |  | 吹扫机 | 1 |  | 台 |  | 清扫落叶 |
| 12 |  | 抽水泵 (4寸） | 2 |  | 台 |  | 主要用于水车无法驶入区域浇水 |
| 13 |  | 电动三轮车 | 3 |  | 辆 |  | 运绿化垃圾 |
| 14 |  | 运载货车 | 1 |  | 辆 |  | 用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运 |
| 15 | -- | -- |  |  |  |  |  |

备注：本表可自行添加，提供相关证明文件。                                                  投标人名称：（加盖CA电子公章）

分包二：工业区

| 序号 | 种类 | 名称 | 最低数量 | 实际投入数量 | 单位 | 车辆主要技术参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 洒水车 | 3 |  | 10吨/台 | 罐体容积：≥10 m3；冲洗宽度：≥24m；洒水宽度：≥14m；后高喷射程：≥38m。（不得使用改装农用车等非整车出厂车辆） | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾、喷药系统 |
| 2 |  | 皮卡车 | 1 |  | 辆 |  | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 高空升降车 | 1 |  | 辆 |  | 主要用于高大乔木修剪（可租赁） |
| 4 |  | 草坪修剪机 | 8 |  | 台 |  | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 割灌机 | 6 |  | 台 |  | 修剪边角及坡度较大位置草坪 |
| 6 |  | 手推机动喷雾器 | 2 |  | 台 |  | 病虫害防治 |
| 7 |  | 绿篱修剪机 | 8 |  | 台 |  | 绿篱修剪 |
| 8 |  | 修枝剪 | 20 |  | 把 |  | 枝条修剪 |
| 9 |  | 高枝剪 | 10 |  | 把 |  | 绿化养护修剪绿篱 |
| 10 |  | 吹扫机 | 1 |  | 台 |  | 清扫落叶 |
| 11 |  | 抽水泵 (4寸） | 2 |  | 台 |  | 主要用于水车无法驶入区域浇水 |
| 12 |  | 电动三轮车 | 3 |  | 辆 |  | 运绿化垃圾 |
| 13 |  | 运载货车 | 1 |  | 辆 |  | 用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运 |
| 14 | -- | -- |  |  |  |  |  |

备注：本表可自行添加，提供相关证明文件。                                                  投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 十六、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。