编号：JSZC-321092-SWGC-G2025-0130号

扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月2日

目 录

第一章 扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目采购公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	40

第六章 投标文件格式	45

第一章 扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目采购公告

受扬州市宋夹城风景区管理处的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

景区原绿化养护即将到期，为了保证景区绿化养护的正常进行，拟通过公开招标方式确定下一年的绿化养护单位。

扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月24日 下午 3:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321092-SWGC-G2025-0130号

2.项目名称：扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目

3.预算金额：125.56万元

4.本项目设置最高限价：125.56万元

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：一年

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月24日 下午3:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市宋夹城风景区管理处

地 址：扬州市长春路48号

联系人：汤梦煦

联系方式：17826690038

2.代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：赵凌云、金雨薇

联系方式：0514-87986785、0514-82129596

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月2日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321092-SWGC-G2025-0130号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号文)服务类标准的64%一次性支付给招标代理机构代理服务费。

| 中标价 | 标准费率（差额累进计算） | 服务费金额 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 代理服务费金额为标准收费的64%，不满贰仟元按贰仟元计取。 |
| 100万～500万元 | 0.8% |  |
| 500万～1000万元 | 0.45% |  |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
    开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
    开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2025年园林绿化管理项目

项目编号：JSZC-321092-SWGC-G2025-0130号

甲方：（买方）扬州市宋夹城风景区管理处

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 标的名称：宋夹城景区2025年园林绿化管理

1.2标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：见采购文件

1.4 履行时间（期限）：一年（2025年  月  日至2026年  月  日）

1.5 履行地点：宋夹城景区内

1.6履行方式：驻场服务

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额30%的预付款。

服务开始后，每季度（满三个月）结算一次，于次季度的5日内完成上个季度服务考核、结算报审工作，结算报审后5日内完成结算审核，按考核结果确定实际支付费用。付款前，乙方向甲方开具发票（满足开具增值税专用发票条件的必须开具增值税专用发票），甲方自收到发票后10个工作日内支付（支付时扣除预付款，扣完为止）。

付款按照提交付款申请报告（包括服务情况、考核情况、申请付款金额计算过程）、审核、支付的程序办理。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： 扬州市宋夹城风景区管理处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目概况

- 宋夹城风景区位于扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区核心地带，现为国家4A级旅游景区，是一个集生态、休闲、康健、文化于一体的全民健身体育公园。景区占地面积53.01公顷，其中陆地面积42.53公顷，水域面积10.48公顷。景区内植物主要为落叶乔木、常绿乔木、灌木 、散生、丛生竹、球类植物、草坪、水生植物以及花卉类等，区域内植被丰富，四季分明。景区原绿化养护即将到期，为了保证景区绿化养护的正常进行，拟通过公开招标方式确定下一年的绿化养护单位。

- 二、服务范围

- 1、绿化养护范围：宋夹城景区现辖区域包括护城河以内以及太子岗区域、东门桥

- 以东区域、南门停车场以及西门停车场绿化，包括沿河水生植物的绿化养护。绿化养护面积463227.87㎡，其中城墙麦冬垂直绿化面积1080㎡，不包括宋城山庄区域。东南西北四至范围为宋夹城景区与城市主干道、河道的交接处。

2、绿化养护内容：按绿化养护规范一级养护标准为养护范围内的绿化提供绿化养护，包括浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥、支撑、防护与涂白、切边和留积水穴、复壮、补植与环境清理、水生植物的季节性清理、城墙矮麦冬养护、景区花坛、花境的花草布置和养护等。

- 3、计时工：绿化养护范围以外临时增加用工。

三、人员岗位、数量及年龄要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数要求 | 年龄要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、绿化养护 |  |  |  |
| 1 | 绿化养护人员 | 基本配置27人 | 男55周岁以下，女50周岁以下 | 9、10、11、12、4月 |
| 2 | 绿化养护人员 | 基本配置20人 | 男55周岁以下，女50周岁以下 | 5、6、7、8月 |
| 3 | 绿化养护人员 | 基本配置14人 | 男55周岁以下，女50周岁以下 | 1、2、3月 |
|  | 二、计时工 |  |  |  |
| 1 | 计时工 | 40小时/月 |  | 按招标人实际安排计量 |

投标人应在绿化养护人员中指定一人作为本项目的项目经理，其具有一定的综合素质和知识储备，具有旅游景区管理经验。

三、作息时间要求

常驻绿化养护人员每天工作时间不得少于8小时。进入景区绿化养护人员必须统一着装，遵守景区管理有关规定。

注：作息时间为采购人招标采购服务在岗时间要求，投标人可以通过增加人数或增加加班工资的方式满足采购要求，用工必须符合劳动法有关规定，相关费用包括在投标总价内。

四、机械设备、设施配置要求

由投标人根据招标绿化养护标准、采购需求、养护方案和自身实力配备，投标时需具体明确绿化养护所需机械配置，如草坪机、洒水车等车辆数量。

要求进入景区的绿化养护机械符合景区相关要求，环保、低噪音，设备运行完好，机械检测、审核、保险手续齐全，不得带病作业。

投标人自行考虑投入本项目绿化养护的机械类型、数量，满足招标文件要求的养护标准。

绿化养护所需的工器具、车辆、机械维修、燃料由投标人自行提供。

五、其它

1、投标人的办公设施和全员统一服装由投标人根据需要和采购人要求自行配置。

2、至少配备2辆电动三轮车、1辆双排座货车用于清运绿化垃圾。

3、至少配备2辆洒水车，用于绿化抗旱浇水。

4、至少配备高级绿化工或园林绿化相关专业工程师2名、高级植保工1名，负责病虫害防治和花木修剪工作。

5、绿化养护所需的药剂由投标人提供，防治病虫害药剂使用时需提前报备。肥料由采购人提供，施肥人工包括在养护费用内。

六、服务期限：一年。

七、服务标准、验收标准：绿化养护标准按江苏省绿化养护规范一级养护标准。

绿化养护病虫害防治要做到防治相结合，根据病虫害发生规律做好预防工作，出现病虫害时及时进行施治，不得出现危害绿化生长以后才进行治理。

根据气候变化情况及时做好雨季排水、旱季浇水工作，不得出现积水和干旱影响绿化成活率。

要求绿化养护成活率100%，若因中标人绿化养护不当引起的绿化受损，中标人负责在采购人要求的时间内按原品种、原规格恢复、补植，并确保成活，一切费用由中标人承担。若中标人未按规定补植，采购人有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从应付中标人养护费中扣除。

八、服务费用：

绿化养护费包括按照招标文件养护质量标准和采购需求配备人员标准所需的所有费用，包括但不限于：招标范围内的绿化养护所需的人工费（包括投标人为员工依法缴纳的相关费用）、机械费（包括耗材）、病虫害防治（含药剂）、施肥（肥料由采购人另行采购）、垃圾清理费、管理费、利润、税金等所有费用，以及投标人为保证达到招标文件绿化养护标准所采取的其它措施费等。

绿化移栽、新栽植不包括在绿化养护范围内，但移栽和新栽后的养护包括在养护范围内。

若投标人为保证达到绿化养护标准实际投入的养护人员数量超过本方案要求的人数，养护费用不增加。

在满足景区绿化养护质量标准的前提下，招标人可能依据绿化养护状况和季节因素调整绿化养护人员数量，当人数调整时绿化养护费调整方法：实际绿化养护总工日/招标方案年绿化养护总工日*中标价。

合同履行过程中采购人可能会对绿化管理方案进行调整，若进行调整，中标条件不变，服务费按调整方案和合同约定调整方法相应调整。

若中标人绿化养护不当影响绿化养护质量或成活率时，中标人除按约定承担恢复补栽费用外，同时承担违约责任，承担当月养护费的10%的违约金，直至不当绿化养护影响消除。若中标人绿化质量持续无法改善，采购人有权终止合同，采购人人不承担违约责任。

- 九、详细服务要求：

1、专业团队

应根据园林绿化养护需要，建立专业化管护团队，配置具有相应技术、经验的人员和管护设备。养护人员作业时必须设立安全警示标志，着安全标志服，着装统一，按照技术规范进行操作,绿地养护定人定岗，若有人员增减变动及时上报。

2、专业养护

针对不同季节、不同月份按要求实施养护管理，有完整的养护技术管理标准、操作手册及应急措施。遇重要接待时或重大活动期间，养护管理标准须高于日常养护管理标准。绿化养护技术措施完善，管理得当，植物养护和绿地管理满足采购人发放的《园林植物养护技术手册》要求，保证植物生长健壮，秩序规范，干净整洁设施完善，景观优美。

3、应急抢险

园林绿化景观不断提升，做好绿地植物的复壮、补植、增植、间植等工作。因不可抗力(如暴雨、大风等自然灾害)造成的绿化景观损害，应在半小时内响应，并到达现场，安排部署清理和恢复工作。

4、其他养护要求：

（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。乔木和灌木修剪以自然树形为主，均衡树势、美化树形，形成观赏效果。根据植物生态习性，及时采取必要的防寒防晒防风措施，保持乔灌木生长环境良好，无死树、枯枝。

（4）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。

（5）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。药物防治必须要做到对空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。废弃物、残渣须自行带回处理。除虫人员须具有相关技术水平能力证书，并持证上岗。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

（6）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

（7）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

（8）浇水、排水。经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长。每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部内保持湿润。

（9）定期对区域范围内的苗木数量进行盘点，及时补充干枯坏死的树木。

4、绿化养护标准：参见《江苏省城市园林植物养护技术规范》一级养护标准。

1.乔 木 养 护 标 准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.绿化很充分。 2.无缺株、死株（死株率1%以下）。 3.配置合理（新栽树种与其他乔、灌、草、藤、花以及与水、路、园林设施之间和谐） 4.保护措施完备，维护及时。 |
| 浇灌与排水 | 1.浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或者不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。5-10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。 2.浇灌前应先挖穴松土，以浇透为宜，水分应该渗透至树根根部。 3.根部积水应及时排出。耐涝性差的树木应该在4小时内排除积水，低洼易积水处应开挖排水沟。 |
| 生 长 | 1.生长势较强，枝壮叶茂。 2.生长量超过均值。 3.叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶，生长季节不落叶,无明显病症和虫害遗留物（虫网、虫粪、蜜露等）,株被害率在3%以内。 4.枝干健壮,无明显枯死枝杈,新枝入冬前木质化较好。 5.冠形完整,分枝点合适,主侧枝分布匀称、数量适宜,内膛通风透光。 |
| 修 剪 | 1.每年修剪不少于2次。（主要以休眠期修剪为主） 2.科学合理、适时适度。 3.冠形优美，内膛通透，主侧枝条分布匀称、修剪强度适宜，疏密得当。 4.枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病虫枝和其他影响树势、树形的枝条修除率98%以上。 5.工具齐全，操作认真标准，剪口、锯口平滑，涂敷得当。 6.与周围环境相协调，较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 |
| 施 肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.树穴内有植被的乔木适当增加量和次数。 3. 肥量种类适宜，方法合理 。 4.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 树 穴 | 1.树穴形式统一，大小适宜，边线清晰，线条流畅。 2.硬化地面树穴要有美化处理，盖板完整，无缺损，草坪地树穴覆盖充分、得当。 3.树穴内无黄土裸露 |
| 松土除草 | 1.每年3～5次。 2.及时（草高≤5cm）。 3.无大型、恶性、缠绕性杂草。 |
| 抹芽除萌 | 1.及时彻底（萌芽长度小于8cm） 2.创口平滑。 |
| 复 壮 | 1.按时复壮。 2.方案措施科学周密。 3.严格操作规程。 4.创部、朽部及时清理、消毒、涂药、修补。 5.档案齐全,记录详细。 |
| 栽（补）植 | 1.树干笔直，纵成行、横成排。 2.易成活树种成活率100%,不易成活树种成活率98%以上。 3.常绿树种及不易成活树种移植必须带土球，土球直径不小于胸径的8～10倍，且须根保留完好。 4.树坑直径大于土球直径50cm以上,封土深度以盖住土球上部5～10cm为宜。 5.栽前起挖、包装运输规范；栽后支撑、修剪、浇水等严格按规程操作。 |
| 清 洁 | 1.树冠下、树穴内无生活垃圾、砖石瓦砾、干枝枯叶及其他废弃物。 2.树干上无违法悬挂物。 3.死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。 |

2.花灌木养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.管理精细、景观优美。 2.无缺株死株。 3.配置合理。 |
| 生 长 | 1.生长势强，枝壮叶茂。 2.叶色正常有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，无明显病症及害虫遗留物（虫网、虫粪、蜜露等），株被害率在2%以内。 3.枝健壮，无枯死枝。 4.开花树种花繁而艳。 5.冠形完整美观，枝条分布匀称，数量适宜，内膛通透。 |
| 修 剪 | 1.每年修剪不少于2次。 2.科学合理，适时适度。 3.冠形优美，内膛通透，枝条数量适宜、分布匀称，修剪强度适宜。 4.剪口芽留芽方位准确，芽长势饱满。 5.枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平等枝、横跨枝、衰弱枝、病虫枝和其它影响树势、树形的枝条修除率98%以上。 6.操作规范，工具齐全。 |
| 施 肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.施肥种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 树 穴 | 树穴边线清晰，线条流畅。 |
| 松土除草 | 松土除草及时，每年10次以上。 |
| 灌 溉 | 因生长季节天气情况、花灌木种类恰当进行，无旱涝现象。 |
| 栽（补）植 | 1.栽植科学，搭配合理。 2.成活率：易成活树种成活率100%，不易成活树种成活率98%以上。 3.常绿及反季节栽植的花灌木带土球，土球直径不小于冠径的1/3，且须根保留较完好。 4.树坑直径大于土球直径50cm以上，封土深度以盖住土球上部5—10cm为宜。 |
| 清 洁 | 树穴内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

3.草 坪 养 护 标 准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.管理精细，景观优美。 2.草种单品种纯度95%以上，目测无杂草。 3.生长旺盛，生长季节不枯黄，无斑秃，覆盖率100%。 4.美观平整、坡度科学、无坑洼。 5.环境卫生佳，无垃圾。 6.无人为践踏。 |
| 生 长 | 1.生长势旺盛。 2.叶色浓绿有光泽，生长期无黄叶、焦叶、卷叶，病虫害发生率在3%以内。 |
| 修 剪 | 1.暖季型草坪留茬高度不超过4-5cm，冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm高度以内。 2.平整、均匀、无漏草，适时适度。 3.严格按操作规程进行。 |
| 施 肥 | 1.因季节、品种等施肥，暖季型草坪每年施肥不少于2次，冷季型草坪每年施肥不少于6次。 2. 肥料种类适宜，方法合理。3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 因生长季节、天气情况、草种种类恰当灌溉，无旱涝现象。 |
| 修 边 | 边线宽窄适宜、边线清晰、线条流畅（草坪与侧石结合部切出6—8cm整齐美观的边缘带，坡体草坪边缘修剪整齐；草坪与绿篱间切出10cm整齐美观的边缘带）。 |
| 除 草 | 除杂草及时，杂草在2%以下。 |
| 打 孔 | 1.结合施肥施药，每年不少于2次。 2.机械作业。 3.疏草每年不少于2次。 4.草屑清除及时、彻底。 |
| 栽（补）植 | 1.采用同一品种。 2.疏密适度，覆盖率98%以上。 3.成活率100%。 4.补栽平整美观，无明显补栽痕迹。 |
| 清 洁 | 环境美观，无垃圾。 |

4.地被植物养护标准

| 项目 | 单植地被 | 混植地被 |
| --- | --- | --- |
|  | 一 级 | 一 级 |
| 景 观 | 1.种植密度合理。 2.植株规格整齐。 3.无死株，群体景观效果好。 | 1.混植种类配置合理。 2.叶色、叶型协调。 3.无死株和残存枯花。 |
| 生 长 | 1.生长茂盛。 2.覆盖率大于98%，无空秃。 | 1.生长茂盛，符合生态要求。 2.覆盖率大于98%，无空秃。 |
| 排 灌 | 1.排水通畅，雨后无积水。 2.植株不出现萎蔫。 | 1. 排水畅通，雨后无积水。 2.植株不得出现萎蔫。 |
| 有害生物控制 | 1.基本无有害生物危害状。 2.受害率必须控制在8%以下。 3.无大型、恶性杂草。 | 1.无明显的有害生物受害状。 2.受害率应控制在15%以下。 3.无大型、恶性杂草。 |
| 清 洁 | 无垃圾。 | 无垃圾。 |

5.绿篱及模纹图案养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.景观优美，管理精细，有明显的层次感和造型。 2.条块分明，色彩明快，线条优美，直线笔直，曲线流畅。 3.无缺株断层。 |
| 生长 | 1.生长势强，枝壮叶茂。 2.叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，无明显病虫害，株被害率在2%以内。 |
| 修 剪 | 1.每年修剪不少于10次。 2.外形优美，有层次感，三面平整，直线笔直，曲线流畅。 3.修剪强度适宜、疏密得当。 4.操作标准，工具齐全。 |
| 施 肥 | 1.每年施肥不少于4次。2.肥料种类适宜，方法合理。3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 因生长季节、天气情况、植物种类恰当进行，无旱涝现象。 |
| 松土除草 | 松土除杂草及时。 |
| 清 洁 | 篱下无落叶、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

6.城墙麦冬养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.管理精细。 2.实体覆盖率100%。 3.无缺株死株。 |
| 生 长 | 1.生长健壮、藤繁叶茂。 2.叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，病虫害株被害率在2%以内。 3.叶面健壮、分布均匀、数量适宜，无明显枯死。 |
| 修 剪 | 1.根据平整度的需要进行修剪、整形。 2.修剪强度适宜、疏密得当。 |
| 施 肥 | 1.每月施叶面肥1次。 2.施肥种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 1.因生长季节、天气情况、对城墙麦冬恰当浇水。 2.科学制定，方法合理。 |
| 更 换 | 1.根据生长状况，土壤墒情，需对城墙麦冬进行落地养护管理。 2.及时更换色泽、饱满、健康的城墙麦冬。 3.制定科学合理的调换方案。 |
| 除 草 | 除杂草及时。 |
| 保 暖 | 1.冬季必须对城墙麦冬进行覆盖养护。 2.覆盖材料必须与环境协调。 |

7.花坛养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 浇灌与排水 | 1.浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。 2.沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。 3.根部积水应及时排出，低洼易积水处应挖排水沟 |
| 修 剪 | 1.按照景观需要和生长状况，及时对生长过密，过高植物进行修剪。 2.干枯枝叶及残花及时进行清除。 |
| 松土与除草 | 1.草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒。 2.及时清除杂草，应除早、除小，杂草需连根拔出。 |
| 施 肥 | 1.每次栽植前施足底肥。 2.肥料种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 栽 植 | 栽植疏密有致，更换及时合理。 |
| 清 洁 | 花坛内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

8.竹类植物养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 浇灌与排水 | 1.浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌。确保植物正常生长所需水分。 2.每年春季竹子萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，遇到持续干旱的黄梅天，应浇形鞭水。 3.根部积水应及时排出，低洼易积水处应挖排水沟 |
| 疏 除 | 1.竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。 2.间伐应在晚秋或冬季进行，应保留4、5年生以下立竹，去除6年以上尤其是10年生以上老竹。 |
| 松土与除草 | 1.除2-4月外，其他季节应及时清除竹林危害性杂草。 2.每年应松土1次，松土应于6-7月进行，深度15cm。 |
| 施 肥 | 1.全年应施基肥1次，追肥1-3次。 2.肥料种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |

9.水生植物及湿地植物养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 控制水位和换水 | 1.及时调整和控制水生植物与湿地植物正常生长水位。 2.当用水发生混浊时，必须换水，夏季则须增加换水次数。 |
| 清理与分株 | 1.不耐寒而干枯的水生植物与湿地植物，应在冬季枯黄后清除泥土上部分。 2.多年生耐寒水生植物与湿地植物，应在每年2底新芽长出前剪除泥上部分。 3.及时清除枯枝残叶及杂物。 4.因病虫害等原因死亡的植株应及时清理。 5.同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆满水面，影响其它水生植物的生长。 |
| 除草与灭苔 | 应在早春植物萌芽前对水生杂草和青苔进行物理防治。 |
| 施 肥 | 1.注重早期施肥，施足基肥，春秋各进行一次追肥，尽量利用低水位时补肥。 2.施肥不应污染水质，合理配置氮磷钾。 |

10.有害生物控制标准

| 项 目 |  | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 病害 | 发 病 率 | - 基本无明显危害（整体病害发病率≤8%） 2.叶部病害发病率≤8% 3.枝干病害发病率≤5% 4.根部病害发病率≤5% |
|  | 危害 程度 | 无至零星轻度(0—0/+) |
| 虫害 | 食叶 害虫 | 无明显危害（整体株危害率≤8%，叶危害率≤5%） |
|  | 刺吸 害虫 | 无明显危害（整体株危害率≤15%，叶危害率≤10%，其中介壳虫危害少于3只/100cm或10只/尺枝条） |
|  | 蛀干 害虫 | 无明显危害（整体株危害率≤5%，枝危害率≤5%，基本无活虫活卵，危害少于2只/100cm²或2只/尺枝条） |
|  | 地下 害虫 | 基本无危害（整体株危害率≤3%，危害少于0.3只/100cm²） |
| 有 害 生 物 防 治 |  | 1.有植保专业技术人员 2.有详尽的防治工作计划 3.植保机具较齐全，运转良好 4.药剂保管、药剂施用制度、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故 5.以无公害防治为主 6.每年防治不少于12 次 7.防治率不少于 95 % |

11.古树名木养护标准

| 项 目 | 养护标准 |
| --- | --- |
| 古树标准 | 以扬州市古树名木行政主管部门组织鉴定、挂牌为准 |
| 禁止行为 | 1.在树上刻划、张贴或者悬挂物品。 2.在施工等作业时借树木作为支撑物或者固定物。 3.攀树、折枝、挖根摘采果实种子或者剥损树枝、树干、树皮。 4.距树冠垂直投影5米的范围内堆放物料、挖坑取土、兴建临时设施建筑、倾倒有害污水、污物垃圾，动用明火或者排放烟气。 5.擅自移植、砍伐、转让买卖。 |
| 保护措施 | 1.改良土壤，修理护坡。 2.浇水抗旱，排水防渍。 3.施肥复壮，防治病虫害。 4.修剪、补洞、围栏、设保护支架。 5.对于高大的古树名木，安装避雷针防护。 |
| 施肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.肥料种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 因生长季节、天气情况、植物种类恰当进行，无旱涝现象。 |
| 松土除草 | 松土除杂草及时。 |
| 清 洁 | 树下无落叶、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

十、与本项目服务内容相关的消防安全责任

1. 企业法定代表人责任制：企业法定代表人对与本项目服务内容相关的的消防安全工作全面负责，组织制定和实施服务过程中可能涉及到的消防安全管理制度，提供可能涉及到的消防安全必需的技术支持，确保景区内消防安全管理体系有效运行。

2. 消防安全管理部门责任制：拟派人员中有负责与本项目服务内容相关的消防安全管理的人员，负责日常消防管理工作，包括但不限于消防安全巡查、消防安全宣传教育、消防应急预案编制及演练等。

3. 岗位消防安全责任制：各岗位根据自身特点和职责，明确相应的消防安全责任，严格执行消防安全操作规程，定期进行消防安全自查自纠，发现问题及时整改。

4. 全员消防安全责任制：全体员工应了解和掌握基本的消防安全知识和技能，积极参与消防安全教育培训，自觉遵守消防安全规定，及时报告火险隐患，配合做好灭火救援等工作。

十一、安全生产责任

1. 企业法定代表人是安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责，负责建立健全安全生产责任制，并确保得到有效执行。

负责组织制定和实施安全生产规章制度、操作规程，保证安全生产资金投入，提供必要的安全生产条件。

组织制定并实施安全生产教育和培训计划，组织应急预案的制定和演练。

2. 各级管理人员的安全生产责任

按照“谁主管，谁负责”的原则，各级管理层对应其分管业务范围内的安全工作承担责任，包括执行安全生产法律法规、监督规章制度执行情况、纠正违章行为等。

在日常管理工作中做到“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时考虑和落实安全工作。

3. 岗位及员工的安全生产责任

按照岗位职责履行安全生产义务，遵守安全操作规程，参与安全培训，发现隐患及时报告，采取必要措施避免事故的发生。

4. 安全生产目标责任

明确具体的安全生产量化指标，如无重特大及死亡事故、工伤事故降低到一定标准之下、火灾事故为零等。

通过层层签订安全生产责任书，将安全生产责任细化到每个层级、每个岗位，并通过完善安全生产管理制度、强化安全生产教育培训、实施定期安全检查和隐患排查治理机制，以及建立应急预案响应系统等方式，确保安全生产责任得到全面、有效地落实。

- 十二、园林绿化管理服务考核

一）考核要求

采购人分管部门负责对中标人的园林绿化管理服务工作进行验收考核，依据采购文件有关规定和合同约定，遵循公开、公平、公正的原则采用服务标准量化形式考核评分。每月考核结果由采购人分管部门以书面形式通知中标人。

二）、考核项目

1、投标报价应包括所有的费用：人员工资、全员缴纳法定的社会保险、法定税费、管理费、住房公积金、高温费、节假日福利、加班费、服装费、工具折旧费、日常耗材费、利润等完成该项目采购需求范围内园林绿化管理服务的全部内容所需的费用。因政策调整导致人工费用上涨的风险由投标人自行承担，不得因此向采购人要求追加任何费用。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

2、中标人必须为服务于本项目的人员全员购买意外伤害险并完全承担项目实施全过程中的涉及到的一切的安全责任，在服务过程中如引起人身伤害和其它财产安全等事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

3、投标人报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算全员缴纳社会保险的作无效报价处理。（提供分项报价表，系统上传）

4、投标人须承诺合同签订后实施服务前，将项目人员花名册交于采购人，投标文件中承诺的项目经理必须到岗并符合投标文件中承诺的学历、职称、任职经历等；所有人员更换需符合招标文件要求，及时更新花名册并向采购人报备；项目经理未经采购人允许不得换人；招标文件要求的机具不得缺少。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

5、中标人服务人员是否全部实行培训合格持证上岗。

6、中标人到岗人数、到岗时间、操作流程，自然灾害等应急能力、服务质量是否符合采购文件要求、合同约定和投标承诺。

7、网格化管理方案是否得到贯彻执行，网格表现是否存在问题。

三）、考核方法

每月采用定期考核与巡查考核相结合的方式进行全面考核，考核内容见附件。

四）、考核评分

1、考核实行百分制、考核项目所占比分详见《考核细则》。

2、每月考核分数由定期考核得分与巡查考核得分综合组成，定期考核得分占综合得分50%，巡查考核得分占总综合得分50%。

3、每月考核总分100分，考核得分95分以上不扣服务费；考核得分低于95分时，每低1分扣当月结算费用的1%。

4、年度考核中有三次分值低于90分的，或有两次分值低于85分的，或有一次分值低于80分的，中标人需视情节和影响严重程度另行承担合同价的2%-5%的违约金，采购人在应付费用中扣除。

5、服务期内的月度考核有三次低于80分，除按得分扣除基本费用的比例和承担合同价的2%-5%的违约金外，采购人可提前终止合同，且不承担任何违约责任，中标人应在收到书面通知后，5个工作日内无条件撤场。

6、对于考核中发现的问题，必须及时整改，整改到位后，方可核发服务费用，服务费的核发标准仍按上述第3-4条执行。

本办法解释权归扬州市宋夹城风景区管理处。

附：宋夹城景区园林绿化管理服务考核细则

| 序号 | 评分标准 | 总分 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基本要求（50分） |  |  |  |
| 1 | 景区园林绿化管理服务秩序良好、安全文明、环境整洁，与秩序维护（保安）、保洁服务配合良好。 | 10 |  | 配合服务不到位，每发生一次扣1分 |
| 2 | 有园林绿化管理服务方案并根据景区要求适时修改并完善，各岗位有作业规范和工作流程。 | 5 |  | 不完善或未落实每次扣3分 |
| 3 | 所有人员上岗前必须进行安全培训和业务培训，所有服务人员均持证上岗。 | 5 |  | 若没有1人扣1分 |
| 4 | 工作态度端正，积极主动负责，文明作业，精神状态饱满。 | 5 |  | 与游客发生冲突，每次扣3分。 |
| 5 | 统一着装、整洁、规范，无抽烟、酒后作业。 | 5 |  | 违反1处扣2分 |
| 6 | 无睡岗、离岗、无聊天、串岗、脱岗、迟到、早退等现象。 | 5 |  | 若有违反，每人次扣1分 |
| 7 | 无投诉。 | 5 |  | 1次扣1分，造成不良影响的扣2分 |
| 8 | 消防安全、安全生产方案齐全、措施到位，安全无事故。 | 5 |  | 若有事故扣5分 |
| 9 | 符合服务承诺、采购文件要求、合同约定和景观管理有关规定。 | 5 |  | 若有违反每处扣3分 |
| 10 | 有自考流程、网格化管理、考核标准，网格表现问题得到及时处理 | 5 |  | 若有违反每次扣2分 |
| 11 | 雨雪季、旅游旺季（清明节、劳动节、国庆节）、突发事件应急预案措施得当，预案组织架构反映公司层面负责制。 | 5 |  | 应急预案措施不合理或组织架构负责制不符合要求扣5分 |
|  | 二、服务管理质量（50分） |  |  |  |
| 1 | 绿化养护方案齐全，按照采购人确认的养护方案实施。 | 10 |  | 未按方案实施，每处扣5分 |
| 2 | 养护人员操作规范、专业、挂牌上岗。 | 10 |  | 未按规范操作、野蛮作业、散漫、无证上岗每出现一次扣5分 |
| 3 | 养护档案记录齐全，自评自考规范。 | 10 |  | 养护无记录、未按自评自考流于形式，每出现一次扣1分。 |
| 4 | 及时根据季节变化进行人员调整，养护效果达到合同约定标准。 | 10 |  | 人员不及时调整未达到约定标准扣5分 |
| 5 | 未发生由于养护不当造成的苗木萎缩、枯死现象，符合采购文件要求。 | 10 |  | 被核实属实的，每出现一次扣5分。 |
|  | （三）因管理不当出现以下情况的，每次加扣3分 |  |  |  |
| 1 | 与秩序维护（保安）、保洁服务配合工作不到位，遇秩序维护（保安）、保洁服务问题不及时上报，造成管理缺位，遇事推诿影响景区声誉，除按本款扣分外视情节轻重处罚，严重的与责任方承担相同处罚。 |  |  |  |
| 2 | 受到上级主管部门暗访考核通报，情节严重的； |  |  |  |
| 3 | 经媒体曝光查实的，重复出现养护不当问题的； |  |  |  |
| 4 | 服务及养护质量未达投标文件标准； |  |  |  |
| 5 | 因管理不善职工打架斗殴闹事造成不良影响的 |  |  |  |
| 6 | 应急响应不及时、公司层面负责制未落实到位的。 |  |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |

本考核评分办法解释权归采购人。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |  |
| 服务方案 （64分） | 1、园林绿化管理服务方案（满分5分）：整体方案规范可行，符合项目实际情况，满足采购文件要求，得5分；服务方案基本规范可行，符合项目实际情况，基本满足采购文件要求得3分；方案一般得1分；不符合实际、不能满足采购文件要求或未提供相关内容不得分。 2、组织架构，管理制度（满分5分）：包括监督机制、信息反馈处理机制、录用与考核及淘汰机制、培训计划等：符合项目实际情况，优于采购文件要求，得5分；基本符合项目实际情况，基本满足采购文件要求，得3分；内容一般得1分；不符合实际、不能满足采购文件要求或未提供相关内容不得分。 3、人员、车辆、器具配备（满分9分）：①人员、②车辆、③器具三项配备方案，满足养护要求，配备合理，满足采购文件要求，每有一项得3分；配备基本合理，每有一项得2分；存在一定欠缺，每有一项得1分；不符合实际、不能满足采购文件要求或未提供相关内容该项不得分。本条满分9分。【（1）人员应提供花名册及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传；（2）如车辆所有权为投标人，应提供（购车发票或车辆行驶证），并提供车辆彩色图片，车辆所有者应为投标人或其法定代表人；如使用租赁车辆，应提供车辆行驶证、车辆彩色图片、租赁协议（或其他能够证明投标人拥有车辆使用权的证明材料），原件扫描上传；（3）器具应提供购买发票或租赁协议，原件扫描上传。】 4、季节性变化养护措施（满分5分）：季节变化针对性养护措施合理，满足采购文件得5分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 5、安全文明养护措施（满分5分）：安全文明养护措施规范合理，满足采购文件得5分；基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 6、绿化养护质量保证措施（满分5分）：绿化养护质量保证措施全面合理，满足采购文件要求得5分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 7、病虫害防治措施（满分5分）：病虫害分析、防治、计划全面合理，满足采购文件要求得5分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 8、苗木修剪方案（满分5分）：方案具体合理，可操作，针对性强，优于采购文件要求得5分；方案基本合理，可操作，满足采购文件要求得3分；方案一般，满足采购文件要求得1分；方案不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 9、应急预案（满分5分）：针对绿化养护应急预案（抗旱补水、雨、雪季、旅游旺季（清明节、劳动节、国庆节）、重大活动、突发事件等、体现公司层面负责制）全面、措施合理，满足采购文件要求得5分；基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 10、与本项目服务内容相关的消防安全、安全生产管理方案（满分4分）：方案具体合理，可操作，针对性强，优于采购文件要求得4分；方案基本合理，可操作，满足采购文件要求得2分；方案一般，满足采购文件要求得1分；方案不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 11、成本分析（满分5分）：符合相关法律、法规等规定，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、耗量、价格、和项目相对应的机具数量、品牌、价格；人员的社会保险、营业费用、税金等详细、准确，内容具体合理，可操作，针对性强，优于采购文件要求得5分；内容基本合理，可操作，满足采购文件要求得3分；内容一般，基本满足采购文件要求得1分；内容不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 12、自评考核体系（满分3分）：有健全的内部考核体系、自评价考核体系，内容健全，优于采购文件要求合理得3分；内容基本合理，可操作，满足采购文件要求得2分；内容一般，基本满足采购文件得1分；内容不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 13、合理化建议（满分3分）：针对本项目特点提出合理化建议，节约投资明显，可操作，优于采购文件要求得3分；节约投资一般，可操作，满足采购文件要求得2分；节约投资不明显，基本满足采购文件得1分；没有节约投资、不可操作、不能满足采购文件要求或未提供相关内容不得分。 |  |
| 人员、机械配置（13分） | 1、投标人根据采购文件要求的人员配置情况，对各岗位人员责任区域进行划分。人员定岗合理得2分，基本合理得1分，不合理或未提供相关内容不得分。 2、绿化机械配置科学合理可行满足需求且有优化方案，得2分；基本合理，得1分；不合理或未提供相关内容不得分。 3、拟派项目经理具有（1）大专及以上学历、（2）4A级及以上景区服务经验、（3）5年及以上园林绿化管理服务经验，每满足一项得1分，满分3分。（提供相关证明材料及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） 4、拟派绿化养护人员具有【园林绿化及相关专业中级职称或以上】或【高级（三级）绿化工或以上】证书，每有一人得2分，满分4分。“园林绿化及相关专业”，包括：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业。（提供证书及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） 5、拟派绿化养护人员具有【高级（三级）植保工或以上】证书，每有一人得2分，满分2分。（提供证书及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） |  |
| 企业业绩 （6分） | 投标人2021年1月1日至今具有与本项目类似的业绩（内容应至少包含室外公共区域绿化养护），每提供一份合同得2分，满分6分。（以合同签订日期为准，同一项目不同年限的合同不累计，提供合同原件扫描上传，合同无法体现详细服务内容的应补充提供业主单位证明扫描上传） |  |
| 履约能力 （7分） | 1、投标人具备有效的ISO9001质量体系证书，得1分。（提供证书及国家认监委网站查询截图，扫描上传） 2、投标人具备有效的ISO14001环境体系证书，得1分。（提供证书及国家认监委网站查询截图，扫描上传） 3、投标人具备有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。（提供证书及国家认监委网站查询截图，扫描上传） 4、投标人自有或合作（租赁）苗木基地的，得2分。{提供实际场景图片及【产权证明或合作（租赁）协议】，扫描上传}承诺该苗木基地可以应用于本项目，用于服务期内补栽补植、花木培养、复壮等，得2分。（提供承诺书，格式自拟，原件上传）本项满分4分。 |  |
| 满分100分 |  |  |

四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |
| 10 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件                         被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

说明：采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数必须能够满足项目实施需要。如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：