南通市海门区公安局采购交通信号灯维修养护服务项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0067

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二五年四月

地址: 南通市海门区长江南路777号           邮政编码：226100

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分 招标公告

项目概况 南通市海门区公安局采购交通信号灯维修养护服务项目 JSZC-320614-JZCG-G2025-0067 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025-05-22 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0067

项目名称：南通市海门区公安局采购交通信号灯维修养护服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：220万元

最高限价（如有）：220万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：供应商须具有公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2025年05月06日 至 2025年05月12日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-05-22 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：服务

3.本项目所属行业：其他未列明行业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

- 注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区公安局

单位地址：南通市海门区海门街道政法路99号

联系人：李警官

联系电话：19802580012

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目采购内容

（一）维保服务范围

1、交通信号设施维保服务，包括服务范围内交通信号灯、交通信号控制机、可变车道、交通宣传屏等的日常巡查、保洁、维护。保证合同期内设施的完整、工作正常、及时排除因设施而产生的所有安全隐患。

2、中标后对服务范围内的交通信号设施运行状态进行全面检查，并在合同签订后90日内完成首批次服务，保障在用交通信号设施运行正常，交通信号完好无故障、信号机控制通畅、联网正常。

3、交通信号灯系统主要部件包括：杆件（含立杆、悬臂等）、基础（含预埋件）、灯具、各类线缆、信号控制机及机箱、手井及井盖、路面开挖及修复、顶管和预埋管及施工。

4、海门交通设施维保手机APP升级：通过维保手机APP软件，交警大队下发设备维保信息，指令维保单位对故障设备进行维护，维保单位通过维保手机APP接收维护信息，并在手机APP上做接收以及反馈工作。支持多用户之间数据转递，支持手机图片格式数据传输。具有时间记录和台账登记功能。

（二）维保工作要求

1、组织与管理

（1）合同期内实行全年7×24小时全天候维保服务。维修响应时间：30分钟内到达地点。因工作不负责任，对抢修、维护、巡查不及时造成后果的，除进行赔偿外，并根据产生的后果严重程度承担相应的法律责任。常规故障2小时内恢复；1小时内无法及时恢复信号的，设置临时信号灯，未设置临时信号灯的扣除维保费500元/点次；对24时内无法修复的，更换同档次或更高性能的设备，确保交通信号正常使用。前端设备出现故障未发现的，扣除维保费200元/点次；未根据要求采取措施的，扣除维保费300元/点次；被各级领导发现且未采取措施的、被交通参与者举报或在交警部门通知后未响应、未及时采取措施的，扣除维保费500元/点次；对因维保单位自身原因，不及时响应、不采取有效措施，造成影响的（包括区政府、区局负责人批评、网络跟帖或者转发50人次以上的），扣除维保费1000元/点次；对交警部门交办的维保范围内事项，不响应的，扣除维保费用200元/次。

（2）维保单位要对全部设备在5天内现场巡检一遍（全部点位及相关设施必须每5天现场巡检一次；每月除尘保养一次；每个季度紧固件及地下管线检查一次；每个季度评测总结，形成报告。）并做好相应的图片、文字等记录，发现问题及时维护。发现维护范围内的交通设施被非法利用时，要及时清除，避免给其他人或单位（第三方）造成损害。因维保单位巡检不全面、维护不及时，造成其他人损害后果的，由维保单位负责赔偿并承担相应的民事责任。

（3）维保单位每逢重要节假日、大型活动期间应做好城区及指定路线的特定巡检维护、清洁保养。做好暴雨、雷电、冰雪及台风等恶劣天气处置预案，提前检查检修加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气等不可抗拒力和无法落实具体责任人的事故造成的损失，由维保单位自行承担恢复所需费用。

（4）维保单位接到维修通知后须按时限进行维修，因停电、光纤损坏、交通事故、灾害天气等特殊原因，造成长时间不能修复的，应将故障原因和解决方案立即告知并书面报海门区公安局交通警察大队。因维修不及时或者不合格或者更换不及时的，瞒报、漏报或者因瞒报漏报而造成工作被动的，扣除维保费500元/次。

（5）维保单位应了解在用的交通信号系统周边管道、布线及设备等情况，负责监护灯控路口及周边范围内的全部设施，防止被盗和破坏。及时发现挖道、修路、施工等涉及或影响公安交通管理设施的工程，并全程跟踪监护。根据海门区公安局交通警察大队的要求，做好道路周边挖掘、破损审批前的现场踏勘工作，做好施工申请单位现场交底确认工作。同时，做好现场指导、事后恢复等工作。因监护不及时、不到位，由维保单位负责维修，并承担相关费用；其他原因造成公安交通管理设施损失，由维保单位自行承担恢复所需费用。

（6）维保单位必须严格执行国家有关安全生产规范，加强安全管理，杜绝生产事故。发生安全生产事故的，由维保单位承担相应法律责任。因不规范操作，造成人员伤亡或者社会负面影响的，扣除维保费2000元/次。每年度维保单位邀请交通信号及交通秩序方面专家，对海门市区交通信号及交通组织进行实地勘察，并提供交通信号及组织优化方案（相关专家费用由维保单位自行解决），未邀请未提供优化方案的，扣除维保费3000元。

2、信号灯设施维护要求

（1）维保单位强化在用信号灯灯具维护，完好率要求100%。

a．要保证遮阳罩、面板、灯罩、卡具等附属器材（维护单位自备）不发生缺损、松动等问题。要做好灯具防水工作，密封性能好。

b．要保持信号灯具表面清洁。信号灯具不发生脱漆、缺损；信号灯灯色、照度达到国标要求，信号灯具每半年至少清洗一次。

c．要保证灯具角度不发生明显偏移，灯具与所控制的行车方向具有良好的对应性。

d．要保证灯具清晰可见，不能被树木、广告牌、路灯等遮挡。

（2）维保单位强化固定杆件维护，完好率要求100%。

a．要定期对信号灯灯杆件进行检查，发现松动、锈蚀、油漆脱剥、非法利用等问题时，及时予以维修或更换，保证信号灯杆件坚固牢靠。

b．要保持立式固定杆件与地面垂直线之间角度≤3度；横支臂与主杆之间角度≥90度。

c．要保持固定杆上的防水帽、手孔盖（维护单位自备）完整有效。

（3）维保单位强化线缆检查维护，完好率要求100%。

a．要保证信号灯的全部电缆完好，接线规范，无破损、漏电、短路等问题。

b．要保证供电点接触良好可靠。设备箱内应安装漏电保护器，保障设备及电路安全。供电点发生故障的，维保单位要及时维修或联系供电部门维修。

c．要保证电源线、灯色线、屏蔽线在控制设备接线端子以外没有接头；线圈与屏蔽线接头必须使用专业产品。

（4）维保单位强化地下设施维护，完好率要求100%。

a．要做好杆件周边防护工作，做到标识明显，杆件及线路安全。

b．要保持沙井、窨井完好，密封性能好，新换井盖必须有“公安交通”字样的标识，自觉遵守市政管理部门的工作要求，对被盗、损坏的井盖要及时发现并更换。因井盖损坏或缺失而没有及时整改到位，引发的安全事故所造成的后果，由投标人承担。

（5）维保单位强化机箱等设备维护，完好率要求100%。

a．全面排查在用设备机箱，对现有机箱进行除锈、整形、防水等处理，无法修复或更换同类以上机箱的，要保证机箱封闭严密，安装牢固、不变形、不渗水、不进沙尘；进线管要做密闭处理，不渗漏水汽。采购机箱费由海门区公安局交通警察大队承担。

b．要保证机箱锁具能有效使用，无锈蚀失效，无错位失效。

c．要保证机箱门开关顺畅，机箱门发生变形或脱落要立即更换。

（6）维保单位要做好附属标识维护，完好率要求100%。

a．要保证杆件附属交通标志标识符合相关标准，清晰、规范。

b．根据公安交警部门的要求，结合道路交通通行情况，更换并完善交通标志标识。

c．定期检查、维护、更换附属宣传标语，遵守城市管理要求，确保标语完好、美观、明显。

海门区公安局交通警察大队将根据对上述设施维护完好率的要求进行检查，发现未达要求的、不合格的，扣除维保费50元/处次；因维保单位检查不到位被“数字城管”通报的，扣除维保费50元/处次；维保单位对交警部门的指令未及时整改，导致二次派单的，扣除维保费100元/处次。

3、交通信号控制系统维保要求

（1）维保单位强化信号机维护，通畅率和有效率100%。

a．保证信号机运行通畅。因设备故障，须现场维修或更换备件的，应1小时内解决。因特殊情况或紧急需要的，须立即予以解决。

b．涉及光纤线路、供电线路问题的，应主动协调通讯单位、供电部门及路灯管理部门等相关人员及时解决；超过24小时不能解决的，应书面报海门区公安局交通警察大队，并落实解决方案。

（2）维保单位强化非网络型信号机配时服务，做好科学、协调。

a．根据相关技术标准和公安交警部门的要求，检查并完善各个路口的信号灯配时，做到配时合理、完整、科学。

b．根据公安交警部门的要求，结合道路行进方向的车流、人流运动规律或相关交警中队的建议等，适时优化信号配时方案，实现路段及区域协调控制。

（三）维保明细

1、设备运行状况及设备详情投标单位自行现场踏勘。

2、交通信号维保服务路口共计403个，交通宣传屏5块，行人、非机动车 
闯红灯抓拍系统5套，可变车道控制系统4套，海门区交通违法人员人脸自动识别系统平台1个，详细清单中标后由南通市海门区公安局交警大队提供。

3、维保要求：保持交通宣传屏正常使用，不出现局部黑屏情况，保持后台的通讯畅通，后台传输与前端显示相对应。

4、以上路口设备中有少部分设备无法正常工作，需要换设备才能恢复的，同时该项目中有少量尚未移交的交通信号灯需要在本项目中维保。请投标单位主动到采购单位或实地勘查了解情况，并在投标报价中予以考虑。项目中尚有部分交通信号灯未移交海门区公安局交警大队维保，在与相关单位做交接时，需要中标单位到路口实地勘查相关交通设施是否符合移交条件。

5、本项目至少需要更换老旧的交通信号机20台，更换的交通信号机必须接入原交通信号机路口所在的系统，必须做到与相邻路口信号机的区域协调控制，确保系统运行正常，性能和参数必须优于或相同于该点位原有信号机。

- 二、项目要求

1、本次招标交通信号设施维保服务期限为一年（具体时间以合同签订时间为准）。本项目采取单年度签订合同方式，鉴于项目具体特点可根据服务质量年度考核情况及财政资金保障情况,在双方协商一致的情况下确定是否续签合同，续签合同不超过2次。

2、本次项目内维保服务项目服务费包含：维护保养及日常检修的辅材费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险、农民工工伤保险等）、机械费、设施使用费、相应的施工措施费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用，维保服务费用一次性包死，中标后不调整。投标方必须解决所有维保范围内交通信号设施的故障的维修问题，如遇到设备老化等无法修复或经多次修复仍出现相同故障或无法满足国家相关标准的情况，投标人应按照要求进行更换，费用由投标人自行承担。

3、投标人应配备专业技术队伍、车辆、设备及专业工具等。需至少配备1辆高空作业车和1辆普通汽车以及两套移动交通信号灯，配备设施维护技师、技术工人不少于4人，相关人员应具备电工证书、登高作业证、驾驶证等开展维保工作所需的相应证书，以满足合同期内维保工作需要。其中最少派驻2人进驻海门区交警大队勤务指挥室，每日巡查交通信号控制系统内的故障，做到及时发现，及时维修到位；同时负责每日交通信号灯配时的优化、绿波调优和警卫活动保障。维保车辆应缴纳机动车交通事故责任强制保险和第三者责任险（保险金额不少于100万）；配备人员应按国家规定缴足相关保险和意外伤害险。合同签订后将人员信息及联系方式、用工保险情况、相关证件及证书复印件、车辆行驶证及保险复印件和维护设备及工具清单等送海门区公安局交通警察大队备案，不得随意更换。投标人配备的人员、车辆的必须配合海门区公安局交通警察大队调度指令。投标人将该部分费用计入投标报价，合同期间不作调整。

4、投标人要协助公安交警部门做好工程日常施工监督、设备接入调试和交接检查和工程图纸及设备信息收集等工作，方便在建工程验收移交后设施设备正常运行。配合做好待建项目立项采购前相关技术参数的审核工作，确保待建设备满足联网要求。

5、质量验收及考核：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，符合（工程施工质量验收规范）合格标准；所有升级及更换设备和配件应制作清单。按技术要求做好在用设备的维保工作，海门区公安局交通警察大队每月对前端设备30%以上运行状态进行抽查，并按相关考核要求扣除维保费用；对合同期间出现其他问题需要落实考核责任的，考核细则及标准由海门区公安局交通警察大队与中标单位商定，同类问题考核标准应不低于招标文件明确的标准。

6、投标人应根据采购单位提供的点位踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对设备现状理解和维保要求产生的歧义等后果均由投标人自行承担。

投标人中标后，应全面踏勘维保范围内在用信号灯路口设备、管线等情况，绘制工程图纸，采集路口设备基础信息（包括路口经纬信息、设备类型及位置、生产厂家等），图纸及电子文档报海门区公安局交通警察大队备案。根据在用、在建设备的变化实际情况做好相关工程图纸和基础信息更新和记载。

中标单位应在合同期满前30天内完成在用设施设备的全面检查，准备交接材料（包括竣工材料、灯控路口设施设备工程图纸和基本信息、在用设备运行情况等）。截止合同期满后30日内，设施设备的运行情况应经海门区公安局交通警察大队确认。对到期未移交、设备运行异常或者影响下次维保招标秩序等将扣除保证金。

7、本次招标维保项目的材料、设备、施工等要求必须符合以下文件要求（包含但不限于）

《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2004）

《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）

《人行横道信号灯控制设置规范》(GA/T851-2009)

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

8、维保服务期安全生产及责任。中标单位负责维保期间安全生产工作，期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故或交通事故，由中标单位负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

9、保密要求。投标人应对现场踏勘中接触的点位、设备等信息资料保密；中标人应保证其公司人员对服务期间所接触的业主方各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，采购方将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

10、维保服务响应要求及考核。中标人应配有较强的专业技术队伍，了解交通信号设施的安装、调试、应用操作。合同期内，投标人对维保范围内在用设施设备提供全年7×24小时全天候维保服务支持；采购人对中标人的响应情况及设备运行状况进行考核，并进行相应经济惩罚。

11、设备材料费：

（1）设备返修，维保施工单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保施工单位支付；

（2）信号灯保险丝、信号机灯驱板、感应线圈、维保消耗的线缆接头、套管等配件由维保施工单位免费提供；

（3）设备由于老化或者自然灾害等不可抗力造成设备无法使用的情况，由维保施工单位恢复交通信号设施，并承担恢复交通信号所产生的所有费用；

（4）因道路施工、拆迁或其他工程项目需要搬迁或破坏交通信号设施的，维保施工单位应及时响应、协调并组织实施，相关费用由维保单位向道路施工、拆迁方或其他工程项目方报支，道路施工、拆迁方或其他工程项目方不予报支的，由此项目建设单位协助帮忙索赔；对因道路施工、拆迁或其他工程项目对交通信号灯进行损坏，维保施工单位未及时发现、未及时采取安全措施，造成不良后果的，由维保施工单位承担相应的经济、民事等法律责任。事后无法确定损坏方的，由维保施工单位恢复交通信号设施，并承担恢复交通信号所产生的所有费用；

（5）因交通事故等原因造成损坏的，施工单位应及时响应、协调并修复，。相关费用由施工单位直接和肇事方协商支付，无法确定肇事方的，由维保施工单位恢复交通信号设施，并承担恢复交通信号所产生的所有费用。因交通事故等原因造成损坏的，维保施工单位未及时发现、未及时采取安全措施，造成不良后果的，由维保施工单位承担相应的经济、民事等法律责任。

- 三、交货时间、地点

1、服务期限及首次响应要求：服务期限为合同签订次日起一年。维保范围内在用交通信号设施须在合同签订后90天内完成首批服务，保障维保范围内在用交通信号设施全部运行正常。

2、交货地点：各信号灯控制路口、海门区公安局交通警察大队。

- 四、付款方式：

合同到期后，经甲方对乙方的维保服务工作进行考核，考核合格后支付扣除考核项后的合同价。

- 五、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

六、拟签订合同：

- 政府采购合同（服务）（合同参考格式，以最终签订版为准）

项目名称：南通市海门区公安局采购交通信号灯维修养护服务项目

项目编号：

甲方：南通市海门区公安局

乙方：_________

甲、乙双方根据南通市海门区公共资源交易中心项目招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

| 采购服务名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通信号维保服务路口 | 403个 |  |  |
| 交通宣传屏 | 5块 |  |  |
| 行人、非机动车闯红灯抓拍系统 | 5套 |  |  |
| 可变车道控制系统 | 4套 |  |  |
| 交通违法人员人脸自动识别系统平台 | 1个 |  |  |
| 合计(大写)人民币: |  |  |  |

（一）维保服务范围

1、交通信号设施维保服务，包括服务范围内交通信号灯、交通信号控制机、可变车道、交通宣传屏等的日常巡查、保洁、维护。保证合同期内设施的完整、工作正常、及时排除因设施而产生的所有安全隐患。

2、中标后对服务范围内的交通信号设施运行状态进行全面检查，并在合同签订后90日内完成首批次服务，保障在用交通信号设施运行正常，交通信号完好无故障、信号机控制通畅、联网正常。

3、交通信号灯系统主要部件包括：杆件（含立杆、悬臂等）、基础（含预埋件）、灯具、各类线缆、信号控制机及机箱、手井及井盖、路面开挖及修复、顶管和预埋管及施工。

4、海门交通设施维保手机APP升级：通过维保手机APP软件，交警大队下发设备维保信息，指令维保单位对故障设备进行维护，维保单位通过维保手机APP接收维护信息，并在手机APP上做接收以及反馈工作。支持多用户之间数据转递，支持手机图片格式数据传输。具有时间记录和台账登记功能。

（二）维保工作要求

1、组织与管理

（1）合同期内实行全年7×24小时全天候维保服务。维修响应时间：30分钟内到达地点。因工作不负责任，对抢修、维护、巡查不及时造成后果的，除进行赔偿外，并根据产生的后果严重程度承担相应的法律责任。常规故障2小时内恢复；1小时内无法及时恢复信号的，设置临时信号灯，未设置临时信号灯的扣除维保费500元/点次；对24时内无法修复的，更换同档次或更高性能的设备，确保交通信号正常使用。前端设备出现故障未发现的，扣除维保费200元/点次；未根据要求采取措施的，扣除维保费300元/点次；被各级领导发现且未采取措施的、被交通参与者举报或在交警部门通知后未响应、未及时采取措施的，扣除维保费500元/点次；对因维保单位自身原因，不及时响应、不采取有效措施，造成影响的（包括区政府、区局负责人批评、网络跟帖或者转发50人次以上的），扣除维保费1000元/点次；对交警部门交办的维保范围内事项，不响应的，扣除维保费用200元/次。

（2）维保单位要对全部设备在5天内现场巡检一遍（全部点位及相关设施必须每5天现场巡检一次；每月除尘保养一次；每个季度紧固件及地下管线检查一次；每个季度评测总结，形成报告。）并做好相应的图片、文字等记录，发现问题及时维护。发现维护范围内的交通设施被非法利用时，要及时清除，避免给其他人或单位（第三方）造成损害。因维保单位巡检不全面、维护不及时，造成其他人损害后果的，由维保单位负责赔偿并承担相应的民事责任。

（3）维保单位每逢重要节假日、大型活动期间应做好城区及指定路线的特定巡检维护、清洁保养。做好暴雨、雷电、冰雪及台风等恶劣天气处置预案，提前检查检修加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气等不可抗拒力和无法落实具体责任人的事故造成的损失，由维保单位自行承担恢复所需费用。

（4）维保单位接到维修通知后须按时限进行维修，因停电、光纤损坏、交通事故、灾害天气等特殊原因，造成长时间不能修复的，应将故障原因和解决方案立即告知并书面报海门区公安局交通警察大队。因维修不及时或者不合格或者更换不及时的，瞒报、漏报或者因瞒报漏报而造成工作被动的，扣除维保费500元/次。

（5）维保单位应了解在用的交通信号系统周边管道、布线及设备等情况，负责监护灯控路口及周边范围内的全部设施，防止被盗和破坏。及时发现挖道、修路、施工等涉及或影响公安交通管理设施的工程，并全程跟踪监护。根据海门区公安局交通警察大队的要求，做好道路周边挖掘、破损审批前的现场踏勘工作，做好施工申请单位现场交底确认工作。同时，做好现场指导、事后恢复等工作。因监护不及时、不到位，由维保单位负责维修，并承担相关费用；其他原因造成公安交通管理设施损失，由维保单位自行承担恢复所需费用。

（6）维保单位必须严格执行国家有关安全生产规范，加强安全管理，杜绝生产事故。发生安全生产事故的，由维保单位承担相应法律责任。因不规范操作，造成人员伤亡或者社会负面影响的，扣除维保费2000元/次。每年度维保单位邀请交通信号及交通秩序方面专家，对海门市区交通信号及交通组织进行实地勘察，并提供交通信号及组织优化方案（相关专家费用由维保单位自行解决），未邀请未提供优化方案的，扣除维保费3000元。

2、信号灯设施维护要求

（1）维保单位强化在用信号灯灯具维护，完好率要求100%。

a．要保证遮阳罩、面板、灯罩、卡具等附属器材（维护单位自备）不发生缺损、松动等问题。要做好灯具防水工作，密封性能好。

b．要保持信号灯具表面清洁。信号灯具不发生脱漆、缺损；信号灯灯色、照度达到国标要求，信号灯具每半年至少清洗一次。

c．要保证灯具角度不发生明显偏移，灯具与所控制的行车方向具有良好的对应性。

d．要保证灯具清晰可见，不能被树木、广告牌、路灯等遮挡。

（2）维保单位强化固定杆件维护，完好率要求100%。

a．要定期对信号灯灯杆件进行检查，发现松动、锈蚀、油漆脱剥、非法利用等问题时，及时予以维修或更换，保证信号灯杆件坚固牢靠。

b．要保持立式固定杆件与地面垂直线之间角度≤3度；横支臂与主杆之间角度≥90度。

c．要保持固定杆上的防水帽、手孔盖（维护单位自备）完整有效。

（3）维保单位强化线缆检查维护，完好率要求100%。

a．要保证信号灯的全部电缆完好，接线规范，无破损、漏电、短路等问题。

b．要保证供电点接触良好可靠。设备箱内应安装漏电保护器，保障设备及电路安全。供电点发生故障的，维保单位要及时维修或联系供电部门维修。

c．要保证电源线、灯色线、屏蔽线在控制设备接线端子以外没有接头；线圈与屏蔽线接头必须使用专业产品。

（4）维保单位强化地下设施维护，完好率要求100%。

a．要做好杆件周边防护工作，做到标识明显，杆件及线路安全。

b．要保持沙井、窨井完好，密封性能好，新换井盖必须有“公安交通”字样的标识，自觉遵守市政管理部门的工作要求，对被盗、损坏的井盖要及时发现并更换。因井盖损坏或缺失而没有及时整改到位，引发的安全事故所造成的后果，由投标人承担。

（5）维保单位强化机箱等设备维护，完好率要求100%。

a．全面排查在用设备机箱，对现有机箱进行除锈、整形、防水等处理，无法修复或更换同类以上机箱的，要保证机箱封闭严密，安装牢固、不变形、不渗水、不进沙尘；进线管要做密闭处理，不渗漏水汽。采购机箱费由海门区公安局交通警察大队承担。

b．要保证机箱锁具能有效使用，无锈蚀失效，无错位失效。

c．要保证机箱门开关顺畅，机箱门发生变形或脱落要立即更换。

（6）维保单位要做好附属标识维护，完好率要求100%。

a．要保证杆件附属交通标志标识符合相关标准，清晰、规范。

b．根据公安交警部门的要求，结合道路交通通行情况，更换并完善交通标志标识。

c．定期检查、维护、更换附属宣传标语，遵守城市管理要求，确保标语完好、美观、明显。

海门区公安局交通警察大队将根据对上述设施维护完好率的要求进行检查，发现未达要求的、不合格的，扣除维保费50元/处次；因维保单位检查不到位被“数字城管”通报的，扣除维保费50元/处次；维保单位对交警部门的指令未及时整改，导致二次派单的，扣除维保费100元/处次。

3、交通信号控制系统维保要求

（1）维保单位强化信号机维护，通畅率和有效率100%。

a．保证信号机运行通畅。因设备故障，须现场维修或更换备件的，应1小时内解决。因特殊情况或紧急需要的，须立即予以解决。

b．涉及光纤线路、供电线路问题的，应主动协调通讯单位、供电部门及路灯管理部门等相关人员及时解决；超过24小时不能解决的，应书面报海门区公安局交通警察大队，并落实解决方案。

（2）维保单位强化非网络型信号机配时服务，做好科学、协调。

a．根据相关技术标准和公安交警部门的要求，检查并完善各个路口的信号灯配时，做到配时合理、完整、科学。

b．根据公安交警部门的要求，结合道路行进方向的车流、人流运动规律或相关交警中队的建议等，适时优化信号配时方案，实现路段及区域协调控制。

- 二、项目要求

1、本次招标交通信号设施维保服务期限为一年（具体时间以合同签订时间为准）。

2、本次项目内维保服务项目服务费包含：维护保养及日常检修的辅材费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险、农民工工伤保险等）、机械费、设施使用费、相应的施工措施费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用，维保服务费用一次性包死，中标后不调整。投标方必须解决所有维保范围内交通信号设施的故障的维修问题，如遇到设备老化等无法修复或经多次修复仍出现相同故障或无法满足国家相关标准的情况，投标人应按照要求进行更换，费用由投标人自行承担。

3、投标人应配备专业技术队伍、车辆、设备及专业工具等。需配备1辆高空作业车和1辆普通汽车以及两套移动交通信号灯，配备设施维护技师、技术工人不少于4人，相关人员应具备电工证书、登高作业证、驾驶证等开展维保工作所需的相应证书，以满足合同期内维保工作需要。其中最少派驻2人进驻海门区交警大队勤务指挥室，每日巡查交通信号控制系统内的故障，做到及时发现，及时维修到位；同时负责每日交通信号灯配时的优化、绿波调优和警卫活动保障。维保车辆应缴纳机动车交通事故责任强制保险和第三者责任险（保险金额不少于100万）；配备人员应按国家规定缴足相关保险和意外伤害险。合同签订后将人员信息及联系方式、用工保险情况、相关证件及证书复印件、车辆行驶证及保险复印件和维护设备及工具清单等送海门区公安局交通警察大队备案，不得随意更换。投标人配备的人员、车辆的必须接受海门区公安局交通警察大队调度指令。投标人将该部分费用计入投标报价，合同期间不作调整。

4、投标人要协助公安交警部门做好工程日常施工监督、设备接入调试和交接检查和工程图纸及设备信息收集等工作，方便在建工程验收移交后设施设备正常运行。配合做好待建项目立项采购前相关技术参数的审核工作，确保待建设备满足联网要求。

5、质量验收及考核：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，符合（工程施工质量验收规范）合格标准；所有升级及更换设备和配件应制作清单。按技术要求做好在用设备的维保工作，海门区公安局交通警察大队每月对前端设备30%以上运行状态进行抽查，并按相关考核要求扣除维保费用；对合同期间出现其他问题需要落实考核责任的，考核细则及标准由海门区公安局交通警察大队与中标单位商定，同类问题考核标准应不低于招标文件明确的标准。

6、投标人应根据采购单位提供的点位踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对设备现状理解和维保要求产生的歧义等后果均由投标人自行承担。

投标人中标后，应全面踏勘维保范围内在用信号灯路口设备、管线等情况，绘制工程图纸，采集路口设备基础信息（包括路口经纬信息、设备类型及位置、生产厂家等），图纸及电子文档报海门区公安局交通警察大队备案。根据在用、在建设备的变化实际情况做好相关工程图纸和基础信息更新和记载。

中标单位应在合同期满前30天内完成在用设施设备的全面检查，准备交接材料（包括竣工材料、灯控路口设施设备工程图纸和基本信息、在用设备运行情况等）。截止合同期满后30日内，设施设备的运行情况应经海门区公安局交通警察大队确认。对到期未移交、设备运行异常或者影响下次维保招标秩序等将扣除保证金。

7、本次招标维保项目的材料、设备、施工等要求必须符合以下文件要求（包含但不限于）

《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2004）

《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）

《人行横道信号灯控制设置规范》(GA/T851-2009)

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

8、维保服务期安全生产及责任。中标单位负责维保期间安全生产工作，期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故或交通事故，由中标单位负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

9、保密要求。投标人应对现场踏勘中接触的点位、设备等信息资料保密；中标人应保证其公司人员对服务期间所接触的业主方各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，采购方将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

10、维保服务响应要求及考核。中标人应配有较强的专业技术队伍，了解交通信号设施的安装、调试、应用操作。合同期内，投标人对维保范围内在用设施设备提供全年7×24小时全天候维保服务支持；采购人对中标人的响应情况及设备运行状况进行考核，并进行相应经济惩罚。

11、设备材料费：

（1）设备返修，维保施工单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保施工单位支付；

（2）信号灯保险丝、信号机灯驱板、感应线圈、维保消耗的线缆接头、套管等配件由维保施工单位免费提供；

（3）设备由于老化或者自然灾害等不可抗力造成设备无法使用的情况，由维保施工单位恢复交通信号设施，并承担恢复交通信号所产生的所有费用；

（4）因道路施工、拆迁或其他工程项目需要搬迁或破坏交通信号设施的，维保施工单位应及时响应、协调并组织实施，相关费用由维保单位向道路施工、拆迁方或其他工程项目方报支，道路施工、拆迁方或其他工程项目方不予报支的，由此项目建设单位协助帮忙索赔；对因道路施工、拆迁或其他工程项目对交通信号灯进行损坏，维保施工单位未及时发现、未及时采取安全措施，造成不良后果的，由维保施工单位承担相应的经济、民事等法律责任。事后无法确定损坏方的，由维保施工单位恢复交通信号设施，并承担恢复交通信号所产生的所有费用；

（5）因交通事故等原因造成损坏的，施工单位应及时响应、协调并修复。相关费用由施工单位直接和肇事方协商支付，无法确定肇事方的，由维保施工单位恢复交通信号设施，并承担恢复交通信号所产生的所有费用。因交通事故等原因造成损坏的，维保施工单位未及时发现、未及时采取安全措施，造成不良后果的，由维保施工单位承担相应的经济、民事等法律责任。

- 三、交货时间、地点

1、服务期限及首次响应要求：服务期限为合同签订次日起一年。维保范围内在用交通信号设施须在合同签订后90天内完成首批服务，保障维保范围内在用交通信号设施全部运行正常。

2、交货地点：各信号灯控制路口、海门区公安局交通警察大队。

- 四、付款方式：

合同到期后，经甲方对乙方的维保服务工作进行考核，考核合格后支付扣除考核项后的合同价。

- 五、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

六、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、解决争议的方法

1、甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

3、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                        乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 5分 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2、ISO20000-1服务管理体系认证证书，得1分； 3、ISO27001信息安全体系认证证书，得1分。 4、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书叁级及以上等级证书，得1分； 5、具有安防工程企业设计施工维护能力证书二级及以上等级证书，得1分。 （提供原件彩色扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 2 | 投标人业绩 | 12分 | 2022年1月1日以来，投标人承担过交通设施维修养护类项目，有一个得3分，最多得12分。（提供合同和竣工验收报告。提供原件彩色扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 3 | 服务方案 | 5分 | 投标人实地踏勘点位，对在用设施设备制定有详细、科学、合理的服务方案及应急抢修方案，具有清晰完整的服务组织管理，切实可行的具体服务措施，满足维护响应时间的保障措施，能够提供可持续性维护方案。方案制定完善、规划合理、可操作性强的可得5分；方案制定较为完善、规划合理、具有一定可操作性的可得3分；方案制定粗糙，设计不合理或不可行的可得1分；未提供方案的得0分。 |
|  |  | 5分 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，是否充分考虑采购单位的需求，对本次维修养护内容的目标是否有较深入的理解和渗透，包括项目管理机构及管理制度编制、工作职能组织运行图。阐述项目负责人的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。组织实施方案考虑全面的、对服务内容的目标理解深入的得5分；组织实施方案内容设置合理、但对服务内容的目标理解不深入的得3分；组织实施方案考虑不全面的、不符合服务内容的目标的得1分。未提供得0分。 |
|  |  | 5分 | 服务方案。对本项目作业内容服务特点认识准确，制定的服务方案科学有效、可操作好、针对性强、完善合理、步骤清晰。评委对各投标人根据上述内容形成的服务方案进行综合评比。服务方案科学有效、要素齐全、针对性、步骤清晰的得5分；服务方案内容规范，具有操作性，有步骤流程的得3分；承接方案没有操作性，脱离实际情况得1分。未提供方案得0分。 |
|  |  | 5分 | 对策和措施。投标人针对本项目工作的重点、难点和控制点进行分析，制定相应对策和处理措施。评委对各投标人根据上述内容制定的对策措施进行综合评比。工作重点把握精准，难点分析全面、准确，处理措施非常得当，得5分；工作重点把握较准，难点分析较全面，处理措施较得当，得3分；工作重点把握不正确，难点分析不到位，处理措施不合理，可得1分。未提供得0分。 |
| 4 | 响应时间 | 6分 | 遇有重大活动，投标人承诺一般保障1小时内到现场解决，同时提供切实可行的解决方案和证明材料的，得6分；只承诺和维护时限证明材料，无切实可行的解决方案或方案不满足需求的，得4分；只承诺和无维护时限证明材料，无切实可行的解决方案或方案不满足需求的，得2分；均没有的，得0分。 |
| 5 | 维护人员 | 6分 | 投标供应商在满足本项目施工组织管理需要的技术力量4人以上后，每增加3名维护人员，得1分，本项最高得2分。 拟派驻本项目的技术负责人具有电子信息工程高级及以上职称的，得2分；拟派驻本项目的人员中具有电子信息工程中级及以上职称的，有一人得1分，最高得2分；（以上人员必须是本企业在职员工，提供证书及投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明。以上人员不重复计算。提供原件彩色扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 6 | 人身保障 | 5分 | 投标供应商拟投入本项目维保人员缴纳人身意外伤害保险的（在有效期内）有一个得0.5分，最多得5分。（以上人员必须是本企业在职员工，提供证书及须提供投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明。提供原件彩色扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 7 | 硬件设备 | 6分 | 投标供应商除必配的机械设备外，再配备5吨以上（含）汽车起重机的，得3分；每增加一套移动信号灯，加0.5分，本项最高得3分。（提供本企业购买设备的发票彩色扫描件并加盖投标人公章；汽车起重机提供购买发票及行驶证彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

3.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价明细表（格式见附件7）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件7

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元/年度） | 总价（元/年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403个路口交通信号灯维护项目 | 费用包干:1、故障维修；2、临时信号灯放置；3、巡检；4、除灯盘（故障灯盘除外）、灯杆、信号机、信号机主板更换、地下管线整体更换之外其它维修材料；5、配合信号灯设备的联网 | 路口 | 403 |  |  |
| 2 | 交通宣传屏 | 费用包干:1、故障维修；2、巡检；3、除宣传屏体模组及地下管线整体更换之外其它维修材料；4、配合交通宣传屏的画面更换 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 行人、非机动车闯红灯抓拍系统 | 费用包干:1、故障维修；2、巡检；3、除灯盘（故障灯盘除外）、灯杆、抓拍相机、地下管线整体更换之外其它维修材料；4、配合曝光大屏的画面更换； | 路口 | 5 |  |  |
| 4 | 可变车道控制系统 | 费用包干:1、故障维修；2、巡检；3、除车变车道屏体更换、地下管线整体更换之外其它维修材料；4、配合可变车道时间的调整； | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 海门区交通违法人员人脸自动识别系统平台 | 费用包干:1、故障维修；2、巡检；3、系统平台漏洞修复；4、系统平台数据处理等 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.货物类投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件8

- 中小企业声明函（服务）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区公安局的南通市海门区公安局采购交通信号灯维修养护服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.交通信号灯维修养护服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件10

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。