招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0011

项目名称：江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）

镇江华信招投标代理服务有限公司

2024年3月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分  投标人须知	5

一、总  则	5

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、开标及评标	10

五、确定结果	12

六、授予合同	12

七、询问、质疑、投诉	13

八、诚实信用和解释权	14

九、其他补充事项	15

第三部分  合 同	17

第四部分  采购需求	22

第五部分  评标办法和标准	45

第六部分  投标文件（格式）	53

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）项目的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2024年4月12日 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0011

2.项目名称：江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）

3.预算金额：144万元（服务期限：三年，48万元/年）。

4.最高限价：48万元/年，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：详细内容及要求见招标文件第四章采购需求。

6.服务期限：3年，合同一年一签，经考核合格后再续签下一年合同，具体起止时间在合同中约定。

7.本项目不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8.中标供应商数量：1家。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：按招标文件中格式要求填写《资格承诺函》。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：公告之时起至2024年3月26日17:00（北京时间）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)

售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年4月12日09:30（北京时间）

开标地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商登录系统后进入开标大厅）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.采购人不统一组织现场查勘，投标供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.请各投标供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。

3.本项目无需缴纳投标保证金。

4.苏采云系统相关操作规范及要求详见招标文件第二部分“投标人须知-九、苏采云操作其他补充事项”。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省镇江技师学院

地 址：镇江市丹徒区长香西大道538号

联系方式：15952864101

2.采购代理机构信息

名 称：镇江华信招投标代理服务有限公司

地 址：镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢206室

联系方式：0511-88083481

3.项目联系方式

项目联系人：郭春燕

电 话：18673505075

第二部分  投标人须知

一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：镇江华信招投标代理服务有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省镇江技师学院。

2.4 “服务”系指本招标文件所述江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1家

3.4转包及分包：本项目不得转包及分包。

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.1.1中标供应商须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：按镇好采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标供应商收取采购代理服务费18360元（人民币壹万捌仟叁佰陆拾元整）；由采购代理机构开具发票与中标供应商结算。

采购代理服务费用收款信息：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司

开户银行：民生银行镇江润州支行

账    号：9902000523782134

4.1.2数字认证证书费用见：

江苏意源科技有限公司： http://www.ideabank.net.cn/；

江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地832个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定、《关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.7采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准《试行》实施相关采购活动。

5.8本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.9根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目成交企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

### 13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

### 18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

### 21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

### 23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

### 27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

### 28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29．履约保证金

29.1 本项目不收取履约保证金。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

七、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 市本级集中采购项目质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站首页-质疑渠道（http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cghd/015001/）。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江华信招投标代理服务有限公司所有。

### 36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

- 37.苏采云系统要求

37.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html）， 自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

37.3供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：0519-86722803。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2投标文件提交：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  合 同

项目名称：江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）

项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0011

甲方：江苏省镇江技师学院  （以下简称甲方）

乙方：                              以下简称乙方）

甲乙双方根据“江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）”的招标结果，并按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同，本合同为中小企业预留合同。

下列关于镇江华信招投标代理服务有限公司JSZC-321100-ZJHX-G2024-0011号的招标文件、乙方提交的投标响应文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：

1、投标函；

2、开标一览表；

3、技术方案；

4、中标通知书；

5、甲方、乙方商定的其他必要文件。

一、校园绿化项目内容及养护质量标准

1.1 江苏省镇江技师学院所有绿地、花草、树木植物等养护与管理，绿化养护面积约180000 平米。

1.2 养护质量要求：一级（《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》）。

二、合同金额

2.1 本合同每年江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务金额为人民币（大写）：            （￥：         元 ）。本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务报酬及乙方提供合同中服务时所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、养护内容及要求

3.1 详见本项目招标文件第四章采购需求。

四、服务要求

4.1 详见本项目招标文件第四章采购需求及乙方投标响应文件的服务承诺。

五、服务期限

5.1 服务期限：3年，合同一年一签，经考核合格后再续签下一年合同，如不合格终止该合同。本次合同起止时间为2024年  月  日-2025年  月  日。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、付款方式

8.1 合同签订且乙方提供有效发票后10个工作日内支付本合同期内园林绿化管理服务费用金额10%的预付款；后续根据考核得分，每季度支付一次,乙方提供有效发票后10个工作日内支付合同款，支付金额为考核后合同价的四分之一（第二次付款时需扣除预付款）。

九、服务验收

9.1 乙方应按照磋商文件和磋商响应文件的有关规定提供合格服务；

9.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到甲方的要求；

9.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

9.4 服务验收标准符合国家最新的规范和标准，同时满足磋商文件采购需求及供应商承诺的其他指标，直至验收通过为准。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、安 全

11.1 乙方服务活动不得影响甲方单位的正常工作。

11.2 因乙方人为因素或管理不善而造成人身、设备等事故的一切损失、费用由乙方自行承担。

十二、乙方交付延误

12.1乙方应按照“磋商响应文件”中承诺的服务期交付甲方验收。

12.2 如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：按本合同13.1误期赔偿或终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同；同时保留按第12.2条规定对乙方进行制裁的权力。

十三、误期赔偿

13.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费以每迟延一天，按合同价格0.2%计算，直至提供服务完成为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十四、不可抗力

14.1 如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

14.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以书面方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、保密条款

15.1 乙方应当妥善保管甲方提供的相关资料，并对相应的信息、数据承担保密责任，未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的信息、数据为自己谋利或向第三方提供。

十六、纠纷解决办法

16.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

16.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

十七、违约终止合同

17.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2 在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十八、破产终止合同

18.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

19.2本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

19.3  如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方（单位盖章）：

地    址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

合同签订日期：   年   月   日

乙    方（单位盖章）：

地    址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户行：

账  号：

合同签订日期：   年   月   日

注：（1）以上为中标后签订本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（2）如果中标供应商不按规定履行签订正式合同义务的，采购人有权取消中标供应商的中标资格，中标供应商并承担相应责任；如果采购人不按规定履行签订正式合同义务的，则按照《中华人民共和国政府采购法》规定承担相应责任。

第四部分  采购需求

- 一、项目概况

1.江苏省镇江技师学院所有绿地、花草、树木植物等养护与管理，绿化养护面积约 180000 平米。

2.养护质量要求： 一级（《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》）。

3.服务期限：3 年，合同一年一签，经考核合格后再续签下一年合同，具体起止时间在合同中约定。

项目所属行业：其他未列明行业。

- 二、采购预算（最高限价）

1.预算金额：144万元（服务期限：三年，48万元/年）。

2.最高限价：48万元/年，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

- 三、采购标的汇总表

| 序号 | 服务类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目 | 项 | 1.0 | 江苏省镇江技师学院所有绿地、花草、树木植物等养护与管理，绿化养护面积约180000 平米。 |  |

- 四、养护内容及要求

- （一）养护项目说明

1.日常固定保洁及养护

按照绿地人员标准组成养护队伍，对江苏省镇江技师学院绿化进行卫生保障及日常养护管理，包括对植物进行修剪、施肥、浇水、除草、抹芽、病虫害防治等，做到花草繁茂、树 木旺盛，花卉、苗木要无死枝、枯枝，并保证绿化区域无树枝、树叶、草屑、纸屑、塑料袋等垃圾。具体绿化养护工作要求见附件。

2.季节性突击养护

做好季节性突击养护临时用工计划，做好旱季防旱、雨季防涝、冬季防冻工作，保证花草树木成活。

3.中标人按招标人阶段性（如开学、比赛、活动等）要求提供高质量的绿化养护服务。

（二）绿化养护基本工作要求

一月份：

1.冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病 虫枝及妨碍供电线、信号线、摄像头、电子围栏架空线和运行及危害建筑物的安全的枝杈、藤蔓进行修剪。

2.树木检查：检查树木是否直立、松动，及时采取扶正、立桩、绑扎等措施予以养护，对出现立桩松绑、铅丝嵌皮等情况予以整改。

3.害虫防治：冬季是消灭园林害虫的有利季节。应采取刮除树干上的幼虫的方法清除蚧壳虫类；采用火烧的方式清除树下土壤中的刺蛾虫蛹、虫茧等害虫。

4.绿地养护：绿地内要注意防冻浇水；绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边。

二月份：

1.养护基本与 1 月份相同。

2.冬季修剪：继续并完成对树木枯枝、病枝的修剪。

3.害虫防治：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：

1.树木补（移）栽： 根据学院对校园绿化的规划，利用开春之际进行树木补（移）栽，做到随挖、随运、随种、随浇水，保证苗木存活率。

2.浇水施肥：因春季干旱多风，蒸发量大，应防止春旱，对绿植要适时浇水保湿，并根据绿植的不同情况施用基肥。

3.虫害防治：重点预防煤污病、瓜子黄杨卷叶螟等病菌或虫害，持续做好刺蛾虫蛹的清除。

四月份：

1.补栽修剪：做好萌芽较晚树木的补栽，对冬季死亡的灌木(如杜鹃、红花继木等)及时拔除补种,根据需要对灌木进行造型修剪。

2.灌水施肥：继续对养护绿植进行浇水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

3.虫害防治：采用深埋、浸泡或喷药的方法清除蚧壳虫茧化蛹；注重天牛等其它病虫害的防治。

4.绿地养护：对绿地内的杂草及攀援植物进行挑除，对草坪进行挑草及切边工作；做好迎“五一 ”花草绿植布置。

五月份：

1.浇水修剪：树木生长迅速期，适时浇水，保证土壤湿度；对行道树进行剥芽修剪。

2.虫害防治：注重天牛、刺蛾、蚧壳虫、蚜虫等害虫的防治，引起的煤污病也进入了 盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在中下旬喷洒 10～20 倍的松脂合剂及 50%三硫磷乳剂 1500～2000 倍液以防治病害及杀死虫害。

六月份：

1.浇水施肥：气温逐步升高，植物需水量大，要及时浇水；并结合松土除草、施肥，保证生长效果。

2.修剪排水：继续对行道树进行剥芽除蘖工作，对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪；雨水增多，注重低洼处的积水排放。

3.虫害防治：重点对刺蛾、天牛成虫等害虫进行喷药灭杀或人工捕捉。

4.根据学院需要，做好成人礼、毕业典礼等活动的校园绿化、美化工作。

七月份：

1.树木移植：利用雨季水分充足的时机，根据学院需要对针叶树和竹类植物进行移植，移植后遇高温要及时浇水。

2.虫害防治：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用 50%杀螟松 1：50 倍液 注射(或果树宝、或园科三号)，然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

3.排涝追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥，并在大雨后及时排涝。

4.树木安全：对有碍供电线、信号线、摄像头、电子围栏以及建筑安全运转的树枝、 藤蔓、杂树进行修剪、清除；对行道、广场、建筑物前后的树木逐个检查，对松动、倾 斜的树木进行扶正、加固及绑扎。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，发现险情及时处理。

八月份：

1.修剪除草：开展正常的树木夏修，要对绿篱进行造型修剪；及时除草，结合除草进行施肥。

2.防台排涝：注意高大树木的防台事宜以及雷暴雨过后的积水排涝。

3.虫害防治：注重植物根部的天牛捕捉，及时防治蚜虫、香樟樟巢螟等害虫。潮湿天气要针对白粉病及腐烂病采取措施。

4.根据学院需要，做好秋季学期开学校园绿化、美化工作以及各类绿化设施的检查工作。

九月份：

1.树木修剪：对行道树三级分叉以下剥芽，绿篱造型修剪，绿地内除草，草坪切边，

做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2.施肥浇水：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。注重草地花卉的浇水。

3.虫害防治：要及时防治杨树、柳树的木蠹蛾；采用 500%多菌灵 1000 倍液防止穿孔病侵染。做好其它病虫害的防治工作。

4.根据学院要求，做好开学典礼、国庆节校园的绿化、美化工作以及各类绿化设施的检查工作。

十月份：

1.树木种植：做好秋季植树的准备，树木落叶后，就可以开始栽植。

2.绿地养护：及时去除死树，及时浇水，做好绿地、草坪挑草切边，对草花生长不良的施肥。

3.虫害防治：对香樟樟巢螟要注意防治。

十一月份：

1.树木种植：在土壤冻结前完成耐寒植物的种植。

2.翻土浇水：对绿地土壤翻土，清除准备越冬的害虫；在封冻前对干、板结的土壤浇水。

十二月份：

1.冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2.调整准备：根据当年绿植的生长情况及学院绿化规划的要求，对明年的绿化养护提出建议。

（三）绿化养护作业操作规程术语和定义

1.树冠：树木主干以上集生枝叶的部分。

2.花蕾期：植物从花芽萌动到开花前的时期。

3.叶芽：形状较瘦小，先端尖，能发育成枝和叶的芽。

4.花芽：形状较肥大，略呈圆形，能发育成花或花序的芽。

5.不定芽：在枝条上没有固定位置，重剪或受刺激后会大量萌发的芽。

6.生长势：植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

7.行道树：栽植在道路两旁，并构成街景的树木。

8.地被植物：指植株低矮（50cm 以下），用于覆盖园林地面的植物。

9、分枝点：乔木主干上开始出现分枝的部位。

10.主干：乔木或非丛生灌木地面上部与分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

11.主枝：自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

12.侧枝：自主枝生出的较小枝条。

13.小侧枝：自侧枝上生出的较小枝条。

14.春梢：初春至夏初萌发的枝条。

15.园林植物养护管理：对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。

16.整形修剪：用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

17.冬季修剪：自秋冬至早春植物休眠期内进行的修剪。

18.夏季修剪：在夏季植物生长季节进行的修剪。

19.伤流：树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

20.短截：在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短，达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

21.回缩：在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

22.疏枝：将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。

23.摘心、剪梢：将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

24.施肥：在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

25.基肥：植物种植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥。

26.追肥：植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

27.病虫害防治：对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

28.物理防治病虫害：针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、 灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块虫包、刷除虫卵、刺杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶病梢、刮除病斑等措施。

29.除草：植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

30.灌溉：为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工引水浇灌的措施。

31.排涝：排除绿地中多余积水的过程。

32.萌动水：为植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

33.封冻水：为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

34.冠下缘线：由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。

35.黄土不露天：利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

园林树木养护

1.灌水、排涝

（1）根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量（一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些）。

（2）每年要灌萌动水和封冻水。萌动水每年 3 月中、下旬开始浇灌，上冻水每年 11月中、下旬开始浇灌，夏秋季如遇干旱应做到及时灌水。

（3）树木定植后， 一般乔木需连续灌水三年， 灌木五年，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

（4）浇水树堰高度不低于 10cm，树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地 块的，乔木灌水堰一般应开在树冠正投影外或按胸径 10 倍以上开堰，开堰深度以不伤根为限，堰壁培土要密实、不漏水，堰底地面要平坦，保证吃水均匀。

（5）用水车浇灌树木时，应接软管， 进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透， 严禁用高压水流冲毁树堰。

（6）喷灌应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

（7）灌水量要充足、均匀。树木因灌水而倾斜要及时扶正， 发现漏水现象应及时回土填平，再进行补灌，水渗透后及时封堰；

（8）雨季要注意排涝， 可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排除积 水，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过 24 小时；宿根花卉种植地积水不得超过 12 小时。

2.施肥

（1）应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥， 平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

（2）要定期对树木进行施肥，基肥宜以长效有机肥料为主， 施肥时间应安排树木休眠期进行；追肥应在树木生长期施用。施肥要安排在七月末之前，防止深秋树木徒长不利安全越冬；

（3）施肥量根据树木种类、树龄、立地条件、生长情况、肥料种类等具体情况而定。施用时要用量准确。

（4）有机肥料一定要充分腐熟， 结块的化肥必须粉碎， 与土壤混合后撒施均匀。施肥后必须及时灌水，严禁肥料裸露。新植树木在受伤根系未愈合前不应施肥。

3.修剪

园林树木修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和 自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树 龄及生长势强弱进行修剪。每年修剪树木前必须对工人进行培训，做到因地制宜，因树修剪。

自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。造型树 木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

修剪基本操作方法：

（1）剥芽：在萌芽初期，未木质化前，用手剥去枝干上无用的芽。剥芽前应根据树形，选留朝向合理，分布适当的有用芽，剥去多余萌芽。为了预防留下的芽受到意外损伤，影响以后发枝，每枝上应多保留 1—2 个后备芽，待秋后或翌春再行疏剪。

（2）去檗：除去主干上或根部萌发的无用枝条。分檗枝条幼嫩时可徒手剥除，已木质化的应用枝剪剪除或手铲铲除，以防撕裂树皮或遗留残桩。

（3）摘心与摘芽：在树木生长季节用徒手或枝剪摘剪枝条顶端或侧枝新芽。

（4）疏枝：将无用的枝条从着生部位剪去。乔木和灌木上部小枝的疏枝， 剪口应与着生枝平齐，不留小橛，以利愈合。针叶树疏枝要留 1—2cm 小橛，不可将着生枝剪平，簇生枝或轮生枝需全部疏去者，应先疏剪其中一部分，待剪口愈合后再疏去其余部分，以免造成环状伤痕，影响生长，丛生灌木疏枝的剪口应与地面平齐。

（5）短截：用修枝剪或手锯截去枝条的一部分，与保留部分的比例，根据不同情况而 定。选定的剪口芽一定要保证新生枝条能按需要方向生长，剪口应顺剪口芽形成斜面，保持平整光滑。

（6）截除粗枝。

为避免因截枝而撕裂枝皮，应先在截口稍前方由下向上锯一切口，进锯深度，直立枝 为枝粗的五分之一左右，斜生枝或水平枝为枝粗的三分之一左右，然后从截口位置由上 向下将枝锯断，最后将残橛锯除，再用锋利凿刀将锯口修整光滑，大枝的基部截口不要与着生枝平齐。应稍向外顷斜，以免截口过大。

在建筑物、构筑物及架空线路附近截除粗枝时，要用绳索将被截枝捆吊在其它生长牢固的枝干上或起重车吊臂的吊勾上，待截断后再慢慢将绳索松解，以保证安全。

截去分生的两个粗枝之一，或截去枝与着生枝粗细相似者，不要一次齐基部截除，应 从截去枝基部第一个侧枝以上截断，经二三年后着生枝或另一分生枝长粗后，再齐基部截去。截除粗枝的截口，应涂抹园艺用伤口保护剂。

（7）疏花和疏果： 对有特殊观赏价值或一定经济价值的树木，在花蕾前期剥去或剪除 多余的花蕾。在幼果期徒手摘去或用剪刀剪除多余的幼果，为了预防留下的花蕾或幼果受到意外损伤，每一枝上或果穗上多保留 1—2 个后备花蕾或后备果，待适当时再疏除。

（8）整形(造型修剪)：用剪、 锯、捆、扎等手段将树修整成文字、几何图形、动植  物、建筑和构筑物或其它特定的图案形体，以达到特定的观赏或实用效果，造型修剪要求外形轮廓清晰，树冠表面平整或圆滑，不露枝干，捆扎物不暴露。

（9）更新：对某些树冠衰弱，或常受严重损伤已无发展前途，而树干仍很健壮的树木，可将树冠自分枝点以上全部截除，使其重发新枝，更换树冠。此法适用于无明显主轴，再生能力强的阔叶落叶乔木，截口应涂抹园艺用伤口保护剂，以防止水分蒸发和防止病虫害侵入。萌发力强的灌木也可用此法更新。

（10）乔木的修剪

除绿篱、树墙造型树、规则式的列植树、 环植树和规则式栽植的行道树外， 一般乔木的修剪，剪去病枯枝、衰弱枝和严重机械损伤枝，以保持树木的自然姿态，充分发挥它 的自然美。要疏剪过密枝、交叉枝、徒长枝以均衡树势，使水分、养分集中，树冠内部 通风透光，保持树冠丰满，减少病虫危害，避免枝间相互磨擦而遭致机械损伤。适当剪 去影响自然树形的枝条。对有明显主轴的树木如沙松冷杉、银杏、杨树类等，要保护中 央领导枝。幼壮龄时如领导枝枯死折断，应选择靠近中心较为直立的侧枝或用靠接等方法，培养成为新的领导枝。

①孤植树。以庇荫为主的孤植树：在幼龄时要逐年修剪主干下部侧枝，提高分枝点，促使其树冠开展，至壮龄时，树冠与树干高度的比例， 一般宜控制在下列范围内。

表一

| 类别 | 分枝点以上(树冠) | 分枝点以下(树干) |
| --- | --- | --- |
| 有主轴的树种 | 0.6 | 0.4 |
| 无明显主轴的树种 | 0.7 | 0.3 |

对主干过低，树已长大，不能再培养主干的树木，可把较高位置上侧枝当主干培养，逐年剪除主枝下部的侧枝，提高其分枝点。

以观赏为主的孤植树：落叶阔叶树的修剪可参照庇荫为主孤植树。冷杉、云杉等可轻度疏剪，注意保护中央领导枝，保持其塔状树型。油松等在幼龄时只剪去垂地枝条，以后逐渐剪去主干上的下部枝条，保持其自然树型。 在古典园林的假山悬崖上、巨石边等处，常布置孤植树，整形修剪时，可造成盘曲苍古的姿态，与透露生奇的山石相协调。

②树丛内的乔木。观赏性树丛内的乔木要疏剪，以保持自然树姿，达到均衡树势，调节生长和发育。庇荫树丛内的乔木，要促使其树冠开展，分枝点适度提高，以利游人在树丛下纳凉休息。

③树群树林内的乔木修剪。在靠近园路或广场一侧树群内的乔木，分枝点适度提高， 并要促使其树冠开展，以供游人庇荫纳凉。为提高纯林垂直郁闭景观效果，在修剪林缘 的树木时，要保持较低的分枝点。草地疏林内林间草坪和林间游步道附近的乔木，要适当提高分枝点，便于游人在树下纳凉休息、游戏、看书等活动。

④自然式栽植的行道树，一般在绿带较宽，上方无架空线路时，采用多种乔木树种或 配以灌木，使之疏密有度，高低错落，距路边有远有近的配置，乔木的修剪要保持其自然姿态。

⑤规则式栽植行道树和行列栽植乔木，在同一路段内要求分枝点高低一致，树冠形状统一、大小划一。

⑥落叶乔木的无主轴型修剪。在上有架空线干扰，绿带较窄的城市道路或其它园林地段内，对无中央领导干和某些有中央领导干的树种，如加杨等均可按无主轴型修剪。

定干：分枝点高度视环境而定。在空间较大的环境内，列植、环植的乔木分枝点可定 为 3—4m，城市道路上的行道树，视道路横断面形式、宽度、交通量、架空线路、绿带位置、树种枝条伸展角度的不同而定， 一般不宜太高，以不低于 2m，不超过 3.2m 为宜。

主枝：在分枝点以上要选留分布均匀、生长健壮、伸展角度与主干成 60 度左右的枝3—5 个，其余可全部疏去。行道树主枝上端高度，在相邻的路段内要基本保持一致，一般分枝点高的可将主枝高度留低些，反之，分枝点低的可留高些。

剥芽：短截后从主枝上发生的新芽除留有用者外，其余应及时剥除。根据方向合理， 分布均匀的原则，按不同树种，每一主枝第一次可选留 5—8 个芽，经第二次剥芽后留3—5 个，形成健壮侧枝。

疏枝与短剪：第二年发芽前，每主枝选留生长健壮，方向合理，分布均匀的侧枝2—3 个。全株主枝多的侧枝少留，主枝少的侧枝多留。所选留的侧枝可按要求的冠型，如园球形、半园形、伞形、杯形等进行短截，以利发枝整齐，形成丰满匀称的树冠。

当树形骨架基本形成后，要进行疏剪，将内膛枝、徒长枝、重迭枝、腐枯枝、衰弱枝剪除。

⑦落叶乔木的主轴型修剪。对有中央领导干和中央领导干不明显的树种，在上无架空线干扰和四周环境开阔的条件下，为促使树木高大生长起到更大的绿化效果，可采取有主轴型的修剪。

分枝点：在自然情况下，随着树木生长，分枝点会陆续提高，为此，不论是行道树或列植、环植乔木，最初要在距地面 2.4m 处选定分枝，以后随树木生长，分枝点可提高，壮龄的园林列植、环植树和郊区的行道树，分枝点可提高到距地面 4—6m 以上。在同一路段内分枝点高度应基本保持一致。

顶端优势：要保护中央领导枝的完好。如领导枝全部受损伤，可选择靠近中心较为直 立的侧枝，培养成为新的领导枝。如领导枝部分受伤，可在受伤部位下方留一壮芽，将其下部的芽剥除，并将受伤部位截去，使领导枝重新形成。

对中央领导枝不明显的洋槐、旱柳等，应将领导枝作适度短截，并将靠近领导枝的上层侧枝全部疏去或短截，使之保持绝对优势。

主枝：对中央领导枝强的杨树类、银杏等树种，幼龄树主轴上形成轮生枝，修剪时每 轮留 3—4 个主枝，其余要全部疏去，进入壮龄时全株可留 3—4 轮，保留的主枝要相互错开，使之分布均匀，并加短截，调整与主干间的伸展角度。

中央领导枝不明显的旱柳、洋槐等，各轮枝条间距离较近，中央领导枝也较短， 一般全株留 2—3 轮，每轮留 2—3 个主枝即可。

⑧修剪时期：除剥芽、去檗、摘心与摘芽，树木的整形修剪应在树液停止流动的季节进行，当地不耐寒的树种应在春季发芽前进行。生长期的修剪根据地区情况不同， 一般不得迟于八月上旬至下旬，以免秋稍不及木质化而受冻害。

（11）灌木的修剪

除规则式的列植、环植灌木外，一般灌木的修剪以保持其自然姿态，对丛生过密枝条要疏剪，使之通风透光，有利生长发育。

①新植灌木的定型修剪

根据造园需要培育成独干型的灌木，如重瓣榆叶梅、树锦鸡儿、木槿、月季等，修剪 时保留 1个主干，选留分布均匀、生长健壮的主枝3—5个，选留的主枝要适度短截，使之形成丰满匀称的树冠，主干上的其余侧枝或从根际发出的枝条全部剪去。

丛生灌木如玫瑰、黄刺玫、丁香、连翘等自根际生长多数粗细不等的枝条，应选留5—7 个分布均匀、生长健壮的枝条，并作适度短截，其余全部疏去。

常绿针叶、阔叶灌木和某些珍贵灌木如牡丹等可作适度短剪。

②灌木的养护修剪

有主干和丛生灌木：保持内高外低自然丰满的树形，灌丛中间应疏剪小枝，使大枝均 衡生长，灌丛外围枝条应经常短截，使其多生开展的枝条。对老枝过多、下部干枯的丛 生灌木，应有计划地分批短截或疏剪，促进新枝发生，保持丰满的树形。紫穗槐在休眠 后可将全株割除，待翌年重发新枝。经常短截徒长枝，使灌丛保持整齐均衡。拱枝形、 悬崖形、匍匐形灌木，要保持和维护其特有树形，如连翘等， 一般只作疏剪。常绿针叶和阔叶灌木，一般仅作轻度疏剪，有时为了保持紧密的树形，如紫杉、朝鲜黄杨等可将小枝的顶端剪除。

观花灌木的修剪时间：在当年新梢上开花的灌木如木槿、月季等应于早春萌发前修剪。月季花后，要将已花枝条短截，促发新枝继续开花；在当年形成花芽的枝条，次年 早春开花的灌木如连翘、丁香等，应在开花后作适度修剪。丁香等顶芽开花的灌木一般 不作短截；在多年生枝开花的灌木如紫荆等，应保护培养老枝，剪去过密新枝和病、枯 枝；丁香、木槿等非观果的灌木，在花后应尽量将花果剪去，但供采种的母株除外；观花兼观果的灌木如金银木、天目琼花、水栒子等，应在休眠期修剪。

③藤木树的修剪：对攀援在棚架、篱栅、山石等上的紫藤、野蔷薇、五叶地锦、猕猴 桃等藤本树木应在树液停止流动的季节进行疏枝，剪去过密枝、衰弱枝、病枯枝，以均衡树势，调节生长和发育。

④绿篱和树墙的修剪

自然式绿篱的修剪：可按有主干和丛生灌木的修剪法进行，对徒长枝和影响灌木自然姿态的枝条，应短截或剪除。

规则式绿篱和树墙的修剪：绿篱和树墙断面形式有矩形、梯形、园顶形等之分。立面 上有时修剪成起伏的变化，如波浪式、城墙垛式，在进口处修剪整形成拱门、门柱等； 绿篱和树墙定植后应按规定高度及形状及时修剪，为促使基部枝叶的生长，带有主枝的 灌木，应将主枝截去。剪口在绿篱规定高度的 5—10cm 以下，促发新枝，不使粗大的剪口暴露，修剪时只剪去绿篱和树墙的表面枝叶。

（12）修剪时间

园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。生长慢的树 种如朝鲜黄杨、紫杉、松柏等可每年春季(四、五月)、夏季(七、八月)各修剪一次；生 长快的落叶树种，每年可修剪三次，早春萌发前一次，六月下旬至八月下旬各一次；早 春开花花篱，应在花后作第一次修剪；有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶 后伤流严重期；抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行；常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

（13）安全措施

每个作业组要选派有实践经验的人员，担任安全质量检查员，负责安全质量的监督、 检查、技术指导及宣传教育工作；心脏病、高血压者、妇女月经期和其它经医院诊断不 宜登高作业者，一律不准上树操作；为保证工人操作安全，必须严格按规定穿着使用工 作服、安全帽、安全带、安全绳等劳动保护用具；修剪用的操作工具必须坚固牢靠，认 真检修，不要因工具不好影响工作，甚至引起安全事故；攀登高大树木的梯子要坚固、立稳，单面梯上端要用绳子系紧树身，人字梯中腰要固定好，角度要适当；使用高架车 对高大树木进行修剪前，要检查好高架车的各部件，一定要支放平稳，发现问题应及时 处理；五级以上的大风，不准上高树作业；上树后要系好安全带、安全绳，栓在不影响 操作的大枝上，绳的长度要随时可以收放。手锯要拴绳套在手腕上，上树后如发现缺少工具，应请人传递，不得从树下向上扔传；截大枝时必须由有经验的人员在现场指挥；在人行道上修剪行道树时，必须选派专人维护现场，并与树上操作人员取得密切联系， 保证来往行人和车辆的安全；在高压线和其它架空线路附近作业时，应特别注意安全，避免触电或损坏线路，必要时应请供电、电话部门配合；几个人同在一棵大树上操作时，应有专人指挥，注意协作配合，避免误伤同伴；一棵树修剪完毕后，不准攀跳到另一棵树上，而应下树后再上另一棵树。

4.病虫害防治

要掌握病虫害的发生规律，贯彻“预防为主，综合防治 ”的方针，将有害生物的数量 控制在不影响园林植物观赏效果或不造成危害的水平内，及时做好病虫害的预测预报， 对已发生的危险性病虫害要及时治理，防止蔓延成灾。要采用科学的园林栽培管理技术 措施，为园林树木创造良好的生长条件；积极采用生物防治、物理防治方法，减轻环境 污染。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。应加 强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

（1）生物防治：保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

（2）物理防治：主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工 捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

（3）化学防治

①应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。被农药管理部门明令禁止或限 制使用的农药，如：六六六、滴滴涕、西力生、赛力散、毒杀芬、甲六粉、乙六粉、氯乙酰胺、氯乙酸钠、培福明、杀虫脒、二溴氯丙烷、蝇毒磷乳粉、除草醚、三氯杀螨醇、氧化乐果、久效磷、对硫磷等对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农 药在园林植物的养护中同样严禁或严格控制使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住 时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

②选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。操作人员必须按照《农药操作规程》进行作业。

5.防寒保温

树木要每年适时灌足一次封冻水和萌动水，以利树木安全越冬和春季萌芽；对新植树木和不耐寒的树木要采取基部培土、包裹树干、设置风障等防寒措施，保证其顺利越冬。

6.中耕除草

在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下杂草要集中处 理，并及时清运。在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。在绿地内采用化学药剂除草时，必须慎重，应先试验，再应用。

7.其它防护措施

可根据具体情况及时清除一些常绿树树冠上的积雪、对乔木树干涂白、对倾斜的树木及时扶正、对滞尘的树木要定期喷水冲洗。

8.更新、调整和伐树

种植结构调整和伐树应经相关部门批准后方可进行。具备以下条件上报批准后再移植 或伐树：密植林的调整与间伐，更新树种，枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的，配合有关供电、建筑或市政工程。

伐除树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐除的树干、 树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并必须在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

草坪养护

草坪的养护管理，应在了解各草种生长习性的基础上，根据立地条件、草坪的功能进行。

1.修剪

（1）草坪修剪次数因季节、草种而不同， 一般生长旺盛期的修剪次数多。冷季型草坪在盛夏休眠时应少修剪， 一般 10— 15 天修剪一次，在生长旺盛期，冷季型草应保证7— 10 天修剪一次。

（2）草坪用途不同，草坪的修剪高度和留草高度也不同，生长旺盛季节一般长到 10

厘米以上时就应修剪， 一般每次修剪量不应超过植株高度的 1/3。

（3）草坪在修剪前应做好检查， 将草坪上的各种杂物： 石块、三合土及树枝等全部清除。

（4）修剪后清理干净现场，有病的草坪修剪后，要对机具消毒。

2.浇水

草坪浇水应根据草坪植物品种、养护质量要求、季节变化、土壤质地等因素适当掌握灌溉频率、灌溉强度及灌溉量等；

（1）已建成的草坪，应于春季返青前、秋末即将停止生长时，各进行一次草坪灌水即春灌和秋末冬灌；

（2）浇水要一次浇足浇透，至少要达到湿透土层 10 厘米以上。浇水应尽可能在清早或上午进行，忌在中午阳光暴晒下进行；

（3）除 7—8 月份雨季外， 一年中其他生长季节均需对草坪进行经常的浇灌。生长季节优良观赏草坪每 3—5 天需浇灌一次，一般绿化草坪则每 7-10 天浇灌一次。

3.施肥

草坪的化学肥料施用时期应在春季。施肥量通常为每 100 平方米 3 千克，氮、磷、钾 的施用比例通常以 5：4：3 为宜。施用化肥必须均匀撒于草坪表面，应在雨前或与草坪 灌水结合施用。草坪施用有机肥料能促进草坪植物根基土壤疏松，可在秋、冬草坪休眠期进行， 一般每 2—3 年施用一次。

4.耘耙、松土、打孔与加土

（1）早春、在草坪萌动前应对草坪进行耘耙，搂除枯草、疏根；

（2）三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施；

（3）打孔一般在夏初进行， 最好是空心打孔， 孔距 15-20 厘米，拖出土柱，然后回填疏松的有机肥土或质地较粗的砂子；

（4）表层松土增强草坪的透气透水性， 一般在夏末秋初进行。

5.杂草防除

人工建植的草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。

（1）物理机械防除杂草即在剪草的同时， 切断杂草的花茎， 必须连续多次剪除，才能达到消灭的目的。切下的杂草必须收集处理；

（2）使用除草剂必须慎重， 应先试验，再应用。化学除杂草是采用具有选择性的化学 药剂来杀死双子叶的杂草。喷施应选在无风、干燥天气进行，并宜低喷，施药两天后方可剪草；土壤封闭法宜于杂草萌发前施药。

6.草坪病虫害防治

草坪病虫害防治应贯彻“预防为主，综合防治 ”的方针，采取以抗病草种和品种为主，药剂防治和栽培防病为辅的综合防治措施。

（1）草坪的常见病害主要是锈病、白粉病、炭疽病、褐斑病等。其防治方法主要为： 为草坪创造适合的栽培环境，促使禾草植物生长茂盛健壮；可使用杀菌药剂进行防治， 目前常用的药剂有代森锌、福美双、百菌清、多菌灵等。防治病害药剂的喷药时间应根 据发病规律或预测，及时地在没有发病或普遍发病以前喷药防治；喷药次数根据药剂残效期来确定， 一般 7— 10 天喷药 1 次，共喷 2—5 次，雨后须补喷。

（2）草坪的虫害主要为粘虫、小地老虎、蛴螬等， 可喷洒杀虫剂、撤施毒土等方法进行防治。

（3）要轮换交替使用多种杀虫、杀菌剂。

7.草坪的休养和更新

对践踏板结地段的草坪，要及早发现，立即用绳柱圈围起来，及时进行松土、施肥、 浇水等护理，尽快恢复正常生长；对践踏或其他原因损伤严重的草坪，对空秃地段可用同类草坪移栽补植，使草坪保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种，适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

对冷地型草坪每隔 3—4 年，可采取松土打孔的办法将肥料和草籽撒播入洞眼内，加沙、加土，浇水使其萌发；可采用条状更新法，每隔数年在平整致密的草地上，每隔70cm 距离挖取 30cm 更新带，然后松土施肥，垫平空条土地，隔 1— 2 年以后再在更新带 的一侧，按同样距离，挖取新的更新带；可定期使用断根更新法撒施肥土，促其萌发新芽；当草坪出现衰老时，可全部翻挖起来，选择一部分生命力强的根茎或新的嫩草，重新栽种在加入肥料的地块上。

园林地栽花卉养护

应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养管理，使其适时开花，花繁色艳。

1.宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶，花谢后应及时去除残花、残枝和枯 叶，并加强肥水管理；1年生草花花后及时摘除残花，失去观赏价值的应及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。

2.花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青水和冻水的 浇灌时期和灌水量，矮牵牛等忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。要经常为叶面喷水，以增加新鲜度，每周要浇 1—2 次透水。五色苋组成的立体花坛在夏日必须保证一天内二次喷水。

3.多年生花卉的施肥，要在分株栽植时作基肥施入； 一、二年生花卉主要在圃地培育时施肥，移植花坛中可适当追施液肥 1—2 次；

4.生长期内要经常松土、除草，及时清理枯枝黄叶。宿根花卉萌动前要松土。做好病虫害的防治工作，对病虫害早发现早治理。

5.对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。

园林地被植物养护

草本类地被植物养护管理技术措施参照草坪和花卉的养护管理技术措施；木本类地被植物养护管理技术措施参照园林树木的养护管理技术措施。

（四）绿化养护质量标准

1.树木养护管理

（1）树木生长长势较好，生长与该树种、该树木的平均年生长量相当。

（2）90％以上的树冠基本完整，主侧枝分布合理，树冠通风透光，基本没有死树和明显的枯枝死杈。

（3）枝干无明显的机械损伤，管理期间树林基本无钉栓、捆绑现象。树下距树 2 米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

（4）叶色、叶片大小、薄厚正常；有黄叶、焦叶、卷叶以及有虫屎、虫网、积尘叶的株数不超过 3％。

（5）乔木根部无 15cm 高以上荫蘖枝，无过长杂草、杂物，无明显缺株迹象。

（6）绿篱生长造型正常，下部枝叶基本茂密， 整形修剪表面平整，棱角线条基本统一收齐，叶色正常，修剪及时（修、剪下的残枝及时清理），有虫株率不超过 7%。

（7）无蛀虫害虫的活卵、活虫和明显的介壳虫危害迹象。有蛀干害虫的株数在 5%以下，无明显介壳虫危害迹象。

2.草坪养护管理

（1）成活率在 90％以上，生长及颜色正常、不枯黄，基本无病虫害。

（2）整块草地没有已开花杂草和明显的阔叶杂草，杂草控制在 20％以内。

（3）绿期 250 日以上，草坪平整，留茬高度控制在 60mm 以下。暖地型每年修剪二次以上、冷地型每年修剪 8 次以上。

（4）绿地草坪无堆物、堆料、搭棚、侵占等现象，绿化生产的垃圾能及时清运。

（5）绿地草坪基本完好，无明显人为破坏，对毁、损的绿地草坪能及时补种处理。

（6）根据草坪种类、季节、生长期、天气、土质等情况，适时进行浇水、施肥、修剪和灭虫等养护管理。

3.花卉养护管理

（1）花卉长势良好，体现花坛设计要求，造型优美。

（2）花卉开花期间，每周修剪残枝、残花 5～7 次，保持清晰的图案和适宜的高度。

（3）宿根花卉管理及时，花期长，花色正，缺株率不超过 8%。

（4）无明显病虫害及人为损害迹象，泥面不开裂，花木无缺水枯萎现象。

（5）叶色、大小正常，无非正常落叶、黄叶，株形丰满、整齐、姿态匀称优美。

4.关于绿化用水

（1）绿化养护使用中水，水费由甲校方承担，中标方用水是否节约纳入考核。

（2）抽水、浇水和输送水等设施由中标方自备， 中水喷头等设施由中标方负责管理和维护。

（3）校园内景观内水可用于绿化养护应急用水。

- 五、工作人员配备和养护机械设备配置要求

（一）工作人员配备

1.工作人员配备表

| 序号 | 人员 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（或项目负责人） | 1 人， 具备园林绿化专业中级及以上技术职称。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 人 |
| 3 | 养护工人 | 6人（含）以上 |

2.其他要求

（1）团队人员数量不少于8人，上岗人员必须统一着装，每日工作时间 8 个小时且常驻现场。

（2）提供全天 24 小时应急服务，在镇江市有固定办公地点、值班人员及联系电话。

（3）本项目拟任项目经理（或项目负责人）具有丰富的绿化养护经验并且具备园林绿化专业中级及以上技术职称。

（4）本项目拟任技术负责人必须熟悉园林相关专业（掌握苗木栽培、嫁接、扦插、病虫害防治、施肥等绿化工程技术）。

（5）中标单位派入本项目的所有绿化养护工人必须已经与供应商签订有效的劳动合同，提供身份证，并经采购人审核同意后方可进入校区工作。

（二）养护机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 2 台 |
| 2 | 打药机 | 3 台 |
| 3 | 绿篱修剪专业园林机具及设备 | 3 台 |
| 4 | 草坪修剪机 | 2 台 |

说明： 响应文件中必须提供“供应商对‘工作人员配备和养护机械设备配置 ’的承诺 ”文件，且所承诺的内容不得低于“工作人员配备表 ”及“养护机械设备配置表 ”要求， 并附项目经理（或项目负责人） 的园林绿化工程师证书（证书不能表现专业的，需提供专业评审表）扫描件及所配备养护机械设备的实物图片和购买发票扫描件， 否则按照无效投标处理。

- 六、特殊应急任务保障要求

1．中标人按照行业应急预案要求（如大风大雪、台风暴雨等天气） ，有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时出动应急队伍（含人员、车辆、抢修工具、警示标志和材料），开展抢修抢险工作。节假日须安排人员留守值班，确保遇紧急情况时能够随叫随到。

2．如遇重大活动（开学迎新、迎检迎评、比赛典礼等紧急任务），中标人需无条件增 派人员，开展环境绿化保障工作。保障工作需按采购人规定人数及时间到场，完成采购人提出的对校园绿化进行突击保洁、修整的要求，确保出效果，树形象。

3．配合学校大小专项维修、安保等工程施工，按采购人要求进行无偿功能性修剪，清除遮挡树冠及形成障碍的植物，保持植物树形完整、优美。如根据规划需配合大面积移 （补）栽，上报移（补） 栽方案获得校方同意后进行，相关费用按合同约定或市场行情协商后结算。

以上 3 项相关费用包含在本次投标报价中。如未响应该项工作，影响采购人使用需求，采购人可安排其他单位响应，相关费用自合同价款中扣除。

- 七、服务要求

1.建立健全绿化养护服务的各项规章制度和应急预案，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

2.设立服务电话，受理工作要求、建议、质疑、投诉等，处理质疑和投诉时，必须在1 个工作日内电话或书面或上门回复处理进展情况，处理率和回访率 100%。

3.供应商在养护期间，必须要保证校园内乔灌木花草的成活率，如因管理不到位，导 致树林生病、死亡的，供应商须在适合的季节予以补植同品种、同规格的苗木，所发生费用由供应商承担，否则将扣除同等价值的服务费。

4.建立完整的绿化养护台帐，每季度向采购人提交绿化养护计划、养护情况工作报告，每季度向采购人提供绿化人员考核情况及提供人员编制及档案材料。

5.管理人员和专业技术人员持证上岗，佩戴标志明显，在工作期间，必须统一着装，

做到文明礼貌，安全周到。

6.中标供应商必须诚信履行响应文件中的人员岗位设置、设备、工具、养护用品配置 等各项承诺。保持员工队伍相对稳定，更换项目负责人、技术骨干等须提前征求采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件；如擅自更换，须承担违约责任。采购人若发现员工人数减少，且无正当理由，有权按实际减少的人数扣除相应的人均养护服务费，同时要求中标供应商补足规定人数。对于不能满足采购人服务要求和标准的人员，采购人有权要求中标供应商在规定时间内进行调换。

7.遵守采购人的安全管理制度；应严格实行安全生产责任制，做好员工的安全培训教 育；加强安全监督管理，养护服务过程中必须采取得当的安全防护措施，严格遵守行业安全操作规范，确保安全。

8.如在养护服务过程中因中标供应商原因发生事故，造成财物损坏、人员伤害，中标供应商应积极妥善解决，并承担由此引发的一切经济、人员伤亡损失及法律责任，采购人 不负任何责任。在事件解决完毕前，采购人可暂停支付与中标供应商责任相当金额的合同款。

9.接受并主动配合采购人及物业管理部门的监督和检查。供应商在每月经验收考核后，按季领取养护费用。

10.所有绿化养护、卫生保洁等工作产生的垃圾均由中标人外运。

11.该项目不得分包或转包。

- 绿化养护季度考核表

| 序号 | 项目 |  | 检查内容及标准 | 处罚标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化人员 （10分） | 精神面貌 | 饱满、抖擞、微笑服务；不得萎靡不振、无精打采、行走坐立端庄、无影响公司形象的动作；不得吃口香糖、食品等。 | 每发现一处扣2分 |  |
|  |  | 仪容仪表 | 相貌端庄；男士前额发不得遮盖眼眉，鬓发不 得超过耳屏，脑后发不得触及衣领，女士不得 批肩发；男士目视无明显胡须，鼻毛不得长出 鼻孔；面部、手部无影响自然美观的装扮。物。 |  |  |
|  |  | 着 装 | 统一制服，佩带工作牌；服装合身、整齐、干净（特殊情况除外，例如工作时刚刚沾染的黄泥、树汁等）、无破损，鞋袜干净、无破损； 不得披衣、敞怀、挽裤腿，不得穿拖鞋或赤脚；不得佩带饰物。 |  |  |
|  |  | 礼仪礼貌 | 能主动和服务对象微笑点头或用礼貌用语和服 务对象打招呼；不得对服务对象有不文明行为 或语言；不得故意躲避服务对象或视而不见。 |  |  |
|  |  | 工作纪律 | 工作认真，不迟到，不早退，按岗设编，人员变动需及时补充人员、休假要调配好工作。 |  |  |
| 2 | 基本要求 （35 分） | 苗木保护 | 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用。设 置的护栏整齐有序，不得歪斜、损坏，无碍观 瞻。 | 每发 现一 处扣 5 分 |  |
|  |  | 标识牌 | 适量，标牌正面朝向观赏者，安放有序，外观 完好、整洁。 |  |  |
|  |  | 苗木长势 | 植物无枯枝、无黄叶（冬、春季部分落叶花木除外）、不萎蔫，无缺苗、无死苗。 |  |  |
|  |  | 绿地卫生 | 无纸屑、烟头、石块等杂物，盆内外无杂物、无污迹，灌木及室外盆栽花卉叶片目视无污渍 和黑灰。 |  |  |
|  |  | 杂 草 | 花草植物无明显杂草。 |  |  |
|  |  | 施肥喷药 | 不得在室内进行，室内无异味。施肥：乔木施 肥，肥料应埋入土壤，树干周边土壤表面无肥 料残留；灌木施肥，撒施均匀，肥料不留在叶面；施肥后应立即浇水。喷药：无因浓度过高 造成的药害（如卷叶、烧叶等）；喷药时和喷 药后应设立警示牌。 |  |  |
|  |  | 浇 水 | 绿化溢出水不污染地面、花池贴面。 |  |  |
| 3 | 修剪造型 （20 分） | 乔 木 | 剪除内生枝、重枝、病（虫）枝， 乔木造型 自然、优美，侧枝离业主窗户至少 1m | 每发现一 处扣 4 |  |
|  |  | 灌 木 | 剪除病枝、枯枝、交叉枝、徒长枝；灌木造 型美观，边缘线流畅；自然造型灌木：造型 反映植物原有冠形， 不散乱 |  |  |
|  |  | 绿 篱 | 修剪平整、不断行、整齐，绿篱外观整齐，线条流畅。 |  |  |
|  |  | 草 坪 | 草坪保持4-6厘米，边缘整齐， 分界线条 流畅。 |  |  |
|  |  | 花 坛 | 花坛造型别致，层次分明。 |  |  |
| 4 | 病虫害防 治（12 分） | 乔 木 | 无病株、病枝、病叶，植株受虫害危害的叶 片数少于 5％，30cm 长细枝条的介壳虫数少于10头。 | 每发 现一 处扣 4 分 |  |
|  |  | 灌 木 | 灌木生长健康，无病害、虫害。 |  |  |
|  |  | 草 地 | 草地无因养护不当造成的成片枯死。 |  |  |
| 5 | 室内花 卉（4 分） | 枝 叶 | 无黄叶、黄边，及时摘除黄叶。 | 每发 现一 处扣 1 分 |  |
|  |  | 施 肥 | 不施有异味的肥料。 |  |  |
|  |  | 施 药 | 在室外施药，待药物无异味挥发后方可搬入室 内。 |  |  |
|  |  | 卫 生 | 花盆内、外缝隙之间无枯叶、杂物，无污迹， 托盘内无污水，叶片，手摸无黑灰。 |  |  |
| 6 | 绿化机具 设备 （8 分） | 操作前 检 查 | 草地上是否有石头、木棍、及其它杂物。设备 的刀片、螺母，确保机械处于安全状态。安装 好草袋。 | 每发 现一 处扣 2 分 |  |
|  |  | 加 油 | 润滑油、汽油、机油，油位不得超过高标位； 汽油油箱内不准有杂物、粉末及水份，停机熄 火后才能加油。 |  |  |
|  |  | 安全防护 | 操作时不许赤脚、穿拖鞋，要穿长裤、保护鞋，戴上防护眼罩，不得跑步操作，有异常震 动或异物相碰击时，要立即停机。 |  |  |
|  |  | 清理杂物 | 每次作业完毕后都应清理冲洗刀片及刀箱内的 杂草。 |  |  |
| 7 | 应急处理 （5 分） | 防大风 | 大风来临之前，对枝叶过多或高大植物应进行 一次剪枝，要把所有乔木用木棍扎成三角架绑 在树木的中上部，要绑牢固，底下一定要撑稳；把室外盆栽植物搬入室内或避风处。 | 每发现一 处扣5分 |  |
| 8 | 健康安全 环保 （6 分） | 农药保管 | 项目设立一个放农药的独立仓库或空间，把各 种农药摆放整齐，并做好标识。建立农药仓的 管理制度 | 每发现一 处扣1分 |  |
|  |  | 使用前检 查 | 检查植物病状及虫害的危害程度；阅读农药使 用说明书，查看农药的有效日期，过期的和接 近有效期的禁止使用。晴天进行喷药，忌在炎 热中午和雨天喷药。 |  |  |
|  |  | 农药配制 | 绿化人员在配置农药时， 一定要按说明书要求 进行，防止浓度高污染环境和伤害植物。 |  |  |
|  |  | 安全防护 | 检查喷雾器水箱是否漏水，加压器能否操作， 喷雾器喷头是否堵塞；在喷农药时要带好口罩、手套，同时要避免在高温的时候进行，喷完农药后要立即洗澡、换衣服，防止农药对人 身体的伤害。 |  |  |
|  |  | 小心使用 | 使用农药时，要轻拿轻放，防止农药洒落地面 而污染环境或溅落人身体造成伤害。如不慎使 农药洒在地面上，应及时拖干净或用其他方法 尽量回收，无法再回收的则立即用水冲洗进行 稀释，减少对土壤环境的污染。使用后的农药包装用品等有毒有害垃圾集中回收处理。 |  |  |
|  |  | 节约用水 | 根据植物需水的多少进行灌溉，通常草坪和灌 木的浇灌次数较多， 乔木浇水相对较少，忌出 现灌溉过程中操作人员离开现场的情况。 |  |  |

注：考核分满分为 100 分，每单项扣分扣完为止。季度总得分低于 90 分的（不含 92 分），每低一分， 扣除季度应付养护费用的 2%。如后续采购人根据实际情况调整本表， 中标供应商须无条件服从新的考核标准。

- 八、报价要求

1.投标报价根据每年绿化管理服务需要的费用报出服务单价。投标人应根据本项目的规模及工作难度，按照招标文件中确定或给出的相关工作内容和要求，计算每年绿化管理服务的投标报价。包括但不限于：人员工资（含社会保险费）不低于镇江最低工资标准， 福利费、劳保用品费用、设备燃油、磨损、维修等设备设施费、养护工具费、养护工作服费、养护材料费（农药、肥料等）、承包人管理费(含工作人员意外保险费、资料费等)、税金、利润等一切费用。

2.所有绿化养护、卫生保洁等工作产生的垃圾均由中标供应商外运。

3.本项目反对不正当竞争（恶意低价或哄抬高价）。投标供应需提供服务清单报价明 细表和费用支出分析表，并结合服务方案说明经费计算的合理性。如投标报价明显低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约，而招标响应文件又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。

- 九、付款方式

合同签订且中标供应商提供有效发票后10个工作日内支付每年绿化管理服务费用金额10%的预付款；后续根据考核得分，每季度支付一次,中标供应商提供有效发票后10个工作日内支付合同款，支付金额为考核后合同价的四分之一（每个合同服务期内第二次付款时需扣除预付款）。

- 十、其他要求

1.每年为学院免费提供不少于300平方米的绿化草坪种植，草坪为马尼拉。

2.按照学院需要，每年为学院移植行道树10棵，树木由学院提供。

3.根据学院要求在行政楼提供绿植布置。

第五部分  评标办法和标准

### 1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

### 6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 法人或者其他组织的营业执照（或执业证书）、法定代表人身份证明、授权委托书等文件。 |
| 2 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 3 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 按招标文件格式要求提供《资格承诺函》 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按招标文件格式要求提供《中小企业声明函》 |
| 5 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |

### 7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；

（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（6）投标人存在串通投标情形的；

（7）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）项目服务期有负偏离的；

（9）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

### 8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |

- 技术评估

| 序 号 | 评审因 素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 项目总体服务方案评价 | 服务方案全面细致，针对性、可操作性强的得4分；服务方案涵盖全部的养护工作项目，有明确定位，有一定针对性的得 2 分；服务方案不全面，或没有针 对性，定位不明确的得 1 分；其他或未提供者不得分。 | 4.0 |
| 1.2 | 绿化养 护方案 评价 | 年度养护计划细致全面，针对性强，月度重点工作明确，技术管控全面具体，可操作性强的得4分；年度养护计划合理，有一定针对性，列出月度重点工作，技术管控合理，有可操作性的得2分；年度养护计划较合理，有技术质量标准，缺乏针对性，可操作性弱的得1 分；其他或未提供者不得分。 | 4.0 |
| 1.3 | 重点养 护工作 计划评价 | 结合现有校园绿化特点，充分考虑采购人重点养护工作内容,制定详细、针对 性强的工作方案，思路明确、可操作性强的得3分；结合采购人重点养护工作 内容,制定较具体的养护方案，有一定针对性和可操作性的得2分；按照采购人重点养护工作内容制定养护方案，内容不具体，缺乏针对性，可操作性弱的得1分；其他或未提供者不得分。 | 3.0 |
| 1.4 | 全面病 虫害防 治方案 评价 | 根据季节及苗木特性，定期开展全面病虫害防治，方案安全有效，针对性和可 操作性强的得3分；根据季节及苗木特性开展全面病虫害防治，方案合理，有 一定针对性和可操作性的得 2 分；所提供的方案阐述了开展全面病虫害防治工作，针对性弱，可操作性一般的得 1 分；其他或未提供者不得分。 | 3.0 |
| 1.5 | 绿地卫生保洁方案评价 | 绿地卫生保洁方案重点突出、全面合理，质量标准高，有 1 人以上专职负责卫 生保洁工作，可操作性强的得3分；绿地卫生保洁方案合理，质量标准一般，有一定可操作性的得 2分；绿地卫生保洁方案不全面，质量标准较低，可操 作性弱的得 1 分；其他或未提供者不得分。 | 3.0 |
| 1.6 | 抢险救灾应急预案评价 | 根据提供的抢险救灾应急预案，主要考察考察以下方面：抢险救灾应急预案可行性；抢险救灾机械应急配备情况；抢险救灾人员应急配备情况；抢险救灾应 急预案可行、抢险救灾机械及人员配备完整、合理的得3分，稍有欠缺的得2分，有较大欠缺的得 1 分，其他或且提供者不得分。 | 3.0 |
| 1.7 | 内部考 核制度 评价 | 根据投标文件的内部考核制度方案，包括考核办法、针对考核结果的补救措施和奖惩办法综合评审。考核制度方案完善详细，考核办法、补救措施和奖惩办法全面周到的得3分；考核制度方案合理可行，考核办法、补救措施和奖惩办法较为完整的得2分；考核制度方案不完整，考核办法、补救措施和奖惩办法描述不清楚的得 1 分；其他或且提供者不得分。 | 3.0 |
| 1.8 | 安全生 产方案 评价 | 根据各投标文件的安全规范生产方案，包括服装，工具，安全制度，防范措施等综合评审。安全生产方案描述详细清晰，服装、工具满足项目需求，安全制度、 防范措施把握到位的得 4 分；安全生产方案合理可行，服装、工具、安全制度、防范措施一般的得 2.5 分；安全生产方案有缺漏的，不够详细的得 1 分；其他或且提供者不得分。 | 4.0 |
| 1.9 | 养护服 务费用 测算方 案评价 | 考察供应商养护服务费用测算合理合规，所列人工、机械设备、材料、日常办公、日常巡查及清洗、维护及维修、员工服装、易耗品等机具、用具等各项管护服务费用分列完整详细合理的得3分；养护护服务费用测算符合规定，所列人工、机械设备、材料、日常办公、日常巡查及清洗、维护及维修、员工服装、易耗品等机具、用具等各项管护服务费用等有瑕疵的得2 分；管护服务费用测算不合理，没有列人工、机械设备、材料、日常办公、日常巡查及清洗、维护及维修、员工服装、易耗品等机具、用 具等各项管护服务费用或不准确、不详细的得 1 分；其他或未提供者不得分。 | 3.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因 素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标人 综合实 力评价 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书和 售后服务体系认证证书，每提供一个证书得1分，满分4 分。 注：招标响应文件附有效的相关证书扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 1.2 | 经验评 价 | 根据供应商提供 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）的绿化养护（含绿化相关服务）项目成功案例，学校绿化养护项目有一个得2分，普通绿化养护项目得1分，最高得5分，没有不得分。 注：磋商响应文件附合同扫描件，否则不得分。 | 5.0 |
| 1.3 | 项目经理（或项目负责人）评价 | 供应商拟派项目经理（或项目负责人）（必须为企业正式在职员工，提供近半年内任意一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，否则本项计0分），具有3年及以上园林绿化管理工作经历的得1分，具有5年及以上园林绿化管理工作经历的得2分； 2021年1月1日以来（以合同 签订日期为准）担任过绿化养护项目经理（或项目负责人）的，每有1个业绩得1分，最多得2 分，本项满分4分。 注1：1.2、1.3 项同一个业绩不重复计分。 注2：提供职称证书、身份证复印件以及园林绿化管理工作经历、绿化养护项目经理（或项目负责人）工作经验证明材料扫描件，否则不得相应分值。提供的证明材料不能体现项目经理（或项目负责人）参与园林绿化管理或担任绿化养护项目经理（或项目负责人）的，不得分。 | 4.0 |
| 1.4 | 项目实施成员评价 | 1.技术负责人：供应商拟派技术负责人具有园林绿化专业初级以上（含初级）技术职称或5年及以上绿化经验得1分。 注：提供职称证书或5年及以上绿化经验相关证明材料（提供的证明材料不能体现技术负责人绿化经验的，不得分）、身份证及近半年内任意一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料扫描件，缺一不可，否则不得分。 2.养护工人： 绿化工或花卉工，具有中级（国家职业资格四级）资质的有 1 人得 0.5 分， 高级及以上（国家职业资格三级） 资质的有 1人得 1 分，本项最多得2分。 注：提供职称证书、身份证及近半年内任意一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料扫描件，缺一不可，否则不得分。 3.驻场人员：供应商承诺在配备符合采购需求条件的服务团队基础上，每承诺多增加1名驻场人员加1分，最多得2分。 注：提供增加人员的劳动合同及身份证扫描件，否则不得分。 | 5.0 |
| 1.5 | 拟投入绿化养护机械设备评价 | 拟投入本项目绿化养护机械设备必须按照本项目采购需求进行配备并提供相关 证明材料，否则按未实质性响应招标文件处理。 1.满足采购需求基础上，每承诺多配备1套（同时包含水泵、打药机、绿篱修剪专业园林机具及设备、草坪修剪机）设备得1分，最多得2分。 注：提供养护机械设备实物图片及购置发票扫描件，否则不得分。 2.除配备上述设备外，供应商承诺额外配备垃圾清运车、洒水车的，每配备1台得1分，最多得2分。 注：提供车辆行驶证（与投标单位名称一致）、车辆车牌号照片扫描件，否则不得分。 | 4.0 |
| 服务承诺 |  |  | 8.0 |
| 2.1 | 服务承 诺评价 | 1.供应商承诺能够免费为采购方行政办公楼及重要场所提供日常绿植布置（大、中、小）得3分。 2.供应商承诺能够免费为采购方提供极个别的树木移栽（10棵以内）、少量花卉补种（灌木和观赏花卉累计300㎡以内）、简单的景观设施维修（非规划的），得 2 分。 3.供应商对招标文件第四章采购需求的“服务要求 ”所做的承诺，逐条响应且内容详实的得满分3分。如有未完全响应、服务承诺不完整或表述不清的，每 有一处扣 1 分，扣完 3 分止。 | 8.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 40.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（统一结算率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分 | 40.0 |

9.允许修改评标结果的情形

9.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

10.推荐中标候选人

10.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

一、基本目录

（一）目录

（二）开标一览表

项目名称：

项目编号: JSZC-321100-ZJHX-G2024-0011

| 项目名称 | 项目内容 | 服务单价 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次） | 详见响应文件 | 元/年 |

报价说明：

1、本项目最高限价为48万元/年，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

- 二、资格部分

- (一) 具有独立承担民事责任的能力

- 1.营业执照（或执业证书）扫描件

2.资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电   话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年  月  日

附：法定代表人（负责人）居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人（负责人）”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

4.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的投标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日   期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人投标的，须填写法定代表人（负责人）身份证明书和本授权委托书。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供2022（或2023）年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月资产负债表和损益表；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (三) 有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录

- 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (五) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

- 1.投标函

﻿     (采购代理)：

根据贵方关于   （项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

以评标组织方或评审人员现场查询为准，无需投标单位提交相关证明材料。

(六) 落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为其他未列明行业。

注：按“五、价格折扣文件格式”中《中小企业声明函》格式提供中小企业函声明函。

(七) 本项目的特定资格要求

无。

- 三、符合性部分

（一）预算金额（最高限价）：

1.预算金额：144万元（服务期限：三年，48万元/年）

2.最高限价：48万元/年，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

（二）响应文件有效性：电子响应文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效响应的其他情形。

（三）响应文件完整性：响应文件内容完整性、齐全性。

备注：以上（一）、（二）、（三）由评审人员根据投标文件进行评审，无需投标供应商另行提供相关证明材料。

（四）对招标文件响应程度

偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 正偏离/负偏离 | 供应商实际响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |

备注：

（1）供应商应根据招标文件第四部分“采购需求”填写本表。

（2）供应商如果对招标文件第四部分“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“项目”栏填写“无偏离项”即可。

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件第四部分的所有条款要求，其响应无效。

（4）响应文件中必须提供“供应商对‘工作人员配备和养护机械设备配置 ’的承 诺 ”文件， 且所承诺的内容不得低于“工作人员配备表 ”及“养护机械设备配置表 ”要求， 并附项目经理（或项目负责人） 的园林绿化工程师证书（证书不能表现专业的，需提供专业评审表）扫描件及所配备养护机械设备的实物图片和购买发票扫描件， 否则按照无效投标处理。

供应商（公章）：

日  期：     年    月    日

拟投入工作人员配备承诺

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目经理/项目负责人（二选一） |
| 2 |  |  |  |  | 技术负责人 |
| 3 |  |  |  |  | 养护工人 |
| 4 |  |  |  |  | 养护工人 |
| 5 |  |  |  |  | 养护工人 |
| 6 |  |  |  |  | 养护工人 |
| 7 |  |  |  |  | 养护工人 |
| 8 |  |  |  |  | 养护工人 |

备注：1、上述工作人员配备承诺不能低于采购需求中“工作人员配备表”要求（项目经理或项目负责人1人；技术负责人1人，养护工人6人），提供项目经理（或项目负责人）的园林绿化工程师证书（证书不能表现专业的，需提供专业评审表）扫描件，否则按照无效投标处理。

2、行数不够，可自行添加。

证明材料附后：

项目经理（或项目负责人）的园林绿化工程师证书（证书不能表现专业的，需提供专业评审表）扫描件。

拟投入本项目养护机械设备配置承诺

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  |  |
| 2 | 打药机 |  |  |
| 3 | 绿篱修剪专业园林机具及设备 |  |  |
| 4 | 草坪修剪机 |  |  |

注：上述设备配置承诺不能低于采购需求中“养护机械设备配置表”要求（至少包含水泵2台、打药机3台、绿篱修剪专业园林机具及设备3台、草坪修剪机2台），并提供所配备养护机械设备的实物图片和购买发票扫描件，设备配置数量或证明材料扫描件提供不足的均按照无效投标处理。

证明材料附后：

1、实物图片

2、购置发票

- 四、综合评审评分项

- （一）技术评价

- 1、技术方案

- 格式自拟，按照磋商文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。包含但不限于以下内容：

- 1.1  项目总体服务方案

- 1.2  绿化养护方案

- 1.3  重点养护工作计划

- 1.4  全面病虫害防治方案

- 1.5  绿地卫生保洁方案

- 1.6  抢险救灾应急预案

- 1.7  内部考核制度

- 1.8  安全生产方案

- 1.9  养护服务费用测算方案

- （二）商务评估

- 1.履约能力评价

- 1.1 投标人综合实力评价

- 提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书和售后服务体系认证证书证书扫描件。

- 1.2 经验评价

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 建设单位 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

- 备注：提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的绿化养护（含绿化相关服务）项目成功案例合同扫描件。

- 1.3 项目经理（或项目负责人）评价

- 项目经理（或项目负责人）简介

| 姓名 |  | 近 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目经理（或项目负责人）的项目 |  |  |

- 注：提供职称证书、身份证复印件以及园林绿化管理工作经历、绿化养护项目经理（或项目负责人）工作经验证明材料扫描件。提供的证明材料须能体现项目经理（或项目负责人）参与园林绿化管理或担任项目经理（或项目负责人）的工作经历。

- 1.4  项目实施成员评价

- 拟投入工作人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 从业经验 | 职称/执业资格/岗位资格证书等 | 本项目中的职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目经理（或项目负责人） | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 是 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 养护工人 | 是 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 养护工人 | 是 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 养护工人 | 是 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 养护工人 | 是 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 养护工人 | 是 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 养护工人 | 是 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注1：上述工作人员配备承诺不能低于采购需求中“工作人员配备表”要求，否则按照无效投标处理。

备注2：提供上述人员符合招标文件评分要求的证明材料扫描件：

- （1）技术负责人：提供职称证书或5年及以上绿化经验相关证明材料（提供的证明材料须能体现技术负责人绿化经验）、身份证及近半年内任意一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料扫描件。

- （2）养护工人：提供职称证书、身份证及近半年内任意一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料扫描件。

- （3）驻场人员：供应商承诺在配备符合采购需求条件的服务团队基础上增加驻场人员，提供新增人员劳动合同及身份证扫描件。

备注3：行数不够，可自行添加。

- 1.5  拟投入绿化养护机械设备评价

- 拟投入本项目养护机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  |  |
| 2 | 打药机 |  |  |
| 3 | 绿篱修剪专业园林机具及设备 |  |  |
| 4 | 草坪修剪机 |  |  |
| 5 | 垃圾清运车 |  |  |
| 6 | 洒水车 |  |  |

备注1：上述设备配置承诺不能低于采购需求中“养护机械设备配置表”要求（至少包含水泵2台、打药机3台、绿篱修剪专业园林机具及设备3台、草坪修剪机2台），否则按照无效投标处理。

备注2：招标文件评分要求的证明材料扫描件：

（1）提供养护机械设备实物图片及购置发票扫描件；

（2）提供车辆行驶证（与投标单位名称一致）、车辆车牌号照片扫描件。

- 2. 服务承诺评价

格式自拟。根据采购需求和评分标准展开描述。包括但不限于以下内容：

2.1 是否承诺能够免费为采购方行政办公楼及重要场所提供日常绿植布置（大、中、小）。

2.2 是否承诺能够免费为采购方提供极个别的树木移栽（10棵以内）、少量花卉补种（灌木和观赏花卉累计300㎡以内）、简单的景观设施维修（非规划的）。

2.3对以下服务要求进行逐条承诺：

（1）建立健全绿化养护服务的各项规章制度和应急预案，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

（2）设立服务电话，受理工作要求、建议、质疑、投诉等，处理质疑和投诉时，必须在1 个工作日内电话或书面或上门回复处理进展情况，处理率和回访率 100%。

（3）供应商在养护期间，必须要保证校园内乔灌木花草的成活率，如因管理不到位，导 致树林生病、死亡的，供应商须在适合的季节予以补植同品种、同规格的苗木，所发生费用由供应商承担，否则将扣除同等价值的服务费。

（4）建立完整的绿化养护台帐，每季度向采购人提交绿化养护计划、养护情况工作报告，每季度向采购人提供绿化人员考核情况及提供人员编制及档案材料。

（5）管理人员和专业技术人员持证上岗，佩戴标志明显，在工作期间，必须统一着装，做到文明礼貌，安全周到。

（6）中标供应商必须诚信履行响应文件中的人员岗位设置、设备、工具、养护用品配置 等各项承诺。保持员工队伍相对稳定，更换项目负责人、技术骨干等须提前征求采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件；如擅自更换，须承担违约责任。采购人若发现员工人数减少，且无正当理由，有权按实际减少的人数扣除相应的人均养护服务费，同时要求中标供应商补足规定人数。对于不能满足采购人服务要求和标准的人员，采购人有权要求中标供应商在规定时间内进行调换。

（7）遵守采购人的安全管理制度；应严格实行安全生产责任制，做好员工的安全培训教 育；加强安全监督管理，养护服务过程中必须采取得当的安全防护措施，严格遵守行业安全操作规范，确保安全。

（8）如在养护服务过程中因中标供应商原因发生事故，造成财物损坏、人员伤害，中标供应商应积极妥善解决，并承担由此引发的一切经济、人员伤亡损失及法律责任，采购人不负任何责任。在事件解决完毕前，采购人可暂停支付与中标供应商责任相当金额的合同款。

（9）接受并主动配合采购人及物业管理部门的监督和检查。供应商在每月经验收考核后，按季领取养护费用。

（10）所有绿化养护、卫生保洁等工作产生的垃圾均由中标人外运。

- （11）该项目不得分包或转包。

- 五、价格折扣文件格式

中小企业声明函

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本企业参加江苏省镇江技师学院的江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 江苏省镇江技师学院园林绿化管理服务项目（第二次），属于 工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的其他未列明行业（行业） ；承接企业为       （企业名称），从业人员    人， 营业收入为      万元， 资产总额为       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4.中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的通知，本项目不再对小微企业的报价给予价格折扣。