招 标 文 件

项目名称：连云港市优先监管地块重点监测项目

项目编号：JSZC-320700-JSYZ-G2025-0028

采   购   人：连云港市环境监测监控中心

采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[连云港市环境监测监控中心]的委托，江苏易章工程造价咨询有限公司就[连云港市优先监管地块重点监测项目]([JSZC-320700-JSYZ-G2025-0028])进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

连云港市优先监管地块重点监测项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月27日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320700-JSYZ-G2025-0028

2、项目名称：连云港市优先监管地块重点监测项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币510万元（采购包1：323万元；采购包2：149万元；采购包3：38万元）

5、本项目划分为三个采购包：

采购项目预算总额:510万元；采购包1预算金额：323万元；采购包2预算金额：149万元；采购包3预算金额：38万元

开标、评审顺序以采购包1、采购包2、采购包3顺序进行。

本次招标各投标人可同时参与本项目三个采购包的投标，但最多只能成交一个采购包。若投标人在其中1个采购包中综合得分排名已确定为第一中标（成交）候选人，则在后续采购包中可继续参与评标，但不推荐为中标（成交）候选人。

5.1.1、采购包1编号：JSZC-320700-JSYZ-G2025-0028-1

5.1.2、采购包1名称：连云港市优先监管地块重点监测项目（一标段）

5.1.3、采购包1最高限价：人民币323万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.2.1、采购包2编号：JSZC-320700-JSYZ-G2025-0028-2

5.2.2、采购包2名称：连云港市优先监管地块重点监测项目（二标段）

5.2.3、采购包2最高限价：人民币149万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.3.1、采购包3编号：JSZC-320700-JSYZ-G2025-0028-3

5.3.2、采购包3名称：连云港市优先监管地块重点监测项目（三标段）

5.3.3、采购包3最高限价：人民币38万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

6、采购需求（简介）：采购包1：本采购包1根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求组织开展。本次监测工作量按13个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约207份（具体数量以实际发生计取）、地下水样品约98份（具体数量以实际发生计取）；具体详见招标文件第四章采购需求。

采购包2：本采购包2根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求组织开展。本次监测工作量按6个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约90份、地下水样品约44份、空气样品约27份，实际监测工作量根据6个地块通过专家评审的布点采样方案确定；具体详见招标文件第四章采购需求。

采购包3：本项目根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求组织开展。本次质控工作量按19个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约39份、地下水样品约19份、空气样品约3份，具体样品数量以实际发生为准；具体详见招标文件第四章采购需求。

7、合同履行期限：自合同签订之日起一年内。

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包1：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目采购包1专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。

采购包2、采购包3：无

- 本项目的特定资格要求:无

（四）本项目的其他资格要求：

采购包1、采购包2、采购包3：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（2）法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：2025年 11月06日至2025年11月13日23时59分止（北京时间）。

2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0.00元

四、投标文件提交

1.提交投标文件截止时间

截止时间：2025年11月27日09时00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、开启

时间：2025年11月27日09时00分（北京时间）

地点：连云港市公共资源交易中心市区二楼市区二楼不见面开标舱3

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标文件处理。

3.如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

4.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

5.特别提醒：

一、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统采购人注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

二、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

三、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市环境监测监控中心

地　　址：连云港市海州区海昌南路78号

联 系 人：唐处

联系电话：0518-85521876

2.采购代理机构信息

名    称：江苏易章工程造价咨询有限公司

地　　址：江苏省连云港市海州区凤凰大道1号港城新世界3号楼第四层401室

联 系 人：吕新茹

联系电话：18795507535

3.项目联系方式

项目联系人：吕新茹

电　    话：18795507535

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

### 1、招标方式

### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标产品配置及分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置及分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

### 22.1、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.7政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10本项目遵照执行《关于落实解决政府采购异常低价问题相关措施的通知》（连财购（连财购〔2025〕24号）文件；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

27.5.3不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

27.5.4不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.5不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.6不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同与履约验收

### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、履约验收

### 31.1 本项目履约验收工作遵照执行“关于转发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”连财购〔2024〕48号文件。

### 31.2采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

### 31.3本项目履约验收工作具体要求详见第三章 合同文本，其他未尽事宜参照32.1执行。

### 32、履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

32.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 33、服务（包含与服务相关的货物）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 34、政府采购履约资金扶持政策

34.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 35、政策功能

35、支持中小企业发展

35.1本项目采购包1、采购包2执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

采购包1：

35.3本项目采购包1专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

采购包2、采购包3：

35.3本项目采购包2、采购包3对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

35.3.1参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

1、供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

36、绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 37、政府采购需求标准

37.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

### 38、其它事项

38.1代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协〔2022〕2号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定服务类标准为计价基础，采购包1按人民币15800.00元计取，采购包2按人民币7300.00元计取，采购包3按人民币1900.00元计取；上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，由中标人领取成交通知书时一次性支付。

38.2解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

### 质疑函范本

致：                           （采购人/采购代理机构）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章; 委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据连云港市环境监测监控中心             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________圆（__________元）人民币。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术

资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵

押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行，除非征得甲方同意，否则乙方不得部分分包给他人供应。乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

10.7本项目履约验收工作遵照执行“关于转发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”连财购〔2024〕48号文件。

10.8履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行，

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款

总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日

向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违

约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受

服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式      份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执   份。

甲方（公章）：			乙方（公章）：

地址：				地址：

法定代表人或授权代表			法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）：			（签字或盖章）：

联系电话：				联系电话：

签订日期：   年    月   日		签订日期：  年   月  日

# 第四章 采购需求

一、说明：本项目属性为服务，采购方式为公开招标，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。

其他未列明行业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

# 采购包1：

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 四、人员配备要求 1.供应商应具有承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，且在项目服务期内必须为在职在岗员工。对本项目关键岗位人员（项目负责人）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。 |
| 2 | 五、服务期限 1.服务期限：自合同签订之日起一年内。 |
| 3 | 七、付款方式与履约保证金 1、付款方式 第一次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测方案编制并通过评审后支付合同金额的30%； 第二次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测报告编制并通过评审后支付合同金额的70%。 |

- 一、项目背景

根据生态环境部办公厅《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435号），“十四五”期间要加强关闭搬迁企业地块土壤污染风险管控，提出要“分步推进监管台账中地块的土壤污染风险管控。包括依法开展重点监测，根据相关文件要求，按照实际情况划定管控区域、设立标识、发布公告；有污染扩散风险的，开展环境监测；发现污染扩散且对周边敏感目标产生影响的，要及时采取工程控制措施，阻断土壤和地下水污染扩散，保护人体健康和周边环境安全；对拟开发利用的，依法开展后续土壤污染风险管控和修复相关活动，确保地块安全利用”。

根据前期梳理工作，连云港市95个优先监管地块中，有76个地块已开展土壤污染状况调查，还剩余19个地块未开展调查，因此拟委托第三方机构提供连云港市优先监管地块重点监测项目技术服务。

- 二、项目概况及规模

本项目根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求组织开展。本次监测工作量按13个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约207份（具体数量以实际发生计取）、地下水样品约98份（具体数量以实际发生计取）。

- 三、服务技术要求

- 1.服务内容

根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求。对连云港市共13个优先监管地块（化工类）开展资料收集、现场踏勘、人员访谈、监测方案编制、现场采样、样品检测、监测数据和质量控制数据分析、掌握地块的土壤与地下水环境状况，开展污染溯源分析，针对性提出污染风险管控建议，并完成优先监管地块土壤和地下水监测调查报告编制等，经专家评审会验收通过等工作。

2.13个连云港市重点监测的优先监管地块清单如下：

- 连云港市重点监测的优先监管地块清单（一标段）

| 序号 | 区县 | 地块名称 | 地块来源 | 行业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌云县 | 江苏腾钰化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 2 | 灌云县 | 连云港宝诚化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 3 | 灌云县 | 连云港科田化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 4 | 灌云县 | 连云港善德化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 5 | 灌云县 | 连云港市特别特生化有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 6 | 灌云县 | 连云港以太化学科技有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 7 | 灌云县 | 连云港振华化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 8 | 灌云县 | 连云港永润化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 9 | 灌云县 | 连云港莱亚化学有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2662专项化学用品制造 |
| 10 | 灌云县 | 连云港润成峰医药化工有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2631化学农药制造 |
| 11 | 灌云县 | 连云港市东海化工有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2631化学农药制造 |
| 12 | 灌云县 | 江苏省松盛医药化工有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2614有机化学原料制造 |
| 13 | 灌云县 | 连云港汇瑞康科技有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2614有机化学原料制造 |

3.服务技术要求

（1）地块污染识别：包括资料收集、人员访谈、现场踏勘及资料分析汇总；

（2）调查方案编制：科学选择监测因子、合理规范布设土壤及地下水采样点位，制定详细的调查方案；

（3）现场采样：规范采集土壤及地下水样品，样品质量及质控需满足国家规范要求，并进行现场记录；本次监测工作量按13个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约207份、地下水样品约98份，采样样品数量以实际发生计取。

（4）样品实验室分析检测：具有有效运行的、完善的实验室管理体系、充足的检测设备设施及雄厚的人员技术力量，具备检测的项目能有效支撑实验室检测分析监督检查工作。检测方法应采用现行国标或行业标准。

（5）监测报告编制：基于前期收集到的地块资料及实验室检测数据，编制优先监管地块重点监测报告；

（6）专家评审：根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）等技术规范和现行最新评审要求，完成市级主管部门组织的评审；

（7）调查成果：地块项目结束后须向采购单位提供项目满足国家规范要求的调查报告及附件等全部数据资料，包括纸质版（加盖公章）和电子版。

（8）项目成果：针对连云港市13个优先监管地块开展重点监测工作，掌握地块的土壤与地下水环境状况，针对性提出污染风险管控建议，编制成果报告，并经专家评审会验收通过等。

4.其他服务要求

项目背景及需求理解、实施方案、重难点分析、质量保障措施、进度安排需充分考虑本项目需求。

四、人员配备要求

1.供应商应具有承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，且在项目服务期内必须为在职在岗员工。对本项目关键岗位人员（项目负责人）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。

2.供应商应保证人员的配备、录用、培训、能力确认、考核和管理等有序、规范实施。所有人员理解所承担的任务的重要性，明确实现质量目标的职责；熟悉质量体系要求；有效实施质量监督。

3.项目负责人：1名，具备环境类或土壤类相关专业较高的教育学习背景，并拥有相应较高的专业基础知识和对项目行业的深刻理解‌，具有丰富的项目管理经验，能够协调团队成员的工作，确保任务按时、准确、高效完成，胜任本项目的组织管理协调工作。

4.技术负责人：1名，具备环境类或土壤类相关专业较高的教育学习背景，并拥有较高的职业水平及较高的专业基础知识，能够胜任本项目的现场管理工作。对现有标准技术非常熟悉，能够对项目现场的资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场采样、样品检测等全过程项目现场遇到技术问题及时解决。

5.项目组成员：至少6人，根据本项目服务内容及项目需求配备项目组成员，至少具备相关专业教育学习背景且具备一定专业技术资格水平，满足项目实施各方面的需求。

五、服务期限

1.服务期限：自合同签订之日起一年内。

2.进度安排：合同签订后30日内，项目团队进场（开展人员访谈、现场踏勘等工作）；合同签订2个月内，完成技术方案编制工作，提交技术方案文件；合同签订4个月内，完成现场采样和检测工作；合同签订5月内，完成报告编制工作，提交所有成果；服务期限届满前，完成由采购人组织的专家评审及备案工作。

- 六、服务标准：

- 满足《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求，技术方案和最终成果均通过采购人组织的专家评审。

2.《13个优先监管地块（化工类）的土壤和地下水监测和调查成果报告》及相关附件（重点监管单位基本信息、全部点位的监测数据，资料调查、现场踏勘、人员访谈、现场采样、样品流转测试等全过程工作需形成成果资料）。

七、付款方式与履约保证金

1、付款方式

第一次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测方案编制并通过评审后支付合同金额的30%；

第二次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测报告编制并通过评审后支付合同金额的70%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、履约验收

1.验收主体：采购人。

2.验收程序：合同服务期满，由采购人负责履约验收具体工作并成立验收小组，对合同执行情况开展项目验收。中标（成交）供应商必须保证工作符合采购文件及合同约定，并保证所提交的验收资料真实、有效，符合采购文件及服务合同所约定的内容。由验收小组人员根据招标文件、合同内容对中标（成交）供应商所提交的验收文件进行核验，听取采购人供应商双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收小组根据评估结果，确认验收是否通过，验收完成共同签署项目验收单。

3、验收内容：采购文件中的全部内容。

4、验收标准：符合本项目采购需求的要求并充分考虑采购人意见，达到合格。

5、履约验收相关具体事项按照本项目采购文件第三章合同文本执行。

九、报价要求

1、供应商报价为服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：资料收集与分析费、调查监测方案制定费、现场采样与勘察费、样品处理与检测费、调查报告撰写、人员劳务费、车辆使用费、成交服务费、后续服务费、专家评审费、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

3、成交后，中标（成交）供应商提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

4、中标（成交）供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标（成交）供应商承担。

5、项目服务期间，供应商所有工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因供应商管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由供应商负责赔偿。

十、其他

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 采购包2：

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 四、人员配备要求 1.供应商应具有承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，且在项目服务期内必须为在职在岗员工。对本项目关键岗位人员（项目负责人）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。 |
| 2 | 五、服务期限 1.服务期限：自合同签订之日起一年内。 |
| 3 | 七、付款方式与履约保证金 1、付款方式 第一次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测方案编制并通过评审后支付合同金额的30%； 第二次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测报告编制并通过评审后支付合同金额的70%。 |

- 一、项目背景

根据生态环境部办公厅《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435号），“十四五”期间要加强关闭搬迁企业地块土壤污染风险管控，提出要“分步推进监管台账中地块的土壤污染风险管控。包括依法开展重点监测，根据相关文件要求，按照实际情况划定管控区域、设立标识、发布公告；有污染扩散风险的，开展环境监测；发现污染扩散且对周边敏感目标产生影响的，要及时采取工程控制措施，阻断土壤和地下水污染扩散，保护人体健康和周边环境安全；对拟开发利用的，依法开展后续土壤污染风险管控和修复相关活动，确保地块安全利用”。

根据前期梳理工作，连云港市95个优先监管地块中，有76个地块已开展土壤污染状况调查，还剩余19个地块未开展调查，因此拟委托第三方机构提供连云港市优先监管地块重点监测项目技术服务。

- 二、项目概况及规模

- 本项目根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求组织开展。本次监测工作量按6个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约90份、地下水样品约44份、空气样品约27份，实际监测工作量根据6个地块通过专家评审的布点采样方案确定。

- 三、服务技术要求

- 1.服务内容

根据《关于公开征求<优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）>（征求意见稿）意见的函》（环办便函〔2024〕334号）等文件的要求开展重点监测工作，通过重点监测发现地块污染线索，初步掌握优先监管地块的土壤与地下水环境状况，并提出污染管控建议。完成信息调查、布点方案编制、空间信息调查、检测数据统计与结果分析、提交成果报告等工作任务。

2.6个连云港市重点监测的优先监管地块清单如下：

连云港市重点监测的优先监管地块清单（二标段）

| 序号 | 区县 | 地块名称 | 地块来源 | 行业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌云县 | 连云港清泰化工有限公司 | 自行增补地块 | 2645染料制造 |
| 2 | 灌云县 | 连云港市新诚化工有限公司 | 自行增补地块 | 2645染料制造 |
| 3 | 灌云县 | 连云港银洁化工有限公司 | 自行增补地块 | 2645染料制造 |
| 4 | 连云区 | 原中国外运陆桥运输有限公司仓储分公司地块 | 注销撤销排污许可企业地块 | 5990其他仓储业 |
| 5 | 徐圩新区 | 连云港万博丰环保科技有限责任公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 7724危险废物治理 |
| 6 | 东海县 | 连云港晓洁再生资源回收有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 7724危险废物治理 |

3.服务技术要求：

（1）基础信息调查：通过资料收集、现场踏勘及人员访谈，获取企业生产活动和排污信息、地块利用历史、水文地质条件、自然环境和社会信息、企业地块利用现状（可疑污染源、污染痕迹、各类设施及防护情况等）、历史利用状况、周边地块及环境状况等，为下一步布点提供依据；

（2）点位布设：综合考虑污染源分布、污染物类型、污染物迁移途径等尽可能识别所有潜在污染区域，并分析可能的污染程度，依据污染程度和污染物特征，选择代表不同类型污染的布点区域，每个地块不少于2 个布点区域，每个布点区域原则上至少设置2 个土壤采样点和1 个地下水采样点。优先选择布点区域内生产设施、罐槽、污染泄漏点等疑似污染源所在位置，不造成安全隐患或二次污染（例如钻探可能引起爆炸、坍塌、打穿管线或防渗层等）布置土壤点位。疑似污染源所在位置以及污染物迁移的下游方向，优先选择疑似污染源所在位置的土壤钻孔作为地下水采样点。另地块涉及易迁移特征污染物且周边约200m范围内存在地下水敏感目标的，在边界处四个垂直轴向上至少各布设1个地下水监测点，并在距地块边界最近的地下水下游敏感目标处至少布设1个地下水监测点；地块涉及挥发性特征污染物且在地块约200m范围内存在环境空气敏感目标的地块，在边界处采样时的上、下风向至少各布设1个环境空气监测点，并在距地块边界下风向最近的环境空气敏感目标（含临时使用区域）处至少布设1个环境空气监测点。

（3）钻孔深度要求:土壤采样孔深度原则上应达到地下水初见水位；若地下水埋深大且土壤无明显污染特征，土壤采样孔深度原则上≤15m。地下水采样井以调查潜水层为主。若地下水埋深＞15m 且上层土壤无明显污染特征可不布设地下水采样井。也可根据实际情况确定钻孔深度。

（4）空间信息调查：主要包括采集地块影像底图和地块矢量数据两部分。通过无人机拍摄、工程精准测量、通过绘制地块相关的矢量图、整理数量数据文件，满足污染地块系统地块空间矢量数据上传要求。

（5）检测数据统计与结果分析：将检测结果与相关评价标准进行对比和总结，明确地块内土壤和地下水中主要污染物类型、污染水平。

（6）编制要求：本次监测工作量按6个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约90份、地下水样品约44份、空气样品约27份，实际监测工作量根据6个地块通过专家评审的布点采样方案确定。

（7）项目成果：针对连云港市6个优先监管地块开展重点监测工作，掌握地块的土壤与地下水环境状况，针对性提出污染风险管控建议，并编制成果报告等，经专家评审会验收通过。

4.其他服务要求

项目背景及需求理解、实施方案、重难点分析、质量保障措施、进度安排需充分考虑本项目需求。

四、人员配备要求

1.供应商应具有承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，且在项目服务期内必须为在职在岗员工。对本项目关键岗位人员（项目负责人）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。

2.投标人应保证人员的配备、录用、培训、能力确认、考核和管理等有序、规范实施。所有人员理解所承担的任务的重要性，明确实现质量目标的职责；熟悉质量体系要求；有效实施质量监督。

3.项目负责人：1名，具备环境类或土壤类相关专业较高的教育学习背景，并拥有相应较高的专业基础知识和对项目行业的深刻理解‌，具有丰富的项目管理经验，能够协调团队成员的工作，确保任务按时、准确、高效完成，胜任本项目的组织管理协调工作。

4.技术负责人：1名，具备环境类或土壤类相关专业较高的教育学习背景，并拥有较高的职业水平及较高的专业基础知识，能够胜任本项目的现场管理工作。对现有标准技术非常熟悉，能够对项目现场的资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场采样、样品检测等全过程项目现场遇到技术问题及时解决。

5.项目组成员：至少6人，根据本项目服务内容及项目需求配备项目组成员，至少具备相关专业教育学习背景且具备一定专业技术资格水平，满足项目实施各方面的需求。

五、服务期限

1.服务期限：自合同签订之日起一年内。

- 六、服务标准：

主要依据包括但不限于：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土地管理法》、《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435 号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《污染地块环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）、《土壤污染防治专项资金管理办法》（财建〔2016〕601 号）、《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发〔2008〕48号）、《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（ HJ25.2-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3—2019）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600- 2018) 、《地下水质量标准》(GBT-14848-2017)、《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）、《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》、《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》、《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》、《关于公开征求<优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）>（征求意见稿）意见的函》（环办便函〔2024〕334号）

以上标准仅供参考，若与现行国家现行标准有所冲突，按国家现行标准执行。

七、付款方式与履约保证金

1、付款方式

第一次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测方案编制并通过评审后支付合同金额的30%；

第二次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测报告编制并通过评审后支付合同金额的70%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、履约验收

1.验收主体：采购人。

2.验收程序：合同服务期满，由采购人负责履约验收具体工作并成立验收小组，对合同执行情况开展项目验收。中标（成交）供应商必须保证工作符合采购文件及合同约定，并保证所提交的验收资料真实、有效，符合采购文件及服务合同所约定的内容。由验收小组人员根据招标文件、合同内容对中标（成交）供应商所提交的验收文件进行核验，听取采购人供应商双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收小组根据评估结果，确认验收是否通过，验收完成共同签署项目验收单。

3、验收内容：采购文件中的全部内容。

4、验收标准：符合本项目采购需求的要求并充分考虑采购人意见，达到合格。

5、履约验收相关具体事项按照本项目采购文件第三章合同文本执行。

九、报价要求

1、供应商报价为服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：资料收集与分析费、调查监测方案制定费、现场采样与勘察费、样品处理与检测费、调查报告撰写、人员劳务费、车辆使用费、成交服务费、后续服务费、专家评审费、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

3、成交后，中标（成交）供应商提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

4、中标（成交）供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标（成交）供应商承担。

5、项目服务期间，供应商所有工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因供应商管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由供应商负责赔偿。

十、其他

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 采购包3：

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 四、人员配备要求 1.供应商应具有承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，且在项目服务期内必须为在职在岗员工。对本项目关键岗位人员（项目负责人）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。 |
| 2 | 五、服务期限 服务期限：自合同签订之日起一年内。 |
| 3 | 七、付款方式与履约保证金 1、付款方式 第一次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测质控方案编制并通过评审后支付合同金额的30%； 第二次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测质控报告编制并通过评审后支付合同金额的70%。 |

- 一、项目背景

根据生态环境部办公厅《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435号），“十四五”期间要加强关闭搬迁企业地块土壤污染风险管控，提出要“分步推进监管台账中地块的土壤污染风险管控。包括依法开展重点监测，根据相关文件要求，按照实际情况划定管控区域、设立标识、发布公告；有污染扩散风险的，开展环境监测；发现污染扩散且对周边敏感目标产生影响的，要及时采取工程控制措施，阻断土壤和地下水污染扩散，保护人体健康和周边环境安全；对拟开发利用的，依法开展后续土壤污染风险管控和修复相关活动，确保地块安全利用”。

根据前期梳理工作，连云港市95个优先监管地块中，有76个地块已开展土壤污染状况调查，还剩余19个地块未开展调查，因此拟委托第三方机构提供连云港市优先监管地块重点监测项目技术服务。

- 二、项目概况及规模

本项目根据《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求组织开展。本次质控工作量按19个地块计算，预计需采集并送检土壤样品约39份、地下水样品约19份、空气样品约3份，具体样品数量以实际发生为准。

- 三、服务技术要求

- 1.服务内容

根据调查标段工作任务，制定质控工作方案。为保证数据真实可信，根据《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》，针对19家优先监管地块的土壤和地下水监测开展监测方案、现场采样、实验室检测分析、调查报告等全过程进行外部质控监督，规范调查单位、采样单位、监测实验室管理，并抽取部分监测站位组织开展土壤和地下水样品实验室间比对，编制项目质控报告。

2.19个连云港市重点监测的优先监管地块清单如下：

连云港市重点监测的优先监管地块清单（三标段）

| 序号 | 区县 | 地块名称 | 地块来源 | 行业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌云县 | 江苏腾钰化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 2 | 灌云县 | 连云港宝诚化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 3 | 灌云县 | 连云港科田化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 4 | 灌云县 | 连云港清泰化工有限公司 | 自行增补地块 | 2645染料制造 |
| 5 | 灌云县 | 连云港善德化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 6 | 灌云县 | 连云港市特别特生化有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 7 | 灌云县 | 连云港市新诚化工有限公司 | 自行增补地块 | 2645染料制造 |
| 8 | 灌云县 | 连云港以太化学科技有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 9 | 灌云县 | 连云港银洁化工有限公司 | 自行增补地块 | 2645染料制造 |
| 10 | 灌云县 | 连云港振华化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 11 | 灌云县 | 连云港永润化工有限公司 | 自行增补地块 | 2631化学农药制造 |
| 12 | 灌云县 | 连云港莱亚化学有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2662专项化学用品制造 |
| 13 | 灌云县 | 连云港润成峰医药化工有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2631化学农药制造 |
| 14 | 灌云县 | 连云港市东海化工有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2631化学农药制造 |
| 15 | 灌云县 | 江苏省松盛医药化工有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2614有机化学原料制造 |
| 16 | 灌云县 | 连云港汇瑞康科技有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 2614有机化学原料制造 |
| 17 | 连云区 | 原中国外运陆桥运输有限公司仓储分公司地块 | 注销撤销排污许可企业地块 | 5990其他仓储业 |
| 18 | 徐圩新区 | 连云港万博丰环保科技有限责任公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 7724危险废物治理 |
| 19 | 东海县 | 连云港晓洁再生资源回收有限公司 | 注销撤销排污许可企业地块 | 7724危险废物治理 |

3.服务技术要求：

- 1.监测方案监督检查：主要审核信息收集的全面性，以及监测方案是否按专家意见修改完善。

- 2.现场采样监督检查：抽取10%的采样点位，通过现场旁站等方式进行现场监督检查以确认现场采样的规范性和有效性。

- 3.实验室检测分析监督检查：通过实验室飞行检查、发放盲样等方式，开展实验室检测分析监督检查，并抽取10%的监测站点位组织开展土壤和地下水样品实验室间比对，确保检测数据准确可靠。供应商具有有效运行的、完善的实验室管理体系、充足的检测设备设施及雄厚的人员技术力量，具备检测的项目能有效支撑实验室检测分析监督检查工作。

- 4.实验室间比对监测：抽取10%的监测站点位，每个站点不少于1个土壤样品和1个地下水样品，组织开展土壤和地下水样品实验室间比对，确保检测数据准确可靠。

- 5.调查报告监督检查：各标段调查任务完成，调查报告编制单位完成全部调查报告编写及评审后，抽取20%调查报告开展监督检查，检查调查报告的完整性、规范性、科学性、合理性。

6.项目成果：针对连云港市19个优先监管地块开展重点监测质控工作，并编制质控报告等，经专家评审会验收通过。

4.其他服务要求

项目背景及需求理解、实施方案、重难点分析、质量保障措施、进度安排需充分考虑本项目需求。

四、人员配备要求

1.供应商应具有承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，且在项目服务期内必须为在职在岗员工。对本项目关键岗位人员（项目负责人）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。

2.项目负责人：1名，具备环境保护类相关专业教育学习背景，具备一定专业技术资格水平。

3.其他技术人员（包括技术负责人）：至少6人，具备环境保护相关专业教育学习背景，具备一定专业技术资格水平。

4.供应商应根据本项目服务内容及项目需求配备人员，为保证在监测方案、现场采样、实验室检测分析及调查报告监督检查各个环节实施过程中遇到突发问题能及时、科学解决，项目组需配备足够的相关专业的项目组成员。

五、服务期限

服务期限：自合同签订之日起一年内。

进度安排：合同签订后30日内，项目团队与连云港市优先监管地块重点监测项目调查单位确认调查时间节点，并根据调查时间节点安排人员开展相关质控工作，不得因质控原因拖延项目调查进度；服务期限届满前，完成由采购人组织的专家评审及备案工作。

- 六、服务标准：

满足《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）要求，参照重点行业企业用地土壤污染状况调查的工作要求和技术要求，最终成果通过采购人组织的专家评审。

《连云港市19个优先监管地块的土壤和地下水监测质控报告》及质控相关资料应一起移交采购人。

七、付款方式与履约保证金

1、付款方式

第一次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测质控方案编制并通过评审后支付合同金额的30%；

第二次付款：中标（成交）供应商完成优先监管地块重点监测质控报告编制并通过评审后支付合同金额的70%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、履约验收

1.验收主体：采购人；

2.验收程序：由采购人组织中标人开展验收工作，验收完成共同签署项目验收单；

3.验收内容：采购文件中的全部内容；

4.验收标准：质控报告需符合本项目采购需求的要求。报告科学、合理，满足可持续性发展的要求，并充分考虑采购人意见，达到合格。

5.履约验收相关具体事项按照本项目采购文件第三章合同文本执行。

九、报价要求

1、供应商报价为服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：资料收集与分析费、调查监测方案制定费、现场采样与勘察费、样品处理与检测费、调查报告撰写、人员劳务费、车辆使用费、成交服务费、后续服务费、专家评审费、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

3、成交后，中标（成交）供应商提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

4、中标（成交）供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标（成交）供应商承担。

5、项目服务期间，供应商所有工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因供应商管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由供应商负责赔偿。

十、其他

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、政府采购政策功能落实

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

2、本项目采购包1：专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。

本项目采购包2、采购包3：非专门面向中小微企业采购，对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。本次招标各投标人可同时参与本项目三个采购包的投标，但最多只能成交一个采购包。若投标人在其中1个采购包中综合得分排名已确定为第一中标（成交）候选人，则在后续采购包中可继续参与评标，但不推荐为中标（成交）候选人。

# 采购包1:

综合评分法

（一）价格分：15分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）商务技术分：50分

- 1.商务部分（50分）：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩（10分） |  | 自2022年1月1日（含）以来，供应商承担过类似业绩，每有一项得1分，本项最高得10分。 注：①业绩时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同扫描件，证明材料需能清晰反映供应商名称、项目内容等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
| 企业实力 （10分） |  | 1、供应商承担过省级及以上土壤类或地下水类相关课题研究的，有一个得5分；供应商承担过市级土壤类或地下水类相关课题研究的，有一个得到3分；本项最最高得5分； 注：须提供专题研究项目有效的委托函或有效的项目协议书或项目合同扫描件，证明材料需能清晰反映供应商名称、项目内容等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
|  |  | - 供应商获得过省级及以上土壤类或污染场地调查类或地下水类环境保护奖的得5分；供应商获得过市级土壤类或污染场地调查类或地下水类环境保护奖的得2分，本项最高得5分。 注：①提供上述相关证明材料有效的扫描件，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②同一项目获得多个奖项，按最高奖项计算得分，不重复计分。 |
| 项目保障 （5分） |  | 1、供应商或其控股子公司或其占股公司的实验室获得CMA或CNAS认证的得5分；供应商委托的实验室获得CMA或CNAS认证的得3分，本项最高得5分； 注：①供应商或其控股子公司或其占股公司的实验室，提供带有CMA或CNAS标志的证书（提供“国家企业信用信息公示系统→基础信息→股东及出资信息点击查看”截图以证明是供应商的控股子公司或其占股公司）。 ②供应商委托的实验室，须提供带有CMA或CNAS标志的证书，同时应提供委托合同，且委托合同的委托期限须满足采购文件合同履行期限所需时间，若委托期限不满足采购文件合同履行期限所需时间，则须提供承诺，承诺委托合同到期后将重新签订委托合同并满足采购文件合同履行期限所需时间。 ③未按上述要求提供不得分。 |
| 为本项目配置的项目负责人 （8分） |  | 为本项目配置的项目负责人： 1、项目负责人具有环境保护类或土壤类正高级职称的得2分；项目负责人具有环境保护类或土壤类副高级职称的得1分；本项最高得2分。 2、项目负责人具有环境类或土壤类相关专业博士及以上学位证书的得3分；项目负责人具有环境类或土壤类相关专业硕士学位证书的得1分；本项最高得3分。 3、项目负责人具有注册环保工程师的得1.5分；项目负责人具有注册环评师证书的得1.5分；项目负责人同时具有注册环保工程师和注册环评师证书的得3分；本项最高得3分。 注：①提供上述材料有效的职称证书、学位证书、注册证书等相关证明材料扫描件，证明材料需能清晰反映项目负责人名字，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②须提供供应商为项目负责人缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |
| 为本项目配置的技术负责人 （8分） |  | 为本项目配置的技术负责人： 1、技术负责人具有环境保护类或土壤类正高级职称的得2分；技术负责人具有环境保护类或土壤类副高级职称的得1分；本项最高得2分； 2、技术负责人承担过省级及以上土壤类或地下水类相关课题研究负责人的得3分； 3、技术负责人是省级及以上地下水类或土壤环境领域专家的得3分。 注：①提供上述有效的相关证明材料扫描件，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②须提供专题研究项目有效的委托函或有效的项目协议书或项目合同扫描件，证明材料需能清晰反映职责、技术负责人姓名、项目内容等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ③地下水类或土壤环境领域专家的须提供有效的协会、学会等相关部门发布的文件或证书等。证明材料需能清晰体现出技术负责人姓名等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ④提供供应商为技术负责人缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |
| 为本项目配置的项目组成员（项目负责人和技术负责人除外） （9分） |  | 为本项目配置的项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）： - 1、拟派项目组成员具有环境保护类或土壤类高级及以上职称证书的，每配备1人得1分；拟派项目组成员具有环境保护类或土壤类中级职称证书的，每配备1人得0.5分；本项最高得4分； - 2、配备本科及以上环境监测治理与评价类或水文地质学类或地质工程类或地下水科学与工程类或地理信息系统或勘察技术与工程类或测绘工程类等相关专业人员的，有1人得1分；本项最高得5分； 注：①提供上述有效的相关证明材料扫描件，证明材料须能清晰的体现出项目组成员姓名、专业类别，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②上述每项要求的人员如涉及一人多证或一本证书有多个类别的仅计一次，不重复计取。 ③须提供供应商为上述相关人员缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |

2.技术部分(35分)：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目背景及需求理解（7分） | 响应文件提供项目背景及项目需求理解方案，内容包括但不限于项目背景、项目现状和目标需求理解。 方案清晰明确，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结详细的，得7分； 基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳总结情况比较详细的，得5分； 方案除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多有效的针对性的问题分析及归纳总结情况，得3分； 方案与采购需求存在偏差的、问题分析及归纳情况总结不到位的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 实施方案（10分） | 响应文件提供项目实施方案，内容包括但不限于相关标准和规范、质控方式、质控比例等内容。 方案科学合理，符合相关标准和规范，能科学合理指导开展工作，满足项目需求的，得10分； 方案比较科学合理，比较符合相关标准和规范，比较能科学合理指导开展工作，比较满足项目需求的，得7分； 方案基本科学合理，基本符合相关标准和规范，基本能指导开展工作，基本满足项目需求的，得4分； 方案不够科学合理，不够符合相关标准和规范，指导开展工作有所欠缺，不够贴合项目需求的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 重难点分析（6分） | 响应文件提供项目重难点分析方案，内容包括但不限于重点及难点的认识、关键问题分析、解决思路及合理化建议等。 方案科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得6分； 方案较科学、合理、针对性较强、较符合采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案合理性、可行性一般的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 质量保障措施（6分） | 响应文件提供项目质量保障措施方案，内容包括但不限于推进过程中各项保障措施、相关应急预案、对接协调机制。 方案完善合理、实际操作性强，满足采购需求的，得6分； 方案比较完善合理、实际操作性较强，比较满足采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案内容不完善、操作性不强的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 进度安排（6分） | 投标文件提供项目进度安排方案，内容包括但不限于进度规划、组织措施、工作时间安排。 方案完善合理、实际操作性强，满足采购需求的，得6分； 方案比较完善合理、实际操作性较强，比较满足采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案内容不完善、操作性不强的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |

# 采购包2:

综合评分法

（一）价格分：15分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）商务技术分：85分

1.商务部分（50分）：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （10分） | 供应商自2022年1月1日起至今承接过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得10分。 注：①业绩时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同扫描件，证明材料需能清晰反映供应商名称、项目内容等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
| 项目实施保障 （14分） | 供应商获得过省部级及以上环境保护类奖项的，每有一个得1分；供应商获得过地市级环境保护类奖项的，每有一个得0.5分；本项最高得14分。 注：①提供上述相关证明材料有效的扫描件，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
| 为本项目配置的项目负责人（6分） | 为本项目配置的项目负责人： 1、项目负责人具有环境类或土壤类正高级职称的得3分；项目负责人具有环境类或土壤类副高级职称的得1分；本项最高得3分； 2、项目负责人具有环境类或土壤类相关专业博士及以上学位证书的得3分；项目负责人具有环境类或土壤类相关专业硕士学位证书的得1分；本项最高得3分。 注：①提供上述材料有效的职称证书、学位证书等相关证明材料扫描件，证明材料需能清晰反映项目负责人名字，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②须提供供应商为项目负责人缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |
| 为本项目配置的技术负责人 （6分） | 为本项目配置的技术负责人： 1、技术负责人具有环境类或土壤类正高级职称的得3分；技术负责人具有环境类或土壤类副高级职称的得1分；本项最高得3分； 2、技术负责人具有环境类或土壤类相关专业博士及以上学位证书的得3分；技术负责人具有环境类或土壤类相关专业硕士学位证书的得1分；本项最高得3分。 注：①提供上述材料有效的职称证书、学位证书等相关证明材料扫描件，证明材料需能清晰反映技术负责人名字，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②须提供供应商为技术负责人缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |
| 项目成员 （14分） | 项目组成员： - 1、拟派项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有环境类或土壤类高级及以上职称的，有1人得1分；拟派项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有环境类或土壤类中级职称的，有1人得0.5分，本项最高得14分。 注：①提供上述人员相关证书原件扫描件，否则不予认可。 ②上述人员如涉及一人多证或一本证书有多个类别的仅计一次，不重复计取。 ③须提供供应商为上述相关人员缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |

2.技术部分(35分)：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目背景及需求理解（7分） | 投标文件提供项目背景及需求理解方案，内容包括但不限于项目背景、项目现状和目标需求。 方案清晰明确，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结详细的，得7分； 基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳总结情况比较详细的，得5分； 方案除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多有效的针对性的问题分析及归纳总结情况，得3分； 方案与采购需求存在偏差的、问题分析及归纳情况总结不到位的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 实施方案（10分） | 投标文件提供项目实施方案，内容包括但不限于相关标准和规范、调查点位布设、检测方法、数据分析等内容。 方案科学合理，符合相关标准和规范，能科学合理指导开展工作，满足项目需求的，得10分； 方案比较科学合理，比较符合相关标准和规范，比较能科学合理指导开展工作，比较满足项目需求的，得7分； 方案基本科学合理，基本符合相关标准和规范，基本能指导开展工作，基本满足项目需求的，得4分； 方案不够科学合理，不够符合相关标准和规范，指导开展工作有所欠缺，不够贴合项目需求的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 重难点分析（6分） | 投标文件提供项目重难点分析方案，内容包括但不限于重点及难点的认识、关键问题分析、解决思路及合理化建议等。 方案科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得6分； 方案较科学、合理、针对性较强、较符合采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案合理性、可行性一般的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 质量保障措施（6分） | 投标文件提供项目质量保障措施方案，内容包括但不限于推进过程中各项保障措施、相关应急预案、对接协调机制。 方案完善合理、实际操作性强，满足采购需求的，得6分； 方案比较完善合理、实际操作性较强，比较满足采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案内容不完善、操作性不强的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 进度安排（6分） | 投标文件提供项目进度安排方案，内容包括但不限于进度规划、组织措施、工作时间安排。 方案完善合理、实际操作性强，满足采购需求的，得6分； 方案比较完善合理、实际操作性较强，比较满足采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案内容不完善、操作性不强的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |

# 采购包3:

综合评分法

（一）价格分：15分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）商务技术分：85分

1.商务部分（50分）：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （15分） | 供应商自2022年1月1日起至今承接过类似业绩的，每提供一个得3分，本项最高得15分。 注：①时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同扫描件，证明材料需能清晰反映供应商名称、项目内容等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
| 项目实施保障（4分） | 1、供应商获得过省部级及以上环境保护类奖项的得4分；供应商获得过地市级环境保护类奖项的得2分；本项最高得4分。 注：①提供上述相关证明材料有效的扫描件，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②同一项目获得多个奖项，按最高奖项计算得分，不重复计分。 |
| 质量控制 （9分） | 1、供应商自设的检测实验室具有CMA或CNAS资质认定证书且认证范围包含但不限于： （1）土壤检测能力覆盖《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中：表3中土壤污染分析方法污染项目75项及以上的得3分；表3中土壤污染分析方法污染项目60-74项的得2分；表3中土壤污染分析方法污染项目59项及以下的得1分；本项最高得3分。 （2）地下水检测能力覆盖《地下水质量标准》（GB14848-2017）中：表B1检测指标80项及以上得3分；表B1检测指标60-79项的得2分，表B1检测指标59项及以下的得1分；本项最高得3分。 注：供应商须提供带有CMA或CNAS标志的认定证书扫描件且须体现出认证范围，按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
|  | 2、供应商自设实验室的入选全国质控类实验室的得3分；供应商自设实验室入选省级质控类实验室的得2分；供应商自设实验室入选地市级质控类实验室的得1分；本项最高得3分。 注：提供上述相关证明材料有效的扫描件，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
| 为本项目配置的项目负责人 （6分） | 为本项目配置的项目负责人： - 项目负责人具有环境类或化学类或生态类等相关专业硕士及以上 - 学位证书的得3分；项目负责人具有环境类或化学类或生态类等相关专业学士学位证书的得1分；本项最高得3分。 - 2、项目负责人具有环境类或化学类或生态类等相关专业正高级职称的得3分；项目负责人具有环境类或化学类或生态类等相关专业副高级职称得1分；本项最高得3分。 注：①提供上述相关证明材料有效的扫描件，证明材料需能清晰反映项目负责人名字，未按要求提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 ②提供供应商为技术负责人缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |
| 为本项目配置的项目组成员（16分） | 为本项目配置的项目组成员： 1、项目组成员（不含项目负责人）：为本项目配置的项目组成员每有一人具有环境类或化学类或生态类等相关专业高级及以上职称的得1分；为本项目配置的项目组成员每有一人具有环境类或化学类或生态类等相关专业中级职称的得0.5分。上述人员如涉及一人多证或一本证书有多个类别的仅计一次，不重复计取。本项最高得8分。 2、项目组负责人和项目组成员具有省级及以上地下水类或土壤环境类评审专家资格的，每有1人得1分；项目组负责人和成员具有省级及以上CMA或CNAS资质评审专家资格的，每有1人得1分；本项最高得8分。 注：①须提供上述人员有效的职称证书、具有地下水类或土壤环境类评审专家资格的须提供有效的官方网站等公布的截图或证书或文件等证明材料扫描件。 ②具有省级及以上CMA、CNAS资质评审专家资格的，须提供2025年以来参与市场监督管理局等相关部门组织的涉环境类评审不少于2次，证明材料以加盖市场监督管理局等相关部门发出的评审通知文件等为准，未按要求提供不得分； - ③须提供供应商为上述相关人员缴纳的自2025年7月1日至今任意一个月的社保证明(加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。 |

2.技术部分(35分)：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目背景及需求理解（7分） | 响应文件提供项目背景及项目需求理解方案，内容包括但不限于项目背景、项目现状和目标需求理解。 方案清晰明确，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结详细的，得7分； 基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳总结情况比较详细的，得5分； 方案除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多有效的针对性的问题分析及归纳总结情况，得3分； 方案与采购需求存在偏差的、问题分析及归纳情况总结不到位的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 实施方案（10分） | 响应文件提供项目实施方案，内容包括但不限于相关标准和规范、质控方式、质控比例等内容。 方案科学合理，符合相关标准和规范，能科学合理指导开展工作，满足项目需求的，得10分； 方案比较科学合理，比较符合相关标准和规范，比较能科学合理指导开展工作，比较满足项目需求的，得7分； 方案基本科学合理，基本符合相关标准和规范，基本能指导开展工作，基本满足项目需求的，得4分； 方案不够科学合理，不够符合相关标准和规范，指导开展工作有所欠缺，不够贴合项目需求的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 重难点分析（6分） | 响应文件提供项目重难点分析方案，内容包括但不限于重点及难点的认识、关键问题分析、解决思路及合理化建议等。 方案科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得6分； 方案较科学、合理、针对性较强、较符合采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案合理性、可行性一般的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 质量保障措施（6分） | 响应文件提供项目质量保障措施方案，内容包括但不限于推进过程中各项保障措施、相关应急预案、对接协调机制。 方案完善合理、实际操作性强，满足采购需求的，得6分； 方案比较完善合理、实际操作性较强，比较满足采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案内容不完善、操作性不强的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |
| 进度安排（6分） | 投标文件提供项目进度安排方案，内容包括但不限于进度规划、组织措施、工作时间安排。 方案完善合理、实际操作性强，满足采购需求的，得6分； 方案比较完善合理、实际操作性较强，比较满足采购需求的，得4分； 方案基本合理、可行，基本符合采购需求的，得2分； 方案内容不完善、操作性不强的，得1分； 本项未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或承诺函

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）或承诺函

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、开标一览表

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、项目团队人员一览表

十五、类似业绩一览表

十六、采购需求响应

十七、其他材料

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法定代表人身份证明（格式）

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 二、上一年度的财务状况报告

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加采购包名称（采购包编号：采购包编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加采购包名称（项目编号：采购包编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：       。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

## 六、法人授权书

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （采购包名称） 项目（采购包编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

## 七、投标函

致：（采购人）

根据贵方的（采购包编号） 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

供应商（加盖公章）：

日期：    年     月     日

## 八、开标一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

采购包名称：

招标编号：                      采购包编号

投标总报价

大写： 小写： 单位：（人民币：元）

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

## 九、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为  （采购包编号）   ，（采购包名称）的采购活动，提供的服务以及与服务有关的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小微企业声明函》随成交结果公开。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期：   年  月  日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

## 十一、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

## 十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

## 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十四、项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

## 十五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 | 是否项目负责人业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

## 十六、采购需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

企业名称（加盖公章）：

日  期：    年    月    日

## 十七、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。