招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0081

# 项目名称：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及

# 实景三维建设二期项目

盐城市自然资源和规划局

2025年12月

# 总  目  录

- 招标公告………………………………1

- 投标人须知……………………………6

- 合同文本………………………………24

# 第四章  采购需求………………………………36

# 第五章  评标方法与评标标准…………………55

# 第六章  投标文件格式…………………………63

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目JSZC-320900-JZCG-G2025-0081的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年1月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0081

2.项目名称：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：131.78万元，分包一预算金额：63.88万元，分包二预算金额：67.90万元。

5.最高限价：131.78万元，本次招标共两个分包：其中：分包一：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新，最高限价：63.88万元；分包二：盐城市实景三维建设项目，最高限价：67.90万元，投标报价高于最高限价及各分包限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求（简介）：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目，具体内容及要求详见招标文件采购需求。本项目分两个分包，兼投不兼中。

7.合同履行期限：

分包一：3年，包括合同签订后12个月内完成项目全部工作（含通过质检及验收），并进行2年的维保；

分包二：3年，包括合同签订后12个月内完成项目全部工作（含通过质检及验收），并进行2年的维保。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

分包一：投标人须具有行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（其专业范围须同时包含摄影测量与遥感、地图编制和地理信息系统工程资质）。

分包二：投标人须具有行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（其专业范围须同时包含摄影测量与遥感、地图编制和地理信息系统工程资质）。

## 三、获取招标文件

### 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

### 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月12日9点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

### 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

单位名称：盐城市自然资源和规划局

单位地址：盐城市亭湖区毓龙东路59号

联 系 人：邵先生

联系电话：0515-88193002

### 2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：顾女士

联系方式：0515-86665072

### 3.项目联系方式

项目联系人：顾女士

联系电话：0515-86665072

第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

#### 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

#### 17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1投标文件的撤回

##### 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

#### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### 26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

##### 26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

#### 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

##### 28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32.政府采购政策功能落实

#### 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

#### 32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

#### 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

#### 32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

#### 32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

#### 32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

#### 32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例为5%。

### 33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）（分包一）

项目名称：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目（分包一）

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0081

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目（分包一）公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目

1.2标的质量：详见采购需求

1.3 标的数量（规模）：

（1）收集、加工并处理多源数据，完成《2024年江苏省天地图综合评估指标体系》中年度更新、房屋专题更新、兴趣点与兴趣面专题更新、月度更新等数据更新；按照省自然资源厅要求对盐城市辖区范围内实施电子地图更新；制作并发布市辖区电子地图，日常对“天地图·盐城”网站的维护和更新，完成特色化工作等。

（2）根据国家与地方的政策形势要求，对天地图的后台管理平台进行升级改造，减少对外部技术的依赖，降低信息泄露和网络攻击的风险，通过自主研发的天地图后台管理平台保障各类数据安全使用和服务应用稳定运行。

1.4 履行时间（期限）：3年，包括合同签订后12个月内完成项目全部工作（含通过质检及验收），并进行2年的维保。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

## 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                圆（_______________元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），AAA的供应商免交履约保证金，AA的缴纳履约保证金比例为5%。

### 6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

#### 6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

#### 6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

##### （5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

### 8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：提交服务成果、通过质检并验收合格，甲方收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的30%；剩余合同金额的40%，在2年维护期满后全部结清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

## 九、税费

### 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务成果的，甲方向乙方支付合同金额 5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之三 每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期完成项目全部工作（含通过质检及验收）的，乙方应按合同金额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定期限10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完成项目全部工作（含通过质检及验收）或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5本项目维护期为自验收合格之日起两年，乙方一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在4小时作出响应，24小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故并造成实际影响的甲方有权终止合同，并且剩余的合同款项将不予支付。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由盐城市亭湖区人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲 方：                                乙 方：

地 址：                                 地 址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

电 话：                                 电 话：

日 期：      年  月  日

盐城市政府采购合同（合同编号）（分包二）

项目名称：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目（分包二）

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0081

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目（分包二）公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目

1.2标的质量：详见采购需求

1.3 标的数量（规模）：完成实景三维盐城工作界范围内60平方千米实景三维建设，包括生产优于0.03米分辨率倾斜摄影三维模型和优于0.05米分辨率TDOM，对模型建设范围内15处重点特色建筑开展优于0.015米分辨率倾斜摄影三维模型和优于LOD3级三维模型单体、60平方千米基础地理实体建设等。

1.4 履行时间（期限）：3年，包括合同签订后12个月内完成项目全部工作（含通过质检及验收），并进行2年的维保。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

## 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                圆（_______________元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），AAA的供应商免交履约保证金，AA的缴纳履约保证金比例为5%。

### 6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

#### 6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

#### 6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

##### （5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

### 8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：提交服务成果、通过质检并验收合格，甲方收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的30%；剩余合同金额的40%，在2年维护期满后全部结清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

## 九、税费

### 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务成果的，甲方向乙方支付合同金额 5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之三 每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期完成项目全部工作（含通过质检及验收）的，乙方应按合同金额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定期限10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完成项目全部工作（含通过质检及验收）或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5本项目维护期为自验收合格之日起两年，乙方一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在4小时作出响应，24小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故并造成实际影响的甲方有权终止合同，并且剩余的合同款项将不予支付。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由盐城市亭湖区人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲 方：                                乙 方：

地 址：                                 地 址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

电 话：                                 电 话：

日 期：    年   月  日

# 第四章 采购需求

## 项目属性：服务类项目

分包一：盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新

一、建设目标

根据江苏省自然资源厅对地理信息公共服务平台和数据建设工作的要求，围绕基础地理信息“支撑各行业需求，服务经济社会发展”的定位，对盐城市辖区进行天地图数据融合与18-20级电子地图数据更新，制作并发布18-20级的市辖区电子地图，提升电子地图数据完整性、现势性、准确性，使电子地图的现势性达到2024年。为适应国家与地方的政策形势要求，通过三级等保测评，对天地图的后台管理平台进行升级改造。对照《2024年江苏省天地图综合评估指标体系》，完成数据更新、特色化工作等任务，通过省厅考核。

二、建设内容

（1）收集、加工并处理多源数据，完成《2024年江苏省天地图综合评估指标体系》中年度更新、房屋专题更新、兴趣点与兴趣面专题更新、月度更新等数据更新；按照省自然资源厅要求对盐城市辖区范围内实施电子地图更新；制作并发布市辖区电子地图，日常对“天地图·盐城”网站的维护和更新，完成特色化工作等。

（2）根据国家与地方的政策形势要求，对天地图的后台管理平台进行升级改造，减少对外部技术的依赖，降低信息泄露和网络攻击的风险，通过自主研发的天地图后台管理平台保障各类数据安全使用和服务应用稳定运行。

三、执行标准规范

（1）GB/T 20258.1-2019《基础地理信息要素数据字典第1部分：1:500、1:1000、1:2000比例尺》

（2）GB/T 20258.2-2019《基础地理信息要素数据字典第2部分：1:5000、1:10000比例尺》

（3）GB/T 18521-2001 《地名分类与类别代码编制规则》；

（4）GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》；

（5）GB/T 30318-2013 《地理信息公共平台基本规定》；

（6）GB/T 35764-2017 《公开地图内容表示要求》；

（7）CH/Z 9011-2011 《地理信息公共服务平台  电子地图数据规范》；

（8）CH/T 9027-2018 《数字城市地理信息公共平台服务接口》；

（9）《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资源部，国家保密局，2020）；

（10）《关于推进地理信息公共服务平台数据建设的通知》（江苏省自然资源厅，2022.2）；

（11）《2023年度省市县天地图数据融合更新技术要求》（江苏省自然资源厅，2023.7）；

（12）《关于开展地理信息公共服务平台2023年综合评估工作的通知》（江苏省自然资源厅，2023.7）；

（13）《2023年天地图评估指标体系》（江苏省自然资源厅，2023.7）。

（14）苏自然资办函〔2024〕60号《关于印发<江苏省新一代地理信息公共服务平台建设实施方案>的通知》；

（15）江苏省自然资源厅《关于印发<2024年江苏省天地图市县节点数据更新技术要求>的通知》；

注：上述技术规范如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

四、指标要求

| 建设内容 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据融合及更新 | 1项 | 多源数据的收集、加工与处理，完成市辖区（盐都区、亭湖区）矢量数据与地名地址兴趣点数据的融合更新工作。 |
| 盐城市数据融合成果接边 | 1项 | 盐城市2023年各区县质检合格的融合成果进行汇集、整合、接边。 |
| 电子地图制作 | 1项 | 完成市辖区（盐都区、亭湖区）2023年18-20 级矢量瓦片、矢量注记瓦片、影像瓦片、影像注记瓦片的生产工作。 |
| 资源建设 | 1项 | “天地图•盐城”网站维护与更新、资源目录建设与更新、特色化工作、等保测评。 |

4.1数据融合及更新

数据融合更新内容主要包括矢量、地名地址与兴趣点两类基础数据。18-20 级电子地图数据建设和更新内容包含高速、国道、省道、县道、乡道、铁路、重大桥梁、区县级以上（含）政府机构、乡镇级以上（含）境界与政区、乡镇级以上（含）地名及政府驻地、重要场所（机场、火车站、汽车客运站、小区、医院、学校、公园、商业综合体、综合体育中心、规模较大的城市广场、城市标志性建筑、风景名胜区、休闲度假区）等。具体类别见下表6-1所示。融合更新是基于下发的“天地图·江苏”省级数据，以增量形式进行。矢量、地名地址与兴趣点数据以要素为最小提交和统计单元。

4.1.1 矢量数据融合更新要求

（1）属性处理要求：

1）要素的属性项及其名称、类型、长度以及属性值等内容符合相关要求。

2）要素分类代码按照要求填写。作业过程中，若数据中包含未涵盖的类别，依据实际情况对分类代码进行扩充，并按照表6-2的格式提交扩充代码表。对于道路附属设施、水系附属设施、居民地附属设施、地名地址与兴趣点数据层，更新内容只限于所列的内容，不进行额外扩充。

表4-1 要素分类代码扩充示例

| 图层 | 分类代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BUCA | 1149 | （需要扩充的分类描述） |

3）若属性字段为空，统一赋值为“”，数值型字段为空时赋值为“NULL”。

（2）图形处理要求：

线图层无不合理的悬挂、打折、线相交，无不合理的短线、孤立线。面图层无不合理的面重叠、面打折、面缝隙，无不合理的极小面。圆、椭圆、手绘线不使用参数曲线，不存在有属性无图形的要素对象。各图层单个要素节点不超过1万个。线、面图形正确接边。

（3）现势性要求：

1）数据成果的整体现势性达到2024年（房屋、水系、道路等要素现势性，叠加2023年影像进行检查和确认）。

2）行政区划、地名、县级以上（含）政府机构、乡镇级以上（含）地名及政府驻地、重要场所（如机场、火车站、汽车客运站、小区、医院、学校、城市标志性建筑、风景名胜区）、重点交通工程（桥梁、隧道、地铁、高速、国道、省道、城市主要道路、县道）等重点地理要素应实现季度更新。

（4）数据基础

大地基准：采用2000国家大地坐标系。

高程基准：采用1985国家高程基准。

（5）更新形式

矢量及地名地址与兴趣点数据的更新，应按照新增、修改、删除三种形式开展。数据拓扑容差为0.1米。

1）新增

新增要素：基于“天地图·江苏”省级数据库增加的要素。

新增要素更新状态（STACODE字段）赋值为1，新增要素数据与基础本底数据进行接边并进行图层间空间关系处理。接边处理包括图形接边和属性接边。图形接边时接边界处新增要素结点应捕捉在本底数据相应结点上，接边之后图形数据光滑、连续，避免出现硬折、尖角。图形相接的同一实体，进行属性接边，确保属性信息的一致性。

新增要素在ELEMID1中添加唯一标识，确保唯一标识不重复，同时将ELEMID赋空值。此外，新增地名地址与兴趣点的NID、POI_ID应为空。ELEMID1的赋值规则为：“JS”+各县级行政区划编码前六位+7位数字（确保编码不重复），如：盐城市亭湖区的新增数据可编写为JS3209020000001。若存在跨越多个行政区的地理要素，ELEMID1可从中任选一个区划代码进行赋值。

2）修改

修改要素：“天地图·江苏”省级库中图形或属性被修改的要素。

修改要素更新状态（STACODE字段）标记为2。修改要素数据必须进行接边和图层间空间关系处理，接边处理包括图形接边和属性接边。图形接边时接边界处修改要素结点应捕捉在基础本底数据相应结点上，接边之后图形数据光滑、连续，避免出现硬折、尖角。图形相接的同一实体，进行属性接边，确保属性信息的一致性。

3）删除

删除要素：“天地图·江苏”省级库中被删除的要素。

要素删除时，更新状态（STACODE字段）标记为3。

4.2 电子地图生产与发布

基于融合形成的天地图数据集，开展矢量电子地图、影像电子地图的生产更新。电子地图生产主要包括数据集脱密处理、地图符号制作、要素分级抽取、地图渲染、图面整饰、图面质量检查、地图瓦片生产、地图审图号申请、 地图服务发布等步骤。

天地图矢量电子地图、影像电子地图对外发布前，根据《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》、《公开地图内容表示规范》、《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》等国家相关规定和要求开展脱密处理，对电子地图的空间位置精度、数据内容等进行相应处理。

五、成果要求

成果及格式

成果包含盐城市辖区18-20 级电子地图数据集 1 套、18-20 级电子地图一套。成果采用2000国家大地坐标系，以经纬度坐标表示。

| 成果类型 | 成果内容 | 成果格式 |
| --- | --- | --- |
| 电子地图数据集成果 | 矢量数据集 | Geodatabase |
|  | 地名地址与兴趣点数据集 | Geodatabase |
|  | 电子地图配图方案 | MXD |
| 电子地图成果 | 18-20 级矢量底图 | OGC 服务 |
|  | 18-20 级矢量注记 | OGC 服务 |
|  | 18-20 级影像地图 | OGC 服务 |
|  | 18-20 级影像注记 | OGC 服务 |

六、服务期限及售后服务

合同履行期限：3年，包括合同签订后12个月内完成项目全部工作（含通过质检及验收），并进行2年的维保。

本项目维护期为自验收合格之日起两年，乙方一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在4小时作出响应，24小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故（省市有关部门通报）并造成实际影响的甲方有权终止合同，并且剩余的合同款项将不予支付。

七、实施方案

1、项目工作方案，至少包含项目的建设目标，建设内容，执行标准规范，指标要求，成果要求等要求。

（1）建设目标：详见“一、建设目标”中的相关内容。

（2）建设内容：详见“二、建设内容”中的相关内容。

（3）执行标准规范：详见“三、执行标准规范”中的相关内容。

（4）指标要求：详见“四、指标要求”中的相关内容。

（5）成果要求：详见“五、成果要求”中的相关内容。

2、工作进度计划和保证工作质量和进度的措施，至少包含建设周期、维护服务期限、实施进度计划等内容。

（1）建设周期：合同签订后12个月内完成项目全部工作。

（2）维护服务期限：本项目维护期为自验收合格之日起两年，乙方一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在4小时作出响应，24小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故（省市有关部门通报）并造成实际影响的甲方有权终止合同，并且剩余的合同款项将不予支付。

（3）实施进度计划：至少包含对项目实施进度的优化措施等内容。

3、后续服务的安排及保证措施，至少包含本项目后续服务的安排、服务保证措施等内容。

（1）后续服务的安排：在维护期内，提供免费的技术支持服务，对于产品的安全问题应及时提供免费补丁。提供相关的技术培训，用户包括：管理人员、业务人员，系统管理人员等。

（2）服务保证措施：电话方式服务，对于电话方式无法解决的问题，必须在12小时之内派人到现场维护；必须在24小时内对提出的维护要求做出实质性响应，提供应急策略。维保期间安排不少于1名驻场人员等。

八、其他要求

1、企业业绩

供应商有丰富的类似项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，投标人自2021年1月1日起承担过以上类似项目（信息公共服务平台或数字空间框架建设项目更新维护）案例业绩的优先。

2、荣誉奖项

- 为了择优选择中标单位，展现企业实力，供应商承担的服务平台或管理系统建设项目或测绘类项目获得县级以上奖项的优先。

- 人员配备

为了盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新项目更好的实施，本项目需配备项目负责人1名，具体负责项目的整体统筹策划，对项目的质量和进度目标进行总体把控；项目组人员（不含项目负责人）若干名，需配合项目负责人完成项目各项工作，最终配合招标人完成项目的全部工作任务。供应商能够提供的项目负责人、技术负责人、质量负责人具有测绘类职称证书、注册测绘师资格证书的优先；安全保密负责人具有高级及以上工程师职称证书、省级以上（含）涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的优先。软件开发人员及项目组其他成员具有高级及以上工程师职称证书、计算机类专业本科及以上（含）学历的优先。

分包二：盐城市实景三维建设项目

一、建设目标

建成“统一标准，互联互通”的实景三维盐城，实现多类型、多尺度、时序化数据有序覆盖。依托局现有实景三维平台，建设盐城市实景三维地理场景数据库以及地理实体数据库；通过在线与离线相结合的形式，收集和融合全市各县（市、区）数据，对接省厅实景三维江苏平台，满足全市实景三维成果数据向省级节点的汇交工作，为天地图以及国土空间基础信息平台提供实景三维数据支撑，为数字盐城、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。

二、建设内容

完成实景三维盐城工作界范围内60平方千米实景三维建设，包括生产优于0.03米分辨率倾斜摄影三维模型和优于0.05米分辨率TDOM，对模型建设范围内15处重点特色建筑开展优于0.015米分辨率倾斜摄影三维模型和优于LOD3级三维模型单体、60平方千米基础地理实体建设等。

三、执行标准规范

（1）GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》；

（2）GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

（3）GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》；

（4）GB/T 27920.1-2011《数字航空摄影规范 第1部分:框幅式数字航空摄影》；

（5）GB/T 30318-2013 《地理信息公共平台基本规定》；

（6）GB/T 33175-2016《国家基本比例尺地图 1：500 1：1000 1：2000 正射影像地图》；

（7）GB/T 35764-2017 《公开地图内容表示要求》；

（8）GB/T 39610-2020《倾斜数字航空摄影技术规程》；

（9）CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》

（10）CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》

（11）CH/T 1050-2021《倾斜数字航空摄影成果质量检验技术规程》

（12）CH/T 3003-2021《低空数字航空摄影测量内业规范》

（13）CH/T 3004-2021《低空数字航空摄影测量外业规范》

（14）CH/T 3005-2021《低空数字航空摄影规范》

（15）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（16）CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1：500 1：1000 1：2000 数字正射影像图》；

（17）CH/Z 9011-2011 《地理信息公共服务平台  电子地图数据规范》；

（18）CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

（19）CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；

（20）《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资源部，国家保密局，2020）；

（21）《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》（自然资源部，2023.3）；

（22）《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025 年）》（江苏省自然资源厅，2023.6）；

（23）《江苏省基础地理实体分类、粒度与精度》；

（24）《江苏省基础地理实体数据库规范》。

注：上述技术规范如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

四、指标要求

| 建设内容 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 倾斜航空摄影及倾斜摄影三维模型生产 | 1项 | 采盐城市60平方千米实景三维建设范围，利用倾斜摄影或贴近摄影的方式，分别获取分辨率优于0.03米及优于0.015米影像数据，对航摄影像数据处理，生产多尺度倾斜摄影三维模型。 |
| TDOM制作 | 1项 | 基于倾斜航空摄影影像及其Mesh面三维模型成果，生产真正射影像，经匀光镶嵌后进行表征质量检查，处理影像中的拉花、变形、漏洞等问题。 |
| LOD3级模型制作 | 1项 | 以倾斜摄影三维模型、空三结果和无畸变影像为基础，精细化采集建筑的三维几何结构，映射纹理。通过位置和空间编码与二维图元形式基础地理实体形成关联，获取其属性信息，制作LOD3级模型。 |
| 基础地理实体建设 | 1项 | 针对盐城市60平方千米实景三维建设范围，基于已有基础地理信息数据，转换并制作二维图元形式基础地理实体数据。 |

4.1 航摄技术要求

（1）航摄种类：IMU/DGPS辅助倾斜数码彩色航空摄影；

（2）航摄仪要求：不少于五镜头倾斜数码航摄仪（含），无人机搭载航摄仪单镜头不低于4200万像素（含），有人机搭载航摄仪单镜头不低于1.2亿像素（含）；

（3）带有高精度IMU/DGPS系统；

（4）全域航摄影像地面分辨率：等于或优于0.05米（下视）；

（5）垂直影像重叠度：航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%～80%，其他地区航向重叠度一般不低于60%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%～80%，最低不低于30%；

（6）倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计；

（7）旋偏角：一般不大于15°；在像片航向和旁向重叠度满足要求的前提下，最大不超过35°；同一航线连续达到或接近最大旋偏角的像片数不应超过3张；同一摄区出现最大旋偏角的像片数不应大于摄区像片总数的4%；

（8）测区覆盖：保证测区边缘区域倾斜视角影像的覆盖范围，旁向范围超出摄区边界不少于3条基线；航向超出摄区边界不少于7条基线，覆盖不全须补测；

（9）影像质量要求：各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像；

（10）航摄时间：在规定的航摄期限内，选择对成图影响较小、云雾少、无扬尘（沙）、光照充足、大气透明度好的晴或多云天气进行摄影。若为晴天拍摄，太阳高度角≥40°，阴影倍数≤1.2倍；若为多云天气拍摄，在保证照度的前提下可适当放宽太阳高度角要求。

（11）补摄与重摄：航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄，补摄航线的长度应超出漏洞外五条基线，应采用同一主距的航摄仪进行补摄，当某段POS数据经分析后无法使用，应对该段航线进行补摄，补摄航线的长度应超出该段航线外五条基线。

4.2 倾斜摄影三维模型成果要求

（1）总体要求:模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，保障建筑物建模效果优良，模型分明，不能有明显变形、不平整、与实际不符情况。

（2）需对水系、交通、建筑、独立物、植被、地形等进行修饰，修饰后模型应维持修饰前模型的目录、命名和文件结构，不得新增瓦片文件或在瓦片文件内直接新增不具备细节层次结构的补丁模型。

（3）水系：水系的同一横断面上的高程不得相差0.2米，对有遮挡处进行人工处理到设计精度要求；水面平整、无破面，放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符的情况。影像接边处无明显接痕，水面纹理可采用正射影像进行纹理映射。

（4）交通：对有遮挡处进行人工处理达到设计精度要求，道路及其附属设施的平面位置及高程信息满足三维模型整体表达精度，道路及其附属设施线状模型结构与实际情况一致，不能有明显不平整、变形等情况。放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符情况且影像接边处无明显接痕。

（5）建筑：所有建筑物几何形状（面、线、角）和纹理完整、正确；放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，房檐、房角线平直。抵近观察时建筑物的轮廓、形状、纹理不变形。

（6）地形:真实反映地形起伏、地表形态、质地、色彩、纹理等特征。地形模型的平面位置及高程精度满足三维模型表达要求。

（7）其他:不允许在模型表面出现与现实不符的孔洞,如水面、广告牌、玻璃幕墙等，需进行修复；模型中不允许存在孤立、细碎的3D悬浮物（如很小的树冠、残缺不全的路标牌等及其他异常错误目标），需进行修复。

4.3 重建三维模型单体数据要求

（1）数据的坐标必须与给定的坐标保持一致，建筑模型平面、高程与倾斜摄影模型保持一致，准确反映现状。

（2）所有单体模型均采用建筑分栋（幢）独立建模的方式进行模型制作，不得将多个建筑物模型结合在一起。

（3）模型应真实反映建筑物的外观形态和细节特征，对于建筑附属结构，如屋檐和立面突出物等结构超过0.3米的要做出结构，应避免整个墙面一张贴图导致损失模型立体效果。由于树木遮挡等原因，造成城市重要建筑物遮挡超过20%，需现场采集建筑照片，对建筑遮挡部分的贴图进行修正。

（4）数据的基底、立面轮廓结构与建筑高度须准确，纹理拼接过渡自然，不得有漏缝、交叉点、废点、废线等现象，模型与模型之间不得出现裂缝、漏面和反面。模型的面数、段数、曲面必须进行精简优化，删除模型之间的相交面、底面。保证单体建筑的墙面、房顶面等在一个平面内，除开柱状建筑，一般不出现曲面形状。模型与周边倾斜摄影三维模型在平面、高程上无缝融合。

（5）整体采用倾斜航片纹理进行贴图映射，不得使用通用材质纹理。建筑模型所有物体面都必须附加贴图，不能漏贴或出现贴图错误，选取色彩一致的航片纹理，严禁选取色差太大的纹理进行贴图，保证纹理贴图光效的一致性，不允许出现由于拍摄光线影响而造成的建筑各面的色彩差异，确保影像色调均匀、清晰可辨、无缝拼接、过度自然。

（6）模型纹理应进行纹理图集映射处理，单个模型瓦片引用贴图数量不大于16幅，有效纹理像素面积与总纹理像素面积的比值不低于70%。单幅纹理应为边长符合2的N次幂的正方形，尺寸不大于2048px*2048px且不小于512px*512px。

（7）在可保证模型视觉表现和精度的前提下，避免集中使用大量细分面片表达表面形态，单一模型的面数控制在5000面以内。

（8）应提供重建三维模型单体与周边倾斜摄影三维模型融合后的OSGB模型瓦片集，维持瓦片集目录结构规则，不得新增OSGB文件或变更OSGB文件命名。

（9）对于提取出的OBJ格式单体模型，应保留原始矢量结构线，不作三角化处理。模型目录结构和命名应与倾斜摄影三维模型一致，按模型几何中心点所属的瓦片目录范围存储。以空间身份编码命名模型文件，关联矢量数据声明实体属性信息。

（10）3DTiles格式瓦片集成果应综合采用几何重分块、纹理重映射、顶层重建等方式构建和优化细节层次结构，瓦片中应至少记录每个单体模型的空间身份编码等必要语义信息。

4.4 TDOM技术要求

（1）平面中误差优于0.3米。

（2）图幅内影像清晰，反差适中，色彩及色调均匀、无噪声，影像无模糊错位、扭曲、拉花等现象。

（3）图幅镶嵌线附近色调视觉上基本一致（大面积田块及大面积树林覆盖区域除外），不应有明显的灰度（或色彩）改变。

（4）匀光匀色需尽量保证地物的纹理特征，尤其是旱地、水田等地物，匀光匀色时应尽量避免纹理信息损失。

（5）地物地貌应真实，无扭曲变形、无噪声、云影等缺陷。

（6）同时期摄影的TDOM之间应完全接边，不允许在接边处出现错位、色彩、色调不接的现象；由于航摄时间不同造成的影像颜色差异，应尽量使同一线状或面状地物的颜色及纹理特征保持一致。

（7）不应该有阴云、大团云阴影与烟雾。不得有任何单块云、密云阴影或烟雾使地物变得模糊的面积超过影像的3%。

（8）TDOM数据分幅：以内图廓线（500米×500米）外扩10米。对测区周边航摄影像满足要求时，无论测图范围是否满幅，TDOM必须满幅。

（9）真正射影像图（TDOM）数据的基本比例尺、地面分辨率按下表的要求执行。

| 比例尺 | 地面分辨率（m） | 数据代号 |
| --- | --- | --- |
| 1:1000 | 0.1 | TDOM1000 |

TDOM数据中明显地物点的平面位置精度应达到相关技术规范要求。

（10）成果形式与格式：真正射影像图（TDOM）数据文件按照分幅与文件编号存储为：tif格式，并包含同名TFW文件。

4.5 二维基础地理实体数据要求

（1）地方标准应遵循国家标准的基本要求，同时根据城市实际需求进行扩充，提升实体数据的适用性和实用性。

（2）实体的分类、颗粒度、精度及空间身份编码规则符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》要求。

（3）实体的转换、采集、语义化处理符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5 基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》《江苏省基础地理实体数据库规范》要求。

（4）实体的现势性与城市大比例尺地形图数据现势性一致。

五、成果要求

实景三维盐城成果包括优于0.03米分辨率倾斜摄影三维模型数据成果、优于0.05米分辨率TDOM数据成果、优于LOD3级的重建单体化模型数据成果、基础地理实体数据成果。成果采用2000 国家大地坐标系。

| 成果类型 | 成果内容 | 成果格式 |
| --- | --- | --- |
| 实景三维盐城 | 优于0.03米分辨率倾斜摄影三维模型数据成果 | OSGB格式、3D Tiles格式 |
|  | 重建单体化模型数据 | OBJ格式、3D Tiles格式 |
|  | 真正射影像数据（TDOM） | GeoTIFF格式 |
|  | 基础地理实体数据 | GDB |

六、服务期限及售后服务

合同履行期限：3年，包括合同签订后12个月内完成项目全部工作（含通过质检及验收），并进行2年的维保。

本项目维护期为自验收合格之日起两年，乙方一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在4小时作出响应，24小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故（省市有关部门通报）并造成实际影响的甲方有权终止合同，并且剩余的合同款项将不予支付。

七、实施方案

1、项目工作方案，至少包含项目的建设目标、建设内容、执行标准规范、指标要求、成果要求等要求。

（1）建设目标：详见“一、建设目标”中的相关内容。

（2）建设内容：详见“二、建设内容”中的相关内容。

（3）执行标准规范：详见“三、执行标准规范”中的相关内容。

（4）指标要求：详见“四、指标要求”中的相关内容。

（5）成果要求：详见“五、成果要求”中的相关内容。

2、工作进度计划和保证工作质量和进度的措施，至少包含建设周期、维护服务期限、实施进度计划等内容。

（1）建设周期：合同签订后12个月内完成项目全部工作。

（2）维护服务期限：本项目维护期为自验收合格之日起两年，乙方一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在4小时作出响应，24小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故（省市有关部门通报）并造成实际影响的甲方有权终止合同，并且剩余的合同款项将不予支付。

（3）实施进度计划：至少包含对项目实施进度的优化措施等内容。

3、后续服务的安排及保证措施，至少包含本项目后续服务的安排、服务保证措施等内容。

（1）后续服务的安排：在维护期内，提供免费的技术支持服务，对于产品的安全问题应及时提供免费补丁。提供相关的技术培训，用户包括：管理人员、业务人员，系统管理人员等。

（2）服务保证措施：电话方式服务，对于电话方式无法解决的问题，必须在12小时之内派人到现场维护；必须在24小时内对提出的维护要求做出实质性响应，提供应急策略。维保期间安排不少于1名驻场人员等。

八、其他要求

1、企业业绩

供应商有丰富的类似项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，投标人自2021年1月1日起承担过以上类似项目（实景三维建设、地理实体数据建库、正射影像制作）案例业绩的优先。

2、荣誉奖项

- 为了择优选择中标单位，展现企业实力，供应商承担的测绘类项目获得县级以上奖项的优先。

- 3、人员配备

为了盐城市实景三维建设二期项目更好的实施，本项目需配备项目负责人1名，具体负责项目的整体统筹策划，对项目的质量和进度目标进行总体把控；项目组人员（不含项目负责人）若干名，需配合项目负责人完成项目各项工作，最终配合招标人完成项目的全部工作任务。供应商能够提供的项目负责人具有测绘类职称证书、注册测绘师资格证书、注册安全工程师资格证书的优先；技术负责人具有测绘类职称证书、注册测绘师资格证书、核心涉密人员保密培训合格证书的优先。项目组其他成员具有测绘类职称、注册测绘师资格证书的优先。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。本项目的开评标顺序为分包一→分包二，兼投不兼中。

### 政府采购政策功能落实

### 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

分包一（平台数据融合更新等工作）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 企业业绩 （12分） | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）：供应商承担过类似项目（类似项目是指信息公共服务平台或数字空间框架建设项目更新维护等）的，有一个得3分，最高得12分。 注：投标时需提供服务合同原件彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
| 3 | 荣誉奖项（8分） | 1.供应商承担的服务平台或管理系统建设项目获得过县级及以上政府部门颁发的有关奖项的得2分。 2.供应商承担的测绘类项目获得过县级政府部门颁发的有关奖项，有一个得1分，获得过市级政府部门颁发的有关奖项，有一个得2分，获得过省级及以上政府部门颁发的有关奖项，有一个得4分，最高得6分。 注：投标时须提供获奖证书原件扫描件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 人员配备（20分） | 1.项目负责人（4分）：具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；具有注册测绘师资格证书的得2分；本项最高得4分。 2.技术负责人（4分）：具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；具有注册测绘师资格证书的得2分；本项最高得4分。 3.质量负责人（4分）：具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；具有注册测绘师资格证书的得2分；本项最高得4分。 4.安全保密负责人（2分）：具有高级及以上工程师职称证书的得1分；具有省级以上（含）涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的得1分，最高得2分。 5.软件开发人员（4分）：具有高级及以上工程师职称证书，同时具有计算机类专业本科及以上（含）学历的，有一人得2分，最高得4分。 6.除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全保密负责人、软件开发人员外，供应商为本项目配备的项目组其他成员中：具有高级及以上工程师职称或计算机类专业本科及以上（含）学历的，有一人得1分，最高得2分。 注：提供为项目组成员的姓名、在本项目中担任职务及相应证书和采购公告上网公告前1个月的社保证明材料原件扫描件，不提供不得分（同一人员不重复计分）。 |
| 5 | 实施方案 （50分） | 1、项目工作方案（18分） 供应商根据本项目第四章中“项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的项目工作方案，至少包含：建设目标、建设内容、执行标准规范、指标要求、成果要求等内容。方案优于要求的，得18分。符合要求得16分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、工作进度计划和保证工作质量和进度的措施（16分） 供应商根据本项目第四章中“项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的工作进度计划及保证措施，至少包含：建设周期、维护服务期限、实施进度计划等内容。方案优于要求的，得16分；符合要求得14分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3、后续服务的安排及保证措施（16分） 供应商根据第四章项目需求，提供有针对性的、科学严谨的后续服务的安排及保证措施，至少包含本项目后续服务的安排、服务保证措施等内容。方案优于要求的，得16分；符合要求得14分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

## 分包二（实景三维建设等工作）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 企业业绩 （10分） | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）：供应商承担过类似项目（类似项目是指实景三维建设、地理实体数据建库、正射影像制作等）的，有一个得2.5分，最高得10分。 注：投标时需提供服务合同原件彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
| 3 | 荣誉奖项（12分） | 供应商承担的测绘类项目获得过县级政府部门颁发的有关奖项，有一个得1分，获得过市级政府部门颁发的有关奖项，有一个得2分，获得过省级及以上政府部门颁发的有关奖项，有一个得4分，最高得12分。 注：投标时须提供获奖证书原件扫描件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 人员配备（18分） | 1.项目负责人（6分）：具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；具有注册测绘师资格证书的得2分；具有注册安全工程师资格证书得2分；本项最高得6分。 2.技术负责人（6分）：具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；具有注册测绘师资格证书的得2分；具有核心涉密人员保密培训合格证书的得2分；本项最高得6分。 3.除项目负责人、技术负责人外，供应商为本项目配备的项目组其他成员中：具有测绘类高级及以上工程师职称或注册测绘师资格证书的，有一人得1分，最高得6分。 注：提供为项目组成员的姓名、在本项目中担任职务及相应证书和采购公告上网公告前1个月的社保证明材料原件扫描件，不提供不得分（同一人员不重复计分）。 |
| 5 | 实施方案 （50分） | 1、项目工作方案（18分） 供应商根据本项目第四章中“项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的项目工作方案，至少包含：建设目标、建设内容、执行标准规范、指标要求、成果要求等内容。方案优于要求的，得18分。符合要求得16分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、工作进度计划和保证工作质量和进度的措施（16分） 供应商根据本项目第四章中“项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的工作进度计划及保证措施，至少包含：建设周期、维护服务期限、实施进度计划等内容。方案优于要求的，得16分；符合要求得14分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3、后续服务的安排及保证措施（16分） 供应商根据第四章项目需求，提供有针对性的、科学严谨的后续服务的安排及保证措施，至少包含本项目后续服务的安排、服务保证措施等内容。方案优于要求的，得16分；符合要求得14分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

## 投标人名称：  （加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2025-0081号盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的 JSZC-320900-JZCG-G2025-0081号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市自然资源和规划局，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0081，盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市自然资源和规划局单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0081的盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（分包）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表（分包）

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0081

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市地理信息公共服务平台数据融合更新及实景三维建设二期项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：          公章：               日期：

质疑函制作说明：

### 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。