竞争性磋商文件

项目名称：泰州市互联网+监管平台二期

项目编号： JSZC-321200-JZCG-C2025-0099

泰州市公共资源交易中心

2025年12月3日

总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

第一章  磋商邀请

受泰州市市场监督管理局的委托，泰州市公共资源交易中心就泰州市互联网+监管平台 二期([JSZC-321200-JZCG-C2025-0099]) 项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

泰州市互联网+监管平台二期  竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于 2025 年12月 16日 9点  00  分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-C2025-0099

2.项目名称：泰州市互联网+监管平台二期

3.预算金额：150万元

4.采购需求（简介）：对泰州市互联网+监管平台功能进行升级，创新触发式监管、非现场监管等多种检查方式，并落地 “双随机、一公开”任务本地检查模式，打通各部门在用监管系统间的互联互通，真正实现各部门行政检查任务的自动化深度整合，完善同一企业的多个检查任务间的跨部门联合检查手段，强化工作督办机制，有效压减对企业的上门检查次数，减少对企业打扰，为基层减负，进一步优化营商环境。

5.合同履行期限：合同签订后30天

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

4.本项目接受联合体参与磋商。

4.1本项目接受联合体参与磋商，联合体中所有成员数量不得超过2名。

4.2联合体各方均应当具备承担磋商项目的相应能力，且均满足申请人资格要求；

4.3联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交；

4.4联合体协议中必须明确联合体主办单位及联合体协办单位名称及职责分工，所有响应文件以联合体主办单位签字盖章为准；

4.5联合体中标的，由联合体各方共同与采购人签订合同；

4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年12月11日截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，

，根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载征集文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取征集文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照征集公告要求获取征集文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取征集文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

四、提交响应文件截止时间

1.  2025 年12月 16日 9点  00  分（北京时间）。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统在线编制电子响应文件，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面交易项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1633002840

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市市场监督管局

地址： 泰州市海陵区海陵南路315号

联系人：吕先生

联系方式：0523-86882197

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：泰州市高港区泰州大道388号

联系人： 严先生

联系方式：0523-86897181

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33．2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心组织的                项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：泰州市

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

合同签订后，承建方提供正式发票后，支付总价30%，项目完工并验收通过，承建方提供正式发票后，支付至总价100%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目需求

1 项目概述

1.1 建设目标

对泰州市互联网+监管平台功能进行升级，创新触发式监管、非现场监管等多种检查方式，并落地 “双随机、一公开”任务本地检查模式，打通各部门在用监管系统间的互联互通，真正实现各部门行政检查任务的自动化深度整合，完善同一企业的多个检查任务间的跨部门联合检查手段，强化工作督办机制，有效压减对企业的上门检查次数，减少对企业打扰，为基层减负，进一步优化营商环境。

严格贯彻通过“一张清单”管检查、一个平台管检查、行政检查数字化、检查过程留痕等先进工作理念和机制，深化‘综合查一次’机制，推动全市行政检查工作的全方位变革和系统性重塑。

1.2 建设内容

（一）建设统一的数据中心，统筹汇集全量数据

归集全市部门基础数据、经营数据、关联数据和评价数据，完善全市经营主体全景画像。同时对所有对接获取数据资源的定时计划任务调度进行监控，针对获取失败、数据差异较大等问题及时进行预警提醒。梳理数据资源清单，形成数据资源目录。

（二）升级监管要素库，智能化统筹规范监管事项

根据监管事项库现存的问题，包括与省“互联网+监管”事项和“双随机”检查清单等事项存在偏差，部分数据无法实现关联，难以动态管理等问题，对此由市司法局牵头梳理全市统一的监管事项，各部门可制定个性化监管事项向市司法局申请获批后，方可纳入系统，同时针对监管事项制定检查清单，明确每一个事项需要检查的内容，并增加省“互联网+监管”事项和“双随机”检查清单进行动态关联等功能，实现动态调整录入关联机制，提升监管体验。

构建智能化监管人员管理功能。针对以往难以对监管人员的工作状态、工作职位、个人基本属性等信息进行调整的问题，进行升级操作，各部门可对监管人员基础信息进行动态维护。并可根据监管需要对人员的业务专长、资质等进行标注，实现监管人员的智能化管理。

（三）升级监管服务平台，统筹全市监管任务

完善泰州市监管服务平台，由全市8个部门的参与使用到全市各级部门统一使用该平台完成各类行政检查工作的转变，包括清单式检查、联合检查、差异化检查、非现场检查以及触发式检查等。

升级建设平台PC端和移动端两端应用。PC端应用主要包括监管要素库管理、信用分级分类、综合监管领域、统计分析、效能评价、工作督办等；平台移动端主要包括涉企信息查询、现场检查、电子文书送达、扫码监管等。

（四）升级码上监管应用，规范行政检查、落实主体责任

建设统一的监管移动端应用，各部门监管人员扫描检查主体营业执照二维码，可查看主体名下全部待检查任务，实现“一码多查”，并可通过主体全景画像了解各部门历史监督检查情况，让监管人员掌握企业信息全貌，提升监管工作的精准性有效性。

企业端对接到“泰州通”平台，实现企业的统一登录，并增加企业诉求的功能，拉近企业与政府间的距离，优化营商环境。

（五）建设主体信用分类管理功能，强化信用监管体系

构建统一的信用分级分类管理平台，归集省级企业和个体工商户的通用信用等级，因省级数据并不完全适用于所有执法部门，故设立泰州特色指标，运用大数据技术重新赋分，形成泰州版通用模型，提供给各执法部门使用。在企业和个体工商户信用等级的基础上，结合地区和行业进行统计分析，构建各类行业、地区专业模型，形成通用+专业+行业+地区的分级分类监管体系。全方面实现信用监管、差异化监管，既远离主体，又靠近主体。

（六）升级监管效能评估分析，提升监管工作水平

对检查部门、检查对象、检查结果等各环节各类型各平台的业务数据进行多维度分析及可视化展示，揭示全市行政检查工作的总体态势、重点和主要问题点等，帮助领导更好地了解全市或各部门行政检查工作的全貌。

（七）建立统一接口标准，推进各平台的互联互通

泰州市各部门涉企检查系统较多，涉及各部门各条线国家级平台、省级平台、市级自建系统等多个层次平台，数据难以归集是一直存在的问题，现可建立统一的接口标准，实现通过开发各类接口归集各平台不同类型的数据，真正达到数据互联互通，提升数据的价值，为全市监管工作带来一个新的提升。

2 详细建设要求

2.1.1.	构建监管数据中心

系统需支持建设全市统一的监管数据中心，通过市大数据局和市场监管数据中台，归集市级部门的基础数据、经营数据、关联数据以及评价数据。

2.1.1.1.	基础数据

系统需支持对接市卫健委、市交通运输局、市农业农村局、市应急局、市市场监督管理局、市生态环境局、市城管局、市消防支队等部门数据。

2.1.1.2.	经营数据

系统需支持对接产品信息以及知识产权信息等数据。

2.1.1.3.	关联数据

系统需支持对接信用信息、特种设备信息、质量基础信息以及司法诉讼等数据。

2.1.1.4.	评价数据

系统需支持对接消费维权信息、信用分级分类信息、社会评价数据以及舆情数据等。

2.1.2.	监管要素管理升级

2.1.2.1.	监管事项管理升级

系统需支持多业务条线监管事项的全生命周期管理，包括新增、审核、修改、删除、批量导入及详情查询功能。

2.1.2.2.	机构管理

系统需支持执法机构可视化管理功能，包含执法机构的新增、修改、删除等功能，能够使得监管人员更加灵活管理机构。

2.1.2.3.	监管人员管理升级

系统需支持动态角色权限管理，可按业务不同配置不同角色权限，实现灵活授权和统一管理。

2.1.2.4.	检查组管理

系统需支持检查组动态管理，包括新增、修改、删除及查询功能，满足多业务条线灵活配置需求。

2.1.2.5.	标签管理升级

系统需支持在现有对监管对象打标的基础上，新增对监管人员、监管事项进行打标的功能，以及增加对于标签类别的管理功能。

2.1.2.5.1.	标签类别管理

系统需支持标签类别管理，包括新增、修改、删除及查询功能，实现数据精细化筛选与分类管理。

2.1.2.5.2.	监管事项打标

系统需支持对监管事项标签进行自定义管理，实现标签的新增、修改、删除、查询以及打标数据的删除、新增等功能。

2.1.2.5.3.	筛选条件打标升级

系统需提供灵活高效的筛选条件打标功能，支持多维度自定义标签管理，用户可根据自身业务需求对各类监管对象进行精细化分类、标记和动态调整，提升监管工作效率。

2.1.3.	全市综合监管平台升级

2.1.3.1.	监管工作门户

2.1.3.1.1.	监管工作首页

系统需支持工作首页统一门户建设，根据不同角色权限动态展示个性化内容，包含待办清单、检查任务、公告通知及同查提醒等功能，实现全流程动态监管，提升执法效率。

2.1.3.1.2.	监管工作日志

系统需支持记录综合查询页面的查询操作功能，包含查询时间、查询人、查询条件等信息，方便对于数据的保护。

2.1.3.2.	监管工作管理升级

2.1.3.2.1.	综合监管领域管理

系统需提供综合监管领域管理功能，用户可通过此功能建设重点民生、新兴、试点等综合监管领域。

2.1.3.2.1.1.	创建综合监管领域

系统需支持用户按照实际需求，建立重点民生、新兴及试点领域跨部门协同监管机制，依托动态清单、联合执法和大数据分析实现全流程闭环管理。

2.1.3.2.1.2.	综合监管领域部门管理

系统提供综合监管领域部门管理功能，用户在此维护综合监管领域所涉及的部门。

2.1.3.2.1.3.	综合监管事项管理

系统需提供综合监管领域事项管理功能，用户在此维护综合监管领域所检查的事项，包括事项的新增、修改、移除以及事项的联动映射等功能。

2.1.3.2.1.4.	综合监管对象管理

系统需提供综合监管领域对象管理功能，用户在此通过标签方式维护综合监管领域所检查的对象，主要功能包括综合监管对象标签管理、标签打标、标签移除以及标签查询的功能。

2.1.3.2.1.5.	监督检查

系统支持综合监管领域监督检查功能功能，用户可通过此功能发起监督检查计划任务、分派检查人员并开展任务流程进行跟踪和检查结果反馈填报等工作。

2.1.3.2.2.	工作计划管理

系统需支持在现有计划管理功能的基础上，提供修改、删除、查询、归档及批量导入功能，增强计划灵活性和操作便捷性。

2.1.3.2.3.	任务管理升级

系统需支持在现有任务功能的基础上，扩展对任务的管理功能，增加对于任务的修改、删除、查询、提交送审、审批、导入以及归档等功能。方便监管人员已有的任务进行调整和优化，确保任务的准确性和及时性。

2.1.3.2.4.	监管对象管理升级

系统需支持检查人员动态调整、监管信息查询、检查流程归集及按分型分类添加个体工商户等功能，提升监管效率与体验。

2.1.3.2.5.	部门联合监管

系统需支持部门联合监管，可灵活设置牵头部门和配合部门，包含新建、修改、删除牵头/配合部门等功能，优化监管协作机制，提升统筹协调效率。

2.1.3.2.6.	企业并办

系统需提供企业审核并办功能，包含重点企业审核、企业并办、并办详情等。

2.1.3.2.7.	检查反馈升级

系统需支持亮码检查，确保透明公正，并允许检查结果批量导入，提升监管效率和数据安全性。

2.1.3.2.8.	智能化监管

系统需支持智能化监管功能，包含短信实时推送、投诉举报智能化分析以及全流程提醒等功能。

2.1.3.2.9.	全景画像升级

系统需支持市场主体全景画像升级功能，整合许可、监管、信用、处罚、自主公示等数据实现可视化展示。

2.1.3.3.	监管方式升级

2.1.3.3.1.	预告式监管

系统需提供预告式监管功能，各部门可通过此功能开展“预告式”行政检查，行政检查前，应将所涉行政检查清单、检查时间等内容进行“预告”，并提供企业精准告知功能。

2.1.3.3.2.	触发式监管

系统需提供触发式监管功能，各部门可通过此功能对重点企业进行监控，当触发规则风险时，则开展相应的行政检查。

2.1.3.3.2.1.	触发式规则清单管理

系统需提供触发式规则清单管理功能，用户可通过此模块对触发式规则进行新增、修改、移除等维护操作。

2.1.3.3.2.2.	触发式模型建设

系统需支持用户按照触发式规则通过可视化拖拉拽的方式进行加工建模，建设相关的触发式模型，并支持触发式模型锁定、触发式模型阈值设置以及触发式模型结果审核等功能。

2.1.3.3.2.3.	触发式监管对象管理

系统需支持多样化的方式维护触发式监管对象库，比如Excel导入、查询添加等。

2.1.3.3.2.4.	自动生成监管计划任务

系统可按照设定的触发式规则进行监控，当触发阈值时将会自动生成触发式监管计划及任务，用户可针对生成的计划任务进行相关属性的设置，并审核是否纳入正式检查。

2.1.3.4.	市场监管综合监管平台建设

2.1.3.4.1.	食品生产企业监管子系统

系统需支持对接食品生产企业监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.4.2.	食品小作坊监管子系统

系统需支持对接食品小作坊监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.4.3.	医疗器械经营企业监管子系统

系统需支持对接医疗器械经营企业监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.4.4.	重点产品生产企业监管子系统

系统需支持对接重点产品生产企业监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.4.5.	特种设备监管子系统

系统需支持对接特种设备监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.4.6.	餐饮服务单位监管子系统

系统需支持对餐饮服务单位监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.4.7.	计量监管子系统

系统需支持对接计量监管系统功能，可以通过单点登录或提供跳转链接等方式，确保用户数据实时交互与权限统一管理。

2.1.3.5.	双随机监管

系统需提供双随机数据对接功能，按省标同步计划、任务、对象、事项及结果，并搭建适配检查反馈页面，并支持数据回流。

2.1.3.6.	信用积分

系统需支持信用积分计算、查询、修复申请与审核，并提供短信通知功能。

2.1.4.	扫码监管升级

2.1.4.1.	监管应用升级

2.1.4.1.1.	应用中心

系统需支持集成省级、市级自建市场准入类、市场秩序类、安全监管类、质量基础类、综合监管类、建技术支撑类APP。

2.1.4.1.2.	任务中心

系统需提供待办、已查、待整改、逾期及临期清单检索功能，支持列表展示任务状态数据。

2.1.4.1.3.	全程电子文书

系统支持电子文书全流程生成、预览、电子签章及PDF下载功能，实现文书在线签署与归档管理。

2.1.4.1.4.	亮码检查（移动端）

系统需支持执法人员创建检查任务后，自动生成行政行为码。被检查对象可通过扫码查看执法人员的身份信息、执法依据、检查任务、检查事项等详细信息。

2.1.4.1.5.	扫码现场检查

系统需支持扫码监管全流程功能，包括泰政通app对接、多级定位筛选、任务管理、发起扫码检查及结果反馈等，来提升执法效率。

2.1.4.1.6.	移动端全景画像

系统需支持监管人员在移动端查看监管对象的企业画像，包括企业基本信息、行政许可信息、年报信息等。

2.1.4.1.7.	跨场景办件中心

系统需支持建设跨场景办件中心，打破传统监管的场景限制，为执法人员和监管单位提供更加便捷、高效的检查结果反馈服务，并支持将不同场景的监管任务进行融合，实现监管的赋能。

2.1.4.2.	法人服务应用升级

2.1.4.2.1.	非现场检查反馈

系统需支持企业自主完成非现场检查任务反馈，提供检查内容和规范指引，企业可对照自查后在线提交检查结果，实现远程监管闭环。

2.1.4.2.2.	企业反馈

系统需支持企业与监管双向互动功能，企业可对检查任务在线提出诉求建议，监管单位实时接收并快速响应，实现高效沟通与精准监管。

2.1.4.3.	公众服务应用建设

系统需支持高频需求标准化，提供自助式服务流程，提升企业办事效率与服务质量。

2.1.5.	主体信用分类管理

2.1.5.1.	企业信用分级分类管理

系统需支持构建企业信用分级分类管理功能。

2.1.5.1.1.	指标模型建设

系统需支持指标模型建设，包含泰州特色指标、指标分值、分值调整、指标权重以及动态调整等模块。

2.1.5.1.2.	风险得分

系统需支持基于多级权重计算企业信用风险总分，并可对结果进行偏离度校准优化，包含分值计算以及分值调整模块。

2.1.5.1.3.	信用查询

系统需支持可视化展示区域风险概况、指标明细及应用效果，并提供多条件查询与企业全景数据导出功能，包含信用风险概况、指标查看、应用效果、综合查询模块。

2.1.5.1.4.	个性化模型接入

系统需支持对接应急局等外部门风险数据，整合各行业个性化指标，扩展评估维度。

2.1.5.2.	个体工商户信用分类管理

系统需支持个体工商户信用风险全流程管理，实现风险态势监测与精准监管。

2.1.5.2.1.	数据归集梳理

系统需支持业务需求分析、数据标准化归集及多源数据清洗加工，确保模型与业务需求高度契合，主要包含数据分析、数据归集以及数据清晰加工实施等。

2.1.5.2.2.	个体工商户指标体系

系统需支持三级指标体系设计、权重动态调整、风险分值计算及信用分类，实现科学风险评价，主要包含个体工商户指标体系设计、指标模型设计、指标权重、风险分值计算以及信用风险分类标准等。

2.1.5.2.3.	数据管理子系统

系统需支持多主题数据分类、元数据建模、跨部门数据共享及资产可视化，保障数据完整性与可用性，主要包含数据汇总管理、共享数据管理、数据主体分类、基本信息管理、数据结构管理、数据查询以及数据资产展示等。

2.1.5.2.4.	个体工商户分级分类综合查询

系统需支持多维条件检索、GIS/热力展示、信用画像及下钻分析，提供全景市场主体信息视图，主要包含主体信息查询、信用信息查询、统计报表制作等。

2.1.5.2.5.	个体工商分级分类综合应用

系统需支持“双随机”监管联动、差异化抽查及数据共享，优化监管资源分配效能，主要为双随机数据共享和其他信用监管数据共享。

2.1.5.2.6.	风险决策分析

系统需支持数据可视化、多维统计分析及行业区域对比，辅助精准预警与决策，主要为风向态势概览、风险企业分布、风险多维分析以及信用风险统计分析等。

2.1.5.3.	行业+地区分级分类

系统需支持基于行业和地区的分级分类管理，通过数据归集、多维度分析及GIS可视化展示，实现精准风险监测与差异化监管。

2.1.5.3.1.	数据归集

系统需支持构建多源数据归集机制，通过数据中台整合内外部业务数据，并建立数据质量评估体系，为信用风险分类提供精准数据支撑。

2.1.5.3.2.	数据分析

系统需支持基于GIS地图的多维度信用风险可视化分析，实现区域、行业信用分布展示及动态数据联动，辅助精准监管决策。

2.1.6.	监管效能评估升级

2.1.6.1.	监管情况分析

系统需支持用可视化大屏的方式展示全市监管工作态势，做到一屏知全局。包括关键指标、不同维度监管效能统计分析。包括但不限于营商办考核、双随机应用、检查事项查询、信用分级分类分析、联合检查率分析及抽查事项覆盖率统计等功能模块，助力监管效能提升。

2.1.6.2.	监控预警类分析

系统需支持监控预警类功能，包括临期逾期任务实时统计、智能提醒及风险分级预警，提升监管时效性。

2.1.6.3.	智慧建议类分析

根据平台的各类分析，以不同角度提供预警式、建议式智慧化监管分析，为决策提供依据。

2.1.7.	监管系统互联互通

2.1.7.1.	省级公众平台对接

系统需支持与省级公众平台对接，包含江苏省市场监管平台、省互联网+监管平台以及省执法监督平台，需提供所有系统的对接方案，阐述系统对接思路、对接内容以及对接方式。

2.1.7.2.	各部门数据对接

系统需支持与各部门数据对接，主要包含交通运输局、生态环境局、城市管理局、农业农村局、卫生健康委员会、应急管理局、消防救援支队、市场监督管理局等部门。阐述系统对接思路、对接内容以及对接方式。

2.1.7.3.	社会评价数据归集

系统需支持归集社会评价类数据，主要包含12315、12345以及品质泰州的平台数据，阐述系统对接思路、对接内容以及对接方式。

2.1.7.4.	品质泰州对接

系统需支持与品质泰州平台对接。阐述系统对接思路、对接内容以及对接方式。

2.1.7.5.	泰政通对接

系统需支持与泰政通APP对接。阐述系统对接思路、对接内容以及对接方式。

2.1.7.6.	泰州通对接

系统需支持企业端与泰州通APP对接。阐述系统对接思路、对接内容以及对接方式。

2.1.7.7.	信创云对接

平台需支持将系统部署在信创云环境中，确保与国产化基础设施的全面兼容性和高效运行。系统需遵循国家信息安全等级保护要求，提供数据加密、访问控制、安全审计等安全机制，确保在信创云环境中的数据安全和业务连续性。

3 性能要求

主要性能指标及能力如下：

（1）稳定性：

①保证系统能够正常运作，实现日常7×24小时连续稳定工作，因系统或硬件故障原因导致的维护时间全年累计小于24小时。

②软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

③系统应能满足用户访问平台的时效性要求，保证提供一致的、可预测的响应，平均延时应小于3秒；在线生成报表<30秒。

（2）数据处理能力

能大规模、高质量地处理数据，提供高速度、高效率、实时、及时的计算与信息处理能力。

（3）安全性与可靠性

①系统应保证信息的安全性，即保证此系统中的信息能够安全存储，并有良好的数据备份和快速恢复方案。

②系统应保证数据在处理和传输全过程的安全性。系统支持对关键的信息（如：用户密码）进行加密保存，同时支持对一些比较重要的业务数据在传送和存储过程中进行加密保护。

③保证系统中的信息不被非授权用户访问，按组织结构划分操作人员的操作权限，且各种使用权限所能调用的应用软件模块可按要求灵活配置。

④系统在身份认证方面支持多种的认证手段。

⑤系统支持基于角色和基于资源的授权方式，支持用户到角色的映射，并采用角色的身份来控制对特定操作的访问权，支持层次化，结构化和区域化的角色设定。

⑥系统需要有对系统数据的关键操作（如授权操作、流程环节变更）进行追踪和回溯的能力。

（4）灵活性与可扩展性

系统应易于扩展、升级和移植。系统指标体系、业务功能体系设计留有余地，应能根据形势发展的需要，对相关应用进行扩展，不需要对系统架构做出调整。

（5）准确性与时效性

系统应保证数据处理的准确性，提供多种数据审查手段，数据的传输要及时、准确，数据运算的精度符合规定的要求，系统对各种业务操作、数据处理、模型运算的响应时间应符合要求。

4 安全要求

（1）网络安全要求

系统平台应符合网络安全保障体系相关标准规范和市场监管有关安全管理要求，系统应符合国家信息化系统相关标准规范和市场监管领域数据规范要求，保证系统数据的完整性。

要求整体平台网络安全能通过网络安全三级以上等保要求，具体等保等级视等保备案审核后确定的安全等级来要求。投标人应协助采购人完成本项目涉及的信息系统安全等级保护测评认定工作。

（2）系统安全要求

系统应具备完善的用户识别体系。通过对主客体进行正确的标识和标注，执行自主访问控制和强制访问控制混合的访问控制机制，保证授权访问的可控性。

（3）数据安全要求

分析结果数据是本项目的关键性数据，要保证数据的安全和隐私，因此系统的建设需考虑到：数据库应设置预定的备份策略、按照用户级别来授权用户对数据访问、关键数据的修改记录应记录详细的操作日志和以备追查、数据的传输与关键敏感的数据的存放需进行一定的加密处理。

（4）安全管理要求

建立健全相关信息安全管理责任制度；禁止在系统中使用未经批准的应用程序，禁止在系统上加载无关软件，严禁擅自修改系统的有关参数；用于开发、测试的系统需与正式系统严格分开；监视系统运行记录，及时审查日志文件，认真分析告警信息，及时掌握运行状况，对系统可能发生的故障做好应急方案。

5 其他要求

5.1 系统适应性要求

兼容性和扩展性，操作系统兼容性（windows、linux、unix、国产操作系统）、浏览器兼容性（chrome、IE、360安全浏览器等）、数据库兼容性（国产数据库、传统关系型数据库、Hadoop家族、分布式数据库、列式数据库等）。

5.2 系统易用性要求

界面简洁直观，尽量减少菜单的层级和不必要的点击操作，保证用户在使用系统时一目了然，符合用户的工作方式和习惯，方便非计算机专业人员的操作。

系统为B/S架构，对于用户客户端需要安装的插件等采用一键安装的集中打包方式进行，无需用户单独自行安装。

满足良好的操作易用性，系统要具有实时的联机帮助功能，提供交互式的操作向导，对每一步骤的操作能够进行如上一步、下一步这种导向式的指引。提供文字、图形、视频等手段帮助用户使用。

5.3 项目实施要求

（1）投标人应具备大型软件开发建设经验，具有较好的软件开发实力与企业信用。

（2）投标人具有与本项目相关（有利于本项目实施的）的应用软件开发经验。

（3）投标人有完善的质量管理体系。

5.4 项目组织及人员要求

（1）投标人投标时应提供实施投标项目的组织机构和人员配置管理计划，在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。根据工作的业务性质，明确项目主管及组成人员信息、类似项目的经验及分工职责。项目经理对项目总负责，项目建设期间必须全程驻场，仅负责本项目。投标文件中指定的承担本项目的项目组成员须和实际实施人员一致，且均须在投标人单位工作，并提供社保证明材料。

（2）在项目开发阶段，项目团队驻场稳定成员不少于4人，负责驻场调研、开发、测试和实施；在项目试运行和验收阶段，项目团队驻场应不少于3人；在维护与售后服务阶段，项目团队驻场应不少于2人。上述驻场人员须标明分工，其中项目主管必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前项目经理和主要开发人员无故不得更换，确需人员更换须经采购人同意。驻场服务时间每天不少于7小时。

5.5 项目实施计划

投标人应在合同签订后3日内进场启动项目建设，实施团队核心成员（项目经理、技术负责人等）同时进场。进场后两周内完成项目详细需求调研（包括项目建设内容相关的市局业务处室、直属单位），并完成深化设计方案和具体实施计划方案，实施方案应包括系统开发及部署环境要求。由采购人组织专家对方案进行评审通过后开始项目的开发建设。中标人应按照项目计划按期实施。

5.6 质量保证要求

本系统应用软件开发要求采用国际通用的规范化的软件开发、软件工程实施和项目管理方法，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制；对应用系统软件必须进行充分的测试，确认其正确性和可靠性；同时必须有详细易懂的系统的安装、运行、验收测试的技术文件；所有的技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写。中标人需提供本项目质量管理方案；中标人需提供本项目过程中研发管理方案及代码标准；中标人需提供本项目过程中测试方式；采购人可定期对项目的情况进行质量检查。

5.7 项目文档要求

中标方除在规定时间内按照招标文件的要求完成该系统的调研、设计、开发、调试、测试等工作外，还应向用户方提供计算机软件光盘，并提交相关技术文档并提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求：

（1）概要设计阶段：实施方案、项目实施计划、需求规格说明书、概要设计说明书（包含系统体系结构图、业务流程图、数据流程图等）。

（2）开发阶段：数据库详细设计说明书、详细设计说明书、系统接入规范方案、系统测试方案、系统测试分析报告、项目实施过程中衍生的其它相关资料。

（3）项目部署和数据入库阶段：软件维护手册、软件使用操作手册、安装部署手册。

（4）试运行阶段与最终验收阶段：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告、系统源代码、系统安装包等、培训计划、用户使用手册、管理员使用手册、运维手册、其他培训资料。

（5）提交的文档应满足以上文档要求，其数量和规范须同时符合《计算机软件文档编制规范GB-T8567-2006》，采购人要求的文档名称与《计算机软件文档编制规范GB-T8567-2006》有冲突的，以GB-T8567-2006为准。

（6）其他与本系统开发相关的各类文档。

（7）项目开发中的一些工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

5.8 培训要求

（1）系统操作培训

针对业务部门人员进行培训，使业务人员掌握与自己工作相关标准规范以及应用系统的使用方法和操作技巧，使业务人员能够胜任系统的日常操作和业务处理，能在实际工作中应用相关功能提高工作效率，从而为项目的成功提供应用上的保障。

（2）系统维护培训

针对专业系统应用维护支撑人员进行培训，使系统管理员、系统运行维护等专业技术人员了解和掌握本项目中信息资源规划、标准规范以及会使用到的相关技术：包括数据库技术、应用系统安装及初始化设置、应用系统性能、升级、定制等维护技术等，使维护人员能够胜任系统管理、日常维护、一般故障诊断和处理。

5.9 验收要求

本项目由中标人提出申请，招标人组织验收。验收合格，双方签字确认后视为实施完成。

验收标准：招标文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

5.10 售后服务要求

1、整个项目软件免费运维服务期为验收合格后一年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标方提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行，如果软件功能变更超出项目范围的百分之二十，按照工作量测算依据增加相应的服务费用。质保期后的服务费双方另行协商。

2、项目运维期内，需要不少于2名专业技术支撑人员提供驻场服务，由此产生的一切费用均由中标方承担。

3、在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。

4、项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

5、中标方应提供实时在线的客户服务和现场服务。除驻场服务外，应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

故障响应。中标方在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，3小时内恢复正常。

热线服务。投标供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

系统巡检。每月至少提供4次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级。质保期内投标供应商应提供免费的系统软件升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

6、投标人应具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

7、针对项目需求，制定系统服务响应方案，要求服务响应包括且不限于：质保服务措施、服务响应承诺、日常业务咨询指导服务、系统优化建议等。

8、制定服务质量保障方案，具备对服务全过程的质量控制措施，包括且不限于对各类日常技术服务工作流程的内部管控制度，提交的各类技术资料、文档内容真实性完整性的管理，与甲方管理制度衔接措施等，提交方案应科学合理，可操作性强。

5.11 知识产权和保密要求

本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发和技术文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台的支持和环境。

中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

1、中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人须提供项目的所有源代码和开发文档给采购人。

2、中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

3、中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

4、中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

5、保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准：

| 项目 | 序号 | 评分内容和标准 | 补充内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分值（20分） | 1 | 价格权值 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： | 20 |
|  |  |  | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |  |
| 商务资信分（30分） | 1 | 公司资质 | 投标人具备ISO38505数据治理符合性评价证书、ISO27040数据存储安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供1项有效证书得2分，最多得10分。 | 10 |
|  |  |  | （须提供以上证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） |  |
|  | 2 | 团队能力 | 1、项目负责人同时具有信息系统项目管理师证书（高级）和数据库系统工程师证书（中级及以上）的得4分； | 10 |
|  |  |  | 2、项目团队成员具备系统分析师（高级）、系统集成项目管理工程师证书（中级及以上）、数据库系统工程师证书（中级及以上）的，每有一个得2分，单人多证仅算一证，同一证书不重复得分，最高得6分。 |  |
|  |  |  | （须提供相关证书复印件以及投标单位近三个月中任意一个月为相关人员缴纳社保的证明材料，未提供不得分） |  |
|  | 3 | 履约能力 | 投标人具备双随机一公开综合监管、跨部门综合监管平台、移动监管执法、市场监管数据资产、数据质量人工修正、可视化数据加工类相关软件著作权登记证书，每提供一类证书得1分，最高得6分。（投标人所提供的证书获证日期须在招标文件挂网公示日期之前） | 6 |
|  |  |  | （须提供以上证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） |  |
|  | 4 | 项目业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以后相关信息化类似项目案例，每提供一项得1分，最高得4分。（提供业绩合同复印件并加盖单位公章） | 4 |
| 技术分值（50分） | 1 | 总体设计方案 | 投标人根据项目需求提供投标总体方案，根据以上内容由评委对投标总体方案进行综合评分：包括总体框架、功能结构图、技术路线等详细内容。方案内容全面、合理、可行得3分；方案内容较为全面、合理、可行得2分；方案内容不全面、有缺漏得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 3 |
|  | 2 | 监管数据中心方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“构建监管数据中心”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得3分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得2分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 3 |
|  | 3 | 监管要素管理升级方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“监管要素管理升级”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得4分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得2分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 4 |
|  | 4 | 综合监管平台升级方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“全市综合监管平台升级”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 5 | 扫码监管升级方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“扫码监管升级”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 6 | 主体信用分类管理方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“主体信用分类管理”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 7 | 监管效能评估升级方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“监管效能评估升级”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 8 | 监管系统互联互通方案（综合评定对比打分） | 投标人提供“监管系统互联互通”方案的成熟度、可行性与招标文件需求的吻合度，根据以上内容由评委综合打分。对建设内容及技术方案等项目需求理解清晰，表述完整丰富，系统设计合理且对项目所有需求均完全响应的，得5分；能够理解建设功能及技术等项目需求，表述完整但照搬需求文件表述，得3分；对项目需求的理解等内容均照搬需求文件表述，但能完全响应项目建设需求的，得1分。没有提供相关内容的，不得分。 | 5 |
|  | 9 | 分级分类数据填报功能演示 | （1）支持各部门将excel表格（分级分类表格）导入系统并生成可视化展示表单；展示的内容、表格样式与原EXCEL保持一致，带格式带表头，并且支持计算公式导入。（1分） （2）可对上述生成的表单进行编辑，支持在表头单元格上添加双斜线；支持对表头、行、列调整其宽度和高度；支持合并单元格以及调整字体大小等操作。（1分） （3）支持将分级分类Excel文件中的数据拷贝粘贴到上述表单，包含计算公式的单元格能自动计算结果。（1分） （4）支持在任意中间位置插入列（字段），并指定列名，且不影响该表中已填报的其他数据（1分） 供应商提供实际环境或PPT演示系统视频，每项功能点1分，最高4分，不提供不得分。 | 4 |
|  | 10 | 信用分级主体查询能力演示 | （1）演示信用分级主体相关信息的灵活查询功能，可根据条件参数灵活查询监管对象（经营主体）相关信息，能支持丰富的查询模型，可以任意添加查询条件，查询条件可使用或、与等关联关系，可配置不同的查询模式，如等于、大于、小于、包含、不包含、开头是等；支持同时使用数据标签以及信用分级组合查询。（1分） （2）灵活查询功能支持自由选择查询输出项；支持回溯到任意历史时点进行数据查询；支持保存常用的查询条件模板，可载入模板进行查询；支持自定义选择导出数据量和格式，将查询结果导出成Excel或csv文件。（1分） （3）查询结果支持在GIS上展示，并支持散点图、热力图等GIS展示方式；演示选择任意主体查看主体的全景画像并可查看股权穿透图和企业族谱图（1分） 供应商提供实际环境或PPT演示系统视频，每项功能点1分，最高3分，不提供不得分。 | 3 |
|  | 11 | 移动执法功能演示 | （1）演示检查人员在完成对企业检查后进行检查反馈录入的功能，并支持针对单个检查事项上传视频、图片等证据。（2 分） （2）检查过程中，支持中途暂存并退出填报页面，再次进入自动加载上次填报的内容。（1分） （3）填报检查内容后，支持下载根据填报的内容自动生成的现场检查记录表。（1分） 供应商提供实际环境或PPT演示系统视频，每项功能点1分，最高4分，不提供不得分。 | 4 |
|  | 12 | 执法效能评估分析可视化演示 | （1）通过拖、拉、拽的可视化操作方式制作一张反映泰州市行政执法效能评估分析的可视化图表，要求页面中包含柱状图、线状图、面积图、泰州市地图、表格等。（1分） （2）将上述制作完成的可视化图表支持一键切换风格（至少支持两种不同的页面风格切换）；支持在不同浏览器窗口大小下自适应展示（图表、文字均能按比例缩放）；支持一键无失真导出成非图片格式PPT，导出的PPT可以继续编辑（可移动文字位置、修改文字内容、调整图形颜色、编辑数据等）。（2分） （3）支持将上述图表在线可视化设计成适合移动端展示的页面（1分）。 供应商提供实际环境或PPT演示系统视频，每项功能点1分，最高4分，不提供不得分。 | 4 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。