江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目

竞争性磋商文件

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2025年2月

目录

第一章竞争性磋商公告3

第二章投标人须知8

第三章合同主要条款17

第四章竞争性磋商服务要求44

第五章评审标准48

第六章竞争性磋商投标文件（格式）52

第一章 江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目竞争性磋商公告

项目概况 江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目 采购项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”免费下载采购文件，并于2025年3月3日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：（JSZC-321012-JSZC-C2025-0014）

项目名称：江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：364.23万元

最高限价（如有）：333.89万元，其中工程费最高限价324.24万元、设计费最高限价9.65万元，供应商的报价高于最高限价的，其投标文件无效。

采购需求：详见磋商文件

合同履行期限：合同签订后50日历天内完成整个工程的工程量并且合格，可交付采购人竣工验收投入使用。具体开工日期以采购人通知为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）中小企业政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效；

（三）本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有①建筑工程施工总承包三级及以上资质和工程设计综合资质甲级或②建筑工程施工总承包三级及以上资质和建筑行业设计乙级及以上资质或③建筑工程施工总承包三级及以上资质和建筑工程专业设计乙级及以上资质（原件扫描上传）；

3.2供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的《安全生产许可证》( 原件扫描上传)；

3.3拟派项目负责人具有①注册建筑师或②建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证（B证）或③国家注册监理工程师（建筑工程专业）或④工程建设类高级及以上技术职称( 原件扫描上传)；

3.4供应商为授权委托人、拟派项目负责人缴纳的2024年11月至2025年1月内近三月任意一个月的社保证明（证书原件及社保证明扫描上传)；

3.5项目负责人无在建工程承诺书（原件扫描上传）；

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后，仍可以下载竞争性磋商文件，但不作为供应商权利损害的证明材料和依据

地点：“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”和“苏采云系统”

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月3日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

时间：2025年3月3日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网 "(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

5、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

6.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

7.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

8.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

10.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

11.本次采购不收取保证金。

12.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

13.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：扬州市江都区文化体育和旅游局

地址：扬州市江都区

联系方式：/

2.采购代理机构信息（如有）

名  称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：扬州市江都区浦江路38号

联系方式： 0514-86538233

3.项目联系方式

项目联系人：庄先生

电　　 话：0514-86538233

# 第二章 磋商须知

#### 1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

#### 2、供应商

#### 2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏志诚工程咨询管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按苏招协【2022】002号文件一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州江中支行

开户名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司江都分公司

开户帐号：32050174775200000059

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

#### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

#### 6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市江都政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

#### 9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

#### 10、响应文件构成

10.1投标文件由以下部分组成：

10.1.1资格审查响应对照表

10.1.2符合性审查响应对照表

10.1.3其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人招标范围内所有内容。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明(如有）

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍(如有）

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

#### 21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“扬州市政府采购交易管理系统”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效投标及采购活动终止的情况

27.1无效投标条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

#### 28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

第三章 合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（GF-2011-0216）

建设项目工程总承包合同示范文本

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：扬州市江都区文化体育和旅游局

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：扬州市江都区

工程承包范围：在采购人提供的设计要求的基础上，完成江都区体育馆维修工程施工图设计。按经采购人确认的设计图纸和采购人要求，进行工程施工及竣工验收，配合采购人完成办理报建，报批、工程结(决)算审计、工程保修等工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

/

三、主要日期

设计开工日期：2025年月日

施工开工日期：2025年月日

工程竣工日期：2025年月日

四、工程质量标准

工程设计质量标准：必须满足竞争性磋商文件中的要求，且达到国家有关规范标准和江苏省、扬州市有关标准规定，并须通过图审中心的审查（如有）。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关规范标准要求，工程质量达到国家以及行业验收规范合格标准；满足竞争性磋商文件附件相关要求；所有分部分项工程等验收一次性通过。

工程材料设备采购质量标准：工程所有物资（材料、设备、构配件等）采购质量符合有关规范标准及发包人要求，合格率达到 100%；各项性能、技术指标、参数与设计的专业系统相匹配。

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：       （小写金额：      元），其中工程费：元，设计费：元。

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

发包人：承包人：

（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）（签字或盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

授权代表：　　授权代表：

电　　话：　　电　　话：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：　开户银行：

账　　号：　账　　号：

合同订立地点：

合同订立时间：   年月日

第二部分 通用条款(略)

第三部分 专用条款

第1条一般规定

1.1  定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：

1、包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非本合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。

不可抗力事件发生后，承包方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内承包方向监理通报受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：双方另行商议。

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，不使用其他语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

1.5  标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：

一、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程勘察、设计合同管理办法》、《建设工程勘察、设计市场管理规定》、《工程勘察、设计收费管理规定》及江苏省、扬州市现行的相关管理条例、规定；

二、本工程项目的设计、施工必须达到国家及省、市的一切有关标准、规范的要求，如标准与规范要求有出入，则以严格者为准。

三、设计制作依据的技术规范

（1）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）；

（2）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

（3）《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

（4）《房屋建筑制图统一标准》GB_T50001-2017；

（5）《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018 版）；

（6）《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

（7）《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022

（8）《钢结构设计标准》GB50017-2017

（9）《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003

（10）《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

（11）《江苏省城市规划管理技术规定》( 2011 年版 )；

（12）《扬州市市区规划管理技术规定》；

（13）其他现行的国家、江苏省及扬州市颁布的建筑设计规范与标准

设计除上述规范外，凡涉及本工程相关专业的其他现行国家相应设计技术规范标准，均须参照执行。

四、建设工程标准、规范要求：执行建设项目工程总承包管理规范、执行现行的施工、验收规范、规程、标准，在本项目实施过程中，如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：无。

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：另行协商。

发包人的技术要求及提交时间：另行协商。

承包人提交实施方法的时间：另行协商。

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）： /，作为本合同附件。

第2条发包人

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：               ；

发包人代表的职务：现场负责人；

发包人代表的职责：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、签证、报表及支付凭证，处理施工过程中的有关事宜。

2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：

工程总监理姓名：             ；

监理的范围：施工全过程监理（对工程进行“三控制、两管理、一协调及安全管理”）；

监理的内容：施工实施阶段及工程竣工验收阶段实施的监理服务。

监理的权限：发包人委托的职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；撤换不合格的项目经理及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；签证权；发布开工令、停工令、复工令权。监理人发出的任何指示应得到发包人的批准。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人签字同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经发包人许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安责任的约定：委托承包人负责保安管理。

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注所有在场人员及行人的安全；采取有效措施，使承包人施工区域内的保持有条不紊；非施工人员不得进入现场。上述相关费用已包含在合同总价中。

第3条承包人

3.1承包人的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按现行国家、省、市有关规定及发包人的有关规定执行。

3.1.9其他义务：

一、承包人的义务：

1、遵守法律：承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

2、依法纳税：承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

3、完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据合同作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4、对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

5、承包人的设计义务

(1）承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

(2)法律和标准的变化：除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照约定执行。

(3)承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。因承包人原因影响设计进度的，按约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按变更处理。发包人或其委托的监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

(4)设计审查

设计文件需政府有关部门审查或批准的，由发包人审查后，承包人在规定时间内，向政府有关部门报送设计文件，发包人予以协助；

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件；

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

6、保证工程施工和人员的安全

承包人应按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

7、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

8、避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

9、工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

10、其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。如发包人委托承包人办理施工许可证和工程质量安全监督报监手续。

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，按合同约定的时间完成施工图设计及工程配套的设计，编制相应的预算书，并提交监理机构和发包人审查。对于设计图纸验收不合格或需要调整的，承包人必须在规定的期限内完成相应的设计图纸的修改、完善与调整，对预算价有影响的则还须对相应的施工图预算书进行修正。修改完善后的设计图纸及相应的施工图预算书须重新提交，由监理机构和发包人组织验收小组进行再次审查验收。

（2）承包人须于每月25日前向监理工程师提供下月工程进度报表，经监理机构审核后，报发包人批准后实施。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

如因承包人原因造成工程、财产损失和人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫、施工噪音和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人。

（5）成品保护的特殊要求及费用承担：

在验收交付使用以前，由承包人负责对工程所有成品、已完工程进行保护，费用由承包人承担。若因承包人原因造成工程成品、已完工程的损坏和破坏，由承包人负责赔偿并承担因此发生的一切费用。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、树木的保护要求及费用承担：

按有关规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、树木保护工作，若因承包人原因发生损坏，由承包人负责赔偿。

（7）施工场地清洁卫生的要求：

承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械；及时将施工垃圾运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；临时排污，污水须由承包人向有关部门办理审批手续，经批准后方可排放；交工前应对建筑物进行清洁并对施工现场进行清理；现场的广告、宣传、标语牌须经监理机构及发包人批准，方可张贴悬挂。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。做好施工组织管理，维护现场整洁，道路通畅，符合文明施工的优质标准。以上费用已含在合同价内。

（8）承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施；由承包人自身措施不力造成事故的，承包人应承担责任和由此引起的一切费用。

（9）承包人应建立健全全面质量管理体系，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置各级技术管理和质量检查人员，并严格按技术标准进行质量检查(包括自检、互检、交接检、专检等)；

分部工程和隐蔽工程，承包人须报监理机构和质监站验收，符合质量要求后方能进行下一工序的施工；如果监理机构发现承包人所报项目不符合合同或施工图纸要求，承包人须返工修补直至达符合要求为止，但合同价款及工程工期不予调整。

（10）按发包人工程总控节点工期的要求，制定工程具体详细的总体控制进度计划。在工程实施过程中，根据工程实际进展情况对总体控制进度计划及时进行合理的调整，并针对性提出应急方案或合理可行的赶工措施，以保证关键工期节点工期不得延误。

（11）在发包人、监理机构统一协调管理下，承包人严格按照经发包人审核同意的总控进度计划，包括施工阶段协调配合的具体计划安排及工作要求，组织落实各专业工种协调。

（12）承包人严格执行《建筑施工安全检查标准》等相关制度与规范，对现场施工承担工程管理服务的义务和责任，包括施工总平面布置、施工临时道路管理、施工用水及排水管理、施工用电管理、施工场地管理、施工现场办公、设施的管理、成品保护、安全生产和文明施工、粉尘治理的人员和材料等的综合治理；

（13）承包人有义务对工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《区城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理；

（14）完成本合同承包范围内其他工作，以及为完成本工程所必须完成的其他工作。

承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其报价文件的标准与数量，否则，视为违约，并按合同条款处罚。

二、承包人向发包人承诺

1、承包人向发包人承诺按照合同约定组织人财物等各项资源进行工程实施，按照合同要求竣工验收、在质量保修期内承担工程质量保修责任，并及时提供、完成技术咨询、服务与技术指导；承诺在质保期满后继续以优惠的价格和条件向发包人提供零部件、技术支持及其它售后服务。

2、承包人承诺

所有变更引起的计价、计量调整审批过程，均不得影响变更的执行，不得以任何理由公开或变相拖延或延误工期，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

3、承包人承诺必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

4、承包人承担因履行本合同而发生的由承包人负责的所有税费，并依法履行缴纳的义务与责任。

3.2项目经理

3.2.1  项目经理姓名：                  ；

项目经理职责： 按本合同规定的范围、内容以及约定的项目工作周期、质量标准等合同要求，完成本合同项目设计、施工直至竣工验收的任务。

项目经理权限：按照承包方的有关规定和授权，全面组织、主持项目组的工作。根据承包方授权的范围、时间和内容，对项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：

（一）项目经理

项目经理及现场管理机构主要部门负责人在开工前必须全部到位，并接受监理工程师和发包人代表的查验。未全部到位的，承包人按照约定承担违约责任。

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金500元。

施工负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金500元。

（二）更换

承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与报价文件及上述条款规定保持一致，非发包人要求不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前7天以书面形式向监理机构提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人书面同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

前款人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，按约定承担违约责任。

（三）不适应

项目经理或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到竞争性磋商文件明确要求或报价文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，更换的人员须由监理工程师和发包人同意。

（四）批准

项目经理及现场管理机构主要部门负责人必须在现场办公，不得擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理机构批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场监理工程师；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会现场监理工程师，并经监理批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会监理工程师，并经发包人批准；

（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，总监理工程师可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按约定承担违约责任。

3.8  分包

3.3.1  分包约定：征得发包人同意，发包给具备相应资质的分包单位。

约定的分包工作事项：具体分包合同中明确。

第4条进度计划、延误和暂停

4.1项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提出，经监理确认后，由发包人确定。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

1、承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

2、合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

3、进度计划的提交和确认：

（1）承包人应于签订合同时提交工程进度计划，于本合同签订后5天内提交设计与施工方案；工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注相应的工程量及材料消耗量、劳动力投入。

（2）制定计划

1）根据发包人的项目总控计划，制定工程的进度计划；

2）根据发包人的项目总控计划和工期要求，协调汇总并编制合理可行的总进度计划并报监理机构审批；

3）承包人须于每月25日前向监理工程师提供如下计划、报表（时间从上月24日至当月25日），经监理机构审核后，报发包人批准后实施：

A、当月应完成的工程进度和实际完成进度（包括现场施工及工厂生产制作项目）统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）；

B、当月完成的工程量（包括现场施工及工厂生产制作项目）申报,要求分细项申报,并有完成金额一式四份；

C、下月资金、材料使用计划一式四份；

D、下月施工进度计划一式四份；

E、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份；

F、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）；

4）当计划有调整或实际情况有变化时，根据当月的计划在下半月开始前向监理及发包人提交调整过的详细的下半月计划。

（3）监理工程师和发包人在接到承包人提交的工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见。逾期不确认，也不提出书面意见的视为同意。

4.3采购进度计划

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：

1）材料、设备的供应，包括甲供材、乙供材和甲控乙供材。按采购文件相关要求执行。

2）乙供设备、主材应由承包人选定厂家和品牌后报发包人批准，且承包人选用主材应不低于经监理机构和发包人审批的施工图和施工图预算书中的主要材料分析表的标准。

3）对于承包人采购的材料设备，无论总监理工程师或发包人有无条件到生产、制造现场监造或验收，该材料设备到达施工场地后经验收发现质量问题的，均应由承包人承担责任。承包人应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期不予顺延

4.3.2  采购开始日期：采购前由承包人向发包人和监理单位报备。

4.4施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：按项目需求和发包人要求，计划一式四份。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按项目需求和发包人要求，计划一式四份。

4.5误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的万分之五，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：2%。

4.5.1其他要求：工期延误

1、工期控制与调整

工期调整的原则是：由于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；由于非承包人原因造成的工期延误，工期予以顺延。

2、工期延误的原因及其处理

非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：政府对本建设项目作出停建或缓建的决定；重大设计变更导致本工程在规划、使用功能方面有重大调整；不可抗力持续影响而导致停工超过30天以上；因发包人延期交付施工场地；

发包人其他违约行为发生工期延误工期不予顺延,但承包人应当在工期延误发生后7天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告，逾期不报告，发包人不予确认；发包人代表在收到报告后10天内予以签复确认承包人经济支出。

4.6  暂停

4.6.8 暂停施工：因下列原因，监理机构总监报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）政府对本建设项目作出停建或缓建的决定；

（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用功能方面有重大调整；

（3）不可抗力；

（4）质量事故；

（5）安全生产事故。

承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工。否则，按照合同约定承担违约责任。

第5条技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.2设计

5.2.1发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：/ 。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：/ 。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：6份，签订合同后5天内。

5.3  设计阶段审查

5.3.1设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：与发包人另行约定。

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：与发包人另行约定。

第6条工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：另行约定。

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：工程物资的质量由承包人承担；由承包人按本合同相关条款要求自行采购。

（2）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：另行约定。

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：另行约定。

6.3 进口工程物资的采购

6.3.1  采购责任方及采购方式：采购责任方为承包人，采购方式另行约定。（如有）

6.6 工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：由承包人负责。

承包人提交保管、维护方案的时间：在发生保管事项 2 日内提供。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：由承包人负责。

第7条施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：已具备。

承包人的进场日期：签订合同后三天内进场。

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：按现行市场价。

7.1.10  由发包人履行的其它义务：无

7.2  对承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：约定开工日期前 15 内提交。

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：与发包人另行约定。

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：双方商定。

水电等节点位置资料的提交时间：约定开工日期前 10 内提交。

7.2.12  清理现场的费用：

7.2.13  由承包人履行的其它义务：

7.4人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间/；

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：/。

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：四份，机械进场时。

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：按现行质量验收规范。

两方参检的部位、标准及表格形式：按现行质量验收规范。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按现行质量验收规范。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按现行质量验收规范。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

第8条竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1竣工试验的义务

8.1.1承包人的一般义务

（4）竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：/。

第9条工程接收

9.1工程接收

9.1.1按单项工程或（和）按工程接收

由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：     /

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：     /

第10条竣工后试验

本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务

10.1.1  发包人的权利和义务：按通用条款。

（6）其它义务和工作：另行约定。

10.1.2  承包人的责任和义务

（2）竣工后试验方案的份数和完成时间：7天内

10.2竣工后试验程序

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：7天内

第11条质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3%。

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：从工程款中扣除。

第12条工程竣工验收

12.1竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按现行质量验收规范、行业标准与专家意见及备案要求。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：按现行质量验收规范、行业标准与专家意见及备案要求。

第13条变更和合同价格调整

13.2变更范围

13.2.6其它变更

1、变更程序

变更的提出：（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的7天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

变更指示：（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

2、设计变更的处理方法

本工程采用包施工图设计的总价包干的方式承包，包完成的最终产品必须满足发包人提供的竞争性磋商文件要求的项目需要的要求，承包人为了达到设计效果、施工质量而采取的所有变更，均包含在合同价内；

发包人如感觉到承包人设计的施工产品没有达到上述要求，承包人必须修改设计直到满足发包人要求为止。

3、主要材料、设备变更处理办法

经发包人审定的施工图纸，承包人无条件进行施工并达到设计效果，所有的主要材料、设备采购前，承包人必须提前一周（或不影响施工计划）提供主要材料的采购计划，并提供样板进行参选，待定板封板后才能正式采购。

13.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：

1、变更价款的确定

承包人在工程变更经发包人确定后7天内，提出变更工程价款报告，经监理公司及跟踪审计单位（如有，下同）审核，并经发包人同意后，可以调整合同价款。

承包人在双方确定变更后7天内不向监理机构、跟踪审计单位提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

监理机构、跟踪审计单位应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认，监理机构、跟踪审计单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。

监理机构、跟踪审计单位不同意承包人提出的变更价款，按争议的约定处理。

因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

2、当发生如下情况时可调整合同造价

（1）承包人必须认真配合其他相关工程施工，包括配合已施工的隐蔽工程和后续工程及其他与本工程有衔接的工程和各专业工程，涉及的费用已包在中标价内。若由于承包人不积极配合或协调不力，造成相关工程工期延误，其发生所有费用及相关责任由承包人自行承担。

（2）发包人另外增加需求内容，且该内容完全不属于本次招标范围，上述增加的费用由承包人提出，经监理和跟踪审计单位审核、发包人确认后，方可进行结算。

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：无。

第14条合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1合同总价

本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

设计部分费用固定不变，施工部分费用价格调整如下：

1）由于图纸审查原因引起的变更，造价增加由投标人承担，造价不予调整。

2）因采购人项目需求中某一项不明确，需调整投标人中标方案时调整内容应视为工程变更；反之项目需求明确，调整投标人中标方案中缺陷的，则不属于工程变更，造价不得调整。

3）工程变更的让利幅度按以下原则执行：

a）工程变更总价在签约合同价中建设工程费±15%以内部分的让利幅度按承包人报价浮动率L=（1- 签约合同价/最高投标限价）计算；

b）工程变更总价超签约合同价中建设工程费±15%以上部分的让利幅度为20%下浮比率。

4) 建设工程费中不可竞争费用调整，除原签约合同价有详细计算过程外一律参照定额计算价的调整计算。

建设工程费采用定额核定价法进行调整，定额核定价法计算方法如下：

1）签约合同价，指发承包双方在工程总承包合同中约定的工程造价。

2）定额计算价，根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的竞争性磋商文件和清单，结合满足采购人需求的施工图纸编制的施工图预算价。材料价格执行当地造价管理机构发布的基准期材料指导价，指导价中没有的材料执行施工过程中的认价程序。暂估价、暂列金额、不可竞争费按竞争性磋商文件和清单要求计入。

3）定额核定价，定额核定价=定额计算价×（1-A）。A=10%。

4）价值期望系数B值为 95%。

5）定额核定价法计算方法，当定额核定价≥签约合同价中建设工程费×价值期望系数B时，建设工程费按签约合同价±工程变更结算；当定额核定价≤签约合同价中建设工程费×价值期望系数B时，建设工程费按定额核定价±工程变更结算。

14.2  担保

14.2.1履约担保

承包人提交履约担保的格式、金额和时间：为进一步优化营商环境，切实减轻企业负担，本项目无需缴纳履约保证金。

14.2.2 支付保函

发包人不提交支付保函。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：/。

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：无。

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

中标价即为合同价，工程竣工验收合格后付合同价款的60%，审计结束后2025年年底付至审计定案价的80%，2026年年底付清余款。所有工程款支付均需提供正式税票，甲方自收到发票之日起10日内付款。

14.4.2其它进度款：无。

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：/。

14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：/ 。

14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：/ 。

14.12  竣工结算

14.12.1提交竣工结算资料

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内；向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。

第15条保险

15.1  承包人的投保

15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。

（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；

（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。

第16条违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第19条合同生效与合同终止

19.2  合同份数

本合同正本一式 贰 份，合同副本一式 肆 份。合同双方应持的正本份数： 壹份 ，副本份数： 贰份。

第20条补充条款

（1）承包人项目负责人及现场人员等应严格遵守出勤率，如有违反，招标人一律按合同条款规定进行处罚。

（2）本项目最终审计时，按江都区最新项目审计规定文件执行。

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单范围内江都区体育馆维修工程全部内容。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为   3  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3  年；

5．供热与供冷系统为  3  个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下： 本项目质量保修期按3年执行 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：

地址：                            地址：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                            账号：

邮政编码：                         邮政编码：

安全管理协议

为在江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目的实施过程中，切实加强施工安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的施工环境，本项目发包人  扬州市江都区文化体育和旅游局  （以下简称“发包人”）与承包人               （以下简称“承包人”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是《 江都区体育馆维修工程设计施工总承包项目合同》的附件，具有同等法律效力。

一、发包人安全职责

1、审批承包人在开工前制定的工程施工安全措施方案，并备案。

2、有权对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

3、不得要求承包人违反安全管理规定施工。

4、发包人的前述审批、监管、备案等行为不构成责任主体行为，施工中发生的安全事故其责任均由承包人承担，发包人无需承担任何责任。

二、承包人安全责任

1、承包人所提供的承包工程所要求的相关资质证明材料必须真实、有效。

2、在现场施工中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全的要求。遵守发包人制定的有关安全生产规章制度。

3、承包人负责到有关安全生产管理部门办理工程安监手续，并应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守相关的安全生产规章制度。

4、确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

5、开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施；开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。

6、复杂的和危险性较大的作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易造成人员伤害和设备事故的作业，承包人应制订有效的专项施工安全技术方案，并报发包人审批后贯彻落实。

7、施工现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。

8、应保证安全生产所需资金的投入，所有施工设备、工器具、施工临时用电及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。

9、施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。

10、施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得发包人值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。

11、必须接受发包人及监理的监督、管理和指导，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对发包人、监理或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包人，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

12、施工中的安全由承包人自行负责，施工中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失、施工造成的房屋开裂、原地下管线损坏、质量安全及相关法律责任等均由承包人承担。

13、对发包人人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，承包人有权拒绝。

14、承包人施工人员有变动的，必须对新进场施工人员及时进行安全教育。

15、承包人对施工人员组织密闭空间安全培训，建立健全的密闭空间安全

作业措施，保障施工人员在密闭空间作业安全。

三、安全考核

1、在施工过程中承包人不按工程安全管理措施方案实施，或发生安全事故，由市建设行政主管部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定进行处置。

2、施工过程中，发包人每发现承包人施工人员一次违章行为，扣收500元，违章行为较严重的，根据情节扣收1000元，屡教不改的发包人有权加倍扣收。

3、在施工过程中每发生每一起事故，将按相关规定给予处罚。

4、由于承包人原因造成发包人停水、停电、设备事故、人身受伤或影响员工正常生活，承包人承担相应的赔偿责任。

5、承包人违反发包人有关安全生产规章制度，并且不听从发包人建议，拒绝执行整改的，发包人可要求停工整改，因此而造成工期延误的承包人承担逾期责任。

6、发包人对施工现场的安全监督检查意见（包括施工人员违章、安全隐患情况等），以书面形式通知承包人，并双方签字确认，作为安全考核依据。

7、发包人对承包人的安全检查项目见附表。

四、协议生效

1、本协议一式陆份，发包人执肆份、承包人执两份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2、本协议有效期：自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并交付发包人为止。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

项目安全责任人：                              承包人工地安全负责人：

签订地点：

签订日期：年月日

工 程 建 设 项 目 廉 政 合 同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条本合同一式陆份，由甲乙双方各执两份，代理机构执两份。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日年月日

第四章 竞争性磋商项目内容及服务要求

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注: 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：建筑业

一、项目概况：

1、基本情况：

本工程位于扬州市江都区，江都区体育馆位于扬州市江都区龙城路 37 号，位于江都龙城路与纺织路交叉口的东南角。为江都区体育馆漏水修复设计施工总承包项目，具体为：更换屋顶原有钢结构屋面，修复混凝土平屋面局部漏水，修复现状室内局部漏水，修复现状外墙局部漏水。

2、主要工作内容

通过实地调查及前期相关的鉴定手续，查找出体育馆屋面，外墙及内墙漏水的原因，

提出切实可行的设计方案，明确本次改造的修复区域。设计方案体现以人为本的原则， 考虑方案的合理性，科学性及经济学。充分满足体育馆使用人员长期的使用需求。

3、设计范围

绘制体育馆相关平立面图纸及修复区域，提供漏水修复的各部位的工程装修做法表，形成详细图集。

4、设计依据

业主提供的基础资料、用地范围略图，现行的国家及地方颁布的建筑设计规范与标准，包括并不限于以下：

（1）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）；

（2）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

（3）《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

（4）《房屋建筑制图统一标准》GB_T50001-2017；

（5）《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018 版）；

（6）《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

（7）《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022

（8）《钢结构设计标准》GB50017-2017

（9）《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003

（10）《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

（11）《江苏省城市规划管理技术规定》( 2011 年版 )；

（12）《扬州市市区规划管理技术规定》；

（13）其他现行的国家、江苏省及扬州市颁布的建筑设计规范与标准

二、施工要求：

1、拆除原有场馆主体夹心彩钢板屋面，并全部更换为0.5mm厚的SU304不锈钢840板材；

2、铲除渗水严重的混凝土露台屋面刚性防水层，按照设计要求重新施工；

3、铲除东西侧外墙漏水处墙面至结构层，重做防水及面层；

4、铲除现有内墙漏水处至结构层，重新抹灰刷漆；

5、对现有屋面网架钢构件手工除锈并做好防腐措施。

6、各种材料及设备必须满足国家相关标准规范及地方标准。

- 建筑设计要求：

防水设计方案经济合理，提供各部位防水维修的具体做法。

四、主要材料技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型材屋面 | 0.5mm厚SUY304不锈钢 |
| 2 | 外墙真石漆 | 防水 |
| 3 | 白色防水乳胶漆 | 防水 |
| 4 | 防水卷材 | 1.5mm厚 |
| 5 | 聚苯乙烯挤塑板 | 25mm厚 |
| 6 | 防火涂料 | 防火 |

注：

1、所有材料应符合国家现行环保要求。

2、供应商选择使用的材料不得低于上述技术参数要求，未列入或已列入上述表格中的材料在购买前需向项目采购人申报，经采购人书面同意后方可购买。

3、采购人采购的材料，按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。供应商采购的材料，进场前需提供材料样品、规格、型号；经采购人和监理人验收认可后方可批量进场，样品由采购人封存，供应商必须保证施工中材料质量与样品一致，否则造成的损失由供应商承担，供应商在材料到货前24小时通知采购人和监理工程师验收。

五、质量要求：

1、工程设计质量标准：必须满足竞争性磋商文件中的要求，且达到国家有关规范标准和江苏省、扬州市有关标准规定，并须通过图审中心的审查（如有）。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。

2、工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关规范标准要求，工程质量达到国家以及行业验收规范合格标准；满足竞争性磋商文件附件相关要求；所有分部分项工程等验收一次性通过。

3、工程材料设备采购质量标准：工程所有物资（材料、设备、构配件等）采购质量符合有关规范标准及发包人要求，合格率达到 100%；各项性能、技术指标、参数与设计的专业系统相匹配。

4、工程质保期：3年

六、其他：

1、施工图设计符合国家规范，简洁适用。需提供完整修复图纸（盖章）。

2、本工程采用的技术规范：按现行工程质量评定标准和施工规范检查验收。

3、对材料的质量和试验要求：必须提供所有材料的质量保证书，并按国家规定进行试设计验，试验合格并经监理方认可后方可使用。

4、对施工工艺的特殊要求：按照设计要求执行。

5、供应商提供的设计资料及响应文件中建筑材料、建筑构配件等应当注明其品牌、规格、型号等技术参数。

6、计划工期：50日历天。

7、投标报价：投标人投标时需将工程量清单的项目名称、计量单位、工程量、项目特征等内容列出，否则按无效标处理。本工程采用固定总价合同，投标报价包含完成工程量清单范围内所有内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金及不可预见费等一切费用。

8、集中现场踏勘：采购人不组织供应商对工程施工现场和周围环境进行踏勘，供应商自行踏勘现场以便获取编制响应文件和签署合同所需的有关资料，踏勘现场所承担的风险及发生的费用由供应商自己承担。不管供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

第五章 评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务或承建的工程进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（工程5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评分细则

| 评分项目 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 （四舍五入，保留两位小数） |
| 技术部分（45分） | 设计部分（15分） | 设计说明：（5分） 1、设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确； 2、施工图设计满足项目设计任务书要求、且设计要点科学、合理符合规范要求； 提供的设计说明完整、较好的得5分，良得3分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 现场分析：（5分） 投标人方案中现状分析准确，平立面表达标注清楚得5分； 投标人方案中现状分析一般，对渗水点位置有一定了解得3分； 投标人方案中现状分析不准确，对渗水点位置有了解不清晰得1分。 根据供应商提供的相关施工图纸打分。 |
|  |  | 技术分析：（5分） 对现状渗水点渗水原因分析合理，设计维修方案合理的得5分； 对现状渗水点渗水原因分析较合理，设计维修方案一般的得3分； 对现状渗水点渗水原因分析不合理，设计维修方案不合理得1分。 根据供应商提供的相关施工图纸打分。 |
|  | 施工组织设计 （30分） | 结合本工程特点的针对性措施，质量保证措施、施工进度计划及工期保证措施是施工组织设计的重要考评内容，投标人应精心考虑，切实详细的提出方案。当施工组织设计内容与发包情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进入施工后预计会出现质量或安全事故的，该施工组织设计也将被视为不可行。施工组织设计按以下项目及分值对投标人进行评分： [1]施工总体部署5分；（优5分；良3分；中1分；未提供不得分。） [2]结合本工程特点的针对性措施5分；（优5分；良3分；中1分；未提供不得分。） [3]主要施工方法5分；（优5分；良3分；中1分；未提供不得分。） [4]质量安全保证体系及措施5分；（优5分；良3分；中1分；未提供不得分。） [5]施工进度计划及工期保证措施5分；（优5分；良3分；中1分；未提供不得分。） [6]为完成本招标工程需制定的其它措施或方案等5分；（优5分；良3分；中1分；未提供不得分。） |
| 商务部分 （25分） | 项目人员配备（14分） | 1、设计项目组：（10分） 项目设计负责人：具备工程建设类高级及以上职称的得2分，具备工程建设类中级职称的得1分。此项最高得2分。（职称证书原件扫描件上传，未提供不得分）。 其他主要设计人员（项目设计负责人除外）：项目组其他人员（含建筑、结构、给排水、造价等专业）中，每有1人具备工程建设类高级及以上职称的得2分，具备工程建设类中级职称的得1分。此项最高得8分。（职称证书原件扫描件上传，未提供不得分）。 2、施工项目组：（4分） 施工项目成员（项目施工负责人除外）： 每有1人具备工程建设类高级及以上职称的得2分，具备工程建设类中级职称的得1分。此项最高得2分。（职称证书原件扫描件上传，未提供不得分）。 每有1人具备注册安全工程师执业证书的专职安全人员得2分。此项最高得2分。（职称证书原件扫描件上传，未提供不得分） 注：1、以上人员需提供社保部门出具的供应商为其缴纳的2024年11月-2025年1月（近三月内任意一个月）的养老保险证明原件扫描件上传，未提供养老保险材料的不得分。（退休返聘人员需提供退休证、返聘合同等证明材料） 2、采用网上自助查询的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件 |
|  | 类似业绩 （8分） | 投标人自 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最多得8分。（合同原件扫描件上传，未提供不得分） |
|  | 企业实力 （3分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系证书，有效期内的环境管理体系证书，有效期内的职业健康安全管理体系证书，每具有一项证书得1分，满分得3分。（证书原件扫描件上传，证书需在有效期内，未提供不得分） |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均需以原件扫描件形式上传。否则不得分。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日期 ：

供应商：（电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、拟投入本项目人员一览表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 9 | 联合体协议（如有） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 1 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效； |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 1 | 1、供应商具有①建筑工程施工总承包三级及以上资质和工程设计综合资质甲级或②建筑工程施工总承包三级及以上资质和建筑行业设计乙级及以上资质或③建筑工程施工总承包三级及以上资质和建筑工程专业设计乙级及以上资质（原件扫描上传）； 2、供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的《安全生产许可证》( 原件扫描上传)； 3、拟派项目负责人具有①注册建筑师或②建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证（B证）或③国家注册监理工程师（建筑工程专业）或④工程建设类高级及以上技术职称( 原件扫描上传)； 4、供应商为授权委托人、拟派项目负责人缴纳的2024年11月至2025年1月内近三月任意一个月的社保证明（证书原件及社保证明扫描上传)； 5、项目负责人无在建工程承诺书（原件扫描上传）； |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 磋商响应函 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |

注：如为联合体参加采购活动的，联合体各方均须提供上述基本资格条件和落实政府采购政策的相关证明材料

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：邮 编：

电 话：传 真：

供应商开户行：账 户：

法定代表人姓名（签章）：联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

承诺书（项目经理无在建工程）

（招标单位名称）：

我公司保证参与（拟投标项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理证书是真实的，以上承诺如有不实，招标人可取消投标资格，如中标招标人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标单位：（公章）

2025年月日

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 | …… |  |  |

注：采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出），符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥： ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：年月日

### 分项报价表

本次为首轮报价

项目名称：

项目编号：

备注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》进行报价，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

五、拟投入本项目人员一览表

| 岗位 | 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职称 |  |  | 职务 |  | 学历 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

工程类

名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：