苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506111-XDSZ-C2025-0007

采购单位：苏州市吴中区临湖镇人民政府

采购内容：2026年度临湖镇道路养护项目

项目类别：服务类

信达项目管理咨询（苏州）有限公司

2025年12月

目 录

一、磋商公告

二、竞争性磋商文件

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式（部分格式）

第一章 磋商公告

项目概况

2026年度临湖镇道路养护项目的潜在响应单位应在苏采云平台获取采购文件，并于2025年12月16日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506111-XDSZ-C2025-0007

项目名称：2026年度临湖镇道路养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰柒拾肆万柒仟元整（¥2747000.00元）

采购需求：临湖镇道路养护涵盖全镇13条市政道路、32条农路及2条受托管养道路，总共47条道路90.6公里的路面、侧石、道板，78座公交候车亭，8个公共停车场基础设施和88座桥梁的养护工作，具体详见采购文件第二章。

合同履行期限：2025年12月22日-2026年12月21日（具体以合同内签订时间为准）。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。响应单位须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）响应单位具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或”中国政府采购网网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

地点：“苏采云”系统

方式：线上获取

四、响应文件提交：

截止时间：2025年12月16日9:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启：

2025年12月16日9:30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（虚拟开标室）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅

2、参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

单位名称：苏州市吴中区临湖镇人民政府

地 址：苏州市吴中区临湖镇东山大道3988号

联系人：吴伟新

电 话：0512-66302919

2、采购代理机构信息：

单位名称：信达项目管理咨询（苏州）有限公司

联系地址：苏州市吴中区经济开发区枫津南路18号南都广场5楼555室

联系人：向多、沈思强

联系电话：0512-66981889

3、项目联系方式

项目联系人：向多、沈思强

电话：0512-66981889

第二章 竞争性磋商文件

项目类别：服务类

：

受苏州市吴中区临湖镇人民政府委托，对其要求采购的2026年度临湖镇道路养护项目进行竞争性磋商采购，欢迎具有独立承担民事责任能力及履约能力的服务商参与竞争，以期采购到合格的服务。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506111-XDSZ-C2025-0007

项目名称：2026年度临湖镇道路养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰柒拾肆万柒仟元整（¥2747000.00元）

合同履行期限：2025年12月22日-2026年12月21日（具体以合同内签订时间为准）。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、采购需求

（一）项目概况：临湖镇道路养护涵盖全镇13条市政道路、32条农路及2条受托管养道路，总共47条道路90.6公里的路面、侧石、道板，78座公交候车亭，8个公共停车场基础设施和88座桥梁的养护工作。

（二）服务清单：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路巡视 | 1、工程内容：专业巡视车辆（含司驾人员）道路巡 视，其他具体按甲方要求 2、工程量计算规则：以一年为单位，费用自行测算，包干使 3、结算以每次考核的得分率计算费用 4、市政道路 13 条，农路 32 条，受托管养道路2条 | 项 | 1 |
| 2 | 公交简易站台 8*2m | 1、150 厚混凝土地面 2、∅150 不锈钢管立柱，φ30 不锈钢管支架 3、遮阳棚 | 个 | 1 |
| 3 | 切缝 | 1、沥青砼路面切缝 2、锯缝深度综合考虑 3、工程量计算规则：按切缝延长线长度以米计量 | m | 1300 |
| 4 | 切缝 | 1、水泥混凝土路面切缝 2、锯缝深度综合考虑 3、工程量计算规则：按切缝延长线长度以米计量 | m | 500 |
| 5 | 拆除路面 | 1、拆除沥青路面 2、施工方式自行考虑 3、废料弃置运距及堆放自行考虑 4、含基层 5、工程量计算规则：按拆除体积计算 | m3 | 180 |
| 6 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：1-6cm 3、废料外运及堆放自行考虑 | m2 | 10000 |
| 7 | 拆除路面 | 1、拆除砼路面 2、施工方式自行考虑 3、废料外运及堆放自行考虑 4、不含基层 5、工程量计算规则：按拆除体积计算 | m3 | 300 |
| 8 | 拆除基层 | 1、施工方式自行考虑 2、废料外运及堆放自行考虑 3、含基层 4、工程量计算规则：按拆除体积计算 5、材质：二灰结石或水稳 | m3 | 500 |
| 9 | 拆除基层 | 1、材质:石灰稳定土 2、外运运距及弃置:废料外运，运距自行考虑 3、按拆除体积计量 | m3 | 300 |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 1、废旧基座砼机械拆除 2、结构形式:钢筋混凝土 3、强度等级:综合考虑 4、外运运距及弃置:废料外运，运距自行考虑 | m3 | 20 |
| 11 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：彩色沥青路面 2、厚度：5cm | m2 | 150 |
| 12 | 拆除电杆 | 1、结构形式:综合考虑 2、规格尺寸:综合考虑 | 根 | 20 |
| 13 | 安装电杆 | 1、规格:水泥杆捎径190mm长度12m 2、基础综合考虑 | 根 | 3 |
| 14 | 路床（槽）整形 | 1、部位:道路路床 2、施工方式：人机配合 | m2 | 2000 |
| 15 | 建筑垃圾回填 | 1、厚度：30cm 2、计算规则按平方计算，如实际厚度不同， 折算成立方计算 | m2 | 500 |
| 16 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量:4%水泥 2、厚度：20cm 3、计算规则按平方计算，如实际厚度不同， 折算成立方计算 | m2 | 100 |
| 17 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 商品砼非泵送 2、厚度：20cm 3、其他：路面刻痕，养生，沥青玛蹄脂缩缝等 4、计算规则按平方计算，如实际厚度不同，折算成立方计算 | m2 | 500 |
| 18 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类：综合 2、钢筋规格：新三级钢，具体做法需满足 甲方要求 3、工程量按实结算 | t | 4 |
| 19 | 封层 | 1、材料品种:乳化沥青下封层 2、厚度：1cm | m2 | 1000 |
| 20 | 玻纤格栅 | 1、材料品种、规格：自粘式玻纤网，网孔20*20mm | m2 | 250 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-25I 粗粒式沥青混凝土面层 3、厚度：7cm 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 300 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 中粒式沥青混凝土面层 3、厚度：6cm 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 300 |
| 23 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层 2、喷油量：1kg/m2 | m2 | 7000 |
| 24 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 细粒式玄武岩沥青混凝土面层 3、厚度：4cm 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 5000 |
| 25 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 细粒式玄武岩沥青混凝土面层 3、厚度：6cm 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 2000 |
| 26 | 沥青路面裂缝灌油 | 1、沥青品种：热石油沥青 2、工程内容：清理缝面，灌热石油沥青，路面清扫等 3、工程量计算规则：按实际施工数量以延长米计算 | m | 500 |
| 27 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm | m2 | 2000 |
| 28 | 冷沥青 | 1、沥青品种：冷沥青 2、小面积坑洞冷沥青养护车修补 | t | 20 |
| 29 | 水泥混凝土 | 1、人行道下 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：15cm 4、其他：养生 | m3 | 180 |
| 30 | 人行道整形碾压 | 1、部位：人行道拆除后原地面 2、范围：碾压、整形 | m2 | 300 |
| 31 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：利用拆除的原有路面砖 2、粘结层：原有粘结层上砂浆垫层找平 3、相关说明：原有道板的清理不单独列项，费用计入本项目内 | m2 | 500 |
| 32 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：新购 20*10*6cm 路面砖（进口设备生产） 2、粘结层：新设 3cm砂浆垫层或原有粘结层上砂浆垫层找平 3、相关说明：原有道板的拆除及废料弃置，不单独列项，费用计入本项目内 | m2 | 300 |
| 33 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:新购4cm厚花岗岩板，尺寸规格同原有铺地一致 2、粘结层：干硬性水泥砂浆 3、相关说明：原有道板的拆除及废料弃置不单独列项，费用计入本项目内 | m2 | 300 |
| 34 | 混凝土侧石更换 | 1、125*300*1000mm 砼侧石更换，原侧石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120 |
| 35 | 花岗石侧石更换 | 1、125*300*1000mm 花岗岩侧石更换，原侧石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120 |
| 36 | 砼平石更换 | 1、125*300*1000mm 砼平石更换，原平石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120 |
| 37 | 花岗岩平石更换 | 1、125*300*1000mm 花岗岩平石更换，原平石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120 |
| 38 | 侧石维修 | 1、侧石维修，原预制砼侧石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120 |
| 39 | 平石维修 | 1、平石维修，原预制砼平石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120 |
| 40 | 侧石维修 | 1、侧石维修，原预制花岗岩侧石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120 |
| 41 | 平石维修 | 1、平石维修，原预制花岗岩平石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120 |
| 42 | 金属栏杆 | 1、不锈钢栏杆高度 35cm 2、扶手不锈钢管直径 50mm 3、横杆直径 30mm 4、立柱直径 50mm | m | 20 |
| 43 | 石质栏杆 | 1、花岗岩桥梁栏杆维修及更换，做法同原栏杆，含旧料利用 | m | 20 |
| 44 | 混凝土栏杆 | 1、水泥混凝土桥梁栏杆维修及更换，做法同原栏杆 | m | 50 |
| 45 | 防腐木栏杆 | 1、栏杆材质、规格：防腐木栏杆 2、栏杆形式按原式样 | m | 60 |
| 46 | 隔离护栏 | 1、波形钢板护栏更换 | m | 50 |
| 47 | 油漆 | 1、钢栏杆刷调和漆 、防锈漆 | m2 | 200 |
| 48 | 涂料 | 1、混凝土栏杆 2 遍乳胶漆 | m2 | 200 |
| 49 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C30 砼 | m3 | 10 |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:φ10mm 以外 | t | 0.5 |
| 51 | 里程桩（玻璃钢） | 1、类型:玻璃钢立柱桩 2、规格、型 号:12*12*50cm | 根 | 10 |
| 52 | 里程牌 | 1、类型:预制混凝土里程碑 2、规格、型 号:15*40*50cm 3、含拆除及安装 | 根 | 10 |
| 53 | 公路界牌 | 1、类型:预制混凝土里程碑 2、规格、型 号:15*40*50cm 3、含拆除及安装 | 根 | 10 |
| 54 | 警示桩 | 1、材料品种:镀锌钢管 2、规格、型 号:114*1200*3mm 3、含拆除及安装 4、含荧光漆 | 根 | 10 |
| 55 | 桥梁伸缩装置清理 | 1、工程内容：原有伸缩缝清理满足 养护要求，废料弃置 2、工程量计算规则：按胶条长度计算 | m | 30 |
| 56 | 桥梁伸缩装置 | 1、工程内容：锯缝，拆除原有混凝土，废料弃置，重新浇筑 C50 钢纤维砼等 2、工程量计算规则：按修复长度计算 | m | 30 |
| 57 | 桥梁 GQF-C-80 型钢伸缩缝重建 | 1、工程内容：锯 缝，拆除原有伸缩缝， 废料弃置，与原有钢筋的连接，钢筋制作、 安装，型钢的制作、安 装，嵌橡胶条，浇 筑 C50 钢纤维砼等 2、工程量计算规则：按胶条长度计算 | m | 20 |
| 58 | 人行道隔离石桩 | 1、类型：花岗岩石柱 2、规格、型号：DN180*600 3、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 | 个 | 80 |
| 59 | 石球 | 1、石料种类：花岗岩 2、球体直径：dn600 | 个 | 20 |
| 60 | 广告布更换 | 1、种类：公益广告喷绘布 | m2 | 200 |
| 61 | 玻璃更换 | 1、钢化玻璃 12mm | m2 | 80 |
| 62 | 橱窗照明维修更换 | 1、橱窗照明维修更换 | 套 | 30 |
| 63 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾等肥料 2、运距：10km 3、各停车场不定期的建筑垃圾收集外运 4、工程量暂估，按实调整 | m3 | 400 |
| 64 | 防腐木木地板 | 1、防腐木木地板 2、厚度 3cm 3、铺设木龙骨 | m2 | 50 |
| 65 | 栏杆 | 1、绿化带隔离栏杆 2、木质格栅 | m | 100 |
| 66 | 新做发光字 | 1、30cm-50cm 高亚克力发光字，含金属衬 板、管线、灯具、开关、配套辅材等 | 个 | 40 |
| 67 | 发光字维修 | 1、30cm-50cm 高亚克力发光字，更换字体、衬板、灯带等 | 个 | 40 |
| 68 | 有机玻璃字 | 1、30cm高亚克力字 | 个 | 10 |
| 69 | 防护栏 | 1、U 型防护栏 2、镀锌钢管 DN75mm，长1.5m，脚桩高 30cm 3、钢管表面黑黄反光漆 4、含安装 | 套 | 150 |
| 70 | 防护栏 | 1、U 型防护栏 2、镀锌钢管 DN75mm，长 2.0m，脚桩高 30cm 3、钢管表面黑黄反光漆 4、含安装 | 套 | 150 |
| 71 | 标志板 | 1、公交站台标志牌 2、规格、材质及做法与公交站台原有标志牌一致 3、含拆除原有旧标志牌及外弃、安装新的标志牌，弃置及运距自行考虑 | 块 | 10 |
| 72 | 金属栏杆 | 1、不锈钢仿竹护栏 2、高度 60cm 3、含安装 | m | 200 |
| 73 | 石质栏杆 | 1、花岗岩桥梁栏杆新做，做法同原栏杆 | m | 30 |
| 74 | 铰链 | 1、304 不锈钢铰链 | 个 | 100 |
| 75 | 平面、箱式招牌 | 1、68.5*80cm 雪弗板 1cm厚 | m2 | 21.92 |
| 76 | 金属栏杆 | 1、隔离护栏 2、高度 1.2m 3、含安装 | m | 100 |
| 77 | 其他金属构 件拆除 | 1、部位：电箱防护 2、拆除现场损坏的镀锌钢 管并外弃处理 3、残值已含在内 | t | 1 |
| 78 | 零星钢构件 | 1、部位：电箱防护 2、镀锌钢管，规格与现场 原有规格一致 | t | 2 |
| 79 | 金属面油漆 | 1、部位：电箱防护 2、镀锌钢管表面氟碳漆喷 涂 | m2 | 10 |
| 80 | 排水沟、截水沟 | 1、断面内尺寸:26*20cm 2、100厚C25砼垫层 3、MU15标准砼实心砖、M10水泥砂浆砌筑240厚井壁 4、1:2水泥砂浆内抹面 5、砼钢纤维盖板 6、包含人工开挖土方、弃置 | m | 30 |
| 81 | 预制楼板 | 1、12cm厚预制空心楼板 2、尺寸规格:3.6m*0.5m | m2 | 50 |
| 82 | 砖砌体拆除 | 1、人工拆除墙体 2、垃圾清理归堆 | m3 | 10 |
| 83 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2、墙体类型:围墙 3、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 10 |
| 84 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:3水泥砂浆打底 2、8厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 50 |
| 85 | 修剪树木 | 1、修剪树木 2、胸径:20cm以内 | 株 | 5 |
| 86 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 87 | 施工围挡 | 1、施工围挡，高 度 1.8 米，采用彩钢夹芯板(EPS 芯 材)，δ50(钢 板 0.3 厚)围挡，无预制基础 2、施工单位自行考虑摊销周转使用，按现场铺设的实际长度计量 | m | 120 |
| 88 | 施工围挡 | 1、铁丝围网，高度 1.8 米 2、施工单位自行考虑摊销周转使用，按现场铺设的实际长度计量 | m | 120 |
| 89 | 零星用工 | 1、零星用工，用于维修、清理垃圾、清理 广告、油漆、电焊等零星用工 | 工日 | 40 |
| 90 | 采光板更换 | 公交站上原阳光板老化拆除，更换新的透明采光板（12厚PC采光板） | m2 | 800 |
| 91 | 金属栏杆 | 1、不锈钢仿竹护栏 2、高度 50cm 3、含安装 | m | 200 |
| 92 | 带预留孔侧石 | 1、125*300*1000mm 砼侧石更换带预留孔侧石，原侧石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 200 |
| 93 | 金属围挡 | 1、变电想等处隔离美化护栏 2、高度 1.5m 3、含安装 | m | 50 |
| 94 | 标志板 | 1、路长制标志牌更换 2、680*780长方形，材质采用2mm厚铝合金板,抱箍为A3热镀锌扁钢压弯成型,70*50*3m/n固定铝槽，热熔挤压成型，板面裱3M工程级反光膜及电脑刻字 3、含拆除原有旧标志牌及外弃、安装新的标志牌，弃置及运距自行考虑 | 块 | 40 |

（三）服务要求：

1、市政设施日常养护范围：临湖镇全镇乡村道及市政道路、桥梁、道板、公交站台、花坛树池、侧石等一系列道路基础设施的维修养护。

2、市政设施日常养护作业内容：

2.1路面部分：

①路面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；

④路面日常小修保养工程；

⑤夏季高温路面每天洒水养护和雨季路面积水的及时排除工作等。

2.2人行道、侧平石及侧石：

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

2.3排水设施附属物：

①雨、污水检查窨井井盖（含预留井）和雨水边井盖、边井蓖缺损更换，检查井井盖缺失的应在发现后2小时内完成补缺；

②发现雨、污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复工程，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳；

③清疏检查井、清理化粪池、雨、污水管道疏通、维修。

2.4桥梁与挡土墙：

①桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补。

2.5附属设施：对道路服务设施、护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修复与清理工作。

2.6临时交办的其他工作。

3、施工管理：

3.1按照建设部CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，道路养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程；

3.2按月制定道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护承包单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以采购单位批准为准；

3.3养护承包单位按采购单位要求与内容实施养护，养护工程量必须经采购单位及工程监理现场验收后，按规定签证确认；

3.4对有关养护工程，养护承包单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成工程；

3.5涉及工程开挖、修复路面等养护工程，按区有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；

3.6养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，做到文明施工；

3.7若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；

3.8养护承包单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

（四）其它要求：

1、巡视要求：人员不少于五名，对区域范围内市政设施进行巡视，具体包括巡视台账、桥梁经常性检查、泄水孔清理、日常安全应急等采购方要求的应急处置。

2、成交单位需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

3、若成交单位在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除履约保证金。

（1）将服务项目全部及部分服务转包他人；

（2）出现重大责任问题。

4、履约保证金：成交金额的5%。履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正1个月后，并配合采购方和下一周期成交单位办理移交手续后退还（无息）。如成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

5、成交单位须按照本采购文件的要求对本项目进行服务工作，在规定的时间内，保质保量完成各阶段的服务工作。

6、因成交单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位赔偿损失。

7、验收标准：根据采购文件、成交供应商的响应文件、双方签订的合同文件；最终须经采购人验收通过。

8、项目安全：成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位自行承担，采购单位不承担任何责任。

9、成交单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。

三、综合说明：

1、报价包括完成本项目全部内容所需的保养期间劳务、相应的人身安全保险、劳保、事故赔偿、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、耗材、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等一切费用。

2、本项目以第二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，政策性条款例外。

3、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

4、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、响应单位在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

6、响应单位所提供资料应是真实的。若有虚假，由其自行承担一切后果。

7、成交单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。

8、磋商小组认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查的响应单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网及政府采购指定相关媒体发布的公告为准。

四、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5、价格分的折扣：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

五、磋商须知：

（一）响应文件组成及要求

1、封面

2、报价部分

2.1报价一览表；

2.2分项报价表；

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函；

3.2响应单位基本情况表；

3.3响应单位法定代表人身份证扫描件；

3.4响应单位三证合一营业执照副本扫描件；

3.5法定代表人授权委托书及响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件：

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7响应单位具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，响应文件中提供有效的资质证书扫描件；

3.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.9供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

3.10其它有关资格证明的文件（如有）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2偏离表；

4.3服务承诺（如有）；

4.4其他有关符合性证明的文件（如有）。

5、综合评审响应文件

5.1服务方案；

5.2类似项目业绩；

5.3采购要求、评分标准要求提供的其他资料及响应单位认为应提交的资料。

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.10为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求；

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（二）供应商信用记录：

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏采云平台查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。“供应商信用查询”提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（三）成交服务费：

成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。本项目代理服务费：34217元。

（四）电子响应文件制作要求：

制作电子响应文件时与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（五）响应文件要求：

1、磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

3、磋商截止时间：

3.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

3.2采购单位或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购单位或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回：响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

（六）磋商采购程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

（七）询问及质疑处理

1、供应商对本次采购有疑问的，可通过联系电话或苏州市政府采购网“网上报名”系统向代理机构进行询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

3、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：向多；  联系电话：18271439826；

现场/邮寄地址：江苏省苏州市吴中区经济开发区枫津南路18号南都广场5楼555室

（八）项目的终止：出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有两家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

六、综合说明及其它要求：

1、不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

2、在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

3、响应单位的首轮报价超采购预算(或最高限价)或经评审小组评定为无效报价；

4、最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交，评审委员会认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查响应单位的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应单位不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理；

5、不实质性响应采购文件的不能成交。

七、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间；

（2）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

一、价格分  10分

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

二、服务方案比较  68分

1、项目人员管理方案比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的项目人员管理方案进行综合比较打分。项目人员管理方案合理，组织管理体系科学，实施便捷，可操作性强的得8分；项目人员管理方案较合理，组织管理体系较科学，实施较便捷，可操作性较强的得5分；项目人员管理方案合理性、组织管理体系科学性、实施便捷性及可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

2、养护技术方案比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的养护技术方案进行综合比较打分。养护技术方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得8分；养护技术方案较科学合理，重点较突出，针对性及可操作性较强的得5分；养护技术方案科学合理性一般，有重点但不突出，针对性及可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

3、各阶段项目组织协调保证措施  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的各阶段项目组织协调保证措施进行综合比较打分。措施考虑全面，内容完善，实施便捷，可操作性强的得8分；措施考虑较全面，内容较完善，实施较便捷，可操作性较强的得5分；措施考虑有欠缺，内容完善性一般，实施便捷性及可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

4、内部管理制度比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的内部管理制度（包括但不限于接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）进行综合比较打分。制度科学完善，内容全面详尽，实施便捷可行的得8分；制度较科学完善，内容较全面详尽，实施较便捷可行的得5分；制度科学完善性一般，内容全面详尽性一般，实施便捷可行性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

5、项目实施进度计划方案和各阶段进度的保证措施  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的项目实施进度计划方案和各阶段进度的保证措施进行综合比较打分。进度计划和保证措施契合项目特点，计划周密、考虑全面，应对措施重点突出、针对性及可操作性强、实施便捷的得8分；进度计划和保证措施较契合项目特点，计划较周密、考虑较全面，应对措施重点较突出、针对性及可操作性较强、实施较便捷的得5分；进度计划和保证措施与项目特点切合度一般，计划周密性、考虑全面性一般，应对措施重点突出性、针对性及可操作性一般的得8分；方案差或未提供相应内容的不得分。

6、重难点分析及应对措施比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的重难点分析及应对措施进行综合比较打分。重点难点分析全面精准、切实合理、措施有力、实施便捷的得8分；重点难点分析较全面精准、较切实合理、措施较有力、实施较便捷的得5分；重点难点分析全面性一般、切实合理性一般、措施有力性一般、实施便捷性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

7、安全文明养护及环境保护措施比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的安全文明养护及环境保护措施进行综合比较打分。措施考虑全面，内容完善，实施便捷，可操作性强的得8分；措施考虑较全面，内容较完善，实施较便捷，可操作性较强的得5分；措施考虑有欠缺，内容完善性一般，实施便捷性及可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

8、应急预案比较  6分  评委根据响应单位针对本项目提供的应急预案（包括但不限于110联动抢险处理预案、重大活动保障应急预案等）进行综合比较打分。方案科学全面，措施有效扎实，管理责任清晰，可实施性强的得6分；方案较科学全面，措施较有效，管理责任较清晰，可实施性较强的得4分；方案科学全面性一般，措施有效性一般，管理责任清晰性一般，可实施性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

9、特殊季节或天气防范措施比较  6分  评委根据响应单位针对本项目提供的特殊季节或天气防范措施进行综合比较打分。措施考虑全面，内容完善，实施便捷，可操作性强的得6分；措施考虑较全面，内容较完善，实施较便捷，可操作性较强的得4分；措施考虑有欠缺，内容完善性一般，实施便捷性及可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

三、履约能力比较  22分

1、职称情况比较  8分  响应单位针对本项目投入的人员具有建设工程类中级及以上工程师职称证书的，每提供一人得2分；具有建设工程类的初级工程师职称证书的，每提供一人得1分，同一人不重复计分，本项最高得8分。上述人员须提供有效证书复印件（或扫描件）及响应单位为其缴纳的最近三个月任意一月的社保证明材料复印件（或扫描件），否则不得分。

2、岗位证书情况比较  5分  响应单位针对本项目投入的人员具有安全员、资料员、施工员、质检员、材料员证书的，每提供一类证书得1分，同一人不重复得分，最高得5分。上述人员须提供有效证书复印件（或扫描件）及响应单位为其缴纳的最近三个月任意一月的社保证明材料复印件（或扫描件），否则不得分。

3、类似业绩  9分  响应单位提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过的类似项目业绩 ，每提供一份得3分，最高得9分。响应文件中提供完整的合同复印件，否则不得分。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码并利于评委评审、查阅。

2、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第四章  合同主要条款

甲方：苏州市吴中区临湖镇人民政府

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市政府采购编号JSZC-320506111-XDSZ-C2025-0007号磋商文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2025年度临湖镇道路养护项目事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成2026年度临湖镇道路养护项目工作，服务期限：共计12个月（2025年12月22日-2026年12月21日）。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方的响应文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及相关附件。

3、养护内容：详见采购文件。

4、养护标准：详见采购文件。

二、合同价款及支付

1、合同总金额暂定为人民币     元整，（￥         ），按实际发生数量结算。本合同为固定单价合同。合同价款包括完成本项目全部内容所需的保养期间劳务、相应的人身安全保险、劳保、事故赔偿、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、耗材、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等一切费用。

2、以上费用包括养护内容中所有工作内容。

3、付款方式：合同签订后，验收（考核）前最高付至合同金额的50%，验收（考核）合格后付至合同金额的80%，余款在审计报告出具后1年内付清。

（1）巡视养护部分费用计算

每月实际巡视养护费＝月巡视养护费用－扣款（详见考核办法）

①乙方当月最终得分在95分（含）以上的，甲方全额计算当月巡视养护费。

②乙方当月最终得分在80分（含）以上、95分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月巡视养护费的1%。

③乙方当月最终得分80分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月巡视养护费的2%，扣完为止。

④乙方连续2个月考核得分低于60分或合同（或协议）期内累计3次考核得分低于60分的，甲方有权终止合同（或协议），没收履约保证金，并处以合同额20%的违约金，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

（2）设施抢修维修、零星维修部分费用计算

由甲方派发工作联系单（以实际发生为准），乙方按要求进行设施抢修维修，经验收合格后，以工作联系单及工程量签证单作为结算凭证。

（3）设施抢修维修清单中所列项目及数量为暂估，具体以实际发生为准，由于该部分工程规模大小存在不确定因素，承包人应充分考虑由于维修任务不足带来的风险和成本增加，不得因此向甲方提出费用补偿。

4、付款凭据：

（1）合格发票；

（2）甲方盖章后的验收合格证明。

5、付款方式：银行转帐或转帐支票。

三、养护工作管理、检查考核

1、甲方根据“考核标准”对乙方的管理服务工作进行考核。甲方每月安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，乙方对甲方所发现的问题进行限期整改。每半月安排1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。

2、甲方重点对作业时间、作业人员等劳动纪律检查考核。

3、甲方每月对检查考核表中的单个子项检查不少于1次，每一子项的问题直接下发《处罚单》。

4、若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，则甲方在乙方每月最终考评得分基础上加扣2分。若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的1%。

5、甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

四、质量与验收

乙方按照甲方发出的书面工作单进行养护施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应提请监理及甲方进行验收。

五、安全施工

乙方应严格遵守安全文明施工有关规定，施工现场采用移动围栏，配备交通指示。注意高压电线、地下电缆等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

六、工程量确认

1、每个工作单完成后，应由现场监理及甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。

2、乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：每季度末编制该季度的市政设施维修工程的结算，在下月20日前上报甲方，一式三份。

七、材料设备供应

所有材料设备均由乙方采购，采购材料、设备型号、厂家必须经过甲方（监理）同意。

八、最终验收

合同期满后，由甲方组织对乙方中标的合同段内的市政设施进行最终验收，验收合格后，由甲方签发工程竣工验收鉴定书。乙方应无条件配合甲方做好市政设施的移交工作。

九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（4）提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改，整改后仍无法达到甲方的服务要求的。

（5）养护考核结果连续三个月80分以下，甲方有权单方解除合同。

（6）超出零星维修养护金额的10%或超过采购预算或养护到期，合同即终止，以先到为准。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同生效及其它

1、本合同在甲方收到乙方的履约保证金，双方签字盖章后即生效，生效合同需在苏州市政府采购网公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交二份备存。

十二、其它

1、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还必须为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决。如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1、合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，政府采购监管部门一份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

十四、合同附件

附件1：日常巡查制度

附件2、考核表

备注：合同条款内容将根据成交单位承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

年  月  日                        年  月  日

附件1：日常巡查制度

日常巡查制度

一、巡查内容

1.道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、井盖、雨水口箅子等。

2.有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。

3.桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。

4.桥区附近施工是否违章。

二、巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。巡查需配备巡查视频记录仪，每日上传至业主指定负责人，如有缺少，按规定扣除当月巡查养护费.有特殊情况需提前书面请假至业主处并征得业主同意。

三、巡查周期

1.养护范围内所有道路原则上需要每天进行巡查。

2.遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

四、巡查要求

1.养护单位养护的每条道路、桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的道路、桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。

2.配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识。

3.巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。

4.巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、井盖缺失破损、桥面破损、栏杆缺失、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《市政设施巡查记录表》并归档保存。巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《市政设施巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报街道市政管理部门。

5.巡查中发现道路严重下陷、空洞、井盖缺失等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。

市政设施巡查记录表

养护单位：                        日期：

| 巡查路线 | 具体时间 | 道路/桥梁 | 公里 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |

巡查人：

附件2、考核表

考 核 表

考核月份：  年  月

考核单位：

被考核单位：

| 序号 | 主要考核项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理（32分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员配置是否符合合同要求，当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好。 | 2 |  |  |
| 2 | 日常巡检是否按照规定频次执行，巡查记录表送至业主指定负责人，少一次扣一分，少三次以上直接扣完该项分数。 | 10 |  |  |
| 4 | 施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。 | 10 |  |  |
| 5 | 应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |
| 二 | 路面管理（32分） |  |  |  |
| 6 | 车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 1.沥青路面 （1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.水泥路面 （1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； | 10 |  |  |
| 7 | 人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分 2.沉陷每处扣0.5分； 3.松动、跷跛，每处扣0.3分； 4.错台、拱胀，每处扣0.3分； 5.行道树树围损坏每处扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 8 | 侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分； | 8 |  |  |
| 9 | 桥梁完好率：桥面泄水孔、排水管应完好、畅通，防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 如发现上述问题，每处扣2分； | 4 |  |  |
| 三、设施设备帐务管理（4分） |  |  |  |  |
| 10 | 养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。 | 2 |  |  |
| 11 | 各项台帐是否完整。 | 2 |  |  |
| 四、服务质量管理（32分） |  |  |  |  |
| 12 | 与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。 | 2 |  |  |
| 13 | 无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 14 | 能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 15 | 当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 考核问题说明 维护单位确认签名： |  |  |  |  |

备注：

一、本考核表作为甲方计算月度巡视养护费的重要依据，满分为100分。

①乙方当月最终得分在95分或以上的，甲方全额支付乙方当月养护费。

②乙方当月最终得分在80分（包括80分）以上、95分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月养护费的1%。

③乙方当月最终得分80分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月养护费的2%，扣完为止。

④乙方连续2个月考核得分低于60分或合同（或协议）期内累计3次考核得分低于60分的，甲方有权终止合同（或协议），没收履约保证金，并处以合同额20%的违约金，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

考核方法：1、车行道完好率、人行道完好率、侧石平台完好率、桥梁完好率随机抽取3条道路和1座桥梁进行考核。如抽取的道路长度超过1000米，则选取该路段的任意1000米进行考核。原则上上月度已经考核检查过的道路、桥梁，本月度不再列入考核范围。

2、乙方当月服务水平，是否按照合同履行义务进行工作，根据打分结果进行考核。

二、考核巡查费按照“4:1”模式发放，其中考核巡查费的80%作为基础巡查费有考核表为依据，剩余考核巡查费的20%作为奖励巡查费以当月投诉超期次数为发放指标，投诉超期三次以上全额扣除当月奖励金额。

三、有特殊情况违反考核办法的需由乙方打书面申请并由乙方负责人签字担保交由甲方，可视情况免除当月扣分。

第五章 响应文件格式（部分）

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、磋商响应函：

磋商响应函

致：信达项目管理咨询（苏州）有限公司

我方收到贵公司                 （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项目全部内容所需的保养期间劳务、相应的人身安全保险、劳保、事故赔偿、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、耗材、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等一切费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单  位：            联 系 人：

地  址：            邮政编码：

联系电话：            电子邮箱：

响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日  期：    年     月    日

2、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加信达项目管理咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 响应报价/元 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 2026年度临湖镇道路养护项目服务 |  |  |
| 响应报价 | 大写： |  |

注：

1、以上格式仅供参考，响应单位须按苏采云系统内统一格式填写开标一览表；

2、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准.

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

4、分项报价明细表

报价明细表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价包括完成本项目全部内容所需的保养期间劳务、相应的人身安全保险、劳保、事故赔偿、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、耗材、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等一切费用。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式并根据服务清单逐项报明单价并计算合价制作《报价明细表》参加磋商。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

5、关于资格文件声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日    期：    年	  月 	日

6、响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

7、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

2、表格可根据实际情况自行调整、编辑。

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

8、项目负责人情况介绍

单位名称（盖章）：

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 身份证号码 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 从事工作时间 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 本公司承诺：该人员在我单位从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、投入本项目人员配备方案表

项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任职务 | 学历 | 专业 | 职称、上岗证或其他证书材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

10、类似业绩情况表

类似业绩一览表

项目编号：                     项目名称：

| 序号 | 业主单位名称 | 合同名称 | 合同金额 | 项目时间 | 与项目所需服务内容的相关性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

11、服务方案

提示： 1、响应单位应针对本项目具体情况编写相应服务方案。 2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

12、中小企业声明函

中小企业声明函

信达项目管理咨询（苏州）有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（公章）

日期：     年     月    日

13、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

信达项目管理咨询（苏州）有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为         号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：  年  月  日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件：

代理服务收费标准

| 序号 | 公布预算金额的采购项目 收费基数（万元） | 基数依据 | 收费比例 上限（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | ☑预算金额 | 1.5% |
| 2 | 100万元~ 500万元（含）部分 |  | 1.1% |
| 3 | 500万元~1000万元（含）部分 |  | 0.8% |
| 4 | 1000万元~5000万元（含）部分 |  | 0.5% |
| 5 | 5000万元以上部分 |  | 0.25% |
| 备注： 1、代理服务收费以“收费基数”为标准，按收费比例差额定率累进法计算； 2、单个项目收费不低于3000元； 3、“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准，以“收费基数”标准，按收费比例差额定率累进法计算服务费总收取额。 |  |  |  |

全文完

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。