招　标　文　件

项目名称：扬州市数据局数据要素综合服务平台

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0065

扬州市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………45

- 投标文件格式………………………………51

第一章  投标邀请

受[扬州市数据局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市数据局数据要素综合服务平台](JSZC-321000-JZCG-G2025-0065)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市数据局数据要素综合服务平台）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0065

2.项目名称：扬州市数据局数据要素综合服务平台

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 243 |
| 2 | 9 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 243 |
| 2 | 是 | 9 |

- 本项目分为2个包，分包一：扬州市数据要素综合服务平台建设，包含数据要素综合服务平台、数据运营系统、资产服务平台等，其余内容详见本招标文件第四章；分包二：扬州市数据要素综合服务平台监理及软件测试服务。分包一、分包二不可兼投。

6.合同履行期限：自合同签订之日起180个日历天内完成系统建设，试运行3个月后验收合格，免费质保期3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。

若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包一：无。采购包二专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 联合体中所有成员数量不得超过2名 |
| 2 | 否 |  |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月3日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市数据局

地 址：扬州市文昌东路9号市民中心2号楼

联系人： 刘林

联系方式：0514-82081073

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.4.6不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2本项目开发前乙方已经拥有的知识产权归乙方所有，与甲方无关。根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权和软件著作权归甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目试运行，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的40%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市数据局数据要素综合服务平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 扬州市数据要素综合服务平台监理及软件测试服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 技术要求

分包一：扬州市数据局数据要素综合服务平台

2.1项目基本概述

2.1.1建设背景

2022年5月《江苏省“十四五”数字经济发展规划》明确指出突出数据的战略资源和核心要素地位，加大数据资源共享开放，深化数据应用创新，探索数据资源流通交易，加强数据和个人信息安全保护，加速数据资源化、资产化、资本化进程，释放数据要素价值，为数字经济发展提供动力。

扬州市数据局根据国家、省级、市级要求，开展数据要素综合服务平台项目建设，通过公共数据授权运营、数据登记、数据流通推动构建数据数据要素市场体系，促进数据资源有序、高效流动与利用。

2.1.2建设依据

本项目建设需遵循且不仅限于以下要求：

《扬州市公共数据授权运营管理办法（试行）》

《扬州市数据资产登记管理暂行办法》

《扬州市数据流通交易管理暂行办法》

《关于加快应用场景建设推动创新发展的实施意见》

2.1.3建设目标

以扬州市现有公共数据资源为基础，1+3+1总体架构进行设计，一套数据要素综合服务门户+运营系统、资产管理系统、数据券系统+一套可信管控能力平台，为数据登记、运营、开发、监管提供技术支撑，严守安全红线，在“原始数据不出域、数据可用不可见”的前提下，规范公共数据运营行为，加快公共数据有序开发利用，释放公共数据价值、促进数实融合。

2.2项目建设需求

本项目建设内容包含数据要素综合服务门户、数据运营系统、数据资产服务平台、数据券管理子系统、可信管控能力平台五部分。

2.2.1建设需求分析

通过本期项目打造的数据流通服务体系、数据资产服务体系，从而提升决策效率和质量，通过数据流通服务体系、数据资产服务体系建设，提供数据产品发布、供需发布、数据资产管理、数据券等能力，政府部门可以获得更加全面、准确的数据支持，从而提升决策效率和质量，更好地满足人民群众的需求。

数据要素综合服务在解决这些社会问题和实现政务目标方面发挥着重要作用。通过开放和共享公共数据资源，鼓励社会力量参与数据的开发利用，可以推动数据的流通和应用，提升政府部门的决策能力和服务水平。同时，公共数据授权运营也有助于加强数据治理和数据安全保障，确保数据资源的合法、合规和有效利用。

2.2.2业务分析

本项目所涉及数据包括政务数据、公共服务类数据和社会数据：

1）政务数据：政务数据中心已汇聚的政务数据及场景所需的委办局的业务数据，主要是结构化数据。

2）公共服务数据：将汇聚水、电、天然气等公共服务企业在服务过程中产生的数据，包含部分非敏感数据及统计结果数据，主要是结构化数据。

3）社会数据：根据场景建设需要，引入的互联网数据及社会企业数据，主要是结构化数据。

2.2.3总体设计

构建数据要素综合服务平台及配套应用支撑能力，平台共包含五部分，数据要素综合服务门户、数据运营系统、数据资产服务平台、数据券管理子系统、可信管控能力平台五部分，是扬州市数据要素赋能实体经济的核心基础设施之一。通过平台建设赋能运营业务，实现运营业务流转，为多元主体的数据授权开发利用提供；强化数据产品能力建设，实现数据要素管理全过程可记录、可审计、可追溯，让授权数据在“原始数据不出域、数据可用不可见”的模式下形成数据产品并向社会提供服务；保障运营业务、开发环节、数据流通过程中的合规，促进数字经济健康发展，激活数据要素潜能。

- 总体架构：

本项目需按照1+3+1总体架构进行设计，一套数据要素综合服务门户+运营系统、资产管理系统、数据券系统+一套可信管控能力平台，通过系统建设赋能数据运营业务，实现业务运营业务流转，为多元主体的数据授权开发利用提供支撑能力；强化数据产品能力建设，实现数据要素管理全过程可记录、可审计、可追溯，让授权数据在“原始数据不出域、数据可用不可见”的模式下形成数据产品并向社会提供服务；

- 网络架构：

网络域细分为数据资源区、数据运营区和基础设施区。资源区是公共数据资源平台部署区域，负责向运营区提供所需数据。数据运营区则为公共数据运营、社会数据开发利用、资产服务等活动提供空间，其中业务系统区2为政务外网区，需要专网专机操作，接收来自资源区的公共数据，并向不同的数据商提供数据开发和利用的平台；业务系统区1是政务外网互联网区，可实现社会数据及其产品的开发运营以及综合服务门户访问，面向企业提供数据资产服务。基础设施区则为大数据平台和数据运营系统提供基础支持，包括主机、存储、网络、计算和传输资源。

- 技术路线及关键技术：

本项目要求整体采用BS架构，应用系统应采用基于循环迭代模型的快速原型法的开发模式，提供松耦合和统一接口定义的组件。包括使用Redis缓存、ES搜索引擎、Spring Cloud微服务等技术路线，连接器应采用docker和容器化技术实现接入端的身份、资源可信管控。

4）数据要素综合服务门户

通过数据要素综合服务门户整合公共数据资源管理和运营产品、服务的平台，旨在提供一站式服务，方便用户快速找到所需的数据产品和服务。通过该统一门户，可以更好地管理和利用公共数据资产，促进数据资源的有效利用和流通。运营门户最核心的能力是信息的展示窗口与业务的撮合匹配。综合运营门户系统模块包含了：统一门户首页、数据产品展示、数据需求展示、第三方服务展示、资讯信息展示，提供给平台用户获取数据产品交易的基础信息并快捷获取到该服务。

5）数据资产服务平台

为数据持有方、数据资产服务机构提供数据资产登记、查证的入口系统。并能够与其他城市登记信息互认、互通。数据资产持有方能够对数据资产进行登记、查询和管理。建设数据资产登记系统，为企业和组织提供了一个便捷、高效的方式来管理和利用数据资产、帮助用户全面了解和掌握数据资产情况，从而更好地进行决策，该系统可提供数据资产登记信息展示，亦可对登记信息进行查询；对数据资产权属登记进行公示；对整体数据资产登记情况进行分类统计。该系统提供数据资产登记、查证、查询、管理、公示等功能，同时提供了数据资产登记流程、登记服务内容、登记运营情况的详细介绍，通过这个系统，数据资产持有方可以方便地登记、查询和管理自己的数据资产，并进行合法、透明和可追溯的流通与交易。

6）数据运营系统

数据运营平台需针对数据主管方、数据产品开发方以及运营方的基本需求提供业务能力。支持对数据运营机构的统一认证和角色管理，对公共数据资源、社会数据资源进行数据准入、数据目录、数据质量、数据资源发布的统一、规范管理，对第三方服务的机构和服务进行规范化管理，支持在线的第三方服务，对应用场景的申请和审核进行严格、规范的管理。具体功能包括数据产品管理、第三方服务管理、应用场景管理、供需管理等。

7）数据券管理子系统

数据券管理子系统为算力、数据、模型需求方提供便捷、高效的线上服务，同时确保资金使用的合理性和合规性，促进数据资源的合理利用和流通。通过优化申请流程、完善审核机制、加强公示与异议处理、优化兑付与监管等功能满足企业线上申请、政府线上审批发放数据券的能力。

8）可信管控能力平台

按照国家数据基础设施建设要求，形成地市级的接入主体、功能节点基本能力，建设接入连接器、中央控制台模块，按照统一身份认证、统一目录标识、统一接口要求的原则，构建地市级数据基础设施节点。

2.3项目采购清单

2.3.1平台建设需求

本次建设的五个部分：数据要素综合服务门户、数据运营系统、数据资产服务系统、数据券管理子系统、可信管控能力平台均需满足各部分清单要求，并要求后续配合扬州市国产信创化迁移改造及等保测评。

2.3.2数据要素综合服务平台建设清单表

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据要素综合服务门户 | 按照采购人及业务系统要求提供基础的信息展示能力，用户可快速浏览数据运营流通信息并提供用户登录注册统一入口。 | 1 | 套 |
|  |  | 提供数据产品展示能力，数据产品展示可围绕平台上流通的产品和服务进行分类场景化呈现，形成数据产品目录并按照场景、行业、数据类型和标签这四个维度进行产品的归类展示。同时需要支持根据数据产品价格、发布时间、点击量等条件进行数据检索，并对上架的数据产品集中缩略展示，点击可查看数据产品详情包括API类产品和数据集类产品。 |  |  |
|  |  | 提供数据需求展示能力，数据需求展示模块提供发布、展示定制化数据需求，通过需求发起来连接供需双方，满足数据需求方的特殊化数据产品需求。供需广场需支持隐藏联系方式关键信息，由平台上的数据开发方进行需求认领。 |  |  |
|  |  | 提供第三方服务展示能力，运营门户需整合第三方服务的内容，为平台上用户提供所需服务，可展现服务目录类别，汇聚服务事项，并支持获取相应的服务事项。 |  |  |
|  |  | 提供资讯信息展示能力，资讯信息提供包括行业资讯、新闻动态、政策法规等内容。方便用户了解并获取与数据要素相关的资讯信息。 |  |  |
| 2 | 数据运营系统 | 提供数据产品管理模块，满足数据产品基本信息管理，分类展示、价格计费，为数据产品流通提供基础能力支撑，需提供数据产品合规申请与审核、数据产品信息管理、数据产品分类标签管理、数据产品价格、计费配置、数据产品上架下架、仅自用数据产品管理等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 提供应用场景管理模块，应用场景管理模块是按照场景化提供授权的申请，填写授权申请表单信息，在平台完成数据的授权开放管理。包含了应用场景申请、应用场景审核、应用场景检索、应用场景协议管理等功能。 |  |  |
|  |  | 提供三方服务管理模块，对于参与平台运营，可对数据服务相关机构和企业所发布的服务进行登记、入驻管理能力，需提供第三方服务发布申请与审核、第三方服务分类标签管理、第三方服务订单管理、第三方服务业务管理、第三方服务信息管理等功能。 |  |  |
|  |  | 提供数据流通供需管理能力，满足数据需求方和数据使用方基于平台发布数据需求，获取数据需求及响应数据需求的能力，并且支持数据需求的分类管理，需提供数据需求发布申请与审核、需求分类标签管理、数据需求响应交付等功能。 |  |  |
|  |  | 提供个人信息、履历核验数据产品，提供包括数据服务报告、风险评级模型、授权管理等模块，满足对个人工作履历、犯罪前科、风险等级等数据的核验能力。 |  |  |
| 3 | 数据资产服务平台 | 提供入表管理模块，入表管理子系统需支持数据入表资产分析、资产台账管理、数据资产管理、数据合规登记、数据评价管理、成本归集、后续计量、入表报表披露等功能，能够为企业提供高效、安全、可靠的数据资产化路径，助力企业实现数据资产的最大化利用，快速实现企业资产增值。 | 1 | 套 |
| 4 | 数据券管理子系统 | 提供数据券管理子系统，数据券管理子系统应提供算力、数据、模型使用券的线上申请、审核、公示能力，满足企业线上申请、政府线上审批发放数据券的场景。 | 1 | 套 |
| 5 | 可信管控能力平台 | 按照国家数据基础设施建设要求，提供接入连接器能力，按照统一身份认证、目录标识、接口要求的原则，满足主体间数据发布、数据获取、访问控制能力，提供连接器注册登录、可信身份管理、连接器管理、日志计量、数据产品交付、数据获取、数据访问控制、网络接入等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 按照国家数据基础设施建设要求，满足区域功能节点基础功能要求，具备对接入连接器及数据流通主体进行身份管理、标识管理、数据目录和业务节点管理能力，提供平台注册登录、统一标识规则管理、可信身份管理、日志审计中心、数据目录管理中心、业务节点目录管理、统一存证管理、接口互联互通等功能。 |  |  |

2.4技术参数要求

2.4.1数据要素综合服务门户

数据要素综合服务门户需整合公共数据资源管理和运营产品、服务能力，提供一站式服务，建设统一门户首页、数据产品展示、数据需求展示、第三方服务展示、资讯信息展示模块，提供平台用户数据资源、数据产品、资讯信息及能力。

（1）统一门户首页

统一门户首页需提供基础的信息展示框架能力，用户可快速浏览数据运营流通信息并提供用户登录注册统一入口，各类参与角色通过门户入口发起用户注册。具体需实现登录注册、顶部导航、首页轮播、平台公告、首页推荐模块。

（2）数据产品展示（需要演示）

数据产品展示需围绕平台上流通的产品和服务进行分类场景化呈现，形成数据产品目录并按照产品类型、行业分类、所属领域这三个维度进行产品的归类展示。也支持根据数据产品发布时间、点击量、价格等条件进行数据排序检索，并对上架的数据产品集中缩略展示，点击可查看数据产品详情包括API类产品和数据集类产品。具体需实现数据产品目录管理、数据产品检索、数据产品展示等功能模块。

（3）数据需求展示（需要演示）

数据需求展示用于发布并展示定制化数据需求，需支持进行数据需求、所属行业进行筛选，开发主体及运营机构可在界面发布数据资源需求和数据产品需求，并支持收藏及需求响应。具体应实现需求信息展示、搜索匹配、智能推荐模块。

（4）第三方服务展示

提供第三方服务展示功能，为平台上用户提供所需服务，需展现服务目录类别，汇聚服务事项，并支持获取相应的服务事项。具体需实现第三方详情管理、服务列表、服务搜索、服务筛选、服务匹配、服务详情、服务收藏等模块。

（5）资讯信息展示

资讯信息展示模块，需支持行业资讯、新闻动态、政策法规等内容展示。方便用户了解并获取与数据要素相关的资讯信息。提供包括列表展示、资讯信息搜索、资讯详情查询等功能。

2.4.2数据运营系统

数据运营系统面向公共数据主管方、平台运营方用户及数据开发方提供运营管理支持能力，通过获取公共数据目录，公共数据场景授权申请及社会数据引入管理。提供一站式线上化完成数据资源、数据场景申请及使用。数据运营系统需包括公共数据资源管理、社会数据资源管理、数据资源授权管理、产品开发管理、平台运营报表等，满足平台用户从资源场景申请、社会资源引入及产品开发、运营统计的业务操作需求。

2.4.2.1数据产品管理

（1）数据产品合规申请与审核

系统需提供数据产品合规与审核模块，支持通过对数据产品api进行调用，同时查看api接口信息的出参、入参、状态码、数据格式等内容开展具体审核工作，具体实现数据产品合规申请、公共数据产品合规审核、社会数据产品审核，数据产品合规申请与审核信息查看等功能。

（2）数据产品信息管理

系统需提供数据产品信息管理模块，支持数据产品基本信息、交易信息、交付使用信息的管理和查看功能。

（3）数据产品分类标签管理（需要演示）

系统需提供数据产品分类标签模块，支持数据产品分类管理、产品标签设置功能。实现对不同数据产品的分类和标签设置。

（4）数据产品价格、计费配置（需要演示）

系统需提供数据产品价格、计费配置模块，支持对数据产品定价规格进行设置，包括计费方式、规格名称、包含调用次数、服务最大时间、调用次数限制等参数进行设置。

（5）数据产品上架下架（需要演示）

系统需提供数据产品上下架管理能力，支持已完成开发的产品发起上架申请，提交产品合规信息、运营信息等，并支持上传运营合同和登记证书；支持针对上架信息进行审核，并对公共数据产品和社会数据进行产品赋码。

（6）自用数据产品管理

系统需提供自用数据产品管理能力，支持设置在数据运营方内使用的数据产品配置，支持配置数据产品的访问权限，支持设置为“仅部分机构可见”或“全部机构可见”。支持数据产品上架后，仅配置机构和运营方可见。支持仅自用的数据产品交易订单由运营方审核，审核通过后交易流程启动，可直接调用数据产品。

2.4.2.2应用场景管理

（1）应用场景申请

系统需提供应用场景申请模块，支持提交申请信息，包括申请数据信息（目录内、目录外）、场景业务信息、场景技术信息等。提供应用场景申请、应用场景申请信息导出、应用场景重新申请等功能。

（2）应用场景审核

系统需提供应用场景审核模块，支持运营方对开发方提交的应用场景进行审核，支持授权运营方、行业数据主管方、行业数据提供方、社会数据提供方，对数据资源（场景）申请进行审核，包括规范性审核、真实性审核、业务审核、技术审核、合规审核等，审核结果为驳回修改、审核通过、审核不通过。

（3）应用场景检索

系统需提供应用场景检索模块，支持查询、查看数据资源（场景）申请审核的信息。

（4）应用场景协议管理

系统需提供应用场景协议管理模块，提供协议上传、协议查看等功能。

2.4.2.3第三方服务管理

（1）第三方服务发布申请与审核

系统需提供第三方服务发布申请与审核模块，可发布与机构角色认证相关的第三方服务信息。发布内容包括服务类型、服务名称、服务对象、服务内容描述、服务标准、收费方式及价格范围等详细信息。

授权运营方对第三方服务发布申请进行审核，审核结果包括通过、驳回和不通过。审核通过的服务将发布到门户展示；驳回的申请需由申请方修改后重新提交审核；审核不通过的申请则需重新申请。并支持变更及服务关闭功能。

（2）第三方服务分类标签管理

系统需提供支持第三方服务分类标签模块，支持新建第三方服务分类元数据信息，支持新建多个信息。为第三方服务选择分类的信息。支持对第三方服务进行标签管理，包括标签的新建、新增标签、编辑标签、删除标签等。

（3）第三方服务订单管理

系统需提供第三方服务订单管理模块，支持服务订单提交，服务需求方可查询并查看第三方服务的详细信息，选择并购买服务生成订单。支持服务订单审核，生态企业和运营方可根据配置选择是否对服务订单进行审核。支持服务合同签署和服务平台等功能。

（4）第三方服务业务管理

系统需提供第三方服务业务管理模块，包括支持对法律服务管理、财务服务管理、业务服务管理、交易服务管理、技术服务管理、金融服务管理的支持，为平台三方入驻提供基础能力支撑。

（5）第三方服务信息管理

系统需提供第三方服务信息管理模块，支持查询、查看第三方服务的信息，包括包括服务类型、服务名称、服务面向的对象、服务内容描述、服务标准、服务收费方式及价格范围、服务入驻模式、入驻分成模式、入驻费用、服务分类信息、服务标签信息、服务订单信息、服务交付信息、服务评价信息等。

2.4.2.4数据需求管理

（1）数据需求发布申请与审核

系统需提供数据需求发布申请与审核模块，支持数据资源需求发布，可以根据预期开发的数据产品同时发布多个数据资源的需求，数据资源可以包括公共数据资源和社会数据资源，需求发布的内容包括预期开发的数据产品（数据资源用途）、数据资源的内容（字段及字段描述等）、数据资源质量要求、数据资源数据量、数据资源业务范围要求、数据资源匿名化规则、数据资源加工方式、付费方式及价格范围、使用时间等。

支持数据产品需求发布，支持发布包括已开发产品和未开发产品，需求发布的内容包括数据产品的类型、数据产品的描述、数据产品的应用场景、数据产品的质量要求、数据产品联数据的数据量、数据产品关联数据的业务范围要求、数据产品交付方式、付费方式及价格范围、使用时间等。

并支持需求审核、需求变更及需求关闭功能。

（2）需求分类标签管理

系统需提供需求分类标签管理模块，支持数据需求分类管理，支持新建数据需求分类元数据信息，支持新建多个信息。为数据需求选择分类的信息。支持数据需求标签管理，支持对数据需求进行标签管理，包括标签的新建、新增标签、编辑标签、删除标签等，可以通过规则、手工的方式新增标签。

（3）数据需求响应交付

系统需提供数据需求响应交付模块，支持数据需求响应，支持数据资源提供方响应数据资源需求，数据产品开发方响应数据产品需求，响应需求后，可以针对需求进行沟通。支持数据需求交付，支持响应数据资源、数据产品需求后进入交付流程。

2.4.2.5第三方数据服务接入及开发

可通过第三方数据管理服务页面获取2000份个人数据报告，报告支持在线预览及下载。支持在取得个人授权的情况下查询个人信息查询，具体包括首页工作台、报告查询管理、风险评级模型、授权管理、查询记录等功能。

（1）首页工作台

工作台支持展示查询个人信息操作流程，在系统中录入个人信息，获取个人授权，执行查询操作，查看数据报告。

支持个人授权，展示未授权、授权中、已授权、授权失败、短信发送中的数量。

支持展示授权管理、数据服务查询等常用功能入口，点击可进入对应模块。

支持显示产品剩余使用次数与天数。

支持展示系统更新上线、常见问题等信息，点击标题可查看详情。

（2）报告查询管理

支持社会风险分析，展示被查询人是否存在社会不良记录。

支持涉诉信息分析，展示个人涉诉数量和案件摘要。

支持个人企业关联情况分析，展示个人名下所涉及的相关企业信息。

支持赌博诈骗风险分析，展示个人过往涉赌涉诈的可能性。

支持财务风险情况分析，展示个人财务风险情况。

支持名下车辆分析，可通过公安大数据平台查询被调查人名下车辆情况，综合分析员工稳定性。

支持被调查人航旅情况，包括2年内飞行频次和高频出发到达城。

（3）风险评级模型

支持刑事案件模型，可基于类型、公安评分、严重程度评估被调查人违法犯罪可能性。

支持涉诉模型，可基于涉诉严重程度、次数、关联度等评估涉诉严重程度。

支持办企风险模型，可基于名下企业占股比例、违规处罚记录等，评估基于企业关联的个人财务与竞业风险。

支持赌诈洗钱模型，可通过公安赌诈评分、洗钱评分等，评估个人参与赌诈洗钱情况。

支持财务模型，可综合蚂蚁风险分、限高评级、涉诉信息，评估个人在财务岗位舞弊套利风险。

支持个人就业稳定性模型，可基于公积金缴纳情况、名下车牌地址、财务风险情况，判断就业稳定性及是否可能频繁跳槽。

（4）授权管理

支持授权人员检索，可支持针对姓名、身份证号和手机号进行搜索。

支持授权人员筛选，可按授权状态（全部、未授权、授权中、已授权、授权失败、短信发送中）进行筛选。

支持员工信息录入，可新增员工，设置姓名、身份证号、联系电话为必填项，并对录入信息进行身份三要素验证。

支持批量信息录入，可支持批量上传员工信息功能，可提供批量上传模板，支持信息自动导入列表。

支持授权信息管理，可具备“数据查询授权”功能，可向用户展示授权模板，并让用户选择“我已充分理解并授权”或“拒绝授权”。

（5）查询记录

支持查询日志，可通过查询记录页面，可以查看已经查询过的员工列表，包括被查询人姓名，身份证号，调用时间，操作人等相关信息。

2.4.3数据资产服务平台

为数据持有方、数据资产服务机构提供数据资产登记、查证的入口系统。建设数据资产登记系统，为企业和组织提供了一个便捷、高效的方式来管理和利用数据资产、帮助用户全面了解和掌握数据资产情况，从而更好的进行决策，该系统可提供数据资产登记信息展示，亦可对登记信息进行查询；对数据资产权属登记进行公示；对整体数据资产登记情况进行分类统计。该系统提供数据资产登记、查证、查询、管理、公示等功能，同时提供了数据资产登记流程、登记服务内容、登记运营情况的详细介绍，通过这个系统，数据资产持有方可以方便地登记、查询和管理自己的数据资产，并进行合法、透明和可追溯的流通与交易。

（1）入表资产分析

提供入表管理数据汇总分析能力，包括平台数据概览、入表流程、入表动态、各环节监控等功能。

（2）资产台账管理

需支持资产从形成到销毁整个生命周期的信息查看，帮助完整的了解资产的所有信息，包括所用资源、关联情况、关联项目、关联主体、资产权属、合规情况、登记情况、评价情况、关联凭证、入表情况、资产摊销情况、资产减值情况等。

（3）数据资产管理

需提供资源管理功能，需支持接入数据资源，为数据资产的生成提供基础数据要素，满足数据资源新增、编辑、删除和查看要求。需提供资产打包能力，支持将接入的数据资源打包成数据资产。同时提供资产项目管理、资产主体管理和资产追溯能力。

（4）数据合规登记

需支持数据资产合规报告及底稿在平台进行维护，确保平台上的数据资产入表工作的合规合法性，便于审计、评价、评估等工作的开展。需支持数据资产在登记服务台上登记的证书及相关底稿文件在平台进行维护，确保平台上的数据资产已经过全网认证，入表工作具有合规合法性，便于审计、评价、评估等工作的开展。

（5）数据评价管理

需支持数据资产通过数据评价获得的数据评价报告及相关底稿文件在平台进行维护，确保平台上的数据资产入表工作的合规合法性，便于审计、评价、评估等工作的开展。

（6）成本归集（需要演示）

①需提供凭证管理功能，支持对财务凭证的增删改查，并可以将凭证与通过项目与资产进行关联，将成本费用分摊到对应的资产上。

②需提供资产成本管理功能，支持财务凭证新增或修改时，自动识别可以变更的资产并重新计算资产成本、可入表金额以及研发费用支出。

③需提供通过查看每张凭证的资产分配成本及是否可以入表的状态，并支持手动调整入表金额，资产成本确认完成后，需要允许确认才可以生成入表凭证，并进入入表环节。

④需提供资产入表功能，支持查看资产的入表凭证，并进行凭证的下载。

⑤需支持财务线下完成资产入表后，需要可以在平台上进行入表的确认，在确认环节，需要维护资产摊销相关信息，并生成摊销计划，为后续摊销提供支持，已入表的资产如果未开始摊销，允许撤回进行调整，调整后需要在资产成本环节重新确认允许入表。

（7）后续计量

需提供资产摊销能力，支持通过预先配置的资产摊销规则，自动计算数据资产的摊销额度和相关数据。同时提供资产减值能力，用于维护企业完成的资产减值相关信息。

（8）入表报表披露

报表披露需支持通过企业整体披露或单项资产两个维度，查看数据资产的披露信息，并对披露信息进行一定调整。

（9）入表管理端

入表管理端支持展示企业注册功能，并支持对企业注册信息进行增改查、冻结等功能。支持展示开通企业账号功能，包括账号的新增、编辑、冻结、开通系统版本等功能。支持展示系统版本编辑功能，可以设置菜单功能模板，赋予不同的企业账户。支持展示管理端业务分析大屏。

2.4.4数据券管理子系统

数据券管理子系统需提供算力、数据、模型需求方数据券申请使用功能，满足企业线上申请、政府线上审批发放数据券的能力，同时确保资金使用的合理性和合规性。具体包括数据券专区、企业端的数据券申请兑现、管理端的数据券管理等功能。

（1）数据券专区

支持数据券说明展示，可通过图文形式阐述每种数据券的名称、功能用途（如可用于哪些数据服务或产品的购买、兑换等）、使用限制（如特定业务场景、数据类别等）、面额大小等关键信息，使用户清晰了解券的价值和适用范围，同时对券的一些特殊条款或注意事项进行标注和解释，避免用户产生误解。

支持数据券领取兑现流程，通过直观的流程图展示数据券的领取步骤，包括如何进入领取页面、填写申请表的关键信息、提交申请后的等待审核流程等，以及领券成功后的兑现步骤，如在何种情况下可以进行兑现、需要准备哪些材料、提交兑现申请后审核的大致时间和反馈方式等。

支持数据券申请入口引导，可在专区页面的显著位置设置醒目的申请入口按钮，按钮颜色和样式具有较高的辨识度，吸引用户点击。当用户鼠标悬停或点击申请入口时，弹出简要的申请提示信息，告知用户即将进入的数据券申请流程，以及大致所需的时间和操作步骤。

（2）数据券申请兑现

支持数据券列表展示，可通过列表形式呈现用户已领取的数据券，包括券的名称、券号、面额、领取时间、有效期、使用状态（未使用、已使用、已过期）等关键信息，方便用户快速查看和管理自己的券资源。提供列表筛选功能，用户可根据券的使用状态、领取时间范围等条件进行筛选，快速定位到特定的数据券。对于即将过期的数据券，在列表中以醒目的颜色或特殊标记进行提醒，如在券的有效期截止前7天，将券的名称或有效期字段标红，提示用户尽快使用。

支持数据券申请兑现，可提供数据券兑现入口及兑现申请页面，引导用户上传合同、发票等证明材料。对上传的合同文件进行格式校验，支持常见的合同文件格式（如 PDF、WORD 等），并限制文件大小在合理范围内，确保系统能够正常接收和处理文件。用户提交兑现申请后，系统生成申请单号，并显示申请的处理进度，如“已提交”“审核中”“审核通过”等状态信息，方便用户随时了解自己的兑现申请情况。

（3）数据券管理

支持数据券总览，可通过图表形式展示系统中数据券的整体运营情况，包括当前已发行的券数量、已领取的券数量、已兑现的券数量、各券类型的领取和使用比例等关键数据指标。提供数据统计的时间维度选择功能，管理人员可查看不同时间段（如日、周、月、季、年）的数据券运营数据，以便进行趋势分析和业务决策。

支持数据券设置，可允许管理人员灵活设置数据券的类型，包括名称、用途描述、面额大小、使用规则（如是否可叠加使用、适用的业务范围、使用的最低消费门槛等）等信息，以满足不同业务场景和用户需求。

支持根据业务推广计划、预算限制等因素合理分配数据券发行数量，同时支持批量生成券号，确保券号的唯一性和随机性。可设置数据券的有效期，可选择固定有效期（如自发行日起 30 天内有效）或自定义有效期（如根据特定活动或业务周期设置不同的有效期），并在系统中自动计算和更新券的过期时间，确保券的使用时间符合业务预期。

支持数据券领取审核，可通过列表形式展示用户提交的所有数据券领取申请，包括申请人的基本信息（联系方式、单位等）、申请的券类型、申请时间等关键数据，方便审核人员快速查看和了解申请情况。

支持审核人员查看申请人提交的申请表详细内容，对信息的真实性和完整性进行审核，如发现申请表中存在信息缺失、填写错误或不符合领取条件的情况，审核人员可选择驳回申请，并填写驳回原因，系统自动将驳回信息反馈给申请人，申请人可根据提示进行修改后再次提交申请。

支持审核人员对于符合领取条件的申请审批通过，系统自动将数据券发放到申请人账户，并并记录发放时间和审核人员信息，同时向申请人发送领取成功的通知消息，告知用户券已成功领取，可在用户端进行查看和使用。

支持数据券列表管理，可通过展示系统中所有已发行数据券的详细信息，包括券号、券类型、面额、发行时间、有效期、领取状态（已领取/未领取）、使用状态（未使用、已使用、已过期）等，方便管理人员对数据券进行全面的管理和监控。

支持对数据券进行批量操作，如批量延长有效期（针对即将过期且有业务需求的券）、批量作废（对于因业务调整或其他原因不再使用的券）等操作，提高管理效率，在进行批量操作前，系统应提示管理人员操作的影响范围和风险，确保操作的谨慎性和准确性。

提供数据券搜索功能，管理人员可根据券号、券类型、领取人等条件进行精准搜索，快速定位到特定数据券，方便进行单独管理和操作。

支持数据券兑现审核，可通过列表形式呈现用户提交的所有数据券兑现申请，包括申请人信息、申请兑现的券号、券面额、提交的合同和发票等证明材料信息、申请时间等，方便审核人员全面了解兑现申请的详细情况。

支持审核人员对用户提交的合同和发票等证明材料进行详细审核，检查合同的合法性、真实性、完整性，以及发票的真实性和与合同的关联性。

支持审核人员在发现证明材料存在问题或不符合兑现条件的情况下可选择驳回兑现申请，并详细填写驳回原因，系统将驳回信息反馈给用户，用户可根据提示进行修改后重新提交兑现申请。

支持审核人员对于审核通过的兑现申请在兑现完成后进行状态变更，系统更新数据券的使用状态为“已兑现”，同时记录兑现时间和审核人员信息，完成整个兑现流程，并向用户发送兑现成功的通知消息，告知用户兑现金额已到账，确保用户能够及时了解兑现结果。

2.4.5可信管控能力平台

2.4.5.1接入连接器

系统需建设接入连接器模块，实现对数据流通参与主体的身份认证、日志计量、数据获取、数据交付及访问控制等能力，满足对接数据运营系统（业务节点）的能力。

（1）连接器注册登录

系统需建设连接器注册登录模块，支持参与主体基于连接器进行用户注册和登录功能。

（2）可信身份管理

系统需建设可信身份管理模块，支持连接器身份管理、机构身份管理、个人身份管理功能。

（3）连接器管理

系统需建设连接器管理模块，对已安装的连接器进行集中管理，统一下发规则，提供组织管理、角色组管理、用户管理、角色管理、权限管理等功能。

（4）日志计量

系统需建设日志计量管理模块，对连接器产生的业务进行日志记录及分析，提供用户操作日志、产品日志、订单日志、连接器日志、合同日志、支付日志、交付日志、数据资源日志管理功能。

（5）数据产品交付

系统需建设数据产品交付模块，支持通过连接器对API类型、数据文件类型、数据流类型的数据产品进行交付。

（6）数据获取

系统需建设数据获取模块，支持通过连接器对API类型、数据文件类型、数据流类型的数据产品进行获取。

（7）数据访问控制

系统需建设数据访问控制模块，支持通过连接器设置访问主体、访问次数、访问时间、访问方式的限制策略，并可以详细对传输层协议、IP黑名单进行设置。支持访问策略解析、访问策略执行、访问策略维护功能。

2.4.5.2中央控制台

系统需建设中央控制台，实现对各主体数据产品流通的规则的统一管理，支持平台注册登录，可信空间管理、审理管理中心、可信身份管理、日志审计中心、统一标识规则管理、数据目录管理、业务节点目录管理、统一存证管理、接口互联互通等模块。

（1）平台注册登录

支持在可信空间完成个人和机构认证的主体进行连接器的身份认证和机构注册操作。支持连接器所属机构内的其他个人用户注册，可通过注册页面，完成个人身份认证和加入机构。

（2）可信空间管理

系统需建设可信空间管理模块，支持对空间内部和子空间进行统一管理，包括建设空间门户管理、空间系统管理、空间资源管理等功能。

（3）审批管理中心

系统需建设审批管理中心模块，对空间内所发起的业务进行审批和变更操作。支持空间内连接器、数据资源、产品、场景上下架管理、支持开发空间和产品销售订单审批功能。

（4）可信身份管理

系统需建设可信身份管理模块，支持空间内管理角色和机构角色的各个连接器、机构、个人、平台的身份认证及管理，包括支持已入住的机构中成员进行统一认证。

（5）日志审计中心

系统需建设日志审计中心模块，支持对空间内各个连接器产生的操作日志、产品日志、订单日志、连接器日志、合同日志、交付日志、支付日志、资源日志进行统一分析和跟踪审计。

（6）统一标识规则管理

系统需建设统一标识规则管理模块，支持按照国家数据基础设施的统一标识要求，对表示编码、功能节点编码、业务节点编码、连接器编码、数据产品编码、数据资源编码等进行统一规则配置。

（7）数据目录管理

系统需建设数据目录管理模块，支持对空间内各个连接器发布的数据资源和数据产品目录进行统一管理，包括设置可见范围、下架、赋码操作。

（8）业务节点目录管理

系统需建设业务节点目录管理模块，支持对空间内各个连接器对接的业务节点目录进行统一管理，包括设置可见范围、下架、赋码操作。

（9）统一存证管理

系统需建设统一存证管理模块，支持空间内数据资源、数据产品、数据授权过程、数据加工过程、订单交易、数据交付中发布、审核，交易等流程的存证。

（10）接口互联互通

支持与数据要素综合服务平台（业务节点）、连接器之间实现身份信息、业务信息、策略信息、监测信息的同步。

- 项目商务要求

3.1总体要求

自合同签订后，在 180个日历天内完成平台建设，由采购人组织试运行，试运营3个月，由采购人组织验收。

中标人在完成平台开发的基础上还应承担项目管理工作，正确理解扬州市数据要素综合服务平台建设方案中规定的建设目标和建设内容，准确把握各应用系统、基础支撑系统等之间的相互关系。按照项目建设需求开展扬州市数据要素综合服务平台的设计工作，细化规划和设计方案，负责编写完整的扬州市数据要素综合服务平台的整体建设方案；理解并分析本项目的工作重难点及应对措施；负责编制符合国家法律、法规、标准规范要求，且满足业务需求的项目方案，拟定本项目总体实施计划工作；负责协调项目推进过程中管理与技术问题，确保项目按照安全、进度、质量和预算要求进行实施；协助采购人进行软件系统的调试测试工作；协助采购人对软件系统的验收工作；协助采购人对软件系统集中运维进行管理。

3.2实施组织人员要求

3.2.1中标人需要加入项目组，服从项目组的总体项目管理，主动配合项目组开展项目建设工作。该项目服务团队要求配备6人交付、2人驻场服务，提供平台日常维护、巡检、升级、故障处理等工作。

3.2.2在本项目的执行过程中，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，项目负责人要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，整个项目团队的人员要稳定，积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。

3.2.3在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目负责人必须参加项目推进会，每周向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，中标人项目负责人及技术人员不得更换，如因特殊原因确实要变更的必须经采购人同意；在项目软件开发前，中标人需在充分调研分析需求基础上设计科学、可行的项目建设方案。

3.2.4按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

3.3 实施进度要求

本项目要求中标人在签订合同后180天内完成系统设计、开发、对接及联调测试，并上线运行。

3.4 实施质量要求

3.4.1执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

3.4.2系统调试期间，中标人要对系统运行情况进行监测，并向采购人提供所有软件架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速进行诊断，解决软件问题。

3.4.3在系统开发、调试、运行使用过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

3.4.4坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。

- 四、验收要求

系统在达到了全部规定要求，中标人在提交全部相关文档、报告、源代码等交付物的前提下，可以向采购人提出系统验收的申请。采购人按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

1、系统业务功能验收

验收依据包括，《需求规格说明书》（以双方签字为准）、双方签订的合同、建设过程中双方签订的工作备忘记录。确认系统实现的业务功能完备、正确、满足用户的需求。

2、系统性能验收

以供需双方确认的《非功能需求规格说明书》所定义的性能要求为依据。

确认系统的性能满足《非功能需求规格说明书》的要求。

3、软件过程文档验收标准

文档内容验收标准：文档内容全面、真实、丰富，能清楚阐述实施内容；

文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符，文档具有详细的修改记录，版权、作者、时间等信息，包括完整的页眉、页脚等信息；

文档一致性验收：需求文档、设计文档、源程序与目标代码及其他可交付物保持一致。

- 五、培训要求

（1）中标人须为采购人系统使用人员提供免费培训。

（2）培训内容：涵盖本项目各类用户业务、系统操作。

（3）中标人应提供材料包括工作说明书、用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的项目技术资料。

（4）中标人应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务。

- 六、售后服务要求

1、系统免费质保期：自项目验收合格之日起三年。

2、系统升级服务：在系统质保期内，对系统的自身故障、因外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决以及对软件系统的合理修改等一切维护费用均由中标人承担，并提供免费软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

3、系统服务时间承诺：中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在维护期内要求中标人提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在1小时内响应，2小时内到达现场并提出解决方案，6小时内处理完毕。

4、在系统运行期，如发生系统软件扩展升级等情况，中标人应负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。

5、系统运行期间，中标人应向采购人提供系统维护和管理文档。

四、其他要求

第二种演示方式 上传视频演示

- 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 15分钟

- 2.演示内容如下：

演示一：演示数据运营系统功能：

①演示数据产品展示模块，可按照产品类型、行业分类、所属领域这三个维度进行产品的归类展示。支持根据数据产品发布时间、点击量、价格等条件进行数据排序检索，并对上架的数据产品集中缩略展示，点击可查看数据产品详情包括API类产品和数据集类产品。

②演示数据需求展示模块，可发布并展示定制化数据需求，支持进行数据需求类型、所属行业进行筛选，开发主体及运营机构可在界面发布数据资源需求和数据产品需求，并支持收藏及需求响应。

③演示数据产品分类标签功能，支持数据产品分类管理、产品标签设置功能。实现对不同数据产品的分类和标签设置

④演示数据产品价格、计费配置功能，支持对数据产品定价规格进行设置，包括计费方式、规格名称、包含调用次数、服务最大时间、调用次数限制等参数进行设置。

⑤演示数据产品上下架管理模块，支持已完成开发的产品发起上架申请，提交产品合规信息、运营信息等，并支持上传运营合同和登记证书。

演示二，演示资产管理成本归集功能：

①演示凭证管理功能，支持对财务凭证的增删改查，并可以将凭证与通过项目与资产进行关联，将成本费用分摊到对应的资产上。

②演示资产成本管理功能，支持财务凭证新增或修改时，自动识别可以变更的资产并重新计算资产成本、可入表金额以及研发费用支出。

③演示通过查看每张凭证的资产分配成本及是否可以入表的状态，并支持手动调整入表金额，资产成本确认完成后，需要允许确认才可以生成入表凭证，并进入入表环节。

④演示资产入表功能，支持查看资产的入表凭证，并进行凭证的下载。

⑤财务线下完成资产入表后，需要可以在平台上进行入表的确认，在确认环节，需要维护资产摊销相关信息，并生成摊销计划，为后续摊销提供支持，已入表的资产如果未开始摊销，允许撤回进行调整，调整后需要在资产成本环节重新确认允许入表。

分包二扬州市数据要素综合服务平台监理及软件测试服务

- 一、采购需求：

扬州市数据要素综合服务平台监理及软件测试服务。

- 二、采购清单：

| 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 监理服务 | 详见技术参数要求监控服务要求部分 |
| 软件测试服务 | 详见技术参数要求第三方软件测试要求部分 |

- 三、交付期限：

- 自合同签订之日起180日历天完成系统建设，试运行3个月，从项目启动至项目最终通过验收。

- 四、技术参数要求

- （一）监理工作内容

- 监理单位要按照项目的建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。

- 监理单位负责对监理内容中包含的需求调研、设计、开发、测试、验收全过程，同时对软件开发、测试、部署及试运行阶段进行监督。协助分包一中标人做好项目的需求分析、系统设计、实施和测试等。

- 监理单位负责监督项目实施过程中执行有关的标准和规范，控制进度，提供项目实施的阶段性报告。

- 监理单位负责在整个项目实施过程中按照国家相关标准规范要求对项目文档进行标准化、规范化管理。

- （二）监理服务规范

- 项目质量目标

在预定的项目进度和投资下，完成合同中所规定的项目，且满足承建合同中和采购文件所规定的技术指标要求。

- 项目进度目标

保证项目在合同规定的时间内完成，且项目的各个分项、各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。

- 项目总进度

以建设项目招标后最早实施时间至合同中所规定的最晚结束时间为准。

- 投资目标

保证合同在规定的投资规模内完成，保证项目资金使用合理。

- （三）监理服务要求

- 总体要求

监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。监理单位要求对项目的应用软件的需求调研、开发、集成、试运行及培训的质量、进度等进行控制。同时，还要对项目合同的执行、项目开发信息文档等进行管理，对所涉及的知识领域提供咨询、评价等工作，实现“按期保质、安全高效”的工作目标。

- 软硬件系统监理服务内容

2.1监理单位负责对应用系统需求调研、设计、开发、测试、部署、验收等全过程进行监督，协助分包一中标人做好项目的需求分析、系统设计、系统开发及测试等。

监理单位负责监督分包一中标人按照采购合同要求，推进项目实施，保证实施质量，把控实施进度，并提供项目实施的过程监督文档资料和阶段性监理报告。

2.2监理单位负责项目实施过程及相关程序的规范。

2.3监理单位负责在整个项目实施过程中，按照国家相关标准规范对项目实施文档进行规范化管理。

- 文档监督管理要求

3.1监理单位负责在整个项目实施过程中按照国家相关标准规范要求对项目文档进行标准化、规范化管理。

3.2对本项目中标人提供的在实施过程中所有相关文件进行合理规范化管理。

- 培训监理要求

4.1审核本项目提交的软硬件使用、操作和系统维护培训计划；

4.2检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是否与实际培训内容相符合；

4.3协助采购人组织培训；

4.4收集整理培训中提出的采购人需求变更以及培训变更等事宜。

- （四）监理方案要求

- 项目质量控制措施

项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。要求监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、建设单位实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。要求监理机构按照相关技术标准与规范，从项目的合同签订、需求调研、系统设计、开发实施、系统测试、培训、验收等阶段实施全过程的监理。通过文档评审、成果评测、监理测试、组织会审等技术手段从多方面对系统和相应成果进行检测与评价。

- 项目进度控制措施

要求监理的计划工期与项目工期同步，根据本项目的建设范围，依据建设合同约定的工期及建设的要求，对承建单位投入本过程的人力、机具设备等要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，根据各施工阶段的客观要求，按总进度控制的要求落实到各分部分项工程，制定周、月计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。

- 项目变更控制措施

要求监理单位依据项目采购文件、投标文件、项目合同中清单；总体实施计划和分项实施计划等；项目实施过程中的实施文档资料，建立健全变更控制过程管理制度，确保变更的合理性及合法性，确保变更后的系统在功能和技术上更加完善，且具有良好的经济性。

- 项目合同与信息管理措施

要求监理单位建立信息系统工程合同管理制度，协助采购人与承建单位签订合同；监督检查承建单位履行合同；协助采购人处理信息化系统实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

- 安全控制措施

要求监理单位按合同要求、国家和地方相应的技术标准和测评标准，对项目实施过程中的各种敏感信息、数据以及需要保密的信息与数据进行安全控制检查；监管并督促承建单位对系统采用最新的技术手段进行安全设置与控制，并对其进行安全检查。

- 监理服务电子化解决方案

建立信息系统项目建设管理全生命周期的电子化应用生态体系，使其建设工期与过程质量得以更好的科学化管控，同时在建设过程实现的信息化资产的数字化，建设与管理的同步与一体化。

- 项目建设实施建议

要求监理单位在系统建设中提出项目管理建议，包含对明确项目范围，制定有效的进度计划、质量计划和成本估算，有助于项目干系人了解项目的本质，消除各类风险，以确保项目在质量、时间和效益上都能达到预定目标。

- 现场组织协调方法及措施

要求监理单位协助采购人划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。

- （五）监理成果文档

1、输出成果文档：

1.1出具第三方软件测试报告；

2、监理工作成果，包含但不限于以下文档：

2.1监理工作方案

《本项目监理规划》、《本项目监理实施细则》。

2.2定期项目报告

《本项目监理周报》、《本项目监理月报》、《本项目阶段总结报告》。

2.3不定期专题报告

（1）《本项目监理工作情况汇报》，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等；

（2）《本项目实施单位工作情况汇报》，包括实施单位人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等；

（3）《本项目质量控制报告》，包括质量评定和质量分析等；

（4）《本项目项目风险评估分析报告》；

（5）《本项目合同执行情况报告》，包括合同变更、支付、索赔和违约等；

（6）《本项目工程款支付情况报告》；

（7）《本项目监理工作阶段性总结报告》。

2.4日常监理文件

（1）《本项目监理周报》；

（2）《本项目会议纪要》；

（3）《本项目监理通知》；

（4）《本项目监理建议书》；

（5）《本项目项目大事记》；

（6）《本项目项目计划审批文件》；

（7）《本项目技术方案审阅文件》；

（8）《本项目项目进度调整批复文件》；

（9）《本项目进度款支付确认文件》；

（10）《本项目索赔受理、调查及处理文件》；

（11）本项目要求形成的标准、规范、制度等文件。

- （六）第三方软件测试要求

通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对系统软件进行全面的质量检测，验证软件是否满足文件所规定的软件质量特性要求，发现软件缺陷等，为软件产品质量的评价提供依据。监理单位在验收前负责聘请委托具有相关资质单位对本项目进行第三方软件测试，正式测试报告需带CMA标识。

针对本次建设的软件系统按照功能性、性能效率、可靠性、易用性、维护性等方面进行全面测试。

1、功能测试

应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购人要求。检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾；根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试；检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

2、性能效率测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

3、可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

4、易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

5、维护性测试

测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

分包一：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 技术方案 （35分） | 1、项目需求分析理解（5分） 投标人根据项目需求充分理解项目建设总体需求，分析本项目建设背景、建设依据、建设目标、项目需求及业务分析等作出详细描述。 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 2.总体设计方案（5分） 投标人根据项目需求提供项目总体设计方案，对建设内容的含总体架构、网络架构、技术路线和关键技术等作出详细描述。 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 3.数据要素综合服务门户设计方案（5分） 投标人根据项目需求提供数据要素综合服务门户设计方案，对门户首页、数据产品展示、数据需求展示、第三方服务展示、资讯信息展示等内容设计作出详细描述。 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 4.数据运营系统设计方案（5分） 投标人提供的数据运营系统设计方案中对数据产品管理、应用场景管理、第三方服务管理、数据需求管理、第三方数据接入及开发等作出详细描述。 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 5.数据资产管理系统设计方案（5分） 投标人提供的数据资产管理系统设计方案中对资产台账管理、数据资产管理、数据合规登记、成本归集、后续计量等所有功能作出详细描述。 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 6.数据券管理子系统设计方案（5分） 投标人提供的数据券管理子系统设计方案中对含数据券专区、企业端的数据券申请兑现、管理端的数据券管理等功能作出详细描述。 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 7.可信管控能力系统设计方案（5分） 投标人提供可信管控能力系统设计方案中对含接入连接器、中央控制台功能等作出详细描述 方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 项目保障方案 （15分） | 投标人提供的项目实施保障方案中对项目进度计划、项目管理、质量保障、验收管理等作出详细描述。方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 投标人提供的售后服务方案中对符合本项目特点，措施落实能得到有效保证。方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
|  | 投标人提供项目技术培训方案，方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 服务技术能力 （20分） | - 企业资质（4分） 投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC软件安全开发服务）； 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上）； 投标人具有数据管理能力成熟度资质证书（稳健级3级及以上）； 投标人具有ITSS运行维护证书（二级及以上） （以上相关证书均需在有限期内，提供证书原件扫描件上传）每提供1个得1分，满分4分。 注：以上采用联合体投标的，联合体任意一方提供即可。 |
|  | 2、企业业绩（6分） 2022年1月1日至今，投标人承接过与本项目类似的数据资产或数据运营项目，每提供1个得2分，满分6分。合同名称或合同内容中含有“数据运营”或“数据资产”内容。（需提供项目合同、验收报告原件扫描上传） 注：以上采用联合体投标的，联合体任意一方提供即可。 |
|  | 3、企业技术能力（4分） 投标人具有类似数据基础设施连接器平台软件著作权； 投标人具有类似数据授权运营平台软件著作权； 每项服务能力要求的证明材料提供得2分，满分4分。 以上证书需提供软件著作权证书原件扫描上传，否则不得分。 注：采用联合体投标的，联合体任意一方提供即可。 |
|  | 4、拟投入项目人员（6分） (1)投标人拟投入本项目的项目负责人1名，具备信息系统项目管理师证书（高级）得1分，不提供的不得分，满分1分。（需提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近3个月中任意1个月的社保证明材料，原件扫描上传） (2)投标人应组建有经验的项目团队，参与本项目的技术人员（不含项目经理）具有数据库系统工程师、软件设计师（中级）、注册信息安全专业人员（CISP）、系统架构设计师（高级）、系统分析师证（高级）每有一个证书得1分，满分5分。同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。 （需提供相关证书原件及投标人为其缴纳的近3个月中任意1个月的社保证明材料，扫描上传） 注：以上采用联合体投标的，联合体任意一方提供均可。 |
| 演示 （20分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。投标人根据本次项目需求所要求的功能统一采用视频录制真实软件操作或者软件demo视频方式进行逐项功能演示方式进行功能演示（视频画面须清晰），采用PPT、文档或其他无实际操作动作的演示录屏不得分。视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。演示内容如下： 演示一：演示数据运营系统功能： ①演示数据产品展示模块，可按照产品类型、行业分类、所属领域这三个维度进行产品的归类展示。支持根据数据产品发布时间、点击量、价格等条件进行数据排序检索，并对上架的数据产品集中缩略展示，点击可查看数据产品详情包括API类产品和数据集类产品。 ②演示数据需求展示模块，可发布并展示定制化数据需求，支持进行数据需求类型、所属行业进行筛选，开发主体及运营机构可在界面发布数据资源需求和数据产品需求，并支持收藏及需求响应。 ③演示数据产品分类标签功能，支持数据产品分类管理、产品标签设置功能。实现对不同数据产品的分类和标签设置 ④演示数据产品价格、计费配置功能，支持对数据产品定价规格进行设置，包括计费方式、规格名称、包含调用次数、服务最大时间、调用次数限制等参数进行设置。 ⑤演示数据产品上下架管理模块，支持已完成开发的产品发起上架申请，提交产品合规信息、运营信息等，并支持上传运营合同和登记证书。 演示二，演示资产管理成本归集功能： ①演示凭证管理功能，支持对财务凭证的增删改查，并可以将凭证与通过项目与资产进行关联，将成本费用分摊到对应的资产上。 ②演示资产成本管理功能，支持财务凭证新增或修改时，自动识别可以变更的资产并重新计算资产成本、可入表金额以及研发费用支出。 ③演示通过查看每张凭证的资产分配成本及是否可以入表的状态，并支持手动调整入表金额，资产成本确认完成后，需要允许确认才可以生成入表凭证，并进入入表环节。 ④演示资产入表功能，支持查看资产的入表凭证，并进行凭证的下载。 ⑤财务线下完成资产入表后，需要可以在平台上进行入表的确认，在确认环节，需要维护资产摊销相关信息，并生成摊销计划，为后续摊销提供支持，已入表的资产如果未开始摊销，允许撤回进行调整，调整后需要在资产成本环节重新确认允许入表。 演示及讲解包含以上全部内容且详细合理、符合本项目实际需求得分，每演示一项，符合本项目实际需求的得2分，满分20分。 |

分包二：

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 监理方案（40分） | 1、项目质量控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 2、项目进度控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、项目变更控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 4、项目合同与信息管理措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 - 5、安全控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 6、监理服务电子化解决方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 7、项目建设实施建议方案 每提供一条便于实施的建议得2.5分，满分5分。 8、现场组织协调方法及措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 业绩 （15分） | 供应商 2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供1项得3分，满分15分。（以合同签订时间为准，须提供合同，原件扫描上传） |
| 人员配备 （26分） | 1、拟派本项目的总监理工程师1名，具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）信息系统项目管理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）； 2）数据库系统工程师（须为人社部和工信部相关部门颁发）； 3）IT服务项目经理（须为中国电子技术标准化研究院颁发））； 4）注册信息安全专业人员（CISP）（中国信息安全测评中心颁发）； 5）软件工程造价师（工业和信息化部教育考试中心颁发的）。 每有一项得 2分，满分 10分。 （须提供人员证书及供应商近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
|  | 2、拟派本项目的总监理工程师代表1名，具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）信息系统项目管理师（人社部和工信部相关部门颁发）； 2）数据库系统工程师（人社部和工信部相关部门颁发）； 3）软件设计师/高级程序员（人社部和工信部相关部门颁发）。 每有一项得 2 分，满分6分。 （须提供人员证书及供应商近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
|  | 3、拟派本项目的技术负责人1名，具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）信息系统管理工程师（中级）（人社部和工信部相关部门颁发））； 2）网络工程师（人社部和工信部相关部门颁发））； 3）注册信息安全专业人员（CISP)（中国信息安全测评中心颁发）。 每有一项得 2分，满分6分。 （须提供人员证书及供应商近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
|  | 4、项目组其他成员2名（总监理工程师、总监理工程师代表、技术负责人除外）具有信息系统监理师证书（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）具备系统分析师证书（须为人社部和工信部相关部门颁发）的，得2分； 2）具备信息安全工程师证书（须为人社部和工信部相关部门颁发）的，得2分；以上每有一人加2分，满分4分。 （须提供人员证书及供应商近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
| 综合实力（9分） | 1、供应商具有信息系统工程监理服务标准贯标甲级证书，得3分；乙级证书的得1分。 2、供应商具有ITSS信息技术服务咨询设计标准符合性证书的，得3分； 3、供应商具有软件造价评估能力证书的，得3分。 （须提供有效期内证书原件，扫描上传，不符合要求不得分） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。