招 标 文 件

项目名称：“数智大丰”数据赋能平台-数据治理项目

项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2025-0017

招 标 人：盐城市大丰区数据局

2025年7月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

“数智大丰”数据赋能平台-数据治理项目 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月1日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2025-0017

2.项目名称：“数智大丰”数据赋能平台-数据治理项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1390000元

5.最高限价：1390000元

6.采购需求（简介）：“数智大丰”数据赋能平台—数据治理项目，建设内容主要功能包括：大丰区政务数据共享交换平台升级、区块链底座升级、数据安全能力提升、数据治理平台建设、数据治理场景建设、运维服务体系建设、接口对接建设、项目相关检验检测费用等，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：本项目建设期不超过8个月，建设完成且符合初验要求时，提请项目初验；初验合格后，项目试运行6个月，试运行期间需稳定运行超过3个月，符合终验要求时，提请项目终验。项目终验通过之日起，进入项目运维期，项目运维期1年，驻场运维1人。

8.本项目不接受联合体参与招标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月1日10时（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注本项目采购代理在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市大丰区数据局

地址：盐城市大丰区飞达东路100号

联系人：孙女士

联系方式：0515-83927239

2.采购代理机构信息

名    称：江苏昱丰华项目管理有限公司

地　　址：大丰区人民北路与通港大道交汇处（丰尚国际17层）

联系人：龚星杰

联系电话：18118943865

3.项目联系方式

联 系 人：龚星杰

联系电话：18118943865

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。

4.3招标代理服务费：按苏招协〔2022〕2号文件服务类标准收取和专家评审费，向中标单位收取，费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均需采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购代理及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为采购代理及采购人。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为10%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 回避制度

本项目严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关实施条例等对招投标项目中规定的亲属回避制度。

若应回避而未回避，可能导致中标结果无效，相关人员可能承担法律责任，如受到行政处罚等。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：“数智大丰”数据赋能平台-数据治理项目

项目编号：

甲方：盐城市大丰区数据局

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购代理 “数智大丰”数据赋能平台-数据治理项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

- 服务内容：      。

- 履行时间（期限）：本项目建设期不超过8个月，建设完成且符合初验要求时，提请项目初验；初验合格后，项目试运行6个月，试运行期间需稳定运行超过3个月，符合终验要求时，提请项目终验。项目终验通过之日起，进入项目运维期，项目运维期1年，驻场运维1人。

二、合同金额

- 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 质量要求

- 乙方所提供的服务及服务内容必须与招标文件需求、投标文件承诺相一致。

- 甲方对乙方提交的服务及产品，将依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的，不予签收。本项目质保2年。

- 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并配合甲方一起调试，直到符合技术要求。

- 技术资料

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 乙方应制定完善的人员储备计划和机制，建立相应的培训体系、绩效考核体系、项目运维体系等，并能够有效组织实施。乙方应根据本项目建设实际，提供项目管理、技术研发、集成测试、网络安全、数据服务等必要岗位。核心岗位的人员严格按照招投标要求设置，并实行AB岗制度。若核心岗位人员变动，乙方需提交人员变更申请，甲方、监理方、乙方三方协商确认合理性，并予以签认。

- 项目初验前，乙方需提交内测报告。乙方需配合甲方、监理单位对建设内容开展系统功能检查测试，功能检查测试应覆盖所有功能模块（点），并编制功能检查测试报告。未经检查测试或检查测试不合格的项目，不得投入试运行。

- 试运行期间，乙方需配合甲方及时针对初验和试运行中发现的问题进行整改、升级、对系统开展第三方软件测评、等保定级测评、商用密码应用安全性评估等工作，本项目试运行期间稳定运行不得少于3个月。

- 项目终验时，乙方需提供密码应用安全性评估报告、试运行报告、具有CNAS或CMA资质的第三方软件测评机构出具的软件测评报告、网络安全等级保护测评报告、交付版本完整源代码电子光盘、信息化建设项目内容、功能实现情况比对表等项目管理文档等材料。

五、知识产权

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 项目建设完成后，乙方需确保源代码与线上版本一致，并通过光盘移交给甲方，项目交付成果全部知识产权需明确归甲方所有。

- 安全要求

- 乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

- 保密要求

- 乙方需与员工签订保密协议或要求员工签订保密承诺，确保员工保守国家秘密、甲方商业秘密、相关个人隐私等。

- 在得知本方员工违反保密规定或协议，导致对方秘密被泄露时，甲方或乙方立即采取补救措施，并及时通知对方。

- 甲方和乙方均应主动接受、积极配合保密行政管理部门、档案行政管理部门及其他有关部门的保密监督检查和泄露事件调查取证。

- 乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府公共服务项目获得的政府、组织、个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

- 甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

- 本合同保密条款规定在本合同到期或终止后仍然有效。

八、运维要求

- 本项目终验通过后，乙方需提供 1 年免费运维服务，需配备 1 名技术人员驻场服务。技术人员需经甲方同意后方可驻场，驻场时间同步甲方日常工作时间（含节假日加班、夜间值班等）。技术人员需及时响应甲方服务需求，响应到达时间、服务质量等列入日常考核管理。

- 项目运维服务需提供稳定的驻场服务人员、远程技术运维人员等，人员需熟悉平台架构、业务流程和技术细节，具备快速处理问题的能力。提供包括但不限于以下服务：

  - 日常工作：对平台软硬件设备、网络、应用的服务状态、存储备份状态等进行每日巡查，及时发现潜在问题并记录。负责数据资产、文件资产等管理工作，确保数据的准确性、完整性和安全性。配合进行数据资源的更新、维护以及共享目录的变更、上线和下线等工作。定期执行数据备份任务，确保数据的可恢复性。制定数据恢复预案，并在必要时通过远程操作进行数据恢复演练，以验证备份的有效性和恢复流程的正确性。

  - 技术支持：为平台使用单位提供现场技术支持、咨询服务等，包括编目、发布、订阅、审批等方面的指导，及时处理平台异常任务，保障平台数据正常交换共享。为平台使用单位提供技术咨询服务，解答关于平台使用、功能操作、数据查询等方面的问题。

  - 数据治理服务：提供数据治理、数据建模、数据场景建设、主专题库建设等服务，驻场人员与后台运维人员需掌握数据治理、数据挖掘、数据分析、数据梳理、数据建模、场景模型建设等专业知识，熟悉数据库原理、数据存储与管理技术。熟练使用数据治理平台及常用的数据分析软件，如数据质量管理工具、元数据管理工具等，根据甲方要求提供满足需求的数据治理服务。

  - 其中模型建设包括但不限于救助对象比对、困境儿童救助、残疾人两项补贴发放、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、奖补资金免申即享等场景建设，具体根据招标方实际需求确定。项目初验前，本项目系统建设须全部完成，且符合实际需求的场景模型数量不低于2个。项目终验前，符合实际需求的场景模型总数不低于5个。

  - 记录与报告：详细记录日常运维工作内容、问题处理情况等，定期向甲方提交运维报告，包括平台运行状况、问题统计与分析、改进建议等。

  - 监控与预警：通过监控工具实时监测平台的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用程序运行情况等。设置合理的预警阈值，当出现异常时及时发出警报并向甲方反馈。

  - 问题处理：接到平台故障或问题报告后，迅速通过现场支持、远程连接等方式进行诊断和处理。对于无法立即解决的问题，要及时协调相关资源，制定解决方案，并跟踪问题处理进度，及时向甲方反馈。

  - 重保期间运维：提供 7×24 小时值班值守制度及落实值班值守人员。增加监控频率和力度，对平台关键设备、核心业务系统和重要数据进行重点监控，实时掌握平台运行状态，确保能够及时发现并处理任何异常情况，保障平台在重保期间的稳定运行。

- 大丰区政务云未搭建前，乙方需依托现有云资源相关基础设施，将本项目与原大丰区政务数据共享交换平台部署在同一VPC内，提供计算、存储、网络、安全等资源。待政务云启用后，本次建设部分由乙方免费迁移部署到大丰区政务云上。

九、产权担保

- 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十、履约保证金

- 签订合同前，乙方需向甲方提交履约担保。

- 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

- 注：履约保证金金额为合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例）

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

  - 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函代替缴纳履约保证金。

  - 如以履约保函形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函。

- 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 履约保证金的退还：

  - 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

  - 时间：合同履行结束后且采购人收到发票后30日内。

  - 条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

  - 不予退还情形：

    - 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

- （1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

- （2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

- （3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

- （4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

- （5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

- （6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

  - 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十一、合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十二、合同款项支付

- 合同签订后，支付项目建设费用的10%作为预付款。项目初验通过后，支付项目建设费用的60%。项目终验通过后，支付项目建设费用的15%。项目终验通过后，项目转入运维期，运维服务期为1年，驻场人员1人，运维费用为项目建设费用的15%，运维服务期以终验通过之日起算，1年运维服务期满后付款。

- 每年底对运维单位考核，根据考核结果（具体运维考核及扣款办法详见附件）支付每年的运维费用，持续1年。运维期内，本项目所有设备或零件更换、维修及维修人员报酬和车旅费等均由乙方承担，甲方无需承担任何费用。运维期间的项目故障，乙方响应到场时间、维修时间、不行维修责任等详见附件运维考核及扣款办法。

- 本合同费用支付前，乙方应根据甲方要求提供合法有效的发票，如乙方未提供发票，甲方有权拒付，且逾期支付导致的一切责任由乙方承担。

十三、税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、项目验收

- 甲方依法组织履约验收工作。项目初验前，本项目系统建设须全部完成，且符合实际需求的场景模型数量不低于2个。项目终验前，符合实际需求的场景模型总数不低于5个。

- 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

- 如有必要，甲方可邀请参加本项目的其他供应商、第三方专业机构、相关专家等人员参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

- 针对技术复杂的服务及产品，甲方有权要求国家认可的专业检测机构参与验收并出具质量检测报告，乙方需根据甲方、专业机构、质量检测报告等各方提出的整改意见完成整改，再向甲方提请验收。

- 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同对约定的技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

- 乙方完成本合同项目后，应向甲方提交书面验收报告，甲方在收到乙方验收报告后15天内进行验收。（甲方委托国家认可的专业检测机构对本合同项目进行验收的，不计算在甲方验收时间之内）

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用已包含在本合同总价之内，由乙方承担。

- 如乙方未能依约按期完成验收，则按本合同逾期交付约定承担违约责任。如两次初步验收未能通过，甲方有权解除合同，并由乙方按本合同约定承担违约责任。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

- 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十五、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3、甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4、甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5、甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6、甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府采购管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检报告、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

2、甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

3、甲方应按照合同约定支付合同费用。

十六、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1、乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2、乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

3、乙方承诺根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

5、乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

6、乙方应建立报告制度，按要求向甲方提供项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

7、项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当对留存的项目档案予以妥善保存。

8、其他未尽事宜以招标文件中规定的内容为准。

十七、违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额千分之五每日向乙方支付违约金。

- 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方签署本合同即视为已充分知悉、理解并完全接受本合同的全部条款，以及与本合同相关的招标文件、补充文件、答疑文件、补充条款等全部内容，承诺严格按照本合同约定全面履行义务，并自愿承担因违反约定所产生的一切法律责任。

- 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 如因相关自然灾害综合风险普查的国家政策变动、自然灾害、不可抗力、技术变更等原因，造成乙方不能如期完成交付，可顺延服务期限或取消、调整项目内容，甲、乙方均不构成违约。

- 如因甲方原因造成乙方不能如期交付，乙方履行合同期限相应顺延。如因乙方原因，未能按约定期限完成本合同项目，乙方按本合同约定承担责任。

十八、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、解决争议的方法

- 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

- 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

日期：      年    月    日                            日期：      年    月    日

附件

“数智大丰”数据赋能平台软件运维质量考核评分细则

一、服务质量评价

| 服务分类 | 服务内容 | 扣分原则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用系统运维服务 （30分） | 平台软件产品日常运维服务 （8分） | 项目组是否每日检查系统运行情况、数据库运行情况并每个月反映项目运维情况？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（4分） |  |
|  |  | 系统优化问题、bug、新增或修改需求是否在2个工作日内给出响应？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（2分） |  |
|  |  | 系统出现的问题是否在响应后2个工作日内给出问题处理时间？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（2分） |  |
|  | 平台软件产品报错处理 （10分） | 不影响系统正常使用的bug问题是否3个工作日内解决？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（2分） |  |
|  |  | 影响系统正常使用的bug问题是否2个工作日内找出问题原因并给出问题解决时间？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（2分） |  |
|  |  | 严重影响系统正常使用的bug问题是否3个工作日内给出问题原因并给出问题解决时间？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（3分） |  |
|  |  | 对于7个工作日内无法解决bug问题是否告知最晚完成时间并在规定时间内完成？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（3分） |  |
|  | 平台新增或修改研发需求 （12分） | 新增或修改需求是否3个工作日内给出解决方案？是，不扣分；否，每次扣除0.5分（5分） |  |
|  |  | 新增或修改需求是否给出任务完成时间，并在规定时间内完成任务？是，不扣分；否，每次扣除0.5分（7分） |  |
| 数据交换 服务 （12分） | 单位的数据采集方案支持服务 （4分） | 单位新增数据资源如果需要采集方案支持的是否在7个工作日内给出合理的数据采集方案？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（2分） |  |
|  |  | 单位新增数据资源在采集方案确定后是否积极催促各单位提供数据（一周上门一次，3个工作日内打一次电话）并每周向甲方汇报各单位数据提供情况？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（2分） |  |
|  | 单位的数据采集服务 （8分） | 单位新增数据资源在单位提供数据的情况下是否7个工作日内完成交换任务搭建并开始采集数据？是，不扣分；否，每次扣除0.4分（8分） |  |
| 数据维护服务 （13分） | 采集数据清洗治理入库服务 （6分） | 单位新增数据资源在单位提供数据的情况下是否7个工作日内完成数据资源清洗治理？是，不扣分；否，每次扣除分0.2（4分） |  |
|  |  | 单位新增数据资源在数据清洗治理完成后7个工作日内完成数据入库？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（2分） |  |
|  | 采集数据根据提供数据处理规则处理（清洗、比对、转换）服务 （7分） | 对于入库数据是否给出合理的数据处理方案？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（4分） |  |
|  |  | 数据处理方案确定后是否7个工作日内完成数据处理方案的配置？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（3分） |  |
| 数据共享服务 （12分） | 根据需求提供数据接口服务 （7分） | 对于区级单位提出的某一数据资源目录提供接口服务是否7个工作日完成接口配置工作？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（7分） |  |
|  | 区级单位数据需求提供共享库数据服务 （5分） | 对于区级单位在共享平台提出的数据申请是否在7个工作日内完成共享库共享工作？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（5分） |  |
| 数据治理服务（10分） | 数据调研服务（5分） | 新增数据治理需求是否在7个工作日内安排人员调研并形成供需对接清单？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（5分） |  |
|  | 数据建模服务（5分） | 新增数据建模需求在已有数据的情况下是否10个工作日内完成数据梳理与建模建设？是，不扣分；否，每次扣除分0.2（5分） |  |
| 数据安全及保密（13分） | 保障平台安全 （5分） | 平台是否因安全问题被通报？是，每次扣除2.5分（5分）；否，不扣分 |  |
|  | 配合完成漏扫工作（4分） | 配合完成每年的漏扫工作，整改排查出的问题并出具漏扫报告？是，不扣分；否，每次扣除1分（4分） |  |
|  | 数据安全与保密性要求（4分） | 对于与本项目相关的数据、文档、系统代码等内容，做到物理隔离、保密和数据安全？是，不扣分；否，每次扣除0.3分（4分） |  |
| 平台日常服务 （10分） | 全区所有数据的数据编目和资源挂接等工作是否能够按照科室要求完成考核任务 （10分） | 全区所有数据的数据编目和资源挂接等工作是否能够按照科室要求完成考核任务？是，不扣分；否，每次扣除0.2分（10分） |  |
| 总体得分 | 满分100分 |  |  |

- 服务满意度评价

| 项 目 | 服务使用满意度指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 运维人员服务满意度 | 运维人员的服务态度和服务意识的满意度（10分） |  |
|  | 运维人员对事件及处理问题的响应速度（10分） |  |
|  | 运维人员对系统问题诊断及处理结果满意度（10分） |  |
|  | 运维人员专业水平满意度（10分） |  |
|  | 运维人员服务管理规范性的满意度（10分） |  |
| 系统满意度 | 系统稳定性满意度（10分） |  |
|  | 系统运行速度满意度（10分） |  |
|  | 系统操作方便性（10） |  |
| 数据服务满意度 | 数据处理质量满意度（10） |  |
|  | 数据服务质量满意度（10） |  |
| 总体得分 | 满分100分 |  |
| 综合评分 | 服务质量得分×90%＋服务满意度得分×10% |  |

考核说明

平台软件运维服务质量的参考指标包括应用系统运维服务（包括根据国家、省政策要求进行升级和改造服务）、数据交换运维服务、数据维护运维服务、数据共享运维服务、数据治理运维服务、数据安全及保密服务、平台日常运维服务7个方面，具体指标如前文所示。

服务满意度指标是衡量服务提供机构服务质量的综合指标，是从甲方角度评价服务产品或服务质量的一种指标体系，具体指标如前文所示。

“数智大丰”数据赋能平台软件运维质量分由服务质量和服务满意度两部分构成，分别占有总分的90%和10%，总分100分。

服务质量以默认100分为基准，当出现一项不满足项进行扣分，出现多次不满足时可以重复扣分。客户满意度以默认100分为基准，当出现一项不满足项进行扣分，出现多次不满足时可以重复扣分。

总体得分＝（服务质量得分/100）×90＋（客户满意度得分/100）×10。从服务质量、服务使用满意度两个角度衡量，这些级别构成了以三星级为最高级，一星级为最低级的层次结构。

| 级别 | 对应实际评估值区间 |  |
| --- | --- | --- |
| 三星★★★ | 90≤X<100 |  |
| 二星★★ | 75≤X<90 |  |
| 一星★ | 60≤X<75 |  |
| 注：X为按照本方法进行评估而获取的评估分数值。 |  |  |

三星支付100%年度运维费用，二星支付80%年度运维费用，一星及以下支付50%年度运维费用。

廉政合同

项目名称：“数智大丰”数据赋能平台——数据治理项目

甲方：盐城市大丰区数据局

乙方：

为贯彻执行党风廉政法规，加强“数智大丰”数据赋能平台——数据治理项目中的党风廉政建设，特订立本廉政合同。

一、甲乙双方约定

1、强化廉政意识，共同遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》等党风廉政建设的各项规定。

2、认真执行“数智大丰”数据赋能平台——数据治理项目合同文件，自觉按合同办事。

3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。

4、加强本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。

5、对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。

6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、不得接受乙方礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。

5、不得在家接待乙方有关招投标和采购供应事项等涉及公务的询访。

6、不得有其他违反廉政规定的行为。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。

2、不得以甲方人员报支应由其支付的任何费用。

3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项高消费娱乐性活动。

4、不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、不得到甲方人员家里询访有关招标和采购事项。

6、不得谋取私利擅自与甲方人员就项目承包、物资采购、设备供应项目的费用等问题私下商谈或达成默契。

7、不得有其他违反廉政规定行为。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第1至第5款和第二条的，除按党风廉政建设规定进行责任追究和执行主管部门有关处罚规定外，另外支付违约金2000元；给乙方造成损失的应予赔偿。

2、乙方有违反本合同第一条第1至第5款和第三条的，除按照《盐城市市场廉政准入规定（试行）》和行政主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给予项目总价的5%违约处罚，并承担由此造成的损失。

3、甲方双方凡违反本合同规定的均要视情节追究纪律责任，情节严重的已经移送司法机关处理。

五、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目验收合格后合同价款付清时止。

六、本合同作为“数智大丰”数据赋能平台——数据治理项目合同的附件，具有同等法律效力。

七、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人  　　　　　　　　                  法定代表人

或授权委托人：　　　　　　　　　　            或授权委托人：

签订日期：　　年　 月　 日                    签订日期： 　年　 月　 日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

  - 项目概述

“数智大丰”数据赋能平台——数据治理项目是现有大丰区政务数据共享交换平台的迭代升级，充分参考原平台的框架设计和技术选型，坚持继承发展、迭代升级、集约建设的建设思路，以面向服务、分布式、低耦合为基本原则，以大型信息系统、大数据中台为架构设计，建设赋能全区数据共享开放、开发利用的一体化大数据平台。积极融合云计算、大数据、区块链等安全可靠的新一代信息技术，聚焦公共数据归集、加工、共享、开放、应用、安全、存储、归档等各个生命环节，推进全区公共数据共治共享、安全体系合理规范、数据资源有序流通。坚持需求导向、应用牵引，以业务场景牵引数据治理和数据流动，推进跨部门、跨层级业务协同应用，释放数据要素价值。

### 建设目标

结合国家各项政策文件要求和先进地区建设经验，本项目在大丰区政务数据共享交换平台基础上，充分复用原有平台安全能力，强化数据治理能力，全面提升全区数据服务能力。主要包含大丰区政务数据共享交换平台升级、区块链底座升级、数据安全能力提升、数据治理平台建设、数据治理场景建设、运维服务体系建设、接口对接建设、项目相关检验检测费用等内容，为未来数字大丰建设提供高质量数据支撑。

### 建设原则

统一性原则。充分考虑现有大丰区政务数据共享交换平台现状，对本项目进行统一规划、统一设计，遵循统一规范，采用统一技术，方便系统建成后的运行维护，保证系统可持续、高效、安全运行。

可靠性原则。充分考虑平台可靠性的要求，保证系统的高可靠、高可用性，确保关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理。

可伸缩性原则。系统应真正符合多层浏览器/服务器体系结构，在系统使用过程中有新增需求时，确保系统的体系结构无需做较大改变，保证系统建成后的平滑升级。

可扩展性原则。充分考虑现有技术，保证系统具有较好的开放性和结构的扩展性，在系统设计中应尽量采用模块化结构，提高各模块的独立性，减少模块间的数据耦合，降低子系统间的数据依赖度，兼顾后期功能扩展需要。

开放性原则。全面支持XML、WebService、SOAP、LDAP、UDDI等当前受到普遍支持的国际开放标准，保证系统能够从其他平台的应用系统、数据库中采集数据，并进行应用级的互操作性和互连性。

安全性原则。既要注重系统本身防御外部攻击的能力，又要提高数据传输的安全性，遵循相应的保密规范，保证系统的安全保密、查错纠错、抗病毒等能力。

高效性原则。系统的运行效率主要包括：处理能力，处理速度，响应时间等。系统在满足其他各项功能需要的前提下，尽可能地提高系统运行效率。

友好性原则。系统应具有人性化的人机交互界面，要求用户界面标准，统一集成，使用简单，减少使用的复杂程度，提高使用效率。

  - 建设内容要求

“数智大丰”数据赋能平台——数据治理项目建设内容主要功能包括：大丰区政务数据共享交换平台升级、区块链底座升级、数据安全能力提升、数据治理平台建设、数据治理场景建设、运维服务体系建设、接口对接建设、项目相关检验检测费用等。本次所有新建、升级等建设内容与原平台的对接由招标方协调，所有对接费用由中标方负责，请投标单位将费用考虑进报价内。

### 大丰区政务数据共享交换平台升级

#### 目录系统升级

原有目录系统包含目录编制、目录分类、目录管理、目录统计、资源挂接功能，本次新增目录与基础、主题分类关联能力，将目录关联到对应的基础、主题分类，为基础库、主题库建设提供支撑。包括分类关联、关联审核、关联撤销、牵头部门审核、牵头部门撤销、已发布目录、目录关系图谱等功能模块。

#### 数据申请授权系统升级

原有数据申请授权系统包含数据申请、资源审核、授权管理、申请查询功能，本次建设在原有基础上新增如下功能：

（1）我的申请：面向数据申请方新增申请续期、申请变更、申请评价功能。

（2）★资源申请授权：提供授权管理，支持数据提供方对授权进行收回，收回时支持设置收回时间。

（3）★资源审核预警：新增资源审核预警，对于未在规定时间内完成审核的，发出预警通知。

#### 门户用户工作台升级

原有门户的用户工作台包含部门管理员角色、部门操作员角色、平台运营角色、平台运维角色、租户开发者角色等多角色功能，本次建设内容在原功能基础上新增如下功能：

（1）支持我的事项集成，将我的需求、我的异议、我的申请等进行集成；

（2）提供面向角色的不同业务场景，包括数据共享场景、数据治理、数据资产梳理场景等；

（3）提供数据统计功能，面向不同角色输出角色关注的核心关键指标。

#### 通用支撑能力升级

原有统一身份认证提供统一用户、组织 、权限管理服务，本次建设在原功能基础上新增对外提供异步用户同步对接、第三方平台登录服务能力。

新增统一应用：提供应用从建设到发布的全流程管理，对数据赋能平台内所有应用进行统一管理及维护，实现应用提供数据和使用数据情况的展示，有效管理数据的来源与使用。

#### 新增数据资源库管理

新增数据资源库管理，面向主题库、专题库构建场景，提供从资源库逻辑架构构建、物理建模到数据治理、数据服务全流程向导式建库能力，支撑数据资源库建设。

（1）数据资源库创建

数据资源库创建流程包括资源库基本信息维护、选择数据来源、逻辑建库及物理建表、数据融合治理五步,向导式进行基础库、主题库、专题库的建设。主要功能包括基本信息维护、数据来源选择、逻辑建库、物理建表、数据治理等。

（2）数据资源库管理

数据资源库管理，对已建资源库进行查看管理，具备资源库编辑、提交发布等功能。

★主要功能包括数据资源库查询、数据资源库配置、数据资源库发布、数据资源库下线等。

#### 新增数据异议反馈功能

异议处理系统为各部门提供在数据共享过程中填报、受理、核查以及确认异议的信息化平台，提升共享过程的异议处理效率。异议处理系统包括数据目录异议、资源申请异议、数据使用异议、其他异议四大类型。异议处理的核心流程包括受理、分发、核查、审查、评价、异议督办。

（1）异议提出

当用户在数据共享过程中对数据目录、资源申请、数据使用等对象存在异议时进行异议填报，包括数据目录的业务描述、信息项等，资源申请的审批时长、审批意见，数据使用的服务响应能力、数据质量等，根据异议对象进行不同异议项填报。

（2）异议受理

★异议提出之后，由平台方对异议进行受理，查看异议的具体描述，进行受理通过或驳回。

（3）异议分发

受理通过的异议，进入异议分发模块，由平台方根据异议详情描述进行分发，分发包括平台方处理和数据提供方处理。

（4）异议核查

平台方或者数据提供方对异议进行核查，确实存在异议情况并且符合修改要求的，酌情对异议对象进行修改，并通过核查反馈。

（5）异议审查

异议核查后，进入异议审查阶段，由平台方对核查完成的异议进行审查，确保异议正常处理。

（6）异议督办

可查看所有待处理异议，并对即将超期的异议发送督办消息，支持平台业务运营人员统一督办，支撑异议提出方对待办异议进行督办。

（7）消息管理

用户对于异议反馈流程中产生的消息进行管理。包括收到待受理的异议、待核查的异议等。

#### 新增数据运营看板功能

（1）平台管理方

★提供平台管理方角度的数据运营指标展示服务，内容主要功能包括数据目录情况、数据资源情况、数据集成情况、数据治理情况、供需对接情况、数据使用情况、数据异议情况。

（2）平台用户方

提供各委办局角度的数据运营指标展示服务，内容主要功能包括数据目录情况、数据资源情况、数据集成情况、数据治理情况、供需对接情况、申请审核情况、库表交换情况、租户情况、数据异议情况。

#### 新增数据普查系统建设

用于对全区数据资源普查的采集、查询和可视化。系统需接入数据赋能平台并实现单点登录。数据采集支持管理员导入和各部门自行导入数据，可采用系统导入和Excel导入两种方式；数据查询支持用户按照自定义条件查找数据，并对数据进行排序；数据可视化能通过直观的图表等手段，清晰地显示数据分布与趋势，为决策分析提供直观依据；数据安全复用数据赋能平台各项安全能力，建立数据备份机制，保障数据完整性与可用性。

#### 新增文件处理系统建设

文件处理系统需基于权限控制，实现通知下发、文件流转等主要功能。用户可自定义通知内容、接收范围，批量上传通知相关各类文件，经审核后通过站内信息的方式推送至相关单位或人员。通知接收方可上传反馈各类文件并推送至指定用户。具备通知已读、未读统计功能，帮助用户掌握通知的落实情况。有流程发起权限的用户可进行流程创建，上传各类文件，根据需要选择发布范围等。

#### 新增服务超市建设

1、提供数据服务能力超市，梳理适合大丰区各委办局使用的共性数据服务，在超市中发布相应的模型场景能力介绍，供大丰区各委办局查看参考，可供各委办局有类似数据服务时提出场景需求。

2、对于相关委办局提出的数据服务场景，开发数据服务和场景展示界面并发布至数据服务超市，为部门提供可视化的查询比对界面。界面需展示场景应用所需的基本信息、信息来源、查询步骤。对于基层人员比对数据量大的问题，需实现数据的批量操作，通过预设的数据导入模板，提供比对数据功能，支持批量上传、批量导出、查询比对结果等功能，支持原始数据通过excel表格导入及结果数据导出，支持数据输出前管理员审核。支持所有操作留痕、可查询，数据输入、输出结果留档等。

### 区块链底座升级

升级建设内容与原大丰区政务数据共享交换平台的对接由招标方协调，主要包括底层引擎建设、Baas服务平台建设、链上服务等。本次新建数据治理平台复用原区块链3个共识节点，2个记账节点。

▲所投产品需具有通过中国信通院的功能、安全、国产环境兼容性、代码自研率四项测评。

#### 区块链底层引擎建设

▲所投产品区块链底座需支持完整的国密算法体系（SM2、SM3、SM4）。

拥有完善的权限管控机制和完备的数据隔离和隐私保护机制；支持可靠高效的共识机制和安全的存储模式；具备高并发、低延时的技术优势，交易吞吐能力达5万TPS及以上；兼容主流的国产处理器、操作系统，以及多种类型的国产数据库；具体自主可控、高性能、高可信、高安全等特性。

主要功能包括：共识基础服务、智能合约基础服务、状态数据库基础服务、密码学基础服务等模块。

##### 共识基础服务

区块链共识基础服务通过容错算法，建立各区块链之间的共识机制，确保区块链节点间的账本一致性。支持Raft、PBFT共识机制，在创建联盟时可以根据需要选择共识机制。

##### 智能合约基础服务

提供智能合约量身定制服务，根据实际业务定制智能合约，进行链上安装部署和调用。支持使用Go，Java，Node.js语言开发智能合约。提供轻量化的智能合约执行引擎，支持符合合约编写规范的多种数据结构，内置数据表结构，可实现业务数据可视化，在保证智能合约执行的安全性、确定性、可终止性的前提下，提供灵活的应用模式和工具方法集，以满足复杂多样的业务场景需求。提供在线IDE，开发人员可通过在线IDE进行智能合约的开发。在线IDE具有合约代码开发的完备基础功能，管理控制台界面提供合约部署、调用、升级等完善的合约生命周期管理。

##### 状态数据库基础服务

提供文件数据库（leveldb）、关系数据库（PostgreSQL）两种区块链状态信息存储可选方案，并能扩展支持瀚高等多种国产数据库。

##### 密码学基础服务

支持非对称加密算法ECDSA、哈希算法SHA256、对称加密算法AES等标准密码算法。支持非对称加密算法SM2、对称加密算法SM4以及哈希算法SM3。在国密环境中，SM2代替默认的ECDSA签名算法，用于对交易和区块进行数字签名；SM3代替默认的SHA256哈希算法，获得交易和区块的哈希；SM4代替默认的AES对称加密算法等国密密码算法。

#### Baas服务平台建设

区块链底座须具备高性能、强隐私保护的BaaS服务平台，支持区块链底层引擎，帮助用户、运维团队等快速、低成本地创建、部署、管理区块链网络，简化部署、配置、运维流程，实现业务快速上链，提升区块链技术对接的效率。

主要功能包括：组织用户基础服务、角色功能基础服务、密码证书基础服务、事件管理基础服务、底链管理基础服务、监管运维基础服务等模块。

##### 组织用户基础服务

★区块链组织用户基础服务通过组织、用户架构，管理区块链的组织、节点、用户等角色，并对组织、节点、用户的数字证书进行管理。

主要功能包括：组织（添加、修改、删除、查询等）、节点（添加、修改、删除、查询等）、用户（添加、修改、删除、查询、归属组织等）等模块。

##### 角色功能基础服务

★角色功能基础服务需包含角色管理模块、功能管理模块。用于维护区块链服务平台的用户权限、功能权限。对整个后台系统进行权限控制，避免系统使用者因权限控制的缺失而出现操作不当、数据泄露、流程卡住等问题。

##### 密码证书基础服务

使用安全系数更高的非对称加密算法。支持ECDSA、SM2（国密）等算法。

为组织、节点、用户生成基于ECDSA、SM2（国密）等算法的证书，并提供证书的复制以及下载功能，证书管理服务因其涉密特性，进行严格的权限控制。

支持组织、节点、用户分别生成基于ECDSA、SM2（国密）等算法的证书，并提供查看、下载支持，应用于后续操作中，联盟的创建、业务链的创建以及智能合约的部署。

##### 事件管理基础服务

事件基础服务，通过发送消息向用户提供通知事件，用户可以通过事件查询列表查看收到的消息，并处理待办事件消息，支持虚拟资源管理基础服务、底链管理基础服务等功能。

主要功能包括：待办事件发起、处理事件、完成事件等。

##### 底链管理基础服务

实现对区块链底层服务的管理与调用，与底层区块链服务直接交互，完成区块链服务中的核心部分，主要功能包括：底层代理服务、联盟管理功能、业务链管理功能、合约管理功能。

##### 监管运维基础服务

★监管运维分为日志管理和区块链浏览器两部分。其中，日志管理需提供平台的操作审计日志，支持各个业务服务中进行邀请、审批等行为；区块链浏览器功能模块需提供不同联盟、不同业务链中区块链交易、区块高度、区块哈希等信息的监控，支持分析一段时间内区块链服务的执行情况。

主要功能包括：日志管理、区块链浏览器等。

#### 链上服务

区块链底座须具备数据存证、配置管理、数据追溯等功能。提供基于区块链智能合约的数据共享自动授权、数据流转留痕、追溯等能力，达成可信共享环境、智能授权模式、不可篡改存证、不可抵赖追溯的“区块链+数据共享”模式。

主要功能包括：数据存证、配置管理、数据追溯等模块。

##### 数据存证

将机构、用户、应用系统等基础数据上链，实现数字身份可信。将用户、机构、应用系统、目录、申请授权、资源列表上链，为数据资源上“户口”，实现数据确权。将申请流程上链，实现授权范围可界定、场景用途可监管。

数据存证提供平台上链信息的查询。主要功能包括用户信息、机构信息、应用系统信息、目录信息、申请授权信息、资源列表信息。

##### 配置管理

提供自动授权规则配置能力。通过配置自动授权规则并上链，将线下约定转线上，实现自动授权，提升授权效率。主要功能包括：自动授权范围配置、事项资源关联配置、返还资源配置、跨域接口管理等。

##### 数据追溯

提供接口调用追溯能力，将服务调用日志上链，辅助进行数据争议裁决。

接口调用追溯：输入服务调用的唯一标识信息，通过区块链查询接口调用相关信息对接口调用过程进行追溯。

### 数据安全能力提升

#### 敏感数据概览

##### 模块介绍

支持实时展示敏感信息分布、敏感数据访问情况，从多种维度对数据安全的威胁进行统计和分析，支持以折线图、柱状图、饼图等多种图形化方式展现数据安全态势情况，支持对敏感数据进行实时跟踪、预测、趋势分析。

##### 敏感数据概览

敏感数据概览支持通过统计分析的角度展示敏感数据的数量、变化趋势、分布情况，为用户掌握敏感数据的相关信息提供可视化支持。

★支持用户掌握敏感字段、敏感表、敏感数据源的数量及占比情况，呈现敏感数据的等级、类别等分布情况，直观呈现出敏感数据的变化趋势、TOP5敏感数据类型中敏感数据增长较为迅速的数据类型、数据表等。

#### 数据分级分类

##### 模块介绍

数据分级分类模块提供数据重要性、敏感性的直观化展示，支持用户创建、维护数据分级、分类。在数据分级中，可根据数据级别设置不同保护策略，在数据分类中，可根据不同的数据类型设置敏感数据的识别规则。

##### 分级管理

★数据分级管理支持用户创建、删除、编辑、维护数据分级规则，在数据分级管理中，支持用户自定义数据分级名称、等级、是否敏感以及敏感指数权重。

##### 安全策略

针对每个数据分级，提供设置安全策略的功能，可根据应用场景，元数据管理和数据服务将不同数据分级设置不同的安全策略。数据安全将安全策略下发到元数据管理和数据服务，元数据管理中交互查询模块、数据服务中服务发布模块均根据下发的安全策略采取数据保护措施，规避因敏感信息的未经授权访问造成重大损失的可能。

##### 数据分类管理

★数据分类管理支持用户创建、编辑、删除数据分类。支持创建子分类，可基于子分类创建、删除、编辑数据类型，数据类型支持按照数据分级精确搜索，支持按照数据类型名称模糊搜索。

#### 敏感数据识别

★敏感数据识别模块支持敏感数据识别功能，通过设置识别模板，创建和运行识别任务，扫描数据源中的字段名称、列注释和数据内容，根据识别规则对应的数据分级分类对敏感数据打标，形成敏感数据清单。

主要功能包括：识别模板管理、识别任务管理、任务执行记录、敏感数据管理等。

#### 敏感数据保护

敏感数据保护模块提供数据静态脱敏、动态脱敏等功能，实现在数据展示、数据使用、数据分析等多种场景下的安全防护。

主要功能包括：模块概述、脱敏算法管理、动态脱敏规则、 静态脱敏规则、静态脱敏任务、静态脱敏执行记录等

#### 数据加密

★数据加密模块支持密钥管理、密钥对管理和加密服务等功能，密钥管理及密钥对管理支持用户根据加密类型生成对应的密钥或密钥对，实现下载密钥和密钥对，用于多方面应用加密的场景。加密服务支持SDK加密工具包，进行本地数据加密，适用于待加密数据量大的离线加密场景。

主要功能包括：密钥管理、密钥对管理、加密服务等。

### 数据治理平台建设

数据治理平台建设主要功能包括基础数据治理、数据治理系统建设等两大功能模块。

#### 基础数据治理

##### 接口数据解析

实现从各类外部接口稳定获取数据，需精准识别JSON、XML等多种返回格式并解析，按照目标库表结构转换数据类型、调整格式并完成映射，将处理后的数据高效、准确且安全地批量插入MySQL、Oracle、达梦、人大金仓等国产、非国产数据库表，同时全程监控数据流转，异常时及时告警通知相关人员。

##### 数据融合

基于数据的唯一标识，如身份证号、统一社会信用代码等，对回流的接口数据与平台内已有数据进行精准匹配。在数据融合过程中，遇到重复或冲突的数据，按照预先设定的规则，比如优先采用最新时间的数据，进行智能清洗与整合，消除冗余和错误数据；对于缺项数据，需生成缺项清单，同时可配置规则从其他表中对缺项数据进行补充，确保融合后的数据完整性、准确性、一致性。

##### 数据提取

支持根据用户自定义的条件，从数据表中快速定位并提取目标数据。须具备按不同格式导出数据的能力，满足用户多样化的使用需求，无论是表格形式的CSV，还是数据库兼容的SQL格式等，都能轻松实现，让用户能便捷获取所需数据用于后续分析和应用。

#### 数据治理系统建设

数据治理系统建设主要功能包括：数据集成、数据标准、元数据管理、数据质量检测、数据建模、数据开发、数据融合服务、数据可视化、数据标签、自定义开发界面等。数据治理能力须具备加权平均等相关场景能力（如静默认证和企业活跃度等）。

##### 数据集成

数据集成提供可跨异构数据存储系统能力，可靠、安全、低成本、可弹性扩展的数据同步平台。数据集成组合多种数据源，提供不同网络环境下的全量/增量数据同步通道，具备可视化向导任务配置方式，可快速实现企业级的数据集成功能，降低数据集成的开发成本；数据集成提供向导式的配置引导，免去烦琐的脚本步骤配置，通过可视化的填写和下一步的引导，可以快速完成数据同步任务的配置工作;数据集成支持多种同构及异构数据源之间相互数据同步，例如关系数据库、文件系统、Hadoop、NoSQL等各种数据源，满足不同数据迁移场景;数据集成支持数据的全量/增量/全量+增量、单表及批量表等多种数据同步方式，满足不同的数据同步需求。

主要功能包括：数据概览、任务管理模块、实例管理模块、任务对账等模块。

###### 数据概览

支持对整体的数据任务情况、整体数据汇总情况提供直观的了解，数据集成概览模块支持从任务流程数据、汇报任务数据、数据源等多个模块展示实时数据，支持统计分析各个任务的运行状态，方便用户运维管理，为用户提供数据支撑。

###### 任务管理模块

提供方便易用的数据同步功能，数据同步模块提供了向导式的数据同步能力，用于采集、传输和存储各种多源异构数据，支持广泛的数据源适配、高性能的数据采集、灵活的调度模式，满足各种数据同步需求。包括数据同步（单表同步）、整库迁移、文件同步、半结构化数据等子模块。

1.任务管理

数据集成的任务管理提供了任务的创建、删除、修改、任务节点迁移等基本的功能。支持数据同步、整库同步、文件同步、半结构化数据同步等多种任务类型，提供任务列表展示管理能力。

2数据同步

数据同步模块提供单表的同步能力，支持mysql、orace、postgresql、GreenPlum等常见的数据源，支持全量同步、增量同步、自定义sql同步等多个数据接入方式，提供cdc实时数据采集能力；在数据加载端，支持mysql、orace、postgresql、GreenPlum、ElasticSearch、Hbase、Hive、Hudi等多种常见的数据存储，支持根据需要选择是否清空表进行任务重新运行等能力；支持插入、新增、删除等不同的入库策略。可以满足各种场景下的数据集成能力。

主要功能包括：整库同步、文件同步、半结构化数据同步等。

###### 实例管模块

实例管理支持查看各同步任务运行的实例信息及告警详情，支持运行实例的启停操作。

实例列表支持展示各同步任务运行的实例信息及运行状态，支持通过任务名称、任务类型、实例运行状态进行筛选过滤。包括告警查看、启动、暂停、终止等操作

###### 任务对账

数据对账功能支持定位数据采集与数据入库数据量不一致的任务，可快速定位出现差异的任务及数据，及时处理差异数据，保证业务的正常运转。根据对账的类型主要功能包括事先对账、事后对账、自定义对账。

##### 数据标准

数据标准是用于描述业务层面需共同遵守的数据含义和业务规则，它描述了业务层面对某个数据的共同理解，整个数据治理过程中应遵循数据标准规范，支持数据元、数据字典、数据规则、标准文档、专业术语、枚举集等模块。

###### 数据元

数据元模块用于维护业务数据所依据的标准规范，例如数据类型、数据字典、数据格式、长度、精度等信息。

★具备数据元管理功能，支持数据元新增、编辑、删除、导入/导出，支持数据元发布和下线，支持数据元不同版本比对。

主要功能包括：数据元维护、发布/下线、查看引用、版本管理等功能。

###### 数据字典

数据字典模块用于对值域标准规范的管理。

★支持新增、编辑、删除、导入/导出字典功能，支持数据字典发布和下线，支持数据字典不同版本比对。

主要功能包括：数据字典维护、发布/下线、查看引用、版本管理等功能。

###### 数据规则

★数据规则模块用于对数据格式的管理，支持数据规则的新增、编辑、删除、在线测试等功能。

主要功能包括：数据规则维护、在线测试功能。

###### 标准文档

提供标准规范（国家标准，行业标准）文档的管理，具体包含标准文档新增、编辑、删除、导入/导出、版本管理等功能。

###### 专业术语

各业务单元中出现的专业名词，在不同行业领域有不同理解，需要将专业名词维护到系统中，给出详细定义。专业术语模块支持专业名词的管理，支持专业术语新增、编辑、删除、导入/导出、版本管理等功能。

###### 枚举集

枚举集主要提供数据值域的非编码维护，支持枚举的导入、导出、新增、修改、删除等功能。支持维护对应的枚举值信息，提供枚举值的导入、导出、新增、修改、删除等功能。支持在数据安全、数据分类管理的识别规则中选择使用。

##### 元数据管理

元数据管理系统支持元数据进行统一的采集、管理，厘清信息资产。支持元数据信息的自动发现、智能匹配、实时采集；支持标签体系，实现元数据的自动分类、编目、数据血缘的智能追溯；通过数据地图展现，实现元数据的全景可视、探索发现、血缘影响分析等。

主要功能包括：元数据采集、元数据管理、关联关系模块、元数据标签、交互查询、数据地图、元数据分析模块等。

###### 元数据采集

元数据采集支持适应各种异构环境，支持从传统关系型数据库和大数据平台中采集全量元数据，包括过程中的数据实体（库、表、字段的描述）以及数据实体加工过程中的逻辑。

###### 元数据管理

主要功能包括：实体信息、数据结构、列标签、存储信息、版本记录、血缘分析、数据统计、样例数据等功能。

###### 关联关系模块

关联关系是对元数据表进行分析，通过列的映射关系进行表之间的碰撞，推导指定元数据表和其他元数据表是否存在关系。进而体现该元数据在系统中依赖程度的高低，从一定的角度可以反映出该元数据的重要程度。关联关系模块需支持手动验证、自动发现任务两种手段实现表关系的探查。

###### 元数据标签

元数据标签应用于元数据的精确分类和多维标记，标识特征数据，赋能元数据管理平台。

★需支持管理元数据打标过程中所需标签的信息维护、分层分级，支持通过上传文件进行批量打标的功能。

###### 交互查询

针对数据治理过程中海量数据以及多种异构数据源接入的问题，交互查询模块需支持统一的sql查询功能。支持快速查询目标库目标表的内容数据，支持格式化、导出结果集等功能。

###### 数据地图

支持对元数据的全文检索功能，支持数据源名称、数据源类型、元数据名称等多维度的分层筛选，满足大多数场景需求。提供上游和下游查询能力，支持查看该元数据的上级或下级详情。支持搜索记录，便于快速浏览所需元数据。

支持查看检索到的元数据的基本信息，支持通过血缘分析找出上下游表，方便判断表更改之后对下游表的影响。

###### 元数据分析模块

★元数据分析支持对数据源、数据表、数据字段的元数据信息进行影响分析、血缘分析、全链分析、关联度分析，提供界面化的展现、配置。

##### 数据质量检测

需提供一体化的数据质量检测能力。支持通过持续监测数据质量发现数据问题，进行质量改进。支持通过建立统一质量指标、统一数据模型，实现数据质量情况的智能检测和数据质量问题的自动发现，推进数据质量提升，保证数据准确性、一致性、完整性。

主要功能包括：质量总览、数据探查、规则管理、标准检测、质量检测、质量分析、数据开发质检报告等功能模块。

##### 数据建模

需提供统一指标管理、数据规划、自定义主题数据模型、可视化数据建模等功能，以改善数据规范性、数据质量，有效支撑运营决策。

###### 总览

数据建模总览页面需提供建模所有资源的总览，包含资源总览、分层统计等两大模块。资源总览包含当前租户空间下数据规划（数据分层、业务分类、业务对象）数量、逻辑模型数量、物理模型数量、维度和指标数量。分层统计需包含每个数据分层下的数据源、数据表、模型、业务对象的数量。

###### 数据规划

数据规划分为数据分层和业务分类两个模块，在进行数据建模时，支持根据业务进行整体的分层设计以及业务分类、业务对象的设计，对所建模型进行分层化域、分类管理。能够提前确定信息系统支持组织的业务活动的各类数据及相互关系，识别组织中各业务领域的主题数据。

###### 关系建模

关系建模是用实体关系模型描述实体业务，它在范式理论上符合第三范式，出发点是整合数据，支持将各个系统中的数据以整个业务角度按主题进行相似性组合和合并，并进行一致性处理，为数据分析决策服务。

###### 维度建模

维度建模是从分析决策的需求出发构建模型，主要是为分析需求服务。维度建模需包含维度、维度属性、维度表、事实表四种模型。支持维度、维度表、事实表、原子指标、统计周期、业务限定、衍生指标、复合指标、汇总表和汇总任务计算等功能。

主要包括维度、维度表、事实表、原子指标、统计周期、业务限定、衍生指标、复合指标、汇总表、汇总任务计算等模块。

##### 数据开发

需支持简单易用、高效稳定的数据开发、任务编排、调度、运维的能力，屏蔽各种异构数据存储的差异。提供丰富的数据接入、数据转换、规则校验、清洗、加载等组件，提供全生命周期的数据处理能力，提供易用的拖拽式编排方式将各节点类型统筹编排串联起来，满足业务需求的数据接入和加载。支持各种场景下的数据分析需求：提供包括批计算、流计算、在线查询、即席分析等各种分析处理能力，满足各种业务场景下的数据分析计算。该系统可进行数据仓库建设，进行数据治理、数据分析、数据挖掘等工作，对发现数据价值提供支持。

###### 任务管理

支持对NIFI、JDBCSQL、HiveSQL、Shell、Python类型任务进行创建、修改、删除、查询、测试、发布/取消发布、版本管理等功能。

###### 任务实例

能够展示创建的流程编排任务的每次运行历史及状态。包括告警查看、启动、暂停、终止功能。

###### 流程管理

支持对流程的创建、修改、删除、查询、运行、调度、发布/取消发布、版本管理等功能。支持指定任务间的依赖运行关系，一个流程中可创建多个任务先后运行，也可创建单个任务运行。

###### 流程实例

流程管理中的流程运行后，支持生成流程实例列表，列表展示流程名称、状态、所属目录、开始时间、结束时间、操作。流程实例运行状态包括运行中、暂停、停止、成功、失败。运行中的实例可进行停止、暂停、删除操作。暂停中的实例可恢复运行、删除操作。停止、失败、成功状态的流程可进行删除操作。

###### 函数管理

UDF函数开发可创建用户自定义的方法函数，用于在执行SQL以及数据治理过程中使用自定义方法函数的业务场景。

###### 数据流模板

支持通过该模块将配置的流程保存成xml文件，并可下载、上传。用于任务流程的跨平台使用。

###### 资源管理

支持通过该模块对所需的程序资源进行管理。包括上传、编辑、删除等功能。需包括jar、xml等类型资源。

###### 变量定义

支持对选中的租户空间进行自定义变量管理。包括新增变量、编辑、删除。

该功能针对NIFI类型任务，适用于多个任务或多个组件中都需要使用同一个值，并且该值有可能需要修改。

###### 实时计算

支持对选中的租户空间进行实时计算作业的管理。包含对实时计算作业的开发与运维管理。

##### 数据融合服务

数据融合服务需提供可视化配置的方式将数据表生成数据API的能力，同时支持将现有的API快速注册到数据服务平台以统一管理和发布，提供API的完整生命周期管理。

###### 分组

API分组模块需提供对API分组进行管理的功能，支持创建分组、编辑分组、删除分组等操作。API分组可看作是某一类API的集合，便于对大量API服务进行管理。

###### API管理

API管理模块提供了对API全生命周期的一站式管理，包括API的创建、编辑、发布、授权、调试、下线等功能。支持数据服务、Rest服务两种服务类型。通过API创建并发布，实现平台之间、部门之间的数据交换与共享。

支持将数据库中的数据信息通过可视化配置发布为API的能力。支持预先在数据源产品处配置数据源信息并进行数据采集，然后根据业务需要，将数据表、数据字段进行开放。

★支持将数据库中的数据信息通过可视化配置发布为API的能力，即数据服务。支持选择库表、自定义SQL两种配置方式，支持无认证方式，支持的数据库包括但不限于：mysql、elasticsearch、oracle、sqlserver、greenplum、postgresql、云溪newsql、hbase、达梦、瀚高、人大金仓等。

###### 策略管理

策略管理提供流量管理、访问控制、熔断管理等机制，支持用户自定义策略，并与发布后的API进行绑定，以实现对API服务的保护

##### 数据可视化

提供自助式数据可视化分析服务，通过智能化的可定制配置技术，提供多维分析、图表联动、数据筛选、拖拽式报表设计等BI分析服务，支持多源数据接入、交互式探索分析能力，零代码技术要求，简单拖拽和配置即可制作丰富的可视化分析报告和总览。

主要功能包括：多种数据源接入、数据模型管理、可视化图表设计、全局控制器、 仪表盘应用、图表联动。

##### 数据标签

数据标签应用围绕业务实体，将海量数据萃取成高度精练、容易理解的特征标识，能够快速地认知某个对象，减少认知数据的成本。将治理后的数据以业务化视角进行建模、查看、管理及使用，实现高价值标签共享复用，形成标签运营生态。

###### 标签总览

提供数据标签、主体对象、标签类目、打标任务统计信息展示。

★支持数据标签核心指标总览，核心指标包括但不限于标签总数、主体对象总数、标签类目总数、云计算资源总数等，统计图表包括但不限于类目标签统计图、对象统计图、任务实例趋势图、标签使用排行图等。

###### 主体管理

主体管理模块主要用于维护主体信息，主体是标签体系的一级分类，主体指现实世界中客观存在、可以相互区分的对象或事物。

在进行数据打标前，需要创建对应主体，主体管理模块需提供主体的创建、编辑、删除等功能。

###### 标签中心

支持管理构建完整的标签体系，标签中心由标签类目、数据标签、标签规则组成。

支持对已设计的标签类目、数据标签进行管理，具体包含标签类目、数据标签、标签规则的创建、查看、编辑、删除等功能。

###### 任务管理

任务管理模块负责创建、管理打标任务，通过打标任务收集主体的各个维度的数据（例如社会属性、消费习惯、偏好特征等），进而对主体的特征属性进行刻画，并对这些特征进行分析、统计，挖掘潜在价值信息，从而抽象出主体的信息全貌。

1. 直接打标

直接打标提供直接打标任务的管理功能，将指定的标签值作为打标对象的标签。例如给员工信息表中的所有员工打上A公司的标签。

2.属性打标

属性打标任务将打标字段的值作为打标对象的标签。例如员工信息表中存在性别属性，使用性别列的值给员工打性别标签。

3.规则打标

提供规则打标任务按照用户设计的规则进行打标。例如根据员工信息表中的年龄进行分段，打老年、青年、少年的标签，根据年龄设置具体的标签值。

4.模型打标

提供模型打标任务，按照用户设计的规则，在考虑时间周期衰减的前提下对对象打标。

最多返回标签数指打标时的返回数据条数；衰减周期指数据的取值时间段，如果设置为30天，则是指取最近一个月的数据作为来源。

5.SQL打标

提供SQL打标任务按照用户编写的SQL脚本对对象打标，适用于处理比较复杂的业务场景。

6.任务实例

任务实例提供查看任务执行日志功能。

###### 标签服务

标签服务模块由标签检索服务、标签画像服务组成，标签检索服务提供快捷的标签检索功能；标签画像服务可从海量数据中挖掘出有价值的信息。

### 数据治理场景建设

#### 数据治理服务

为规范大丰区一体化政务大数据体系政务数据治理工作，依据《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》（国办发〔2021〕6号）和国家相关标准的要求，进行“一数一源一标准”工作。

一数：“业务对象唯一标识+至少一个属性”。

一源：每个属性的权威数据来源（多源权威数据通过专题库解决）。

一标准：建立非权威信息项与权威信息项之间的关联关系，关联互认、标准统一。

本项目数据治理服务主要功能需包括三个层次：基础数据治理、高级数据治理、深度数据治理。

基础数据治理提供基础的数据治理服务能力，内容包括数据梳理服务、数据对接服务、前置机维护服务、数据采集服务、数据对账服务、数据资源检测服务、电子证照检测服务、数据清洗服务、数据加工服务、接口开发服务、数据加密脱敏服务、数据分层分级服务、供需对接服务、数据上报服务、日常性维护服务等。

高级数据治理提供数据治理共性能力服务，内容包括电子证照管理服务、标签词库梳理服务、数据标准梳理服务、数据沙箱服务、业务统计分析服务、数据可视化服务等。数据治理后数据仍属于原数据部门，数据局仅提供治理工具或服务。

深度数据治理在基础数据治理和共性能力基础上，通过对数据服务模式升级，可以根据业务部门数据应用需求进行数据治理。面向各应用场景提供深度数据治理服务；构建高质量专题库和主题库。

除以上三种数据治理服务之外，中标方需提供数据治理共性支撑能力服务（租户空间），配合协助不具备数据治理能力的各委办局完成数据治理工作。共性支撑能力保证每个租户之间的资源隔离，一个租户对资源的使用不影响其他租户，每个租户根据业务需求配置相关的资源，从而提高数据资源利用效率，共性支撑能力对不同的用户进行严格的访问控制，保证数据和业务的安全。

数据主管部门可按照实际使用情况建立多个租户，并在租户空间中创建存储资源及计算资源，实现租户间的资源隔离。每个租户可以按各自业务需求进行数据治理工作。

本项目数据治理服务还需提供以下内容：

1.数据资源体系设计

基于部门实际需求、数据治理需求、性能要求等需求，完成基础调研工作并对调研结果、数据资源进行需求分析。基于方法论和数据标准，对分析结果进行评估，并结合现状，给出合理的优化提升建议。根据调研结果和需求分析，完成策略规则、方案规划设计。附调研报告、优化提升建议、设计报告和第三方评估报告。

2.数据集成服务

根据但不限于2024年盐城市大丰区数据资源类国有资产清查利用清单和相关数据目录，指导、配合各单位将数据资源统一汇聚至区政务数据共享交换，并对接入的数据科学合理配置归集调度任务以及源端API接口代理。按照国家、省市区有关标准规范，支撑数据表设计建模、测试验证、数据入库等工作。配合做好省、市级共享数据回流、上级数据服务申请代理等技术保障工作，利用市数据直达系统及时转接各类数据接口。

3.数据多源校核服务

综合比较多个数据来源，开展多源校核，是确保数据质量和准确性的关键流程，它涉及从多个不同来源获取数据，并对这些数据进行比对、分析和验证，以判断数据的准确性、一致性和完整性，数据多源校核是确保数据质量和准确性的重要手段。支持通过收集、预处理、比对、差异处理和结果输出等关键步骤，结合数据集成、比对算法、数据挖掘与机器学习等技术方法，识别和解决数据差异性和冲突，提升数据准确性和一致性，有效地提高数据的质量和可靠性，为数据服务提供有力支持。按照规则对结构化信息进行比对，对于命中规则的数据，支持按照输出描述进行输出。包括：数据项与标准数据元比对，比对的内容包括数据命名、数据标识、数据格式、数据值域、数据编码、数据类型等数据的比对；不同数据项集比对，实现两个数据项集的交集、补集，以满足数据检索的需求。

4.数据评价管理

需符合数据治理工作实际需求，符合数据标准、数据质量、数据安全和数据模型设计规范，提供数据评价管理、咨询等服务，按需输出数据评价管理周报、月报、季报、年报、符合性审查意见、交付质量考核表等文档。

5.运营运维服务

满足数据管理要求，符合数据业务需求和数据标准、数据安全规范，符合数据治理运维服务报告模板。附质量报告、需求分析报告、服务申请单、服务工单、服务申请审批记录、服务变更记录、服务监控记录、服务运行报告、事件处理报告、故障恢复运行报告、服务处理事件记录、服务评价记录、用户满意度调查报告、服务改进计划、服务改进记录等。

6.管理制度、规则策略和流程

提供符合数据管理要求和数据标准，符合数据服务需求的服务工单、事件、问题、变更等管理制度与相关流程、策略、规范。

7.数据质量评估报告

支持结合数据分析结果，生成数据质量评估报告，并针对数据质量的问题提出改进建议和改进措施，反馈给数源部门，保证决策准确性和有效性的关键因素。

7.1 数据质量定义

数据质量是指数据的准确性、完整性、一致性、可靠性和及时性。准确性是指数据的正确性和真实性；完整性是指数据的完整程度和缺失程度；一致性是指数据之间的逻辑和语义的一致性；可靠性是指数据的可信程度和可靠程度；及时性是指数据的更新和反应速度。

7.2 数据质量评估方法

（1）数据抽样：从数据集中随机选择一部分样本以代表整体数据；

（2）数据完整性检查：检查数据是否存在缺失、重复或冗余的情况；

（3）数据准确性验证：通过与真实数据进行对比，验证数据的正确性；

（4）数据一致性分析：检查数据之间的逻辑和语义关系，确保数据之间的一致性；

（5）数据时效性：数据集中的部分数据更新频率不高，无法满足实时决策需求。

1.7.3 数据质量改进方法

（1）完善数据收集流程：加强对数据收集环节的管控，确保数据的完整性和准确性；

（2）数据清洗和去重：对数据进行清洗和去重处理，消除数据冗余和重复；

（3）数据标准化和规范化：建立数据标准和规范，确保数据的一致性和可比性；

（4）加强数据源管理：对数据源进行评估和筛选，提高数据的可信度和可靠性；

（5）数据更新优化：优化数据更新机制，提高数据的实时性和时效性。

8.基础库数据治理

完善原平台内的综合人口信息资源库、综合法人信息资源库、电子证照信息资源库等基础库的数据治理工作。

#### 模型建设服务

根据甲方实际要求，中标方需提供包括但不限于技术、人员（远程、驻场）、场景梳理、模型建设等服务。其中模型建设包括但不限于救助对象比对、困境儿童救助、残疾人两项补贴发放、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、奖补资金免申即享场景建设，结合大丰区业务实际，可根据需要进行场景调整更换，具体场景更换需经采购人、监理方、中标人达成一致后，形成项目变更单。项目初验前，本项目系统建设须全部完成，且符合实际需求的场景模型数量不低于2个。项目终验前，符合实际需求的场景模型总数不低于5个。

为顺利完成数据治理场景建设，模型建设服务中需提供以下内容：

1.数据需求调研

围绕数据需求部门业务需求开展数据调研，明确数据来源、数据明细项、数据更新机制、数据采集规则、数据清洗规则等，根据前期数据需求调研结果，形成包含完善的数据项的数据清单。

2.数据治理

数据治理工作由数据采集处理、数据清洗处理、数据加工处理、服务发布四部分内容组成。

数据采集处理：按照前期调研明确的数据来源、数据明细项及数据采集规则，从现有共享交换平台或其他库采集数据。

数据清洗处理：按照数据清洗规则对不满足使用要求的错误数据进行打标清洗等工作。

数据加工处理：按照数据加工规则对清洗后的数据进行加工、转换、汇聚等标准化处理，将数据进行沉淀。

数据服务发布：使用数据服务发布工具，按照业务场景需求，形成数据接口并对外发布。

3.业务场景调研

结合大丰区实际需要，配合数据局与全区各需求部门深度沟通，明确数据治理场景的核心目标，为各数据治理需求部门提供权威、便捷、高质量的数据支撑，提升政务服务效率，促进信息资源的共享利用。在进行业务场景调研的过程中，采取包括但不限于以下步骤：

3.1为确保调研的全面性和深入性，组建包含IT技术人员、数据分析师、业务专家、政府相关部门的代表在内的跨部门调研团队。

3.2根据调研目标，设计调研问卷和访谈大纲。涵盖业务流程、数据现状、痛点与需求、期望成果等多个方面，充分考虑数据需求者的数据治理需求，确保问题具有针对性。调研其工作流程、当前使用的信息系统、数据产生与流转情况、遇到的主要挑战及改进建议。同时，记录业务部门的真实需求和痛点，确保信息的准确性和完整性。

3.3调研团队深入业务一线，通过实地观察、参与业务操作等方式，亲身体验业务流程，了解数据在实际工作中的应用场景和限制。

3.4将收集到的所有信息汇总整理，梳理业务现状描述、问题与挑战分析、数据需求与痛点、建议的解决方案及初步的实施路径等内容。通过业务场景调研过程，明确业务场景的核心目标，通过实际行动确保调研工作的深入全面，为后续的数据业务提供有力的支持和指导。

4.业务规则确认

在业务规则确认阶段，项目团队、数据治理需求部门、数据局等各方需确认数据服务产品场景的业务规则，通过举办联合研讨会、一对一访谈或现场调研等形式，确保对业务场景有全面而深入的理解。基于业务需求，草拟业务规则框架，明确数据服务产品的应用范围、数据处理流程、数据质量标准以及数据安全与隐私保护等关键要素，确保业务规则符合技术可行性、紧贴业务实际需求。

规则确认阶段，组织多轮讨论会议，就业务规则的细节进行深入探讨，提出修改建议，并进行多轮迭代优化。最终形成一致认可的业务规则文档，明确各方的责任与义务，为数据服务产品的顺利开发与实施提供有力保障。

所有规则需要数据治理需求部门确认与认责，并交由数据局。项目团队按照规则进行数据治理与开发。同时，建立持续的反馈机制，形成常态化机制，业务部门后续修改业务规则需要重新下发工单或文件，交由数据局。以便在数据服务产品运行过程中及时收集业务部门的反馈意见，不断优化和完善业务规则，提升数据服务产品的效能与价值。

5.所需数据梳理

根据业务场景调研、规则确认阶段中数据需求部门提出的需求进行数据整合、梳理，将数据需求部门提出的数据与现有数据做比对，系统地收集并整合关键的业务信息，将部门需求转化为切实可行的数据服务产品，确保产品设计能够紧密贴合实际业务场景，提供高度定制化的数据支持。在明确了业务规则之后，进一步聚焦于数据服务产品的场景化应用，对所需数据进行了全面而细致地梳理。

6.数据需求清单

根据业务场景设计，梳理出场景开发所需的数据，跨部门的国家数据项、省厅数据项或本地数据项，通过接口代理或数据回流、本地共享等方式提供对应的数据。

7.数据模型设计

数据模型设计阶段，通过数据治理平台的数据建模模块实现逻辑模型的建立。通过新建模型将逻辑模型实体建立到系统中，并建立关联关系。通过逻辑模型展现各个实体所涉及的字段、信息项类型、格式、是否为主键是否为空以及依赖的数据元标准或者字典等。

8.应用成效评价

在业务部门进行成效评价的过程中，对服务质量、问题反馈以及修改满意度进行全面的审视。通过建立一套综合性的评估体系，确保评价过程的客观性和准确性，需覆盖服务的基本质量、关注用户反馈问题、注重问题响应和解决情况。

9.所需数据

项目建设过程中涉及其他委办局数据融合，通过现有共享交换平台以接口调用形式获取数据，所需数据根据实际需要选取字段：

| 序号 | 所需数据名称 | 数据具体包含信息 | 对接部门 | 频次/时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 死亡名单 | 死亡人员姓名身份证号死亡时间等 | 疾控中心 | 每月 |
| 2 | 司法信息 | 服刑人员姓名、身份证号码、罪名、服刑时间、释放时间等 | 司法局 | 每月 |
| 3 | 不动产信息 | 产权人姓名、身份证号码、房屋坐落、建筑面积、房屋性质等 | 不动产登记中心 | 每月 |
|  |  | 预售房购买人姓名、身份证号码、房屋坐落、建筑面积、房屋性质等 |  | 每月 |
| 4 | 医保信息 | 参保人员姓名、身份证号码、单位名称、缴费基数、医疗缴纳、缴费月份、参保状态、费用支出、医保报销、个人支出等 | 医保局 | 每月 |
| 5 | 社会组织税务登记信息 | 社会组织名称、法人姓名、证件号码、税务登记情况 | 税务局 | 每年 |
| 6 | 出生人口信息 | 近18年来新生儿身份证号、户籍地址 | 卫健委 | 每月 |
|  |  | 新生儿父母姓名、身份证号、联系方式 |  |  |
| 7 | 重度残疾人名单 | 一、二级残疾人以及智力、精神三、四级残疾人名单 | 残联 | 每月 |
|  |  | 姓名、身份证号、户籍地址、联系方式 |  |  |
| 8 | 服刑人员名单 | 服刑在押、强制隔离解读人员及其未成年子女名单 | 司法局 | 每月 |
|  |  | 姓名、身份证号、户籍地址、联系方式等具体信息 |  |  |
| 9 | 重病儿童名单 | 患艾滋病病毒感染、白血病（含再生障碍性贫血、血友病、地中海贫血）、先天性心脏病、尿毒症、慢性肾功能衰竭、器官移植、恶性肿瘤、颅内良性肿瘤等重大疾病儿童，姓名、身份证号、户籍地址、联系方式等具体信息 | 卫健委 | 每月 |
| 10 | 重病儿童名单 | 前12个月医保政策规定的住院和门诊费用个人自负部分超过2万元的儿童名单 | 医保局 | 每月 |
|  |  | 姓名、身份证号、户籍地址、联系方式等具体信息 |  |  |
| 11 | 户籍迁出人员名单 | 户籍迁出大丰区人员名单 | 公安局 | 每月 |
|  |  | 姓名、身份证号、原户籍地址、现迁入的户籍地址 |  |  |
| 12 | 户籍情况 | 姓名，身份证 | 公安局 | 每月 |
|  |  | 变动时间 |  |  |
|  |  | 迁入地 |  |  |
| 13 | 人社信息 | 参保人员姓名、身份证号码、单位名称、缴费基数、养老缴纳、缴费月份、参保状态等 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 失业人员及退休人员姓名、身份证号码、享受待遇金额、开始时间、结束时间等 |  | 每月 |
| 14 | 企业在职缴纳养老保险信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 缴纳种类及明细 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 15 | 领取退休金信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 待遇金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 16 | 领取遗属补助信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 待遇金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 17 | 机关事业单位养老保险信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 单位名称 |  |  |
|  |  | 待遇金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 18 | 农村社会养老保险信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 待遇金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 19 | 领取被征地养老补助金信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 待遇金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 20 | 领取失业金信息 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 待遇金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 21 | 工伤护理补贴 | 姓名，身份证 | 人社局 | 每月 |
|  |  | 享受待遇种类名称及金额 |  |  |
|  |  | 享受起止时间 |  |  |
| 22 | 服刑情况 | 姓名，身份证 | 监狱 | 每月 |
|  |  | 判决生效时间 |  |  |
|  |  | 刑期起止时间 |  |  |

### 运维服务体系建设

1.软件系统运维

软件系统运维自终验合格后两年，在此期间，中标方远程提供系统免费运行维护，需符合GB/T 28827.1-2022与GB/T 28827.6-2019的相关要求，对平台运行情况从底层基础设施到上层应用进行整体监控，处理平台相关的功能问题、功能改造、系统升级、网络配置、安全处理等内容，及时发现异常情况进行告警，并提供人工巡检管理与运行监控知识库管理，本项目应用系统应具有应用运行健康监控功能（如应用访问量、系统运行情况等），相关指标在本项目应用系统中需可实时查询，确保平台正常稳定运行。

2. 软件质保

自本项目竣工验收合格之日起，软件系统免费质保2年。

3. 建设要求及驻场服务

投标人需对以下内容提供承诺书。

项目建设期间人员要求。项目建设过程中必须保证项目经理及至少10名核心开发人员的项目团队，项目经理需具有PMP证书，项目技术负责人具有系统架构设计师证书，信息安全负责人具有信息安全工程师证书，其他项目团队成员具有信息系统项目管理师证书。中标方需提交项目经理和核心人员相关信息（含身份信息、学历信息等），如需变更人员需征得采购方审核，经同意后方可更换，并且更换人员具有不低于被更换人员的技术能力（更换人员需提供身份信息、学历信息等）。项目建设团队人员必须为本单位的正式人员，并提供近1个月的社保证明。

项目自终验通过后，中标方需提供1年驻场服务，中标方需对此项目成立包括驻场运维和后台远程运维支撑的专业运维团队，其中驻场人员不少于1人（251人天/年），每次服务内容以工单形式体现。驻场人员需通过培训（驻场人员必须为熟悉本项目业务及软件技术的人员）并经大丰区数据局审核，征得同意方可上岗。如需变更人员，需征得大丰区数据局审核，经同意后方可更换。驻场人员在驻场期间不能胜任驻场工作的，大丰区数据局有权提出更换。现场驻场和后台远程运维支撑人员需根据大丰区内各部门实际需求开展数据治理、场景开发、模型建设、专题库、主题库建设等服务，每年后台远程运维支撑不少于120人天，服务内容依据现场人员所提工单形式体现。项目运维服务期间提供不少于2次的漏洞扫描服务，并根据漏扫报告进行整改。

### 接口对接建设

本次所有新建内容需在原政务数据共享交换平台中实现统一身份认证与单点登录。原大丰区政务数据共享交换平台需嵌入新建系统并完成页面改造。新建系统需与原政务数据共享交换平台、区块链底座对接；数据治理服务需与需求部门信息系统对接等。本次所有新建、升级等建设内容与原平台的对接由招标方协调，所有对接费用由中标方负责，请投标单位将费用考虑进报价内。

1. 统一身份认证对接

“数智大丰”数据赋能平台需与原政务数据共享交换平台保持统一身份认证体系，实现域内单点登录。

2. 数据治理系统与政务数据共享交换平台对接

数据治理系统主要实现数据的开发建模服务，依托大丰区政务数据共享交换平台所归集的数据资源进行开发。

3. 数据服务超市与政务数据共享交换平台对接

数据服务超市作为场景服务的结果输出门户，需与融合服务做接口对接，实现数据核验展示。

4. 区块链底座与所有系统平台对接

区块链底座作为数据防篡改、可追溯的能力底座，需与大丰区政务数据共享交换平台、数据治理系统、数据服务超市做对接。

  - 其他要求

### 标准规范建设要求

1.制定内部使用的统一技术标准和管理规范包括：数据加密脱敏标准规范、运维工作制度规范、数据接入标准规范设计、数据接口标准设计等。

2.需遵从的国家信息化标准规范和相关行业标准规范包括：《信息技术服务治理：数据治理规范》（GB/T34960.5-2018）、《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T36073-2018）、《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）、《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）、《信息技术大数据分析系统功能要求》（GB/T37721-2019）等。

3.需制定项目建设配套管理制度包括：数据安全管理制度、数据共享交换管理制度、数据治理管理制度等。

### 密码应用设计要求

应用系统需满足密码测评等相关标准，包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等方面进行；同时需满足密码相关国家标准和行业标准要求，密码应用工作与“数智大丰”数据赋能平台建设进行同步规划、同步建设、同步运行，确保商用密码应用合规、正确、有效。

中标方负责密码对接改造工作并通过商用密码应用安全性评估。基础密码云环境由大丰区政务云提供，如因政务云无法提供导致密码对接无法实施由采购单位协调。

### 网络安全要求

项目按照盐城市委网信委印发的《盐城市信息化项目关涉网络安全管理实施细则》的通知（盐网信委〔2021〕3号）要求，网络安全合规按照等级保护2.0三级建设，中标人需配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评。

### 系统功能、性能和业务保障安全要求

#### 迁移需求

大丰区政务云未搭建前，中标方需依托现有云资源相关基础设施，将本项目与原大丰区政务数据共享交换平台部署在同一VPC内，提供计算、存储、网络、安全等资源。待政务云启用后，本次建设部分由中标方免费迁移部署到大丰区政务云上。

本项目所需资源量为25台虚机、366vCPU、608G内存、2500G系统盘、15200G数据盘，所需云资源由采购人统一协调区政务云提供，详细清单如下：

| 序号 | 节点名称 | 用途 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大丰区政务数据共享交换平台升级 | 新增数据资源库 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘200 | 1 |
| 2 |  | 新增数据异议 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘200 | 1 |
| 3 |  | 新增数据运营看板 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘200 | 1 |
| 4 |  | 数据普查系统 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘200 | 1 |
| 5 |  | 文件处理系统 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘200 | 1 |
| 6 |  | 场景查询核验系统 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘200 | 1 |
| 7 | 区块链底座升级 | 区块链底座升级 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘500 | 5 |
| 8 | 数据安全能力升级 | 数据安全能力提升 | 14 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 9 | 数据治理平台建设 | 数据集成开发任务执行节点（NiFi） | 48 | 64 | 系统盘100+ 数据盘2000 | 1 |
| 10 |  | 数据开发作业编排节点 | 48 | 64 | 系统盘100+ 数据盘2000 | 1 |
| 11 |  | 数据质量 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 12 |  | 数据标准 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 13 |  | 数据标签 | 8 | 16 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 14 |  | 数据可视化 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 15 |  | 数据建模 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 16 |  | 管理中心 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 17 |  | 元数据管理 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 18 |  | 数据服务 | 16 | 24 | 系统盘100+ 数据盘500 | 1 |
| 19 | 数据库 | 数据库服务器 | 16 | 32 | 系统盘100+ 数据盘1000 | 3 |

#### 系统软件、终端需求

本项目所建系统需支持国产化环境部署，根据业务系统特性，信创产品选型包含但不限于以下类型：

| CPU | 操作系统 | 应用中间件 | 数据库 |
| --- | --- | --- | --- |
| C86：海光 ARM： 飞腾FT2500 华为鲲鹏920 | 麒麟V10 欧拉20 | 东方通（tongweb7.0） 宝蓝德V9.5.5.002 中创V10.0.2.4 金蝶 | 人大金仓（kingbase-v8） 瀚高V4.5.8 达梦 |

中标方需提供电脑6台、扫描仪1台等硬件作为项目运营工具，在运维机房统一使用和管理，以保障相关数据服务顺利开展。

#### 性能需求

1. 共享交换平台

TPS不低于1500、并发访问不低于500。

分布式部署，支持水平扩展、超低延时处理大规模请求、基于接口的多维度缓存策略管理等，在保障数据时效性的同时最大限度地提高接口的数据访问效率，减轻数据库的压力。

2. 数据治理平台

灵活易用，支持PB级以上的多源异构数据存储与分析，实现100%兼容开源生态体系；平台提供包括存储、计算、分析在内的26个大数据组件，确保在处理TB级数据量时实现查询秒级响应，在实时场景下达到毫秒级的响应速度；所有节点均实现高可用（HA）能力，提供全量备份、增量备份、快速恢复功能，保障数据安全性和服务连续性。

3. 区块链底座

提供高吞吐量、低延迟的自主区块链底座。满足大规模用户、大数据量交换的数据流通支撑要求，提升对可信数据供给的高并发支撑。区块链底链支持交易的并发处理能力在1万TPS以上，最大延迟低于300毫秒。

4. 服务网关

集群表转API能力不低于10000QPS；表转API服务访问能力支持集群模式，支持横向和纵向扩容。集群每增加1台4核8G的新虚拟机，可以提高不少于1500QPS的表转API服务访问能力。网关支持高性能的服务转发调用，调用延时增加不大于1秒，单节点至少支持6000并发。

#### 业务保障安全需求

中标方需配合招标人完成以下内容：

本项目是基于大丰区政务数据共享交换平台的升级扩展项目，所需配套网络安全防护软件和设备，根据实际需要由大丰区政务云安全防护提供支撑。

本项目需依托大丰区政务云平台加强主机安全授权、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描等网络安全防护，建立灾备恢复机制，有效保障系统相关业务安全可用、高效运转。其中，下一代防火墙、Web应用防火墙、堡垒机、数据库审计、日志审计、云主机防护等产品复用大丰区政务云安全能力。

| 序号 | 防护产品 | 数量 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 （深信服防火墙） | 1 | 通过先进的检测技术和策略，对网络流量进行深度检测与过滤，有效防范各种网络威胁 |
| 2 | Web应用防火墙 | 1 | 专门针对Web应用程序，防护其免受诸如SQL注入、跨站脚本攻击等各类Web层面的安全威胁 |
| 3 | 堡垒机 | 1 | 对访问服务器等设备进行集中管理、授权认证和操作审计 |
| 4 | 主机安全管理 | 1 | 保护主机系统免受恶意攻击、病毒入侵和非法访问，确保主机的安全性和稳定性 |
| 5 | 数据库审计 | 1 | 实时监测和记录数据库的操作行为，对数据库的访问、变更等进行审计，保护数据库的安全和合规性 |
| 6 | 日志审计 | 1 | 收集、分析和存储各种系统、设备和应用程序产生的日志数据，以发现潜在的安全问题和异常行为 |

为实现该项目业务保障安全需求，采购人为中标服务商提供原系统平台升级所必需的技术参数、端口等内容。

### 实施服务要求

自项目正式启动之日起，中标方需严格按照既定的项目规划与施工进度安排，有序推进各项建设任务。本项目建设期不超过8个月，待建设期结束，项目整体建设完成并具备初步验收条件时，方可启动初验工作。初验过程将依据项目合同约定的验收标准与规范，对项目的建设成果进行全面细致的检查与评估。项目初验合格后进入为期6个月的试运行阶段，试运行结束后且具备验收条件时，方可组织项目终验，自本项目终验合格之日起，软件系统需免费质保2年，项目中标方需提供一年的人员驻场运维服务，人员不少于1人。

本项目一年一人次驻场运维服务期满后，参照《2024年中国软件行业基准数据》相关数据，E类城市软件运维基准人月费率约为1.57万元，运维费用将按照18万元/人/年的标准另行采购。

投标人需在投标文件中提供项目实施方案，包括项目人员组织（含组织机构图）、实施进度计划（含进度计划表）、项目实施保障措施、质量管理等文件。

#### 专业技术人员保障

中标方需派驻针对本项目专业、稳定的驻场服务人员、远程技术运维人员等，人员需熟悉平台架构、业务流程和技术细节，具备快速处理问题的能力，同时派出专业的专家技术人员团队为项目的关键问题处理提供保障支撑。

本项目终验通过后，乙方需提供 1 年免费运维服务、软件系统免费质保 2 年。乙方需配备 1 名技术人员驻场服务。技术人员需经甲方同意后方可驻场，驻场时间同步甲方日常工作时间（含节假日加班、夜间值班等）。技术人员需及时响应甲方服务需求，响应到达时间、服务质量等列入日常考核管理。

#### 技术保障

本项目专业技术人员需具有丰富的项目经验，能够处理现场的关键问题，中标方需安排一支专业的技术团队，从产品的研发、设计到交付保障提供全套的支撑服务。为项目关键问题的解决提供技术保障。

#### 规章制度保障

为确保运行维护工作正常、有序、高质地进行，中标方需针对运行维护的管理流程和内容，制定相应的运行维护管理制度，实现各项工作的规范化管理。运行维护管理制度可分为：日常运营管理制度、安全管理制度、存储备份管理制度、故障管理制度、人员管理制度和质量考核制度等。

系统运行与维护管理的任务主要有日常事务管理、应用系统软件及数据库运行管理、故障处理管理、网络设备及运行管理、主机系统管理等，为做好这些任务的维护，中标方需建立相应的日常运营管理制度，进行工作岗位的职责划分和岗位的监督考核。

1. 日常事件管理职责

（1）建立驻场值班、日志管理制度

（2）建立完善的设备、产品资料、手册的管理和借用制度

（3）明确设备功能、妥善保管设备配置文档

2. 系统运行管理职责

（1）系统安装及配置

（2）对系统运行状态进行监控

（3）系统维护

（4）数据备份

（5）系统升级

（6）系统安全

（7）安全措施：

（8）防病毒、防攻击措施，系统口令管理、系统开关机顺序等

3. 故障处理管理职责

（1）制定故障处理流程；

（2）负责进行故障搜集（包括下一级部门提交的问题）；

（3）对所搜集的故障进行分类、分级；

（4）确定报警方式，分送到相应的各级维护部门及人员；

（5）对故障信息进行统计和分析，以掌握故障发生的情况和分布，为故障管理调整提供依据；

（6）将无法处理的问题向上一级部门提交；

（7）完善故障处理数据库。

### 培训要求

投标人需在投标文件中提供培训方案，包括培训方案（培训内容、培训方式、培训对象）、培训教材、培训师资等。

本项目的培训包括全区超级数据员培训、项目管理人员培训、运维人员培训、数据治理平台使用操作培训等。中标方需为全区超级数据员、项目管理人员、运维人员提供免费培训服务，包括但不限于培训课程设计、培训资料准备、使用操作规范等，培训方面产生的所有费用由投标方考虑含在项目投标报价实施费用之中，所有费用由中标方负责。

### 保密要求

中标人需在与招标人签订安全保密协议后，方可开展项目建设工作。中标人必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经建设方许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。中标人未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标人自行承担，建设方有权追究相关责任。本项目建设，投标人需出具承诺函，承诺严格执行采购人保密要求。

### 演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人需将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于400M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过30分钟。

（2）演示内容如下：

1.数据建模：

数据模型是数据治理的重点内容，是对数据治理过程中的数据进行业务化的过程，需要通过关系建模、维度建模将各种数据按照各部门需求进行整合关联，深度挖掘数据价值，增强数据可用性、可读性，为系统的上层应用提供指导性数据。

1.1维度管理功能。支持构建、管理维度信息，包括时间、地区、产品等维度的新增、修改、删除、发布、克隆等功能。

1.2维度表管理功能。支持发布、维护维度表，支持维度的下线和SQL预览等功能，实现对维度表的管理。

1.3事实表管理功能。支持创建、维护事实表，支持对实体的新增、修改、删除、发布等功能，实现将实体与维度进行关联，从而将各种数据按照各部门需求进行整合关联。

2.数据开发

需要提供简单易用、高效稳定的数据开发、任务编排、调度、运维等能力，屏蔽各种异构数据存储的差异，提供一站式数据集成、数据清洗、数据转换、数据加工、数据质量监控等全流程数据处理能力。

2.1流程背压配置。可以根据任务的队列数或者是文件大小的方式提供背压，防止因数据流速率超过系统处理能力时，导致系统过载或崩溃。

2.2数据在开发过程中，可以根据任务流中的各个环节，逐个节点进行运行调试并可以对各节点数据的输入和输出进行结果查看，方便开发人员进行调试及排障。

2.3对于编排的节点，可以详细地调整各节点的日志级别，以便于对数据进行调试。

3.区块链

3.1支持适配ARM架构CPU、XC软硬件环境，底链状态数据库适配瀚高等国产数据库。

3.2状态数据库兼容，区块链底链状态数据库支持LevelDB、PostgreSQL，以及瀚高等国产数据库。

3.3监控运维基础服务，监管运维分为日志管理、区块链浏览器两部分。日志管理是指平台的操作审计日志，需提供基础数据维护、联盟和业务链成员邀请与审批、合约部署等能力；区块链浏览器是对联盟和业务链的信息监控，需提供区块链实时交易、历史交易、区块等，支持分析一段时间内区块链服务的运行情况。

3.4底链管理基础服务。支持对区块链底层服务的管理与调用，与底层区块链服务直接交互，完成区块链服务中的核心部分，需提供联盟管理、业务链管理、合约管理等功能。

3.5 角色管理基础服务。支持角色管理、功能管理等模块。支持维护区块链服务平台的用户权限、功能权限。支持对整个后台系统进行权限控制，避免系统使用者因权限控制的缺失而出现操作不当、数据泄露、流程卡住等问题。

4.本项目不接受进口产品投标（接受/不接受）

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用  综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。供应商所投产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评标方法与评标标准

| 评分项 | 分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 投标报价（10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10（该结果四舍五入，保留两位小数） | 10 |
| 企业综合实力 （17分） | 业绩 （4分） | 投标人在2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今具有信息化类业绩，每提供一份得2分，最高得4分。 需在投标文件中提供业绩合同扫描件，如提供的业绩合同无法体现项目内容、签订时间等内容的，需另附业主相关证明材料。以提供业绩合同的原件扫描件为计分依据。 | 4 |
|  | 企业资质 （9分） | 投标人具有有效期内的企业诚信管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得4分。 以提供有效期内证书原件扫描件为计分依据。 | 4 |
|  |  | 所投产品供应商具有区块链产品，并在国家网信办完成区块链信息服务备案的得3分，没有不得分。 以提供招标公告发布之日前通过区块链信息服务备案管理系统查询的证明为计分依据。 | 3 |
|  |  | 投标人具有DCMM数据管理能力成熟度评估模型认证（3级或以上认证证书）证书的得2分，没有不得分。 以提供有效期内证书原件扫描件为计分依据。 | 2 |
|  | 企业能力 （4分） | 投标人具有有效期内的软件服务商交付能力证书，一级证书得2分，二级证书得1分，三级及以下得0.5分，没有不得分。 以提供有效期内证书原件扫描件为计分依据。 | 2 |
|  |  | 投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，四级及以上得2分，三级得1分，二级及以下得0.5分，其他不得分。 以提供有效期内证书原件扫描件为计分依据。 | 2 |
| 技术部分（73分） | 招标文件重要指标技术参数 （14分） | 由评标委员会根据所投产品对“★”项进行评分。 标“★”项需提供系统功能截图，全部满足得10分；每有一条不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
|  |  | 由评标委员会根据所投产品对“▲”项进行评分。 标“▲”项按照以下要求提供，全部满足得4分；每有一条不符合要求的扣2分，扣完为止。 1.所投产品需通过中国信通院的功能、安全、国产环境兼容性、代码自研率四项测评证书（需提供测评证书原件扫描件）。 2.所投产品区块链底层需全面支持国密算法SM2、SM3、SM4（需提供第三方测试报告截图）。 | 4 |
|  | 对项目的理解 （5分） | 投标人编制对项目的理解方案，包括建设背景、建设原则、建设目标、建设思路、需求分析，作出响应性详细说明。 以上内容不存在瑕疵: 5分; 以上内容存在1处瑕疵: 3分; 以上内容存在2处瑕疵: 1分; 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分， 本项所称“瑕疵”是指投标文件对以下评分项存在任意一种情形：投标文件内容缺项、不完整或缺少关键点；投标文件未专门针对或不适用本项目特性编制；投标文件套用其他项目内容；投标文件对同一问题的表述存在前后矛盾；投标文件存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；投标文件内容不利于本项目目标的实现 ；投标文件存在现有技术无法实现，等。 | 5 |
|  | 总体设计 （5分） | 投标人结合采购需求进行综合全面的分析并编制方案，包括系统总体架构、数据架构、业务架构、应用架构、技术路线，作出响应性详细说明。 以上内容不存在瑕疵: 5分; 以上内容存在1处瑕疵: 3分; 以上内容存在2处瑕疵: 1分; 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 本项所称“瑕疵”是指投标文件对以下评分项存在任意一种情形：投标文件内容缺项、不完整或缺少关键点；投标文件未专门针对或不适用本项目特性编制；投标文件套用其他项目内容；投标文件对同一问题的表述存在前后矛盾；投标文件存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；投标文件内容不利于本项目目标的实现 ；投标文件存在现有技术无法实现，等。 | 5 |
|  | 功能设计 （7分） | 投标人结合采购需求对大丰区政务数据共享交换平台升级、区块链底座升级、数据安全能力提升、数据治理平台建设、数据治理场景建设、运维服务体系建设、接口对接建设等功能进行设计，作出响应性详细说明。 以上内容不存在瑕疵: 7分; 以上内容存在1处瑕疵: 5分; 以上内容存在2处瑕疵: 3分; 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 本项所称“瑕疵”是指投标文件对以下评分项存在任意一种情形：投标文件内容缺项、不完整或缺少关键点；投标文件未专门针对或不适用本项目特性编制；投标文件套用其他项目内容；投标文件对同一问题的表述存在前后矛盾；投标文件存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；投标文件内容不利于本项目目标的实现 ；投标文件存在现有技术无法实现，等。 | 7 |
|  | 数据治理服务方案 （6分） | 投标人结合采购需求及自身经验提供数据治理服务方案，每提供10个常见问题及解决方法的得1分，最高得3分；每提供一个数据治理服务场景详细建设方案的得1分，最高得3分。（服务场景范围为救助对象比对、困境儿童救助、残疾人两项补贴发放、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、奖补资金免申即享等） | 6 |
|  | 项目实施方案 （4分） | 投标人针对本项目提出项目实施方案，包括项目人员组织（含组织机构图）、实施进度计划（含进度计划表）、项目实施保障措施、质量管理措施，作出响应性详细说明。 以上内容不存在瑕疵: 4分; 以上内容存在1处瑕疵: 3分; 以上内容存在2处瑕疵: 1分; 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 本项所称“瑕疵”是指投标文件对以下评分项存在任意一种情形：投标文件内容缺项、不完整或缺少关键点；投标文件未专门针对或不适用本项目特性编制；投标文件套用其他项目内容；投标文件对同一问题的表述存在前后矛盾；投标文件存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；投标文件内容不利于本项目目标的实现 ；投标文件存在现有技术无法实现，等。 | 4 |
|  | 培训方案 （4分） | 投标人针对本项目提出培训方案，包括培训内容、培训方式、培训对象、培训教材情况，作出响应性详细说明。 以上内容不存在瑕疵: 4分; 以上内容存在1处瑕疵: 3分; 以上内容存在2处瑕疵: 1分; 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 本项所称“瑕疵”是指投标文件对以下评分项存在任意一种情形：投标文件内容缺项、不完整或缺少关键点；投标文件未专门针对或不适用本项目特性编制；投标文件套用其他项目内容；投标文件对同一问题的表述存在前后矛盾；投标文件存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；投标文件内容不利于本项目目标的实现 ；投标文件存在现有技术无法实现，等。 | 4 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 投标人针对本项目提出售后服务方案，包括售后服务保障体系、售后服务保障措施、售后服务流程、售后服务内容、售后服务方式，作出响应性详细说明。 以上内容不存在瑕疵: 5分; 以上内容存在1处瑕疵: 3分; 以上内容存在2处瑕疵: 1分; 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 本项所称“瑕疵”是指投标文件对以下评分项存在任意一种情形：投标文件内容缺项、不完整或缺少关键点；投标文件未专门针对或不适用本项目特性编制；投标文件套用其他项目内容；投标文件对同一问题的表述存在前后矛盾；投标文件存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；投标文件内容不利于本项目目标的实现 ；投标文件存在现有技术无法实现，等。 | 5 |
|  | 诚信投标 （1分） | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描件的得1分；没有提供的不得分 | 1 |
|  | 系统演示 （22分） | 提供所投产品系统的功能点演示，最多得22分；未提供功能演示、功能演示不完整不符合招标文件要求的，该演示功能不得分。 - 数据建模（满分6分）： 数据模型是数据治理的重点内容，是对数据治理过程中的数据进行业务化的过程，需要通过关系建模、维度建模将各种数据按照各部门需求进行整合关联，深度挖掘数据价值，增强数据可用性、可读性，为系统的上层应用提供指导性数据。 1.1维度管理功能。支持构建、管理维度信息，包括时间、地区、产品等维度的新增、修改、删除、发布、克隆等功能。（2分） 1.2维度表管理功能。支持发布、维护维度表，支持维度的下线和SQL预览等功能，实现对维度表的管理。（2分） 1.3事实表管理功能。支持创建、维护事实表，支持对实体的新增、修改、删除、发布等功能，实现将实体与维度进行关联，从而将各种数据按照各部门需求进行整合关联。（2分） - 数据开发（满分6分） 需要提供简单易用、高效稳定的数据开发、任务编排、调度、运维等能力，屏蔽各种异构数据存储的差异，提供一站式数据集成、数据清洗、数据转换、数据加工、数据质量监控等全流程数据处理能力。 2.1流程背压配置。可以根据任务的队列数或者是文件大小的方式提供背压，防止因数据流速率超过系统处理能力时，导致系统过载或崩溃。（2分） 2.2数据在开发过程中，可以根据任务流中的各个环节，逐个节点进行运行调试并可以对各节点数据的输入和输出进行结果查看，方便开发人员进行调试及排障。（2分） 2.3对于编排的节点，可以详细地调整各节点的日志级别，以便于对数据进行调试。（2分） 3.区块链（满分10分） 3.1支持适配ARM架构CPU、XC软硬件环境，底链状态数据库适配瀚高等国产数据库。（2分） 3.2状态数据库兼容，区块链底链状态数据库支持LevelDB、PostgreSQL，以及瀚高等国产数据库。（2分） 3.3监控运维基础服务，监管运维分为日志管理、区块链浏览器两部分。日志管理是指平台的操作审计日志，需提供基础数据维护、联盟和业务链成员邀请与审批、合约部署等能力；区块链浏览器是对联盟和业务链的信息监控，需提供区块链实时交易、历史交易、区块等，支持分析一段时间内区块链服务的运行情况。（2分） 3.4底链管理基础服务。支持对区块链底层服务的管理与调用，与底层区块链服务直接交互，完成区块链服务中的核心部分，需提供联盟管理、业务链管理、合约管理等功能。（2分） 3.5 角色管理基础服务。支持角色管理、功能管理等模块。支持维护区块链服务平台的用户权限、功能权限。支持对整个后台系统进行权限控制，避免系统使用者因权限控制的缺失而出现操作不当、数据泄露、流程卡住等问题。（2分） | 22 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除该备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

八、投标函

致：盐城市政府采购代理

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加盐城市政府采购代理组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。