无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014

采购项目名称：2024年度政务信息化项目统一监理服务采购项目

采   购   人：无锡市滨湖区数据局

采购代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司

二○二四年十二月

目 录

一．投标供应商须知前附表

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一．投标供应商须知前附表

无锡彰誉技术咨询有限公司受无锡市滨湖区数据局的委托，对其2024年度政务信息化项目统一监理服务采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2024年度政务信息化项目统一监理服务采购项目 政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014 采 购 人：无锡市滨湖区数据局 |
| 2 | 采购代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司 地 址：无锡市锡山区长泰国际社区南A区83－1 |
| 3 | 项目概况：滨湖区2024年度政务信息化项目统一监理服务，包括一个标段：要求监理单位对惠山林地森林火灾远程视频监测预警系统升级、滨湖区地质灾害隐患点物联网监测项目、滨湖自然资源规划一体化整合平台、滨湖区视频会议四级点调扩容项目、滨湖城管执法通信系统项目、2024年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目、滨湖公安基础管控平台3.0版项目、2024年滨湖区重点区域行人动态感知项目、人民法院诉源治理平台项目、无锡市滨湖区人民法院法治教育基地及党建活动馆智能化展厅项目、锡企服务平台“滨”纷惠专区、企业服务中心、滨湖区招投标大数据监管平台、滨湖区智慧消防综合管理服务项目、区楼宇载体管理平台、滨湖“招商一件事”智慧平台、无锡市滨湖区建设工程智慧监管平台项目、视频汇聚平台扩容升级项目、区级产业政策资金管理平台等19个项目提供全过程、全方位监理服务。 监理范围：提供项目实施全过程、全方位监理服务，监理内容主要包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助采购人及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。 质量标准：一次性通过系统验收并达到“合格”标准。 服务期限：自合同签订之日起至监理范围内所有项目通过竣工验收止。 采购预算：99万元。 最高限价：99万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效投标处理。 本项目是否专门面向中小企业：是（含监狱企业、残疾人福利性单位）。 本项目所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件】 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告】 （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）】 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目不接受联合体投标。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3、特定资格要求： （1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） 备注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 ②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ③重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 ④采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在报价供应商如确定投标，可在无锡政府采购网－－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网－－苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 4、报价供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标人提疑截止时间：2024年12月10日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2024年12月10日17:00时，采购代理机构以电子邮件形式告知各投标单位。 |
| 7 | 本项目无需提交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2024年12月27日上午9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）。 网上投标解密时间：2024年12月27日上午9:30，开启解密后30分钟。 响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：13809087601。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2024年12月27日上午9:30 开标地点：滨湖区公共资源交易中心 |
| 11 | 评标时间：2024年12月27日开标结束 评标地点：滨湖区公共资源交易中心 |
| 12 | 本项目采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 供应商主体信息库注册： 1、潜在报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”－－CA绑定与登录－－网上获取－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”－－“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）报价供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。技术服务电话：0510－81827781（服务时间：工作日9:00－11:30，13:00－17:00）。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－－办事指南－－“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－－下载专区－－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 4、如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司 联系地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A区83－1 联系人：朱君妍、章克礼 联系电话：0510－88710616 电子邮件地址：944384299@qq.com |
| 14 | 投标文件制作要求： 1、本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质响应文件。 2、中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份。 3、供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4、本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 15 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 16 | 中标标准：在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 本项目监督管理部门：无锡市滨湖区财政局。 |
| 19 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、除采购文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2、投标供应商需检查采购文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅采购文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本采购文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3、投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照采购文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4、本次采购属服务类项目，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二．投标供应商须知

- 一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 二、采购文件：

（一）采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

（二）投标人应在无锡政府采购网（https://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/index.shtml，下同）或登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

（三）采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

（四）采购文件仅作为本次招投标使用。

三、采购文件的解释：

（一）投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标供应商须知前附表”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至无锡彰誉技术咨询有限公司，联系方式详见投标供应商须知前附表。

（二）采购人、无锡彰誉技术咨询有限公司将按“投标供应商须知前附表”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

（三）本文件的最终解释权归采购人。

四、采购文件的补充或修正：

（一）采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

（二）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标供应商应在采购文件规定时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

五、投标文件的组成：

第一部分 商务标部分

（一）资格、资信证明文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

3、投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

4、投标供应商法定代表人、法定代表人授权代表身份证原件扫描件（注：身份证应为正面、反面）；

5、投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告原件扫描件；

6、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

7、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

8、投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库（2014）68 号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

9、承诺书一/二/三（格式见附件）。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供（原件扫描件上传）。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

（二）投标函部分（格式见附件）

1、投标函

2、开标一览表

3、明细报价表

4、投标偏离表

5、项目组人员配置表

6、类似项目业绩

7、投标供应商简介和经营情况说明

第二部分 技术标部分（格式自拟，内容根据评分标准编制）

注：参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（〔2011〕300号）。按属于小、微型企业产品投标偏离表认真填写）或参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。或参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

六、投标报价说明：

（一）供应商报价应包括完成所投标段的前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用、企业管理费、税费、利润等费用以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。供应商在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素。

（二）本次报价采用总价包干形式，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，监理费用一概不予调整

（三）除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目要求，填报价格。

（四）经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会当将其作为无效标书处理。

七、投标文件的要求：

（一）所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

（二）投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或授权代表（签字或盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

（三）投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

（四）投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

（五）投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

（六）投标费用自理。

（七）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（八）投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

（九）投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

（十）投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（十一）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

八、网上投标：

（一）供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效响应处理。

（二）投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

（三）供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

（四）因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（五）投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

（六）投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（七）投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

九、无效投标文件的确认：

# 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

# （一）未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

# （二）电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

# （三）电子投标文件未按采购文件要求签章的；

# （四）在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

# （五）未按采购文件要求解密电子投标文件的；

# （六）投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

# （七）项目（标段）投标总价（折扣率）超过本项目（标段）最高限价的；

# （八）以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

# （九）除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

# （十）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

# （十一）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

# （十二）投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

# （十三）投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

# （十四）不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

# （十五）投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

# （十六）不同投标供应商的投标文件相互混装的；

# （十七）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

# （十八）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

# （十九）不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

# （二十）不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

# （二十一）不同投标供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

# （二十二）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

# （二十三）投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

# （二十四）投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

# （二十五）未按要求提供技术文件的；

# （二十六）不同投标供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

# （二十七）不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

# （二十八）同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# （二十九）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在一小时内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

# （三十）不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

# （三十一）各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

# （三十二）投标文件对采购文件采购需求中工期、质量的要求、标准未实质性响应的；

# （三十三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

# （三十四）投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

# （三十五）未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

# （三十六）投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

# （三十七）商务标和技术标未按采购文件要求制作，未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

# （三十八）投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

# （三十九）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

# 十、开标、评标：

# （一）所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

# （二）投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

# （三）解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

# （四）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# 1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

# 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、电子投标响应文件与纸质投标响应文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

8、评标程序：

评标工作由无锡彰誉技术咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按技术部分得分由高到低顺序排列。

（一）评分项目及分值（总分100分，计分均保留2位小数）

1、投标报价                                  25分

2、综合实力                                  8分

3、项目组人员                                13分

4、技术文件（服务方案）                      54分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（25分）：

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的报价统一按照下列公式计算：

投标报价得分=评标基准价／投标报价×价格权值×100。

2、综合实力（8分）：

（1）投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且认证范围同时包含信息系统工程建设监理、信息系统建设管理咨询、信息系统工程治理、大数据服务咨询的，单个证书完全符合要求的每提供1个得1分，本项最高得3分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（2）投标供应商具备有效期内的信息安全管理体系认证证书，且认证范围包含信息系统工程监理与咨询服务的得1分，本项最高得1分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（3）投标供应商具备有效期内的信息技术服务管理体系认证证书，且认证范围包含信息系统工程监理服务的得1分，本项最高得1分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（4）投标供应商自2021年1月1日（含）以来承担过类似信息化项目监理业绩的，每提供1个业绩得1分，本项最高得3分。提供合同原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

3、项目组人员（13分）：

投标供应商为本项目配置的监理人员须填列于投标文件《项目组人员配置表》（格式见附件）中，且应按以下列明的相关要求提供：人员相关证书、人员近三个月中任意一个月份（不含投标当月）投标供应商为其缴纳社保的证明原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（1）总监理工程师1名（5分）：

①具备信息系统咨询和监理类的高级工程师职称证书得1分；具备计算机技术专业高级工程师职称证书的得1分；具备信息系统咨询和监理类的中级工程师职称证书得0.5分；具备计算机技术专业中级工程师职称证书的得0.5分；本项最高得2分。

②具备CISP证书的得1分，本项最高得1分。

③具备信息系统监理工程师得1分，本项最高得1分。

④具备信息系统项目管理师，本项最高得1分。

（2）技术负责人1名（4分）：

①具备信息系统咨询和监理类的高级工程师职称证书得1分；具备信息系统咨询和监理类的中级工程师职称证书得0.5分；本项最高得1分；

②具备CISP证书的得1分，本项最高得1分；

③具备信息系统监理工程师的得1分，本项最高得1分；

④具备信息系统项目管理师的得1分，本项最高得1分。

（3）专业监理工程师（4分）：

监理团队其他成员（不包含总监理工程师、总监理工程师代表、技术负责人）均为本科及以上学历，均具备信息系统监理师资格证书，投标时另须提供上述人员的学历证明和相应资格证书。在此基础上，上述人员具有高级工程师、信息系统项目管理师、咨询工程师（投资）、系统集成项目管理工程师、系统规划与管理师证书、软件评测师、注册信息安全专业人员（CISP）、网络管理员，每有一人具备一种证书的得0.5分，本项最高得4分。注：同一类证书多人具有的，只计入其中一项打分，不重复计分；同一人获取多项资格证书的，只计入其中一项打分，不重复计分。

4、技术文件（服务方案）（54分）：

（1）针对项目实施的重点难点分析和解决方案（5分）：

方案内容详实、可行性强、针对性强、需求贴合度高且条理清晰的得5分；

方案内容基本详实、有可行性、针对性、需求贴合度一般的得3分；

方案内容粗略、无可行性、针对性、需求贴合度低的得2分；

不提供不得分。

（2）监理组织机构设置（6分）：

组织机构设置方案应包括：职能责任分工、专业配置以及规范的内部管理制度。

职能责任分工明确、专业配置完整且有规范的内部管理制度得6分；

职能责任分工较明确、专业配置较完整且有较规范的内部管理制度得4分；

职能责任分工不明确、专业配置不完整且没有规范的内部管理制度得2分。

不提供不得分。

（3）监理大纲（35分）：

①质量控制（7分）

根据本项目的特点和要求，制定质量控制方案，至少包括不同环节的质量控制目标及采购的质量控制、应用系统建设的质量控制、保修期与培训的质量控制、移交的质量控制等方案。

方案内容完整详细、严谨、目标清晰明确、措施切实可行得7分；

方案内容较完整详细、严谨、目标较清晰明确、措施可行得4分；

方案内容粗略模糊、不易实施得3分。

不提供不得分。

②过程（进度）控制方案（7分）

进度控制方案，至少包括进度控制目标、进度控制流程、进度控制方法、进度变更控制等方案。

方案内容完整详细、目标明确、合理可行得7分；

方案内容基本完整详细、目标基本明确、基本可行得4分；

方案内容粗略模糊、不易实施得3分。

不提供不得分。

③投资成本控制（7分）

根据本项目的特点和要求，制定投资成本控制方案，至少包括投资控制目标、投资风险控制、进度款支付控制、投资成本变更控制等方案。

方案内容完整详实、目标明确、合理可行得7分；

方案内容基本完整详实、目标明确、基本可行得4分；

方案内容粗略模糊、不易实施得3分。

不提供不得分。

④合同管理（7分）

根据本项目的特点和要求，制定合同管理方案，至少包括合同管理目标、管理流程、管理措施、合同变更管理等方案。

方案内容完整严谨、管理流程规范、完全响应需求得7分；

方案内容基本完整严谨、管理基本流程规范、基本响应需求的得4分；

方案内容粗略、不易实施得3分。

不提供不得分。

⑤信息管理及沟通协调（7分）

根据本项目的特点和要求，制定信息管理方案，至少包括信息管理内容及目标、管理流程、管理措施；制定项目的组织协调方案，至少包括组织协调内容、组织协调内容、沟通协调机制、组织协调主要措施方案。

方案内容详尽、针对性强、措施切实可行得7分；

方案内容较详尽、针对性较强、措施基本可行得4分；

方案内容粗略、不易实施得3分。

不提供不得分。

（4）服务承诺（4分）：

投标供应商提供的服务承诺具有针对性、可行性且符合项目需求的，有1条得1分，最高得4分；如服务承诺不具有针对性、可行性，不符合项目需求的则不得分。

（5）保密方案（4分）：

针对服务过程中合同管理、投资管理、进度管理、信息管理等方面，提供切实可行的保密方案。

保密方案内容完整、严谨、规范、针对性强得4分；

保密方案内容基本完整、齐全、规范、针对性较强得2分；

保密方案内容粗略、不完整、针对性不强得1分。

不提供不得分。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

10、评标说明

（1）未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（2）评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终评审得分最高的投标供应商为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

十一、确定中标人：

- （一）评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。无锡彰誉技术咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- （二）投标、开标及定标的整个过程均由区政府采购监管部门的监督。

- （三）在中标公示的同时，无锡彰誉技术咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

十二、废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

十三、履约保证金：

# （一）履约保证金应按照采购文件规定的数额和办法缴纳。

# （二）如投标人未按采购人要求履约，则履约保证金将作为违约金不予退还。

# （三）中标供应商的履约保证金将在本项目招标内容履约结束后无息退还。

十四、中标无效的确认：

# （一）提供虚假材料谋取中标的；

# （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

# （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

# （四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

# （五）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 、履行合同：

- （一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡彰誉技术咨询有限公司见证后生效。

# （二）无锡彰誉技术咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# 十六、政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

（一）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。（政府采购履约担保函格式见附件1）。

（二）合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

十七、政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

十八、代理服务费：

本项目招标代理服务费共计9000元。由中标供应商支付。

十九、其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

二十、政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

二十一、政府采购合同融资：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 采购需求

采购单位：无锡市滨湖区数据局

项目名称：2024年度政务信息化项目统一监理服务采购项目

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：按照滨湖区2024年度政务信息化项目的建设需求，遵循国家、省、市信息化项目建设和监理标准和规范，依据项目建设内容和采购人需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目各个阶段及各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的总体框架，硬件、套装软件、定制开发及服务的质量、进度和投资等方面进行全面控制，对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。做好组织协调工作，从而使本项目按质、按量、按期实施完成。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目主要依据现行的法律法规、国家标准、行业标准、相关文件等进行建设，主要建设依据如下：

《信息技术服务 监理 第1部分：总则》（GB/T19668.1－2014）

《信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范》（GB/T19668.2－2017）

《信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范》（GB/T19668.3－2017）

《信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范》（GB/T19668.4－2017）

《信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范》（GB/T19668.5－2018）

《信息技术服务 监理 第6部分：应用系统：数据中心工程监理规范》（GB/T19668.6－2019）

《软件工程标准分类法》（GB/T15538－1995）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566－2007）

《软件维护指南》（GB/T14079－93）

《计算机软件文档编制规范》 （GB/T8567－2006）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385－2008 ）

《软件工程术语》（GB/T11457－2006 ）

《计算机软件测试规范》（GB/T15532－2008 ）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T9386－2008）

《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385－88）

《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T12505－90）

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504－90）

《质量管理体系要求（IS09001:2008）》（GB/T19001－2008）

《计算机软件可靠性和可维护性管理》 （GB/T12394－2008）

《信息技术、软件包质量要求和测试》（GB/T17544－1998）

《信息安全技术—信息系统安全管理要求》（GB/T20269－2006）

《信息安全技术—信息安全风险评估规范》（GB/T20984－2007）

《信息安全技术—信息系统安全等级保护》（GB/T22239－2008）

《信息安全技术—信息系统安全等级保护》（GB/T22240－2008）

《无锡市市级政务信息化项目建设管理办法》（锡政办发〔2022〕96号）

《滨湖区政务信息化项目管理办法（试行）的通知》（锡滨政办发〔2023〕14号）

《 国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2021〕24号）

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）服务标准

### 包括但不限于以《GB/T 19668－2017 信息技术服务监理》为基本依据，遵守国家、省、市及行业监理的标准、规范和规程，并对在服务期内及在服务期内开始但结束时间超出服务期结束时间的项目，按采购人要求对委托的项目进行监理服务。

### （二）服务内容及要求

### 监理单位需提供项目实施全过程、全方位监理服务，监理内容主要包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助采购人及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

### （三）监理工作内容与工作要求

按照“四项控制、三项管理和一项协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

1、监理规划与实施方案

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

- 2、项目技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的项目实施方案；

（4）审核和确认承建单位提交的项目计划；

（5）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（6）审核和确认承建单位的源代码管理方案；

（7）审核和确认承建单位的测试计划；

（8）审核和确认承建单位的组织和实施方案，项目进度计划和进度控制节点。

### 3、项目质量控制

协助建设单位制定项目质量目标，提出质量控制的措施。审核并协助建设单位确认承建单位的技术工作方案，并监督执行。包括但不限于：

- 系统集成方案的审核和确认；

- 审核和确认硬件和套装软件配置方案，审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

- 对采购的硬件设备和套装软件的质量及安装调试进行检验、测试和验收；

- 定制开发软件的阶段性计划的审核和确认；

- 在对项目建设详细了解的基础上，协助建设单位对项目中定制开发软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、安装调试、系统联调测试、系统试运行进行把关，组织对系统集成、联调测试和系统验收等各关键阶段进行的质量监督和审核；

- 对承建单位的开发质量进行审核；

- 对源代码、开发文件、设备、系统及相关文档进行移交验收；

- 审核和确认承建单位的培训计划；

- 监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

- 审核和确认承建单位的培训总结报告；

- 对系统集成进行总体验收。

### 4、项目进度控制

（1）审核项目各标段承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目各标段实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促相关承建单位尽快采取措施。

### 5、项目变更控制

（1）协助建设单位建立项目配置管理体系；

（2）与采购人确定项目变更流程，并通知承建单位和建设单位；

（3）对建设单位和承建单位的变更申请快速响应，了解情况，撰写相关备忘录；

（4）评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得建设单位批准；

（5）建设单位确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

（6）根据采购人要求，定期或分阶段进行项目变更风险的评估；

（7）执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

（8）对变更执行效果进行检查；

（9）主持建设单位与承建单位关于项目变更产生的有关争议而进行的谈判。

### 6、项目投资控制

（1）协助采购人和建设单位制定项目投资控制目标，提出投资控制的措施；

（2）针对项目过程中的需求变更导致的开发费用，审核其合理性；

（3）通过对项目实施中的方案以及设计的评估和优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（4）协助建设单位监督配套资金落实情况，确保财政资金使用安全；

（5）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，及时向建设单位提供项目质量和项目进度审核结果，以使付款进度能够与项目质量和项目进度结合起来。

### 7、项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，监督承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

### 8、信息管理/项目文档管理

（1）做好监理日记及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）项目周报；

（6）监理建议书；

（7）监理通知；

（8）各种会议纪要；

（9）阶段性项目总结；

（10）各承建方提交的技术文档。

### 9、项目安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

### 10、项目沟通管理

经建设单位委托，负责协调本项目所涉及的相关承建单位之间的工作关系，对于项目实施过程中出现的可能影响项目建设目标的情况，及时予以通报并召开相关会议，协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

### 11、项目知识产权管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证建设单位不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

### （四）监理团队要求

### 1、监理机构

### （1）监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

### （2）监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序地进行。

- 2、监理人员

### （1）本项目要求以现场监理为主要方式进行，须配备一名总监理工程师：必须具有信息系统监理师证书或信息系统项目管理师证书，须配备一名总监理工程师代表：必须具有信息系统监理师证书或信息系统项目管理师证书。总监理工程师、总监理工程师代表不得为同一人。中标监理单位须组建项目监理团队，全程负责整个项目的监理工作。项目总监理工程师与总监理工程师代表不得为同一人，且项目总监理工程师在项目建设期间须常驻无锡（江阴、宜兴除外；每月不少于25天），全程参与项目监理工作，项目建设期间必须主持每周工作例会；主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似项目经验，并具有丰富的项目管理经验。上述人员应当具有1年以上从事信息化监理工作经历。

（2）监理人员应各尽其责，监理单位应保证其机构人员在监理过程中的稳定。除总监理工程师、总监理工程师代表外，监理团队人员不少于5人，驻场人员不少于3人。

注：投标人为本项目配置的上述监理人员须填列于投标文件《项目组人员配置表》（格式见附件）中，投标人所报人员须是身体健康的本单位在职人员。

（3）中标单位在合同签订生效后须向采购人提供项目监理团队成员名单以及监理团队所有成员在监理服务期内押证（信息系统监理工程师证书）上岗的承诺函，成员中须标明项目总监理工程师、项目总监理工程师代表及监理团队其他成员，同时须单独注明驻场人员。

（4）合同签订生效之日起3个工作日内，项目监理团队驻场人员必须到岗到位。驻场人员须严格遵守采购人要求的考勤、考核等规范制度，采购人有权对驻场人员进行人员核查和考勤。

（5）监理人员食宿自理，监理人须自备办公设备及开展监理工作所必需的检测工具。

（6）监理单位应无条件同意采购人和建设单位因工作需要提出的合理的加班时间安排。

- 监理服务准则

### 遵照国家工信部《信息系统项目监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

1、认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

2、执行有关项目建设的法律法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、不收受被监理单位的任何礼金。

4、不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

7、坚持科学的态度和实事求是的原则。

8、在坚持按监理合同的规定向采购人和建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

9、不泄漏所监理的项目需保密的事项。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

### （一）采购标的的数量：

### 监理项目清单如下：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 惠山林地森林火灾远程视频监测预警系统升级 |
| 2 | 滨湖区地质灾害隐患点物联网监测项目 |
| 3 | 滨湖自然资源规划一体化整合平台 |
| 4 | 滨湖区视频会议四级点调扩容项目 |
| 5 | 视频汇聚平台扩容升级项目 |
| 6 | 滨湖城管执法通信系统项目 |
| 7 | 2024年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目 |
| 8 | 滨湖公安基础管控平台3.0版项目 |
| 9 | 2024年滨湖区重点区域行人动态感知项目 |
| 10 | 人民法院诉源治理平台项目 |
| 11 | 无锡市滨湖区人民法院法治教育基地及党建活动馆智能化展厅项目 |
| 12 | 锡企服务平台“滨”纷惠专区 |
| 13 | 企业服务中心 |
| 14 | 滨湖“招商一件事”智慧平台 |
| 15 | 区级产业政策资金管理平台 |
| 16 | 滨湖区招投标大数据监管平台 |
| 17 | 滨湖区智慧消防综合管理服务项目 |
| 18 | 区楼宇载体管理平台 |
| 19 | 无锡市滨湖区建设工程智慧监管平台项目 |

（二）采购项目交付或者实施的时间：自合同签订之日起至监理范围内所有项目通过竣工验收止。

（三）采购项目交付或者实施的地点：按采购人要求。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期限：自合同签订之日起至监理范围内所有项目通过竣工验收止。

六、采购标的的验收标准：

（一）验收标准及交付成果：

1、采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，以项目通过竣工验收为标准，验收期间发生的一切费用由中标人承担。

2、投标人交付成果包括但不限于在项目开展过程中产生的监理规划、监理细则、会议纪要、开工令、支付证书、专题监理报告、工作周报、联络单、巡视记录等。

### （二）监理服务质量考核要求：

### 1、中标单位为本项目实际配备的监理团队成员应与中标单位所提供给采购人的项目监理团队成员名单一致。如监理人员因特殊原因在监理过程中确需更换的，必须书面征得采购人的同意，其中项目总监理工程师作为监理项目的核心，在不发生离职或重大伤病事故的情况下，不得更换，重大伤病事故必须提交相关权威机构出具的证明，且更换的监理人员应具备同等资质。因监理单位原因更换相关监理人员，采购人有权扣除相关监理费用，具体为更换项目总监理工程师扣除5.00万元/人次，更换总监理工程师代表、项目负责人的扣除3.00万元/人次，更换专业监理技术人员的扣除1.00万元/人次。

2、采购人如果发现相关监理人员不能胜任其工作，有权书面通知监理单位更换相关人员，监理单位必须于一周内完成人员更换工作，并经采购人认可并办理相关人员更换手续。如果监理单位未在规定时间内完成，采购人有权参照上一条规定扣除相应监理费用。

3、采购人有权对项目监理团队各类人员进行考勤和考核，总监理工程师请假1天、其余监理人员请假在5天以上的，需经采购人书面审核批准方可请假。请假期满应签到销假，否则按擅自延长假期处理。未经批准离开岗位或擅自延长假期，采购人有权扣除每人日次不少于1000元的监理费用。驻场监理人员出勤率低于90%，采购人有权要求监理单位更换相关人员，情节严重将上报有关部门处理。监理单位须做好考勤考核台账供采购人随时查阅核对。

4、监理单位对应出具而未出具项目变更联系单和已出具的变更联系单的真实性负责，若出现弄虚作假等情况，采购人有权扣除每次不少于2000元监理费用。

5、本项目实施中如因监理单位原因造成延期，由监理单位承担相应违约责任。

6、因监理单位的过失导致项目的质量、进度问题（包括但不限于人员不到位、缺岗、资料缺损、不同步、检查验收时对施工方的错误未发现而签收、进度控制不力等），采购人有权扣除每次不少于5000元的监理费用；发生重大质量、安全事故的，除按有关规定处理外，将视情再扣除不少于3万元的监理费用。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

（一）投标人提供的投标价格为完成本项目所发生的一切费用和应缴纳的税金。本采购文件所要求的项目内容应视为完成监理工作所需要的基本要求，投标人必须全部实质性响应，如有遗漏，一旦中标将自行承担全部责任。

（二）监理服务质量：一次性通过系统验收并达到“合格”标准。

（三）投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

（四）本项目合同履行地点为无锡市滨湖区，具体地点以合同书约定为准。

八、付款方式等：

合同签订生效后2个月内，支付合同总价的40%作为预付款；建设期每半年按工程建设完成工作量同比例支付，最高付至本合同总价的85%；项目决算审计完成后，结清余款（以实际发生的监理费用进行结算，实际发生的监理费采用报审+甲方审核的方式由甲方最终确定）。如所监理项目因客观原因停止建设，所产生的监理费用按比例扣除或以相等规模项目递补。

四．合同书

甲方（采购人）：无锡市滨湖区数据局

乙方（中标人）：

- 一、采购内容：（1）项目概况：对惠山林地森林火灾远程视频监测预警系统升级、滨湖区地质灾害隐患点物联网监测项目、滨湖自然资源规划一体化整合平台、滨湖区视频会议四级点调扩容项目、滨湖城管执法通信系统项目、2024年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目、滨湖公安基础管控平台3.0版项目、2024年滨湖区重点区域行人动态感知项目、人民法院诉源治理平台项目、无锡市滨湖区人民法院法治教育基地及党建活动馆智能化展厅项目、锡企服务平台“滨”纷惠专区、企业服务中心、滨湖区招投标大数据监管平台、滨湖区智慧消防综合管理服务项目、区楼宇载体管理平台、滨湖“招商一件事”智慧平台、无锡市滨湖区建设工程智慧监管平台项目、视频汇聚平台扩容升级项目、区级产业政策资金管理平台等19个项目提供全过程、全方位监理服务。（2）合同内容：乙方提供项目实施全过程、全方位监理服务，监理内容主要包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助甲方及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

- 二、合同金额：

- 三、质量要求及验收标准：（一）质量要求：一次性通过系统验收并达到“合格”标准；（二）验收标准：服务达到甲方要求；乙方应无条件配合甲方进行验收。

- 四、服务期限：自合同签订之日起至监理范围内所有项目通过竣工验收止。

- 五、履约地点和方式：乙方履约地点为甲方指定地点，乙方提供人员驻场监理服务。

- 六、支付步骤和办法：详见合同条款。

- 七、售后服务：详见合同条款。

- 八、违约责任：详见合同条款。

- 九、解决争议的方式：详见合同条款。

- 十、其他事项：详见合同条款。

- 十一、合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十二、合同备案：

合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

- 十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

（以下无正文，合同签署页）

甲方（采购人）：（盖章）           乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

年月日                             年月日

见证方：无锡彰誉技术咨询有限公司（盖章）

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

甲方（采购人）：无锡市滨湖区数据局

乙方（中标人）

- 一、项目内容

- （一）服务内容：甲方委托乙方提供滨湖区2024年度政务信息化项目全过程、全方位咨询监理服务，具体详见采购文件及乙方投标文件。

- （二）下列文件为本合同不可分割部分：

- 1、中标通知书；

- 2、采购文件；

- 3、乙方投标文件；

- 4、乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 5、当采购文件和乙方的投标文件不一致时，应当以采购文件为准，但如果投标文件

- 的承诺高于采购文件时，以投标文件为准。

- 二、价格及支付

（一）按此次中标价格执行，总价包干。合同总价为     元（大写：人民币    元）。

本合同总价包括完成本项目前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用（包括所投入人工、设备、机械等）、企业管理费、税费、利润等费用以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。

（二）付款方式：合同签订生效后2个月内，支付合同总价的40%作为预付款；建设期每半年按工程建设完成工作量同比例支付，最高付至本合同总价的85%；项目决算审计完成后，结清余款（以实际发生的监理费用进行结算，实际发生的监理费采用报审+甲方审核的方式由甲方最终确定）。如所监理项目因客观原因停止建设，所产生的监理费用按比例扣除或以相等规模项目递补。

（三）甲方每次付款前乙方须出具正式发票。若乙方不出具正式发票的，甲方有权拒绝付款，且不承担因此产生的逾期付款等违约责任。

三、知识产权

（一）乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（二）乙方在本合同履行过程中专门为甲方或根据甲方提供的有关信息、资料而产生的所有成果，其知识产权和其他权益全部归甲方所有，且甲方可以不受限制地进行使用。未经甲方事先书面许可，乙方不得为本合同之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关的意见和建议。

四、权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权要求乙方派出稳定的监理队伍，乙方如需更换项目组人员，应向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可进行更换，所更换人员资格能力不得低于其投标文件承诺。未获得甲方同意的情况下，总监理工程师、监理工程师变更或未实际提供服务的，或其他不符合招投标文件要求的，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方责任。

2、甲方有权要求监理机构适时提交监理工作报告及监理业务范围内的专项报告。当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与其他单位串通给甲方或造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，甚至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

3、甲方主要负责部门或单位的工作协调，为监理工作创造良好的外部条件。

4、甲方应当按合同双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的工程等资料。

5、甲方应当按合同双方约定的内容和时间就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定，逾期应视为甲方同意。

6、甲方应授权一名熟悉本项目情况的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

7、甲方将授予乙方的监理权利，以及乙方成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承建单位，并在与第三人签订的合同中予以明确。

8、本项目总监理工程师：       ，总监理工程师代表：       。总监理工程师、总监理工程师代表不得为同一人。甲方组建的项目监理团队，全程负责整个项目的监理工作。且项目总监理工程师在项目建设期间须常驻无锡（江阴、宜兴除外；每月不少于25天），全程参与项目监理工作，项目建设期间必须主持每周工作例会；主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似项目经验，并具有丰富的项目管理经验。

（二）乙方权利与义务

1、对项目的有关事项（包括规模、技术方案、设计标准、实施计划和使用功能要求等）向甲方的建议权。

2、对项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高工程造价或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

3、对项目的组织实施和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，提出审查意见并及时通知承建单位，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高工程造价， 或延长工期，应当事先取得甲方的同意。当发现项目设计不符合国家颁布的质量标准和设计合同约定的质量标准时，应当书面报告甲方并要求有关单位更正。

4、主持项目建设有关单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

5、在事先向甲方报告并征得同意后，乙方可以发布停工令和复工令。

6、乙方按合同约定派出监理机构及监理人员，报送委派的总监理工程师及其监理机构成员名单、监理规划（方案）及监理服务细则，完成监理合同专用条款中约定的监理项目范围内的监理业务。按合同约定定期向甲方报告监理工作。

7、项目上使用的设备、材料与软件的检验权和确认权，对于不符合设计要求及国家质量标准的设备材料与软件，有权通知停止使用或停工整改、返工。当取得监理机构复工令后才能复工。

8、乙方有被监理项目进度的检查、监督权，以及被监理项目实际竣工日期提前或超过合同规定的竣工期限的追认权。

9、乙方有在被监理项目合同约定的价格范围内，被监理项目款项支付的审核和确认权，以及结算被监理项目款的复核确认权。未乙方签字确认，甲方不支付相关款项。

10、在监理过程中如发现被监理单位工作不力，乙方有权提出调换有关人员建议。

11、在监理项目范围内，甲方或被监理单位对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向乙方提出，由乙方研究处理意见，再同双方协商确定。当甲方和被监理单位发生争议时，乙方应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府有关部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提出佐证的事实材料。

12、乙方在履行合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋地工作，认真执行合同约定的各项监理任务，公正地维护各方的合法权益。

13、如果乙方使用的设施和物品属于甲方的财产，在监理工作完成或中止时， 应将其设施和物品清单提交给甲方。

14、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方和被监理单位的知识产权。

（三）质量要求与检验：

1、乙方应严格按照采购文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的服务成果。

2、甲方有权对乙方提交的每个阶段的服务成果进行监督和检验，并就乙方的服务质量、服务方式、服务效果等提出意见和改进建议，乙方应听取甲方建议，及时改进和提高服务质量。

3、如果任何被检验的服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换、重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

4、服务验收包括：工作成果达到甲方的要求。甲方按照双方共同确认的工作计划，进行阶段性检查和工作成果验收，最终成果以甲方最后确认的验收单为准。甲方组织专家评议、内部评议、部门检测、鉴定会以及其他方式，对服务质量进行评判（专家评审费用标准由甲方制定）。验收合格后，甲方提供验收合格单。

五、保密条款：

（一）乙方必须对合作过程中涉及的信息工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与甲方签订保密协议（详见本合同附件《保密协议》）；

（二）乙方在工作期间必须遵守甲方的各项安全管理和保密制度；

（三）乙方在项目实施中要严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保与本项目有关的所有资料、信息的安全保密，并建立完整、规范的工作记录；

（四）任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务，造成任何泄密，由泄密方承担相应的法律责任；

（五）乙方须对项目技术文件以及由甲方提供的所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密；未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效；

（六）乙方违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减少泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

（七）甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

六、违约责任：

（一）乙方未能按照合同规定时间履约的，乙方应按每天合同标的金额的万分之五标准向甲方支付违约金。违约金的支付不能免除乙方继续履行相关合同标的的义务。乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款予以扣除；

（二）乙方提供服务不符合项目采购需求，甲方有权拒绝，乙方愿意更换但逾期履约的，按乙方逾期履约处理。乙方拒绝更换或整改的，经财政部门批准，甲方可解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

（三）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的 1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

（四）乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的10%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

（五）如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

（六）采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

七、合同生效及其他：

（一）合同经甲乙双方代表签字并盖章，且经采购代理机构见证后即生效。

（二）合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

1、向无锡仲裁委员会申请仲裁。

2、向甲方所在地法院提起诉讼。

（三）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

（四）合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

（五）甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五．附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

年  月  日

附件一：投标函（格式）

投标函

致     （采购人名称）     ：

我方收到贵公司                  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次投标。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的文件、资料（相应内容上传至无锡市政府采购交易管理系统）。

三、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成监理服务任务。

五、我方认为贵单位有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡彰誉技术咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# 附件二：关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

致     （采购人名称）     ：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）      （投标供应商名称）      愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）     ：

（投标供应商名称）      系中华人民共和国合法企业，特授权       代

表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部

有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附件四：开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 服务期限 | 自合同签订之日起至监理范围内所有项目通过竣工验收止。 |
| 3 | 质量标准 | 一次性通过系统验收并达到“合格”标准。 |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 备注 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件五：明细报价表（格式）

明细报价表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写 小写 |  |  |  |
| 服务 承诺 | 相关承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

附件六：项目组人员配置表（格式）

项目组人员配置表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

# 注：（1）投标供应商应当根据采购需求及评分办法的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

附件七：投标偏离表（格式）

投标偏离表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理；

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

附件八：类似项目业绩（格式）

类似项目业绩

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主单位 | 签订时间 | 合同金额 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

备注：表格不够可自行扩展。

附件九：承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：无锡市滨湖区数据局

我公司（单位）自愿参加贵单位（公司）JSZC－320211－ZRJJ－G2024－0014项目的投标，并接受对我公司（单位）的资格、资信审查，我公司（单位）承诺：我公司（单位）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故、质量事故、文明施工市级不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司（单位）递交的报价文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司（单位）可以拒绝我公司（单位）报价，如已中标，可取消我公司（单位）中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（格式）

致：无锡市滨湖区数据局

我公司（单位）（供应商名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本公司（单位）在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、本公司（单位）保证贵单位（公司）在使用交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，本公司（单位）承担可能发生的一切法律责任和费用

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位平台的采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件十：供应商简介和经营情况说明

供应商简介和经营情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件十一：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件十二：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十三：证明文件

# 1、资格、资信证明文件

# 注：采购文件中要求的资格、资信证明文件原件扫描件附在此处。

# 2、补充性文件

# 注：评分办法中要求的证明文件原件扫描件附在此处。