苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-SZJJ-C2025-0029

项目名称：2025年度下半年工程审计委托协审服务

采购单位：苏州高铁新城审计服务中心

项目类别：服务类

苏州骏捷建设管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目录

第一章竞争性磋商公告

第二章响应须知

第三章采购需求

第四章评审办法及评分标准

第五章合同文本

第六章附件格式

第一章竞争性磋商公告

项目概况： 2025年度下半年工程审计委托协审服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年09月19日 09 点 30 分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZJJ-C2025-0029

项目名称：2025年度下半年工程审计委托协审服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰捌拾万零叁仟肆佰捌拾捌元整（￥2803488.00）

共分为三个标段，分别为：

第一标段：人民币玖拾捌万柒仟陆佰陆拾壹元整（￥987661.00）

第二标段：人民币玖拾肆万肆仟伍佰元整（￥944500.00）

第三标段：人民币捌拾柒万壹仟叁佰贰拾柒元整（￥871327.00）

采购需求：

包括但不限于概算审计、标底（预算）审计、跟踪审计、结算审计、结算审计质量核查等咨询服务采购项目。每标段成交单位数量为一家（本项目共三个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段进行报名投标，但每个投标人的累计成交标段不得超过一个，且只能中投标人所投标的标段。若投标人按评审方法被确定为成交候选人的标段数超过一个，则依开标顺序，按先开先中的原则，确定该投标人的成交标段，其余标段将自动失去成交资格，由该标段的综合评审由高到低排名高的投标人获得成交资格）。

合同履行期限：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成，具体时间根据采购单位通知为准。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

注：

①投标单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。

②投标单位应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号相关规定。

③如参与过某项目预算（标底）编制的投标单位不得参与包含该项目预算（标底）审核内容标段的投标，项目的竣工结算审核、过程跟踪审核单位与审计质量核查、监理单位原则上不能为同一家单位；如遇到以上需回避的项目，投标单位自动放弃包含该项目协审内容标段的得标权。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起五个工作日

地点：苏采云

方式：苏采云

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月19日09点30 分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、开启

时间：2025年09月19日09点30 分(北京时间)

地点：“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

4、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

5、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州高铁新城审计服务中心

地址：江苏省苏州市相城区紫光大厦

联系人：袁晓杰

联系电话：0512-66158006

2、采购代理机构信息

名称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

联系方式：0512-65954780

3、项目联系方式

项目联系人：杨喻婷、杨易

电话：0512-65954780

第二章 响应须知

1总则

1.1响应单位资格要求

1.1.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。

1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

(1)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。

（4）如参与过某项目预算（标底）编制的投标单位不得参与包含该项目预算（标底）审核内容标段的投标，项目的竣工结算审核、过程跟踪审核单位与审计质量核查、监理单位原则上不能为同一家单位；如遇到以上需回避的项目，投标单位自动放弃包含该项目协审内容标段的得标权。

1.1.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务、小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额的比例（如涉及），否则投标无效。

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

(4)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2分包

本项目不允许分包

1.3磋商费用

1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.3.2本次磋商项目由苏州骏捷建设管理咨询有限公司代理并向成交单位收取代理服务费用。

本项目成交服务费一标段：3700.00元，二标段：3700.00元，三标段：3700.00元，由成交单位在领取在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中。

成交单位如果未按上述规定缴纳成交服务费，采购代理机构或采购单位将保留诉讼的权利。

收款账户名称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司相城分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州国贸支行

账号：10553901040020828

1.4保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.6计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

1.8知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专权利、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，不涉及不正当竞争行为或其他违法行为，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商负责处理并承担所有相关责任。

2磋商文件的说明

2.1磋商文件的获取

见第一章竞争性磋商公告

2.2磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

2.3磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正(补充)公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1磋商保证金：无

3.2响应文件的组成

3.2.1磋商响应报价表（开标一览表）第一次(格式见第六章)；

3.2.2法定代表人身份证；

3.2.3法定代表人授权委托书及代理人身份证(如有授权，格式见第六章)；

3.2.4磋商响应函(格式见第六章)；

3.2.5关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

3.2.6磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）；

3.2.7磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表(格式见第六章)；

3.2.8响应保证承诺书；

3.2.9《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写开标一览表报价以及二次报价时均填写各标段的预算金额即可。

资格审查响应文件

3.2.11具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2.12具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.2.13具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.2.14有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.2.15参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函(格式见第六章)；

3.2.16法律、行政法规规定的其他条件（如有）。

符合审查响应文件

3.2.17服务要求偏离表(格式见第六章)；

3.2.18商务需求偏离表(格式见第六章)；

3.2.19其他有关符合性证明的文件（如有）

综合评审响应文件

3.2.20针对本项目的技术服务工作方案；

3.2.21评分标准中所涉及到的其他材料、证明；

3.2.22投入本项目人员配备一览表(格式见第六章)；

3.2.23类似项目业绩一览表；

3.2.24采购需求中所涉及到的其他材料、证明；

3.2.25响应单位认为需加以说明或证明的其他资料。

注：

①以上3.2.1-3.2.19项资料，响应供应商必须按要求提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

供应商应保证上传的投标(响应)文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标（响应）文件的，双方“文件制作机器码” 一致的，则其投标（响应）文件将被认定为无效投标（响应）。

3.3响应报价

3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.3.5任意一次报价(包括首次报价、多轮报价)超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的(针对采购文件标明预算单价的项目)，其响应文件按无效文件处理。

3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标(响应)文件的编制与提交

3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

- 3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.5响应文件开启、评标(评审)

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.6技术支持

3.6.1CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、025-83633811/025-83633812

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右上方智能客服图标进行咨询。

3.7响应文件的修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4磋商程序

4.1磋商小组

4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2资格审查

4.2.1由采购人按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。

(1)查询时间：响应文件递交截止时间。

(2)查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

(3)查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名(章)确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

(4)信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

4.2.3磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。

4.3磋商

4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.1本项目采用线上澄清。

4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.5最后报价

4.5.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格(各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.2线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.5.4未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

4.5.5在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

4.5.6如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

5项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

6成交

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7履约保证金

7.1无。

8合同

8.1采购人原则上应当自成交（成交）通知书发出之日起15日内(最迟30日内)，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同签订之日起两个工作日之内采购合同网上公示。

8.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者解除合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

9质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理单位、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

代理单位联系电话：0512-65954780

代理单位通讯地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518。苏州骏捷建设管理咨询有限公司

9.6接收质疑函的方式为书面形式(当场送达或邮寄方式)。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10未尽事宜

10.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

10.2根据江苏省财政厅“苏财购【2025】62号”《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，在评标过程中，如出现投标单位低价投标（响应）的情况，评标委员会将对异常低价投标（响应）启动审查，审查的情形和具体要求，包括：

（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

第三章采购需求

苏州骏捷建设管理咨询有限公司受苏州高铁新城审计服务中心的委托就其拟采购的2025年度下半年工程审计委托协审服务服务项进行竞争性磋商。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320507-SZJJ-C2025-0029

二、项目名称：2025年度下半年工程审计委托协审服务

三、预算金额：人民币贰佰捌拾万零叁仟肆佰捌拾捌元整（小写：￥2803488.00）

四、最高限价：人民币贰佰捌拾万零叁仟肆佰捌拾捌元整（小写：￥2803488.00）

注：本项目供应商投标报价第1标段：98.7661万元；第2标段：94.45万元；第3标段：   87.1327万元；按此报价为有效报价，否则为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

五、采购需求：

（一）项目概况

1、项目内容：2025年度下半年工程审计委托协审服务，包括但不限于概算审计、标底（预算）审计、跟踪审计、结算审计、结算审计质量核查等咨询服务采购项目。

2、项目地点：苏州高铁新城区域。

3、合同履约期限：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成，具体时间根据采购单位通知为准。

（二）项目服务需求

1．协审工作的开展

协审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及《苏州高铁新城政府投资工程审计工作操作规程》等相关文件规定执行。

2．协审单位的考核及业务费支付

完成协审服务的项目，按照《苏州高铁新城政府投资工程审计考核和结算办法》明确的计费标准执行。因政策原因取消或临时调整项目，苏州高铁新城审计服务中心有权在协审委托合同中调整，协审单位应按要求完成协审服务工作。

3．委托协审的责任

协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。协审单位对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位应保证协审工作质量，服从效率管理，协审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及相关规范，或提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审报告的，将按照协审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。

如发现协审单位或协审人员在协审工作中存在违法违规行为的，经查实，立即解除委托协审服务合同，相关人员纳入“协审人员不良记录”，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的经济和法律责任。

对于在本次委托协审服务期内，如有两家及以上成交单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为协审单位；如有成交单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有成交单位承接业务能力的单位作为新的成交单位；如有成交单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承协审服务采购供应商资格的分立后的一方作为新的成交单位；如成交单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，成交单位自动失去委托协审服务资格。在合同有效期内，成交单位不得擅自变更、转让、租借定点资格。成交单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报苏州高铁新城审计服务中心，经审核同意后，后续单位方可继承委托协审服务资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。

4．协审工作的响应

为保证协审工作效率和服务质量，成交单位需提供《协审响应服务承诺书》，保证协审工作响应时间符合苏州高铁新城审计服务中心要求，即经批准的协审实施方案内的协审人员从接到苏州高铁新城审计服务中心工作指令起，到达苏州高铁新城审计服务中心（苏州市相城区南天成路99号）或审计项目现场时间不超过60分钟。苏州高铁新城审计服务中心审计项目分布在苏州高铁新城审计服务中心周边约60分钟车程范围内，因此要求协审服务响应时间不得超过60分钟。协审单位应根据响应工作需要就近安排工作场所，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。

如协审单位在成交通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的，则采购人有权终止协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

如协审单位在服务期内，被发现未在承诺时间内响应工作（即自通知时间起至到达苏州高铁新城审计服务中心（苏州市相城区南天成路99号）或审计项目现场时间超过60分钟的，发现一次予以警告，累计发现三次及以上的视为情节严重，采购人有权终止协审服务合同。

成交单位投标时承诺的拟投入项目协审人员在项目服务期内应全部到位，接受采购人考勤考核。协审人员须无条件接受并配合任何考勤考核措施办法，不接受考勤考核，视为违约。采购人保留不定期对协审单位人员的到位情况做突击检查的权利，承诺投入人员80%以上在承诺地点办公的视为合格，对于不合格的视为情节严重，采购人有权终止协审服务合同。

各标段成交单位应满足相应专业要求，如不满足，采购人有权取消该项目委托，直至终止协审服务合同。

所有协审人员在服务期内手机必须安装苏州高铁新城审计服务中心的考勤管理软件。按照苏州高铁新城审计服务中心要求，协审人员应通过考勤管理软件进行人脸识别考勤，如发现冒名顶替或者考勤不配合均追究协审单位责任。

5．协审人员要求

成交单位须为本项目拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保甲方委托项目的顺利实施。本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。

其他造价从业人员指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业的造价从业人员（主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价工程师资格证书但未注册为一级造价工程师的，以及具备全国建设工程造价员资格证书并取得江苏省中级及以上造价员资格的造价从业人员)。

成交单位项目拟派人员不得低于承诺的人员数量，且须统一向甲方报备。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保、档案均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保、档案均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职等情况导致人员变动，协审单位应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。

如成交单位实际投入的协审人员不满足承诺的数量、备案、考勤等要求，苏州高铁新城审计服务中心有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州高铁新城审计服务中心有权终止政府投资工程审计委托协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

6．违约责任

协审单位应履行协审工作责任并接受苏州高铁新城审计服务中心的业务指导。协审工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、协审工作规范和协审工作流程。协审单位未履行协审工作责任、违反本招标文件及协审采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，苏州高铁新城审计服务中心有权视情况采取相应措施进行惩处，情节严重者终止政府投资工程审计委托协审服务合同，并通报政府采购及相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

协审单位被解除政府投资工程审计委托协审服务合同的，自合同解除之日起，成交标段中未开始协审的项目全部取消协审，协审项目另行安排；已开始协审的项目应在合同解除后二个月内完成协审工作，如二个月内无法完成的，将取消协审，协审项目另行安排。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。

7．相关附表

附件一：《苏州高铁新城政府投资工程审计工作操作规程》附件二：《苏州高铁新城社会审计机构参与政府投资工程审计工作考核和结算办法》附件三：各标段协审项目清单

七、综合说明：

1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、成交单位管理如不符合或达不到采购单位的要求，采购单位书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购单位要求，采购单位有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

4、响应单位须自行勘察，根据现场实际情况做出符合采购单位要求的整体方案，费用由响应单位自行承担。未踏勘现场的响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。

八、凡涉及响应文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上公示信息为准。

第四章评审办法及评分标准

- 一、成交原则

1．本次招标评标采用综合评分法（本项目按照标段一至标段三的顺序依次开标），即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以各标段评标总得分最高的投标人确定为相应标段的成交人。

注：（1）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。但已在前期标段评审中获得成交资格的供应商，不再具有后续标段的得标权。

如参与过某项目预算（标底）编制的投标人不得参与包含该项目预算（标底）审核内容标段的投标，项目的结算审计与跟踪审计原则上不能为同一家单位；如遇到以上需回避的项目，投标人自动放弃包含该项目协审内容标段的得标权。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，将评委对投标文件的技术标的评分按算术平均法汇总，计算出每个投标人的技术标评审得分（保留小数点后两位）。技术标评审得分即为投标人的评标总得分。

3．若在选取各标段成交人时出现并列情况，则由采购人以抽签方式确定该标段成交人。

- 二、评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合服务能力 | 15分 |  |
| 2 | 拟投入人员的素质及专业水平 | 42分 |  |
| 3 | 针对本项目的企业管理制度、服务响应方案、服务方案比较 | 43分 |  |
| 以上3项合计 |  | 100分 |  |

（一）企业综合服务能力（15分）

- 1.2022年、2023年、2024年（以报告出具时间为准）的工程标底（预算）编审业务

每出具1份报告得0.5分，本项满分5分。

2.2022年、2023年、2024年（以报告出具时间为准）的过程跟踪审计业务

每出具1份过程跟踪审计报告得0.5分，本项满分5分。

- 3.2022年、2023年、2024年（以报告出具时间为准）的工程结算审核业务

每出具1份报告得0.5分，本项满分5分。

注：评分项（1）-（3）需提供已完成项目的相关证明材料：

标底（预算）编审项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）。

过程跟踪必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范，服务内容及成果应包含或参照《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》（2021版）及苏价服〔2014〕383号文中施工阶段全过程造价控制内容）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和委托时间及报告出具时间；如造价咨询合同、咨询成果报告已能明确反映项目规模和委托时间并由委托单位认可的，可不另行提供委托方证明）。

工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和完成时间，如审定单信息不全，需另行提供委托方证明）。

（二）拟投入人员的素质及专业水平（42分）

1．拟投入造价从业人员执业资格情况 17分

（1）拟投入一级注册造价工程师    12分

拟投入一级注册造价工程师5人得基本分3分，超过5人的，每增加一人得0.6分，低于5人不得分，本项最高12分。

注：是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。投标时应提供执业注册证书、社会养老保险证明,如有缺失则不予认可。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价工程师，需另行提供设区市市级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标书内签署的一级注册造价工程师执业印章或后附的其他资格证书计取，重复申报职业资格人员或造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

（2）拟投入其他造价从业人员    5分

拟投入其他造价从业人员5人得基本分2.5分，超过5人的，每增加一人得0.25分，低于5人不得分，本项最高5分。

注：指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业的造价从业人员（主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价工程师资格证书但未注册为一级造价工程师的，以及具备全国建设工程造价员资格证书并取得江苏省中级及以上造价员资格的造价从业人员)。投标时应提供职业资格证明、缴纳社会养老保险证明,，如有缺失则不予认可。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标书内签署的一级注册造价工程师执业印章或后附的其他资格证书计取，重复申报职业资格人员或造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

2．拟投入造价从业人员职称及专业情况情况    9分

每有一个高级职称加0.5分，本项最高5分。

每具备一个“土木建筑工程”专业人员，每1人得0.5分，最多加1分。

每具备一个“安装工程”专业人员，每1人得0.5分，最多加2分。

每具备一个“水利工程”专业人员，每1人得0.5分，最多加1分。

注：拟投入人员素质及专业水平评分项第1项评审合格人员参与此项评分，职称需提供职称证书，专业需专业证书、证明为准。

3．拟投入造价从业人员2022年至2024年接受委托或完成的项目业绩情况  16分

本项所指工程造价咨询项目指由拟投入人员负责或参与的工程造价咨询项目。

所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由投标人负责。

如项目为拟投入人员在其他单位完成，应另行提供完成期间与咨询合同、成果报告中签章单位相对应的社保证明、执业资格注册证明。

根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》第16号第五条第一款规定，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的为必须招标的工程项目。

（1）2022年至2024年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程标底（预算）编审项目，编审金额在400万元（含）-3000万元（不含）的每个得0.15分；3000万（含）-1亿（不含）的每个得0.3分；1亿（含）-2亿（不含）的每个得0.5分，2个亿（含）及以上的，每个得1分，本项最高6分。（工程标底（预算）编审项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）

（2）2022年至2024年接受委托（以咨询项目委托时间为准）的过程跟踪项目，合同金额（跟踪项目金额）在400万元（含）-3000万元（不含）的每个得0.5分；3000万（含）-2亿（不含）的每个得1分；2个亿（含）及以上的，每个得2分，本项最高5分。（过程跟踪必须提供造价咨询合同、咨询成果报告或阶段性过程跟踪成果（符合造价执业规范，服务内容及成果应包含或参照苏价服〔2014〕383号文中施工阶段全过程造价控制内容，阶段性过程跟踪成果需委托方盖章确认）及委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和委托时间；如造价咨询合同、咨询成果报告已能明确反映项目规模和委托时间并由委托单位认可的，可不另行提供委托方证明））

（3）2022年至2024年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目，审定金额在400万元（含）-3000万元（不含）的每个得0.25分；3000万（含）-1亿（不含）的每个得0.5分；1亿（含）及以上的，每个得1分，本项最高5分。（工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和完成时间，如审定单信息不全，需另行提供委托方证明））

（三）针对本项目的企业管理制度、服务响应方案、服务方案比较（43分）

1.投标人内部管理制度情况                     10分

评委查看投标人制定的质量控制制度、保密制度、档案管理制度、风险管理制度及廉洁制度，根据投标人相关制度制定是否科学合理，方案考虑是否周全等情况酌情打分；

- 人事管理制度

建立健全人事管理制度，科学合理、考虑周全，得2分；

编制基本人事管理制度，较为合理，得1分；

人事管理制度混乱或未提供人事管理制度，不得分

- 企业财务制度

建立健全企业财务制度，科学合理、考虑周全，得2分；

编制基本企业财务制度，较为合理，得1分；

企业财务制度混乱或未提供企业财务制度，不得分

- 质量控制制度：

建立健全质量控制制度，科学合理、考虑周全，得2分；

编制基本质量控制制度，较为合理，得1分；

质量控制制度混乱或未提供质量控制制度，不得分。

- 档案制度：

建立健全档案制度，科学合理、考虑周全，得2分；

编制基本档案制度，较为合理，得1分；

档案制度混乱或未提供档案制度，不得分。

- 廉洁保密制度：

建立健全廉洁保密制度，科学合理、考虑周全，得2分；

编制基本廉洁保密制度，较为合理，得1分；

廉洁保密制度混乱或未提供，不得分。

2.投标人提供的服务响应情况及服务方案                33分

（1）根据投标人提供的针对本招标项目咨询服务工作方案进行综合评定，酌情评分，满分 24分。 服务方案（包含但不限于）：

①项目组织管理及人员岗位职责 ②项目计划管理与进度保障 ③审计质量控制与工作要点 ④项目实施程序和流程及风险防范 ⑤审计过程中如何关注建设管理情况 ⑥审计工作支持与保障及企业服务优势上述每一单项分值 4 分，总计 24分。

方案中上述单项有缺少的，相应单项不得分。

评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性； 能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。

单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 4分；

单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 2 分；

单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 1分； 无具体内容的不得分。

（2）服务时效便捷性比较（9分）：

各投标人应针对本项目提供有针对性的响应时效方案，方案应包含提供服务的响应时间及服务便捷性说明等内容。根据各投标单位实际提供服务响应时间及服务便捷性进行综合比较：服务响应时间短，能够及时提供便捷服务的得9分； 服务响应时间较短，服务较为便捷的得6分；响应时间较长，服务不够便捷的得3分。没有具体内容的不得分。

第五章合同文本

政府投资工程审计委托协审服务合同

甲方：苏州高铁新城审计服务中心

地址：

电话：（0512）

代表人：

乙方：

地址：

电话：（0512）

代表人：

根据                       项目编号为                       号招标文件及该文件的投标文件和成交通知书，甲方和乙方就                          的成交事宜，签订本合同。

一、乙方通过招投标获得                       供应商资格，完成成交标段相应项目的审计协审服务工作。

二、合同有效期为：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成

三、合同金额（人民币）：          元（各标段预算金额），具体协审费用依据招标文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取，标段内所有协审费用支付不得超过相应标段招标预算金额。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1．本合同书；

2．成交通知书；

3．投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4．招标文件。

五、税费：

中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

六、双方职责

甲方职责：

1．按照招标文件及附件要求、投标文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理；

2．按时支付协审服务费。

3. 因政策原因取消或临时调整项目，苏州高铁新城审计服务中心有权在协审委托合同中调整，协审单位应按要求完成协审服务工作。

乙方职责：

1．乙方应建立质量管理体系，严格执行审计操作规程等规章制度，确保项目协审质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。

2．乙方应在成交后一个月内具备响应服务驻点办公场所，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方人员备案、考勤及考核管理，人员考勤合格率应符合考核办法要求。

3．乙方的工作必须接受甲方根据本招标文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止本合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。

4.EPC跟踪审计项目施工图预算测算评估纳入跟踪审计委托及考核范围，相关费用包含在跟踪审计费用中，不另行增加，考核及结算具体内容按照苏高铁管〔2023〕14号文关于印发《苏州高铁新城（北河泾街道）工程建设项目投资审计实施办法》的通知执行。

5．乙方应确保项目协审质量，按时完成协审工作，时间要求以招标文件及具体项目时间按排为准。

6．乙方的协审成果只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及甲方相关工作要求，以及提供不实或内容虚假的协审成果以及自行对外提供协审成果的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括制发警示书、扣减协审费用、直至终止乙方参与政府投资工程审计委托协审服务项目。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。

7．因协审工作中需现场核实以及突发应急事件的现场需要，为保证协审工作效率和服务质量，做好协审工作，乙方应投标承诺保证协审工作响应时间。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于制发警示书、扣减协审费用、终止双方政府投资工程委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。

七、违约责任

1．甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。

2．乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取制发警示书、扣减协审费用、终止政府投资工程审计委托协审服务项目合同等处罚措施。情节严重的，将通报行业主管部门、政府采购监督管理部门或其他相关部门进行处理。

3．甲方、乙方可就违反协审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

4．经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

八、不可抗力

1．甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3．在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协审服务义务的协议。

九、合同外因素影响：甲方采购的标段内项目为建设单位年初申报的评审项目，如因上级政策性调整或其他合同外因素影响，实际评审项目情况与采购时不一致，由此导致合同评审项目变更、延误、取消等情况，甲方不承担相应赔偿责任。

十、合同的解除：

1．甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2．有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3．合同的部分和全部都不得擅自转让。

4．出现下列情况之一的，甲方有权解除合同：

（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要被评审单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业规范行为的；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借协审服务商资格的；

（4）乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）乙方未按招标文件约定提供服务的；

（6）乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；

（7）乙方在成交通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的；

（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到招标文件规定的条件时；

（9）受政策影响导致合同无法履行的；

（10）其他未尽情况以本招标文件及其附件约定为准。

5．乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位按规定的办法自主选择服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现甲方可立即解除合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

6．乙方在履行协审公务活动中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权立即解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的法律责任。

7．如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家成交人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其协审服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

8．协审服务合同解除后，成交标段中未开始协审的项目全部取消，协审项目另行安排；已开始协审的项目应在合同解除后二个月内完成协审工作，如二个月内无法完成的，将取消协审，协审项目由甲方另行安排他人完成。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。

十一、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十二、合同生效及其它：

1．本合同经甲乙双方签字并加盖公章，同时按规定公示。

2．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同履行过程中，乙方需服从苏州高铁新城审计服务中心关于协审工作、考勤、考核、费用结算等方面的管理。

十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，招标代理机构一份。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

甲方代表：                                   乙方代表：

日期：    年  月  日

第六章附件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、法定代表人授权委托书（非联合体投标）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）              系（投标人名称）           的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）            为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）              组织实施的编号为              号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认并负全部责任。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日期：

年  月   日

- 2、磋商响应函

磋商响应函

致：苏州骏捷建设管理咨询有限公司：

我方已仔细研究了本项目的磋商文件，决定参加本次采购活动。

1、我方愿意按提供满足磋商文件全部要求的货物及服务工作，提供磋商文件要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、准确的、完整的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任，并赔偿由此而导致贵公司或采购方遭受的各项全部损失。承诺磋商响应总报价已经包括完成本采购项目全部内容的一切费用，包括本项目全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、规划报告及规划编制费（含印刷费）、专家论证费、咨询费、后续服务费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购方不再支付任何其他费用。

2、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面内容要求采购人进行解释说明的权利。如果成为成交供应商，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。

4、我方承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担一切责任。

5、我方保证全部响应文件内容真实、有效、准确、完整，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任，并赔偿由此而导致贵公司或采购方遭受的各项全部损失。

6、我方承诺响应过程中不存在以下行为：

a)提供虚假材料谋取成交、成交；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

g)本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

7、我们已审阅全部采购文件，包括采购文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解采购文件并对采购文件不存在任何异议，我们也完全理解并同意放弃对这方面内容要求采购方进行解释说明的权利。我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的响应单位。

9、我们承诺本响应文件在响应开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担一切责任。

10、我们承诺我公司符合采购文件中“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、如果我们成交，我们愿意在签订合同时按采购文件的规定支付成交服务费。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 3、磋商响应报价表（开标一览表）第一次

磋商响应报价表（开标一览表）第一次

项目编号：

项目名称：2025年度下半年工程审计委托协审服务

| 投标人名称 | 总价（元） |
| --- | --- |

注：本项目供应商两次报价第1标段:98.7661万元;第2标段:94.45万元;第3标段:87.1327万元;按此报价为有效报价,否则为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。也不得标。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州骏捷建设管理咨询有限公司：

我单位(供应商名称)                在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司参加(单位名称)              的(项目名称)              采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称)              ，属于             ；承接企业为(企业名称)        ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业,三者选一填写)      ；

2.(标的名称)              ，属于             ；承接企业为(企业名称)         ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业,三者选一填写)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等国家有关法律法规规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附：中小企业划型标准规定(工信部联企业〔2011〕300号)

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：

日期：   年   月   日

- 7、投入本项目人员配备一览表

投入本项目人员配备一览表

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 资格证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，响应人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将相关人员证明材料扫描件附在本表后面。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的服务与磋商文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 9、商务需求偏离表

商务需求偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 费用支付 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：供应商的响应文件(除服务要求部分)与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

条目内容各供应商根据本项目要求和实际情况不限于此，可自行增减。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 10、类似项目业绩一栏表

类似项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州骏捷建设管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 12、磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

13、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：                （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加                           （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的 2% 作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件一：   《苏州高铁新城政府投资工程审计工作操作规程》、《苏州高铁新城BIM技术应用工作方案》

苏州高铁新城政府投资工程审计工作操作规程

第一条为了进一步规范社会审计机构参与政府投资工程审计工作行为，提高工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《江苏省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》（苏审发〔2018〕57号）、《江苏省审计机关投资审计操作指引（试行）》（苏审办法〔2018〕17号）、《苏州市公共工程审计监督办法》（苏府规字〔2019〕2号）及市、区相关工作等有关规定，制定本规程。

第二条本规程所称社会审计机构是指参与政府投资工程审计业务的工程造价咨询单位。社会审计机构应接受苏州高铁新城审计服务中心的指导和监督。

第三条社会审计机构应设立专职联系人负责协审项目的管理、协调和对接建设项目智慧管理与监察审计综合管理系统（以下称系统平台）的线上应用工作，并对知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密的义务。

第四条概估算审核工作程序

1.审计完成时间从接收资料开始至出具咨询报告的时间为止，具体要求如下：

| 项目送审金额 | 初审报告完成时间要求（天） | 核对并上传咨询报告时间要求（天） 上传 时间要求（天）时间要求（天） |
| --- | --- | --- |
| 400万元以下 | 3天内 | 2天内 |
| 400-3000万元 | 6天内 | 2天内 |
| 3000-10000万元 | 8天内 | 3天内 |
| 10000万元以上 | 10天内 | 4天内 |

备注：初审报告完成时间要求是指社会审计机构自接收审计资料至初审报告上传平台时间 ；核对并上传咨询报告时间要求是指社会审计机构完成核对并将咨询报告上传平台时间，上传报告经委托人复核完成后，3天内出具书面咨询报告并送至委托方。

2.社会审计机构在接到项目移交通知后，按约定的时间、地点办理资料交接手续，并现场检查资料的完整性。若交接资料中存在遗漏或不完整的，须及时报告。在工作过程中不得私自接收补充资料。

3、社会审计机构在政府投资项目立项时，对立项内容、项目性质、范围、规模、功能、估算指标及投资估算等提出评审建议； 社会审计机构在政府投资项目立项、可行性研究批复后，对项目初步设计概算进行审核，重点了解项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资估算等，对项目初步设计概算提出建议。

第五条标底（预算）审核工作程序

1.审计完成时间从接收资料开始至出具咨询报告的时间为止，具体要求如下：

| 项目送审金额 | 初审报告完成时间要求（天） | 核对并上传咨询报告时间要求（天） 上传 时间要求（天）时间要求（天） |
| --- | --- | --- |
| 400万元以下 | 5天内 | 2天内 |
| 400-3000万元 | 8天内 | 2天内 |
| 3000-10000万元 | 12天内 | 3天内 |
| 10000万元以上 | 15天内 | 5天内 |

备注：初审报告完成时间要求是指社会审计机构自接收审计资料至初审报告上传平台时间 ；核对并上传咨询报告时间要求是指社会审计机构完成核对并将咨询报告上传平台时间，上传报告并经委托人复核完成后，3天内出具书面咨询报告并送至委托方。

2.社会审计机构在接到项目移交通知后，按约定的时间、地点办理资料交接手续，并现场检查资料的完整性。若交接资料中存在遗漏或不完整的，须及时报告。在工作过程中不得私自接收补充资料。

3、社会审计机构对工程量、价、费等作全面审核，对工程的招标文件、拟定施工合同文本等进行合规性审核，与建设单位和编制单位对账，提交咨询成果文件，档案归档等必要的工作程序，并对设计作合理性、造价指标分析，对标底（预算）提出合理化建议，在保证设计功能及相关要求的前提下力求优化节省，招标文件及拟定合同审核中重点关注招投标程序、招标方式、与造价相关的相关条款等内容。

第六条竣工结算审计工作程序

1.审计完成时间从项目具备审计条件开始至出具咨询报告的时间为止，具体要求如下：

| 项目送审金额 | 审计完成时间要求（天） |
| --- | --- |
| 400万元以下 | 60天内 |
| 400-5000万元 | 90天内 |
| 5000-10000万元 | 120天内 |
| 10000万元以上 | 180天内 |

- 社会审计机构在接到项目交接通知后，按照约定的时间、地点办理资料交接手续，并在7天内检查资料的完整性并列出资料缺失清单，要求建设单位在7天内补齐资料。若资料不能补齐需及时办理项目暂退手续。在审计过程中不得私自接受补充资料。

3.社会审计机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘（两人及以上）、量价审核、与建设单位和施工单位对账、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序, 重点关注基本建设程序执行情况、合同履行情况以及施工管理情况等。

4.初步审核完成时间以审结时间的一半计算；上述时间不包含核查时间、社会审计机构看审计资料的时间、建设单位补充资料和定案单流转的时间。社会审计机构上传咨询报告并经委托人复核完成后，7天内出具书面咨询报告并送至委托方。

第七条跟踪审计工作程序

社会审计机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘、计量审核、周月报申报、变更签证审核及统计、提供跟踪成果、档案归档等必要的工作程序,重点关注基本建设程序执行情况、合同履行情况以及施工管理情况等。EPC跟踪审计项目施工图预算测算评估纳入跟踪审计委托及考核范围，相关费用包含在跟踪审计费用中，不另行增加，考核及结算具体内容按照苏高铁管【2023】14号文关于印发《苏州高铁新城（北河泾街道）工程建设项目投资审计实施办法》的通知执行。如有BIM 咨询服务相关工作，社会审计机构应严格按照行业规范及苏州高铁新城BIM技术应用工作方案开展工作。

第八条竣工结算审计质量核查工作程序

1.审计质量核查时间从接收资料第2天开始至出具正式核查报告为止,具体要求如下：

| 移交金额 | 初步核查意见时间要求（天） | 核对并上传初步核查报告时间要求（天） |
| --- | --- | --- |
| 400元万内 | 10天内 | 5天内 |
| 400-2000万元内 | 14天内 | 7天内 |
| 2000万元以上的 | 每增加1000万元增加1天，最多不超过21天内 | 10天内 |

备注：移交金额是指竣工结算审计单位提交核查的初步审定金额；核对并上传初步核查报告时间要求是指审计质量核查单位与结算审核单位完成核对并将初步核查报告上传平台时间；结算审计单位与施工单位核对定案后，核查单位3天内上传最终核查咨询报告，经委托人复核完成后，3天内出具书面咨询报告并送至委托方。

2.社会审计机构在接到项目移交通知后，按约定的时间、地点办理资料交接手续，并现场检查资料的完整性。若交接资料中存在遗漏或不完整的，须及时报告。在工作过程中不得私自接收补充资料。

3.社会审计机构应严格按照行业规范开展审计质量核查工作，实施资料查看、现场踏勘（两人及以上）、量价费复核、与相关单位核对、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序。

第九条竣工结算审计质量抽查复审

1.审计质量抽查复审要求30天内完成，审计完成时间从接收资料第2天开始至出具正式核查报告为止。

2.复审中介机构在接到项目移交通知后，按约定的时间、地点办理资料交接手续，在7天内检查资料的完整性并列出资料缺失清单，要求建设单位在7天内补齐资料。若资料不能补齐需及时办理项目暂退手续。在审计过程中不得私自接受补充资料。

3.复审中介机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘（两人及以上）、量价复核、与相关单位核对、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序, 重点关注基本建设程序执行情况、合同履行情况以及施工管理情况等。

4.初步复审完成时间以审结时间的一半计算；上述时间不包含复审中介机构看审计资料的时间、建设单位补充资料时间。复审中介机构上传咨询报告并经委托人复核完成后，7天内出具书面复审报告并送至委托方。

第十条本规程时间均为日历天。审计过程中如存在非社会审计机构原因导致的超时情况，应办理书面延期申请报告。如遇特殊、加急项目，具体时间以委托方移交项目时交办要求为准。

第十一条社会审计机构出具咨询报告后30天内完成档案归档工作。

第十二条社会审计机构因存在严重质量问题给委托方、建设单位或第三方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第十三条社会审计机构（人员）存在严重审计质量问题和违反廉政规定的，实行“一票否决制”。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第十四条本操作规程自发文之日起执行。本规程由苏州高铁新城审计服务中心负责解释。

苏州高铁新城BIM技术应用工作方案

为促进建筑产业信息化发展，推进智慧城市建设和实现建筑业转型升级，根据江苏省人民政府《关于促进建筑业改革发展的意见》（苏政发〔2017〕151号）及苏州市人民政府办公室印发《市政府办公室转发关于加快推进建筑信息模型（BIM）应用的指导意见的通知》精神，制定本BIM技术应用工作方案。本方案旨在以“跟踪审计+BIM”模式助力以投资控制为核心的全过程项目管理，最大化提升财政资金使用效益和项目管理水平。

一、BIM协审单位

BIM协审单位应具备5人及以上的专业BIM工作团队（不得兼职其他造价或代理等工作），具备BIM应用实施技术和管理能力，具有BIM管理协同平台，满足苏州高铁新城的管理需求和数据应用。

二、BIM项目的委托	.

为发挥造价协审单位专业能力，准确建立和应用BIM模型，提高造价审核实时性，加强项目投资控制，现阶段的BIM协审与项目过程跟踪协审工作，原则上由同一家协审单位承担。

三、BIM协审工作的开展

项目BIM协审与造价协审同步开展工作。协审单位编制该项目BIM协审工作方案，经苏州高铁新城审计服务中心审核通过后，协审单位正式启动 BIM协审工作，并参照过程跟踪协审的的工作要求，同步提供项目过程跟踪阶段BIM成果。

（一）BIM技术应用

1、依据初步设计图纸，建立模型精度不低于LOD200的BIM模型；依据施工图纸，建立施工图BIM模型，模型精度不小于LOD300；完善和修正设计阶段模型，按照项目变化进行模型调整优化，直至项目竣工，主要模型精度不低于LOD400。

2、制作概算模型漫游动画，展示设计方案成果；制作预算模型室内外漫游动画，展示项目设计方案真实效果，并辅助方案论证。

3、依托设计方案BIM模型分析项目平面功能分区，并根据项目阶段需求进行室外环境模拟、场地分析、交通组织及消防疏散等分析，辅助方案经济性分析和比选。

4、利用倾斜摄影等技术建立三维实景及场地模型辅助校核原始地坪标高数据；整合BIM模型，分析项目周边环境与模型之间的关系。

5、利用概算阶段BIM模型计算建筑面积，校验概算造价工程量，快速准确的提供项目概算投资额。

6、依托BIM模型辅助图纸审查，提供施工图错漏碰缺的问题报告，并提交设计单位进行审核优化，辅助图纸会审及设计变更。

7、进行建筑、结构、钢结构、幕墙、基坑围护间的多专业冲突及影响分析，辅助方案优化。

8、进行三维管线综合（包括室外综合管线），出具管线碰撞检查和净空净高分析报告，协助预留洞口定位，辅助复杂区域方案优化，提前预见施工图问题，合理控制变更签证。

9、利用各专业BIM模型，快速统计功能区域建筑面积，校验造价工程量清单，辅助项目预算及跟踪审核，提前预计变更签证，为项目投资控制打下基础。

10、如需构件工厂加工，协助生成预制构件构架图，优化预制规格，达到工厂标准化制造要求，提升施工效率。

11、依托BIM模型，辅助进度款支付审核及相关主材用量审核。

12、建立项目5D投资进度及施工进度模拟，合理安排资金使用计划，反映项目投资进度和施工进度，精确掌握工程进度，控制项目投资。

13、利用BIM模型技术对变更方案进行模拟，提供变更签证工程量分析，避免不合理变更签证。

14、按建设单位需求，提供施工总平面布置及施工方案模拟等辅助管理措施，配合建设单位加强质量和安全管理工作。

15、协调建设单位、监理单位加强施工现场管理，监督施工单位按图施工，实时将模型和施工现场进行比对，检验项目BIM模型。

16、及时取得项目材料设备报验和安装信息，并录入过程跟踪BIM模型，为项目后期竣工结算及物业运维提供基础三维数据。

17、利用最终竣工BIM模型辅助审查施工单位送审资料，指导工程竣工结算审计工作的开展，提高结算审核质量和效率。

（二）BIM协同平台

搭建基于BIM的项目协同管理平台，并组织培训、过程指导，负责平台的日常维护和管理，主要实现以下项目管理内容：

1、实现项目模型成果通过BIM平台进行共享，通过平台完整记录阶段成果。

2、通过BIM协同平台对接施工单位现场视频监控，并按建设单位的需求增补视频监控点，能够通过平台实时对比现场情况与模型情况。

3、将项目变更、签证资料上传至协同平台中，并将相关资料与相应模型进行挂接，方便相关资料的整理和汇总，提高项目管理效率。

4、通过BIM协同平台模拟项目施工进度及上传相应的进度款审核文件，提高进度款审核的效率和精度。

5、通过BIM协同平台辅助其他参建单位进行安全、质量管理。

6、BIM协同平台的其他功能服务。

（三）VR场景

1、制作室内封闭空间及外装（含泛光照明）、室外（含道路、景观、绿化）的VR沉浸式模型成果，精度、效果必须满足委托方的要求，配合委托方完成方案决策、宣传展示、招商引资等活动。

2、提供中高档品牌VR设备。

四、BIM协审成果的应用

BIM协审单位应按照委托方时间要求，及时提供BIM协审成果，包括BIM协审报告、阶段BIM模型及相关BIM分析。BIM协审单位应按BIM协审工作流程，经委托方审核同意后，出具正式BIM协审报告，并抄送建设单位。委托方根据《苏州高铁新城政府投资项目BIM咨询服务及计费标准》进行协审费用结算。

各BIM协审单位承担BIM协审任务时，可以在上述方案的基础上，不断创新和发展BIM技术集成应用，为实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，更好的加强政府项目投资控制做出新的探索和贡献。

附件二：

《苏州高铁新城社会审计机构参与政府投资工程审计工作的考核和结算办法》

第一条 为了进一步加强社会审计机构参与政府投资工程审计工作的管理，提高审计质量和工作效率，保障审计工作的有序开展，制定本办法。

第二条 本办法中考核和结算对象为社会审计机构。

第三条 估算（概算）审核项目考核分为基本考核、审计成果应用两个方面。项目考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算。基本考核分与审计成果应用加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，详见附表1估算（概算）项目考核评分表。

第四条 标底（预算）审核项目考核分为基本考核、审计成果应用两个方面。项目考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算。基本考核分与审计成果应用加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，详见附表2标底（预算）项目考核评分表。

第五条 竣工结算项目考核分为基本考核、审计成果应用两个方面。项目考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算。基本考核分与审计成果应用加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，详见附表3结算审计项目考核评分表。

第六条 跟踪审计项目考核分为跟审考勤方面考核、跟审进度方面考核、跟审质量方面考核三个方面。基本考核分与加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，详见附表4跟踪审计项目考核表。

BIM考核评分主要分为日常管理方面考核评分和协审质量方面考核评分。日常管理方面主要由BIM协审委托方苏州高铁新城审计服务中心根据BIM协审单位日常工作情况进行考核评分。协审质量方面主要由BIM协审委托方苏州高铁新城审计服务中心通过组建考核小组对BIM成果进行考核，考核小组原则上由5人及以上的单数组成，考核成员主要由BIM评审专家、委托方代表等人员组成。BIM协审工作考核评分基本分为100分，其中日常管理方面考核评分基本分为24分，协审质量方面考核评分基本分为76分；BIM协审工作考核评分另设10分加分项。BIM协审工作考核评分设置一票否决项，当出现一票否决项时，整个项目得分为零。若由于项目实际情况，BIM技术应用和BIM协同平台中的某项应用点未实施，则其对应的考核评分不计入基本分，考核评分为实际评分乘以调整系数（调整系数为考核评分基本分除以不计入扣除分数后的基本分）。详见附表5苏州高铁新城政府投资项目BIM咨询服务考核评分表。

第七条结算审计质量核查考核分为基本考核、审计成果应用两个方面。项目考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算。基本考核分与审计成果应用加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，详见附表6结算审计质量核查项目考核评分表。

第八条结算审计质量抽查复审考核参照结算审计质量核查执行;

第九条社会审计机构（人员）存在下述行为之一的，考核得分归零。

1.将成交项目转包或分包给其他单位和个人的。

2.违反廉政相关规定和审计纪律的。

3.有其他违法违纪行为的。

4.与审计项目有利害关系未自行回避的。

5.隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的。

6.遗失重要资料影响项目审计工作开展。

第十条  费用结算

1.估算（概算）费用

投资估算审核，按差额定率分档累进计算：

| 咨询项目 | 收费基数 | 划分标准（单位：万元；费率单位：‰） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500 | ≤1000 | ≤5000 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | ＞5亿元 |
| 投资估算审核 | 送审总投资 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |

- 备注：按上述标准下浮35％—45％。

设计概算审核，按差额定率分档累进计算：

| 咨询项目 | 收费基数 | 划分标准（单位：万元；费率单位：‰） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500 | ≤1000 | ≤5000 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | ＞5亿元 |
| 设计概算审核 | 送审概算建安造价（委托概算范围造价） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |

备注：

①按上述标准下浮30％—45％。

②水电安装工程含主材价格，但不含设备价格。

2.标底（预算）费用包括基本费和成果费

基本费和成果费采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：

| 序号 | 送审金额 | 基本费用率（‰） | 成果费用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万内（含） | 1.35 | 2.00 |
| 2 | 500-1000万内（含） | 1.20 | 1.80 |
| 3 | 1000-5000万内（含） | 1.05 | 1.45 |
| 4 | 5000-10000万内（含） | 0.85 | 1.15 |
| 5 | 10000-50000万内（含） | 0.70 | 0.85 |
| 6 | 5亿以上 | 0.55 | 0.70 |

整体建设项目为单独装饰工程的“基本费”×1.1；为单独的安装与仿古建筑工程“基本费”×1.20；

核增金额不抵扣核减额，优化核减未经采纳或经评定不予采纳的不计入成果费用基数；

预留金、暂估价不计入基本费与成果费收费基数内；

苏州高铁新城审计服务中心二级复核的核减金额不计入成果费基数；二级复核发现清单审核结果有重大质量问题的，结算费用扣减相关分部分项等所涉及送审总造价的基本费；

3.竣工结算费用包括基本费和成果费

(1)基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：

| 序号 | 送审金额 | 基本费用率（‰） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万内（含） | 1.26 |
| 2 | 500-1000万内（含） | 0.98 |
| 3 | 1000-5000万内（含） | 0.77 |
| 4 | 5000-10000万内（含） | 0.63 |
| 5 | 10000-50000万内（含） | 0.49 |
| 6 | 5亿以上 | 0.35 |

(2)成果费结算标准

| 计费基数 | 核减率≤7%部分 | 核减率＞7%部分 |
| --- | --- | --- |
| 核减额 | 2% | 4% |

4.跟踪审计费用包括基本费用、现场派驻费用

（1）基本费用采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：

| 收费基数 | 差额定率分档累进制收费（‰） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | ＞5亿元 | 备注 |
| 审定建安工程造价 | 6.30 | 5.60 |  |  |  |  | 造价≤1000万 |
|  | 5.85 | 5.20 | 3.90 |  |  |  | 1000万＜造价≤5000万 |
|  | 5.40 | 4.80 | 3.60 | 2.40 |  |  | 5000万＜造价≤1亿 |
|  | 4.95 | 4.40 | 3.30 | 2.20 | 1.90 |  | 1亿＜造价≤5亿 |
|  | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 5亿＜造价≤10亿 |
|  | 4.05 | 3.60 | 2.70 | 1.80 | 1.58 | 1.35 | 10亿＜造价≤20亿 |
|  | 3.60 | 3.20 | 2.40 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 造价〉20亿 |

（2）驻场费用详见下表：

|  | 现场派驻费用 |  | 收费基数 | 划分标准（单位：万元；费率单位：‰） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤1000万 | ≤5000万 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | ＞5亿元 |
|  | 内容 | 跟踪组派驻、蹲点现场；跟踪审计日记、周报、月报、专报；专职现场代表每周不少于5天 | 审定建安造价（委托范围的造价） | 2.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.3 |

（3）全过程跟踪评审费： 分期支付，于过程跟踪评审实施进场后，按暂定合同跟踪额（成交合同价）及其规定标准计算的服务酬金的60%为进度款计量额，以进度款计量额及合同工期按平均每3个月为支付周期。工程结束后，协审单位出具合格的《跟踪协审报告》后付至暂定进度款计量额的70%；余款工程结算（预）审核结束并经考核后，乙方申报审定后1个月内一次性支付完毕。

5.BIM咨询服务费用

| 序号 | 服务内容 | 应用成效 | 收费标准 （元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM模型建立与 BIM平台建立维护 | 建立概算阶段BIM模型，模型精度要求不低于LOD200 | 1 |
|  |  | 建立预算阶段BIM模型，模型精度要求不小于LOD300 | 1 |
|  |  | 完善和修正预算模型，建立最终竣工BIM模型，模型精度要求不低于LOD400； | 1 |
|  |  | 建立基于BIM的项目协同管理平台，并组织培训、过程指导，负责平台的日常维护和管理 | 2 |
| 2 | BIM模型应用 | 制作概算模型漫游动画，展示项目设计方案成果 | 2.5 |
|  |  | 依托设计方案BIM模型分析项目平面功能分区，并根据项目阶段需求进行室外环境模拟、场地分析、交通组织及消防疏散等分析，辅助方案经济性分析和比选 |  |
|  |  | 利用倾斜摄影等技术建立三维实景及场地模型辅助校核原始地坪标高数据，整合BIM模型，分析项目周边环境与模型之间的关系 |  |
|  |  | 利用概算阶段BIM模型计算建筑面积，校验概算造价工程量，快速准确的提供项目概算投资额 |  |
|  |  | 制作预算模型室内外漫游动画，展示项目设计方案真实效果 | 2.5 |
|  |  | 依托BIM模型辅助图纸审查，提供施工图错漏碰缺的问题报告，并提交设计单位进行审核优化，辅助图纸会审和设计变更 |  |
|  |  | 进行建筑、结构、钢结构、幕墙、基坑围护间的多专业冲突及影响分析，辅助方案优化 |  |
|  |  | 进行三维管线综合（包括室外综合管线），出具管线碰撞检查和净空净高分析报告，协助预留洞口定位，辅助复杂区域方案优化，提前预见施工图问题，合理控制变更签证 |  |
|  |  | 利用各专业BIM模型，快速统计功能区域建筑面积，校验造价工程量清单，辅助项目预算及跟踪审核，提前预计变更签证，为项目投资控制打下基础 |  |
|  |  | 如需构件工厂预制加工，协助生成预制构件架构图，优化预制规格，达到工厂标准化制造要求，提升施工效率 | 2 |
|  |  | 依托BIM模型，进行进度款支付分析及甲供材用量审核 | 6 |
|  |  | 建立项目5D投资进度及施工进度模拟，合理安排资金使用计划，反映项目投资进度和施工进度，精确掌握工程进度，控制项目投资 |  |
|  |  | 利用BIM模型技术对变更方案进行模拟，提供变更签证工程量分析，避免不合理变更签证 |  |
|  |  | 按建设单位需求，提供施工总平面布置及施工方案模拟等辅助管理措施，配合建设单位加强质量和安全管理工作 |  |
|  |  | 协调建设单位、监理单位加强施工现场管理，监督施工单位按图施工，实时将模型和施工现场进行比对，检验项目BIM模型 |  |
|  |  | 及时取得项目材料设备报验和安装信息，并录入过程跟踪BIM模型，为项目后期竣工结算及物业运维提供基础三维数据 |  |
|  |  | 利用最终竣工BIM模型辅助审查施工单位送审资料，指导工程竣工结算审计工作的开展，提高结算审核质量和效率 |  |

收费标准说明：

1、	完成以上全部服务内容时，按照建筑面积18元/平方米计算；未全部完成服务内容时，根据具体完成服务内容，按对应单价计算；当项目无需预制构件时，则扣除预制构件模型费用。

2、	若项目中包含室外道路场地、景观绿化、室外管线等室外工程的相应阶段应用的，室外占地面积可按0.5系数计入计费面积；若项目为住宅小区地上建筑乘以0.7系数计入计费面积；若涉及特殊异形项目商讨。

3、	制作VR沉浸式模型，配合宣传展示、招商引资，提供VR设备等，不另计费。

4、BIM实施过程中，按照上述应用点对应费用的60%作为过程咨询费用进行支付。

6.结算审计质量核查费用

1.费用包含基本费和成果费

（1）基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算

| 序号 | 移交金额 | 基本费用率（‰） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万内（含） | 2.0 |
| 2 | 500-2000万内（含） | 1.4 |
| 3 | 2000-5000万内（含） | 0.8 |
| 4 | 5000-8000万内（含） | 0.6 |
| 5 | 8000-12000万内（含） | 0.5 |
| 6 | 12000-30000万内（含） | 0.40 |
| 7 | 3亿以上 | 0.35 |

表中的移交金额为社会审计机构拟审定金额，该金额不包含建设单位和施工单位有关审计费用的约定。

（2）成果费结算标准

| 计费基数 | 核减金额 |
| --- | --- |
| 成果费用率 | 10% |

第十一条结算审计质量抽查复审费用结算参照结算审计质量核查执行;

第十二条 第九条中涉及的综合性项目如存在同栋情况，实际委托金额按送审（移交）金额×（1+0.4n）/(n+1)计算，n为增加的栋数。

第十三条 第九条中涉及的单个项目的估概算审核及标底（预算）审核结算费用未满2000元的，以最低2000元计费，其余单个项目的结算费用未满2700元的，以最低2700元计费。

第十四条 苏州高铁新城审计服务中心复核出的核减金额不列入社会审计机构的审计成果，并扣除该核减金额1倍计算的费用。

第十五条 苏州高铁新城审计服务中心有权对核减异常项目在结算费用时分析其原因后另行确定。

第十六条 社会审计机构承办的审计项目结算费用与考核挂钩，具体如下：

估概算审核、标底（预算）审核、结算审核、审计质量核查、审计质量抽查复审：

1.项目考核得分在95分（含）以上，结算费用按标准全额计取。

2.项目考核得分85分（含）～95分，结算费用按标准的95%计取。

3.项目考核得分75分（含）～85分的，结算费用按标准的90%计取。

4.项目考核得分60分（含）～75分的，结算费用按标准的80%计取。

5.项目在质量、要求、效率上出现明显偏差，项目考核得分60分以下，结算费用按标准的50%计取。

跟踪审计及BIM服务：

1.项目考核得分在90分（含）以上，结算费用按标准全额计取。

2.项目考核得分80分（含）～90分，结算费用按标准的95%计取。

3.项目考核得分70分（含）～80分的，结算费用按标准的90%计取。

4.项目考核得分60分（含）～70分的，结算费用按标准的80%计取。

5.项目在质量、要求、效率上出现明显偏差，项目考核得分60分以下，结算费用按标准的50%计取。

第十五条 审计档案归档工作实行统一管理，由社会审计机构整理装订后交由苏州高铁新城审计服中心验收后归档。

第十六条 项目考核得分为零不予结算费用。

第十七条 若有遗失项目资料的，额外扣除5万元。

第十八条 项目结算费用按季度进行，由社会审计机构自行申报，苏州高铁新城审计服务中心审核后发放。

第十九条 本考核办法自发文之日起执行。本办法由苏州高铁新城审服务中心负责解释。

表一：估算（概算）审计项目考核评分表

表二：标底（预算）审计项目考核评分表

表三：结算审计项目考核评分表

表四：跟踪审计项目考核评分表

表五：BIM咨询项目考核评分表

表六：审计质量核查项目考核评分表

| 表一：估算（概算）审计项目考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称： |  |  |  |  |  | 报告文号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会审计机构： 专职联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 评分项 |  |  |  |  | 评分标准 |  |  | 初评 |  |  | 终评 |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 基本分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 扣分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  | 协审行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 未按照要求递交协审初步报告及相关审核文件的 |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 未按规定的时间参加苏州高铁新城审计服务中心组织的项目对账、审计事项协调等会议和活动的 |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 擅自调换协审人员的 |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 在项目对账过程中，未按照要求递交填写取证资料的 |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  | 协审质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 因协审质量问题导致调整金额占造价金额的0.5%（含）以内，扣5分；调整金额(C)占造价金额(B)的0.5%-1%（含）以内，扣10分；调整金额(C)占造价金额(B)的1%-3%（含）以内，扣20分；调整金额(C)占造价金额(B)的3%-5%（含）以内，扣30分 。 |  |  |  |  | 最高扣30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 未根据复核意见及时调整初步审查结果的、未按规定采用与复核人员协商一致的意见进行对账的，每次扣减2分，此项最高可扣减10分。 |  |  |  |  | 扣2分/次，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 没有按照规定的报告格式出具正式报告、存在报告格式、文字表述等非实质性错误或报告内容不完整、未反应审计过程中的重大问题。每次扣减2分，此项最高可扣减10分。 |  |  |  |  | 扣2分/次，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  | 协审效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 没有在告知后1个工作日内接收资料并开展协审工作的，扣减2分。 |  |  |  |  | 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 没有按照委托书内规定的时间要求，提交协审报告初稿的，每延期一天扣减2分。 |  |  |  |  | 扣2分/天，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 没有在规定时间完成对账确认并将协审工作报告（电子稿）上传系统，每延期一天扣减1分。 |  |  |  |  | 扣1分/天，最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 报告经委托人复核完成后，未在3天内出具签字盖章的正式协审报告书（纸质稿）及其他相关附件的，每延期一天扣减1分。 |  |  |  |  | 扣1分/天，最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  |  | 档案归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失 |  |  |  |  | 扣3分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 未在规定时间内移交审计资料(电子＋纸质) |  |  |  |  | 扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 移交的资料不符合归档要求 |  |  |  |  | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 加分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 协审报告初稿无差错并提前完成协审工作任务的，每提前一天加1分。（此项总加分不超过5分） |  |  |  |  | 加1分/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 协审中发现重大问题，提出设计优化等合理化建议并被采纳的，每一条加1分。 （此项总加分不超过5分） |  |  |  |  | 加1分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 出现下列行为之一的，得分为零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 将成交项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 有其他违法违纪行为的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 遗失重要资料影响项目审计工作开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表二：标底（预算）审计项目考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称： |  |  |  |  |  | 报告文号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会审计机构： 专职联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项 |  |  |  |  |  | 评分标准 |  |  |  | 初评 |  | 终评 |  |  |  |  |
| 一 |  | 基本分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 扣分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 协审行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 未按照要求递交协审初步报告及相关审核文件的 |  |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 未按规定的时间参加审计服务中心组织的项目对账、审计事项协调等会议和活动的 |  |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 擅自调换协审人员的 |  |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 在项目对账过程中，未按照要求递交填写对账记录表的 |  |  |  |  |  | 最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 协审质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 因协审质量问题导致调整金额占造价金额0.5％（含0.5％）至1％的，扣减5分；在1％（含1％）至2％的，扣减10分；在2％（含2％）至3％的，扣减15分；在3％（含3％）至4％的，扣减20分；在4％（含4％）至5％的，扣减25分；在5％（含5％）至6％的，扣减30分。未按要求审查工程量、综合单价、定额套用、取费标准，造成审查结果出现重大失误的（单项金额15万元），每项扣减2分 。 |  |  |  |  |  | 最高扣30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 未根据复核意见及时调整初步审查结果的、未按规定采用与复核人员协商一致的意见进行对账的，每次扣减2分，此项最高可扣减10分。 |  |  |  |  |  | 扣2分/次，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 没有按照规定的报告格式出具正式报告、存在报告格式、文字表述等非实质性错误或报告内容不完整、未反应审计过程中的重大问题。每次扣减2分，此项最高可扣减10分。 |  |  |  |  |  | 扣2分/次，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 协审效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 没有在告知后1个工作日内接收资料并开展协审工作的，扣减2分。 |  |  |  |  |  | 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 没有按照委托书内规定的时间要求，提交协审报告初稿的，每延期一天扣减2分。 |  |  |  |  |  | 扣2分/天，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 没有在规定时间完成对账确认并将协审工作报告（电子稿）上传系统，每延期一天扣减1分。 |  |  |  |  |  | 扣1分/天，最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 报告经委托人复核完成后，未在3天内出具签字盖章的正式协审报告书（纸质稿）及其他相关附件的，每延期一天扣减1分。 |  |  |  |  |  | 扣1分/天，最高扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  | 档案归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失 |  |  |  |  |  | 扣3分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 未在规定时间内移交审计资料(电子＋纸质) |  |  |  |  |  | 扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 移交的资料不符合归档要求 |  |  |  |  |  | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 加分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 协审报告初稿无差错并提前完成协审工作任务的，每提前一天加1分。（此项总加分不超过5分） |  |  |  |  |  | 加1分/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 协审中发现重大问题，提出设计优化等合理化建议并被采纳的，每一条加1分。 （此项总加分不超过5分） |  |  |  |  |  | 加1分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 出现下列行为之一的，得分为零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 将成交项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 有其他违法违纪行为的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 遗失重要资料影响项目审计工作开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表三：结算审计项目考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称： |  |  |  |  | 报告文号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会审计机构： 专职联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 评分项 |  |  |  |  | 评分标准 |  |  |  | 初评 |  |  | 终评 |  |  |
| 一 |  |  |  | 基本分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 扣分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  | 初步审核结果阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项目分配后未在7天内提出需补充资料明细、资料齐全但未在7天内在监审系统上确认接收 |  |  |  |  | 各扣1分/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 发出补充资料清单，建设单位未在7天内补齐，审计单位未办理暂退手续 |  |  |  |  | 扣1分/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 办理暂退后资料未全部退还、擅自启动已暂退项目审计工作 |  |  |  |  | 各扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 未按要求记录现场踏勘取证，缺少现场取证各相关证据要素 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 擅自采用非原件进行审计、擅自更换或接收增补资料(包括增补资料未办理交接手续) |  |  |  |  | 各扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 报批初步审核结果时，缺少重要附件资料 |  |  |  |  | 扣1分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 未按要求签字或发现有代签 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 初步审核报告未能全面反映项目核减事项 |  |  |  |  | 扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 抽查发现存在应核减未核减或不应核减而核减的事项 |  |  |  |  | 扣3分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 初步审核结果不符合要求或有需核实事项而退回，退回两次以上扣分 |  |  |  |  | 扣(N-1)*1分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 根据操作规程，未按规定时限(按计划审计完成时间的50%计算)出具审计结果初步审核结果，按照超时天数扣分 |  |  |  |  | 扣2+N*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 提前完成初步审核结果的，按实际完成时间折算分值计入加分项 |  |  |  |  | 加【计划完成时间/实际完成时间*1】分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 项目主审或审计人员不主动积极配合审计工作 |  |  |  |  | 扣3-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  | 审计报告（报核查）阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 现场审计取证未报备审计组长，扣2分/次；未按要求记录现场踏勘取证，缺少现场取证各相关证据要素，扣1分/处 |  |  |  |  | 扣2分/次 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 未按要求在指定地点对账或对账未登记 |  |  |  |  | 扣1分/人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 对账记录流于形式，未能真实全面反映对账金额调整过程或发现存在马虎草率、书写潦草、看不清、有涂改等迹象 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 擅自采用非原件进行审计、擅自更换或接收增补资料(包括增补资料未办理交接手续) |  |  |  |  | 各扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 送审结算确实存在漏报、漏项等重大事项，审计人员未及时上报审计组长而擅自调整审定金额 |  |  |  |  | 扣5分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 抽查发现，应发现而未发现的事项或无依据直接调整审定金额 |  |  |  |  | 扣3分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 未经核实，对发现的问题直接处理或定性存在重大失误 |  |  |  |  | 各扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 在系统平台上报进度时间滞后、项目实际进度未及时更新 |  |  |  |  | 各扣2分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 报批审计报告（报核查）时，缺少重要附件资料 |  |  |  |  | 扣1分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 审计文稿出现错误性描述、数据统计出现错误情况 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 未按要求签字或发现代签 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 审计报告（报核查）不符合要求需退回修改或重新核实的,退回两次以上扣分 |  |  |  |  | 扣(N-1)*1分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 审计组长或科室负责人要求重新核实审计情况，核实后存在差异，差异率在0.5%以下（含0.5%）的，扣3分；差异率在0.5%以上的，扣5分。注：差异率为调整后金额与原上报审定金额比较 |  |  |  |  | 扣3分/5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 报核查审定金额与初步审核结果差异率在5%—10%（含10%）之间的（经审计组长及科室负责人批准同意的暂处理事项造成的差异除外） |  |  |  |  | 扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 报核查审定金额与初步审核结果差异率超过10%的（经审计组长及科室负责人批准同意的暂处理事项造成的差异除外） |  |  |  |  | 扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 报核查审定金额与初步审核结果差异率小于1%（含1%）的，计入加分项 |  |  |  |  | 加2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 最终审计报告（报核查）未按计划时间完成，滞后30（含30）天内的，扣3分；滞后30-60（含60）天内的，扣5分；滞后60-120（含120）天内的，扣7分；滞后120-180（含180）天的，扣10分；滞后180天以上的，扣15分。 |  |  |  |  | 扣3-15分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 最终审计报告（报核查）提前完成的，按实际完成时间折算分值计入加分项 |  |  |  |  | 加【计划审结时间/实际完成时间*2】分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 项目主审或审计人员不主动积极配合审计工作 |  |  |  |  | 扣3-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  |  | 审计报告阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 审计报告（报核查）时，缺少重要附件资料 |  |  |  |  | 扣1分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 达成统一核查意见后，未在10天内完成最终审定结果上传 |  |  |  |  | 扣2分/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 初步核查报告提出的原则性问题，未核实、应取证未取证、应在报告披露未披露 |  |  |  |  | 扣2分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 审计成果资料（定案书、认定单）出现错误性描述、数据统计出现错误情况 |  |  |  |  | 扣5分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 审核报告（报核查）阶段取证工作不到位，导致核查后需要再次进行取证 |  |  |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 核查审定金额差异率小于0.2%（含0.2%）的，计入加分项 |  |  |  |  | 加2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 未按要求签字或发现代签 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 其他影响审计时效、质量问题 |  |  |  |  | 扣5-15分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  |  |  | 核查阶段 报核查金额用字母“F”表示，金额单位为万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 未按时间要求移交核查项目资料的 |  |  |  |  | 扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 少交、漏交核查资料的 |  |  |  |  | 扣2分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 私下与核查人员核对发现问题的 |  |  |  |  | 扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 未按时间要求反馈核查发现的问题的、对账过程中未经自行核实，即拒绝采纳的 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 无合理依据，不配合解决争议问题的 |  |  |  |  | 扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 未按规定的时间确认核查结果的 |  |  |  |  | 扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | F＜500，误差率在±1%（含）～±2%时（扣2分）；在±2%（含）～±3%时（扣5分）；在±3%（含）以上时(扣8分） |  |  |  |  | 扣8分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 500≤F＜2000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣3分）；在±2%（含）～±3%时（扣6分）；在±3%（含）以上时(扣10分） |  |  |  |  | 扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 2000≤F＜5000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣4分）；在±2%（含）～±3%时（扣7分）；在±3%（含）以上时(扣12分） |  |  |  |  | 扣12分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 5000≤F＜8000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣5分）；在±2%（含）～±3%时（扣8分）；在±3%（含）以上时(扣14分） |  |  |  |  | 扣14分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 8000≤F＜12000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣6分）；在±2%（含）～±3%时（扣9分）；在±3%（含）以上时(扣16分） |  |  |  |  | 扣16分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 12000≤F＜30000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣7分）；在±2%（含）～±3%时（扣10分）；在±3%（含）以上时(扣18分） |  |  |  |  | 扣18分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | F≥30000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣8分）；在±2%（含）～±3%时（扣11分）；在±3%（含）以上时(扣20分） |  |  |  |  | 扣20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 同一委托项目中采用的计价原则、方法或价格标准不一致的 |  |  |  |  | 扣1分/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 存在其它影响审计质量、审计效率的 |  |  |  |  | 扣1-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） |  |  |  | 审计归档阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失 |  |  |  |  | 扣5分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 未在规定时间内移交审计资料(电子＋纸质) |  |  |  |  | 扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 移交的资料不符合归档要求 |  |  |  |  | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 审计成果应用情况--加分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 审计过程中发现有价值的案件线索的 |  |  |  |  | 加5分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 审计过程中发现重大问题并经委托人认定的 |  |  |  |  | 加2分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 审计过程中形成有价值的、且被采用的审计信息、宣传 |  |  |  |  | 加2-6分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 出现下列行为之一的，得分为零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 将成交项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 有其他违法违纪行为的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 遗失重要资料影响项目审计工作开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表四：跟踪审计项目考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 跟踪审计单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 初评 |  |  |  |  | 终评 |  |  |  |
| 一 | 基本考核 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 扣分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 跟审考勤方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未按苏州高铁新城审计服务中心要求申报跟踪审计实施方案的，跟审人员安排未按方案执行到位的 |  |  |  |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未按要求在技术交底会、工地例会、变更签证论证会、隐蔽工程验收等重要节点到场。 |  |  |  |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未经苏州高铁新城审计服务中心同意、擅自更换跟踪审计方案申报人员 |  |  |  |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未按规定时间驻场，各审计节点协审人员不准时到位，存在迟到、缺席现象。 |  |  |  |  |  | 扣2分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 跟审进度方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不平衡报价分析未在十四天内出具初审结果，经复核后，未在三天内调整出具报告的。 |  |  |  |  |  | 扣2分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同草案审核未在三天内出具初审结果，经复核后，未在一天内调整出具初审报告，核对后，未在三天内出具正式报告。 |  |  |  |  |  | 扣3分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在接收签证变更送审资料后，一般变更签证未在三天内出具初审结果，重大变更未在七天内出具初审结果的，经复核后，未及时调整出具报告。（如遇特殊情况，审核时间以苏州高铁新城审计服务中心实际要求为准） |  |  |  |  |  | 扣0.5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 在接收变更确认申请资料后，一般变更签证未在三天内出具初审结果，重大变更未在七天内出具初审结果的，经复核后，未及时调整出具报告。（如遇特殊情况，审核时间以苏州高铁新城审计服务中心实际要求为准） |  |  |  |  |  | 扣0.5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 进度款审核未在三天内出具初审结果，经复核后，未在一天内调整出具报告。 |  |  |  |  |  | 扣0.5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目竣工验收后，未在结算项目送审前出具最终的书面跟踪审计报告。 |  |  |  |  |  | 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 未按时递交（上传）跟踪审计周月报（每周二提交上周周报，每月3号提交上月月报） |  |  |  |  |  | 扣0.5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 跟审质量方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不平衡报价分析：分析结果不准确、细致；审核建议不全面、没有针对性。 |  |  |  |  |  | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工合同草案审核：施工合同中存在问题但未能发现的，未提出有针对性、专业性的审核意见及建议。 |  |  |  |  |  | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 变更签证审核结果，经项目结算审核完成后，误差率15%以上（经审计组长及科室负责人批准同意的暂处理事项造成的差异除外）。 |  |  |  |  |  | 扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 签证审核、进度款审核报告格式、字体、语句、排版等不符合要求；审核说明不完整、明了；审核建议不全面 ；周月报报告格式、字体、语句、排版等不符合要求；周月报内容未能全面的反映项目的现场进度情况、过程中存在的一些突出性问题、变更签证情况等，附件未能配以充足的图片及相关说明。 |  |  |  |  |  | 扣0.5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 连续两次月度计量，经复核误差率超过10%。 |  |  |  |  |  | 扣0.5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 跟踪审计报告未能真实、全面反应整个项目的建设、造价、签证变更，进度款支付等情况；咨询报告格式等不符合要求；附件资料不完整。 |  |  |  |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 跟踪审计咨询成果方面（加分项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 审计过程中发现有价值的案件线索的 |  |  |  |  |  | 加5分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 审计过程中发现重大问题并经委托人认定的 |  |  |  |  |  | 加2分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 提出合理化建议并被采纳的，取得较大效益的 |  |  |  |  |  | 加2分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 审计过程中形成有价值的、且被采用的审计信息、宣传 |  |  |  |  |  | 加2-6分/条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 将成交项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 有其他违法违纪行为的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 遗失重要资料影响项目审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表五：BIM咨询项目考核评分表

| 序号 | 评分项 | 评分标准(新增) | 分值 | 自评分 | 初评分 | 终评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 考核基本分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 二 | 扣分点 |  | 扣分分值 |  |  |  |  |
| （一） | 组织管理方面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BIM项目协审过程中，人员数量满足要求，不存在中途无故换人的情况 | BIM协审人员达到5人且包括土建、安装、动画工程师的，不扣分；每缺少1人或每缺少对应专业的扣1分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 2 | BIM项目协审过程中，各节点BIM协审人员准时到位，不存在迟到或缺席 | BIM协审过程中，主要会议无迟到或缺席的，不扣分；每迟到或缺席1次，扣1分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 3 | BIM项目协审过程中，主管部门的协调能给予积极配合 | BIM协审过程中，对于主管部门的协调，无不配合的情形，不扣分；每出现1次不配合的情形，扣1分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 4 | BIM项目协审过程中，具有良好的沟通能力、专业技术水平 | BIM协审过程中，未发现BIM协审人员沟通能力差、专业水平不足等情形，不扣分；每发现1次上述情形，扣1分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 5 | BIM项目协审过程中，能及时解决问题，并能如实向主管部门汇报 | BIM协审过程中，未发现BIM协审人员遇到问题不解决、不汇报等情形，不扣分；每发现1次上述情形，扣1分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| （二） | 协审进度方面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相关资料移交后，在三天内对资料进行梳理并反馈资料完备情况 | 主要指相关资料移交后，BIM协审单位对资料进行审查，无应发现资料缺陷而未发现的情形，不扣分；每出现上述情况1次，扣1分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 2 | 按照合同及相关文件要求，合理编写BIM协审进度计划 | 主要指BIM协审进度计划科学合理，进度计划中每项咨询内容成果提交的时间满足要求，不扣分；每发现1处进度计划成果提交时间不合理，扣0.5分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 3 | 按照进度计划节点及时提交相应成果文件 | 主要指BIM实施过程中，每项咨询内容成果提交的时间满足进度计划要求，不扣分；每发现1处咨询内容提交时间不满足要求且无法排除自身原因的情形，扣0.5分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| （三） | 协审质量方面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立概算阶段BIM模型，模型精度要求不低于LOD200 | 建立建筑、结构、机电等各专业BIM模型，考核专业齐全性：专业齐全，不扣分；每缺失1个专业，扣1分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 模型所涵盖的面积达到设计图纸面积的100%，不扣分；模型所涵盖的面积未达到设计图纸面积的100%，每降低1%，扣0.05分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 各专业模型精度均达到LOD200的，不扣分；每出现一个专业未达到LOD200的，扣1分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 2 | 建立预算阶段BIM模型，模型精度要求不低于LOD300 | 建立建筑、结构、机电、幕墙等各专业BIM模型，考核专业齐全性：专业齐全，不扣分；每缺失1个专业，扣0.5分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 模型所涵盖的面积达到设计图纸面积的100%，不扣分；模型所涵盖的面积未达到设计图纸面积的100%，每降低1%，扣0.05分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 各专业模型精度均达到LOD300的，不扣分；每出现一个专业未达到LOD300的，扣0.5分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 3 | 完善和修正预算模型，建立最终竣工BIM模型，模型精度要求不低于LOD400 | 建立建筑、结构、机电、幕墙、景观绿化等各专业BIM模型，考核专业齐全性：专业齐全，不扣分；每缺失1个专业，扣0.5分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 模型所涵盖的面积达到设计图纸面积的100%，不扣分；模型所涵盖的面积未达到设计图纸面积的100%，每降低1%，扣0.05分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 各专业模型精度均达到LOD400的，不扣分；每出现一个专业未达到LOD400的，扣0.5分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 4 | 搭建基于BIM的项目协同管理平台，并组织培训、过程指导，负责平台的日常维护和管理 | 平台搭建完成，不扣分；未搭建，扣3分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 组织各参建单位人员培训，提供培训课件，培训会议纪要等证明文件，不扣分；未组织培训，扣1分。 | 最高扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | BIM平台工作流程合理、合规、全面，不扣分；BIM平台工作流程不合理、不合规、不全面，每发现一处扣0.2分。 | 最高扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | BIM模块中各阶段成果文件、进度款审核文件、变更签证审核文件等模块资料完整、规范，不扣分；基本完整、规范，扣1分；完整性、规范性一般，扣2分；完整性、规范性较差，扣3分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
| 5 | 制作概算模型漫游动画，展示项目设计方案成果 | 概算模型漫游动画包含建筑、结构、机电、幕墙、景观绿化、泛光照明模型的，不扣分；每缺失一个专业漫游动画的，扣0.4分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 6 | 依托设计方案BIM模型分析项目平面功能分区，并根据项目阶段需求进行室外环境模拟、场地分析、交通组织及消防疏散等分析，辅助方案经济性分析和比选 | 平面功能分区、室外环境模拟、场地分析、交通组织及消防疏散分析等分析齐全、完善、准确的，不扣分；每发现一项分析存在一般瑕疵的，扣0.2分；每缺漏一项分析或发现一项分析存在明显错误的，扣0.5分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 7 | 利用倾斜摄影等技术建立三维实景及场地模型，辅助校核原始地坪标高数据，整合BIM模型，分析项目周边环境与模型之间的关系 | 建立三维实景及场地模型，记录校核原始地坪标高数据，工程设计标高和布局的合理性分析准确，不扣分；未建立三维实景及场地模型或未记录校核原始地坪标高数据、标高和布局合理性分析存在明显错误的，每出现一项扣1分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 8 | 利用概算阶段BIM模型计算建筑面积，校验概算造价工程量，快速准确的提供项目概算投资额 | 建筑面积计算准确，概算工程量校验比例高于40%及概算投资额准确的，不扣分；建筑面积计算不准确、概算工程量校验比例低于40%、概算投资额计算存在明显错误的，每出现一项扣1分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 9 | 制作预算模型室内外漫游动画，展示项目设计方案真实效果 | 制作室内模型漫游动画，展示设计方案真实效果，不扣分；未制作室内模型漫游动画，扣2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 10 | 依托BIM模型辅助图纸审查，提供施工图错漏碰缺的问题报告，并提交设计单位进行审核优化，辅助图纸会审和设计变更 | 对图纸的错漏缺及图示不明确等问题进行检查并形成图纸问题报告，图纸问题报告内容完善、数据准确的，不扣分；图纸问题报告内容及数据存在少量错误的，扣2分；图纸问题报告内容及数据存在较多错误的，扣4分。 | 最高扣 4分 |  |  |  |  |
|  |  | 图纸问题报告解决率达到70%的，不扣分；图纸问题报告解决率未达到70%，每低10%，扣0.5分。 | 最高扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 根据问题报告回复情况，模型修改更新率达到80%的，不扣分；模型修改更新率达到80%，每低10%，扣0.5分。 | 最高扣 1分 |  |  |  |  |
| 11 | 进行建筑、结构、钢结构、幕墙、基坑围护间的多专业冲突及影响分析，辅助方案优化 | 对各专业间冲突及影响进行分析并形成图纸问题报告，图纸问题报告内容完善、数据准确的，不扣分；图纸问题报告内容及数据存在少量错误的，扣1分；图纸问题报告内容及数据存在较多错误的，扣2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 图纸问题报告解决率达到70%的，不扣分；图纸问题报告解决率未达到70%，每低10%，扣0.5分。 | 最高扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 根据问题报告回复情况，模型修改更新率达到80%的，不扣分；模型修改更新率达到80%，每低10%，扣0.5分。 | 最高扣 1分 |  |  |  |  |
| 12 | 进行三维管线综合（包括室外综合管线），出具管线碰撞检查和净空净高分析报告，协助预留洞口定位，辅助复杂区域方案优化，提前预见施工图问题，合理控制变更签证 | 出具管综优化成果，包含且不限于碰撞报告、优化后模型、各专业调整方案等，管综优化成果内容完善、数据准确的，不扣分；管综优化成果内容、数据存在部分缺失或少量错误的，扣1.5分；管综优化成果缺失严重或存在较多错误的，扣3分。 | 最高扣 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 净空净高分析覆盖率达到60%且平面分析图包含的区域名称、净空净高信息内容完善、数据准确的，不扣分；净空净高分析覆盖率在50%-60%间或平面分析图内容、数据存在少量错误的，扣0.5分；净空净高分析覆盖率低于50%或平面分析图内容、数据存在较多错误的，扣1.5分。 | 最高扣 1.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 预留洞口定位覆盖率达到60%且定位平面图包含的洞口信息内容完善、数据准确的，不扣分；预留洞口定位覆盖率在50%-60%间或定位平面图内容、数据存在少量错误的，扣0.5分；预留洞口定位覆盖率低于50%或定位平面图内容、数据存在较多错误的，扣1.5分。 | 最高扣 1.5分 |  |  |  |  |
| 13 | 利用各专业BIM模型，快速统计功能区域建筑面积，校验造价工程量清单，辅助项目预算及跟踪审核，提前预计变更签证，为项目投资控制打下基础 | 建筑面积计算准确，预算工程量校验比例高于50%及预算投资额校核准确的，不扣分；建筑面积、预算工程量、预算投资额计算存在少量错误的，扣1分；建筑面积、预算工程量、预算投资额计算存在明显错误或预算工程量校验比例低于50%的，扣2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 14 | 如需构件工厂预制加工，协助生成预制构件架构图，优化预制规格，达到工厂标准化制造要求，提升施工效率 | 根据设计图纸，建立PC结构模型，对PC构建进行编号，不扣分；未建立PC结构模型或未对PC构建进行编号的，扣1分；未建立PC结构模型且未对PC构建进行编号的，扣2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 进行预制结构设计图纸审查，提交预制结构图纸审查报告，图纸问题报告内容完善、数据准确的，不扣分；图纸问题报告内容及数据存在少量错误的，扣1分；图纸问题报告内容及数据存在较多错误的，扣2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 深化预制构件施工图纸、预制构件加工生产图，预制构建深化图纸达到15处的，不扣分；每缺少1处的，扣0.2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 进行专项施工工艺模拟，制作施工模拟动画，辅助现场交底的，不扣分；未制作施工模拟动画或辅助现场交底的，扣1分；未制作施工模拟动画且辅助现场交底的，扣2分。 | 最高扣 2分 |  |  |  |  |
| 15 | 依托BIM模型，进行进度款支付分析及甲供材用量审核 | 进度款分析报告应包含BIM工程量、BIM金额、复核占比、偏差率分析等内容，报告内容完善、数据准确的，不扣分；报告内容或数据存在少量错误的，扣0.5分；报告内容或数据存在较多错误的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 进度款总校验比例达到50%的，不扣分；进度款总校验比例未达到50%，每低10%，扣0.5分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
| 16 | 建立项目5D投资进度及施工进度模拟，合理安排资金使用计划，反映项目投资进度和施工进度，精确掌握工程进度，控制项目投资 | 基于施工进度计划，建立施工计划进度模拟，反映项目各时期施工计划进展的，不扣分；未建立施工进度计划模拟的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 运用无人机技术采集现场照片，辅助进行实际进度确认，分析进度偏差情况，并提出相应建议措施的，不扣分；每缺少一项上述工作的，扣0.3分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
| 17 | 利用BIM模型技术对变更方案进行模拟，提供变更签证工程量分析，避免不合理变更签证 | 变更签证分析报告应包含BIM工程量、BIM金额、复核占比、偏差率分析等内容，报告内容完善、数据准确的，不扣分；报告内容或数据存在少量错误的，扣0.5分；报告内容或数据存在较多错误的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 变更签证总校验比例达到50%的，不扣分；变更签证总校验比例未达到50%的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
| 18 | 按建设单位需求，提供施工总平面布置及施工方案模拟等辅助管理措施，配合建设单位加强质量和安全管理工作 | 对场地平面布置进行建模，分析场地平面布置的合理性并提出优化措施的，不扣分；已对平面布置进行建模，未分析平面布置合理性或未提出优化措施的，扣0.5分；未进行场地平面建模的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 根据现场实际需求进行方案模拟、工艺模拟，模拟达到3个的，不扣分；每减少一个模拟的，扣0.5分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
| 19 | 协调建设单位、监理单位加强施工现场管理，监督施工单位按图施工，实时将模型和施工现场进行比对，检验项目BIM模型 | 监督施工单位按照管线综合优化图纸施工，拍照或录制视频，并提交管线施工情况专项报告的，不扣分；未拍照、未录制视频或管线施工情况报告存在少量错误的，扣1分；管线施工情况报告存在较多错误的，扣2分。 | 最多扣 2分 |  |  |  |  |
| 20 | 及时取得项目材料设备报验和安装信息，并录入过程跟踪BIM模型，为项目后期竣工结算及物业运维提供基础三维数据 | 将材料设备信息录入模型，录入比例达到80%且录入准确的，不扣分；材料设备信息录入比例为60%-80%或录入信息存在少量错误的，扣0.5分；材料设备信息录入比例低于60%或录入信息错误较多的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 将材料设备报验及审核资料录入平台，录入比例达到80%的，不扣分；材料设备报验及审核资料录入比例为60%-80%的，扣0.5分；材料设备报验及审核资料录入低于60%的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
| 21 | 利用最终竣工BIM模型辅助审查施工单位送审资料，指导工程竣工结算审计工作的开展，提高结算审核质量和效率 | 校核施工单位送审的竣工图，审查竣工图与模型的一致性，并提出竣工图审查报告的，不扣分；未完成上述工作或上述成果存在较多错误的，扣1分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 结算工程量校验比例达到60%的，不扣分；结算工程量校验比例低于60%，每低10%，扣0.5分。 | 最多扣 1分 |  |  |  |  |
| （四） | 加分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BIM协审项目配合宣传、展示，得到领导表扬或取得较好效果的 | 主要指BIM协审在地方媒体和专业媒体得到宣传、展示或领导表扬的，加2分。 | 最高加 2分 |  |  |  |  |
| 2 | BIM协审中发现重大问题，提出设计优化等合理化建议被采纳，并取得较大经济效益的 | 主要指BIM协审发现重大问题，提出优化建议，并取得较大经济效益的，加3分。 | 最高加 3分 |  |  |  |  |
| 3 | BIM协审项目获得市级及以上奖项的（与BIM相关） | 主要指BIM协审项目获得市级及以上奖项的（署名的BIM协审单位为被考评单位），每获得一项，加1分。 | 最高加 5分 |  |  |  |  |
| （五） | 出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 将成交项目转包或分包给其他单位和个人的 | 主要指发现BIM协审单位将BIM协审服务转包或分包给其他单位和个人情况的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 违反廉政相关规定和审计纪律的 | 主要指发现BIM协审单位或BIM协审人员违反廉洁规定或廉洁纪律的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 有其他违法违纪行为的 | 主要指发现BIM协审单位或BIM协审人员违法违纪的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 | 主要指发现BIM协审单位或BIM协审人员与本项目有利害关系而未自行回避的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的 | 主要指发现BIM协审单位或BIM协审人员隐瞒BIM协审过程中发现的问题或与相关单位串通舞弊导致重大经济损失的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 遗失重要资料影响项目审计工作开展 | 主要指发现BIM协审单位或BIM协审人员在BIM协审过程中遗失重要资料并导致重大经济损失的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 在BIM协审过程中发现BIM协审人员有违背职业道德事件，搞人情，采取不正当手段为施工企业牟取非法利益的 | 主要指发现BIM协审单位或BIM协审人员违背职业道德、采取不正当手段为施工企业牟取非法利益的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 8 | BIM协审结果经上级部门抽查复审发现严重质量问题；受到区级、市级及以上行业管理部门处理、处罚的，情节严重且影响恶劣的 | 主要指发现BIM协审成果存在重大质量问题并导致较大经济损失或受到区级以上行业管理部门通报、处理、处罚的，本项目考核得分为零。 |  |  |  |  |  |
| 三 | 考核得分 |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上各项有扣分情况的，扣完为止，不倒扣。

2.本考核表第三部分协审质量当因委托方要求及项目情况未实施时，项目考核分数按本表考核得分除以扣除未实施部分后的总分乘以100计算考核得分。

表六：审计质量核查项目考核评分表

| 项目名称： 文 号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会审计机构： 专职联系人： |  |  |  |  |
| 序 号 | 评 分 项 | 标准 | 初评 | 终评 |
| 一 | 基本分 | 100 |  |  |
| 二 | 扣分点 | 扣分 |  |  |
| （一） | 初步核查意见阶段 |  |  |  |
| 1 | 未按约定时间、地点交接项目资料的 | 扣1分/天 |  |  |
| 2 | 移交的项目资料完整性审查不到位，导致协审工作无法顺利开展的 | 扣5分 |  |  |
| 3 | 移交项目资料不完整未及时汇报或汇报不全面的 | 扣2分/次 |  |  |
| 4 | 实施方案不符合要求的 | 扣1分/处 |  |  |
| 5 | 现场取证单不符合要求的 | 扣1分/处 |  |  |
| 6 | 未在规定时间内出具初步核查意见的 | 扣2分/天 |  |  |
| 7 | 项目专职联系人或审计人员不主动积极配合审计工作 | 扣1-5分 |  |  |
| （二） | 初步核查报告阶段 |  |  |  |
| 1 | 未在规定的地点对账的 | 扣2分/次 |  |  |
| 2 | 未按要求填写对账记录的 | 扣1分/处 |  |  |
| 3 | 擅自接收补充资料的 | 扣5分/次 |  |  |
| 4 | 审批超过2次（不含第2次）未通过的 | 扣2分/次 |  |  |
| 5 | 未按规定时间出具初步核查报告的 | 扣2分/天 |  |  |
| 6 | 初步核查报告审批时发现错误的 | 扣1分/处 |  |  |
| 7 | 出现应核减未核减、不应核减而核减的 | 扣2分/处 |  |  |
| 8 | 无相关依据，直接进行大额核减的 | 扣5分/处 |  |  |
| 9 | 重大问题应发现而未发现的或发现后未汇报处理的 | 扣5分 |  |  |
| 10 | 其他影响核查质量、效率的情形 | 扣1-5分 |  |  |
| （三） | 正式核查报告阶段 |  |  |  |
| 1 | 收到出具报告的通知后7天未完成的 | 扣3分/天 |  |  |
| 2 | 正式核查报告发现错误的 | 扣1分/处 |  |  |
| 3 | 出具正式核查报告后30天未完成档案归档的 | 扣3分/天 |  |  |
| 4 | 归档资料不符合要求的 | 扣1分/处 |  |  |
| 三 | 审计成果应用情况--加分点 |  |  |  |
| 1 | 审计过程中发现有价值的案件线索的 | 加5分/条 |  |  |
| 2 | 审计过程中发现重大问题并经委托人认定的 | 加2分/条 |  |  |
| 3 | 审计过程中形成有价值的、且被采用的审计信息、宣传 | 加2-6分/条 |  |  |
| 四 | 出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零 |  |  |  |
| 1 | 将成交项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |  |
| 2 | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |  |
| 3 | 有其他违法违纪行为的 |  |  |  |
| 4 | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |  |
| 5 | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的 |  |  |  |
| 6 | 遗失重要资料影响项目审计工作开展 |  |  |  |
|  | 考核得分 |  |  |  |

| 标段一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业务类型 |
| 1 | 某枢纽工程 | 标底（预算）审计 |
| 2 | 某维修区内装工程 | 标底（预算）审计 |
| 3 | 某维修区景观绿化工程 | 标底（预算）审计 |
| 4 | 某枢纽工程 | 跟踪审计 |
| 5 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 6 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 7 | 某10KV架空线路电杆迁移工程 | 结算审计 |
| 8 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 9 | 某地块红线外配电工程 | 结算审计 |
| 10 | 某氛围提升工程 | 结算审计 |
| 11 | 某雨污水管道改造提升项目 | 结算审计 |
| 12 | 某污水管迁改工程 | 结算审计 |
| 13 | 某污水管网修复工程 | 结算审计 |
| 14 | 某室外改造工程 | 结算审计 |
| 15 | 某卫生服务站工程 | 结算审计 |
| 16 | 某楼层分隔及装修工程 | 结算审计 |
| 17 | 某10KV架空线路迁移工程 | 结算审计 |
| 18 | 某地块架空入地电缆工程 | 结算核查 |
| 19 | 某线路拆除工程 | 结算核查 |
| 20 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 21 | 某线杆拆除工程 | 结算核查 |
| 22 | 某10KV电缆通道工程 | 结算核查 |
| 23 | 某10KV电缆通道工程 | 结算核查 |
| 24 | 某10kv电缆通道工程 | 结算核查 |
| 25 | 某供电设施迁移工程 | 结算核查 |
| 26 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 27 | 某周边围挡工程 | 结算核查 |
| 28 | 某养老服务用房装修工程 | 结算核查 |
| 29 | 某小学零星维修工程 | 结算核查 |
| 30 | 某小学改造项目 | 结算核查 |
| 31 | 某装修工程 | 结算核查 |
| 32 | 某线入廊工程 | 结算核查 |
| 33 | 某电缆通道工程 | 结算核查 |
| 34 | 某艺术区工程 | 结算核查 |
| 35 | 某污水管道改造工程 | 结算核查 |
| 36 | 其他零星项目 | 综合 |

| 标段二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业务类型 |
| 1 | 某景观改造提升工程 | 标底（预算）审计 |
| 2 | 某大桥工程 | 标底（预算）审计 |
| 3 | 某大桥工程 | 跟踪审计 |
| 4 | 某地块架空入地电缆工程 | 结算审计 |
| 5 | 某线路拆除工程 | 结算审计 |
| 6 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 7 | 某线杆拆除工程 | 结算审计 |
| 8 | 某10KV电缆通道工程 | 结算审计 |
| 9 | 某10KV电缆通道工程 | 结算审计 |
| 10 | 某10kv电缆通道工程 | 结算审计 |
| 11 | 某供电设施迁移工程 | 结算审计 |
| 12 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 13 | 某周边围挡工程 | 结算审计 |
| 14 | 某养老服务用房装修工程 | 结算审计 |
| 15 | 某小学零星维修工程 | 结算审计 |
| 16 | 某小学改造项目 | 结算审计 |
| 17 | 某装修工程 | 结算审计 |
| 18 | 某线入廊工程 | 结算审计 |
| 19 | 某电缆通道工程 | 结算审计 |
| 20 | 某艺术区工程 | 结算审计 |
| 21 | 某污水管道改造工程 | 结算审计 |
| 22 | 某线迁移电缆工程 | 结算核查 |
| 23 | 某10KV架空线工程 | 结算核查 |
| 24 | 某线迁移施工工程 | 结算核查 |
| 25 | 某10KV架空线路迁移工程 | 结算核查 |
| 26 | 某10KV电缆通道工程 | 结算核查 |
| 27 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 28 | 某线迁改工程 | 结算核查 |
| 29 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 30 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 31 | 某市政绿化景观提升项目 | 结算核查 |
| 32 | 某户外设施完善工程 | 结算核查 |
| 33 | 某户外设施完善工程 | 结算核查 |
| 34 | 某改造及养殖区增添工程 | 结算核查 |
| 35 | 某线入廊工程 | 结算核查 |
| 36 | 某清淤项目 | 结算核查 |
| 37 | 其他零星项目 | 综合 |

| 标段三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业务类型 |
| 1 | 某环境提升工程 | 标底（预算）审计 |
| 2 | 某道路改造工程 | 标底（预算）审计 |
| 3 | 某装修(二期)工程 | 标底（预算）审计 |
| 4 | 某室外工程 | 标底（预算）审计 |
| 5 | 某道路工程 | 跟踪审计 |
| 6 | 某线迁移电缆工程 | 结算审计 |
| 7 | 某10KV架空线工程 | 结算审计 |
| 8 | 某线迁移施工工程 | 结算审计 |
| 9 | 某10KV架空线路迁移工程 | 结算审计 |
| 10 | 某10KV电缆通道工程 | 结算审计 |
| 11 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 12 | 某线迁改工程 | 结算审计 |
| 13 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 14 | 某线迁移工程 | 结算审计 |
| 15 | 某市政绿化景观提升项目 | 结算审计 |
| 16 | 某户外设施完善工程 | 结算审计 |
| 17 | 某户外设施完善工程 | 结算审计 |
| 18 | 某改造及养殖区增添工程 | 结算审计 |
| 19 | 某线入廊工程 | 结算审计 |
| 20 | 某清淤项目 | 结算审计 |
| 21 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 22 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 23 | 某10KV架空线路电杆迁移工程 | 结算核查 |
| 24 | 某线迁移工程 | 结算核查 |
| 25 | 某地块红线外配电工程 | 结算核查 |
| 26 | 某氛围提升工程 | 结算核查 |
| 27 | 某雨污水管道改造提升项目 | 结算核查 |
| 28 | 某污水管迁改工程 | 结算核查 |
| 29 | 某污水管网修复工程 | 结算核查 |
| 30 | 某室外改造工程 | 结算核查 |
| 31 | 某卫生服务站工程 | 结算核查 |
| 32 | 某楼层分隔及装修工程 | 结算核查 |
| 33 | 某10KV架空线路迁移工程 | 结算核查 |
| 34 | 其他零星项目 | 综合 |
| 标段三 |  |  |

（全文完）