招　标　文　件

项目名称：宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设

项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2024-0007

扬州市公共资源交易中心宝应分中心

2024年05月28日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………36

第一章  投标邀请

受[宝应县自然资源和规划局]的委托，扬州市公共资源交易中心宝应分中心就[宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设](JSZC-321023-JZCG-G2024-0007)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

1、根据《中华人民共和国测绘法》《江苏省测绘地理信息条例》《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》《“十四五”全国基础测绘规划》《江苏省“十四五”省级基础测绘规划》《宝应县国民经济和社会发展“十四五”基本思路》和《宝应县“十四五”基础测绘规划》，结合我县基础测绘工作现状、面临形势及未来发展，开展全域大比例尺地形图测绘工作。

2、宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年6月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2024-0007

2.项目名称：宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设

3.预算金额：总预算：人民币1495万元。包一为作业标，预算659万元；包二为作业标，预算713万元；包三为监理标，预算123万元。本项目可兼投不可兼中，开标、评标顺序：包一、包二、包三。

4.本项目设定最高限价，包一最高限价为659万元，包二最高限价为713万元，包三最高限价为123万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：投标人须具有国家测绘主管部门颁发的甲级测绘资质证书，专业范围必须包含工程测量、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、测绘航空摄影。（分包一、分包二、分包三均须提供证书原件，扫描上传）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年6月18日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宝应县自然资源和规划局

地址：扬州市宝应县叶挺路823号

联系人：许骁

联系方式：0514-88200571

2.扬州市公共资源交易中心宝应分中心信息

地　址：宝应县城南工业园区软件大厦向南200米

联系人：王艳

联系方式：0514-88990832

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心宝应分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心宝应分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理。

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设项目

项目编号： JSZC-321023-JZCG-G2024-0007

甲方：（买方）宝应县自然资源和规划局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心宝应分中心宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币     零      元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%；完成合同约定全部工作量并通过省厅验收后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

根据有关政策要求，中标供应商在项目实施过程中采购使用的服务器、数据库、操作系统等软硬件，均保证基于信创国产化软硬件标准（参照财政部、工信部信创国产化政府采购需求标准<2023年版>）。

一、项目概况

为加强宝应县基础测绘工作，提升宝应县基础地理信息数据为社会经济建设服务水平，结合我县城市精细化管理建设和自然资源管理的实际需求，将实施全域数字正射影像、全域大比例尺地形图、实景三维模型、基础地理实体数据库建设、监理（含质检），通过项目实施达到一测多用，数据共享，为我县高质量发展提供有效支撑。

二、主要工作内容

（1）数字正射影像制作主要工作包含：约1462平方千米1:2000比例尺DOM生产。

（2）大比例尺航测法成图主要工作包含：

①城镇开发边界内约125平方千米1:500比例尺DLG生产入库工作；

②农村地区约1337平方公里的1:2000比例尺DLG生产入库工作；

（3）实景三维模型制作主要工作包含：约10平方千米省试点区相邻区域的实景三维模型制作

（4）基础地理实体数据库建设方面的主要工作包含：约12平方千米的基础地理实体的转换生产与建库工作。

（5）监理（含质检）主要工作包含：对全域数字正射影像、全域大比例尺地形图、实景三维模型、基础地理实体数据库建设等进行全过程监理，确保项目能够按照各项要求顺利完成，配合江苏省测绘产品质量监督检验站完成质检工作，并承担由此产生的所有质检费用，同时协助生产单位与采购方完成项目最终验收。

三、任务划分

| 分包 | 项目区域 | 工作内容 | 面积： 平方千米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全县 | 1：2000DOM制作（含像控、空三、DOM等） | 1462 |
|  | 氾水镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 14 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 148 |
|  | 柳堡镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 4 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 113 |
|  | 夏集镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 5 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 120 |
|  | 射阳湖镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 6 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 189 |
|  | 广阳湖镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 2 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 89 |
|  | 鲁垛镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 2 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 60 |
| 二 | 开发区 | 地理实体数据库建设(含1：500地形图测绘、地理实体数据调查与建库) | 12 |
|  | 安宜镇 | 实景三维建设（省试点区相邻区域） | 10 |
|  | 泾河镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 5 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 79 |
|  | 曹甸镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 7 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 93 |
|  | 西安丰镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 2 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 57 |
|  | 黄塍镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 7 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 36 |
|  | 望直港镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 9 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 80 |
|  | 安宜镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 45 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 106 |
|  | 山阳镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 4 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 124 |
|  | 小官庄镇 | 城镇开发边界内1：500地形图测绘 | 2 |
|  |  | 农村地区1：2000地形图测绘 | 44 |
| 三 | 监理标 | 项目监理（含支付省测绘产品质量检测费用） |  |

四、技术依据

生产过程中引用的技术文件如下表所示。

表 1作业技术依据

| 序号 | 标准及文件名称 | 版本或发布日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T 7930-2008 |
| 2 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T 7931-2008 |
| 3 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T 15967-2008 |
| 4 | 《航空摄影技术设计规范》 | GB/T 19294-2003 |
| 5 | 《数字航空摄影规范 第1 部分：框幅式数字航空摄影》 | GB/T 27920.1-2011 |
| 6 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 7 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 |
| 8 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图图式》（简称《图式》） | GB/T 20257.1-2017 |
| 9 | 《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》 | GB/T 23236-2009 |
| 10 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 |
| 11 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T 1004-2005 |
| 12 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 |
| 13 | 《数字航空摄影测量 控制测量规范》 | CH/T 3006-2011 |
| 14 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》 | CH/T 9008.1-2010 |
| 15 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字正射影像图》 | CH/T 9008.3-2010 |
| 16 | 《彩色红外航空摄影影像质量控制》 | MH/T 1004-1996 |
| 17 | 《摄影测量航空摄影仪技术要求》 | MH/T 1005-1996 |
| 18 | 《航空摄影仪检测规范》 | MH/T 1006-1996 |
| 19 | 《GPS高程测量规范》 | DB32/T1223－2008 |
| 20 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-《2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》 | 自然资测绘函〔2021〕68号 |
| 21 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-《3 基础地理实体空间身份编码规则》 | 自然资测绘函〔2021〕68号 |
| 22 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-《4 基础地理实体数据元数据》 | 自然资测绘函〔2021〕68号 |
| 23 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-《6 基础地理实体数据采集生产技术规程》 | 自然资办函〔2022〕639号 |
| 24 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-《7 基础地理实体语义化基本规定》 | 自然资办函〔2022〕639号 |
| 25 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件 《基础地理实体分类与代码、基础地理实体与基础地理信息要素分类与代码对照(2023修订版)》 | 自然资测绘函〔2023〕32号 |
| 26 | 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件 《基于1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》 | 自然资测绘函〔2023〕32号 |
| 27 | 《实景三维中国建设总体实施方案（2022-2025年）》 | 自然资源部2022年 |
| 28 | 《2022年度省市县天地图数据融合更新技术要求》 | 江苏省自然资源厅 |
| 29 | 《国家基础航空摄影成果资料的格式和注记》 |  |
| 30 | 《国家基础航空摄影补充技术规定》 |  |
| 31 | 《国家基础航空摄影产品验收和质量评定实施细则》（试用稿） |  |
| 32 | 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 |  |
| 33 | 《国土资源部国家测绘地理信息局关于加快使用 2000国家大地坐标系的通知》 |  |
| 34 | 江苏省市县级国土资源空间数据2000国家大地坐标系转换技术指南 |  |
| 35 | 《江苏省测绘监理管理办法》 |  |
| 36 | 《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》 | CH/Z 9011-2011 |
| 37 | 《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》 | 国家测绘局，2010年 |
| 38 | 《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》 | 自然资源部，国家保密局，2020年 |

五、成图规格及主要精度指标要求

5.1 测绘基准

（1）坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，中央子午线为120°，3°分带。

（2）高程基准：采用1985国家高程基准。

5.2 成果比例尺

地形图比例尺为1:500、1∶2000。

5.3 分幅及编号

（1）分幅

制图数据采用50cm×50cm规格标准分幅。

（2）图幅编号

标准分幅的以图幅的西南角坐标整公里数编号，X坐标在前，Y坐标在后，X坐标取整公里数的小数点前四位，Y坐标取整公里数的小数点前三位，如3875-397。

（3）图名

图名采用图幅内较大居民地、主要自然地理名称或行政企事业单位名称，全测区内图名不出现同名，本幅图内取不到合适的图名，可用相邻图幅名称加方位字作为图名，如**村（南）等，加方位命名还取不到图名时，可只注图号。

（4）文件名

标准分幅的DLG均以图幅号加扩展名命名，如3875-397.dwg。

5.4 成果数据格式

（1）DOM成果数据格式

1∶2000正射影像图为RGB真彩色影像，位深8bit，数据格式为非压缩Geotiff，带TFW定位信息文件。

（2）DLG成果数据格式

① DLG分幅图成果为DWG格式数据。

② DLG数据库成果为ArcGIS File Geodatabase格式（*.gdb）。

（3）实景三维成果数据格式

OSGB瓦片集格式和3DTiles格式。

（4）基础地理实体数据库成果格式

采用ArcGIS File Geodatabase格式（*.gdb）。

5.5 基本精度指标

（1）DOM精度指标

DOM技术指标见表2。

表 2 DOM技术指标

| 地形类别 | 平面位置中误差 图上（mm） | 地面分辨率(m) | 色彩模式 | 接边误差 图上（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平地 | ≤±0.5 | 0.2 | RGB/24位 | ≤0.3 |

注：特殊困难地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2） DLG精度指标

①像控点精度

像片平面控制点和平高控制点对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。

像片高程控制点和平高控制点对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

②地物点点位中误差与间距中误差要求见表3。

表 3地物点点位中误差与间距中误差要求

| 地区分类 | 平面位置中误差 （图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物（图上mm） | 其他地物（图上mm） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

③基本等高距：1.0m。平坦地区等高线不超过2条时可不绘等高线。

④高程注记点精度

平坦地区高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于±0.15m。其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的1/3。

⑤高程注记点密度：一般地区高程注记点图上每平方分米10-12个,居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8-10个。高程注记至0.01m。

⑥平面和高程中误差的2倍为最大误差。

（3）实景三维精度指标

①位置精度：三维模型数据成果平面中误差0.3米，高程中误差0.25米；二维矢量数据成果平面中误差0.3米；激光点云数据成果平面中误差0.35米，高程中误差0.35米。

②航摄要求：航摄影像地面分辨率等于或优于0.03米(下视)；航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%〜80%,其他地区航向重叠度一般不低于60%,最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%〜80%,最低不低于30%；旋偏角一般不大于15。；在像片航向和旁向重叠度满足要求的前提下，最大不超过35。；各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像。

③倾斜摄影三维模型成果要求：模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，建筑物建模效果优良，模型分明，不能有明显变形、不平整、与实际不符情况。需对水系、交通、建筑、独立物、植被、地形等进行修饰，修饰后模型应维持修饰前模型的目录、命名和文件结构，不得新增瓦片文件或在瓦片文件内直接新增不具备细节层次结构的补丁模型。

（4）基础地理实体精度指标

①二维矢量图元形式基础地理实体数据要求：数据坐标必须与给定的坐标保持一致，平面、高程与倾斜摄影模型保持一致，准确反映现状。数据的基底、顶部绝对高程信息必须与倾斜摄影模型保持一致，可以重建还原建筑物体块模型数据。实体的转换、釆集、语义化处理符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5基于1：5001：10001：2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6基础地理实体数据釆集生产技术规程》和《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7基础地理实体语义化基本规定》要求。

②三维矢量图元形式建（构）筑物实体数据要求：必须与给定的坐标保持一致，三维图元矢量结构线的平面、高程与倾斜摄影模型保持一致，准确反映现状。数据的精细度须达到CityGMLLOD2或以上级别。数据的基底、顶部结构、立面轮廓结构与建筑高度须准确，矢量结构线必须可以重建还原带纹理的建（构）筑物单体模型数据。实体的釆集和语义化处理符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6基础地理实体数据釆集生产技术规程》和《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7基础地理实体语义化基本规定》要求。

③重建三维模型单体形式实体数据要求：数据的坐标必须与给定的坐标保持一致，建筑模型平面、高程与倾斜摄影模型保持一致，准确反映现状。所有单体模型均采用建筑分栋（幢）独立建模的方式进行模型制作，不得将多个建筑物模型结合在一起。模型应真实反映建筑物的外观形态和细节特征，对于建筑附属结构，如屋檐和立面突出物等结构超过0.3米的要做出结构，应避免整个墙面一张贴图导致损失模型立体效果。数据的基底、立面轮廓结构与建筑高度须准确，纹理拼接过渡自然，不得有漏缝、交叉点、废点、废线等现象，模型与模型之间不得出现裂缝、漏面和反面。模型的面数、段数、曲面必须进行精简优化，删除模型之间的相交面、底面。保证单体建筑的墙面、房顶面等在一个平面内，除开柱状建筑，一般不出现曲面形状。模型与周边倾斜摄影三维模型在平面、高程上无缝融合。

六、提交成果

6.1 数字正射影像图成果

0.2米分辨率正射影像数据（非压缩Tiff文件、定位信息Tfw文件）；

6.2 DLG数据成果

DLG数据库(DWG、ArcGIS Geodatabase两种格式，2000国家大地坐标系，DVD光盘各1份)；

6.3 三维模型成果

倾斜摄影三维模型成果数据1套（OSGB瓦片集格式和3DTiles格式）；

6.4 基础地理实体数据库

（1）基础地理实体数据库（ArcGIS Geodatabase格式）；

（2）基础地理实体数据库元数据。

6.5 文档成果

项目技术设计书、技术总结、检査报告、检验报告等相关文档。

七、监理工作要求

在项目设计、项目实施和项目验收等阶段，完成项目审核工作，提供客观的监理意见，根据项目进度，按照采购人认可的技术方案、实施要求、验收标准，进行全过程监理、不定期的阶段性检查、集中检查等方式，针对检查结果提出整改意见，做好检查记录和检查报告。

7.1 前期准备阶段

（1）协助采购人审查作业单位的进场情况，包括人员数量、人员技能状况、工作环境、投入仪器设备数量及质量等情况。

（2）协助采购人组织技术培训，并对作业单位投入人员的专业能力进行考核。

（3）根据采购人需求，审查作业单位编写的工作方案、技术方案和技术设计书。

（4）协助采购人对现有的成果资料进行分析，提出合理利用现有成果资料的意见。

（5）审查执行标准，主要审查作业单位执行技术文件和规范的有效性。

（6）制订监理工作流程、监理工作制度及监理实施方案等工作规范，监理工作流程简洁合理，监理工作制度规范严谨，监理实施方案切实可行，由监理报采购人审核通过后实施。

7.2 项目实施阶段

（1）人员控制

项目实施期间，监理方不定期对项目生产单位的人员在岗作业情况进行检查，检查结果记录在案。项目生产单位的在岗人员资质及数量未达到规定要求的，监理方应在检查之日起3日内将检查情况书面报告甲方。

（2）进度监理

根据甲方工期要求或项目生产单位制订的经甲方同意的工作计划，全程跟踪并督促项目生产单位的工作进度。项目生产单位未按工期要求或工作计划完成任务的，监理方应在知道之日起3日内将延期情况同处理意见书面报告甲方。

（3）质量监理

1）依据有关的评审文件、合同，审查、监督、控制各子项的质量。

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、监理实施方案等文件控制工作质量。

3）组织工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理，督促实施单位整改存在的问题。

4）对项目作业全过程进行质量监控并编写项目监理报告。

5）解决实施单位在生产作业过程中遇到的技术问题，起到采购人、实施单位双方沟通桥梁的作用。

6）将监理过程中发现的问题以书面形式及时通知实施单位进行整改，并做好记录；当实施单位未能按要求进行整改或发现重大质量问题时应按有关规定提出处理意见并及时报告采购人。

7）监督实施单位质量管理体系、安全保障机制是否有效运行，采取的质量控制措施和安全管理措施是否得当、是否切合实际。

8）定期召开监理工作例会，协调解决调查过程中出现的问题。

9）及时向采购人报告项目进展及监理工作情况。

（4）数据安全监理

1）检查项目生产单位信息安全管理和保密制度是否完备。

2）检查项目生产单位信息安全管理架构是否健全，责任人、安全员是否明确。

3）检查项目生产单位对各类数据是否定期备份，重要数据随时异地或异介质双重备份，防止病毒侵袭、硬件损坏等造成数据丢失。

4）检查项目生产单位用于作业的计算机和服务器是否安装并始终启用防病毒软件，是否及时更新病毒库代码。

5）检查项目生产单位用于生产的计算机是否接入互联网。

6）检查项目生产单位接触或使用各类测量数据的人员，是否签订保密承诺书。

7）检查项目生产单位对使用备份数据、数据带离驻地办公区等情况，是否履行内部审批程序。

8）监理方应在检查之日起3日内将检查情况、意见书面报告甲方。。

7.3项目验收

（1）及时编写监理报告，提交监理成果。

（2）协助采购人做好迎接各级检查的准备工作。

（3）协助采购人组织检查验收工作，对检查验收组提出的意见进行记录、归纳、分析，提出处理意见，督促生产单位检查验收后的整改，确保项目成果达到江苏省质量标准。

7.4 监理成果

（1）监理实施方案；

（2）监理工作日志；

（3）监理工作会议纪要；

（4）各种相关的监理表格；

（5）监理报告；

（6）质量检查记录；

（7）包括但不限于上述要求内容。

八、服务响应时间要求：

在合同履约期间，根据采购人需求在接到通知后本项目相关技术人员需在4小时内达到其指定工作场所。

九、其他要求

（1）项目实施方案

投标人应提供详尽的实施方案，包括但不仅限于项目的整体流程、各阶段的任务划分、关键节点的控制、资源的合理配置等。方案应确保项目能够高效、有序地进行，且能够应对可能出现的风险和变故。

（2）项目组织安排

投标人应提供详尽的项目组织安排方案，组织安排合理，职责明确，协作顺畅，同时要加强工作人员的培训和指导，组建一个有丰富经验和技能的项目团队，能够有效的协调和解决问题。

（3）项目进度计划安排

投标人应提供详尽的项目进度计划安排方案，包括进度计划、工作内容安排、进度保障措施等，进度安排要科学合理，有详细进度计划及完整的工作内容安排，进度保障措施有力。

（4）质量保证

投标人应建立并实施一套完善的质量管理体系，确保测绘数据的准确性和完整性。测绘过程中应严格遵守国家及行业标准，确保测绘成果的精度和质量。

（5）重点、难点分析

本项目工期紧、技术要求高，投标人要对本项目的重点工作及难点进行分析评估，提出可行的解决方案。

（6）人员构成

投标人应提供详细的团队成员名单，所有团队成员应具备相关的专业资质。

（7）售后服务

投标人应承诺在项目完成后提供一定期限（至少12个月）的售后服务，包括但不限于数据更新、技术咨询等。在售后服务期内，投标人应对招标方提出的问题或需求给予及时响应，并在合理的时间内提供解决方案。投标人应明确售后服务的具体内容和方式，以及解决问题的流程和时限。

十、进度要求

2025年3月底前，按国家、省相关标准和要求，建成宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库，并按时保质做好全域数字正射影像、全域大比例尺地形图、实景三维模型、基础地理实体数据库建设、监理、质检等各项工作，确保在2025年内顺利通过省级验收。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县自然资源和规划局宝应县全域大比例尺基础地理信息数据库建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

分包一：

| 项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（15分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分15分。 其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×15×100％。 |
| 商务部分（总分17） | 软件著作权（7分） | （1）投标人具有类似基础测绘 DLG 数据检查软件证书得3分； （2）投标人具有类似正射影像数据相关软件证书得2分； （3）投标人具有类似地理实体数据处理软件证书得2分。 注：须提供证书，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |
|  | 业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间或行政机关任务书下达时间为准）承担过与本分包工作内容类似项目的，每个得2分，最高得10分，没有不得分。 注：须提供合同（或任务书）原件，扫描上传，同一份合同只能得一次分，分包、转包合同不得分，未按要求提供不得分。 |
| 技术 部分 （68分） | 实施方案（5分） | （1）实施方案优于采购文件要求的，得5分； （2）实施方案符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 组织安排（5分） | （1）项目组织管理优于采购文件要求的，得5分； （2）项目组织管理符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 进度计划安排 （5分） | （1）项目进度计划安排优于采购文件要求的，得5分； （2）项目进度计划安排符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 质量保证（5分） | （1）质量保证措施优于采购文件要求的，得5分； （2）质量保证措施符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 重点、难点分析 （5分） | （1）对项目的重点、难点分析优于采购文件要求的，得5分； （2）对项目的重点、难点分析符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 软硬件投入（11分） | （1）投入无人机航测设备4套以上(含)得7分，3套得5分，2套得3分，1套得1分，其他不得分； （2）投入遥感影像数据集群处理环境（系统）得4分。 注:自有的须提供采购合同或发票等证明材料并加盖供应商公章；租赁的须提供租赁意向合同或发票等证明材料并加盖租赁商公章。 |
|  | 项目人员构成 （23分） | （1）项目负责人：同时具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称、注册测绘师证书的得5分，具备任一项的得2.5分，其余情况不得分。 （2）技术负责人：同时具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称、注册测绘师证书的得4分，具备任一项的得2分，其余情况不得分。 （3）质量负责人：同时具备正高级工程师职称（研究员级高级工程师）和注册测绘师证书的得3分；具备任一项的得1.5分；其余情况不得分。 （4）项目组成员：具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称的每个得1分，最高得4分；具有高级工程师职称或注册测绘师证书，每个得0.5分，最多得3分；具有中级工程师职称，每个得0.5分，最多得2分；获得过测绘地理信息技术能手的，每个得0.5分，最高得2分；本项最多得11分（本项内不可重复计算）。 注：以上项目负责人、技术负责人、质量负责人和项目组成员不可重复计算，以上须提供证书及投标人近3个月任意一月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |
|  | 售后服务（9分） | （1）售后服务体系完备合理的得3分，没有不得分； （2）针对本项目制定合理的培训方案的得3分，没有不得分。 （3）项目实施期间承诺提供驻场服务的得3分，没有不得分(提供承诺书，格式自拟，扫描上传)。 |

分包二：

| 项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（15分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分15分。 其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×15×100％。 |
| 商务部分（总分17） | 软件著作权 （7分） | （1）投标人具有类似大比例尺地形图数据质检证书得3分； （2）投标人具有类似大比例民地形图外业调绘及编辑证书得2分； （3）投标人具有类似大比例尺地形图坐标转换证书得2分。 注：须提供证书，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |
|  | 业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间或行政机关任务书下达时间为准）承担过与本分包工作内容类似项目的，每个得2分，最高得10分；没有不得分。 注：须提供合同（或任务书）原件，扫描上传，同一份合同只能得一次分，分包、转包合同不得分，未按要求提供不得分。 |
| 技术 部分 （68分） | 实施方案（5分） | （1）实施方案优于采购文件要求的，得5分； （2）实施方案符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 组织安排（5分） | （1）项目组织管理优于采购文件要求的，得5分； （2）项目组织管理符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 进度计划安排 （5分） | （1）项目进度计划安排优于采购文件要求的，得5分； （2）项目进度计划安排符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 质量保证（5分） | （1）质量保证措施优于采购文件要求的，得5分； （2）质量保证措施符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 重点、难点分析 （5分） | （1）对项目的重点、难点分析优于采购文件要求的，得5分； （2）对项目的重点、难点分析符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 软硬件投入 （11分） | （1）投标人具有两台或者两台以上的垂直起降固定翼无人机设备的，得4分，搭载设备含激光雷达系统且适配垂直起降固定翼无人机得3分，本项最多得7分。 （2）投标人具有移动测绘系统的得4分。 注:自有的须提供采购合同或发票等证明材料并加盖供应商公章；租赁的须提供租赁意向合同或发票等证明材料并加盖租赁商公章。 |
|  | 项目人员构成 （23分） | （1）项目负责人：同时具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称、注册测绘师证书的得5分，具备任一项的得2.5分，其余情况不得分。 （2）技术负责人：同时具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称、注册测绘师证书的得4分，具备任一项的得2分，其余情况不得分。 （3）质量负责人：同时具备正高级工程师职称（研究员级高级工程师）和注册测绘师证书的得3分；具备任一项的得1.5分；其余情况不得分。 （4）项目组成员：具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称的每个得1分，最高得4分；具有高级工程师职称或注册测绘师证书，每个得0.5分，最多得3分；具有中级工程师职称，每个得0.5分，最多得2分；获得过测绘地理信息技术能手的，每个得0.5分，最高得2分；本项最多得11分（本项内不可重复计算）。 注：以上项目负责人、技术负责人、质量负责人和项目组成员不可重复计算，以上须提供证书及投标人近3个月任意一月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |
|  | 售后服务（9分） | （1）售后服务体系完备合理的得3分，没有不得分； （2）针对本项目制定合理的培训方案的得3分，没有不得分。 （3）项目实施期间承诺提供驻场服务的得3分，没有不得分(提供承诺书，格式自拟，扫描上传)。 |

分包三：

| 项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（15分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分15分。 其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×15×100％。 |
| 商务 部分 （17分） | 软件著作权 （7分） | （1）投标人具有类似数字地图编辑建库系统软件证书得3分； （2）投标人具有类似外业平板调绘系统软件证书得2分； （3）投标人具有类似航摄影像处理软件证书得2分。 注：须提供证书，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |
|  | 业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间或行政机关任务书下达时间为准）承担过与本分包工作内容类似项目的，每个得2分，最高得10分；没有不得分。 注：须同时提供合同（或任务书），扫描上传，同一份合同只能得一次分，分包、转包合同不得分，未按要求提供不得分。 |
| 技术 部分 （68分） | 监理实施方案 （5分） | （1）监理实施方案优于采购文件要求的，得5分； （2）监理实施方案符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 组织安排（5分） | （1）项目组织管理优于采购文件要求的，得5分； （2）项目组织管理符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 进度计划安排 （5分） | （1）项目进度计划安排优于采购文件要求的，得5分； （2）项目进度计划安排符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 质量保证（5分） | （1）质量保证措施优于采购文件要求的，得5分， （2）质量保证措施符合采购文件要求的，得3分， （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 监理工作制度 （5分） | （1）监理工作制度优于采购文件要求的，得5分， （2）监理工作制度符合采购文件要求的，得3分， （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 重点、难点分析 （5分） | （1）对项目的重点、难点分析优于采购文件要求的，得5分； （2）对项目的重点、难点分析符合采购文件要求的，得3分； （3）不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 项目人员构成（29分） | （1）项目负责人：同时具有正高级工程师（研究员级高级工程师）、注册测绘师资格证书的，得6分，有任一项的得3分，其余情况不得分。 （2）技术负责人：同时具有正高级工程师（研究员级高级工程师）、注册测绘师资格证书的，得6分，有任一项的得3分，其余情况不得分。 （3）质量负责人：同时具备正高级工程师职称（研究员级高级工程师）和注册测绘师证书的得6分；具备任一项的得3分；其余情况不得分。 （4）项目组成员：具备正高级工程师（研究员级高级工程师）职称的每个得1分，最高得5分；具有高级工程师职称或注册测绘师证书，每个得0.5分，最多得4分；具有中级工程师职称，每个得0.5分，最多得2分；本项最多得11分（本项内不可重复计算）。 注：以上项目负责人、技术负责人、质量负责人和项目组成员不可重复计算，以上须提供证书及投标人近3个月任意一月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |
|  | 售后服务（9分） | （1）售后服务体系完备合理的得3分，没有不得分； （2）针对本项目制定合理的培训方案的得3分，没有不得分。 （3）项目实施期间承诺提供驻场服务的得3分，没有不得分(提供承诺书，格式自拟，扫描上传)。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心宝应分中心

根据贵方的                 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。