常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：天目湖镇度假区(迎宾大道以南、包含迎宾大道、平桥集镇及田家山工业园）绿化养护服务

项目编号：JSZC-320481-LCGL-C2025-0079

采 购 人：溧阳市天目湖镇人民政府

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	17

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	27

第六章   响应文件格式	32

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-C2025-0079

2.项目名称：天目湖镇度假区(迎宾大道以南、包含迎宾大道、平桥集镇及田家山工业园）绿化养护服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：215.69万元、项目最高限价：215.69万元

5.采购需求：对天目湖镇核心度假区（迎宾大道以南，包含迎宾大道、平桥集镇及田家山工业园）进行绿化管护，面积约为292015.9平方米。

6.合同履行期限：1年。

7.本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：磋商公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月26日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年12月26日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小微企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
    技术支持服务热线    0519-85588210
    CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
    2.1办理CA认证证书
    供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
    2.2注册
    供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
    2.3控件、客户端下载
    供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。
    2.4 获取电子磋商文件
    供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取磋商文件的响应无效。
    2.5编制电子响应文件
    供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
    2.6提交电子响应文件
    供应商应于响应截止时间前在“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
    2.7电子开标
    供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。
    2.8注意事项
    供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目成交（成交）通知书或成交（成交）合同，为成交（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市天目湖镇人民政府

地    址：江苏省常州市溧阳市天目湖镇协和路8号

联系方式：0519-87982255

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：江苏省溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：丁女士

电      话：0519-87925608

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定：二次报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准：按苏政采协[2024]20号文收取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《磋商邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《磋商邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 本项目不适用。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

  - 绿色采购政策

    - 本项目不适用。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购管理交易系统（苏采云）。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购管理交易系统（苏采云）。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

本项目采用不见面交易模式，使用政府采购管理交易系统（苏采云）在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购管理交易系统（苏采云）”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 |  |  |
| 1-1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | (1)具有独立承担民事责任的能力；须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如为自然人则提供自然人的身份证明。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供上一年度的财务状况报告，内容至少须包含资产负债表和利润表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的无需提供。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；须提供《供应商资格声明函》，格式见《投标文件格式》。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；须提供近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，相关材料应是：相关主管部门出具的证明材料或银行代扣证明或缴纳流水明细。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料。 (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；须提供《供应商资格声明函》，格式见《投标文件格式》。 | 提供相应证明材料 |
| 1-2 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； | 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询结果； 查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他资料一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 须提供《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  |  |
| 3-1 | 不接受分支机构参与投标 | / | 无需提供证明材料 |
| 3-2 | 是否属于政府购买服务 | 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额、最高限价 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 最终报价 | 供应商最终报价未高于首次报价的； |
| 15 | 分项报价表 | 提供了分项报价表的； |
| 16 | 不可竞争费 | 未擅自改动不可竞争费的； |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求，包括：

- 2.2.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

- 1）投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%

- 2）投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%

- 3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2.2.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由磋商小组结合同类项目、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 2.2.3出现磋商文件规定的异常低价情形，磋商小组未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究磋商小组的法律责任。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购管理交易系统（苏采云）以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购管理交易系统（苏采云）以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 响应文件的投标报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。最终报价不得高于首次报价。成交供应商应当在成交后提交最终报价的分项报价表。

  - 成交人的最终报价即为成交报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

    - 落实政府采购政策的价格调整：/。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：最终报价高于首次报价。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交供应商；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准

本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交供应商；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评标细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 管理制度 | 4 | 结合项目需求和实际情况，提供管理制度，包括： ①请销假制度 ②服务质量管理制度及职业健康安全管理制度 ③上下班考勤及着装管理制度 ④人员罚惩制度 上述①~④项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 全年养护计划 | 12 | 结合项目需求和实际情况，提供全年养护计划，包括： ①养护月历 ②四季养护实施计划与标准 ③不同天气下的养护计划分析 ④总体养护组织布置及规划 上述①~④项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 病虫害防治方案 | 12 | 结合项目需求和实际情况，提供病虫害防治方案，包括： ①食叶性害虫防治方案 ②蛀干性害虫防治方案 ③刺吸式害虫防治方案 ④常见病害防治方案 上述①~④项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 植物修剪方案 | 12 | 结合项目需求和实际情况，提供植物修剪方案，包括： ①大型乔木修剪方案 ②绿篱色块修剪方案 ③草坪修剪方案 ④常见花灌木修剪方案 上述①~④项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 极端天气和突发事件预案 | 10 | 结合项目需求和实际情况，提供极端天气和突发事件预案，包括： ①抗旱保苗预案 ②防台风应急预案 ③防寒防冻应急预案 ④排水防涝应急预案 ⑤聚众上访事件应急预案 上述①~⑤项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 安全文明 保障方案 | 5 | 结合项目需求和实际情况，提供安全文明保障方案，包括： - ①安全文明保障措施 - ②作业安全管理措施 - ③安全人员配备及设施设备 - ④安全检查记录 ⑤安全教育培训计划 上述①~⑤项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 报价构成方案 | 5 | 结合项目需求和自身情况，提供报价构成方案，包括： - ①报价构成内容 - ②报价组成依据 上述①~②项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得5分，每缺少一项内容扣2.5分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 6 | 供应商自2022年1月1日以来承担过绿化项目（仅限施工或养护）业绩的，有1个得2分，本项最高得6分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3.2 | 企业实力 | 6 | 供应商承担的绿化项目（仅限施工或养护）自2022年1月1日以来获得过政府职能部门颁发的荣誉或奖项的有一个得2分，本项最高得6分。 | 须提供获奖证明材料，不提供不得分。时间以获奖证明材料上所载时间为准。 |
| 3.3 | 项目组成员1（项目负责人） | 3 | 拟派项目负责人（一名），具有园林绿化高级及以上职称的得3分；具有园林绿化中级职称的得2分；具有园林绿化初级职称的得 1 分。本项最高得3分。 | 须提供相应证书和供应商近期为其缴纳社保的证明（如为退休人员，须提供退休证明及返聘合同），不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目组成员2 | 4 | 除项目负责人外，技术人员中具有绿化工或所学专业为风景园林类的有一个得2分；本项最高得 4 分。 |  |
| 3.5 | 机具配备1 | 5 | 1、①供应商自有草坪车1辆、绿篱机5台、草坪机5台、割灌机5台、药水机5台、水泵5台、吹风机3台、油锯3台、打孔机1台，得5分（同时具备本数或以上数量）； ②供应商自有绿篱机4台、草坪机4台、割灌机4台、药水机3台、水泵3台、吹风机2台，得3分（同时具备本数或以上数量）； ③供应商自有绿篱机3台、草坪机3台、割灌机3台、药水机2台、水泵3台，得1分（同时具备本数或以上数量）。 | 须提供机具购买发票、机具照片，不提供不得分。 如机具名称有差异但属同类机具的视同符合对应评分指标，但供应商应在响应文件中提供该同类机具的主要功能阐述以利于磋商小组判断，否则对应评分不予认可。 |
| 3.6 | 机具配备2 | 6 | 1、投标供应商自有洒水车1辆(具备本数或以上数量)的得2分，最高得2分。 2、投标供应商自有运输车1辆(具备本数或以上数量)的得2分，最高得2分。 3、供应商自有登高车或移动式升降平台(≥16m)且承诺用于本项目每有1辆得1分，最高得2分。 | 须提供机具购买发票、机具照片、车辆权属登记证、车辆行驶证、承诺函（承诺上述机具均用于本项目，格式自拟），不提供不得分。 如机具名称有差异但属同类机具的视同符合对应评分指标，但供应商应在响应文件中提供该同类机具的主要功能阐述以利于磋商小组判断，否则对应评分不予认可。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

# 第四章   采购需求

- 采购标的

1、绿化管养范围：

| 标段 | 绿地名称 | 面积(m2) | 管养等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天目湖度假区（迎宾大道以南） | 百花广场 | 95780 | 一级 145484 |  |
|  | 迎宾大道 | 43939 |  |  |
|  | 牌楼北侧停车场 | 5765 |  |  |
|  | 聆湖路 | 3500 | 二级 146531.9 |  |
|  | 南山郡 | 1900 |  |  |
|  | 平桥集镇 | 13429.5 |  |  |
|  | 法院门口四周 | 767 |  |  |
|  | 田家山 | 21947 |  |  |
|  | 田家山工业园 | 6023.4 |  |  |
|  | 捕捞队 | 779 |  |  |
|  | 天目路 | 18024 |  |  |
|  | 毛竹林周边 | 6479 |  |  |
|  | 河西路及水杉林 | 11554 |  |  |
|  | 太公山周边 | 1807 |  |  |
|  | 环湖东路 | 12036 |  |  |
|  | 东副坝 | 27900 |  |  |
|  | 主坝 | 9841 |  |  |
|  | 西副坝 | 10545 |  |  |
|  | 合计 | 292015.9 |  |  |

- 注：上述作业量为暂估数量，若管养期内作业量减少，结算时由双方协商扣除相应款项。若管养期内作业量增加，则结算时不作调整。

- 2、集镇草花养护、种植范围：

| 集镇草花养护、种植面积与范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地点 | 面积/㎡ | 备注 |
| 2 | 管委会 | 205 |  |
| 3 | 旅游大厦 | 170 |  |
| 4 | 牌楼 | 370 |  |
| 5 | 天目湖宾馆三角块 | 165 |  |
| 6 | 牌楼、百花广场、天目湖宾馆门对面花缸、花箱 | 115 |  |
| 7 | 明珠大道 | 137 |  |
| 8 | 明珠大道大石头 | 367 |  |
| 9 | 平桥花箱 | 285组 |  |

- 注：上述作业量为暂估数量，费用暂按75.33万元计入总价，若管养期内作业量减少，结算时由双方协商扣除相应款项。

- 二、商务要求

1.服务的期限和地点

服务期限：1年。

服务地点：采购人指定地点。

2.付款条件

1.本项目养护期为 1 年（以采购人书面通知进场时间开始计算）。

2. 付款方式：本项目为固定总价。

1）管养费按季度支付，于次季度首月底前支付上季度管养费（扣除考核扣款）。

季度管养费=合同价（扣除甲供材）/4。

支付时，乙方应当向甲方开具相应价款发票，甲方收到发票后支付相应费用。

2）付款方式：银行转账；

3）根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担；

3.质量要求：合格

- 三、技术要求

3.1绿化养护管理要求

| 序号 | 内容 | 一级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 | 1、树木生长正常，不倾斜（造型树木除外）； 2、乔木树形完美，主侧枝均匀，数量适宜内膛通风透光，无枯枝、过密枝、下垂枝等； 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、乔木根部无萌蘖枝； 5、无缺株、死树、无杂树、无明显杂草； 6、基本无病虫害危害迹象，成活率达98%，追肥及时。 |
| 2 | 绿篱修剪色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜； 2、生长季节修剪，追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、基本无病虫害危害。成活率达98%。 |
| 3 | 草坪 | 1、草坪生长茂盛，景观效果好，成活率达98%； 2、修剪及时，追肥及时，高度符合要求； 3、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处其它植物间）； 4、基本无杂草，杂草控制高度在5cm以下,基本无病虫害危害现象； 5、草坪集中空秃面积不超过0.3m2； 6、绿地平整，无坑洼积水； 7、草坪无明显色差。 8、迎宾大道、百花广场等9月中下旬播种黑麦草，成活率达98%。 |
| 4 | 绿地秩序 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时处理，需发包方配合及时上报； 4、及时清远各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 |
| 5 | 人员要求 | 1、上岗人员年龄、数量符合规定 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 |
| 6 | 组织管理 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高人员的技术水平； 5、按照有关安全生产操作规程组织作业。 |

| 序号 | 内容 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 | 1、树木生长正常，不倾斜（造型树木除外）； 2、乔木树形完美，主侧枝均匀，数量适宜内膛通风透光，无枯枝、过密枝、下垂枝等； 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、无缺株、死树、无杂树、无明显杂草； 5、基本无病虫害危害迹象，成活率达95%，追肥及时。 |
| 2 | 绿篱修剪色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜； 2、生长季节修剪，追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、基本无病虫害危害，成活率达95%. |
| 3 | 草坪 | 1、草坪生长茂盛，成活率达95%； 2、修剪及时，追肥及时，高度符合要求； 3、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处其它植物间）； 4、基本无杂草，杂草控制高度在5cm以下,基本无病虫害危害现象； 5、绿地平整，无坑洼积水。 6、草坪集中空秃面积不超过0.5m2 |
| 4 | 绿地秩序 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时处理，需发包方配合及时上报； 4、及时清远各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 |
| 5 | 人员要求 | 1、上岗人员年龄、数量符合规定 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 |
| 6 | 组织管理 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高人员的技术水平； 5、按照有关安全生产操作规程组织作业。 |

★3.2人员及机具最低配备要求：

| 序号 | 最低管养人数 | 甲供材料费（万元/年） | 机具配备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 4 | 草坪车≥1辆、绿篱机≥5台、草坪机≥5台、割灌机≥5台、药水机≥5台、水泵≥5台、吹风机≥3台、油锯≥3台、打孔机≥1台、洒水车≥1辆、运输车≥1辆、登高车或移动式升降平台(≥16m)≥2辆 |
| 备注：1)管养人员年龄要求：18-65周岁。 2)管养人员的工作时间按采购人要求执行，成交供应商可根据季节制定轮值计划并报采购人同意。 3）管养人员中须至少包含一名项目负责人及两名司机，人员可兼任。 |  |  |  |

注：★（1）甲供材料费4万元/年为不可竞争费；根据管养需要，由采购人安排一定量的肥料等费用，供应商在报价时将甲供材料费用计入报价金额，但不列入管养费用支付，供应商不得改变此报价，否则作无效投标处理。

（2）养护期内农药、用水、机具（折旧、年审、维修、保险、保养）、油耗等费用均已包含在投标报价中，供应商报价时，应综合考虑。成交后不得以任何理由向采购人提出追加费用或其他要求。

（3）应急费：养护单位必须制定灾害性天气应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并配备必须的应急设备，确保出现灾害性天气时，能够第一时间投入抢险救灾，并服从甲方另行安排的其它范围内的应急抢险任务，该项费用已包含在投标价中，供应商报价时，应综合考虑。

★（4）管养人员的人数不得低于21人，否则按无效响应文件处理；供应商承接本项目须确保作业人员工资不低于最新的溧阳市最低工资标准的（合同履行期限内，有新标准执行新标准），按时足额缴纳各项税费，支付“五金”、商业险、高温费（不低于溧阳市最新的发放标准，合同履行期限内，有新标准执行新标准）、加班费、劳保费、过节费、补贴费用，并建立职工有关档案；供应商在报价时须将上述费用计入报价金额，投标时须提供承诺书（格式自拟），否则按无效响应文件处理。

★（5）现有绿地内的苗木发生缺失或死亡，由承包人按同品种同规格赔偿并包栽包活管理1年。由于自然灾害和不可抗力原因造成的苗木缺损，由承包人向天目湖镇人民政府提出书面申请，经天目湖镇人民政府组织有关人员现场核实后再做处理决定。须提供承诺书，否则按无效响应文件处理。

★（6）草花采购、种植、养护（含平桥花箱285组）要求：该项费用按75.33万元计取。此报价为不可竞争费用，供应商在报价时须将该项费用计入报价金额，供应商不得改变此报价，否则作无效响应文件处理。若管养期内该项作业量减少，结算时由双方协商扣除相应款项。

其中：

1、花箱养护要求：①品种选择合理，色泽艳丽，适合当地气候要求；季节色彩有明显变化。②合理确定密植度，满栽，郁闭度90%以上。③每平米不少于100盆花，一年分为三季，需分别于4月30日、9月30日、12月30日前种植结束。④具体草花品种在种植前须由采购人确定。

2、其他草花种植要求：①草花种植方案、图案需要得到甲方确认，且严格按图施工。②品种选择合理，色泽艳丽。季节色彩有明显变化。③合理确定密植度，满栽，郁闭度90%以上。④每平米不少于100盆花，一年分为三季，需分别于4月30日、9月30日、12月30日前种植结束。⑤品种：4月30日前：熏衣草、千日红、四季海棠 、玛格丽特、鼠尾草等。 9月30日前：一串红、孔美女樱、常夏石竹、五星花、夏堇、孔雀草，瓜叶菊等。12月30日前:三色堇、报春花、矾根、银叶菊、繁星花、角堇、微月季、紫罗兰等。具体草花品种由采购人确定。

3、成交供应商在草花采购前必须列表提交采购人同意后方可采购，草花采购后须经采购人验收后方可种植。

★供应商必须承诺一旦成交，必须在成交通知书发出后7个工作日内在天目湖镇设有固定的办公经营场所，能够满足办公、仓储等要求，提供相关产权证明或租赁合同等材料。否则，采购人有权取消其成交资格。须提供承诺书（格式自拟），否则作无效响应文件处理。

- 四、其他要求

- 4.1、供应商应为本项目提供详细的实施方案，后期实施过程严格按照方案内容执行，实际过程中若有相应调整，及时同采购人协商修订相关方案，内容含：管理制度（①请销假制度、②服务质量管理制度及职业健康安全管理制度、③上下班考勤及着装管理制度、④人员罚惩制度）、全年养护计划（①养护月历、②四季养护实施计划与标准、③不同天气下的养护计划分析、④总体养护组织布置及规划）、病虫害防治方案（①食叶性害虫防治方案、②蛀干性害虫防治方案、③刺吸式害虫防治方案、④常见病害防治方案）、植物修剪方案（①大型乔木修剪方案、②绿篱色块修剪方案、③草坪修剪方案、④常见花灌木修剪方案）、极端天气和突发事件预案（①抗旱保苗预案、②防台风应急预案、③防寒防冻应急预案、④排水防涝应急预案、⑤聚众上访事件应急预案）、安全文明保障方案（①安全文明保障措施、②作业安全管理措施、③安全人员配备及设施设备、④安全检查记录、⑤安全教育培训计划）、报价构成方案（①报价构成内容（包含但不限于人工工资、五金、意外险、福利费、利润、税费等）、②报价组成依据）

- 2.供应商应提供自身具有的与本项目工作内容相关的机具证明材料；

3.供应商应提供企业实力相关材料（以往承接类似项目业绩材料、企业获得荣誉或者奖项材料）；

4.供应商应提供为保障本项目实施所需人员的证明材料。

注：上述内容无需在《偏离表》中标明是否偏离。

4.2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额100 %。

4.3、成交供应商需在成交后提供纸质版投标文件1份，纸质版最终报价分项报价表1份。

4.4、考核细则

4.4.1绿化管养考核实施细则

一级绿化管养考核实施细则

| 项目 | 分值 | 考 核 标 准 | 扣 分 细 则 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 | 10 | 1、生产垃圾日产日清，重点地段随产随清。 | 养护绿化垃圾当天不及时清运扣3分。 |  |  |
| 草坪 养护 | 25 | 1、生长期长势好，草坪绿期长，抗旱浇水和雨后排水及时，无退化现象。 | 未及时做好浇水、排水工作致草坪生长不良扣3分/处；修剪不合格每平方扣2分；修剪不及时扣2分，病虫害防治不力造成危害影响景观的每平方扣2分；杂草明显、界线不清扣2分/次，未播种黑麦草扣3分，没有施肥扣5分/次，死亡未及时补缺到位扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 2、修剪平整，冬绿型草坪高度不超过10厘米，夏绿型草坪高度不超过6厘米，休眠期前作较低修剪。 |  |  |  |
|  |  | 3、草坪无病虫害，无空秃，有一定厚度，草根不裸露。 |  |  |  |
|  |  | 4、无杂草，与绿篱色块、地被之间界线清晰，追加施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5、草坪修剪到位，无明显色差。 |  |  |  |
|  |  | 6、9月中下旬播种黑麦草 |  |  |  |
| 乔灌木 养护 | 25 | 1、树木生长正常，断枝及明显枯死枝，无倾斜、歪倒现象，绿篱色块基本无空缺。 | 管护不到位，未及时做好浇水、排水工作致苗木死亡的扣5分/处；歪斜树不及时扶正、死树、枯枝、断枝不及时处理扣2分/株。修剪、清理不及时及修剪手法过重扣2分/处；绿篱色块成片死亡未及时补缺到位扣3分/处。出现病虫害症状，防治不力的扣2分/次，造成严重危害的扣3分/次，造成一定范围植株死亡的扣5分/次，没有施肥扣5分/次，发现明显杂草、杂树扣2分/处。 |  |  |
|  |  | 2、树木的修剪符合景观观赏要求，乔木根部无萌孽枝，绿篱、色块修剪及时到位，垂直绿化牵引、绑扎到位。 |  |  |  |
|  |  | 3、树木病虫害防治及时、有效，蛀干害虫<3%,食叶性害虫<5%,刺吸性害虫<10%。 |  |  |  |
|  |  | 4、绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，无乱牵乱挂现象，杂树、树桩清除及时，追加施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5、无死树、无杂树、无明显杂草。 |  |  |  |
| 绿地 秩序 | 15 | 1、绿地上有杂物堆放、乱停车、乱披挂、乱设摊、乱晾晒、乱焚烧生产垃圾的现象。 | 发现一辆扣2分，管养人员自己的车辆扣2分/辆,杂物堆放、乱披披挂、乱晾晒扣2分/处，乱设置扣2分/处，乱焚烧生产垃圾扣3分/处，扣完为止。绿地侵占、破坏设施未发现制止或发现未汇报的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 2、发现绿地侵占、偷盗苗木、破坏设施等现象，要立即制止，同时第一时间与甲方联系并汇报。 |  |  |  |
| 台帐记录 | 10 | 1、提供当月考勤情况记录表、管理工作小结及次月工作计划安排。 2、及时做好各类灾害性天气的应急预案。 3、做好每月安全例会和文明作业的台帐资料。 4、提供人员工资福利发放单（复印件）。 | 未按要求完成上交的，每缺一项扣2分。 |  |  |
| 其他 | 15 | 1、上岗人员符合管养绿地要求，人员齐全，年龄符合规定。定职定岗，按规定着标志服装。 | 上岗人员有缺少或不符合要求扣3分/人，聚众聊天、串岗离岗发现1人扣2分；不着标志服装,每发现1人扣2分。未按作业安全操作规程进行登高、机械操作的发现一次扣2分。不服从甲方管理，未能按要求完成任务的一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、安全要求，按绿化作业安全操作规程执行 |  |  |  |
|  |  | 3、服从甲方统一管理,完成甲方安排的各项任务 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  | 得分 |  |
| 特别 条款 | 1、被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣5分； 2、各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每次扣5分。 3、由长效管理，数字化执法局等部门对管养出现扣分的，直接按标准双倍扣分。 4、由市第三方、镇处置通平台拍照每处扣2分。 |  |  |  |  |

二级绿化管养考核实施细则

| 项目 | 分值 | 考 核 标 准 | 扣 分 细 则 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 | 12 | 2、生产垃圾日产日清，重点地段随产随清。 | 养护绿化垃圾当天不及时清运扣2分。 |  |  |
| 草坪 养护 | 18 | 1、生长期长势好，草坪绿期长，抗旱浇水和雨后排水及时，无退化现象。 | 未及时做好浇水、排水工作致草坪生长不良扣2分/处；修剪不合格每平方扣2分；病虫害防治不力造成危害影响景观的每平方扣2分；杂草明显、界线不清扣2分/次，没有施肥扣3分/次，未播种黑麦草扣3分，死亡未及时补缺到位扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 2、修剪平整，冬、夏绿型草坪高度适应天气，休眠期前作较低修剪。 |  |  |  |
|  |  | 3、草坪无病虫害，无空秃，有一定厚度，草根不裸露。 |  |  |  |
|  |  | 4、无杂草，与绿篱色块、地被之间界线清晰，追加施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5、草坪无明显色差。 |  |  |  |
| 乔灌木 养护 | 22 | 1、树木生长正常，无死树、断枝及明显枯死枝，无倾斜、歪倒现象，绿篱色块基本无空缺。 | 管护不到位，未及时做好浇水、排水工作致苗木死亡的扣3分/处；歪斜树不及时扶正、死树、枯枝、断枝不及时处理扣2分/株。修剪、清理不及时及修剪手法过重扣2分/处；绿篱色块成片死亡未及时补缺到位扣3分/处。出现病虫害症状，防治不力的扣2分/次，造成严重危害的扣3分/次，造成一定范围植株死亡的扣5分/次，没有施肥扣3分/次，发现明显杂草、杂树扣2分/处。 |  |  |
|  |  | 2、树木的修剪符合景观观赏要求，乔木根部无萌孽枝，绿篱、色块修剪及时到位，垂直绿化牵引、绑扎到位。 |  |  |  |
|  |  | 3、树木病虫害防治及时、有效，蛀干害虫<3%,食叶性害虫<5%,刺吸性害虫<10%。 |  |  |  |
|  |  | 4、绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，无乱牵乱挂现象，杂树、树桩清除及时，追加施肥。 |  |  |  |
| 绿地 秩序 | 10 | 1、绿地上有杂物堆放、乱停车、乱披挂、乱设摊、乱晾晒、乱焚烧生产垃圾的现象。 | 发现一辆扣2分，管养人员自己的车辆扣2分/辆,杂物堆放、乱披披挂、乱晾晒扣2分/处，乱设置扣2分/处，乱焚烧生产垃圾扣3分/处，扣完为止。绿地侵占、破坏设施未发现制止或发现未汇报的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 2、发现绿地侵占、偷盗苗木、破坏设施等现象，要立即制止，同时第一时间与甲方联系并汇报。 |  |  |  |
| 草花 | 20 | 1、草花里无杂草、杂树、乱堆放、乱晾晒的现象。 | 草花死亡、空秃扣2分，经甲方提醒仍未补栽的扣4分，有杂草扣3分，乱堆放、枯枝、枯叶扣2分，被破会侵占的扣1分，未按照合同约定时间将草花种植结束的扣4分，种植草花管理不善或时节错误大面积死亡的扣4分。 |  |  |
|  |  | 2、无破坏、无空秃、无死亡、无枯枝、无枯叶等现象。 |  |  |  |
| 台帐记录 | 8 | 1、提供当月考勤情况记录表、管理工作小结及次月工作计划安排。 2、及时做好各类灾害性天气的应急预案。 3、做好每月安全例会和文明作业的台帐资料。 4、提供人员工资福利发放单（复印件）。 | 未按要求完成上交的，每缺一项扣2分。 |  |  |
| 其他 | 10 | 1、上岗人员符合管养绿地要求，人员齐全，年龄符合规定。定职定岗，按规定着标志服装。 | 上岗人员有缺少或不符合要求扣2分/人，聚众聊天、串岗离岗发现1人扣1分；不着标志服装,每发现1人扣1分。未按作业安全操作规程进行登高、机械操作的发现一次扣2分。不服从甲方管理，未能按要求完成任务的一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、安全要求，按绿化作业安全操作规程执行 |  |  |  |
|  |  | 3、服从甲方统一管理,完成甲方安排的各项任务 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  | 得分 |  |
| 特别 条款 | 被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣5分； 各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每次扣5分。 由长效管理，数字化执法局等部门对管养出现扣分的，直接按标准双倍扣分。 |  |  |  |  |

说明：1）考核细则实施扣分，每一项扣分以扣完本项目分值为止。

2）日常考核时，对于人员上岗、着装、日常保洁、病虫害以及一些直接造成损害的问题直接扣分；其他问题按要求整改处理，在规定期限未能处理到位的进行扣分，月考核中，发现问题直接扣分。

3）本细则最终解释权归天目湖镇人民政府。

4.4.2绿化管养奖惩措施

1）绿化管养综合评分在95分以上者（含95分）按合同价正常结算；综合评分在90（含）-95分，每下降1分，扣款200元，以此类推计算；85（含）-90分，每下降1分，扣款500元；综合评分在80（含）-85分，每下降1分，扣款1000元；综合评分在80分以下者，扣除当月养护经费。

2）有下列情形之一的，采购人有权单方终止与成交供应商的管养合同，当月的管养经费不予结算：

①、未按磋商文件的要求组织养护工作的（如管养期间没有固定经营场所、机具缺失等）；

②、连续二次考核综合评分在80分以下的；

③、管养合同进行转包的；

④、因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使采购人名誉受损或其它损失的，除按考核要求扣分外，直接扣款2000元/次，情节特别严重的终止管养合同；

3）绿化管养考核由日常考核巡查和月考核组成，由采购人组织实施。

4）综合评分=100-日常考核扣分×30%-月度考核扣分×70%－特别条款扣分-其它扣分。

5）暴露出的同一问题采购人电话通知成交供应商两次后仍未整改到位，采购人将开出“整改通知书”，并在当月综合评分中扣除5分。

6）日常检查过程中，出现下列情况时，除按规定扣分外，还需直接扣除养护经费：

①、处于失管状态的地块，采购人有权根据失管的严重程度，在扣分的基础上，直接扣除当月的养护费用；

7）该措施中所指的扣款是每月考核综合评分扣款，成交供应商在结算资金时结清。

8）如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由成交供应商负责更新，费用由成交供应商自行承担。

9）一年绿化养护施肥二到三次，可根据实际情况将施肥的图片和资料上报，年终没有上报图片和资料的，扣除最后季度考核费用10%。

10）应急管理：成交供应商必须制定灾害性天气应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并配备必须的应急设备，确保出现灾害性天气时，能够第一时间投入抢险救灾，并服从甲方另行安排的其它范围内的应急抢险任务，费用由成交供应商承担。

11）安全责任事故等风险问题：管养期内，养护单位须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为养护工人购买保险等方式来规避风险。如养护标段中发生安全事故、人员伤亡事件，由成交供应商负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由乙方承担。

第五章  合同草案条款

（主要条款）

签约地点：               签约时间：  年   月   日

| 采购人：（甲方） | 成交供应商：（乙方） |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果签订本合同。

一、项目概况及合同金额

1. 项目编号：

2. 项目名称：

3. 养护范围及内容：                  

4. 合同金额：人民币元/年(大写：)

本项目为固定总价。

合同金额应为完成本项目年度服务所需的全部费用。包括但不限于：人工费、管理费、机具费、五金、保险、福利、利润、各种税费、不可预见费用等一切费用。

- 管养合同期限：一年（年月日至年月日），

- 付款方式

1、管养费按季度支付，于次季度首月底前支付上季度管养费（扣除考核扣款）。

季度管养费=合同价（扣除甲供材）/4。

甲供材按实结算。

支付时，乙方应当向甲方开具相应价款发票，甲方收到发票后支付相应费用。

2、付款方式：银行转账

3、根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、项目负责人

项目负责人：

五、绿地管养要求：详见合同附件1。

- 管理及考核

1、绿地管养工作由甲方组织实施。考核实行百分制，当月考核综合评分分数低于80分为不合格。

2、乙方在管养期内出现以下问题之一，养护合同将自动终止：

（1）养护年度中有连续两次月考核不合格的（考核评分80分以下）。

（2）如在管养期内，发生重大质量、安全方面的责任事故，对绿化景观造成严重破坏或造成严重社会影响的，甲方将取消其管养资格，扣除管养保证金，并依法向乙方追究相应法律和经济责任。

（3）管养现场负责人随意更换的。

（4）管养合同进行转包的。

3、绿化管养考核实施细则（详见附件2）

七、乙方管理责任

1、乙方需配备足够的绿化养护设备及人员。

2、乙方必须给养护人员办理意外伤害等必要的保险

3、乙方的原因造成劳资纠纷或用工纠纷等，一律由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。在养护管理中发生各类人身伤亡等安全事故包括第三方责任和经济纠纷，所有责任由乙方承担，与甲方无关。

4、终止合同后养护公司应继续服务至后续施工单位入场，并完成相应手续的交接。

八、在管养期内，如遇节庆、综合整治等重大活动，乙方应服从安排，听从甲方统一调配，发生费用由乙方承担。因政府或上级部门政策调整等原因，改变或调整绿地管养范围，乙方应顾全大局，无条件服从，管养费用同比例进行计算调整。

九、合同生效及其它：

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

1)合同书及补充协议，

2)成交通知书，

3)询标纪要(如有)，

4)甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件，

5)竞争性磋商采购文件及其补充文件，

6)响应文件及其补充文件。

十、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |

附件1：绿地管养要求

| 序号 | 内容 | 一级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 | 1、树木生长正常，不倾斜（造型树木除外）； 2、乔木树形完美，主侧枝均匀，数量适宜内膛通风透光，无枯枝、过密枝、下垂枝等； 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、乔木根部无萌蘖枝； 5、无缺株、死树、无杂树、无明显杂草； 6、基本无病虫害危害迹象，成活率达98%，追肥及时。 |
| 2 | 绿篱修剪色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜； 2、生长季节修剪，追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、基本无病虫害危害。成活率达98%。 |
| 3 | 草坪 | 1、草坪生长茂盛，景观效果好，成活率达98%； 2、修剪及时，追肥及时，高度符合要求； 3、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处其它植物间）； 4、基本无杂草，杂草控制高度在5cm以下,基本无病虫害危害现象； 5、草坪集中空秃面积不超过0.3m2； 6、绿地平整，无坑洼积水； 7、草坪无明显色差。 8、迎宾大道、百花广场等9月中下旬播种黑麦草，成活率达98%。 |
| 4 | 绿地秩序 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时处理，需发包方配合及时上报； 4、及时清远各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 |
| 5 | 人员要求 | 1、上岗人员年龄、数量符合规定 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 |
| 6 | 组织管理 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高人员的技术水平； 5、按照有关安全生产操作规程组织作业。 |

| 序号 | 内容 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 | 1、树木生长正常，不倾斜（造型树木除外）； 2、乔木树形完美，主侧枝均匀，数量适宜内膛通风透光，无枯枝、过密枝、下垂枝等； 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、无缺株、死树、无杂树、无明显杂草； 5、基本无病虫害危害迹象，成活率达95%，追肥及时。 |
| 2 | 绿篱修剪色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜； 2、生长季节修剪，追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、基本无病虫害危害，成活率达95%. |
| 3 | 草坪 | 1、草坪生长茂盛，成活率达95%； 2、修剪及时，追肥及时，高度符合要求； 3、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处其它植物间）； 4、基本无杂草，杂草控制高度在5cm以下,基本无病虫害危害现象； 5、绿地平整，无坑洼积水。 6、草坪集中空秃面积不超过0.5m2 |
| 4 | 绿地秩序 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时处理，需发包方配合及时上报； 4、及时清远各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 |
| 5 | 人员要求 | 1、上岗人员年龄、数量符合规定 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 |
| 6 | 组织管理 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高人员的技术水平； 5、按照有关安全生产操作规程组织作业。 |

附件2：绿化管养考核实施细则

一级绿化管养考核实施细则

| 项目 | 分值 | 考 核 标 准 | 扣 分 细 则 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 保洁 | 20 | 1、花坛、树池、绿地内无枯枝、落叶、建筑垃圾等；水面无漂浮物等。 | 发现有陈旧垃圾、杂物扣2分/处；枯叶每处扣2分/处，发现园林设施及水体不整洁扣2分/处；养护绿化垃圾当天不及时清运扣3分。 |  |  |
|  |  | 2、生产垃圾日产日清，重点地段随产随清。 |  |  |  |
| 草坪 养护 | 20 | 1、生长期长势好，草坪绿期长，抗旱浇水和雨后排水及时，无退化现象。 | 未及时做好浇水、排水工作致草坪生长不良扣3分/处；修剪不合格每平方扣2分；修剪不及时扣2分，病虫害防治不力造成危害影响景观的每平方扣2分；杂草明显、界线不清扣2分/次，未播种黑麦草扣3分，没有施肥扣5分/次，死亡未及时补缺到位扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 2、修剪平整，冬绿型草坪高度不超过10厘米，夏绿型草坪高度不超过6厘米，休眠期前作较低修剪。 |  |  |  |
|  |  | 3、草坪无病虫害，无空秃，有一定厚度，草根不裸露。 |  |  |  |
|  |  | 4、无杂草，与绿篱色块、地被之间界线清晰，追加施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5、草坪修剪到位，无明显色差。 |  |  |  |
|  |  | 6、9月中下旬播种黑麦草 |  |  |  |
| 乔灌木 养护 | 25 | 1、树木生长正常，断枝及明显枯死枝，无倾斜、歪倒现象，绿篱色块基本无空缺。 | 管护不到位，未及时做好浇水、排水工作致苗木死亡的扣5分/处；歪斜树不及时扶正、死树、枯枝、断枝不及时处理扣2分/株。修剪、清理不及时及修剪手法过重扣2分/处；绿篱色块成片死亡未及时补缺到位扣3分/处。出现病虫害症状，防治不力的扣2分/次，造成严重危害的扣3分/次，造成一定范围植株死亡的扣5分/次，没有施肥扣5分/次，发现明显杂草、杂树扣2分/处。 |  |  |
|  |  | 2、树木的修剪符合景观观赏要求，乔木根部无萌孽枝，绿篱、色块修剪及时到位，垂直绿化牵引、绑扎到位。 |  |  |  |
|  |  | 3、树木病虫害防治及时、有效，蛀干害虫<3%,食叶性害虫<5%,刺吸性害虫<10%。 |  |  |  |
|  |  | 4、绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，无乱牵乱挂现象，杂树、树桩清除及时，追加施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5、无死树、无杂树、无明显杂草。 |  |  |  |
| 绿地 秩序 | 10 | 1、绿地上有杂物堆放、乱停车、乱披挂、乱设摊、乱晾晒、乱焚烧生产垃圾的现象。 | 发现一辆扣2分，管养人员自己的车辆扣2分/辆,杂物堆放、乱披披挂、乱晾晒扣2分/处，乱设置扣2分/处，乱焚烧生产垃圾扣3分/处，扣完为止。绿地侵占、破坏设施未发现制止或发现未汇报的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 2、发现绿地侵占、偷盗苗木、破坏设施等现象，要立即制止，同时第一时间与甲方联系并汇报。 |  |  |  |
| 台帐记录 | 10 | 1、提供当月考勤情况记录表、管理工作小结及次月工作计划安排。 2、及时做好各类灾害性天气的应急预案。 3、做好每月安全例会和文明作业的台帐资料。 4、提供人员工资福利发放单（复印件）。 | 未按要求完成上交的，每缺一项扣2分。 |  |  |
| 其他 | 15 | 1、上岗人员符合管养绿地要求，人员齐全，年龄符合规定。定职定岗，按规定着标志服装。 | 上岗人员有缺少或不符合要求扣3分/人，聚众聊天、串岗离岗发现1人扣2分；不着标志服装,每发现1人扣2分。未按作业安全操作规程进行登高、机械操作的发现一次扣2分。不服从甲方管理，未能按要求完成任务的一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、安全要求，按绿化作业安全操作规程执行 |  |  |  |
|  |  | 3、服从甲方统一管理,完成甲方安排的各项任务 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  | 得分 |  |
| 特别 条款 | 1、被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣5分； 2、各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每次扣5分。 3、由长效管理，数字化执法局等部门对管养出现扣分的，直接按标准双倍扣分。 4、由市第三方、镇处置通平台拍照每处扣2分。 |  |  |  |  |

二级绿化管养考核实施细则

| 项目 | 分值 | 考 核 标 准 | 扣 分 细 则 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 保洁 | 12 | 1、花坛、树池、绿地内无枯枝、落叶、建筑垃圾等；水面无漂浮物等。 | 发现有陈旧垃圾、杂物扣2分/处；枯叶每处扣2分/处，发现园林设施及水体不整洁扣2分/处；养护绿化垃圾当天不及时清运扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、生产垃圾日产日清，重点地段随产随清。 |  |  |  |
| 草坪 养护 | 18 | 1、生长期长势好，草坪绿期长，抗旱浇水和雨后排水及时，无退化现象。 | 未及时做好浇水、排水工作致草坪生长不良扣2分/处；修剪不合格每平方扣2分；病虫害防治不力造成危害影响景观的每平方扣2分；杂草明显、界线不清扣2分/次，没有施肥扣3分/次，未播种黑麦草扣3分，死亡未及时补缺到位扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 2、修剪平整，冬、夏绿型草坪高度适应天气，休眠期前作较低修剪。 |  |  |  |
|  |  | 3、草坪无病虫害，无空秃，有一定厚度，草根不裸露。 |  |  |  |
|  |  | 4、无杂草，与绿篱色块、地被之间界线清晰，追加施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5、草坪无明显色差。 |  |  |  |
| 乔灌木 养护 | 22 | 1、树木生长正常，无死树、断枝及明显枯死枝，无倾斜、歪倒现象，绿篱色块基本无空缺。 | 管护不到位，未及时做好浇水、排水工作致苗木死亡的扣3分/处；歪斜树不及时扶正、死树、枯枝、断枝不及时处理扣2分/株。修剪、清理不及时及修剪手法过重扣2分/处；绿篱色块成片死亡未及时补缺到位扣3分/处。出现病虫害症状，防治不力的扣2分/次，造成严重危害的扣3分/次，造成一定范围植株死亡的扣5分/次，没有施肥扣3分/次，发现明显杂草、杂树扣2分/处。 |  |  |
|  |  | 2、树木的修剪符合景观观赏要求，乔木根部无萌孽枝，绿篱、色块修剪及时到位，垂直绿化牵引、绑扎到位。 |  |  |  |
|  |  | 3、树木病虫害防治及时、有效，蛀干害虫<3%,食叶性害虫<5%,刺吸性害虫<10%。 |  |  |  |
|  |  | 4、绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，无乱牵乱挂现象，杂树、树桩清除及时，追加施肥。 |  |  |  |
| 绿地 秩序 | 10 | 1、绿地上有杂物堆放、乱停车、乱披挂、乱设摊、乱晾晒、乱焚烧生产垃圾的现象。 | 发现一辆扣2分，管养人员自己的车辆扣2分/辆,杂物堆放、乱披披挂、乱晾晒扣2分/处，乱设置扣2分/处，乱焚烧生产垃圾扣3分/处，扣完为止。绿地侵占、破坏设施未发现制止或发现未汇报的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 2、发现绿地侵占、偷盗苗木、破坏设施等现象，要立即制止，同时第一时间与甲方联系并汇报。 |  |  |  |
| 草花 | 20 | 1、草花里无杂草、杂树、乱堆放、乱晾晒的现象。 | 草花死亡、空秃扣2分，经甲方提醒仍未补栽的扣4分，有杂草扣3分，乱堆放、枯枝、枯叶扣2分，被破会侵占的扣1分，未按照合同约定时间将草花种植结束的扣4分，种植草花管理不善或时节错误大面积死亡的扣4分。 |  |  |
|  |  | 2、无破坏、无空秃、无死亡、无枯枝、无枯叶等现象。 |  |  |  |
| 台帐记录 | 8 | 1、提供当月考勤情况记录表、管理工作小结及次月工作计划安排。 2、及时做好各类灾害性天气的应急预案。 3、做好每月安全例会和文明作业的台帐资料。 4、提供人员工资福利发放单（复印件）。 | 未按要求完成上交的，每缺一项扣2分。 |  |  |
| 其他 | 10 | 1、上岗人员符合管养绿地要求，人员齐全，年龄符合规定。定职定岗，按规定着标志服装。 | 上岗人员有缺少或不符合要求扣2分/人，聚众聊天、串岗离岗发现1人扣1分；不着标志服装,每发现1人扣1分。未按作业安全操作规程进行登高、机械操作的发现一次扣2分。不服从甲方管理，未能按要求完成任务的一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、安全要求，按绿化作业安全操作规程执行 |  |  |  |
|  |  | 3、服从甲方统一管理,完成甲方安排的各项任务 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  | 得分 |  |
| 特别 条款 | 被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣5分； 各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每次扣5分。 由长效管理，数字化执法局等部门对管养出现扣分的，直接按标准双倍扣分。 |  |  |  |  |

说明：1、考核细则实施扣分，每一项扣分以扣完本项目分值为止。

2、日常考核时，对于人员上岗、着装、日常保洁、病虫害以及一些直接造成损害的问题直接扣分；其他问题按要求整改处理，在规定期限未能处理到位的进行扣分，月考核中，发现问题直接扣分。

3、本细则最终解释权归天目湖镇人民政府。

绿化管养奖惩措施

1）绿化管养综合评分在95分以上者（含95分）按合同价正常结算；综合评分在90（含）-95分，每下降1分，扣款200元，以此类推计算；85（含）-90分，每下降1分，扣款500元；综合评分在80（含）-85分，每下降1分，扣款1000元；综合评分在80分以下者，扣除当月养护经费。

2）有下列情形之一的，甲方有权单方终止与乙方的管养合同，当月的管养经费不予结算：

①、未按磋商文件的要求组织养护工作的（如管养期间没有固定经营场所、机具缺失等）；

②、连续二次考核综合评分在80分以下的；

③、管养合同进行转包的；

④、因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使甲方名誉受损或其它损失的，除按考核要求扣分外，直接扣款2000元/次，情节特别严重的终止管养合同；

3）绿化管养考核由日常考核巡查和月考核组成，由甲方组织实施。

4）综合评分=100-日常考核扣分×30%-月度考核扣分×70%－特别条款扣分-其它扣分。

5）暴露出的同一问题甲方电话通知乙方两次后仍未整改到位，采购人将开出“整改通知书”，并在当月综合评分中扣除5分。

6）日常检查过程中，出现下列情况时，除按规定扣分外，还需直接扣除养护经费：

①、处于失管状态的地块，甲方有权根据失管的严重程度，在扣分的基础上，直接扣除当月的养护费用；

7）该措施中所指的扣款是每月考核综合评分扣款，成交供应商在结算资金时结清。

8）如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由乙方负责更新，费用由乙方自行承担。

9）一年绿化养护施肥二到三次，可根据实际情况将施肥的图片和资料上报，年终没有上报图片和资料的，扣除最后季度考核费用10%。

10）应急管理：乙方必须制定灾害性天气应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并配备必须的应急设备，确保出现灾害性天气时，能够第一时间投入抢险救灾，并服从甲方另行安排的其它范围内的应急抢险任务，费用由乙方承担。

11）安全责任事故等风险问题：管养期内，养护单位须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为养护工人购买保险等方式来规避风险。如养护过程中发生安全事故、人员伤亡事件，由成交供应商负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由乙方承担。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函（如为中、小、微企业则需提供）

说明：

（1）如本项目专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》。

（2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求

### 3-1 其他特定资格要求

### 3  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

4  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

5  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 响应报价（万元） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  分项报价表

分项报价表（格式自拟）

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件（分项报价表，供应商应根据采购需求中采购人要求的内容进行分别报价）。

3.分项报价表中内容不符合采购文件要求，按无效响应文件处理

供应商名称（加盖公章）：____________

### 日期：_____年______月______日

### 8  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

- 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  其他（采购文件要求提供或供应商认为应当提交的相关材料）