2025年胡庄镇田野村农田排沟整治项目

招标控制价编制说明

- 工程概况

- 工程名称：2025年胡庄镇田野村农田排沟整治项目。

- 编制范围：河道清杂整坡绿化，生态护岸、方涵等。

- 编制依据

- 建设单位提供的电子版图纸；

- 《2010江苏水利预算定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程造价定额》（2014版）；

- 《江苏省水利工程施工机械台时费定额》；

- 《省水利厅关于发布江苏水利工程人工预算工时单价标准的通知》（苏水基【2015】32号）；

- 《泰州工程造价管理》2025年第5期，无指导价的参考市场价；

- 主要说明

- 由于现场地形特殊，各投标人自行勘探现场，招标人不另支付材料倒运费用，投标人自行考虑；

- 施工用水电接入费或采用自发电投标人自行考虑；

- 施工便道投标人自行考虑；

- 拆除路面按26cm水泥砼，20cm级配碎石考虑；

- 路面砼标号按C30考虑；

- 钢板桩围堰天数按10天考虑，结算不调整；

- 钢板桩支护天数按15天考虑，结算不调整；

- 伐树预算未考虑挖树根；

- 经与设计沟通，方涵不考虑降水等措施费用；