常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目

项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2025]022号

采 购 人：溧阳市人民政府昆仑街道办事处

采购代理机构：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

- 目      录

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	42

第六章   响应文件格式	43

2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目

竞争性磋商公告

项目概况

2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年6月30日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：大成恒睿[溧]采竞磋[2025]022号

2.项目名称：2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：98.04385万元

5.最高限价：98.04385万元

6.采购需求：本项目为2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目，服务内容包括且不限于公路养护、绿化养护等。具体详见第四章《采购需求》。

7.合同履行期限：一年（具体时间以合同签订时间为准）。合同一年一签，可续签两年。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同；考核不合格的，合同不再续签。

8. 本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：本项目需配备一名项目负责人。

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商公告发布之日起至2025年6月23日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）。

地点：苏采云

方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版磋商文件 。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月30日9点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年6月30日9点00分（北京时间）。

地点：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商录常州市政府采购网“下载中心”-"苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市人民政府昆仑街道办事处

地    址：江苏省常州市溧阳市泓口路218号

联系方式：0519-87177202

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

地　　址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼

联系方式：沈女士；0519-87630906

3.项目联系方式

项目联系人：沈女士

电　　  话：0519-87630906

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司； 联系电话：0519-87630906； 通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准：根据国家发展改革委员会发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号、江苏省物价局苏价服〔2003〕4号文件精神，成交服务费按照《招标代理服务收费标准》收取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8    绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 本项目需配备一名项目负责人。 | 须提供人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2025年3月至资审时间内的任何时间均可） |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规、无效标条款和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 14 | 最终报价 | 供应商最终报价未高于首次报价的。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，磋商小组将其作为无效响应处理。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价（本项目至少二次报价，响应文件中的报价为首次报价，最终报价不得高于首次报价，否则作无效标处理），最终报价作为评分依据。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 53 |  |  |
| 2.1 | 公路保洁方案 | 15 | 供应商需提供公路保洁方案，包括但不限于保洁目标、保洁组织结构、保洁能力、日常保洁制度、不利季节的保洁措施等。 1.方案完善符合实际，针对性强，可操作性强的得15分； 2.方案较完善较符合实际，有针对性，可操作性较强的得11分； 3.方案基本符合实际，针对性一般，可操作性一般的得7分； 4.方案内容一般，针对性差，可操作性差的得3分； 5.未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 绿化养护方案 | 15 | 供应商需提供公路绿化养护方案，内容包括但不限于：不同季节不同天气养护计划、不同苗木病虫害防治方案、不同特性植物修剪方案等。 1.方案完善符合实际，针对性强，可操作性强的得15分； 2.方案较完善符合实际，有针对性，可操作性较强的得11分； 3.方案基本符合实际，针对性一般，可操作性一般的得7分； 4.方案内容一般，针对性差，可操作性差的得3分； 5.未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 突发事件应急预案及保障措施 | 10 | 供应商需灾害性天气和突发事件（如交通事故）等情况，做出相应的应急预案，内容包括但不限于应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险等。 1.灾害性天气和突发事件应急预案内容针对性强，可操作性强的，得10分； 2.灾害性天气和突发事件应急预案内容有针对性，可操作性较强的，得7分； 3.灾害性天气和突发事件应急预案内容针对性一般，可操作性一般的，得4分； 4.灾害性天气和突发事件应急预案内容一般，针对性差，可操作性差的，得1分； 5.未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 安全保证措施 | 8 | 供应商需针对现场作业编制安全保障措施，内容包括但不限于：农药使用安全保障措施、机械使用安全保障措施等。 1.安全保障措施内容完善规范针对性强，可操作性强的，得8分； 2.安全保障措施内容较完善规范有针对性，可操作性较强的，得6分； 3.安全保障措施内容针对性一般，可操作性一般的，得4分； 4.安全保障措施内容一般，针对性差，可操作性差的，得2分； 5.未提供的不得分。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 5 | 供应商需针对本项目特点，结合以往公路保洁及绿化养护的经验，对项目保洁、养护过程中应注意的环节，提出合理的措施和建议。 1.提出的建议非常合理、恰当适用的，得5分； 2.提出的建议较为合理、较为恰当的，得3分； 3.提出的建议一般的得1分； 4.未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 37 |  |  |
| 3.1 | 拟投入人员 | 16 | 1、拟投入项目负责人具有高级职称的得2分；具有中级职称的得1分。 2、除拟投入项目负责人外的其他人员： （1）具有公路养护工的，每有一个得1分。本项最高得10分。 （2）具备安全员证书（或安全培训合格证明）的，每有一个得2分。本项最高得4分。 | 1、以上人员不重复得分。 2、须提供相关证明文件原件扫描件及人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料（社保缴纳从2025年3月至资审时间内的任何时间均可）并加盖供应商公章，否则不得分。 3、以上业绩须在《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.2 | 企业类似业绩 | 12 | 供应商自2022年1月1日（含）以来独立承担过类似公路保洁及绿化养护项目的，每有一个得3分，本项最高得12分。 | 1、提供业绩中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章。合同内容需同时包含公路保洁及绿化养护相关内容。时间以合同签订时间为准。 2、以上业绩须在《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.3 | 拟投入设备 | 9 | 1.供应商自有巡检车的得3分。 2.供应商自有洗扫车的得3分。 3.供应商自有路面养护车的得3分。 | 设备须为供应商自有，需提供设备购买发票及行驶证原件扫描件，以《拟投入现场的自有设备、检测仪器》为准，否则不得分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：成交通知书发出后7个工作日内，采购人将以供应商投标文件中提供的附件14：《拟投入现场的自有设备、检测仪器》为准对其设备进行核查，若核查后发现供应商提供虚假设备承诺，采购人有权取消其中标资格，顺延第二中标候选人为中标人。

- 第四章  采购需求

- 采购标的

2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目招标控制价及清单

| 序号 | 路线名称 | 起点名称 | 起点桩号 | 讫点名称 | 讫点桩号 | 路段里程（Km） | 保洁费用招标控制单价 （元/Km/年） | 保洁费用招标控制合价（元） | 绿化面积（㎡） | 绿化费用招标控制单价 （元/㎡/年） | 绿化费用招标控制合价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢巷线 | S241 | 0.00 | 陈圩里 | 0.47 | 0.469 | 6600.00 | 3095.40 | 938.00 | 1.50 | 1407.00 | 4502.40 | 人工保洁 |
| 2 | 濑溪里线 | 前直线 | 0.00 | 前濑线 | 2.37 | 2.374 | 6600.00 | 15668.40 | 4748.00 | 1.50 | 7122.00 | 22790.40 | 人工保洁 |
| 3 | 濑溪里线 | 前濑线 | 2.37 | 溧班线 | 4.32 | 1.941 | 6600.00 | 12810.60 | 3882.00 | 1.50 | 5823.00 | 18633.60 | 人工保洁 |
| 4 | 北川线 | 道人渡 | 0.00 | 北川 | 3.19 | 3.188 | 6600.00 | 21040.80 | 6376.00 | 1.50 | 9564.00 | 30604.80 | 人工保洁 |
| 5 | 彭程线 | G104 | 0.00 | 彭程 | 0.87 | 0.867 | 6600.00 | 5722.20 | 1734.00 | 1.50 | 2601.00 | 8323.20 | 人工保洁 |
| 6 | 彭程线 | 彭程 | 0.87 | 码头街 | 1.57 | 0.7 | 6600.00 | 4620.00 | 1400.00 | 1.50 | 2100.00 | 6720.00 | 人工保洁 |
| 7 | 淦西线 | 宁新线 | 0.00 | 新淦线 | 0.91 | 0.913 | 6600.00 | 6025.80 | 1826.00 | 1.50 | 2739.00 | 8764.80 | 人工保洁 |
| 8 | 河田里线 | 勤丰 | 0.00 | 王家村 | 0.56 | 0.563 | 6600.00 | 3715.80 | 1126.00 | 1.50 | 1689.00 | 5404.80 | 人工保洁 |
| 9 | 高架桥线 | 高架桥 | 0.00 | S239 | 2.78 | 2.781 | 6600.00 | 18354.60 | 5562.00 | 1.50 | 8343.00 | 26697.60 | 人工保洁 |
| 10 | 毛场线 | G233 | 0.00 | 毛场 | 1.34 | 1.341 | 6600.00 | 8850.60 | 2682.00 | 1.50 | 4023.00 | 12873.60 | 人工保洁 |
| 11 | 溧杨线 | S241 | 0.00 | 杨庄 | 1.21 | 1.209 | 6600.00 | 7979.40 | 2418.00 | 1.50 | 3627.00 | 11606.40 | 人工保洁 |
| 12 | 新东线 | 后沿 | 0.00 | 新东 | 0.71 | 0.712 | 6600.00 | 4699.20 | 1424.00 | 1.50 | 2136.00 | 6835.20 | 人工保洁 |
| 13 | 东溪线 | 溧竹线 | 0.00 | 厂区 | 2.18 | 2.175 | 9500.00 | 20662.50 | 4350.00 | 1.50 | 6525.00 | 27187.50 | 机械保洁 |
| 14 | 东溪线 | 厂区 | 2.18 | K1+638 | 3.81 | 1.638 | 9500.00 | 15561.00 | 3276.00 | 1.50 | 4914.00 | 20475.00 | 机械保洁 |
| 15 | 东溪线 | K1+638 | 3.81 | 东溪 | 4.00 | 0.183 | 6600.00 | 1207.80 | 366.00 | 1.50 | 549.00 | 1756.80 | 人工保洁 |
| 16 | 古小线 | 溧竹线 | 0.00 | 濑阳 | 0.52 | 0.519 | 6600.00 | 3425.40 | 1038.00 | 1.50 | 1557.00 | 4982.40 | 人工保洁 |
| 17 | 古小线 | 濑阳 | 0.52 | 古一 | 0.98 | 0.46 | 6600.00 | 3036.00 | 920.00 | 1.50 | 1380.00 | 4416.00 | 人工保洁 |
| 18 | 杨庄线 | s241 | 0.00 | 杨庄 | 1.62 | 1.623 | 6600.00 | 10711.80 | 3246.00 | 1.50 | 4869.00 | 15580.80 | 人工保洁 |
| 19 | 鹏程线 | 鹏程 | 0.00 | 牌楼 | 0.66 | 0.659 | 6600.00 | 4349.40 | 1318.00 | 1.50 | 1977.00 | 6326.40 | 人工保洁 |
| 20 | 夏庄二期线 | 夏庄 | 0.00 | S239 | 1.50 | 1.5 | 9500.00 | 14250.00 | 3000.00 | 1.50 | 4500.00 | 18750.00 | 机械保洁 |
| 21 | 滕圩线 | s241 | 0.00 | 开杨线 | 1.41 | 1.413 | 6600.00 | 9325.80 | 2826.00 | 1.50 | 4239.00 | 13564.80 | 人工保洁 |
| 22 | 上仁线 | G104 | 0.00 | 公墓 | 0.83 | 0.827 | 9500.00 | 7856.50 | 1654.00 | 1.50 | 2481.00 | 10337.50 | 机械保洁 |
| 23 | 胡桥线 | G104 | 0.00 | 胡桥 | 0.52 | 0.524 | 6600.00 | 3458.40 | 1048.00 | 1.50 | 1572.00 | 5030.40 | 人工保洁 |
| 24 | 塘头线 | G104 | 0.00 | 塘头 | 0.54 | 0.539 | 6600.00 | 3557.40 | 1078.00 | 1.50 | 1617.00 | 5174.40 | 人工保洁 |
| 25 | 新昌线 | G104 | 0.00 | 新昌 | 1.20 | 1.196 | 6600.00 | 7893.60 | 2392.00 | 1.50 | 3588.00 | 11481.60 | 人工保洁 |
| 26 | 双龙线 | 新竹线 | 0.00 | 双龙 | 1.02 | 1.018 | 6600.00 | 6718.80 | 2036.00 | 1.50 | 3054.00 | 9772.80 | 人工保洁 |
| 27 | 沙仁线 | 新天线 | 0.00 | G104 | 2.50 | 2.5 | 9500.00 | 23750.00 | 5000.00 | 1.50 | 7500.00 | 31250.00 | 机械保洁 |
| 28 | 杨庄沙湛线 | 毛场线 | 0.00 | 杨庄线 | 0.95 | 0.946 | 6600.00 | 6243.60 | 1892.00 | 1.50 | 2838.00 | 9081.60 | 人工保洁 |
| 29 | 救助站线 | G104 | 0.00 | 溧阳市救助站 | 0.61 | 0.613 | 6600.00 | 4045.80 | 1226.00 | 1.50 | 1839.00 | 5884.80 | 人工保洁 |
| 30 | 化肥厂路 | 开杨线 | 0.00 | 化肥厂 | 0.94 | 0.943 | 6600.00 | 6223.80 | 1886.00 | 1.50 | 2829.00 | 9052.80 | 人工保洁 |
| 31 | 化肥厂路 | 化肥厂 | 0.94 | G233 | 1.50 | 0.56 | 6600.00 | 3696.00 | 1120.00 | 1.50 | 1680.00 | 5376.00 | 人工保洁 |
| 32 | 北埭线 | 北川线 | 0.00 | 埭戴一环线 | 1.20 | 1.201 | 6600.00 | 7926.60 | 2402.00 | 1.50 | 3603.00 | 11529.60 | 人工保洁 |
| 33 | 焦尾琴大道 | G104 | 0.00 | 新天线 | 0.92 | 0.92 | 6600.00 | 6072.00 | 1840.00 | 1.50 | 2760.00 | 8832.00 | 人工保洁 |
| 34 | 龙山路 | 焦尾琴大道 | 0.00 | 新大线 | 0.99 | 0.993 | 9500.00 | 9433.50 | 1986.00 | 1.50 | 2979.00 | 12412.50 | 机械保洁 |
| 35 | 河边路 | G4011 | 0.00 | 前新线 | 3.13 | 3.128 | 6600.00 | 20644.80 | 6256.00 | 1.50 | 9384.00 | 30028.80 | 人工保洁 |
| 36 | 新天线 | 胡桥 | 0.00 | 昆仑天目湖界 | 3.20 | 3.2 | 9500.00 | 30400.00 | 6400.00 | 1.50 | 9600.00 | 40000.00 | 机械保洁 |
| 37 | 溧前线 | 溧竹线 | 0.00 | 道石小桥 | 2.95 | 2.953 | 9500.00 | 28053.50 | 5906.00 | 1.50 | 8859.00 | 36912.50 | 机械保洁 |
| 38 | 溧前线 | 道石小桥 | 2.95 | 濑阳桥 | 3.49 | 0.539 | 9500.00 | 5120.50 | 1078.00 | 1.50 | 1617.00 | 6737.50 | 机械保洁 |
| 39 | 溧前线 | 濑阳桥 | 3.49 | 溧竹线 | 6.06 | 2.563 | 9500.00 | 24348.50 | 5126.00 | 1.50 | 7689.00 | 32037.50 | 机械保洁 |
| 40 | 前新线 | 濑阳桥 | 0.00 | 濑阳村 | 0.44 | 0.443 | 9500.00 | 4208.50 | 886.00 | 1.50 | 1329.00 | 5537.50 | 机械保洁 |
| 41 | 前新线 | 濑阳村 | 0.44 | 中关村大道 | 0.82 | 0.381 | 6600.00 | 2514.60 | 762.00 | 1.50 | 1143.00 | 3657.60 | 人工保洁 |
| 42 | 溧班线 | 环园北路 | 0.00 | 班竹 | 1.79 | 1.79 | 6600.00 | 11814.00 | 3580.00 | 1.50 | 5370.00 | 17184.00 | 人工保洁 |
| 43 | 溧徐线 | 凤凰东路 | 0.00 | 上宗 | 2.20 | 2.198 | 6600.00 | 14506.80 | 4396.00 | 1.50 | 6594.00 | 21100.80 | 人工保洁 |
| 44 | 前清线 | 溧竹线 | 0.00 | 竹箦昆仑界 | 3.33 | 3.327 | 6600.00 | 21958.20 | 6654.00 | 1.50 | 9981.00 | 31939.20 | 人工保洁 |
| 45 | 新昌线 | G104 | 0.00 | 新昌村委 | 1.10 | 1.103 | 6600.00 | 7279.80 | 2206.00 | 1.50 | 3309.00 | 10588.80 | 人工保洁 |
| 46 | 新昌线 | 新昌村委 | 1.10 | 新居 | 1.63 | 0.524 | 6600.00 | 3458.40 | 1048.00 | 1.50 | 1572.00 | 5030.40 | 人工保洁 |
| 47 | 新昌线 | 新居 | 1.63 | 田舍里 | 2.35 | 0.723 | 6600.00 | 4771.80 | 1446.00 | 1.50 | 2169.00 | 6940.80 | 人工保洁 |
| 48 | 新昌线 | 田舍里 | 2.35 | 仙人桥 | 2.86 | 0.514 | 6600.00 | 3392.40 | 1028.00 | 1.50 | 1542.00 | 4934.40 | 人工保洁 |
| 49 | 新昌线 | 仙人桥 | 2.86 | 新淦线 | 3.76 | 0.892 | 6600.00 | 5887.20 | 1784.00 | 1.50 | 2676.00 | 8563.20 | 人工保洁 |
| 50 | 新东线 | 西村桥 | 0.00 | 宁新线 | 1.87 | 1.866 | 6600.00 | 12315.60 | 3732.00 | 1.50 | 5598.00 | 17913.60 | 人工保洁 |
| 51 | 新淦线 | G104 | 0.00 | G104 | 4.91 | 4.906 | 6600.00 | 32379.60 | 9812.00 | 1.50 | 14718.00 | 47097.60 | 人工保洁 |
| 52 | 新大线 | G104 | 0.00 | 大石山旅游农庄 | 1.88 | 1.876 | 9500.00 | 17822.00 | 3752.00 | 1.50 | 5628.00 | 23450.00 | 机械保洁 |
| 53 | 新合线 | S239 | 0.00 | 合心 | 2.33 | 2.328 | 9500.00 | 22116.00 | 4656.00 | 1.50 | 6984.00 | 29100.00 | 机械保洁 |
| 54 | 开杨线 | S241 | 0.00 | 杨庄 | 1.79 | 1.79 | 6600.00 | 11814.00 | 3580.00 | 1.50 | 5370.00 | 17184.00 | 人工保洁 |
| 55 | 开杨线 | 杨庄 | 1.79 | 滕圩 | 2.66 | 0.873 | 6600.00 | 5761.80 | 1746.00 | 1.50 | 2619.00 | 8380.80 | 人工保洁 |
| 56 | 湖西河线 | 井石沟桥 | 2.99 | 董家舍大桥 | 3.52 | 0.528 | 6600.00 | 3484.80 | 1056.00 | 1.50 | 1584.00 | 5068.80 | 人工保洁 |
| 57 | 湖西河线 | 董家舍大桥 | 3.52 | 寺庙 | 4.00 | 0.478 | 6600.00 | 3154.80 | 956.00 | 1.50 | 1434.00 | 4588.80 | 人工保洁 |
| 58 | 湖西河线 | 寺庙 | 4.00 | 古渎 | 5.01 | 1.016 | 6600.00 | 6705.60 | 2032.00 | 1.50 | 3048.00 | 9753.60 | 人工保洁 |
| 59 | 竹别线 | 埭戴一环线 | 0.00 | 道人渡 | 1.37 | 1.366 | 6600.00 | 9015.60 | 2732.00 | 1.50 | 4098.00 | 13113.60 | 人工保洁 |
| 60 | 新竹线 | 勤丰 | 0.00 | 道人渡村委 | 1.68 | 1.681 | 6600.00 | 11094.60 | 3362.00 | 1.50 | 5043.00 | 16137.60 | 人工保洁 |
| 61 | 道张线 | 道张线村道 | 0.00 | 新竹线 | 1.25 | 1.245 | 6600.00 | 8217.00 | 2490.00 | 1.50 | 3735.00 | 11952.00 | 人工保洁 |
| 62 | 环园北路 | 蒋店村 | 0.00 | 竹箦昆仑界 | 1.25 | 1.254 | 9500.00 | 11913.00 | 2508.00 | 1.50 | 3762.00 | 15675.00 | 机械保洁 |
| 63 | 环园北路 | 竹箦昆仑界 | 1.25 | 竹箦昆仑界 | 3.81 | 2.557 | 9500.00 | 24291.50 | 5114.00 | 1.50 | 7671.00 | 31962.50 | 机械保洁 |
| 64 | 环园北路 | 竹箦昆仑界 | 3.81 | 溧绸线 | 6.47 | 2.659 | 9500.00 | 25260.50 | 5318.00 | 1.50 | 7977.00 | 33237.50 | 机械保洁 |
| 65 | 石黄线 | 中关村 | 2.82 | 石塘 | 3.44 | 0.614 | 6600.00 | 4052.40 | 1228.00 | 1.50 | 1842.00 | 5894.40 | 人工保洁 |
| 66 | 宗村线 | 上宗大桥 | 0.00 | 溧横线 | 0.42 | 0.419 | 6600.00 | 2765.40 | 838.00 | 1.50 | 1257.00 | 4022.40 | 人工保洁 |
| 67 | 宗村线 | 溧横线 | 0.42 | 徐格笪 | 1.74 | 1.323 | 6600.00 | 8731.80 | 2646.00 | 1.50 | 3969.00 | 12700.80 | 人工保洁 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 93.065 |  | 701243.50 | 186130.00 |  | 279195.00 | 980438.50 |  |

- 二、商务要求

- 2.1、服务范围：溧阳市。

- 2.2、服务内容：本项目为2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目，服务项目里程含公路养护93.065km、绿化养护186130㎡，服务内容包括但不限于路面养护、路基养护、绿化养护等。

2.3、合同履行期限：一年（具体时间以合同签订时间为准）。合同一年一签，可续签两年。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同；考核不合格的，合同不再续签。

2.4、付款方式：

每半年支付一次。第一个半年期满后付至合同价款（扣除相应考核扣款）的50%，余款（扣除相应考核扣款）在第二个半年期满后付清。

2.5、结算方式：固定总价。

2.6、报价要求

（1）本项目的投标报价应为完成本项目服务所需的全部费用。包括但不限于：人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、培训、必须的备件和工具、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。

- （2）本项目最高限价为98.04385万元。供应商的投标报价不得超过本项目最高限价，且不得超过每个子目的招标控制单价，否则作无效标处理。

- 三、服务要求

- 3.1作业要求

（1）道路的清扫保洁

| 项目 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 路况巡查 | 按规定每天1次检查，并做好记录。遇特大暴雨、洪水、冰雨恶劣天气或发生特大交通事故必须立即上路检查，并有详细记录。发现问题及时处理汇报。 |
| 人员考勤 | 路面宽度5.5m以上路段采用机械化养护且确保清扫过程中无扬尘，平均5公里左右配备一名标段工，具体情况根据道路的里程及线路的分布情况分配；严格执行8小时工作制，根据季节适当调整；工作时间须着标志服。 |
| 路基 | 路肩保持整洁，横坡适度，坡面顺适，边沟畅通，边坡坡面平顺、坚实无冲沟，路缘石上清洁无杂物，路基无缺土。 |
| 路面 | 路面及时清扫，及时清除白色垃圾和杂物堆积物；积水、积冰、积雪及时清理，路面上出现病害及时汇报，以便及时修复；确保路面清洁无病害。在清扫过程中产生的垃圾必须使用工具运至垃圾堆放处集中处理，严禁把垃圾扫入绿化带内。路面污染后及时清洗。 |
| 桥涵 | 按规定对桥涵进行经常性检查、定期检查、特殊检查；保持桥面清洁，伸缩缝，泄水孔无杂物堵塞；桥梁检查资料真实、齐全。 |
| 沿线设施 | 保持百米桩、轮廓标、警示桩、里程碑、标志牌清洁，不歪倒。 |
| 内业管理 | 管养制度齐全，养护目标明确；图表、台账齐全到位，报表上报及时；安全管理情况良好。 |

（2）道路周边绿化养护

| 工作内容 |  | 时间 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 死株补植 |  | 3月1日-3月31日 10月20日-11月20日 | 所有死株必须按合同要求全部补植到位并报验 |  |
| 修枝整形 | 乔木 | 11月20日-12月10日 3月20日-5月30日 | 清除枯枝、病枝、畸形枝、过密过长枝条，剥芽及花灌木保持视觉整齐、层次分明 |  |
|  | 花灌木 | 5月10日-5月20日 6月20日-7月20日 9月1日-9月20日 |  |  |
| 除草及 修剪 |  | 绿地杂草修剪（不高于10cm），12月至2月，集中除草一遍；3月4月5月包括11月，每月除草一遍；7月8月9月，每月除草二遍；6月和10月，每月除草一遍。 | 清除杂草、杂物，保持清洁 |  |
| 浇水 |  | 4月1日-10月30日 其它时间适时浇水 | 苗木成活期间和生长期间每天浇水不得少于2次，补植苗木需加强浇水 |  |
| 刷白 |  | 12月1日-12月15日 | 用生石灰10千克、硫磺粉1千克、食盐0.2千克，加水30～40千克搅拌均匀，调成糊状 | 刷白高度为1.2米 |

3.2管理及考核要求

（1）考核细则

1）公路养护管理考核细则

公路养护管理考核细则

对作业过程中出现以下情况，将根据其所出问题责任大小及情节轻重，给予以下扣款：

- ①A3+类路每2公里配备一名保洁工人，A2+、A+类路每2.5公里配备一名保洁工人，A类路每3公里配备一名保洁工人。保洁工人严格执行出勤考核制度；养护工人在上班时间内无故缺勤，发现一人次扣款100元；

- ②养护工人未着养护标志服上路，发现一人次扣款100元；

- ③如管养未达下列标准，每发现一个点位（段落）扣款200元：（1）路肩、路缘石保持整洁；（2）边沟不堵塞，保持畅通；（3）路（桥）面保持清洁；（4）桥梁伸缩缝、泄水孔无杂物堵塞，涵洞保持畅通，护栏清晰完好。

- ④百米桩、警示桩、里程碑、轮廓标及沿线公路服务设施等存在不清洁、歪斜、未及时扶正等现象，发现一处扣款100元；

- ⑤公交站台、果壳箱外壳、坐凳如出现污渍、乱张贴，果壳箱垃圾满溢、垃圾袋更换不及时，站台区域内的环境卫生脏乱差等现象，发现一处扣款100元。

- ⑥发现洗扫车扬尘、拖尾等洗扫效果不好，发现一处扣款500元；发现人工保洁过程中把垃圾扫入中分带侧分带绿化带的，发现一次扣款500元；

- ⑦承包人管养制度、图表、台帐等内业资料不齐全，巡查记录不及时、不真实，发现一次扣款2000元；

- ⑧路面、桥涵等小型设施出现病害、损坏，承包人未能及时上报，出现一次扣款1000元；如因没有及时上报或没有及时处置而发生事故由承包人承担相应的安全、法律责任；

- ⑨遇特大暴雨、洪水、冰雪恶劣天气，必须上路检查，详细记录，并及时处理汇报，如上述工作不能到位，扣款2000元；如因没有及时上报或没有及时处置而导致不良后果的由承包人承担相应的安全、法律责任；

- ⑩承包人由于施工组织不当造成交通堵塞的，扣款2000元；

- ⑪遇有重大活动或检查，不能及时清扫保洁、保持路域环境良好的，扣款5000元；情况严重者，扣除整条线路当季度的日常保洁费用；

- ⑫承包人应按发包人要求及时上报各类统计报表、工作方案，上报不及时、上报内容不实的，发生一次扣款200元；

- ⑬承包人对公路突发性事件，未及时采取有效措施的，扣款1000至2000元；如因未及时采取有效措施而造成不良后果的由承包人承担相应的安全、法律责任；

- ⑭城市网格化管理现场考评扣分案件，每件扣款100元。

除以上情况，如有与合同协议书中要求有所违背的，发包人有权根据存在问题的轻重处以1000～20000元不等的扣款；情况严重的将扣除该项目全部养护经费。

2）绿化养护管理考核细则

绿化养护管理考核细则

为加强绿化的建设、养护和管理，建立健全绿化养护管理体系，促进绿化养护持续发展，对在绿化养护过程中出现以下情况，将根据其所出问题责任大小及情节轻重，给予相应的扣款：

①养护工人在上班时间内无故缺勤，发现一人扣款 100 元。

②养护工人未着养护标志服作业，发现一人次扣款100元；

③下列情况如未达下列标准，发现一个点（段落）扣款500元；

全年必须保证绿地范围内（1）花卉地被、色块、草坪等范围内无杂草（2）无白色垃圾（3）无倒伏苗木（4）无枯枝死株（5）无边坡种植等；

④未能严格按照绿化管理养护专业技术规范要求及绿化养护计划时间，及时落实死株清除、缺株补植、修枝整形、施肥、浇水、病虫害防治、乔木刷白等作业，发现一次扣款2000元；季节性除草不及时按要求落实，发现一次扣款5000元；季节性除草禁止使用除草剂，发现一次扣款5000元；

⑤遇有重大活动，承包人未按照甲方要求的时间节点如期完成保洁、除草、修剪、补苗、保持绿地整洁等，每发生一次，视情节轻重扣款1000～10000元；

⑥对非法侵占使用所承包绿地的行为未进行有效的制止、劝阻或未及时上报的，每发生一次，视情节轻重扣款1000元；

⑦承包人自身管养制度、图表、台帐等内业资料不齐全，巡查记录不及时，不真实，发现一次罚款5000元；（每季度检查一次）

⑧承包人应按发包人要求及时上报各类统计报表、工作方案，上报不及时、上报内容不实的，发生一次扣款200元；

除以上情况，如有与合同协议书中要求有所违背的，发包人有权根据存在问题的轻重处以1000～50000元不等的罚款；情况严重的将扣除该项目全部养护经费。

3）月考核细则

| 昆仑街道农村公路月度考核评分表（样表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： 考核单位： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 分值 | 质量要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 道路养护质量 | 40 | 道路无弃养（10分） | 道路有弃养每条路扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 路面清洁，无杂物、堆积物（30分） | 路面不洁，有杂物、泥丁、堆积物等1公里范围内累计50㎡不足100㎡未清除扣0.5分，100㎡以上未清除扣1分。 |  |  |
| 2 | 路基及构造物养护质量 | 20 | 1、路肩边坡无垃圾、杂物、阻水，横坡适度，边坡稳定；2、桥梁泄水孔、伸缩缝无堵塞；3、小型设施无歪倒（20分） | 路肩上有杂物、垃圾、零星堆积物、阻水，每处扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 绿化管养 | 20 | 绿化无高草（20分） | 配足绿化养护力量及时清除绿化带内高草，处置不及时，每500m扣1分。 |  |  |
| 4 | 内业资料 | 10 | 1、机构设置、规章制度齐全；2、巡查资料记录完整；3、桥涵检查记录完整；4、内业管理资料规范；5、按要求及时报送各类报表、资料（10分） | 1、机构设置、规章制度齐全，少1种扣2分； 2、每周巡查不少于6天，记录完整，少1次扣1分； 3、每季不少于1次桥梁检查，少1次每座桥扣0.5分；扣完为止； 4、内业资料齐全完整，少1种扣2分。 |  |  |
| 5 | 临时交办任务 | 10 | 及时完成临时性安排工作（10分） | 有一项未完成扣5分 |  |  |
| 5 | 合计 | 100 |  |  |  |  |

1、考核实行百分制，当月考核综合评分分数低于80分为不合格。年度综合考核得分=12个月的考核总得分的算术平均值，年度综合考核得分低于80分为不合格。年度综合考核不合格的，采购人将终止合同不再续签。

2、成交供应商在作业期内出现以下问题之一，作业合同将自动终止：

1）服务年度中有连续两次月考核不合格的（考核评分80分以下）。

2）如在作业期内，发生重大质量、安全方面的责任事故，或造成严重社会影响的，采购人将取消其作业资格，扣除履约保证金，并依法继续向成交供应商追究相应法律和经济责任。

3）现场负责人随意更换的。

4）作业合同进行转包的。

3.4其他要求：

1）应合理安排作业类型的人员与车辆，涉及机械化清扫路段应做好人机配合清扫保洁工作及应急清扫工作。

2）作业服务量清单中的道路长度、宽度仅供参考，如与现状不符，数据不予调整。

3）合同期内，凡新增作业任务，需得到采购人的认定同意，以采购人下达的任务书为准。凭任务书作为结算依据。

4）合同期内，因拆迁、施工等原因，而减少作业量的需及时上报采购人，不得自行停工。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由采购人确定。

5）由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。

6）因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。

7）作业服务期内，成交供应商须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为作业人员购买保险等方式来规避风险。如作业中发生安全事故、人员伤亡事件，由成交供应商自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由成交供应商承担。

- 四、其他

- 4.1、成交通知书发出后7个工作日内，采购人将以供应商投标文件中提供的附件14：《拟投入现场的自有设备、检测仪器》为准对其设备进行核查，若核查后发现供应商提供虚假设备承诺，采购人有权取消其中标资格，顺延第二中标候选人为中标人。

- 4.2、成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。

- 合同草案条款

- 2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目

- 合同书

| 甲 方 | ： | 溧阳市人民政府昆仑街道办事处 |
| --- | --- | --- |
| 乙 方 | ： |  |

年    月   日

甲方：溧阳市人民政府昆仑街道办事处           签订地点：溧阳

乙方：                                       签订时间: 2025年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果签订本合同。

一、项目概况及合同金额

1.项目编号：

2.项目名称：2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目

3.服务范围：溧阳市

4.服务内容：本项目为2025年昆仑街道农村公路保洁及绿化养护项目，服务项目里程含公路养护93.065km、绿化养护186130㎡，服务内容包括但不限于路面养护、路基养护、绿化养护等。

5.合同金额：（大写）人民币（¥）

其项目名称、数量、时间、单价、合价等详见乙方投标文件（详见报价表，附后）。

本合同为 固定总价 合同。

合同金额应为完成本项目服务所需的全部费用。包括但不限于：人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、培训、必须的备件和工具、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。

除服务面积发生变化，本合同价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。甲方无需在合同价以外，另行向乙方支付任何费用。乙方不得以任何理由要求甲方增加辅材、附件、人工费等，任何漏报、少报的其它费用均视为已包含在报价中，以后不得追加任何费用。

二、服务期限：一年（2025年   月   日至    年   月   日）。合同一年一签，可续签两年。一年合同期满后经甲方考核合格后可续签下一年合同；考核不合格的，合同不再续签。

三、付款方式

每半年支付一次。第一个半年期满后付至合同价款（扣除相应考核扣款）的50%，余款（扣除相应考核扣款）在第二个半年期满后付清。

四、履约担保

1、乙方向甲方提供履约担保：是。

2、履约担保形式：履约保函（保险）等。

3、提供履约担保的金额及期限的：合同签订前，乙方必须向甲方缴纳合同总价的10%作为履约担保，在项目验收合格后一周内一次性退还。

五、作业要求

1、道路的清扫保洁

| 项目 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 路况巡查 | 按规定每天1次检查，并做好记录。遇特大暴雨、洪水、冰雨恶劣天气或发生特大交通事故必须立即上路检查，并有详细记录。发现问题及时处理汇报。 |
| 人员考勤 | 路面宽度5.5m以上路段采用机械化养护且确保清扫过程中无扬尘，平均5公里左右配备一名标段工，具体情况根据道路的里程及线路的分布情况分配；严格执行8小时工作制，根据季节适当调整；工作时间须着标志服。 |
| 路基 | 路肩保持整洁，横坡适度，坡面顺适，边沟畅通，边坡坡面平顺、坚实无冲沟，路缘石上清洁无杂物，路基无缺土。 |
| 路面 | 路面及时清扫，及时清除白色垃圾和杂物堆积物；积水、积冰、积雪及时清理，路面上出现病害及时汇报，以便及时修复；确保路面清洁无病害。在清扫过程中产生的垃圾必须使用工具运至垃圾堆放处集中处理，严禁把垃圾扫入绿化带内。路面污染后及时清洗。 |
| 桥涵 | 按规定对桥涵进行经常性检查、定期检查、特殊检查；保持桥面清洁，伸缩缝，泄水孔无杂物堵塞；桥梁检查资料真实、齐全。 |
| 沿线设施 | 保持百米桩、轮廓标、警示桩、里程碑、标志牌清洁，不歪倒。 |
| 内业管理 | 管养制度齐全，养护目标明确；图表、台账齐全到位，报表上报及时；安全管理情况良好。 |

2、道路周边绿化养护

| 工作内容 |  | 时间 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 死株补植 |  | 3月1日-3月31日 10月20日-11月20日 | 所有死株必须按合同要求全部补植到位并报验 |  |
| 修枝整形 | 乔木 | 11月20日-12月10日 3月20日-5月30日 | 清除枯枝、病枝、畸形枝、过密过长枝条，剥芽及花灌木保持视觉整齐、层次分明 |  |
|  | 花灌木 | 5月10日-5月20日 6月20日-7月20日 9月1日-9月20日 |  |  |
| 除草及 修剪 |  | 绿地杂草修剪（不高于10cm），12月至2月，集中除草一遍；3月4月5月包括11月，每月除草一遍；7月8月9月，每月除草二遍；6月和10月，每月除草一遍。 | 清除杂草、杂物，保持清洁 |  |
| 浇水 |  | 4月1日-10月30日 其它时间适时浇水 | 苗木成活期间和生长期间每天浇水不得少于2次，补植苗木需加强浇水 |  |
| 刷白 |  | 12月1日-12月15日 | 用生石灰10千克、硫磺粉1千克、食盐0.2千克，加水30～40千克搅拌均匀，调成糊状 | 刷白高度为1.2米 |

六、管理及考核要求

1、公路养护管理考核细则

公路养护管理考核细则

对作业过程中出现以下情况，将根据其所出问题责任大小及情节轻重，给予以下扣款：

- ①A3+类路每2公里配备一名保洁工人，A2+、A+类路每2.5公里配备一名保洁工人，A类路每3公里配备一名保洁工人。保洁工人严格执行出勤考核制度；养护工人在上班时间内无故缺勤，发现一人次扣款100元；

- ②养护工人未着养护标志服上路，发现一人次扣款100元；

- ③如管养未达下列标准，每发现一个点位（段落）扣款200元：（1）路肩、路缘石保持整洁；（2）边沟不堵塞，保持畅通；（3）路（桥）面保持清洁；（4）桥梁伸缩缝、泄水孔无杂物堵塞，涵洞保持畅通，护栏清晰完好。

- ④百米桩、警示桩、里程碑、轮廓标及沿线公路服务设施等存在不清洁、歪斜、未及时扶正等现象，发现一处扣款100元；

- ⑤公交站台、果壳箱外壳、坐凳如出现污渍、乱张贴，果壳箱垃圾满溢、垃圾袋更换不及时，站台区域内的环境卫生脏乱差等现象，发现一处扣款100元。

- ⑥发现洗扫车扬尘、拖尾等洗扫效果不好，发现一处扣款500元；发现人工保洁过程中把垃圾扫入中分带侧分带绿化带的，发现一次扣款500元；

- ⑦乙方管养制度、图表、台帐等内业资料不齐全，巡查记录不及时、不真实，发现一次扣款2000元；

- ⑧路面、桥涵等小型设施出现病害、损坏，乙方未能及时上报，出现一次扣款1000元；如因没有及时上报或没有及时处置而发生事故由乙方承担相应的安全、法律责任；

- ⑨遇特大暴雨、洪水、冰雪恶劣天气，必须上路检查，详细记录，并及时处理汇报，如上述工作不能到位，扣款2000元；如因没有及时上报或没有及时处置而导致不良后果的由乙方承担相应的安全、法律责任；

- ⑩乙方由于施工组织不当造成交通堵塞的，扣款2000元；

- ⑪遇有重大活动或检查，不能及时清扫保洁、保持路域环境良好的，扣款5000元；情况严重者，扣除整条线路当季度的日常保洁费用；

- ⑫乙方应按甲方要求及时上报各类统计报表、工作方案，上报不及时、上报内容不实的，发生一次扣款200元；

- ⑬乙方对公路突发性事件，未及时采取有效措施的，扣款1000至2000元；如因未及时采取有效措施而造成不良后果的由乙方承担相应的安全、法律责任；

- ⑭城市网格化管理现场考评扣分案件，每件扣款100元。

除以上情况，如有与合同协议书中要求有所违背的，甲方有权根据存在问题的轻重处以1000～20000元不等的扣款；情况严重的将扣除该项目全部养护经费。

2、绿化养护管理考核细则

绿化养护管理考核细则

为加强绿化的建设、养护和管理，建立健全绿化养护管理体系，促进绿化养护持续发展，对在绿化养护过程中出现以下情况，将根据其所出问题责任大小及情节轻重，给予相应的扣款：

①养护工人在上班时间内无故缺勤，发现一人扣款 100 元；

②养护工人未着养护标志服作业，发现一人次扣款100元；

③下列情况如未达下列标准，发现一个点（段落）扣款500元；

全年必须保证绿地范围内（1）花卉地被、色块、草坪等范围内无杂草（2）无白色垃圾（3）无倒伏苗木（4）无枯枝死株（5）无边坡种植等；

④未能严格按照绿化管理养护专业技术规范要求及绿化养护计划时间，及时落实死株清除、缺株补植、修枝整形、施肥、浇水、病虫害防治、乔木刷白等作业，发现一次扣款2000元；季节性除草不及时按要求落实，发现一次扣款5000元；季节性除草禁止使用除草剂，发现一次扣款5000元；

⑤遇有重大活动，乙方未按照甲方要求的时间节点如期完成保洁、除草、修剪、补苗、保持绿地整洁等，每发生一次，视情节轻重扣款1000～10000元；

⑥对非法侵占使用所承包绿地的行为未进行有效的制止、劝阻或未及时上报的，每发生一次，视情节轻重扣款1000元；

⑦乙方自身管养制度、图表、台帐等内业资料不齐全，巡查记录不及时，不真实，发现一次罚款5000元；（每季度检查一次）

⑧乙方应按甲方要求及时上报各类统计报表、工作方案，上报不及时、上报内容不实的，发生一次扣款200元；

除以上情况，如有与合同协议书中要求有所违背的，甲方有权根据存在问题的轻重处以1000～50000元不等的罚款；情况严重的将扣除该项目全部养护经费。

3、月考核细则

| 昆仑街道农村公路月度考核评分表（样表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： 考核单位： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 分值 | 质量要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 道路养护质量 | 40 | 道路无弃养（10分） | 道路有弃养每条路扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 路面清洁，无杂物、堆积物（30分） | 路面不洁，有杂物、泥丁、堆积物等1公里范围内累计50㎡不足100㎡未清除扣0.5分，100㎡以上未清除扣1分。 |  |  |
| 2 | 路基及构造物养护质量 | 20 | 1、路肩边坡无垃圾、杂物、阻水，横坡适度，边坡稳定；2、桥梁泄水孔、伸缩缝无堵塞；3、小型设施无歪倒（20分） | 路肩上有杂物、垃圾、零星堆积物、阻水，每处扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 绿化管养 | 20 | 绿化无高草（20分） | 配足绿化养护力量及时清除绿化带内高草，处置不及时，每500m扣1分。 |  |  |
| 4 | 内业资料 | 10 | 1、机构设置、规章制度齐全；2、巡查资料记录完整；3、桥涵检查记录完整；4、内业管理资料规范；5、按要求及时报送各类报表、资料（10分） | 1、机构设置、规章制度齐全，少1种扣2分； 2、每周巡查不少于6天，记录完整，少1次扣1分； 3、每季不少于1次桥梁检查，少1次每座桥扣0.5分；扣完为止； 4、内业资料齐全完整，少1种扣2分。 |  |  |
| 5 | 临时交办任务 | 10 | 及时完成临时性安排工作（10分） | 有一项未完成扣5分 |  |  |
| 5 | 合计 | 100 |  |  |  |  |

（1）考核实行百分制，当月考核综合评分分数低于80分为不合格。年度综合考核得分=12个月的考核总得分的算术平均值，年度综合考核得分低于80分为不合格。年度综合考核不合格的，甲方将终止合同不再续签。

（2）乙方在作业期内出现以下问题之一，作业合同将自动终止：

①服务年度中有连续两次月考核不合格的（考核评分80分以下）。

②如在作业期内，发生重大质量、安全方面的责任事故，或造成严重社会影响的，甲方将取消其作业资格，扣除履约保证金，并依法继续向乙方追究相应法律和经济责任。

③现场负责人随意更换的。

④作业合同进行转包的。

4、其他要求：

1）应合理安排作业类型的人员与车辆，涉及机械化清扫路段应做好人机配合清扫保洁工作及应急清扫工作。

2）作业服务量清单中的道路长度、宽度仅供参考，如与现状不符，数据不予调整。

3）合同期内，凡新增作业任务，需得到甲方的认定同意，以甲方下达的任务书为准。凭任务书作为结算依据。

4）合同期内，因拆迁、施工等原因，而减少作业量的需及时上报甲方，不得自行停工。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由甲方确定。

5）由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除甲方要求外，不作调整。

6）因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除甲方要求外，不作调整。

7）作业服务期内，乙方须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为作业人员购买保险等方式来规避风险。如作业中发生安全事故、人员伤亡事件，由乙方自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由乙方承担。

七、甲方权利和义务

1.严格按照标准对乙方的管理作业进行定期检查和不定期的抽查，并向乙方提供必要的技术指导。

2.在乙方达到管理标准的情况下，按约定时限和方式将应付管理资金足额拨给乙方。

3.听取乙方提出的建议并给予答复。

4.审定乙方的环卫作业服务制度和计划，监督乙方履行承诺。

5.对因其他部门业务行为影响绿地正常管理，且乙方无力解决的问题，予以协调。

6.对侵占交通道路绿地的违法行为进行查处。

7.区域范围内新增作业量的派遣、核算。

8.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

八、乙方权利和义务

1.根据《公路养护管理考核细则》、《绿化养护管理考核细则》和投标文件所作的承诺开展公路保洁及绿化养护工作。坚持“预防为主、防治结合”的养护方针，横坡适度，路肩整洁，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，沿线设施完善，绿化协调美观，确保公路养护质量，提高公路安全畅通能力。

2.为保证作业工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业作业队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。乙方项目负责人为：（联系方式：）

3.接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。

4.独立承担保洁及绿化作业中的安全责任和经济赔偿。

5.在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。

6.自觉执行国家的法律、法规，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于溧阳市最低工资标准，独立处理劳资纠纷等工作。

7.接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

8.准时参加甲方召开的会议。

9.向甲方提出合理化建议。

10.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

九、在服务期内，如遇节庆、综合整治等重大活动，乙方应服从安排，听从甲方统一调配，发生费用由乙方承担。因政府或上级部门政策调整等原因，改变或调整公路保洁或绿化养护范围，乙方应顾全大局，无条件服从，服务费用同比例进行计算调整。

十、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及其它：

1.生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2.下列文件均为本合同不可分割的部分：

1)合同书及补充协议，

2)成交通知书，

3)询标纪要(如有)，

4)甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件，

5)竞争性磋商采购文件及其补充文件，

6)响应文件及其补充文件。

十二、本合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

单位地址：                            单位地址：

法人代表：                            法人代表：

委托代理人：                          委托代理人：

电话（传真）：                        电话（传真）：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

税号：                                 税号：

日期：   年    月    日                日期：   年    月    日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：_______      ___  报价单位：人民币元

| 序号 | 路线名称 | 起点名称 | 起点桩号 | 讫点名称 | 讫点桩号 | 路段里程（Km） | 保洁费用单价 （元/Km/年） | 保洁费用合价（元） | 绿化面积（㎡） | 绿化费用单价 （元/㎡/年） | 绿化费用合价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢巷线 | S241 | 0.00 | 陈圩里 | 0.47 | 0.469 |  |  | 938.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 2 | 濑溪里线 | 前直线 | 0.00 | 前濑线 | 2.37 | 2.374 |  |  | 4748.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 3 | 濑溪里线 | 前濑线 | 2.37 | 溧班线 | 4.32 | 1.941 |  |  | 3882.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 4 | 北川线 | 道人渡 | 0.00 | 北川 | 3.19 | 3.188 |  |  | 6376.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 5 | 彭程线 | G104 | 0.00 | 彭程 | 0.87 | 0.867 |  |  | 1734.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 6 | 彭程线 | 彭程 | 0.87 | 码头街 | 1.57 | 0.7 |  |  | 1400.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 7 | 淦西线 | 宁新线 | 0.00 | 新淦线 | 0.91 | 0.913 |  |  | 1826.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 8 | 河田里线 | 勤丰 | 0.00 | 王家村 | 0.56 | 0.563 |  |  | 1126.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 9 | 高架桥线 | 高架桥 | 0.00 | S239 | 2.78 | 2.781 |  |  | 5562.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 10 | 毛场线 | G233 | 0.00 | 毛场 | 1.34 | 1.341 |  |  | 2682.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 11 | 溧杨线 | S241 | 0.00 | 杨庄 | 1.21 | 1.209 |  |  | 2418.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 12 | 新东线 | 后沿 | 0.00 | 新东 | 0.71 | 0.712 |  |  | 1424.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 13 | 东溪线 | 溧竹线 | 0.00 | 厂区 | 2.18 | 2.175 |  |  | 4350.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 14 | 东溪线 | 厂区 | 2.18 | K1+638 | 3.81 | 1.638 |  |  | 3276.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 15 | 东溪线 | K1+638 | 3.81 | 东溪 | 4.00 | 0.183 |  |  | 366.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 16 | 古小线 | 溧竹线 | 0.00 | 濑阳 | 0.52 | 0.519 |  |  | 1038.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 17 | 古小线 | 濑阳 | 0.52 | 古一 | 0.98 | 0.46 |  |  | 920.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 18 | 杨庄线 | s241 | 0.00 | 杨庄 | 1.62 | 1.623 |  |  | 3246.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 19 | 鹏程线 | 鹏程 | 0.00 | 牌楼 | 0.66 | 0.659 |  |  | 1318.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 20 | 夏庄二期线 | 夏庄 | 0.00 | S239 | 1.50 | 1.5 |  |  | 3000.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 21 | 滕圩线 | s241 | 0.00 | 开杨线 | 1.41 | 1.413 |  |  | 2826.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 22 | 上仁线 | G104 | 0.00 | 公墓 | 0.83 | 0.827 |  |  | 1654.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 23 | 胡桥线 | G104 | 0.00 | 胡桥 | 0.52 | 0.524 |  |  | 1048.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 24 | 塘头线 | G104 | 0.00 | 塘头 | 0.54 | 0.539 |  |  | 1078.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 25 | 新昌线 | G104 | 0.00 | 新昌 | 1.20 | 1.196 |  |  | 2392.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 26 | 双龙线 | 新竹线 | 0.00 | 双龙 | 1.02 | 1.018 |  |  | 2036.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 27 | 沙仁线 | 新天线 | 0.00 | G104 | 2.50 | 2.5 |  |  | 5000.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 28 | 杨庄沙湛线 | 毛场线 | 0.00 | 杨庄线 | 0.95 | 0.946 |  |  | 1892.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 29 | 救助站线 | G104 | 0.00 | 溧阳市救助站 | 0.61 | 0.613 |  |  | 1226.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 30 | 化肥厂路 | 开杨线 | 0.00 | 化肥厂 | 0.94 | 0.943 |  |  | 1886.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 31 | 化肥厂路 | 化肥厂 | 0.94 | G233 | 1.50 | 0.56 |  |  | 1120.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 32 | 北埭线 | 北川线 | 0.00 | 埭戴一环线 | 1.20 | 1.201 |  |  | 2402.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 33 | 焦尾琴大道 | G104 | 0.00 | 新天线 | 0.92 | 0.92 |  |  | 1840.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 34 | 龙山路 | 焦尾琴大道 | 0.00 | 新大线 | 0.99 | 0.993 |  |  | 1986.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 35 | 河边路 | G4011 | 0.00 | 前新线 | 3.13 | 3.128 |  |  | 6256.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 36 | 新天线 | 胡桥 | 0.00 | 昆仑天目湖界 | 3.20 | 3.2 |  |  | 6400.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 37 | 溧前线 | 溧竹线 | 0.00 | 道石小桥 | 2.95 | 2.953 |  |  | 5906.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 38 | 溧前线 | 道石小桥 | 2.95 | 濑阳桥 | 3.49 | 0.539 |  |  | 1078.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 39 | 溧前线 | 濑阳桥 | 3.49 | 溧竹线 | 6.06 | 2.563 |  |  | 5126.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 40 | 前新线 | 濑阳桥 | 0.00 | 濑阳村 | 0.44 | 0.443 |  |  | 886.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 41 | 前新线 | 濑阳村 | 0.44 | 中关村大道 | 0.82 | 0.381 |  |  | 762.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 42 | 溧班线 | 环园北路 | 0.00 | 班竹 | 1.79 | 1.79 |  |  | 3580.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 43 | 溧徐线 | 凤凰东路 | 0.00 | 上宗 | 2.20 | 2.198 |  |  | 4396.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 44 | 前清线 | 溧竹线 | 0.00 | 竹箦昆仑界 | 3.33 | 3.327 |  |  | 6654.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 45 | 新昌线 | G104 | 0.00 | 新昌村委 | 1.10 | 1.103 |  |  | 2206.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 46 | 新昌线 | 新昌村委 | 1.10 | 新居 | 1.63 | 0.524 |  |  | 1048.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 47 | 新昌线 | 新居 | 1.63 | 田舍里 | 2.35 | 0.723 |  |  | 1446.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 48 | 新昌线 | 田舍里 | 2.35 | 仙人桥 | 2.86 | 0.514 |  |  | 1028.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 49 | 新昌线 | 仙人桥 | 2.86 | 新淦线 | 3.76 | 0.892 |  |  | 1784.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 50 | 新东线 | 西村桥 | 0.00 | 宁新线 | 1.87 | 1.866 |  |  | 3732.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 51 | 新淦线 | G104 | 0.00 | G104 | 4.91 | 4.906 |  |  | 9812.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 52 | 新大线 | G104 | 0.00 | 大石山旅游农庄 | 1.88 | 1.876 |  |  | 3752.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 53 | 新合线 | S239 | 0.00 | 合心 | 2.33 | 2.328 |  |  | 4656.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 54 | 开杨线 | S241 | 0.00 | 杨庄 | 1.79 | 1.79 |  |  | 3580.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 55 | 开杨线 | 杨庄 | 1.79 | 滕圩 | 2.66 | 0.873 |  |  | 1746.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 56 | 湖西河线 | 井石沟桥 | 2.99 | 董家舍大桥 | 3.52 | 0.528 |  |  | 1056.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 57 | 湖西河线 | 董家舍大桥 | 3.52 | 寺庙 | 4.00 | 0.478 |  |  | 956.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 58 | 湖西河线 | 寺庙 | 4.00 | 古渎 | 5.01 | 1.016 |  |  | 2032.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 59 | 竹别线 | 埭戴一环线 | 0.00 | 道人渡 | 1.37 | 1.366 |  |  | 2732.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 60 | 新竹线 | 勤丰 | 0.00 | 道人渡村委 | 1.68 | 1.681 |  |  | 3362.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 61 | 道张线 | 道张线村道 | 0.00 | 新竹线 | 1.25 | 1.245 |  |  | 2490.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 62 | 环园北路 | 蒋店村 | 0.00 | 竹箦昆仑界 | 1.25 | 1.254 |  |  | 2508.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 63 | 环园北路 | 竹箦昆仑界 | 1.25 | 竹箦昆仑界 | 3.81 | 2.557 |  |  | 5114.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 64 | 环园北路 | 竹箦昆仑界 | 3.81 | 溧绸线 | 6.47 | 2.659 |  |  | 5318.00 |  |  |  | 机械保洁 |
| 65 | 石黄线 | 中关村 | 2.82 | 石塘 | 3.44 | 0.614 |  |  | 1228.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 66 | 宗村线 | 上宗大桥 | 0.00 | 溧横线 | 0.42 | 0.419 |  |  | 838.00 |  |  |  | 人工保洁 |
| 67 | 宗村线 | 溧横线 | 0.42 | 徐格笪 | 1.74 | 1.323 |  |  | 2646.00 |  |  |  | 人工保洁 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 93.065 |  |  | 186130.00 |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）公路保洁方案；

2）绿化养护方案；

3）突发事件应急预案及保障措施；

4）安全保证措施；

5）合理化建议；

6）其他。

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  拟投入现场的自有设备、检测仪器（实质性格式）

拟投入现场的自有设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：成交通知书发出后7个工作日内，采购人将以此附件为准对其设备进行核查，若核查后发现供应商提供虚假设备承诺，采购人有权取消其中标资格，顺延第二中标候选人为中标人。

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料