编号：JSZC-320000-HCZX-G2025-0052

江苏旅游职业学院校园绿化养护外包服务项目

公开招标文件

招  标  人：江苏旅游职业学院

招标代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

发 布 日 期：2025年6月20日

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	28

第五章 评标方法及评标标准	38

第六章 投标文件格式	41

第一章 招标公告

江苏汇诚投资咨询管理有限公司（以下简称“代理机构”）受江苏旅游职业学院（以下简称“采购人”）委托，就江苏旅游职业学院校园绿化养护外包服务项目（JSZC-320000-HCZX-G2025-0052）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：JSZC-320000-HCZX-G2025-0052

- 2、项目名称：江苏旅游职业学院校园绿化养护外包服务

- 3、预算金额：63.8万元/年，3年合计191.4万元

- 4、本项目设置最高限价，最高限价为191.4万元。

5、采购需求：具体详见招标文件第四章。

6、合同履行期限：三年

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(复印件加盖投标人公章)（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.3 供应商2024年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）(复印件加盖投标人公章)

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）

1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 1.7供应商信用承诺函（原件）

2、落实采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商报价响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3、采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

4、拒绝下述供投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、获取地点：“江苏旅游职业学院网、江苏政府采购网、中国政府采购网”

3、获取方式：招标文件在“江苏旅游职业学院网、江苏政府采购网、中国政府采购网”上下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：381509484@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目名称，联系电话：0514-89787280）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏旅游职业学院网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

四、投标文件接收截止时间、开标时间和地点

1、投标文件接收开始时间：2025年7月11日上午9点00分（北京时间）

2、投标文件接收截止时间：2025年7月11日上午9点30分（北京时间）

3、投标文件接收地点:江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

4、投标文件接收人：秦扬

5、开标时间：2025年7月11日上午9点30分（北京时间）

6、开标地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。递交投标文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

- 开启

1、时间：2025年7月11日上午9点30分（北京时间）

2、地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

- 公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、本次投标文件制作份数要求

纸质版投标文件一式五份(一份正本，四份副本) ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样 ，一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份(一般应为纸质投标文件正本扫描pdf格式，U 盘形式（单独密封，贴标签注明单位名称）、随纸质投标文件一并提交)。当电子版投标文件和纸质正本投标文件不一致时，以纸质正本投标文件为准。电子版投标文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

八、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金

九、其他补充事宜

1、集中现场考察或召开答疑会：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察。

2、本项目招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

3、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4、为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

十、本次招标联系事项

1、采购人信息

名 称：江苏旅游职业学院

地 址：扬州市开发区毓秀路88号

联系人： 祝老师

联系方式：0514-87431393

2、采购代理机构

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地 址：扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼

联系人：秦扬

联系电话：0514-89787280

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-HCZX-G2025-0052号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人。

2.2 合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）不收取文件工本费。

4.3本次采购由中标供应商在领取中标通知书前缴纳代理服务费。代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类的47.18%收取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账等形式支付。

（3）代理服务费不在投标报价中单列，但包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

- 本项目中标通知书发放后即视为招标代理机构工作任务结束，若因投标人自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理服务费不予退还，投标人自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及中标单位双方解决，与招标代理机构无关。凡参加投标的投标人即为同意此约定。

- 4.4专家评审费参考《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式（原件）通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏旅游职业学院网、江苏政府采购网、中国政府采购网”上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 投标文件的编制

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查对照表

（2）资信证明文件

（3）符合性检查响应对照表

（4）非实质性响应对照表

（5）开标一览表

（6）投标配置与分项报价表

（7）技术参数响应及偏离表

（8）商务条款响应及偏离表

（9）项目使用方法

（10）服务方案

（11）投标人类似业绩一览表

（12）主要标的信息

（13）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供产品及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物（含涉及服务）供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、维护保养费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收及维护保养所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及与分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投项目的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表、投标配置与分项报价表必须加盖公章，单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。

15.4开标一览表、投标配置与分项报价表一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“ 开标一览表、投标配置与分项报价表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样 ，一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份(一般应为纸质投标文件正本扫描pdf格式，U 盘形式（单独密封，贴标签注明单位名称）、随纸质投标文件一并提交)。当电子版投标文件和纸质正本投标文件不一致时，以纸质正本投标文件为准。电子版投标文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

19.2.4密封的投标文件须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其投标文件。

22.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

22.2.1投标人可在提交投标文件截止时间前，对其投标文件进行修改。

22.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、公证员（如有）、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 投标人不足3家的，不得开标。

23.5开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记簿上作记录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.6 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.7 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，资格审查的结论，并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

28、无效投标条款、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求缴纳投标保证金的；

28.1.2 投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

28.1.3未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.7未通过符合性检查的；

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.9 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“江苏旅游职业学院网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

30.2未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.3投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.3.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.3.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.5质疑必须按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等） 代理机构有权不予受理。

30.6质疑供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.6.1质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.6.2质疑项目的名称、编号；

30.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.6.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.6.5必要的法律依据；

30.6.6提出质疑的日期。

质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.7代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.8代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.9质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.10对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.11以下情形的质疑不予受理

30.11.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.11.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.11.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.11.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.11.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.13 诚实信用

30.13.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.13.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.13.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.13.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.13.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

- 授予合同

- 32、签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还，请在开标结束后2小时运离代理机构。

35、履约保证金

履约保证金为中标金额（3年总费用）的2.5%。

36、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：江苏旅游职业学院校园绿化养护外包服务

项目编号：JSZC-320000-HCZX-G2025-0052号

甲方：（买方）江苏旅游职业学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司江苏旅游职业学院校园绿化养护外包服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目名称：江苏旅游职业学院校园绿化养护服务

1.2 项目服务内容：江苏旅游职业学院校内绿化养护（含水面）；学校东大门提名石周边、中轴大道及两侧银杏树和香樟树、马踏飞燕周边、行政楼回条马路内侧绿化按照一级养护标准养护 ，其他区域绿化按照二级养护标准养护。

1.3项目服务时间： 三年（第二年结束前进行综合考核，如考核不合格，甲方有权提前终止合同。）

二、合同金额

2.1 本合同总金额为          元（大写）：                    含税固定总价，包括但不限于完成本项工作所需的人工、设备、材料、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，系乙方全面履行本合同义务而需甲方支付的全部对价。除此之外，甲方无需支付乙方其他任何费用。最终结算金额以甲方审核认定为准，乙方放弃提出任何异议。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部赔偿等法律责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失以及支付违约金、赔偿金等费用；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.3 履约保证收取：合同签订前，乙方需交纳本合同总金额的2.5%作为履约保证金，共计     万元，合同期满后无息退还。乙方应支付的违约金、赔偿金等款项，甲方有权在履约保证金中扣除，每次扣除履约保证金后，乙方要在一个月内及时补足。因乙方违约而致本合同解除的，甲方有权没收该履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付合同总金额30%的违约金并赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于与第三方签订绿化合同的差价、诉讼费用、律师费、鉴定费、保全保险费、差旅费等）。

八、服务期、服务方式及服务地点

8.1服务期限：三年（第二年结束前进行综合考核，如考核不合格，甲方有权提前终止合同。）

8.2 服务方式：一次性交付

8.3服务地点：江苏旅游职业学院

九、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方应向甲方开具发票，否则，视为付款条件不成就，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

9.3 甲方付款方式：

合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内支付一年合同金额30%的预付款。服务开始后，甲乙双方按2个月为周期结算服务费用（结算服务费时，先抵扣前期预付款，超过预付款部分的再核算实际服务费，据实支付），每周期结束后，甲方根据月度考核结果确定每月服务费用，根据甲方对乙方的考核结果（月度得分达95分及以上的，学校全额支付月服务价款；若月度考核得分95分以下，每扣1分，月服务价款扣 1000元，乙方对甲方考核结果不得提出任何异议，考核标准详见项目需求）。乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付实际发生费用。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供服务，满足甲方要求，实现甲方订立合同的目的。

11.2 具体绿化养护工作质量标准详见合同附件2《江苏旅游职业学院养护标准》。

十二、服务要求及乙方责任

12.1 乙方保证具有有效的从业资质，能够独立承担责任，并能够严格按照附件2《养护标准》执行，合理组织，精心养护，保质保量完成绿化养护服务，保持绿化的新鲜和美观。

12.2 乙方须指定一名项目经理常驻现场为养护负责人，全面督导与安排日常绿化养护服务工作，巡检（自检、参与甲方联检）现场绿化养护情况，如遇人为破坏绿化，乙方应及时向甲方汇报；及时处理甲方反馈的问题，并协调与配合甲方的工作；乙方需每日常驻不得低于8名绿化工人，由后勤处统一调配工作。如遇特殊情况需根据任务量加派人手。

12.3 乙方负责绿化养护服务所需的全部设备、工具、绿化材料，如使用甲方设施、设备的，乙方应妥善使用、保管，如造成损害，照价赔偿。

12.4 乙方工作人员须遵守甲方有关管理规定、规章制度，注意文明用语，不得有吃拿卡要等行为。

12.5 若需要调换或增派养护工作人员，应与甲方协商一致，并选派素质良好、服务热情、形象健康的专业人员。

12.6 乙方需对标的区域内的绿化、水面（含芦苇、水草、垃圾、河道两侧周边杂树等）进行修整除草，乙方需制定每月工作计划并发送至甲方。

12.7 甲方有季节性突击、大型活动等临时用工的，乙方必须无条件组织力量，保质保量及时做好养护工作。如遇有关部门的工作检查，乙方必须配合甲方完成绿化养护工作并保证检查合格。

12.8 乙方从业人员须着装整齐，做到工完场清，文明作业。乙方需清理工作中产生的绿化垃圾，并运输至校园外场所清倒；绿化垃圾不得倒入学校垃圾站压缩机（若因绿化垃圾损坏压缩机的，乙方负责维修）。

12.9养护服务期间，乙方必须切实做好安全工作，采取周密的安全措施，加强高大树木养护和高空作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全，一切安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成甲方、甲方人员或任何第三方人身、财产损害的，由乙方自行承担全部赔偿等法律责任。车辆进入校园不准超过20km/h，遇到行人和非机动车时，应做到礼让行人。在学生集中去上课和集中下课回宿舍时，绿化车辆不准进入校园内。禁止绿化车辆中午11点30至下午14点30进入校园(夏、冬令时作息时间进行调整)，车辆临时停放应靠路边，不能进入塑胶的人行通道，违规行车或停车导致塑胶路面压坏须赔偿。车辆进入校园除遵守以上规定外，还应服从校方安全保卫处对校内车辆的要求。乙方应合理安排噪音作业，不得影响甲方正常工作、生活。

12.10 乙方保证与其工作人员依法订立劳动合同，乙方要与派往甲方的绿化养护人员缴纳人生意外伤害保险，及时支付绿化养护人员工资，不拖欠、不随意克扣。乙方工作人员工作期间发生的安全事故、工伤，或在工作期间与甲方业主发生纠纷造成的损失由乙方负责，与甲方无关，甲方无需承担任何责任，乙方自行承担合同实施期间乙方人员的人身安全及其一切可能产生的后果。

12.11 检查评比标准参照二级及以上养护标准执行（养护标准详见附件2）。

12.12 因养护管理不当，出现以下情况的，每次加扣三分：

（1）受到上级领导点名批评、情节严重的；

（2）师生员工满意度低的；

（3）保养的绿化大面积死亡或失窃的。

12.13 因养护不到位取消养护资格的，一律不得参加下一轮学院绿化养护招投标。

12.14 由学院后勤处下发整改通知单的问题，应在规定期限内整改完毕；限期内未整改或未整改到位的，后勤处将派其他人员进行处理，所产生一切费用，在乙方当月养护经费中扣除。

12.15每次月度考核通报的问题未在次月考核前整改的或在之后的考核中发现同样问题的，加倍扣除按考核细则应扣分值，累计每单项扣分不受本单项总分值限制。

12.16 乙方在养护期内造成标的区域学院树木死亡的，乙方应按苗木市场价赔偿或者自行补栽相对应的植物，且质量、规格、数量必须经后勤处认可；限期内未整改或未整改到位的，后勤处将派其他人员进行处理，所产生一切费用，在管养单位当月养护经费中扣除。

12.17甲方每月对乙方进行考核，考核分数每月考核一次：满分为100分，考核得分达95分以上(含95分)为合格，95分以下每扣1分，在当月养护经费中扣除1000元；月度考核中有三次分值低于88分的，或有二次分值低于85分的或有一次分值低于80分的，将取消该标段乙方合作资格。每月由我校后勤服务与管理处校园服务中心结合当月检查情况，得出考核综合得分。每月由学校后勤处校园服务中心汇总整理当月考核情况。考核表详见江苏旅游职业学院绿地养护管理考核细则(附后)。

12.18 甲方不负责乙方任何工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

12.19 乙方须承诺，拟派项目负责人具有园林绿化类专业中级及以上技术职称。实际服务过程中此项不满足视为虚假应标，将取消该乙方养护资格。

12.20 合同期内乙方如需更换养护负责人，必须提出书面申请并经甲方审核通过后更换。或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，甲方提出要求更换的，乙方须无条件服从更换（更换人员不得低于招标要求）。

12.21 服务期间由甲方进行全面考核，包括投标响应内容的落实情况，主要对乙方所承诺的人员、设备等必备条件检查落实情况。若乙方所提供的服务未能达到招标文件规定的标准或其投标承诺，并在甲方提出整改通知后在规定期限内不做整改的，则甲方将可以解除合同并取消其中标资格，并重新组织招标。

12.22 因乙方管理不善，造成养护服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿甲方有权要求乙方按实际损失金额赔偿。

12.23 乙方应根据甲方的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。合同期满后，乙方应保证绿化养护服务质量完好并经甲方验收合格。

12.24 乙方应按期向甲方提供符合质量要求的文件资料及建议。

12.25负责做好平时绿化养护记录，每逢月终应将记录完整的交给甲方备查。

12.26负责安全保管好农药、化肥等有毒物品和汽柴油等危险品,杜绝一切事故的发生。

12.27甲方对绿化养护工作的指导意见或甲方指出乙方绿化养护工作的不足之处，乙方须无条件执行和改进，直至达到合同和本招标文件的相关规定。

12.28乙方必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，日常需至少配备8名固定的、具有绿化常用机械操作技能的养护人员到校进行养护改造（人员身份信息需在校登记），细化养护岗位，建立健全绿化养护、管理制度、岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。项目不得分包转包，一旦发现，不得续签或中止合同。遇工作量较大的事务时，乙方须提供足够的人员、机械在校方规定时间内完成任务（夏季除草、冬季修剪等），在校绿化养护人员年龄不得超过65周岁，并提供健康证明。

12.29乙方要与派往甲方的绿化养护人员缴纳人身意外伤害保险，及时支付绿化养护人员工资，不拖欠、不随意克扣。

12.30乙方需对校园恶性植物（如：一枝黄花）进行处理，提供详尽的防治工作计划，植保机具较齐全，运转良好。药剂保管、药剂使用制度、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故。

十三、违约责任

13.1 若乙方在一个月内有两次以上（含两次）的绿化养护服务质量投诉未及时（3日内）处理和解决的，甲方有权提出警告并扣除一个月绿化养护服务费的50%作为违约金。每年累计发生三次及以上的，甲方有权终止合作、解除合同，乙方还应向甲方支付合同约定总金额20%的违约金，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

13.2 若乙方违反合同约定，影响校内绿化品质或导致甲方其他方面严重损害，经甲方两次书面警告仍拒不改正时，甲方有权单方解除合同，由乙方承担一切经济损失，乙方还应向甲方支付合同约定总金额20%的违约金，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

13.3 除合同另有更高违约责任约定外，乙方发生违约行为，经甲方催告后仍未履行的，甲方有权解除本合同，乙方还应向甲方支付合同总金额20%的违约金并赔偿给甲方造成的全部损失。

13.4 如因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应于收到解除合同的通知之日起3日内撤出场地，并将工程完好交付甲方，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同服务期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉，并由败诉方承担相关诉讼费用（包括但不限于律师费、取证费、保全费等）。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏汇诚投资咨询管理有限公司见证盖章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定的有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：江苏旅游职业学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章   项目需求

为更好地突出景区校园、美化校园，彰显绿水青山、蓝天白云、青砖黛瓦的书香校园特色和读书学习氛围，东大门提名石周边及两侧、中轴大道及两侧、马踏飞燕周边、行政楼回条马路内侧周边绿化按照一级养护的标准养护，其他区域按照二级养护标准养护，绿化养护要求及考核办法具体如下:

- 植物养护管理标准（附件2）

| 级别 标准 项 目 | 一级养护管理绿地 | 二级养护管理绿地 |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 1.生长健壮，树冠完整美观。 2.分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树不歪斜（造型树除外），叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 3.无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/m2。 4.浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或者不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。5-10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。每年春季每两周树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。 5.每年修剪不少于2次。（主要以休眠期修剪为主），每年施肥不少于2次。 6.树冠下、树穴内无生活垃圾、砖石瓦砾、干枝枯叶及其他废弃物。树干上无违法悬挂物。死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。 | 1.生长正常，树冠完整。 2.无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶、卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。 3.无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 4.浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或者不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。5-10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。每年春季每两周树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。 5.每年修剪不少于2次。（主要以休眠期修剪为主），每年施肥不少于2次。 6.树冠下、树穴内无生活垃圾、砖石瓦砾、干枝枯叶及其他废弃物。树干上无违法悬挂物。死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。 |
| 行道树 | 1.树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm 内；保留3 级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 2.树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。 3.补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 4.无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/ m2。 5.浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或者不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。5-10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。 6.每年修剪不少于2次。（主要以休眠期修剪为主），每年施肥不少于2次。 | 1.树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负30cm内；保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 2.补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在 15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 3.无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 4.浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或者不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。5-10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。 5.每年修剪不少于2次。（主要以休眠期修剪为主），每年施肥不少于2次。 6.树冠下、树穴内无生活垃圾、砖石瓦砾、干枝枯叶及其他废弃物。树干上无违法悬挂物。死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。 |
| 花灌木 | 1.花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，无缺株，花后修剪及时合理。 2.无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/ m2。3.因生长季节天气情况、花灌木种类恰当进行，无旱涝现象。 4.每年修剪不少于2次（主要以休眠期修剪为主），每年施肥不少于2次。 5.花灌木内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其他废弃物。 | 1.花灌木开花适时，花后修剪及时合理。 2.病虫害防治较及时，被害株率≤10%。 3.因生长季节天气情况、花灌木种类恰当进行，无旱涝现象。 4.每年修剪不少于2次（主要以休眠期修剪为主），每年施肥不少于2次。 5.花灌木内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其他废弃物。 |
| 绿篱（模纹、色块等） | 1.绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 2.枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 3.无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 1.绿篱、模纹和色块等能定期修剪。 2.无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 3.每年修剪不少于3次，每年施肥不少于2次。 4.篱下无落叶、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其他废弃物。 |
| 攀援植物 | 1.根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 2.及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的 3.攀缘植物适时开花。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 1.开花的攀缘植物能适时开花。 2.无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
| 竹类 | 1.竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 2.无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 1.竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 2.无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下害虫≤10头/㎡。 3.每年春季竹子萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，遇到持续干旱的黄梅天，应浇形鞭水。 4.全年应施基肥1次，追肥1—3次。肥料种类适宜，方法合理。无缺肥、无漏肥、无肥害。 5.竹林内无落叶、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其他废弃物。 |
| 地被 花卉 | 1.多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 2.无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 3.无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 1.多年生地被植物覆盖率90%以上。 2.无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15%。 3.无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/㎡。 4.地被花卉上无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其他废弃物。 |
| 草坪 | 1.草坪覆盖率应基本达到100%;草坪内杂草控制在10%以内; 2.生长茂盛颜色正常，不枯黄; 3.每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上;无病虫害。 | 1.草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3㎡或10㎡绿地内斑秃面积不超过4块；草坪内杂草率≤15%。 2.草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。 3.无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/㎡。 4.因季节、品种等施肥施药，暖季型草坪每年施肥施药不少于2次，冷季型草坪每年施肥施药不少于4次。肥料种类适宜，方法合理。无缺肥、无漏肥、无肥害。 5.因生长季节、天气情况、草种种类恰当灌溉，无旱涝现象。 6.确保草坪上无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其他废弃物。 7.每年对学校中轴大道、行政楼周边等区域进行两次补种更新。 |
| 花坛 花带 | 轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。 |  |

二、江苏旅游职业学院绿地养护管理考核细则（附件1）

绿地养护管理办法按《江苏旅游职业学院绿化养护管理考核细则》执行，每月考核一次：满分为100分，实行不达标准扣分的办法进行考核，考核按月平均值计算，考核得分达95分以上(含95分)学校全额支付合同价款，95分以下每扣1分，扣1000元。

| 项目名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 剥芽 （25分） | 乔木（行道树） 1.根据树木生长习性，及时修剪定型，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶； 2.同一路段相同树种的行道树,树形留养一致，枝条分布均匀； 3.妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患； 4.根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm。剥芽时不允许拉伤树皮。 | （1）发现有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现未按树种要求修剪，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）发现剥芽未剥清或未剥到位，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 花灌木修剪 1.根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽（含脚芽）； 2.无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 | （1）未按要求进行修剪、剥芽，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 绿篱修剪 1.修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面； 2.日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。 | （1）修剪线条缺断或不一致，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）修后枝叶残存，或单枝（芽）超出5cm未剪现象，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 地被草坪修剪 1.根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修； 2.草坪中的树坑边缘应切边，保持线条清晰。 | （1）草坪修剪高度不一致，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）草坪中的树坑边缘切边不平的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 所有修剪需尽量避开上课及办公时间，做到不影响教学。 | 影响教学及办公遭到投诉需扣1分。 |  |  |
| 施肥 （10分） | 1.根据植株生长势，及时追肥； 2.根据草坪生长势，及时施肥，用量适当，不发生灼伤现象。 | （1）未及时追肥，造成生长势衰弱，乔木每株扣1分，花灌木每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现施肥不及时或有灼伤现象，每次扣1分。 |  |  |
| 病虫害防治 （15分） | 1.及时防治和控制病虫害的发生，无师生举报、媒体曝光事件发生； 2.用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故； 3.使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理。 | （1）乔木、花灌木有明显虫口、虫粪、成（幼）虫现象，发现一次扣0.5分。草坪未及时进行病虫害防治，发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | （2）药液配比不正确，造成树木伤害，每株扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （3）农药毒性较大造成人员投诉的扣1分。 |  |  |
| 刷白 （5分） | 1.刷白时间从12月开始，到月底结束； 2.一般涂至距地面1—1.3米高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用； 3.刷白过程中不得造成其他植株污染，滴落的需及时清理干净。 | （1）不在规定时间内完成的扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）涂刷距离不足的扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）涂刷过程中滴落在其他植株上，造成污染的，需扣1分。 |  |  |
| 除草及树池维护 （8分） | 1.树穴内无杂草； 2.及时清理绿地内杂草； 3.攀缘植物的残花枯藤需及时清理干净； 4.加强树池维护，确保树池完好。 | （1）树穴杂草率高于5%，一株扣0.25分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时清理绿地杂草，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）残花枯藤未及时清理干净，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）树池损坏每个扣1分。 |  |  |
| 浇水、排涝及防冻处理 （5分） | 1.根据天气，酌量浇水，另外夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象； 2.及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。 | （1）植株严重缺水或积水，叶片枯萎，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）植物成片缺水或积水，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）防冻处理不正确，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）严禁使用自来水浇灌绿化，发现一次扣2分。 |  |  |
| 保存率 （15分） | 1.如出现死亡乔木、花灌木、草坪及时报批倒伐； 2.死亡乔木、花灌木、草坪及时补植。 | （1）发现死亡的，每株（块）扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时补植同品种、同规格苗木，每株（块）扣1分。 |  |  |
| 绿地保护及设施维护（7分） | 1.绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2.路面、设施维护良好； 3.绿地无重大破坏和偷盗案件。 | （1）检查中发现违规现象，每处每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）路面、设施有破损，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）若发生重大破坏或偷盗案件，每次扣1分，按价赔偿。 |  |  |
| 资料 档案 （5分） | 1.绿化资料分类清楚，基础数据、图纸齐备； 2.绿化统计报表应在规定时间内及时正确报送。 | （1）未按规定要求建立台账的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）月度工作总结及养护计划未及时报送，每次扣1分。 |  |  |
| 其他 （5分） | 1.及时处理突发事件及应急事件，灾害性天气及时检查清理断枝和倒伏树木； 2.在规定时限内完成工作及指令性任务，配合做好各类活动工作； 3.树木及时扶正，植株无歪斜、倒伏现象； 4.清理出来的绿化垃圾，自行处理； 5.绿化带内的落叶和枯枝由绿化公司清理干净。 6.工作时间：6:00-11:00（上午）；14:00:-16:00（下午） 不影响师生学习活动工作。 | （1）按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务，每次加1分。 |  |  |
|  |  | （2）未在规定时间内完成指定性任务，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）发现断枝、倒伏树木每株扣1分；歪斜植株不及时扶正，每发现一株扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （4）发现未清理的绿化垃圾，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （5）发现未清理的枯枝落叶，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （6）未按规定时间作业扣1分。 |  |  |

三、绿化养护管理要求

1.采购人对绿化养护工作的指导意见或采购人指出中标单位绿化养护工作的不足之处，中标单位须无条件执行和改进，直至达到合同和本招标文件的相关规定。

2.采购人有季节性突击、大型活动等临时用工的，中标单位必须无条件组织力量，保质保量及时做好养护工作。

3.中标单位的从业人员须着装整齐，做到工完场清，文明作业。

4.中标单位必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，日常需至少配备8名固定的、具有绿化常用机械操作技能的养护人员到校进行养护改造（人员身份信息需在校登记），细化养护岗位，建立健全绿化养护、管理制度、岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。项目不得分包转包，一旦发现，不得续签或中止合同。遇工作量较大的事务时，乙方须提供足够的人员、机械在校方规定时间内完成任务（夏季除草、冬季修剪等），在校绿化养护人员年龄不得超过65周岁，并提供健康证明。

5.中标单位必须切实做好安全工作，加强高大树木养护和高空作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全，一切安全事故均由中标单位自行负责，与采购人无关。

6.中标单位要与派往采购人的绿化养护人员缴纳人身意外伤害保险，及时支付绿化养护人员工资，不拖欠、不随意克扣。

7.中标单位需清理工作中产生的绿化垃圾，并运输至校园外场所清倒。

8.中标单位需对校园恶性植物（如：一枝黄花）进行处理，提供详尽的防治工作计划，植保机具较齐全，运转良好。药剂保管、药剂使用制度、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故。

9.检查评比标准参照一级、二级养护标准执行。

10.因养护管理不当，出现以下情况的，每次加扣三分：

（1）受到上级领导点名批评、情节严重的；

（2）师生员工满意度低的；

（3）保养的绿化大面积死亡或失窃的。

11.因养护不到位取消养护资格的，一律不得参加下一轮学院绿化养护招投标。

12.由学院后勤处下发整改通知单的问题，应在规定期限内整改完毕。限期内未整改或未整改到位的，后勤处将派其他人员进行处理，所产生一切费用，在管养单位当月养护经费中扣除。

13.每次月度考核通报的问题未在次月考核前整改的或在之后的考核中发现同样问题的，加倍扣除按考核细则应扣分值，累计每单项扣分不受本单项总分值限制。

14.管养单位在养护期内造成标的区域学院树木死亡的，管养单位应按苗木市场价赔偿或者自行补栽相对应的植物，且质量、规格、数量必须经后勤处认可。限期内未整改或未整改到位的，后勤处将派其他人员进行处理，所产生一切费用，在管养单位当月养护经费中扣除。管养单位应加强日常养护管理，确保植物健康生长。

15.月度考核中养护标段有三次分值低于88分的，或养护标段连续有二次分值低于85分的或有一次分值低于80分的，将取消该标段中标单位中标资格。

16.采购人不负责中标供应商所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

17.投标报价应包括所有的费用：人员工资并充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素、法定的社会养老保险、节假日福利费、加班费、高温费、服装费、日常耗材费、法定税费、管理费、办公费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和台风、暴雨、干旱、大雪、冻害等天气因素发生树木扶正、养护等为完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。分项报价表中人员工资、法定的社会保险、法定税费、管理费、高温费、服装费不得缺项填报，其他费用如缺项，视为让利。

18.投标时，如人工工资低于扬州市最低工资标准、社会保险未全员缴纳测算的，请提供相关主管部门证明材料（原件），未提供证明材料的作无效投标处理。

19.投标人须提供承诺，如若中标，若在三个月内未能达到项目服务要求的予以辞退，并扣除一个月的服务费用。该项目由中标候选人第二名来承担。

20.本项目服务时间为3年（第二年结束前进行综合考核，如考核不合格，甲方有权提前终止合同）。

21.供应商须承诺，拟派项目负责人常驻江苏旅游职业学院，具备园林绿化类专业中级及以上技术职称【注：园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等；如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表】。日常须配备8名固定的养护人员，节假日根据任务量增派养护人员，实际服务过程中此项不满足视为虚假应标，将取消该中标单位养护资格。

22.中标后，合同期内投标人如需更换养护负责人，必须提出书面申请并经采购人审核通过后更换。或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，采购人提出要求更换的，投标人须无条件服从更换（更换人员不得低于招标要求）。

23.服务期间由采购人进行全面考核，包括投标响应内容的落实情况，主要对中标单位所承诺的人员、设备等必备条件检查落实情况。若中标单位所提供的服务未能达到招标文件规定的标准或其投标承诺，并在招标单位提出整改通知后在规定期限内不做整改的，则招标单位将可以终止合同并取消其中标资格，并重新组织招标。

24.因中标单位管理不善，造成养护服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿采购人有权要求中标单位按实际损失金额赔偿。

25.中标单位人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。

26.中标单位应根据采购人的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。

27.中标单位应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料及建议。

28.中标单位自行承担合同实施期间人员人身安全及其一切可能产生的后果。

第五章 评标方法及评标标准

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标价格 （20分） | 以满足招标文件要求的有效投标供应商报价中价格最低的投标报价为基准价，其基准价格分为20分。其他投标人的价格得分=（评标基准价/ 其他投标人报价）×20分（精确到小数点后两位）。 |
| 养护方案 （50分） | - 绿化养护管理制度（满分10分）：方案满足招标文件要求，制度程序规范，责任明确，可操作性强得10分；方案基本合理全面，制度程序较规范，责任较明确，具有可操作性的得7分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得4分；方案简单有明显的不太合理项、不太可行项的得1分；未提供相关内容不得分。 - 绿化养护技术方案（满分8分）：结合季节变化，考虑各类园林植物特性，养护计划周密，措施有效，如养护方案及措施、病虫害防治方案等。方案满足磋商文件要求，可操作性强得8分；方案基本合理全面，具有可操作性的得6分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得4分；方案简单有明显的不太合理项、不太可行项的得2分；未提供相关内容不得分。 3、灾害性天气养护管理技术方案、应急措施（满分8分）：方案满足招标文件要求，可操作性强得8分；方案基本合理全面，具有可操作性的得6分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得4分；方案简单有明显的不太合理项、不太可行项的得2分；未提供相关内容不得分。 4、绿化养护工作人员管理方案（满分8分）：方案满足招标文件要求，可操作性强得8分；方案基本合理全面，具有可操作性的得6分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得4分；方案简单有明显的不太合理项、不太可行项的得2分；未提供相关内容不得分。 5、季节性变化养护措施（满分8分）：季节变化针对性养护措施合理，满足采购文件得8分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得6分；内容一般得4分；内容较差得2分；未提供相关内容不得分。 6、人员、机械配备（满分8分）：养护人员、机械配备满足养护要求，内容合理，满足采购文件要求得8分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得6分；方案一般得4分；方案较差得2分；未提供相关内容不得分。 |
| 设备力量 （16分） | 对供应商持有针对性绿化养护器械的齐备情况以及数量评分（提供器械购置发票或租赁协议、器械照片，复印件加盖投标人公章） （1）割灌机有1台得2分，每增加1台得2分，满分4分； （2）洒水车有1台得2分，每增加1台得2分，满分4分； （3）药水机有1台得1分，每增加1台得1分，满分2分； （4）抽水泵有1台得2分； （5）油锯或修枝剪有1台得2分，每增加1台得2分，满分4分； |
| 业绩 （10分） | 供应商自2022年1月1日至今承担过类似绿化养护项目，每有一项得2分，满分10分。（以合同签订时间为准，提供合同，复印件加盖投标人公章） |
| 综合实力 （4分） | 项目负责人从业经验：具有5年及以上的得4分、3年（含）至5年（不含）的得2分、1年（含）至3年（不含）的得1分。本项满分4分。（提供项目负责人服务的业主单位的证明材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，复印件加盖公章） |
| 满分100分 |  |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

编       号：

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：对本章所有的投标文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格性审查对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(复印件加盖投标人公章)（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准) |  |  |
| 3 | 供应商2024年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件） |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |
| 7 | 供应商信用承诺函（原件） |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商报价响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供，响应文件无效。 |  |  |
| 特定资格要求 |  |  |  |
| 9 | 无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 10 | 投标函 |  |  |
| 11 | 资格声明 |  |  |
| 12 | 法人授权委托书 |  |  |

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                              。

主要专业技术能力有：                      。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

5、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：：

日期：     年    月    日

7、供应商信用承诺函（原件）

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备满足本项目采购相关规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

8、投 标 函

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的        (项目编号)            （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人_______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

9、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

10、法人授权书

本授权书声明：                           （投标人名称）的        （法定代表人或投标单位负责人）（姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为我方合法代理人，就参加           （项目编号）                   （项目名称）的投标，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标报价（三年总价） |
| --- | --- |
|  | 大写： 元 小写： 元 （人民币） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

投标人（供应商）参加投标确认函

江苏汇诚投资咨询管理有限公司：

本单位将参加贵公司项目（采购）编号为          的               项目的投标。本单位已成功下载标书，特发函确认。

特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

投标人（供应商）联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人固定电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |
| 所投标段（如有） |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）， 填写打印后加盖投标供应商公章，拍照或扫描发送至代理机构邮箱（电子邮箱：381509484@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目名称，联系电话：0514-89787280）

- 2、因投标人（供应商）填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

- 3、此表手写无效。