竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-DLHY-C2024-0002

项目名称：南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务

招标人：南京市江宁中医院

招标代理机构：南京华耀工程管理有限公司

二○二四年四月

目    录

第一章 磋商公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求：	2

三、获取采购文件	3

第二章 竞争性磋商须知	6

一、总则	8

二、响应性文件的编制	12

三、响应性文件递交	13

四、磋商	14

五、无效磋商响应文件	15

六、成交及合同授予	15

七、无成交供应商	16

八、质疑和投诉	16

第三章 服务清单及招标项目的服务范围、内容	17

1、服务内容及要求：	18

★2、监理工作范围	18

3、监理工作内容与工作要求	19

4、监理团队要求	22

1）监理机构	22

★2）监理人员	22

3）监理服务准则	23

第四章 评分标准	27

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 附件	38

评分索引表	40

目录一投标申请及声明格式	41

目录二法定代表人授权委托书格式	42

目录三、供应商资格证明文件	43

目录四、报价表	49

目录五、分项报价表	50

目录六、采购需求偏离表	51

目录七、项目实施方案	52

目录八、服务与承诺	52

目录九、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（格式自拟）	52

目录十拟投入本项目人员情况一览表	53

# 第一章 磋商公告

项目概况:

南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务的潜在供应商应在南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室获取采购文件，并于2024年4月28日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-DLHY-C2024-0002

项目名称：南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务

采购方式：竞争性磋商

最高限价：57万元（报价超过项目预算作无效响应处理）

采购需求：南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务；具体详见招标文件。

服务期：自合同签订之日至验收合格之日止；

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足上述相应条件的书面信用承诺书，信用承诺书格式见附件（请严格按照格式提供承诺书），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。其中不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

时间：2024年4月18日至2023年4月24日，每天09：00至11:30，14:00至17:00（北京时间，节假日除外）

地点：南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室

①现场获取：磋商申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、劳动合同、营业执照原件复印件加盖公章及近三月内供应商企业为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明（2024年1月至2024年3月）、单位授权委托书原件加盖公章前往南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室获取纸质磋商文件（所有提交的文件均须加盖公章）。

②邮寄方式：磋商申请人将法定代表人或其授权的委托代理人有效身份证件复印件、劳动合同、营业执照原件复印件加盖公章及近三月内供应商企业为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明（2024年1月至2024年3月）、单位授权委托书原件、付款凭证加盖公章邮寄至南京华耀工程管理有限公司（自行考虑邮寄时间，以采购代理机构签收时间为准）。招标文件费通过银行汇款形式支付，并备注项目名称+公司名称+文件费字样（可简写）。磋商申请人应电话联系代理公司经办人予以确认且联系邮寄招标文件事宜。

（单位名称：南京华耀工程管理有限公司；银行账号：4301000609100166401 开户行：中国工商银行股份有限公司南京高新园支行）

磋商文件费用：100元/份，售后不退。

四、磋商响应文件提交

截止时间：2024年4月28日10点30分（北京时间）

磋商响应文件的递交

地点：南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室会议室

磋商响应文件份数及密封要求：一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版响应文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）；所有响应文件应密封且加盖企业公章；当纸质正本文件与副本文件、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。未按要求提交响应文件的，其响应文件将予以否决。

五、开启

时间：2024年4月28日10点30分（北京时间）

地点：南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

3、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

4、供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

6、勘察现场及答疑：采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁中医院

地址：南京市江宁区天印大道657号

联系方式：陈老师

联系电话：025-87155050-83

2.采购代理机构信息

名称：南京华耀工程管理有限公司

地址：南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室

联系方式：贾工

电话：15951075069

# 第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-DLHY-C2024-0002 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京华耀工程管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | ①现场获取：磋商申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、劳动合同、营业执照原件复印件加盖公章及近三月内供应商企业为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明（2024年1月至2024年3月）、单位授权委托书原件加盖公章前往南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室获取纸质磋商文件（所有提交的文件均须加盖公章）。 ②邮寄方式：磋商申请人将法定代表人或其授权的委托代理人有效身份证件复印件、劳动合同、营业执照原件复印件加盖公章及近三月内供应商企业为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明（2024年1月至2024年3月）、单位授权委托书原件、付款凭证加盖公章邮寄至南京华耀工程管理有限公司（自行考虑邮寄时间，以采购代理机构签收时间为准）。招标文件费通过银行汇款形式支付，并备注项目名称+公司名称+文件费字样（可简写）。磋商申请人应电话联系代理公司经办人予以确认且联系邮寄招标文件事宜。 （单位名称：南京华耀工程管理有限公司；银行账号：4301000609100166401 开户行：中国工商银行股份有限公司南京高新园支行） 磋商文件费用：100元/份，售后不退。 |  |
| 6 | 项目采购限价 |  | 人民币大写：伍拾柒万整（￥570000元）超过此限价按未实质性响应磋商文件要求处理 |  |
| 7 | 服务期 |  | 自合同签订后至验收合格止； |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 9 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2024年4月28日10：00—10：30 |  |
|  |  | 地点 | 南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室会议室 |  |
|  |  | 要求 | 投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件在指定地点提交磋商响应性文件。 |  |
| 10 | 响应性文件份数 |  | 正本份数：壹份；副本份数：叁份 ；电子版投标文件（U盘）壹份 |  |
| 11 | 磋商 信息 | 时间 | 2024年4月28日10点30分 |  |
|  |  | 地点 | 南京华耀工程管理有限公司南京市江宁区天琪科技大厦2栋1108室 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 陈老师 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-87155050-83 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 贾工 |
|  |  |  | 联系电话 | 15951075069 |

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3、政策功能

3.1（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定 对符合规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.6 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

4.1	应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足上述相应条件的书面信用承诺书，信用承诺书格式见附件（请严格按照格式提供承诺书），不再需要提供证明材料。供应商在被确定为成交人后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。其中不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如确定为成交供应商提供的核查证明材料存在问题，将按市财政局文件的处罚标准执行。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.磋商供应商的义务及注意事项

5.1集中勘查现场及答疑会: 采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

5.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在江宁区范围内相关工程需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

5.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.4★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

5.4.1供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.4.2供应商参加本项目采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5.4.3南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7.磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后30天。

7.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

8．磋商费用

8.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文标准计取；服务评标专家评审费按实计取，此费用不提供发票；上述费用均由中标供应商一次性支付。（服务、货物类项目不收取招标控制价编制费）。

- 二、响应性文件的编制

9.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10.响应性文件的组成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则视为无效投标。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权书原件、法定代表人和授权委托人身份证复印件；

（3）★第二章《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件；

（4）★第二章采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件；

（5）★《磋商报价汇总表》；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）质量承诺书

（8）★商务条款偏离表

（9）授权委托代理人劳动合同和近三月内供应商企业为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明（2024年1月至2024年3月）。

（10）项目参与人员的职称等能力证书复印件；

（11）类似业绩；

（12）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

响应货物如果属于节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的复印件。否则，磋商评审时不予认可。

12.报价部分

12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部施工或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、施工技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

12.3磋商供应商应在《磋商报价汇总表》、《磋商分项报价表》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

12.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.5本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需委派授权代表准时参加报价，否则视为放弃报价。经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

12.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

12.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则视为无效投标。

（1）★项目组成员一览表；

（2）★项目实施方案；

（3）★技术条款偏离表

（4）《磋商分项报价表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应性文件递交

14.响应性文件应由授权委托人在规定时间内递交至采购代理机构指定的地点。

15.响应性文件须装订成册（胶装），密封封装，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。响应性文件须提供正本壹份、副本叁份，且须法人代表或授权代表签署。

16.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的等。

17. 诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

18.采购代理机构将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19. 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.磋商程序

20.1响应性文件初审

20.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

20.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

20.3 磋商的轮次原则上采用两轮报价机制。即供应商在响应文件中填写的报价为第一轮报价,在技术、商务.服务等报价以外内容磋商 (谈判) 结束后，代理机构应让所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(即第二轮报价)。所有提交最后报价的供应商代表应当集中在评审室或开标厅监控范围内，当场提交最后报价表，待全部提交完毕后，再集体退出评审现场。

20.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

21、评分方法和标准。

21.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

21.2 综合评分的主要因素是：详见评标标准。

21.3 评分标准详见第四章

- 五、无效磋商响应文件

22.出现下列情形之一的供应商磋商响应文件按照无效处理：

（1）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）供应商的报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者采购最高限价的；

- （5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 六、成交及合同授予

23、确定成交供应商

23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，采购人授权磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，磋商小组将要求供应商在评审现场要求的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求书面说明报价合理性的，磋商小组将其磋商响应文件判定为无效响应。

23.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位、政府采购中心签订政府采购合同。

23.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付中标价1%的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的采购人或监管部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人进行的采购活动。

23.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

23.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理中心均不退回。

24、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

25、签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5承包人不得做出恶意低价竞标政府采购项目无意诚信履约，只是利用政府采购的低价优先原则，以报出不合理低价为手段，以占据低价优势或牟取中标为条件，以损害发包人利益和破坏正常采购秩序为代价的行为。对于承包人违反采购合同约定的行为，属于严重不良行为，发包人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 七、无成交供应商

26.出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

- 八、质疑和投诉

27．质疑

27.1磋商供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出全部质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

27.3采购代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28．投诉

质疑磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门投诉。

# 第三章 服务清单及招标项目的服务范围、内容

一、项目名称：南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务

二、采购需求：

一、项目背景

为了确保南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）的建设质量，有效加强项目建设过程的管理和控制，防范项目建设风险，采购人引入信息化项目监理，对项目开展全过程监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、变更管理、信息管理、合同管理等，总体协调各承建单位工作，对工作质量进行跟踪审查，确保信息化工作保质保量完成。

二、项目需求清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 采购标的所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

三、技术部分要求

（一）监理服务项目内容

1、监理服务项目清单

2、本项目合同期内，新增的信息化测试项目。

（GB/T19668.2-2017）

《信息技术服务监理 第 3 部分：运行维护监理规范》（GB/T19668.3-2017）

《信息技术服务监理 第 4 部分：信息安全监理规范》（GB/T19668.4-2017）

《信息技术服务监理 第 5 部分：软件工程监理规范》（GB/T19668.5-2018）

- 《信息技术服务监理 第 6 部分：应用系统：数据监理工作目标

按照项目的建设需求，遵循国家、省、市信息化项目建设和监理标准和规范，依据项目建设内容和采购人需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目各个阶段及各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的总体框架，硬件、套装软件、定制开发及服务的质量、进度和投资等方面进行全面控制，对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。做好组织协调工作，从而使本项目按质、按量、按期实施完成，同时配合院方通过相关政府部门的验收和评测。

- 监理服务标准：

包括但不限于以《GB/T 19668-2017 信息技术服务 监理》为基本依据，遵守国家、省、市及行业监理的标准、规范和规程，并对在服务期内及在服务期内开始但结束时间超出服务期结束时间的项目，按采购人要求对委托的项目进行监理服务。

- 1、服务内容及要求：

监理工作内容主要包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助采购人及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

- ★2、监理工作范围

1.监理单位需提供项目实施全过程、全方位监理服务，监理内容主要包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助采购人及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收、评审等工作。

2.有关部分内容测试工作（以与甲方签订合同内容为准）

- 3、监理工作内容与工作要求

按照“四项控制、三项管理和一项协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

1）监理规划与实施方案

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

2）项目技术总体方案的把关

2.1  审核和确认承建单位的总体设计方案；

2.2  审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

2.3  审核和确认承建单位的项目实施方案；

2.4  审核和确认承建单位提交的项目计划；

2.5  审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

2.6  审核和确认承建单位的源代码管理方案；

2.7  审核和确认承建单位的测试计划；

2.8  审核和确认承建单位的组织和实施方案，项目进度计划和进度控制节点；

3）项目质量控制

协助建设单位制定项目质量目标，提出质量控制的措施。审核并协助建设单位确认承建单位的技术工作方案，并监督执行。包括但不限于：

3.1  系统集成方案的审核和确认；

3.2  审核和确认硬件和套装软件配置方案，审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

3.3  对采购的硬件设备和套装软件的质量及安装调试进行检验、测试和验收；

3.4  定制开发软件的阶段性计划的审核和确认；

3.5  在对项目建设详细了解的基础上，协助建设单位对项目中定制开发软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、安装调试、系统联调测试、系统试运行进行把关，组织对系统集成、联调测试和系统验收等各关键阶段进行的质量监督和审核；

3.6  对承建单位的开发质量进行审核；

3.7  对源代码、开发文件、设备、系统及相关文档进行移交验收；

3.8  审核和确认承建单位的培训计划；

3.9  监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3.10 审核和确认承建单位的培训总结报告；

3.11 对系统集成进行总体验收；

4）项目进度控制

4.1 审核项目各标段承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

4.2 对项目各标段实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

4.3 当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促相关承建单位尽快采取措施；

5）项目变更控制

5.1  协助建设单位建立项目配置管理体系；

5.2  与采购人确定项目变更流程，并通知承建单位和建设单位；

5.3  对建设单位和承建单位的变更申请快速响应，了解情况，撰写相关备忘录；

5.4  评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得建设单位批准；

5.5  建设单位确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

5.6  根据采购人要求，定期或分阶段进行项目变更风险的评估；

5.7  执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

5.8  对变更执行效果进行检查；

5.9  主持建设单位与承建单位关于项目变更产生的有关争议而进行的谈判；

6）项目投资控制

6.1  协助采购人和建设单位制定项目投资控制目标，提出投资控制的措施；

6.2  针对项目过程中的需求变更导致的开发费用，审核其合理性；

6.3  通过对项目实施中的方案以及设计的评估和优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

6.4  协助建设单位监督配套资金落实情况，确保财政资金使用安全；

6.5  协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，及时向建设单位提供项目质量和项目进度审核结果，以使付款进度能够与项目质量和项目进度结合起来；

7）项目合同管理

7.1  跟踪检查合同的执行情况，监督承建单位按时履约；

7.2  对合同工期的延误和延期进行审核确认；

7.3  对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

7.4  根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

8）信息管理/项目文档管理

8.1  做好监理日记及项目大事记；

8.2  做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

8.3  做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

8.4  管理好实施期间的各类技术文档；

8.5  项目周报；

8.6  监理建议书；

8.7  监理通知；

8.8  各种会议纪要；

8.9  阶段性项目总结；

8.10  各承建方提交的技术文档；

9）项目安全管理

9.1  负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

9.2  负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

10）项目沟通管理

经建设单位委托，负责协调本项目所涉及的相关承建单位之间的工作关系，对于项目实施过程中出现的可能影响项目建设目标的情况，及时予以通报并召开相关会议，协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

10.1  现场会

10.2  监理交底会

10.3  周例会

10.4  监理协调会

10.5  专题讨论会

10.6  专家论证会

10.7  阶段工作总结会

10.8  问题通报会

10.9  阶段及最终验收会

11）项目知识产权管理

11.1  负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

11.2  负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证建设单位不在本项目建设中出现违反知识产权的行为；

- 4、监理团队要求

- 1）监理机构

监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

- ★2）监理人员

2.1 本项目要求以现场监理为主要方式进行，须配备一名项目总监理工程师、一名项目总监理工程师代表同时还须配备大于等于一名技术负责人。项目总监理工程师、项目总监理工程师代表和技术负责人不得为同一人。中标监理单位须组建项目监理团队，全程负责整个项目的监理工作。项目总监理工程师在项目建设期间须常驻项目所在地（每月不少于25天），全程参与项目监理工作，项目建设期间必须主持每周工作例会；主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似项目经验，并具有丰富的项目管理经验。

2.2   监理人员应各尽其责，监理单位应保证其机构人员在监理过程中的稳定。除项目总监理工程师、项目总监理工程师代表和技术负责人外，监理团队人员不少于5人，驻场人员不少于1人（根据项目实际情况采购人有权利增加驻场人员2-3人）；所有监理人员均须具备本科及以上学历。

2.3   项目监理团队驻场人员必须到岗到位。驻场人员须严格遵守采购人要求的考勤、考核等规范制度，采购人有权对驻场人员进行人员核查和考勤。

2.4 监理人员食宿自理，监理人须自备办公设备及开展监理工作所必须的检测工具。

2.5 监理单位应无条件同意采购人和建设单位因工作需要提出的合理的加班时间安排。

- 3）监理服务准则

遵照国家工信部《信息系统项目监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

3.1 认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

3.2 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3.3 不收受被监理单位的任何礼金。

3.4 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

3.5 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

3.6 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

3.7 坚持科学的态度和实事求是的原则。

3.8 在坚持按监理合同的规定向采购人和建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

3.9 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

- 实施质量要求

成交供应商需要遵循国际质量保障体系，并保证该体系有效正常运行。成交供应商需要实施服务的国际质量保障体系之下，建立本项目的质量保障体系并获得公司的资源支持。成交供应商不得缩小项目人员的组成或其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。为了保障服务项目的正常运行，提供项目监理团队成员名单以及监理团队所有成员在监理服务期内押证（信息系统监理工程师证书）上岗的承诺函，成员中须标明项目总监理工程师、项目总监理工程师代表及监理团队其他成员，同时须单独注明驻场人员。监理单位应无条件同意采购人和建设单位因工作需要提出的合理的加班时间安排。

- 售后服务要求

成交供应商必须为本项目建立技术支持和售后服务队伍，后期无条件配合采购方相关审计工作。

- 合同履行期限:自合同签订生效之日至项目完成整体验收。

- 验收标准

- 项目验收交付成果包括但不限于在项目开展过程中产生的监理规划、监理细则、会议纪要、开工令、支付证书、专题监理报告、工作周报、联络单、巡视记录等。

- 验收要求；

- 1）系统初验：全部系统模块上线并稳定运行一个月后，各项功能符合合同附件中所列举的功能模块描述，经验收组成员验收通过；

- 2）项目终验：所有系统运行稳定、无故障、数据无错误，通过软件测试和三级等保测评，通过互联互通标准化成熟度四级甲等测评（以网站公示结果为准），通过电子病历应用水平分级评价五级评审（以网站公示结果为准），经验收组成员验收通过。

- 3）验收工作由采购人、项目监理、软件测试机构、智慧医院建设项目（二期）承建商共同进行。在验收时，中标方应向采购人提供项目的相关资料。

- 有关说明：

1、供应商应会同采购人做好规划，编制工作计划、方案；

2、成交人所出具监理工作总结报告知识产权归属采购人所有。成交人须保证采购人及诊断服务机构在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由成交人负全部责任。

3、承担项目每个阶段规划内容向采购人的汇报、征求意见等程序性工作；

4、磋商总价应包括供应商履行本项目合同所必须的所有费用，包括但不限于办公、设备器材、交通、人员、差旅、文件、其他管理费用、合理利润及一切税费等。该磋商报价不另计项目组人员的加班费，相关费用已包含在磋商报价中。

5、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

6、供应商报价除包含采购文件中列明的服务项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7、供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

8、对监理服务工作中收集的各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任和法律责任，并承诺未经书面许可，不得对外泄露。

9、要求高效、成熟运用先进的信息化技术手段，提高第三方绩效评价的科学性、准确性。

10、其它未尽事宜待签约时商定。

七、商务部分要求

1、服务期

自合同签订生效之日至项目完成整体验收。

2、服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

3、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

4、廉政条款

成交供应商在项目执行期间须勤政廉洁地履行合同要求，规范维护双方合法权益，严禁商业贿赂、谋取不正当利益的违法、违纪行为发生，严格按照采购人要求履行相关廉政制度和义务。

5、付款条件

付款方式：

合同签订生效后三十日内，支付合同金额的30%，系统全部上线稳定运行后支付合同金额的50%，项目终验合格后三十日内支付合同剩余尾款。所有款项支付前，乙方需提供符合付款方财务制度的发票。

备注：

本章有带星号（“★”）的内容及商务部分要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

- 第四章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 |
| 2.技术 |  |  |  |
| 2.1 | 项目建设内容理解 | 1、对项目平台建设的理解：包括但不限于建设背景、建设目标、建设范围、建设内容、建设需求、建设难点、重点、风险分析的内容。 理解完整、全面、描述清晰，能够结合南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）建设的特点对建设全过程理解分析深刻、结合本地特点明确提出建设的重难点内容、准确提出各阶段风险并识别风险因素的，得10分； 理解程度较深、对项目整体掌握较好的，能够提出本项目重难点内容及基本的风险内容，得7分； 对本项目的需求及重难点理解分析不够透彻，风险因素识别的深度不够的，得4分； 对项目建设理解不全面、深度不够且平台建设内容掌握不清的，得1分； 不提供的不得分。 | 10 |
| 2.2 | 针对重点、难点、特点制定的相应监理策略与措施 | 根据供应商针对项目重点、难点、业务特点制定的相应监理策略与措施等进行评分： 供应商针对项目重点、难点、业务特点制定的相应监理策略与措施合理有效，切实可行、针对性强的，得7分； 供应商针对项目重点、难点、业务特点制定的相应监理策略与措施较为合理科学、具备一定的可操作性，满足采购需求，得4分； 供应商针对项目重点、难点、业务特点制定的相应监理策略与措施不全面，内容不够细致的，得1分； 不提供的不得分。 | 7 |
| 2.3 | 监理措施 | 1.质量保障措施 根据采购人的需求对本次工作的质量要求编制保障措施，项目实施质量控制措施是否到位进行评分： 供应商质量保障措施安排合理，切实可行，落实措施的有效性强的，得4分； 较为合理且质量保障措施可实施性较强的，得3分； 质量措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的，得2分； 未提供相关内容不得分。 2.进度保障措施 根据采购人的需求对本次工作的时间进度进行安排并编制保障措施，项目实施计划安排是否合理可行、完善，时间点是否合理准确进行评分： 供应商进度控制措施合理，切实可行有明确合理的时间节点，具有科学的手段和管理办法，得 4 分； 进度控制措施较为合理且时间点控制相对准确的，得 3 分； 进度保障措施内容不够细致、具备基本的保障性的，得 2 分； 未提供相关内容不得分。 3.成本控制的方法和措施 根据供应商提出的项目成本控制的方法和措施（对项目的资金使用把握以及资金的支付，有较好的控制手段和管理方法）进行评分： 供应商提出的项目成本控制的方法和措施，对项目的资金使用把握以及资金的支付，有可实施性强的控制手段和管理方法，根据项目实际情况能够有效落实的，得 4 分； 供应商提出的项目成本控制的方法和措施，对项目的资金使用把握以及资金的支付，有能够实行的控制手段和管理方法，可起到一定控制效果的，得 3 分； 供应商提出的项目成本控制的方法和措施，对项目的资金使用把握以及资金的支付，控制手段和管理方法不够细致、具备一定的可行性，得 2 分； 未提供相关内容不得分。 4.风险管理及应急措施 根据供应商针对本项目的各个阶段进行风险管理及应急预案内容进行评分： 完善的风险管理和应急处置预案，对平台建设各阶段的突发情况应急预案完整、有效、全面、即时性强，能够有效解决临时、突发状况的，对风险进行提前识别并提供应对措施的，得 4 分； 预案内容能够起到一定的预警作用，具备可操作性的，有相对成熟的风险管理措施的，得 3 分； 预案内容较为合理，可实施的，风险管理措施内容深度不够的，得 2 分； 未提供不得分。 5.变更控制措施 根据本项目实际情况有针对性地构建变更控制机制，对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估，提供项目变更控制方案。 变更控制目标制定合理、分解目标合理完善、控制措施明确，项目变更控制流程全面细致的，得4分； 有较明确的变更控制措施，项目变更控制流程基本清晰，能够具备一定的控制力度的，得3分； 变更控制措施不够细致，控制流程相对简单的，得2分； 未提供不得分。 6.项目信息文档管理 制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化、按照国家针对医疗保障信息平台建设的要求管理、收集文档等，提供项目信息文档管理方案。 项目信息文档管理目标明确，控制流程全面、落实国家医疗保障平台建设资料要求的，得 4 分； 文档信息管理基本符合项目情况、制度规范严格且相对全面细致的，得 3 分； 信息文档管理内容不够细致、控制流程较为简单的，得 2 分； 未提供不得分。 7. 项目协调管理 根据本项目实际情况，协调本项目所涉及的各实施单位之间的工作关系，并协调解决项目平台建设过程中的各类纠纷，提供项目协调管理方案： 协调管理方案明确，措施合理有效，能有效保障项目正常推进的，得 4 分； 提供较为全面的项目协调管理措施内容，措施可行性较强的，得 3 分； 项目协调管理方案措施不够细化、协调各类纠纷和关系的作用较小的，得 2 分； 未提供不得分。 | 28 |
| 2.4 | 资质证书 | 资质证书 供应商具有有效期内的信息系统工程监理服务标准贯标证书，甲级得2分，乙级及以下得1分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖公章） 供应商具有有效期内的CMMI3级及以上证书，得2分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖公章） 供应商具有有效期内的信息安全服务资质证书，得2分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖公章） 供应商具有有效期内的ITSS咨询设计信息技术服务标准符合性证书，得2分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖公章） 供应商具有有效期内的软件造价评估机构服务能力等级证书，二级及以上得2分，一级得1分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖公章） | 10 |
| 3.项目团队 |  |  |  |
| 3 | 项目团队 | 1、总监理工程师资质 总监理工程师在具有5年以上监理工作经验（以取得信息系统监理师证书时间为准）的基础上，具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师、系统分析师、系统规划与管理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件评测师、系统集成项目管理工程师），有1个得2分，最多得10分。（提供证明材料以及近半年供应商为其缴纳社保的证明材料并加盖公章） 2 、总监理工程师代表资质（与总监理工程师不得为同一人）。 总监理工程师代表在具有5年以上监理工作经验（以取得信息系统监理师证书时间为准）的基础上，具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师、系统分析师、系统规划与管理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件评测师、系统集成项目管理工程师），有1个得2分，最多得10分。（提供证明材料以及近半年供应商为其缴纳社保的证明材料并加盖公章）。 3 、监理团队中专业人员要求（4分）： 团队成员（除总监理工程师和总监理工程师代表外） 团队成员具有信息系统监理师证书的基础上：具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统管理工程师、数据库系统工程师、软件设计师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师），每提供一个得2分，本项最多得8分，未提供不得分。（一人多证按一证计算，提供证明材料以及近半年供应商为其缴纳社保的证明材料并加盖公章）注：以上监理团队中同一人员具有多类证书的不重复计分，一人只记一次分。上述拟派人员均需提供证书复印件及其在公司缴纳开标截止日期前近6个月内任意一个月的社保缴纳证明。未提供或不满足要求不得分。。 | 28 |
| 4.业绩 |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 供应商提供自2019年1月1日起至本项目投标截止时间前签订的类似信息化类项目监理业绩，每提供 1 份业绩得 1 分，共 5 分。（包括合同首页、合同金额页、合同主要内容所在页及签字盖章页） 注：提供合同或中标通知书复印件并加盖供应商公章，不符合要求的或未提供不得分。 提供2019年以来担任过信息系统监理项目总监理工程师或总监理工程师代表的业绩证明，本项最多得2分（以合同签订日期为准，提供合同关键页复印件并加盖公章） | 7 |
| 合计： |  |  | 100 |

3、政策功能

3.1（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定 对符合规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.6 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.7参加政府采购活动的中小企业应当按“《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号”规定提供《中小企业声明函》。

二、综合评审的评分结果保留两位小数。

- 第五章 合同主要条款及格式

采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） 统一社会信用代码: | 供应商：（以下称乙方） 统一社会信用代码: |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见乙方响应文件。

第二条 合同价款

本合同项下服务单价为___________（大写）人民币价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于       号标的竞争性磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）服务方案；

（3）响应承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“采购需求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

1、乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）磋商保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起   个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   万元。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3、付款条件：合同签订生效后三十日内，支付合同金额的30%，系统全部上线稳定运行后支付合同金额的50%，项目终验合格后三十日内支付合同剩余尾款。所有款项支付前，乙方需提供符合付款方财务制度的发票。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足竞争性磋商响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 代理机构： |  |
| 磋商文件编制： 响应文件接收及合同签订： |  |

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录）

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 目录一投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁中医院

南京华耀工程管理有限公司：

根据贵方             （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务) 代表投标人                     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）           元人民币。

3、本项目交付时间为： 满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

- 目录二法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市江宁中医院

南京华耀工程管理有限公司：

本授权书声明：注册于                （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务（项目名称）            (项目编号:）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字并盖章：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

- 目录三、供应商资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

注：提供供应商资格承诺函或相关证明材料复印件加盖供应商公章。

供应商资格承诺函

致：南京市江宁中医院

南京华耀工程管理有限公司：

我公司              （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向代理机构或采购人提供下列材料核验（一式两份加盖供应商公章）：

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月  日

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市江宁中医院

南京华耀工程管理有限公司：

我公司       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月  日

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

无重大违法记录声明

致：南京市江宁中医院

南京华耀工程管理有限公司：

我公司              （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中           （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月  日

5、法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料加盖供应商公章，如未作要求，可不予提供。

6、满足本项目特定资格要求的证明材料：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料加盖供应商公章，如未作要求，可不予提供。

- 目录四、报价表

报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（万元） | 其中，小、微型企业报价（万元） |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                              （盖章）

注：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 目录五、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务分项 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的服务 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  | 元 |  |  |  |

供应商名称：                                             （盖章）

注：1、在“是否属于小、微型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 目录六、采购需求偏离表

采购需求偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的采购需求 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：                                            （盖章）

- 目录七、项目实施方案

- 目录八、服务与承诺

- 目录九、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

- 目录十拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术 称职 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、如果行、列数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件一、企业声明函格式（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　期：

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：南京市江宁中医院智慧医院建设项目（二期）监理服务实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日期：

附件三、南京市政府采购供应商信用记录表

提供“信用南京”在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表》

| 南京市政府采购供应商信用记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人签名：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明 文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。