竞争性磋商文件

项目名称：畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）

项目编号：JSZC-320000-HQGC-C2025-0044

采 购 人：江苏农牧科技职业学院

采购代理：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

2025年8月

目   录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 参加磋商供应商须知	6

第三章 合同书（格式文本）	21

第四章 项目需求	24

第五章 评审方法和评审标准	37

第六章 响应文件的组成和格式	41

# 竞争性磋商采购公告

项目概况

畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）JSZC-320000-HQGC-C2025-0044采购项目的潜在供应商应在江苏华强工程投资管理咨询有限公司（泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼）招标代理部获取采购文件，并于2025年08月18日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HQGC-C2025-0044

项目名称：畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：120万元人民币

最高限价：40万元/年，3年120万元人民币（超过限价报价的，作为无效响应处理）

采购需求：畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）（具体内容见磋商文件第四章 项目需求）

合同履行期限：本项目采用1+1+1三年期服务模式。首期合同服务期限为12个月，在成交单位考核达标且采购人无特殊规划调整的情况下，合同可逐年续签两次，累计服务期限不超过36个月，考核结果作为续签的必要依据。如考核结果不达标或者学校有其他规划安排的时，采购人有权解除合同，并不承担任何责任及费用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，本项目属于其他未列明行业类。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

(1)供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2)供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏华强工程投资管理咨询有限公司（泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼）招标代理部

方式：现场获取，法定代表人身份证明书、授权委托书（法人亲自获取除外）、承诺书（格式见附件）。

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月18日9:00（北京时间）

地点：江苏华强工程投资管理咨询有限公司（泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼）招标代理部开标室。

五、开启（开标时间）

时间：2025年8月18日9:00（北京时间）

地点：江苏华强工程投资管理咨询有限公司（泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼）招标代理部开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网”；

注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，招标人（或招标代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各投标人。

2.本次磋商响应文件制作份数要求：正本1份，副本2份，电子版1份（正本扫描，pdf格式，U盘形式递交）。

3.本项目不接受响应人以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件应由其法定代表人（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于开标前当面提交。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏农牧科技职业学院

单位地址：江苏省泰州市凤凰东路8号

联系人：陈老师

联系电话：0523-86159670

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

单位地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼西侧

联系人：闵女士

联系电话：0523-86982663

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　话：15189912999

# 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏华强工程投资管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，招标代理服务费由中标（成交）供应商领取成交通知书前一次性缴纳支付给招标代理服务机构。

招标代理服务收费标准：

如成交价为100万以下，招标代理费收取3000元；

如成交价为100万（含）以上，招标代理费按下表费率计算（按差额定率累进法计算）的44.02%收取。

| 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100—500 | 0.8% |

例：中标金额为：120万元

100×1.50％=15000.00元

(120-20)×0.80％=1600.00元

15000+1600=16600.00元

16600.00×44.02％=7307.32元

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制

1.磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），正本一份，副本二份，电子版1份（正本扫描，pdf格式，U盘递交）。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件规定必须以原件形式提交的文件，供应商应当按要求提交，其他文件可以提供复印件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。供应商的任何违反本条款行为将会直接导致其响应文件有效性的判定或者使其在评审中处于不利地位。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

2.3.1 资格证明文件（复印件须加盖磋商供应商公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。）

(1)★具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；（复印件，原件磋商期间携带备查）；

(2)★磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

(3)★磋商供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；

(4)★按照本文件第一章第2条“合格的磋商供应商必须具备的条件及资格”应当提供的证书、承诺、材料（复印件，原件磋商期间携带备查）；

(5)★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；（格式见附件）；

(6)★供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

(7)★供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

(8)★供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

(9)★供应商为中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），并提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件）。

如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。

2.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

(1)评审索引表；

(2)磋商响应函；

(3)首次响应报价表；

(4）分项报价一览表

(5)服务及商务响应偏离表；

(6)技术方案（供应商根据项目情况自行编制）

(7)根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料（原件磋商期间携带备查）；

(8)磋商文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容。

3.磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有服务，且响应的服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，包含但不限于供应商人工费用、管理费用、利润、税费以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

3.6 最高限价：本项目最高限价为120万元（40万元/年），各供应商的报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

三、响应文件的递交

1.首次响应文件的密封和标记

1.1首次响应文件的正本和副本应用不易破损的信封单独加封条密封，封口加盖供应商公章并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及所投项目名称及包号。

1.2密封的首次响应文件应：

(1)按竞争性磋商采购邀请中注明的时间送达规定地点；

(2)注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

(3)密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3由磋商供应商或其推选的代表检查响应文件密封情况。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人或其委托的代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人或其委托的代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2.响应文件开启时间

2.1采购人或其委托的代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件提交截止时间。

2.2采购人或其委托的代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3.迟交的响应文件

3.1采购人或其委托的代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4.响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

5.磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为磋商文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

5.2 在特殊情况下，采购人或其委托的代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1.磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，采购机构组织磋商会议，并当众公布参加磋商供应商的数量和名单，宣读内容不涉及磋商价格。供应商法定代表人或其授权代表须携带本人身份证原件参加磋商开标会议且在《供应商开标现场承诺书》上签名并对其承诺事项负责。供应商法定代表人或其授权代表未出席磋商会议或拒绝在《供应商开标现场承诺书》上签名的，其磋商响应文件将被拒绝。

2.磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，原件评审现场出示。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

(1)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)供应商在报价时采用选择性报价；

(3)供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

(5)经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

(6)其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(4)因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐1家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。

(1)提供虚假材料谋取成交的；

(2)与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

(3)向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(4)不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

(5)成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

(6)法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2.质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

(1)质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

(2)具体的质疑事项及明确的请求；

(3)认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

(4)提起质疑的日期；

(5)质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1.签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

七、其他事项说明：（落实的相关政策）

1.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

1.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，

并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

1.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书。

1.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商，并提供有效的环境标志产品认证证书。

1.8进口产品政策

(1)除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

(2)允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

(3)允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.9 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

1.10未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

八、参照关于推动解决政府采购异常低价问题的相关文件（财办库〔2024〕265号等）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

- 特别提醒：

为进一步加强学校招标采购管理，规范供应商行为，学校近期印发了《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》（苏牧〔2025〕90 号）。

文件查询网址： https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm

- （一）对有失信行为的供应商，除给予列入学校采购黑名单，三年内拒绝其参加学校采购活动的，同时给予：

1.在采购活动环节的，取消其参与本项目的资格。

2.在合同签订与履约环节，尚未签订合同的，取消其本项目中标（成交）资格。已签订合同的，按合同约定追究违约责任，所交履约保证金不予退还。

3.在监督检查环节的，按合同约定追究其违约责任。

（二）失信行为清单及认定办法详见《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》。

# 合同书（格式文本）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据项目编号             号的畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）竞争性磋商采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1.服务名称：畜牧科技园实训基地改造（绿化养护服务）

2.服务内容：参照磋商文件的具体要求。

3.服务期限：

4.服务要求：                  。

5.补充条款：                      。

二、合同价款：人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用，总费用___________人民币。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照磋商文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：                       。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照磋商文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。

五、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式：

六、履约保证金：

本项目履约保证金金额为合同价的5%，在成交通知书签发后合同签订前缴纳至采购人指定账户；缴纳形式：银行电汇或网上银行支付或银行保函或电子履约保函（保险）；退还：在服务期满后无息返还。

七、付款：

1.结算周期：每6个月根据绿化养护、河道清理及道路保洁工作考核情况进行结算，若考核不合格，经整改仍不能满足要求，采购人有权解除合同。

2.每6个月结算额=6个月应付合同价款-考核扣减额

3.成交供应商在服务期内，考核得分在90分及以上为合格。考核检查由采购人组织，具体方案见后附考核方法。

4.每次合同款项支付前成交供应商须提供本次支付金额的有效、正式、合法的增值税专用发票。按有关财务规定和手续办理支付。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执贰份。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年  月  日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年  月   日

户名：

开户银行：

- 账号：

# 项目需求

一、项目概况

为提升畜牧科技园实训基地整体绿化环境质量，保障基地绿化、河道及道路的整洁美观，结合基地改造提升规划，需系统性实施绿化养护项目并建立长效养护机制，以改善景观品质、保障生态功能可持续性。现就相关绿化养护服务工作说明如下：

1.绿化养护面积：约113000平方米

范围包含：由西大门向内延伸主干道两侧绿化、南大门向内延伸主干道两侧绿化、专家楼周边、休闲农业开放实训馆周边、学生实训生活区周边、畜牧文化馆周边、办公楼、保种区及其周边等。

2.河道清理面积：约79500平方米

范围包含：环园及园内河道

养护内容：清理河道垃圾、清理浮萍水草，维持范围内河道整洁

3.园区主干道保洁；

4.各供应商请自行认真踏勘现场，了解任务详情。不得恶意低价竞争，成交后不得以任何理由不按采购需求提供服务。

二、质量标准：合格。

质量要求：二级养护（区域是园区办公区域、学生生活区域、园区南大门区域及主干道周边）和三级养护（其他区域）。

三、投标报价

1.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括养护设备、劳务、管理、材料、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2.为方便园区日常管理，避免绿化养护与保洁之间相互扯皮，成交供应商还需承担园区主干道保洁工作，报价中已包含该费用。

3.投标报价方式：

采用固定总价合同。投标人应充分考虑苗木养护、河道清理及园区主干道道路保洁的各种可能出现的风险， 一旦中标，中标价即发包价，任何上级调价文件及市场材料、人工、机械等涨跌因素皆不考虑。

四、付款方式

1.结算周期：每6个月根据绿化养护、河道清理及道路保洁工作考核情况进行结算，若考核不合格，经整改仍不能满足要求，采购人有权解除合同。

2.每6个月结算额=6个月应付合同价款-考核扣减额

3.成交供应商在服务期内，考核得分在90分及以上为合格。考核检查由采购人组织，具体方案见后附考核方法。

4.每次合同款项支付前成交供应商须提供本次支付金额的有效、正式、合法的增值税专用发票。按有关财务规定和手续办理支付。

五、管理要求

1.主要施工人员年龄不得高于60周岁；

2.中标人应根据创建文明施工现场的要求，做好养护区域周围的安全围护，做好交通管制，保证行人和车辆安全通行。不得破坏地下管线等市政公用设施。现场材料有序堆放。施工期间中标人必须服从招标人派出的管理人员的指导、监督，中标人负责清运养护垃圾，保证场地整洁符合要求。

3.及时做好河道、道路、绿化垃圾清理，除草、治虫、更换死亡苗木、草坪或花卉。招标人不提供养护、施工的任何设备。

4.施工现场所有人员需注意安全作业，由于成交供应商安全措施不力、操作不规范、意外情况等造成事故的责任和因此发生的全部费用，由成交供应商承担。

绿化养护工作要求

一、绿化养护标准

（一）园林植物达到：

1.生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

2.叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。

3.枝、干正常：①无明显枯枝、死权；②有蛀干害虫的株数在2%以下（包括2%，以下同）;③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下；④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

4.草坪生长繁茂、平整、无杂草，高度控制在8厘米以内，无裸露地面，无成片枯黄， 基本无病虫害。

（二）行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

（三）绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

（四）无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

（五）总体要求

1.树体枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害。

2.树形丰满、美观，人、畜、机械、车辆对树木有极少损坏现象。

3.高大乔木不与架空线发生干扰，分枝较高，无阻挡车辆、碰伤人头、妨碍司机视线现象。

4.经常保持树木周围地面土壤疏松、通气、树基部无堆积污染物现象。

（六）阶段划分

1.冬季阶段：12月及次年1、2月份、冰封大地，树木休眠期。

2.春季阶段：3、4月份，大地回春，各种树木陆续发芽，展叶开始生长。

3.初夏阶段：5、6月份，气温迅速上升，树木大量生长。

4.盛夏阶段：7、8、9月份，气候高温多雨，正是树木生长的旺盛时期。

5.秋季阶段：10、11月份，气温较低，树木准备休眠。

（七）工作内容

1.冬季阶段12、1、2月份：

(1）整形修剪：各种树木除常绿树木和一些冬季不宜修剪的树木，应在休眠期作一次修剪。

(2）防治虫病：用挖蛹虫，刮树皮等方法消灭各种越冬虫源。有一些农药如石硫合剂可在冬季自己制作。

(3）积肥：利用冬闲时期应大搞积肥。

(4）积雪：下雪后，及时堆雪于树根处，以增加土壤水分，对安全越冬和次年生长大有好处。但必须注意千万不可堆放施过盐水的雪。

(5）维护巡查：加强树木的看管保护，以减少人为的破坏。

(6）检修机械：冬季时期要抽空把一年内树木养护管理工作中所需要用的机械、车辆、工具检修、保养完备，以便来年使用。

2.春季阶段3、4月份：

(1)灌水：春季干旱多风，蒸发量大，而树木发芽需要大量的水分，因此要在土壤解冻后及时大量的灌水，满足树木生长的需要。

(2)施肥：凡有条件的应于冬、春两季陆续轮流给树木施用有机肥料，以改善土壤的营养条件，保证树木的生长需要。

(3)病虫防治。

(4)修剪：在冬季整形修剪的基础上进行复剪，并适时进行剥芽、去蘖。

(5)拆除防寒物。

(6)补植缺株。

(7)维护巡查。

3.初夏阶段5、6月份：

(1)灌水。

(2)病虫防治。

(3)施肥：根据需要追施氮素肥料，可以根灌，也可以叶面喷肥。

(4)修剪：以剥芽、去蘖为主。

(5)除草。

(6)维护巡查。

4.盛夏阶段7、8、9月份：

(1)病虫防治。

(2)中耕除草。

(3)施肥：除氮肥外，根据需要追施磷、钾肥料。

(4)汛期排水防涝：必要时组织抢险队及时处理可能发生的紧急情况。

(5)修剪：雨季前，将过于高大的树冠，适时疏稀、截短，可增强抗风能力，配合架空线修剪。

(6)扶直：汛期对发生倒歪倾斜的树木及时扶正。必要时应设支撑。

(7)维护巡查。

(8)补植常绿树：利用雨季补植常绿树、竹子等的缺株。

5.秋季阶段10、11月份：

(1)灌冻水：落叶后到土壤封冻前灌足水，水后及时封高堰。

(2)防寒：不耐寒树种，冬季需采取不同措施防寒，以保安全越冬。

(3)施底肥：落叶后，封冻前施有机肥作底肥。

(4)病虫防治。

(5)补植缺株：以耐寒树种为主。

(6)维护巡查。

二、苗圃养护标准

（一）植物达到：

1.生长势基本正常。

2.叶色基本正常。叶色基本正常。严重黄叶，焦叶、卷叶、带虫粪、虫网灰尘叶的株整。

3.枝干基本正常：

(1)无明显枯枝，死杈。

(2)有蛀干虫的株数在10%以下。

(3)90%以上树冠基本完整，有绿化效果。

(4)缺株在6%以下。

（二）养护管理工作主要内容：一年中养护管理工作阶段划分及主要工作内容。根据一年中树木生长自然规律和自然环境条件的特点，分为五个阶段。

（三）养护、管理工作：

1.十二月、一月、二月树木休眠期主要养护、管理工作。

(1)整形修剪：落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。（不宜冬剪树种除外）

(2)防治病虫害。

(3)要及时清除常绿树和竹子上的积雪，减少危害。

(4)巡查维护：值班人员加强巡查维护，防火、防盗。

(5)检修各种机械，专用车辆和工具，保养完备。

2.春季阶段

三月、四月，气温、地温逐渐升高，各种树木陆续发芽，展叶，开始生长，主要养护管理工作。

(1)修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。

(2)施肥：在树木发芽前结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。

(3)病虫防治。

(4)修剪：在冬季修剪基础上，进行剥芽去蘖。

(5)拆除防寒物。

3.初夏阶段

五月、六月，气温高、湿度小，树木生长旺季，主要养护管理工作：

(1)灌溉：树木抽枝展叶开花，需要大量补足水分。

(2)防治病虫。

(4)追肥；以速效肥料为主，可采用根灌或叶面喷施，注意掌握用量准确。

(5)修剪：对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及根蘖。

(6)除草：在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。

4.盛夏阶段

七、八、九月高温多雨，树木生长由旺盛逐渐变缓，主要养护工作：

(1)病虫防治。

(2)中耕除草。

(3)汛期排水防涝：组织防汛抢险队，对地势低洼和易涝树 种在汛期前做好排涝准备工作。

(4)扶直：支撑扶正倾斜树木，并进行支撑。

5.秋季阶段

十月、十一月气温逐渐降低，树木将休眠越冬。

(1)灌冻水：树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。

(2)防寒：对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施，确保树木安全越冬。

(3)施底肥：珍贵树种或重点树木在休眠后施入有机肥料。

(4)病虫防治。

(5)清理枯枝树叶干草，做好防火。

三、草坪养护：

1.总体要求。草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米；及时控制病虫害；及时挑除杂草，保证草坪色泽正常、生长良好、无明显杂草。

2.浇水灌溉。必须湿透根系层；应根据土质、生长期、草种等因素确定灌溉量；灌溉方式应以喷灌为主，也可用浸灌；灌溉时间及时期：冷季型草坪在春秋二季充分浇水，夏季早晨适量浇水；暖季型草坪宜在早晚浇；夏季要勤浇水；雨后要及时排除草坪上的积水。

3.修剪。草坪在生长季节，应按“三分之一”原则适时进行修剪，修剪后高度冷季型宜为60—80㎜，暖季型宜为50—70㎜。草坪年修剪次数按草坪生长情况而定。

4.施肥。冷季型草坪宜在春秋季施追肥，暖季型草坪宜在晚春施追肥。追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。一般采用撒施和根外追肥的方法。

5.清除杂草。草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须经学院同意后方可实施。

6.病虫害防治。病虫害应预防为主，防治结合，尽量采用生物防治。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒化学药剂。

7.草坪更新。可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等办法。

8.其他养护。草坪中的树坑、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰；每年秋冬应在草坪上打洞，除去打出的老土、撒入泥炭土或沙粒，以增加土壤的透气性，促进草坪生长。

四、主要养护项目的技术规定

灌水：

根据气候特点，为使树木正常生长，3-6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。

1.新植树木：在连续五年内都应适时充足灌溉，土质保水力差或树根生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

2.浇水保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树干直径：乔木应以树干胸径10倍左右，垂直投影或投影1/2为准。

3.浇树木时严禁用高压水流冲毁树堰。

4.喷灌方法：应开关定时，专人看护不能脱岗，地面达到静流为止。

修剪：

1.冬季修剪或夏季修剪要做到先培训，简要讲明修剪树木生长习性、开花结果习性、修剪目的要求、采取技术措施、注意事项、采取熟练工带学徒工办法。

2.个人施工修剪工具必须经过磨快，调整后方可参加操作，所用机械和车辆先检查无隐患方可使用。

施肥：

增加土壤养分、改良土壤结构、增加土壤水分、补充某种元素以达到增强树势目的。

1.施底肥：在树木落叶后至发芽前施行。无论穴施、环施和放射沟施，应用已经过充分发酵腐熟的有机肥，并与土壤拌匀后施入土壤中，施肥量根据树木大小、肥料种类而定。

2.施追肥：无论根施法或根外施法，使用化学肥料要用量准确，粉碎撒施要均匀或土壤混合后埋入土壤中。

3.土壤中施入肥料后应及时灌水。

4.叶面喷肥：所用器械要用水冲刷后再用，喷洒时间傍晚效果最佳。

除草

保持圃地整洁，避免杂草与树木争肥水，减少病虫滋生条件。

1.野生杂草生长季节要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。

2.除下的杂草要集中处理，及时运走并堆制肥料。

绿化养护考核方法

1.考核检查由采购人组织考核小组，采取定期考核与不定期检查相结合的办法。按工作内容分项考核，每月考核汇总一次。考核采取百分制，考核结果将作为承包经费发放的依据。

2.考核标准分90分。95分（不含95分）以上进行奖励，当月月度养护费增加10%；90分至95分不增减养护费；85至90分（不含90分），月度养护费减少5%；80至85分（不含85分），月度养护费减少10%；70至80分（不含80分），月度养护费减少30%；60至70分（不含70分），月度养护费减少50%；考核得分在60分以下的（不含60分），扣光当月月度养护费。全年月度考核平均得分最低的承包方，第二年将被取消参与我学院组织实施的绿化养护工程资格。月度养护费按合同价除以12计取。

3.承包方于每月25日前将当月完成的实际工作量及下月的养护计划报送学院后勤基建处，并建立完整的养护技术档案，填写养护日记。

4.为确保养护质量，承包方对养护的绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

5.承包方养护过程中，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产的损害，因承包方操作不当及养护不当（如蛀干害虫未及时防治，引起枝条砸落）造成行人及其他财产损失，由承包方承担。

6.因不可抗力因素，承包方在接到通知后，应迅速组织力量，按要求到达现场及时处理，处理费用按实另行核算；如承包方久拖不决，由此造成的损失和发生的费用从承包方养护经费中直接扣除。

7.承包方养护期间的树木花草如有死亡（指养护不当造成），必须在规定时间内补植同规格的苗木，若承包方未按要求补植，学院考核领导小组将安排第三方进行种植，所发生的费用加20%的管理费，从承包方全年费用中扣除。承包方养护期间，如未按照协议进行工作或未经学院考核领导小组批准，进行项目分包、转包，经书面提醒后，七天内问题仍未解决，学院将单方面终止协议，所有损失由承包方承担。

8.养护期间，如发现承包方未按规定达到养护效果，承包方必须无偿返工，直至达到规定标准。承包方承包范围内的养护工作如不能及时完成，或未能达到要求的效果，学院考核领导小组将安排第三方进行养护，所发生的费用，从承包方养护费中扣除。

9.凡违反规定和管理要求，达不到管理标准的，按《考核细则》（附件一）扣分，直至扣完每项标准分。

10.养护期间如发生重大事故或接到投诉造成严重后果的，承包人承担由此产生的相关法律责任和经济补偿。

11.日常检查中发现的问题，限期整改，到期未整改的根据扣分细则加倍扣分。

| 养护管理 考 核 细 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容及要求 |  |  | 分值 | 扣 分 标 准 |
| 一 | 日常管理 |  |  | 80分 |  |
| 1 | 乔 木 的 修 剪 | 要及时剪除乔木的萌蘖枝、下垂枝、枯死枝。行道树修剪要保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜。 |  | 10 | 树冠基本完整、选留主侧枝基本合理，萌蘖枝、下垂枝、枯死枝修剪到位。不到位的，每株扣1分。 |
| 2 | 灌木造型 植物 的修 剪 | 灌木、造型植物修剪规范美观；花灌木开花正常，花谢后及时将残花残枝剪去。绿篱修剪必须保持3面（色块2-3面）平整饱满，直线处正直，曲线处弧度圆润，徒长枝控制在10cm以下 |  | 10 | 因修剪不当或不修剪，影响美观或引起花灌木不能正常开花的，大灌木每株扣1分，绿篱（色块）每5㎡扣0.1分，扣完为止。 |
| 3 | 草 坪 | 草坪的高度一致，边缘整齐。高度控制在：（冷季型）应保持5cm以下，（暖季性）应保持6cm。分车绿化带草皮的生长不超出路牙外侧。 |  | 10 | 因未及时修剪草坪造成“草包”多或草过高或修剪不规范而影响景观的，每10㎡扣1分。超出路牙外侧不修剪的，超出部分每10米扣1分。 |
| 4 | 除草 | 恶性、高型杂草的杂草率不高于0.5%。 |  | 10 | 杂草率大于0.5%，每高1%扣2分，造成大面积苗木死亡的全扣，并赔偿损失。 |
| 5 | 施肥 | 严格根据规范标准进行施肥。 |  | 5 | 根据供肥情况，要求施肥而未施肥的，乔木每株扣1分，大灌木每株扣0.5分，绿篱（色块）每5㎡扣0.5分。无特殊情况不按时完成的扣2分。施肥不到位的，酌情扣分。不按规范操作，造成苗木死亡的全扣并赔偿损失。 |
| 6 | 防 治 病 虫 害 | 发现病虫害及时报告并积极防治，无明显危害状，按规范进行树干涂白。 |  | 10 | 发现病虫害不报告、不采取措施的扣5分。有明显蛀干性害虫危害、食叶害虫危害影响景观、较多越冬虫卵的乔木每株扣1分，大灌木每株扣1分，绿篱（色块）每5㎡扣1分。传染性虫害危害明显的，乔灌木每株、绿篱（色块）每处扣1分。病害不及时防治有明显危害状的每处扣1分。涂白不到位扣5分。病虫害防治不及时造成大面积危害扣15分，并赔偿损失。 |
| 7 | 生 长 状 况 | 乔木死缺率3%以下、灌木死缺率6%以下，草坪或地被覆盖率不低于90%（密林下除外）；植物生长良好，整齐美观。 |  | 10 | 乔木、灌木死缺率每高1%扣3分， 草坪、地被覆盖率每低1%扣2分。乔木、灌木死缺率10%以上终止合同并赔偿损失。 |
| 8 | 河道 | 范围包含：环园及园内河道 河道无垃圾、清理浮萍水草，范围内河道整洁 |  | 10 | 河道发现明显垃圾扣1分，发现大量浮萍水草扣5分，河道整体脏扣10分。 |
| 9 | 卫 生 | 绿地、主干道内无明显垃圾，严禁现场焚烧。 |  | 5 | 有明显垃圾每处扣1分，如发生现场焚烧1次扣5分，造成严重损失的赔偿损失。 |
| 二 | 综合管理 |  |  | 20 |  |
| 1 | 应 急 管 理 |  | 园区重大活动、创建、检查、防台抗旱防寒防冻、抢险等能按上级要求完成工作。 | 5 | 没能按时按质完成任务，每发生一次扣2分。防灾抢险不力的扣5分，经警告仍不能及时完成任务的，终止合同，造成严重损失的赔偿损失。 |
| 2 | 日 常 巡 查 |  | 发现因项目落户、管线、道路、路灯等施工或有人为破坏、侵占绿地现象及时阻止、报告并取证。 | 4 | 发现不及时、不阻止、不报告、不取证的扣4分，其中缺1项扣1分，造成严重损失的直接终止合同并赔偿损失。 |
| 3 | 安 全 生 产 |  | 按照技术操作规程作业，有安全措施，无较大生产安全事故发生。 | 4 | 不按操作规程违规作业或无安全措施，发现一次扣2分，发生一起较大安全事故的终止合同。 |
| 4 | 组 织 纪 律 |  | 服从学院的管理，主要负责人或项目负责人积极参加学院或上级部门组织的各类会议、业务培训等事宜。 | 4 | 不服从学院的管理，情节较轻的扣4分，情节严重的，终止合同。集体活动无故缺席1次扣2分。 |
| 5 | 其 他 |  | 工作到位，无曝光或投诉。 | 3 | 被媒体等曝光或投诉，情况属实的，发生1次扣3分。 |
| 三 | 总 分 |  |  | 100 |  |

备注：

1.因管线、交通、路灯等施工影响绿化的，并有请示或报告的，按程序施工则不扣分。

2.各类别累计扣分不得超过该类别总分值，单项扣分累计达到该类别的总分值时则该类别中的其他存在问题就不再扣分（安全生产除外）。

3、发生交通意外造成道路绿化损坏的，赔偿金额应由养护方所得，同时按照原状绿化进行恢复（参照原状绿化规格），如在养护后期造成死亡的养护方应立即更换。

4.因特殊天气情况，如遇梅雨、特大暴雨、内涝、台风等造成不可避免的损失，考核扣分则酌情考虑。

5.严格认真地按照采购需求及苗圃苗木二级、三级养护技术标准施工。

# 评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即磋商供应商最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定1家成交候选单位。若得分相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同，按技术指标优劣顺序排列。对于本文件要求供应商在磋商期间携带核查的原件，磋商小组应当逐一认真检查。因磋商供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由磋商供应商承担。

评审标准

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的磋商报价分别统一按照下列公式计算： 供应商磋商报价得分=（评审基准价/该磋商供应商的最终报价）×100%×20（得分保留两位小数）。 | 20分 |
| 企业业绩 （8分） | 供应商2022年1月1日以来，承接过机关、企事业单位绿化养护项目（不包含绿化施工工程缺陷责任期内的养护），每提供一个得2分，本项最高得8分；（以合同签订时间为准，提供的合同复印件，作为得分依据。） | 8分 |
| 人员 （18分） | 1、项目负责人具有园林绿化相关专业中级职称及以上的得1分； 2、技术负责人具有园林绿化相关专业中级职称及以上的得1分； 3、拟投入本项目的技术管理人员每有一个园林绿化相关专业中级职称及以上的得1分，本小项最高得4分。 4、高空作业人员：具有应急管理部门（原安监部门）核发的《特种作业操作证》高处作业证或住建部门核发的《建筑施工特种作业操作资格证》高处作业证的（证书应在有效期内，否则不得分）每有1人得1分，本小项最高得3分； 5、拟派的日常养护作业人员有15人的，得1分；每增加1人得1分，本小项最高得9分。 （1）项目负责人、技术负责人、技术管理人员以提供的专业职称证书（职称证书不能体现专业的需提供职称评审表）和近六个月任意三个月的社保证明材料作为得分依据否则不得分；高空作业人员以提供在有效期内的高处作业证和近六个月任意三个月的社保证明材料作为得分依据否则不得分；拟派本项目的日常养护作业人员以投标人为其缴纳的近六个月任意三个月的社保证明材料作为得分依据否则不得分； （2）以上拟派项目的所有成员不得兼职，同一人员只计一次，不得重复计分； | 18分 |
| 车辆及机械设备（14分） | 1.投标人拟投入本项目的车辆（8分） （1）每配备1辆专业登高作业车的得2分，本小项最高得2分； （2）每配备1辆专业洒水车的得2分，本小项最高得2分； （3）每配备1辆清运货车的得2分，本小项最高得2分； （4）每配备1辆巡查机动车（轻型普通客/货车或轿车）的得2分，本小项最高得2分。 以上车辆为投标人自有或租赁。自有车辆应同时提供：①车辆购置发票；②车辆行驶证（在有效期内）；③车辆照片（含车牌号）。 租赁车辆应同时提供：①租赁合同（租赁期限应覆盖本项目服务期）；②车辆行驶证（在有效期内）；③车辆照片（含车牌号）。 以原件复印件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 2.投标人拟投入本项目的自有机械设备（6分） （1）草坪车1台及以上的得1分； （2）绿篱机3台及以上的得1分； （3）高枝油锯2台及以上的得1分； （4）油锯2个及以上的得1分； （5）吹风机4台及以上的得1分； （6）草坪打孔机1台及以上的得1分； 投标文件中应同时提供：①设备购置发票；②设备照片。 以上每小项中投标人的机械种类或数量不符合要求的不得分。 以原件复印件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 | 14分 |
| 服务方案（40分） | 1.根据服务区域，有全面具体完整的服务方案；切合本服务项目的实际，有完整的管理制度、考核制度，操作规程齐全：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 2.项目进度计划和各阶段进度的保证措施：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 3.安全生产、文明生产措施；对发生各类事故做好善后处理、依法规范用工，对履约期内各类风险自行承担：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 4.针对本项目区域重点、难点的分析和解决方法及措施，并切实可行：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 5.针对特殊情况：如突击检查、创优评优、大型活动、节庆假日、灾害天气期间等做好应急保障措施：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 6.拟投入本项目的作业人员数量、技能水平、年龄分布等情况。由评委根据供应商投入人员数量和岗位分配的合理性、可行性进行综合打分：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 7.劳动力、机械设备和材料投入计划：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 8.对服务区域管护质量有必要的响应及承诺：针对性强，切实可行得5分，可行性较强得3分，内容一般得1分，未提供不得分。 | 5分 |

注：1.在本项评分标准中材料提供复印件的，供应商须保证复印件与原件一致，并加盖公章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

2.项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

# 响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

磋商供应商地址：

XXXX年XX月XX日

附件1

法定代表人授权书

__________________（招标人名称）：

本授权声明：（投标单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被委托代理人姓名、职务）为我方        项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

投标单位名称：（盖章）

日期：     年    月   日

说明：

一、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效；

二、投标文件均由投标人法定代表人签字的，投标文件中可不提供该附件的内容。

三、扫描件与复印件具有同等效力。

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

附件2

法定代表人资格证明书

（招标人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：（加盖公章）

日期：     年    月   日

说明：1.上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2.扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

附件3

承诺函

（采购单位名称）：

本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：

附件4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                              。

主要专业技术能力有：                      。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件5

磋商响应函

致：                （采购人）

根据贵方磋商文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理                     项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

- 1.按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

附件6

首次响应报价表

供应商全称 ：

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 质量标准 |  |
| 服务期 | 3年 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：_______________________

注：

1、该表报价非本次磋商中的最后报价。

最终报价承诺书（第2次报价书）

供应商全称 ：

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 质量标准 |  |
| 服务期 | 3年 |

供应商公章或授权代表签字：

年　　    月　    　日

注：本页《报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填（不需装订在响应文件内）。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价－最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

附件7：

- 分项报价一览表

格式自拟

附件8

服务及商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；其中服务需求主要包含服务范围、内容及要求，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

附件9

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 中小企业划分标准以工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

- 本项目所属行业：其他未列明行业。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

附件 ：要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

附件 ：其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

附件 ：评标要素索引表

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 1 | … | P ~P |
| 2 | … | P ~P |
| 3 | … | P ~P |
| … | … | P ~P |
| … | … | P ~P |
| 二 |  |  |
| 1 | … | P ~P |
| 2 | … | P ~P |
| 3 | … | P ~P |
| … | … | P ~P |
| … | … | P ~P |
| … | … | P ~P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件逐页标注页码。

2.评标要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：响应文件封面后、响应文件目录前）。

3.供应商应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评标办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。