招 标 文 件

（电子标）

项目名称：宜城中队指挥室新建项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047

采 购 人：宜兴市公安局交通警察大队

集采机构：宜兴市公共资源交易中心

2025年9月

目     录

第一章 投标邀请函	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 17 -

第四章 评标方法和标准	- 33 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 37 -

第六章 投标文件内容与格式	- 47 -

- 第一章 投标邀请函

受宜兴市公安局交通警察大队委托，宜兴市公共资源交易中心就宜城中队指挥室新建项目（JSZC-320282-JZCG-G2025-0047）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | - 1.项目名称：宜城中队指挥室新建项目 - 2.项目编号: JSZC-320282-JZCG-G2025-0047 - 3.采购方式：公开招标 - 4.评标方法：综合评分法 - 5.预算金额：64.63万元 - 6.最高限价：同预算金额 - 7.项目类型：货物类 - 8.核心产品：室内LED显示屏 - 9.是否接受进口产品：不接受 - 10.本项目不接受联合体，不接受分包。 - 11.集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1中小企业政策：本项目非专门面向中小企业采购； 2.2通用资格要求：在“信用中国”网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 招标 文件 | 1.获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.获取地点：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 - 3.售价：本项目招标文件免费。 |  |
| 4 | 投标 截止 时间 | - 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）及开标时间：详见本项目招标公告。（采购人可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。） - 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 3.确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 1.本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 限制 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 1.本项目采用远程不见面交易模式，登录“苏采云”不见面交易系统，通过相应硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标唱标、异议及回复等交互环节。交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人自行承担。 2.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与采购人、集中采购机构及评标委员会的相关询问。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 单位名称：宜兴市公安局交通警察大队 单位地址：宜兴市融达汽车城西氿大桥东 联系人：贺先生 联系电话：0510-87977393 |
|  |  | 集中采购机构 | 单位名称：宜兴市公共资源交易中心（宜兴市政府采购中心） 单位地址：宜兴市陶都路125号 联系人：蒋先生 联系电话：0510-87956063 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

2、定义

2.1 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 本招标文件中的招标与采购、投标人与供应商、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.4本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.3 强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。本项目中如有涉及强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

优先采购节能产品、环境标志产品。采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.4 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.5 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.6 政府采购支持中小企业发展。

3.6.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

3.6.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

3.6.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

3.6.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。中小企业声明包括《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件：

①对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

②对提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人，应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，其视同小型、微型企业。

③对提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的投标人，应符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，其视同为小型、微型企业。

若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.6.5中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次招标，宜兴市公共资源交易中心对所有投标人不收取服务费用。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.2 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与本招标文件格式、说明不一致的，以本招标文件格式、说明为准。

6.3 相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

6.4 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告；不足15日的，将顺延投标截止时间和开标时间。

7.2 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，包含资格证明文件及符合性证明文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。

8.2 投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见“第六章 投标文件内容与格式”。

9、投标报价

9.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

9.2 投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

9.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

10、投标文件的制作

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。证明文件必须清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担无效投标的风险。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10.3 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.4 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、电子投标文件

11.1 供应商“账号注册”及CA办理

11.1.1 请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

①访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章，办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

③CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

11.1.2 完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

11.1.3 供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

11.1.4 如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：宜兴市公共资源交易中心网——下载中心——江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册。（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）

投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

11.2 完成项目参与，上传投标文件

11.2.1 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在招标文件规定的截止时间前，通过“苏采云”系统完成提交，时间以电子交易平台时间为准。对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

11.2.2 电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。

11.2.3 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，集中采购机构不承担责任。

12、投标文件的拒收

12.1 拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

13、投标文件的真实性

13.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

13.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15、投标文件的退还

15.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

16、投标文件的撤回和修改

16.1 电子投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 电子投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17、无效投标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。投标人不能应评标委员会要求在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料），或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件，未通过符合性审查的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包（如有）

18、联合体

18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

18.2 投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

18.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收非法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

19、中标后分包

19.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购人或者集中采购机构组织，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。

20.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。因投标人自身原因，导致投标文件未能在规定时间内完成解密的，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件的，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

21、资格审查

21.1 依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

21.2 采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内），以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 符合性审查：评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

22.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

22.4 澄清有关问题。

22.4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、集中采购机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3集中采购机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、定标

24.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

24.2 评标结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24.3 中标结果确认后，集中采购机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24.4 集中采购机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.5 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或集中采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 签订合同前，采购人有权要求中标供应商提交履约保证金，履约保证金的数额不超过政府采购合同总金额的10%。采购人应当允许供应商自主选择以电子履约保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

27.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

28、“政采贷”、履约保函

28.1 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.2 履约保函，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保，具体操作可登录江苏政府采购网保险保函模块进行办理。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

29.1 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

29.2 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

29.3 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

29.4 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

29.5 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

29.6 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、验收

30.1采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.2集中采购机构不负责向任何投标人解释评审情况。

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算，本次采购招标人应当收到采购文件期限和招标文件公告届满期限均为采购公告发布之日起五个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述

本项目为宜兴市公安局交通警察大队宜城中队指挥室新建项目。

## （一）、建设内容

基础设施改造方面：结合指挥交警分中心大厅业务需求，对交警队一楼原食堂楼的物理基础环境进行结构改造。

硬件设备方面：大厅采用1.25LED小间距屏（点间距≤1.25mm，COB封装技术），同时配置会议扩声、办公电脑等，支撑新一代情指行业务应用。

软件系统方面：在市公安局信息化统筹规划的指导下，遵循统一运行网络、统一基础设施、统一数据资源、统一服务平台、统一安全策略、统一标准规范原则，市交警支队在市公安局建设的超高分可视化系统平台基础上，做业务应用开发。

## 项目管理机构的组建

需组建项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制，确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部，根据本工程的特点，成立项目部。

施工队进场后，需科学的安排施工进度，并积极与业主和装潢单位取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。

施工过程中定期召开工程现场会，由项目经理主持，及时调整人员安排，合理化安排工程进度。

施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对工程质量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。

工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段打好基础。

工程施工完毕后，及时组织工程验收，做好工程结算工作。

考虑到项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素，工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行，以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求，在本实施进度计划的基础上调整。

将协同装修单位，按照项目实施进度计划，完成对项目建设的各个环节，包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面，实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结，报告项目实施情况，调整建设进度，全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完成。

## 安全需求

要充分考虑身份鉴别、访问控制、软件容错、资源控制等机制，同时确保通信保密性。数据信息从互联网与视频专网、公安网进行传输交换时保证数据安全性。

## 系统架构

遵循统一运行网络、统一基础设施、统一数据资源、统一服务平台、统一安全策略、统一标准规范原则，从全局出发，对各要素进行统筹规划、顶层设计，集中有效资源，强调融合集成。系统将充分整合已有业务系统，利用已建警务资源基础数据及服务等。另外，安全保障系统将考虑利用现有网络安全设备，标准规范建设将贯彻公安警务指挥体系建设要求。

## （二）、系统概述

二楼原装修建设老旧、空间规划不合理，且缺少可视化指挥调度大屏显示；情指中心功能单一，不具备合成作战和情指行联动的能力。此次建设对现有指挥交警分中心位于交警大楼2层，面积约50m2，现改为位于交警大楼1层原食堂位置，面积约200 m2，的空间进行重新规划，原有地砖、墙面、装修、消防、水电、暖通等系统等进行重新改造，网络安全设备考虑尽量利旧。划分的大厅功能区和辅助支持区，配套建设装修、智能化家具、办公家具等各种基础设施。

## 一、指挥中心设计方案

对大厅平面布局和功能室划分，综合考虑到业务处理的流程，人员办公的流动路线；满足用户提出的平面布局及功能划分基础上，按合理、规范并尽可能节约投资的原则。

指挥交警分中心建设主要占用1层原食堂（总面积约为200m²），进行重新规划，主要划分为指挥交警分中心功能区和指挥区，规划如下：

1层为指挥交警分中心大厅功能区：指挥大厅纵深24*8.8m，面积约为120平方米，包含大屏，大屏背面维护区。指挥大厅内主要布置控制台席位等；进户门外面右边一个大屏加人脸识别，会议室与大屏监控区域采用易于观察且满足视觉隔离的雾化玻璃，门口右手边壁挂大屏加人脸识别。

## 二、迁移方案

本次搬迁涉及网络交换机、路由器、防火墙等网络和安全设备和服务器存储等业务设备。由于搬迁涉及了全市的智能交通系统及大数据应用业务，因此，搬迁前必须协调好各业务系统的使用部门之间关系，最终确定停机时间及搬迁计划。

本方案是以尽量不影响核心业务的日常运行或将影响降低到最低为前提的情况下制定的，即在正常工作日的下班时间或周六日完成所有网络和安全设备及服务器、存储、小机等设备的搬迁，以及搬迁后的安装及测试。并在开机以后，继续跟踪系统的运行情况，随时处理系统运行的异常情况。当然，还需要在搬迁过程中充分协调涉及各方面人员的及配合下才能顺利完成本次搬迁任务。

## 搬迁整体步骤

为了确保公安局机房搬迁过程的顺利进行，我们建议整体搬迁步骤如下：

- 与电信、移动、联通、广电运营商联系协调：将前端视频接入的万兆链路布放至新机房，并确保测试链路畅通。

- 与各业务使用部门技术人员进行沟通协调，确定各应用系统的使用单位和访问方式，确定搬迁时间计划，并协调在搬迁完成后各业务的测试工作。

- 完成所有网络、安全设备和应用系统的配置及数据备份工作；

- 完成公安局机房所有网络设备和服务器的设备搬迁和安装上架及线缆连接；

- 协调电信、移动、联通、广电运营商进行时隙调整，将配置割接至新机房，割接完成后进行网络连通性测试；（该步骤可以在第3步开始后让运营商同步进行）。

- 测试各业务和应用系统的运行情况。

## 详细实施方案

为了搬迁能按时顺利完成，并且在搬迁后能够保证设备正常运行，我们制定了详细的施工步骤，并且责任到人，避免都管都不管的现象发生，造成工作失误，延误搬迁工作，影响重要业务运行。

### 新机房准备

准备内容：机房环境准备、机柜摆放及设备上架规划

- 机房环境准备检查

- 搬迁设备及相关业务停机时间核定

- 机柜摆放位置及设备上架

描述：1、确认新机房的摆放位置及机柜对应的电源功率合计是否符合设备需求。

2、确认新机房的设备摆放位置及要考虑电源和网络等连线。

- 数据备份

准备内容：关键业务数据备份

完搬迁设备贴标签或做标记

准备内容：搬迁设备及连线

描述：在每台设备上用标签打印纸标记名称、IP地址、功能等，方便设备搬迁后的快速连接，避免由于连接错误导致的服务不能正常访问，延误搬迁事件等情况的发生。

### 设备搬运

设备关机下架

准备内容：设备下架、打包装

描述：设备关机需要按照正常规则正常关机，PC服务器需要先停服务后关机的要注意先停服务再关机。小型机磁盘阵列按照先关闭系统，再关闭存储扩展柜，然后再关闭存储，再关闭san交换的操作执行每步操作完成关机。

在关机后所有设备按从上到下的顺序拆卸。要求下架时先将所有线缆拆除，所有设备要轻拿轻放，以免造成不必要的损失，设备下架后放在指定区域由搬运人员运送到指定位置。

设备搬运

准备内容：

搬运机运输过程监督

描述：搬运过程要在车上和设备间加垫缓冲物，以免在运输过程中震动过大，造成设备配件松动。每趟运输都需要有用户人员押送。

### 设备安装测试

设备上架

准备内容：设备下架、打包装

描述：设备上架按照下架相反程序操作。上架要按照双方提前设计好的位机柜布置图上架，布置图需要设计合理，节省空间，便于维护，美观。

设备连线

准备内容：设备下架、打包装

描述：关键设备连线，需要曹子泰、顾俊完成。

开机加电测试

准备内容：设备下架、打包装

测试：所有测试由海康技术人员、现场人员完成。

理线及标签

准备内容：设备下架、打包装

描述：关键设备理线及标签，需要由现场人员配合完成。

业务系统测试

准备内容：所有设备安装上架并完成线缆连接且加电开机

描述：各业务系统的测试，需要有公安局使用部门人员完成。

## 搬迁应急预案

在严格按照搬迁步骤进行搬迁的同时，必须严格控制以上各步骤中的关键步骤，针对它们我们制订如下应急措施。

## 设备

设备交接采用双方（公安局、集成商）检查确保设备无误的方式。上车前做好设备的包装和防护工作，在运输途中集成商负责全程跟踪监督。在设备运输到指定地点后，首先由双方（公安局、集成商）检查确保设备无误，然后再签字接收。

网络设备应急

公安局机房的网络设备核心交换机和路由器由于都是双机备份，故在其中一台设备故障后可以自动切换；

应用设备应急

先准备一台PC服务器做备机。在开机加电过程中，如果有部分设备加电有问题，要由集成公司排查故障原因，如果故障不能排除，要启用应急备机，并协调软件厂家重新部署软件和恢复数据。

## 应用

在确认设备运行加电运行正常后，应用全面测试有集成商来负责，并确认应用是否正常，如果应用不正常，协调相关技术人员解决。

## 数据

搬迁前数据备份工作由集成商来负责，要求备份好各自系统的数据，在搬迁后相关业务不能正常工作要使用用搬迁前的备份拷贝来完成数据恢复。

## 人员

搬迁的各单位人员由搬迁组领导统一调配， 且各单位现场负责人照顾好各自人员，以免出现意外事故。如果人员出现意外事故，应该由该人员所在单位自行解决，解决不了的，由法律部门仲裁解决。此外雇佣人员由雇佣单位负责。

## 综合布线系统

综合布线主要考虑指挥大厅功能区控制台及办公位、会议桌等弱电点位布线系统。

## 系统概况

综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间，为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连，同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。它的核心就是"综合"，也就是各个弱电系统均可用综合布线系统进行信息传输。

## 系统布线点位统计

本项目综合布线系统的点位分为强电点位和弱电点位，弱电信息点位又分为语音点、数据点两大类型，布线点位设计情况如下：

## 指挥中心大厅区域

按需为每工位分别配置1公安网、1视频网、1互联网、1电话语音信息点，每工位配置4信息点。

## 系统显示模式

大屏显示系统是各个基础应用系统的信息和数据的汇集中心，在大屏幕上将清晰地显示GIS/GPS电子地图、视频监控、计算机多媒体画面、计算机网络图像、实时业务数据、相关报表等内容，显示窗口可以根据需要灵活的组合，当在正常工作状态时，可将大屏划分相应的显示区域，各分区独立控制，各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。从而实现大量业务信息数据的集中显示、分析处理与交互，实现高效率的管理。

全屏显示，高分辨率应用

全屏可形成一个超高分辨率的统一显示平台，整块大屏显示一路完整的视频图像。

功能分区显示模式

整个显示系统可以根据指挥中心功能区分工，划分相应的显示区域，各系统图像可只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。系统管理员具有全屏及所有用户的控制权限，需要时系统管理员可进行跨区域显示或全屏显示，所有功能均能够方便快捷的实现。

视频信号显示

支持高清视频信号输入，信号经处理后以窗口的形式在大屏幕显示上任意位置任意移动、无级缩放、跨屏或者重叠等。

计算机信号显示

计算机信号可以通过分布式系统以窗口的形式在拼接墙上快速显示；并且显示窗口可以任意缩放、跨屏移动、叠加或全屏显示等。

## 部署要求

供电准备

大屏幕显示墙系统设备要求提供稳定的单相220V稳压电源。通过配电柜分配给多路220V单相供电，所有用电开关应采用优质的电工产品。所有电线电缆均应为阻燃电缆。

防尘要求

大屏显示系统进场安装前应保证现场环境干净、整洁无尘、无喷刷油漆和石灰等施工，安装范围内无高空作业。消防系统应经过安全测试，空调可供使用，系统用电保证稳定安全。

## 系统显示

- 系统组成

安全防范技术的特点在于它所采用的多元信息采集、传输、监控、记录、管理以及一体化集成等一系列高新技术。实践证明，利用这一技术构成的安全防范系统，能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。

视频安防监控系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分，它不仅可以对指挥中心进行全天24小时不间断实时监控，对值班人员实施监督；也可在事后进行某些案件回放分析，重要时也可作为呈堂证供。因此，在指挥中心建立一套完善的电视闭路电视监控系统，不但可以改善枢纽中心的综合安全系数，而且更加强安全保卫防范力度，对大楼内人身和财产安全也起到保障作用，并可为大楼实现安全现代化管理创造极为有利的条件。

闭路电视监控系统由前端信号采集部分、信号传输部分、控制中心部分等组成。

（1）前端信号采集部分

前端摄像部分采用半球摄像机及小型室内球机及语音对讲功能。闭路电视监控系统的图像质量是由摄像机的清晰度和最低照度决定的，摄像机的清晰度是以水平清晰度来表示。对于普通的闭路电视监控系统，彩色摄像机不低于1080P，才能达到系统对图像的基本要求。获得理想的图像。

（2）信号传输部分：

对于宜城交警指挥中心的闭路电视监控系统，传输部分采用网线进行信号传输，后端主控设备采用交换机和硬盘录像机存储系统，由微处理机控制，可对前端的摄像机进行控制和操作。屏显控制主机可连接电视幕墙，将监控画面顺序显示在电视墙上，让管理人员可以清晰指挥中心值班情况。

- 前端设备安装

1、安装前摄像机均应通电进行检测和调整，处于正常状态下的摄像机方可安装。

2、从摄像机引出的电缆应留有1m的余量，确保不影响摄像机的转动。

3、摄像机附近不得有强烈的电磁干扰，任何可能对摄像机设备产生机械损伤的外界因素应予清除或采取防范措施。

4、摄像机设备与基础设备之间连接紧密、牢固，设备自重不得大于基础设备设计承重能力，且不能松动、移位。

5、镜头要避免强光直射，应避免逆光安装，若必须逆光安装时，应选择将监视区的光对比度控制在最低限度范围内。

6、安装球形摄像机时，安装底板与天花板连接紧密，同时安装位置确定以后，必须确认该处吊顶内无管道等阻挡物，否则应在此附近重新定位。

7、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5至5m或吊顶下0.2m处；

8、在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。

9、先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检査各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。

- 系统调试

为保证监控系统能够安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，须进行一系列的调试工作。主要内容为线路测试，监控设备单体功能调试，分系统调试和系统联调。

1、线路检查：对控制电缆进行校线，检查接线是否正确，检查是否有走错线、开路、虚焊、短路等。

2、单项调试：进行单项调试的设备及调试内容有：摄像机某些电气性能的调试〔如电子快门、逆光处理、增益控制等〕、配合镜头的调整（包括后截距的调整）、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试（视频放大器或射频放大器\报警探头的灵敏度调试以及其它一些能独立进行调试的设备、部件的调试或测试。

调试时，接通视频电缆对摄像机进行调试。合上控制器、监视器电源，若设备指示灯亮，则合上摄像机电源，显示器屏幕上便会显示图像。图像清晰时，可遥控变焦，遥控自动光圈，观察变焦过程中图像的清晰度。如果出现异常情况便应做好记录，并将问题妥善处理。若各项指标都能达到产品说明书所列的数值，便可遥控电动云台带动摄像机旋转。若在静止和旋转过程中图像清晰度变化不大，则认为摄像机工作情况正常，可以使用。

(1)对摄像机防护罩按其功能进行逐项试验，分别试验其加热器、刮雨刷和排风扇等的工作情况，当各种功能均能满足设计要求时，方可进行安装。并对防护罩的保护电路进行检查，作必要的试验调整。

(2)接通视频电缆对摄像机进行高度，开通控制器电源、监视器电源，若设备指示灯亮，则开通摄像机电源，监视器显示图像。图像清晰时，可遥控变焦，遥控自动光圈，观察变焦过程中的图像清晰度，对于出现的异常情况应做好记录，若各项技术指标都能达到产品说明书中的数值；

(3)由于设备的出厂到运输以及现场的存放，在安装前做一般项目单机试验是必要的。利用上述方法，可以对所有摄像机、控制器、监视器进行单体试验，试验时做好试验记录，及时编写调试报告。

3、分系统调试：将闭路监控系统开通，监控室与监控现场之间利用对讲机联系，做好准备工作，再开通每一摄像回路，调整监视方位，使摄像机能准确地对准监视目标或监视范围，通过遥控方式，变焦、调整光圈、旋转云台，扫瞄监视范围。在调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题。

当单项设备的调试及分系统的调试进行完毕后，就可进行系统联调。在系统联调中，最重要的环节就是供电电源的正确性（不能短路、断路、供电电压要符合设备的要求）。其次就是信号线路的连接正确性、极性的正确性、对应关系的正确性（例如输入、输出的对应关系）。在系统联调的过程中，也可以同时完成某些性能指标的测试，系统联调包括监控系统与防盗报警系统之间的联动功能调试。

- 门禁系统

门禁系统组成：门禁包含人脸识别主机、电源、出门按钮及锁具等组成。

## 多媒体会议系统

## 系统概述

会议扩声系统主要以语言扩声为目标，音乐重放扩声为目标。系统设计上要满足厅内的观众席处要有适合的响度、均匀度、清晰度和丰满度，不得出现回声、颤动回声和声聚焦等影响音质的缺陷。另外还要满足音乐扩声时的丰满度、明亮度及方向感声。

1、足够的声压级：随着现代录音技术的发展以及人们听觉鉴赏水平的提高，要求系统有足够动态余量，以适应不失真还原大动态的节目信号。设计所选用的扬声器功率大，灵敏度高，与之相匹配的功率放大器具有足够的功率储备。经计算完工后的观众厅内的声压级应该完全可以达到国家一级厅堂的指标要求。

2、良好的声场均匀度：设计中所选的扬声器显然是根据听众区的具体位置和面积，组成“点”声源阵列，有效降低阵列的梳状滤波效应，所选用的扬声器都是恒指向扬声器，有利于语言清晰度的提高，听众区都处于扬声器的覆盖范围内，可以预见声场均匀度是良好的，而通过计算机的模拟运算结果也可证明这一点。

3、平滑的传输频率特性：系统中对每路扬声器都进行参量均衡的调整，使其在指向性控制范围内各频率声束宽度变化很小，没有过激点和陷波点，而且在扩声系统中，每路扬声器都连接有均衡器（在DSP数字音频处理系统中）可调节，能提供足够的手段改善观众厅和舞台区耦合空间声场对传输频率特性的影响，确保系统的传输频率特性平滑。

## 指挥室会议系统设计

1、会议系统

会议主机：

1、开机自检功能，连接状态不正常时主机产生蜂鸣；断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置；

2、具有中/英文语言切换功能；

3、LCD屏液晶菜单显示工作内容，直观明了；自带防啸叫功能，开启移频功能可以有 效地抑制啸叫、扩展音量，增加拾音距离，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。

4、采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器；

5、主机最多可连接60个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接20个单元,可 无限增加电源扩展或数据扩展；

6、内置电话偶合器输入和输出端口,可用来召开远程电话会议；

7、RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能；也可连接中控，会议设备智能化。

数字会议系统具有限制模式、先进先出模式、全开放模式、主席优先模式多种模式管理，数字会议系统单元多元化，具有桌面式、嵌入式、讨论、带表决多种单元可选。本次设计采用桌面式设计。

2.数字会议系统

无线数字会议系统以用户需求为目标秉承简洁智能的设计理念给用户简单、灵活的安装方式，告别传统手拉手会议线连接模式，不再受会场空间布局的限制，兼具具传统数字会议的功能，为此我们做出了如下配置，

数字会议控制系统主机一台，用以发言管理；

数字会议话筒8台（1台主席，7台代表）

二、技术要求

| 宜城交警中队综合指挥室升级改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 |
| 一、指挥中心大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏 | - 1.屏幕尺寸：≥6m*1.6875m，分辨率≥4800*1350，国产优质铜线灯； 2.箱体尺寸：≤600*337.5*30mm；表贴三合一；点间距：≤1.25mm； 3.刷新频率：≥3840Hz； 4.最大功率630W/㎡ 5.工作环境温度：-20℃～40℃ 6.控制方式：与电脑显示屏同步显示 7.控制方式：与电脑显示屏同步显示 8.稳定性 ：支持 7*24H 连续工作 9.最佳视距：≥1.25m | ㎡ | 10.13 | 工业 |
| 2 | LED 电源模组 | 输出额定电压:4.5v 输出电流:0～40A 输出电压4.5V/40A 工作温度:-30～+60℃ 散热方式:自然冷却 | 块 | 50 | 工业 |
| 3 | 电源排线 | 连接模组与电源的导线需要使用优 质铜导线，并保证模组电源座处电压 U 范围为 U±0.2V | 条 | 150 | 工业 |
| 4 | 网络控制板 | 1.集成HUB320接口，无需再配转接板，更方便； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.支持一级起灰，全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； | 块 | 6 | 工业 |
| 5 | 箱体单元 | 箱体为铝合金箱体，采用模具一次成型，具有重量轻，结构合理，精度高，散热效果好，超薄设计，基本可实现无缝拼接等优点。 箱体内部的电源和接收卡都从正面安装及拆卸，可以实现箱体全前维护，模 组采用硬连接方式，更加整齐美观。 箱体上下左右连接采用螺丝连接调节，安装简便，单元板通过磁柱吸附于箱体上 | 个 | 6 | 工业 |
| 6 | LED控制器 | 支持丰富的输入接口，包括 1 路 HDMI 2.0、2路HDMI 1.4、1路DP、1路VGA； 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持分辨率任意设置； 单卡最大带载面积：1040万点，最宽可16384，最高可达4320点； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 16个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接； | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | LED框架及包边 | 1.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2.箱体采用落地式支架，采用前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠； 3.显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形； | ㎡ | 10.13 | 工业 |
| 8 | LED配电柜 | 16KW LED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：20KW 壳体尺寸：450*600*200 单位mm | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 显示屏辅材 | 显示屏配套辅材及其相关配线 | 批 | 1 | 工业 |
| 二、显示控制中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显控平台N3拼控型机箱 | 硬件结构; 采用5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; 插拔式模块化设计，具备10个业务槽位，支持槽位混插，业务板卡支持热插拔; 双电源冗余设计，配备6组（24个）智能风扇自动调温，可拓展双主控; 音视频输入; 支持HDMI内嵌音频输入，也可配置音频板做外置音频输入; 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、TVI、SDI、BNC、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; 支持超高分融合，支持16个4K超高清信号接入; 支持输入OSD叠加; | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 显控平台N3流媒体服务模块 | 1.支持符合GB/28181协议的前端接入，支持通过RTSP直接获取监控前端码流； | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 通用解码模块 | 1.支持纯视频解码，支持纯音频解码，支持音视频同时解码； 2.支持解码输出风格在单画面、左右两画面、田字格四画面、九宫格等不同风格间动态调整； | 块 | 1 | 工业 |
| 4 | 4路HDMI输入板 | 4口1080P HDMI输入板; 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频编码通道数：4 视频编码能力：4路1080P@30Hz 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 | 块 | 4 | 工业 |
| 5 | HDMI视频拼接输出模块 | 1.支持8路HDMI视频信号输出； 2.支持拼接输出； | 块 | 2 | 工业 |
| 6 | HDMI视频输出板 | 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出; 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力230W; 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W; 支持3200W高清视频解码; 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式; 视频输出接口类型：HDMI 视频输出接口数：4 | 块 | 1 | 工业 |
| 7 | 操控软件 | 定制开发 | 项 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 8 | 光纤HDMI延长线 | 25米HDMI延长线，支持4K60P | 根 | 16 | 工业 |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 人脸自助核验门禁（人脸+刷卡，20,000人脸库）采用200W像素双摄像头，白光&红外补光灯，8寸触控屏；识别距离0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围；支持存储20,000人脸库和100,000卡片（IC/M1/CPU卡）；活体检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门等多种开门方式； | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 | 工业 |
| 3 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 闭门器 | 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 个 | 1 | 工业 |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 个 | 1 | 工业 |
| 四、网络系统、原机房设备及线路迁移 |  |  |  |  |  |
| 4.1 网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机（专网物理隔离） | 1、交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 2、包转发率：166Mpps 3、端口要求：48口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口. | 台 | 3 | 工业 |
| 2 | 控制终端 | CPU：I7-12700F； 内存：2*8GB； 硬盘：256 SSD+1TB HDD； 显示器：23.8英寸屏幕X2； 显卡：8G独显，HDMI（DP）数量≥3个 操作系统：Windows 10 | 台 | 5 | 工业 |
| 4.2 公安网搬迁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安网专用光端机搬迁 | 光端机包含公安网及视频专网 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 2 | 线路割接 | 光缆线路割接搬迁 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 3 | 设备成品保护 | 统计并保护好设备以及配套设施 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4 | 物理信息收集 | 原有使用的设备及IP整理，分类和标识标签，统计并记录相关物理信息 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 5 | 设备上线，调试 | 对于设备的上线调试，并检测稳定性 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4.3 公安专线电话搬迁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安专线电话光端机搬迁 | 电话程控及光端机，配线架等 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 2 | 设备成品保护 | 统计并保护好设备以及配套设施 | 批次 | 3 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 3 | 物理信息收集 | 原有使用的设备及IP整理，分类和标识标签，统计并记录相关物理信息 | 批次 | 3 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4 | 设备上线，调试 | 对于设备的上线调试，并检测稳定性 | 批次 | 3 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4.4 一键点调系统搬迁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一键点调设备搬迁 | 包含终端等 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 2 | 设备成品保护 | 统计并保护好设备以及配套设施 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 3 | 物理信息收集 | 原有使用的设备及IP整理，分类和标识标签，统计并记录相关物理信息 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4 | 设备安装，上线，调试 | 对于设备的安装上线调试，并检测稳定性 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4.5 监控搬迁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 治安监控设备搬迁 | 包含硬盘录像机，光端机,ODF架等 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 2 | 专线光缆割接 | 专线光缆割接 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 3 | 设备成品保护 | 统计并保护好设备以及配套设施 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4 | 物理信息收集 | 原有使用的设备及IP整理，分类和标识标签，统计并记录相关物理信息 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 5 | 设备安装，上线，调试 | 对于设备的安装上线调试，并检测稳定性 | 批次 | 1 | 此项作为相关货物的配套服务，无须列入《中小企业声明函》 |
| 4.6 迁移辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 包含迁移所用辅材 | 项 | 1 | 工业 |
| 五、监控系统、综合布线及UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景网络摄像机 | 传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 调节角度：垂直：-75°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：3632 × 1632 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 半球网络摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 监控硬盘 | 企业级8T,平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； | 块 | 10 | 工业 |
| 4 | 标准机柜 | 600*1000*2000标准网络机柜 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类网线 | 米 | 3200 | 工业 |
| 6 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 350 | 工业 |
| 7 | 地插盒 | 网络插座，3位 | 个 | 24 | 工业 |
| 8 | 网络双口信息面板 | 含6类模块 | 个 | 32 | 工业 |
| 9 | 六类24口非屏蔽配线架 | 设备类型：配线架适用范围：用于设备与水平布线间的配线连...性能描述：19寸标准机架，厚度为50u" | 个 | 4 | 工业 |
| 10 | 理线架 | 1U理线架 | 个 | 10 | 工业 |
| 11 | 机柜PDU | 产品类型 防雷万用孔机柜插座 控制方式 总开关 额定输入电压 220V 适用范围 综合布线，电源分配 包装方式 彩盒 | 个 | 4 | 工业 |
| 12 | 接地线缆 | BVR1*16㎜、机柜接地 | 米 | 20 | 工业 |
| 13 | 六类4对UTP非屏蔽跳线 | 1、符合标准：ISO/IEC 11801:2008； 2、YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2。 3、导体结构: 多股绞合。 4、跳线长度：0.5M，1M，2M，3M，5M。 5 | 条 | 100 | 工业 |
| 14 | 线管 | PVC25 | 米 | 30 | 工业 |
| 15 | 线管 | PVC32 | 米 | 50 | 工业 |
| 16 | UPS电源 | 20KVA/长机 输入输出电压制式三进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比3:1，配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC.丰富的选配件， | 套 | 1 | 工业 |
| 17 | 蓄电池 | （1）蓄电池要求满足UPS后备运行1小时， 蓄电池采用1组12V100AH、每组≥16节，为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌。 （2）蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。 （3）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （4） 蓄电池采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 （5）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 | 节 | 16 | 工业 |
| 18 | 电池柜 | 单个柜体可放置16节100AH没维护铅酸蓄电池，含电池空开，尺寸 | 套 | 1 | 工业 |
| 19 | 控制电箱 | 包含63A空开*1，32A空开*4、空开、导轨 | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 辅材 | 铜鼻子，连接线，绝缘胶等 | 批 | 1 | 工业 |
| 六、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定。 七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言； 七种发言人数:：1-6（人任选 ）、N（全开放）； 开机自检功能，连接状态不正常时主机产生蜂鸣； 断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置； 具有中/英文语言切换功能； RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能；也可连接中控，令会议设备智能 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 主席单元 | 有线会议系统主席单元： 会议咪管采用软管加硬管设计，灵活调节以配合不同人员使用； 主席单元独有优先按键，可关闭正在发言的代表单元，便于控制会场秩序，主席之间不受限制。 主席单元拥有批准代表发言按键，象显身份权利。 独有音箱网外观设计内置扬声器,可用于会议扩音及播放会议背景音乐。 右侧设计有音量控制旋钮，可调节音量大小。 两侧设计有3.5音频输出和输入接口，接入设备可以代替会议咪发言和收听其他列席会议发言内容。 金属座底、经久耐用，外形美观、时尚，不褪色、不变形。 会议单元支持热插拔功能，自带2.1米8P连接线；手拉手连接模式，安装简便，操作灵活。 附件：防风海绵 | 个 | 1 | 工业 |
| 3 | 代表单元 | 有线会议系统代表单元： 会议咪管采用软管加硬管设计，灵活调节以配合不同人员使用； 会议座独有申请发言按键，可民主有序地提出发言权利。 独有音箱网外观设计内置扬声器,可用于会议扩音及播放会议背景音乐。 右侧设计有音量控制旋钮，可调节音量大小。 两侧设计有3.5音频输出和输入接口，接入设备可以代替会议咪发言和收听其他列席会议发言内容。 金属座底、经久耐用，外形美观、时尚，不褪色、不变形。 会议单元支持热插拔功能，自带2.1米8P连接线；手拉手连接模式，安装简便，操作灵活。 附件：防风海绵 | 个 | 8 | 工业 |
| 4 | 会议延长线 | 40米8芯航空插会议延长线； | 条 | 2 | 工业 |
| 5 | 会议延长线 | 20米8芯航空插会议延长线； | 条 | 2 | 工业 |
| 6 | 会议延长线 | 10米8芯航空插会议延长线； | 条 | 1 | 工业 |
| 7 | 两路8芯工程盒 | 标准8-PIN座铜地插，用于主机单元与单元之间连接，1公输入，3母输出，标准电工146插座尺寸； | 个 | 5 | 工业 |
| 9 | 一拖二真分集手持无线话筒 | 1、数字LCD显示屏,清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态; 2、采用专业级音频压缩-扩展技术,噪音小，尾音小,动态范围更大 3、应用PLL射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠 4、具有独立的输出(XLR)和混合(q6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备 5、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 6、平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求; 7、超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华。 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线， 2、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性， 3、支持多频道同時使用排除混频干扰，其输出增益约等于1 4、天线输入插座可以直接配置适用频带范围內的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线組。 5、天线输入接座具有供应强波器的电源， 6、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及內建強波器的对数定向天线组。 | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 无线信号放大器延长线 | 20米/条 | 条 | 1 | 工业 |
| 12 | 数字反馈抑制器 | 1、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 3、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口 4、采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 5、独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点 6、每通道24个led灯可显示啸叫点数量 7、可切换工作模式为直通或反馈抑制 8、可一键清除找到的啸叫点 | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 8进4出数字反馈抑制器 | 1、2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立体声耳机输出 2、16路单声道输入通道 3、DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 4、智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节+48V幻像电源 5、SMT 表面贴装工艺 6、输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 16路带编组调音台（带MP3,带蓝牙） | 功能特点： 1、2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出； 2、可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3、以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5、录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 6、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 7、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 专业音频处理器 | 1、额定输出功率：8Ω立体声400W×2 2、额定输出功率：4Ω立体声650W×2 3、额定桥接输出功率：8Ω桥接1200W 4、电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 5、结构：1U金属机箱设计 6、通道数：2CH | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 主扩功放 | 产品特性： PM2系列为点声源音箱，可用于大型音响系统，如应用于多功能厅、宴会厅、商务会议室、KTV酒吧等场所，作为辅助补声音箱、台唇补声音箱、舞台返送音箱、侧返送音箱等使用； | 台 | 1 | 工业 |
| 17 | 主扩音箱 | 1、单低音的两分频扬声器系统； 2、采用1只12寸低音喇叭单元+1只1.33寸高音单元，动态层次分明； 3、采用高密度纤维板，黑色喷漆，款式美观大方； 4、低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出； 5、标准固定吊架安装孔设计； 6、低音反射设计，可以有效的控制现场高频反射，不易啸叫。 | 只 | 2 | 工业 |
| 18 | 辅助功放 | 产品特性： PM2系列为点声源音箱，可用于大型音响系统，如应用于多功能厅、宴会厅、商务会议室、KTV酒吧等场所，作为辅助补声音箱、台唇补声音箱、舞台返送音箱、侧返送音箱等使用； | 台 | 2 | 工业 |
| 19 | 辅助音箱 | 多功能音箱壁挂架，单只承重60公斤 | 只 | 4 | 工业 |
| 20 | 音响支架 | 1、输入与输出电压:AC输入电压=AC输出电压 2、输出电源插座:万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座 3、插座材质:每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 | 个 | 6 | 工业 |
| 21 | 智能电源时序器 | 音频跳线3.5转6.5、音频跳线卡农头转6.5、音频跳线卡农头转卡农头、音响插头等 | 台 | 1 | 工业 |
| 22 | 扩声系统辅材 | 金银线 | 批 | 1 | 工业 |
| 23 | 音箱金银线 | 2*1.0 | 米 | 300 | 工业 |
| 24 | 音控柜 | 1.2米 | 台 | 1 | 工业 |

三、商务要求

1、服务要求：

- 本次招标的设备应提供不低于3年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- 服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

- 如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

- 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、交货地点：宜兴市公安局交通警察大队。

3、交货期限：中标供应商自合同生效后30日内完成供货及安装。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7个工作日内组织验收，具体验收办法详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）。本次采购如涉及木家具材质及油漆的，必须是环保产品且符合国家相关标准。采购人将根据中标供应商的供货及实际使用情况，对中标产品进行送检，若送检产品达不到标准要求的，所有检测费用及造成的相关后果均由中标供应商一并承担。

5、付款步骤：货到并完成安装调试之日起15日内支付合同价的50%，验收合格之日起60日内支付合同余款。

四、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人应对此基准要求作出实质性响应。投标人可高于此基准要求进行投标，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

- 第四章 评标方法和标准

- 评标方法

1、投标人通过资格审查和符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。

2、评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

3、核心产品：对核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4、落实政府采购政策的价格调整。详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

4.1 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评分标准

一、采用综合评分法（总分100分），其中：

| 技术商务部分 | 65分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 35分 |

二、评审内容和标准：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 需求分析方案 | 10分 | 根据投标人提供的需求分析方案进行评分：方案细致全面、合理，完全响应需求，可行性强得10分；方案较为完整，基本响应需求得5分；方案响应度低、技术可行性较低得3分；其余情况不得分。 |
|  | 2 | 项目管理方案 | 10分 | 根据投标人提供的项目管理方案：项目管理方案具有针对性，对项目管理机构配备、实施总体计划、施工进度、安全、质量的保障措施等描述清楚、合理、科学、有条理得10分，内容较契合需求、详实全面的得5分；项目管理方案能基本表达清楚的得3分，其余情况不得分。 |
|  | 3 | 项目建设方案 | 10分 | 根据投标人提供的项目实施方案：项目实施方案具有针对性，对项目整体建设系统部署方案，项目开工、实施阶段的方法及工艺、工程实施中的重点、难点的解决方案、培训方案等的描述针对性、合理性、科学性强的得10分，内容较契合需求、详实全面的得 5分；方案一般，内容基本能够表述清楚3分，其余情况不得分。 |
|  | 4 | 运维服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的需求分析方案进行评分：方案细致全面、合理，完全响应需求，可行性强得10分；方案较为完整，基本响应需求得5分；方案响应度低、技术可行性较低得3分；其余情况不得分。 |
| 商务部分 | 1 | 项目组成员 | 19分 | 1、项目组拟配备1名项目负责人，若该人员具有高级电子信息类工程师证书、高级信息系统项目管理师证书、软件工程工程师及以上证书、系统架构师证书，每提供一张有效证书得2分，最多得8分； 2、项目组拟配备1名系统负责人，若该人员具有通信专业技术人员（传输与接入）证书、IT服务项目经理证书、信息技术应用创新服务经理证书，每提供一张有效证书得2分，最多得6分； 3、项目组拟配备1名运维负责人，若该人员具有CIIT智能算力工程师证书、阿里云ACP证书，每提供一张有效证书得1分，最多得2分； 4、施工技术人员2名（3分） ①具有有效的数据库系统工程师证书的，得1.5分； ②具有有效的DAMA数据治理工程师证书 的，得1.5分。 注：以上人员不能重复得分，供应商须在投标文件中提供以上相关证书扫描件，以及近六个月中任意连续三个月（不含响应当月）为以上人员缴纳的社保证明材料的扫描件，不提供不得分。 |
|  | 2 | 类似业绩 | 4分 | 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标供应商承担过类似信息化项目的案例，每提供一个合同得2分，最多得4分。 注：投标文件中须提供合同扫描件，未提供不得分。 |
|  | 3 | 节能环保 | 2分 | ①投标产品中含有政府采购优先采购节能产品的，得1分。 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 ②投标产品中含有政府采购优先采购环境标志产品的，得1分。 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 价格部分 | 1 | 投标报价 | 35分 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

- 1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 2、本项目中如有涉及强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的，评标委员会将在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）等政府网站查询投标人提供的强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的认证信息，查看认证信息中的“品目”与本项目相关产品在节能（环境标志）产品政府采购品目清单中的品目是否一致，判定投标人提供的相关产品是否满足采购需求。

# 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，宜兴市公安局交通警察大队 以（采购方式） 对 宜城中队指挥室新建项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市公安局交通警察大队确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市公安局交通警察大队 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托集中采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金（若有）

2.17.1 签订合同前，中标供应商须交纳中标合同总金额    %的履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

- 第六章 投标文件内容与格式

- 第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格声明函 | 提供《关于资格的声明函》（给定格式）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 被授权代表身份证明 | 提供《法定代表人授权委托书》（给定格式；投标人法定代表人亲自参加或投标人是自然人的，可不提供）。 |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力 | 提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证明（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）。 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 无不良信用 记录 | 未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）。 | 详见第一章《投标邀请函》 |
| 8 | 中小企业声明 | 专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式；非专门面向中小企业采购的无需提供）。 |  |
| 9 | 特定资格要求 | 无。 |  |
| 10 | 联合体 | 《联合体协议书》（给定格式；如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，否则无需提供）。 |  |
| 11 | 分包 | 《分包情况说明》（给定格式；如采购人接受分包且投标人有分包意向的须提供，否则无需提供）。 |  |

- 说明：上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。其中第5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不混用且不作为评标依据。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请函》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的，必须按要求提供证明材料，否则投标文件无效。

- 上述资格证明文件第10项，如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第1、2项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第3、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 上述资格证明文件第11项，如采购人接受分包且投标人有分包意向时，上述资格证明文件中：第1、2、9项由投标人提供；第3、4、5、6、8（如有要求）项，各方均须提供。

- 符合性证明文件及评审因素

- （一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 符合性证明文件（报价符合性） |
| 2 | 明细报价表（给定格式） |  |
| 3 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件（商务符合性） |
| 4 | 承诺书（给定格式） |  |
| 5 | 项目技术要求偏离表（给定格式） | 符合性证明文件（技术符合性） |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，本项目如有涉及强制采购节能产品、信息安全产品的，须按要求提供相关证明材料，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

- （二）评审因素

- 1、《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件

三、企业报价折扣证明

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购支持中小企业发展 | 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。 | 符合条件的投标人，应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式：详见“第六章 投标文件内容与格式”第五部分），否则不享受报价扣除优惠。 |

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投标文件

项目名称：   宜城中队指挥室新建项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047

投 标 人：

日    期：

二、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 宜城中队指挥室新建项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

三、关于资格的声明函（给定格式）：

关于资格的声明函

宜兴市公安局交通警察大队：

我公司（单位、联合体）参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收非法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位、联合体）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

四、法定代表人授权委托书（给定格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市公安局交通警察大队、宜兴市公共资源交易中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

- 五、中小企业声明函（给定格式）：

- 1、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宜兴市公安局交通警察大队  的  宜城中队指挥室新建项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入 （万元） | 资产总额（万元） | 企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... ... |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）本项目所属行业详见“第三章 项目技术要求和有关说明”，投标人应完整准确填写上表相关内容，其中“企业类型”一栏，根据自身实际情况，从中型企业、 小型企业、微型企业中选择其一进行填报，具体要求详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宜兴市公安局交通警察大队 的 宜城中队指挥室新建项目 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 六、联合体协议书（给定格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

注：如采购人接受联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

七、分包情况说明（给定格式）：

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人接受分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

八、明细报价表（给定格式）：

明细报价表

项目名称：宜城中队指挥室新建项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价 (元) | 合计报价 (元) | 产品类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 室内LED显示屏 |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：投标人应在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。

（3）政府采购政策：本项目若涉及“强制采购节能产品、信息安全产品1”或“优先采购节能产品、环境标志产品2”以及“若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策（含小微企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱企业产品）3”的，投标人应在“产品类别”一栏中填入“强制采购产品1”、“优先采购产品2”或“小微企业产品3”；若不涉及政府采购政策的，无需填写“产品类别”。

九、投标函（给定格式）：

投标函

致宜兴市公安局交通警察大队、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标产品的技术参数要求，填写了投标产品的技术参数，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品证明材料。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购人的要求交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

十、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320282-JZCG-G2025-0047在此承诺：

- 1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

- 2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

- 3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

- 4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

- 5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

- 6.本项目中如有涉及木家具的，我方承诺一旦中标，将根据“样品颜色与采购单位样品基本相似，材质不低于采购人样品及招标文件要求”的原则进行供货。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我方会根据招标要求，将所投标的货物样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购人对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

- ……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

- 如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人（电子签章）：

十一、项目技术要求偏离表（给定格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：宜城中队指挥室新建项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2025-0047

| 序号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）“正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。