无锡市政府采购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-BJJZ-C2025-0014

项目名称：无锡市精神卫生中心院内零星修缮项目

采 购 人：无锡市精神卫生中心

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

2025年4月

目 录

一、投标须知前附表

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、附件（响应文件格式）

# 一、投标须知前附表

北京建智达工程管理股份有限公司受无锡市精神卫生中心的委托，对无锡市精神卫生中心院内零星修缮项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市精神卫生中心院内零星修缮项目 采购编号：JSZC-320200-BJJZ-C2025-0014 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | - 投标供应商的资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - ①具有独立承担民事责任的能力； - ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 - “重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2、落实政府采购政策需满足的要求： - ①投标供应商如为中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件； - ③投标供应商如为残疾人福利性单位的，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》； - ④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 3、本项目的特定资格要求： - ①供应商具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质； - ②供应商具备有效期内的安全生产许可证； - ③项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证，无在建项目。 - 4、投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人，同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的情形。 - 5、本项目不接受联合体磋商。 注： - 1、项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 - 2、根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人提供的一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 - 3、为进一步规范我省建筑市场，根据〔2018〕6号文《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》，现对我省国有资金投资工程建设项目招标投标活动中应用建筑业企业资质动态监管结果提出如下要求：1）投标人在响应文件递交截止时间当日，本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。2）招标人在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查各投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list |
| 3 | - 采购项目概况 - 1、采购内容：院内零星修缮，具体内容详见磋商文件三、采购需求； - 2、计划服务期：合同签订之后12个月；单次维修按实际工作量及采购人维修需求确定维修工期；如为紧急维修，需在接到采购人维修要求后2小时内到场； - 3、质量要求：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收；质保期：2年（防水5年）；质量违约：单项维修工作经审计部门审定后的修缮工作组价的20%。 - 4、采购预算：100万元，本次采购预算为按照以往维修工作量估算的预算，实际工作量按需要维修的内容为准，采购人并不承诺成交供应商能承接到预算金额维修量； - 5、报价方式：按优惠率报价，优惠率的有效范围是15%（含）～100%（不含） - 6、维修地点范围：钱荣路院本部，勤学路及槐树巷门诊部； - 7、成交供应商数量：1家。 - 8、资金来源：财政资金。 其他：本项目专门面向中小企业，本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 获取磋商文件相关事宜： （1）获取磋商文件时间：2025年4月24日至2025年4月30日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载磋商文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）磋商文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载磋商文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 5 | 疑问/询问截止时间：2025年5月6日9时30分止，以书面形式发送给采购代理机构。 疑问/询问回复时间：2025年5月6日16时00分前，以书面形式或电子邮件形式发送给各已领购磋商文件的投标供应商。 |
| 6 | 本项目无需缴纳投标保证金； 本项目需要缴纳履约保证金，履约保证金要求： 1）履约保证金：5万元整。 2）履约保证金缴纳形式：以电子履约保函或银行保函或转账形式缴纳。 3）缴款时间：合同签订后1个月内。 4）如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 5）履约保证金退还时间、方式：履约保证金在本项目验收合格后，在供方提供收到返还履约保证金的收据后无息退还；违约责任：每逾期一天退还履约保证金的按相应金额的千分之一计算。 6）履约过程中中标供应商在服务期、质量标准、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。 7）其他咨询事项，参见下列通知： ①《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，网址：http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2024/08/16/4375216.shtml ②《江苏政府采购电子履约保函（保险）平台操作手册》，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202312/1702448568370077762.pdf |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 8 | 响应文件接收截止时间：2025年5月13日9:00时止。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1、投标截止时间后将无法上传或撤回、修改响应文件，请投标供应商谨慎处理。 2、请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。 |
| 9 | 网上解密时间：2025年5月13日9:00。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1、本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、响应文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。 |
| 10 | 磋商有关信息： 磋商时间：2025年5月13日开标结束后 磋商地点：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼2楼评标室 |
| 11 | 确定成交有关信息： 确定成交供应商时间：2025年5月13日评审结束 确定成交供应商地点：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼2楼评标室 |
| 12 | 响应文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子响应文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质响应文件至现场，仅成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至采购代理机构。若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市精神卫生中心 联系人：陈女士 联系电话：0510-83200801 联系地址：无锡市钱荣路156号 代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 联系人：黎晓明、杨亚丁、袁沂 联系电话及传真：0510-85013684 联系邮箱：bjjzdwx@163.com |
| 15 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |

# 二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）磋商文件：

- 磋商文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

- 投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

- 磋商文件仅作为本次招投标使用。

## （三）磋商文件的解释：

    - 投标供应商自行踏勘现场，如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于投标须知前附表规定的时间前送达采购代理机构。疑问/询问截止时间后的相关疑问/询问内容，恕不接受。

    - 采购人、采购代理机构将于投标须知前附表规定的时间前，以书面形式或电子邮件形式对投标供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

    - 本磋商文件的最终解释权归采购人。

## （四）磋商文件的补充或修正：

- 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响响应文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的响应文件不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

## （五）响应文件的组成：

响应文件分为证明文件部分、响应函部分、技术方案部分。（相应内容上传至投标客户端）

- 证明文件部分

（1）资格、资信证明文件：

- ①投标供应商有效期内法人注册登记证明材料（如营业执照等）；

- ②法定代表人身份证明书（格式见附件）；

- ③投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- ④提供授权代表及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年1月—2025年3月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县区级）及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

- ⑤投标供应商的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件；

- ⑥投标供应商的安全生产许可证原件扫描件；

- ⑦项目负责人建筑工程专业二级及以上注册建造师证书原件扫描件；

- ⑧项目负责人有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证原件扫描件；

- ⑨投标供应商近三个月（2025年1月—2025年3月）中任意一个月份的财务状况报表（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告原件扫描件；

- ⑩投标供应商近三个月（2025年1月—2025年3月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；

- ⑪投标供应商近三个月（2025年1月—2025年3月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；

- ⑫承诺书一、二（格式见附件）；

⑬关于资格的声明函（格式见附件）；

⑭需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

- 上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，否则将影响资格审查结果。如上述资格证明文件正在年检（或换证）或遇到国家相关政策规定不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

（2）补充性文件：

①投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）投标偏离表；

（4）项目组人员配备表；

- 3. 技术方案部分。（根据磋商文件采购需求及评分细则编写）

## （六）投标报价说明：

投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件项目的全部费用。

## （七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至招标代理机构，若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

## （八）无效响应文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册；

- 电子响应文件未按规定期限投标的；

- 电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

- 供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；

- 响应文件未按要求提供技术文件的；

- 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准；

- 首次报价或最终报价超过磋商文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子响应文件与磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 根据〔2018〕6号文《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》规定，通过“江苏省建筑业监管信息平台（http://221.226.118.170:8080/app/jscesis/qualCheck/queryQualCheckPublic.ftl）”网站，对所有投标人进行动态资质核查，动态监管资质查询不合格，不可参与招投标、合同备案等经营活动，按无效标处理。

## （九）磋商、评审：

1.采购代理机构按磋商文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

2.响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。

3.磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

4.评标程序

4.1依法组建评标委员会，并实行回避制度，具体评标事务由依法组建的评审小组负责。

4.2响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

4.3资格性检查。评审小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

4.4评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.5符合性检查

4.5.1评标委员会对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。响应文件符合性、有效性、完整性审查由评标委员会负责。

4.5.2对于响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。

4.6磋商程序：对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

4.8磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。如未按要求磋商，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

4.9最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.10磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.11投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。

6. 评标标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标价格 30分

（2）商务标   12分

（3）技术文件 57分

（4）加分因素 1分

（二）各项目评分标准

1、投标价格（30分）

- 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：

- 响应报价得分=（1-评标基准价）／（1-响应报价）×价格权值×100。

2、商务标（12分）：

1）类似业绩（4分）：项目负责人近三年以来（自2022年4月1日至投标截止日）具备类似经验的，每一个得2分，本项最高分4分。以上需提供项目合同原件及竣工验收证明扫描件，不提供不得分，时间节点以合同签订时间为准，前述材料若未体现项目负责人姓名，需提供其他证明材料（如中标通知书等）。

2）荣誉证书（3分）：供应商自2022年4月1日至今企业承担的项目获得过优质工程奖项的得3分。投标时提供获奖证书（或官方发文）原件扫描件。时间节点以获奖证书（或官方发文）落款时间为准。

3）企业认证体系（3分）：供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书原件扫描件，每个得1分，最高得3分。

4）技术负责人（2分）：拟派本项目技术负责人具备中级（含）以上职称的得2分。响应文件中须提供①相关证书原件扫描件；②由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年1月—2025年3月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）。

3、技术文件（57分）

（1）质量管控措施（15分）：

内容包括但不限于①整体管控措施；②主动发现问题机制；③单项维修项目实施的质量管控措施；投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高、符合采购人为医院的特性，且条理清晰的该条得5分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得15分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）进度管控措施（9分）：

内容包括但不限于①接到维修任务后专人对接、进度安排措施；②单项维修项目实施进度管控措施；投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高、符合采购人为医院的特性，且条理清晰的该条得4.5分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）安全文明施工及环境保护措施（9分）：

内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高、符合采购人为医院的特性，且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划（9分）：

内容包括但不限于①人员投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高、符合采购人为医院的特性，且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（9分）：

内容包括但不限于①关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点；②关键施工技术、工艺及工程项目实施的难点；③关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点的解决方案；投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（6）紧急维修管控措施（6分）

内容包括但不限于①紧急维修管控的响应方案；②夜间施工方案；投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 加分因素（1分）：

- 所选用产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

注：评委会计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## （十）确定成交供应商：

- 评标委员会根据磋商文件规定的评标方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定成交供应商。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标结果公告。

- 投标供应商如有质疑，应在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）。

- 提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和盖公章（原件）的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交公告发布之日起7个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

## （十一）采购项目的中止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 终止采购的，代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以终止公告的形式通知已经获取磋商文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后采购人已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。

## （十二）成交无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与采购人、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应

文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标（成交）无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标（成交）金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同：

1、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

2、采购代理机构见证、监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3、若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。

## （十五）招标代理费：

本项目招标代理费由成交供应商支付，以预算金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：金额100万以下的费率为1.0%*0.6；

成交供应商在领取中标通知书时一次性结清前述费用。

## （十六）政府采购信用担保：

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程成交供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

## （十七）其他：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

《无锡市政府采购合同融资政策告知函》

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中有其他要求的，投标供应商应满足磋商文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、磋商文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

5、有不法分子利用短信等方式与成交供应商建立联系后，诱导成交供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各级政府采购当事人要切实增强防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

# 三、采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）工程概况及要求：

1、项目名称：无锡市精神卫生中心院内零星修缮项目。

2、项目简要说明：主要是对医院地基基础工程、主体结构工程，现有建筑及其附属设施的应需性改造、修缮。如门、窗、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮、土建装饰、水电安装（仅限项目内的）。每个项目单项总价金额为20万元以下的，按采购人需求分项委托改造、修缮。

3、工程范围：按实际的工程图纸范围，工程质量必须达到合格，并按《房屋建筑工程质量保修办法》承担本工程质量保修责任。成交供应商在进行修缮工作时必须保留原有消防设施，如原有消防设施和该次修缮工作发生冲突时，由采购人进行协调解决。按照采购人要求，每个项目需分步实施，不得影响医院正常秩序，部分修缮工作需在夜间进行。

4、计划服务期：合同签订之后12个月；单次维修按实际工作量及采购人维修需求确定维修工期；如为紧急维修，需在接到采购人维修要求后2小时内到场。

5、项目预算（同最高限价）：人民币100万元，本次采购预算为按照以往维修工作量估算的预算，实际工作量按需要维修的内容为准，采购人并不承诺成交供应商能承接到预算金额维修量。

6、施工要求：

（1）施工期间，施工方负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，需遵守采购人各项规章制度，服从采购方管理人员和保安的管理，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。

（2）涉及院内既有建筑改变功能的施工，施工单位要负责对建筑进行安全鉴定并对其安全负责。

7、质量要求：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收。

质量违约：单项维修工作经审计部门审定后的修缮工作组价的20%；

质保期：2年（防水5年）

8、维修地点范围：钱荣路院本部，勤学路及槐树巷门诊部。

9、成交供应商数量：1家。

10、承包方式：包工包料，所有材料均符合国家环保要求（采购人有权抽查）。

11、本项目服务期为合同签订之后12个月，考虑到项目实际情况，每次产生维修工作时，拟派项目经理需全职投入修缮工作。如遇特殊情况，入围供应商需提供同等执业资格的项目经理负责项目具体实施。项目经理需每周巡视医院，查找隐患和不足之处，书面提出合理化意见，由采购方管理部门确认。

12、本项目服务期内需配备至少1名安全员，确保项目维修施工时，安全员需常驻施工现场。投标供应商也可根据公司情况配备多名安全员，以确保项目实施时，至少1名安全员驻场。

（二）有关说明：

1、计价方式：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014） 、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等。

2、结算标准：

①实际结算价=（1-中标优惠率）*经审计部门审定后的修缮工作组价

②维修工作组价依据：工程项目的材料设备单价以无锡工程造价信息网发布的当期的材料、设备单价为基础（除已提供的材料单价以外），材料消耗量和辅材单价按相关定额计算；人工费单价按实施采购时正在实行的江苏省政策性文件确定。措施费和不可竞争费用按项目实际发生量结算。

③投标费率：投标时供应商报优惠率，优惠率的有效范围是15%（含）～100%（不含）

④送审要求：工程验收合格后30天内进行送审。

3、质量及验收：质量需达到一次性验收合格标准。工程质量验收标准按（GB50207-2002）《装饰工程质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等国家规范严格执行。采购人根据国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

4、付款方式：每季度上报季度工作量结算书，施工完成并通过验收审核完成后支付至维修价款的97%，质保期满（一般修缮为2年，防水维修5年）后支付尾款。审核核减率超过5%由成交供应商全额支付审核费。

# 四、合同书（格式）

（GF—2017—0201）

政府采购施工合同

（示范文本）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：无锡市精神卫生中心              （简称甲方）

承包人（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

1、项目概况

项目名称：无锡市精神卫生中心院内零星修缮项目

项目地点：钱荣路院本部，勤学路及槐树巷门诊部

项目内容：院内零星修缮

2、项目承包范围

承包范围：招标文件所列的所有项目。承包人应按照发包人的通知内容和要求完成相应维修工作，承包人对承担的工程量不得提出任何异议。

3、合同期限及维修期限

合同期限：合同签订之后12个月；单次维修按实际工作量及采购人维修需求确定维修工期；如为紧急维修，需在接到采购人维修要求后2小时内到场。

各项工程的开工日期、竣工日期以发包人的通知和要求为准。

4、质量标准

质量标准：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收。质量违约：单项维修工作经审计部门审定后的修缮工作组价的20%。

- 5、合同价款：

①实际结算价=（1-中标优惠率）*经审计部门审定后的修缮工作组价

②维修工作组价依据：工程项目的材料设备单价以无锡工程造价信息网发布的当期的材料、设备单价为基础 （除已提供的材料单价以外），材料消耗量和辅材单价按相关定额计算；人工费单价按实施采购时正在实行的江苏省政策性文件确定。措施费和不可竞争费用按项目实际发生量结算。

优惠率：   %

付款方式：每季度上报季度工作量结算书，施工完成并通过验收审核完成后支付至维修价款的97%，质保期满（一般修缮为2年，防水维修5年）后支付尾款。审核核减率超过5%由成交供应商全额支付审核费。

6、履约验收：

验收组织方式：自行组织

验收主体：无锡市精神卫生中心

履约验收时间：  年  月

履约验收方式：一次性验收

履约验收程序：依照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）相关规定执行。

履约验收内容：依照采购文件执行

履约验收标准：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收。

7、组成合同的文件

1）本合同协议书

2）本合同专用条款

3）明确双方权利、义务的纪要、协议

4）本合同通用条款

5）竞争性磋商文件和响应承诺

6）标准、规范及有关技术文件、技术要求（如果有）

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

9、合同生效

合同订立时间：2025年   月   日

合同签订地点：无锡市精神卫生中心

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，见证方壹份。

本合同约定甲方、乙方签字（盖章）后并经代理机构见证后生效。

甲方（发包人）：无锡市精神卫生中心（公章）  乙方（承包人）： （公章）

地址：无锡市滨湖区钱荣路156号              地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

电话：0510-83200801                         电话：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

见证方：北京建智达工程管理股份有限公司（盖章）

年  月  日

第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《政府采购施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：1、本合同协议书；2、响应文件及其附件；3、专用合同条款；4、通用合同条款；5、技术标准和要求；6、图纸（如有）；7、其他合同文件。

1.2 合同当事人及其他相关方

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.5 合同文件的优先顺序

1.5.1 合同文件组成及优先顺序为：按本合同协议书、本合同专用条款、竞争性磋商文件和响应承诺、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、技术要求（如果有）的顺序解释。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：如果有，开工通知载明的开工日期前3天；

1.6.2 承包人文件

（1）需要由承包人提供的文件，包括：完善细化的维修方案，提供实施性的维修方案，材料、总进度计划等；其他文件按监理人要求。

（2）承包人提供的文件的期限为： 正式开工前7天内 ；

（3）承包人提供的文件的数量为： 一式三份 ；

（4）承包人提供的文件的形式为： 书面文本 ；

（5）发包人审批承包人文件的期限： 按有关规定 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 无锡市精神卫生中心  ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：无锡市精神卫生中心 ；

承包人指定的接收人为：                。

监理人接收文件的地点：  无锡市精神卫生中心  ；

监理人指定的接收人为：                      。

1.8 交通运输

1.8.1 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。

1.8.2 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

1.9.2 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.9.3 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

1.9.4 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无限制 。

1.9.5 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.10 工程量清单错误的修正

1.10.1 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。

1.10.2 允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按实调整 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

姓    名：          ；

联系电话；          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人在开工前提供施工用电电源，发包人提供正式用水水源前的先期用水由承包人自行解决，场内铺设电路、水路由承包人自理，施工用电用水费用由承包单位含在合同价中。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建筑工程规划许可证、施工许可证，正式开工前。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。

（6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将协助承包人召集相关单位，对地下管线及其他需保护物进行现场交底。交底后由施工单位对地下管线及其他需保护物进行保护，保护费用已纳入投标标价中。若施工单位对地下管线及其他（含现场邻近建筑物、构筑物、假山、绿地、绿化树种等）需保护又不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度承担一定数额的惩罚性违约金。

#### 3. 承包人

3.1 承包人应履行的义务：

（1）按照《无锡建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。

（2）涉及的工程签证，应由监理方、审计方审核，发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利。

（3）承包人及其分包人任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁（包括村镇道路）而发生的修复、加固等费用，这些费用和由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其他开支，发包人概不承担。

（4）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。

（5）承包人应按投标承诺委派项目负责人和项目安全员，应保证项目负责人必须常驻工地，直至工程完工，项目负责人不得任意调换，如因特殊原因需要更换，应事先取得发包人书面同意，否则将处以20万元/人的罚款，同时，发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。如果总监理工程师或发包人认为委派的项目负责人、 项目安全员的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应在7日内撤回上述人员，同时应委派经发包人同意的、新的项目负责人或项目安全员。承包人在投标书所列的各类专业技术人员、质检人员、管理人员、未经发包人批准，不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换的，应安排同等或以上资历的人员且经发包人批准。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其他工程项目的工作。如承包人违反前述各项约定的，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同并追偿所有损失。

（6）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从业主和监理的统一指挥、统一安排，施工中高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（7）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物〔2001〕113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。如发包人对现场材料有异议，需重新检测试验时，承包人需予以配合，如重新检测的材料满足规范要求，则检测费由发包人承担，如重新检测的材料不满足规范要求，则由承包人组织将不合格的材料处理、清除现场，检测费用由承包人承担，且承担一切后果。

（8）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（9）施工期间，承包方要做到安全、文明施工，建设行政主管部门在施工过程检查中提出的通报批评，每次按该标段总建筑面积3～5元／M2扣款，夜间施工必须按照无锡市行政主管部门有关规定执行。

（10）文明施工措施要求如下：具体施工现场必须有“五牌二图”。材料堆放要有条有理。施工现场的落地灰、砖头等建筑垃圾，要做到天天清扫。安全防护设施要符合规定，现场实行封闭式施工，四周设连续围挡，配电箱要有门有锁，工人要正确使用“三宝”。现场道路做到畅通、平坦、整洁、严禁泥浆、污水外流。要有防火措施，厨房要做到灶前、灶后、仓储间、生熟食间分开，炊事员持健康证上岗。各种车辆要符合装载标准，不准掉灰，进行冲洗后方可进出场地。工地要有保卫制度，宿舍要有文明卫生公约。

（11）承包单位用水用电需按要求各自进行计量，并经发包人、监理单位验收合格后方可使用，承包单位根据各期表计用量向发包人支付水电费，并在当期支付工程款前先行支付。发包人提供的水、电设施，工程竣工验收后承包人应完好交还给发包人。

（12）工程竣工后二个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（13）承包人在施工过程中，应做好成品保护，如因未做好成品保护而由此造成的相关损失由承包人自行承担。且承包人在施工过程中应与其他单位相互配合，如有因配合不到位而造成的相关损失，由不配合的一方承担。

（14）承包人需配合发包人指定的专业审计单位对结算造价进行审核。工程结算审核核减率超过5%，由承包人承担全部审核费用；审核核减率在5%（含5%）以下，则审核费用将由建设单位承担。上述须由承包人承担的审核费用将在结算审定价中予以扣除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                        ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

3.2.2 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以20万元/人的罚款，同时，发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以20万元/人的罚款，同时，发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前3天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元/人的罚款，限期整改，并报建设行政主管部门。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人及监理人双方批准。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元/人的罚款，限期整改，并报建设行政主管部门。

3.3.5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以500元/次的罚款，并限期整改。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其他法律法规规定的禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：主体钢筋混凝土结构工程及其他法律法规规定的禁止分包的工程。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /    。

3.4.3其他关于分包的约定：未经发包人书面同意，不得将本项目的全部或部分分包给他人。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /    。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。

3.6 履约担保

3.6.1 承包人是否提供履约担保： 提供 。

3.6.2 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保以电子履约保函或银行保函或转账形式缴纳，金额为5万元。合同签订后1个月内缴纳；非保函形式的履约担保，在本合同期限届满后，承包人无任何违约的前提下，该履约保证金如数（不计息）在60天内退还给承包人。非保函形式的履约担保，逾期退回的，需按履约保证金金额的万分之一/日，计取违约金。

#### 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

4.1.1 关于监理人的监理内容：范围内的土建、水电安装、暖通、消防及基础设施等工程的施工全过程及保修期监理。

4.1.2 关于监理人的监理权限：施工期间的“五控”“二管”“一协调”； 需要取得发包人批准才能行使的职权：A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用。

4.1.3 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包人免费提供。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /    。

5.2 关于工程奖项的约定：    /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。

5.3.2 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

5.3.3 关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求的规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：安全事故由责任方承担一切后果。

6.1.3 关于编制施工场地治安管理计划的约定：    /    。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本工程无创省、市文明工地的要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到发包人发出的相关工程施工通知后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：收到发包人发出的相关工程施工通知后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因引起的工期延误，应扣除报价中的赶工措施费，且每延误一天，承包人应向发包人支付1000元违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /    。

7.6 不利物质条件

7.6.1 不利物质条件的其他情形和有关约定：    /    。

#### 8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程进展，另行约定。

#### 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /    。

施工现场需要配备的试验设备：     /    。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /    。

9.2 现场工艺试验

9.2.1现场工艺试验的有关约定：    /    。

#### 10. 变更

10.1 变更的范围

10.1.1关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：     /      。

10.3 承包人的合理化建议

10.3.1 监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

10.3.2 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

10.3.3 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：     /     。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 合同单价

综合单价包含的风险范围：本工程采用按实结算审核后让利的合同。

12.1.2风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：现行清单计价规范。

12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月的20日。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见本合同协议书第5条。

12.3.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     /     。

12.3.3 进度付款申请单的提交

合同进度付款申请单提交的约定：     /     。

12.3.4 进度款审核和支付

监理人审查并报送发包人的期限：     /     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /     。

发包人支付进度款的期限：     /     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。

12.3.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /    。

13.3.2 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

13.3.3 无负荷联动试车费用由    /    承担。

13.3.4 投料试车

13.3.5 关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：14天内（场地清理按通用条款）。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

14.1.1 承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

14.1.2 竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 发包人审批竣工付款申请单的期限：由发包人按约定期限指定专业审核单位对承包人提供的结算价进行审核 。

14.2.2 发包人完成竣工付款的期限：根据审核确定的结算价，由发包人签发竣工付款证书后按约定比例和期限支付。

14.2.3 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7天内）。

14.3.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款（在收到结清申请单后14天内）。

发包人完成支付的期限：按通用条款（在颁发最终结清证书后7天内）。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   2年（防水5年）    。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定价的3%。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式：    /    。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：    /    。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：按有关规定。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1天 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /    。

（7）其他：    /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    /    。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如承包人延误工期，应扣除报价中的赶工措施费，且每延误一天，承包人应向发包人支付违约金1000元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人无需承担任何费用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

17.1.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

17.2 因不可抗力解除合同

17.2.1 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28天）内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

18.1.1 关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。

18.2 其他保险

18.2.1 关于其他保险的约定：    /    。

18.2.2 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    /    。

18.3 通知义务

18.3.1 关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /    。

#### 20. 争议解决

20.1 仲裁或诉讼

20.1.1因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向发包方所在地的无锡仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包方所在地的无锡市人民法院起诉。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：                    。

具体保修的内容，双方约定如下：                                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本项目质保期为两年（防水5年）

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

# 五、附件（响应文件部分格式）

1.证明文件部分

### （1）（投标供应商）法定代表人身份证明书（格式）：

投标供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件（需同时提供正面及背面）

投标供应商（盖章）：

日期：

### （2）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）：

（单位名称）系中华人民共和国合法单位，特授权代表我公司（授权代表姓名）全权办理针对（项目名称）项目（编号： ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

后附授权代表身份证原件扫描件（正反面）加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

### （3）承诺书（格式）

承诺书一（廉洁承诺书）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日期：

- 承诺书二（无在建工程格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）。

我公司保证提交的项目负责人的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

### （4）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

（采购人）         ：

我公司（单位）参加本次项目（编号：________）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（编号：________）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

### （5）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

一、常规说明：

1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。

2、中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入响应文件。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标供应商需提供《中小企业声明函》方可享受政府采购政策支持。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5-1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日　　　　　　期：

### （5-2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日  期：

如投标供应商不符合相关标准，本表可删除，无需列入响应文件。

- 2.响应函部分

### （1）响应函（格式）：

响应函

致无锡市精神卫生中心：

一、根据已收到的采购编号为：的  （采购项目名称）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿承接本项目。

二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应磋商文件各条款。

三、一旦我方中标，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同期限，保证于承诺的时间内完成，并交付采购人验收、使用。

四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

五、我方拟派的项目负责人为：    。

六、我方愿意提供北京建智达工程管理股份有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

七、我方同意按照磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

八、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

九、我方认为贵单位有权决定中标者。

十、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。

十一、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

十二、如果我方被确定为成交供应商且我方如无不可抗力，在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定时间内与采购人签订合同或未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （2）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标内容 | 投标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （投标优惠率） | % |
| 2 | 承诺的服务完成期限 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |

注：投标时供应商报投标优惠率，投标优惠率的有效范围是15%（含）～100%（不含）；实际结算价=（1-中标优惠率）*经审计部门审定后的修缮工作组价。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（5）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标内容 | 选择项 （偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表根据磋商文件第三章采购需求制作。

2、若完全响应，请在任一空格中标注“无偏离”。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

（6）项目组人员配备表（格式）：

- 项目组人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称、注册资格 | 工作年限 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、后附项目组人员相关证明。

2、表格不够可自行延展。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

- （7）供应商简介和经营情况说明（格式）：

供应商简介和经营情况说明

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）