竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-HWZX-C2025-0387

采购单位：苏州科技大学

采购内容：三校区智慧教室电力设施改造（二期）

项目类别：工程类

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二○二五年七月

前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 三校区智慧教室电力设施改造（二期） |
|  | 建设地点 | 苏州科技大学石湖、江枫、天平校区 |
|  | 采购预算 | 1810000.00元人民币 |
|  | 采购最高限价 | 1793734.67元人民币，报价超采购最高限价者按照无效标处理 |
|  | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 质量标准 | 合格 |
|  | 发包范围 | 三校区智慧教室电力设施改造（二期）（详见工程量清单、图纸等） |
|  | 工期要求 | 自合同签订之日起，2025年8月25日前完成施工并满足验收条件 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 现场踏勘 | 不组织 |
|  | 磋商供应商的 资格要求 | （一）供应商应当具备下列一般条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （二）供应商应当具备下列特殊条件 1.供应商资质类别和等级：电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，同时具备国家电监会颁发的承装、承试、承修五级及以上电力设施许可证(含)及以上资质； 2.供应商具有有效期内的《安全生产许可证》，近两年无安全责任事故； 3.拟选派项目经理资质等级：具有机电安装工程专业二级(含)或以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）。 项目经理必须满足下列条件： （1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
|  | 联合体响应 | 不接受 |
|  | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 响应文件有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
|  | 磋商签到时间 | 2025年07月16日09：00（北京时间） |
|  | 磋商开始时间 | 2025年07月16日09：30（北京时间） |
|  | 响应文件递交截止时间及地点 | 时间：2025年07月16日09：30（北京时间） 地点：苏州市高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室 |
|  | 评审会 | 时间：2025年07月16日09：30（北京时间） 地点：苏州市高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室 |
|  | 磋商保证金 | 本项目无需提交磋商保证金，本文所述关于磋商保证金的条款均不适用 |
|  | 成交原则 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
|  | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函须以当面递交等法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 联系部门：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 通讯地址：苏州市高新区苏州资管大厦8层 联系人：何磊 联系方式：0512-65160659 |
|  | 代理服务费 | 收费标准：以苏高新财经[2010]12号文为收费依据，收费比例采用差额定率累进法分段确定收费比例的90%计算，不足3000元的按3000元计取。本工程代理服务费为6000.00元。 |

总 目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 磋商响应文件格式

第四章 合同主要条款

第五章 技术要求

第六章 评审办法及标准

第一章 竞争性磋商公告

- 江苏海外集团国际工程咨询有限公司受苏州科技大学的委托，就其所需采购的三校区智慧教室电力设施改造（二期）项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商资格条件的供应商前来报名参加。

- 一、采购编号：JSZC-320500-HWZX-C2025-0387

- 二、采购内容：三校区智慧教室电力设施改造（二期）

- 三、采购预算价：1810000.00元人民币

- 采购最高限价：1793734.67元人民币，报价超采购最高限价者按照无效标处理

- 四、采购需求

- 1.项目主要内容为：三校区智慧教室电力设施改造（二期），详见工程量清单、图纸等。

- 2.项目地点：苏州科技大学石湖、江枫、天平校区

- 3.项目承包方式：包工包料

- 4.施工要求

- （1）施工现场平整情况：现有原状

- （2）场内外道路：已到位

- （3）按工程量清单、图纸等组织施工

- （4）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行

- （5）质量要求：合格

- （6）工期要求：自合同签订之日起，2025年8月25日前完成施工并满足验收条件

- （7）验收标准：满足采购需求要求及国家相关规范

- 五、合格供应商资格条件

- （一）供应商应当具备下列一般条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

- 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- （二）合格供应商应当具备下列特殊条件

1.供应商资质类别和等级：电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，同时具备国家电监会颁发的承装、承试、承修五级及以上电力设施许可证(含)及以上资质；

2.供应商具有有效期内的《安全生产许可证》，近两年无安全责任事故；

- 3.拟选派项目经理资质等级：具有机电安装工程专业二级(含)或以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）。

- 项目经理必须满足下列条件：

- （1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

- （2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

- 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 六、获取采购文件信息

- 1.获取时间：自本公告发布之日起至2025年07月15日，每天上午09：30—下午16：00（双休日、节假日除外），逾期不予受理。

- 2.获取地点：苏州市高新区灵岩街苏州资管大厦8楼报名处

- 3.获取方式：现场获取

- 4.采购文件工本费：500元/本（售后不退）

- 5.供应商领取采购文件时需携带如下材料（所有复印件均须加盖单位公章）

- （1）供应商法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书原件及经办人的身份证原件复印件（如有授权）；

- （2）供应商营业执照复印件；

- （3）供应商企业资质证书、《安全生产许可证》、项目经理资格证书及安全生产考核合格证（B类证）复印件加盖公章；

- （4）项目经理无在建工程承诺书（格式自拟）。

- 注：只有在规定时间及地点获取采购文件的供应商方可参加本项目的竞争性磋商。

- 七、响应文件递交及评审时间、地点

- 1.响应文件递交开始时间：2025年07月16日09：00（北京时间）

- 2.响应文件递交截止时间：2025年07月16日09：30（北京时间）

- 3.响应文件递交地点：苏州市高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室

- 4.磋商响应文件开启时间：2025年07月16日09：30（北京时间）

- 5.磋商响应地点：苏州市高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名称：苏州科技大学

- 联系人：沈老师

- 联系电话：0512-69379123

- 2.技术联系人

- 联系人：朱老师

- 联系电话：0512-68412120

- 3.采购代理机构

- 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

- 联系人：何磊、孙翠华、章宏杰

- 电话：0512-65160659

- 地  址：苏州市高新区苏州资管大厦8层

- 九、其他事项

- 1、供应商须在响应文件中明确所投本项目的全部产品的品牌型号，否则视为不实质性响应采购文件要求，作无效标处理。

- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

- 3、投标当日进校须提前24小时进行报备。报备方式：微信搜索“苏科行”公众号填写访问人信息及被访问人信息。被访问人：沈道远。被访问人联系方式：13913097990，访问单位:资产与后勤管理处，备注：项目编号＋项目名称＋投标单位名称。每单位最高限申报１个车辆３个人员进校。须本人报备，报备审核后生成动态二维码进校时扫描，截图无效。当日进校当日报备无效。

- 十、请各单位领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，并按文件的要求编制磋商响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加磋商。

- 十一、本公告发布在“江苏政府采购网”“苏州科技大学官网招标公告栏目”，本项目成交公告亦发布在此媒介，望各响应单位知悉。

- 十二、公告期：公告之日起三个工作日。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年07月03日

第二章  供应商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：具体组织实施磋商采购活动的法人。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9工程：系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

B 供应商

3.合格磋商供应商的资格条件：详见采购公告。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.2磋商采购文件的组成

6.2.1竞争性磋商公告

6.2.3磋商须知前附表

6.2.4供应商须知

6.2.5响应文件格式

6.2.6磋商采购内容

6.2.7合同主要条款

6.2.8评审方法与评审标准

6.2.9技术要求、图纸（如有）

7.采购文件的修改

7.1在递交磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的每一磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式或代理公司发出的文件明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以采购代理机构最后发布的澄清文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11.磋商文件

11.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

11.2磋商文件及其补充文件不是直接从采购代理单位处获得的，采购代理单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.3磋商响应文件组成（部分内容详见磋商响应文件格式）：

（1）磋商响应函；

（2）磋商报价表（第一次报价）；

（3）工程量清单报价明细表（正本须含综合单价分析表）；

（4）施工组织机构人员名单、项目经理情况表；

（5）施工组织方案（格式自拟）（包括施工组织设计等方案计划）；

（6）《企业类似业绩一览表》；

（7）项目经理无在建工程承诺书；

（8）关于资格文件的声明函；

（9）法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书（如有授权），委托代理人身份证复印件（如有授权）；

（10）响应单位情况表；

（11）企业资格证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明复印件；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务登记证（如有）和近三个月内依法缴纳税收的凭据；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料；

⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函（格式自拟）；

⑥供应商资质证书复印件，安全生产许可证复印件，近两年无安全责任事故（提供承诺函并加盖供应商公章）；

⑦拟选派项目经理执业资格证书复印件、安全生产考核合格证（B类）复印件；

（12）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

（13）《响应保证承诺书》；

（14）合同工期、免费质保期、缺陷责任期、售后服务等其他综合内容承诺等；

（15）供应商所投全部产品品牌型号；

（16）磋商采购文件及评审内容要求的其他材料。

（17）其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：磋商供应商必须提交上述（1）-（4）、（7）-（15）款规定的资料。否则，磋商响应文件将因未实质响应磋商采购文件而被拒绝。

12.响应文件编制要求

12.1磋商报价文件分“正本”和“副本”，正本一份、副本二份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准，另需提供pdf（加盖鲜章后）电子档版本的响应文件一份（提交U盘）。

12.2全套磋商报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖磋商响应单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

12.3响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章，响应文件每一页都需要加盖公章。若未按上述要求签署的响应文件将被拒绝。

13.报价（编制）要求的说明

（一）磋商报价说明

13.1计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

13.2报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。

13.3报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费、扬尘污染防治增加费，奖励费、考评费均不计）磋商单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

13.4参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按供应商已标价工程量清单下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。

13.5本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的各项施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

13.6本工程所有提供参考品牌及规格型号的建筑安装材料（如有），响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购单位发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

（二）报价编制要求的说明

13.7根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

13.8磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

13.9供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

13.10一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

13.11响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.磋商保证金：

（1）保证金金额：详见前附表；

（2）缴纳方式：详见前附表；

出现以下情况，采购单位和采购代理机构有权拒绝接收供应商递交的投标文件：（1）到递交投标文件截止时间没有提交磋商保证金；（2）提交的磋商保证金的形式、数量不满足采购文件的要求。

（3）保证金的退还：未成交的供应商的保证金，将在采购单位发出成交通知书后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。成交单位的保证金将在采购单位与成交单位签订的合同生效后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.6发生下列情况之一，保证金将不予退还。

14.6.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.6.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

14.6.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交单位不与采购单位签订合同的；

14.6.4供应商与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.6.5成交单位不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

14.6.6采购文件规定的其他情形。

15.响应文件的有效期

15.1自磋商响应文件递交截止之日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

16.响应文件的份数和签署

16.1供应商应按本须知的规定，编制一份磋商响应文件“正本”和二份的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由供应商法定代表人或代理人按照采购文件要求亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的磋商响应文件将被拒绝。

16.3全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由磋商响应文件委托授权人签字证明。

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将全部磋商响应文件〔含报价部分、资格及技术部分及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。密封带的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商时启封”字样。在封口处应有供应商法定代表人或其代理人的签字或盖章，及加盖供应商单位公章。

17.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位将不承担磋商响应文件提前开封的责任并有权拒绝接受其磋商响应文件。

18.截止时间

18.1响应文件必须在递交截止时间前派人送达到采购文件要求的磋商地点。

18.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.3在递交截止时间以后送达的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

19.磋商程序

19.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

19.2供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证签名报到。

19.3在磋商响应文件递交截止时间前，供应商凭身份证原件向采购代理机构递交响应文件，未能出示身份证原件的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

19.4由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.7磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

19.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

19.9供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

19.10磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。除因磋商文件修改导致成本增加，供应商二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价。

19.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

19.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据采购相关法律、法规讨论决定。

20.出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；

20.1报价文件未按要求予以密封；

20.2磋商响应文件未加盖磋商供应商公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴或签字的；

20.3供应商资格不符合磋商公告要求的；

20.4报价（一次报价或二次报价）高于采购预算价或最高限价、二次报价高于一次报价的；

20.5未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

20.6擅自变更项目经理的；

20.7未按规定提交《响应保证承诺书》的；

20.8改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费用等的；

20.9未提供磋商文件中要求的原件及相关证明的；

20.10未满足磋商文件中其他要求的。

21.项目的终止

21.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的；

21.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

22.评审内容的保密

22.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

23.成交单位的确认

23.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

23.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

23.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

24.合同授予标准

24.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

25.成交通知书

25.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交报价、工期、质量标准和有关合同签订的内容。

25.2成交通知书将成为合同的组成部分。

25.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

26.合同的签订

26.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

26.2签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

27.服务费

27.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时一次性付清。

27.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，采购单位将保留诉讼的权利。

28.政府采购政策

（1）小、微企业

本项目为专门面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在工程项目中，工程由中小企业承建。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

（2）残疾人福利性单位（如为）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

（3）监狱企业（如为）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

第三章 磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应商）法定代表人授权委托书

- 授权委托书

- 本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织实施的编号为           号的磋商邀请活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

- 代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

- 代理人无转委托权。特此委托。

- 供货商：（单位盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 委托代理人：（签字或盖章）

- 日期：      年　　  月　　  日

- 2、磋商响应函

- 磋商响应函

- ：

- 我们收到贵公司                    号磋商邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次磋商活动。

- 1、我们愿意按照磋商文件的所有要求，完成该项目的全部内容。

- 2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

- 3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

- 5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

- 6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

- 7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

- 8、我们承诺我公司符合竞争性磋商公告中“合格供应商资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 9、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 所有有关采购文件的函电，请按下列地址联系：

- 单位：

- 联系人：

- 地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传真：

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

- 日 期：    年     月     日

- 3、磋商报价表

磋商报价表（第一次报价）

采购编号：

响应单位（公章）：

| 序号 | 工程名称 | 磋商响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 磋商响应总报价：人民币（大写）： （小写）：￥ |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |
| 工程质量标准： |  |  |  |
| 免费质保期： |  |  |  |
| 缺陷责任期： |  |  |  |
| 拟派项目经理（项目经理）： (姓名)；资质等级： ；证书号： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供应商承担的费用；

2、报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

- 3、工程量清单报价明细表合计总报价与本“磋商响应报价表”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。

- 供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：       年       月      日

- 4、工程量清单报价明细表（根据工程量清单报价，自行制作）

5、施工组织机构人员名单

施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- 供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

6、项目经理情况表

项目经理情况表

采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  |  | 规模 | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 7、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

响应单位名称：                   （盖章）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：磋商响应单位应提供甲乙双方签订的合同复印件。

- 供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

8、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

采购人：

我公司拟派                        （项目名称）项目的项目经理         （姓名）属于下列        ：

- 非变更后无在建工程

- 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）

- 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续

- 有在建工程，但该在建工程与本次招标（采购）的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内

注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料复印件，无证明材料不予认可。

响应人（盖公章）：

- 日  期：

- 9、资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

- 关于资格文件的声明函

- ：

- 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

- 日期：          年  月  日

- （2）响应单位情况表

- 响应单位情况表

- 单位名称（盖章）

| - 法定代表人 |  | - 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 企业地址 |  | - 注册资本 | - 万元 |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |
| - 职工人数 |  | - 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| - 资产总计 | - 万元 | - 净资产 | - 万元 |  |
| - 股东权益 | - 万元 | - 销售收入 | - 202 年 万元 |  |
| - 实现利润 | - 202 年 万元 |  |  |  |
| - 经营面积 | - 平方米 | - 其中： | - 自有面积 平方米 - 承租面积 平方米 |  |
| - 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| - 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| - 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| - 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | - （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| - 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | - （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| - 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明 |  |  |  |  |
| - 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| - 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- （3）响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

- 响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| - 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | - 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

磋商供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年       月      日

- (4)响应保证承诺书

响应保证承诺书（格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或授权代理人（签章）：

日期：   年    月    日

格式10：

响应单位资格承诺书

采购编号：

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容（填：“实质性响应”或“非实质性响应”） |
| --- | --- | --- |
| （一）合格供应商的一般条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二）合格供应商的特殊条件（详见本项目采购公告，如未作要求则无需填写） |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：         年      月      日

格式11：

（1）中小企业声明函

（采购人或采购代理机构）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.三校区智慧教室电力设施改造（二期），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”；

2、如供应商认定本企业为中型或小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”；

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

（2）残疾人福利性单位声明函

（采购人或采购代理机构）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：         （单位盖章）

- 日期：       年      月    日

格式12：

所投本项目全部产品品牌型号（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各供应商可参照上述格式自制《产品品牌型号》。

第四章  合同主要条款

三校区智慧教室电力设施改造（二期）项目政府采购合同

发包人：苏州科技大学

承包人：

第一部分合同协议书

发包人（全称）：苏州科技大学

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：三校区智慧教室电力设施改造（二期）

工程地点：苏州科技大学石湖、江枫、天平校区

工程内容：详见工程量清单和图纸等

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：三校区智慧教室电力设施改造（二期），详见工程量清单和施工图纸

三、合同工期

工期总日历天数：自合同签订之日起，2025年8月25日前完成施工并满足验收条件。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用合同形式：固定综合单价合同

六、签约合同价

金额(大写)：人民币大写           （¥         ），暂列金额：       （¥       ）。

七、承包人现场负责人以及证书编号：

八、下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、响应文件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、附件1：房屋建筑工程质量保修书；

附件2：廉政合同；

10、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件一式肆份，甲、乙方各执贰份，各份具有同等法律效力。本合同双方签字并加盖公章后生效。

十二、合同签订日期：2025年   月   日

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 日期： |

第二部分通用条款

参照住房和城乡建设部、市场监管总局《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分。

第三部分专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

本合同协议书

成交通知书

响应文件及其附件

本合同专用条款

本合同通用条款

技术标准和要求

图纸

已标价工程量清单

其他合同文件。

如合同协议书中约定采用总价合同形式，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具有合同约束力。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国政府采购法》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行购置。

国内没有相应标准、规范时的约定：如有涉及，双方另行协商约定。

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸套数：图纸三套（如有），其中一套做竣工图。

发包人对图纸的保密要求：除因履行本合同需要，承包人不得将图纸提供给第三方使用。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.2监理单位委派的工程师

姓名：/                           职务：监理工程师

发包人委托的职权：质量、投资、工期控制；信息管理、合同管理；协调各方面关系。

4.3发包人派驻的项目现场负责人

姓名：                            职务：项目现场负责人

职权：代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令(涉及费用的指令需加盖发包人公章方有效)，报表及支付凭证，处理施工过程中的有关事宜。

5、承包人项目经理

姓名：                           职务：项目经理

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已到位。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已提供。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无

（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。

（7）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。

6.2发包人委托承包人办理的工作：如涉及，双方现场协商。

7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按进度计划要求施工；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

按苏州市及姑苏区颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并承担相应费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前由承包人负责；

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，如有费用支出由发包人承担。由于承包人过错造成的损失，由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清，垃圾必须袋装化处理，否则，发现一次，扣罚500元。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前。

工程师确认的时间：收到后七天。

8.2暂停施工

以下情况造成的停工不属于发包人原因造成的停工：

（1）承包人与现场其他施工单位交叉施工造成的停工；

（2）各种自然灾害、不可抗力造成的停工（不可抗力的解释见39条款）；

（3）事先未发现的地下障碍物造成的停工；

对上述情况，承包人可递交书面材料申请延期，经总监、发包人签字确认后，工期可延期。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：按合同工期实施，非承包人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期。

9.2因承包人原因延误工期，每延误一天，扣罚承包人3000元的违约金。

四、质量与验收

10、本工程质量必须通过监理、发包人及其相关职能部门的验收和确认。

11、确保工程质量为一次合格。

12、除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原响应单位签署的同等期限的产品质量保证书。

13、隐蔽工程和中间验收

13.1双方约定中间验收部位：按发包人指令执行。

五、安全施工

按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

14．发包方安全责任

14.1发包方应要求承包方制定施工安全措施，在开始施工前报发包方备案。

14.2发包方有协助承包方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。发包方有权检查督促承包方执行 有关安全生产方面的工作规定，对承包方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全 整改通知书，直至清退出场。

14.3发包方指派项目经理      负责与承包方联系安全生产方面的工作。

14.4承包方在施工中发生的人身、各类管线事故，发包方有责任负责调查、统计上报。承包方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，发包方有权督促承包方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包方提供事故调查书面结论及处理意见。

14.5发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。因发包方原因导致的事故由发包方承担责任。

14.6发生以下情况造成经济赔偿责任及其它责任的由承包方承担：

14.6.1人身伤亡事故；发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

14.6.2发生各类管线损害事故；

14.6.3发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

15.承包方安全责任

承包方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包方应切实履行以下安全责任：

15.1承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

15.2承包方必须严格执行安全生产相关操作规程，对涉及工程施工场地内各类管线的安全运营负有保护责任。

15.3现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

15.4施工期间，承包方应设有专职安监人员。承包方指派项目经理      作为安全工作联系人。

15.5承包方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底。

15.6 开工前，承包方应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

15.7承包方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

15.8承包方必须接受发包方及发包方委托的监理单位的监督、检查，对发包方提出的安全整改意见必须及时整改。

15.9承包方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包方，并积极配合调查。

15.10承包方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的 政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由承包方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15.11承包方应将事故调查组的事故调查报告及承包方事故处理意见提交发包方备案。

15.12甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

16.施工安全违约金

若施工过程中发生下列有承包方责任的安全事故，承包方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责 任外，并因此给发包方增加额外工作的，发包方有权扣除承包方应得工程款3%以内的安全违约金：

16.1发生人身死亡事故、各类管线损坏重大事故，扣除应得工程款3%的安全违约金；

16.2发生人身重伤事故、各类管线损坏事故，扣除应得工程款1%的安全违约金。

17.违约责任

17.1由于发包方或承包方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

17.2承包方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包方有权要求承包方立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包方承担。

17.3承包方对发包方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包方按2000元/天承担违约责任。

17.4 施工过程中发生人身伤亡、各类管线损坏和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担1万元~5万元/次的违约责任。

六、合同价款与支付

18、合同价款及调整

18.1 本合同价款采用固定单价合同，承包人的报价已包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，承包人所报综合单价不再调整。

18.2执行综合单价合同的基本规定：

（1）承包人投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。

（2）工程量清单漏项、发包人指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按相关造价文件组价，经发包人确认后作为结算的依据，并按合同外成交下浮率下浮【合同外成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，最终结算由审计确定。

（3）本工程中工程量清单中的项目综合单价根据首次投标报价与中标价形成的下浮率调整后的综合单价执行【工程量清单内成交下浮率＝（首次投标报价-中标价）/[首次投标报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经采购方批准同意后，其工程量增减列入原采购计划。但全部的采购金额不得超过原合同金额的10%。

（4）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

（5）实质性响应条款：（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。

小额工程在履行合同时，建设单位有权发生工程变更，施工单位按照工程变更管理的相关规定办理变更手续，工程完工验收合格后，按苏州科技大学要求进行审计。

19、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证并经审计确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

20、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：无

21、工程量确认

21.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。

22．工程款（进度款）支付

合同签定，工程竣工验收合格并经审计结束后付至审定价（扣除审计费）的97％，其余3％为质保金，质保期（缺陷责任期）满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

23.合同履行期间，如应发包人要求完成合同以外的零星工作或发生非承包人责任的事件，确定新增工作价格的方法：

（1）已标价报价单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价报价单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价报价单无相同项目及类似项目的，按江苏省现行定额计算费用，并按成交价与采购控制价之比下浮。

24.审计费用

结算如在校内审计，无审计费用。结算如外送由第三方审计，按苏科大（2019）105号文件的规定确定审计费用，核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。相关条款列示如下：

（1）单项工程核减率超过10%的，审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及其以下的，审计费用由建设单位承担。

七、材料设备供应

23、发包人供应材料设备：无。

23.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：按《通用条款》

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按《通用条款》

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按《通用条款》

（4）到货地点与一览表不符：按《通用条款》

（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》

（6）到货时间与一览表不符：按《通用条款》

23.2发包人供应材料设备的结算方法：列入本工程结算。

24、承包人采购材料设备

24.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

24.2 发包人对承包人进场的材料：如无出厂证、合格证、检测证的有权指令限定时间内退出工地，并作出经济处罚，承包人应无条件接受。

八、工程变更

25、工程变更

25.1所有工程量清单以外的增加项目必须经发包人书面同意方可实施。

25.2所申报的签证费用将在竣工结算时调整，中间支付不作考虑。任何时候施工单位不得以变更费用未核定或者对核定价格有争议为借口影响施工。

26、其他变更

26.1在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。

九、竣工验收与结算

27、竣工验收

27.1工程竣工验收必须具备以下条件，否则，发包人不予组织竣工验收：

（1）完成按采购文件、工程量清单和施工合同约定的工程范围的全部工作内容；

（2）承包人已完成现场的清理工作;

（3）工程师认为工程的所有部分均随时可以占据和使用;

（4）法律规定的其他竣工验收应具备的条件：

27.2承包人提供竣工图的约定：提供竣工图纸。

27.3中间交工工程的范围和竣工时间：按照规范。

27.4工程竣工验收通过后10日内,承包人应该向发包人移交工程。

28.竣工结算

28.1本工程的结算结果将以发包人委托的工程造价咨询单位的审计结果为准。

28.2一旦双方确认了竣工结算报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中。

28.3承包人必须在竣工验收合格后3个月内，提交结算报告，因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人催促后14天内仍未提交的，由发包人自行编制结算报告，承包人无条件同意。

28.4送审资料需一次性报送，除审计另有要求外，审计过程中不再接收补充资料。乙方接到“工程结算审定单”确认签字的通知后，需在7天内确认并签字，逾期视为同意。

十、违约、索赔和争议

29、违约

29.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按约定时间支付工程款，应按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。

（2）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按相关法律法规执行

（3）双方约定的发包人其他违约责任：无

29.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：工程质量达不到约定质量标准的，承包人必须自费进行返工；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担不合格部分工程造价20%的质量违约金。

（2）本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①承包人如在施工中如有偷工减料或使用不合格原材料的行为，每发现一次，承包人除应整改至合格之外，应向发包人支付违约金1000元；

②承包人如拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人有权要求承包人向其支付1万元/次的违约金。如因承包人原因导致发包人垫付民工工资的，承包人应按发包人垫付金额向发包人支付违约金。

③如因承包人原因导致本合同提前解除，承包人应向发包人支付合同总价20%的违约金。

30、争议

30.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）调解不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

31、工程分包

31.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程发包人不同意分包。

分包施工单位为：如实际施工中确有需要分包的情况发生，承包人必须首先征得发包人书面同意。分包人必须具有相应的资质条件和类似工程的业绩，经发包人审核同意后方可进场。

32、不可抗力

32.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

33、保险

33.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：发包人的无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：按苏州市有关工程保险规定。

34、担保

34.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

（3）双方约定的其他担保事项：

35、合同份数

35.1双方约定合份数：本协议书连同其他合同文件一式肆份，甲、乙方各执贰份，各份具有同等法律效力。本合同双方签字并加盖公章后生效。

36、补充条款

36.1本工程必须执行国家相关规范、规定的要求，工程质量等级达到设计要求，如达不到设计要求，工程不合格，承包人应承担由此产生的一切经济和法律责任。

36.2工程付款：本合同中已约定。

36.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

36.4发包人有权根据工程的实际情况增加或减少施工范围和施工内容，承包人不得以任何理由拒绝。

36.5工程用水电费：水电安装、实验室净化、实验室通风等安装工程，按总造价的1‰扣除；土建、装修改造工程，按总造价的5‰扣除；如装表计量，则按实结算。

36.6本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

附件1：

房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：苏州科技大学

承包人(全称)：

为保证三校区智慧教室电力设施改造（二期）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按合同承包范围，保修内容按国家建设工程相关规定或行业标准规定。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限：

（1）屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗为5年；

（2）装修工程为2年；

（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。

2、其他约定：本项目整体免费质保期为 1 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。约定期限内，承包人未派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用由承包人承担。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

附件2：

廉政合同

工程项目名称：

工程地点：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条双方的责任

（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或苏州市纪检监察部门举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由苏州市纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，苏州市纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本合同书份数同主合同。

- 第五章 技术要求

一、施工要求

1、本项目材料的品牌推荐：

电缆：远东、江南，华美，或同档次品牌；

塑壳断路器、终端断路器：常熟开关、正泰、德力西，或同档次品牌；

成交单位采购的材料、设备等必须经发包人确认、并经验收合格后方可用于工程，否则发包人可要求全部予以退货，其费用全部由承包人支付，并承担相应违约责任，而且不允许由于更换而延长工期。如成交单位需推荐同档次品牌的，应事先经招标人同意，是否为同等品牌须由监理及招标人核定，同意后方可更改。

2、工程具体内容及要求见工程量清单、图纸等。

3、安全施工：根据施工项目现场的实际情况，施工过程中采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业可能引起的大气、水、电、噪声以及固体废物污染等采取安全防范措施，保证施工安全。

4、文明施工：须对现场原有设施设备、各类用具、用品做好全面有效的成品保护。施工结束，现场清扫干净，垃圾外运出校。

二、综合说明及其它要求

（1）所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范，所有报价设备技术参数应达到采购文件要求。

（2）报价设备是全新的、未使用过的、原厂包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能，并提供所有产品的附件、说明书。

（3）免费质保期限及售后服务要求：提供1年的免费质保，质保期自最终验收合格并交付使用之日起计算。在产品保修期内，一旦发生质量问题，响应供应商保证在接到通知2小时内响应，24小时内赶到现场进行修理，费用由响应单位负责。设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。

（4）缺陷责任期：自项目验收合格之日起，12个月。

三、工程量清单、图纸等材料（另附，报名后由采购代理公司提供电子版）

第六章 评审办法及标准

一、评审方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位自行选择成交候选人。

二、评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 40 | 响应最低报价为评标基准价：满足采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/磋商最终报价)×40 |
| 工程概况 | 4 | 针对本工程总体概述作横向比较： 1、概述全面、明确、详细的，得4分； 2、概述较为全面、明确、详细的，得2分； 3、概述简单的，得1分； 4、未有相应内容描述的不得分。 |
| 施工组织设计及施工计划、方案等 | 10 | 总体施工组织设计、具体安排、工程施工进度计划及保证工期的施工方案、措施等方面作横向比较： 1、施工组织设计科学、安排合理、工程施工进度计划详尽，项目实施进度的时间点、关键节点等设置清晰准确，保证工期的施工方案、措施可作性强，得10分； 2、施工组织设计比较科学、安排比较合理、工程施工进度计划比较详尽，项目实施进度的时间点、关键节点等设置比较清晰准确，保证工期的施工方案、措施有较好的可行性，得7分； 3、施工组织设计、安排、工程施工进度计划，项目实施进度的时间点、关键节点等设置、保证工期的施工方案、措施较为一般的，得3分； 4、未有相应内容描述的不得分。 |
| 施工重点、难点分析及处理措施 | 10 | 结合与本工程相关的各种因素，分析施工中的重点、难点，根据供应商提出的相应的处理措施作横向比较： 1、重点、难点分析清晰明了，符合工程施工实际情况，提出的相应处理措施合理，可操作性强，得10分； 2、重点、难点分析较为清晰，基本符合工程施工实际情况，提出的相应处理措施较为合理，有较好的可操作性，得7分； 3、重点、难点分析一般，符合工程施工实际情况，提出的相应处理措施合理性及可操作性一般，得3分； 4、未有相应内容描述的不得分。 |
| 安全、文明施工及现场污染防治措施的评定 | 8 | 安全文明施工、现场成品保护及污染防治措施的评定作横向比较： 1、针对本工程如何保证安全文明施工、施工现场成品保护、扬尘污染防治及环境保护方面采取的措施，其措施内容描述详细、合理、可操作性强的，得8分； 2、针对本工程如何保证施工质量、安全文明施工、施工现场成品保护、扬尘污染防治及环境保护方面采取的措施，其措施内容描述较详细、合理、可操作性较强的，得5分； 3、针对本工程如何保证施工质量、安全文明施工、施工现场成品保护、扬尘污染防治及环境保护方面采取的措施，其措施内容描述较简单、合理、可操作性尚可的，得3分； 4、未有相应内容描述的，不得分。 |
| 投标产品的质量保证 | 4 | 试验报告（共4分）： 具有动力柜、低压配电箱型式试验报告，每个得2分，最高得4分。（提供复印件，未提供的不得分） |
| 企业体系认证 | 6 | 具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高得6分。（响应文件中需提供认证体系证书复印件，证明材料提供国家认证监督管理委员会官网查询截图，未提供不得分） |
| 人员配备 | 10 | l、拟派项目经理具有工程类中级工程师的得1分，副高级及以上职称的得2分； 2、拟派的项目部成员具有施工员、资料员、质检员(质量员）、安全员相关岗位证书的每个得1分，最高得4分，未提供不得分； 3、拟派的项目部成员（不包括项目经理）具有电工证，每提供一份得2分，最高得4分。 注：以上评分项需供应商提供相应证明资料复印件以及为该人员缴纳的近三个月社保证明复印件，未提供的不得分。 |
| 过往业绩 | 8 | 供应商近三年（2022年1月1日至今，以竣工验收报告验收时间为准）完成过同类项目业绩，有1个得2分，最高得8分。（提供中标通知书、施工合同和竣工验收报告的复印件，未提供的不得分） |

注：

1、报价超过采购最高限价的将不进入综合评审程序，按照无效标处理；

2、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关证明资料，并作出相应说明，供评委评判，否则视为不具备相关项得分的条件。资料须编好目录及页码。

（全文完）