泰州医药高新区(高港区）政府采购

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321203-JZCG-C2024-0005

项目名称：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目

泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心

2024年5月

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	20

第五章  评审方法与评审标准	27

第六章  响应文件格式	31

## 第一章  磋商邀请

受泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)滨江工业园管理办公室的委托，泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心就泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于2024年05月21日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321203-JZCG-C2024-0005

2.项目名称：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目

3.预算金额：60万元

4.最高限价：60万元，报价高于最高限价的，作无效响应文件处理。

5.采购需求（简介）：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目，详见磋商文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：2024年05月10日至2024年05月15日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间

2024年05月21日 9点00 分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1195486789

七、本次磋商联系方式

1.采购人：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)滨江工业园管理办公室

地址：江苏省泰州滨江工业园区疏港路2号

联系人：戚先生    联系电话：15896406880

2.集中采购机构：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心

地址： 泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)

联系人：蒋先生   联系电话：0523-86960207

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心（以下简称）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述  条款的规定向交易中心、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
     29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、政府采购政策功能落实：

1.中小微企业

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性投标。

5、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

6、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

7、落实《财政部农业部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）、《江苏省财政厅 江苏省乡村振兴局 江苏省代销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购[2021]77号）的相关政策。

## 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目

开发服务合同书

项目编号：

项目名称：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务项目

采购人：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)滨江工业园管理办公室（以下简称甲方）

住所地：

供应商：                                 （以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江工业园管理办公室重大项目招引建设全流程监测平台开发服务（详见招投标文件） |  |  |

第二条 合同总价款 本合同项下服务（货物）总价款为（大写） 人民币                 。

1. 本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

2. 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州医药高新区（高港区）政府采购             （项目编号）的磋商采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1. 履行合同期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

2. 履行合同地点：泰州医药高新区（高港区）。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1. 乙方提供的服务质量应遵循国家最新颁布的法律法规和服务标准，符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2. 除特别说明外，质量保证期为自合同签订生效之日起至一年或乙方的承诺期限（以孰晚为准），在此期间，乙方提供免费维护和服务。

第七条 履约保证金：不收取

第八条 合同款支付

1. 付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款条件：本合同项下的合同价款在乙方符合付款相关条件，并向甲方提供合法有效发票（无息）后，由甲方按照财政相关管理要求支付相关款项，否则甲方有权拒绝或者延迟支付相应款项。

3. 付款方式：合同签订后30日内支付合同款的30%作为预付款，项目验收合格后30日内支付合同款的35%，2025年12月31日系统维护期满后的30日内支付合同款的35%。（无息）

4. 其他约定：若乙方在合同期间未能按照招投标文件及相关标准和要求提供服务，采购人有权据实扣减相关费用。

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金（如有）。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5.乙方如未按合同约定的期限完成供货、安装、验收、交付，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

6.乙方如不服从甲方及监理单位（如有）的管理，擅自作为造成不良后果的，处以500-1000元/次的罚款。

7. 其他违约责任约定

第十条 不可抗力

1. 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十一条 保密

1. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

2. 本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后5年之内持续有效。

第十二条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在解决争议期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)滨江工业园管理办公室

（盖章）

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：2024年    月    日

乙方（供应商）：

（盖章）

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：2024年    月    日

## 第四章 采购需求

一、项目建设背景

为进一步完善招商工作机制，优化招商工作程序，围绕招商选资导向，科学评估项目经济效益、社会效益和生态环境效益，为园区精准决策提供参考，切实提高招引项目空间资源利用效率，推动产业转型升级和经济高质量发展，更加科学地对项目进行评审和决策，拟建招商服务管理系统平台。

二、建设意义

通过招商项目管理平台对园区招商项目进行全维度管控，确保招商全流程流程的高效性、便捷性、精准性、公平性、公开性、集约性，推动园区招商项目及延伸行业的大力发展，大幅度提升招商工作经济效益。

三、项目目标

3.1建立标准体系

标准规范分为两类：

一类是平台开发过程的技术标准，包含平台的接入规范、资源共享规范以及平台安全规范等；

另一类是管理制度规范，如业务流程制度、平台管理维护制度、绩效考核制度等规范。

3.2实现交换共享

打通资源共享的应用渠道。构建招商项目管理涉及相关行政机关统一数据信息资源的共享交换平台，成为项目管控涉及相关部门间材料信息的发布窗口与获取通道，提高数据资源流转力度，业务事项办理过程中材料复用，电子材料流转等，提升办事效率，发挥数据价值。

3.3.汇聚数据资源

通过将招商项目数据资源进行汇聚，形成项目数据中心。构建高安全、高可靠、高可用和弹性化的基础数据架构，并进行统一高效的运维管理，实现绿色、高效集约的项目数据处理、管理中心。增强资源利用率、提高运维效率、提升业务线上运行流转能力。

3.4项目评估

强化园区招商项目管理线上全过程、全生命周期管理，把控项目的动态信息、实时进度，促进对不合理、不合规、存在风险隐患的招商项目进行全维度评估。

3.5多维数据展示

将项目数据资源进行整合、深度交互分析形成全口径项目统计图等数据可视化视图。也可按照项目类别、区域、审核进度、时间、项目库、项目节点等维度进行聚合查询。通过设置固定模板，自动生成各规模项目推进情况以及条线重大项目推进情况分析材料。

四、总体建设方案

4.1总体建设思路

依据园区招商项目建设要求，通过建设信息化平台对日常招商工作进行服务和管理，并在此基础之上，对数据进行多维度汇总分析，便于对招商工作的完成情况进行统计分析。

4.2总体建设原则

系统建设以用户需求为核心，在系统设计的过程中考虑系统的易用性、实用性、先进性、安全性、扩展性和灵活性。系统建设力求遵循如下原则：

4.2.1安全性

系统设计中首要考虑如何建立整个系统的安全性、保密性，而且这种考虑必须是整体的、全面的。系统必须要提供信息传输保密性、数据完整性、身份识别和认证、防抵赖等安全保障措施。

4.2.2高可用性和可靠性

为保证工作的高效率，系统在稳定正常运行的同时须提供较高的性能，从而能够高效率地处理各类关键事务，应该充分考虑保证系统的高可用性、可靠性和高效性。

4.2.3先进性和成熟性

采用先进科学的软、硬件体系结构及软件系统设计方法，利用先进的开发技术和集成技术，保证系统的先进性。

采用代表信息系统建设发展的主流和成熟的技术进行系统架构设计，选用技术成熟的产品，保证系统的成熟性。

4.2.4.标准化

系统建设应严格贯彻“有标贯标、无标建标”的原则。一方面，在系统建设工作中，全面采用国家标准，参考省级标准；另一方面，在数据的采集、传输、交换、处理、使用等各方面均应实现标准化。

4.2.5易用性和实用性

针对操作人员大部分为非计算机专业人员的实际，系统设计应简单易用，操作人员不需要专门的计算机知识就可轻松进行操作。系统根据人机工程原理考虑人的认识过程设计，操作界面直观友好，帮助和提示功能强。

充分考虑业务的管理需求，在界面的菜单及功能的组合设计中，将界面的操作顺序按业务归类，开设工作台模式，以便操作的有效引导，保证软件的易用性，有利于操作者在较快的时间熟练用好软件。

4.2.6易扩展性

系统应能较好地适应因情况迅速发展、变化所带来的新的应用需求，主要表现在系统体系结构的扩展，处理能力的增加和应用软件的发展上。系统设计应为以后的扩展预留接口。

4.2.7前瞻性

系统设计应具有前瞻性，采用开放、标准、可扩展的技术体系架构，便于系统的升级改造，同时能够满足未来更多部门之间信息交换与共享的需要。

五、建设内容

5.1信息挖掘

围绕主导产业链，对目标企业进行信息收集、梳理与整合。信息内容收集包括但不限于：企业名称、统一社会信用代码、企业性质、产业类型等，形成招商企业信息库。

5.2客商维护

由招商工作人员进一步完善客商相关企业信息，由招商项目管理人员进行认定，招商人员需定期维护客商联络情况。

5.3信息研判

完善项目信息后，对项目建设内容进行评估，评估内容包含：产业政策评估、项目技术评估、项目效益评估、安全评估、环境评估、能源消耗评估、建设规划评估等。

5.4跟踪洽谈

为项目制定落地方案，包含选址方案、资源方案、配套方案，不定期反馈项目落地前洽谈情况。

5.5谈判签约

项目签约前需反馈专家评审意见，不定期反馈项目谈判情况，投资促进中心初审通过后，项目信息推送至各职能部门评审，评审通过后由分管领导提出推进意见，未通过评审的项目将停止跟踪。项目签约后需将项目签约时间、签约地点、签约协议文件等上传。

5.6落地服务

对于已签约项目，需制定对应项目落地服务方案与具体事项办理信息，定期反馈项目现场施工、项目试生产、项目竣工情况。

5.7拜访管理功能

各驻点（片区）招商人员在外出招商过程中都可提报自己的外出动态，外出后可对企业信息进行填报，填报以企业关于十条基本信息为原则，外出招商过程透明化、过程可量化、可考核。

5.8统计分析

将处理、分析后的数据进行多维度、多元素、多种变现方式等展示于大数据分析平台，为决策分析提供依据。

六、技术参数要求及相关说明

| 项目内容 |  | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 挖掘 | 企业信息维护 | 支持企业信息新增，包含：企业名称、统一社会信用代码、总部所在地、企业性质、产业类型下拉选择、自动填入当前账号信息。 | 项 | 1 |
| 客商 维护 | 客商信息维护 | 支持客商信息新增，支持信息从企业信息中选中自动填入、支持客商信息列表多条件查询、客商信息提交认定，提交认定前可修改删除。 | 项 | 1 |
|  | 客商联络情况 | 支持客商联络情况查看、新增，新增联络情况包含：联络形式、联络时间、联络地点、照片等，可根据项目最新联络记录进行逾期提醒。 |  |  |
| ★信息研判 | 项目信息维护 | 支持对应客商信息进行项目信息维护，维护信息包含：项目名称、项目类别、项目性质、资金来源、建设内容等，支持列表多条件查询。 | 项 | 1 |
|  | 产业政策评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持产业类型相符性、项目类别、是否属于战略新兴产业等内容评估。 |  |  |
|  | 项目技术评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持企业资信情况、企业技术水平等内容评估。 |  |  |
|  | 项目效益评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持项目经济效益、市场前景、社会效益 等内容评估。 |  |  |
|  | 安全评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持对项目可能存在危险风险因素、安全对策等内容评估。 |  |  |
|  | 环境评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持对项目可能存在的危险风险因素 、环保设施及对策、项目排污指标等内容评估。 |  |  |
|  | 能源消耗评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持对项目的能源消耗数据、能耗准入门槛、工艺和技术设备等内容进行评估。 |  |  |
|  | 建设规划评估 | 支持对项目进行产业政策进行评估登记，评估界面应展示项目基本信息，支持对项目是否符合城区总体规划、是否符合城区建设规划、区域布局合理性等内容进行评估。 |  |  |
| 跟踪 洽谈 | 落地方案维护 | 支持对项目的相关落地方案进行附件上传反馈，包含：选址方案、资源方案、配套方案，附件大小不超过10MB，支持列表多条件查询。 | 项 | 1 |
|  | 洽谈情况登记 | 支持对项目洽谈情况进行新增反馈，洽谈内容包含：洽谈主题、洽谈形式、洽谈时间地点等内容，并设置相应的必填项。 |  |  |
| ★谈判签约 | 专家评审 | 支持对项目的评审情况进行反馈，评审情况包含：评审时间、是否通过、评审意见、专家名单等内容，支持附件上传。 | 项 | 1 |
|  | 谈判情况维护 | 支持对项目的谈判情况进行维护，谈判情况包含：谈判时间、谈判地点、谈判人员、谈判内容等，支持附件上传。 |  |  |
|  | 推送质态评估 | 支持将项目信息推送至相关职能部门，推送部门可单选多选，支持领导批复附件上传，支持研判信息一页展示，支持评估进度查看。 |  |  |
|  | 部门质态 评估反馈 | 职能部门可对推送的项目进行评审意见反馈，反馈内容包含：评审时间、是否通过、评审意见等，支持附件上传。 |  |  |
|  | 项目政策 方案维护 | 支持项目政策方案反馈，反馈附件内容包含：产业政策、人才科技政策、培大育强政策等，列表支持对应政策数量展示。 |  |  |
|  | 项目签约 | 支持项目签约情况反馈，包含：签约日期、参与人员、签约地点、协议文本附件上传等。 |  |  |
| 落地 服务 | 项目服务方案 | 支持项目服务方案配置，对项目服务事项进行维护，服务事项内容包含：部门、责任人、联系方式、服务事项等内容。 | 项 | 1 |
|  | 办理事项信息 | 支持办理事项类别新增、修改、删除，事项类别内容包含：事项类别、事项名称等。 |  |  |
|  | 项目事项办理 | 支持对项目办理事项的新增、删除，支持对事项办理情况进行维护，反馈内容包含：部门、责任人、期限完成时间、实际完成时间、支持附件上传。 |  |  |
|  | 项目现场施工 | 支持对项目施工阶段进度进行反馈，反馈内容包含：项目开工建设时间、项目竣工时间、进度反馈时间、项目进度情况、项目现场照片等，项目现场图片限制大小为5MB。 |  |  |
|  | 项目试生产 | 支持对项目试生产阶段进度进行反馈，反馈内容包含：设备安装情况、设备调试情况、试生产情况、投产情况等。 |  |  |
|  | 项目竣工 | 项目竣工后支持对项目竣工相关手续进行反馈，审批手续验收附件上传、不动产权证附件上传，项目列表可展示项目对应附件数量情况。 |  |  |
| ★招商管理 | 项目阶段认定 | 支持对项目当前所属阶段进行认定，支持项目每个阶段开始时间进行维护，支持项目各阶段对应的责任部门和责任人进行维护，支持对项目进行终止认定，并反馈终止时间及原因。 | 项 | 1 |
|  | 客商信息认定 | 支持对招商人员提交认定的客商信息进行认定，支持列表多条件查询。 |  |  |
| 拜访管理功能 | 拜访记录 | 支持招商人员新增客商拜访记录，拜访内容包含：拜访日期、拜访公司、被拜访人姓名、被拜访人职务、拜访区域、拜访位置坐标、现场图片上传等内容。 | 项 | 1 |
|  | 拜访记录查询 | 支持对招商人员外出拜访记录进行对条件查询，支持拜访数据导出。 |  |  |
|  | 拜访统计 | 支持对招商人员个人拜访情况进行统计，统计内容包含：拜访天数、拜访企业数，支持拜访区域筛选，支持招商人员拜访记录进行查看。 |  |  |
| ★统计分析 | 项目信息查询 | 支持多维度项目查询、支持以“V”字模型展示项目全周期详情信息。 | 项 | 1 |
|  | 项目统计分析 | 支持项目阶段统计分析图表展示、支持项目终止原因图表分析。 |  |  |
| ★流程管理 | 工作流定义 | 支持新增流程信息、设置流程步骤、动态配置流程处理角色、动态配置流程处理人员、设置流程步骤之间的关系、配置流程参数实现控制的功能。 | 项 | 1 |
|  | 流程定义 |  |  |  |
|  | 流程关系 |  |  |  |
|  | 工作流参数 |  |  |  |

七、系统维护

自系统验收合格之日起，中标人确保两年内系统的正常运行，并提供24小时系统维护服务。两年内，甲方不承担除中标价之外的任何其他费用。

八、项目交付和工期要求

1.服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

2.服务地点：泰州医院高新区（高港区）。

3.付款方式：合同签订后30日内支付合同款的30%作为预付款，项目验收合格后30日内支付合同款的35%，2025年12月31日系统维护期满后的30日内支付合同款的35%。（无息）

九、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

## 第五章  评审方法与评审标准

项目属性：服务类项目

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评审标准：

本项目总分值为100分，评标考虑的主要因素及其权值见下表：

（1）响应报价  10分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后磋商报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×10%×100（小数点保留两位）。 | 10分 |

（2）商务部分  27分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | （1）投标人具有ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，每有一项得0.5分，本项最高得2.5分。 （2）投标人通过软件能力成熟度模型集成认证，CMMI 5级得2.5分、CMMI 4级得2分、CMMI 3级得1.5分、CMMI2级得1分、CMMI 1级得0.5分。 （3）投标人通过信息系统建设和服务能力等级认证，CS5级得2.5分、CS4级得2分、CS 3级得1.5分、CS2级得1分、CS 1级得0.5分。 （4）投标人具有信息安全服务资质认证CCRC(信息系统软件安全开发服务)、信息安全服务资质认证CCRC(信息系统安全运维服务)，每有一本一级证书得1.5分、二级证书得1分、三级证书得0.5分，本项最高得3分。 （5）投标人具有GB/T27922-2011售后服务体系认证证书，达标级得0.5分、三星级得0.9分、四星级得1.2分、五星级得1.5分。 供应商提供以上有效期内的证书原件扫描件，不提供不得分。 | 12分 |
| 2 | 企业业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似“软件开发类”成功案例的，有一项得2分，最高得6分。（提供业绩合同、中标（成交）通知书原件扫描件，否则不得分） | 6分 |
| 3 | 项目团队 | - 项目负责人（3分）：投标人拟任项目负责人具有信息系统项目管理师证书、高级程序员，有一个证书得1.5分，最高得3分。 （2）项目团队（6分）：项目组成员（不包含项目负责人）中具有系统架构设计师、软件设计师、高级程序员的，每个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（同类证书不重复计分，同一人具有多项证书的不重复计分）。 需提供上述人员所获证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月社保缴费证明复印件，否则不得分。 | 9分 |

- 技术部分  63分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 供应商须根据竞争性磋商文件采购需求中要求，结合自身实际以系统demo或视频录屏的方式进行演示。磋商小组应根据供应商演示、讲解情况进行综合打分。 （1）界面设计：界面设计应简洁美观、布局合理，根据展示情况进行综合打分，优秀的得6分；一般的得4分；合格得2分。本项最高得分6分，未提供的不得分。 （2）系统操作演示：供应商须对技术参数中的各项系统功能进行操作演示，全部满足技术参数要求的得24分，带★技术参数中有一项负偏离的扣4分，其他的参数有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 注1：所演示系统必须为真实系统或demo系统，如用PPT演示、图片演示、无演示均不得分。 注2：供应商将演示、讲解内容自行录制成视频，视频随响应文件递交，未递交或无法播放不得分。 注3：视频时长不允许超过15分钟。 | 30分 |
| 2 | 方案设计 | 总体架构设计（9分）： - 架构建设完整、清晰，能够充分满足采购方项目需求的得9分； （2）架构建设基本完整、结构基本清晰，能够体现大部分采购方项目需求的6分； （3）架构建设不够完整、结构不够清晰，仅能体现少部分采购方项目需求的得3分。 （4）未提供的不得分。 安全保障（6分）： （1）系统具有可靠的安全机制，系统和数据的安全性和完整性突出，得6分； （2）系统具有较可靠的安全机制，系统和数据的安全性和完整性合格，得4分； （3）系统的安全机制可靠性一般，系统和数据的安全性和完整性基本合格，得2分。 （4）未提供的不得分。 | 15分 |
| 3 | 实施方案 | 供应商制定的项目实施方案，包括人员组织、实施计划、质量保证、应急保障方案。 （1）实施方案表述准确、条理清晰、符合规范要求、操作性强的，得12分； （2）实施方案表述较准确、条理较清晰、较符合规范要求、操作性较强的得6分； （3）实施方案表述基本准确、条理基本清晰、基本符合规范要求、操作性一般的，得3分。 （4）未提供的不得分。 | 12分 |
| 4 | 售后及运维服务方案 | 对本项目的售后运维服务的组织架构、管理流程、故障及处理流程等关键点进行阐述。 （1）售后运维服务方案表述准确、条理清晰、符合规范要求、操作性强的，得6分； （2）售后运维服务方案表述较准确、条理较清晰、较符合规范要求、操作性较强的，得4分； （3）售后运维服务方案表述一般的，得2分。 （4）未提供的不得分。 | 6分 |

注：供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

## 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

（不接受联合体或不是联合体参与投标的供应商可不填写此表）

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。