昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-JSDZ-G2025-0013 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市花桥镇人民政府 |
| 项目名称： | 昆山花桥污水系统入渗入流诊断评估项目 |

大洲设计咨询集团有限公司

二〇二五年
目录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	15

投标文件的声明函	15

投标承诺函	16

无重大违法记录声明	17

法定代表人授权委托书	17

投标函	18

开标一览表	19

中小企业声明函	21

偏离表（商务）：	23

偏离表（技术）：	23

远程参与开标会议诚信承诺书	24

投标单位情况表	25

第四章  招标书	26

第五章 合同主要内容	28

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	30

第一章  投标邀请函

:

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JSDZ-G2025-0013号

2.项目名称：昆山花桥污水系统入渗入流诊断评估项目

3.预算金额：人民币柒佰捌拾万元整（￥：7800000.00元）

4.采购需求：污水系统入渗入流诊断评估，管网液位、流量监测、管网精细化排查、近远期污水专项债项目深化设计、部分管网非开挖修复。

5.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年03月03日17:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年03月17日09:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年03月17日09:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：昆山市花桥镇人民政府

地址：花桥经济开发区金融大厦

联系人：蔡先生             联系电话：0512-57699878

2、招标代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司

地址：昆山市吉田国际1207

联系人：朱工       联系电话：0512-55278358

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于大洲设计咨询集团有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于大洲设计咨询集团有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件），享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

  - 节能产品、环境标志产品按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)要求执行。具体参照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(〔2019〕第16号)执行，其中节能产品政府采购品目清单中标注“★”的为政府强制采购产品，必须提供(〔2019〕第16 号)内对应的认证机构出具的认证报告。针对政府强制采购产品采购，投标单位不能提供(〔2019〕第16 号)内对应的认证机构出具的认证报告的，视为无效标( (财库〔2019〕 9号)、(〔2019〕第 16号)、财库〔2019〕 19号请查询“中国政府采购网”)。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目接受联合体投标。

  - 联合体由两个或两个以上的法人或其他组织组成，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方必须签署共同投标协议，明确各自的责任和义务，并将该协议与投标文件一并提交。

  - 联合体各方必须具备承担招标项目的相应能力。如果国家有关规定或招标文件对投标人资格条件有具体要求，联合体各方也必须满足这些条件。对于同一专业的单位组成的联合体，其资质等级按照资质等级较低的单位确定‌。

  - 联合体各方应签订共同投标协议，明确各自拟承担的工作和责任。联合体中标后，各方应就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 联合体应以协议中确定的牵头方的名义进行投标。联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标‌。

  - 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交（http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html），否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）；

    - 远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

    - 法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第三章）。

  - 资格条件：

    - 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 投标人情况表（格式见第三章）；

    - 第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）。

    - 联合协议（如为联合体投标的，则必须提供，并载明联合体各方承担的工作和义务，否则将被认定为资格审查不合格）

  - 符合性条件

    - 投标文件声明函；

    - 商务偏离表、技术偏离表；

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标单位对本项目的报价应包括完成本项工作所需所有服务、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分包投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部包，但各包应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标文件：

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

  - 投标人应在开标前携带数字证书（CA）参加投标，否则做无效投标。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

  - 开标前，投标人可以撤回投标。

  - 开标后投标人不得撤回投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持，买方代表及有关工作人员参加。

  - 远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查, 未通过资格审查的审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

    - 查询时间：投标文件递交截止时间。

    - 查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

    - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理人应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，招标代理人工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标人的报价只报了部分内容。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

  - 必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个包评审的实质性响应且具有得标权的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 履约保证金（如有）

  - 中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 | 投标文件的声明函 | 投标文件的声明函 |
|  | 投标承诺函 | 投标承诺函 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书 |
|  | 投标函 | 投标函 |
|  | 开标一览表 | 开标一览表 |
|  | 投标报价表 | 投标报价表 |
|  | 偏离表（商务） | 偏离表（商务）： |
|  | 偏离表（技术） | 偏离表（技术）： |
|  | 资格证明文件 | 资格证明文件 |

投标文件的声明函

投标文件的声明函

大洲设计咨询集团有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

大洲设计咨询集团有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加大洲设计咨询集团有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-JSDZ-G2025-0013号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

年  月  日

投标函

投标函

：

我们收到贵公司                   号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的            整个工程的安装或指导安装、人工、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

开标一览表

开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：      供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、本次报价报的是优惠率，例如：优惠率为6%，在报价栏内填6，不必填%号（优惠率6%即投标折扣率为94%，以此类推）。

4、本表格不得修改, 否则因投标人原因导致无效标的后果自负。

5、投标优惠率必须为固定数值（最多保留两位小数），不接受区间报价，否则为无效标。

6、结算价格按：结算单价以预算全费用单价乘以投标折扣率的方式结算，结算金额=中标综合单价*实际工程量。

投标报价表

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 预算全费用综合单价（元） | 投标优惠率 | 优惠后综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、精细化排查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精细化排查 | 工作内容（包括不限于以下）： （1）混接点（源）调查，判定混接点并确定具体位置； （2）问题点特征因子调查，包含问题点流量测定和水质测定； （3）QV检测、清淤、疏通、封堵、抽水等； （4）管线修补测并入库； （5）编制专项调查报告。 | m | 100000 | 22 |  |  |
| 2 | 精细化排查 | 工作内容（包括不限于以下）： （1）混接点（源）调查，判定混接点并确定具体位置； （2）问题点特征因子调查，包含问题点流量测定和水质测定； （3）CCTV视频检测、清淤、疏通、封堵、抽水等； （4）管线修补测并入库； （5）编制专项调查报告。 | m | 40000 | 28 |  |  |
| 二、入渗入流诊断评估方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入渗入流诊断评估方案 | 分析各污水分区的管网效能，制定精细化排查方案，研究范围为花桥1、2、3、5、10号泵站及花桥污水厂重力流片区 | 平方公里 | 33 | 25000 |  |  |
| 三、管网监测数据采集服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管网监测数据采集服务 | 配合入渗入流诊断评估，按甲方要求开展管网液位和流量监测，提供监测数据，监测点位不少于10个，时长6个月 | 项 | 1 | 395000 |  |  |
| 四、重点项目深化方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重点项目深化方案 | 根据甲方要求开展相关项目方案设计，费率按0.6%，工程费用按方案估算计，约1.3亿 | 项 | 1 | 780000 |  |  |
| 五、 非开挖修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN300mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 100 | 2000 |  |  |
| 2 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN400mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 100 | 2300 |  |  |
| 3 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN500mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 60 | 2900 |  |  |
| 4 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN600mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 30 | 4200 |  |  |
| 5 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN800mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 20 | 5500 |  |  |
| 6 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN1000mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 18 | 6300 |  |  |
| 7 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN300mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 100 | 3100 |  |  |
| 8 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN400mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 100 | 3600 |  |  |
| 9 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN500mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 60 | 4800 |  |  |
| 10 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN600mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 30 | 5300 |  |  |
| 11 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN800mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 20 | 7600 |  |  |
| 12 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN1000mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 18 | 8200 |  |  |
| 13 | 井室修复 | 井室喷涂 | m2 | 100 | 400 |  |  |
| 14 | 井室修复 | 井室注浆 | 处 | 20 | 1500 |  |  |
| 15 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、管径≤DN300mm | 处 | 4 | 2200 |  |  |
| 16 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、管径≤DN400mm | 处 | 4 | 2500 |  |  |
| 17 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、管径≤DN600mm | 处 | 2 | 3000 |  |  |
| 18 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、DN800mm | 处 | 2 | 3600 |  |  |
| 19 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、DN1000mm及以上 | 处 | 2 | 4000 |  |  |

注：

- 投标优惠率与开标一览表须保持一致。

- 招标工程量仅作招标时估算工程量，投标综合单价需综合考虑实施过程中所发生的全部费用，结算单价以预算全费用单价乘以投标折扣率的方式结算，结算金额=中标综合单价*实际工程量。投标单位自主分析判断标底单价水平，自主决定是否参与投标。

- 表格内容可根据实际情况进行修改，但必须包含全部服务内容。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目服务所属行业为其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年     月     日

投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 职工“三险”缴纳情况 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

第四章  招标书

受昆山市花桥镇人民政府的委托，大洲设计咨询集团有限公司作为招标代理人，为采购单位拟采购的昆山花桥污水系统入渗入流诊断评估项目进行国内公开招标。

一、项目名称：昆山花桥污水系统入渗入流诊断评估项目

二、招标内容和技术要求：

1、项目背景和必要性

2022年6月，省政府办公厅《关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》，提出到2025年，苏南、苏中、苏北地区县级以上城市生活污水集中收集处理率力争分别达到88%、75%、70%，有条件的县级市努力达到100%，全省平均达到80%。

2024年4月，省生态环境厅、省住建厅《关于进一步加快提升城镇生活污水集中收集处理水平的工作方案》，要求对进水BOD低于100mg/L或进水COD低于260mg/L的城市生活污水处理厂实施年度清单管理，开展“一厂一策”系统化整治，着力提升污水处理厂进水浓度。要求聚焦重点区域、突出问题导向,有针对性地加快推进整治改造，着力推进解决外水入流入渗、高水位运行等管网系统难题。

2023年度花桥污水厂平均进水量为8.3万吨/天，花桥日均用水量为6.9万吨/天。花桥污水厂进水COD浓度为235mg/L，BOD5浓度为95mg/L。从水量和浓度上均反映出花桥目前在一定的外水入渗入流，应及时开展相关的排查、评估和方案研究工作，为未来三到五年的全收集全处理工作打下坚实的基础。

2、项目目标

构建“厂站布局科学合理、设施运行安全韧性、管网收集全面健康、源头排水正本清源、运维管理高效有序”的现代化城镇生活污水治理新格局，提升污水治理体系和治理能力现代化水平，持续改善城市水环境，助力实现碳达峰碳中和目标，建设城镇生活污水治理全国示范样板。

3、实施策略

以生活污水全收集全处理为核心，通过入渗入流诊断评估，实施专项排查，安排近期三到五年花桥生活污水处理提质增效项目计划，落实近期实施方案，开展针对性修复。

4、项目内容

4.1入渗入流诊断评估

对泵站及管网水量、水质、水位数据进行分析，开展效能评估，找出重点片区、重点管网，为后续管网排查修复提供参考与支持。梳理近三年检测数据，结合管网效能分析，制定精细化排查方案，力争实现市政污水管道检测全覆盖、重点片区重要地块检测全覆盖。排查成果完成后，以提浓度、赶外水为目标，制定未来排查和整改计划。研究范围为1、2、3、5、10号泵站及花桥污水厂重力流片区。

4.2管网监测数据采集服务

在现状污水管网在线监测设施的基础上，补充少量在线液位计和多普勒流量计，采集管网液位和流量数据，实现覆盖各泵站片区的在线监测，辅助入渗入流诊断服务评估，监测时间不少于6个月。

4.3管网精细化排查

综合运用水质检测、管网CCTV、QV检测、测绘及人工排查等手段，发现管网问题、问题地块等。排查范围为1、2、3、5、10号泵站及花桥污水厂重力流片区。

4.4物探

配合计划开展的整治项目开展管线物探，调查管线详细参数，作为工程设计的依据之一提交建设单位。

4.5重点项目深化方案

根据建设单位要求开展方案深化设计，成果需能指导施工图设计。

4.6管网修复

对检测发现的导致外水入渗入流的重大缺陷，经相关部门同意后开展即查即修，修复方式为非开挖修复。

5.单价估算

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 预算全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、精细化排查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精细化排查 | 工作内容（包括不限于以下）： （1）混接点（源）调查，判定混接点并确定具体位置； （2）问题点特征因子调查，包含问题点流量测定和水质测定； （3）QV检测、清淤、疏通、封堵、抽水等； （4）管线修补测并入库； （5）编制专项调查报告。 | m | 100000 | 22 |
| 2 | 精细化排查 | 工作内容（包括不限于以下）： （1）混接点（源）调查，判定混接点并确定具体位置； （2）问题点特征因子调查，包含问题点流量测定和水质测定； （3）CCTV视频检测、清淤、疏通、封堵、抽水等； （4）管线修补测并入库； （5）编制专项调查报告。 | m | 40000 | 28 |
| 二、入渗入流诊断评估方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入渗入流诊断评估方案 | 分析各污水分区的管网效能，制定精细化排查方案，研究范围为花桥1、2、3、5、10号泵站及花桥污水厂重力流片区 | 平方公里 | 33 | 25000 |
| 三、管网监测数据采集服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管网监测数据采集服务 | 配合入渗入流诊断评估，按甲方要求开展管网液位和流量监测，提供监测数据，监测点位不少于10个，时长6个月 | 项 | 1 | 395000 |
| 四、重点项目深化方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重点项目深化方案 | 根据甲方要求开展相关项目方案设计，费率按0.6%，工程费用按方案估算计，约1.3亿 | 项 | 1 | 780000 |
| 五、 非开挖修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN300mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 100 | 2000 |
| 2 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN400mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 100 | 2300 |
| 3 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN500mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 60 | 2900 |
| 4 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN600mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 30 | 4200 |
| 5 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN800mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 20 | 5500 |
| 6 | 拉入法CIPP紫外光固化 | 1、拉入法CIPP紫外光固化 2、DN1000mm 3、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗 4、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头补、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头，内衬端口切割， 5、CCTV检测修复效果，清理现场，发电机等 | m | 18 | 6300 |
| 7 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN300mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 100 | 3100 |
| 8 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN400mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 100 | 3600 |
| 9 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN500mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 60 | 4800 |
| 10 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN600mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 30 | 5300 |
| 11 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN800mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 20 | 7600 |
| 12 | 局部树脂固化法修复 | 1、局部树脂固化法修复 2、DN1000mm 3、通风、铺设彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场，发电机 | 环 | 18 | 8200 |
| 13 | 井室修复 | 井室喷涂 | m2 | 100 | 400 |
| 14 | 井室修复 | 井室注浆 | 处 | 20 | 1500 |
| 15 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、管径≤DN300mm | 处 | 4 | 2200 |
| 16 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、管径≤DN400mm | 处 | 4 | 2500 |
| 17 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、管径≤DN600mm | 处 | 2 | 3000 |
| 18 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、DN800mm | 处 | 2 | 3600 |
| 19 | 井下拆、封管道 | 1、专业潜水员井下拆除且封堵管道 2、DN1000mm及以上 | 处 | 2 | 4000 |

注：招标工程量仅作招标时估算工程量，投标综合单价需综合考虑实施过程中所发生的全部费用，结算单价以预算全费用单价乘以投标折扣率的方式结算，结算金额=中标综合单价*实际工程量。投标单位自主分析判断标底单价水平，自主决定是否参与投标。

第五章 合同主要内容

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据甲方委托大洲设计咨询有限公司进行的      项目采购的招标结果，确定乙方为本次中标服务商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

第一部分 项目条款

第一条  项目名称：

第二条  项目内容

乙方应完成   项目的具体工作内容

第三条  成果交付时间：2026年 12月 31日前提交全部成果并通过审核。

第四条  项目咨询费用

本合同形式：固定单价。投标优惠率：  。包括收集资料费、调查费、人员费、培训费、交通费、办公设备费、食宿费、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目的执行期内，乙方有义务尽自己所能参与和协助甲方工作。如果乙方工作和执行项目不力，甲方有权单方终止项目的执行。

第五条  付款方式

付款方式：进度款按完成投资额的60%，余款项目完成（结算评审）后满一年后每年支付投资额的10%。（余款10万以内可一次性付清），实际付款时间以甲方通知时间为准。

第六条  项目组成员及运作方式

项目组成员：乙方成立专门的项目组运作本项目，项目组人员相对固定，未经甲方同意不得擅自更换。甲方指定专人，负责对接本项目进展。

运作方式：建立项目例会制度，通报项目进展，分析阶段成效。

第七条  项目文件成果提交

1、项目文件及成果：是指在本合同执行期间和售后服务期，甲方与乙方之间往来材料，包括：关于项目内容调整与变更“通知或备忘录”、核心议题“会议纪要”或最终成果“方案”等。

2、成果内容：详见招标文件。

第二部分 一般条款

第八条  甲方权利和义务

1、甲方有权要求乙方按合同约定提供管理咨询服务。

2、甲方必须严格依约向乙方支付合同款项及工作费用。

3、甲方应根据项目需要向乙方提供真实、全面、准确的信息及公司资料。

4、甲方提出收回有关资料时，乙方应将有关资料及其复制件交还甲方。

5、未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方透露涉及乙方政策、技术、商业机密的任何内容，包括双方洽谈的情况及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。

6、本项目成果归属甲方所有，甲方向乙方付清合同全部款项后，有权在合理、合法范围内使用本项目成果。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供本项目资料、信息及成果。

7、项目期间或合同履行结束后，若甲方补充新的咨询需求或提议变动咨询工作内容，应与乙方另行协商，并签订补充协议或新的项目合同，本合同按约定执行。

8、在项目现场工作期间，甲方应向乙方派出的咨询人员提供必要的办公场所和办公条件。

9、甲方及其关联企业（包括分支机构、控股公司、合资公司等）不得以高薪、提职或其他物质条件录用乙方工作人员，且不得录用与乙方离职和解除合同关系一年内的乙方工作人员。乙方工作人员包括：乙方的在职人员、包括但不限于和乙方有劳动合同关系，或者正在为乙方完成某一项目的临时工作人员、技术人员以及顾问等。

第九条  乙方权利和义务

- 乙方有权要求甲方遵守本合同及其附件的约定。

- 乙方按照本合同及附件约定开展咨询服务工作，并按合同约定开具发票。

- 在项目进行期间，乙方将对阶段成果进行一次正式汇报，并将根据工作情况双方会安排多次的非正式汇报和沟通。

- 乙方不得无故拒绝甲方的相关咨询，对甲方的相关咨询必须给予明确的答复。

- 为完成合同约定的咨询服务内容，乙方有接受委托方提供的技术资料、数据及工作条件的权利。

- 根据项目需要，为保证项目如期高质量完成，乙方应随时根据情况增加咨询顾问人员，且乙方不就增加咨询顾问人员另行收取任何费用。

- 乙方不得向任何第三方透露在甲方公司（包括其分支机构、控股公司和合资公司）了解和知悉的政策、技术、商业秘密，包括市场秘密、财务秘密、管理秘密及其它方面的秘密信息。

- 乙方人员在甲方公司内活动时，需听从有关人员的安排和引导，未经允许不得进入机房、办公室等工作环境。

9、乙方应对咨询服务的工作量、正确性、完整性、合法性和及时性负责。但如果甲方对乙方的工作不予配合或者提供的资料不真实、准确、全面导致乙方的工作报告结论错误、成果提交延迟等影响项目的质量和验收，乙方对此不承担责任。

10、项目期间，若甲方补充新的咨询需求或提议变动咨询工作内容，经乙方评估新需求或变动，将影响项目周期或人员投入，从而导致项目价格及付款方式变化时，甲乙双方应另行协商并签订书面《补充协议》，否则乙方有权拒绝甲方的要求，双方应仍按本合同的约定执行。

11、乙方应协助甲方进行涉及本项目的论文撰写、科技项目申报、专利申请等工作。

第十条  违约责任

1、由于不可抗力导致无法履行本合同或者履行本合同已无意义的情况下，甲乙双方可以终止合同，但发生不可抗力的一方必须在发生不可抗力事件后10个工作日内向对方提出相关证明。因此造成的合同无法履行，不能履行合同的一方不承担违约责任或赔偿责任；如因除不可抗力的原因外，任何一方不得在不征得对方同意的情况下单方面终止合同，否则将承担违约责任并承担因此给对方造成的经济损失。

2、一方未按本合同约定履行各项义务，则视为违约，守约方可提出终止合同，但必须提前10个工作日，将合同终止的通知以书面形式告知对方。如一方无正当理由提出终止合同时，由提出方承担违约责任，并赔偿守约方由此所受的损失。

3、乙方应按本合同约定提供服务成果，如逾期提供或者提供的服务不符合甲方要求的，每逾期一日按本合同金额的万分之五承担逾期违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除本协议，乙方应按本合同金额的10%支付违约金。

第十一条  生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，各份均具有相同法律效力。

3、本合同履行期间，如双方发生争议，应友好协商解决。如协商无效，任何一方可通过向甲方所在地人民法院诉讼解决。

4、本合同未尽事宜，由双方另行协商并签署书面补充协议予以约定。

5、本合同之附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件与本合同冲突的，以本合同为准。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

备案机构：

第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其它90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人或者中标候选人。

二、采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理行办法》（财库（2020）46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购[2022]16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的投标供应商给予价格扣除：

如投标供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如投标人所投服务均由小微企业提供，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。

如投标人为大中型企业与小微企业（提供《中小企业声明函》）组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对其投标报价给予6%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标供应商给予价格扣除：

如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标供应商给予价格扣除：

如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、若投标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

5、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

三、评分标准

（一）价格（10分）

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标报价/评标基准价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）：

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 详见第一章投标邀请函投标人资质要求 |  |
| 符合性检查 | 工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容 |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） | 价格评审指标（10分） | 投标报价得分=（投标报价（优惠率）/评标基准价（优惠率））×10%×100，计算到小数点后二位。 | 10分 |
| 技术方案 （51分） | 项目认知 | 投标人对本项目的认知程度： 对本项目的地理位置、项目的功能与作用详细阐述；对本区域周边现状基本情况、相关规划进行解读；对本区域的污水设施情况、水环境现状及存在的问题进行详细阐述并提供相应数据支撑。 每项内容得4分，本项最高12分 | 12分 |
|  | 总体思路 | 投标人针对本项目的总体思路理解情况： 总体方案技术路线合理，符合当地实际情况；对现状污水设施的评估技术思路正确、内容全面；管网在线监测方案合理；重点项目深化方案思路具有可行性、经济性，并提供深化方案及初步图纸；准确识别本项目实施的重难点问题并提出对应对应的解决措施。 每项内容得3分，本项最高15分。 | 15分 |
|  | 测绘排查技术路线 | 投标人针对本项目测绘技术方案： 测绘、排查过程符合相关规范要求；测绘、排查的思路清晰、内容全面，符合业主要求；测绘、排查成果格式统一、规范，符合昆山市水务局相关规定；测绘、排查成果可以及时录入GIS系统。 每项内容得3分，本项最高12分。 | 12分 |
|  | 组织进度及质量控制 | 投标人针对本项目组织、质量控制方案： 提供项目科学、规范的实施进度计划及对应的措施；有完善的质量控制流程和得当的措施；提供良好的服务，及时响应招标方的要求。 每项内容得4分，本项最高12分。 | 12分 |
| 项目团队（19分） | ▲项目负责人 | 1、项目负责人具有给排水专业高级及以上工程师职称的得2分，同时具有国家注册公用设备（给排水）执业资格证书的得2分。最高4分。 2、项目负责人获得过地市级优秀设计奖项的得1分，最高得2分；项目负责人获得过省级及以上优秀设计奖项的得2分，最高得4分。最高4分，同一奖项不重复计取。 注：提供项目负责人近期社保及职称证、注册证、毕业证、奖项证明，职称证能体现专业的以职称证为准，不能体现专业的以毕业证专业为准。 | 8分 |
|  | ▲团队成员 | 1、项目团队成员（不含项目负责人）需满足9人及以上的得基本分1分。 2、项目团队成员包含给排水、市政、规划专业高级及以上职称人员有1个得1分，最高得3分。 3、测绘人员具有中级职称及以上的得1分。 4、项目团队成员获得过管道CCTV检测、管道修复、管道维护证书的，有一个得2分，最高得2分。 5、项目团队成员每有一名水质分析员或污水处理操作工证书的得1分，最高2分。 6、项目团队成员每有一名注册设备给排水工程师得1分，最高得1分。 7、项目团队成员每有一名国家注册规划师得0.5分，最高得1分。 注：提供人员近期社保及职称证、注册证、毕业证等材料，职称证能体现专业的以职称证为准，不能体现专业的以毕业证专业为准。 | 11分 |
| 综合实力 （20分） | ▲类似业绩评价 | 提供2021年以来类似业绩，每提供一份得2分（以合同签订时间为准）。须提供合同等证明材料，本项最高得6分。 | 6分 |
|  | ▲团队设备 | 1、具有管道潜望镜有1台得0.5分，最高得1分。 2、具有管道机器人（CCTV）得1分，最高得1分。 3、具有管道疏通车辆有一辆得1分，最高的2分。 4、具有工程抢险、救险车辆的2分，最高得2分。 5、具有巡查车辆的有一辆得1分，最高得2分。 6、具有水质检测仪器的（包括COD检测仪、氨氮测定仪、总氮测定仪等），每台得0.5分，最多得1分； （如是自有设备，提供设备购买发票；如是租赁设备，提供设备租赁合同、设备发票；车辆须提供行驶证） | 9分 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，最高3分。 注：提供有效期内的体系证书。 | 3分 |
|  | ▲资质 | 投标人具有工程咨询单位乙级（含）以上证书的得2分。 注：提供有效期内的资质证书。 | 2分 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

2.投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。

全文完