招  标  文  件

项目名称：常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044

项目属性：服务类项目

常熟市公共资源交易中心

2024年9月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  项目需求	16

第四章  合同文本	30

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	40

# 第一章  投标邀请

项目概况： 常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年10月23日13：00前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044

2、项目名称：常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币1770000.00元，设定最高限价为人民币1770000.00元。

5、采购需求概况：常熟市公安局所需的常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期项目。

6、合同履行期限：合同签订后5个月内完成整个项目的开发、安装、调试和集成工作并交付上线试运行，待试运行满3个月，由采购人组织项目验收。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）通用资格承诺声明函（格式内容详见招标文件规定）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起至2024年10月12日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与项目：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作、加密和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年10月23日13：00

2、开标地点：“苏采云”系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

公告媒体：苏州市政府采购网

公告期限：招标公告及招标文件的公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、025-83633811、025-83633812；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市公共资源交易中心在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市公安局

地址：常熟市青墩塘路100号

联系人：陶宏

联系方式：0512-52736500-60298

2、采购代理机构信息

名称：常熟市公共资源交易中心

地址：常熟市香山北路9号三楼

联系人：陆薇

联系方式：0512-52090349

3、项目联系方式

项目联系人：陆薇

联系电话：0512-52090349

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中投标人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费与采购代理服务费用。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在“苏州市政府采购网”上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同文本

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标人编制的投标文件应包括：开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标函、服务要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

1.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件的语言及度量衡单位

2.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表，不得自行增减内容。

4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.3 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.4 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

4.5 投标人应对本项目作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、服务（或商务）要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的服务要求和商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

5.3 投标人应对服务要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

6、投标函及其他证明文件

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。

7、投标文件的制作、签章

7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）苏采云系统显示不同投标人电子投标文件的“标书制作工具客户端标识码”一致的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、废标

8.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

8.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.3 如出现投标截止后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按照政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.4 供应商对采购方式、项目需求、合同文本、评标方法和评标标准、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑事项，属于采购人处理权责范围，应向采购人提出，由采购人负责接收和答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑，属于代理机构处理权责范围，应向代理机构提出，由代理机构负责接收和答复。

采购人及代理机构按照上述权责分属处理答复质疑。采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

（1）采购人质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“1、采购人信息”。

（2）代理机构质疑接收部门：常熟市公共资源交易中心政府集中采购科，联系方式详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，并从履约保证金（如有）中取得补偿。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）和相关法律法规规定，采购人如向中标人收取履约保证金的，中标人可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，推荐使用电子保函（保险）。

3.2 具体履约保证金的约定详见“第三章 项目需求”。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

# 第三章  项目需求

一、项目说明：

1、项目简介：实有人口动态管理平台的建设，是破解实有人口服务管理难题的重要举措，是夯实公安基层基础的重要载体，是牵引人口数据精准掌握的重要抓手。目前常熟市公安局已初步建设了实有人口动态管理平台一期项目，结合实际情况，仍需对系统进行完善升级。本次平台建设主要分为四个模块内容：民生专题、业务系统、地图融合以及提供高精准度人员管理服务。通过平台规划及系统建设，将进一步提升常熟市公安局人口管理水平，助力提高民生服务效率，加强社会治理，改善民生服务。

2、为充分了解项目现场实际情况，投标人认为需要对项目现场进行踏勘的，可与采购人联系或咨询。联系人：陶宏，联系电话：0512-52736500-60298。采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用，咨询或踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。

3、交付地点：采购人指定地点。

4、交付时间：合同签订后5个月内完成整个项目的开发、安装、调试和集成工作并交付上线试运行，待试运行满3个月，由采购人组织项目验收。

5、付款方式：

5.1 本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。

5.2 合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同金额的50%作为预付款。

5.3 业务系统和高准确度人员管理服务上线试运行后的1个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。

5.4 系统经整体验收合格后的1个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）不满足上述付款方式的将作无效投标处理。

6、本项目采购预算为￥1770000.00元整，设定最高限价为人民币￥1770000.00元。投标总价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

二、项目建设内容：

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能子项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民生专题 | 人口管理专题 | 实有人口 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 户籍人口 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 新市民 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 境外人员 | 项 | 1 |
| 5 |  | 婚姻生育专题 | 婚姻现状 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 结婚登记 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 离婚登记 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 生育现状 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 出生增量 | 项 | 1 |
| 10 |  | 教育专题 | 教育概况 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 学龄前儿童 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 幼儿教育 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 小学教育 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 初中教育 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 高中教育 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 中专教育 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 大学教育 | 项 | 1 |
| 18 |  | 健康医疗专题 | 医疗保障 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 医疗资源 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 妇幼健康 | 项 | 1 |
| 21 |  | 住房专题 | 不动产登记 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 购（卖）房者专题 | 项 | 1 |
| 23 |  | 特困养老专题 | 特困人员 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 特殊困难老年人 | 项 | 1 |
| 25 |  | 人员工作专题 | 参保人员 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 科技人才 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 通勤人员 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 境外人员 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 户籍大学生回常就业 | 项 | 1 |
| 30 |  | 其他专题 | 少数民族 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 宾馆住宿 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 智慧小区 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 集宿专题 | 项 | 1 |
| 34 |  | 数据治理 | 公安内部数据对接 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 公安外部数据对接 | 项 | 1 |
| 36 | 业务系统 | 涉校涉生情况通报系统 | 信息来源管理 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 信息类型管理 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 情况监测与分析 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 实时事件报告与跟踪日志管理 | 项 | 1 |
| 40 |  |  | 跨部门协作机制设定 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 统计分析 | 项 | 1 |
| 42 |  | 境外人员管理系统 | 境外人员信息管理 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 境外人员来常生命周期管理 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 签证/通行证有效期管理 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 境外人员数据统计分析 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 境外人员数据对接 | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 建设境外人员档案库 | 项 | 1 |
| 48 |  | 义警管理 | 手机端系统管理 | 项 | 1 |
| 49 |  |  | PC端系统改造 | 项 | 1 |
| 50 | 地图融合 | CIM平台部署 | CIM平台运行基础环境部署 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 数据资源迁移及部署 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | CIM平台部署及配置 | 项 | 1 |
| 53 |  | 资源更新管理 | 数据更新管理 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 应用更新管理 | 项 | 1 |
| 55 |  | 地图服务发布 | 基础地图服务管理 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 影像地图服务发布 | 项 | 1 |
| 57 |  |  | 倾斜摄影测量服务发布 | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 地形级模型服务发布 | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 地块服务发布 | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 建筑物模型发布 | 项 | 1 |
| 61 |  | 技术支撑服务 | 基于CIM平台的技术培训服务 | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 基于CIM平台的系统使用支撑服务 | 项 | 1 |
| 63 |  |  |  | 项 | 1 |
| 64 |  |  | 基于CIM平台提供地图服务的使用支撑服务 | 项 | 1 |
| 65 |  |  |  | 项 | 1 |
| 66 |  | 地图融合升级 | 地图组件管理改造 | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 数据可视化展现改造 | 项 | 1 |
| 68 |  |  | 人口时空变化趋势展现改造 | 项 | 1 |
| 69 | 高精准度人员管理服务 | 签名验签终端 |  | 项 | 1 |
| 70 |  | 高准确度人员管理服务 |  | 项 | 1 |

三、项目服务要求：

1、民生专题

1.1 人口管理专题

1.1.1 实有人口：对常熟市整体人口数量及环比增幅情况进行统计。

1.1.2 户籍人口：按日、月、年不同维度对常熟市户籍人口数量及环比增幅情况进行汇总统计。

1.1.3 新市民：对常熟市新市民人口数量环比增幅情况进行统计。

1.1.4 境外人员：对常熟市境外人员数量进行统计。

1.2 婚姻生育专题

1.2.1 婚姻现状：整合数据局婚姻专题及户籍系统婚姻登记现状，形成常熟人口婚姻主题，分析全市的户籍人口婚姻现状。

1.2.2 结婚登记：提供常熟市结婚登记人口总数及较上月、较去年占比情况数据分析及初婚人员变化趋势。

1.2.3 离婚登记：提供常熟市离婚登记人口总数及较上月、较去年占比情况数据分析。

1.2.4 生育现状：提供户籍适龄女性人数及生育情况，分析区域、学历与生育情况的关联关系。

1.2.5 出生增量：根据常熟出生证明分析本月、当年不同统计选项下常熟出生人口总数及同比与环比情况数据分析。

1.3 教育专题

1.3.1教育概况：对接常熟市教育局相关业务系统，分析全市学生、教师、学校的分布情况，分析市区及各板块教育资源现状。

1.3.2 学龄前儿童：提供常熟市全部、户籍、新市民0~3周岁学龄前儿童人数统计总数以及与去年的数据对比分析。

1.3.3 幼儿教育：提供常熟市幼儿园、老师及学生整体情况分析，并分板块进行区域分析。

1.3.4 小学教育：提供常熟市小学、老师及学生整体情况分析，并分板块进行区域分析。

1.3.5 初中教育：提供常熟市初中、老师及学生整体情况分析，并分板块进行区域分析。

1.3.6 高中教育：提供常熟市高中、老师及学生整体情况分析，并分学校进行单独分析。

1.3.7 中专教育：提供常熟市职教老师及学生整体情况分析。

1.3.8 大学教育：提供常熟理工老师及学生整体情况分析；提供大学生的来源分析。

1.4 健康医疗专题

1.4.1 医疗保障：提供常熟医疗参保人员的总体情况，保障数据统计覆盖常熟市所需纳入医疗保障体系的所有市民。

1.4.2 医疗资源：提供常熟医疗资源整体数据统计。

1.4.3 妇幼健康：提供适龄人群的两癌筛查妇女相关健康情况。

1.5 住房专题

1.5.1 不动产登记：对常熟不动产信息所有者信息进行统计。

1.5.2 购（卖）房者专题：提供全市本月、当年不同统计选项下一手房交易量、二手房交易量总数及同比与环比情况数据。

1.6 特困养老专题

1.6.1 特困人员：对全市特困人员进行分析。

1.6.2 特殊困难老年人：提供本月、当年不同统计维度下特殊困难老年人不同分类的总数及同比、环比数据。

1.7 人员工作专题

1.7.1 参保人员：提供年、月区间内不同统计选项下的养老保险参保人数及参保企业统计数。

1.7.2 科技人才：获取科技人才相关数据，核实科技人员的人口类型、学历、社保缴纳等情况。

1.7.3 通勤人员：对在常工作但不在常居住的通勤人员进行简易登记，分析通勤人员的居住城市。

1.7.4 境外人员：匹配宾馆住宿信息、社保缴纳信息核实企业高等级境外人员的居住情况。

1.7.5 户籍大学生回常就业：统计在外就读大学的本地户籍人员。

1.8 其他专题

1.8.1 少数民族：提供本月、本年不同统计选项下少数民族人口总数及同比与环比情况数据分析。

1.8.2 宾馆住宿：提供周、月度、节假日不同统计选项下常熟住宿人口总数。

1.8.3 智慧小区：通过系统对接完成对智慧小区专题的开发与展示。

1.8.4 集宿专题：掌握新市民流动人口在集宿区的整体情况，按照整体、社会集宿、企业集宿三块方向建设。

1.9 数据治理

1.9.1 公安内部数据对接

1.9.1.1 重点人员信息数据对接：接入猎狐平台，获取人管、治安等各类重点人员信息。

1.9.1.2 违法犯罪人员信息数据对接：对接大平台获取违法犯罪人员信息。

1.9.1.3 涉警人员信息数据对接：对接大平台获取涉警人员信息。

1.9.1.4 在逃人员信息数据对接：对接大平台获取在逃人员信息。

1.9.1.5 涉毒人员数据对接：对接大平台获取涉毒人员信息。

1.9.2 公安外部数据对接

1.9.2.1 智慧小区数据对接：小区住户信息对接，小区门禁通行记录信息。

1.9.2.2 政务服务中心数据对接：与政务服务中心系统进行数据对接，获取自然人办件基本信息。

1.9.2.3 学历数据融合对接：根据现有各委办局提供带有学历信息的业务数据，及公安内部户籍、新市民数据的登记学历，综合筛选出人员的最高有效学历。

1.9.2.4 养老数据对接：对接智慧养老平台，获取机构养老及社区养老数据。

1.9.2.5 教育数据对接：对接教育局，获取幼儿园、小学、初中、高中、中专等学校、学区、学位、老师、学生的基本信息，跟踪学生的学习情况。

1.9.2.6 卫健数据对接：对接卫健委，获取常住人口健康档案信息、妇幼儿童相关健康数据等。

1.9.2.7 科技局数据对接：对接科技局，获取科技人才、高新企业高管、境外人员基本信息。

2、业务系统

2.1 涉校涉生情况通报系统

针对教育的管理，如学生、教师间发生冲突事件，可以通过监控微信，在群里监测到一定数量的敏感字段信息。

2.1.1 信息来源管理：对信息来源进行日常数据管理。

2.1.2 信息类型管理：对信息类型进行添加及分类。

2.1.3 情况监测与分析：通过对与教育相关的话题进行敏感词汇的监控和分析，进行事件推送。

2.1.4 实时事件报告与跟踪日志管理：系统可以实时生成事件报告，并对事件进行跟踪处理。

2.1.5 跨部门协作机制设定：通过系统，教育局、公安局等相关部门之间可以建立信息闭环和跨部门协作机制。

2.1.6 统计分析：支持按时间、类型、详情等方式统计，支持确认信息的有效性功能。

2.2 境外人员管理系统

2.2.1 境外人员信息管理：对于新来常的境外人员，通过录入方式形成档案进入系统。

2.2.2 境外人员来常生命周期管理：建立来常流程机制，包括新增、变更、注销步骤，使境外人员管理形成闭环。

2.2.3 签证/通行证有效期管理：做好对签证/通行证的校验工作，并在有效期周期结束前对境外人员进行短信提醒。

2.2.4 境外人员数据统计分析：对境外人员的相关工作做统计，包括日新增/注销、月新增/注销、年新增/注销情况分析、来常类型分析、学历情况分析、工作情况分析等提供数据报表支撑。

2.2.5 境外人员数据对接：接入境外人员管理系统数据。

2.2.6 建设境外人员档案库：涉及出入境人口相关境外人员的数据交换人员，并且融合教育、医疗、人社等多方数据查询，并融入一期人口档案中，形成境外人员档案。

2.3义警管理

2.3.1 手机端系统管理：志愿者注册管理、志愿服务大厅管理、志愿常规活动管理、志愿特定活动管理、志愿积分商城管理、志愿积分商品管理、消息提醒管理。

2.3.2 PC端系统改造：志愿者管理、志愿组织管理、志愿常规活动管理、志愿特定活动管理、志愿应用专题管理、志愿商户管理、志愿积分管理、志愿联系管理、志愿意见管理、数据分析管理。

3、地图融合

3.1 CIM平台部署

3.1.1 CIM平台运行基础环境部署：平台运行所需的操作系统、数据库和中间件等基础环境需完成部署与配置。

3.1.2 数据资源迁移及部署：将最新影像数据以及最新倾斜摄影测量数据迁移至文件服务器中。

3.1.3 CIM平台部署及配置：安装CIM平台以及相关的支撑应用，包括CIM平台、时空地理信息平台、服务引擎、开发者中心等。

3.2 资源更新管理

3.2.1 数据更新管理：针对基础地图、影像地图、倾斜摄影测量等数据，根据资源变化情况以及具体业务需求，提供更新服务。

3.2.2 应用更新管理：定期更新应用版本，包括CIM平台、时空地理信息平台、服务引擎、开发者中心等应用。

3.3 地图服务发布

3.3.1 基础地图服务管理：发布四种样式的矢量电子地图服务。

3.3.2 影像地图服务发布：发布历年的影像地图服务。

3.3.3 倾斜摄影测量服务发布：常熟市全域倾斜摄影测量服务以及各板块的倾斜摄影测量服务。

3.3.4 地形级模型服务发布：提供数字地面模型、数字高程模型和数字地表模型。

3.3.5 地块服务发布：提供地块边界和属性信息的地图服务，可以用于土地管理和规划。

3.3.6 建筑物模型发布：发布白色、彩色、蓝色的建筑物白膜数据以及部分建筑物分层模型数据。

3.4 技术支撑服务

3.4.1 基于CIM平台的技术培训服务：系统部署完成后，进行2次培训，每次更新后进行一次培训，预计进行6次更新后培训，累计进行8次培训。

3.4.2 基于CIM平台的系统使用支撑服务：针对用户在CIM平台系统使用过程中遇到的各类问题提供线上和线下的使用支撑，按需提供技术支撑，提供24次/年线上使用支撑，12次/年线下使用支撑。

3.4.3 基于CIM平台提供地图服务的使用支撑服务：提供基于CIM平台中发布的各类地图服务的使用支撑，提供相关的使用文档、调用SDK以及调用示例，提供12次/年服务调用支撑。

3.5 地图融合升级

3.5.1 地图组件管理改造：地图组件管理改造：基础图层叠加服务，包含三级网格图层、全市主要交通道路图层、主要河流图层、居民小区图层、工业聚居区图层等。

3.5.2 数据可视化展现改造

3.5.2.1 基础人口分布：以热力图的形式宏观反映整体人口分布。

3.5.2.2 实时人口：显示当前的全市实有人口、常住人口、流动人口的数量、全市出租房屋数据、安全隐患等数据。

3.5.2.3分级分析报告：显示相关单位新市民、常住人口、异常线索日常工作相关的月度、季度的通报信息。

3.5.2.4人员结构层次：对人员年龄、人员学历进行层次分布并可视化展示。

3.5.2.5 房屋可视化：对自购房数、私房出租数、种植养殖房屋数、其他房屋等一系列出租房屋属性类别进行可视化展示。

3.5.2.6 组合分析：对有效出租房屋且无人居住、无房间出租等异常出租房屋数据在地图上进行展示。

3.5.2.7 历史数据比对：基于实有人口库中采用数据库切片、阶段性信息字段保存等方式进行多维的分析展示。

3.5.3人口时空变化趋势展现改造：以时间为序，通过热力图、迁移图地图，结合环比图、柱状图等图表动态反映全市各区域人口变化趋势，对比分析不同时间、同一地区人口变化的趋势。

4、高精准度人员管理服务

4.1 签名验签终端

4.1.1 多应用支持：签名验签服务器可支持不同应用的证书及对应密钥的生成及存储。

4.1.2 多信任域支持：支持配置不同的证书信任域，证书验证策略支持配置不验证、根证书、CRL、OCSP 等多种验证策略。

4.1.3 数字签名/验证：签名验签服务器可提供基于 SM2、RSA 等算法的 PKCS#1 签名/验证、PKCS#7 Attached 签名/验证、P7 Detached 签名/验证功能；签名格式符合 PKCS#7、GM/T0010 等标准中定义的数据类型。

4.1.4 数字信封加密和解密：签名验签服务器可提供基于 SM2、RSA 等算法的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合 PKCS#7、GM/T0010 等标准中定义的数据类型。

4.1.5 带签名的数字信封加密和解密：签名验签服务器可提供基于 SM2、RSA 等算法的带签名的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合 PKCS#7、GM/T0010 等标准中定义的数据类型。

4.1.6 权限控制：签名验签服务器可提供管理员、审计员、操作员多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登陆，从而具备相应的管理权限。

4.1.7 访问控制：签名验签服务器可提供 IP 白名单、连接口令等访问控制功能。

4.1.8 SNMP 监控：签名验签服务器可提供 SNMP 标准协议监控功能。

4.1.9 SYSLOG 日志：签名验签服务器可提供通过 SYSLOG 服务，外送业务日志功能。

4.1.10 NTP 时间同步：签名验签服务器可提供 NTP 时间同步功能。

4.1.11 标准接口：签名验签服务器提供 GM/T 0019 国密标准规范接口。

4.1.12 硬件性能参数：SM2 P1 签名/验签（次/秒）不低于16000/16000；SM2 P7 签名/验签（次/秒）不低于16000/16000；SM2 数字信封加解密（次/秒）不低于9000。

4.2 高准确度人员管理服务

4.2.1 功能服务

提供接口级查询比对服务，针对本地公安管辖范围内特定场景下未知人员身份管理需求，可实现人员身份快速确认。中标人需提供自服务交付开通之日起一年内共计不少于 400 万次的查询比对服务能力。

4.2.2 比对平台接口

4.2.2.1以图查人接口（1：N接口）

功能：将一个人的单张照片与人像比对，查询比对照片身份信息。

请求协议：HTTP。

请求方法：POST。

内容类型：Content-Type：application/json,charset=utf-8。

4.2.2.2申请开通比对接口

功能：提交责任机关等注册信息和设备ID，申请开通比对功能。

请求协议：HTTP。

请求方法：POST。

内容类型：Content-Type：application/json,charset=utf-8。

4.2.3 通信协议

节点之间通信选择基于HTTP协议实现，对外开放的接口以Restful风格为主，不维护会话状态，以实现Get和Post方法为主。少量参数可以通过Get的URL参数部分提交，大量参数统一通过Post方法，以json格式作为HTTP Body内容提交。节点之间需要交换的业务控制信息统一通过HTTP的header部分进行传送。

4.2.4 性能指标

4.2.4.1安全防护能力：安全数据访问机制。

4.2.4.2高效运维能力：7×24小时快速响应，全量设备可监控，核心服务异常实时预警。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中要求的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、投标总价以人民币报价，投标总价包括软件开发费、对接费、短信费、通信链路租赁费、业务和技术培训费、材料费、安装施工费、人工费、运维费、项目组人员的工资、质量保证费、培训费（包括培训差旅费、住宿费、教材费、资料费、场地费等）、福利、食宿、交通、通信以及系统本身已支付或将支付的各种税费及其他交付使用前所产生的所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资标准调整、物价调整、税费调整等。

4、签订政府采购合同时，中标人应当向采购人提交履约保证金。

4.1 履约保证金为合同总金额的5％。

4.2 履约保证金以履约保函（保险）形式提交，履约保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。

五、项目实施要求：

1、投标人应对项目需求充分理解，并针对本项目制定系统总体架构设计方案，内容包括但不限于设计原则、系统架构、网络架构、建设目标、关键技术等。

2、为确保项目顺利实施，投标人应针对本项目制定详细的项目实施方案，内容包含但不限于沟通管理、安装部署、运行调测等方面。

3、投标人必须严守保密规定，未经同意，不得将系统涉及信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应承担相应的法律责任。

4、投标人应针对本项目制定相应的保密措施并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施，请在投标文件中提供相关的保密承诺函扫描件，承诺函格式自拟。

5、投标人应与实有人口动态管理平台一期项目妥善衔接，否则作无效投标处理。（投标文件中只需承诺）

6、项目组人员要求：投标人应针对本项目配备6人以上的项目组，在实施过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要全身心地投入到本项目中，并且整个项目组的人员要相对稳定。

六、验收要求：

1、验收时间：项目达到全部规定要求，试运行完成，收集并提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，中标人可提交验收申请，采购人按照验收标准组织验收。

2、验收方式及内容：采购人组建验收小组按照验收标准开展验收。

3、验收程序：中标人应先完成招标文件要求的对民生专题、业务系统、地图融合以及高精准度人员管理服务项目的建设工作，而后由采购人进行验收，验收合格后由采购人和中标人签署验收单并加盖双方公章。

4、验收标准：项目总体实施效果是否达到预期；实施效果主要是指系统上线后功能是否完备、正确、满足用户的需求。

5、违约责任：中标人应保证所提供系统涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

七、运维服务要求:

1、本项目系统的免费维护服务期不少于3年，自项目验收合格日起计算。

1.1 投标人应具备完善的运维保障体系，在免费维护服务期内，对系统的自身故障、因外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致系统出现故障的解决以及对软件系统的合理修改等一切维护费用均由中标人承担，并提供免费软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

1.2 在免费维护服务期内，中标人应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据采购人要求免费提供维护服务和技术支持，中标人在系统升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行系统升级，同时做好事件记录；

2、投标人应具有有效详细的服务管理办法，保障系统各项基本功能正常运行，并负责故障的全程处理，同时应针对重大、特殊事件指定详细的应急预案以及节假日的特殊运维方案。

3、运维服务人员：

中标人应针对本项目配备维护保障专职人员并提供7×24小时故障受理服务，对出现故障在2小时内响应，4小时以内到现场，12小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用（非中标人原因或者不可抗拒力造成的除外）。

- 中标人应为采购人系统使用人员提供免费培训。培训内容涵盖实有人口动态管理平台各类用户业务、系统操作培训。中标人须提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

八、演示要求：

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传，详见《苏采云系统供应商操作手册》指引。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2、因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，不得演示分，由投标人自行承担责任。

3、演示内容：视频文件内容包括但不限于原型系统展示、PPT播放、图文教程等形式。

3.1涉校涉生情况通报系统功能演示

提供涉校涉生情况通报系统功能演示，主要演示信息来源管理、信息类型管理、情况监测与分析、实时事件报告与跟踪日志管理、跨部门协作机制设定等功能。

3.2境外人员管理系统功能演示

提供境外人员管理系统功能演示，主要演示境外人员信息管理、境外人员来常生命周期管理、签证/通行证有效期管理、境外人员数据统计分析、建设境外人员档案库等功能。

3.3义警管理系统功能演示

提供义警管理系统功能演示，主要演示手机端系统管理（志愿常规活动管理、志愿特定活动管理）、PC端系统改造（志愿常规活动管理、志愿特定活动管理）等功能。

# 第四章  合同文本

编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市公共资源交易中心常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同系指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方系指购买本合同项下货物和服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方系指提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、“服务”系指根据合同规定乙方承担的常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期相关的工作。

5、合同价格系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件：

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）常熟市公共资源交易中心JSZC-320581-JZCG-G2024-0044号招标文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第三条  合同内容

1、本合同内容为：甲方所需的常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期。

2、项目服务期：合同签订后5个月内完成整个项目的开发、安装、调试和集成工作并交付上线试运行，待试运行满3个月，由采购人组织项目验收。

第四条  合同总价

1、本合同项下合同总价款为人民币             元（大写）（含税）。

2、本合同执行期间合同总价款不变。

第五条  支付结算

按本项目招标文件中规定的付款方式执行。

第六条  双方权利义务

1、甲方义务和责任：

（1）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）配合乙方协调。

（3）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方义务和责任：

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（3）乙方负责项目的日常管理工作，并对其成功负担全部责任。

（4）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（5）乙方应独立承担驻场运维服务中由于乙方原因造成的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

（6）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第七条  验收

1、验收时间：项目达到全部规定要求，试运行完成，收集并提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，乙方可提交验收申请，甲方按照验收标准组织验收。

2、验收方式及内容：甲方组建验收小组按照验收标准开展验收。

3、验收程序：乙方应先完成招标文件要求的对民生专题、业务系统、地图融合以及高精准度人员管理服务项目的建设工作，而后由甲方进行验收，验收合格后由甲方和乙方签署验收单并加盖双方公章。

4、验收标准：项目总体实施效果是否达到预期；实施效果主要是指系统上线后功能是否完备、正确、满足用户的需求。

第八条  违约责任

1、甲方未按合同规定期限向乙方支付款项的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%滞纳金，但累积总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，并从履约保证金中取得补偿。由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、乙方无正当理由，违反本合同第四条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、乙方在承担上述2、3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同服务的，在不改变其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报政府采购监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十一条  合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

（5）出现下列情况之一，甲方可以解除合同：

①对乙方提供的服务有效投诉记录一年内累计达3次；

②在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

③在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借合同服务的；

④不如实反映情况，提供虚假材料的；

⑤未按承诺提供服务的；

⑥因甲方上级部门对运维相关规定发生变化的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条  合同的转让

未经甲方同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十四条  保密义务

乙方就本合同履行期内服务过程中知悉与本合同有关的内容均应当予以保密（甲方对外公示的除外），对于在提供服务过程中获悉的任何数据、任何资料均应当予以保密。

第十五条  履约保证金

履约保证金：（根据项目需求填列）。

第十六条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式二份，以简体中文书写，甲方、乙方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（加盖公章）                     乙方（加盖公章）

代表人（签字或盖章）：                代表人（签字或盖章）：

地址：                               地址：

签订日期：   年   月   日

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后2位，总分值为100分。

（一）价格部分10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术部分80分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 25分 | 本项目需求中的“三、项目服务要求”共计100小项服务响应指标，供应商全部满足招标文件要求的得25分；供应商对每一小项内容有负偏离的，扣0.25分。 |
| 2 | 系统总体架构设计方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的系统总体架构设计方案进行综合评定。方案完整、合理，优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得4分；方案有所欠缺的得2分。未作说明的本项不得分。 |
| 3 | 民生专题系统设计方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的民生专题系统计方案进行综合评定：方案完整，合理性、可行性均优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得4分；方案有所欠缺的得2分。未作说明的本项不得分。 |
| 4 | 地图融合系统设计方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的地图融合系统设计方案进行综合评定：方案完整，合理性、可行性均优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得4分；方案有所欠缺的得2分。未作说明的本项不得分。 |
| 5 | 高精准度人员管理服务系统设计方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的高精准度人员管理服务系统设计方案进行综合评定：方案完整，合理性、可行性均优于采购需求的得5分；方案符合采购需求的得4分；方案有所欠缺的得2分。未作说明的本项不得分。 |
| 6 | 涉校涉生情况通报系统功能演示 | 4分 | 根据投标人对涉校涉生系统的理解，对信息来源管理、信息类型管理、情况监测与分析、实时事件报告与跟踪日志管理、跨部门协作机制设定功能演示进行综合评定：演示及讲解内容全面完整、优于要求、清晰流畅得4分；演示及讲解内容符合采购需求的得2分；演示及讲解内容有所欠缺的得1分。演示内容与本项无关的或未提供演示的本项不得分。 |
| 7 | 境外人员管理系统功能演示 | 3分 | 根据投标人对于境外人员管理系统的理解，对境外人员信息管理、境外人员来常生命周期管理、签证/通行证有效期管理、境外人员数据统计分析、建设境外人员档案库功能演示进行综合评定：演示及讲解内容全面完整、优于要求、清晰流畅得3分；演示及讲解内容符合采购需求的得2分；演示及讲解内容有所欠缺的得1分。演示内容与本项无关的或未提供演示的本项不得分。 |
| 8 | 义警管理系统功能演示 | 3分 | 根据投标人提供义警管理系统的理解，对手机端系统管理（志愿常规活动管理、志愿特定活动管理）、PC端系统改造（志愿常规活动管理、志愿特定活动管理）功能演示进行综合评定：演示及讲解内容全面完整、优于要求、清晰流畅得3分；演示及讲解内容符合采购需求的得2分；演示及讲解内容有所欠缺的得1分。演示内容与本项无关的或未提供演示的本项不得分。 |
| 9 | 项目实施方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（内容包括沟通管理、安装部署、运行调测等）进行综合评定：方案合理、完善，优于采购需求的的得3分；方案满足采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。未作说明的本项不得分。 |
| 10 | 项目组负责人 | 2分 | 投标人针对本项目拟投入的项目组负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中需提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料扫描件，未按要求提供的本项不得分。 |
| 11 | 项目组技术成员 | 5分 | 投标人针对本项目拟投入的项目组技术成员中（项目组负责人除外）具有软件设计师证书、系统架构设计师证书、软件测试工程师证书、系统分析师证书、数据库系统工程师证书的，每提供1个得1分，最高得5分。 注：1、不同人员提供相同证书的，不重复计分。 2、投标文件中需提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料扫描件，未按要求提供的本项不得分。 |
| 12 | 售后服务团队 | 2分 | 根据投标人拟投入本项目的售后服务团队的情况进行评分： 1、具有信息安全工程师证书的得1分。 2、具有信息系统运维工程师证书的得1分。 注：1、不同人员提供相同证书的，不重复计分。 2、投标文件中需提供相关证书及证明材料扫描件以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材材料扫描件，未按要求提供的本项不得分。 |
| 13 | 保密措施 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的保密措施及保密承诺函进行综合评定：措施合理、完善的得3分；措施有所欠缺的得2分。未作说明或未在投标文件中提供保密承诺函的本项不得分。 |
| 14 | 免费维护服务期 | 3分 | 免费维护服务期不少于3年的得3分。少于3年或未作说明的不得分。 |
| 15 | 运维服务方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的运维服务方案（内容包括运维保障体系、应急预案、特殊运维方案、运维服务机构设置等）进行综合评定：方案完整，合理性、可行性均优于采购需求的得4分；方案符合采购需求的得3分；方案有所欠缺的得1分。未作说明的本项不得分。 |
| 16 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行综合评定。方案满足采购需求的得3分；方案有所欠缺的得2分。未作说明的本项不得分。 |

（三）商务部分10分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件的响应性 | 5分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得5分；有负偏离条款，每条扣1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 根据投标人2021年1月1日（以签订合同/协议时间为准）至今实施的软件开发项目业绩情况进行评定，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供合同证明材料扫描件（包含合同首页、合同内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 3 | 软件著作权 | 2分 | 投标人具有与人口系统相关的软件著作权证书的，每提供一个的得1分，最高得2分。 注：1、投标人需在投标文件中提供相应软件著作权证书扫描件，未提供的本项不得分； 2、投标人提供的软件著作权证书名称无需与上述名称完全一致，但内容需相关，视同符合要求，否则不得分。 |

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》，填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务行业。《中小企业声明函》中所填的行业应与该规定所属行业一致，存在不一致的不享受相关政策。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

3、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第六章  投标文件格式

投   标   文   件

项目名称：常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月     日

投标文件的组成

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 针对“具有良好商业信誉和健全财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”等通用资格要求的证明材料，须提供“通用资格承诺声明函”（格式见附件3）。

2、法人授权书（格式见附件4）

3、投标函（格式见附件5）

三、符合性审查内容

1、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件6）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件7）

3、项目服务方案（格式见附件9）

4、项目实施方案（格式见附件10）

5、业绩一览表（格式见附件11）

6、其他（格式见附件12）

五、价格扣除证明文件

1、中小企业声明函（格式见附件13）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件14）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

总备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若材料有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044

投标总报价

小写： （人民币元）

金额大写：

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 金额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件3 通用资格承诺声明函

本单位参加 常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期 （项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044）的公开招标采购活动，在此郑重声明，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力；

4、未欠缴应纳税款和社会保险费，在此方面无不良记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明内容的真实性负责，如行政监督管理部门或采购人及代理机构对上述声明事项进行查证，本单位将积极配合。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件4 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权 （授权代表姓名）为我方就（JSZC-320581-JZCG-G2024-0044，常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_2024_年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

附件5 投标函

致：常熟市公安局、常熟市公共资源交易中心

根据贵方的 常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期 （项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2024-0044）招标文件，经研究  （投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（7）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                 电子邮箱：

投标人开户行：                   账号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件6 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供 服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第三章 项目需求”中的“三、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件7 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 双方权利义务 |  |  |
| 第七条 验收 |  |  |
| 第八条 违约责任 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件8 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况（有无偏离） | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |
| 3 | 与实有人口动态管理平台一期项目妥善衔接 |  |  |

备注：

1、投标人应对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，内容详见“第三章 项目需求”。若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2、如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件9 项目服务方案

方案内容应包括但不限于以下方面：

1、系统总体架构设计方案。

2、民生专题系统设计方案。

3、地图融合系统设计方案。

4、高精准度人员管理服务系统设计方案。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件10 项目人员配置

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目实施方案（包括沟通管理、安装部署、运行调测等）。

2、人员配置及售后服务团队情况

| 序号 | 在本项目中担任的职务 | 姓名 | 学历 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组负责人 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

备注：提供上述人员相关证书（如信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、软件设计师证书、系统架构设计师证书、软件测试工程师证书、系统分析师证书、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、信息系统运维工程师证书等）扫描件，以及近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料扫描件。

3、保密措施（请提供保密承诺函，格式自拟）。

4、免费维护服务期。

5、运维服务方案（包括运维保障体系、应急预案、特殊运维方案、运维服务机构设置等）。

6、培训方案。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件11 业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同/协议签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日（以签订合同/协议时间为准）至今实施的软件开发项目业绩情况。

2、投标人需提供上述业绩的合同证明材料（包含合同首页、合同内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件12 其他

投标人具有与本项目相关的计算机软件著作权登记证书。（如果有的话，投标人需在投标文件中提供相应软件著作权证书扫描件）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件13 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 常熟市公安局 的 （JSZC-320581-JZCG-G2024-0044，常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、常熟市实有人口动态管理平台（自然人全生命周期平台）二期，属于  软件和信息技术服务  行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

附件14 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容（如身份证正反面复印件等），并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7、质疑的接收、处理和答复权责范围：详见本采购文件“第二章 投标人须知”中“质疑处理”有关条款。请供应商根据所质疑归属内容，向对应权责部门以纸质原件形式提出质疑。