无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-JSZH-G2025-0063

采购项目名称：钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目

采   购   人：无锡市惠山区钱桥街道办事处

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款及格式

第五部分    附件（投标文件格式）

第一部分. 投标邀请

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市惠山区钱桥街道办事处的委托，对其钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目 政府采购编号：JSZC-320206-JSZH-G2025-0063 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处 联系地址：无锡市惠山区钱桥大街141号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购需求：该项目主要对水生态及零星科技治理实施的曝气机、水生植物进行养护，涉及河道53条，主要养护内容为曝气机47套，曝气管11720米，喷泉曝气、推流曝气17个，浮岛式水草16821平方米，浮框式水草8128平方米，沿河绿化720平方米，养护期一年。具体内容及要求详见“项目需求及说明”； 2.服务期：一年（具体起始日期以合同签订日期为准）； 3.质量标准：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人考核合格要求； 4.采购预算金额：78万元； 5.本项目设定最高限价，最高限价为778605元，投标供应商报价不得超过上述最高限价； 6.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是； 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）。 |
| 4 | 报价供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企业单位、其他组织； （2）被授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同；《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具本企业的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明； （3）投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （4）本项目不接受联合体投标 注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2025年7月24日00:00至2025年7月31日23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年8月1日11:00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱1141515048@qq.com） 采购人对招标文件澄清、修改的时间：2025年8月1日17:00时前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 现场踏勘： 各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 本项目无需履约保证金。 |
| 9 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 10 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年8月19日9:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年8月19日9:30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 11 | 评审时间：2025年8月19日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 12 | 确定中标单位时间：2025年8月19日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 13 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处 统一信用代码：11320206014035474R 联系人：殷工 联系方式：0510-83201079 联系地址：无锡市惠山区钱桥大街141号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L 联系人：夏辉、许居磊 联系电话：18013775326 邮箱：1141515048@qq.com |
| 15 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |

第二部分. 供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，供应商如为分支机构	的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）被授权委托人和项目负责人与投标供应商签订的劳动合同，和由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（提供劳动合同原件扫描件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度（或2024年度）的审计报告（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）联合体协议书原件扫描件（格式见附件，供应商如组成联合体，须提供联合体协议书）

（11）投标供应商必须为中小微企业，提供《中小企业声明函》（格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（投标人如是残疾人福利性单位的提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

- 项目管理机构配备情况（格式见附件）；

- 类似业绩表（格式见附件）；

- 偏离表（格式见附件）；

- 其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件 ：

（1）技术方案

1）项目现状调研分析；

2）项目治理思路与技术路线；

3）项目的重点和难点分析；

4）植物管养方案；

5）实施组织方案；

（2）运行管理方案

1）日常巡查管护方案；

2）养护后河面保洁方案；

3）运行维护期垃圾处置方案；

4）应急措施方案。

- （六）报价要求：

1.本项目采用总价以及细目进行报价。

2.投标报价包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。养护服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，中标供应商未及时投保所造成的损害责任全部由中标供应商自行承担。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7．投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11．投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标人为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的总价及分项最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 组成联合体未提交联合体协议书的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由代理机构工作人员宣读各投标供应商的报价。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

5.1评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

5.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

5.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5.3.3对投标文件进行比较和评价；

5.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

5.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.4评委会成员应当履行下列义务：

5.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

5.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

5.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

5.4.4参与评标报告的起草；

5.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

5.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

5.5评标内容的保密

5.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

5.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

6．评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）报价部分（30分）

（2）供应商综合实力（7分）

（3）技术文件（63分）

（二）各项目评分标准

1、报价部分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果保留小数点后二位）：

投标报价得分=（评标基准价／最终投标报价）×30。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商综合实力（7分）

（1）供应商业绩（4分）

2022年1月1日（含）以来，投标供应商承担过同类项目业绩的，每1个得2分，最高得4分。

注：需提供合同原件扫描件放入投标文件中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全的不得分。

（2）供应商证书（3分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高得3分。

注：需提供以上证书原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

3、技术文件（63分）

（1）技术方案（37分）

1）项目现状调研分析（6分）：根据投标人提供的方案进行综合评分，包含：项目现状掌握度（3分）、项目现状分析全面度（3分）。

①项目现状掌握度（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

②项目现状分析全面度（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

2）项目治理思路与技术路线（6分）：根据投标人提供的方案进行综合评分，包含：项目总体治理思路（3分）、项目总体工作技术路线（3分）。

①项目总体治理思路（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

②项目总体工作技术路线（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

3）项目的重点和难点分析（8分）：根据投标人提供的方案进行综合评分，包含：项目重点及难点的分析（4分）、针对重点及难点的解决措施（4分）。

①项目重点及难点的分析（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得4分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得4分。

②针对重点及难点的解决措施（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得4分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得4分。

4）植物管养方案（8分）：根据投标人提供的管养方案进行综合评分，包含：养护技术计划的全面度（4分）、养护技术计划的可操作度（4分）。

①养护技术计划的全面度（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得4分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得4分。

②养护技术计划的可操作度（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得4分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得4分。

- 5）实施组织方案（9分）：根据投标人提供的组织方案进行综合评分，包含：组织方案进度计划（3分）、质量保证措施（3分）、安全保证措施（3分）。

①组织方案进度计划（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

②质量保证措施（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

③安全保证措施（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

（2）运行管理方案（26分）

- 1）日常巡查管护方案（6分）：根据投标人提供的管护方案进行综合评分，包含：水质提升的日常巡查（3分）、管护方案切实可行度（3分）。

①水质提升的日常巡查（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

②管护方案切实可行度（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

- 2）养护后河面保洁方案（6分）：根据投标人提供的浮岛式、浮框式水草及与岸边相连接部分的养护后保洁方案进行综合评分，包含：保洁方案的全面度（3分）、保洁方案的可行度（3分）。

①保洁方案的全面度（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

②保洁方案的可行度（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

- 3）运行维护期垃圾处置方案（5分）：根据投标人提供的运行维护期垃圾处置方案运行可行性进行综合评分。

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得5分；阐述较好但有待完善的得3分；阐述一般的得2分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得5分。

- 4）应急措施方案（9分）：根据投标人提供的措施方案进行综合评分，包含：灾害性天气（防汛、防冻、防雪）及治安应急措施（3分）、特殊事故（情况）措施（3分）、重大事故的快速处理预案（3分）

①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）及治安应急措施（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

②特殊事故（情况）措施（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

③重大事故的快速处理预案（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且阐述满足采购需求，内容全面可行的得3分；阐述较好但有待完善的得2分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，最高得3分。

注：供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

7、计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一.投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。

- 2、履约保证金要求：

- 1）中标供应商应在收到中标通知书后7日内，按招标文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

- 2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

- 3）如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

- 4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

- 5）履约过程中中标供应商在服务期、质量标准、安全文明作业、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。

3、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

本次招标代理费由采购人支付，本项目招标代理服务费按差额定率累进法计算：中标金额在100万元以下（含100万元）：1.05%

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求

- 一、项目概况

1、项目编号：JSZC-320206-JSZH-G2025-0063

- 2、项目名称：钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目

3、项目概况：该项目主要对水生态及零星科技治理实施的曝气机、水生植物进行养护，涉及河道53条，主要养护内容为曝气机47套，曝气管11720米，喷泉曝气、推流曝气17个，浮岛式水草16821平方米，浮框式水草8128平方米，沿河绿化720平方米，养护期一年。

4、服务期：一年（具体起始日期以合同签订日期为准）。

5、服务质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人考核合格要求。

6、验收标准：根据采购人所列的养护服务各个作业标准对中标供应商进行百分考核，考核分值为满意度分值。

7、付款方式：

A、合同价款的支付及付款方式：采购人按照《钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目考核标准》，每月度对中标供应商进行考核。如考核结果达到基准分90分（含），则本月度理论服务经费【月度理论服务经费=合同价/12个月】全得；如得分介于70分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除500元；如得分低于70分（不含），则扣除本月度理论服务经费的20%；如中标供应商累计二次考核低于70分（不含），采购人有权单方终止合同，并另行选择服务单位。

B、合同签订后支付合同价的10%作为预付款，中标供应商提供每月度的《养护服务记录单》，经采购人审核无误，并结合实际的考核情况，每6个月支付一次服务费用（首次付款需扣除已付预付款）。每次服务经费在第7个月扣除前6个月的实际累计考核扣款后一次性支付，以此类推。每次付款时，中标供应商需提供符合采购人财务要求的相应金额的税金发票。

8、其他要求：中标供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠中标供应商的方式承担养护服务。

- 二、具体服务内容及要求

- 1、养护清单及人员配置要求

钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目详细清单：

| 序号 | 河道名称 | 喷泉曝气、推流曝气（个） | 曝气机（套） | 曝气管（米） | 浮岛式水草（㎡） | 浮框式水草（㎡） | 草坪养护（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岸里浜 |  | 1 | 300 | 50 | 110 |  |
| 2 | 横塘桥河 |  |  |  | 480 | 150 |  |
| 3 | 虎路沟 |  | 1 | 500 |  | 120 |  |
| 4 | 江胜河 |  | 1 | 500 |  | 1,000 |  |
| 5 | 盛店港节制闸 |  | 1 | 220 | 200 |  |  |
| 6 | 毛村园河 |  |  |  | 80 | 160 |  |
| 7 | 庙塘桥河 |  |  |  | 1,560 | 180 |  |
| 8 | 三条河 |  | 2 | 500 |  | 380 |  |
| 9 | 张泾河 |  | 1 | 365 |  | 400 |  |
| 10 | 邵巷浜 |  |  |  | 40 | 56 |  |
| 11 | 顺塘桥河 |  | 1 | 120 | 400 | 144 |  |
| 12 | 西漳河 | 1 | 2 | 500 | 1,000 | 1,130 |  |
| 13 | 夏虞河 |  |  |  | 816 |  |  |
| 14 | 向阳河 | 5 | 5 | 600 | 740 | 380 |  |
| 15 | 沿山河 | 2 |  |  | 680 | 380 |  |
| 16 | 扬毛岸河 |  | 1 | 250 | 400 | 248 |  |
| 17 | 玉泉河 |  | 1 | 1,900 |  | 1,120 |  |
| 18 | 蔡巷浜 |  |  |  | 160 |  |  |
| 19 | 东溪 |  |  |  | 480 |  |  |
| 20 | 黄泥坝浜 |  |  |  | 160 |  |  |
| 21 | 犁轭基浜 | 1 | 2 | 500 | 1,360 |  |  |
| 22 | 庙塘桥浜 |  |  |  | 80 |  |  |
| 23 | 钱家旦浜 |  |  |  | 80 |  |  |
| 24 | 胜丰河 |  | 3 | 600 | 320 | 320 |  |
| 25 | 施巷浜 |  | 1 | 650 | 800 | 50 |  |
| 26 | 唐西浜 |  |  |  | 480 |  |  |
| 27 | 田庄浜 |  |  |  | 880 |  | 720 |
| 28 | 殷巷浜 |  |  |  | 80 |  |  |
| 29 | 庄桥头浜 |  |  |  | 80 |  |  |
| 30 | 龙亨沟 | 1 | 1 | 160 | 100 |  |  |
| 31 | 大坝头浜 |  |  |  | 260 |  |  |
| 32 | 洗马浜 | 1 | 1 | 150 | 120 |  |  |
| 33 | 江胜桥浜 |  | 2 | 400 | 200 |  |  |
| 34 | 浜头浜 |  |  |  | 240 |  |  |
| 35 | 周基头河 |  |  |  | 240 |  |  |
| 36 | 三坝头浜 |  |  |  | 100 |  |  |
| 37 | 邓巷浜 |  | 2 | 400 | 1,300 |  |  |
| 38 | 唐巷浜、龚巷浜 |  | 2 | 500 |  |  |  |
| 39 | 埭上浜 |  | 1 | 200 | 245 |  |  |
| 40 | 西张巷浜 |  | 1 | 300 | 100 |  |  |
| 41 | 潘巷浜 | 1 | 2 | 260 | 90 |  |  |
| 42 | 马家桥浜 | 1 | 2 | 340 | 110 |  |  |
| 43 | 上秦巷浜 | 2 | 2 | 240 | 1,000 | 1,000 |  |
| 44 | 东张巷浜 |  | 2 | 400 |  |  |  |
| 45 | 技师学院环校河 |  | 1 | 250 | 80 |  |  |
| 46 | 井亭河 |  |  |  | 60 |  |  |
| 47 | 费家弄浜 |  |  |  | 80 |  |  |
| 48 | 小马巷浜 |  |  |  | 60 |  |  |
| 49 | 秦家漕 |  | 1 | 150 | 260 |  |  |
| 50 | 大坝漕 |  | 2 | 300 | 600 | 800 |  |
| 51 | 新丰里浜 | 2 | 1 |  | 170 |  |  |
| 52 | 大树下 |  | 1 | 165 |  |  |  |
|  | 合 计 | 17 | 47 | 11,720 | 16,821 | 8,128 | 720 |

特别说明：具体以招标人实际数量为准。

3、养护要求

1、养护范围内定期对水生植物进行修剪、清理，随时更换死残水生植物，保证水生植物生长旺盛葱郁。

2、养护期内确保曝气设备正常运行，对发现的喷泉曝气堵塞的及时清理，曝气管损坏的及时更换，曝气机损坏的及时维修。中标方需定期对电器设备进行检修维护，保证设备处于良好运行状况，合同养护期内，对合同范围内的设备所发生的（除必须对主电机进行全面解体外的）一切故障进行维修。维修主材、单个零配件低于1000元，由中标方负责采购并维修更换。维修主材、单个零配件为1000元（含）以上的由采购人提供（主材维修或单个零配件费用超 1000 元的需由中标方提供两家询价单位报价材料后确认），维修更换工作由中标方实施，维修费用不需另外支付。

3、抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

4、遇到雪灾、水灾等非常天气，中标方应提前做好相应防护措施。

5、重大检查期间，中标方必须无条件服从采购人指挥，做好应急工作。

6、按照要求认真进行养护，确保绿带内无死株、缺株。如有死株、缺株，要及时补植，并保证补植的绿化成活率达到100%。

7、应按采购人规定的要求，保证浮岛（含种植盆）、浮框的完整性。

8、惩罚制度：（1）采购人将每月定期巡查记录，如经检查发现以下问题，每次每处扣200元，并在三天内整改到位，整改不到位的额外扣除500元：

①浮岛（含种植盆）、浮框有损坏、不完整现象，按每6平方米为一处计（不足6平方米的也作一处算）；

②水生植物、绿带内出现成片死株、缺株现象且未及时补植；

③曝气设备损坏未及时更换维修，影响正常运行。

（2）收割的水生植物两日内清运离场，如发现将收割下水生植物堆放在绿化带或藏匿浮岛下等情况的每次扣除1000元；

（3）因养护不到位被通报的，每次扣除500元；

（4）市民投诉一次扣100元。

9、中标方在合同签订后，须立即进场对项目范围的电器设备等进行检查，并上报采购人，由采购人另行采购后负责安装更换，安装费用不需另外支付。中标方需每月进行巡查养护及电器设备的检修，并于月底向采购人提交巡查养护记录及检修报告。

4、考核机制

考核办法和养护管理费用结算办法：采购人按照《钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目考核标准》进行100分月度考核：

1）每月度对中标供应商进行考核。如考核结果达到基准分90分（含），则本月度理论服务经费【月度理论服务经费=合同价/12个月，下同】全得；如得分介于70分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除500元；如得分低于70分（不含），则扣除本月度理论服务经费的20%；如中标供应商累计二次考核低于70分（不含），采购人有权单方终止合同，并另行选择服务单位。

2）如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方终止合同。若因此给采购人造成损失的，成果供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A、累计2次月度考核得分低于70分；

B、被上级部门督查通报2次；

C、因中标供应商违反安全操作规定而发生安全事故；

D、在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

附件：

钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目考核标准

检查对象：                  检查日期：                    检查部门：

| 序号 | 考 核 项 目 | 分 值 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道内有固定的养护人员。 | 5 | 发现无养护人员，一次扣2分。 |
| 2 | 每周进行水生植物的养护（包含清理、修剪、更换死残水生植物，每周不少于3次）。每次都及时养护留痕，做好台账。 | 5 | 发现一周少于3次养护，扣2分。 |
| 3 | 浮岛（含种植盆）、浮框有损坏、不完整现象，且一天内未进行维护。 | 15 | 发现一次的，扣2分。 |
| 4 | 喷泉曝气等电气设备堵塞损坏的，应及时提供信息给河长办。 | 10 | 如发现不及时汇报，扣2分 |
| 5 | 电气设备等未及时检修维护，影响正常运行的。 | 15 | 发现一次的，扣5分。 |
| 6 | 水生植物、绿带内出现成片死株、缺株现象且一天内未及时补植 | 10 | 发现一次的，扣2分。 |
| 7 | 收割的水生植物未在两日内清运离场 | 10 | 发现一次的，扣2分。 |
| 8 | 要做好安全生产工作，养护人员作业时必须穿好救生衣，确保无安全事故。 | 10 | 发现作业时未穿救生衣的每次每人扣1分；如有安全事故发生，扣10分。 |
| 9 | 将收割下水生植物堆放在绿化带或藏匿浮岛下 | 10 | 发现一次的，扣5分。 |
| 10 | 每次养护进行台账记录，并于每月20日将记录以报表形式报河长办。 | 5 | 不按时报送扣3分，无记录全扣。 |
| 11 | 协调处理沿河群众关系，不发生矛盾，提高群众满意率。 | 5 | 每发生一次扣1分，扣完为止。 |
| 12 | 根据养护要求未达要求直接扣款条规 |  |  |
| 综合得分 ： |  |  |  |
| 注：月度考核，百分制，考核90分（含）以上视为合格，90分以下为不合格。累计2次月度考核低于70分，或中标供应商在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的，采购人有权单方中止合同，合同自采购人解除之日起终止，后续费用采购人不再支付。中标供应商应承担中标价款20%的违约金，并承担采购人由此产生的一切损失。 |  |  |  |

- 三、报价要求：

1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2、投标报价包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训，以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。养护服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，中标供应商未及时投保所造成的损害责任全部由中标供应商自行承担。

3、如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，中标供应商必须服从采购人统一安排，增加管理服务人员，所需费用中标供应商综合考虑，中标后不作增加。

4、中标供应商应在整个服务期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由中标供应商承担，并已包括在报价中。

5、本项目服务期满前2个月，采购人将采用招标或其他方式确定下一期项目服务供应商。如本次中标供应商未能中标，其必须积极配合采购人和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则采购人保留追究中标供应商因其未能及时完成交接手续所带来的损失的权利。

- 四、其他说明：

中标供应商中标后有下列情形之一的：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。

- 五、综合说明及其他要求

1.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3.中标供应商须安排专职人员配合采购人做好清理服务移交工作。

4.中标供应商应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、清理服务的措施，提供文明优质的服务。因中标供应商原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购人声誉影响或经济损失的，中标供应商应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标供应商自身原因所引发的一切纠纷，由中标供应商负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标供应商负责处理。如中标供应商拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权解除服务合同。

5.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

6.中标供应商必须无条件地接受采购人的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。

7.投标供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

8.验收标准：根据采购人所列的养护服务各个作业标准对中标供应商进行百分考核，考核分值为满意度分值。

9.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

10.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏智汇锡建工程项目管理有限公司书面通知为准。

第四部分.合同条款及格式

钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目

养 护 管 理 合 同

合 同 协 议 书

甲方：无锡市惠山区钱桥街道办事处

乙方：

为加强钱桥街道河长制河道科技治理工程的长效管护，优化提升河容河貌，现委托乙方全面负责钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护管理，现就管理中的有关要求及相关事宜订立合同如下：

- 养护范围：

养护范围：该项目主要对水生态及零星科技治理实施的曝气机、水生植物进行养护，涉及河道53条，主要养护内容为曝气机47套，曝气管11720米，喷泉曝气、推流曝气17个，浮岛式水草16821平方米，浮框式水草8128平方米，沿河绿化720平方米，养护期一年。

服务质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人考核合格要求。

- 项目要求：

1、养护要求

1、养护范围内定期对水生植物进行修剪、清理，随时更换死残水生植物，保证水生植物生长旺盛葱郁。

2、养护期内确保曝气设备正常运行，对发现的喷泉曝气堵塞的及时清理，曝气管损坏的及时更换，曝气机损坏的及时维修。中标方需定期对电器设备进行检修维护，保证设备处于良好运行状况，合同养护期内，对合同范围内的设备所发生的（除必须对主电机进行全面解体外的）一切故障进行维修。维修主材、单个零配件低于 1000 元，由中标方负责采购并维修更换。维修主材、单个零配件为1000元（含）以上的由采购人提供（主材维修或单个零配件费用超 1000 元的需由中标方提供两家询价单位报价材料后确认），维修更换工作由中标方实施，维修费用不需另外支付。

3、抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

4、遇到雪灾、水灾等非常天气，中标方应提前做好相应防护措施。

5、重大检查期间，中标方必须无条件服从采购人指挥，做好应急工作。

6、按照要求认真进行养护，确保绿带内无死株、缺株。如有死株、缺株，要及时补植，并保证补植的绿化成活率达到100%。

7、应按采购人规定的要求，保证浮岛（含种植盆）、浮框的完整性。

8、惩罚制度：（1）采购人将每月定期巡查记录，如经检查发现以下问题，每次每处扣200元，并在三天内整改到位，整改不到位的额外扣除500元：

①浮岛（含种植盆）、浮框有损坏、不完整现象，按每6平方米为一处计（不足6平方米的也作一处算）；

②水生植物、绿带内出现成片死株、缺株现象且未及时补植；

③曝气设备损坏未及时更换维修，影响正常运行。

（2）收割的水生植物两日内清运离场，如发现将收割下水生植物堆放在绿化带或藏匿浮岛下等情况的每次扣除1000元；

（3）因养护不到位被通报的，每次扣除500元；

（4）市民投诉一次扣100元。

9、中标方在合同签订后，须立即进场对项目范围的电器设备等进行检查，并上报采购人，由采购人另行采购后负责安装更换，安装费用不需另外支付。中标方需每月进行巡查养护及电器设备的检修，并于月底向采购人提交巡查养护记录及检修报告。

2、安全生产要求：

（1）在养护日常工作中乙方应遵守安全生产规定，一旦发生安全事故，由乙方负全责。

（2）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痫病或其他不适合从事水生态养护工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。

（3）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马甲、黄帽），违者按协议规定处罚。

（4）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签养护协议。

（5）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。

（6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。

（7）严禁带病上船作业。

（8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。

3、作业设备要求：

本项目日常管理所需的工具、设备和劳保用品由乙方自行解决，所需费用均已包含在最终报价中。

乙方须将已发生及预计发生的设备等费用含在合同内，甲方不再另行支付。

如存在甲方购置的资产，中标供应商需将固定资产归还甲方。

4、乙方人员在合同服务期间，本项目人员须符合以下要求：

1、乙方不得聘请有任何犯罪记录、有可能对甲方存在某些安全隐患的人员，到本项目工作。

2、乙方须派遣有类似服务主管经验、管理能力强、政治合格、业绩优秀、责任心强的人员担任本项目负责人

3、对于乙方本项目的工作人员的能力、体检、资格等方面要求不符合甲方规定的，甲方将其视为缺岗缺勤情况处理。

4、乙方项目的所有工作人员须遵守并服从甲方所指定的各项规章制度，接受甲方的工作考核，并将其纳入考核记录。

5、养护过程中，如发现乙方配备的作业人员未按附件“项目管理机构配备情况”、“主要器具设备表”执行，由考核部门出具“整改通知单”，乙方应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务费用中扣除。

6、合同期内，若遇临时性检查，需进行服务范围外的养护工作，则另行支付服务费用，具体金额由甲方与乙方协商后确定。

7、作业时注意节约易耗工具，作业后工具要放在规定的地方，每天清洗清运设备，保持垃圾清运设备外观完好、整洁，并保持车辆干净、整洁。

三、养护期限：

一年（     年   月   日至     年   月   日）

四、养护费用及支付办法：

1、养护费用：     元（        元整），养护单价详见附表。

月度服务费：（大写）          /月；（小写）¥        元/月。

中标总金额包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。养护服务公共责任险（第三者险）已包含在成交总金额中，乙方未及时投保所造成的损害责任全部由乙方自行承担。

2、合同价款的支付及付款方式：甲方按照《钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目考核标准》，每月度对乙方进行考核。如考核结果达到基准分90分（含），则本月度理论服务经费【月度理论服务经费=合同价/12个月】全得；如得分介于70分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除500元；如得分低于70分（不含），则扣除本月度理论服务经费的20%；如成交供应商累计二次考核低于70分（不含），甲方有权单方终止合同，并另行选择服务单位。

合同签订后支付合同价的10%作为预付款，中标供应商提供每月度的《养护服务记录单》，经采购人审核无误，并结合实际的考核情况，每6个月支付一次服务费用（首次付款需扣除已付预付款）。每次服务经费在第7个月扣除前6个月的实际累计考核扣款后一次性支付，以此类推。每次付款时，中标供应商需提供符合采购人财务要求的相应金额的税金发票。

- 3、考核办法：详见附件《钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目考核标准》。

五、工程施工（项目养护）中的安全，责任一律由乙方自负，甲方不负任何责任。

六、违约责任：

1、在合同有效期间内，除不可抗力原因外，任何一方不得中途变更或终止养护项目的实施，违约方应偿付中标价的10%的违约金。

2、出现下列情况之一的，甲方有权收回乙方的养护承包权，并偿付甲方中标价的10%的质量违约金：

（1）同一河道的同一养护质量问题出现连续 3 次未能整改到位的；

（2）因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；

（3）经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。

- 七、解决争议的方式

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（1）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向项目所在地法院提起诉讼。

八、 本协议一式柒份，甲、乙双方各执叁份，招标代理壹份，双方签字盖章，经  江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。

九、合同附件：《钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目考核标准》、《采购需求》、《开标一览表》、《细目报价表》、《项目管理机构配备情况》、《主要器具设备表》

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人：（签字）                委托代理人：（签字）

2025年  月  日                       2025年  月  日

见证方：（公章）

见证人：

2025年  月  日

第五部分.附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我们收到你们编号JSZC-320206-JSZH-G2025-0063招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次钱桥街道2025—2026年河道水生态及零星科技治理养护项目的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）被授权委托人和项目负责人与投标供应商签订的劳动合同，和由社保机构出具的三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（提供劳动合同原件扫描件、含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度（或2024年度）的审计报告（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）联合体协议书原件扫描件（格式见附件，供应商如组成联合体，须提供联合体协议书）

（11）投标供应商必须为中小微企业，提供《中小企业声明函》（格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（投标人如是残疾人福利性单位的提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

1.1补充证明文件：

- 项目管理机构配备情况（格式见附件）；

- 类似业绩表（格式见附件）；

- 偏离表（格式见附件）；

- 其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件 ：

（1）技术方案

1）项目现状调研分析；

2）项目治理思路与技术路线；

3）项目的重点和难点分析；

4）植物管养方案；

5）实施组织方案；

（2）运行管理方案

1）日常巡查管护方案；

2）养护后河面保洁方案；

3）运行维护期垃圾处置方案；

4）应急措施方案。

4．我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

5.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

6.我们认为你们有权决定成交者；

7．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

8．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号

- （二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 项目总报价 （单位：元/年） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 项目单月度报价 （单位：元/月） | 大写： 小写： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |
| 服务质量要求 |  |

法定代表人或授权代表签字盖章：

日期：   年   月   日

（三）细目报价表

细目报价表

供应商全称（加盖公章）：                            采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 喷泉曝气、推流曝气 | 个 | 17 |  |  | 养护期一年 |
| 2、 | 曝气机 | 套 | 47 |  |  |  |
| 3、 | 曝气管 | m | 11720 |  |  |  |
| 4、 | 浮岛式水草 | ㎡ | 16821 |  |  |  |
| 5、 | 浮框式水草 | ㎡ | 8128 |  |  |  |
| 6、 | 草坪养护 | ㎡ | 720 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：

- 投标供应商应当根据“项目采购需求”的内容在上表中详细填写。

附：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司     参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                                     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- （四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 日期：

- （五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月                日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

（七）项目管理机构配备情况（格式）

项目管理机构配备情况

供应商名称（盖章）                      政府采购编号：JSZC-320206-JSZH-G2025-0063

| 序号 | 姓名 | 项目组 岗位 | 职称证书 | 岗位证书 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：职称证书、资格证书、社保等复印件请附于本表之后。

（八）类似业绩表（格式）

类似业绩表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：JSZC-320206-JSZH-G2025-0063

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：项目合同等复印件请附于本表之后。

（九）主要器具设备表（格式）

主要器具设备表

供应商名称（盖章）               政府采购编号：

| 序号 | 器具设备名称 | 购入时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：发票、车辆行驶证等原件扫描件请附于本表之后。

（十）偏离表（格式）

偏离表

供应商名称（盖章）               政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（2）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。