招 标 文 件

项目名称：南通市通州区东沙大桥特殊检测(含拉索状态评估)服务项目

项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0029

采　 购　 人：    南通市通州区交通运输局

代 理  机 构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二五年六月

招标文件备案表

编制人： 日 期：2025年 月 日

采购人(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 日 期：2025年 月 日

代理机构(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 日 期：2025年 月 日

第一章  招标公告

南通市通州区东沙大桥特殊检测(含拉索状态评估)服务项目

采购公告

受[南通市通州区交通运输局]的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就南通市通州区东沙大桥特殊检测(含拉索状态评估)服务项目(项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0029 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区东沙大桥特殊检测(含拉索状态评估)服务项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 7 月 11 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0029

2、项目名称：南通市通州区东沙大桥特殊检测(含拉索状态评估)服务项目

3、项目类型：服务

4、所属行业类别：其他未列明的行业

5、预算金额：本项目采购预算约为84.00万元（人民币），最高限价为：84.00万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

6、采购需求：

南通市通州区东沙大桥位于通州区五接镇东沙大道上，南至开沙岛，北接西华能路，桥梁经度120.67、纬度32.05。全桥总长1839m，全宽22.5m，单孔最大跨径220m，跨径总长1838.8m，跨径组合为17*40+（41.6+78.4+270+78.4+41.6）+16*40。

本次主要针对主桥进行动静载试验、索力检测，以及承载能力评估。具体详见采购文件第四章项目需求部分。

7、期限要求：根据业主通知开始检测，60 日历天内完成检测并提交正式检测报告。

8、质量要求：符合国家及行业标准，并符合招标人要求。

9、本项目是否接受联合体投标：否。

10、是否专门面向中小企业采购：否，本项目不专门面向中小企业采购，但采用分包方式落实相关扶持政策：投标人如非中小企业，须将本项目中30%比例分包至一家或多家中小企业。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）特定资格要求：投标人应具有国家交通运输行政主管部门核发的公路工程试验检测综合甲级资质和省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书。

（三）本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月11日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金和履约保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：南通市通州区交通运输局

地 址：南通市通州区银河路70号

联系方式：吉先生 0513-86514529

2、采购代理机构信息

名 称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地 址：南通市通州区新世纪大道198号财富中心903室

联系方式：徐先生、姜先生 0513-86546409、18061753091

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章 供应商须知

一、总则

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3本项目政府采购代理费以中标总价为基数按苏招协〔2022〕002号文（关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知）（http://www.jstba.org.cn/content.html?id=367&typeid=18）相应综合费率计取后乘以50%计算，投标报价综合考虑，由成交供应商支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书（并到南通市通州区公共资源交易中心现场领取纸质中标通知书）。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、履约验收

33.1.履约验收的基本要求：中标供应商应按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成本项目。本项目将严格按照项目需求中的质量和技术要求和标准进行履约验收。

33.2.履约验收的实施主体：由采购人作为实施主体，负责组织开展本项目的履约验收工作。也可根据实际需要委托具有相关专业资质和能力的第三方机构协助开展验收工作。

33.3.履约验收的时间方式：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在30 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见附件）

33.4.履约验收的内容：涵盖实施项目的完整性，包含项目需求中的质量和技术要求和施工图、工程量清单中的施工标准。

33.5.履约验收的标准：按国家工程竣工验收有关规定的验收要求。

33.6采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成验收证明。

第三章  合同条款及格式

合同编号：

采购合同

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年  月  日

第一节  通用合同条款

1.定义与解释

1.1 定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1.1 项目 委托人建造工程和委托试验检测人提供检测服务的对象，具体情况在专用条款中指明。

1.1.2 工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向委托人提供的物资和设备)， 具体情况在专用条款中指明。

1.1.3 服务 试验检测人根据检测合同所承担的工作，亦称试验检测服务。

1.1.4 委托人 委托试验检测人提供检测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5  试验检测人 受委托人委托提供试验检测服务并具有相应试验检测资质的法人或其合法继承 人或其合法受让人。指投标文件已被委托人接受，并与委托人签订了合同协议书负责实施检测服务的 单位。

1.1.6 一方 委托人或试验检测人。

双方 委托人和试验检测人。

1.1.7 检测合同一般应包括：合同协议书及附件、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条 款、通用合同条款、技术标准和要求、标价的工程量清单、双方签认的补充或修正文件。

1.1.8 书面形式 指任何手写、打字、印刷或电子文档等用文字表达的方式。

1.1.9 日 即日历日。

1.1.10  月 根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间 段。

1.2 解释

1.2.1 检测合同中的标题只是为了方便查阅，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应将其 用于对检测合同进行解释。

1.2.2 为了简练文字，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需 要而定义。

1.2.3  组成检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛 盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1 合同协议书及附件；

1.2.3.2 中标通知书；

1.2.3.3 投标函及投标函附录；

1.2.3.4 专用合同条款；

1.2.3.5 通用合同条款；

1.2.3.6 技术标准和要求；

1.2.3.7 标价的工程量清单；

1.2.3.8 在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2.试验检测人的义务

2.1 检测服务的形式、范围与内容

2.1.1 服务形式

试验检测人应根据工程项目规模、难易程度、检测服务期安排、现场条件等因素设置现场检测的 组织机构并满足合同要求。委托人对试验检测人的机构设置要求在专用条款中规定。

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 检测服务的工作范围：试验检测人应当按照合同要求和委托人的授权范围进行下述检测服 务：

除非专用条款另有规定，检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常检测服务期 限内，对项目进行工程检测及合同其他事项管理等。

2.1.3 检测服务的内容

试验检测人应按照公路水运工程检测规范及相关法律、法规开展检测服务。各阶段检测服务内容 包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.3.1 试验检测人应认真做好检测前期工作，试验检测人应编制详细的工作方案，确定检测内容、 检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测服务期安排，经评审后才可实施。

2.1.3.2 在接到委托人要求现场检测的通知后，试验检测人应在 7 日内进场，并做好开展检测工作 的一切准备工作。

2.1.3.3 试验检测人须严格按照经评审的工作方案规定的检测内容及检测服务期要求进行检测，确 保数据真实、可靠。试验检测人在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安 全问题时，应及时报告委托人。

2.1.3.4 试验检测过程及检测工作质量应符合现行实施的交通运输部、江苏省交通运输厅有关技术 标准和要求下发的相关规定；

2.1.3.5 试验检测报告中应包括但不限以下内容：

试验检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

试验检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

试验检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

2.1.3.6 检测工作报告中应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检 测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的 问题及改进措施。

2.1.3.7 检测工作结束后 7 日内，将检测工作的进展、检测成果等汇总、分析，按时向委托人提交 检测工作报告。

2.2 检测服务的依据

2.2.1 适用的法律、法规、规章；

2.2.2 国家和行业有关标准、规范、规程；

2.2.3 检测合同；

2.2.4 工程设计文件和图纸；

2.3 检测职责

2.3.1 试验检测人应本着“严格检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照检测合同及 相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行检测服务。试验检测人在检测服务过程中行 使的权力或所需的授权，在专用合同条款中详细规定并加以说明。

2.3.2 如果试验检测人在检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的 工程合同文件，该合同文件必须成为本检测合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说 明文件一并列入检测合同。此时试验检测人应：

2.3.2.1 根据检测合同文件和工程合同文件进行检测服务；

2.3.2.2 根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

2.3.2.3 根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批 准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.4 检测人员

2.4.1 试验检测人至指派到项目所在地进行检测服务的检测人员，必须能够胜任检测合同规定的检 测服务工作，试验检测人配备的重要检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须 满足招标文件的要求并在专用条款中约定。

2.4.2 为了进行检测服务，试验检测人应在投标文件中授权检测项目负责人代表试验检测人全面履 行检测合同；与委托人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前 7 日通知委托人， 并得到委托人的同意。

2.4.3 试验检测人因工作安排或其它原因，需要更换指派到项目所在地的重要岗位检测人员时，应 事先得到委托人的同意。委托人有权以书面形式要求试验检测人更换不能按照检测合同的规定进行检 测服务的检测工作人员。

2.4.4  样品抽样、试验检测、试验检测报告需具备相关资格的人员实施并签字备案。

2.4.5 即使是委托人要求或同意更换的检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到 委托人的认可。项目负责人、技术负责人、质量负责人、专业检测工程师的调换率不得高于专用条款 中规定的比例。试验检测人擅自更换上述人员应承担相应的违约金，具体违约金额专用条款中规定。

2.5 保密

在检测合同有效期间或检测专用合同条款规定的期限内，未经委托人的书面同意，试验检测人不 得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。

3.委托人的义务

3.1 检测工作条件

委托人应按照检测合同的规定向试验检测人提供履行服务所必需的工作条件。

3.1.1 文件和资料

委托人在检测合同生效之日起，按照专用合同条款约定的期限和数量，向试验检测人免费提供下 述文件、资料:

3.1.1.1 合同图纸和相关的标准图纸及说明；

3.1.1.2 其它。

3.2 决定

委托人应在检测专用合同条款规定的时间内，就试验检测人书面提交并要求答复的重大问题，做 出书面决定。

3.3 代表

委托人应指定一名授权代表，与试验检测人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权 时，必须提前 7 日通知试验检测人。

3.4 授权通知

委托人必须将履行检测服务的试验检测人及委托人授予试验检测人的权力，及时用书面形式通知 第三方。

3.5 支付费用

委托人须按合同约定向试验检测人支付检测服务费用。

4.责任和保障

4.1 试验检测人的违约及赔偿责任

4.1.1 试验检测人的违约

4.1.1.1 试验检测人违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.2 试验检测人未能按照投标文件的承诺配备满足检测服务需求的人员或设备；

4.1.1.3 试验检测人不履行检测职责，造成工程质量、安全事故，给委托人造成损失；

4.1.1.4 违反专用合同条款可能规定的其他重要规定。

则试验检测人承担违约责任，委托人在向试验检测人发出书面通知的 14 日内未见纠正后，可以向 试验检测人课以专用条款中规定的违约金，并可在 21  日内发出第二次通知终止合同。在 4.1.1.1  或 4.1.1.3 情况下，委托人可发出书面通知立即终止合同。

4.1.2 试验检测人的违约赔偿责任

试验检测人违反检测合同的规定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，赔偿办法在专用条 款中规定。试验检测人对第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果试验检测人与委托人或 第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。试验检测人的上述责任赔偿，均应按照 本合同条款第 4.4 款的规定办理。

4.1.3 试验检测人对委托人未授权的服务项目或内容不承担检测责任。

4.2 委托人的赔偿责任

委托人违反检测合同的规定并造成试验检测人的经济损失，应向试验检测人赔偿，赔偿办法在专 用条款中规定。

4.3 赔偿责任的期限

委托人或试验检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28 日之内以书面形 式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提 供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。否则，无 论是委托人还是试验检测人均有权对上述索赔不予受理。

4.4 赔偿的限额

鉴于双方在专用条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第 4.1 款和第 4.2 款支付赔偿的 最高限额，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其它条款规定的补偿和 由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

4.5 保障

4.5.1 在试验检测人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障试验检测人免受因履行本检测 合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  试验检测人在签订检测合同协议书时应按照委托人认可的形式向委托人递交履约保函或履 约保证金。如果试验检测人无正当理由全部或部分不履行本检测合同时，委托人有权根据具体情况没 收全部或部分履约保证金。

4.5.3 在试验检测人将工程检测完整报告提交给委托人并通过认可后 28  日内，委托人向试验检测 人返还 100%的履约保证金。

4.6 保险

试验检测人应在检测服务期内，自费办理指派到项目所在地的人员人身和自备财产的有关保险， 保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测人不办理上述保险， 则应对有关风险及后果自负其责。

5.检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1 检测合同协议书的生效

检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

5.2 检测服务的时间和期限

试验检测人必须按照专用条款中规定的时间和有关期限履行和完成检测服务。如果非试验检测人 的原因，致使检测服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

5.3 检测合同的终止

检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。检测合同失效后，双方均 不再受本检测合同的约束。

5.4 检测合同的变更

5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本检测合同进行变更。

5.4.2 委托人可书面要求，改变本合同条款第2.1 款和检测合同规定的检测服务的形式、范围与内 容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本检测合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的 检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3 因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了试验检测人履行检测服务，试验检测人应及时将该 情况与其可能产生的影响书面通知委托人，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应 的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量或工作时间，应作为试验检测人附加服务，试验检测人 完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.5 检测合同的暂停与解除

5.5.1 出现根据本检测合同的规定不应由试验检测人负责的情况，且该情况已使试验检测人不能继 续履行全部或部分检测服务时，试验检测人应立即书面通知委托人。并且：

5.5.1.1 不得不暂停或减缓某些检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检 测服务工作量或延长的服务时间应作为试验检测人附加的服务；

5.5.1.2 全部检测服务已无法继续履行时，试验检测人在书面通知委托人 28 日之后，有权单方面解 除本检测合同，因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务。委托人应及时向试验检 测人返还全部或剩余部分的履约保证金；

5.5.1.3 因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，相关规定详见通用合同条款第 7 条“其它”中第 7.7 款“不可抗力 ”。

5.5.2 委托人要求试验检测人全部或部分暂停检测服务或解除本检测合同时，必须在 56  日之前发 出书面通知。试验检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测服务并将相关费用开支减 至最小。因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务，委托人应及时向试验检测人返 还全部或剩余部分的履约保证金。

5.5.3 试验检测人无正当的理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，委托人可书面 要求试验检测人予以解释。若试验检测人在 28 日内未能根据本检测合同给予合理的答复，委托人可在 进一步发出书面通知 14 日后，单方面解除本检测合同，并视情况没收试验检测人的全部或部分履约保 证金。

5.5.4 委托人拖延支付检测服务费用，并已超过专用条款规定支付期限后 28  日，或根据本合同条 款第 5.5.1.1 条或第 5.5.2 项的规定，暂停检测服务已超过 6 个月，试验检测人可书面要求委托人予以 解释。若委托人在 28 日内未能根据本检测合同给予合理的答复，试验检测人可在进一步发出书面通知 14 日后，单方面解除本检测合同或自行暂停全部或部分检测服务。因此而增加的检测服务工作量应作 为试验检测人附加的服务，委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金。

5.5.5 检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6 转让和分包

5.6.1 试验检测人不得将其承包的任何工程检测业务转让给第三人。

5.6.2 除专用合同条款另有约定外，未经委托人同意，试验检测人不得将检测服务的任何部分分包。 试验检测人因检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6.检测服务的费用与支付

6.1 检测服务费用内容

试验检测人按照工程量清单的单价和实际完成检测数量报委托人审核批准后，由委托人负责承担 并支付试验检测人的相关费用，结算的检测费用以最终实际发生的检测数量为准。试验检测服务过程 中，委托人有权根据实际需要对合同范围内的任一工程检测细目的数量增加或减少，或者取消、增加 某细目，委托人有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求，而无需征得试验检测人的同意。 工程数量发生变化的检测细目单价不予调整，以实际检测的工程数量予以支付。新增检测项目(无适用 于工作的子目,但有类似子目的)，可在合理范围内参照类似子目的单价，由委托人核定单价；新增检 测项目（原检测项目工程量清单中无适用或类似子目的单价）可参照投标人所报单价同等水平或成本 加利润的原则由委托人核定单价或由双方协商确定单价。

6.2 支付

6.2.1 动员预付费

为使检测服务能够及时开展，委托人按专用条款规定的时间及计算方式向试验检测人支付动员预 付费。

6.2.2 履约保证金

6.2.2.1 履约保证金的提交和返还按照投标人须知第 7.3 条和检测通用合同条款第 4.5.2 款、第 4.5.3 款执行。

6.2.2.2 委托人没收试验检测人的全部或部分履约保证金时，不影响试验检测人根据检测合同应当 得到的其它款项的支付。

6.2.3 违约赔偿金

6.2.3.1 根据检测专用合同条款第 4.1 款确定的试验检测人对委托人的赔偿，由委托人从对试验检 测人的日常支付中扣回。

6.2.3.2 根据检测专用合同条款第 4.2 款确定的委托人对试验检测人的赔偿，应由委托人在日常支 付中向试验检测人支付。

6.2.4 支付方式与支付内容

6.2.4.1 委托人采用按实计量、分期支付的方式向试验检测人支付检测服务费。

6.2.4.2 试验检测人的违约赔偿金扣款方式应在专用条款中约定。

6.2.4.3 委托人的违约赔偿金支付方式应在专用条款中约定。

6.2.5 动员预付费的扣回

委托人在每期支付检测服务费的同时，按动员预付费占检测服务费用总额的比例在专用条款约定 的期限内分期扣回动员预付费。

6.2.6 最低支付限额

如某月计算得到的检测服务费用减去扣回或扣留的款项后的净额低于专用条款规定的最低支付 限额时，则应将当期应支付的检测服务费用合并到下期支付。

6.2.7 结算

检测费用工程量清单第 1 章总则中以总额计的费用在合同实施过程中不予调整，第 2 章检测费用 采用单价合同，合同实施过程中单价不予调整，合同实施过程中按照实际检测的工程量及投标人所报 单价进行计量与支付。在检测服务工作结束后，按照专用条款规定的时间，双方结算实际发生的检测 服务费用，同时委托人应向试验检测人返还 100%的履约保证金。

6.2.8 检测服务费用的支付期限

委托人在收到试验检测人提交的书面支付申请后，须在专用条款约定的支付期限内支付检测服务 费用。委托人在规定的期限内，未向试验检测人支付到期应付的款项，则应按照专用条款规定的利率 计算利息，给试验检测人予以补偿，补偿时间自未付款项的应付之日起算。该补偿不影响本合同条款 第 5.5.4 款规定的试验检测人的权力。

6.2.9 支付争议

委托人对试验检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到试验检测人提交的书面支付 申请 7 日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对试验检测人其它应得款项的支付。本合同条款 第 6.2.1 款的规定，适用于最终支付给试验检测人的一切曾经有过争议的款项。

6.3 货币

委托人支付履行检测服务的费用，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中规定。

7.其它

7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本检测合同。委托人 和试验检测人均应按照检测合同公正的行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 语言和法律

本检测合同使用的语言或主导语言及合同所遵循的法律，在专用条款中规定。

7.3 安全措施

7.3.1、试验检测人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江 苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规 定》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格 按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度， 指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。试验检测人在检测过程中发生的任 何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托人概 不承担任何责任和费用。

7.3.2、针对在试验检测期间需不中断交通保持过往车辆顺利通行，试验检测人应严格遵守《《中华 人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安

全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速 公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路 路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。 试验检测人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的 安全标记服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标 记，并开启黄色警示灯和双跳灯。试验检测人应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳 相关费用。试验检测人应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发 生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。

7.3.3、在现场工作时，试验检测人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，并对 其人员的安全负责，试验检测人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或 任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，试验检测人应采取必要的安全措施，并应保障委托 人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

7.3.4 试验检测人应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气候条件，制定完 善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测 人承担。

7.4 利益矛盾

未经委托人书面同意，试验检测人不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不 得参与与本检测合同规定的委托人利益相冲突的任何活动。

7.5 版权

7.5.1 对试验检测人拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，委托人有权在本合同项目中使用 或复制。但未经试验检测人的同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之 中。

7.5.2 如果在专用条款中没有另外规定，则试验检测人有权出版与本项目或本工程检测服务有关的 资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

7.6 通知

本检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论 发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

7.7 不可抗力

7.7.1、除非合同另有约定，不可抗力系指委托人和试验检测人都不可预见、不可避免、不能克服 的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但 不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在试验检测人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生 的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

7.7.2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式 通知对方，并应在不可抗力事情发生后 15 日内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、 或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解 除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

7.7.3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

8.争端的解决

双方在履行本检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部 门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的规定，申请仲裁或 向法院起诉。

第二节  协议书

本协议书              (以下简称：业主、甲方)为一方，与另一方为中标的检测单位      (以 下简称：检查单位、乙方)，共同订立。

鉴于业主已经委托乙方为              （项目名称） 提供服务，并已原则上接受乙方就此提 出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

项目内容：

检测评估单位根据国家有关规定和技术标准规范，对如皋长江大桥进行特殊检测（含仿真计算分 析），并提出对策措施。

服务期：

合同签订后 60 天内完成检测并提交评估报告。

(一)协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

(二)下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、本合同协议书、廉政合同及安全合同；

2、中标通知书；

3、合同条款；

4、投标文件（含补遗书）；

5、投标文件；

6、双方签订的补充或修正文件。

(三)业主在此同意按照本检测评估服务合同规定的期限和方式，向乙方支付根据检测评估技术服 务合同规定应支付的费用和提供检测评估工作条件。

(四) 乙方基于业主的上述承诺，在此向业主保证按照合同条款的规定履行检测评估任务。

(五) 乙方的检测评估服务费总额为人民币(大写)     元整(￥      元)。项目负责人        。 付款方式：完成检测并提交检测报告，检测报告和评估成果经相关部门审查、修改提交，经业主同意 后，合同款一次性付清。

(六)本协议经双方签字盖章后立即生效，在按照合同条款的规定，结清检测评估服务费用后自然 失效。

(七)本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不 一致时，以正本为准。

业主：  （单位全称）（盖章）          乙方：  （单位全称）（盖章）

| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或其授权的代理人： | （职务） | 或其授权的代理人： | （职务） |
| （姓名） （签字） |  | （姓名） （签字） |  |

地址：                                    地址：

邮编：                                     邮编：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户行：                                  开户行：

帐号：                                    帐号：

年      月       日                           年       月       日

第三节  专用条款

1 词语定义、适用语言和法律

1．1 词语定义

下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

(1) 业主：是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，以及取得该当事人(单位)资 格的合法继承人。本合同的业主为如皋市交通运输局。

(2) 检测单位：是指其投标书已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本项目的中标单位， 以及取得该当事机构资格的合法继承人，为本项目设立的专门检测机构。

(3) 本工程：是指业主委托提供工程检测服务的项目

(4) 服务期：根据业主通知开始检测，60 日历天内完成检测并提交正式检测报告。计划服务期开 始时间为 2019 年 11 月 25 日， 2020 年 1 月 25 日前提交正式报告。如检测中发现重大病害或危及运 营安全的突发情况，应及时告知招标人。

(5) 合同单价：指检测及管理人员费用（含必要保险等）、检测报告及相关后期建档等资料、现 场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定 税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

(6) 合同条件：是业主与检测单位根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体工程实施的 需要订立，经协商达成一致，本项目的合同条件。

(7) 天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1．2 本合同的书写、解释和说明的语言为汉语。

1．3 本合同适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》 等由国家、江苏省颁发的关于工程检测的法律、法规及相关规定。

1．4 检测工作的实施应当以相关技术规范为依据。

1．5 如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、 合同的有关条款、合同的目的、惯例以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

2 业主的权利与义务

2. 1 中标后，业主将向检测单位免费提供与履行检测服务有关的资料

2．2 业主应按照合同的规定，向检测单位提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必须的 道路交通管制方面的协助。

2．3 业主应在合同规定的时间内，就检测单位书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。 在合同履行过程中，对于检测单位按约定提交的技术报告、数据成果等，业主应及时审批验收。

2．4 按本合同第 7 条向检测单位支付合同价款。

2．5 业主有对检测单位派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称 职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求检测单位更换。

2. 6 业主应指定一名授权代表与检测单位的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协

调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知检测单位。

2．7 按以本次检测评定结果和技术规范的规定需要对其他部分桥梁进行特殊检测，业主将优先考 虑检测单位，以补充合同的方式进行约定。

3 检测单位的权利与义务

3．1 检测单位将对本合同项下的工作全面负责。检测单位应严格遵照国家、省市对建设工程质量 检测的有关规定开展工作。

3．2 在签订合同之后，按照业主有关管理规定，及时向业主提交本工程专项技术方案申报及开工 申请，编写详细的检测工作细则，经业主批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，受其约束。 按照业主有关公路占道施工许可审批的规定，认真编制占道施工计划及方案，报相关部门审批同意后 方可正式上路实施具体工作。

3. 3 检测单位收到业主提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，并及时和现场进行比对， 如发现任何错误、失误或缺陷，应及时通知业主。

3.4 检测单位必须严格执行国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标 准、规范、规程的相关规定及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准 确的数据和报告。

3.5 检测单位在检测完毕向业主提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责。情况特 殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合业主的要求。检测单位必须按照合 同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。检测单位向业主提交的资料包括 8 份检测及 评估报告、2 份电子文档以及将桥梁接线检查数据及评定数据归档整理，同时填写检查记录表，建立 桥梁卡片，此部分费用已含在检测费中，业主不另外支付。

3.6 正常服务

3.6.1 正常服务是指为完成本项目全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。

3.6.2 承包人在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的 承包人，应充分考虑到业主提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。承包人应综 合考虑到报价中，业主对承包人的合同单价不因此而进行调整。

3．7 检测人员

3.7.1 在合同期内，未经业主同意．不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、 技术负责人或现场负责人时，须提前 7 天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报业主批准。 否则，检测单位必须支付业主 10 万元人员违约金。若业主提出人员更换要求，检测单位应在接到通知 的 7 天内选派资格和经验为业主接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由检测单位承担，其 更换人员的资质仍应得到业主的认可。

3.7.2 检测单位派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。

3.7.3 为了履行检测服务，检测单位应在检测工作细则中指定一名授权代表与业主的授权代表建 立工作联系。

3．8 业主不提供现场办公场所，检测单位应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合 同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。检测单位应保证设备及现场 办公用品的到位，满足现场检测工作需要。如业主认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满 足现场检测工作需要，则检测单位一周内必须增加仪器设备和办公用品直至业主满意为止。

3.9 在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经业主的书面同意，检测单位不得泄露业 主与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。

3．10 在履行合同过程中，检测单位应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其 要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，业主不另外支付。

3．11 检测单位应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

3．12 检测单位对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工 作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

3．13 检测单位如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得业主同意。

3．14 检测单位可以按照合同规定获得业主必要的帮助与配合。

3.15 检测单位进场前，应认真开展现场勘查，并严格按照业主单位或业主指定的管理单位有关管 理办法的要求，编写行之有效的专项技术方案，详细说明工作计划及人员与设备的具体安排，各工作 内容的实施步骤等，并提交开工申请，经业主单位或业主指定的管理单位同意后，方可正式进场开始 施工作业。未经招标人确认的工作量，均不予以计量。

3.16 业主单位可根据实际情况需要，适当增减部分工作量或工作内容，但应在检测单位申报的开 工申请获得批准前以书面形式通知检测单位。无正当理由，业主单位不得随意对清单内工作项目进行 变更，对确因特殊情况需产生的增减，检测单位应给予理解与支持，并不得以此作为申请费用变更的 理由。

3.17 检测单位应就该项目相关文件中所引用的规章制度合规性进行把关，对明显引用错误，或应 予以采用而未列入引用范围的规范及时告知业主。

4 检测工作细则、服务期和进度安排

4．1 检测单位提交的检测工作细则

4.1.1 合同签订后，检测单位应向业主提交检测工作细则。检测单位应按照经业主批准后的检测 细则的要求，有计划、有组织的开展检测工作，并受其约束。

4.1.2 业主可以根据实际情况，书面要求检测单位提供进一步的详细说明和其他内容。

3.5 检测单位在检测完毕向业主提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，后续检 测工作按照《公路桥涵养护规范》规定的周期和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告： 报告的具体格式、内容、份数等必须符合业主的要求。检测单位必须按照合同规定的形式、范围与内 容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在第四篇技术规范和相关服务要求规定。检测单位向业主 提交的资料包括 8 份检测报告、2 份电子文档以及将桥梁接线检查数据及评定数据归档整理，同时填 写检查记录表，建立桥梁卡片等工作，此部分费用已含在检测费中，业主不另外支付。

5 安全措施及责任

5.1 在现场工作时，检测单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现 场，检测单位应采取必要的安全措施，并应保障业主免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚 款，任何事故和责任均由检测单位承担。

5.2 必须保持双向高速公路不中断交通。承包人在检测过程中为确保安全，须遵守以下要求：

5.2.1 在不中断原高速公路正常交通的情况下组织开展作业，为确保过往车辆安全，承包人应自费 提供照明、警卫、护栅、警示标志等符合《江苏省高速公路养护工程施工安全技术规程》、《江苏省 高速公路条例》及《道路交通标志和标线》等法律法规和技术规范中相应条款要求的安全防护设施。

5.2.2 承包人检测作业现场的所有人员服从业主、高速公路路政、交警等有关部门的施工安全管理 和监督，因交通堵塞、恶劣天气、事故等暂停施工作业。

5.2.3 在检测期间如遇交通的临时警卫任务等，承包人须给予配合，必要时应无条件中止作业，服 从交警和路政人员的指挥和管理。

5.2.4 承包人须遵守高速公路交通组织的审批制度，实施交通管制时必须取得交警、路政等管理 部门的许可，办理施工占道交通组织审批许可的相关费用由检测单位纳入合同总检测费用中一并考虑， 业主单位不再另外支付。

5.2.5 承包人应确保施工的车辆和驾驶人员证照齐全，满足在高速公路上行驶的要求。

6 保险

6.1 本项目的工程一切险、第三方责任险、检测单位装备险和检测单位职工的（人身）事故险均 由检测单位投保，保险费由检测单位承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合 同工程实施过程中，检测单位雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由检测单位自 行负责，业主不予赔偿。

7 合同总价与支付方式

7.1、本项目合同总价应包括检测评估单位完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件（包括 全部基础资料电子文件以及评审所需文件），以及调研、资料收集、文件编制、汇报、评审、后续服务 等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备及相关费用、现场检测、调查相关费用、专题 研究相关费用、报告评审会、会务费、取得批复所需的费用以及公司取费、法定税金、利润等与履行 合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用

7.2、在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件 发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。

7.3、服务过程中，新增检测项目时，检测项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；检测项 目清单中没有的项目，由检测单位按投标时的水平报价，并报业主批准后按实计价。

7.4、业主、检测单位对合同价款支付发生争议时．按本合同有关争议的约定处理。

7.5、付款方式：

完成检测并提交检测报告，检测报告和评估成果经相关部门审查、修改提交，经业主同意后，合

同款一次性付清。

7.6 业主、承包人对合同价款支付发生争议时．按本合同第 8.4 款有关争议的约定处理。

8 违约和争议

8．1 业主违约责任

(1)业主不按本合同第 7 条支付合同价款

(2)业主无正当理由擅自中止合同（不可抗力除外）

8．2 检测单位违约责任

(1)合同生效后，如检测单位擅自中途停止或解除合同，检测单位应向业主双倍返还已支付的费 用。

(2)检测单位因自身原因未按期向业主提交检测成果，检测单位应向业主偿付由此而导致的业主 的损失费，每天的损失费按合同总价的 0.5‰计算。最高限额为合同总价的 10％。

(3)未经业主批准而擅自更换的一般检测人员未达到业主要求，经通报批评仍不能限期更正。

(4)检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论， 导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。检测单位发现有危及工程结构安全和重要使用功能安 全的问题时，未及时向业主报告。

(5)检测单位检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

(6)违反本合同第 12 条有关廉洁条款的规定。

检测单位发生以上第（3）～（6）条情况，业主将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、 通报批评至逐出现场，检测单位须支付业主 1 万元至 10 万元的损失赔偿金。

8.3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行 合同。

8.4  双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调： 若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为南京仲裁委员会，仲裁地为南京市。

9 转包与分包

9．1 本项目不得分包，禁止转包。

10  不可抗力

10．1 除非合同另有约定，不可抗力系指业主和检测单位都不可预见、不可避免、不能克服的超 出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限 于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在检测单位雇用人员内部并且是由于从事本项目而发生的 事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6) 自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

10．2 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式 通知对方，并应在不可抗力事情发生后 15 天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、 或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解 除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

10．3 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

11 合同生效、变更、中止、解除和终止

11．1 检测单位提交履约保函，并且合同经双方签字盖章后生效。

11．2 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，业主退还履约保函后，本合同即告终止。

11．3 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人 签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

11．4 业主如果要求检测单位全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在 14 日前通知检测单 位，检测单位应当立即安排停止执行检测工作。

11．5 如检测单位发生 8.2 款规定的违约行为，检测单位除偿付业主违约金和损失赔偿费外，业 主有权解除本合同。合同解除后，业主不承担责任。

11．6 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

11．7 一方根据  12.5、12.6 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知， 并在发出通知前 14 日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第 8.4 款关于争议的约定处理。

11.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

12 事故报告

12.1 如果现场发生重大安全、质量事故，检测单位必须在 2 小时内将事故详细情况书面速报业主。 如果现场发生一般安全、质量事故，检测单位必须在 3 天内将事故详细情况书面报告业主。如果现场 发生重大交通事故，检测单位应及时报告业主，此外，检测单位应采取措施，负责保护好事故现场。 事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

13 其它

13.1 廉政要求

13.1.1 检测单位应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

13.2 版权

13.2.1 对检测单位拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，业主有权在合同项目中使用或复 制。但未经检测单位同意，业主不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

13.2.2 检测单位应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给业主或任何第三方 造成的损失负赔偿责任。

13.2.3 检测单位要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得业主方的书面同意。

附件一： 廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政建 设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效 使用以及投资效益， （工程名称）  的委托人 （全称）（以下称委托人）与试验检测人  （全称） （以 下称试验检测人），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）检测的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件 另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违 法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要 求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 委托人的义务

（一）委托人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的委托人责任。

（二）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试 验检测人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（三）委托人工作人员不得参加试验检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测人 提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子 女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测分包项目。

第三条 试验检测人的义务

（一）试验检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）试验检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何 费用。

（三）试验检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）试验检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）试验检测人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不 得在工作关系报销任何应由试验检测人或个人支付的费用。

（六）试验检测人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪 或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测人单位造成经济损失的，应予以 赔偿。

（二）试验检测人及其工作人员违反本合同第一、三条， 按管理权限依据有关规定，给予党纪、 政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建 设主管部门给予试验检测人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委 托人上级单位的纪检监察机关约请试验检测人或试验检测人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况 进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目检测报告验收后止。

第七条 本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签 署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

委托人单位：（全称） （盖章）       试验检测人：（全称） （盖章）

法定代表人：  （签字）           法定代表人：  （签字）

地址：_________________                        地址：______________

_________________

电话：                             电话：______________

日期:          年    月     日           日期:           年   月   日

委托人监督单位：（全称）（盖章）    试验检测人监督单位：（全称）（盖章）

附件二： 安全生产合同

安全生产合同

为在                  （项目名称）       标段合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境， 切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和 国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监 督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人           （委 托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人                   （试验检测人名称，以下简称“试 验检测人”）特此签订安全生产合同：

1、委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯 彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及 时向试验检测人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到 生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工， 同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐 患。

2、试验检测人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产 条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建 设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增 强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全 检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作 人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到  边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全  生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安  全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防  止事故发生。

（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴

力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必 须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者 方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、 爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上 岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都 应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转 让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用 品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场 必须具有相关的安全标记牌。

（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预 案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失 效。

5、本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不 一致时，以正本为准。

委托人：                    （盖单位章）        试验检测人：                    （盖单

位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）        法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月      日                               年      月     日

- 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

（一）检测清单

| 检测项目 |  | 单位 | 数量 | 测试项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主桥外观检查 |  | 项 | 1 | 主桥外观技术状况检查,进而评定桥 梁技术状况。 | 荷载试验前，针对本桥定期检查报告异常的构件进行外观检查。 |
| 主桥索力检测 |  | 根 | 160 | 按频率法进行索力检测，即对索自振 频率的测试。 |  |
| 主桥线型观测 |  | 项 | 1 | 主桥桥面线型测量。 |  |
| 主桥无损检测 |  | 项 | 1 | 主桥保护层厚度、锈蚀状况、碳化深 度、混凝土强度检测。 |  |
| 水下桩检测 |  | 项 | 1 | 外观检测 | 抽测2根 |
| 斜拉索锚头检查 |  | 项 | 1 | 斜拉索锚头开锚检查及原状恢复。 | 上下锚头各开10下锚头检查及优先抽检本桥定期检查报告异常的斜拉索锚头。 |
| 静载试验 |  | 项 | 1 | 主跨跨中最大正弯矩及挠度工况。 |  |
|  |  | 项 | 1 | 主跨 1/4 跨最大弯矩及挠度工况。 |  |
|  |  | 项 | 1 | 边跨跨跨中最大正弯矩及挠度工况。 |  |
|  |  | 项 | 1 | 主梁墩顶最大负弯矩工况。 |  |
|  |  | 项 | 1 | 主塔塔脚截面最大弯矩及塔顶顺桥向 最大水平位移（或转角）工况。 |  |
| 动载试 验 |  | 项 | 1 | 脉动试验 | 结构自振频率、振型、阻尼比。 |
|  | 跑车 | 项 | 1 | 10km/h 无障碍行车试验 | 振幅响应、动挠度、冲击系数。 |
|  |  | 项 | 1 | 20km/h 无障碍行车试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 30km/h 无障碍行车试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 40km/h 无障碍行车试验 |  |
|  | 刹车 | 项 | 1 | 10km/h 制动试验 | 振幅响应、动挠度。 |
|  |  | 项 | 1 | 20km/h 制动试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 30km/h 制动试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 40km/h 制动试验 |  |
|  | 跳车 | 项 | 1 | 10km/h 有障碍行车试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 20km/h 有障碍行车试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 30km/h 有障碍行车试验 |  |
|  |  | 项 | 1 | 40km/h 有障碍行车试验 |  |
| 承载力评定 |  | 项 | 1 | 主梁承载能力评定 |  |
|  |  | 项 | 1 | 主塔承载能力评定 |  |
| 斜拉索状态评估 |  | 项 | 1 |  |  |

（二）技术标准和要求

(1) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

(2) 《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60-2004)

(3) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

(4) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

(5) 《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）

(6) 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

(7) 《工程测量规范》（GB50026-2020）

(8) 《公路桥涵养护规范》（JTG 5126-2021）

(9) 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

(10) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）

(11) 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）

(12) 《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJT 152-2008）

一、当使用于试验检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧 时应按以下顺序优先考虑：

1 、现行的交通运输部的行业标准或规范；

2、中华人民共和国国家标准；

3 、现行相关行业的标准或规范。

二、标准与规范

1、在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新 的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；

2、列出项目的相关标准和规范。

三、技术要求

1、试验检测人应认真做好检测前期工作，试验检测人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评 定标准，经评审后才可实施。

2、试验检测人应根据委托人规定的检测频率和要求，及时、主动组织检测活动，并及时主动与被 检单位联系，按时间要求做好检测活动安排。

3 、检测结束后，及时按委托人要求提交检测报告。

4、试验检测报告中至少应包括以下内容：

试验检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等；

试验检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

试验检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等，以 及委托人提出的其他检测结果要求；

5、工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结 果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的 问题及改进措施。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：专门面向中小企业采购的项目不再执行以上优惠政策。

二、评标办法

1、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（3）法人授权委托书；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供开标前近三个月基本账户开户银行资信证明或2023年度或2024年度经审计的财务状况报告复印件）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人应具有国家交通运输行政主管部门核发的公路工程试验检测综合甲级资质和省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书。

上述（1）—（8）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过,按无效标处理。

注明：资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的扫描件并加盖CA电子章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。

2、商务技术标评审标准（90分）

| 序号 |  |  | 取值范围 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 |  | 40分 | 1、特殊检查工作的程序与方法。 |
|  |  |  |  | 2、拟投入特殊检查的主要设备。 |
|  |  |  |  | 注：以上贰项每项优于或完全符合本项目需求的得15分，部分满足本项目需求的得6分，完全不符合本项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  |  | 1、特殊检查工作服务的目标及保证措施。 |
|  |  |  |  | 2、本项目的重点和难点分析及对策措施。 |
|  |  |  |  | 注：以上贰项每项优于或完全符合本项目需求的得10分，部分满足本项目需求的得4分，完全不符合本项目需求或未提供的不得分。 |
| 2 | 2.1 | 类似 业绩 | 8分 | 投标人2020年1月1日（以交/竣工时间为准），投标人承担过已完成的桥梁特殊检查项目(项目内容须含桥梁水下基)的业绩。每个业绩加2分，最多加8分。本项满分8分。 说明:(1)加分项中，1个桥梁特殊检查项目(项目内容不含水下桩基)的业绩加1个单独的桥梁水下桩基检查项目的业绩，可合并作为1个桥梁特殊检查(项目内容须包含桥梁水下桩基)项目的业绩;(2)1个合同算1个业绩(如提供的业绩为上述组合业绩两个合同仅能算1个业绩)。 |
|  | 2.2 | 项目 负责人 | 8分 | 拟投入本项目的项目负责人具有检测工程师证书（至少包括桥梁专业）和高级工程师职称（地方工程师无效）得5分，具有研究员级高级工程师或正高级工程师职称（地方高工无效）的加3分（投标时提供人员证书复印件，放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分）。 |
|  | 2.3 | 技术 负责人 | 10分 | 拟投入本项目的技术负责人具有检测工程师证书（至少包括桥梁专业）和高级工程师职称（地方高工无效）得4分，具有研究员级高级工程师或正高级工程师职称（地方高工无效）的加3分，具有一级注册结构工程师职称（地方高工无效）的加3分，满分13分（投标时提供人员证书扫描件，放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分）。 |
|  | 2.4 | 现场 检测 人员 | 9分 | - 拟投入本项目的现场检测人员（人员组成除项目负责人和技术负责人外，现场检测人员也均需具有检测工程师证书（至少包括桥梁专业），有一个得1分，最多得3分。 - 现场登高检测人员（除项目负责人和技术负责人外）应具有公路水运工程的桥梁专业或公路水运工程桥梁隧道工程专业试验检测工程师证书，同时具有由省级应急管理部门颁发的高处作业证书，每提供一人得3分，最多加6分（注：具有省级应急管理厅颁发的高处作业证书人员，须提供相关网站人员信息核验截图（特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台((http://cx.mem.gov.cn/），并加盖公章，否则不得分。） 注：以上人员不得重复；投标时需提供项目组成员近3个月的社保证明及检测人员证书复印件，放入投标文件中，不提供或提供不全者不得分。 |
|  | 2.5 | 桥梁 检测车 | 12分 | - 拟投入设备至少包括水下观测系统、桥梁缆索智能检测机器人裂缝综合观测仪、无人机、回弹仪、全站仪、水准仪等，每提供一项得1分，最高为7分。响应文件中须提供购买发票扫描件。 - 投标人自有1辆桥梁检测车的得3分，自有2辆桥梁检测车的得5分，投标时提供相关凭证。响应文件中须提供购买发票扫描件。 |
|  | 2.6 | 企业 技术 能力 | 3分 | - 投标人同时具有ISO 9001质量管理体系认证证书（检测技术类）、ISO 14001环境管理体系认证证书（检测技术类）、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书（检测技术类）的得3分。 注：投标时提供证书扫描件，放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分。 |

3、投标报价（10分）

①有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的且报价低于采购人设定的招标控制价的（投标报价大于或等于招标控制价或经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

(2)计算投标报价得分

满足招标文件要求的有效投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价。

①供应商的投标报价与评标基准价相等的得10分。

②各供应商的投标报价得分=评标基准价/各供应商的投标报价*10分，得分保留小数点后两位。

4、定标：评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照招标文件中规定的各项因素进行进行打分，评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）由高到低顺序推荐中标候选人。得分最高者为中标人；得分相同时，由价格低者中标，价格亦相同时，由招标人抽签决定中标候选人。

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权委托书；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供开标前近三个月基本账户开户银行资信证明或2023年度或2024年度经审计的财务状况报告复印件）；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

10.投标函；

11.投标分项报价表；

12.技术要求响应及偏离表；

13.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

15.中小企业声明函；

16.残疾人福利性单位声明函。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

格式附件如下：

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   标段：

投标总价

小写： （元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称），          （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附法定代表人与被授权人身份证扫描件

2023年度或2024年度的财务状况报告或资信证明

（投标人成立不满一年不需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州区交通运输局

根据贵方的JSZC-320***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年月日 |  |  |  |