苏州高新区政府采购

招标文件

| 采购编号： | JSZC-320505-HXGW-G2024-0044号 |
| --- | --- |
| 采购项目： | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务 |
| 采购单位： | 苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会 |
| 项目类别： | 服务类 |

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二四年五月

目   录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同主要条款

第六章评分标准

# 第一章  投标邀请函

项目概况 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务 JSZC-320505-HXGW-G2024-0044招标项目的潜在投标人应在苏采云 获取招标文件，并于2024-6-19 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-HXGW-G2024-0044

项目名称：2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务

预算金额：人民币陆佰万元整（￥6000000.00），含税

最高限价（如有）：项目各标段按固定优惠率报价，最高100%，结算时按照中标固定优惠后单价、实际检测和服务内容、数量及结算依据按实结算。

采购需求：

本次招标的标的是2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务。本项目共划分为三个标段，标段划分如下表，详见招标文件第四章 招标书。

本项目标段划分如下表：

| 标段号 | 标段名称 | 预算金额 （人民币）均含税 |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务-一标段 | 贰佰万万元整 （￥2000000.00） |
| 二标段 | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务-二标段 | 贰佰万万元整 （￥2000000.00） |
| 三标段 | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务-三标段 | 贰佰万万元整 （￥2000000.00） |

投标单位须根据国家或地方相关技术规范，开展地块土壤污染状况调查，主要内容和标准须满足所有相关政策文件，主要包括但不限于：调查方案编制、地块历史资料收集、现场踏勘、人员访谈、样品采集、土壤现场快速筛查、必要时进行土壤及地下水样品实验室检测，土壤污染状况调查报告编制、专家评审及备案等内容。

若资料收集过程中未找到能够真实反应项目地块的地勘资料，调查单位应于调查方案编制前委托具备勘察资质的第三方开展地质勘察，查明项目所在地土层结构、地下水水位、流向等基本信息，为调查方案编制提供有力的支撑材料。具体详见招标文件要求。

注：本项目分为3个标段，按照一标段到二标段到三标段的顺序依次进行开评标。本项目每位投标人累计中标标段数量不得超过1个。评标时，依开标顺序，按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段。已在本项目先开标段评审中中标的投标人，不再具有本项目其余标段的得标权且不计入其余标段的实质性投标单位数量。若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

合同履行期限：自合同签订之日至2025年12月31日。如最终实际累计结算费用达到预算金额或服务至2025年12月31日，以先到者为准，本合同宣告结束后，采购人如有其他类似需求，将依据相关规定再行采购。如已委托项目尚未完成，则合同有效期延长至该项目结束中标单位履行完毕全部义务为止。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：

2024年05月24日至2024年06月03日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云”系统

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-6-19 9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对投标单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3、电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标/投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标（采购）文件截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、不同供应商投标文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

10、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

11、政府采购履约资金扶持政策：

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12、本采购信息公告媒体：中国政府采购网、江苏省政府采购、苏州市政府采购。

13、苏州高新区政府采购管理监督电话：0512-68751335。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

单位地址：苏州高新区大同路19号

联系人：闻工

联系电话：0512-68016113

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

单位地址：苏州高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心7幢3-4层

联系人：邹雅琴、邵赞瑜

联系电话：0512-69589240

3.项目联系方式

项目联系人：邹雅琴、邵赞瑜

电话：0512-69589240

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

2024年【5】月【24】日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织的采购活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标人

3、投标人资格要求：详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(详见统一格式)。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本项目一标段、二标段及三标段均不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的询问与澄清(修改)

8.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

8.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

8.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

9、质疑

9.1供应商认为本招标文件使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

9.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。

9.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

9.5联系单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

9.6收件人：邹雅琴

9.7联系电话：0512-69589240

9.8通讯地址：苏州高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心7幢3层。

10、勘查现场

10.1根据自身投标需要，投标人对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，投标人可为勘查目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成（部分格式见第三章）

13.1开标一览表，无格式，具体按照“苏采云”系统要求填报；

13.2资格审查文件（资格条件要求提供的材料是作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，投标单位必须提供并加盖电子签章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。）：

13.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。需提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。需提供包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.2.3具有履行合同所必备的设备和专业技术能力。需提供具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。需提供如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

13.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

13.2.7本项目的其他特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。需提供“信用中国”网站下载的信用报告复印件。

13.3符合性审查文件：

13.3.1投标函；

13.3.2关于资格文件的声明函；

13.3.3投标人情况表；

13.3.4投标（响应）保证承诺书；

13.3.5投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；

13.3.6偏离表（服务、商务）；

13.3.7法定代表人身份证复印件；

13.3.8授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.3.9其他有关符合性证明的文件（如有）。

13.4综合评审文件（评分要点及技术要求）：

13.4.1针对本项目所制定的服务方案；

13.4.2投入设备一览表；

13.4.3项目组成员一览表；

13.4.4类似业绩一览表；

13.4.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等。

13.5企业报价折扣证明：本项目不专门面向中小企业采购，如果供应商是中小企业的，应提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注1：以上13.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

注2：以上13.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

注3：“13.2-13.5”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

注4：制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

注5：开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14、电子投标文件编制

14.1 投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

14.3电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

14.4投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

14.5联合体投标（本项目不允许联合体，可以忽略）：如招标(采购)公告中允许联合体投标，联合体投标的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

14.6如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14.7技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

15、投标报价(编制)要求的说明

15.1除非合同中另有规定，报价表中的全部货物和服务的报价应包括为完成本项目的全部费用，包含完成本项目全部服务内容所需的人工费、调查方案编制费、现场采样费、样品检测分析费、调查报告编制费、专家评审费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理费、保险、材料、劳保、专利技术、代理服务费等全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖三方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按采购要求中的全部货物和服务计算单价和总价。报价表中的每一单项均应计算并填写单价和总价。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16、投标文件的有效期

16.1自投标文件提交截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17、投标文件的签署和上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18、投标截止时间

18.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

18.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.4采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.5在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

18.6投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

五、开标、评标说明

19、开标

19.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19.3资格审查

19.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

19.3.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。

查询时间：投标文件递交截止时间。

查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

20、评标委员会或评标小组

20.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

20.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.2.3 对投标文件进行比较和评价；

20.2.4 按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

20.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

20.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

20.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

20.3.4参与评审报告的起草；

20.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

20.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

21、评标内容的保密

21.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

21.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

22、对投标文件初审

22.1开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

22.2.1 投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

22.2.2 与招标文件有重大偏离；

22.2.3 投标人拒绝修正错误；

22.2.4 投标人的报价是选择性的；

22.2.5 投标人的报价只投了部分内容；

22.2.6 投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

22.2.7 其他被评标委员会认定无效的情况。

22.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

22.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知23条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.7投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

22.8评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

23、投标的澄清

23.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

23.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

24、废标

24.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

24.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

25、投标文件的评价和比较

25.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

25.3最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

六、中标及合同说明

26、中标单位的确认

26.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

26.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

27、合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

28、中标通知书

28.1中标通知书将成为合同的组成部分。

28.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

29、合同的签订

29.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

29.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

29.3中标单位拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或者重新开展政府采购活动。

30、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

31、代理服务费

31.1中标单位须按以下规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清，该费用包含在投标报价中。

代理服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以各标段的采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。

中标人根据各标段采购预算计算并支付中标服务费，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

一标段中标服务费为：【26000.00】元；

二标段中标服务费为：【26000.00】元；

三标段中标服务费为：【26000.00】元。

31.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

32、监督和公证

32.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

32.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

33、未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，除注明允许修改的文件外，投标人均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背 。

格式1、投标函

投标函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我方收到贵公司                 号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包含完成本项目全部服务内容所需的人工费、调查方案编制费、现场采样费、样品检测分析费、调查报告编制费、专家评审费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理费、保险、材料、劳保、专利技术、代理服务费等全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。我们接受，除非合同条款中另有规定，否则合同价格在合同实施期间不因市场因素、政策规定变更因素等任何因素调整，采购人不再支付任何其他费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括招标文件的澄清和补充文件（更正公告）(如有)及有关附件。我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面内容要求采购人进行解释说明的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标文件提交截止之日起90天。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、完整的、准确的、有效的，也愿意接受贵方对我方提供所有资料的核查。若有虚假，我方愿承担一切责任，并赔偿由此而导致贵公司或采购方遭受的各项全部损失。

6、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

10、如果我方中标，我方愿意在签订前按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

11、我们承诺我公司符合招标文件中“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                联系人：

地址：                                邮政编码：

联系电话：                            传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日
格式2、(投标人)法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为               号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认并负全部责任。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同全部履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式3、开标一览表

按照“苏采云”系统填报

注：

①本项目为优惠率报价，请各投标单位正确理解优惠率报价含义，如导致不利的后果由投标单位自行承担。

②“苏采云”系统中填报优惠率，优惠率=100%-折扣。举例：若折扣为八折（80%），则“苏采云”系统填报优惠率为100%-80%=20%，以此类推。

③优惠率范围：0＜优惠率＜100%，在此范围内的优惠率报价为有效投标优惠率。

## 格式4、投入设备一览表

投入    标段设备一览表

| 序号 | 名称 | 自有或已租赁或承诺中标后购买或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | ... |  |  |

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

## 格式5、项目组成员一览表

标段  项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：按第六章评分标准提供相关证明材料。

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

格式6、类似业绩一览表

类似业绩一览表（     标段）

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按第六章评分标准提供相关证明材料。

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

格式7、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

# 格式8、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

# 格式9、偏离表（服务、商务）

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件服务要求有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

格式10、中小企业声明函

# 中小企业声明函(服务)

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于其他未列明行业；承接企业为(企业名称)，从业人员为【】人，营业收入为【】万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于其他未列明行业；承接企业为(企业名称)，从业人员为【】人，营业收入为【】万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：(公章)：

日期：

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

3、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5、中标单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式11、残疾人福利性单位声明函(如属)

# 残疾人福利性单位声明函(如属)

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

格式12、投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

格式13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（签章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

受苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对其拟采购的2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320505-HXGW-G2024-0044

二、采购项目名称：2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务

预算总金额：人民币陆佰万元整（￥6000000.00），含税

最高限价：本项目各标段按固定优惠率报价，最高100%，结算时按照中标优惠后单价、实际检测和服务内容、数量及结算依据按实结算。

其中：

| 标段号 | 标段名称 | 预算金额 （人民币）均含税 |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务-一标段 | 贰佰万万元整 （￥2000000.00） |
| 二标段 | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务-二标段 | 贰佰万万元整 （￥2000000.00） |
| 三标段 | 2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务-三标段 | 贰佰万万元整 （￥2000000.00） |

三、采购要求：

（一）调查范围和调查目的

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》等相关政策要求，苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会拟选择三家具备专业技术能力的第三方机构，开展待开发用地土壤污染状况调查，具体按照采购人要求。

本次土壤污染状况调查的主要目的是针对地块开展土壤污染状况调查(初步或详细调查),编制土壤污染状况调查报告。若初步调查结果显示地块无污染则调查任务结束，否则还应对地块开展详细调查，并编制调查报告。若详细调查结果显示，场地内污染物浓度超过国家和地方等相关标准或建设用地土壤污染风险管控标准的，应当进一步开展土壤污染风险评估工作。

（二）服务内容及要求

1、服务工作内容构成

响应单位须根据国家或地方相关技术规范，开展地块土壤污染状况调查，主要内容和标准须满足所有相关政策文件，主要包括但不限于：调查方案编制、地块历史资料收集、现场踏勘、人员访谈、样品采集、土壤现场快速筛查、土壤及地下水样品实验室检测，土壤污染状况调查报告编制、专家评审及备案等内容。

若资料收集过程中未找到能够真实反应项目地块的地勘资料，调查单位应于调查方案编制前委托具备勘察资质的第三方开展地质勘察，查明项目所在地土层结构、地下水水位、流向等基本信息，为调查方案编制提供有力的支撑材料。

具体内容如下：

(1)收集、了解场地现状与历史情况、场地环境资料、场地相关记录；

(2)收集场地利用变迁资料；

(3)了解相邻场地、周围区域的现状与历史情况；

(4)对地质、水文地质勘察和地形调查；

(5)整理场地及周边环境状况和敏感目标；

(6)出具调查布点方案设计、采样方案及质量保证计划并通过专家评审；

(7)土壤和地下水采样及分析；

(8)调查结果分析；

(9)出具符合要求的场地土壤污染状况调查报告；

(10)通过土壤污染状况调查报告专家评审会；

(11)出具符合要求的土壤污染风险评估报告(根据需要编制)。

(12)本项目在方案设计、现场实施的过程中涉及到：取样方案的优化设计、现场机械取样施工安全、水文地质勘查、场地污染源识别等工作。

2、工作要求

(1)中标供应商应按照国家、江苏省、苏州市、苏州高新区场地调查等相关规范、规定，完成要求工作。

(2)开展全面的现场踏勘与调查工作，摸清地块内污染(源)的基本情况，识别项目地块内各类污染(源)以及历史/当前的活动对场地环境质量(土壤及地下水)可能造成的影响。

(3)土壤及地下水布点合理，满足国家及苏州市相关要求，科学选择监测因子，土壤及地下水监测因子要满足相关技术要求及管理规定。

(4)中标供应商自行采样，也可选择有能力的采样单位，但无论自行采样或选定的采样单位必须具有以下条件：必须具有Geoprobe或类似Geoprobe的土壤及地下水采样专业设备1台以上（含1台）并采用该类设备进行土壤样品采集、地下水监测井建设。现场要采取一定的质量控制措施，客观反映场地环境质量。

(5)中标供应商在调查期间应加强对方案编制环节、样品采集、制备、保存、流转和分析等环节的管理，上述环节中如出现违反国家法律法规、违反行业规定，或者弄虚作假，采购单位会对中标供应商予以警告直至不再对其进行委托，并保留追究造成采购单位损失的责任。

(6)中标供应商可自行选择有资质有能力的检测单位，并签订协议，投标单位选定的检测单位必须具有国家计量认证合格资质（CMA），且其资质详细清单中必须具备与土壤和地下水检测项目相关的能力，检测能力应全面覆盖《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的基本项，且所有检测项在500项以上（其中VOCs检测项目不少于50项，SVOCs检测项目不少于70项）；建有土壤样品保存库，并建有样品可追溯机制；三年内环保及相关业务领域无行政处罚，无认可委、认监委的相关处罚。

(7)中标供应商出具的调查报告均应附从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担者，从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核人、审定人，上述人员均需亲笔签字确认。另外中标供应商和检测单位的营业执照、资质证明等文件也应作为附件附在调查报告内。

(8)中标供应商应加强对场地调查资料的保管，并按采购单位的要求进行项目公示、上传国家相关管理系统等，及时提供资料调用、审核等需求；并应配合采购单位完成调查评估报告的评审申请和后续审核备案等工作。

(9)中标供应商应切实履行保密义务，未经采购单位许可不得向第三方提供本项目的相关技术资料和数据。采购结束后，投标供应商应退还采购单位在采购过程中提供的所有相关资料。未经采购单位允许，中标供应商不得擅自将履行合同过程中所获得的关于甲方以及所调查项目的一切相关技术资料和数据对外公开，不允许在采购单位未许可的条件下发表与本合同相关的论文、看法、著作等。因中标供应商责任造成相关技术资料和数据外泄所引起的一切后果由中标供应商承担。

(10)合同履行期限：自合同签订之日至2025年12月31日。如最终实际累计结算费用达到预算金额或服务至2025年12月31日，以先到者为准，本合同宣告结束后，采购人如有其他类似需求，将依据相关规定再行采购。如已委托项目尚未完成，则合同有效期延长至该项目结束中标单位履行完毕全部义务为止。

（三）技术标准要求

土壤污染状况调查工作依据国家和江苏省、苏州市建设用地土壤污染调查等相关政策法律和标准导则。

具体编制依据、规范如下：

《中华人民共和国土壤污染防治法》（主席令 第八号）

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）

《苏州高新区（虎丘区）土壤污染防治工作方案》（苏高新管〔2017〕194号）

《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令 第42号）

《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》（HJ25.1-2019）

《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2-2019）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》

《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》（部令 第3号）

《江苏省环境监测专业服务收费管理办法与收费标准》

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《污染场地岩土工程勘察标准》（HG/T 20717-2019）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

注：以上依据若相关部门已发布最新标准，按最新标准执行。

（四）浒墅关经开区（镇）土壤污染状况调查费用构成、结算依据

1：土壤及地下水初步调查费用限价表如下：

表1 土壤污染状况初步调查计费表（万元）

| 序号 | 地块面积（亩） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤15 | 7.5 | 根据单个调查项目面积的费用为基准限价。 |
| 2 | 15-30（含30） | 10 |  |
| 3 | 30-50（含50） | 单价3500元/亩 |  |
| 4 | 50-100（含100） | 单价3000元/亩 |  |
| 5 | ＞100 | 单价2500元/亩 |  |

2：土壤污染状况详细调查及风险评估分为报告编制、采样、检测与水文地质勘察四个部分构成，具体限价如下：

第一部分（资料收集、踏勘、报告编制、专家评审等）：根据下表中调查评估部分单个项目面积的费用为基准限价。

表2 详细调查及风险评估部分费用限价标准（万元）

| 7.5亩以下（含） | 7.5-15亩（含） | 15-45亩（含） | 45-75亩（含） | 75 亩以上（含） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

第二部分（采样部分）：根据下表中采样部分项目的单价为基准。

| 项目 | 单价（元/米） |
| --- | --- |
| 土壤 | 180 |
| 地下水 | 400 |

表3 采样部分费用限价标准（元/米）

第三部分（检测部分）：根据下表中检测部分项目的单价为基准限价。

表4 检测部分费用限价标准（元）

| 序号 | 项目 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| pH、现场快速检测项目 |  |  |
| 1 | Ph（土壤、底泥） | 60 |
| 2 | pH（地下水、地表水） | 30 |
| 3 | PID和XRF扫描 | 50 |
| GB 36600-2018中的项目 |  |  |
| 1 | 45项（7项重金属+27项目VOC+11项SVOC） | 1300 |
| 2 | 单个重金属或无机物 | 90 |
| 3 | VOC | 600 |
| 4 | SVOC | 750 |
| 5 | 氰化物 | 200 |
| 6 | 甲基汞 | 500 |
| 7 | 有机氯农药 | 450 |
| 8 | 有机磷农药 | 450 |
| 9 | 多氯联苯或多溴联苯 | 500 |
| 10 | 二噁英 | 2500 |
| 11 | TPH | 500 |
| GB 36600-2018中以外的项目 |  |  |
| 1 | 单个特征污染物 | 90 |
| 水质指标检测项目 |  |  |
| 1 | 溶解氧 | 25 |
| 2 | 高锰酸盐指数或化学需氧量或五日生化需氧量或氨氮或阴离子表面活性剂或硝酸盐或硫酸盐等 | 60 |
| 3 | 总磷或总氮 | 70 |
| 4 | 挥发酚或石油类 | 80 |
| 5 | 氟化物或硫化物或氯离子等 | 100 |

第四部分（水文、地勘）：根据下表中水文地质勘察部分项目的单价为基准限价。

表5 水文地质勘察部分费用标准（元）

| 项目 | 单价（元） |
| --- | --- |
| 台班 | 6000 |

备注：布点采样方案必须经过专家评审及业主单位确认同意后方可实施。

投标单位根据企业自身特点，在综合考虑技术水平、成本、利润等的基础上，对本项目进行报价（优惠率报价）。

（五）项目组人员配备要求：中标供应商对每个调查项目配备不少于1名项目负责人、1名技术负责人。

七、其他要求：

1、中标供应商在服务期间应配备充足设备、设施及与项目匹配的人员完成相关服务工作。

- 2、因中标供应商管理不善，造成服务范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购方有权视情节要求中标单位赔偿。

3、验收标准：

3.1服务期限内递交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。

3.2技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术操作、服务需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

3.3项目结案要求：单个项目完成专家评审后，需提交业主并配合业主完成所在地环保和资规主管部门的备案工作，所在地环保和资规主管部门出具最终审核意见后视为项目完成。同时，单个地块项目结束后服务商须向采购单位提供项目满足国家规范要求的调查报告及附件等全部数据资料，包括纸质版（加盖公章）4套和电子版。

4、中标供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

四、综合说明及其它要求：

1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、本项目按固定优惠率报价，投标报价包含完成本项目全部服务内容所需的人工费、调查方案编制费、现场采样费、样品检测分析费、调查报告编制费、专家评审费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理费、保险、材料、劳保、专利技术、代理服务费等全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。此外，地块的面积及规划用途可能因实际需求出现调整，投标单位报价时需自行考虑该部分可能存在的风险（包括但不限于地块面积调整，规划用途调整，地块分割单独开展调查等情形），除非合同条款中另有规定，否则投标人一旦中标，在合同实施期间价格不做调整。

3、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

五、政府采购政策：

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网发布的内容为准。

# 第五章  合同主要条款

项目名称：2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务

标段名：

项目编号：

甲方（采购方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

招标代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：苏州高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心7幢3-4层

联系电话：0512-69589240

根据苏州高新区政府采购编号                        号招标文件和中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、定义：

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据中标单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同价格：

1.1中标固定优惠率：     %。合同价格包含完成本项目全部服务内容所需的人工费、调查方案编制费、现场采样费、样品检测分析费、调查报告编制费、专家评审费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理费、保险、材料、劳保、专利技术、代理服务费等全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。此外，地块的面积及规划用途可能因实际需求出现调整，乙方报价时需自行考虑该部分可能存在的风险（包括但不限于地块面积调整，规划用途调整，地块分割单独开展调查等情形），除非合同条款中另有规定，否则合同实施期间价格不做调整。

1.2本次浒墅关经开区（镇）土壤污染状况调查费用分为“初步调查、详细调查和风险评估”，详见下表。

1.2.1 土壤及地下水初步调查费用限价表如下：

表1 土壤污染状况初步调查计费表（万元）

| 序号 | 地块面积（亩） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤15 | 7.5 | 根据单个调查项目面积的费用为基准。 |
| 2 | 15-30（含30） | 10 |  |
| 3 | 30-50（含50） | 单价3500元/亩 |  |
| 4 | 50-100（含100） | 单价3000元/亩 |  |
| 5 | ＞100 | 单价2500元/亩 |  |

1.2.2 土壤污染状况详细调查及风险评估分为报告编制、采样、检测与水文地质勘察四个部分构成，具体限价如下：

第一部分（资料收集、踏勘、报告编制、专家评审等）：根据下表中调查评估部分单个项目面积的费用为基准限价。

表2 详细调查及风险评估部分费用限价标准（万元）

| 7.5亩以下（含） | 7.5-15亩（含） | 15-45亩（含） | 45-75亩（含） | 75 亩以上（含） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

第二部分（采样部分）：根据下表中采样部分项目的单价为基准限价。

| 项目 | 单价（元/米） |
| --- | --- |
| 土壤 | 180 |
| 地下水 | 400 |

表3 采样部分费用限价标准（元/米）

第三部分（检测部分）：根据下表中检测部分项目的单价为基准限价。

表4 检测部分费用限价标准（元）

| 序号 | 项目 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| pH、现场快速检测项目 |  |  |
| 1 | Ph（土壤、底泥） | 60 |
| 2 | pH（地下水、地表水） | 30 |
| 3 | PID和XRF扫描 | 50 |
| GB 36600-2018中的项目 |  |  |
| 1 | 45项（7项重金属+27项目VOC+11项SVOC） | 1300 |
| 2 | 单个重金属或无机物 | 90 |
| 3 | VOC | 600 |
| 4 | SVOC | 750 |
| 5 | 氰化物 | 200 |
| 6 | 甲基汞 | 500 |
| 7 | 有机氯农药 | 450 |
| 8 | 有机磷农药 | 450 |
| 9 | 多氯联苯或多溴联苯 | 500 |
| 10 | 二噁英 | 2500 |
| 11 | TPH | 500 |
| GB 36600-2018中以外的项目 |  |  |
| 1 | 单个特征污染物 | 90 |
| 水质指标检测项目 |  |  |
| 1 | 溶解氧 | 25 |
| 2 | 高锰酸盐指数或化学需氧量或五日生化需氧量或氨氮或阴离子表面活性剂或硝酸盐或硫酸盐等 | 60 |
| 3 | 总磷或总氮 | 70 |
| 4 | 挥发酚或石油类 | 80 |
| 5 | 氟化物或硫化物或氯离子等 | 100 |

第四部分（水文、地勘）：根据下表中水文地质勘察部分项目的单价为基准限价。

表5 水文地质勘察部分费用标准（元）

| 项目 | 单价（元） |
| --- | --- |
| 台班 | 6000 |

备注：初步调查、详细调查和风险评估均按照此最高限价表执行。布点采样方案必须经过专家评审及甲方确认同意后方可实施。

1.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、服务内容及期限：

甲方聘请乙方提供以下服务：【2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务】

3.1服务团队配备要求：乙方对每个调查项目配备不少于1名项目负责人、1名技术负责人。上述全部人员的全日制在职员工劳动合同、乙方为其缴纳的社保证明、身份证、毕业证书、职称证书复印件等须给甲方留存。乙方组织的人员在任何时间皆不因本合同或类似合同被视为与甲方存在劳动合同关系、劳务关系等。

3.2服务内容：

乙方应依据国家和江苏省、苏州市建设用地土壤污染调查等相关政策法律和标准导则对项目地块开展土壤污染状况调查、土壤污染状况详细调查和风险评估，主要内容和标准须满足所有相关政策文件，主要包括但不限于：调查方案编制、地块历史资料收集、现场踏勘、人员访谈、样品采集、土壤现场快速筛查、土壤及地下水样品实验室检测，土壤污染状况调查报告编制、专家评审及备案等内容。

若资料收集过程中未找到能够真实反应项目地块的地勘资料，乙方应于调查方案编制前委托具备勘察资质的第三方开展地质勘察，查明项目所在地土层结构、地下水水位、流向等基本信息，为调查方案编制提供有力的支撑材料。

具体内容如下：

(1)收集、了解场地现状与历史情况、场地环境资料、场地相关记录；

(2)收集场地利用变迁资料；

(3)了解相邻场地、周围区域的现状与历史情况；

(4)对地质、水文地质勘察和地形调查；

(5)整理场地及周边环境状况和敏感目标；

(6)出具调查布点方案设计、采样方案及质量保证计划并通过专家评审；

(7)土壤和地下水采样及分析；

(8)调查结果分析；

(9)出具符合要求的场地土壤污染状况调查报告；

(10)通过土壤污染状况调查报告专家评审会；

(11)出具符合要求的土壤污染风险评估报告(根据需要编制)。

(12)本项目在方案设计、现场实施的过程中涉及到：取样方案的优化设计、现场机械取样施工安全、水文地质勘查、场地污染源识别等工作。

3.3服务期限：自合同签订之日至2025年12月31日。如最终实际累计结算费用达到预算金额或服务至2025年12月31日，以先到者为准，本合同宣告结束后，甲方如有其他类似需求，将依据相关规定再行采购。如已委托项目尚未完成，则合同有效期延长至该项目结束乙方履行完毕全部义务为止。

3.4服务地点：甲方指定。

四、合同价格支付：

4.1项目付款方式：

(1)本项目土壤污染状况初步调查按照中标固定优惠率进行结算；土壤污染状况详细调查和风险评估按照中标固定优惠后的单价，结合地块实际需要的检测、服务内容及结算依据进行结算。

(2)合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付预付款30%规定）,每宗地块乙方接到采购人土壤场地调查需求后，乙方先提交对应地块的相关服务方案及价格，经采购人确认后方可实施。

(3)乙方完成单个地块的土壤污染状况调查工作，通过专家评审并完成所在地环保和资规主管部门的备案审查后视为该地块调查工作完成。每半年度结束后，甲方结算支付一次服务费用(按实际完成的工作量并结合中标优惠率结算)，乙方提交甲方半年度完成的项目清单、调查报告及合格的发票。

4.2 乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的正规发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构盖章的《政府采购合同履行考核报告》。

（3）项目清单及调查报告。

（4）其他（如有）。

4.3支付方式：转账。

4.4政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、工作要求

5.1乙方应按照国家、江苏省、苏州市、苏州高新区场地调查等相关规范、规定，完成要求工作。

5.2乙方应开展全面的现场踏勘与调查工作，摸清地块内污染(源)的基本情况，识别项目地块内各类污染(源)以及历史/当前的活动对场地环境质量(土壤及地下水)可能造成的影响。

5.3土壤及地下水布点合理，满足国家及苏州市相关要求，科学选择监测因子，土壤及地下水监测因子要满足相关技术要求及管理规定。

5.4乙方可自行采样，也可选择有能力的采样单位，但无论自行采样或选定的采样单位必须具有以下条件：必须具有Geoprobe或类似Geoprobe的土壤及地下水采样专业设备1台以上（含1台）并采用该类设备进行土壤样品采集、地下水监测井建设。现场要采取一定的质量控制措施，客观反映场地环境质量。

5.5乙方在调查期间应加强对方案编制环节、样品采集、制备、保存、流转和分析等环节的管理，上述环节中如出现违反国家法律法规、违反行业规定，或者弄虚作假，甲方会对乙方予以警告直至不再对其进行委托，并保留追究造成采购单位损失的责任。

5.6乙方可自行选择有资质有能力的检测单位，并签订协议，检测单位必须具有国家计量认证合格资质（CMA），且其资质详细清单中必须具备与土壤和地下水检测项目相关的能力，检测能力应全面覆盖《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的基本项，且所有检测项在500项以上（其中VOCs检测项目不少于50项，SVOCs检测项目不少于70项）；建有土壤样品保存库，并建有样品可追溯机制；三年内环保及相关业务领域无行政处罚，无认可委、认监委的相关处罚。

5.7乙方出具的调查报告均应附从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担者，从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核人、审定人，上述人员均需亲笔签字确认。另外乙方和检测单位的营业执照、资质证明等文件也应作为附件附在调查报告内。

5.8乙方应加强对场地调查资料的保管，并按采购单位的要求进行项目公示、上传国家相关管理系统等，及时提供资料调用、审核等需求；并应配合采购单位完成调查评估报告的评审申请和后续审核备案等工作。

六、权利与义务：

6.1甲方权利与义务

6.1.1甲方按照本合同约定方式拨付乙方项目经费，乙方须向甲方提供正规收款票据。

6.1.2甲方不得要求乙方违反国家有关标准、法规、导则进行服务。

6.1.3甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，并且有权阐述对具体问题的意见和建议。

6.1.4当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

6.1.5当甲方认定乙方执行的专业调查业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

6.2乙方权利与义务

6.2.1乙方应严格依据国家和江苏省、苏州市建设用地土壤污染调查等相关政策法律和标准导则实施项目，履行承诺，保证质量。

6.2.2乙方应自己负责合同实施期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等一切费用，具体按合同及采购文件的约定。

6.2.3乙方在项目实施周期内接受甲方的监管和评估，并向第三方提交监管和评估所需的所有项目信息和资料。

6.2.4乙方工作人员的人身安全由乙方全权负责。

6.2.5甲方提供给乙方的数据文件、图纸、资料等文件，仅供乙方在本项目中使用，乙方在任何时候都应遵守本保密条款，在未经甲方事先书面允许前，不得将甲方提供的以及乙方参与本项目所知悉的有关信息透露给与完成本项目无关的第三方。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

七、验收标准：

7.1服务期限内递交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。

7.2技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术操作、服务需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

7.3项目结案要求：单个项目完成专家评审后，乙方需提交甲方并配合甲方完成所在地环保和资规主管部门的备案工作，所在地环保和资规主管部门出具最终审核意见后视为项目完成。同时，单个地块项目结束后乙方须向甲方提供项目满足国家规范要求的调查报告及附件等全部数据资料，包括纸质版（加盖公章）4套和电子版。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

8.1甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由擅自解除本合同的，应向乙方偿付3000元的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止协议。

8.2乙方违约责任

（1）乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付3000元的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）如果乙方将本服务任务转包或者未经甲方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，甲方将按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。

（3）乙方应制定相关的应急与安全保障措施，在服务过程中如发生安全等相关事件，责任由乙方承担。

（4）乙方应按照甲方要求如期完成调查报告的出具，如因乙方自身原因迟延提供的，每逾期一天，应按照该单项委托费用的万分之二支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权另行委托其他第三方完成，由此造成的损失概由乙方自行承担，相关费用甲方不予结算。

（5）因乙方编制的调查报告存在问题造成未通过专家评审或政府主管部门不认可的，甲方有权要求乙方限期整改，整改后仍未通过专家评审或政府主管部门不认可的，甲方有权终止合同，该项调查报告费用不予结算。

九、合同的生效及其他：

9.1合同生效

本合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

9.2其他

（1）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理处和招标代理机构备存。

（2）合同附件：本合同附件、招标文件、乙方的投标文件和乙方在开标过程中所作的承诺以及中标通知书均作本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（3）合同份数：合同份数：本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

十、合同的解除和转让：

10.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

10.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10.4合同的部分和全部都不得转让。违反此约定的，甲方有权立即终止本合同，同时乙方按照合同总金额的20%承担相应违约金责任，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足，包括但不限于调查费用、公证费用、诉讼费、律师费等费用。

10.5经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十一、不可抗力：

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、争议处理：

双方因履行本协议产生纠纷的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、未尽事宜：

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： 法定代表人（授权代表）： 经办人： 签署日期： | 乙方（盖章）： 法定代表人（授权代表）： 经办人： 签署日期： |
| --- | --- |

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。本次2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务项目共计3个标段，各标段投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商少于3家时，则该标段采购失败。各投标人在2024-2025年浒墅关经开区（镇）土壤污染调查年度服务项目（3个标段）中，中标标段最多允许中一个标段，已在前期某标段评审中中标的供应商，不再具有其他标段的得标权，也不计入之后开标标段的实质性响应供应商数量内。

2.本项目开评标顺序：按照一标段到二标段到三标段的顺序依次进行开评标。

3.评标时评标委员会成员按照标段顺序，分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。若投标人按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过上述规定的中标数量限定原则，则依开标顺序，按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

4.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

5.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）若大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

（4）残疾人福利企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

④中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

二、评分标准

(一）价格分 (10分)

第一步：投标报价不高于采购预算或最高限价的，或优惠率范围：0＜优惠率＜100%的，为有效投标报价（有效投标优惠率）。超财政预算的投标报价或超优惠率范围的为无效投标报价（无效投标优惠率），其投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价（有效优惠率）中满足招标文件要求，且投标价格（优惠率）最低的投标报价（最高优惠率）为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（（1-评标基准价）/（1-投标优惠率））×10％×100

以下评分内容适用于一标段、二标段、三标段

（二）技术部分（45分）

1、历史资料收集（现场踏勘及人员访谈等）组织实施方案（5分）：方案完整、措施合理得5分；方案基本完整、措施尚可行得3分；方案一般、措施不佳得1分；未提供不得分。

2、土壤及地下水采样组织实施方案（5分）：方案具有针对性、操作流程清晰、明确、科学完善的得5分；方案较有针对性、描述较清晰、操作性不强的得3分；方案一般、操作性一般得1分；未提供不得分。

3、土壤及地下水样品实验室分析检测组织实施方案（5分）：方案具有针对性、业务流程清晰、明确、科学完善的得5分；方案较简单、描述不够清晰、操作性不强的得3分；方案一般、操作性差得1分；未提供不得分。

4、质量保障措施（5分）：满足本项目服务期限要求、提供技术支持、对本项目的服务方式、响应时间有承诺及措施的得5分；方案简单、基本可行的得3分；方案一般、操作性一般得1分；未提供不得分。

5、调查评估报告编制框架（5分）：框架完整正确得5分；框架较完整的得3分；框架基本可行得1分；未提供不得分。

6、调查安全保证措施（5分）：措施合理可行得5分；措施较合理可行的得3分；措施基本可行得1分；未提供不得分。

7、调查工作组织计划（5分）：制定的工作计划安排合理得5分；工作计划安排较合理的得3分；工作计划安排基本可行得1分；未提供不得分。

8、调查过程中突发事件应急预案（5分）：制定的应急预案科学、合理、可行的得5分；应急预案较科学、合理、尚可行的得3分；应急预案基本科学、合理、可行性一般的得1分；未提供不得分。

9、对项目重点难点分析及合理化建议(5分)：对本项目的重点难点分析及提出的合理化建议考虑周到、可行性好的得5分；考虑较为周到、可行性较好的得3分；考虑不全、可行性一般的得1分；未提供不得分。

（三）商务部分（45分）

1、本项目配备的项目负责人职称：具有高级及以上技术职称的（专业需为生态环保类或化学类或地质类或土壤类），得2分。本项最高得2分。

2、本项目配备的项目负责人学位：具有博士学位的，得2分；硕士学位的，得1分。本项最高得2分。

3、本项目配备的技术负责人职称：具有高级及以上技术职称的（专业需为生态环保类或化学类或地质类或土壤类），得2分。本项最高得2分。

4、本项目配备的技术负责人学位：具有博士学位的，得2分；硕士学位的，得1分。本项最高得2分。

5、本项目配备的安全负责人职称：具有高级及以上职称的（专业需为生态环保类或化学类或地质类或土壤类），得2分。本项最高得2分。

6、本项目配备的安全负责人学位：具有硕士及以上学位的，得2分。本项最高得2分。

7、拟组建的项目组成员中（除项目负责人、技术负责人和安全负责人外）同时具有硕士及以上学位（专业需为生态环保类或化学类或地质类或土壤类）和高级及以上技术职称的（专业需为生态环保类或化学类或地质类或土壤类），有1人得2分，以最高学历认定。本项最高得10分。

注：投标单位须提供上述商务部分1-7项涉及的所有人员的学位证书复印件或学信网学位证明截图和职称证书相关证明文件复印件，并同时提供投标人为其缴纳的近一个月的社保证明复印件，否则不得分。

8、投标单位投入设备（2分）：

8.1投标单位具有X射线荧光光谱仪（XRF）现场快速检测设备的，每提供一台得0.5分。

8.2投标单位具有光离子化检测仪（PID）现场快速检测设备的，每提供一台得0.5分。

8.3投标单位具有航拍无人飞机的，每提供一台得0.5分。

8.4投标单位具有精确定位设备（RTK）的，每提供一台得0.5分。

注：投标时设备可自有或已租赁，也可以承诺中标后购买或租赁，投标文件中需提供设备清单。

①设备为自有的，投标文件中需提供购买发票复印件。

②设备为已租赁的，投标文件中需提供投标单位的租赁协议及租赁费用发票复印件。

③承诺中标后购买或租赁的，需在投标文件中提供承诺函，否则不予认可。

- 投标单位具有省级及以上环境类工程研究中心或重点实验室的，得5分。【投标文件中需提供相关证明文件，否则不得分。】

- 投标单位承担过省级及以上土壤或地下水相关课题研究的，得4分。【投标文件中需提供相关证明文件，否则不得分。】

11、投标单位自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）已独立履约完成的类似土壤调查项目业绩，每项业绩得2分，最高12分。【投标文件中需提供完整的业绩证明合同复印件，否则不得分。】

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，评标委员会有权拒绝其响应。

（全文完）