招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2026-0001

项目名称：2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目（二次）

盐城市公路事业发展中心

盐城市招标代理有限公司

2026年1月

# 总  目  录

- 招标公告…………………………………………2

- 投标人须知………………………………………5

- 合同条款及格式…………………………………20

- 项目需求…………………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………………43

- 投标文件格式……………………………………46

第一章  招标公告

项目概况

2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目（二次）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年1月30日15时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2026-0001

2.项目名称：2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：462万元

5.最高限价：462万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购内容：对盐城市境内普通国省道一类交调站点（含配套视频监控点）104个进行日常维护服务，包括对设备进行系统软件和硬件的检测维护，负责故障设备更换、软件系统升级、保障专网线路通畅、维护交调融合数据库、配合交通量比重调查及相关业务培训。具体详见本文件“第四章 项目需求”。

7.合同履行期限：24个月（自合同签订之日起）。

8.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人自行对照，投标时无需提供相关证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小型企业声明函》、监狱企业、残疾人福利性单位，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月30日15时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：盐城市公路事业发展中心

地    址：盐城市青年中路8号

联 系 人：朱女士

联系电话：0515-88886208

2.招标代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地　　址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼

联 系 人：滕先生

联系电话：18082164456

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电　　 话：0515-88886208

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标人和“招标代理机构”不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费由招标人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002）的收费标准的0.01%计取，项目代理费用计算少于5000元，按5000元结算。各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的，采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10异常低价投标（响应）审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

质疑接收部门为盐城市招标代理有限公司招标代理处，联系地址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座3A楼，联系电话：0515-89803566。

质疑人（或授权方）须是投标单位正式员工，授权方须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

（1）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

（2）履约保证金的退还：

①方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

②时间：无违约行为和无未处理完结的安全事故后30日内无息退还。

③条件：合同履行结束，无违约行为和无未处理完结的安全事故。

④不予退还情形：除不可抗力情况外。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

附件1：合同协议书

合同协议书

甲方：盐城市公路事业发展中心

乙方：（中标供应商）

本合同书由盐城市公路事业发展中心(以下简称“甲方”)与（中标供应商名称）(以下简称“乙方”)商定并签署的。

甲方委托乙方对2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目提供相关技术服务直到运行维护期满。经双方协商，本着平等、互利、合理、规范的原则，签订如下合同，以资共同遵守。

双方同意按下述条款和条件签署本合同协议书(以下简称“合同”)：

一、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1、在合同实施期间，甲方与乙方签订的任何其他有效协议；

2、本合同及附件（含合同谈判中澄清文件）；

3、中标通知书；

4、投标书及附录（含乙方在评标期间递交和确认并甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

5、合同条款（含数据表和招标修改书中与此有关的部分，如果有）；

6、技术规范（含招标修改书中与此有关的部分，如果有）；

7、图纸（含招标修改书中与此有关的部分，如果有）；

8、标价的工程量清单（如有）；

9、构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序为先者为准。

二、合同金额及付款方式

1、合同总价为：人民币（大写）         （￥       ）。

2、甲方应按合同书规定的时间支付费用。乙方应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，甲方审查没有异议后，将按下述时间支付合同费用：

2.1、预付款支付时间：合同签订后并收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的30%（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行。）。

2.2、尾款支付时间：合同服务期间，设备在线率达标并符合省交调系统使用要求的，2026年8月31日后支付至合同价款50%；2027年3月31日后支付至合同价款75%；2027年10月31日后支付至合同价款95％；服务期满后经验收合格后支付至合同价款100%，以上付款均不计利息。

注:在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

三、服务期限

维护期：24个月（自合同签订之日起算）。

四、维护工作内容

本项目为一体化运维服务，对盐城市境内普通国省道一类交调站点（含配套视频点）104个进行日常维护服务，除电费缴纳外，负责设备设施、供电系统、网络传输、断电监测、外力破坏及故障抢修等为保证正常运行涉及的全部巡检和维修、更换等维护内容，包含设备风险，统筹考量计入投标总价，维护内容至少要包括：

1、前端系统维护

（1）交调设备：检查设备运行指示灯是否正常，有无异响、异常发热现象。通过后台查看设备采集参数是否稳定，数据采集频率是否符合要求。若发现参数异常，及时调整设备设置或进行维修。定期进行清洁保养，用专用清洁工具擦拭设备外壳、镜头、传感器等，避免影响设备运行和数据采集质量。

（2）摄像机：检查镜头是否清洁、有无污渍、遮挡物；查看视频画面是否清晰、色彩正常，有无偏色、花屏等问题；检查云台转动是否灵活，控制指令响应是否及时。定期进行清洁保养，用专用清洁工具擦拭设备外壳、镜头，避免影响视频监控效果。

（3）杆件及基础：检查杆件（包括门架、T型杆、立杆等类型）的外观状态，查看杆件有无弯曲、变形、锈蚀、开裂等情况，基础是否沉降、倾斜，地脚螺栓是否松动、锈蚀，检查杆件上的设备安装支架是否牢固，有无松动、脱落风险，支架连接处的焊缝是否完好，若发现问题及时加固或更换。定期清理杆件上的杂物（如藤蔓、广告贴纸等）。

（4）机箱及箱内设备、线缆：检查机箱外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀，箱门密封是否严密，门锁是否完好，能否正常开关；检查箱内设备（如电源模块、交换机、防雷器等）安装是否牢固，是否存在异常发热，接线是否规范，有无松动、短路风险，若发现问题及时加固或更换。定期清理箱内灰尘，保持箱内环境整洁。

（5）防雷接地：检查接地体是否松动、锈蚀，接地引线是否断裂、老化，确保接地连接可靠，若发现问题及时加固或更换。

（6）供电保障：检查设备供电情况，测量供电电压、电流是否在额定范围内，确保设备供电稳定；检查设备接线端子是否牢固，有无松动、氧化；检查供电线路（含架空线、地埋电缆）的外观状态，查看线路有无破损、老化、私拉乱接现象，线路接头是否牢固、绝缘良好；检查配电箱、配电柜的运行状态，箱内接线是否规范，有无松动、短路风险，若发现问题及时加固或更换。

（8）附属安全防护设施：检查设备周边的防护（如防护栏、警示标牌、反光膜）是否完好，有无损坏、缺失，若发现问题及时修复或补充。

2、网络保障

（1）通过后台系统监测交调设备、视频监控设备的网络传输状态，确保网络传输稳定，指标符合业务要求。定期检查网络传输线缆（含光纤、网线）的外观状态，查看线缆是否有破损、老化、受压、受潮等情况，接口处是否松动、氧化，发现问题及时修复或更换。

（2）在服务期内承担所维护站点的所有有线和无线网络的通讯费用，有线网络规格为公路专网50M数字链路，无线网络规格为公路专网无线网卡。不得自行更换运营商以及带宽，确保专网畅通。每月20日之前缴足运营商上个月的通讯费。

（3）2026年3月31日之前完成18个交调站点双线路备份网络改造工作。造后需定期测试备用线路的连通性和切换效率，确保主线路故障时，备用线路能及时自动切换，保障数据传输不中断。

3、交调融合数据库维护

对部署在盐城市公路事业发展中心机房的交调融合数据库进行巡检、故障处理及软件升级，升级前需做好数据备份和应急预案，避免升级过程中出现数据丢失或系统故障，若数据库出现异常，需在2小时内响应，48小时内完成故障处理，保证数据库运行正常。

4、网络安全

定期对交调设备、视频监控设备的网络连接配置进行核查，确保网络访问权限设置合理，杜绝未授权访问风险，确保所维护的设备网络安全措施保障到位，符合《江苏省普通公路网络安全管理办法》。

5、故障设备更换

成交供应商自行采购更换故障设备及零配件，更换前应报采购人同意，更换设备单个站点费用15000元/次以下（交调设备更换费用不纳入计算）自行承担，限额以上与采购人另行单独结算，但因维护造成的设备损坏应由成交供应商负责。对无法维修或经检测数据质量不合格的交调设备进行免费更换或升级，更换的设备参数配置不得低于在用设备且技术性能须符合《公路交通情况调查设备行业标准》（JT/T1008.1、JT/T 1008.2）要求。

6、其它

（1）配合做好每年开展的四类公路交通量比重及车速调查工作以及数据核查工作，保障数据真实有效、持续稳定，满足数据应用需求。

（2）配合采购人向电力部门进行故障报修并负责跟踪，以及非正常设备损坏的协作处理（如：管道挖坏、交通事故撞坏杆件等）。

五、维护工作要求

1、总体要求

维护服务应文明、规范、安全、高效。

2、故障响应处置要求

故障响应时间不超过2小时，出现一般性系统故障，技术人员4小时内到达现场并明确解决方案，24小时内解决问题，预计超过24小时中断信号情况，在中断12小时内更换新设备，48小时内彻底解决故障。

3、巡检频次要求

（1）成交供应商每日对所有交调站点至少远程巡查1次（即登录公路交通情况调查系统、视频管理平台等，检查设备在线情况），若发现设备离线，应主动分析故障原因，及时主动前往故障站点现场进行故障排查工作与故障修复工作；

（2）每月对日常巡查和维修情况（含远程巡查）进行书面记录并按时提供维护记录，记录须至少包括维修时间、内容、现场照片（带时间、经纬度水印）等。

（3）每3个月的维护周期内，对所有外场设备进行一次保养（要求详见第二点维护内容），并书面记录形成安全自检报告，报告须至少包括所有维护点位的外观照片（带时间、经纬度水印）、保养内容和安全性能评估。

（4）每半年对用于设备安装的机箱、立柱、门架、地脚螺栓进行一次外观检测，对生锈区域进行除锈防锈处理。

4、数据质量要求

每月至少对5个交调站点的前端设备观测结果与公路交通情况调查系统数据进行核查分析比对，核查方式及数据质量精度应符合《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏公路网〔2018〕）186号）中期间核查规范，以保证数据采集正常传输、校验数据采集的准确性。交调站点在线率和数据质量须符合省交通运输厅公路事业发展中心有关规范和公路交通情况调查系统使用需求，设备在线率95%以上，数据及时率95%以上，数据完整率95%以上，数据准确率99%以上。核查检测结果需形成书面报告，纳入月度维护记录。

5、安全管理要求

（1）安全管理制度建立要求

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全针对本项目的各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，构建层级化安全责任体系，明确从项目负责人到一线维护人员的安全职责，做到责任到人、岗位到责。

（2）涉路作业安全保障要求

制定完善的涉路作业安全保障措施，包括并不限于安全标志布设图，现场用电、登高作业等方面。涉路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、交通执法等部门的管理，作业区布置严格执行《盐城市普通国省道公路作业区布设指南》规范标准。

（3）恶劣天气设备安全保障要求

根据现场设备实际情况，针对雨雪、高温等恶劣天气条件，制定完善的恶劣天气设备安全保障制度，包括风险预测与防范、事故应急处置预案，保障恶劣天气期间设备运行稳定安全。

（4）维护人员安全保障要求

制定完善的维护人员安全保障措施，定期对维护人员进行安全教育，维护人员外场作业必须按规定穿戴防护用品，同时加强日常安全行为管理，监督维护人员的作业行为，杜绝违规操作行为发生。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6、备件要求

针对该项目需要，中标人应准备不少于3套一类交调设备作为该项目的备品，备品参数要求同故障设备更新要求。

六、考核要求

1、在本项目实施过程中，甲方将根据乙方履约情况进行考核，并有权扣减相应维护费用。

2、具体考核办法：

（1）如发现故障成交供应商2小时内不能响应或4小时内不能明确解决方案或24小时未排除一般性故障（除特殊原因）或48小时内未能彻底解决故障或被省交通运输厅公路事业发展中心有关部门通报点名的情况，每站点出现一次扣减2000元，若48小时后同一故障点仍未排除（包括数据缺失），每增加24小时将加扣1000元，以此类推，直至扣完该站点全部维护经费。

（2）成交供应商需每季度第一个月结束前提供上个季度的安全自检报告，如不能及时提供，有一项一次扣2000元。

（3）成交供应商未及时更新完善基础数据信息的，每出现一次扣除维护费用200元。

（4）成交供应商不得擅自更换专职维护人员，如有未经采购人同意更换专职维护人员的，每人每次扣减1000元。在国家特殊活动或恶劣天气服务不到位，每次扣减1000元。

（5）服务期内若被期间核查中存在流量、车速、车型精度指标误差40%以上的站（单）点占总数的20%及以上的，一次扣30000元。

（6）成交供应商未按照要求及时缴足运营商通讯费的，一次扣2000元。

（7）对因成交供应商服务不到位造成采购人在工作或声誉方面产生较大损失的，采购人在对承包人履约信用考核中作严肃处理。

七、双方权利及义务

1、甲方权利及义务

（1）配合乙方做好运行维护相关协调工作。

（2）按合同要求对乙方的工作情况进行检查考核。

（3）按照合同及时支付费用。

（4）乙方严重违约的，甲方有权解除合同，由乙方承担相关损失。

2、乙方权利及义务

（1）在合同期中，乙方派出投标文件中承诺的项目负责人及相关人员负责该项目。

（2）在合同期内，未甲方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、专职维护人员，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

（3）未经甲方同意，乙方不得泄露任何与本项目、本合同有关的保密资料。

（4）乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、交通等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道。

（5）乙方应遵守政府有关部门、甲方及有关单位安全保卫制度，对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性以及所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。乙方在实施过程中，应负责现场人员的安全教育和人身保险，负责工作现场的安全生产管理。乙方在作业现场，应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。同时应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

（6）乙方应根据现场实际情况，针对雨雾等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由乙方承担。

（7）乙方须严格按照国家、省、市及甲方的关于网络安全相关要求，做好网络安全工作。

（8）若因乙方工作失误造成甲方损失的，乙方须予以赔偿。

八、争端的解决

双方在履行本合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可提请盐城市仲裁委员会仲裁。

九、其他

1、合同总价是为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括（不限于）管理人员费用及相关后期建档等费用、现场费用、交通工具及使用费、机械设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。

2、本项目不可抗力：

（1）签约双方任何一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

（2）受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用以书面形式通知对方，并于事故发生后 14天内将有关当局出具的证明文件给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 30 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、合同签署

本协议书经双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，甲方、乙方双方另行协商解决。本协议书一式陆份，双方各执叁份。

甲方：  （盖单位章）                乙方：  （盖单位章）

法定代表人或                         法定代表人

其委托代理人：       （签字）       或其委托代理人：      （签字）

签订日期：     年     月     日

附件2：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目标段的服务单位              （服务单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）     标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式陆份，由甲方和乙方各执叁份，送交甲方和乙方的监督单位各壹份。

甲方：  （盖单位章）              乙方：  （盖单位章）

法定代表人或                       法定代表人

其委托代理人：       （签字）     或其委托代理人：      （签字）

签订日期：     年     月     日

附件3： 安全生产合同

安全生产合同

为在             （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目           （甲方名称，以下简称“甲方”）与            （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“三管三必须”的原则：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（本项目不适用）

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

甲方：  （盖单位章）               乙方：  （盖单位章）

法定代表人或                        法定代表人

其委托代理人：       （签字）      或其委托代理人：      （签字）

签订日期：     年     月     日

附件4： 安全保密协议

安全保密协议

甲方单位名称：

乙方单位名称：

本协议于_______年_______月________日起生效，根据我国有关网络安全及信息保密相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就             采购网络产品和服务事宜及后续合作过程中有关网络安全保密事项达成以下协议，并由双方共同遵守。采购网络产品和服务的一方应为“甲方”，提供网络产品和服务的一方应为“乙方”。

A.1 保密内容和范围

甲乙双方确认，乙方承担保密义务的甲方信息包括但不限于

以下内容：

（1)技术信息：同甲方业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；

（2)业务信息：同甲方业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；

（3)安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。

A.2 保密义务

A.2.1 乙方明确所接收的保密信息及其载体均为甲方所有。乙方承认甲方在本协议规定的保密信息上的利益和或一切有关的权利，乙方应当考虑甲方的利益并对该信息予以妥善保管。

A.2.2 乙方遵守相关法律、法规、政策、规章、制度和协议，基于授权的基础上，合理使用甲方信息，不得以任何其他手段获取、授权或协议规定以外的甲方信息。

A.2.3 乙方未经授权，不应在工作职责授权范围以外使用、分享甲方信息。未经授权，不得泄露、披露、转让以下信息：

（1)技术信息：同甲方业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；

（2)业务信息：同甲方业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；

（3)安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。

A.2.4 若第三方要求披露甲方敏感信息时，乙方不应响应，并应立刻将情况通告甲方。

A.2.5 乙方对违反协议或可能导致违反协议、规定、规程、法律的活动、策略或实践，一经发现，应立即通告甲方。

A.2.6 合同结束后，乙方应返还甲方本协议中规定的信息和甲方数据。所有由甲方提供给乙方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为甲方的财产，且甲方要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。

A.3 违约责任

乙方承认并明确同意：其对本协议的任何违约仅有法律的救济尚且不足，并且因其违约行为而造成的甲方损失是难以用金钱来衡量的。因此，当乙方出现任何违约情形时，甲方有权要求乙方立即返还相关保密信息，且乙方有义务立即采取合理补救措施。同时，乙方还应赔偿：

（1)因乙方违约行为，而使甲方遭受的全部经济损失（包括直接损失和间接损失）；

（2)甲方因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的所有合理费用（包括但不限于甲方向乙方及第三方追索、取证、调研而发生的仲裁费、诉讼费、律师费、交通费、劳务费等）。

A.4 协议有效期

本协议自生效之日起____年内一直保有完全的效力。本协议有效期内任何时间双方可通过相互同意或向另一方发出书面通知天后终止协议；但提前终止本协议不应豁免乙方在本协议下就终止生效日前提供给乙方保密信息所应履行的义务。

A.5 如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律、法规另有规定的，适用其相关规定。

甲方：  （盖单位章）                 乙方：  （盖单位章）

法定代表人或                         法定代表人

其委托代理人：       （签字）       或其委托代理人：      （签字）

签订日期：     年     月     日

第四章 项目需求

项目属性：服务类项目。

一、项目概述

（1）对盐城市境内普通国省道一类交调站点（含配套视频点）104个进行日常维护服务，包括对设备进行系统软件和硬件的检测维护，负责故障设备更换、软件系统升级、保障专网线路通畅、维护交调融合数据库、配合交通量比重调查及相关业务培训。

（2）维护期：24个月（自合同签订之日起）

二、维护工作内容

本项目为一体化运维服务，对盐城市境内普通国省道一类交调站点（含配套视频点）104个进行日常维护服务，除电费缴纳外，负责设备设施、供电系统、网络传输、断电监测、外力破坏及故障抢修等为保证正常运行涉及的全部巡检和维修、更换等维护内容，包含设备风险，统筹考量计入投标总价，维护内容至少要包括：

1、前端系统维护

（1）交调设备：检查设备运行指示灯是否正常，有无异响、异常发热现象。通过后台查看设备采集参数是否稳定，数据采集频率是否符合要求。若发现参数异常，及时调整设备设置或进行维修。定期进行清洁保养，用专用清洁工具擦拭设备外壳、镜头、传感器等，避免影响设备运行和数据采集质量。

（2）摄像机：检查镜头是否清洁、有无污渍、遮挡物；查看视频画面是否清晰、色彩正常，有无偏色、花屏等问题；检查云台转动是否灵活，控制指令响应是否及时。定期进行清洁保养，用专用清洁工具擦拭设备外壳、镜头，避免影响视频监控效果。

（3）杆件及基础：检查杆件（包括门架、T型杆、立杆等类型）的外观状态，查看杆件有无弯曲、变形、锈蚀、开裂等情况，基础是否沉降、倾斜，地脚螺栓是否松动、锈蚀，检查杆件上的设备安装支架是否牢固，有无松动、脱落风险，支架连接处的焊缝是否完好，若发现问题及时加固或更换。定期清理杆件上的杂物（如藤蔓、广告贴纸等）。

（4）机箱及箱内设备、线缆：检查机箱外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀，箱门密封是否严密，门锁是否完好，能否正常开关；检查箱内设备（如电源模块、交换机、防雷器等）安装是否牢固，是否存在异常发热，接线是否规范，有无松动、短路风险，若发现问题及时加固或更换。定期清理箱内灰尘，保持箱内环境整洁。

（5）防雷接地：检查接地体是否松动、锈蚀，接地引线是否断裂、老化，确保接地连接可靠，若发现问题及时加固或更换。

（6）供电保障：检查设备供电情况，测量供电电压、电流是否在额定范围内，确保设备供电稳定；检查设备接线端子是否牢固，有无松动、氧化；检查供电线路（含架空线、地埋电缆）的外观状态，查看线路有无破损、老化、私拉乱接现象，线路接头是否牢固、绝缘良好；检查配电箱、配电柜的运行状态，箱内接线是否规范，有无松动、短路风险，若发现问题及时加固或更换。

（8）附属安全防护设施：检查设备周边的防护（如防护栏、警示标牌、反光膜）是否完好，有无损坏、缺失，若发现问题及时修复或补充。

2、网络保障

（1）通过后台系统监测交调设备、视频监控设备的网络传输状态，确保网络传输稳定，指标符合业务要求。定期检查网络传输线缆（含光纤、网线）的外观状态，查看线缆是否有破损、老化、受压、受潮等情况，接口处是否松动、氧化，发现问题及时修复或更换。

（2）在服务期内承担所维护站点的所有有线和无线网络的通讯费用，有线网络规格为公路专网50M数字链路，无线网络规格为公路专网无线网卡。不得自行更换运营商以及带宽，确保专网畅通。每月20日之前缴足运营商上个月的通讯费。

（3）2026年3月31日之前完成18个交调站点双线路备份网络改造工作。造后需定期测试备用线路的连通性和切换效率，确保主线路故障时，备用线路能及时自动切换，保障数据传输不中断。

3、交调融合数据库维护

对部署在盐城市公路事业发展中心机房的交调融合数据库进行巡检、故障处理及软件升级，升级前需做好数据备份和应急预案，避免升级过程中出现数据丢失或系统故障，若数据库出现异常，需在2小时内响应，48小时内完成故障处理，保证数据库运行正常。

4、网络安全

定期对交调设备、视频监控设备的网络连接配置进行核查，确保网络访问权限设置合理，杜绝未授权访问风险，确保所维护的设备网络安全措施保障到位，符合《江苏省普通公路网络安全管理办法》。

5、故障设备更换

成交供应商自行采购更换故障设备及零配件，更换前应报采购人同意，更换设备单个站点费用15000元/次以下（交调设备更换费用不纳入计算）自行承担，限额以上与采购人另行单独结算，但因维护造成的设备损坏应由成交供应商负责。对无法维修或经检测数据质量不合格的交调设备进行免费更换或升级，更换的设备参数配置不得低于在用设备且技术性能须符合《公路交通情况调查设备行业标准》（JT/T1008.1、JT/T 1008.2）要求。

6、其它

（1）配合做好每年开展的四类公路交通量比重及车速调查工作以及数据核查工作，保障数据真实有效、持续稳定，满足数据应用需求。

（2）配合采购人向电力部门进行故障报修并负责跟踪，以及非正常设备损坏的协作处理（如：管道挖坏、交通事故撞坏杆件等）。

三、维护工作要求

本项目需要日常对交调设备进行系统软件和硬件的维护，投标人需负责故障设备更换、软件系统升级、保障专网线路通畅、维护交调融合数据库、配合交通量比重调查及相关业务培训。日常如遇维护保障措施及应急时，措施内容至少要包括：

1、总体要求

维护服务应文明、规范、安全、高效。

2、故障响应处置要求

故障响应时间不超过2小时，出现一般性系统故障，技术人员4小时内到达现场并明确解决方案，24小时内解决问题，预计超过24小时中断信号情况，在中断12小时内更换新设备，48小时内彻底解决故障。

3、巡检频次要求

（1）成交供应商每日对所有交调站点至少远程巡查1次（即登录公路交通情况调查系统、视频管理平台等，检查设备在线情况），若发现设备离线，应主动分析故障原因，及时主动前往故障站点现场进行故障排查工作与故障修复工作；

（2）每月对日常巡查和维修情况（含远程巡查）进行书面记录并按时提供维护记录，记录须至少包括维修时间、内容、现场照片（带时间、经纬度水印）等。

（3）每3个月的维护周期内，对所有外场设备进行一次保养（要求详见第二点维护内容），并书面记录形成安全自检报告，报告须至少包括所有维护点位的外观照片（带时间、经纬度水印）、保养内容和安全性能评估。

（4）每半年对用于设备安装的机箱、立柱、门架、地脚螺栓进行一次外观检测，对生锈区域进行除锈防锈处理。

4、数据质量要求

每月至少对5个交调站点的前端设备观测结果与公路交通情况调查系统数据进行核查分析比对，核查方式及数据质量精度应符合《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏公路网〔2018〕）186号）中期间核查规范，以保证数据采集正常传输、校验数据采集的准确性。交调站点在线率和数据质量须符合省交通运输厅公路事业发展中心有关规范和公路交通情况调查系统使用需求，设备在线率95%以上，数据及时率95%以上，数据完整率95%以上，数据准确率99%以上。核查检测结果需形成书面报告，纳入月度维护记录。

5、安全管理要求

供应商对盐城市境内普通国省道一类交调站点（含配套视频点）104个进行日常维护服务时，在安全管理方面内容至少要包括：

（1）安全管理制度建立要求

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全针对本项目的各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，构建层级化安全责任体系，明确从项目负责人到一线维护人员的安全职责，做到责任到人、岗位到责。

（2）涉路作业安全保障要求

制定完善的涉路作业安全保障措施，包括并不限于安全标志布设图，现场用电、登高作业等方面。涉路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、交通执法等部门的管理，作业区布置严格执行《盐城市普通国省道公路作业区布设指南》规范标准。

（3）恶劣天气设备安全保障要求

根据现场设备实际情况，针对雨雪、高温等恶劣天气条件，制定完善的恶劣天气设备安全保障制度，包括风险预测与防范、事故应急处置预案，保障恶劣天气期间设备运行稳定安全。

（4）维护人员安全保障要求

制定完善的维护人员安全保障措施，定期对维护人员进行安全教育，维护人员外场作业必须按规定穿戴防护用品，同时加强日常安全行为管理，监督维护人员的作业行为，杜绝违规操作行为发生。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6、备件要求

针对该项目需要，中标人应准备不少于3套一类交调设备作为该项目的备品，备品参数要求同故障设备更新要求。

备注：中标单位与采购人签订合同前，应提供备品采购清单供采购人确认。

四、考核要求

1、在本项目实施过程中，采购人将根据成交供应商履约情况进行考核，并有权扣减相应维护费用。

2、具体考核办法

（1）如发现故障成交供应商2小时内不能响应或4小时内不能明确解决方案或24小时未排除一般性故障（除特殊原因）或48小时内未能彻底解决故障或被省交通运输厅公路事业发展中心有关部门通报点名的情况，每站点出现一次扣减2000元，若48小时后同一故障点仍未排除（包括数据缺失），每增加24小时将加扣1000元，以此类推，直至扣完该站点全部维护经费。

（2）成交供应商需每季度第一个月结束前提供上个季度的安全自检报告，如不能及时提供，有一项一次扣2000元。

（3）成交供应商未及时更新完善基础数据信息的，每出现一次扣除维护费用200元。

（4）成交供应商不得擅自更换专职维护人员，如有未经采购人同意更换专职维护人员的，每人每次扣减1000元。在国家特殊活动或恶劣天气服务不到位，每次扣减1000元。

（5）服务期内若被期间核查中存在流量、车速、车型精度指标误差40%以上的站（单）点占总数的20%及以上的，一次扣30000元。

（6）成交供应商未按照要求及时缴足运营商通讯费的，一次扣2000元。

（7）对因成交供应商服务不到位造成采购人在工作或声誉方面产生较大损失的，采购人在对承包人履约信用考核中作严肃处理。

五、维护内容明细

1、维护内容清单

| 序号 | 维护内容 | 类型 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 一类交调点 | 88 | 24个月 |
| 2 |  | 一类交调点 | 10 | 2026年12月9日起 |
| 3 |  | 多功能交调站 | 6 | 2026年12月9日起 |
| 4 | 网络保障 | 无线网卡（专网） | 104 | 24个月 |
| 5 |  | 双线路备份网络改造 | 18 | 2026年3月31日前完成 |
| 6 |  | 专线光纤线路（专网） | 81 | 24个月 |
| 7 |  | 专线光纤线路（专网） | 7 | 14个月 |
| 8 |  | 原迁移、车检器配套视频点 | 4 | 10个月 |
| 9 | 系统保障 | 交调融合数据库 | 1 | 24个月 |

2、维护点位明细

| 序号 | 路线 | 名称 | 设备类型 | 设备厂商 | 是否需要改造网络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G204 | 盐城G204响水镇 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 2 | G204 | 盐城G204小尖 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 3 | G204 | 盐城G204运河 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起，多功能交调站点。 |
| 4 | G204 | 盐城G204东坎 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 5 | G204 | 盐城G204阜宁沥青拌合场 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 6 | G204 | 盐城G204沟墩 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 7 | G204 | 盐城G204上冈 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 8 | G204 | 盐城G204建湖路口 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 9 | G204 | 盐城G204世纪大道 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 10 | G204 | 盐城G204西环路口 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 11 | G204 | 盐城G204刘庄北 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 12 | G204 | 盐城G204刘庄镇 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 13 | G204 | 盐城G204东台路口 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 14 | G204 | 盐城G204五烈 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 15 | G204 | 盐城G204东台服务区 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 16 | G204 | 盐城G204安时公路 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 17 | G228 | 盐城G228灌江口大桥 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 18 | G228 | 盐城G228陈家港 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起，多功能交调站点。 |
| 19 | G228 | 盐城G228滨淮农场 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 20 | G228 | 盐城G228振东 | 一类交调点 | 北大千方 | 是 |  |
| 21 | G228 | 盐城G228南八滩渠大桥南侧 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 22 | G228 | 盐城G228曙东 | 一类交调点 | 北大千方 |  |  |
| 23 | G228 | 盐城G228临海农场 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 24 | G228 | 盐城G228海通 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起，多功能交调站点。 |
| 25 | G228 | 盐城G228黄沙港 | 一类交调点 | 北大千方 |  |  |
| 26 | G228 | 盐城G228黄尖 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  |  |
| 27 | G228 | 盐城G228方强农场 | 一类交调点 | 北大千方 |  |  |
| 28 | G228 | 盐城G228下明分场 | 一类交调点 | 北大千方 |  |  |
| 29 | G228 | 盐城G228川东农场 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  | 维护时间2026年12月9日起，多功能交调站点。 |
| 30 | G228 | 盐城G228华丰农场 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 31 | G228 | 盐城G228东灶 | 一类交调点 | 北大千方 |  |  |
| 32 | G228 | 盐城G228弶港 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起，多功能交调站点。 |
| 33 | G228 | 盐城G228南通市界 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 34 | G343 | 盐城G343裕华东 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 35 | G343 | 盐城G343大中 | 一类交调点 | 北大千方 | 是 |  |
| 36 | G343 | 盐城G343泰州交界 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 37 | G343 | 盐城G343永丰 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 38 | G343 | 盐城G343建沟 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 39 | G343 | 盐城G343建阳 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 40 | G343 | 盐城G343益林南 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 41 | G344 | 盐城G344川东 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 42 | G344 | 盐城G344四灶 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 43 | G344 | 盐城G344东台高新区 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 44 | G344 | 盐城G344盐兴界 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 45 | S125 | 盐城S125大纵湖 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 46 | S125 | 盐城S125尚庄 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 47 | S125 | 盐城S125冈中 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 48 | S226 | 盐城S226滨淮农场 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 49 | S226 | 盐城S226临海 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 50 | S226 | 盐城S226合德 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 51 | S226 | 盐城S226盘湾 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 52 | S226 | 盐城S226新丰 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 53 | S226 | 盐城S226荷兰花海 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 54 | S226 | 盐城S226北团 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  |  |
| 55 | S226 | 盐城S226三仓 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 56 | S229 | 盐城S229郭猛 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 57 | S229 | 盐城S229溱东 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 58 | S231 | 盐城S231周家港桥 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  |  |
| 59 | S231 | 盐城S231建湖县开发区 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 60 | S231 | 盐城S231芦沟 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 61 | S231 | 盐城S231建湖东高速 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 62 | S231 | 盐城S231大纵湖 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 63 | S232 | 盐城S232兴桥 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 64 | S232 | 盐城S232宋楼 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 65 | S232 | 盐城S232尚庄 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 66 | S233 | 盐城S233东塘河桥 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 67 | S233 | 盐城S233高作 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  |  |
| 68 | S233 | 盐城S233颜单 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 69 | S233 | 盐城S233海河 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 70 | S326 | 盐城S326陈家港 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 71 | S326 | 盐城S326老舍 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 72 | S327 | 盐城S327滨海港经济区 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 73 | S327 | 盐城S327界牌 | 一类交调点 | 北大千方 |  |  |
| 74 | S327 | 盐城S327陈老 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 75 | S327 | 盐城S327东坎 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 76 | S328 | 盐城S328陈涛 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 77 | S328 | 盐城S328天场 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 78 | S328 | 盐城S328板湖 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 79 | S329 | 盐城S329陈洋 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 80 | S329 | 盐城S329吴滩 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 81 | S329 | 盐城S329郭墅 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 82 | S331 | 盐城S331三龙 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 83 | S331 | 盐城S331张本 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 84 | S331 | 盐城S331中兴 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 85 | S331 | 盐城S331恒济 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 86 | S331 | 盐城S331盐东 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 87 | S337 | 盐城S337运河 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 88 | S337 | 盐城S337黄圩 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 89 | S348 | 盐城S348通榆 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 90 | S348 | 盐城S348东沟 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 91 | S348 | 盐城S348罗桥 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  | 维护时间2026年12月9日起，多功能交调站点。 |
| 92 | S349 | 盐城S349南洋 | 一类交调点 | 辽宁金洋 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 93 | S349 | 盐城S349盐东 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 94 | S351 | 盐城S351草庙 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 95 | S351 | 盐城S351小海 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 96 | S351 | 盐城S351草堰 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 97 | S352 | 盐城S352三仓 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 98 | S352 | 盐城S352安丰 | 一类交调点 | 武汉路安 |  | 维护时间2026年12月9日起 |
| 99 | S352 | 盐城S352南沈灶 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 100 | S610 | 盐城S610梁垛 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 101 | S610 | 盐城S610溱东 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 102 | XZ01 | 盐城XZ01学富 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 103 | X201 | 盐城X201中华后羿坛 | 一类交调点 | 武汉路安 |  |  |
| 104 | X354 | 盐城X354通榆 | 一类交调点 | 武汉路安 | 是 |  |
| 105 | G204 | G204烟沪线-路网监测-S326南路口-K534+187 | 视频点 |  |  | 原车检器配套视频点 |
| 106 | G204 | G204烟沪线-路网监测-S329跨线桥-K586+454 | 视频点 |  |  | 原车检器配套视频点 |
| 107 | G204 | G204烟沪线-路网监测-斗龙港大桥北侧-K663+610 | 视频点 |  |  | 原车检器配套视频点 |
| 108 | G344 | G344东灵线-路网监测-郭庄交调站-K047+098 | 视频点 |  |  | 原迁移交调点配套视频点 |
| 109 | 市公路中心机房 | 交调融合数据库 | 系统平台 |  |  | 部署在市公路中心机房 |

六、维护费用报价及其他事项

1.本项目为“固定总价”合同。

2.维护服务费用的支付期限：

（1）预付款支付时间：合同签订后并收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的30%（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行。）。

（2）尾款支付时间：合同服务期间，设备在线率达标并符合省交调系统使用要求的，2026年8月31日后支付至合同价款50%；2027年3月31日后支付至合同价款75%；2027年10月31日后支付至合同价款95％；服务期满后经验收合格后支付至合同价款100%，以上付款均不计利息。

注:在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3.本项目维护费包括所有成本、利润、管理费、保险、风险及利润等一切费用，更换故障设备不另外计费。

4.履约保证金的金额：10%签约合同价。采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

5.履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，转账须从供应商基本账户汇出，出具保函的银行级别须为支行及以上）

6.履约保证金缴纳的开户银行及账号如下，缴纳时需备注“盐城市公路事业发展中心，2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目”，并将缴纳证明给予盐城市公路事业发展中心。

名  称：盐城市财政局

账  号：7000120101061661

开户行：江苏银行盐城分行营业部

七、投标人业绩要求

本项目需要日常对交调设备进行系统软件和硬件的维护，投标人需负责故障设备更换、软件系统升级、保障专网线路通畅、维护交调融合数据库、配合交通量比重调查及相关业务培训。所以投标人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过一个公路交调设备维护项目业绩的业绩优先。

八、人员配备要求

2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目是对盐城市境内普通国省道一类交调104套进行日常维护服务。本项目对项目组成员的技术性和经验性工作非常重要，为完成本项目顺利实施，拟投入本项目的项目负责人具有中级及以上工程师技术职称证书的优先；拟委派的项目负责人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准），担任过一项公路交调设备维护项目项目负责人业绩的优先。

九、作业设备

本项目普通国省道交调设备日常维护服务阶段，对于维护时投标人拟投入的设备具有专用抢险工程作业车、专用吊车或高空作业车的优先。

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（保留两位小数）。 |
| 技术部分（35分） |  |  |
| 维护技术方案 | 15分 | 供应商根据第四章第二款的“维护工作内容”，编写有针对性的维护服务方案，至少要包括（1）前端系统维护；（2）网络保障；（3）交调融合数据库维护；（4）网络安全；（5）故障设备更换。 以上方案内容完整的得15分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 维护保障措施及 应急预案 | 12分 | 供应商根据第四章第三款的“维护要求”，编写有针对性的维护保障措施及应急预案服务方案，至少要包括（1）故障响应处置措施；（2）巡检工作安排；（3）数据质量保障措施；（4）备件保障措施。 以上方案内容完整的得12分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 安全管理方案 | 8分 | 供应商根据第四章第三款的“维护要求的安全管理要求”，编写有针对性的维护安全管理体系方案，至少包括：（1）项目安全管理制度建立情况；（2）涉路作业安全保障措施；（3）恶劣天气设备安全保障措施；（4）维护人员安全保障措施。 以上方案内容完整的得8分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 商务部分（45分） |  |  |
| 投标人业绩 | 15分 | # 投标人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过一个公路交调设备维护项目业绩的，得基本分5分；每增加一个符合上述要求的业绩加5分，本项最多加10分。 # 注：上述业绩证明材料须为复印件的合同，并同时加盖投标单位公章来进行计分。 |
| 人员配备 | 20分 | # （1）投标人委派的项目负责人具有中级及以上工程师技术职称证书的，得5分。（须同时提供身份证复印件、职称证复印件、在本单位近一个月缴纳社保证明，提供不全的不得分。） # （2）投标人委派的项目负责人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准），担任过一项公路交调设备维护项目项目负责人的，得基本分5分；每增加一个符合上述要求的业绩加5分，最多加10分。（①合同须能反映项目名称、主要标的物以及项目负责人名字，签订时间和签章清晰可见。②合同内容中不能体现项目负责人名字的，须提供有效的佐证材料。） # 注：上述业绩证明材料须为复印件的合同，并同时加盖投标单位公章来进行计分。 |
| 拟投入设备 | 10分 | # （1）投标人拟投入的设备具有专用抢险工程作业车（自有或租赁）的，得5分，最高得5分； # （2）投标人拟投入的设备具有专用吊车或高空作业车（自有或租赁）的，得5分，最高得5分。 注：上述拟投入的车辆设备须提供投标人自有或租赁的相关证明材料，并同时加盖投标单位公章。自有车辆：须提供车辆行驶证；租赁车辆：须提供租赁车辆合同复印件或承诺函（承诺中标后租赁符合以上要求的车辆），如提供承诺函的，须在签订合同前提供租赁合同原件送与采购人确认。 |

说明：

1、投标人对所提供资料的真实性负责。招标人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

2、所有认证、证明等均以有效的并加盖公章的复印件为计分依据。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

所 投 标 段：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供。）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、实施方案

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

该项目提供2024年度的财务状况报表予以认可。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目投标人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-SZDL-G2026-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证正反面：

八、投标函

致：盐城市公路事业发展中心

根据贵方的JSZC-320900-SZDL-G2026-0001号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市招标代理有限公司组织的盐城市公路事业发展中心，采购编号为JSZC-320900-SZDL-G2026-0001，2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目（二次）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公路事业发展中心单位的采购文件编号为JSZC-320900-SZDL-G2026-0001的2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目（二次）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、技术要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 响应情况（超出、 符合或偏离） | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十二、商务要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十三、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2026-0001

采购包：1

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026-2027年度盐城市普通国省道交调设备日常维护服务项目（二次） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日

投标分项明细报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 维护内容 | 类型 | 数量 | 服务期 | 单价 （元） | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 一类交调点 | 88 | 24个月 |  |  |
| 2 |  | 一类交调点 | 10 | 2026年12月9日起 |  |  |
| 3 |  | 多功能交调站 | 6 | 2026年12月9日起 |  |  |
| 4 | 网络保障 | 无线网卡（专网） | 104 | 24个月 |  |  |
| 5 |  | 双线路备份网络改造 | 18 | 2026年3月31日前完成 |  |  |
| 6 |  | 专线光纤线路（专网） | 81 | 24个月 |  |  |
| 7 |  | 专线光纤线路（专网） | 7 | 14个月 |  |  |
| 8 |  | 原迁移、车检器配套视频点 | 4 | 10个月 |  |  |
| 9 | 系统保障 | 交调融合数据库 | 1 | 24个月 |  |  |
| 10 | 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |

注：

- 分项报价具体清单详见项目需求内容，请认真核对后作出相应报价。

2、上述表格中分项报价的单价，均为综合费用单价报价。

十四、实施方案

（根据评分标准自行编制）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。