招标文件

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

采 购 人：徐州市医疗保障局

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二五年十一月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对省医保信息平台个性化需求开发项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年12月9日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年12月9日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市医疗保障局

2.地址：徐州市泉山区王陵路72号

3.联系方法：0516-85800079

4.采购项目联系人：刘敏 杨柳         电话：0516-85800079

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019037、67019091

4．采购项目联系人：王加和         电话：0516-67019037、67019091

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购项目最高限价：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期。

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市医疗保障局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：37.7万元 |
| 9.2 | 采购项目最高限价：33.7万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； ### 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目技术方案，具体包括以下内容（要求见招标文件第六章《采购需求》）； ①项目理解及需求分析； ②总体设计方案； ③项目功能设计方案； ④系统安全性方案； ⑤应急预案设计方案； ⑥版本升级方案； ⑦需求变更响应方案。 （二）商务部分 1.项目实施方案，具体包括以下内容（要求见招标文件第六章《采购需求》）； ①时间进度安排方案； ②项目组织方案； ③人员配备方案。 2.售后维保服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 ### 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过33.7万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年12月9日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年12月9日9：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年12月9日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： （一）投标人投标报价低的，被确定为中标人。 （二）投标人投标报价相同的，根据《项目技术方案》得分高低排序确定中标人，如《项目技术方案》》得分也相同，由采购人确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市医疗保障局（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市医疗保障局(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市医疗保障局（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市医疗保障局（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市医疗保障局（机关）纪委 联系电话：0516-80806915 通讯地址：徐州市泉山区王陵路72号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=投标人的最低评审价格÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（48分） | 项目技术方案（48分） | 项目理解及需求分析（6分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《项目理解及需求分析》进行完善，且表述具体方案措施（包括项目总体目标、实现途径的理解和认识、项目建设总体思路等内容共3项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 总体设计方案（6分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《总体设计方案》进行完善，且表述具体方案措施（包括总体架构、技术架构等内容共2项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 项目功能设计方案（8分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《项目功能设计方案》进行完善，且表述具体方案措施（包括功能范围、功能详述、数据需求、与其他系统的集成等内容共4项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 系统安全性方案（6分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《系统安全性方案》进行完善，且表述具体方案措施（包括安全需求分析、在应用安全方面采取的安全措施、在数据安全方面采取的安全措施等内容共3项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 应急预案设计方案（8分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《应急预案设计方案》进行完善，且表述具体方案措施（包括发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施等内容共2项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（4分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 版本升级方案（8分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《版本升级方案》进行完善，且表述具体方案措施（包括版本发布、版本测试、版本升级、版本回退等内容共4项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 需求变更响应方案（6分） | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，对《需求变更响应方案》进行完善，且表述具体方案措施（包括需求变更统一管理流程、响应规范等内容共2项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（42分） | 项目实施方案（16分） | 时间进度安排方案（2分） | 以“合同生效之日起6个月完成开发并上线”为基准，每提前15日加0.5分（不足15日不加分），最多加2分。 本项最高得2分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 项目组织方案（6分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“三、商务要求”中“1.项目实施要求”中“1.2项目组织要求”进行完善，且表述具体方案措施（共1项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣1分，内容分（6分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 人员配备方案（8分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“三、商务要求”中“1.项目实施要求”中“1.3人员配备要求”进行完善，且表述具体内容（包括项目经理和其他人员配备内容共2项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣2分，单项内容分（4分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  | 售后维保服务方案（10分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“三、商务要求”中“2.售后维保服务及培训要求”中“2.1售后维保服务要求”中“2.1.2售后维保服务具体要求”进行完善，且表述具体方案措施（共1项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，内容每存在一处缺陷扣2分，内容分（10分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 培训方案（6分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“三、商务要求”中“2.售后维保服务及培训要求”中“2.2培训要求”进行完善，且表述具体方案措施（共1项内容）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣1分，内容分（6分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 投标人业绩（6分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容为软件系统开发相关内容，每提供1个合同扫描件的得2分，本项最高得6分，不满足或未提供的不得分。(以合同签订时间为准，提供的合同扫描件能够清晰反应合同首页、项目内容、合同签字页等，否则不得分。) |  | 是 |
|  | 投标人评价（4分） | 提供投标人有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址:http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，每提供一个得2分，否则不得分。 本项最高得4分，最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市医疗保障局  项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

乙方：                               项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

签订时间：

签订地点：

为做好__省医保信息平台个性化需求开发项目_工作，按照政府采购程序，确定乙方为   省医保信息平台个性化需求开发项目（ 项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111）中标供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，以及招标文件及乙方的投标文件，中标通知书等，按照平等自愿的原则，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

第一条定义

在本合同中，下列词语及用法，除上下文另有要求外，应具有本条款所赋予的含义。

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“项目总额”系指根据合同规定，在乙方正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

1.3“维护”系指乙方为甲方提供的技术指导及解决产品运行故障等服务工作总称。

1.4“附件”系指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方书面认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.5“现场维护”系指乙方根据甲方提出的技术问题及产品问题派遣适格技术人员到甲方现场或其他甲方指定的场所解决问题、问题解答、技术指导和售后服务的过程。

1.6“远程维护”系指乙方根据甲方提出的技术问题通过电话或互联网向甲方提供解决问题、问题解答、技术指导和售后服务的过程。

1.7“响应时间”系指从甲方或其他相关方工作人员联系乙方的服务人员（包含但不限于电话、微信、电子邮件等方式）到乙方与甲方进行沟通，并对甲方的服务请求作出服务承诺的时间。

1.8“秘密”系指甲乙方所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、用户名单、数据、信息、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息。

1.9“工作日”系指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

第二条服务的内容

解决业财一体化需要优化的问题、灵活就业封锁需求、简化单位里个人登帐方式；退费规则调整申请；月结算业财一体化账务处理缺字段；添加“儿童苯丙酮尿症”待遇算法配置；门诊统筹政策零售药店补充需求；定点医药机构门诊统筹补充需求；零报调整上海门诊互助金报销方式的需求；新对账平台功能优化；调整徐州参保人员办理临时外出备案后在异地定点医院、药店门诊结算待遇；定点医疗机构综合查询；定点零售药店综合查询模块增加字段；市财政供养单位网厅申报生育津贴业务，打入财政局指定银行；单位网厅-重要通知修改；医保目录信息查询模块调整；居民折算规则调整；修改银行信息模块-待修改信息项里增加字段；大病保险更改为按月征收；调整公务员补助的范围；公务员补助缴费需求；在职转退休取消欠费校验阻断控制；单位网厅生育津贴报表打印添加电子公章；特殊药品登记、审核开发需求；中药饮片处方医师信息采集模块开发需求；单位职工医保待遇享受问题；生育待遇调整；增加控制功能；优化控制功能；机构结算管理-审核扣款模块业务需求。

第三条服务期限

合同生效之日起    个月内完成开发并上线后组织验收，验收合格后提供1年维保服务。

第四条服务要求

1.《采购需求》，详见合同附件1；

2.《项目技术方案》，详见合同附件2；

3.《项目实施方案》，详见合同附件3；

4.《售后维保服务和培训要求》，详见合同附件4；

第五条 双方的责任与义务

5.1 甲方的责任与义务

5.1.1 审核与确定乙方指派的项目实施与服务人员。

5.1.2 按本合同约定向乙方支付项目费用。

5.1.3 审定合同约定需乙方提交的材料。

5.1.4 对乙方的产品及服务进行验收。

5.1.5 对乙方提供的产品及服务进行监督检查，并提出意见，乙方应当按照甲方意见整改，乙方未整改或整改未达到甲方要求及合同约定标准，视为乙方违约，乙方应当承担违约责任。

5.1.6甲方对乙方所指派人员及提交材料的审定行为及对乙方所提供产品及服务的监督检查和验收行为都不能排除或降低乙方应承担的各履约责任。

5.2  乙方的责任与义务

5.2.1按照本合同约定为甲方提供产品及服务。

5.2.2 乙方应将甲方支付的项目费用于本项目，不得擅自挪作他用，项目建设及技术服务环境和所需设备工具等均由乙方自行提供和配备。

5.2.3 如出现需技术支持的问题，乙方保证在1个工作日内解决问题；若甲方要求乙方增派人员到甲方现场解决问题，乙方保证派有关技术人员到甲方现场进行技术支持，所需的差旅费和人工成本费等一切费用均由乙方自行承担。

第六条付款方式

6.1项目总额为：人民币     元（大写：    整）。乙方为履行本合同而支出的费用由乙方自行承担。

6.2在乙方无任何违约行为的前提下，甲方应当按照下列约定支付价款：

6.2.1合同签订且乙方提供合规发票，乙方按照规定提前向甲方申请付款后，甲方在10个工作日内支付合同金额的80%，即人民币     元（大写：  元整）；

6.2.2 乙方按照甲方要求及合同的约定提供服务、相关资料等，经甲方验收合格且乙方提供合规发票后，乙方可按照规定向甲方申请付款，甲方在10个工作日内再支付合同金额的20%，即人民币    元（大写：    元整）。

6.3乙方的账户名称、开户银行及账号为：

账 户 名 ：

开户银行：

账    号 ：

乙方如变更账户信息，应在变更7个工作日前书面通知到甲方，否则乙方应自担因通知不到位所引发的各项法律后果。

6.4乙方申请付款应当向甲方提供符合要求的正规发票。

6.5国家根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。乙方为实施本项目所支出的产品供货、安装、调试运行及其他相关服务（包括出厂检验、调试、运输、验收、培训等）等成本由乙方自行负担。

6.6乙方未按照本条约定及时提供发票或有其他任何违约行为，甲方有权拒绝向乙方支付任一款项，且不因此承担任何违约责任。

第七条保密事宜

详见附件5：信息安全保密协议

第八条知识产权

8.1因履行本合同所产生或形成的所有文件、信息资料、技术成果、发明创造、实用新型等的所有权和知识产权均归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的其他用途，也不得向任何第三方进行披露、提供。因乙方原因造成甲方知识产权遭受侵害的，由乙方负责赔偿。

8.2乙方保证甲方在接受乙方提供的产品及技术服务过程中免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或著作权或其他权利诉求。因乙方原因导致对其他任何权利的侵犯，应由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何责任。如因乙方原因导致甲方被追诉的，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失包括但不限于裁判甲方应支付的赔偿款、甲方为此支付的律师费、案件受理费、仲裁费、保险费、执行费、鉴定费及公证费等。

8.3乙方郑重承诺：在为本项目提供服务过程中，需使用任何第三方拥有所有权、专利权、著作权、商标权或商业秘密等权利的产品或者服务时，须书面告知甲方，在征得甲方的书面同意后，方可执行。使用第三方的产品或服务所耗费的相关费用应由乙方承担。

第九条项目联系人

甲乙双方确定，在本合同有效期内，乙方指定        为乙方项目联系人，身份证号                  ，联系方式           。乙方保证前述提供的乙方联系人的联系方式真实有效，乙方更换项目联系人应当在决定变更联系人3日前提前书面通知到甲方，在征得甲方的书面同意后方可以更换；决定变更联系方式的，应在变更联系方式3日前提前书面通知到甲方。

第十条合同变更

10. 1本合同签订后，甲方有权增加、减少或者变更约定的服务内容及要求。甲方要求增加、减少或者变更服务内容及要求应当通过书面形式通知乙方，乙方应当在收到甲方通知后立即按照新的内容及要求执行。如因此涉及合同金额增加或者减少的，对于变更后的金额及支付条件等事宜双方另行签订补充协议确定。

10.2除本合同另有约定外，本合同一经签署，未经甲乙双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件，为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方具有约束力。

10.3如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，都必须经甲乙双方协商同意，并由双方法定代表人或授权代表另行签订书面协议。

第十一条违约责任

11.1甲方按合同约定支付合同费用，甲方每逾期10天，甲方向乙方支付当期应支付费用1‰的违约金，但违约金的总数不超过当期应支付费用的（1）%。

11.2因甲方原因造成乙方不能按照本合同的约定提供产品及服务的，乙方无需向甲方承担违约责任。在甲方提前书面通知乙方后，乙方应根据实际情况服从和协助甲方制定出新的工作计划，并按新的工作计划开展工作。

11.3非因甲方原因，乙方如果不能按照本合同约定提供产品及服务的，应提前十个工作日向甲方做出书面解释并提出拟采取的补救措施，在征得甲方的认可和同意后，执行补救措施但仍应按照本合同约定承担违约责任。

11.4乙方未按照本合同的约定及乙方的服务承诺履行义务的，每违反一次，应当按照合同总额的5%向甲方支付违约金，违约金甲方有权在支付下一期费用时直接扣除，但如乙方的违约行为发生在项目费用全部支付完毕之后或剩余费用不足抵扣的，则由乙方直接向甲方支付违约金；甲方亦有权解除合同。因违约给甲方造成损失的，乙方还应当予以赔偿。若本条款与本合同中其他条款的约定有冲突的，以有利于甲方的原则处理。

第十二条合同解除

12.1在本合同履行过程中，如果发生以下情形之一，合同一方可以通知对方解除合同：

12.1.1因对方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行；

12.1.2在甲方对乙方违约后采取的补救措施不予接受的情况下，甲方有权解除合同；

12.1.2.1如果非因甲方原因，乙方未能在甲方同意延长的限期内按照本合同约定及服务承诺提供服务，甲方有权解除本合同。

12.1.2.2乙方在收到甲方的违约通知后五日内，未能纠正其违约行为，甲方有权解除本合同。

12.1.3如果乙方未能履行本合同约定的其它任何义务，甲方有权解除本合同。

12.1.4如果乙方在服务采购或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权解除本合同。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标（报价）人之间串通报价，人为地使投标（报价）丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所能获得的权益。

12.1.5如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

12.1.6由于不可抗力致使本合同不能履行的，甲乙双方均可以解除本合同。

12.2双方协商一致可以解除合同。

12.3双方可依据本合同约定的其他可以解除合同的情形解除合同。

12.4因乙方的原因，在甲方根据以上条款解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相同或者类似未提供的服务，乙方应负担甲方因另行购买相同或者类似服务而多支出的费用。

12.5甲方逾期付款超过30日及以上的。

第十三条转委托

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的服务内容全部或者部分工作委托给第三方。

第十四条 税费

14.1本合同第六条中所载的项目总额为包含所有税费的总金额。

14.2在中国境内外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

第十五条 不可抗力

15.1甲乙双方因不可抗力不能履行合同义务的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家法律变化和政府行为等事件，但不包括乙方的违约和疏忽。

15.3在不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力事由之日起3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方,并在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.4除另一方明确要求外，受不可抗力影响的一方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同义务，并尽可能地及时采取合理的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十六条 争议解决

16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商方式的解决。不愿协商或者协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

16.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十七条 通知

17.1甲乙双方确认，本合同约定的关于双方通讯地址、电话、传真均真实有效，作为双方各类书面材料的送达地址及联系方式，如有变更，变更方应按照本合同约定提前书面通知对方。因一方变更前述通讯联系地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法通知的，由此造成的后果由变更而又未依约通知的一方负责。

17.2任何与本合同履行有关的通讯往来和通知均应以书面形式送达，该书面形式包括传真、挂号、特快专递、电报等方式，如没有特别约定，电话和电子邮件的方式不是本合同所约定的送达方式。

17.3如果要求被送达人履行相应的合同义务，通知应该为被通知人履行义务预留合理的时间。

17.4在执行本合同过程中，甲方应于收到乙方各种书面通知、函件后的3个工作日内做出响应；乙方应于收到甲方各种书面通知、函件后的3个工作日内做出响应。若在本合同其它条款中另有约定的，以约定时间为准。

第十八条 合同生效及其他

18.1本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份均具有同等的法律效力。

18.2 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件【项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111】为准。

18.3 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同    /      部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同   /     部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

（以下无正文）

甲方：(盖章)徐州市医疗保障局     乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表             法定代表人或授权代表

（签字）：	（签字）：

签署日期：    年   月   日 	签署日期：    年   月   日

合同附件

目录

合同附件1：《采购需求》

(要求见招标文件第六章《采购需求》)

合同附件2：《项目技术方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目技术方案》。)

合同附件3：《项目实施方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件4：《售后维保服务及培训方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后维保服务及培训方案》。)

合同附件5：《信息安全保密协议》

信息安全保密协议

甲方（披露方）：徐州市医疗保障局

地址：徐州市泉山区王陵路72号

乙方（接受方）：

地址：

1、甲乙双方（“双方”）即将/正在进行 省医保信息平台个性化需求开发（“项目”）。

2、在项目合作过程中，甲方已经或将要向乙方提供或披露（或乙方可能获悉）某些秘密性、专有性或保密性信息（“保密信息”），且该保密信息属甲方合法所有或掌握。

3、双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

经双方协商，达成本协议。

第一条 保密信息

1.1保密信息包括但不限于以下内容：甲方用户信息、平台技术信息、网络拓扑信息、合作协议信息、徐州市医保参保人员信息（人员基本信息、参保缴费信息、就医、购药、长期护理服务信息等）、其他与甲方相关或由甲方合法所有或掌握的不对社会大众公开的信息。

1.2上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。

第二条 双方权利和义务

2.1乙方保证该保密信息仅用于与甲方合作项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于与甲方合作项目以外的任何用途。除为执行与甲方合作项目目的外，乙方不得对保密信息进行复制、存储或向任何第三方披露、提供等。未经甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。

2.2乙方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在乙方获知后发生的以下事项承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿：

2.2.1因乙方单方面原因导致保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。

2.2.2 任何根据本协议有权或可能从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、董事、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经甲方授权的披露或利用，但有明确证据证明并非从乙方获得保密信息的除外。

2.3乙方保证对保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取不低于对乙方保密信息的保护手段进行保密。

2.4乙方保证仅为执行项目的目的向乙方确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，且对保证保密信息的披露及利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的义务，保证上述人员同意接受本协议条款的约束，并对上述人员的保密行为进行有效的监督管理。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。

2.5项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过甲方发出交还通知之日起三十日，但需要甲方配合返还的甲方应予以配合。

2.6上述限制条款不适用于以下情况：

2.6.1在依本协议披露之时，该保密信息已以合法方式属乙方所有。

2.6.2在依本协议披露之时，该保密信息已经公开或能从公开领域获得。

2.6.3保密信息是乙方从没有违反对甲方保密或不披露义务的人处合法取得的。

2.6.4经甲方书面同意对外披露，但仅限于甲方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他前提条件。

2.6.5乙方应法律、行政法规要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序披露保密信息）。

2.7如果乙方拟以本协议第2.6.5条为依据作出披露的，应至少于实际作出披露行为五个工作日前知甲方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明。因行政机关要求暂时不能披露的信息，乙方应自相关要求解除之日起三个工作日内通知甲方。

2.8甲方不保证保密信息的精确性与合理性。

2.9如果乙方得知第三方获得任何保密信息，则应及时书面通知甲方，并向甲方提供掌握的所有相关情况。

2.10双方一致认同，对于本协议签订及履行过程中、项目的商谈及合作过程中所接触到的甲方关联公司的保密信息，乙方并应依据本协议约定履行保密义务、承担责任。

第三条 违约责任

乙方未履行或未完全履行本协议项下的任一条款均构成违约，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查、追诉违约行为、消除违约影响而支付的各项合理费用、诉讼费、律师费、鉴定费、保函费等。损失无法量化或精确计算的，乙方应按照不低于合同总价款的5%支付违约赔偿金。

第四条 甲方在履行本协议的任何条款时，如有放松、放弃或迟延，均不构成对甲方在本协议下任何权利的不利影响或限制。如果甲方对某一违约行为免予追究，并不构成放弃追究乙方随后或持续违约行为的权利。

第五条 法律适用和争议解决

5.1本协议适用中华人民共和国法律。

5.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述争议解决方式：向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

5.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本协议未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第六条 协议生效及其他

6.1本协议自双方于签字盖章之日起生效。本协议永久有效，直至相关保密信息可为公众通过合法方式所获知。乙方从他方通过其他合理合法方式获得的相关信息不受本协议的约束。本协议签署前，甲方已经向乙方提供或披露的本协议范围内的保密信息也受本协议约束，此时本协议于该等保密信息提供或披露时发生效力。

6.2本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

6.3如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

6.4本协议各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

6.5本协议替代此前双方所有关于本协议保密事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

6.6 对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为协议不可分割的部分。

6.7双方因履行本协议或与本协议有关的一切通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行，一方地址如有变更的应提前书面通知另一方，否则仍以本协议所载地址为准。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

（以下无正文）

甲    方：                               乙     方：

单位签章：                            单位签章：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人（盖章或签字）：            法定代表人（盖章或签字）：

电 话：                               电 话：

签订日期：年   月  日                  签订日期： 年 月 日

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市医疗保障局

（二）采购项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

（三）采购标的：省医保信息平台个性化需求开发项目

（省医保信息平台个性化需求开发项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（四）本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目预算金额37.7万元，本项目最高限价33.7万元。

二、技术要求

1.项目背景及项目目标

1.1项目背景

为适应新时代医疗保障事业改革发展需要，聚焦医疗保障工作的重要领域和关键环节，江苏省医疗保障局遵循国家医疗保障局顶层设计，自2021年起投入过2亿元在全省统建了“国家医疗保障信息平台（江苏）”供全省各地市使用。该平台包含十四个业务子系统，分别是：内部统一门户、跨省异地就医管理、支付方式管理、医保业务基础、基础信息管理、公共服务、医疗保障智能监管、药品和医用耗材采购一体化、医疗服务价格管理、信用评价管理、基金运行及审计、内部控制、宏观决策大数据应用和运行监测等子系统。徐州市医疗保障相关业务工作自2021年9月起，从原“金保工程”系统逐步向该平台迁移。该平台上联国家医疗保障局、省医疗保障局、省人社厅，下联各市、区医保局、乡镇（街道）为民服务中心、村（社区）便民服务中心，是徐州市重要的民生工程。该平台整合了城镇职工基本医疗保险（含生育）、城乡居民基本医疗保险（含生育）、医疗救助等所有医保业务领域，为新时代医疗保障事业高质量发展提供强有力的信息化支撑。“国家医疗保障信息平台（江苏）”是省医疗保障局统建，但徐州本地应用的个性化需求是徐州市自行负责。

1.2项目目标

完成徐州医保业务部门的相关需求在信息系统中的实现。

2.项目建设内容

解决业财一体化需要优化的问题、灵活就业封锁需求、简化单位里个人登帐方式；退费规则调整申请；月结算业财一体化账务处理缺字段；添加“儿童苯丙酮尿症”待遇算法配置；门诊统筹政策零售药店补充需求；定点医药机构门诊统筹补充需求；零报调整上海门诊互助金报销方式的需求；新对账平台功能优化；调整徐州参保人员办理临时外出备案后在异地定点医院、药店门诊结算待遇；定点医疗机构综合查询；定点零售药店综合查询模块增加字段；市财政供养单位网厅申报生育津贴业务，打入财政局指定银行；单位网厅-重要通知修改；医保目录信息查询模块调整；居民折算规则调整；修改银行信息模块-待修改信息项里增加字段；大病保险更改为按月征收；调整公务员补助的范围；公务员补助缴费需求；在职转退休取消欠费校验阻断控制；单位网厅生育津贴报表打印添加电子公章；特殊药品登记、审核开发需求；中药饮片处方医师信息采集模块开发需求；单位职工医保待遇享受问题；生育待遇调整；增加控制功能；优化控制功能；机构结算管理-审核扣款模块业务需求，具体如下：

## 2.1解决业财一体化需要优化的问题

业务财务一体化系统已上线，为方便财务记账，需在“转移接续-基本医疗保险转入“或”关系转移接续（线下）-基本医疗保险转入（线下）”模块，在报错信息表环节时，增加内嵌推送本地银行信息至医疗保障基金财务管理子系统。字段：银行户名、银行账号、开户行名称。

## 2.2灵活就业封锁需求

超期缴费：灵活就业费款所属期费用未在3个月内缴费的视为超期缴费，举例：费款所属期为2022年1月费用超过2022年3月31日缴费的为超期缴费。

2.2.1自费用发生时间向前(当前月不算)计算职工医保连续缴费月数(到账的),小于等于一个月的不享受待遇；

2.2.2自费用发生时间向前(当前月不算)计算职工医保连续缴费月数(到账的).等于二个月(不存在超期缴费的)取两个月中最早缴费到账月份加2个自然月开始享受待遇；等于二个月(存在超期缴费的)不享受待遇；

2.2.3自费用发生时间向前(当前月不算)计算职工医保连续缴费月数(到账的)大于二个月的，自费用发生月份向前计算连续三个月(不存在超期缴费的)正常享受待遇，三个月中存在任意一个月为超期缴费的，如三个月内的每个月缴费时间一致(相当于新参保),取三个月中缴费到账月份加2个自然月开始享受待遇，如三个月缴费时间不一致，取最晚缴费到账时间的次日享受待遇。

## 2.3简化单位里个人登帐方式

模块"缴费管理—基金征集管理—医疗保险费收入登帐"，无法单选个人，建议输入身份证号可以实现单个人员登帐，以方便拆分同一征集号下不同人员单独登帐。

## 2.4退费规则调整申请

结合业务需要，现申请调整退费规则。

2.4.1住院、门特、特药不允许跳退；

2.4.2职工门诊：本年统筹已有支出且该笔退费费用有起付线支付且该笔不是最后一笔则本次费用不能退或中正，其余可以跳退；

2.4.3居民普通和两病门诊可以跳退

2.4.4单病种住院、单病种门诊可以跳退

以上规则门诊和住院分开控制。

2.4.5以上限制仅限本年良退费。

## 2.5月结算业财一体化账务处理缺字段

问题：月结算业财数据目前传来的数据是实际支付的基金项，不满足财务制度的账务处理要求。

需求：仍需要按照职工、居民、生育、救助、伤残、离休险传每一家医药机构实际结算的医疗类别、人员类别、有结算数据的各基金项结算金额（按参保地展示）、考核保证金、抵扣预拨款、不予支付，用来满足账务处理。

## 2.6添加“儿童苯丙酮尿症”待遇算法配置

根据《关于调整部分职工医保待遇的通知》（徐医保发【2022】87号），《关于做好徐州市儿童苯丙酮尿症有关工作的通知》（徐人社发【2019】17号规定，“儿童苯丙酮尿症”待遇为：0-6周岁政策范围内费用最高支付限额为22000元，6岁以上18周岁及以下政策范围内费用最高支付限额为36000元，医保基金支付比例为70%（限徐州市妇幼保健院为定点救治医院）。目前此待遇零报端已开通实现，现需要开通刷卡端实现一站式结算，前期已将刷卡医疗类别维护系统，现需添加算法配置。

## 2.7门诊统筹政策零售药店补充需求

根据2024年4月3日市县门诊统筹支付管理会议精神，提出在现有A级、B级、C级分类管理基础上，另外增加一个属性标识，算法等同于现有B级药店。用以区分B级药店和连续经营满三年的C级药店。

## 2.8定点医药机构门诊统筹补充需求

定点医药机构门诊统筹补充需求，在一级医疗机构增加一个1000统筹标准的级机构分类属性，算法等同于B级药店。

## 2.9零报调整上海门诊互助金报销方式的需求

互助费用实现系统结算，调整如下：

2.9.1医保业务基础—个人待遇管理—个人待遇结算管理—零星报销登记模块中“报销原因”增加“互助金”选项。

2.9.2政策范围内医疗费用最高支付限额：职工门诊政策范围内医疗费用最高支付限额7000元/年；受年度上限政策范围内医疗费用（含门诊医疗待遇）的最高支付限额40万元的限制。（门诊、门特和住院共用年度支付限额）。

2.9.3统筹政策范围内医疗费用累计：即年度上限按照总金额减去丙类费用（包含超限价和药品、诊疗超30%以上的费用）的累计。

2.9.4互助金报销，不享受二次补助和参照/公务员补助，不享受医疗救助。

## 2.10新对账平台功能优化

2.10.1江苏省医疗保险信息平台-机构结算管理-机构对账-对账状态查询新增导出功能；

2.10.2江苏省医疗保险信息平台-机构结算管理-机构对账-对账状态查询只保留机构最新一次对账的状态，每次对账结果覆盖上一次；

2.10.3医保基金支付总额中不该包含医疗机构垫付金额；

2.10.4机构对账，需要对的字段包括：人次、医疗总费用、统筹基金支出、大额医疗补助基金支出、大病补充医疗保险基金支出、公务员医疗补助基金支出、医疗救助基金支出、生育保险基金、医院垫付、离休保险基金支出、一到六级残疾军人补助基金、企业补充基金、现金支付、个人账户支出、共济账户支出，其余字段无需核对。

## 2.11调整徐州参保人员办理临时外出备案后在异地定点医院、药店门诊结算待遇

徐州参保人员办理其他临时外出就医备案：“转诊转院登记模块-医院同意转院标志为“否””的这类备案人员在备案地开通异地联网的定点医疗机构直接刷卡结算情况下的待遇：（1）此类型备案人员在备案地开通异地联网的定点医药机构门诊费用均可以正常直接刷卡结算；（2）在开通异地联网的定点医院产生的门诊费用（普通门诊、门诊慢特病）报销比例在市内相应级别医疗机构门诊报销比例的基础上，下降20个百分点；在备案地开通异地联网的定点药店刷卡结算时仅可以使用到医保个人账户，不予报销。零报部分零报模块增加“异地未备案门诊”，报销比例在市内相应级别医疗机构门诊报销比例的基础上下降20个百分点。

老政策：该种备案类型人员在异地开通异地联网的定点医院门诊费用不予刷卡结算也不予报销

新政策：此类型备案人员在备案地开通异地联网的定点医药机构门诊费用均可以正常直接刷卡结算；在开通异地联网的定点医院产生的门诊费用 （普通门诊、门诊慢特病）报销比例在市内相应级别医疗机构门诊报销比例的基础上，下降20个百分点；在备案地开通异地联网的定点药店刷卡结算时仅可以使用到医保个人账户，不予报销。

## 2.12定点医疗机构综合查询、定点零售药店综合查询模块增加字段

在定点医疗机构综合查询、定点零售药店综合查询模块增加医疗机构等级、附加属性两个字段。医疗机构等级：调取定点医疗机构/定点零售药店“医疗机构等级”字段。附加属性：调取定点医疗机构管理/定点零售药店管理模块中的“附加属性类别”字段。字段为空的显示“无”。

## 2.13市财政供养单位网厅申报生育津贴业务，打入财政局指定银行

根据徐财社【2017】8号《关于规范市直行政事业单位人员生育保险待遇支付有关问题的通知》。徐州市财政供养单位（包括机关、事业单位）生育津贴打入财政指定银行账号。

市财政供养单位通过江苏省医疗保障网上服务平台申报生育津贴业务，需要打入市财政局指定银行账户。

户名：徐州市财政局

开户银行：交通银行

银行账号：*************

## 2.14单位网厅重要通知修改

单位网厅发布的重要通知中第三项关于参保回退功能的表述：“变更回退的操作时间必须为次月的6日前，否则无法回退，单位只能到前台退费。”与系统参保回退规则有偏差，单位容易造成误解。建议改为：“上月7号-本月6号办理职工参保登记业务的，可在本月6号前办理参保回退；本月7号-次月6号办理职工参保业务的，可在次月6号前办理参保回退。已申报、已缴费、超过当月业务期的，均无法在此功能回退，单位只能到前台退费。”

## 2.15医保目录信息查询模块调整

医保信息管理-医保信息业务编码查询-目录信息查询模块调整如下：

### 2.15.1药品库：

（1）查询条件中“药品类型”默认“全部”；添加“开始日期”、“结束日期”。

（2）药品目录信息

### 2.15.2诊疗库：

（1）查询条件中添加“开始日期”、“结束日期”。

（2）医疗服务项目信息

### 2.15.3耗材库：

（1）查询条件中添加“开始日期”、“结束日期”。

（2）医用耗材目录信息

## 2.16居民折算规则调整

居民折算模块-视同缴费月数字段计算规则为：以此公式（居民折算年*12个月-职工当年缴费月数）/12*3逐年折算后再累计总月数。

## 2.17修改银行信息模块-待修改信息项里增加字段

在业财对接的修改银行信息模块，待修改信息项里增加业务批次号、金额、业务类型、业务单据号字段，便于区分具体哪笔业务。

## 2.18大病保险更改为按月征收

## 大病保险按月征收需求规则：

## 目前是按照年度征收每人每年140元，在元月份与基本医疗保险捆绑，从个人帐户扣除。现在需要更改为按月征收，与基本医疗保险捆绑按月从个人帐户扣除。

## 一是灵活就业人员：由个人全额缴纳，1-11月：11.66元/月，12月：11.74元，灵活就业人员（一次性计提10年）不在征收大病保险

## 二是单位在职人员：个人承担1-11月：5.83元/月，12月：5.87元，单位承担1-11月：5.83元/月，12月：5.87元；

## 三是单位退休人员：（1）由个人全额缴纳，1-11月：11.66元/月，12月：11.74元；（2）已缴纳过大额医疗费用补助一次性计提1500元的，单位退休人员，只缴纳个人部分，1-11月：5.83元/月，12月：5.87元；（3）2010年前破产大病一次缴清已计提十年，不再缴纳大病费用。

## 四是大病保险补收及补划个账规则：

## 在职：2023年12月前（不包含12月）补收按照当年政策按年征收。2024年1月-12月由税务按年征收；2025年1月起税务按月征收。

## 退休：2024年12月前（含12月）按年划账；2025年1月起按月划账。

## 2.19调整公务员补助的范围

公务员补助范围费用调整为：基本医疗保险政策范围内，起付标准以上、最高支付限额以下的个人自付部分。即(总费用—丙类—起付线—统筹基金)*公务员报销比例。

## 2.20公务员补助缴费需求

现发现部分公务员身份人员未正常缴费到账但享受了公补待遇待遇享受应为：在职和退休公务员待遇享受应关联以上险种的人员类别及公务员险种缴费到账情况。(缴费判断口径按基本医疗保险口径判断)

附：单位封锁口径。

一是单位人员未按期缴费(不与单位欠费捆绑)当月医疗保险费未缴纳，次月暂停享受医疗待遇：2个月内(自然月)补缴的待遇迫溯，超过2个月(自然月)待不追溯。

二是单位新登记职工按时参保登记并缴纳医保费，自缴费到账次日享受医疗待遇。

三是职工从A单位带欠费转B单位从A单位转B单位职工，允许带A单位欠费转移，到B单位后在缴费正常情况下可以正常享受待遇。办理在职转退休、关系转移、退保时需要缴清所有欠费。

## 2.21在职转退休取消欠费校验阻断控制

根据徐医保发[2024]30号文件内容：职工申请退休人员医保待遇时，符合《江苏省医疗保障条例》第17条的规定，可以享受退休人员待遇。单位以及个人是否存在欠费不再作为享受待遇的前提条件。

在职转退休、在职转退休（老人老办法）、在职转退休批量审批三个模块对参保人员欠费数据校验后不再阻断，改为提示。

## 2.22单位网厅生育津贴报表打印添加电子公章

单位网厅生育津贴报表打印模块，请按照单位参保证明打印模块的电子公章形式，添加电子公章。

## 2.23特殊药品登记、审核开发需求

### 特殊药品登记、审核开发需求

### 一、适用范围

（一）药品范围。“双通道”管理及单独支付药品，即系统中“特殊属性”标识为“特药”的药品。

（二）人员范围。徐州市参保人员（职工、居民、离休）。

（三）待遇类型。特药（省编码）。

### 二、备案方式及内容

（一）业务模块。“医保业务基础”——“个人待遇管理”——“个人待遇申报审批管理”——“特殊药品登记”、“特殊药品登记审核”。

（二）备案信息。通过查询患者基本信息，增加登记、审批信息：

1.登记信息：开始日期、结束日期、申报来源、申报日期、申报医院。

2.诊断信息：诊断代码、诊断名称。

3.医药机构列表：限选一家医疗机构、一家药店，包含以下字段：医药机构国家编码、医药机构名称、医药机构等级。

说明：选择的医疗机构、药店必须为国谈药定点医疗机构和药店（异地医疗机构、药店不作限制），即医疗机构、药店的“定点医疗机构开通服务管理”包含“特药（省编码）”的机构，其他机构不得选择。

4.代办人信息（非必填）：代办人姓名、证件类型、证件号码、与参保人员关系、联系方式、联系地址。

### 三、诊断限额及与药品的关联管理

（一）诊断限额管理。每个诊断设置基本医疗保险年度政策范围内限额管理，超过年度限额的费用，基本医疗保险统筹基金不再支付。

（二）诊断与药品范围关联管理。每个诊断（以诊断编码关联管理）确定对应的用药范围（以药品的国家编码关联管理），未做诊断备案或者不在诊断用药范围内的药品或者特殊属性无“特药”标识的药品，不享受单独支付待遇。

### 四、医保待遇支付管理

（一）报销待遇。职工医保、居民医保统筹基金分别按照70%、60%报销，个人自付部分继续纳入大病、公务员补助、医疗救助补助。大病、公务员补助、医疗救助补助按照现行“特药（省编码）”政策补助。

（二）购药机构。仅限选定的医疗机构、药店才可享受单独支付待遇，不在选定机构发生的费用不享受单独支付待遇。

（三）限额管理。单独支付待遇计入基本医疗保险医保年度总的政策范围内费用限额统计范围。

说明：诊断年度限额、基本医疗保险年度总的政策范围内费用限额按照就低原则处理。

## 2.24单位职工医保待遇享受问题

涉及单位封锁需求，按照文件要求已在2023年11月统模式工作下递交一版，因业务需求，按照2024年7月9日下午封锁业务讨论会议要求，现根据文件再次梳理一版单位封锁系统判断规则，根据《徐州市职工医疗保险办法的通知》(徐政规【2023】8号)第五章第二十三条规定：“职工自用人单位为其足额缴纳职工基本医疗保险费到账的次日起，享受职工基本医疗保险待遇；参保单位中断缴纳医保费的，自中断缴费的次月起视为欠费开始之日，停止享受医保待遇。自欠费日起，当月底之前补足欠费和滞纳金的，补结算欠费期间的医疗费用；次月及次月后补缴的，自补缴到账的次日起新发生的医疗费用可以享受医保待遇”。根据文件规定，单位参保的职工医疗保险待遇的系统判断口径应为：

（1）费用发生时间上个月按时正常缴费到账的，待遇可以享受，如果费用发生时间上个月费用不是当月缴纳到账但缴费到账时间在次月底之前的，待遇可以享受，否则不享受医保待遇。

（2）费用发生时间上个月未缴费的但本月有缴费的则自缴费到账的次日享受医保待遇。

## 2.25中药饮片处方医师信息采集模块开发需求

建立中药饮片处方医师信息库。实现目的：中药饮片处方医师信息由医院端导入后，可通过医院端或医保端查询并导出，以实现数据动态管理。

(一)应用范围：徐州市所有一级及未定级医疗机构、设有中医坐堂医诊所的零售药店。

(二)医药机构端

1.机构可自行下载《中药饮片处方医师信息采集表》,填写后导入实现批量上传。也可在相应字段进行填写，其中时间相关字段可直接选择日期。如选择导入批量上传的，填写日期默认为当前日期。《中药饮片处方医师信息采集表》见附件一，填表说明在下载表格中显示。

2.设置“附件信息”字段，供医院上传附件信息。

3.医师信息有变动时，由机构端重新上传医师信息，并产生一条新内容。

4.机构端可查看并导出本机构上传的所有医师信息。

(三)医保端

1.可对医院上传的信息进行查询显示和结果导出。

2.未指定查询时，显示本医保所属区划所有上传的医师信息。

3.可通过单个或多个查询条件进行模糊查询，每个条件可通过关键字或关键字组合进行模糊查询。

查询条件有：医保所属区划、机构国家编码、机构名称、医师姓名、身份证号码、执业证书编码、医师国家编码、执业类别、执业范围、执业机构、联系方式。

4.查询结果形成《中药饮片处方医师信息统计表》,表格可选择医师导出或不选医师全量导出；导出时，选中的医师其附件信息应同时导出。

## 2.26生育待遇调整

根据文件调整职工生育、灵活就业人员生育、居民生育待遇标准：

（1）正常生育分娩分为：生育(不含椎管内分娩镇痛诊疗服务项目)、生育(含椎管内分娩镇痛诊疗服务项目),职工生育、灵活就业人员生育待遇标准调整，详情见附件，城乡居民医保住院分娩结算标准参照职工医保执行，报销比例不变；

（2）职工生育、灵活就业人员生育在三级医疗机构所发生的住院分娩或者因生育而引起的流产、引产和实施计划生育手术医疗费用的报销比例由80%调整至85%;

职工个人自付金额计算方式为：总费用扣除特需服务费用后，实际费用低于结算标准时，职工按照实际费用的15%自付；等于或高于结算标准时，职工按照结算标准的15%自付：

（3）职工医保合并症并发症的报销比例由80%调整至85%;

职工医保参保人员住院分娩期间发生部分并发症、合并症的(附件2),不实行生育按病种付费，对符合生育保险规定的费用，由参保人员15%支付后，其余由经办机构与医疗机构结算。

城乡居民医保参保人员住院分娩期间发生部分并发症、合井症的结算办法参照职工医保执行，对符合生育保险规定的费用，参保人员按30%支付后，其余由经办机构与医疗机构结算。

（4）产前检查单元付费标准由400元调整至1000元；

（5）自2024年8月1日起执行，涉及椎管内分娩镇痛诊疗服务项目的待遇追溯至2024年7月1日。

## 2.27增加控制功能

开发按医院按社保卡、电子凭证、刷脸等方式分别控制能否结算的功能。

## 2.28优化控制功能

开发按医院按社保卡、电子凭证、刷脸等方式分别控制能否结算的功能的

基础上优化控制功能，控制功能不对60岁以上参保人有效。

## 2.29机构结算管理-审核扣款模块业务需求

机构结算管理-审核扣款模块业务需求：

（1）按属地管理要求，建议查询界面的统筹区编号修改为：“医保区划”，并对应两定机构在“智能监管子系统”终审结果的“医保区划”，便于国家局和省局对属地化监管要求的扣款操作。

（2）查询界面，输入“医疗机构名称”进行查询时，系统报错：“没有查询到数据”，请排查原因。

（3）查询界面的“基金类型”应为选择下拉框。另外，查询界面和扣款详情界面的“基金类型”字段，显示的是数字代码，应显示具体汉字。

（4）扣款详情的内容无法导出，请增加导出功能。

说明：本“2.项目建设内容”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

3.投标文件要求

3.1投标文件中提供《项目技术方案》文件。

3.2《项目技术方案》对照以上要求进行编制。

3.3《项目技术方案》包括以下内容：

3.3.1项目理解及需求分析：投标人需根据上述要求开展需求调研，全面深入了解徐州医保局关于省信息平台个性化需求开发服务的内容，提供需求分析报告，包括对项目总体目标、实现途径的理解和认识、项目建设总体思路等内容；

3.3.2总体设计方案：投标人需根据上述要求提供本项目总体设计方案，总体设计方案需要遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，结合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求要求，符合国家相关设计标准。总体设计方案包括总体架构、技术架构等内容；

3.3.3项目功能设计方案：投标人需根据招上述要求提供本项目功能设计方案，包含功能范围、功能详述、数据需求、与其他系统的集成等内容；

3.3.4系统安全设计方案：投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的项目安全方案，包括安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施等方面内容；

- 3.3.5应急预案设计方案：投标人需根据上述要求提供本项目应急预案设计，包括发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施等内容；

3.3.6版本升级方案：投标人需根据上述要求提供版本升级方案，包括版本发布、版本测试、版本升级、版本回退等内容；

- 3.3.7需求变更响应方案：投标人需根据上述要求及对项目的理解提供需求变更响应方案，包括需求变更统一管理流程、响应规范等内容。

- 三、商务要求

- 1.项目实施要求

1.1项目实施时间要求：合同生效之日起6个月内完成开发并上线后组织验收，验收合格后提供1年维保服务。

说明：本“1.1项目实施时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

1.2项目组织要求

提供具体的项目实施保证措施（含质量控制措施、工期保障措施及安全控制措施）、质量管理程序、应急保障方案和组织架构等。确保在系统调研、分析设计、开发测试和培训实施等各个阶段项目团队的稳定性，保障项目实施和技术保障。

1.3人员配置要求

本项目需配备项目经理1名，项目经理需本科及以上学历，计算机或网络安全相关专业，具有与本服务项目类似的两年及以上从业经历，具有较强的组织协调和独立完成服务项目管理工作能力；其他人员若干名，其他人员需本科及以上学历，具备计算机、网络安全相关专业知识，具备良好的沟通能力与文字表达能力。

1.4投标文件要求

1.4.1投标文件中提供《项目实施方案》文件。

1.4.2《项目实施方案》对照以上要求进行编制。

1.4.3《项目实施方案》包括以下内容：

1.4.3.1时间进度方案；

1.4.3.2项目组织方案；

1.4.3.3人员配置方案。

2.售后维保服务及培训要求

2.1售后维保服务要求

2.1.1 售后维保服务时间要求

项目验收合格后1年。

说明：本“2.1.1 售后维保服务时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.1.2售后维保服务具体要求

SLA标准（响应/解决时效）

一级：属于普通问题。表现为系统运行效率降低、用户体验较差等现象。

二级：属于较严重问题。表现为系统运行效率明显下降、数据出现误差等现象。

三级：属于严重问题。其具体现象为：表现为系统运行出现间断、数据严重失真或缺失等现象。

四级：属于紧急问题。表现为因系统自身故障导致系统停止运行、数据丢失现象。

根据上述故障级别，中标人提供的服务响应要求如下：

| 故障级别 | 电话响应时限 | 人员到场时限 | 故障解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四级 | 5分钟 | 1小时 | 2小时 |
| 三级 | 5分钟 | 2小时 | 4小时 |
| 二级 | 5分钟 | 3小时 | 8小时 |
| 一级 | 5分钟 | 4小时 | 10小时 |

在服务期内，实时监测系统运行状态，提供灵活多样的有效服务方式（包括但不限于驻场、远程服务、专用服务电话等），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候工作人员都能及时找到服务人员。如遇工作人员无法远程解决的必须在规定时间内赶到现场提供支持。

中标人为保障系统稳定运行、系统故障及时排解，要求在投标文件中提供满足上述要求的承诺函，承诺函格式自制。

2.2培训要求

投标人需根据项目相关交付内容为徐州市医保部门工作人员提供有针对性的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容。

2.3投标文件要求

2.3.1投标文件中提供《售后维保服务及培训方案》文件。

2.3.2《售后维保服务及培训方案》对照以上要求进行编制。

2.3.3《售后维保服务及培训方案》包括以下内容：

2.3.3.1售后维保服务方案；

2.3.3.2培训方案。

3.安全、保密及著作权要求

甲、乙双方共享本软件科技成果，知识产权归甲方拥有。乙方必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经甲方许可，乙方不得转存或拷贝系统数据，不得披露系统相关技术和信息。

说明：本“3.安全、保密及著作权要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

4.付款方式: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 付款方式”。

说明：本“4.付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

5.报价要求

5.1不接受超过33.7万元（项目最高限价）的报价。

5.2报价需充分考虑项目开发至最终验收期内的市场因素和成本变化状况的风险。

5.3采购人不支付报价以外的任何费用。

5.4报价需充分考虑项目开发过程中与其他系统对接的因素和由此导致的成本。

5.5投标报价一次报定,投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动,政策性条款例外。

说明：本“5.报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

6.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3.分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据 省医保信息平台个性化需求开发项目项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 省医保信息平台个性化需求开发项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（省医保信息平台个性化需求开发项目）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市医疗保障局）的（省医保信息平台个性化需求开发项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（ 省医保信息平台个性化需求开发项目），属于（ 软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（省医保信息平台个性化需求开发项目 ）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市医疗保障局单位的省医保信息平台个性化需求开发项目项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 省医保信息平台个性化需求开发项目 ，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：省医保信息平台个性化需求开发项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0111

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “项目建设内容”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “项目实施时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “售后维保服务时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “安全、保密及著作权要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | “付款方式” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 6 | “报价要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日