竞争性磋商文件

项目名称：宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0068

| 采购人： | 宿迁市自然资源和规划局 |
| --- | --- |
|  | 宿迁市楚润数据集团有限公司 |

采购代理机构： 宿迁市公共资源交易中心

2025年9月5日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	39

第六章  响应文件格式	45

# 第一章  磋商邀请

受宿迁市自然资源和规划局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造（JSZC-321300-JZCG-C2025-0068）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2025年09月17日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0068

2.项目名称：宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造

3.预算金额：115万

4.本项目设定最高限价，最高限价为：111万

5.采购需求（简介）：对宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造，改造项目将针对现有系统存在的技术落后、兼容性差、安全性不足等问题进行优化升级，全面提升系统效能。

6.合同履行期限：合同签订后90日内完成全部平台建设并上线；系统上线后进入试运行期，试运行阶段不少于3个月；试运行完成并经采购人确认后进入运维期，运维服务期30个月。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年09月17日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3. 宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称： 宿迁市自然资源和规划局、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：  宿迁市宿城区洪泽湖路887号、宿迁市宿城区发展大道2496号

联系人：     丁溪、高兴

联系方式：   0527-84359612、18616593345

2.采购代理机构信息

名称：  宿迁市公共资源交易中心

地址：   宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：   李玉莲

联系方式：  0527-84396036

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： - 允许分包。 - 不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为    6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低（含明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其他情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其他情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的   /  %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的  /  % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 |
| 技术参数响应 | 30.00分 | 针对采购文件“第四章采购需求”中的“四、技术要求-（三）服务内容具体参数”所列内容进行评分，所投服务技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得30分。“▲”为重点参数要求，共6项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般参数要求，共30项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.8分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 软件著作权 | 4.00分 | 供应商具有交易竞价、交易监管、交易核查、监测分析等类似系统软件计算机软件著作权登记证书，每有一项得1分，最高得4分。注：1、提供相关证明材料电子件，否则不得分；2、供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可。 |
| 总体设计方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、建设内容-（一）总体设计”，提供总体设计方案。优于采购文件要求的得4分；满足采购文件要求的得2.5分；其他情况不得分。 |
| 其他建设内容方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、建设内容-（四）其他建设内容”，提供其他建设内容方案。优于采购文件要求的得5分；满足采购文件要求的得3分；其他情况不得分。 |
| 系统对接与安全需求方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“五、系统对接与安全需求”，提供系统对接与安全需求方案。优于采购文件要求的得4分；满足采购文件要求的得2.5分；其他情况不得分。 |
| 性能需求方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“六、性能需求”，提供性能需求方案。优于采购文件要求的得4分；满足采购文件要求的得2.5分；其他情况不得分。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“八、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购文件要求的得5分；满足采购文件要求的得3分；其他情况不得分。 |
| 信息安全保障与保密方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十、信息安全保障与保密要求”，提供信息安全保障与保密方案。优于采购文件要求的得3分；满足采购文件要求的得2分；其他情况不得分。 |
| 企业 业绩 | 12.00分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。 注：1、提供中标（成交）通知书与合同（主要内容、标的、数量清晰可见），未提供或提供不全不得分；2、成交人提供的有关业绩将随成交结果同步公开。 |
| 相关 证书 | 3.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、成交供应商提供的有关证书将随成交结果同步公开。 |
| 项目组人员 | 10.00分 | - 供应商拟派的项目负责人有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个证书得2分，最高得4分。 - 供应商拟派的技术负责人有系统架构设计师证书或系统分析师证书的，提供一个证书得2分，最高得2分。 - 项目组其他人员（除项目负责人和技术负责人外）有软件设计师或数据库系统工程师或系统集成项目管理工程师或信息系统管理工程师证书，每有一人提供证书得1分，最高得4分。 注：1.提供相关证书电子件和2025年6月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分；3.成交供应商提供的相关证书将随成交结果一并公开。 |
| 培训方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十二、培训要求”，提供培训方案。优于采购文件要求的得3分；满足采购文件要求的得 2分；其他情况不得分。 |
| 运维服务方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十三、运维服务要求”，提供运维服务方案。优于采购文件要求的得3分；满足采购文件要求的得2分；其他情况不得分。 |

- 第四章  采购需求

## 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、建设目标

宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造项目主要建设内容是全面升级和扩展宿迁市国有建设用地使用权交易系统的功能与服务，通过一系列升级改造、新增建造、接口服务及其他建设任务，构建一个全面集成交易信息发布、交易服务支持以及监管跟踪服务等功能的交易平台，实现提供便捷的信息上传、安全的数据存储、及时的信息公示与公告服务，并具备高效接收、保管及验证客户资料的能力，大幅提升政府服务效率与透明度，为用户提供更加优质的服务体验。

## 三、项目概况

#### 1、系统概况

本次系统升级改造，在原有平台的基础上，结合宿迁市土地交易的实际情况，从系统架构、服务方式、交易类型、负载能力、安全防护、应急机制、交易规则灵活定制、日常维护保障等方面，进一步优化提升宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统的功能、性能和服务，保障宿迁市国有建设用地使用权网上交易顺利开展，促进交易过程透明化、交易流程标准化。

#### 2、存在问题

系统上线至今，运行已超过10年，随着系统功能拓展以及软硬件资源老化，交易系统运行压力持续加大，响应时间增加，对很多新插件、浏览器等兼容性越来越差，导致网上交易活动存在诸多的安全隐患。

（1）技术框架老旧

现行交易系统采用SSM架构，不支持集群部署，而且系统模块之间耦合度高，系统兼容性差，部分功能及需求无法扩展。

（2）运行压力大

现行交易系统服务器等硬件设备陈旧，运维频率和故障率逐步增加，随着用户数及存量数据的不断增长，系统运行压力日益增加，并发量最高仅支持500。

（3）安全隐患较多

由于现有系统框架老旧，兼容性差等问题，对很多新插件、软件无法有效进行更新安装，网络安全等级保护制度策略也难以正常实施。

（4）金融服务单一

现有系统仅支持竞买人通过银行转账形式交纳交易保证金，不支持竞买人使用银行电子保函、数字人民币等方式交纳，与优化营商环境，降低交易成本的要求不符。

（5）功能模块简单

现行系统缺少如信息展示、交易流程、业务管理等功能模块，存在信息展示方式可能不够直观或全面、未能充分满足用户对各类交易信息（如公告、成交公示等）的查询、原有交易流程存在操作不便、效率低下等问题，影响了工作效率和服务质量。

（6）用户体验欠佳

随着时间推移，用户对于操作便捷性、界面友好性的要求提高，但现有系统的交互性和易用性未能跟上新技术。

#### 3、业务需求

土地使用权交易业务流程可以分为“交易前”、“交易中”和“交易后”三个大环节，整个交易流程从委托人提交委托和竞买人注册开始，实际上涉及到非常多的相关者，其类型多、范围广，主要包括：社会公众/公众单位、银行用户/银行接口系统、竞买人、委托人、见证单位/业务主管部门、交易服务机构和外部服务和物联网设备等。

通过覆盖交易全过程的网上交易系统，可以实现“交易前”、“交易中”和“交易后”全过程信息化，将方方面面的系统相关者整合到同一个平台中来，共同实现和确保网上交易的“公开、公平、公正”。

#### 4、数据共享交换需求

数据共享交换不仅需要基于对方标准接口文档进行对接开发，实现数据交换，同时系统必须具备标准的对外接口，实现其他系统对接请求。在数据共享交换过程中需要从硬件环境考虑，包括政务内网与政务外网、政务外网与互联网直接数据联通。在数据传输过程中，需要对自身的数据进行校验和核实，提升数据的准确性和完整性，从而提高数据的质量。

## 四、建设内容

### （一）总体设计

系统要充分利用现有信息化成果基础，集交易、服务、监督于一体。系统总体架构以标准规范、安全体系为依托，按照分层逻辑模型来设计，形成“两个体系+六个层次”的总体架构。整个平台从逻辑上可以划分展现层、接入层、应用层、数据服务层、应用支撑层、基础设施层。供应商需根据项目需要和实际情况，提供符合实际的总体设计原则、总体技术路线和总体技术架构。

#### 1、总体设计原则

本项目建设应坚持先进性与适用性、安全可靠性原则，充分利用已有基础、统一平台，结合当前交易规则及各地需求。供应商需求参考原有的架构，结合当前系统的业务逻辑，供应商必须基于已有的技术路线、技术框架、功能模块、配套工具、开发文档以及数据接口作为基础进行项目实施。

#### 2、总体技术路线

（1）基于服务架构（SOA）技术；包括采用多层B/S架构、基于J2EE分布式计算技术、UI技术、工作流引擎技术等。

（2）采用微服务架构；平台应采用微服务架构，对业务系统进行细粒度拆分，有效降低交易业务系统复杂性，提高平台可用性。

（3）Docker容器技术；通过对应用组件的封装、分发、部署、运行等生命周期的管理，使应用及其运行环境能够做到“一次封装，到处运行”。

### （二）服务内容

#### 1、信息展示模块

信息展示模块是通过门户端提供的功能为社会公众及交易用户提供全方位的信息管理和服务，因此在设计过程中需要考虑系统整体结构和功能，在界面设计上以简洁、大方为基本要求，在功能上需要充分考虑用户习惯，特别是信息查询的条件设置，提高系统交互性，充分满足用户的需求。

信息展示模块是汇集全市国有建设用地使用权交易业务。包括交易公告、成交公示、地图找资源、数据中心、用户认证、个人中心、服务中心、交易查询等功能模块。其中，个人中心需基于原有的功能菜单对个人信息、交易管理进行改造；公告需按照公告分类、公告详情、地图浏览进行改造；地块资源交易信息按交易方式、阶段、行政区、条件等划分。本次对信息展示模块升级保持原有功能不变的同时，对功能进行优化改造，进一步提升信息系统面向社会公众以及交易用户的交互性。

#### 交易模块

以满足宿迁市各区、县国有建设用地使用权出让为基本要求，实现全流程电子化为主要目标，结合业务要求及交易规则制定整个交易流程，确保系统实现信息发布、资料获取（线上看地）、竞买申请、资格获取、报价竞价、资格审查、成交确认等线上流程。

交易模块升级是遵循原有系统交易流程，按照全流程电子化、国有建设用地使用权出让网上交易的要求，结合业务要求和交易规则制定整个交易流程，包括信息发布服务、保证金缴纳方式选择服务、授时服务、倒计时服务、联合竞买验证服务、子账号侦听服务、到账查询服务、对账服务、竞买人资格确认服务、报价中心服务、消息服务、成交确认服务、交易结果公示服务、交易日志服务、交易中止 / 终止服务、交易规则定制服务等功能模块，进一步优化交易界面，对重点操作步骤进行多重保障，进一步确保交易稳定。

#### 业务管理模块

以业务管理为导向，流程管理为核心统筹构建业务综合管理系统，新增用户管理、交易信息管理、委托交易管理、保证金管理、财务管理、合同管理、模板管理功能，为服务工作提供信息化支撑。

业务管理模块是作为交易管理机构进行系统日常运营以及土地使用权交易活动管理的重要模块。集成用户管理、交易信息管理、委托交易管理、保证金管理、财务管理、合同管理、模板管理等功能，为交易系统提供统一标准规范、统一用户中心、统一市场主体、统一技术规范和业务规则定制、表单管理、工作流程配置等基础支撑功能。本次业务管理模块升级对所有功能进行梳理，按照业务逻辑以及管理要求对功能模块进行整合以及优化，一方面保留原有管理员操作系统，另一方面提升管理员对整个系统支撑管理能力。

#### 保证金管理模块

为了提升保证金管理操作的规范性和安全性、提高处理效率、增强支付灵活性以及改善系统的便捷性和兼容性。具体来说，需要实现符合最新法规的缴纳规则、自动化的资金处理以减少错误和加快流程、支持数字人民币及保函交易等多元化支付方式，并且系统能够提供更简化、高效的操作体验以及良好的集成能力，从而满足现代金融服务的高标准要求。

保证金管理模块的升级聚焦于提升操作规范与安全性，通过支持新的缴纳规则、实现全程保密自动入账来提高资金处理效率和减少人为错误，并扩展支付方式支持数字人民币和保函交易，从而增强支付灵活性和系统兼容性，为用户提供更加高效、安全、便捷的保证金管理服务。

### 服务内容具体参数

|  | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 信息展示模块 | 交易公告 | ▲经交易系统门户分类展示，按国有建设用地交易规则分多种类型，如交易公告、中止 / 终止公告等；各地块资源交易信息依据土地交易要求，按交易方式、阶段、行政区、条件等划分，可捆绑多地块资源交易。 |
|  | 成交公示 | 基于交易系统门户分类展示，一个成交公示可捆绑多个国有建设用地成交地块资源；各成交地块公示信息可依交易方式、成交时间、行政区、交易条件筛选。 |
|  | 地图找资源 | ▲通过地图浏览服务查看地块资源位置及周边教育、医疗、商场、餐饮、交通、公园等设施情况，也可利用地图 GIS 服务查找资源地块。 |
|  | 数据中心 | 汇总交易数据，公开展示资源供应总量、成交总量、成交金额等数据。 |
|  | 用户认证 | 对接 CA 数字证书登录后完成主体认证，登录后统一认证，可享受对应交易服务。 |
|  | 个人中心 | ▲综合维护管理个人信息，记录国有建设用地使用权业务办理情况，包括申请、交易及文档查询查阅，可快捷跳转交易服务，修改绑定个人信息。 |
|  | 服务中心 | 含政策法规和操作指南，政策法规支持按部、省、市级分类查看，在线预览与查阅；操作指南按系统操作步骤整理成目录与详情，供用户随时获取指引。 |
|  | 交易查询 | 支持关键字全局搜索和依分类条件查询，含全局与局部搜索，帮助用户快速查找标的物。 |
| 交易模块 | 信息发布服务 | 实现交易公告、规则和其他交易资料发布，可依需自动向外部系统发送数据，通过接口对接多系统发布交易信息。 |
|  | 保证金缴纳方式选择服务 | 竞买人申请竞买时，可依管理员设定，选择现金保证金、电子保函、数字人民币三种缴纳方式。 |
|  | 授时服务 | 记录用户访问与服务器时间差异，控制交易客户端和服务器间时间误差在可接受范围内。 |
|  | 倒计时服务 | 基于授时服务，在网上交易中实现地块资源状态、公告截止、保证金缴纳、交易结束等倒计时及最后一分钟提醒。 |
|  | 联合竞买验证服务 | ▲管理员在编辑公告时可选择是否支持联合竞买申请，竞买人申请时选择联合竞买人并填报出资比例，被联合人确认后申请生效，该服务验证联合竞买主体一致性。 |
|  | 子账号侦听服务 | 监听保证金子账号动态。 |
|  | 到账查询服务 | 用户缴纳保证金后，系统收银行到账消息，若符合交易规则且金额足，调用竞买人资格确认服务。 |
|  | 对账服务 | 实现交易系统与银行系统保证金对账，报价中心接收报价和成交确认时调用银行对账接口，确认竞买人资格有效，保障资金保密性和安全性。 |
|  | 竞买人资格确认服务 | 依据交易规则对竞买人资格确认，颁发确认书，含前置和后置审核、人工审核、电子保函审核。 |
|  | 报价中心服务 | ▲每收到报价，调用保证金对账服务，若竞买人资格失效，拒绝报价，否则报价成功。 |
|  | 消息服务 | 提供网上交易交互信息公布和显示，如倒计时、竞买资格、保证金缴纳及到账、竞买过程、报价成功等提示。 |
|  | 成交确认服务 | 交易成交后自动生成成交通知书，供下载。 交易结束，竞得人按指引办理手续，未竞得人办退保证金手续。 |
|  | 交易结果公示服务 | 根据成交确认结果自动发布挂牌交易结果公示，待行政部门审核竞买人资质后确认成交。 成交结果确认后，系统自动产生交易结果公示记录，经管理员通过发布功能发布，用户可在“结果公示”查看。 |
|  | 交易日志服务 | 记录交易过程所有操作日志，每条日志记录明码和 CA 加密防篡改两份记录。 |
|  | 交易中止 / 终止服务 | 特殊情况下中止 / 终止交易，中止的可重启，终止的需重新组织交易方案。 |
|  | 交易规则定制服务 | ▲交易服务引擎提供定制服务，可灵活配置交易过程、时间、方式、竞买规则、保证金平台接入、联合竞买、网上直播、保证金缴纳等。 |
| 业务管理模块 | 用户管理 | 采用流程审批方式对买家申请信息进行审核，若存在违法违规的用户列为黑名单，将不得登录系统参与买地卖地过程；支持用户的新建、修改、删除；支持用户账号的开通、停用。 |
|  | 交易信息管理 | 实现非核心交易流程中的各类交易辅助功能，包括：用户银行及账户管理、公告信息浏览、挂牌信息浏览、交易大厅、用户交易信息、保证金查询等功能。 |
|  | 委托交易管理 | 实现对委托交易申请的审核管理，对委托交易申请的交易标的物信息、委托信息、附件等进行审核，确保交易标的物信息、委托信息的真实性；审核通过后，根据申请人选择的交易方式，在系统线上竞价交易或协议交易。 |
|  | 保证金管理 | 保证金管理为土地使用权网上交易管理员提供交易项目保证金缴纳情况查看及展示信息，支持导出多个项目的保证金到账明细表，为地块办理成交确认手续、未竞得人退保证提供辅助功能。 |
|  | 财务管理 | 实现竞买保证金到账、退款、转款查询。 |
|  | 合同管理 | 通过交易合同管理模块，各网上交易管理可以关联已经成交的项目，为项目上传交易合同，进一步保障交易完后合同监管提供信息化手段。 |
|  | 模板管理 | 模板管理主要是为竞价包含的文书管理，包括模板管理、文书内容修改等；其中文书模板包括公告模板、公示模板、补充公告模板、成交确认书、竞买申请书、资格确认书等。 |
| 保证金管理模块 | 保证金缴纳 | 通过统一的银行接口层实现与各家银行之间的直联直通，实现保证金的保密处理，实现成交款等其它费用的自动入账和交互。 |
|  | 自动入账 | 实现保证金全程保密自动入账；其中保证金缴纳支持全新的保证金缴纳规则，从而实现保证金入账的全程保密，包括对银行人员和业务主管部门人员。 |
|  | 扩展支持 | 管理保函和数字人民币，支持添加和修改保函及数字人民币账户信息。 |

### （四）其他建设内容

1、智慧服务模块

结合用户操作习惯，利用智能技术提供首页导航、实景看地、交易直播、交易日历、交易浮窗、资料下载、地图浏览等便捷服务，提升用户体验。

2、交易监管分析模块

实现对交易系统运行状态、交易行为、交易安全的全面监管，具备财务管理、信息统计、日志监控管理、接入银行管理、基础服务管理等功能，确保交易过程的安全稳定。

3、全仿真模拟模块

通过模拟资源发布、交易流程设置等功能，提前暴露并解决问题，保障正式交易的安全稳定运行。

4、决策分析模块

基于大数据、云计算等技术，对交易数据进行实时计算分析，提供领导驾驶舱、专题分析、酷屏展示等功能模块，辅助管理层提升交易效能。

5、数据迁移

新老系统间的数据迁移工作，确保历史数据的顺利过渡。

## 五、系统对接与安全需求

### （一）对接内容

1、与江苏土地市场网的对接

实现数据调用接口，确保交易系统能够调用江苏省土地市场网中的相关出让公告和地块信息。

2、与银行服务系统对接

实现与现有系统对接的银行的直联直通，支持保证金缴纳、到账通知、保密处理及线上退款等功能，新增银行现金保函、数字人民币作为履约保证方式。

3、与公共资源交易服务平台对接

实现交易系统与宿迁市公共资源交易服务平台的数据对接，确保公告信息、地块信息及成交公示信息的同步更新。

4、与CA系统对接

采用CA认证加密方式，确保用户登录及交易行为的安全性与可追溯性。

### （二）系统安全需求

1、网络安全需求

网络安全设计时应当考虑到系统的具体环境、业务需求以及面临的风险类型，以制定最合适的防护策略，确保信息系统的安全性、完整性和可用性。在识别、评估和定义系统在面对网络安全威胁时需要制定相关安全控制和防护措施，例如访问控制、入侵防范、网络设备防护、安全审计等。

2、应用安全需求

应用安全需求在系统设计过程中就需要考虑已识别的潜在风险，并制定必要的保护措施，例如身份鉴别、主机恶意代码防范、资源控制、防火墙部署等，以保护数据和系统免受攻击。同时，在系统落地后，要做好运维人员、管理人员安全培训，提高用户对安全威胁的认识。

## 六、性能需求

系统性能应具有可扩展性、稳定、可靠、灵活、实用的特点，对网络平台、系统平台以及数据库在线事务处理能力等有较高要求。具体需求如下：

（1）网络性能：要求数据传输网络畅通、快捷、安全、可扩展。系统保持7×24小时运行。

（2）系统性能：要求采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及数据库系统，保证系统性能良好和维护方便。

（3）技术性能：为系统的开发和运行提供技术支撑，并具有可扩充性和可管理性。

（4）应用模块性能：具有稳定、可靠、灵活、实用的特点，输出、输入方便，格式转换便捷，信息查询简便等。

（5）安全性能：按照三级等保要求，对不同信息安全域实施相应的安全等级保护；对不同安全等级的信息，通过身份认证和访问控制，实现授权访问；同时整个系统具备数据备份和应急响应等功能。

（6）数据质量：系统数据应及时、准确、完整。

其中应用系统性能具体需求指标如下：

| 内容 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 在线并发及处理能力 | 系统支持5000个用户在线连接，1000用户以上同时并发操作；处理能力：吞吐量(每月交易量、数据量、高峰期每日交易量、数据量)在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来三年的交易高峰量。 |
| 页面响应 | 打开或刷新首页、功能切换到其他页面的响应速度<1秒 |
| 信息编辑 | 对于关键字以外的字段能够修改。并检查数据的完整性、数值的合理性，有相似性和重复性检查：响应时间在1秒内 |
| 查询检索 | 简单查询响应速度<1秒；复杂和组合查询响应速度<2秒 |
|  | 能够对相关文件进行全文检索、模糊查询 |
|  | 查询结果可以按照一定规则进行排序、筛选、保存 |
|  | 查询结果可以显示为图形或图表，可以输出到通用的办公处理软件中 |
| 文件下载 | 一般处理时间不超过5秒钟；特别大的文件处理时间不超过5分钟；视资料大小和网络情况而定，需要有进度提示。 |
| 系统日志 | 系统运行日志应记录对系统数据的修改、访问日志包括IP地址；可以定期清理。 |

## 七、合同履行期限

1、建设期限：合同签订后90日内完成全部平台建设并上线；系统上线后进入试运行期，试运行阶段不少于3个月。

2、运维服务期：试运行完成并经采购人初验确认后进入运维服务期，运维期30个月。

3.实施地点：采购人的指定地点。

## 八、项目实施要求

### 1、项目管理要求

（1）供应商针对本项目作出详细可行的项目实施方案。供应商应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

（2）供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划安排、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

（3）实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。

（4）成交供应商如需对正在运行的应用系统进行调整与升级，需事先征得采购人同意，并保证所涉及系统的数据安全与稳定。

（5）供应商应积极配合采购方及其委托的监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购方和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求，若未按照要求及时整改，每次供应商应向采购方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

### 2、质量保证要求

供应商需提交项目质量计划，项目质量计划要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模板，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其他的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

### 3、风险管理与控制要求

（1）供应商应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。

（2）项目完成后，成交供应商应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

#### 4、应急预案

1、要求供应商必须设计一套全面、高效的应急响应机制，确保能够迅速应对包括但不限于硬件故障、软件错误、网络安全攻击等各种潜在威胁。该机制应包括应急处置思路、应急处置功能设计、应急处置内容等，同时，成交供应商还需制定明确的责任分工、沟通渠道及恢复流程，确保一旦发生突发事件能够快速定位问题并采取行动，以最小化对用户服务和数据安全的影响。

2、为验证应急响应机制的有效性，供应商须定期（至少每年一次）组织应急演练，覆盖多种情景下的应急响应，确保所有相关人员熟悉各自的职责与操作流程。每次演练后需进行总结分析，根据演练结果不断优化应急方案，从而保障信息系统在面对突发状况时能够快速恢复至正常运行状态。

## 九、人员要求

组建不少于6人的项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换；

项目负责人1名：牵头负责项目的整体规划、进度和质量控制，协调各个部门和团队成员之间的工作，确保项目顺利进行，沟通项目进展情况，及时向领导和客户汇报；

技术负责人1名：负责软件系统开发策略，确保项目满足既定的时间表和质量标准，制定软件开发框架，管理和协调开发团队，细化软件开发流程，负责软件质量保证和测试工作，确保软件开发高效正常开展。

项目组其他成员：不少于4人，需全程参与项目现场沟通、需求对接及开发实施工作，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力，现场进行软件安装调试工作。

## 十、信息安全保障与保密要求

1、针对交易信息全程实现数字化记录留存，实现交易业务的每一业务节点均由系统智能自动化记录详细信息，进而实现土地交易从公告录入、信息发布、交易申请、交易报价、成交确认全流程业务数据跟踪与监控管理服务，确保实施系统数据对接时数据传输的安全可靠，不外泄。

2、成交供应商有责任维护采购人提供的数据资料所有权和保密性，不得向第三方提供采购人的数据资料，不得将采购人提供的数据资料用于本合同以外的用途。除为进行合作事项所必需以外，不得复制或部分复制披露方提供的保密信息，或以其他方式制作副本、备份等。

3、建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。

4、供应商同意将开发的软件源码提供给采购人使用。采购人有权在合同约定的范围内使用、修改和分发该源码。供应商有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。

5、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

6、当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

7、提供服务所用软件需进行国产化适配测试，确保产品在国产化环境下能够正常运行，这包括兼容性、稳定性、性能、安全性等测试。若甲方有国产化适配等工作要求，乙方需配合甲方将系统部署在国产服务器、操作系统及数据库上。

## 十一、等保合规安全性要求

按照《中华人民共和国密码法》及《网络安全等级保护条例》规定，开展等级保护建设工作，本项目要满足国家、省、市等级保护管理有关法律法规和标准规范要求，满足等级保护三级要求，并配合宿迁市自然资源和规划局完成等保测评相关工作。

## 十二、培训要求

1、成交供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。

2、培训内容：成交供应商应为采购人的使用人员开设培训课程，使其能够胜任系统的推广实施、安装升级、运行维护、日常技术管理和业务操作工作。

3、培训时间及人数：提供不低于3次培训服务，每次培训不低于3人次，每次不少于4小时。

4、培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

5、培训方法及目标：成交供应商需提供技术水平高、质量高的培训服务，派出采购人认可的具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员；                要制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

6、成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

7、培训对象包括系统管理员、使用人员，培训内容为系统流程和相关操作。

本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由采购人确定，所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向业主单位收取。以上培训均不得有人员限制。

## 十三、运维服务要求

1、运维期为自试运行通过之日起30个月，供应商需提供包括故障排除、安全漏洞修复、性能调优、技术咨询、其他维护服务。提供定期现场巡检和回访，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2、成立技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，响应时效需保障30分钟内响应，24小时内提供解决方案。提供本项目系统及其软硬件正常使用所需要的技术支持。针对本项目系统及其配套软硬件出现故障需2小时内做出响应，24小时内提供解决方案。

如成交供应商服务期内不能按承诺时效响应，每出现1次响应不及时的情况，采购人有权给予成交供应商2000元/次的处罚；当月出现3次或3次以上响应不及时的情况，相应处罚翻倍；因此，响应不及时导致采购人产生额外费用的，由成交供应商承担。

- 后期如有其他功能需要适当调整完善，工作量不超过10个工作日不再另行收取费用。

4、若有政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造时，成交供应商应无条件配合响应。

## 十四、付款方式

合同签订后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的10%作为预付款；系统全部开发调试到位并上线，经采购人确认后，在收到供应商发票后10个工作日内付款至合同总额的70%；系统上线试运行不少于3个月，完成试运行并经采购人初验合格，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的90%；试运行完成并经采购人确认后进入运维期，运维期30个月，运维期满且验收合格后支付合同余款（无息）。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，供应商未按采购人要求提供发票的，采购人有权不予付款。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

资金支付主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

## 十五、验收要求

1、合同签订后，90日内完成全部平台建设工作后进行不少于3个月的试运行期，试运行结束后，成交供应商可提出初验确认，申请若试运行出现问题，成交供应商需在5日内进行调整完毕。采购人在收到初验确认申请后根据技术要求和合同规定，5个工作日内组织初验确认，并出具初验确认报告。运维期满30个月且验收合格后，出具验收报告。

2、验收标准：本项目验收工作由包括采购人、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件、响应文件等为依据，成交供应商提供项目验收相关材料，包括：合同、用户需求说明书、概要设计说明书、数据及数据库设计要求说明书、详细设计说明书、用户手册、组织系统培训会、系统接口规范等。

3、验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

## 十六、知识产权及其他要求

1、供应商对所提供软件和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由供应商全部承担，本项目中系统开发的归属权及数据归属于采购人，成交供应商交付采购人时应当递交开发基础代码等基础性资料。

2、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身价格、劳务、管理、检测、利润、税金及设备交付过程中涉及到的其他一切费用。

3、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

4、新系统的域名后缀须是zrzy.suqian.gov.cn，同时按照规范添加政府网站标识和“我为政府网站找错”平台入口。

5、新建系统按照规定应直接部署在市政务云，并确保如期正式上线运行。期间可能发生的费用包含网站认证、国产数据库、操作系统、中间件授权费用均由中标单位负责。

6、项目开发及建设要求：必须基于原框架、技术路线、功能模块、配套工具、开发文档以及数据接口作为基础进行项目实施。平台架构升级开发完成后需要实现对现有网上交易系统中历史数据的迁移，确保所有交易历史数据无损继承和重用。所有业务流程、功能以及对接其他系统数据共享等必须基于原有业务功能与数据，确保功能模块与业务流程无缝对接。

- 第五章  合同文本

（草案）

政府采购合同（合同编号）

项目名称：宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造

项目编号：

甲方1（全称）：                （采购人）

甲方2（全称）：                （采购人）

乙方（全称）：                  （供应商）

甲方1（全称）：                （采购人）

甲方2（全称）：                （采购人）

乙方（全称）：                  （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：详见合同清单

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：（备注：货物类项目需加此条，服务类项目不需。磋商文件定稿前删除此备注）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

2.2 合同清单

| 序号 | 系统/服务费用名称 |  | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金；

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

资金支付的方式：合同签订后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的10%作为预付款；系统全部开发调试到位并上线，经采购人确认后，在收到供应商发票后10个工作日内付款至合同总额的70%；系统上线试运行不少于3个月，完成试运行并经采购人初验确认合格，支付至合同总额的90%；试运行完成经采购人确认后进入运维期，运维期30个月，运维期满且验收合格后支付合同余款（无息）；

资金支付的时间：收到供应商发票后10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1合同签订后，90日内完成全部平台建设工作后进行不少于3个月的试运行期，试运行结束后，成交供应商可提出初验确认申请，若试运行出现问题，供应商需在5日内进行调整完毕。采购人在收到初验确认申请后根据技术要求和合同规定，5个工作日内组织初验确认，并出具初验确认报告。运维期满30个月且验收合格后，出具验收报告。

10.2验收标准：本项目验收工作由包括采购人、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件、响应文件等为依据，成交供应商提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范等。

10.3验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

10.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    ‰ 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    ‰ 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    ‰  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

11.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

11.6在合同期内，如乙方运维服务不能按承诺时效响应，或响应后不能及时解决问题，甲方给予  2000  元/次处罚，同时有权追究乙方造成的全部损失责任，出现三次以上的，甲方有权解除合同。如存在乙方人员不服从甲方管理的，甲方可给乙方      予  2000 元/次处罚。

11.7一方如未按本合同要求履行保密义务，另一方有权终止合同并要求违约方向守约方支付合同总金额 5% 的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

11.8乙方拟派项目组人员离开项目现场需经甲方同意，若无正当理由且未经甲方同意不在项目现场的，乙方按每天2000元向甲方支付违约金。

11.9乙方应当保证其对本项目中的系统有合法知识产权，并保证甲方不因正常使用该系统而受到第三方追责，否则相应法律责任、甲方受到的损失，以及参与相应法律行动而发生的诉讼费用、律师费用等必要费用，由乙方承担。

十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系电话：

甲方：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系电话：

乙方：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系电话：

签订日期：    年    月   日

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造

项 目 编 号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0068

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

## 一、磋商响应函

磋商响应函

宿迁市自然资源和规划局、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JZCG-C2025-0068的宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2025-0068号 宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造  采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0068

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“磋商总价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市自然资源和规划局、宿迁市楚润数据集团有限公司  的宿迁市国有建设用地使用权网上交易系统升级改造 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

供应商自 2022年 1月 1日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。