苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-YJKJ-C2025-009

采购内容：相城区土壤污染防治工作技术第三方（2025年）项目

采 购 人：苏州市相城生态环境局

类    别：服务类

研佳科技咨询（苏州）有限公司

二〇二五年四月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购项目需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

第一章、竞争性磋商公告

项目概况： “相城区土壤污染防治工作技术第三方（2025年）项目”采购项目的潜在供应商应在“苏采云” 系统获取采购文件。并于2025年4月23日13:30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320507-YJKJ-C2025-009

- 项目名称：相城区土壤污染防治工作技术第三方（2025年）项目

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：壹佰叁拾肆万元整（1300000.00元）。

标段号及标段预算：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方，人民币：柒拾陆万元整（760000.00元）

标段二：重点监管单位土壤污染源头防控项目，人民币：贰拾肆万元整（240000.00元）

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目，人民币：叁拾万元整（300000.00元）

最高限价：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方，人民币：柒拾陆万元整（760000.00元）

标段二：重点监管单位土壤污染源头防控项目，人民币：贰拾肆万元整（240000.00元）

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目，人民币：叁拾万元整（300000.00元）

注：本项目采购分为三个标段，磋商响应单位可以选择多个标段进行响应，成交标段数量不超过一个。本项目按标段号顺序磋商，确定响应单位的成交标段。已确定成交标段的响应单位，其余标段将自动失去成交资格且不再参加下一个标段的评审。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致成交结果改变的，不影响其它任何标段的成交结果。

- 采购需求：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方:为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）《江苏省土壤污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第80号），加强相城区再开发利用污染地块环境管理，进一步指导和规范相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审工作，按照《苏州市建设用地士壤污染状况调查报告评审工作指南》要求开展建设用地士壤污染状况调查报告组织评审工作、组织土壤污染防治相关技术培训等工作。

标段二：按照《苏州市土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作指南（试行）》要求，协助苏州市相城生态环境局，对相城区30家土壤污染重点监管单位开展隐患排查指导检查。工作内容包括但不限于企业资料审查、现场核查等，最终形成成果总结报告。通过本次排查指导，全面完成30家重点监管单位隐患排查任务，推动企业提升土壤污染防治意识和管理水平，夯实土壤环境风险防控基础。

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目:组织专家对土壤污染状况初步调查关键环节进行监督检查，对土壤污染状况调查报告评审后监督检查。

6、服务期限： 标段一：自2025年7月28日至2026年7月27日。

标段二：自合同签署之日起至2025年12月31日。

标段三：自合同签署之日起一年。

7、本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”。

三、获取采购文件：

1.获取时间：自上网之日起至2025年4月18日（北京时间）

2.获取流程：网上报名获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏政府采购”官网首页-“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏政府采购”官网首页-点击“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“供应商”。插入CA证书登录-点击“项目参与”-选择具体项目并点击“我要参与”-进入采购项目点击“参与投标”-填写确认函后“保存”进入签章页面-点击“电子签章”-点击“提交”。

（3）获取采购文件方式

报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（4）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（5）补充通知（如有）。成功获取响应文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.售价：无

4.在网上报名或系统使用过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交：

1、网上响应文件提交的截止时间：2025年 月 日13:30（北京时间）

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年4月23日13：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、供应商解密时间：2025年4月23日13:30至14：00（北京时间）

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

5、本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留网上报名确认单，质疑时与质疑函一并提交。

联系部门：研佳科技咨询（苏州）有限公司招标代理部

地址：苏州市相城区青龙港路60号苏州港口大厦11层1101（东）室。

联系人：曹梦斌、赵正阳    电话：0512-65729727

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该单位进行相应的行政处罚。

2、磋商保证金：本项目不收磋商保证金。

3、苏州相城区政府采购监督电话：0512-67591005/67591006

4、本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

5、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人名称：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系方式：0512-85181206

联系人： 张文静、虞雪晴

2、采购代理机构信息

招标代理： 研佳科技咨询（苏州）有限公司；

地址：苏州市相城区青龙港路60号苏州港口大厦11层1101（东）室；

邮编：215000；

电话：（0512）65159202，65158669。

3、项目联系方式：

项目联系人：曹梦斌、赵正阳；

电话：0512-65729727。

研佳科技咨询（苏州）有限公司

2025年4月10日

- 第二章、供应商须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于研佳科技咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于研佳科技咨询（苏州）有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应单位：指参加政府采购货物服务磋商响应活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5响应：响应单位根据采购人或采购代理机构发售的采购文件，编制响应文件并按规定磋商响应的行为。

2.6天：日历日。

2.7实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.8书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、响应单位

3. 合格供应商的资格条件

满足竞争性磋商公告中供应商的资格要求。

4. 供应商代表

指全权代表供应商参加磋商活动并签署相关文件的人，如果供应商代表不是法定代表人（负责人），须持有授权委托书（格式见附件）。

5. 联合投标

本项目不接受联合投标。

6. 磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件说明

7. 竞争性磋商文件

7.1竞争性磋商文件（以下简称磋商文件或采购文件）由磋商文件目录所列内容组成，供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.2供应商一旦报名并下载了本磋商文件参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

8. 磋商文件的澄清及修改

8.1供应商在获取磋商文件后，若有问题需要询问和澄清，应于提交首次响应文件截止时间5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3凡涉及磋商文件的补充说明和澄清、修改，均以相关网站媒体上发布的公告通知为准。供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的相关通知。

9. 踏勘现场

9.1根据需要，供应商将被邀请对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料（采购文件如不特别注明，则本项目不组织踏勘现场）。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

9.2供应商如认为有需要，也可自行踏勘现场，以获得一切可能影响其投标响应的直接资料。成交单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.3采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使供应商利用的资料。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

三、响应文件的编制

10.响应文件的语言及度量衡单位

10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.响应文件的组成及要求

11.1响应文件组成（部分格式见附件）:

11.1.1磋商响应函

11.1.2投标（响应）保证承诺书；

11.1.3法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（如有授权必须提供，如法人自己投标，则无须法定代表人授权书）、响应单位代理人身份证复印件（如有授权必须提供）；

11.1.4供应商关于资格的声明函；

11.1.5磋商响应报价表。

11.1.6资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）最近1期财务审计报告或最近1个月财务报表，或于《磋商响应函》中承诺；

（3）最近1个月缴纳税收和社保资金证明，或于《磋商响应函》中承诺；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的简要说明或证明材料，或于《磋商响应函》中承诺；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，于《磋商响应函》中承诺；

（6）响应单位与其他单位存在控股管理关系情况表。

11.1.7磋商响应单位情况表；

11.1.8偏离表

11.1.9拟投入本项目评审团队人员清单及情况介绍、相关证书材料、社保等；

11.1.10供应商承诺本单位（含工作人员）及其关联企事业单位（含工作人员）承担评审任务合同期内不承接或参与辖区内建设用地土壤污染风险管控和修复相关项目（仅限标段一）；

11.1.11技术服务方案；

11.1.12其他与评分等有关的技术文件、证明材料或说明；

★11.2资格审查文件：11.1.6为资格审查文件，供应商必须提交规定资料并加盖电子公章，否则不能通过资格审查，为无效响应文件。

符合性审查文件：11.1.1-11.1.5、11.1.10为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供，否则，响应文件将被认定为未实质性响应。但符合性审查仍包括其他有关内容（例如：2个或以上投标人机器码一致、盖章签署缺失、响应内容未实质性满足采购要求等也可能不能通过符合性审查）。

11.3供应商应按响应文件组成的规定，编制网上响应文件。成交单位领取成交通知书时须向采购代理机构另外提供两份纸质响应文件（应与网上响应文件内容完全一致）。

11.4制作电子响应文件时，应在响应文件要求处，有响应单位法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章。若未按上述要求签署的响应文件将拒绝。

11.5全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的，或者是响应单位造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明。

11.6供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

12.报价说明

12.1磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

12.2供应商应对磋商文件内所要采购的对应标段的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则供应商可以按采购文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.3一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

★12.4供应商须按采购文件规定的预算金额报价，不得超出预算，否则视为未实质性响应采购要求。

12.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

12.6最低的报价是成交的重要条件但不是唯一条件。

13.网上响应文件制作

13.1供应商应按照采购文件和《苏采云系统供应商操作手册》规定，并使用政府采购客户端（标书制作工具）制作电子响应文件。

13.2网上响应文件附件如无法加盖电子章，请上传清晰的盖章扫描件。

13.3响应文件中的内容需和磋商文件相关指标对应绑定，响应文件制作及上传时需按磋商文件要求上传至对应节点。

14.磋商保证金

本项目无须交纳磋商保证金，响应单位应在响应文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见附件）。

四、响应文件的提交

15.响应文件提交截止时间

15.1供应商应当在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件上传到“苏采云”系统。在截止时间后文件将无法上传。

15.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.响应文件的修改和撤回

16.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2提交响应文件截止时间后，响应文件不得撤回。

五、磋商与评审程序

17.磋商仪式

17.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

17.2磋商仪式由采购代理机构主持，供应商准时登录苏采云系统并进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，网上远程参加开标，并完成解密等程序。

18.磋商小组

18.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

18.2磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

18.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

19.响应文件审查

- 19.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

19.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

19.2.1采购代理机构会在响应文件提交截止时间后，根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：响应文件递交截止时间。

查询渠道：“信用中国”网站。

19.2.2对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额（200万元以上）罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。

19.2.3对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息进行复核并打印，作为证据留存。

19.2.4接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

19.3符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.4在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.供应商澄清

20.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

20.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

21.磋商程序、最后报价

21.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

21.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

21.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

21.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

21.5最后报价时间为十分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

21.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.综合评分

22.1经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后澄清说明后，由磋商小组采用综合评分法对其响应文件进行综合评分。

22.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

22.3具体评分细则详见磋商文件“第四章 评审方法及评分标准”。

23.响应无效和终止磋商活动条款

23.1响应单位存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章或及时上传电子响应文件的；

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格条件的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

（7）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规及本磋商文件规定的其他无效的情形。

23.2响应单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应单位的合法权益。

磋商在过程中发现响应单位有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

23.3终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价（包括二次报价）未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、确定成交、询问及质疑

24.确定成交供应商

24.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏(苏州市)政府采购网”公告成交结果。

25.成交通知书/未成交通知书

25.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,在苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.2成交通知书将成为合同的组成部分。

25.3采购单位和采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。成交结果确定后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。

26.询问及质疑

26.1质疑：按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留网上报名确认单，质疑时与质疑函一并提交。

联系部门：研佳科技咨询（苏州）有限公司招标代理部

地址：苏州市相城区青龙港路60号苏州港口大厦11层1101（东）室。

联系人：曹梦斌、赵正阳   电话：0512-65729727

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该单位进行相应的行政处罚。

七、授予合同和其他

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应当在中标公告（或成交通知书）发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

27.5签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.货物和服务的追加、减少和添购

28.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

29.履约保证金

无

30.代理服务费

30.1代理服务费由成交单位向采购代理机构支付。

30.2代理服务费收费标准：按苏财购告【2016】31号公示内容执行，以预算金额为基数，100万元以下部分按1.5%,100-500万元部分按1.1%差额定率累进法计算并支付，但最低不得低于3000元，本项目成交服务费：标段一11400元、标段二：3600元、标段三4500元，该费用由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构付清。

服务费交纳账户：研佳科技咨询（苏州）有限公司黄埭分公司

账号：51472600001480

开户银行：苏州银行渭中路支行

30.3成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，应支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

31.监督电话

苏州相城区政府采购办公室监督电话：0512-67591005/67591006。

32. 未尽事宜

32.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

32.2凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

第三章、采购项目需求

研佳科技咨询（苏州）有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就其所需要采购的相城区土壤污染防治工作技术第三方（2025年）项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320507-YJKJ-C2025-009

二、采购内容：相城区土壤污染防治工作技术第三方（2025年）项目

三、采购预算金额（人民币）：壹佰叁拾肆万元整（1300000.00元）。

标段号及标段预算：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方，人民币：柒拾陆万元整（760000.00元）

标段二：重点监管单位土壤污染源头防控项目，人民币：贰拾肆万元整（240000.00元）

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目，人民币：叁拾万元整（300000.00元）

最高限价：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方，人民币：柒拾陆万元整（760000.00元）

标段二：重点监管单位土壤污染源头防控项目，人民币：贰拾肆万元整（240000.00元）

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目，人民币：叁拾万元整（300000.00元）

- 服务期限：

标段一：自2025年7月28日至2026年7月27日。

标段二：自合同签署之日起至2025年12月31日。

标段三：自合同签署之日起一年。

五、采购需求：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方

  - 项目背景

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）《江苏省土壤污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第80号），加强相城区再开发利用污染地块环境管理，进一步指导和规范相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审工作，按照《苏州市建设用地士壤污染状况调查报告评审工作指南》要求开展建设用地士壤污染状况调查报告组织评审工作、组织土壤污染防治相关技术培训等工作。

  - 工作依据

（1）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年）

（2）《江苏省土壤污染防治条例》（2022年9月1日起施行）

（3）《污染地块土壤环境管理暂行办法（试行）》（2017年）

（4）《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕）

（5）《苏州市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作指南》（苏环办字〔2023〕82号）

（6）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2017）

（7）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）

（8）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）

（9）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

（10）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

（11）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

  - 工作流程

  - 工作内容及职责

（1）报告预审

对申请人提交的报告进行预审，对其报告质量进行初步把关。

（2）组织评审

协助生态环境部门、自然资源和规划部门组织评审工作。

（3）业务培训

组织开展土壤污染防治业务培训。

注：工作具体细节要求按《苏州市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作指南》（苏环办字〔2023〕82号）要求执行。

（4）项目完成后出具《相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目工作总结报告》一份。

- 5、其他要求

供应商需提供承诺函承诺：如本单位中标并签订合同后，承诺本单位（含工作人员）及其关联企事业单位（含工作人员）承担评审任务合同期内不承接或参与辖区内建设用地土壤污染风险管控和修复相关项目。（注：建设用地指《中华人民共和国土壤污染防治法》中规定的两种情形下需要编制土壤污染状况调查报告的地块），未提供承诺函视为不响应本次招标，投标无效。

6、对相关信息安全的要求：

（1）供应商应严格遵守采购方关于信息安全和保密方面的规定，未经同意不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，保证这些信息在项目期间及项目后规定时间内的安全，如因操作不当导致数据泄密的，采购方有权要求服务方采取措施消除影响，并赔偿采购方损失，影响严重的将追究法律责任。

（2）供应商应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。

7、其他说明：

成交单位需严格按采购文件规定的要求完成项目的全部工作内容，成交单位应严格遵守服务合约，项目在实施及完成以后，如采购单位有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

标段二：相城区重点监管单位土壤污染源头防控项目

1、项目概况：按照《苏州市土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作指南（试行）》要求，协助苏州市相城生态环境局，对相城区30家土壤污染重点监管单位开展隐患排查指导工作。工作内容包括但不限于企业资料专家审查、现场核查等，最终形成成果总结报告。通过本次排查指导，全面完成30家重点监管单位隐患排查任务，推动企业提升土壤污染防治意识和管理水平，夯实土壤环境风险防控基础。

2、项目目的

本次土壤污染源头防控工作旨在识别重点监管单位的环境风险，督促落实污染防治责任，优化管理措施，降低土壤污染隐患。

3、服务内容

（1）、资料审查和现场核查工作：针对苏州市相城区辖区内30家重点监管单位开展土壤污染源头防控指导检查工作。

（2）、分析评价与报告编制工作：总结工作成果，编制成果总结报告并提出污染源头防控工作建议。

4、服务要求

（1）、资料审查：根据30家重点监管单位所提供的历年《土壤污染隐患排查报告》、《土壤和地下水自行监测报告》、《土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放报告表》等支撑材料，开展资料专家审查工作，重点关注相关材料编制的规范性、完整性及数据支撑的合理性，最终形成资料审查意见单。

（2）、现场核查：乙方配合属地生态环境部门赴重点监管单位开展现场核查，重点检查企业重点场所及重点设施设备，评估是否存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等可能引发土壤和地下水污染的隐患，形成现场核查意见单。

（3）、成果总结报告：结合资料审查和现场核查情况，整理排查发现的问题，分析重点监管单位普遍存在的隐患及管理缺漏，并提出改进建议。最终编制成果总结报告，全面总结工作成果，为属地生态环境部门提供管理参考。

5、成果要求

完成30家重点监管单位资料审查和现场核查工作；完成资料审查意见单和现场核查意见单；完成《相城区重点监管单位土壤污染源头防控成果总结报告》。

6、人员配置要求

（1）、响应单位应熟悉本地情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。

（2）、响应单位拟配备一名项目负责人，参与本项目的项目负责人应具有相关专业（包括但不限于环境类或土壤类）。

（3）、除项目负责人外，响应单位应合理配备不少于2名技术人员，技术人员应具有相关专业（包括但不限于环境类或土壤类）。同时，为保障本项目各环节能顺利进行，投标人配备的技术人员不得同时参与其他项目。

（4）、项目开展所涉及工作人员在同一时间不得交叉，以免影响工作进展。

（5）、响应单位应保证人员的岗位设置基本固定。项目组成员需更换或调整的，应事先征得采购单位的同意。

7、服务期限

合同签订之日起至2025年12月31日。

8、服务地点：采购单位指定地点；

9、其他要求

（1）、响应单位所安排的工作人员的素质均符合本次采购项目及采购单位的要求且以优良的服务态度，在1小时内对采购单位所提出的问题或要求作出响应，12小时内到达现场作出相应处理。

（2）、在合同履行期间投标人因管理、技术、协调和其他自身原因导致项目无法推进的，采购单位有权终止合同。并决定是否按照有关规定确定下一候选中标人或者重新采购。

（3）、项目总价应包含包括完成本项目所发生的一切费用，在合同履行期间，采购单位不予支付投标人额外产生的其他费用。 响应单位报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

（4）、项目实施过程中，严格执行各项安全生产规定，落实安全生产责任制度，确保作业人员的人身财产安全。响应单位独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

（5）、保密要求

1）响应单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，投标人及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

3）项目成果最终所有权归采购单位所有，在项目完成时投标人应全部移交；

4）响应单位需维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

5）以上保密规定如有违反，采购单位有权追究投标人相关法律责任。

10、验收方案：

（1）.服务期限内递交的成果内容必须符合采购文件的有关要求和国家有关标准，如无重大技术瑕疵、报告质量满足服务内容要求，则通过评审验收。如存在以上问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止。

（2）.技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术操作、服务需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目

（一）项目基本概况

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》和《江苏省深入打好净土保卫战实施方案》，进一步加强建设用地土壤污染状况调查工作的质控监管，提高调查工作质量。针对辖区内符合监督检查条件的地块（不在设区市生态环境局抽查名单中的地块），抽取典型地块开展调查方案评审和调查报告监督检查，确定监督检查对象及检查方式，按照《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》、《质量控制技术规定》有关要求，开展监督检查，针对发现问题，形成整改意见。

根据《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》要求，组织专家对调查关键环节以及土壤污染状况调查报告通过评审后开展监督检查，完成建设用地土壤污染状况调查监督检查任务，提升土壤污染状况调查报告水平。

（二）组织实施方式

委托第三方专业机构开展。

（三）监督检查人员要求

参与监督检查工作的第三方专业机构技术人员应当具备以下条件：

1.熟悉土壤污染防治相关法律法规、政策、标准和规范；涉及地下水污染调查的，应当熟悉地下水污染防治相关法律法规、政策、标准和规范；

2.具有良好职业道德，能坚持科学、客观、公正、高效、廉洁的监督检查原则，身体健康，能够承担监督检查任务；

3.采样分析工作计划监督检查人员应当具有环境、土壤、水文地质等相关专业背景，或者熟悉相关行业工艺流程，具备中级及以上专业技术职称或同等能力，并从事建设用地土壤污染状况调查相关工作3 年及以上；

4.监督检查人员可从本省（区、市）土壤污染防治专家库中选取，优先选择参加过重点行业企业用地土壤污染状况调查的人员。

参与监督检查的第三方专业机构对在监督检查工作中获知的企业信息、调查结果等应当保密，做到廉洁自律，涉及利益关系时应当主动回避。

（四）成果

根据专家检查结果，对20份土壤污染调查方案或评审后的调查报告出具检查意见，最终提交1份《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目成果总结报告》。

（五）保密

- 成交单位应将本项目中的资料作为商业秘密予以保护并签署保密协议。如发生泄密，由成交单位承担相关法律责任（包括但不限于民事、行政、刑事法律责任），且承担赔偿责任。

- 六、付款要求

付款步骤：

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方

2025 年8月底前支付合同金额 30%，9月底前完成阶段性工作付至合同金额的 70%，任务完成提交《相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目工作总结报告》并经考核验收通过后，根据考核情况支付尾款。

标段二：重点监管单位土壤污染源头防控项目

合同生效后30个工作日内支付合同金额的30%，9月底前完成阶段性工作付至合同金额的85%，任务完成提交资料审查意见单、现场核查意见单和成果总结报告，并经考核验收通过后，根据考核情况支付尾款。

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目

合同生效后30个工作日内支付合同金额的30%，9月底前完成阶段性工作付至合同金额的85%，任务完成提交《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目成果总结报告》并经考核验收通过后，根据考核情况支付尾款。

付款方式：银行电汇或转账。

- 七、其他要求

1、供应商需提供承诺函承诺：如本单位中标并签订合同后，承诺本单位（含工作人员）及其关联企事业单位（含工作人员）承担评审任务合同期内不承接或参与辖区内建设用地土壤污染风险管控和修复相关项目。（注：建设用地指《中华人民共和国土壤污染防治法》中规定的两种情形下需要编制土壤污染状况调查报告的地块），未提供承诺函视为不响应本次招标，投标无效。（仅限标段一）

2、对相关信息安全的要求：

（1）供应商应严格遵守采购方关于信息安全和保密方面的规定，未经同意不得将采购人信息数据和成果向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，保证这些信息在项目期间及项目后规定时间内的安全，如因操作不当导致数据泄密的，采购方有权要求服务方采取措施消除影响，并赔偿采购方损失，影响严重的将追究法律责任。

（2）供应商应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。

3、其他说明：

成交单位需严格按采购文件规定的要求完成项目的全部工作内容，成交单位应严格遵守服务合约，项目在实施及完成以后，如采购单位有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

八、综合说明

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引用标准和规范的条文，响应单位所提供的服务都应当符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，应达到或优于采购文件要求。

2、供应商必须报价人应对的全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。说明其是否响应采购要求中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、本项目报价应包括服务范围的全部工作需支付的一切费用，其应包括技术服务费、人工、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、供应商必须对所提供货物或服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用成交人须全部承担。

5、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

6、政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购单位可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额之总和不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的内容为准。

第四章、评审方法及评分标准

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方

- 评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

5、如供应商存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

二、评分标准

（一）投标报价（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）（计算结果四舍五入，保留小数点后两位）

（二）技术服务方案、业绩等（90分）

1、项目理解（10分）

响应单位对项目背景、项目所在地熟悉程度、项目工作范围、项目目标、项目主要工作内容、最终成果等内容进行阐述，结合本项目的实际情况进行了解调查的文字说明，对项目认知明确、具体，提供详细的说明和分析，满足采购需求的得10分；对背景、项目所在地熟悉程度、项目工作范围、项目目标、项目主要工作内容、最终成果等内容阐述，并提供相关分析的得7分；对项目情况进行阐述，但未提供相关分析的得4分；未提供相关内容计0分。

2、工作技术路线（10分）

工作技术线路正确，选用依据标准准确，内容详实，章节条理清晰，有明确的服务质量保障措施以及验收承诺、有针对性方案的得10分；工作技术线路和选用标准基本能够符合项目需求，内容和章节有条理性的得7分；有工作技术线路和选用标准，服务质量保障措施以及验收承诺、方案有缺失的得4分；未提供相关内容计0分。

3、项目实施方案（10分）

实施方案目标符合采购要求，并有具体落实措施，各类专业人员分工明确，岗位职责清晰，配备团队人员中配备的与本项目相关的技术人员有实施经验的得10分；实施方案目标符合采购要求，并有具体落实措施，配备各类专业人员有分工，与本项目相关的技术人员有一定实施经验的得7分；实施方案目标符合采购要求，配有各类专业人员的得4分；未提供相关内容计0分。

4、培训工作方案（8分）

制定人员定期培训方案，包含培训内容（如岗位标准、专业知识、职业道德规范等）、培训时间、培训方式（如理论学习、实践操作、测试等），内容涵盖以上各方面并有具体措施的得8分；内容涵盖以上各方面并有措施的得6分；内容有缺项的得3分；未提供内容计0分。

5、质量及进度控制方案（7分）

项目计划安排科学、实施阶段划分合理、进度计划和工期有保障措施，附有详细说明及规范的计划进度图表且有明确的质量保障措施的得7分；项目有计划安排、实施阶段划分、有基本的质量保障措施的得4分；项目计划安排或工期保障措施有缺失的得2分；未提供内容计0分。

6、管理及保密制度（6分）

对项目制定各项管理制度以及保密制度，符合本项目特点，有防范措施，并有相关岗位职责的计6分；有得各项管理制度以及保密制度得4分；各项管理制度或保密制度缺失得2分；未提供内容计0分。

7、应急及保障方案（6分）

对评审过程中的应急情况有预案并有明确保障方案的得6分，对调查过程中的应急情况基本了解并阐述相关保障方案的得4分，对调查过程中的应急情况有说明但没有明确保障方案的得2分；未提供内容计0分。

8、服务保障（4分）

根据响应单位提供已备案的土壤污染状况调查报告在评审全流程中第三方评审机构向辖区生态环境管理部门提交的所有台账。根据材料质量和完成性评定服务保障性，材料完整且分析全面得4分；综合评定一般的得2分；未提供内容计0分。

9、项目负责人（5分）

（1）具有环保类相关正高级技术职称的，得3分；具有环保类相关副高级职称的得2分；具有环保类相关工程师职称的得1分；最高得3分。

（2）环保类硕士及以上学位的，得2分；环保类本科及以下学位得1分；最高得2分。

10、技术负责人（6分）

（1）具有环保类相关正高级技术职称的，得3分；具有环保类相关副高级职称的得2分；具有环保类相关工程师职称的得1分；最高得3分。

（2）具有环保类博士学位的，得3分；具有环保类硕士学位的，得2分；环保类本科及以下学位得1分；最高得3分。

11、质控负责人（6分）

（1）具有环保类相关正高级技术职称的，得3分；具有环保类相关副高级职称的得2分；具有环保类相关工程师职称的得1分；最高得3分。

（2）具有环保类博士学位的，得3分；环保类硕士学位的，得2分；环保类本科及以下学位得1分；最高得3分。

12、项目组成员（2分）

项目组成员有本科及以上学历4人及以上得2分。

注：上述评分项涉及针对本项目配备的负责人不得重复，须提供响应单位为其缴纳的近期社保或股东注册证明材料，以及评分项中要求提供的其他证书（如学位证书、职称证书等）证明材料，复印件加盖公章，资料提供不全则相应人员不得分。

13、履约能力（10分）

2022 年1月 1日(以合同签订时间为准)至今，独立承担过区县级及以上类似土壤污染状况调查评审技术服务的，提供一份有效业绩得 2分，最高 10分。（提供合同扫描件为准）

## 三、政府采购政策

1、所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。(如涉及)

2、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》(苏财购〔2022〕16号)的相关规定：

(1)本项目非专门面向中小企业的项目，如供应商为小微企业，则执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

(3)依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(5)本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

(6)对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价（折扣）的，则作为评标基准价，成交金额（折扣）则以实际磋商报价（折扣）为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(7)若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知(苏财购〔2019〕10号)》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

标段二：重点监管单位土壤污染源头防控项目

- 评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

5、如供应商存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

二、评分标准

（一）投标报价（10分）

- 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

- 技术服务方案（54分）

1、工作方案（18分）

根据工作方案是否详细得当，技术方案是否科学合理，是否满足采购文件规范要求的，是否准确掌握本项目研究工作重难点、拟解决的问题识别是否到位，项目特点整体掌握是否到位。工作方案详细得当、科学合理的得18分；工作方案较详细得当、科学合理的得14分；工作方案一般的得10分；未提供不得分。

2、进度控制（14分）

根据总体设计时间安排是否满足文件要求，工期及实施组织计划是否合理、得当，是否满足采购文件及规范要求。工期及实施组织计划方案合理、得当并满足采购文件要求的得14分；工期及实施组织计划方案较合理、得当并基本满足采购文件要求的得11分；工期及实施组织计划方案一般并基本满足采购文件要求的得8分；未提供不得分。

3、质量控制（12分）

根据响应文件中提供的质量控制措施，是否满足质量控制要求，保证报告的质量。质量控制措施详尽并合理可行的得12分；质量控制措施较详尽并合理可行的得9分；质量控制措施一般并基本可行的得5分；未提供不得分。

4、服务保障（10分）

供应商提供项目推进过程中各项保障措施以及相关应急预案，项目完成后对采购人是否有完备的服务措施和承诺，针对本项目特点是否有合理可行的建议。项目服务保障措施科学合理、可操作性强的得10分；项目服务保障措施较科学合理、可操作性较强的得7分；项目服务保障措施一般的得3分；未提供不得分。

- 项目负责人（8分）

- 1、项目负责人具有环境类或土壤类正高级工程师职称得4分，副高级工程师职称得2分，工程师职称得1分，最高得4分；

- 2、项目负责人具备注册环保工程师证书得2分，具备环境影响评价工程师证书的得2分，最高得4分。

- 项目组成员（10分）

1、技术负责人具有环境保护类或土壤类正高级工程职称的得2分，副高级工程师职称的得1分，工程师职称的得0.5分，最高得2分；

2、现场负责人具有环境保护类或土壤类正高级工程职称的得2分，副高级工程师职称的得1分，工程师职称的得0.5分，最高得2分；

3、项目组其他人员（不含项目负责人、技术负责人、现场负责人）具有环境保护类或土壤类正高级工程职称的有一人得2分，副高级工程师职称的有一人得1分，工程师职称的有一人得0.5分，本项最多提供3个人员参与评分，最高得6分。

（以上人员不得重复计分，提供职称证书、资格证书等材料复印件加盖公章，本单位连续近3个月（不含投标当月）的社保证明等证明材料复印件并加盖投标人公章装订于投标文件中。）

- 企业综合实力（18分）

- 投标单位具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，有一项得2分，最高得4分（提供证明材料复印件加盖公章）。

- 投标单位承担过地级市土壤污染隐患排查项目业绩的，每有一个得4分；投标单位承担过区县（或县级市）土壤污染隐患排查项目业绩的，每有一个得2.5分；本项最多提供5个相关业绩参与评分，最高得14分。（提供合同复印件加盖公章）。

## 三、政府采购政策

1、所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。(如涉及)

2、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》(苏财购〔2022〕16号)的相关规定：

(1)本项目非专门面向中小企业的项目，如供应商为小微企业，则执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

(3)依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(5)本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

(6)对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价（折扣）的，则作为评标基准价，成交金额（折扣）则以实际磋商报价（折扣）为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(7)若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知(苏财购〔2019〕10号)》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

标段三：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

5、如供应商存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

二、评分标准

（一）投标报价（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）（计算结果四舍五入，保留小数点后两位）

（二）项目实施方案（64分）

1、项目理解（最高为10分）

对项目背景、项目所在地熟悉程度、项目工作范围、项目目标、项目主要工作内容、最终成果等内容进行阐述，结合本项目的实际情况进行了解调查的文字说明，对项目认知明确、具体，提供详细的说明和分析，满足采购需求的得10分；对背景、项目所在地熟悉程度、项目工作范围、项目目标、项目主要工作内容、最终成果等内容阐述，并提供相关分析的得6分；对项目情况进行阐述，但未提供相关分析的得4分；未提供相关内容计0分。

2、工作技术路线（最高为10分）

工作技术线路正确，选用依据标准准确，内容详实，章节条理清晰，有明确的服务质量保障措施以及验收承诺、有针对性方案的得10分；有工作技术线路和选用标准，服务质量保障措施以及验收承诺、方案基本符合采购需求的的得6分；方案内有涉及但有缺陷的的4分；方案内容未提供相关内容计0分。

3、项目实施方案（最高为10分）：

实施方案目标符合采购要求，并有具体落实措施，各类专业人员分工明确，岗位职责清晰，配备团队人员中配备的与本项目相关的技术人员有实施经验的得10分；实施方案目标符合采购要求，并有具体落实措施，配备各类专业人员有分工，与本项目相关的技术人员有一定实施经验的得6分；承诺实施方案目标符合采购要求得4分；未提供相关内容计0分。

4、培训工作方案（最高为9分）

制定人员定期培训方案，包含培训内容（如岗位标准、专业知识、职业道德规范等）、培训时间、培训方式（如理论学习、实践操作、测试等），内容涵盖以上各方面并有具体措施的得9分；内容涵盖以上各方面并有措施的得5分；内容有缺项的得3分；未提供内容计0分。

5、质量及进度控制方案（最高为9分）

项目计划安排科学、实施阶段划分合理、进度计划和工期有保障措施，附有详细说明及规范的计划进度图表且有明确的质量保障措施的得9分；项目有计划安排、实施阶段划分、有基本的质量保障措施的得5分；项目计划安排或工期保障措施有缺失的得3分；未提供内容计0分。

6、管理及保密制度（最高为8分）

对项目制定各项管理制度以及保密制度，符合本项目特点，有防范措施，并有相关岗位职责的计8分；有得各项管理制度以及保密制度得4分；各项管理制度或保密制度缺失得2分；未提供内容计0分。

7、应急及保障方案（最高为8分）

对监督检查过程中的应急情况有预案并有明确保障方案的得8分，对监督检查过程中的应急情况基本了解并阐述相关保障方案的得4分，对监督检查过程中的应急情况没有明确保证方案的得2分；未提供内容计0分。

（三）响应供应商综合实力（26分）

1、拟派项目负责人具有环境保护等相关专业的高级（及以上）职称的得3分，具有环境保护等相关专业工程师职称的得1分。（响应文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

2、拟派项目负责人具有硕士及以上学历得3分，硕士以下学历得1分。（响应文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

3、拟派项目组成员（项目负责人除外）具有环境保护等相关专业的高级（及以上）职称的，有1人得2分；具有环境保护等相关专业工程师职称的，有1人得1分；本项最多提供3个人员参与评分，最高得6分。（响应文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

4、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得2分。（响应文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

5、2021年至今（以合同签订时间为准），有与本项目相关业绩的，每提供一个合同得3分，最高得12分。（响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

注：

- 针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标，成交后发现的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

## 三、政府采购政策

1、所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。(如涉及)

2、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》(苏财购〔2022〕16号)的相关规定：

(1)本项目非专门面向中小企业的项目，如供应商为小微企业，则执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

(3)依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(5)本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

(6)对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价（折扣）的，则作为评标基准价，成交金额（折扣）则以实际磋商报价（折扣）为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(7)若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知(苏财购〔2019〕10号)》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

第五章、合同主要条款

标段一：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方

甲方（采购人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供应商）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号             号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方事宜，签订本合同书。

1、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作技术服务第三方。

（2）项目概况：为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）《江苏省土壤污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第80号），加强相城区再开发利用污染地块环境管理，进一步指导和规范相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审工作，按照《苏州市建设用地士壤污染状况调查报告评审工作指南》要求开展建设用地士壤污染状况调查报告组织评审工作、组织土壤污染防治相关技术培训等相关工作。

（3）合同服务期限：自2025年7月28日至2026年7月27日。

2、下列文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：

① 成交通知书；    ② 乙方的磋商响应文件；   ③磋商采购文件及其附件；

④ 合同附件（如有）；⑤乙方在磋商响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、合同价格及支付：

3.1合同价格：

合同价格（大写）人民币           元整（¥    .00）。合同价款按此次中标价格执行，其中增值税为人民币大写【】小写：（¥【】），不含税金额为人民币大写 【】小写：（¥【】），增值税税率【】。

合同价格包括：完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。采购人不再支付其他款项。报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

3.2支付步骤：2025年8月底前支付合同金额30%，9月底前完成阶段性工作付至合同金额的70%，任务完成提交《相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目工作总结报告》并经考核验收通过后，根据考核情况支付尾款。

乙方要求付款时应提供以下资料：

- 合格的发票。

- 相关过程资料。

（3）《相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目工作总结报告》（尾款时提供）。

（4）其他（如有）。

乙方在要求甲方付款时未能提供上述材料的，甲方有权拒绝付款，并不得视为甲方逾期付款，乙方无权向甲方主张逾期付款责任。

3.3支付方式：银行电汇或转账。

乙方收款账户信息

账户名：

开户行：

账	号：

税	号：

乙方确保上述账户信息真实准确，若账户信息有误造成乙方未收到甲方付款，损失乙方自行承担，若乙方更换以上账户信息，应在付款日前15个工作日书面通知甲方，若乙方未提前15个工作日书面通知甲方，致使乙方未收到费用的，甲方不承担任何责任。为免疑义，除双方另有约定外，甲方将款项支付至前述账户后即视为甲方完成等额的价款支付义务。

4、服务要求与验收标准：

4.1服务要求：

4.1.1工作内容及职责：

（1）报告预审

对申请人提交的报告进行预审，对其报告质量进行初步把关。

（2）组织评审

协助生态环境部门、自然资源和规划部门组织评审工作。

（3）业务培训

组织开展土壤污染防治业务培训。

注：工作具体细节要求按《苏州市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作指南》（苏环办字〔2023〕82号）要求执行。

（4）项目完成后出具《相城区建设用地土壤污染状况调查报告评审项目工作总结报告》一份。

4.1.2乙方须保证本单位（含工作人员）及其关联企事业单位（含工作人员）在合同履行期内不承接或参与辖区内建设用地土壤污染风险管控和修复相关项目。（注：建设用地指《中华人民共和国土壤污染防治法》中规定的两种情形下需要编制土壤污染状况调查报告的地块）。

4.1.3对相关信息安全的要求：

（1）乙方应严格遵守甲方关于信息安全和保密方面的规定，未经同意不得将甲方信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，保证这些信息在项目期间及项目后规定时间内的安全，如因操作不当导致数据泄密的，甲方有权要求乙方采取措施消除影响，并赔偿甲方损失，影响严重的将追究法律责任。

（2）乙方应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。

4.1.4乙方的磋商响应文件及磋商响应过程中的相关承诺、澄清等有关内容。

4.2验收标准：

服务期限内递交的成果内容必须符合采购文件的有关要求和国家有关标准，如无重大技术瑕疵、报告质量满足服务内容要求，则通过验收。如存在以上问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止。

5、权利和义务

5.1 甲方权利和义务

5.1.1 根据甲方的服务要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

5.1.2 甲方有权利在适当的范围内公开考核结果。

5.1.3 因重大活动，甲方需调动乙方人员和工具设备时，乙方应服从安排予以配合。

5.2 乙方权利和义务

5.2.1 乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此次工作；

5.2.2 乙方的服务必须满足项目要求；

5.2.3 接受甲方及各级管理部门的检查考核；

5.2.4 乙方对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任；

5.2.5 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理档案资料；

5.2.6 保密义务

乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的甲方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。本合同项下所涉保密义务系独立条款，其效力独立于本合同，不因本合同的终止而失效或终止，持续具有法律约束力。

5.2.7 知识产权

甲方提交给乙方使用的相关资料的知识产权及合同履行过程中产生的所有知识产权，均归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

5.2.8 法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

6、违约责任：

6.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

6.2乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同；

6.3乙方在规定期限内未全面的完成服务内容或者完成服务项目与甲方要求严重不符的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6.4乙方原因导致出现重大安全责任事故及其他事故的，一切责任由乙方承担。

6.5若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

6.6若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6.7若乙方（含工作人员）及其关联企事业单位（含工作人员）在合同履行期内承接或参与辖区内建设用地土壤污染风险管控和修复相关项目，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6.8乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

6.9以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

7、不可抗力：

7.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

8、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

9、合同的解除和转让：

9.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

9.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.3合同的部分和全部都不得转让。

10、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

11、合同生效及份数

11.1本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

11.2本合同一式 六 份，甲方、乙方各执 二 份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

标段二：

项目名称：相城区重点监管单位土壤污染源头防控项目

甲方（采购人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供应商）：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托             进行本项目政府采购                的招标结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

1.1.合同价格（大写）人民币      （￥：       元）（含税）。该费用包含完成本项目全部服务内容所需的人工费、差旅食宿费、文印费、资料搜集、综合整理、文本编制、图件编制、资料费、检验检测、评估、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。

1.2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

1.3合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额之总和不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 服务内容：

按照《苏州市土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作指南（试行）》要求，协助苏州市相城生态环境局，对相城区30家土壤污染重点监管单位开展隐患排查指导检查。工作内容包括但不限于企业资料审查、现场核查等，最终形成成果总结报告。通过本次排查指导，全面完成30家重点监管单位隐患排查任务，推动企业提升土壤污染防治意识和管理水平，夯实土壤环境风险防控基础。

3.服务要求

乙方需开展重点监管单位土壤污染隐患排查指导检查工作，包括但不限于以下内容：

（1）资料审查：根据30家重点监管单位所提供的历年《土壤污染隐患排查报告》、《土壤和地下水自行监测报告》、《土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放报告表》等支撑材料，开展资料审查工作，重点关注相关材料编制的规范性、完整性及数据支撑的合理性，最终形成资料审核意见单。

（2）现场核查：乙方配合属地生态环境部门赴重点监管单位开展现场核查，重点检查企业重点场所及重点设施设备，评估是否存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等可能引发土壤和地下水污染的隐患，形成现场核查意见单。

（3）成果总结报告：结合资料审查和现场核查情况，整理排查发现的问题，分析重点监管单位普遍存在的隐患及管理缺漏，并提出改进建议。最终编制成果总结报告，全面总结工作成果，为属地生态环境部门提供管理参考。

（4）项目实施进度安排

合同签定后，在技术资料按时到位、现场工作条件满足要求的前提下，根据甲方要求完成本项目技术服务工作。

4.服务期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

5.服务地点：甲方指定地点。

6.合同价格支付

6.1 付款方式：合同生效后30个工作日内支付合同金额的30%，9月底前完成阶段性工作付至合同金额的85%，任务完成提交资料审查意见单、现场核查意见单和成果总结报告，并经考核验收通过后，根据考核情况支付尾款。

6.2 乙方要求付款应提供以下资料：

- 合格的发票。

- 相关过程资料。

（3）成果总结报告。

（4）其他（如有）。

乙方在要求甲方付款时未能提供上述材料的，甲方有权拒绝付款，并不得视为甲方逾期付款，乙方无权向甲方主张逾期付款责任。

6.3支付方式：转账。

乙方收款账户信息

账户名：

开户行：

账	号：

税	号：

乙方确保上述账户信息真实准确，若账户信息有误造成乙方未收到甲方付款，损失乙方自行承担，若乙方更换以上账户信息，应在付款日前15个工作日书面通知甲方，若乙方未提前15个工作日书面通知甲方，致使乙方未收到费用的，甲方不承担任何责任。为免疑义，除双方另有约定外，甲方将款项支付至前述账户后即视为甲方完成等额的价款支付义务。

7.验收方案：

7.1.服务期限内递交的成果内容必须符合采购文件的有关要求和国家有关标准，如无重大技术瑕疵、报告质量满足服务内容要求，则通过验收。如存在以上问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止。

7.2.技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术操作、服务需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

8、权利和义务

8.1 甲方权利和义务

8.1.1 根据甲方的服务要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

8.1.2 甲方有权利在适当的范围内公开考核结果。

8.1.3 因重大活动，甲方需调动乙方人员和工具设备时，乙方应服从安排予以配合。

8.2 乙方权利和义务

8.2.1 乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此次工作；

8.2.2 乙方的服务必须满足项目要求；

8.2.3 接受甲方及各级管理部门的检查考核；

8.2.4 乙方对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任；

8.2.5 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理档案资料；

8.2.6 保密义务

乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的甲方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。本合同项下所涉保密义务系独立条款，其效力独立于本合同，不因本合同的终止而失效或终止，持续具有法律约束力。

8.2.7 知识产权

甲方提交给乙方使用的相关资料的知识产权及合同履行过程中产生的所有知识产权，均归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

8.2.8 法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

9.违约责任：

9.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

9.2乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同；

9.3乙方在规定期限内未全面的完成服务内容或者完成服务项目与甲方要求严重不符的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

9.4乙方原因导致出现重大安全责任事故及其他事故的，一切责任由乙方承担。

9.5若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

9.6若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

9.7乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

9.8以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等

10.合同的生效及其他

10.1.合同生效

本合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

10.2.其他：

（1）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理处和招标代理机构备存。

（2）合同附件：本合同附件、竞争性磋商文件、乙方的响应文件和乙方在磋商过程中所作的承诺以及成交通知书均作本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（3）合同份数：本合同一式陆份，双份各执叁份，具有同等法律效力。

11.合同的解除和转让

11.1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

11.2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

11.3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.争议处理

双方因履行本协议产生纠纷的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方(签章)：                                   乙方（签章）：

法人代表或其                                   法人代表或其

授权代理人（签字或盖章）                       授权代理人（签字或盖章）

年   月   日                                   年   月   日

标段三：

项目名称：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目

甲方（采购人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供应商）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号            号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目事宜，签订本合同书。

1、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目。

（2）项目概况：

组织专家对土壤污染状况初步调查关键环节进行监督检查，对通过评审的土壤污染状况调查报告进行质量抽查。

（3）项目组织实施时间范围：自合同签订起一年。

2、下列文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：

① 成交通知书；    ② 乙方的磋商响应文件；   ③磋商采购文件及其附件；

④ 合同附件（如有）；⑤乙方在磋商响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、合同价格及支付：

3.1合同价格：

合同价格（大写）人民币           元整（¥    .00）。合同价款按此次中标价格执行，其中增值税为人民币大写【】小写：（¥【】），不含税金额为人民币大写 【】小写：（¥【】），增值税税率【】。

合同价格包括：完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。采购人不再支付其他款项。报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

3.2支付步骤：

合同生效后30个工作日内支付合同金额的30%，9月底前完成阶段性工作付至合同金额的85%，任务完成提交《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目成果总结报告》并经考核验收通过后，根据考核情况支付尾款。

乙方要求付款时应提供以下资料：

- 合格的发票。

- 相关过程资料。

（3）成果总结报告（尾款时提供）。

（4）其他（如有）。

乙方在要求甲方付款时未能提供上述材料的，甲方有权拒绝付款，并不得视为甲方逾期付款，乙方无权向甲方主张逾期付款责任。

3.3支付方式：银行电汇或转账。

乙方收款账户信息

账户名：

开户行：

账	号：

税	号：

乙方确保上述账户信息真实准确，若账户信息有误造成乙方未收到甲方付款，损失乙方自行承担，若乙方更换以上账户信息，应在付款日前15个工作日书面通知甲方，若乙方未提前15个工作日书面通知甲方，致使乙方未收到费用的，甲方不承担任何责任。为免疑义，除双方另有约定外，甲方将款项支付至前述账户后即视为甲方完成等额的价款支付义务。

4、服务要求与验收标准：

4.1服务要求：

4.1.1工作内容及职责：

根据专家检查结果，对20份土壤污染调查方案或评审后的调查报告出具检查意见，最终提交1份《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目成果总结报告》。

4.1.2对相关信息安全的要求：

（1）乙方应严格遵守甲方关于信息安全和保密方面的规定，未经同意不得将甲方信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，保证这些信息在项目期间及项目后规定时间内的安全，如因操作不当导致数据泄密的，甲方有权要求乙方采取措施消除影响，并赔偿甲方损失，影响严重的将追究法律责任。

（2）乙方应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。

4.1.3乙方的磋商响应文件及磋商响应过程中的相关承诺、澄清等有关内容。

4.2验收标准：

服务期限内递交的成果内容必须符合采购文件的有关要求和国家有关标准，如无重大技术瑕疵、报告质量满足服务内容要求，则通过验收。如存在以上问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止。

5、权利和义务

5.1 甲方权利和义务

5.1.1 根据甲方的服务要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

5.1.2 甲方有权利在适当的范围内公开考核结果。

5.1.3 因重大活动，甲方需调动乙方人员和工具设备时，乙方应服从安排予以配合。

5.2 乙方权利和义务

5.2.1 乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此次工作；

5.2.2 乙方的服务必须满足项目要求；

5.2.3 接受甲方及各级管理部门的检查考核；

5.2.4 乙方对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任；

5.2.5 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理档案资料；

5.2.6 保密义务

乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的甲方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。本合同项下所涉保密义务系独立条款，其效力独立于本合同，不因本合同的终止而失效或终止，持续具有法律约束力。

5.2.7 知识产权

甲方提交给乙方使用的相关资料的知识产权及合同履行过程中产生的所有知识产权，均归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

5.2.8 法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

6、违约责任：

6.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

6.2乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同；

6.3乙方在规定期限内未全面的完成服务内容或者完成服务项目与甲方要求严重不符的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6.4乙方原因导致出现重大安全责任事故及其他事故的，一切责任由乙方承担。

6.5若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

6.6若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6.7乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

6.8以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等

7、不可抗力：

7.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

8、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

9、合同的解除和转让：

9.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

9.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.3合同的部分和全部都不得转让。

10、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

11、合同生效及份数

11.1本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

11.2本合同一式 六 份，甲方、乙方各执 二 份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

- 考核办法：

相城区建设用地土壤污染状况调查评审工作项目考核标准和考核方法

年   月   日

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 配备专门对接该项目固定的技术人员1名以上，不得无故调换或变更，每发现一次扣5分，扣完为止 | 10 |  |  |
| 2 | 报告预审情况 | 未对评审报告进行技术预审或者预审时把关不严导致上会评审未一次性通过的，每出现一次扣5分，扣完为止 | 20 |  |  |
| 3 | 项目实施进度 | 报告形式审查应于收到申请材料后3个工作日内完成，未按时完成形式审查的，每出现一次扣5分，扣完为止；组织评审工作应当在受理申请后15个工作日内完成，未按时组织评审的，每出现一次扣5分扣完为止 | 20 |  |  |
| 4 | 与甲方配合度 | 根据配合度情况，酌情进行扣分 | 20 |  |  |
| 5 | 服务成果 | 工作完成后未按时提交成果总结或成果不满足甲方要求的，酌情进行扣分 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

1）当95分≤考评结果，实际支付尾款金额=应付尾款*100%；

2）当85分≤考评结果＜95分，实际支付尾款金额=应付尾款*90%；

3）当75分≤考评结果＜85分，实际支付尾款金额=应付尾款*80%；

4）当65分≤考评结果＜75分，实际支付尾款金额=应付尾款*60%；

5）当考评结果＜65分，招标方有权拒绝支付尾款。

相城区土壤污染防治工作技术第三方（2025年）——

重点监管单位源头防控项目考核标准和考核方法

考核对象：                考核时段：                  总得分：

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 配备专门对接该项目固定的技术人员1名以上，不得无故调换或变更，每发现一次扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 | 对于甲方提出的需求未在1个工作日内反馈是否可行或提出可行性建议的，每发生一次扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 3 | 项目实施进度 | 在收到企业材料或完成现场检查的3个工作日内审核或出具意见，反馈甲方，每逾期一次扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 4 | 项目质量管理 | 1、发现对企业隐患排查质控不全面不准确的，发现一次扣5分，扣完为止。 2、资料审查或现场核查弄虚作假影响公正或造成严重后果的，查实一次直接解除合同。 | 20 |  |  |
| 5 | 服务成果 | 对实施隐患排查的30家土壤污染重点监管单位，上级部门检查的隐患排查整改合格率达90%的，不扣分，合格率为80-90%扣15分，70-80%扣20分,70%以下扣40分。 | 40 |  |  |

备注：1）当95分≤考评结果，实际支付尾款金额=应付尾款*100%；2）当85分≤考评结果＜95分，实际支付尾款金额=应付尾款*90%；3）当75分≤考评结果＜85分，实际支付尾款金额=应付尾款*80%；4）当65分≤考评结果＜75分，实际支付尾款金额=应付尾款*60%；5）当考评结果＜65分，招标方有权拒绝支付尾款。

建设用地土壤污染状况初步调查监督检查项目考核标准和考核方法

年   月   日

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 配备专门对接该项目固定的技术人员1名以上，不得无故调换或变更，每发现一次扣5分，扣完为止 | 10 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 | 对于抽查方案（报告）未在3个工作日内安排专家监督检查的，每发生一次扣5分，扣完为止 | 20 |  |  |
| 3 | 服务质量 | 对于监督检查通过的地块上会评审时因监督检查问题未一次性通过的，每发生一次扣5分，扣完为止 | 20 |  |  |
| 4 | 与甲方配合度 | 根据配合度情况，酌情进行扣分 | 20 |  |  |
| 5 | 服务成果 | 工作完成后未按时提交成果总结或成果不满足甲方要求的，酌情进行扣分 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

1）当95分≤考评结果，实际支付尾款金额=应付尾款*100%；

2）当85分≤考评结果＜95分，实际支付尾款金额=应付尾款*90%；

3）当75分≤考评结果＜85分，实际支付尾款金额=应付尾款*80%；

4）当65分≤考评结果＜75分，实际支付尾款金额=应付尾款*60%；

5）当考评结果＜65分，招标方有权拒绝支付尾款。

- 第六章、附件格式

附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名+身份证号）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加研佳科技咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为  JSZC-320507-YJKJ-C2025-009   号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

研佳科技咨询（苏州）有限公司 ：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、我们承诺我方具备如下合格的报价响应资格；

（1）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

4、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后 60  天。

5、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

6、我方认为贵方有权按规定决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

8、我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

9、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 10、我方愿意按磋商采购文件的规定交纳磋商保证金；

11、如果我方被确定成交，我方愿意在领取成交通知书时按本次磋商文件规定的收费标准向代理机构支付成交服务费；成交服务费缴纳账户：

户名：研佳科技咨询（苏州）有限公司黄埭分公司

账号：51472600001480

开户银行：苏州银行渭中路支行

12、如成交（中标），成交服务费需开具增值税专用发票，开票信息如下：

单位全称：                        税号：

地址：                            联系电话：

开户行：                          银行帐号：

13、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年     月     日

附件3、磋商响应报价表

磋商响应报价表

采购编号：JSZC-320507-YJKJ-C2025-009

| 项目名称（标段号） | 投标总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： （¥： ） |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5：本项目配备人员情况表

本项目配备人员情况表

采购编号：JSZC-320507-YJKJ-C2025-009

| 序号 | 姓名 | 项目组所任职务 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历/学位 | 注册证书 | 联系方式 | 主要资历、经验 及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 质控负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 培训负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按评分标准要求提供相关材料，资料提供不全不得分。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件6、资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件7、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 附件8、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请填“无”。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件9、投标（响应）保证承诺书

响应保证承诺函（格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（不须缴纳除外）；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

三、......

四、......

五、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

注：请根据采购文件中有关要求承诺的事项逐一承诺。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

（全文完）