无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-THGC-G2025-0024

采购项目名称：2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目

采   购   人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	6

三、项目技术要求和有关说明	17

四、合同书（格式文本）	22

五、附件	31

- 一、投标邀请函

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，对2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1、项目名称：2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目

2、采购项目编号：JSZC-320214-THGC-G2025-0024

3、项目投标预算价：72万元，最高限价：70万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4、服务期：自签订合同之日起至2026年12月31日止；中标后需按采购人要求编制检测计划经审核通过后按采购人计划进行检测。每年的6月底之前需完成不少于整年度抽检任务的50%（包括抽检项目、出具书面鉴定报告），同时需要制定整改工作量清单；剩余抽检项目工作量于每年的11月底前完成，并及时提交检测报告。

5、采购方式：公开招标

6、采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目不接受联合体投标

10、本项目无需缴纳履约保证金

11、本项目无需缴纳投标保证金

- （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4、本项目的特定资格要求：供应商具备省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（证书附表需包含户外广告设施专项检测相关参数）。

- （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（312606411@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年5月21日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-THGC-G2025-0024项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（312606411@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- （六）获取采购文件的时间期限

1、时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3、方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4、售价：本项目招标文件免费。

- （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年6月10日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年6月10日13:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

- （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件，中标后中标供应商向代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

- （九）投标有效期：开标之日起90天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其他

采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

联系人：马工

采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

地址：无锡市锡山区万马广场59-102

联系人：陆翠芹

电  话：0510-88226300

邮  编：214000

- 二、投标人须知

- (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。

- (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）扫描件；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）扫描件；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）扫描件；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）；

（11）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8．主要人员配置表（格式见附件）

9．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）

10．技术服务方案（详见评分标准）

11．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- (六)投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

- (七)网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

- (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十二)中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- (十六)服务（包含与服务相关的货物）的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- (十七)代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，按以上规定的70%计取，以中标价作为计算基数。

- (十八)其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购标的需实现的功能或者目标：为确保无锡市新吴区范围内户外广告设施的安全使用，拟对现有广告设施进行安全检测，包括高炮广告、楼（屋）顶标识标牌、非楼（屋）店招、精神堡垒、机场出入口电子信息屏等广告设施。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T149-2021

2.江苏省住建厅《城镇户外广告和店招标牌设施设置技术规范》DGJ32/146-2013；

3.《户外广告设施钢结构技术规程》CECS 148:2003；

4.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

5.《钢结构焊接规范》GB 50661-2011；

6.必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求，合同作业期间如有新规范按新规范实施；

7.根据采购人及相关部门的要求执行。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

服务标准：满足采购人要求。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求

1.采购数量：本项目共分1个标段，具体检测内容详见作业量清单。

2.服务期：自签订合同之日起至2026年12月31日止；中标后需按采购人要求编制检测计划经审核通过后按采购人计划进行检测。每年的6月底之前需完成不少于整年度抽检任务的50%（包括抽检项目、出具书面鉴定报告），同时需要制定整改工作量清单；剩余抽检项目工作量于每年的11月底前完成，并及时提交检测报告。

3.安全鉴定有效期：1年。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）服务范围及成果

1.按采购方提供的作业量清单对所列设施地基基础、构架及连接、面板及围护、机构防腐、电气及照明、防雷接地等方面进行独立检测鉴定；

2.对检测鉴定结果出具书面鉴定报告；

3.对鉴定后需要整改的设施在鉴定报告中明确整改措施和时间后按时进行复检并给予结论报告。

（二）对供应商的要求

1.按照采购人要求，按时、有序组织开展检测鉴定服务。

2.在约定的工作日内提供检测结果及交付鉴定报告。

3.履行相关保密义务，投标供应商不得泄露采购人认为需要保密的相关信息，如设施单位名称、联系方式等内容。

4.精心组织实施方案、合理安排作业设备、作业人员，在规定时间内提高效率，保质保量完成采购人的要求。

5.应配备相关检测作业人员，并由安全员现场督执，现场作业人员需持证上岗，严格遵守采购人的各项规章制度。

6.成交供应商承担检测业务应当向建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案，符合《建设工程质量检测管理办法》要求。

（三）文明服务要求

1.本项目要求成交供应商文明实施检测服务，应注意现场安全隔离，设置警戒带、安全告示牌等设施，并接受采购人及有关部门的监督；

2.成交供应商应为本项目完善安全措施（如为检测人员购买保险），项目实施过程中所有相关安全责任均由成交供应商承担。

（四）每年的作业量清单（预估），本项目服务期内共需检测两轮次

| 设施种类 | 数量（处） | 预估整体面积 （㎡） | 抽取比例 | 预估检测面积 (㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非楼（屋）店招 | 12947 | 121880 | 10% | 12188 |
| 楼（屋）顶标识标牌 | 234 | 11880 | 30% | 3564 |
| 高速公路沿线高炮 | 104 | 31294 | 10% | 3129.4 |
| 其他户外广告设施：机场出入口电子信息屏 | 1 | 170 | / | 170 |
| 精神堡垒 | 10 | 2200 | / | 2200 |
| 总计 | 13296 | 167424 |  | 21251.4 |

注：设施种类共分4类。①类：非楼（屋）店招；②类：楼（屋）顶标识标牌；③类：高速公路沿线高炮；④类：其他户外广告设施：机场出入口电子信息屏、精神堡垒。同类型设施分项报价须一致。如果报价供应商最终总报价低于其在响应文件中报价的，分项报价同比例调整。非楼（屋）店招、楼（屋）顶标识标牌、高炮、精神堡垒等设施抽检面积待定，以最终实际检测面积为准。

六、采购标的的验收标准

验收标准：根据国家有关规定、招标文件、乙方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付服务费的依据。

七、其他技术、服务要求

1、本项目采用固定单价，综合单价应包含2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目成交起到项目合同终止日期内所发生的一切费用（包括但不限于人员工资、各类社保基金、人员的节假日各类加班、人员管理成本、车辆使用费、交通费、保险费以及人员意外成本和所应承担的税收、利润等），复检费用包含在综合单价中，不再另行计取。如在合同服务期内不具备复检条件、未进行复检的设施，仅按照合同单价的50%乘以实际未进行复检的户外广告设施面积数予以结算。报价供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整等），一旦结束最终成交，不予调整。

2、报价供应商应对作业现场进行踏勘，费用由供应商自行承担。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3、供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论成交与否，采购人不作解释。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

一、经双方协商一致，甲方委托乙方对2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目（项目编号：             ）提供服务，并达成如下协议：

二、项目内容：

为确保无锡市新吴区范围内户外广告设施的安全使用，拟对现有广告设施进行安全检测，包括高炮广告、楼（屋）顶标识标牌、非楼（屋）店招、精神堡垒、机场出入口电子信息屏等广告设施。

三、服务范围及成果

1.按甲方提供的作业量清单对所列设施地基基础、构架及连接、面板及围护、机构防腐、电气及照明、防雷接地等方面进行独立检测鉴定；

2.对检测鉴定结果出具书面鉴定报告；

3.对鉴定后需要整改的设施在鉴定报告中明确整改措施和时间后按时进行复检并给予结论报告。

四、项目要求

1.按照甲方要求，按时、有序组织开展检测鉴定服务。

2.在约定的工作日内提供检测结果及交付鉴定报告。

3.履行相关保密义务，乙方不得泄露甲方认为需要保密的相关信息，如设施单位名称、联系方式等内容。

4.精心组织实施方案、合理安排作业设备、作业人员，在规定时间内提高效率，保质保量完成甲方的要求。

5.应配备相关检测作业人员，并由安全员现场督执，现场作业人员需持证上岗，严格遵守甲方的各项规章制度。

6.乙方承担检测业务应当向建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案，符合《建设工程质量检测管理办法》要求。

五、文明服务要求

1.本项目要求乙方文明实施检测服务，应注意现场安全隔离，树立警戒带、安全告示牌等设施，并接受甲方及有关部门的监督；

2.乙方应为本项目完善安全措施（如为检测人员购买保险），项目实施过程中所有相关安全责任均由乙方承担。

六、验收标准

验收标准：根据国家有关规定、招标文件、乙方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付服务费的依据。

七、服务期限：自签订合同之日起至2026年12月31日止；中标后需按采购人要求编制检测计划经审核通过后按采购人计划进行检测。每年的6月底之前需完成不少于整年度抽检任务的50%（包括抽检项目、出具书面鉴定报告），同时需要制定整改工作量清单；剩余抽检项目工作量于每年的11月底前完成，并及时提交检测报告。

八、安全鉴定有效期：1年。

九、每年的作业量清单（预估），本项目服务期内共需检测两轮次

| 设施种类 | 数量（处） | 预估整体面积 （㎡） | 抽取比例 | 预估检测面积 (㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非楼（屋）店招 | 12947 | 121880 | 10% | 12188 |
| 楼（屋）顶标识标牌 | 234 | 11880 | 30% | 3564 |
| 高速公路沿线高炮 | 104 | 31294 | 10% | 3129.4 |
| 其他户外广告设施：机场出入口电子信息屏 | 1 | 170 | / | 170 |
| 精神堡垒 | 10 | 2200 | / | 2200 |
| 总计 | 13296 | 167424 |  | 21251.4 |

十、双方责任与义务：

（一）甲方的责任与义务：

1.按照合同的约定向乙方支付检测鉴定费用。

2.给检测鉴定施工提供必要的作业便利条件。

3.检测鉴定过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付鉴定服务费。

（二）乙方的责任与义务：

1.做好检测施工防护，确保检测鉴定施工安全，若发生责任事故及人身伤亡事故均由乙方负责，与甲方无关。

2.乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行安全鉴定服务，按本合同规定的时间提交质量合格的鉴定报告，并对鉴定报告的真实性及有效性负责。如因乙方鉴定报告给甲方造成损失的，乙方除免除直接受损失部分的鉴定服务费外，应给予甲方相应损失的赔偿。

3.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。检测鉴定现场配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。参加现场检测鉴定工作的人员，必须接受过安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程。

4.乙方应履行保密义务，不得泄露甲方认为需要保密的相关信息，如户外广告设施单位名称、联系方式等情况。

5.在现场工作的乙方检测鉴定人员必须接受甲方的现场管理，遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。

6.乙方所有检测仪器、设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其处于完好状态；不合格的仪器、设备和劳动保护用品严禁使用。检测鉴定所用的电器、电缆必须有良好的绝缘效果，电动工具要有漏电保护开关，严格按照安全用电规程作业。

7.做好环境保护，在检测鉴定过程中尽量减少对使用单位正常工作的干扰，将检测时产生的垃圾进行及时清理。

8.乙方必须落实安全生产措施，应为参与检测鉴定工作的员工购买工伤、意外伤害保险。高空作业，员工应具备高空作业证，统一戴安全帽、系安全绳，并由安全员现场督执。

9.乙方不履行上述义务，造成工期延误和损失，应承担相应违约责任。

10.检测鉴定工程完成后，乙方对项目办理移交手续。

11.负责检测混凝土构件取样后混凝土孔洞、缺口的修补。

12.应于工期内向甲方出具《广告牌安全检测鉴定报告》（鉴定报告应包括相应的检测数据），并对检测、鉴定报告的质量、完整性、正确性及时限负责。

13.若因乙方原因造成检测鉴定报告存在漏洞或错误，导致本合同项下的广告牌在检测鉴定报告有效期内发生安全事故的，因此产生的一切责任由乙方负责，与甲方无关。

14.若发生任何安全责任事故或意外，造成乙方员工或第三人人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。如甲方在前述情形中，实际承担了赔偿责任，乙方同意无条件赔偿甲方的一切损失（包括但不限于已承担的赔偿费用、诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等所有费用）。

15.乙方应确保作业质量和安全，不得转包及违法分包。

十一、其他：

1、因乙方原因造成工期延误，逾期出具成果报告违约金的计算方法为：每逾期一天按合同价款的百分之五的违约金。

2、乙方未能按照甲方要求完成项目任务的，除应退还全额项目费用外，应向甲方支付项目费用总额10%的违约金。

十二、价格及支付：

1、合同总价为人民币（大写）：             （小写：             ），其中①类：非楼（屋）店招单价       元/㎡；②类：楼（屋）顶标识标牌单价       元/㎡；③类：高速公路沿线高炮单价       元/㎡；④类：其他户外广告设施：机场出入口电子信息屏、精神堡垒单价       元/㎡。

2、预付款支付方式：合同签订后30日内，采购人可向供应商支付合同总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。支付预付款的，供应商需提供同等金额预付款担保（银行保函或保证金）。如在签订合同后，供应商无法提供预付款担保，或者明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。

3、进度款支付方式：第一年度按乙方完成作业量清单检测内容并出具复检报告，经甲方书面确认无误后30个工作日内，按照合同单价乘以实际检测鉴定户外广告设施面积数，甲方向乙方支付至实际检测鉴定服务费用的70%。如在合同服务期内不具备复检条件、未进行复检的设施，仅按照合同单价的50%乘以实际未复测的设施面积数予以结算。第二年度按上述付款执行。合同服务期满、审计结束后经双方现场确认无质量问题，根据审计结果甲方向乙方一次性付清剩余款项。每次付款时乙方须出具相应的税金发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

4、执行《无锡高新区（新吴区）政府投资项目送审管理办法》及“锡新审发〔2022〕12号”《关于印发无锡高新区（新吴区）政府性投资项目审计费用支付办法（修订）的通知》，上述须由承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。审计费承担依据“锡新管发〔2005〕363号”文第32条规定：单项结算审计核减额超过10%，由编制竣工决算的作业单位承担全部审计费用，如果经审计后的审计核减额在8%-10%(含10%)之间，则由编制竣工决算的作业单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减额在5%-8%（含8%）之间，则由编制竣工决算的作业单位承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%(含5%)以下，审计费由甲方承担。若项目结算核减率超5%，则结算总价核减超过5%部分按照10%比例从结算审定价中扣除，用于奖励结算审计单位。若项目结算核减率超过15%，列入无锡高新区（新吴区）政府投资项目黑名单，限制承接新区政府性投资项目的施工及养护工作。

十三、不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十四、合同的变更和终止

1.本合同签订后，如乙方不履行合同或以任何形式分包、转包本项目的，甲方有权单方面终止合同。

2.本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

十五、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十六、未尽事宜由双方协商解决。

十七、合同备案

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

十八、合同生效

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：           （盖章）   乙方（成交方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

地址：                                地址：

年      月       日                   年      月       日

见证方（公章）：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

附件：

安全生产协议书

项目名称：2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目

发包人（全称）：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：                        （以下简称“乙方”）

为切实加强安全生产，强化责任落实，最大限度地预防和减少本项目安全生产事故的发生，保障公众的生命财产安全，维护社会稳定，根据国家、省、市安全生产工作部署，结合本项目工作实际，特制订本项目安全生产目标责任书。

- 一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

- 二、发包人权利义务

（一）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切作业并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的合同，一切责任均由承包人自负。

（二）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

- 三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本项目安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强作业现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入现场所有工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）承包人负责的项目及设施在作业期发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报招标人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全作业方案，并在招标人同意后实施。

（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受招标人及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

- 四、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

五、保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。

六、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该项目全部结算完毕时止。

本协议一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

发包人：（公章）                         承包人：（公章）

法定代表人（委托代理人）（签字）：        法定代表人（委托代理人）（签字）：

年  月  日                              年  月  日

- 五、附件

- 附件一：

- 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

- 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   30分

2、投标供应商综合情况                       12分

3、技术服务方案                             58分

（二)各项目评分标准

- 1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2、投标供应商综合情况（12分）

（1）企业业绩（4分）

供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）以来，承担过同类项目业绩的，每提供1个得1分，本项最高得4分。

注：提供有效的合同原件扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分。

（2）仪器设备（3分）

供应商具有超声波探伤仪、游标卡尺、涂层测厚仪、全站仪、接地电阻测试仪、测厚仪的，有1个得0.5分，本项最高得3分。

注：自有的提供购买发票，租赁的提供租赁合同。提供相关材料扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分。

（3）项目组人员配备（5分）

①项目负责人具有中级及以上职称的，得2分。

②项目人员组成中（除项目负责人外）（3分）：

a.具备有效的高空作业证或无损检测UT中级及以上操作证的，有1个得0.5分，本项最高得1分；

b.具备有效的特种设备检验检测人员二级及以上证书的，有1个得2分，本项最高得2分。

注：以上人员不可重复得分；需提供以上人员的相关证书扫描件上传至投标文件并电子签章，同时提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月（不含开标当月）的社保缴费证明扫描件上传至投标文件并电子签章，如报价供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间，不提供或未按要求提供不得分。

- 3、技术服务方案（58分）

（1）对本项目的需求理解状况（6分）

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得6分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得4分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，得2分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。本项最高得6分。

（2）制定完整完善的实施方案（20分），包含：

①检测工作的依据（4分）；②检测工作的程序（4分）；③检测内容及方法（4分）；④检测重点（4分）；⑤难点与对策分析（4分）

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得4分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得2分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，该条得1分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得20分。

（3）报告编制方案（8分），包含：

①广告设施的照片（2分）；②广告设施的结构图（2分）；③广告设施的尺寸（2分）；④广告设施的检测结论（2分）；

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得2分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得1分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，该条得0.5分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得8分。

（4）质量管理及保障措施（6分），包含：

①检测工作服务的目标（2分）；②检测精度保证措施（2分）；③检测工作质量管理措施（2分）；

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得2分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得1分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，该条得0.5分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

（5）安全文明检测及环境保护的技术措施（6分），包含：

①安全管理措施（3分）；②环境管理措施（3分）

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得3分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，该条得2分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，该条得1分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

（6）本项目的进度计划保证措施（6分），包含：

①组织措施（2分）；②管理措施（2分）；③设备与技术投入措施（2分）；

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得2分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得1分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，得0.5分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

（7）突发事件的应急措施（3分）

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得3分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得2分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，得1分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。本项最高得3分。

（8）服务承诺（3分）

内容完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得3分；

内容较完整、清晰、详细、科学合理且符合本项目采购需求的，得2分；

内容简单，可行性、科学合理性一般，基本满足采购需求的，得1分；

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。本项最高得3分。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-THGC-G2025-0024

采购项目名称：2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为采购代理机构有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

- （三）(投标人)法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：                                 日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件：

法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320214-THGC-G2025-0024

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （六）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目名称：                              政府采购编号：

| 设施种类 | 预估检测面积 (㎡） | 综合单价 （元/㎡） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非楼（屋）店招 | 12188 |  |  |
| 楼（屋）顶标识标牌 | 3564 |  |  |
| 高速公路沿线高炮 | 3129.4 |  |  |
| 其他户外广告设施：机场出入口电子信息屏 | 170 |  |  |
| 精神堡垒 | 2200 |  |  |
| 每年检测小计 |  |  |  |
| 两轮次合计（每年检测小计×2） |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容详细填写。

2、本项目采用固定单价，综合单价应包含2025-2026年新吴区户外广告设施钢结构安全检测项目成交起到项目合同终止日期内所发生的一切费用（包括但不限于人员工资、各类社保基金、人员的节假日各类加班、人员管理成本、车辆使用费、交通费、保险费以及人员意外成本和所应承担的税收、利润等），复检费用包含在综合单价中，不再另行计取。如在合同服务期内不具备复检条件、未进行复检的设施，仅按照合同单价的50%乘以实际未进行复检的户外广告设施面积数予以结算。报价供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整等），一旦结束最终成交，不予调整。

3、设施种类共分4类。①类：非楼（屋）店招；②类：楼（屋）顶标识标牌；③类：高速公路沿线高炮；④类：其他户外广告设施：机场出入口电子信息屏、精神堡垒。同类型设施分项报价须一致。如果报价供应商最终总报价低于其在响应文件中报价的，分项报价同比例调整。非楼（屋）店招、楼（屋）顶标识标牌、高炮、精神堡垒等设施抽检面积待定，以最终实际检测面积为准。

4、表格不够可自行延长。

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

(投标人)针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数不低于最低要求配置到位。

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

供应商名称（盖章）                        政府采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十二）技术服务方案：

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：