竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目名称：滨江工业园区地下水监控预警项目

项目编号：JSZC-321203-ZJZZ-C2025-0005

采 购 人：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室

采购代理机构：江苏中正工程项目管理咨询有限公司

发布日期：2025年05月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 响应供应商须知及前附表	6

一、总则	8

二、磋商文件	10

三、 响应文件	11

四、响应文件的提交	14

五、竞争性磋商	15

六、响应文件评审	17

七、合同授予	19

八、质疑与投诉	21

九、其他	23

第三章 采购需求	24

第四章 评审办法	27

第五章 合同条款及格式（参考）	34

第六章 磋商响应文件格式	39

第一章 竞争性磋商公告

滨江工业园区地下水监控预警项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年05月20 日上午09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本概况

1、项目编号：JSZC-321203-ZJZZ-C2025-0005

2、项目名称：滨江工业园区地下水监控预警项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、采购预算价：本项目预算金额为392万元，其中：采购包1，人民币185万元；采购包2，人民币207万元。响应报价超出采购预算的将视为无效响应。

5、采购需求：采购包1，开展园区地下水污染防治分区分类分级管理体系构建、园区地下水环境监控预警网络、高风险污染源监测监控-在产企业等工作；采购包2，开展园区地下水污染管控与修复、地下水“水-气-土”一体化在线监控站点、2025、2026年度地下水环境例行监测报告等工作。具体要求详见磋商文件。

6、合同履行期限：

包1：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

包2：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

7、本项目不接受 联合体投标。

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。小微企业划分标准参照工信部联企业〔2011〕300号文规定，供应商为小微企业，须提供《小微企业声明函》，否则不予享受小微企业10%价格扣除。本项目采购标的所属行业为“专业技术服务业”。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.获取时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，下载本项目采购文件。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年05月20日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地    点：“苏采云”政府采购一体化平台

（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

4.相关法律法规规定：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

5.本项目为固定总价合同，供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室

地址：江苏省泰州市滨江工业园区疏港路2号

联系人：陈先生      联系电话：15850886572

采购代理机构：江苏中正工程项目管理咨询有限公司

地址：泰州市海陵南路289号恒景国际C21幢807

联系人：仇女士      联系电话：19812297336

第二章 响应供应商须知及前附表

响应供应商须知前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：滨江工业园区地下水监控预警项目 |
| 2 | 服务内容：根据《泰州滨江工业园区地下水详细调查评估及监控预警项目实施方案》，构建园区地下水环境分区分类管理与监控预警体系、布局基于“分类管理、整体统筹”的地下水长期监测网络、建设基于“水-气-土”一体化的地下水在线监控站点等，具体内容详见磋商文件。 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本项目磋商应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3、本次报价包含供应商参与磋商、项目前期准备、项目实施以及项目验收过程中的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行勘查 |
| 6 | 项目地点：泰州市高港区滨江工业园疏港路2号 |
| 7 | 采购预算价：392万元，其中包1预算185万元，包2预算207万元。 最高磋商限价：392万元，高于最高限价的报价为无效报价。 |
| 8 | 合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。 |
| 9 | 质量标准：按磋商文件规定的服务内容及工作要求向采购人提供服务。 |
| 10 | 是否接受联合体：不接受 |
| 11 | 偏离：不允许 |
| 12 | 是否要求中标人提交履约保证金：☑要求 □不要求 |
| 13 | 签订合同地点：采购人指定地址 |
| 14 | 是否允许提交备选磋商方案：不允许 |
| 15 | 是否退还磋商响应文件：否 |
| 16 | 供应商资格要求：详见磋商公告 |
| 17 | 磋商响应文件组成：电子投标文件。 |
| 18 | 磋商响应文件提交截止时间及地点：供应商应于2025年05月20日09时30分（北京时间）将投标响应文件上传至“苏采云”系统。逾期送达拒绝接收。 |
| 19 | 评审办法及标准：（详见本文件第四章）。 |
| 20 | 响应文件有效期：90天。 |
| 21 | 付款方式： 包1：合同签订后一个月内支付合同额的30%；完成园区地下水环境分区分类管理与监控预警体系构建和长期监测网络2025年度地下水监测，支付合同额的40%；完成长期监测网络第二年度地下水监测，支付尾款。 包2：合同签订后一个月内支付合同金额的30%；完成园区地下水污染管控与修复实施方案编制、地下水在线监测站点建设和2025年度地下水例行监测分析报告编制，支付合同额的40%；完成第二年度地下水例行监测分析报告编制，支付合同额的20%；项目验收通过后支付尾款。 注：每次支付项目款时，成交供应商应出具等额的正式税务发票。 |
| 22 | 解释：本文件的解释权属于采购人。 |
| 23 | 成交服务费收取标准： 本项目代理费，按照该项目在泰州市网上中介服务超市竞价结果（人民币：1500元）收取。 本项目服务费由成交供应商承担，成交供应商在磋商报价中应考虑服务费，此项费用含在磋商报价中，但不单独立项，由成交供应商在领取成交通知书前，向代理机构付清。本项目预算中包含此费用，供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。 |
| 24 | 其他说明： 本磋商文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的要求优先执行，采购文件未明确的或与《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规不一致的按其执行；供应商在编制磋商文件中，若没有类似表格的，格式自拟。 |

供应商须知

- 一、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.1本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购预算：见供应商须知前附表。

1.2.合同履行期限及验收要求

1.2.1本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：项目实施完成后须经专家审核、采购人认可。

1.3.供应商的资格条件

1.3.1 参加本次政府采购活动的合格供应商应当具备的条件及证明材料：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。特定资格要求及证明材料见供应商须知前附表。

1.3.2供应商须知前附表规定不接受联合体响应。

1.3.3供应商有下列情形之一的，不得参加本采购项目的政府采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）被各级财政主管部门取消参加采购项目所在地的政府采购资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》（以资格评审时采购人查询为准）；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入《严重失信主体名单》或《重大税收违法失信主体名单》（以资格评审时采购人查询为准）；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

1.4.政府采购政策

1.4.1 小型或微型企业

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商如属于符合条件的小型或微型企业，评审时将给予响应价格10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，不作为合同签订报价，合同将按《最终响应报价表》中磋商报价签订。

（2）供应商须按磋商文件要求提供《小微企业声明函》，否则评标时不予认可。

1.4.2 残疾人福利性单位

（1）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，供应商如属于残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评标时将给予响应价格10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（如残疾人福利性单位同时又属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，不作为合同签订报价，合同将按《最终响应报价表》中磋商报价签订。

（2）供应商须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可。

1.4.3 监狱企业

（1）根据《财政部<司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题>的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商如属于监狱企业视同小型、微型企业，最后报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格作为最终报价参与价格评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，不作为合同签订报价，合同将按《最终响应报价表》中磋商报价签订。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予认可。

1.5.磋商费用

供应商应自行承担所有与编写、提交磋商文件等有关费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6.保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时，专用术语应附有中文注释。

1.8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 二、磋商文件

2.1.磋商文件组成

2.1.1 磋商文件包括（但并不仅限于）：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 响应供应商须知及前附表

第三章 采购需求

第四章 评审办法

第五章 合同条款及格式（参考）

第六章 磋商文件格式及内容

2.1.2 磋商小组可根据与供应商磋商情况将可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款作为竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应当完整地阅读、理解构成磋商文件的所有内容。磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2.磋商文件的澄清或修改

2.2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

2.2.3磋商文件的澄清或修改将通过“江苏省政府采购网 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”公开发布。

2.2.4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.2.5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- 响应文件

3.1. 响应文件的组成

3.1.1 响应文件的组成：

1、资信文件（复印件加盖单位公章）：

（1）☆法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明；

（2）☆采购人要求的特定资质证明（复印件加盖单位公章）；

（3）☆法定代表人授权委托书原件；

（4）☆供应商法定代表人身份证复印件；

（5）☆供应商授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（6）☆近三个月（不含磋商当月）中任意一个月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）或上一年度财务审计报告复印件；

（7）☆近三个月（不含磋商当月）中任意一个月的依法缴纳税收相关材料复印件（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；

（8）☆近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；

（9）☆承诺书原件；

（10）☆供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

（11）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其他说明和资料、文件。

2、商务文件（复印件需加盖单位公章）：

（1）磋商响应函；

（2）首次响应报价表；

（3）参与人员情况表：人员证书、近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)在磋商单位缴纳的社保证明（社保证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理机构、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；退休人员（不超过65岁）提供退休证明。）（复印件加盖单位公章）；

（4）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（5）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其他说明和资料、文件。

3、技术文件（复印件需加盖单位公章）：

（1）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（2）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其他说明和资料、文件。

3.1.2 第六章“磋商响应文件格式”中要求提供相关证明材料的复印件或扫描件作为附件的，供应商未按要求在响应文件中提供相应材料或有效证明材料，将不予认可。

3.2.磋商报价

3.2.1 磋商报价采用总价报价。其磋商报价为完成本项目但不仅限于从基础资料及文件的收集、外出考察调研、方案汇报、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、评审费及专家论证各类方案评审费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等的总报价。磋商报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.2 供应商应对响应文件中的全部内容按第六章“磋商响应文件格式”进行磋商报价，否则响应无效。

3.2.3 成交供应商的合同单价在合同执行期间是固定不变的，成交供应商不得以任何理由要求调整。以可调价格提交的磋商响应文件将被视为非实质性响应，作为无效响应处理。

3.3.磋商保证金（本项目不设）

3.4.响应文件有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，响应文件应保持有效，有效期短于该规定期限的响应文件将作为无效响应文件处理。

3.4.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

3.5.备选响应方案（本项目不允许）

3.6. 响应文件的编制

3.6.1签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.6.2盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 四、响应文件的提交

4.1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

4.2.提交响应文件截止日期

4.2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.3.响应文件的密封（加密）要求：

4.3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

4.3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

4.3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4.5. 响应文件的撤回和修改

4.5.1 响应文件的撤回

4.5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

4.5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

4.5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

4.5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

4.5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、竞争性磋商

5.1.磋商仪式

5.1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

5.2磋商的方式

本项目采用竞争性磋商方式，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

5.3磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

- 六、响应文件评审

6.1 磋商小组

6.1.1 响应文件的评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由1名采购人代表及4名评审专家组成，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

6.1.2 采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.1.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.1.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

6.1.5磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则磋商小组可以取消该供应商资格。

6.2 评审

6.2.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2.2磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，进行评审。评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2.4 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3 重新采购

6.3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6.4.保密及串通行为

6.4.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6.4.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

6.4.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

- 七、合同授予

7.1.确定成交供应商

7.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告报送采购人确认。

7.1.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.3在确定成交供应商前，采购人不得与供应商就价格、供应商方案等实质性内容进行磋商。

7.1.4 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在发布磋商公告的同一媒体发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.2.成交服务费

7.2.1 根据采购人与采购代理人签订的《委托代理合同》约定，本项目采购代理费由成交供应商承担。供应商在进行报价时，应考虑该项费用。费用标准见响应须知前附表。

7.2.2 成交供应商应在领取成交通知书时，向采购代理机构缴纳代理费。

7.3.履约保证金

7.3.1 乙方在签订本合同前，以银行保函或者履约保证金保险等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交中标总金额的10%作为履约保证金。

7.3.2 履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

7.3.3 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.3.4 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后30个工作日内。

7.4.签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、内容、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.4.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章第7.1.2条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4.4 采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 八、质疑与投诉

8.1质疑

8.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，参加本次采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

8.1.4质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

8.1.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

8.1.6采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但答复不得涉及商业秘密。

8.1.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

8.2.投诉

8.2.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

8.2.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

8.2.3 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.4投诉人可以授权代表办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

8.2.5 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 九、其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章 采购需求

一、服务内容：

根据《泰州滨江工业园区地下水详细调查评估及监控预警项目实施方案》，构建园区地下水环境分区分类管理与监控预警体系、布局基于“分类管理、整体统筹”的地下水长期监测网络、建设基于“水-气-土”一体化的地下水在线监控站点等。具体工作内容如下：

包1具体工作内容：

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区地下水污染防治分区分类分级管理体系构建 | 基于园区水文地质条件、重点管控企业分布及地下水质量现状，结合园区产业现状及转型升级需求，探索构建化工园区地下水污染防治分区分类管理体系，编制泰州滨江化工园区地下水污染防治分区分类管理建设方案。 |
| 2 | 园区地下水环境监控预警网络建设 | 结合园区监督性监测、土壤污染重点监管单位周边监测、地下水环境状况详细调查等相关工作情况，结合长期监测与在线监控，进一步健全完善园区地下水环境健康预警网络，对在产企业、关闭地块等高风险污染源，引江河清水通道维护区内的物料仓储区、长江沿江仓储罐区、园区污水管网及物料输送管线等高隐蔽性区域，三水厂饮用水源保护区、引江河清水通道维护区等高敏感度区域进行统一监测监控布局。编制泰州滨江地下水环境监控预警网络建设方案。 |
| 3 | 高风险污染源监测监控-在产企业 | 根据相关技术导则要求及实际工作情况，编制重点企业边生产边管控工作方案、总结报告。针对土壤污染重点监管单位与滨江原料药平台开展地下水监督性监测，工作方案共布设21个监测点位，包括12个新建井，详细调查井9个，井深9m。设置10%平行质控样，每期共计采集24组样品。地下水监测2年，每年监测丰水期、枯水期两期。 |
| 4 | 高风险污染源监测监控-关闭地块 | 根据相关技术导则要求及实际工作情况，编制关闭地块拆除活动地下水污染防治方案。根据关闭地块分布情况统筹布点，充分利用现有监测井。本次工作方案共布设22个监测点位，包括19个新建井，详细调查井3个，井深9m。设置10%平行质控样，每期共计采集25组样品。地下水监测2年，每年监测丰水期、枯水期两期。 |
| 5 | 高隐蔽性区域监测监控 | 针对引江河清水通道维护区内的物料仓储区、长江沿江仓储罐区、园区污水管网及物料输送管线进行布点，充分利用现有监测井。本次工作方案共布设8个监测点位，均为新建井，设计井深9m。设置10%平行质控样，每期共计采集9组样品。地下水监测2年，每年监测丰水期、枯水期两期。 |
| 6 | 高敏感度区域监测监控 | 根据高敏感度区域地下水监测方案进行布点，充分利用现有监测井。本次工作方案共布设4个监测点位，包括1个新建井，详细调查井3个，井深9m。设置10%平行质控样，每期共计采集5组样品。地下水监测2年，每年监测丰水期、枯水期两期。 |
| 7 | 现场监督指导 | 现场监督指导。针对在产企业、关闭地块、高隐蔽性区域、高敏感度区域等，驻点开展现场指导。 |

包2具体工作内容

| 1 | 园区地下水污染管控与修复 | 开展污染溯源排查，找准污染源并实施有效管控，根据详细调查结论，分区域、分阶段开展园区地下水污染风险管控与修复，明确园区地下水管控和修复的具体要求，分步骤开展并完成地下水污染防治重点区域的工作任务及措施，形成泰州滨江化工园区地下水污染管控与修复实施方案。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地下水“水-气-土”一体化在线监控站点 | 针对三水厂饮用水源保护区、引江河清水通道维护区等敏感目标周边、沿江仓储罐区、化工园区边界、污水管网及物料输送管线周边区域、重点企业地下水下游区域，共布设9个在线监测站点,监测指标主要包括水位、水温、pH、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮等。 将园区长期监测、在线监测数据进行收集整理及汇总分析，作为园区监测数据库，接入园区一体化监测预警网络平台，通过平台实现监测-分析-溯源-模拟预测-预警-决策功能。 |
| 3 | 2025、2026年度地下水环境例行监测报告 | 根据相关技术导则要求及实际工作情况，编制高风险污染源、高隐蔽性区域和高敏感度区域地下水长期监测点位、在线监测站点等2025-2026年度地下水环境例行监测分析报告。 |

注：包1、包2兼投不兼中，供应商只能中其中一个包。评标顺序依次为包1、包2，即包1中了，包2就不能中，只能参与评标。

第四章 评审办法

1. 评审方法

1.1本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

1.2磋商小组各成员独立对每份有效的响应文件进行评价、打分。

1.3对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

1.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 符合性评审标准

2.1.1评审因素与评审标准：

（1）响应文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辨：

a.按照响应文件规定的格式、内容编制磋商响应文件；

b.响应文件未因关键信息模糊而造成磋商小组成员无法判定是否实质性响应。

（2）响应文件上法定代表人或其授权的委托代理人的签名、供应商的单位盖章齐全，符合磋商文件规定。

（3）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

（4）供应商法定代表人在响应文件签署或盖法人章的，提供法定代表人身份证明。

（5）最终报价表中磋商报价为唯一报价，且未提交选择性报价。

（6）供应商未提交可调价格的磋商报价。

（7）响应文件中未出现提供磋商内容以外的任何附赠条款。

（8）最终报价表中磋商报价未超过磋商文件规定的预算价。

（9）响应文件载明的服务期限应符合磋商文件规定的时限。

（10）响应文件未附有采购人不能接受的条件。

2.2 分值构成与评分标准

包1：

| 序号 | 评分因素 |  | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （10分） |  | 资格性审查和符合性审查合格且磋商价格最低为磋商基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格得分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×10分（小数点后保留两位）。 备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 10 |
| 2 | 商务部分 （55分） | 综合 实力 （15分） | 供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得2分，本项最高得6分，没有不得分。 备注：提供有效期内以上证书原件扫描件或资质备案公示截图等相关材料原件扫描件。未提供的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 供应商本身有具备CMA资质环境检测实验室的得6分，本身无但有委托具备CMA资质环境检测实验室（委托周期需覆盖本项目服务周期）的得3分，本身无且未委托具备CMA资质环境检测实验室的不得分。本项最高得6分。 备注：提供以上相关证明材料（自有实验室CMA资质证书、委托协议及受托实验室CMA资质证书等）的复印件并加盖公章，否则相应得分项不得分。 | 6 |
|  |  |  | 供应商作为主要起草单位（排名前三）编制并发布土壤或地下水污染防治相关国家、地方或行业标准的，最高得3分。 备注：提供标准相关证明材料原件扫描件，未提供的不得分。 | 3 |
| 3 |  | 相关 业绩 （12分） | 供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过①地块土壤或地下水风险管控或修复工程项目的，得6分；②区域地下水污染防治分区划分项目的，得4分；③化工园区地下水环境状况调查评估类项目的，得2分，本项最高得12分。 备注：提供以上相关证明材料（中标通知书或成交通知书、合同等）的复印件，并加盖公章。未提供的不得分。化工园区以各省认定复核公布的名单为准。 | 12 |
| 4 |  | 人员 配置 （28分） | 一、项目负责人： （1）具有环境保护类专业高级及以上职称，正高级职称的得4分；副高级职称的得2分，最高得4分。 （2）具有环境影响评价工程师、咨询工程师执业资格证书的，每提供1个得1分，最高得2分。 （3）作为项目负责人承担过地下水、土壤污染防治领域科研课题，每具备一项得2分，最高得4分。 （4）作为项目负责人承担地下水或土壤污染防治领域国家重点研发计划项目的，得3分。最高得3分。 （5）以第一发明人身份获得土壤或地下水污染防治相关授权发明专利的，得3分，最高得3分。 本项最高得16分。 备注：①项目负责人仅可设置一名，必须是供应商的在职人员；②投标文件中须提供相关证明材料原件扫描件，未提供的不得分；③提供近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保的证明材料原件扫描件，未按要求提供的不得分。 | 16 |
|  |  |  | 二、其他成员： （1）具有环境保护类副高级及以上职称，或具有注册环评工程师或注册环保工程师证书的，每提供1个得1分，每人最多得1分。最高得5分。 （2）通过土壤或地下水污染调查、监测、评估等相关实训考核或具备相关资质、持有安全员证书的，每提供一个得1分，每人最多得1分，本项最高得4分。 （3）承担过地下水、土壤污染防治领域科研课题，每具有一人得1分，最高得3分。 本项最高得12分。 备注：①上述所有人员必须是供应商的在职人员，提供近3个月内任意一个月社保缴纳证明材料。②上述所有材料提供原件的扫描件，并加盖公章。未按要求提供的不得分。 | 12 |
| 5 | 技术部分 （35分） | 项目理解（8分） | 供应商对本项目背景、项目工作范围、工作对象、技术路线、工作内容及最终成果的了解进行综合评分： 1.对项目认知明确、具体，贴合项目实际，提供详细的说明和分析的得8分； 2.对项目较为了解，并提供较为详细的说明和分析，基本贴合项目实际的得5分； 3.对项目情况基本了解，相关内容分析合理性一般的得2分； 4.未提供的不得分。 | 8 |
| 6 |  | 实施方案 （10分） | 供应商针对本项目制定了具体的实施方案进行综合评分： 1.方案内容全面、可操作性强的得10分； 2.方案内容较全面、可操作性较强的得7分； 3.方案内容基本全面、可操作性一般的得4分； 4.未提供的不得分。 | 10 |
| 7 |  | 质量控制（6分） | 供应商对本项目实施过程中采样检测的质控计划、质量控制人员组织架构、质量控制管理制度等质量控制体系进行综合评分： 1.质量控制体系考虑全面可行的得6分； 2.质量控制体系考虑较全面可行的得4分； 3.质量控制体系措施简单计划不全面的得2分； 4.未提供的不得分。 | 6 |
| 8 |  | 进度计划 （6分） | 供应商针对本项目实施计划及时间把握的合理性、可行性进行综合评分： 1.进展计划安排合理、可行的得6分； 2.进展计划安排较合理、可行的得4分； 3.进展计划安排较合理，可行性一般的得2分； 4.未提供的不得分。 | 6 |
| 9 |  | 保障措施 （5分） | 供应商针对本项目提供了安全保障、人员保障、沟通协调机制、质量保障、进度计划保障等措施进行综合评分： - 措施可行、操作性强的得5分； - 措施较可行、操作性较强的得3分； - 措施基本可行、操作性一般的得2分； - 未提供不得分。 | 5 |

包2：

| 序号 | 评分因素 |  | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商 报价 （10分） |  | 资格性审查和符合性审查合格且磋商价格最低为磋商基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格得分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×10分（小数点后保留两位）。 备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 10 |
| 2 | 商务 部分 （55分） | 综合 实力 （15分） | 供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得2分，本项最高得6分，没有不得分。 备注：提供有效期内以上证书原件扫描件或资质备案公示截图等相关材料原件扫描件，未提供的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 供应商本身有具备CMA资质环境检测实验室的得6分，本身无但有委托具备CMA资质环境检测实验室（委托周期需覆盖本项目服务周期）的得3分，本身无且未委托具备CMA资质环境检测实验室的不得分。本项最高得6分。 备注：提供以上相关证明材料（自有实验室CMA资质证书、委托协议及受托实验室CMA资质证书等）的复印件并加盖公章，否则相应得分项不得分。 | 6 |
|  |  |  | 供应商具有以第一著作权人获得国家版权局授权的土壤地下水污染监测监控或智慧化管理相关软件著作的，得3分。 备注：提供相关软件著作登记证明文件并加盖公章，未提供不得分。 | 3 |
| 3 |  | 工作 业绩 （12分） | 供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过①化工园区地下水环境监控预警系统建设（含硬件设备、软件平台）的得6分；②化工园区地下水环境状况调查评估的得4分；③区域地下水污染防治分区项目的得2分。 本项最高得12分。 备注：提供项目中标通知书或成交通知书、合同等相关证明材料原件的扫描件并加盖公章，未提供的不得分。化工园区以各省认定复核公布的名单为准。 | 12 |
| 4 |  | 人员 配备 （28分） | 一、项目负责人： （1）具有环境保护类专业高级及以上职称，正高级职称的得4分，副高级职称的得2分。最高得4分。 （2）作为项目负责人承担过地下水、土壤污染治理相关重点研发计划课题，课题为国家的得4分，课题为省级的得2分。最高得6分。 本项最高得10分。 | 10 |
|  |  |  | 二、技术负责人： （1）具有环境保护类专业高级及以上职称，正高级职称的得4分，副高级职称的得2分。最高得4分。 （2）具有环境影响评价工程师或咨询工程师执业资格证书的，得1分。最高得1分。 （3）以第一发明人身份获得土壤或地下水污染防治相关授权发明专利的，得1分。最高得1分。 本项最高得6分。 | 6 |
|  |  |  | 三、其他成员： （1）具有环境保护类副高级及以上职称，或具有注册环评工程师或注册环保工程师证书的，每提供1个得1分，每人最多得1分，最高得5分。 （2）通过土壤或地下水污染调查、监测、评估等相关实训考核或具备相关资质、持有安全员证书的，每提供一个得1分，每人最多得1分，最高得4分。 （3）以第一发明人身份获得土壤或地下水污染防治相关授权发明专利的，每提供1个得1分，最高得3分。 本项最高得12分。 备注：①项目负责人与技术负责人不可以兼任。②上述所有人员必须是供应商的在职人员，提供近3个月内任意一个月社保缴纳证明材料。③上述所有材料提供原件的扫描件，并加盖公章。未按要求提供的不得分。 | 12 |
| 5 | 技术 部分 （35分） | 项目 理解 （8分） | 供应商对本项目背景、工作范围、工作对象、技术路线、工作内容及最终成果等理解情况，进行综合评分： 1.对项目认知明确、具体，贴合项目实际，提供详细的说明和分析的得8分； 2.对项目较为了解，并提供较为详细的说明和分析，基本贴合项目实际的得5分； 3.对项目情况基本了解，相关内容分析合理性一般的得2分； 4.未提供的不得分。 | 8 |
| 6 |  | 实施 方案 （10分） | 供应商对本项目制定的具体实施方案（包括地下水环境监控站点设备拟选品牌、监测因子等基本信息）全面性、可操作性，进行综合评分： 1.方案内容全面、可操作性强的得10分； 2.方案内容较全面、可操作性较强的得7分； 3.方案内容基本全面、可操作性一般的得4分； 4.未提供的不得分。 | 10 |
| 7 |  | 质量 控制 （6分） | 供应商对本项目制定的的质量控制体系全面性、可行性，进行综合评分： 1.质量控制体系考虑全面可行的得6分； 2.质量控制体系考虑较全面可行的得4分； 3.质量控制体系措施简单计划不全面的得2分； 4.未提供的不得分。 | 6 |
| 8 |  | 进度 计划 （6分） | 供应商对本项目制定的实施计划及进度安排（包括地下水环境监控站点设备供货、建设时间安排）合理性、可行性，进行综合评分： 1.进展计划安排合理、可行的得6分； 2.进展计划安排较合理、可行的得4分； 3.进展计划安排较合理，可行性一般的得2分； 4.未提供的不得分。 | 6 |
| 9 |  | 保障 措施 （5分） | 供应商对本项目提供的安全保障、人员保障、沟通协调机制、质量保障、进度计划保障等措施，进行综合评分： 1.措施可行、操作性强的得5分； 2.措施较可行、操作性较强的得3分； 3.措施基本可行、操作性一般的得2分； 4.未提供不得分。 | 5 |

注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供磋商小组评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

供应商提交的涉及评分表内评分点要求的文件或证明的复印件或扫描件应清晰并加盖公章。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权要求供应商作出澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，磋商小组有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，响应无效，同时按政府采购相关规定报请政府监管部门处理。

第五章 合同条款及格式（参考）

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，供应商必须实质性响应，供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方（需方）：

地址：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

电话：

根据政府采购编号                号                 项目竞争性磋商文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的           项目事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方委托的                   工作。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的磋商响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商文件及其补充通知（如有）；

以上文件与本合同具有同等法律效力

二、服务时间：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

三、服务内容：

根据《泰州滨江工业园区地下水详细调查评估及监控预警项目实施方案》，构建园区地下水环境分区分类管理与监控预警体系、布局基于“分类管理、整体统筹”的地下水长期监测网络、建设基于“水-气-土”一体化的地下水在线监控站点等，具体内容详见磋商文件。

四、合同价格与支付方式：

1.本合同总价款¥                  。

2.合同价格包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、办公设备、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.费用支付与结算：

（1）支付步骤和比例：

付款方式：包1：合同签订后一个月内支付合同额的30%；完成园区地下水环境分区分类管理与监控预警体系构建和长期监测网络2025年度地下水监测，支付合同额的40%；完成长期监测网络第二年度地下水监测，支付尾款。

包2：合同签订后一个月内支付合同金额的30%；完成园区地下水污染管控与修复实施方案编制、地下水在线监测站点建设和2025年度地下水例行监测分析报告编制，支付合同额的40%；完成第二年度地下水例行监测分析报告编制，支付合同额的20%；项目验收通过后支付尾款。

注：每次支付项目款时，成交供应商应出具等额的正式税务发票。

（2）乙方按期向甲方结算费用时须提供下列单据：

A、合格的发票；

B、其他（台账等，如有）；

（3）付款方式：银行转账。

（4）乙方指定账号：

户名：

账号：

开户银行：

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5.甲方除支付此项费用外，不再承担其他任何费用。

6.若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

五、质量要求、验收标准：

1.乙方提供服务均为按国家规格、条例的合格正规服务。

2.乙方应当保证所提供服务涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

六、有关技术成果归属条款

1.过程报告署名权归乙方所有，版权归甲方所有。

2.乙方不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。

七、保密要求

1.乙方及其工作人员除应遵守本合同有关资料要求及成果归属的规定外，还应对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露排查信息。

2.乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切经济责任及法律责任由乙方承担。

八、权利与义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方检查、监督并考核乙方工作的实施及制度的执行情况。

（2）乙方实施本项目产生的报告、手册等所有文字资料和影像资料的著作权、所有权属于甲方所有。

（3）甲方应按时支付乙方服务费用。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行检测，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

（2）乙方应对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成事故损失，乙方应及时采取补救措施。

（3）乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同的唯一报酬，乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

九、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方不得无理由终止合同的。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期完成项目的，甲方有权解除合同，由此产生的相关费用由乙方自行承担。

4.不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

1.合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

本合同权利和义务全部不得转让。

十一、合同的生效及其他

1.合同经甲、乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效，并进行网上公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，甲方与乙方及时协商解决，协商不成，任何一方可以依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

1.合同份数

本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                               乙方：

（公章）                      （公章或合同专用章）

法定代表人                          法定代表人或其授权委托人年   月   日               年   月   日

第六章 磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

磋商报价表

本次为首次报价             货币单位：人民币 元

项目名称：                 项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准;

3、偏离说明: 详见《偏离表》;

供应商：              （盖章）

磋商报价表

本次为最终报价             货币单位: 人民币 元

项目名称：                 项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准;

3、偏离说明: 详见《偏离表》;

4、请供应商自行打印并加盖公章。

供应商：              （盖章）

附件1

磋商响应函

致：（采购人名称）

我方收到贵单位（项目名称）竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本项目的竞争性磋商。

1、我方已仔细研究了（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求提交最后报价并完成采购范围内的全部服务工作。

3、我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方无供应商须知第1.3.3项的情形之一。

6、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、其他补充说明（如有）。

供应商：              （盖章）

法定代表人或授权代表：                     （签名或盖章）

年   月   日

附件2

法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（法定代表人姓名），（性别），  （年龄），系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（盖章）：

年   月   日

（二）授权委托书

（法定代表人姓名）系中华人民共和国合法企业（供应商名称）的法定代表人，特授权（委托代理人）代表我公司（单位）全权办理针对（项目名称）的磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司（单位）承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至磋商有效期满。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件

| 法定代表人 身份证复印件正面 |  | 法定代表人 身份证复印件反面 |
| --- | --- | --- |

| 委托代理人 身份证复印件正面 |  | 委托代理人 身份证复印件反面 |
| --- | --- | --- |

供应商：                         （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

委托代理人：               （签字或盖章）

年   月   日

附件3

资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

提供供应商有效的法人或其他组织的 营业执照等证明文件原件扫描件

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，在此声明： 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 。

以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年   月   日

（三）无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，在此声明： 我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年    月    日

附件4

| 序号 | 主要条款 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件 响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 磋商有效期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |

商务、技术条款响应表

注：

1、供应商需按磋商文件要求作出响应，未列出条款则视为无条件响应磋商文件要求。

2、如行数不够，供应商可自行增加。

供应商：            （盖章）

年   月   日

附件5

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

类似业绩一览表

注：供应商需按磋商文件提供相关证明材料。

供应商：            （盖章）

年   月   日

附件6

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

人员配备一览表

注：供应商须按磋商文件要求提供相关证明材料，并加盖公章。

供应商：            （盖章）

年   月   日

附件7

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	    人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：                  　　                                               　年   月   日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8

诚信响应承诺书

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    采购活动，我单位在此郑重承诺：

1、我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

2、我方未以他人名义响应或以其他方式弄虚作假，骗取成交。

3、我方未与其他供应商相互串通响应。

4、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取成交。

5、我方不存在第二章供应商须知第1.3.3项情形之一。

6、我方所提交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方若有违反以上承诺或违法违规行为的，采购人可以取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年    月    日