苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320505-RHZH-C2024-0022

项目名称：榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块)生态环境治理项目环境监理

采 购 人：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

代建单位：苏州高新工程建设管理有限公司

采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

采购类别： 服务类

2024年5月

目录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

一、磋商公告

项目概况 榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块)生态环境治理项目环境监理的潜在供应商在“苏采云”获取采购文件，并于2024年5月20日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-RHZH-C2024-0022

项目名称：榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块)生态环境治理项目环境监理

采购方式：£竞争性谈判     R竞争性磋商       £询价

预算金额：68万元

最高限价：人民币陆拾捌万元整（￥680000.00）

采购需求：

（1）文件审核与现场踏勘：1）审核前期调查方案、处置技术方案、施工组织设计方案、工程资料及相关图鉴等，确认项目的可行性和实施要求；2）现场查看处置范围、体量、周围环境敏感目标、施工场地条件等，提前筛选管理要点和风险点。

（2）环境监理方案编制：基于收集到的调查报告、技术方案结合现场勘查等资料，编制环境监理方案，方案主要包括环境监理工作内容、工作程序、工作方法、采样方案、评估标准等。

（3）现场监理实施：1）通过旁站、巡视、记录等方式，每日对工程施工情况进行监督，判断是否按照技术要求保质保量完成；对施工过程中可能存在环境二次污染的过程进行监督检查，对存在的问题提出整改要求；2）施工工期计划：其中准备工期30天；工程实施工期暂定180天，现场监理至少配备1人；工程自检及效果评估期暂定810天；考虑到修复过程中可能存在特殊天气或不可抗因素，会延误工程工期；初步估算本项目总工期 1080 天；3）通过现场监理，及时提出环境管理及二次污染防控的要求，整改点，监督施工单位安全、保质保量施工。

（4）监理日志及材料记录汇总：基于现场监理，每日编写环境监理日志及相关台账，每周编写监理周报，每月编制1次月报。

（5）环境监理现场采样及实验室检测分析：

（6）数据分析处理：对实验室分析检测获取的水、气、声、土壤等环境检测数据进行分析处理，评估施工是否满足相应的技术要求。

（7）监理报告编制：根据文件审核、现场踏勘、检测数据、监理日志等资料，评估项目施工做过是否满足设计要求，编制环境监理总结报告。

（8）专家评审：对监理工作报告进行评审，基于专家评审要求修改完善。

（9）材料制作及提交：提交最终版纸质报告一式叁份，电子版报告及全套资料；协助甲方完成后续项目备案、解释、说明等工作。

项目合同履行期限：从治理项目实施开始至项目完成并通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估为止。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至至2024年5月13日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）自行获取；

方式：插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目

售价：免费。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年5月20日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

五、开启

1.时间：2024年5月20日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.操作事项

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

7.政府采购监督电话：0512-68751331、0512-68751335。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会（代建单位：苏州高新工程建设管理有限公司）

地    址：苏州高新区大同路19号

电    话：0512-68016113

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地    址：苏州高新区马运路248-3号三楼（西门A区）

联 系 人：王嵘、刘国臣

电    话：0512-68083666*6405、6408

二、磋商须知

一、采购需求

（一）项目概况：

1、项目地点：榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）位于苏州高新区浒墅关镇惠丰社区，其中，榆荫路东南、水城路西北地块总占地面积约为19747.9m2，合计约为29.6218亩；苏州嘉丰肥业有限责任公司地块总占地面积约7500m2，合计约11.25亩。苏州嘉丰肥业有限公司地块东北侧区域同时包含于榆荫路东南、水城路西北地块内，两地块存在公共重叠区域，重叠区域面积约2786m2。根据根据苏州高新区浒墅关镇总体规划（2015-2030）文件显示，榆荫路东南、水城路西北地块未来规划为居住用地（R2），属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》( GB36600-2018 )中的第一类用地；苏州嘉丰肥业有限公司地块调查地未来规划为居住用地（R2）、道路、公园绿地。

2、项目由来：根据土壤污染状况调查和风险评估结果，在第一类用地暴露情景下，榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）土壤关注污染物风险值超过可接受风险水平，地下水关注污染物风险值未超过可接受风险水平，但基于氨氮通过地下水入渗地下室模型计算转化为氨气过程，未来开发建设的地下室内空气中氨氮浓度将会超过室内空气氨浓度和氨气最敏感嗅阈值，不符合建设开发设计要求，未来居住人群将能闻到室内空气中有氨气气味，不可接受，需对地下水中氨氮进行修复。居住用地类型下，土壤中砷、锑、铅、石油烃C10-C40、苯并a芘的修复目标建议值，分别为20mg/kg、20mg/kg、400mg/kg、826mg/kg、0.55mg/kg；地下水关注污染物氨氮建议修复目标值为154.24mg/kg。

3、项目规模：在第一类用地方式下地块土壤修复面积为2238 平方米，修复土方量为 6794 立方米。污染地下水建议修复区域，修复面积2546平方米，修复方量约为3375立方米。实际修复范围和方量可能会随现场情况有所调整，实际修复过程中以实测值为准。

4、处置方式：建议推荐的土壤修复技术为水泥窑协同处理技术，地下水处理技术为抽出处理技术

5、项目合同履行期限：从治理项目实施开始至项目完成并通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估为止。

（二）环境监理主要内容：

1、文件审核与现场踏勘：1）审核前期调查方案、处置技术方案、施工组织设计方案、工程资料及相关图鉴等，确认项目的可行性和实施要求；2）现场查看处置范围、体量、周围环境敏感目标、施工场地条件等，提前筛选管理要点和风险点。

2、环境监理方案编制：基于收集到的调查报告、技术方案结合现场勘查等资料，编制环境监理方案，方案主要包括环境监理工作内容、工作程序、工作方法、采样方案、评估标准等。

3、现场监理实施：1）通过旁站、巡视、记录等方式，每日对工程施工情况进行监督，判断是否按照技术要求保质保量完成；对施工过程中可能存在环境二次污染的过程进行监督检查，对存在的问题提出整改要求；2）施工工期计划：其中准备工期30天；工程实施工期暂定180天，现场监理至少配备1人；工程自检及效果评估期暂定810天；考虑到修复过程中可能存在特殊天气或不可抗因素，会延误工程工期；初步估算本项目总工期 1080 天；3）通过现场监理，及时提出环境管理及二次污染防控的要求，整改点，监督施工单位安全、保质保量施工。

4、监理日志及材料记录汇总：基于现场监理，每日编写环境监理日志及相关台账，每周编写监理周报，每月编制1次月报。

5、环境监理现场采样及实验室检测分析：

| 采样对象 | 采样数量 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 不少于30个 | TSP、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯并（a）芘、恶臭 | 6次，每次5个样品 |
| 噪声 | 不少于24个 | 噪声 | 6次，每次4个点位 |
| 施工废水（基坑及生活污水等） | 不少于6个 | 硫酸盐、氯化物、氨氮、镍、镉、砷、锑、铅、苯并(a)芘、石油烃（C10-C40）、pH及废水接纳单位要求的其他因子 | 6次，每次1个样品 |
| 基坑底面及侧壁土壤、二次污染区及全厂 | 不少于20个 | 砷、锑、苯并(a)芘、石油烃C10-C40、氨氮和铅，且基坑底面及侧壁土壤20%样品的检测因子涵盖GB36600表1的45项 | 监测是否修复彻底 |
| 地下水（含后续连续1年长期监测） | 不少于15个 | 氨氮，必要时可增加修复过程二次污染物、地下水常规指标，增加指标不低于样品量的20% |  |

6、数据分析处理：对实验室分析检测获取的水、气、声、土壤等环境检测数据进行分析处理，评估施工是否满足相应的技术要求。

7、监理报告编制：根据文件审核、现场踏勘、检测数据、监理日志等资料，评估项目施工做过是否满足设计要求，编制环境监理总结报告。

8、专家评审：对监理工作报告进行评审，基于专家评审要求修改完善。

9、材料制作及提交：提交最终版纸质报告一式叁分，电子版报告及全套资料；协助甲方完成后续项目备案、解释、说明等工作。

（三）环境监理要求：

1、污染土壤清挖外运处置过程的环境监理，应根据技术方案和施工组织设计方案核实确认工程的平面布置，监督现场放样工作，核实项目区域与环境敏感区域位置关系是否发生重大变化。严格监督开挖过程，并监测开挖过程中扬尘扩散情况，根据清挖基坑底面及侧壁的检测数据确定清挖是否达到边界；

2、严格监督运输车辆转运过程中的封闭措施，仔细检查并全程跟踪是否按照规定运输路线转运，运输沿途是否发生抛洒等情况；

3、严格监督处置工作实施过程是否符合技术方案和实施方案要求，跟踪监督处置流程及主要环节、核对关键工艺参数。在监理全过程中，环境监理单位应监督施工单位做好全过程污染防治工作，对存在的问题提出整改要求，不得产生二次污染；

4、环境监理单位应监理全过程施工场地周边环境质量，避免施工作业影响周边居民的生活；

5、对清挖基坑底面、侧壁、废水及地下水处置效果进行采样监测，判断施工效果是否满足技术方案要求，采样方法、检测指标及评价标准参考技术方案及相关国家规范执行；

6、监理服务人员要求：总监理工程师1名，项目技术负责人和项目质量负责人各1名；实施过程配备的其他监理员应满足不同施工阶段监理工作的需要；拟派总环境监理工程师在项目实施阶段不得更换；响应监理人员必须与入场人员一致。

（四）其他说明：

1、供应商的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

4、供应商进场施工时，应主动做好与采购人的交、验线等移交工作，否则承担可能发生的所有相关费用。

5、应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的服务须符合国家通用标准。

6、供应商应本着认真负责的态度组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

7、采购单位应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因成交单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

8、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

9、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

10、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

10.1、严禁将服务转包他人。

10.2、出现重大责任问题。

10.3、泄露相关保密信息。

11、付款方式：详见合同特殊条款。

12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以补充通知的内容为准。

- 二、响应文件的组成及要求

- （一）响应文件的组成

1、磋商响应报价书

2、报价一览表（第一次报价）

3、磋商响应声明

4、法人授权委托书

5、磋商供应商情况表

6、供应商资格条件证明材料：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供2022年度或2023年度经审计的财务报告；其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的记录证明；

1）有依法缴纳税收记录证明：提供税务登记证（如有）及税收凭据复印件；

1.1）响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

1.2）响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

1.3）响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2）有社会保障资金的记录证明：提供社会保险登记证（如有）及社会保险凭据复印件（如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人则须提供对应证明资料）；

2.1）响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2）响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3）响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）企业营业执照；

（6）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

7、《服务要求偏离表》；

8、《商务条款偏离表》；

9、服务方案；

10、磋商供应商获得的证书、证明、文件等其他资料：

11、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料；

12、采购要求、评分标准及格式附件要求提供的其他资料及响应单位认为应提交的资料。

注：响应单位须按响应文件的组成要求提供相关资料，所提交资料文件的完整与否，将直接影响磋商小组对响应单位是否实质性响应采购文件的评判。

（二）电子化磋商要求：

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。。

2、电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应单位公章上传。

3、磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

## 三、报价说明

1、磋商文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本磋商采购文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标（响应）期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有，双方均不得透露给第三方。

2、响应单位应认真检查磋商文件的内容是否齐全，如有遗漏，请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。同时应阅读磋商文件所有的内容，未按磋商文件要求编制的响应文件将被视为未能对磋商文件作出实质性响应而作为废标处理。响应单位明确提供所投项目的说明及服务内容。

3、响应供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。响应总报价包括完成项目工作涉及的一切人工、技术服务、管理、设备使用、保险、劳保、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价总价固定，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

4、成交供应商所需的全部工作装备和耗材应自行承担。

5、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

6、本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

7、磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写总价。

8、一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

9、磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

## 四、磋商程序

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

2、“苏采云”系统将自动开启各供应商的响应文件，并公布各供应商的报价。

3、供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

4、供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，未提出的，视同认可开启结果。

5、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、磋商小组在评审报告中将响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为成交候选供应商，根据委托代理协议内容，由采购单位授权磋商小组直接确定成交供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

## 五、综合说明

1、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本项目履约验收按以下标准实施：根据磋商文件提出的要求进行验收。

3、代理服务费：按预算金额的如下比例支付，100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法计算并支付代理服务费。领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。本项目代理服务费：10200元。

服务费交纳账户：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

开户银行：上海浦发银行苏州分行沧浪支行

账  号：89050154740002264

4、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求，资格审查未通过的，响应无效；

（2）一次报价或最终报价超过采购预算的，响应无效；

（3）不实质性响应磋商文件的，响应无效；

（4）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（5）不同响应文件制作机器码一致，涉及响应单位的响应文件均为响应无效；

（6）实质性响应磋商文件不满三家的，磋商采购失败。

5、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

6、响应文件有效期

（1）磋商响应文件的有效期：自磋商当日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

（2）在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件，拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。

7、截止时间

（1）响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

（2）采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

（4）在磋商响应文件递交截止时间止磋商采购单位收到的磋商响应文件不少于三份。

8、磋商小组

（1）磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

（2）磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

1）审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

2）可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

3）推荐成交候选供应商名单，并经采购人授权直接确定成交供应商；

4）向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

（3）磋商小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3）对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

4）参与评审报告的起草；

5）配合相关部门的投诉处理工作；

6）配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。

9、评审内容的保密

（1）磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

（2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

（3）在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

10、对磋商响应文件初审

（1）开始磋商后，磋商小组将审查磋商响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，磋商响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

1）磋商供应商的磋商响应文件未按照本须知规定制作的；

2）未按本须知规定提交资格文件；

3）与磋商采购文件有重大偏离；

4）磋商供应商拒绝修正错误；

5）磋商供应商的报价是选择性的；

6）磋商供应商的报价只投了部分内容；

7）磋商供应商的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

8）经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

9）其他被磋商小组认定无效的情况。

（2）磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）磋商时，磋商响应文件中开标一览表内容与工程量清单报价明细表中内容不一致时的，以开标一览表为准；

3）如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，以单价计算金额为准；

4）单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的作为未实质性响应磋商采购文件处理，该磋商响应文件将不予以详细评审，也不成交；

5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6）磋商供应商不同意以上修正，则其磋商响应文件将被拒绝。

11、磋商承诺

(1)为了有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求。

(2)有关澄清的答复采用磋商承诺书的形式，该承诺应有磋商供应商全权代表签署确认，并将作为磋商响应文件的一部分。

12、成交单位的确认

（1）磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对磋商响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按磋商采购单位的委托向磋商采购单位推荐成交候选单位。

（2）经磋商小组评审并确定成交单位后，磋商采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。

13、质疑与投诉

质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

（1）质疑的提出

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

3）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期。

5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7）以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（2）质疑的受理与答复

1）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

2）质疑函由采购代理机构办理签收手续。

3）质疑函接收单位信息：

3.1接收单位：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

3.2地址：苏州高新区马运路248号-3西门A入口三楼

3.3联系人：王嵘

3.4电话：0512-68083666-6405

4）采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5）如磋商供应商单位在相关法规规定的期限后向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人签署并加盖单位公章，磋商采购单位有权对该质疑不予答复。

6）采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

（3）投诉的提起

1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

2）供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

2.1投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

2.3具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

2.4事实依据；

2.5法律依据；

2.6提起投诉的日期。

3）投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

4.1提起投诉前已依法进行质疑；

4.2投诉书内容符合本办法的规定；

4.3在投诉有效期限内提起投诉；

4.4同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

4.5财政部规定的其他条件；

5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（4）由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

14、合同授予标准

磋商采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。确定为成交的磋商供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

15、成交通知书

（1）确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，磋商采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。

（2）成交通知书将成为合同的组成部分。

（3）磋商采购单位及时将成交的结果通知其他磋商供应商。

（4）磋商采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

16、参与项目评审的未中标（成交）供应商可在中标公告（成交公告）发布后7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未中标（成交）通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知未中标（成交）供应商的评审得分与排名。未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

17、合同的签订

（1）成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃处理。

（2）签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

18、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

19、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

成交原则：

（一）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（二）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后按算术平均法汇总每个供应商每项评分因素（除价格分外）的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分（四舍五入，保留小数点后两位）。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价）。

（四）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低排序确定成交供应商。若综合得分相同的，按照最后报价（二次报价）由低到高的顺序确定；若综合得分相同且最后报价（二次报价）亦相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

二、政府采购政策

A、评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某供应商的响应报价中有漏项，按非实质响应处理。

B、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。

1、信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

2、查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

本须知第“1”条第一项的失信信息应通过“中国政府采购网”网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

本须知第“1”条第二项的失信信息应通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网（www.szcredit.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

3、查询截止时点：在投标（响应）截止时间之后，对供应商信用记录的查询。

4、证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

三、评分标准

（一）价格基准分：10分

1、第一步：磋商报价低于或等于预算的，为有效磋商报价。报价超过预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交。

2、第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且经磋商后最终总评审价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

3、磋商总报价得分＝（评标基准价/磋商总报价）×10%×100

- 技术方案：34分

- 对本项目的理解程度及服务思路（10分）

响应单位对项目具体情况理解充分，整体服务思路清晰明确的得10分；理解基本充分，整体服务思路基本清晰明确的得7分；理解不准确，服务思路不清晰不明确的得4分；不提供不得分。

- 技术方案的针对性、详细性和计划安排（10分）

响应单位对项目技术方案的针对性强且计划详实有序的，得10分；针对性一般或计划安排时序不明显的，得7分；针对性差或计划安排不合理的，得4分；不提供不得分。

- 质量保证措施（7分）

项目质量保证措施全面、合理、可行得7分；项目质量保证措施基本可行得4分；项目质量保证措施不太可行得1分；不提供不得分。

- 对本项目的合理化建议（7分）

- 针对本项目存在环境问题或者环境隐患，提供合理且切实可行的建议得7分；建议与实际基本贴合，可行性一般得4分；建议与实际略有偏差、不太可行得1分；不提供不得分。

（三）企业综合实力（18分）

1、供应商具有工程咨询单位资信评价为乙级或以上的，得4分；

2、供应商具有住建部门颁发的污染修复工程乙级及以上的，得4分；

3、供应商具有实验室CMA资质证书，且检测范围包含土壤、水、固废的，得4分。

4、投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有1项得2分，最多得6分。

（以上评分项需提供相关证明材料）

（四）项目实施团队（22分）

1、项目负责人具有环保类正高级职称得3分；项目负责人具有注册环评工程师和注册环保工程师资格证的得6分；本项最高得9分；

（需提供相关证书，并提供社保部门出具近一个月的社保缴纳证明。）

2、拟投入到本项目的人员（不含项目负责人）同时具有环保类高级及以上职称和环境影响评价证书的，有1人得1分，本项最高得8分；

（需提供相关证书，并提供社保部门出具近一个月的社保缴纳证明。）

3、项目组成员（不含项目负责人）获得过省级及以上场地土壤或地下水类科学技术奖，得5分。（需提供相关证明材料。）

（五）业绩情况（12分）

供应商近三年（2021年1月至今）承接过土壤类环境监理项目的，每提供1个有效业绩得2分，最高得12分。（须提供合同扫描件）

（六）售后服务响应时间（4分）

根据服务响应时间承诺及具体措施等进行评分，响应时间在1小时以内并有相应措施的得4分，1-2小时并有相应措施的得3分，2小时以上并有相应措施的得1分。提供承诺函。

注：

1、付款步骤、服务期等实质性内容如有负偏离的不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对磋商采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

四、合同主要条款及格式

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

地址：

代建方：苏州高新工程建设管理有限公司

联系电话：0512-68558412

联系地址：苏州高新区马涧路2000号

乙方（成交供应商）：

联系人：

联系电话：

地址：

第一部分 合同一般条款

一、合同文件

1.  合同文件适用法律

1.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

二、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同履行过程中形成的洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议（该等洽商、变更需要经过甲方盖章确认方可生效）

2.1.2合同的特殊性条款

2.1.3采购文件、响应文件和成交通知书

2.1.4合同的一般性条款

2.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.1.6有关图纸

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

三、 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

四、双方责任及义务

4.1甲方的责任及义务

甲方不得要求乙方违反国家有关标准、法规、导则进行监理。

甲方应及时按合同准备资金，验收并支付乙方项目款项。

4.2乙方责任及义务：

4.21乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等一切费用。

4.22乙方应按国家技术规范、标准、导则及甲方提出的要求进行监理。

4.23乙方按本合同主要内容要求，提交阶段和全部监理报告及文件，并对其负责。

4.24乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

4.25乙方负责其工作人员的人身安全的义务。

4.26乙方派驻现场的总监理工程师和监理工程师必须和采购文件约定的人员一致。

4.27本监理工程建立考勤制度。

4.28协议执行期间，如发现乙方有以下违约行为之一，甲方有权终止本协议并取消乙方对京杭运河东、绕城高速南北地块污染土壤治理项目环境监理服务资格，并按有关法律法规追究其相应责任：

4.28.1提供虚假信息、误导或欺骗委托人单位，以谋取非法利益；

4.28.2违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关法规导则，损害委托人单位的利益；

4.28.3拒绝接受甲方及相关部门监督、检查的；

4.28.4出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同；

4.28.5采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响；

4.28.6投标过程中所使用的相关资质被降级或吊销的。

五、合同价款和支付

1.  合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定履行监理职责，并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款。

1.2.1正式的发票。

1.2.2 甲方认可的相关进度款材料。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 除特别约定外，根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

1.违约责任

合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

2.1甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格成果，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

乙方不能提交成果报告（逾期超过十五天视为不能提交），或提交不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交部分的合同金额的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4.索赔

4.1甲方有权根据法规导则向乙方提出索赔。

4.2如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

七、合同的解除和转让

1.  合同的解除

1.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

1.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效

1. 合同的生效

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，同时须送代理机构备案。

九、争议解决

1.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、附则

1.  合同份数。

本合同一式捌份，甲方叁份，乙方叁份，代建单位壹份，采购代理公司壹份，各份具有同等法律效力。

2.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分 合同特殊条款

根据采购编          号采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块)生态环境治理项目环境监理 事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

甲方向乙方采购内容要求如下：榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块)生态环境治理项目环境监理；

以采购文件要求及成交单位响应文件响应情况为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②采购文件；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、价格与支付：

1、价格： 人民币              元整（￥:     ），包括但不限于在服务期内完成合格服务所需的人工、餐费、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目为固定总价合同，合同总额包括了可能发生的所有风险和额外费用。除甲方要求变更外，合同实施期间内合同总价将不予调整。

2、付款步骤：

（1）合同生效后，乙方于项目正式开展前入驻施工现场，开展项目环境监理，甲方预付合同价款的30%；污染土壤清挖、运输、处置完成（由处置单位出具有效接收、处置证明）且自评估具备验收条件、材料齐全，经甲方确认后，甲方向乙方支付合同价款的20%；地下水修复完成达标初判（提供检测报告），经甲方确认后，甲方向乙方支付合同价款的10%；项目通过苏州市生态环境局和苏州市自然资源和规划局组织的效果评估验收后，支付至合同价款的85%，项目通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估验收后，支付至合同价款的95%，项目完成满一年后付清余款。

（2）甲方每次付款时，乙方需先出具等额票据。

3、付款方式：银行汇票或转帐支票、网银汇款。

四、监理服务期限：从治理项目实施开始至项目完成并通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估为止。

五、地点：苏州高新区，榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块)。

六、派驻负责人及其他人员

1、乙方项目负责人及监理工程师

1.1乙方任命      为本项目总监理工程师，任命       为项目技术负责人，任命      为项目质量负责人。在环境监理合同签订后十个工作日内，环境监理单位应根据响应文件及时将环境监理单位的组织形式、人员构成及对总环境监理工程师的任命书面通知业主单位，抄送施工单位和工程监理单位。环境监理单位调换总环境监理工程师时，应征得业主单位书面同意，并书面通知业主单位，抄送施工单位和工程监理单位。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1‰-5‰向甲方支付违约金。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。

1.2乙方派驻施工现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担：

a.现场人员不胜任岗位的；

b.不能积极配合甲方工作的；

c.违反甲方工地现场管理规定的；

d.与本合同规定人员名称不符的；

e.与本监理无关的人员。

1.3乙方现场监理负责人到岗率须达到80%以上，其他监理人员到岗率须达到100%。

1.4项目负责人、监理员必须参加每次工地例会，因故不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。

1.5．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人或驻施工现场代表签字后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。

1.6联系单、通知等签收代表

乙方指派         作为本项目联系单、通知等材料的签收代表，未经甲方同意的，乙方不得变更。如确需变更的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后才能变更。

七、环境监理要求：

1、污染土壤清挖外运处置过程的环境监理，应根据处置技术方案和施工组织设计方案核实确认处置工程的平面布置，监督现场放样工作，核实处置项目区域与环境敏感区域位置关系是否发生重大变化。严格监督开挖过程，并监测开挖过程中扬尘扩散情况，根据清挖基坑底面及侧壁的检测数据确定清挖是否达到边界；

2、严格监督运输车辆转运过程中的封闭措施，仔细检查并全程跟踪是否按照规定运输路线转运，运输沿途是否发生抛洒等情况；

3、严格监督处置工作实施过程是否符合技术方案和实施方案要求，跟踪监督处置流程及主要环节、核对关键工艺参数。在监理全过程中，环境监理单位应监督施工单位做好全过程污染防治工作，对存在的问题提出整改要求，不得产生二次污染；

4、环境监理单位应监理全过程施工场地周边环境质量，避免施工作业影响周边居民的生活；

5、对清挖基坑底面、侧壁、施工废水及地下水处置效果进行采样监测，判断处置施工效果是否满足技术方案要求，采样方法、检测指标及评价标准参考技术方案及相关国家规范执行；

6、监理服务人员要求：总监理工程师1名，项目技术负责人和项目质量负责人各1名；实施过程配备的其他监理员应满足不同施工阶段监理工作的需要；拟派总环境监理工程师在项目实施阶段不得更换；响应监理人员必须与入场人员一致。

八、甲、乙双方的权利与责任：

1、甲方权利与责任：

1.1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

1.2、甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3、批准或认可乙方的服务工作计划和工程量，为乙方工作人员提供工作上的便利条件，协助乙方开展工作。

1.4、甲方对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工；

1.5、根据本合同规定按时付款；

1.6、在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

1.7、甲方有权否定任何在服务过程中，乙方人员作出损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方人员索赔或追究法律责任；

1.8、如乙方不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，甲方有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

2、乙方权利与责任：

2.1、乙方在从服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2、乙方应及时调整不适应工作需求的人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.4、乙方负责派驻点服务人员的人事管理。

2.5、乙方要设立项目负责人，制定适合的详细工作服务流程与方案，制定对服务人员的考核办法。

2.6、乙方要加强对服务人员的管理与培训，并保证服务人员的稳定性，未经甲方允许不得擅自更换服务人员。

2.7、服务人员要遵守甲方的劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受甲方的工作安排与指导，做好本职工作。

2.8、服务人员必须做好相关信息保密工作。不得对外透露在工作中接触到的参保人员及业务相关单位或个人隐私信息。

2.9、服务人员要忠于职守，坚决维护以浒墅关经开区管理委员会为中心的团队形象，礼貌待人，文明服务，尊重和保护纳税人的权利，依法接受监督。服务人员不得兼职、服务过程中不得向他人透露自己的姓名和个人联系方式、不得谋取不正当利益等等。

2.10、乙方除应为服务人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.11、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

九、违约责任：

1、违约责任

合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格成果，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

乙方不能提交成果（逾期超过十五天视为不能提交），或提交不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交部分的合同金额的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费

乙方因过失而造成甲方经济损失的，乙方除了采取补救措施之外，还应当就甲方因此造成的经济损失进行赔偿。

乙方环境监理员必须驻场；如未按采购要求驻场，甲方有权作出相应处罚或甲方解除合同，乙方承担相应的违约责任。

十、监理方案要求

监理开始前，乙方需根据甲方提供的采购文件要求提供详细的环境监理实施方案并经专家论证后方可实行。

十一、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

2、本合同一式捌份，甲方叁份，乙方叁份，代建单位壹份，采购代理公司壹份，各份具有同等法律效力。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交二份备存。

（以下无正文）

甲方：                   乙方：                     代建方：

（公章或合同专用章）      （公章或合同专用章）      （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：

签约日期：                签约日期：	              签约日期：

五、磋商响应文件格式

注：本附件所有格式为响应文件的组成部分，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

采购编号：

磋 商 响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

磋商单位（章）：

单位地址：

联系人：             电话：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期： 2024年月日

目   录

附件1：磋商响应报价书

附件2：开标一览表

附件3：报价明细表

附件4：磋商响应声明

附件5：法人授权委托书

附件6：磋商供应商情况表

附件7：资格证明文件

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容

附件1：磋商报价书

磋商响应报价书

致：    (采购人或采购代理机构)     ：

我方收到贵公司 采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方响应的货物报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本响应文件的有效期限为响应文件递交截止时间之日起 60   天。

4、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

5、我方愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项响应在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方成交，我方愿意按采购文件规定支付成交服务费，如未按规定缴纳成交服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本谈判有关的通讯地址：

单    位：                        联 系 人：

地    址：                        邮政编码：

联系电话：                        传    真：

供应商签章：

日     期：    年   月   日

### 附件2：开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年月日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

### 附件3：报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件审核与现场踏勘 |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境监理方案编制 |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场监理实施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理日志及材料记录汇总 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环境监理现场采样及实验室检测分析 |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据分析处理 |  |  |  |  |  |
| 7 | 监理报告编制 |  |  |  |  |  |
| 8 | 专家评审 |  |  |  |  |  |
| 9 | 材料制作及提交 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （人民币大写）：￥： |  |  |  |  |

注：此表合计总价与磋商响应报价表须保持一致，否则以报价表价格为准。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

### 附件4：磋商响应声明

磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为              项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表      （全名、职务）   经正式授权并代表供应商      （供应商名称、地址） 提交包含下列响应文件电子文档。

（1）符合性审查证明资料

（2）实质性响应证明资料

（3）非实质性响应证明资料

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.5我方同意若存在无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

2.6我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

2.7如果我方被确定成交，我方愿意按采购文件要求支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

2.8我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：

邮编：            传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商电子信箱：

供应商签章：

日  期：     年    月    日

### 附件5：法人授权委托书

法人代表授权书

致：      (采购人或采购代理机构)

我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加   （填写“项目名称”）     项目（采购编号：）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权期限自______至____。

授权代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人代表：     身份证号：          手机：

授权代表：     身份证号：           手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

### 附件6：响应供应商基本情况表

响应供应商基本情况表

磋商供应商名称（盖公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 2023年 万元 |  | 净资产 | 2023年 万元 |  |
| 股东权益 | 2023年 万元 |  | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |  | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

### 附件7：资格证明文件

#### 附件7-1：关于资格证明文件的声明函

关于资格证明文件的声明函

致：  (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否） |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

#### 附件7-2：营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

#### 附件7-3：财务状况报告

财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告或资信证明复印件（成立年限按照响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

#### 附件7-4：依法缴纳税收证明材料

依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

#### 附件7-5：依法缴纳社会保障资金证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

#### 附件7-6：具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

#### 附件7-7：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

#### 附件7-8：供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件7-9：偏离表

（1）服务偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、对照磋商文件要求，所提供的服务与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为投标人对所投服务要求详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

（2）商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容

附件8-1：投入人员情况表

（1）项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：需随此表附上项目负责人的证书等相关资料的复印件加盖公章。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

附件8-2：投入项目人员情况表

投入项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 承担工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商签章：

日    期：    年   月   日

- 附件8-3：企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附：提供证明材料详见评分标准。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

附件8-4：中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）