招　标　文　件

项目名称：江苏智慧外事平台建设项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0742

江苏省政府采购中心

2024年12月26日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………33

第一章  投标邀请

受江苏省人民政府外事办公室（机关）的委托，江苏省政府采购中心就江苏智慧外事平台建设(JSZC-320000-SCZX-G2024-0742)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏智慧外事平台建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0742

2.项目名称：江苏智慧外事平台建设

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 205.43 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 205.43 |

- 5.采购需求（简介）：建设两个门户、省外办协同办公和应用支撑体系为核心的线上“智慧外事”平台。

- 6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月17日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民政府外事办公室

地址：南京市鼓楼区西康路15

联系人：陈小军

联系方式：025-83670616

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔、严晓薇

联系方式：025-83668535 83668537

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

注：本文件中所有斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两个门户建设服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 协同办公子系统建设服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 应用支撑体系建设服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 系统接口开发建设服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 其他软件服务（集中打印系统、版式转换系统） | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

| 序号 | 服务类型 | 单位 | 数量 | 质保服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两个门户建设服务 | 套 | 1 | 二年 |
| 2 | 协同办公子系统建设服务 | 套 | 1 | 二年 |
| 3 | 应用支撑体系建设服务 | 套 | 1 | 二年 |
| 4 | 系统接口开发建设服务 | 套 | 1 | 二年 |
| 5 | 其他软件服务（集中打印系统、版式转换系统） | 套 | 1 | 二年 |

（一）主要技术要求

- 两个门户建设服务（1套）

| 指标项 |  |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改造外网门户 | ▲网站无障碍改造 | 网站可感知性改造 | 对网站上的图片、音频、视频等非文本内容提供替代文本。 网站的信息、结构与表现相分离。 页面区分前景信息和背景信息。 |
|  |  | 网站可操作性改造 | 网站所有功能都可通过键盘操作，包括网站上的打开页面、关闭页面、点击链接、字体放大或者缩小等所有的功能，都应能够用键盘操作来完成，并提供语音、鼠标及键盘输入快捷键的方式等辅助技术来支持该功能的实现。 与前端用户交互的不设置时间。 设置避开光敏性内容的按钮。 提供帮助用户查找内容的机制。 设置错误纠正功能。 |
|  |  | 网站可理解性改造 | 文本内容可读、可理解。导航、布局内容一致。 |
|  |  | 网站可兼容性建设 | 兼容用户辅助工具，可以兼容残障人士所用的读屏等辅助工具；其次是网页可以提供辅助技术，以可以识别和交互的标准方式发布信息，内容上要遵循约定并兼容相关API;最后是辅助技术必须与新技术有机结合，保证目前及未来的用户使用的辅助阅读工具及涉及的辅助技术之间是兼容的。 网站提供无障碍的选项。 |
|  | ▲网站适老化改造 | 页面可描述性改造 | 对所有涉及到的栏目页面进行页面可描述性改造，包括页面整体、页面区域、控件、链接等增加标识与描述信息，同时支持语音控件在线语音朗读，便于老年人的辨识理解和操作。 |
|  |  | 页面功能性改造 | 辅助功能组件开发、页面语音朗读改造。 |
|  |  | “关怀版”页面开发 | 政府网站“关怀版”、“长辈版”模式下的所有栏目页面应具有一致视觉风格，为老年用户建立起完整一致的心智模型，使政府网站更加易用，提升整体体验； 将对所有涉及到的展示内容多、内容复杂的栏目页面进行页面布局改造； 将对所有涉及到的展示内容多、内容复杂的栏目页面内的信息展示区域颜色配置进行改造； 将对所有栏目页面进行页面字体大小的改造，为老年用户进入政府网站“关怀版”模式下提供大字屏幕服务，同时还提供有字体放大/缩小、页面放大/缩小功能； 将对政府网站内所有鼠标、指点或键盘等操作方式或工具在页面上进行操作时的焦点状态进行改造。 |
|  | ▲网站页面改版 | 项目管理 | 本次项目紧扣《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》要求，围绕政府门户网站政务公开、互动交流、在线办事三大功能，将栏目进行梳理、分类，使江苏省外办门户网站整体更显清晰化、结构化、规范化。 |
|  |  | 栏目规划 | 比对国务院办公厅《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管等工作年度考核指标的通知》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》文件的评测标准，对原网站栏目进行整合、修改，并进行创新完成整体栏目构建。 |
|  |  | 页面设计 | 政府网站是面向社会各界发布政务信息、提供网上办事服务、反映社情民意的综合性网站，也是透视政府工作和了解江苏省外办工作全貌的窗口。门户网站界面作为省外办的“门面”，可以带给用户最直观的感受。江苏省外办门户网站建设服务型政府网站要体现“以人为本”的服务理念，因此网站设计不管从界面风格、色彩搭配还是媒体技术的应用等等，都要以用户为中心作为出发点。 |
|  |  | 页面实施 | 基于江苏省政府网站集约化平台网站页面实施工作。 |
|  |  | 网站测试 | 整体页面测试工作。 |
|  | 网站功能开发 | 统一登录 | 1、江苏省外办门户网站系统与统一身份认证系统对接实现单点登录，同时统一身份认证系统会将前台用户信息同步给省外办网站系统，保证前台用户可以办理各项业务； 2、江苏省外办门户网站要明确自己的实名认证等级要求，在实现单点登录过程中，统一身份认证系统会返回前台用户的当前认证等级，网站系统需要结合自己的业务要求进行控制，前台用户不满足实名要求的要提示用户先进行实名认证。 3、统一身份认证平台采用票据传递的方式进行用户信息共享，保证登录会话在不同的站点进行创建。用户访问江苏省外办门户网站时通过当前登录的站点创建票据，传递票据到目标站点，目标站点接收到票据之后调用用户中心认证系统接口进行票据认证，认证成功之后创建登录会话从而使得用户能够进行跨站登录。 |
|  |  | 简繁体转换 | 江苏省外办门户网站作为对外交流的重要门户，应充分考虑港澳台及海外同胞的阅读及文字习惯，网站应具备文字简繁体转换的功能。平台支持国际UNICODE编码格式标准，支持中文、英文、繁体等多版本的统一平台建设，包括支持中国少数民族语言文字，以及日文、韩文、俄文、法文、西文等语言文字，为门户网站扩展多语言服务打好了基础。 |
| 办公桌面 | 办公桌面 | 我的待办 | 汇聚业务系统中所有待办事项。 |
|  |  | 近期工作安排 | 领导和个人的近期工作安排。 |
|  |  | 应用服务 | 快捷进入各应用服务模块。 |
|  |  | 工具（常用工具下载） | 常用工具下载服务。 |
|  | 业务系统集成 | 对接集成四个系统 | 1、因公出国审批、证照一体化系统；2、一网通办；3、境外安全服务平台；4、协同办公。 |

2、协同办公子系统建设服务（1套）

| 指标项 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 内部办公服务 | ▲公文管理 | 实现我的待办、我的已办、收文管理（含收文登记、回收、追加主任、追加处室、材料补充、打印办文单等功能）、发文管理（含起草文件、文书模板管理、字号管理、预留文号、打印拟文单、预归档等功能）、办文查询功能。 |
|  | 建议提案管理 | 实现提案登记、建议提案查询、建议提案办文单、待办提案功能。 |
|  | ▲督查督办管理 | 实现领导批示查询、督办单待提交、督办单查询、督办件清单、待办督办单功能。 |
|  | 日程管理 | 实现领导日程查询、领导日程维护功能。 |
|  | 值班管理 | 实现日常值班维护、日常值班查询、处室值班维护、节假日值班管理、值班说明功能功能。 |
|  | 因私请销假 | 实现因私请假、待办请假记录、个人请假查询、请假记录查询功能功能。 |
|  | 因公外出报告 | 实现外出报告登记、待办外出报告、外出记录查询功能。 |
|  | 用印管理 | 实现用印登记、待办用印、用印查询功能。 |
|  | 会议室管理 | 实现会议室管理、会议室预定功能。 |
|  | ▲无纸化会议 | 实现会议和议题管理、会议通知功能。 |
|  | ▲人事考核管理 | 实现公务员考核、处室考核功能。 |
|  | 主任信箱 | 实现待接收、办件查询、待办主任信箱、办件统计、办件回收、办件超期统计、主任信箱撤回功能。 |
|  | 12345工单管理 | 实现待办12345工单、待接收工单、工单查询、工单统计、延期申请审核、工单办理情况汇总、工单超期情况汇总、工单查询统计汇总功能。 |
|  | 信息公开管理 | 实现主动公开登记、主动公开待提交、主动公开查询、信息公开查询、双公示审核功能。 |
|  | 内容发布系统 | 实现栏目管理、信息编辑、图片管理、模板管理、内容发布功能。 |
|  | 内部征求意见 | 实现征求意见登记、待办征求意见、征求意见查询、参与调查、调查结果、调查设置功能。 |
|  | 信息化资产管理 | 实现软件资产、硬件资产管理功能。 |
|  | 运维服务管理 | 实现工单登记、待办工单、我的运维工单、运维工单查询功能。 |
|  | 短信管理 | 实现短信发送、短信发送列表、人员分组、短信接受列表功能。 |
|  | EMS邮寄服务 | 实现个人邮寄追踪、邮寄办件查询、EMS寄件追踪、已删除邮寄列表、EMS可邮寄办件列表、个人邮寄功能。 |
|  | 仓储管理 | 实现出库管理、入库管理、仓储类别管理功能。 |
|  | 内部邮箱 | 实现收件箱、写信、已发送、已删除、草稿箱功能。 |
| 协同办公App | ▲移动应用平台 | 办公类（包含公文处理、文件查询、用印管理等）。 |
|  |  | 工具类（包含领导日常、外出报告、值班查询、短信发送等功能）。 |
|  |  | 事务类（包含12345工单、网上信箱、事务查询等）。 |
|  | VPN对接 | 集成省大数据中心VPN接入功能，实现移动端个人VPN接入。 |
|  | CA认证对接 | 集成省电子政务外网身份认证功能，实现移动端CA认证登录。 |

3、应用支撑体系建设服务（1套）

| 指标项 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 支撑服务 | 单点登录服务 | 通过单点登录服务实现用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。 |
|  | 统一机构 | 本项目提供统一的机构管理服务，对本单位内设组织机构通过树和列表结合的方式进行展现和管理。 |
|  | 统一用户 | 对江苏省外办的用户进行统一管理，建立完整的用户体系，维护全局唯一的用户资料（账号密码、用户名、手机号、座机号等），该用户体系将作为其他系统同步用户数据的唯一来源，从而保证数据的一致性、严肃性和唯一性。 |
|  | 统一权限 | 建立统一的权限管理体系。权限定义、角色定义、角色分配、权限控制、权限同步。 |
|  | ▲工作流引擎 | 工作流程引擎主要负责流程业务的状态转换工作任务分配工作，支持业务流程自由定制，并能与表单定制相结合，形成模块化应用。含工作流定义、实例管理等。 |
|  | 即时通讯 | 为工作人员提供实时的信息交流服务，支持文字、图片、视频等沟通方式。 |
|  | 个人空间 | 个人空间是用户个人信息的汇聚地，包括个人日程、个人收藏等内容。 |
|  | 委托授权 | 可以将个人办件权限委托给他人，也可随时收回委托办件的权限。 |

4、系统接口开发建设服务（1套）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 与省政府公文交换平台对接 | 与省政府公文交换平台对接，收文模块实现自动接收外单位来文并签收，发文模块实现给外单位发送公文并接收回执。 |
| 与省12345平台对接 | 与省12345平台对接，进行12345工单的自动接收、办理结果自动推送。 |
| 与外网网站对接 | 与江苏省外办外网网站对接，实现从网上信箱模块收信并反馈，并实现信息公开模块将待公开信息推送到外网网站指定栏目。 |
| 与省政务EMS对接 | 与省政务EMS平台对接，实现EMS物流信息的实时跟踪。 |
| 与短信平台对接 | 与运营商短信平台进行对接，实现业务系统短信提醒发送与接收需要。 |

5、其他软件服务（1套）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 集中打印系统 | 1.系统通过对打印、复印过程的技术管控，实现内部自有输出纸质的管理，统一实现后期使用环节的载体内部流转、载体外发报送、载体闭环销毁处理。系统由服务器端软件、客户端软件、身份鉴别终端等组成。 2.系统适配主流国产操作系统、数据库、服务器、终端、打印机。 3.打印客户端需支持刷卡登录；支持USB、网络两种刷卡方式。 4.系统打印用户授权数量250，打印机数量6。 5.打印输出纸张上可强制叠加二维码（QRCODE格式）及附属的可见文字，可对打印日志进行统计分析，从用户、部门、时间、任务细节、负荷等多方面提供图形化（饼图、折线图、直方图）的统计分析报表，能记录每次打印作业的文档密级、打印用途、审批过程、用户名、计算机名、打印机名、文档名、打印页数、份数、打印时间等详细信息生产日志信息。 |
| ▲版式转换系统 | 1.版式转版系统，可提供文档转换服务，该系统支持对历史存量的非标准电子公文或其他文书类公务文件进行OFD标准化转换，提供长期驻留的文档转换服务等。支持将主流的文件格式转换为OFD文件，支持的格式包括但不限于Office、WPS、PDF、XPS、图片、RTF、HTML网页等。 2.除软件本身扫描件、流式文件转换OFD版式文件外，还需新增二个各方面能力，一是版式处理；二是归档文件转换成OFD-A格式。 |

（二）其他技术要求

1、开发约束性要求

1.本项目基于B/S架构开发，优先使用Java编程语言，以便获得更好的跨平台性和可移植性。

2.开发时应充分采用微服务、容器等技术，支持各服务组件化应用，便于江苏省外办其他信息系统调用。系统架构应充分考虑可升级性、灵活性和可扩展性。

3.为提升系统性能，定制化软件开发前后台框架应使用成熟、稳定、安全、可靠的框架。

4.本项目外网门户基于江苏省政府网站集约化平台建设，如涉及到与省平台对接等工作产生的相关费用需有中标人全部承担。

5.电子文件采用国家OFD格式标准。

6.开发所使用的软件应是具有自主知识产权或合法授权使用且可免费升级。需提供自主知识产权证明、合法授权文件或承诺函。

2、兼容性要求

1.硬件兼容性：本项目系统应能够在省政务云平台硬件、网络环境下正常部署和运行。

2.软件兼容性：供应商需具备国产化实施能力，服务端支持部署运行在国产操作系统上，电脑端需同时支持国产的和非国产操作系统下主流浏览器，移动端支持鸿蒙、安卓等系统。

3.移动端自适应性：充分利用HTML5技术，开发时应采用响应式编程，充分考虑手机端、平板端和电脑端等不同分辨率下的自适应性。

3、终端支持要求

本项目的系统设计全面考量不同应用场景下的显示需求，确保在PC端、移动端、大屏等不同终端上信息的同步与一致。

4、安全性要求

1.按照信息系统等级保护三级、密码应用安全性评估和数据安全保护等要求建设，遵照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律法规要求。

2.配合做好系统测试、等保测评、密码应用安全性评估等第三方测试测评并按要求做好相关整改和优化工作。

3.项目源代码和系统配置等信息严禁上传到境外代码托管平台（如GitHub）或境外服务器上。

4.中标供应商应建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患时及时向采购人和有关部门报告。中标供应商如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或团队人员发生重大变化，应提前向采购人报告。

5、性能要求

1.响应时间：系统响应时间不得超过“2、3、5秒”原则，即系统登录和查看页面平均响应时间不超过2秒，业务办理页面平均响应时间不超过3秒，统计页面平均响应时间不超过5秒。

2.资源使用率：系统正常运行时，服务端和客户端资源使用率不得超过70%。

3.并发用户数：部署于电子政务外网区的系统并发访问用户数量应达到50以上，允许500个用户同时在线；部署于互联网区的系统并发访问用户数量应达到200以上，允许5000个用户同时在线。

6、系统验收要求

系统开发应严格按国家软件工程规范进行，供应商根据开发进度及时提供相关文档，文档应有严格的版本控制，最终交付的文档必须是最新的，文档需提供纸质和电子文件。验收流程按照相关管理办法及江苏省数据局要求进行，所提供的文档需包含但不限于以下文档：

1.准备阶段：《软件开发计划》

2.需求分析阶段：《软件需求分析说明书》《调研计划》

3.设计阶段：《概要设计方案》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》

4.测试阶段：《测试计划》《测试记录》《测试报告》

5.上线阶段：《试运行/上线报告》

6.过程文档：《培训计划》《培训记录》《例会记录》《调研纪要》

7.交付使用：《用户手册》《系统安装维护手册》

所有的技术文件须用中文书写。项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，并协助采购人制定相应管理规范，在通过双方认可验收后，交付给采购人，其中包括：符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，并能保持系统稳定、运行良好的系统，足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的配套技术文件。

7、维护要求

1.系统维护。投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时响应。

2.投标人须承诺本项目定制化开发软件提供二年质保，自项目验收合格后开始计算。质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及必要的系统扩展、功能完善、系统升级、数据处理、迁移方面的服务，以及用户使用问题解答、帮助与培训。项目质保期间所产生的系统知识、操作手册、技术文档等资料归甲方所有。同时，中标人需承诺安排不少于2人驻场运维服务，驻场运维服务人员须为项目实施团队主要开发成员。

3.后续技术服务。中标人需提供技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。投标人应在响应文件中提供质量保证期过后的运维方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式等。

8、人员培训要求

1.培训要求：投标人应在响应文件中提交培训计划，投标人在采购人现场的培训必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。培训次数不少于两次，每次不少于半天。

2.培训内容：对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

3.培训计划：培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要的培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

9、技术方案要求

- 1.项目总体设计方案

- 针对项目招标需求，投标人对项目的总体架构设计、技术架构设计、系统性能设计、系统部署设计有详细描述。要求内容详细、科学合理、可操作性强。

2.系统设计方案

（1）两个门户建设设计方案。投标人按招标文件采购需求提供两个门户建设设计方案。其中须包含对两个门户的总体设计、详细系统功能设计。

（2）协同办公子系统建设服务设计方案。投标人按招标文件采购需求提供协同办公子系统建设设计方案。其中须包含内部办公、协同办公APP应用设计。提供清晰明了的系统功能设计及流程设计。

（3）应用支撑体系建设设计方案。投标人按招标文件采购需求提供应用支撑体系建设设计方案。提供清晰明了的系统功能设计。

3.安全设计方案

投标人按照等级保护三级标准提供详细的安全性设计方案，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全层面对系统的安全管理体系进行架构设计。要求所设计的架构符合实际业务需求，且对各层级涉及的具体内容进行描述。

4.集成对接

投标人按招标文件采购需求提供包括与省政府公文交换平台、与省12345平台对接、省政府网站、省政务EMS、短信平台无条件对接承诺函。以上对接平台系统无条件提供接口，接口采用Web Service技术及API接口标准，以实现数据在不同场合和不同情境的实时、高并发调用和数据交互。

5.项目实施方案

投标人根据项目需求和特点，提供项目实施方案，项目实施方案包含需求调研、设计、开发、测试、实施部署、试运行等内容的工作程序和步骤、进度计划安排、人员组织保障、项目风险管理、项目质量管理等内容。

实施方案设计合理性：实施方案设计应清晰、合理，有明确详实的实施计划、进度保障计划、风险管理、质量管理方案，实施方案需具备以上所有内容且具有合理性、可行性、针对性，内容完整、科学、合理、可行，条理清晰。

测试及部署实施：系统测试阶段应采用全面覆盖、多维度评估的方法，包括功能测试、性能测试及兼容性测试等。根据业务需求与系统设计，制定详细的测试计划与测试用例，确保测试有序进行。本系统依托江苏省政务云平台进行部署，同时需要在电子政务外网环境下实现与江苏省外办现有因公出国系统及外交部系统的数据对接，投标人应设计合理的部署架构，针对性制定合理、可行的部署实施方案，按期完成部署调试及系统上线运行工作。

6.项目培训方案

（1）培训要求：投标人应在响应文件中提交培训计划，投标人在采购人现场的培训必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。培训次数不少于两次，每次不少于半天。

（2）培训内容：对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

（3）培训计划：培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要的培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

7.售后服务方案

（1）质保期：二年质保服务，自项目验收合格后开始计算。

（2）投标人须提供售后服务承诺、合理可行的售后服务方案及保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护方案等。

（3）投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时技术支持服务。质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及必要的系统扩展、功能完善、系统升级、数据处理、迁移方面的服务，以及用户使用问题解答、帮助与培训。项目质保期间所产生的系统知识、操作手册、技术文档等资料归甲方所有。同时，中标人需承诺安排不少于2人驻场运维服务，驻场运维服务人员须为项目实施团队主要开发实施成员。

（4）投标人需提供技术支持服务，当平台运行中出现故障时，一般问题（不危及运行）在2小时内处理；重大问题（危及运行）在1小时内处理；特大问题（系统不能正常运行）在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。投标人应在响应文件中提供质量保证期过后的运维方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式等。

三、商务要求

1、交付期

自合同签订之日起1个月内完成平台上线，3个月内交付。

2、交付方式

现场交付并提交相关交付物。交付物包括但不限于：

采购标的包括的内容、定制化软件源代码、所有文档资料（包括需求分析、概要设计、详细设计、操作手册等）、本项目定制化软件开发的所有成果版权等。

3、交付地点

招标人指定地点。

4、合同款支付

签订合同并收到乙方开具符合要求的发票且财政资金到位后支付合同金额的80%；

通过验收并收到乙方开具符合要求的发票且财政资金到位后支付合同金额的15%。

通过验收后满二年，运维相关工作经招标人认可，并收到乙方开具符合要求的发票后20个工作日内支付合金同额的5%。

5、质保期

自项目验收通过后二年。

6、项目管理与实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，按照软件开发规范建立规范完整的开发测试流程，按照有关要求及时输出各阶段开发文档。使用科学工具管理项目计划与进度、需求跟踪、缺陷预防、风险管理和缺陷闭环跟踪等事务。配置专职项目负责人、需求管理人员、开发人员、测试人员、实施人员、安全管理员和文档管理员等项目角色，所有文档和代码开发使用相关管理工具进行版本管理，确保项目建设顺利、规范、有序、高效开展。

7、项目团队人员要求

（1）应为本项目提供团队并驻场开发，严格按照响应文件中承诺配置人员进场，并及时与招标人交流确认。项目开发过程中须驻场，相关人员到招标人指定地点办公，未经招标人同意，不得私自更换项目团队成员。

（2）供应商针对本项目组建专门实施团队，项目团队要具备丰富的信息化项目建设经验。未经招标人同意，不得私自更换项目团队成员。项目团队成员应不少于10人，其中包括：项目负责人至少1名、系统架构师至少1名、系统规划与管理师至少1名，团队其他成员7名。

（3）项目负责人负责统筹管理项目团队、平台总体设计、项目进度管理、项目质量管控等。

（4）项目团队人员须具有全面综合的政务信息系统设计、实施、维护和安全建设能力及经验。

（5）供应商拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）资格证书；

（6）供应商拟派系统架构师具有系统架构设计师（高级）资格证书；

（7）供应商拟派系统规划与管理师具有系统规划与管理师（高级）资格证书；

（8）供应商拟派项目其他团队人员（项目经理及系统架构师除外）具有信息系统项目管理师、系统分析师、软件设计师、注册信息安全专业人员（CISP）等。

8、数据合规合法要求

投标人须承诺：投标人必须遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，确保数据收集、使用、加工、传输等过程合法合规，并根据数据的重要程度和对国家安全、公共利益或个人权益造成的危害程度，采取不同的保护措施。投标人提供承诺书并加盖公章。

未经采购人同意，中标供应商不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供项目相关数据。中标供应商严格按照有关规定收集和处理个人信息，加强信息保护。合同终止时，中标供应商需按规定及时处理相关数据。投标人提供承诺书并加盖公章。

9、保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对本项目招标过程中涉及的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其他任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其他任何人。

中标人及项目团队人员应分别与招标人签订保密协议，在项目实施过程中履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，不得私自留存，未经招标人许可，不得泄露给任何第三方，否则，招标人将保留追究中标人和有关人员经济和法律责任的权利。

10、履约能力

提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息安全服务资质证书、与本项目相类似的协同办公、工作流引擎软件著作权，提供有效期内证书复印件证明。

提供本地化技术支持与服务能力，承诺提供至少2人的驻场服务，以快速响应采购人的服务请求，提供本项目的本地化技术支持和服务能力方案。

11、国产化实施能力

需利用省政务云提供的国产化基础运行环境，包括基础硬件资源、操作系统、数据库、中间件等，并在此基础上开展应用系统的国产化软件开发。

信息化系统开发环境与客户端环境符合以下要求：

（1）操作系统：支持国产操作系统部署与访问，如：麒麟操作系统、统信UOS；

（2）浏览器：支持360、火狐等国产浏览器访问系统；

（3）数据库：支持神州通用、达梦、人大金仓、瀚高数据库部署；

（4）中间件：支持普元、宝兰德、金蝶等国产化中间件；

（5）版式文件：支持数科OFD、书生OFD、福昕OFD等；

（6）流式软件：支持WPS OFFICE、永中OFFICE等。

需要具有国产化实施部署经验，提供相关案例证明材料。

12、业绩

自2021年1月1日起至今类似一体化平台或综合业务类建设服务项目业绩案例（附合同复印件，至少须包括合同首页、金额页、签章页，并加盖供应商公章）。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

3.演示要求

上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟

2.演示内容如下：

值班管理，值班选择值班处室，值班处室选择具体值班人员。

- （1）内网办公桌面演示：实现不同类型事项待办集成，待办可分类展示也可以进行自定义管理，集成不同业务应用功能。

- （2）工作任务协同办公演示：实现对工作任务分解，多人分工办理，对公文同时编辑操作。

- （3）无纸化会议演示：实现无纸化会议和议题管理，人员参会在线审议议题。

- （4）统一工作流演示：支持拖拉拽方式配置流程；支持流程实例调度；将办理过程中的文件调度到任意办理环节及强制办结；业务功能支持批分追加、回收等功能。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 内容 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 | 技术参数 | 完全响应招标文件第四章《招标技术规格及要求》技术要求，得满分33分； 其中标注“▲”的共10项，为重要条款指标，投标人必须在投标文件内提供清晰明了的系统功能设计； 标注“▲”的重要条款指标，负偏离或无证明材料的每一项扣 2.5 分，扣完为止； 招标文件中技术条款有特别要求的证明材料应按要求提供，未按要求提供视为不满足； 未加注“▲”符号的共40项，属于一般条款每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 | 33 |
| 3 | 功能演示 | 采用真实系统或系统原型演示，根据每个功能点的演示内容完整得分，未进行功能项的演示或功能项的演示内容不完整不得分；使用ppt或者其他静态页面演示需乘以系数0.3后为最终演示得分，不演示的得0分。演示的各功能项如下： （1）内网办公桌面演示：实现不同类型事项待办集成，待办可分类展示也可以进行自定义管理，集成不同业务应用功能。 （2）工作任务协同办公演示：实现对工作任务分解，多人分工办理，对公文同时编辑操作。 （3）无纸化会议演示：实现无纸化会议和议题管理，人员参会在线审议议题。 （4）统一工作流演示：支持拖拉拽方式配置流程；支持流程实例调度；将办理过程中的文件调度到任意办理环节及强制办结；业务功能支持批分追加、回收等功能。 每实现一个得2.5分，最多得10分。 | 10 |
| 4 | 项目实施方案 | 对投标文件中的总体设计方案、实施计划、人员安排和进度计划、风险管理、质量管理等内容进行综合评分。无方案的不得分。 4.1 总体设计方案（5分） 根据方案的针对性、合理性，是否包括系统架构设计、技术架构设计、系统部署设计等内容。优于项目需求的得 5分，符合项目需求的得 3分，不符合项目需求不得分； 4.2项目实施方案（5分） 根据方案的针对性、合理性，是否包含需求调研、设计、开发、测试、实施部署、试运行等内容的工作程序和步骤、进度计划安排、人员组织保障、项目风险管理、项目质量管理等，确保按期进行系统上线试运行。优于项目需求的得 5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求不得分； 4.3安全设计方案（5分） 投标人须按照等级保护三级标准提供详细的安全性设计方案，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全层面对系统的安全管理体系进行架构设计，要求所设计的架构符合实际业务需求，且对各层级涉及的具体内容进行描述。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 15 |
| 5 | 业绩 | 5.1同类项目案例（6分） 自2021年1月1日起至今类似一体化平台或综合业务类建设服务项目业绩案例（附合同复印件，至少须包括合同首页、金额页、签章页，并加盖供应商公章）。每提供一个得2分，本项最高得6分。 5.2国产化实施能力（4分） 投标人具备国产化实施部署经验，提供相关案例证明材料。提供一个得1分，最多得4分。 提供相关证明材料并加盖公章，不提供不得分。 | 10 |
| 6 | 服务 | 6.1人员培训方案（4分） 投标人提供的培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 6.2售后服务方案 (4分) 投标人提供的售后运维服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 6.3驻场服务（4分） 投标人具备为本项目提供本地化技术支持与服务能力，承诺提供至少2人的驻场服务，以快速响应采购人的服务请求，提供本项目的本地化技术支持和服务能力方案，提供2人以上得4分，提供2人驻场的得3分，提供2人以下的不得分。 | 12 |
| 7 | 履约能力 | 7.1投标人履约能力（3分） 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息安全服务资质证书提供有效期内证书复印件证明，每提供一张得 1分，最高得 3分。 7.2 项目团队（5分） 1、项目经理具备信息系统项目管理师（高级）证书，提供证书复印件，得1分。 2、系统架构师具有系统架构设计师（高级）资格证书，提供证书复印件，得1分。 3、系统规划与管理师具有系统规划与管理师（高级）资格证书，提供证书复印件，得1分。 4、项目组成员具备系统分析师、系统集成项目管理师等相关资质证书，每提供一种类型的证书复印件得1分，最多得2分。 注：项目组成员一人多证只计入1次。提供项目经理和项目组成员的资质证书及近6个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描件，不提供不得分。 7.3著作权（2分） 与本项目相类似的协同办公、工作流引擎著作权登记证书，每提供一张得 1分，最高得 2分。 注：如投标文件中提供的软件著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明供应商拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评审委员会认可的，视同符合要求。 | 10 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）（备注：如果本项目并非专门面向中小微型企业采购，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）（备注：如果本项目并非专门面向中小微型企业采购，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。