编号：JSZC-321000-JTGC-G2025-0019号

扬州市城市河道管理处2026年部分市管河道管护项目公开招标文件

江苏嘉泰工程项目管理有限公司

2025年12月5日

总目录

第一章 招标公告	3。

第二章 投标人须知	8。

第三章 合同条款及格式	- 20 -

第四章 项目需求	25。

第五章 评标方法及评标标准	84。

第六章 投标文件格式	92。

第一章 招标公告

项目概况 扬州市城市河道管理处2026年部分市管河道管护项目JSZC-321000-JTGC-G2025-0019的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”获取采购文件，并于2025年12月26日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321000-JTGC-G2025-0019

项目名称：扬州市城市河道管理处2026年部分市管河道管护项目

采购方式：公开招标

预算金额：972.6万元，其中包一预算金额：473.3万元、包二预算金额：458.5万元、包三预算金额为40.8万元

最高限价（如有）：971.51万元，其中包一最高限价：472.97万元、包二最高限价：457.93元、包三最高限价40.61万元。各分包报价超过各分包最高限价的为无效报价，按照无效响应处理，视为无效响应文件。

采购需求：本项目按先包一至包三的顺序进行评审，各潜在供应商可以兼投 3个包，但只能中标 1 个包，不可选择。如同一供应商已被确定为包一的第一中标候选人后，包二如仍综合排名第一则包二由第二中标候选人中标，以此类推。

包一：古运河、黄金坝闸片区、安墩闸片区及通运闸片区管理所绿化养护项目；包二：润扬河管理所和沿山河管理所绿化养护项目；包三：黄金坝闸片区及安墩闸片区管理所河道管护项目。具体内容详见招标文件第四章项目需求

合同履行期限：服务期限为1年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商信用承诺函；

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（8）投标函；

（9）法人授权书；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、投标文件提交

截止时间：2025年12月26日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025年12月26日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2、本次招标不收取投标保证金；不收取履约保证金。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

5、请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致投标失败，供应商自行承担其后果。

6、潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

8、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653；

9、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；

10、落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏；

11、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

12、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：扬州市城市河道管理处

地    址：扬州市广陵区太平北路16号

联系人：彭工

联系电话：0514-87015051

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏嘉泰工程项目管理有限公司

地 址：扬州市邗江区西湖街道司徒庙路299号通达工贸1号楼5楼

联系方式：常工 15262272940

3.项目联系方式

项目联系人： 常工

电　　 话： 15262272940

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JTGC-G2025-0019号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准一次性支付给招标代理机构中标服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标单位。

27.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标单位发出中标通知书。

29.2中标单位可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.l中标单位应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标单位不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标单位的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标单位应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标单位投标文件作实质性修改。

31、其他

33.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标单位不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标单位结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：扬州市城市河道管理处2026年部分市管河道管护项目

编号：JSZC-321000-JTGC-G2025-0019

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。该金额为固定含税总价，系乙方为全面履行本合同而需甲方支付的全部对价。任何情况下，乙方均无权要求甲方增加支付任何费用和款项。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权保证

5.1乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、项目服务期限

8.1服务期限：      年

九、服务方式及服务地点

9.1 服务方式：按项目需求要求执行

9.2 服务地点：采购人指定地点

十、款项支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）按《城市河道管理处河道保洁考核办法》的规定，根据季度考核的结果按季度进行支付。

（2）合同签订后甲方收到发票10个工作日内，支付合同总价30%的预付款；2026年1月至3月作为第一季度付款，甲方支付合同总价的5%；2026年4月至6月作为第二季度付款，甲方支付合同总价的15%；2026年7月至9月作为第三季度付款，甲方支付合同总价的25%；2026年10月至12月作为第四季度付款，甲方支付合同总价的25%。每季度结束后，甲方依据考核结果支付上季度管护服务费用。每次支付前，乙方向甲方开具发票，甲方根据财政下达用款计划支付款项，第四季度在当年12月底前支付。

（3）补充：如发生拖欠农民工工资纠纷，甲方除可直接从合同金额中先行支付外，有权根据其影响后果对乙方追究相应责任。同时向相关主管部门进行通报。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4在服务期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务或产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、交付和验收

13.1乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.2 对于乙方要交付的服务，甲乙双方需在五个工作日内验收，甲方对乙方提交的服务依据竞争性招标文件上的服务要求和国家有关质量标准进行验收。

13.3 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5甲乙双方关于验收的其他约定：。

十四、违约责任

中标供应商人员因操作或言语不当造成较坏影响的一次扣除养护费用1000元，发生民事矛盾处理不善的，一次性扣除养护费用3000元。

14.1发生以下情形的，采购人有权单方面立即解除与之签订的养护合同，并追究违约责任：

（1）累计3次月度考核低于80分或单次季度考核低于65分的；

（2）因中标供应商原因引起重大社会舆情，造成社会不良影响或被市级及以上媒体曝光的；

（3）发生一般及以上安全责任事故，且事故责任主体为养护人员的；

14.2发生以下情形的，采购人有权解除养护合同，且中标供应商不得提出索赔等争议：

（1）因中标供应商原因，未完成合同约定任务的；

（2）因非采购人原因导致工程量发生重大变化或财政资金重大调整等外部因素的。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十七、合同生效及其他

17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证盖章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门各执壹份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

日期：  年  月  日             日期：  年  月  日

见证方：

项目经办人：

日期：  年  月  日

第四章 项目需求

投标人应自行独立踏勘现场，采购人不组织集中踏勘,无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对本项的风险和义务已经完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 项目概况

本次招标内容涉及到扬州市城市河道管理处所辖9条河道：（1）二道河、（2）新城河、（3）古运河、（4）安墩河、（5）宝带河、（6）念四河、（7）仪扬河（城区段）、（8）沿山河、（9）乌塔沟。 服务范围：二道河、新城河河道保洁；上述河道管理范围内绿化养护（含绿化带里的卫生保洁、设施维护等），沿河小道、广场等卫生保洁；古运河、仪扬河、沿山河、乌塔沟堤防及附属设施维护保洁等；扬州水利枢纽闸区管理范围内绿化养护等。

| 分包 | 管护内容 | 招 标 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 包一（扬州城市河道管理处古运河、黄金坝闸片区、安墩闸片区及通运闸片区管理所绿化养护项目） | 绿化养护 及岸坡保洁 | 古运河东（南）岸：五台山大桥—跃进桥段、扬子津路—瓜洲闸段； 古运河西（北）岸：太平北路桥向西900米、大王庙—文峰大桥段以及高旻寺—瓜洲闸划界范围线段。 |
|  |  | 二道河：来鹤桥—荷花池两岸 |
|  |  | 安墩河：城南快速路—蓝湾学府路段的东岸；蓝湾学府路—安墩闸段西（南）岸 |
|  |  | 宝带河：念四河—荷花池两岸（保洁内容仅含部分沿河小道） |
|  |  | 念四河：维扬路—扬子江北路段两岸 |
|  |  | 新城河：杨柳青路—文汇路东岸、兴城西路—蝶湖段东岸、杨柳青路—四望亭路段西岸 |
|  |  | 扬州水利枢纽闸区范围 |
|  | 堤防养护 | 古运河：高旻寺—瓜洲闸段两岸 |
|  | 节点花卉 | 古运河东关古渡处节点花卉维养 |
| 包二（扬州城市河道管理处润扬河所和沿山河所绿化养护项目） | 绿化养护 及岸坡保洁 | 沿山河北岸：平山堂泵站—平山堂西路段、邗江北路—翠岗路段、站南路—经一路段； 沿山河南岸：平山堂泵站—平山堂西路段、邗江北路—文昌西路段、站南路—经一路段。 |
|  |  | 仪扬河：古运河（三叉河）—润扬河段两岸 |
|  |  | 乌塔沟：沿山河—仪扬河段两岸 |
|  | 堤防养护 | 沿山河南岸 |
|  |  | 仪扬河两岸； |
|  |  | 乌塔沟两岸。 |
| 包三（扬州市城市河道管理处黄金坝闸片区及安墩闸片区管理所河道管护项目） | 河道保洁 | 二道河：来鹤桥—荷花池 |
|  |  | 新城河：沿山河—古运河 |

二、项目需求

包一（古运河、黄金坝闸片区、安墩闸片区及通运闸片区管理所绿化养护项目）：

（一）管护范围

1．古运河（扬州水利枢纽—瓜洲闸）管理范围内面积约81.95万平方米的绿化养护，面积约10.89万平方米的岸坡（含沿河小道、亲水平台等）保洁，长度约20公里的堤防养护，古运河东关古渡处面积约28平方米的节点花卉维养。

2．二道河（来鹤桥—荷花池）管理范围内面积约2.4万平方米的绿化养护，面积约0.56万平方米的沿河小道（含亲水平台等）保洁。

3．安墩河（荷花池至安墩闸）管理范围内面积约0.68万平方米的绿化养护，面积约96平方米的沿河小道保洁；

宝带河（念四河至荷花池）管理范围内面积约2.8万平方米的绿化养护，面积约0.31万平方米的沿河小道保洁；

念四河（瘦西湖—新城河）管理范围内面积约2.29万平方米的绿化养护；

新城河（沿山河—古运河）管理范围内面积约3.0万平方米的绿化养护，面积约0.41万平方米的沿河小道保洁。

4、扬州水利枢纽闸区管理范围内面积约1.44万平方米的绿化养护。以上具体面积以实际为准。

（二）管护维护内容和要求

1、绿化养护的内容和要求

1.1养护内容包括但不限于：草皮养护、修剪和草籽补种；乔灌木养护、修剪（修剪适度,确保干直冠美,无枯枝残叶,景观效果优良）、支撑、扶正、刷白；竹类、地被花卉等草本植物养护、修剪、收割、清理和补栽；景观花草布置维护、景观花球修剪养护；除草、浇水、施肥、病虫害防治、枯死植物清理、树木移栽等。

1.2绿化养护技术要求

中标供应商按照采购人审查通过的绿化养护作业方案，自行协调好交警、交通、城管等有关部门，合理安排好人员、机械、车辆及相关物资材料，并达到招标各项要求；根据实际养护情况，按照扬州市城市河道管理处绿化工作养护要求,做好日常绿化养护作业，养护质量达到养护标准。其中，对于存在安全隐患或者倒伏风险的树木要进行支撑加固，定期检查树干与支撑固定点，及时处理卡树、磨皮等问题，台风前后需全面检查并加固。养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求。

1.3绿化现状整治要求

供应商自行踏勘现场，查勘绿化生长整体现状，针对养护范围内的绿化生长杂乱、植物老化长势差等现状问题，制定各条河道整治计划方案，包括大型杂树的清理。供应商踏勘后根据现状实际工作量，估算人工、材料、机械等相关费用，该费用包含在投标总价中，供应商自行承担。

中标后报采购人审查通过后，集中力量做好绿化现状整治；乔灌木保持整齐美观，无枯枝、杂枝；草皮不高于15cm；除不适宜生长的林下空间外，其余部分不得有裸露地。

1.4缺损苗木补植要求

供应商自行踏勘现场，针对管护范围内绿化缺损现状，综合考虑，科学制定补植计划方案，须包含补植的树木的品种、胸径及数量；古运河、宝带河沿线林下空间补种绿化的品种及数量等。

如在养护合同期内因植物老化、人为破坏、养护不当等原因造成绿化死亡而缺损的，中标供应商须自行补植相应品种、规格的植物，且质量、规格、数量必须经采购人同意。

预计每年补植品种和数量为：香樟、朴树、香橼、白玉兰、罗汉松、五针松、栾树、银杏、榉树、大叶女贞、法桐、国槐、柳树、水杉、棕榈等乔木约90株，规格胸径15cm以上；桃树、紫薇、桂花、樱花、梅花、海棠、红枫、鸡爪槭、女贞球、琼花、紫荆、紫叶李等开花灌木约150株，规格地径10cm以上；草皮5000㎡、麦冬约3000㎡、草籽若干。以上为估算数量，最终实际补植情况根据采购人要求，补植费用为固定总价，不再另行调整。

1.5东关古渡节点花卉布置要求

1.5.1花卉栽植要求：根据气候季节变化，一年花卉整体布置更换不少于4次，每季度一次，密度一般为100盆/㎡/次，即累计平均400盆/㎡/年，采购人对中标供应商全年花卉布置数量核对后按实计取；经采购人同意，中标供应商根据花卉品种和效果适当调整但总价包干。中标供应商按照采购人要求的时间、数量、品种、地点，拟定栽植方案，做好栽植管理技术措施、劳动力安排保证措施、栽植机械设备保证措施及其他应当预见情况的处理措施等，按时保质保量完成花卉栽植；栽植前样品和数量须报采购人审查通过，每次栽植完成后须经采购人现场验收数量和质量符合要求，原则上完成时间不超过7天，具体时间根据天气变化、花卉生长情况或政府重要节日活动确定；中标供应商负责花卉日常浇水、施肥、除草、病虫害防治等养护，确保花卉一年四季的长期效果。

1.5.2花卉品种规格要求：为提高花卉布置的多样性和艺术性，增强布置效果，花盆口径不小于12cm，花卉蓬径不小于15cm。花卉每年历经春夏秋冬四季换花，根据季节的不同而制定相应的季节服务方案，并针对方案选择适应扬州本地气候的花卉。花卉布置栽植品种包括不限于：矮牵牛、孔雀草、夏堇、长春花、四季海棠、百日菊、繁星花、太阳花、一串红、彩叶草、羽衣甘蓝、角堇等花卉品种以及其它适合扬州地区的特色花卉品种。

1.6设施管护内容和要求

1.6.1 设施管护主要为养护范围内的园林建筑物（构筑物）、树池花坛、桌椅坐凳、园路、景观桥梁、宣传牌、小品、水体、卫生设施等设施，维护内容为：日常巡视保养、安全专项巡查、损坏维修等方面。

1.6.2 设施管护要求：中标供应商巡查养护范围时，发现任何设施的损坏，立即组织相关维修人员按原样进行维修，及时消除安全隐患，维修质量须合格；如无法维修需要更换维修方式时，报采购人同意后，方可更换。供应商自行踏勘现场，估算设施维修工作量和费用，其中单个设施单笔维修费在500元以下的相关维修和处置费用包含在投标总价中，供应商自行承担。

1.7巡查内容和要求

1.7.1绿化部分：绿地应定期进行专项巡查，内容包括绿地内植物生长状况、水体情况及安全隐患等，发现问题及时处理并记录。发现毁绿、占绿及其他破坏绿化的行为，及时制止并报告采购人，配合采购人和相关执法部门予以查处。

1.7.2设施部分：安排专门人员定期进行巡查，建立维护管理台账，记录检查、维修等情况。定期做好安全检查工作，排除安全隐患。

1.7.3巡查员日常巡查次数每日不少于2次。

1.8绿化养护、设施管护台账要求

供应商进场后根据现场情况建立绿化、设施的基础台账，有条件的河道建立影像资料，并在养护期间不断完善。并且，须在一季度内建立各条河道的CAD乔木分布图。

2.保洁的内容和要求

2.1保洁内容：中标供应商须做好管护范围内的所有保洁及垃圾清运工作，包括但不限于绿地保洁、沿河小道（园路）清扫以及广场、亲水平台、亭台楼阁、小品、垃圾箱、宣传牌等的卫生保洁。

2.2保洁要求：

绿化部位保洁要求：每日安排专人进行卫生保洁，原则上上午、下午各一次，每天不少于两次，无垃圾、无积叶。外观整洁。

沿河小道、园路、亲水平台等保洁要求：每日安排专人进行卫生保洁，原则上上午、下午各一次，每天不少于两次；目视沿河小道、园路、亲水平台等地面干净，无垃圾、无积叶、无杂物、无明显污迹，无烟头纸屑；无积水、积雪、泥沙等。

设施保洁要求：每日擦拭，座椅、宣传牌、垃圾箱、花坛等表面洁净无污渍；路灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁，无明显污渍、积灰。

配备满足管护需要的人员、工具、垃圾清运措施等，重大活动、节假日等特殊时期加大保洁频次。

2.3巡查内容和要求

巡查内容包括地面卫生情况、绿地卫生情况、设施完好情况等，巡查人员每日巡查不少于两次。发现地面有垃圾及时清理，发现亭子、长廊等设施有损毁及时报告采购人，发现管理范围内有人倾倒垃圾等行为，及时制止，并要求对方清理干净。

3、堤防养护的内容和要求

3.1养护内容

古运河堤防位于高旻寺以南至瓜洲闸处，总长20 km，东、西堤各长10 km，防汛巡查道路、驳岸墙等养护修理。管理范围内标志标牌、界桩、断面桩、百米桩、里程碑、隔离网、道路限高限宽杆、限宽墩等附属设施日常养护修理。

3.2养护要求

3.2.1堤防日常养护内容：堤防设施日常养护内容主要有检查巡视、日常养护、质量管理、安全管理、养护资料建立等。

3.2.2堤身工程养护：

防汛道路养护。水泥路面和沥青路面路肩发生坑塘、积水时，及时用石子和土方进行养护修理；路面发生断裂、损坏时，凿除损坏部分，用同材料进行修补；

堤顶堤肩养护。堤肩有明显坑洼、坍肩，堤肩线不平顺规整，边埂发生损坏，采用含水量适宜的粘性土，按原标准进行修复；

堤坡养护。修复堤坡陡坎、洞穴、陷坑、雨淋沟，平整堤坡等。堤坡出现局部残缺，用土料夯实、刮平处理，按原标准修复；出现大面积雨淋沟或损坏，应按开挖、分层回填夯实的顺序修理，所用土料与原筑堤土料相同；上下堤坡道出现不平整、凹陷、损坏时，及时养护修理；砌石护坡砌石发生砌缝、松动、裂缝、塌陷时，填补、整修变形或损坏的块石，更换风化或冻毁的块石，并嵌砌紧密等处理；混凝土护坡发生侵蚀剥落或局部破碎，用水泥砂浆抹补、喷浆等处理；护坡局部出现裂缝，应加强巡查并及时汇报，判别裂缝成因，并进行处理。

3.2.3堤防附属设施养护：模块直立墙压顶设施养护。经常对码头、停车场、直立墙压顶等设施养护，修理破损、剥蚀、架空、松动部位，粘性土填补夯实直立墙与堤脚衔接处发生沉陷、空隙、架空地面，修复处理防腐处理码头系船桩、清理码头淤泥杂物，场地保持干净整洁，设施完好；附属设施标志牌、百米桩、断面桩、界桩、隔离网、限宽限高；古运河风光带宣传牌等设施养护，防腐油漆出新限宽限高杆，修复隔离网，保证设施美观完整完好。

3.2.4养护基础资料管理：养护台账资料建立、收集和整编工作。养护单位跟踪养护施工现场，检查养护项目施工管理情况，掌握养护现场第一手资料，并按计划、时效报送养护材料，确保养护资料真实可靠、质量满足采购方需求；堤防日常养护资料包括养护日志、养护记录、养护报表、自查报表、检查记录、养护小结、修复方案、设备安排、应急处置方案、自查自修计划、养护费用处置内容及安全生产管理等台账资料，并严格按照投标文件执行。

3.3巡查内容和要求

巡查内容包括防汛巡查道路、堤身、堤防附属设施完好情况等。巡查人员平常每日巡查不少于一次，汛期加大巡查频次，做好巡查记录。发现扒翻种植、道路、驳岸墙、附属设施损毁，及时报告采购人，并协助处理。

（三）养护人员及技术设备要求

1、养护人员要求

1.1本项目养护人员应包含项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、巡查员8名、绿化养护人员35名（含高空作业人员1名、资料员1名、驾驶员）、保洁及养护人员26名（工作内容含卫生保洁、堤防养护）。其中，所有工作人员的年龄在18-60周岁之间，且不少于45人未达法定退休年龄。以上养护人数为最低养护要求，中标供应商可根据实际情况进行增加，不可减少，若人数达不到招标文件要求则投标无效；供应商中标后，养护期间现场人员须和投标文件中的人员一致，并将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案，如人员有变动，须报采购人同意。（提供承诺函，扫描上传）

其中：

项目负责人应具有园林绿化类中级及以上职称；

技术负责人应具有园林绿化类中级及以上职称；

安全员应具有安全员证书；

养护工（含高空作业人员，驾驶员）：高空作业人员应具有高空作业操作证；驾驶员应具有相应车辆的驾驶证。

1.2 供应商须承诺为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人和安全员、巡查员并配足养护人员，养护期内按要求常驻项目现场，实际到场人员与投标文件中一致，合同签订后5个日历天内到岗。（提供承诺函，格式自拟）

1.3项目负责人每周到场时间不少于1天，跟踪管理绿化养护及保洁效果。绿化养护与堤防工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作，包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等，完全能够满足或者超过采购要求。

2、本次养护招标采购中，根据项目需求和工作实际情况，绿化养护所需要的各类器械、车辆有：运输装载汽车、高空作业车、洒水车、新能源割草机、草坪机、割灌机、绿篱机、电动喷雾器、油锯、水泵、汽油打药机、治虫车、高枝油锯等。堤防养护投入的设备:切割机、发电机、绳子、铁锹、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、测温仪等。岸坡保洁投入满足管护需求的保洁及垃圾清运设备等。供应商须承诺，在合同签订后10个工作日内办理好使用车辆的禁区通行证（提供承诺函，扫描上传），所有机械、车辆等设备使用符合相关标准或规定，满足养护的作业要求。

（四）安全文明作业要求

1、安全要求

中标供应商在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员的监督检查，结合实际制定安全生产管理制度、安全生产事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场的处置方案）、安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。中标供应商应对其一线从业人员进行技能培训及安全教育，在进行风险作业时,须落实相应安全措施，并由安全员监督指导。

中标供应商在从事病虫害防治、高大树木高空修剪、防汛防台、水体清淤、花卉更换、绿化补植、设施维修、堤防应急抢险等工作时必须采取相应的安全防护措施，充分做好人员、车辆等方面的安全管理工作，与安全相关一切费用包含在投标总价中,由中标供应商自行承担。

2、卫生保洁及垃圾清运要求

遵守国家有关垃圾处置的政策、法规，绿化废弃物、水体淤泥、杂物垃圾等随清随运，保持场地干净整洁；垃圾指定地点集中堆放，做到日产日清，堆放不过夜，不随意丢弃,有条件可设置固定场所集中处理绿化垃圾。

3、高空作业养护要求

3.1高大树木修剪、垂直绿化养护、高架花箱养护等高空作业时，养护人员佩戴安全绳，必须按规范操作(如竹梯用梯头绳同树干绑牢、高空作业车、脚手架遵守操作规范等)，地面设置安全警示牌，必要时进行围挡，设置作业场安全范围。

3.2从事高空作业人员要牢固树立安全思想和具有预防、控制事故能力，并要做到严格执行安全法规，当发现自身或他人有违章作业的异常行为，或发现与高空作业相关的物体和防护措施有异常状态时，要及时采取有效措施达到安全要求，从而预防控制意外的发生。

3.3年龄较大或身体不适合登高者，不得从事高空作业。

3.4高空作业应专门指定安全员对作业人员进行监管，安全员要坚守岗位。

3.5登高作业前，必须检查脚踏物是否安全可靠。

3.6使用竹梯登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，竹梯置放要有安全的倾斜角度。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

3.7使用高空车作业者必须熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程。枝条的重量要在吊绳的承受能力范围内，吊臂下严禁站人。

3.8高空作业人员必须佩戴安全帽，系好安全带，衣着灵便，穿软底防滑鞋，禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋。

3.9高空作业人员要加倍小心不要用力过猛造成身体失稳，避免发生意外。

3.10在五级以上大风以及恶劣天气，应停止高空作业。

4、现场文明安全施工要求

由于养护范围大多位于市区重要河道或市中心周边，为保证周边交通的安全顺畅和市民的生活质量，中标供应商应根据养护作业方案充分做好人员、车辆、防尘等方面的安全文明管理措施，自行协调好交警、交通、城管等有关部门，选择合理时间进行栽植、养护、保洁、维修，确保安全，并保持现场清洁整齐。结束后中标供应商清除并运出全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，应当保证施工始终严格按照不低于国家及江苏省政府有关文明安全施工的各项标准和规定。

（五）突发事件应急抢险、突击性任务要求

1、绿化养护期间，因灾害性天气(如台风、暴雨、暴雪等自然灾害)引起树木突然倒塌、碰线、碰屋，或非养护原因造成的树枝伤人、伤物等突发事件，需应急抢险时，中标供应商必须无条件按照采购人要求成立不少于25人（根据发生情况适当增加）的应急抢险队伍，人员名单报采购人审核备案，并提前准备好物资、机械等工作，加派巡查人员，保质保量及时做好准备工作。中标供应商在巡查发现或接到采购人通知后，迅速组织人员和车辆保证1小时内到达现场及时进行处置，并按照采购相关要求，做好后续问题处理。

花卉日常管养期间，因人为破坏、交通事故损坏等突发事件造成花卉枯死或缺失，中标供应商要在1小时内到达现场，并按照采购人要求，按时保质保量做好更换花卉的应急处置工作。

堤防养护期间，因灾害性天气(如台风、暴雨、暴雪等自然灾害)引起防汛道路坍塌、驳岸墙损毁、设施损坏等，中标供应商在巡查发现或接到采购人通知后，要在1小时内到达现场及时进行防护栏围挡、警戒线拉置等安全警示初步处置。损失金额在合同价1%的范围内，由中标供应商制定详细的维修方案，报采购人同意后，及时维修到位。损失金额在合同价1%以上的，由采购人进行维修。

根据采购人安排，中标供应商及时有效地处理城管信息平台数字化案件、“12345”投诉热线、“市长信箱”、群众来信来访等各种渠道问题；如其中发生交通事故破坏、树木倒伏、护栏断裂等突发事件，中标供应商及应急抢险人员须1小时内到达现场进行处理，并及时向采购人反馈处理结果。

2、因重要节日活动、文明城市检查等产生突击性任务时，采购人及时通知中标供应商，中标供应商按照采购人要求，组织养护人员加班加点，按时完成突击养护任务。

（六）采购人中标供应商双方权利和义务

1、采购人相关权利及义务

1.1负责承担养护费用。按照“扬州市城市河道管理处绿化养护考核表”规定，考核工作由采购人负责考核，每季度视考核结果，结算中标供应商的养护费用，“扬州市城市河道管理处绿化养护考核表”作为合同附件。

1.2协助中标供应商处理养护过程中所遇到的矛盾，以保证养护工作正常实施。

1.3采购人协助中标供应商协调相关单位，申请开展行政执法等工作。

2、中标供应商相关权利及义务

2.1为确保养护质量，中标供应商需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，养护人员需要有相应的养护管理经验等。

2.2养护过程中，中标供应商养护必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。一切安全责任由中标供应商负责。

2.3因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标供应商在接到采购人通知后应迅速组织力量，1小时内到达现场并及时处理。因不可抗拒因素导致绿化（断枝等）的修剪、清运等发生的处理费用包含在投标报价中。因不可抗拒因素、非养护原因导致绿化（倒伏等）的修复，不在本次采购范围内。

2.4 及时做好河道两岸地面、绿化带内建筑垃圾、废弃家具等固体废弃物的清理，单次固体废弃物清理体量大于2立方米算大批量清理，累积清理费用在合同价1%以内的由中标供应商承担，超出部分由采购人负责。

2.5及时做好植物病虫害防治工作，使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害，发生意外事故由养护中标供应商自行承担。

2.6中标供应商绿化养护期间乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，规格原则上应不小于原苗木，同时要确保成活，特别是重要景观树木，需进行定期检查养护，发现异常及时向采购人报备，并进行抢救，按采购人要求进行补植。

2.7在养护期间接受采购人检查，检查中发现的问题采购人以书面形式下发整改通知书，督促中标供应商进行整改，在规定时间内中标供应商未完成整改任务，按规定扣除相应分值。

2.8中标供应商在项目养护期间由于养护工作不能及时完成，考核评分不合格或造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从中标供应商的养护费用中扣除，产生的费用由中标供应商负责。

2.9养护及配套设施管护所使用的水电费用及养护材料、机械和更换设施，均由中标供应商负责。员工吃饭、住宿问题，由中标供应商自行解决。

2.10每月及时上报养护月报、检查记录等台账资料。养护月报内容含文字说明，图片显示等。

2.11中标供应商进场后，在养护期间，人员招聘、录用不得与其它管理单位其它养护项目发生矛盾，影响采购人正常工作的开展。中标供应商应遵循《中华人民共和国安全保障法》、《中华人民共和国劳动法》的各项规定，做到规范操作、规范用工，并按规定办理雇主责任险、意外伤害险等，切实保障劳动者权益。中标供应商所聘用人员在工作时间必须统一着装，中标供应商应做好安全保障工作，对其聘用的人员进行安全培训，配备必要的安全防护用具（如救生衣等），并负责承担全部安全责任（中标供应商的任何劳务、安全及意外伤害等纠纷和补偿均自行负责）。

（七）合同违约责任

中标供应商人员因操作或言语不当造成较坏影响的一次扣除养护费用1000元，发生民事矛盾处理不善的，一次性扣除养护费用3000元。

1、发生以下情形的，采购人有权单方面立即解除与之签订的养护合同，并追究违约责任：

1.1累计3次月度考核低于80分或单次季度考核低于65分的；

1.2因中标供应商原因引起重大社会舆情，造成社会不良影响或被市级及以上媒体曝光的；

1.3发生一般及以上安全责任事故，且事故责任主体为养护人员的；

2、发生以下情形的，采购人有权解除养护合同，且中标供应商不得提出索赔等争议：

2.1因中标供应商原因，未完成合同约定任务的；

2.2因非采购人原因导致工程量发生重大变化或财政资金重大调整等外部因素的。

（八）工作量清单

1、绿化养护工作量清单表（以下数量以实际情况为准）

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护：1、古运河（扬州水利枢纽—瓜洲闸）； 2、二道河（来鹤桥—荷花池）； - 安墩河（荷花池至安墩闸）；宝带河（念四河至荷花池）；念四河（瘦西湖—新城河）；新城河（沿山河—古运河）； - 4、扬州水利枢纽闸区管理范围内。 | 万平方米 | 94.55 | 配备必要的绿化人员和机械设备等，负责管理所指定区域内绿化的日常养护、修剪、收割、病虫害防治、支撑加固、苗木施肥、现状整治、缺损苗木补植及绿化带内设施管护、卫生保洁等。 |
| 2 | 岸坡保洁：1、古运河（扬州水利枢纽—瓜洲闸）； 2、二道河（来鹤桥—荷花池）； 3、安墩河（荷花池至安墩闸）；宝带河（念四河至荷花池）；新城河（沿山河—古运河） | 万平方米 | 12.18 | 配备满足管护需要的人员、工具、垃圾清运措施等，负责沿河小道、管理范围内广场等的清扫、垃圾清运等工作，亭子、长廊等设施擦拭、地面清扫。 安排专门人员上午、下午各一次卫生保洁，每天不少于两次 |
| 3 | 堤防养护：古运河（高旻寺—瓜洲闸） | 公里 | 20 | 负责防汛巡查道路、驳岸墙等养护修理。堤防管理范围内标志标牌、界桩、断面桩、百米桩、里程碑，道路限高限宽杆,限宽墩等附属设施日常养护修理。 |
| 4 | 节点花卉：古运河东关古渡处节点花卉维养。 | 万平方米 | 0.0028 | 根据气候季节变化，一年花卉整体布置更换不少于4次，每季度一次，密度一般为100盆/㎡/次，即累计平均400盆/㎡/年 |
| 5 | 巡查工作：（古运河、二道河、安墩河、宝带河、念四河、新城河） | 项 | 1 | 配备巡查人员，负责绿化带内植物生长状况、绿地卫生、设施情况、沿河小道、建筑物、防汛巡查道路、堤身、堤防附属设施完好情况等，发现问题及时处理或上报，每天巡查不少于2次。 |
| ... | ... |  |  |  |

（九）其他

1、采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和考核标准进行考核。考核情况作为支付费用的依据。

2、供应商自行踏勘现场，充分考虑采购要求，合理报价；投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、高温补贴、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）、绿化养护、堤防养护、花卉和提升材料费、保险费、税费及供应商自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分等由中标供应商承担。

报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准或未依法测算缴纳社会保险、公积金等费用的作无效报价处理。（按扬州市区最新政策标准执行）

道路绿化养护浇水使用自来水、河水或采购人指定的水源浇灌，确保水质符合绿化要求，供应商须在中标后7个日历天内按照相关规定办理取水用水手续，水费及相关费用由中标供应商承担。

3、中标供应商在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册。如遇特殊情况需要调整人员，需征得采购人同意后方可调整。

4、中标供应商的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

5、如果发生因中标供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标供应商承担经济和法律责任。

6、服务人员须报采购人备案；在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核（须提供承诺书）。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。

7、中标供应商所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

8、绿化养护、岸坡保洁、堤防养护质量要求：合格。考核采取月度考核和季度考核相结合的办法。

月度考核在80（含）分以上，当月管护费用按全额支付；月度考核80分以下的河道，当月管护费用按照各片区管理所管护河道（河段）长度进行核算并按比例扣除。月度考核在70（含）-80（不含）分的，扣除该条河道月度管护费用的5%后进行支付；在65（含）-70（不含）分的，扣除该条河道月度管护费用的10%后进行支付；在65（不含）分以下的，当月管护费用不进行支付。

季度考核具有一票否决权，季度考核按照每条河道进行考核，考核在80分以上（含80）的，按各片区管理所各月得分情况，支付当季管护费用；季度考核在70（含）-80（不含）分的河道，先扣除该条河道整体管护费用的5%后，再按各片区管理所各月得分情况支付管护费用；季度考核在65（含）-70（不含）分的河道，先扣除该条河道整体管护费用的10%后，再按各片区管理所各月得分情况支付管护费用；季度考核在65（不含）分以下的，当季管护费用不进行支付。

季度考核在65（不含）分以下的或累计3次月度考核低于80分，采购人有权单方面解除与之签订的管护合同，不补偿任何相关费用，造成社会影响的，并追究违约责任。

考核评分表见附件1

附件1：

《扬州市城市河道管理处2026年绿化养护考核评分表》

河道名称：古运河（古运河管理所范围段）

考核时间：                           年月日          得分

| 考核内容 | 考核细则和要求 | 扣分标准（满分100分） | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 长 势 （5分） | 1、草皮长势良好,无大面积枯黄或枯死，无裸露地。 2、灌木和花卉长势良好，无枯枝残叶，花卉适时开花，花卉轮廓清晰，无残缺。3、乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。 | 1、因养护不当造成植物生长不良，出现枯黄或枯死，每处扣0.2分； 2、树形差、长势差、缺乏观赏价值的，每株扣0.2分； 3、有明显徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、碰线枝的，每株扣0.2分； |  |  |
| 修 剪 （10分） | 1、草皮高度一般控制在15cm以下，草皮剪割次数年达到6次以上，全线草皮剪割周期每次控制在24天以内，剪割时注意保持草皮高度的一致，边缘整齐。 ⑵乔木、灌木和花卉适时修剪，无明显高差，修剪时，尽量减少伤口，截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米，荫枝、下垂枝及干枯枝枯叶要及时剪除，保持整齐美观。 | 1、草皮长势超过规定高度未及时进行剪割，每100米长堤段扣1分； 2、灌木、花卉未及时修剪，有窜枝，每处扣0.5分； 3、乔木枯枝叶、下垂枝影响整齐美观，未及时修剪，每处扣0.5分； 4、绿地边线不清晰，每处扣0.5分。 |  |  |
| 施 肥 （5分） | 乔木灌木施肥冬季进行一次，春、秋季追肥一次。施肥量根据树木的种类生长情况而定，一般用选用有机肥或复合肥，施用的方法有根施法和根外施法，保证乔灌木等绿化旺盛生长。 | 1、未组织对绿化进行施肥，每500米堤段扣1分； 2、施肥未采用复合有机肥料，发现一起扣1分； 3、苗木因缺肥，出现生长受到抑 制，植株矮小，叶片变成深绿色，灰暗色无光泽，具有紫色斑或枯死脱落的，每株扣0.5分； 4、施肥量不足，不按标准执行，发现一起扣1分； 5、缺少施肥相关资料扣1分。 |  |  |
| 浇 水 （5分） | 在干旱或少雨季节，组织机械、人工对草坪、乔灌木、花卉进行浇水，不得因旱影响植物生长。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，满足草皮、乔灌木生长所需的水份。 | 1、草皮干旱缺水，出现枯黄，100 米堤段扣1分。 2、乔灌木干旱缺水，叶片轻微卷曲，自下而上老叶先黄，甚至死亡，发现一起扣1分。 |  |  |
| 除 草 （10分） | 草皮杂草率100㎡控制10%以下；灌木花卉周围外观无明显杂草生长，内无缠绕性、攀爬性杂草生长；芦苇、一枝黄花、蒲公英等高杆杂草及时清除。 杂草清除一般采用人工除杂草、机械除杂草和化学除杂草。一枝黄花、芦苇等杂草清除宜采用人工挖除方法，所拔除的杂草集中堆放，并及时清理，如使用化学除草剂必须保证堤防植物的安全，无污染、无危害。 | 1、绿地杂草率大于10%,每100㎡扣0.5分； 2、灌木花卉外观周围看到明显杂草生长，每处扣1分； 3、绿化带内枯枝残叶未及时清理、有明显杂草的，每处扣1分； 4、堤防上发现有一枝黄花、蒲公英、芦苇等高杆杂草生长，未及时清除，每起扣0.5分。 5、使用剧毒有毒除草剂，造成植物死亡，污染周边环境，每100米堤段扣2分。 |  |  |
| 病 虫 害 防 治 （5分） | 根据各种树木的生长特性进行病虫害防治。防治药物应定期喷洒，以预防为主；防虫药物则应根据虫情发生情况及时喷洒，达到治早、治小、治了的养护要求。药物防治时，须做到对周围空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 | 1、乔灌木有明显病虫害的，每发现一起扣0.5分； 2、绿化带有明显病虫害的，每处扣0.5分； 3、绿化周围的道路、穿堤建筑物等处发现有大量的病虫害爬行，未进行防治，每起扣0.5分。 4、使用有药害的农药，影响植物生长或造成周围空气、水体产生污染，每起扣1分。 |  |  |
| 补 种 植 （10分） | 养护合同期内，各类树木死亡，应及时清除死树株，按季节有计划补植，补植苗木应与原栽植树木品种一致，规格大于原苗木，成活保存率达100%。 | 1、因养护不到位，引起乔木死亡，应适时补植，未补植的每株扣1分。 2、因养护不到位，引起灌木死株、缺株的，未及时补植，每株扣0.5分； 3、因养护不到位，引起草皮死亡，未及时补种植，每100㎡扣0.5分； 4、未按要求，每年进行草皮播种更新，扣10分。 |  |  |
| 树 干 刷 白 （5分） | 刷白时间从11月开始，到12月底结束。用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 | 1、未在规定时间内，对树木进行刷白，每株扣0.5分； 2、树木刷白未高度达不到标准，每株扣0.5分。 |  |  |
| 防台 风及 意外 处理 （5分） | 在台风来临前加固防御，合理修剪，加固护树设施，增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，清理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。 | 1、台风来临，未做防护措施的，造成绿化受损，每株扣0.5分； 2、台风过后，未及时处理歪倒树木、断枝、落叶和垃圾的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 设施管护 （5分） | 1、建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施管护良好； 3、桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损； 4、竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 5、建筑外观完整；构件、陈设完好；墙面、屋面、地面无开裂、无脱漆、无渗漏；屋顶瓦面无脱落；及时维修，无安全隐患。 | 设施有破损未及时维修，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 保洁工作 （15分） | 1、沿河小道、广场、亲水平台、绿地、园路等应保持整洁，垃圾随产随清，植物废弃物及时清运。无杂物、无成片枯枝枯叶、树挂等。 2、保洁作业应安全、规范，无明显扬尘，严禁随意焚烧垃圾杂物。 3、设施部分应保持整洁，无垃圾堆放。 | 检查中发现保洁不到位，每处扣0.5分。 |  |  |
| 堤防养护（15分） | 1、堤顶路面应平整无破损、无裂缝、无坑洼凹陷等； 2、堤坡应完整，无洞穴、雨淋沟等； 3、排水沟应通畅无淤泥、杂物、积水等，排水沟完好无破损； 4、标志牌、里程桩、百米桩、断面桩、界桩、隔离网等附属设施应定期清理维护，保持完好； 5、堤防养护台账资料及时整理归档。 | 检查中发现养护不当，每处扣1分。 |  |  |
| 其 它 （5分） | 1、项目负责人每周到场时间不少于一天，跟踪管理绿化修剪、施肥、治虫等技术养护。 2、养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求，达到投标文件最底标准。 3、从业人员须穿统一着装,主动接受采购人管理人员监管。 4、开展安全教育，严格履行安全检查职责，及时发现施工现场安全隐患, 及时整改。 5、养护月报、检查记录等台账资料齐全，记录规范，按时上报。 | （1）项目负责人每周到场时间少于一天，发现一起，扣0.5分。 （2）投入技术力量和设备达不到最底标准，未能满足绿化养护要求，每项扣0.5分； （3）未统一着装，发现一次扣0.5分。 （4）安全措施落实不到位，发生一般安全责任事故的，每起扣5.0分。 （5）台账资料报送不及时，每次扣1分，记录不符合规范要求，一次扣0.5分；无台账资料发现一次扣2分。 （6）未按规定落实资料员，扣5分。 |  |  |

考核小组成员签名：

《扬州市城市河道管理处2026年绿化养护考核评分表》

河道名称：二道河/宝带河/念四河/安墩河/新城河/古运河（黄金坝闸片区/通运闸片区管理所范围段）

考核时间：                           年月日          得分

| 考核内容 | 考核细则和要求 | 扣分标准（满分100分） | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 长 势 （5分） | 1、草皮长势良好,无大面积枯黄或枯死，无裸露地。 2、灌木和花卉长势良好，无枯枝残叶，花卉适时开花，花卉轮廓清晰，无残缺。3、乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。 | 1、因养护不当造成植物生长不良，出现枯黄或枯死，每处扣0.2分； 2、树形差、长势差、缺乏观赏价值的，每株扣0.2分； 3、有明显徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、碰线枝的，每株扣0.2分； |  |  |
| 修 剪 （10分） | 1、草皮高度一般控制在15cm以下，草皮剪割次数年达到6次以上，全线草皮剪割周期每次控制在24天以内，剪割时注意保持草皮高度的一致，边缘整齐。 ⑵乔木、灌木和花卉适时修剪，无明显高差，修剪时，尽量减少伤口，截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米，荫枝、下垂枝及干枯枝枯叶要及时剪除，保持整齐美观。 | 1、草皮长势超过规定高度未及时进行剪割，每100米长堤段扣1分； 2、灌木、花卉未及时修剪，有窜枝，每处扣0.5分； 3、乔木枯枝叶、下垂枝影响整齐美观，未及时修剪，每处扣0.5分； 4、绿地边线不清晰，每处扣0.5分。 |  |  |
| 施 肥 （5分） | 乔木灌木施肥冬季进行一次，春、秋季追肥一次。施肥量根据树木的种类生长情况而定，一般用选用有机肥或复合肥，施用的方法有根施法和根外施法，保证乔灌木等绿化旺盛生长。 | 1、未组织对绿化进行施肥，每500米堤段扣1分； 2、施肥未采用复合有机肥料，发现一起扣1分； 3、苗木因缺肥，出现生长受到抑 制，植株矮小，叶片变成深绿色，灰暗色无光泽，具有紫色斑或枯死脱落的，每株扣0.5分； 4、施肥量不足，不按标准执行，发现一起扣1分； 5、缺少施肥相关资料扣1分。 |  |  |
| 浇 水 （5分） | 在干旱或少雨季节，组织机械、人工对草坪、乔灌木、花卉进行浇水，不得因旱影响植物生长。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，满足草皮、乔灌木生长所需的水份。 | 1、草皮干旱缺水，出现枯黄，100 米堤段扣1分。 2、乔灌木干旱缺水，叶片轻微卷曲，自下而上老叶先黄，甚至死亡，发现一起扣1分。 |  |  |
| 除 草 （10分） | 草皮杂草率100㎡控制10%以下；灌木花卉周围外观无明显杂草生长，内无缠绕性、攀爬性杂草生长；芦苇、一枝黄花、蒲公英等高杆杂草及时清除。 杂草清除一般采用人工除杂草、机械除杂草和化学除杂草。一枝黄花、芦苇等杂草清除宜采用人工挖除方法，所拔除的杂草集中堆放，并及时清理，如使用化学除草剂必须保证堤防植物的安全，无污染、无危害。 | 1、绿地杂草率大于10%,每100㎡扣0.5分； 2、灌木花卉外观周围看到明显杂草生长，每处扣1分； 3、绿化带内枯枝残叶未及时清理、有明显杂草的，每处扣1分； 4、堤防上发现有一枝黄花、蒲公英、芦苇等高杆杂草生长，未及时清除，每起扣0.5分。 5、使用剧毒有毒除草剂，造成植物死亡，污染周边环境，每100米堤段扣2分。 |  |  |
| 病 虫 害 防 治 （5分） | 根据各种树木的生长特性进行病虫害防治。防治药物应定期喷洒，以预防为主；防虫药物则应根据虫情发生情况及时喷洒，达到治早、治小、治了的养护要求。药物防治时，须做到对周围空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 | 1、乔灌木有明显病虫害的，每发现一起扣0.5分； 2、绿化带有明显病虫害的，每处扣0.5分； 3、绿化周围的道路、穿堤建筑物等处发现有大量的病虫害爬行，未进行防治，每起扣0.5分。 4、使用有药害的农药，影响植物生长或造成周围空气、水体产生污染，每起扣1分。 |  |  |
| 补 种 植 （10分） | 养护合同期内，各类树木死亡，应及时清除死树株，按季节有计划补植，补植苗木应与原栽植树木品种一致，规格大于原苗木，成活保存率达100%。 | 1、因养护不到位，引起乔木死亡，应适时补植，未补植的每株扣1分。 2、因养护不到位，引起灌木死株、缺株的，未及时补植，每株扣0.5分； 3、因养护不到位，引起草皮死亡，未及时补种植，每100㎡扣0.5分； 4、未按要求，每年进行草皮播种更新，扣10分。 |  |  |
| 树 干 刷 白 （5分） | 刷白时间从11月开始，到12月底结束。用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 | 1、未在规定时间内，对树木进行刷白，每株扣0.5分； 2、树木刷白未高度达不到标准，每株扣0.5分。 |  |  |
| 防台 风及 意外 处理 （5分） | 在台风来临前加固防御，合理修剪，加固护树设施，增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，清理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。 | 1、台风来临，未做防护措施的，造成绿化受损，每株扣0.5分； 2、台风过后，未及时处理歪倒树木、断枝、落叶和垃圾的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 设施管护 （14分） | 1、建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施管护良好； 3、桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损； 4、竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 5、建筑外观完整；构件、陈设完好；墙面、屋面、地面无开裂、无脱漆、无渗漏；屋顶瓦面无脱落；及时维修，无安全隐患。 | 设施有破损未及时维修，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 保洁工作 （20分） | 1、沿河小道、广场、亲水平台、绿地、园路等应保持整洁，垃圾随产随清，植物废弃物及时清运。无杂物、无成片枯枝枯叶、树挂等。 2、保洁作业应安全、规范，无明显扬尘，严禁随意焚烧垃圾杂物。 3、设施部分应保持整洁，无垃圾堆放。 | 检查中发现保洁不到位，每处扣0.5分。 |  |  |
| 其 它 （6分） | 1、项目负责人每周到场时间不少于一天，跟踪管理绿化修剪、施肥、治虫等技术养护。 2、养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求，达到投标文件最底标准。 3、从业人员须穿统一着装,主动接受采购人管理人员监管。 4、开展安全教育，严格履行安全检查职责，及时发现施工现场安全隐患, 及时整改。 5、养护月报、检查记录等台账资料齐全，记录规范，按时上报。 | （1）项目负责人每周到场时间少于一天，发现一起，扣0.5分。 （2）投入技术力量和设备达不到最底标准，未能满足绿化养护要求，每项扣0.5分； （3）未统一着装，发现一次扣0.5分。 （4）安全措施落实不到位，发生一般安全责任事故的，每起扣5.0分。 （5）台账资料报送不及时，每次扣1分，记录不符合规范要求，一次扣0.5分；无台账资料发现一次扣2分。 （6）未按规定落实资料员，扣5分。 |  |  |

考核小组成员签名：

包二（润扬河和沿山河管理所绿化养护项目）：

（一）管护范围

1、仪扬河（古运河—润扬河）管理范围内面积约43.88万平方米的绿化养护，面积约4.38万平方米的岸坡保洁，长度约16公里的堤防养护。

2、沿山河（平山堂泵站—西闸站）管理范围内面积约11.88万平方米的绿化养护，面积约3.45万平方米的岸坡保洁，长度约9.8公里的堤防养护；

乌塔沟（沿山河—仪扬河）管理范围内面积约54.80万平方米的绿化养护，面积约7.01万平方米的岸坡保洁，长度约15.62公里的堤防养护。以上具体面积以实际为准。

（二）管护维护内容和要求

1、绿化养护的内容和要求

1.1养护内容包括但不限于：草皮养护、修剪和草籽补种；乔灌木养护、修剪（修剪适度,确保干直冠美,无枯枝残叶,景观效果优良）、支撑、扶正、刷白；竹类、地被花卉等草本植物养护、修剪、收割、清理和补栽；景观花球修剪养护；除草、浇水、施肥、病虫害防治、枯死植物清理、树木移栽、清杂等。

1.2绿化养护的要求

1.2.1 制定绿化养护方案。绿化养护专业性要求高，且各河道绿化实际情况和管护要求不一样，对养护单位的人、材、物调配能力要求高，存在一定难度，要有重点的开展工作，应充分考虑其重点难点，制定详细的各条河道绿化养护作业方案。

1.2.2 绿化养护的重点和难点：

仪扬河两岸绿化生长杂乱、植物长势较差，草皮缺损较多，在养护方案中须重点考虑两岸清杂、树木修剪、大型杂树的清理、岸坡平整、绿化补植等，分段实施，合同期内完成。

乌塔沟两岸杂草较多，在养护方案中须重点考虑两岸杂草的清除、草皮补植、扒翻种植铲除等。

沿山河大部分绿化位于交通主干道附近，管养要求较高，在养护方案中须重点考虑乔灌木修剪、枯断枝清理、林下空间修复及重大活动保障等。

1.2.3 中标后报采购人审查通过后，集中力量做好绿化现状整治；乔灌木保持整齐美观，无枯枝、杂枝；草皮不高于15cm。

1.2.4 中标供应商按照采购人审查通过的绿化养护作业方案，自行协调好交警、交通、城管等有关部门，合理安排好人员、机械、车辆及相关物资材料，并达到招标各项要求；根据实际养护情况，按照扬州市城市河道管理处绿化工作养护要求,做好日常绿化养护作业，养护质量达到养护标准。其中，对于存在安全隐患或者倒伏风险的树木要进行支撑加固，定期检查树干与支撑固定点，及时处理卡树、磨皮等问题，台风前后需全面检查并加固。养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求。

1.2.5 供应商踏勘后根据现状实际工作量，估算人工、材料、机械等相关费用，该费用包含在投标总价中，供应商自行承担。

1.3缺损苗木补植要求

供应商自行踏勘现场，针对管护范围内绿化缺损现状，综合考虑，科学制定补植计划方案，须包含补植的树木的品种、胸径及数量；沿山河沿线林下空间补种绿化的品种及数量等。

如在养护合同期内因植物老化、人为破坏、养护不当等原因造成绿化死亡而缺损的，中标供应商须自行补植相应品种、规格的植物，且质量、规格、数量必须经采购人同意。

预计每年补植品种和数量为：乔木约50株，规格胸径15cm以上；灌木约50株，规格地径10cm以上；草皮8000㎡、麦冬约1500㎡；草籽若干。以上为估算数量，最终实际补植情况根据采购人要求，补植费用为固定总价，不再另行调整。

1.4设施管护内容和要求

1.5.1 设施管护主要为养护范围内的园林建筑物（构筑物）、树池花坛、桌椅坐凳、园路、景观桥梁、宣传牌、小品、水体、卫生设施等设施，维护内容为：日常巡视保养、安全专项巡查、损坏维修等方面。

1.5.2 设施管护要求：中标供应商巡查养护范围时，发现任何设施的损坏，立即组织相关维修人员按原样进行维修，及时消除安全隐患，维修质量须合格；如无法维修需要更换维修方式时，报采购人同意后，方可更换。供应商自行踏勘现场，估算设施维修工作量和费用，其中单个设施单笔维修费在500元以下的相关维修和处置费用包含在投标总价中，供应商自行承担。

1.6巡查内容和要求

1.6.1绿化部分：绿地应定期进行专项巡查，内容包括绿地内植物生长状况、水体情况及安全隐患等，发现问题及时处理并记录。发现毁绿、占绿及其他破坏绿化的行为，及时制止并报告采购人，配合采购人和相关执法部门予以查处。

1.6.2设施部分：安排专门人员定期进行巡查，建立维护管理台账，记录检查、维修等情况。定期做好安全检查工作，排除安全隐患。

1.6.3巡查员日常巡查次数每日不少于2次。

1.7绿化养护、设施管护台账要求

供应商进场后根据现场情况建立绿化、设施的基础台账，并在养护期间不断完善。其中乌塔沟、沿山河须在一季度内建立各条河道的CAD乔木分布图，仪扬河在四季度前建立CAD乔木分布图。

2.保洁的内容和要求

2.1保洁内容：中标供应商须做好管护范围内的所有保洁及垃圾清运工作，包括但不限于绿地保洁、沿河小道（园路）清扫以及广场、亲水平台、亭台楼阁、小品、垃圾箱、宣传牌等的卫生保洁。

2.2保洁要求：

绿化部位保洁要求：每日安排专人进行卫生保洁，原则上上午、下午各一次，每天不少于两次，无垃圾、无积叶，外观整洁。

沿河小道、园路、亲水平台等保洁要求：每日安排专人进行卫生保洁，原则上上午、下午各一次，每天不少于两次；目视沿河小道、园路、亲水平台等地面干净，无垃圾、无积叶、无杂物、无明显污迹，无烟头纸屑；无积水、积雪、泥沙等。

设施保洁要求：每日擦拭，座椅、宣传牌、垃圾箱、花坛等表面洁净无污渍；路灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁，无明显污渍、积灰。

配备满足管护需要的人员、工具、垃圾清运措施等，重大活动、节假日等特殊时期加大保洁频次。

2.3巡查内容和要求

巡查内容包括地面卫生情况、绿地卫生情况、设施完好情况等，巡查人员每日巡查不少于两次。发现地面有垃圾及时清理，发现亭子、长廊等设施有损毁及时报告采购人，发现管理范围内有人倾倒垃圾等行为，及时制止，并要求对方清理干净。

3、堤防养护的内容和要求

3.1养护内容

仪扬河堤防位于河道两岸，总长16km，南、北堤各长8 km；沿山河堤防位于河道南岸，总长9.8公里；乌塔沟堤防位于河道两岸，总长15.62公里，东、西堤各长7.81 km。包括防汛巡查道路、驳岸墙、排水沟等养护修理；管理范围内标志标牌、界桩、断面桩、百米桩、里程碑、隔离网、道路限高限宽杆、限宽墩等附属设施的日常养护修理。

3.2养护要求

3.2.1堤防日常养护内容：堤防设施日常养护内容主要有检查巡视、日常养护、质量管理、安全管理、养护资料建立等。

3.2.2堤身工程养护：

防汛道路养护。水泥路面和沥青路面路肩发生坑塘、积水时，及时用石子和土方进行养护修理；路面发生断裂、损坏时，凿除损坏部分，用同材料进行修补；

堤顶堤肩养护。堤肩有明显坑洼、坍肩，堤肩线不平顺规整，边埂发生损坏，采用含水量适宜的粘性土，按原标准进行修复；

堤坡养护。修复堤坡陡坎、洞穴、陷坑、雨淋沟，平整堤坡等。堤坡出现局部残缺，用土料夯实、刮平处理，按原标准修复；出现大面积雨淋沟或损坏，应按开挖、分层回填夯实的顺序修理，所用土料与原筑堤土料相同；上下堤坡道出现不平整、凹陷、损坏时，及时养护修理；砌石护坡砌石发生砌缝、松动、裂缝、塌陷时，填补、整修变形或损坏的块石，更换风化或冻毁的块石，并嵌砌紧密等处理；混凝土护坡发生侵蚀剥落或局部破碎，用水泥砂浆抹补、喷浆等处理；护坡局部出现裂缝，应加强巡查并及时汇报，判别裂缝成因，并进行处理。

排水设施养护。清除排水沟内的淤泥、杂物及高杆杂草，疏通堵塞排水孔。汛前汛后，全面清理一次，清理时，用抽水机将沟内水抽净，清除沟内蒲蒿、芦苇等高杆杂草，人工用铁锨等工具将沟内淤泥、杂草和杂物清理干净。干湿沟清理时，先将沟内杂草、杂物清除干净，挖除沟内淤结泥土，清理上岸的杂草杂物外运处理，堆集在沟边两侧淤泥土，均匀分散到堤坡或护堤地坑洼处，沟清理后见底，无淤泥杂物，排水畅通。发现排水沟损坏，凿除排水沟压顶剥落架空破损部位，用C25混凝土，内配主筋2Φ6，副筋Φ6@200以上规格材料重新浇筑，压顶压光成型，粉刷下挂5cm部分统一弹线切边，凿除建筑垃圾外运处理。排水沟倒塌、局部松动、沟底裂缝、破损，按原材料进行修复，使其保持完好。

3.2.3堤防附属设施养护：模块直立墙压顶设施养护。经常对码头、停车场、直立墙压顶等设施养护，修理破损、剥蚀、架空、松动部位，粘性土填补夯实直立墙与堤脚衔接处发生沉陷、空隙、架空地面，修复处理防腐处理码头系船桩、清理码头淤泥杂物，场地保持干净整洁，设施完好；附属设施标志牌、百米桩、断面桩、界桩、隔离网、限宽限高；宣传牌等设施养护，防腐油漆出新限宽限高杆，修复隔离网，保证设施美观完整完好。

3.2.4养护基础资料管理：养护台账资料建立、收集和整编工作。养护单位跟踪养护施工现场，检查养护项目施工管理情况，掌握养护现场第一手资料，并按计划、时效报送养护材料，确保养护资料真实可靠、质量满足采购方需求；堤防日常养护资料包括养护日志、养护记录、养护报表、自查报表、检查记录、养护小结、修复方案、设备安排、应急处置方案、自查自修计划、养护费用处置内容及安全生产管理等台账资料，并严格按照投标文件执行。

3.3巡查内容和要求

巡查内容包括防汛巡查道路、堤身、堤防附属设施完好情况等。巡查人员平常每日巡查不少于一次，汛期加大巡查频次，做好巡查记录。发现道路、驳岸墙、附属设施损毁，及时报告采购人，制定维修方案经采购人同意后维修到位。

（三）养护人员及技术设备要求

1、养护人员要求

1.1本项目养护人员应包含项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、巡查员6名、绿化养护人员40名（含高空作业人员1名、资料员1名、驾驶员）、保洁及养护人员12名（工作内容含保洁、堤防养护）。其中，所有工作人员的年龄在18-60周岁之间，且不少于40人未达法定退休年龄。以上养护人数为最低养护要求，中标供应商可根据实际情况进行增加，不可减少，若人数达不到招标文件要求则投标无效；供应商中标后，养护期间现场人员须和投标文件中的人员一致，并将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案，如人员有变动，须报采购人同意。（提供承诺函，扫描上传）

其中：

项目负责人应具有园林绿化类中级及以上职称；

技术负责人应具有园林绿化类中级及以上职称；

安全员应具有安全员证书；

养护工（含高空作业人员，驾驶员）：高空作业人员应具有高空作业操作证；驾驶员应具有相应车辆的驾驶证。

1.2 供应商须承诺为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人和安全员、巡查员并配足养护人员，养护期内按要求常驻项目现场，实际到场人员与投标文件中一致，合同签订后5个日历天内到岗。（提供承诺函，格式自拟）

1.3项目负责人每周到场时间不少于1天，跟踪管理绿化养护及保洁效果。绿化养护与堤防工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作，包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等，完全能够满足或者超过采购要求。

2、本次养护招标采购中，根据项目需求和工作实际情况，绿化养护所需要的各类器械、车辆有：履带挖掘机、运输装载汽车、高空作业车、洒水车、新能源割草机、草坪机、割灌机、绿篱机、电动喷雾器、油锯、水泵、汽油打药机、治虫车、高枝油锯等。堤防养护投入的设备:切割机、发电机、绳子、铁锹、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、测温仪等。岸坡保洁投入满足管护需求的保洁及垃圾清运设备等。供应商须承诺，在合同签订后10个工作日内办理好使用车辆的禁区通行证（提供承诺函，扫描上传），所有机械、车辆等设备使用符合相关标准或规定，满足养护的作业要求。

（四）安全文明作业要求

1、安全要求

中标供应商在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员的监督检查，结合实际制定安全生产管理制度、安全生产事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场的处置方案）、安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。中标供应商应对其一线从业人员进行技能培训及安全教育，在进行风险作业时,须落实相应安全措施，并由安全员监督指导。

中标供应商在从事病虫害防治、高大树木高空修剪、防汛防台、水体清淤、绿化补植、设施维修、堤防应急抢险等工作时必须采取相应的安全防护措施，充分做好人员、车辆等方面的安全管理工作，与安全相关一切费用包含在投标总价中,由中标供应商自行承担。

2、卫生保洁及垃圾清运要求

遵守国家有关垃圾处置的政策、法规，绿化废弃物、水体淤泥、杂物垃圾等随清随运，保持场地干净整洁；垃圾指定地点集中堆放，做到日产日清，堆放不过夜，不随意丢弃,有条件可设置固定场所集中处理绿化垃圾。

3、高空作业养护要求

3.1高大树木修剪、垂直绿化养护、高架花箱养护等高空作业时，养护人员佩戴安全绳，必须按规范操作(如竹梯用梯头绳同树干绑牢、高空作业车、脚手架遵守操作规范等)，地面设置安全警示牌，必要时进行围挡，设置作业场安全范围。

3.2从事高空作业人员要牢固树立安全思想和具有预防、控制事故能力，并要做到严格执行安全法规，当发现自身或他人有违章作业的异常行为，或发现与高空作业相关的物体和防护措施有异常状态时，要及时采取有效措施达到安全要求，从而预防控制意外的发生。

3.3年龄较大或身体不适合登高者，不得从事高空作业。

3.4高空作业应专门指定安全员对作业人员进行监管，安全员要坚守岗位。

3.5登高作业前，必须检查脚踏物是否安全可靠。

3.6使用竹梯登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，竹梯置放要有安全的倾斜角度。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

3.7使用高空车作业者必须熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程。枝条的重量要在吊绳的承受能力范围内，吊臂下严禁站人。

3.8高空作业人员必须佩戴安全帽，系好安全带，衣着灵便，穿软底防滑鞋，禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋。

3.9高空作业人员要加倍小心不要用力过猛造成身体失稳，避免发生意外。

3.10在五级以上大风以及恶劣天气，应停止高空作业。

4、现场文明安全施工要求

由于养护范围位于市区重要河道或市中心周边，为保证周边交通的安全顺畅和市民的生活质量，中标供应商应根据养护作业方案充分做好人员、车辆、防尘等方面的安全文明管理措施，自行协调好交警、交通、城管等有关部门，选择合理时间进行栽植、养护、保洁、维修，确保安全，并保持现场清洁整齐。结束后中标供应商清除并运出全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，应当保证施工始终严格按照不低于国家及江苏省政府有关文明安全施工的各项标准和规定。

（五）突发事件应急抢险、突击性任务要求

1、绿化养护期间，因灾害性天气(如台风、暴雨、暴雪等自然灾害)引起树木突然倒塌、碰线、碰屋，或非养护原因造成的树枝伤人、伤物等突发事件，需应急抢险时，中标供应商必须无条件按照采购人要求成立不少于25人（根据发生情况适当增加）的应急抢险队伍，人员名单报采购人审核备案，并提前准备好物资、机械等工作，加派巡查人员，保质保量及时做好准备工作。中标供应商在巡查发现或接到采购人通知后，迅速组织人员和车辆保证1小时内到达现场及时进行处置，并按照采购相关要求，做好后续问题处理。

堤防养护期间，因灾害性天气(如台风、暴雨、暴雪等自然灾害)引起防汛道路坍塌、驳岸墙损毁、设施损坏等，中标供应商在巡查发现或接到采购人通知后，要在1小时内到达现场及时进行防护栏围挡、警戒线拉置等安全警示初步处置。损失金额在合同价1%的范围内，由中标供应商制定详细的维修方案，报采购人同意后，及时维修到位。损失金额在合同价1%以上的，由采购人进行维修。

根据采购人安排，中标供应商及时有效地处理城管信息平台数字化案件、“12345”投诉热线、“市长信箱”、群众来信来访等各种渠道问题；如其中发生交通事故破坏、树木倒伏、护栏断裂等突发事件，中标供应商及应急抢险人员须1小时内到达现场进行处理，并及时向采购人反馈处理结果。

2、因重要节日活动、文明城市检查等产生突击性任务时，采购人及时通知中标供应商，中标供应商按照采购人要求，组织养护人员加班加点，按时完成突击养护任务。

（六）采购人中标供应商双方权利和义务

1、采购人相关权利及义务

1.1负责承担养护费用。按照“扬州市城市河道管理处绿化养护考核表”规定，考核工作由采购人负责考核，每季度视考核结果，结算中标供应商的养护费用，“扬州市城市河道管理处绿化养护考核表”作为合同附件。

1.2协助中标供应商处理养护过程中所遇到的矛盾，以保证养护工作正常实施。

1.3采购人协助中标供应商协调相关单位，申请开展行政执法等工作。

2、中标供应商相关权利及义务

2.1为确保养护质量，中标供应商需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，养护人员需要有相应的养护管理经验等。

2.2养护过程中，中标供应商养护必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。一切安全责任由中标供应商负责。

2.3因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标供应商在接到采购人通知后应迅速组织力量，1小时内到达现场并及时处理。因不可抗拒因素导致绿化（断枝等）的修剪、清运等发生的处理费用包含在投标报价中。因不可抗拒因素、非养护原因导致绿化（倒伏等）的修复，不在本次采购范围内。

2.4 及时做好河道两岸地面、绿化带内建筑垃圾、废弃家具等固体废弃物的清理，单次固体废弃物清理体量大于2立方米算大批量清理，累积清理费用在合同价1%以内的由中标供应商承担，超出部分由采购人负责。

2.5及时做好植物病虫害防治工作，使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害，发生意外事故由养护中标供应商自行承担。

2.6中标供应商绿化养护期间乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，规格原则上应不小于原苗木，同时要确保成活，特别是重要景观树木，需进行定期检查养护，发现异常及时向采购人报备，并进行抢救，按采购人要求进行补植。

2.7在养护期间接受采购人检查，检查中发现的问题采购人以书面形式下发整改通知书，督促中标供应商进行整改，在规定时间内中标供应商未完成整改任务，按规定扣除相应分值。

2.8中标供应商在项目养护期间由于养护工作不能及时完成，考核评分不合格或造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从中标供应商的养护费用中扣除，产生的费用由中标供应商负责。

2.9养护及配套设施管护所使用的水电费用及养护材料、机械和更换设施，均由中标供应商负责。员工吃饭、住宿问题，由中标供应商自行解决。

2.10每月及时上报养护月报、检查记录等台账资料。养护月报内容含文字说明，图片显示等。

2.11中标供应商进场后，在养护期间，人员招聘、录用不得与其它管理单位其它养护项目发生矛盾，影响采购人正常工作的开展。中标供应商应遵循《中华人民共和国安全保障法》、《中华人民共和国劳动法》的各项规定，做到规范操作、规范用工，并按规定办理雇主责任险、意外伤害险等，切实保障劳动者权益。中标供应商所聘用人员在工作时间必须统一着装，中标供应商应做好安全保障工作，对其聘用的人员进行安全培训，配备必要的安全防护用具（如救生衣等），并负责承担全部安全责任（中标供应商的任何劳务、安全及意外伤害等纠纷和补偿均自行负责）。

（七）合同违约责任

中标供应商员因操作或言语不当造成较坏影响的一次扣除养护费用1000元，发生民事矛盾处理不善的，一次性扣除养护费用3000元。

1、发生以下情形的，采购人有权单方面立即解除与之签订的养护合同，并追究违约责任：

1.1累计3次月度考核低于80分或单次季度考核低于65分的；

1.2因中标供应商原因引起重大社会舆情，造成社会不良影响或被市级及以上媒体曝光的；

1.3发生一般及以上安全责任事故，且事故责任主体为养护人员的；

2、发生以下情形的，采购人有权解除养护合同，且中标供应商不得提出索赔等争议：

2.1因中标供应商原因，未完成合同约定任务的；

2.2因非采购人原因导致工程量发生重大变化或财政资金重大调整等外部因素的。

（八）工作量清单

1、绿化养护工作量清单表（以下数量以实际情况为准）

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护：1、仪扬河（古运河—润扬河）； 2、沿山河（平山堂泵站—西闸站）；3、乌塔沟（沿山河—仪扬河） | 万平方米 | 110.57 | 配备必要的绿化人员和机械设备等，负责管理所指定区域内绿化的日常养护、修剪、收割、病虫害防治、苗木施肥、现状整治、清杂、缺损苗木补植及绿化带内设施管护、卫生保洁等。 |
| 2 | 岸坡保洁：1、仪扬河（古运河—润扬河）； 2、沿山河（平山堂泵站—西闸站）；3、乌塔沟（沿山河—仪扬河） | 万平方米 | 14.84 | 配备满足管护需要的人员、工具、垃圾清运措施等，负责沿河小道、管理范围内广场等的清扫、垃圾清运等工作，亭子、长廊等设施擦拭、地面清扫。 安排专门人员上午、下午各一次卫生保洁，每天不少于两次 |
| 3 | 堤防养护：仪扬河两岸、沿山河南岸、乌塔沟两岸 | 公里 | 41.42 | 负责防汛巡查道路、驳岸墙、排水沟等养护修理；管理范围内标志标牌、界桩、断面桩、百米桩、里程碑、隔离网、道路限高限宽杆、限宽墩等附属设施的日常养护修理。 |
| 4 | 巡查工作：（仪扬河、沿山河、乌塔沟） | 项 | 1 | 配备巡查人员，负责绿化带内植物生长状况、绿地卫生、设施情况、沿河小道、建筑物、防汛巡查道路、堤身、堤防附属设施完好情况等，发现问题及时处理或上报，每天巡查不少于2次。 |
| ... | ... |  |  |  |

（九）其他

1、采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

2、供应商自行踏勘现场，充分考虑采购要求，合理报价；投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、高温补贴、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）、绿化养护、花卉和提升材料费、保险费、税费及供应商自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分等由中标供应商承担。

报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准或未依法测算缴纳社会保险、公积金等费用的作无效报价处理。（按扬州市区最新政策标准执行）

道路绿化养护浇水使用自来水、河水或采购人指定的水源浇灌，确保水质符合绿化要求，供应商须在中标后7个日历天内按照相关规定办理取水用水手续，水费及相关费用由中标供应商承担。

3、中标供应商在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册。如遇特殊情况需要调整人员，需征得采购人同意后方可调整。

4、中标供应商的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

5、如果发生因中标供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标供应商承担经济和法律责任。

6、服务人员须报采购人处备案；在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核（须提供承诺书）。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。

7、中标供应商所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

8、绿化养护、岸坡保洁、堤防养护质量要求：合格。考核采取月度考核和季度考核相结合的办法。

月度考核在80（含）分以上，当月管护费用按全额支付；月度考核80分以下的河道，当月管护费用按照各片区管理所管护河道（河段）长度进行核算并按比例扣除。月度考核在70（含）-80（不含）分的，扣除该条河道月度管护费用的5%后进行支付；在65（含）-70（不含）分的，扣除该条河道月度管护费用的10%后进行支付；在65（不含）分以下的，当月管护费用不进行支付。

季度考核具有一票否决权，季度考核按照每条河道进行考核，考核在80分以上（含80）的，按各片区管理所各月得分情况，支付当季管护费用；季度考核在70（含）-80（不含）分的河道，先扣除该条河道整体管护费用的5%后，再按各片区管理所各月得分情况支付管护费用；季度考核在65（含）-70（不含）分的河道，先扣除该条河道整体管护费用的10%后，再按各片区管理所各月得分情况支付管护费用；季度考核在65（不含）分以下的，当季管护费用不进行支付。

季度考核在65（不含）分以下的或累计3次月度考核低于80分，采购人有权单方面解除与之签订的管护合同，不补偿任何相关费用，造成社会影响的，并追究违约责任。

考核评分表见附件2

附件2：

《扬州市城市河道管理处润扬河管理所2026年绿化养护考核评分表》

河道名称：仪扬河                                         被考核单位：

考核方式（月度或季度）：                              日期：

| 考核内容 | 考核细则和要求 | 扣分标准（满分100分） | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 长 势 （5分） | 1、草皮长势良好,无大面积枯黄或枯死，无裸露地。 2、灌木和花卉长势良好，无枯枝残叶，花卉适时开花，花卉轮廓清晰，无残缺。3、乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。 | 1、因养护不当造成植物生长不良，出现枯黄或枯死，每处扣0.2分； 2、树形差、长势差、缺乏观赏价值的，每株扣0.2分； 3、有明显徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、碰线枝的，每株扣0.2分； |  |  |
| 修 剪 清杂 （20分） | 1、草皮高度一般控制在15cm以下，草皮剪割次数年达到6次以上，全线草皮剪割周期每次控制在24天以内，剪割时注意保持草皮高度的一致，边缘整齐。 ⑵乔木、灌木和花卉适时修剪，无明显高差，修剪时，尽量减少伤口，截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米，荫枝、下垂枝及干枯枝枯叶要及时剪除，保持整齐美观。 （3）根据清杂计划，按期完成清杂工作，完成后的乔木生长正常，树冠完整，无明显枯枝死杈，修剪合理；树木无明显歪斜。 | 1、草皮长势超过规定高度未及时进行剪割，每100米长堤段扣1分； 2、灌木、花卉未及时修剪，有窜枝，每处扣0.5分； 3、乔木枯枝叶、下垂枝影响整齐美观，未及时修剪，每处扣0.5分； 4. 未按清杂计划实施到位，每处扣1分。 |  |  |
| 施 肥 （5分） | 乔木灌木施肥冬季进行一次，春、秋季追肥一次。施肥量根据树木的种类生长情况而定，一般用选用有机肥或复合肥，施用的方法有根施法和根外施法，保证乔灌木等绿化旺盛生长。 | 1、未组织对绿化进行施肥，每500米堤段扣1分； 2、施肥未采用复合有机肥料，发现一起扣1分； 3、苗木因缺肥，出现生长受到抑 制，植株矮小，叶片变成深绿色，灰暗色无光泽，具有紫色斑或枯死脱落的，每株扣0.5分； 4、施肥量不足，不按标准执行，发现一起扣1分； 5、缺少施肥相关资料扣1分。 |  |  |
| 浇 水 （5分） | 在干旱或少雨季节，组织机械、人工对草坪、乔灌木、花卉进行浇水，不得因旱影响植物生长。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，满足草皮、乔灌木生长所需的水份。 | 1、草皮干旱缺水，出现枯黄，100 米堤段扣1分。 2、乔灌木干旱缺水，叶片轻微卷曲，自下而上老叶先黄，甚至死亡，发现一起扣1分。 |  |  |
| 除 草 （5分） | 草皮杂草率100㎡控制10%以下；灌木花卉周围外观无明显杂草生长，内无缠绕性、攀爬性杂草生长；芦苇、一枝黄花、蒲公英等高杆杂草及时清除。 杂草清除一般采用人工除杂草、机械除杂草和化学除杂草。一枝黄花、芦苇等杂草清除宜采用人工挖除方法，所拔除的杂草集中堆放，并及时清理，如使用化学除草剂必须保证堤防植物的安全，无污染、无危害。 | 1、绿地杂草率大于10%,每100㎡扣0.5分； 2、灌木花卉外观周围看到明显杂草生长，每处扣1分； 3、绿化带内枯枝残叶未及时清理、有明显杂草的，每处扣1分； 4、堤防上发现有一枝黄花、蒲公英、芦苇等高杆杂草生长，未及时清除，每起扣0.5分。 5、使用剧毒有毒除草剂，造成植物死亡，污染周边环境，每100米堤段扣2分。 |  |  |
| 病 虫 害 防 治 （5分） | 根据各种树木的生长特性进行病虫害防治。防治药物应定期喷洒，以预防为主；防虫药物则应根据虫情发生情况及时喷洒，达到治早、治小、治了的养护要求。药物防治时，须做到对周围空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 | 1、乔灌木有明显病虫害的，每发现一起扣0.5分； 2、绿化带有明显病虫害的，每处扣0.5分； 3、绿化周围的道路、穿堤建筑物等处发现有大量的病虫害爬行，未进行防治，每起扣0.5分。 4、使用有药害的农药，影响植物生长或造成周围空气、水体产生污染，每起扣1分。 |  |  |
| 补 种 植 （10分） | 养护合同期内，各类树木死亡，应及时清除死树株，按季节有计划补植，补植苗木应与原栽植树木品种一致，规格大于原苗木，成活保存率达100%。 | 1、因养护不到位，引起乔木死亡，应适时补植，未补植的每株扣1分。 2、因养护不到位，引起灌木死株、缺株的，未及时补植，每株扣0.5分； 3、因养护不到位，引起草皮死亡，未及时补种植，每100㎡扣0.5分； 4、未按要求，每年进行草皮播种更新，扣10分。 |  |  |
| 树 干 刷 白 （5分） | 刷白时间从11月开始，到12月底结束。用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 | 1、未在规定时间内，对树木进行刷白，每株扣0.5分； 2、树木刷白未高度达不到标准，每株扣0.5分。 |  |  |
| 防台 风及 意外 处理 （5分） | 在台风来临前加固防御，合理修剪，加固护树设施，增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，清理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。 | 1、台风来临，未做防护措施的，造成绿化受损，每株扣0.5分； 2、台风过后，未及时处理歪倒树木、断枝、落叶和垃圾的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 设施管护 （5分） | 1、建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施管护良好； 3、桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损； 4、竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 5、建筑外观完整；构件、陈设完好；墙面、屋面、地面无开裂、无脱漆、无渗漏；屋顶瓦面无脱落；及时维修，无安全隐患。 | 设施有破损未及时维修，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 保洁工作 （10分） | 1、沿河小道、广场、亲水平台、绿地、园路等应保持整洁，垃圾随产随清，植物废弃物及时清运。无杂物、无成片枯枝枯叶、树挂等。 2、保洁作业应安全、规范，无明显扬尘，严禁随意焚烧垃圾杂物。 3、设施部分应保持整洁，无垃圾堆放。 | 检查中发现保洁不到位，每处扣0.5分。 |  |  |
| 堤防养护（15分） | 1、堤顶路面应平整无破损、无裂缝、无坑洼凹陷等； 2、堤坡应完整，无洞穴、雨淋沟等； 3、排水沟应通畅无淤泥、杂物、积水等，排水沟完好无破损； 4、标志牌、里程桩、百米桩、断面桩、界桩、隔离网等附属设施应定期清理维护，保持完好； 5、堤防养护台账资料及时整理归档。 | 检查中发现养护不当，每处扣1分。 |  |  |
| 其 它 （5分） | 1、项目负责人每周到场时间不少于一天，跟踪管理绿化修剪、施肥、治虫等技术养护。 2、养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求，达到投标文件最底标准。 3、从业人员须穿统一着装,主动接受采购人管理人员监管。 4、开展安全教育，严格履行安全检查职责，及时发现施工现场安全隐患, 及时整改。 5、养护月报、检查记录等台账资料齐全，记录规范，按时上报。 | （1）项目负责人每周到场时间少于一天，发现一起，扣0.5分。 （2）投入技术力量和设备达不到最底标准，未能满足绿化养护要求，每项扣0.5分； （3）未统一着装，发现一次扣0.5分。 （4）安全措施落实不到位，发生一般安全责任事故的，每起扣5.0分。 （5）台账资料报送不及时，每次扣1分，记录不符合规范要求，一次扣0.5分；无台账资料发现一次扣2分。 （6）未按规定落实资料员，扣5分。 |  |  |

考核小组成员签名：

《扬州市城市河道管理处2026年绿化养护考核评分表》

河道名称：乌塔沟                                       被考核单位：

考核方式（月度或季度）：                              日期：

| 考核内容 | 考核细则和要求 | 扣分标准（满分100分） | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 长 势 （5分） | 1、草皮长势良好,无大面积枯黄或枯死，无裸露地。 2、灌木和花卉长势良好，无枯枝残叶，花卉适时开花，花卉轮廓清晰，无残缺。3、乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。 | 1、因养护不当造成植物生长不良，出现枯黄或枯死，每处扣0.2分； 2、树形差、长势差、缺乏观赏价值的，每株扣0.2分； 3、有明显徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、碰线枝的，每株扣0.2分； |  |  |
| 修 剪 （10分） | 1、草皮高度一般控制在15cm以下，草皮剪割次数年达到6次以上，全线草皮剪割周期每次控制在24天以内，剪割时注意保持草皮高度的一致，边缘整齐。 ⑵乔木、灌木和花卉适时修剪，无明显高差，修剪时，尽量减少伤口，截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米，荫枝、下垂枝及干枯枝枯叶要及时剪除，保持整齐美观。 | 1、草皮长势超过规定高度未及时进行剪割，每100米长堤段扣1分； 2、灌木、花卉未及时修剪，有窜枝，每处扣0.5分； 3、乔木枯枝叶、下垂枝影响整齐美观，未及时修剪，每处扣0.5分； 4、绿地边线不清晰，每处扣0.5分。 |  |  |
| 施 肥 （5分） | 乔木灌木施肥冬季进行一次，春、秋季追肥一次。施肥量根据树木的种类生长情况而定，一般用选用有机肥或复合肥，施用的方法有根施法和根外施法，保证乔灌木等绿化旺盛生长。 | 1、未组织对绿化进行施肥，每500米堤段扣1分； 2、施肥未采用复合有机肥料，发现一起扣1分； 3、苗木因缺肥，出现生长受到抑 制，植株矮小，叶片变成深绿色，灰暗色无光泽，具有紫色斑或枯死脱落的，每株扣0.5分； 4、施肥量不足，不按标准执行，发现一起扣1分； 5、缺少施肥相关资料扣1分。 |  |  |
| 浇 水 （5分） | 在干旱或少雨季节，组织机械、人工对草坪、乔灌木、花卉进行浇水，不得因旱影响植物生长。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，满足草皮、乔灌木生长所需的水份。 | 1、草皮干旱缺水，出现枯黄，100 米堤段扣1分。 2、乔灌木干旱缺水，叶片轻微卷曲，自下而上老叶先黄，甚至死亡，发现一起扣1分。 |  |  |
| 除 草 （15分） | 草皮杂草率100㎡控制10%以下；灌木花卉周围外观无明显杂草生长，内无缠绕性、攀爬性杂草生长；芦苇、一枝黄花、蒲公英等高杆杂草及时清除。 杂草清除一般采用人工除杂草、机械除杂草和化学除杂草，及时补充草籽。一枝黄花、芦苇等杂草清除宜采用人工挖除方法，所拔除的杂草集中堆放，并及时清理，如使用化学除草剂必须保证堤防植物的安全，无污染、无危害。 | 1、绿地杂草率大于10%,每100㎡扣0.5分； 2、灌木花卉外观周围看到明显杂草生长，每处扣1分； 3、绿化带内枯枝残叶未及时清理、有明显杂草的，每处扣1分； 4、堤防上发现有一枝黄花、蒲公英、芦苇等高杆杂草生长，未及时清除，每起扣0.5分。 5、使用剧毒有毒除草剂，造成植物死亡，污染周边环境，每100米堤段扣2分。 6、草籽补种不到位，每处扣0.5分。 |  |  |
| 病 虫 害 防 治 （5分） | 根据各种树木的生长特性进行病虫害防治。防治药物应定期喷洒，以预防为主；防虫药物则应根据虫情发生情况及时喷洒，达到治早、治小、治了的养护要求。药物防治时，须做到对周围空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 | 1、乔灌木有明显病虫害的，每发现一起扣0.5分； 2、绿化带有明显病虫害的，每处扣0.5分； 3、绿化周围的道路、穿堤建筑物等处发现有大量的病虫害爬行，未进行防治，每起扣0.5分。 4、使用有药害的农药，影响植物生长或造成周围空气、水体产生污染，每起扣1分。 |  |  |
| 补 种 植 （10分） | 养护合同期内，各类树木死亡，应及时清除死树株，按季节有计划补植，补植苗木应与原栽植树木品种一致，规格大于原苗木，成活保存率达100%。 | 1、因养护不到位，引起乔木死亡，应适时补植，未补植的每株扣1分。 2、因养护不到位，引起灌木死株、缺株的，未及时补植，每株扣0.5分； 3、因养护不到位，引起草皮死亡，未及时补种植，每100㎡扣0.5分； 4、未按要求，每年进行草皮播种更新，扣10分。 |  |  |
| 树 干 刷 白 （5分） | 刷白时间从11月开始，到12月底结束。用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 | 1、未在规定时间内，对树木进行刷白，每株扣0.5分； 2、树木刷白未高度达不到标准，每株扣0.5分。 |  |  |
| 防台 风及 意外 处理 （5分） | 在台风来临前加固防御，合理修剪，加固护树设施，增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，清理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。 | 1、台风来临，未做防护措施的，造成绿化受损，每株扣0.5分； 2、台风过后，未及时处理歪倒树木、断枝、落叶和垃圾的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 设施管护 （5分） | 1、建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施管护良好； 3、桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损； 4、竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 5、建筑外观完整；构件、陈设完好；墙面、屋面、地面无开裂、无脱漆、无渗漏；屋顶瓦面无脱落；及时维修，无安全隐患。 | 设施有破损未及时维修，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 保洁工作 （10分） | 1、沿河小道、广场、亲水平台、绿地、园路等应保持整洁，垃圾随产随清，植物废弃物及时清运。无杂物、无成片枯枝枯叶、树挂等。 2、保洁作业应安全、规范，无明显扬尘，严禁随意焚烧垃圾杂物。 3、设施部分应保持整洁，无垃圾堆放。 | 检查中发现保洁不到位，每处扣0.5分。 |  |  |
| 堤防养护（15分） | 1、堤顶路面应平整无破损、无裂缝、无坑洼凹陷等； 2、堤坡应完整，无洞穴、雨淋沟等； 3、排水沟应通畅无淤泥、杂物、积水等，排水沟完好无破损； 4、标志牌、里程桩、百米桩、断面桩、界桩、隔离网等附属设施应定期清理维护，保持完好； 5、堤防养护台账资料及时整理归档。 | 检查中发现养护不当，每处扣1分。 |  |  |
| 其 它 （5分） | 1、项目负责人每周到场时间不少于一天，跟踪管理绿化修剪、施肥、治虫等技术养护。 2、养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求，达到投标文件最底标准。 3、从业人员须穿统一着装,主动接受采购人管理人员监管。 4、开展安全教育，严格履行安全检查职责，及时发现施工现场安全隐患, 及时整改。 5、养护月报、检查记录等台账资料齐全，记录规范，按时上报。 | （1）项目负责人每周到场时间少于一天，发现一起，扣0.5分。 （2）投入技术力量和设备达不到最底标准，未能满足绿化养护要求，每项扣0.5分； （3）未统一着装，发现一次扣0.5分。 （4）安全措施落实不到位，发生一般安全责任事故的，每起扣5.0分。 （5）台账资料报送不及时，每次扣1分，记录不符合规范要求，一次扣0.5分；无台账资料发现一次扣2分。 （6）未按规定落实资料员，扣5分。 |  |  |

考核小组成员签名：

《扬州市城市河道管理处2026年绿化养护考核评分表》

河道名称：沿山河

考核时间：                           年月日          得分

| 考核内容 | 考核细则和要求 | 扣分标准（满分100分） | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 长 势 （5分） | 1、草皮长势良好,无大面积枯黄或枯死，无裸露地。 2、灌木和花卉长势良好，无枯枝残叶，花卉适时开花，花卉轮廓清晰，无残缺。3、乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。 | 1、因养护不当造成植物生长不良，出现枯黄或枯死，每处扣0.2分； 2、树形差、长势差、缺乏观赏价值的，每株扣0.2分； 3、有明显徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、碰线枝的，每株扣0.2分； |  |  |
| 修 剪 （10分） | 1、草皮高度一般控制在15cm以下，草皮剪割次数年达到6次以上，全线草皮剪割周期每次控制在24天以内，剪割时注意保持草皮高度的一致，边缘整齐。 ⑵乔木、灌木和花卉适时修剪，无明显高差，修剪时，尽量减少伤口，截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米，荫枝、下垂枝及干枯枝枯叶要及时剪除，保持整齐美观。 | 1、草皮长势超过规定高度未及时进行剪割，每100米长堤段扣1分； 2、灌木、花卉未及时修剪，有窜枝，每处扣0.5分； 3、乔木枯枝叶、下垂枝影响整齐美观，未及时修剪，每处扣0.5分； 4、绿地边线不清晰，每处扣0.5分。 |  |  |
| 施 肥 （5分） | 乔木灌木施肥冬季进行一次，春、秋季追肥一次。施肥量根据树木的种类生长情况而定，一般用选用有机肥或复合肥，施用的方法有根施法和根外施法，保证乔灌木等绿化旺盛生长。 | 1、未组织对绿化进行施肥，每500米堤段扣1分； 2、施肥未采用复合有机肥料，发现一起扣1分； 3、苗木因缺肥，出现生长受到抑 制，植株矮小，叶片变成深绿色，灰暗色无光泽，具有紫色斑或枯死脱落的，每株扣0.5分； 4、施肥量不足，不按标准执行，发现一起扣1分； 5、缺少施肥相关资料扣1分。 |  |  |
| 浇 水 （5分） | 在干旱或少雨季节，组织机械、人工对草坪、乔灌木、花卉进行浇水，不得因旱影响植物生长。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，满足草皮、乔灌木生长所需的水份。 | 1、草皮干旱缺水，出现枯黄，100 米堤段扣1分。 2、乔灌木干旱缺水，叶片轻微卷曲，自下而上老叶先黄，甚至死亡，发现一起扣1分。 |  |  |
| 除 草 （10分） | 草皮杂草率100㎡控制10%以下；灌木花卉周围外观无明显杂草生长，内无缠绕性、攀爬性杂草生长；芦苇、一枝黄花、蒲公英等高杆杂草及时清除。 杂草清除一般采用人工除杂草、机械除杂草和化学除杂草。一枝黄花、芦苇等杂草清除宜采用人工挖除方法，所拔除的杂草集中堆放，并及时清理，如使用化学除草剂必须保证堤防植物的安全，无污染、无危害。 | 1、绿地杂草率大于10%,每100㎡扣0.5分； 2、灌木花卉外观周围看到明显杂草生长，每处扣1分； 3、绿化带内枯枝残叶未及时清理、有明显杂草的，每处扣1分； 4、堤防上发现有一枝黄花、蒲公英、芦苇等高杆杂草生长，未及时清除，每起扣0.5分。 5、使用剧毒有毒除草剂，造成植物死亡，污染周边环境，每100米堤段扣2分。 |  |  |
| 病 虫 害 防 治 （5分） | 根据各种树木的生长特性进行病虫害防治。防治药物应定期喷洒，以预防为主；防虫药物则应根据虫情发生情况及时喷洒，达到治早、治小、治了的养护要求。药物防治时，须做到对周围空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 | 1、乔灌木有明显病虫害的，每发现一起扣0.5分； 2、绿化带有明显病虫害的，每处扣0.5分； 3、绿化周围的道路、穿堤建筑物等处发现有大量的病虫害爬行，未进行防治，每起扣0.5分。 4、使用有药害的农药，影响植物生长或造成周围空气、水体产生污染，每起扣1分。 |  |  |
| 补 种 植 （10分） | 养护合同期内，各类树木死亡，应及时清除死树株，按季节有计划补植，补植苗木应与原栽植树木品种一致，规格大于原苗木，成活保存率达100%。 | 1、因养护不到位，引起乔木死亡，应适时补植，未补植的每株扣1分。 2、因养护不到位，引起灌木死株、缺株的，未及时补植，每株扣0.5分； 3、因养护不到位，引起草皮死亡，未及时补种植，每100㎡扣0.5分； 4、未按要求，每年进行草皮播种更新，扣10分。 |  |  |
| 树 干 刷 白 （5分） | 刷白时间从11月开始，到12月底结束。用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 | 1、未在规定时间内，对树木进行刷白，每株扣0.5分； 2、树木刷白未高度达不到标准，每株扣0.5分。 |  |  |
| 防台 风及 意外 处理 （5分） | 在台风来临前加固防御，合理修剪，加固护树设施，增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，清理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。 | 1、台风来临，未做防护措施的，造成绿化受损，每株扣0.5分； 2、台风过后，未及时处理歪倒树木、断枝、落叶和垃圾的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 设施管护 （5分） | 1、建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施管护良好； 3、桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损； 4、竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 5、建筑外观完整；构件、陈设完好；墙面、屋面、地面无开裂、无脱漆、无渗漏；屋顶瓦面无脱落；及时维修，无安全隐患。 | 设施有破损未及时维修，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 保洁工作 （15分） | 1、沿河小道、广场、亲水平台、绿地、园路等应保持整洁，垃圾随产随清，植物废弃物及时清运。无杂物、无成片枯枝枯叶、树挂等。 2、保洁作业应安全、规范，无明显扬尘，严禁随意焚烧垃圾杂物。 3、设施部分应保持整洁，无垃圾堆放。 | 检查中发现保洁不到位，每处扣0.5分。 |  |  |
| 堤防养护（15分） | 1、堤顶路面应平整无破损、无裂缝、无坑洼凹陷等； 2、堤坡应完整，无洞穴、雨淋沟等； 3、排水沟应通畅无淤泥、杂物、积水等，排水沟完好无破损； 4、标志牌、里程桩、百米桩、断面桩、界桩、隔离网等附属设施应定期清理维护，保持完好； 5、堤防养护台账资料及时整理归档。 | 检查中发现养护不当，每处扣1分。 |  |  |
| 其 它 （5分） | 1、项目负责人每周到场时间不少于一天，跟踪管理绿化修剪、施肥、治虫等技术养护。 2、养护期间，人员投入、机械设备使用满足绿化养护需求，达到投标文件最底标准。 3、从业人员须穿统一着装,主动接受采购人管理人员监管。 4、开展安全教育，严格履行安全检查职责，及时发现施工现场安全隐患, 及时整改。 5、养护月报、检查记录等台账资料齐全，记录规范，按时上报。 | （1）项目负责人每周到场时间少于一天，发现一起，扣0.5分。 （2）投入技术力量和设备达不到最底标准，未能满足绿化养护要求，每项扣0.5分； （3）未统一着装，发现一次扣0.5分。 （4）安全措施落实不到位，发生一般安全责任事故的，每起扣5.0分。 （5）台账资料报送不及时，每次扣1分，记录不符合规范要求，一次扣0.5分；无台账资料发现一次扣2分。 （6）未按规定落实资料员，扣5分。 |  |  |

考核小组成员签名：

包三（黄金坝闸片区和安墩闸片区管理所河道管护项目）：

（一）管护范围

1、二道河（来鹤桥—荷花池）长度约1.9公里的河道保洁。

2、新城河（沿山河—古运河）长度约6.28公里的河道保洁。

（二）管护维护内容和要求

1、项目人员、设备配置

配备项目负责人，具备大专及以上文凭，具有一定河道管理服务经验；配备安全员；配备救生衣、救生圈等水上作业安全设备和夏季防暑降温药物及雨雪天气防滑设施。

1.1河道保洁：

（1）二道河：①配备不少于2条日常保洁船。②每条船1~2人，人员不少于3人。船舶的使用及操作人员的持证要求应符合海事相关规定，由投标人负责。

（2）新城河：①配备日常保洁船4条、收割船1条。②每条船1~2人，人员不少于6人。船舶的使用及操作人员的持证要求应符合海事相关规定，由投标人负责。③考虑在蝶湖增加曝气装置。

1.2河道巡查

配备巡查人员，负责水面的日常巡查，河道水质、河面情况、驳岸墙、栏杆、标志标牌、界桩等相关水面范围和水利设施的巡查，出现损毁情况及违章建筑等问题及时汇报，每天早晚不少于2次。

作业人员配备：1项目负责人+9河道保洁人员+2巡查人员=12人，其中有1人为持安全员证书的安全员。

2、管护要求

负责职责管护范围内河道水面长效管护，及时打捞和清除河道内的漂浮物、垃圾、病死畜禽和水生植物等，确保达到无水生杂草、无垃圾、无漂浮物、无病死畜禽、河坡上无杂物堆放的“五无”标准。

2.1河道保洁作业

项目管护工作主要工作内容如下：全河段河道水面保洁、清障。做到河道内无行水障碍、鱼网鱼罾鱼簖、暗坝、虾笼、水花生、水浮萍以及漂浮物等，确保达到无水生杂草、无垃圾、无漂浮物、无病死畜禽、河坡上无杂物堆放的“五无”标准。所清杂物必须及时清离现场外运，确保水面清洁。

2.2水生植物清理作业

配备必要的人员和设备，负责日常水生植物种植范围内的保洁和修剪，冬春两季在规定时限内完成水生植物的收割和清运；河道两侧水生植物日常养护、修剪及清理；响应采购人突发应急要求。

2.3不产生二次污染的相关措施方案

及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点，垃圾外运由中标供应商（中标供应商与环卫部门自行协调）负责，费用列入本项目；管护范围内倾倒的建筑及生活垃圾清运，费用由中标供应商全部负责；协助采购人宣传河道管护的法律、法规及有关文件精神，使广大居民自觉做到“八不”，即：不乱倒垃圾、不乱排污水、不乱搭乱建、不乱堆杂物、不乱设坝埂、不乱设网簖、不乱耕乱种，不损害绿化；中标供应商发现生产企业向河道排放污水污染物，村民向河道倾倒生活垃圾，应及时制止，并将相关情况及时向采购人汇报。

2.4应急响应

中标供应商服从采购人监督管理和指导，无条件服从政府重大活动、节假日、重大活动及其他特殊情况(如防台防汛期间、创优评优和重大节日以及突击检查等特殊时期）应制定急保障措施，河道需增加船只和工作人员，所产生的费用由中标供应商承担，中标供应商对河道卫生管护相关要求，做好河道环境的维护管理工作，实现河道水面清洁、设施完好、环境优美，并落实以下相关措施：1）管护组织管理网络；2）人员管理措施（应提出如何对人员加强管理的具体措施）；3)季节性管护措施；4)安全保障和文明管护措施；5)突击任务应急措施方案。

如遇突发情况，积极响应采购人保洁要求，及时增加应急船只和工作人员，响应时效为1小时内，响应不及时计入考核扣分。

2.5水上作业安全方案

中标供应商配备相应的安全设备和打捞工具，并配备有经验的满足河道保洁需要的水上作业人员，制定水上作业方案。

2.6安全救援保障方案、演练及培训计划

（1）中标供应商应遵循《中华人民共和国安全保障法》、《中华人民共和国劳动法》的各项规定，做到规范操作、规范用工，并按规定办理雇主责任险、意外伤害险等，切实保障劳动者权益。中标供应商所聘用人员在工作时间必须统一着装，中标供应商应做好安全保障工作，对其聘用的人员进行安全培训，配备必要的安全防护用具（如救生衣等），并负责承担全部安全责任（中标供应商的任何劳务、安全及意外伤害等纠纷和补偿均自行负责）；中标供应商负责船只及垃圾外运的安全与管理。

（2）中标供应商需为其聘用的人员按照劳动法按时缴纳各项保险等费用，同时承担各种保险及劳务纠纷，在合同期内中标供应商工作人员发生的人身工伤、死亡等事故概由中标供应商承担，与采购人无关。

2.7项目管理制度

针对本项目中标供应商应制定项目管理制度，如工作管理制度、作业操作规程制度、安全管理制度、河道保洁管理制度。

2.8人员管理要求

（1）中标供应商中标后应根据采购文件要求提供管护人员花名册、购买保险的证明材料。其中，所有工作人员的年龄在18-60周岁之间，且身体健康。以上养护人数为最低养护要求，中标供应商可根据实际情况进行增加，不可减少，若人数达不到招标文件要求则投标无效；供应商中标后，养护期间现场人员须和投标文件中的人员一致，并将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案，如人员有变动，须报采购人同意。（提供承诺函，扫描上传）

（2）中标供应商应建立人员组织管理体系，制定内部人员管理考核方案，如人员考核方案、合同执行期间的人员数量保障方案、人员安全保障措施、人员管理规范（不限于）等。

2.9档案资料

（1）中标供应商应建立资料档案管理制度，确保有专人专职负责，岗位职责分明，档案管理规范。

（2）建立河道巡查台帐制度，中标供应商每天对河道管护巡查不少于2次，对河道管护范围内有无乱取土、乱倒垃圾、乱抛病死畜禽等影响水事的情况进行检查，对工人出勤及工作情况进行检查。巡查要有记录和台帐并配合采购人开展河道网格化巡查工作。

2.10农民工保障

中标供应商应建立农民工工资发放制度、承诺合同签订、按时支付农民工工资等保证措施方案。

2.11服务承诺

中标供应商对服务的质量、安全、响应等进行承诺，确保全年安全无事故、保洁效果达到考核要求、应急响应及时。

2.12其他

1、打捞和清除河道内的漂浮物、垃圾、病死畜禽和采购人指定的水生植物等。

2、所有管护范围内的生活及建筑垃圾、漂浮物、杂物等运至环卫部门指定垃圾中转站，运输过程中外泄的垃圾，要及时清理干净，环卫部门要收取垃圾处理费由中标供应商全部负责。

3、河道水质、河面情况、驳岸墙、栏杆、标志标牌、界桩等相关水面范围和水利设施的巡查，每个包配备足量的专职巡查人员，出现损毁情况及违章建筑等问题及时汇报。

4、所有船只需按采购人要求统一标识、每年统一出新；打捞保洁工具、材料等均由中标供应商自备。

5、及时有效完成相关各项交办任务。

6、其他要求见中标供应商权利及义务章节。

（三）采购人中标供应商双方权利和义务

1、河道管护采购人相关权利及义务

1.1负责承担管护费用。按照“扬州市城市河道管理处河道管护考核表”规定，考核工作由采购人负责考核，每季度视考核结果，结算中标供应商的管护费用，“扬州市城市河道管理处河道管护考核表”作为合同附件。

1.2协助中标供应商处理管护过程中所遇到的矛盾，以保证管护工作正常实施。

1.3采购人协助中标供应商协调相关单位，申请开展行政执法等工作。

2、河道管护中标供应商相关权利及义务

2.1在管护中，如中标供应商遇见河道树桩，拦网、鱼簖、坝埂等水事障碍等，及时汇报，根据采购人要求配合清除。

2.2中标供应商在日常管护中按考核要求，制定安全救援保障方案及培训计划。

2.3报价是根据招标文件所确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用，包括但不限于人员费用（工资、节假日福利费、法定的社会保险、住房公积金、法定税费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，管理费用、利润、加班费等支出。

2.4中标供应商本项目负责人每季度考核前，将本季度自查自评材料（含工作总结、工作计划安排、保洁巡查记录、考勤记录、安全生产及其他有关材料）报送采购人。采购人在检查考核中发现的问题，中标供应商要及时整改并上报。

2.5对本合同管护项目实施管护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由中标供应商自行组织，由此产生的一切费用由中标供应商承担。

2.6负责项目管护过程中的安全责任，在项目管护管理过程中必须高度注意自己的安全义务，中标供应商承担一切安全责任及由此产生的所有经济及法律责任。

2.7如遇突发情况，积极响应采购人保洁要求，响应时间1小时内，响应不及时计入考核扣分。

2.8因中标供应商原因导致采购人未及时办理款项支付手续，造成的不利影响和后果由中标供应商自行承担。

2.9管护期满，须保持河道、两岸清洁，以便移交。

（四）合同违约责任

（1）发生以下情形的，采购人有权单方面立即解除与之签订的管护合同，并追究违约责任：

a.累计3个月月考低于80分或单次季度考核低于65分的;

b.因中标供应商原因引起重大社会舆情，造成社会不良影响或被市级及以上媒体曝光的;

C.发生一般及以上安全责任事故，且事故责任主体为管护人员的;

（2）发生以下情形的，采购人有权解除管护合同，且中标供应商不得提出索赔等争议：

a.因中标供应商原因，未完成合同约定任务的；

b.因非采购人原因导致工程量发生重大变化或财政资金重大调整等外部因素的。

（五）工作量清单

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道保洁：1.二道河（来鹤桥—荷花池）；2.新城河（沿山河—古运河） | 公里 | 8.18 | （1）二道河：①配备不少于2条日常保洁船。②每条船1~2人，人员不少于3人。船舶的使用及操作人员的持证要求应符合海事相关规定，由投标人负责。 （2）新城河：①配备日常保洁船4条、收割船1条。②每条船1~2人，人员不少于6人。船舶的使用及操作人员的持证要求应符合海事相关规定，由投标人负责。③考虑在蝶湖增加曝气装置。 |
| 2 | 巡查工作：（二道河、新城河） | 项 | 1 | 配备巡查人员，负责河道水质、河面情况、驳岸墙、栏杆、标志标牌、界桩等相关水面范围和水利设施的巡查，发现水面不洁及时处理，出现损毁情况及违章建筑等问题及时汇报，每天早晚不少于2次。 综上：作业人员配备：1项目负责人+9河道保洁人员+2巡查人员=12人，其中有1人为持安全员证书的安全员。 |
| ... | ... |  |  |  |

（六）其他

1、采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

2、报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险的作无效报价处理。

3、中标供应商在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册。如遇特殊情况需要调整人员，需征得采购人同意后方可调整。

4、中标供应商的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

5、如果发生因中标供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标供应商承担经济和法律责任。

6、服务人员须报采购人处备案；在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核（须提供承诺书）。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。

7、中标供应商所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

8、河道管护质量要求：合格。考核采取月度考核和季度考核相结合的办法。

月度考核在80（含）分以上，当月管护费用按全额支付；月度考核80分以下的河道，当月管护费用按照各片区管理所管护河道（河段）长度进行核算并按比例扣除。月度考核在70（含）-80（不含）分的，扣除该条河道月度管护费用的5%后进行支付；在65（含）-70（不含）分的，扣除该条河道月度管护费用的10%后进行支付；在65（不含）分以下的，当月管护费用不进行支付。

季度考核具有一票否决权，季度考核按照每条河道进行考核，考核在80分以上（含80）的，按各片区管理所各月得分情况，支付当季管护费用；季度考核在70（含）-80（不含）分的河道，先扣除该条河道整体管护费用的5%后，再按各片区管理所各月得分情况支付管护费用；季度考核在65（含）-70（不含）分的河道，先扣除该条河道整体管护费用的10%后，再按各片区管理所各月得分情况支付管护费用；季度考核在65（不含）分以下的，当季管护费用不进行支付。

季度考核在65（不含）分以下的或累计3次月度考核低于80分，采购人有权单方面解除与之签订的管护合同，不补偿任何相关费用，造成社会影响的，并追究违约责任。

考核评分表见附件3。

附件3：

扬州市城市河道管理处河道管护考核评分表(试行)

河道名称：二道河/新城河                                         被考核单位：

考核方式：                                                                 日期：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容 | 分值 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 （15分） | 制度建设 | 要建立健全组织机构，制定考勤、安全管理、保洁巡查等制度，未建立制度或未按制度执行酌情扣分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 人员设备 | 自备打捞船不少于8艘并配备相应的安全设备和打捞工具，配备有经验的满足河道保洁需要的水上作业人员及巡查人员，每条船不少于1人，人员、设备不满足需要酌情扣分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 工作计划 | 每季度初将上季度工作总结、本季度保洁计划和工作安排报城市河道管理处，未报送或未按计划执行，酌情扣分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 台账资料 | 严格执行保洁巡查制度，每天对河道保洁巡查不少于1次，记录保洁成果、水事违章、违法行为，每月初将上月保洁巡查记录表、考勤记录表装订成册报城市河道管理处，未报送扣3分，其他情况酌情扣分。 | 3 |  |  |  |
| 2 | 河道保洁 （65分） | 河面保洁 | 必须保持水面清洁，水面无明显影响河道美观的垃圾、漂浮物，及时清除有害水生植物，发现漂浮物面积≥5m2的1处扣3分，在2m2-5m2之间的1处扣2分，≤2m2的1处扣1分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 河道畅通 | 对于影响过水的各种阻水障碍物（经批准的除外），如圈圩、筑坝、渔网渔簖（重点注意新产生的），发现之后要及时上报城市河道管理处，未发现1处扣3分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 病死畜禽 | 发现病死畜禽第一时间要进行打捞并及时上报给城市河道管理处，同时积极配合当地畜牧站的清理工作，保证河道内无病死畜禽。发现病死畜禽未及时清除的每次扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 垃圾清运 | 打捞船应停放整齐，停泊处应保持环境整洁，及时清运打捞杂物，打捞杂物乱堆乱放的有1处扣2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 应急处理 | 保洁单位制定重大活动、节假日、汛期、季节性时期突击任务应急措施方案（包括设备以及人员的增设情况，经费预算情况），并具备应急处理能力，按时按要求完成交办事项，无应急方案扣3分，交办事项未完成扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 巡查工作 | 河面、驳岸墙及栏杆等的巡查并记录，沿河违章搭建、违规排放等行为的上报管理工作，发现1处未记录或未及时上报扣2分。 | 5 |  |  |  |
| 3 | 安全管理 （10分） | 安全保障 | 要规范安全操作，保洁员上岗前进行岗前培训，工作期间必须穿戴救生衣，打捞船上应配备必要的救援用品，未执行每发现1次扣5分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 满意度调查 （10分） | 无群众举报、“12345”市长热线投诉、数字化城管信息，有1次扣2分；无电视、报纸、网络等曝光问题，有1次扣5分。 |  | 10 |  |  |  |
| 合计总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

保洁单位代表签字：

采购人单位代表签字：

扬州市城市河道管理处绿化工作养护要求

一、主要养护要求如下：

1）树木长势较好，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形基本整齐。

2）绿篱生长旺盛、修剪基本整齐、合理，基本无死株、无严重缺档。

3）草坪生长较好、基本平整、无较大片杂草，高度控制在10cm以下，无片状裸露地面，无较大成片枯黄。

4）绿地内无较大杂草生长，基本无杂藤攀援树木，无明显污物、垃圾，。

5）树木花草无严重病虫危害症状，病虫害危害程度控制在15%以下，基本无药害。

6）无严重人为损害花草树木。

7）基本无死树、枯枝。

8）当年植树成活率及保存率达95%以上，老树存活率及保存率达95%以上。

9）绿地基本整洁，无焚烧垃圾树叶现象。

二、绿化养护月历

1、乔、灌木养护月历

1.1一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态，主要工作是对树木进行修剪和防治病虫害。

1.1.1冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线、影响道路、建筑物的枝杈进行修剪；杂树清除。

1.1.2检查：及时检查树木的绑扎、立桩、防寒包扎情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

1.1.3防治虫害：冬季是消灭园林病虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬，刮除树干上蚧壳虫类的幼虫。

1.1.4绿地养护：绿地、花坛等要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

1.1.5深施基肥，大量积肥和堆肥。

1.1.6做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树要组织打雪。

1.1.7春节前注意做好河道、护坡垃圾的清理工作。

1.2二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态，养护基本与1月份相同。

1.2.1继续进行冬季修剪整形，对大小乔木的枯枝、病枝及妨碍架空线、影响道路、建筑物的枝杈进行修剪，杂树清除。月底之前，把各种树木修剪完。

1.2.2继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作。

1.2.3继续做好防寒工作。

1.2.4继续防治越冬虫害，以防刺蛾和蚧壳虫为主。

1.2.5继续清理河道、护坡养护范围内的垃圾。

1.3三月份：气温回暖，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木开花。

1.3.1补植是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机对养护范围内的树木进行清点，缺失过多情况，汇报甲方，有必要时进行栽补。若补栽要做到随挖、随运、随种、随浇水，以提高苗木存活率。

1.3.2修剪：在冬季整形修剪的基础上，再进行复修，同时对有些树木进行剥芽。

1.3.3春灌：因春节干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

1.3.4施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

1.3.5除草：发现杂草及时清除。

1.3.6防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。防治刺蛾可继续采用挖蛹方法。本月份由于天气回暖，也是蚜虫大量发生的季节，应及时采用氧化乐果等药物进行喷治。

1.3.7清除树下杂物、废土及树木上的铅丝，铁钉等。

1.3.8拆除防寒设施及堆土。

1.4四月份：气温继续上升，树木均萌芽、开花或进入生长旺盛期。

1.4.1继续补植：四月上旬应抓紧时间补植萌芽晚的树木，对冬季死亡的地被（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补栽种，对新种树木要充分浇水。

1.4.2浇水：视天气情况进行浇水，天气特别干旱应及时进行浇水。

1.4.3对草坪、灌木结合灌水，追施速效氨肥，或者根据需要进行叶面喷施。

1.4.4修剪：主要是剥芽，剪除冬、春季干枯的枝条，并对绿篱、球类进行修剪，以使其保持整洁、美观、一致的景观效果。

1.4.5除草：彻底清除杂草，确保有一个整洁、干净的环境。

1.4.6防治病虫害：由于气温回升，虫害开始蔓延，这时期本着预防为主、综合防治的原则，一经发现及时处理，对易感染病害的雪松、月季、海棠等每10天喷一次波尔多液。

1.4.7绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

1.4.8经常检查巡视防寒措施的完好程度。

1.5五月份：气温快速上升，树木在这个阶段生长飞速，养护工作全面展开。

1.5.1浇水：由于气温快速上升，植物需水量大，应根据具体情况适时进行根部浇水和叶面喷水，以增加空气湿度。

1.5.2修剪：由于三、四月份树木生长迅速，故绿篱、球类的修剪任务应该继续进行，同时还应对乔木、花灌木进行全面剥芽阶段。

1.5.3防治病虫害：全面进行除虫、防病害的工作。继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入盛发期（主要在紫薇、海桐等上），在5月中、下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害及死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）。

1.5.4除草：为了绿篱的整洁，以减少杂草乱生的现象，本月份还应该继续清除部分杂草。

1.5.5施肥：结合浇水工作的进行追施一些复合肥或根据具体情况进行叶面喷肥。

1.5.6对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

1.6六月份：天气进入气温高、天气干燥，因此养护工作不能脱节，否则出现死苗现象。

1.6.1浇水：六月份是黄霉季节，植物需水量多，针对此类现象要及时进行人工排水。但如遇上“干黄霉”应及时浇水，防止苗木缺水而死亡。

1.6.2防治害虫害：本月份是虫害爆发的月份，要及时发现、处理病虫害现象，除了进行农药防治外，还应配合人工的方法，如对付天牛可采用人工捕捉，针筒将药水打进洞内，让根吸收，以达到灭虫的效果。对付蚧壳虫可采用刀片刮除，再配合内吸性农药（氧化乐果等）防治。六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，先基本采用50%螟松乳剂500-800倍液喷洒（或用复合BT乳剂进行喷施）。月季白粉病、青桐木虱等也要及时防治。

1.6.3修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作，对绿篱、球类及部分灌木实施修剪，加强行道树的修剪，解决树木与架空线路及建筑物之间的矛盾，以保证外观整洁。

1.6.4施肥：抓紧晴天进行中耕除草和大量施肥，保证树木迅速生长，花灌木后的修剪、整形、剪除残花，全面施肥一次。

1.6.5除草：进行一次中耕除草，及时消灭树木周围杂草。

1.6.6排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

1.6.7做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

1.6.8做好抗旱排涝工作。确保树木花草的存活率。

1.7七月份：气温高，时常会出现高温天气，故而浇水是主要工作，中旬以后会出现大风大雨情况。

1.7.1浇水：本月份浇水是主要工作之一，在浇水抗旱的同时，注意避开白天炎热时间，一般在下午四点之后和早上十点之前，并注意适时进行根部浇水和叶面喷水。

1.7.2修剪：对球类、绿篱进行整修修剪，剪去病枝、枯枝、徒长枝、倒垂枝，保持树木的效果。

1.7.3防治病虫害：这一阶段蛾类虫害容易发生，我们将采用敌百虫、敌敌畏等农药进行防治。继续对天牛及蛾蚧进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1:50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。

1.7.4排涝：大雨过后要及时排涝。

1.7.5及时清理垃圾及有害水生植物。

1.7.6注意河道的保洁，保证行水畅通。

1.8八月份：盛夏、高温季节主要工作是抗旱。

1.8.1浇水：主要是抗旱浇水，与七月份相似注意浇水时间的控制，适时进行叶面喷水，以保证树木生长所必须的需要。

1.8.2修剪：结合七月份修剪工作，继续对树木进行修剪、剥芽，对绿篱、球类等结合整形。

1.8.3中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

1.8.4防治病虫害：时刻注意各种虫害的出现，及时采取防治措施。主要以捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

1.8.5防台风措施：八月份是台风多发月份，时刻注意天气情况，做好台风来临前的预防措施。事先做好物资、劳力组织工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。行道树应进行防台剥芽修剪，对电线有妨碍的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳定立即扶正绑紧。台风后及时检查，发现情况及时处理。

1.8.6排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

1.9九月份：气温开始下降，特别要做好天气过渡时间内的工作。

1.9.1浇水：浇水情况应视天气而定，但总的来说，浇水次数要比上个月要少，适时进行叶面喷水和根部浇水。

1.9.2补种植：清理死亡苗木，汇报甲方，补种因天气情况而死亡的苗木。

1.9.3修剪：及时清理死树，修剪掉枯枝、病枝、徒长枝，绿篱色块的整形修剪，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

1.9.4施肥：对树木、草坪应全面施肥一次，对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，可追施一些磷、钾肥。

1.9.5除草：应对所有的绿地进行彻底除草，草坪切边，消灭杂草乱生的现象。

1.9.6防治病虫害：配合上个月的工作继续防治病虫害。穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，主要根部天牛的捕捉。做好其他病虫害的防治工作。

1.9.7准备迎国庆，加强中耕除草、整形、修剪工作、整理园容和绿地。

1.10十月份：气温下降，树木开始落叶，陆续进入休眠期，主要工作是清除杂草和浇水。

1.10.1浇水：应视天气情况适时对植物进行根部浇水和叶面喷水，以保证植物生长所需的水分。

1.10.2防治病虫害：对发现有病、虫害现象及时采取措施进行防治。继续捕捉根部天牛。

1.10.3修剪：应继续对树木、花灌木、绿篱等进行修剪，剪去病残枝、徒长枝、枯枝等，以保持整洁、一致的美好景象。

1.10.4除草：配合上个月的工作，对绿地进行除草、切边。

1.10.5补植：及时去除死树，做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始补植工作。

1.10.6深施基肥，大量积肥和堆肥。

1.10.7对新植树木全面检查，确定全年植树成活率。

1.11十一月：气温突降，并开始出现霜冻现象，树木开始进入休眠期。

1.11.1进行冬季植树（大多数常绿树及少数的落叶树），掌握好挖、运、栽三个环节，保证栽植成功。

1.11.2进行冬季树木修剪整形，剪除病虫枝、伤残枝及不需要的枝条，对乔木、灌木、绿篱、球类、色块等进行修剪，并应在此而告一段落。

1.11.3对所有绿地进行彻底除草，冬翻土地，施肥，改良土壤。

1.11.4做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒（如卷干、涂白、搭暖棚、设风障等）

1.11.5对园林树木进行冬季施肥，深施、施足。

1.11.6防治病虫害：主要工作是清除虫类的越冬场所，采用人工的方法集中消灭茧、蛹，并集中进行烧毁处理。

1.11.7刷白：用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。

1.12十二月份：气温低，开始冬季养护工作，同时做好树木的涂白工作。

1.12.1除雨雪冰冻天气外，大部分落叶树可挖掘栽种。

1.12.2继续对园林树木进行冬季施肥，深施、施足。

1.12.3冬季树木的修剪整形。

1.12.4深翻和平整土地，使土壤熟化。

1.12.5继续做好防寒保暖工作：十二月份因天气特别冷，所以要对有些树木采取一定的保暖措施，同时要对所有的乔木、行道树进行涂白，这样既可以防治病虫害，同时也有利于树木的整洁、美观。

1.12.6加强机具的维修和养护工作。

1.12.7防除越冬害虫，所有多种方法进行除虫，以减小、降低第二年虫害的发生率。

1.12.8继续刷白工作，月底结束。

1.12.9作好全年的工作总结，找出经验与问题以便翌年推广整改。

2、草坪养护月历

| 工作项目 | 日 期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 修剪 | 4月20日—5月15日 | 清理草坪，草坪修剪高度尽可能低，并清除草屑。 |
|  | 5月20日—9月20日 | 修剪高度3-4厘米。修剪次数根据1/3修剪原则， 修剪在每周的基础上 |
|  | 9月20日—第一次霜 | 修剪高度为5厘米直至第一次霜，霜后，暖 季型草开始变黄、休眠 |
| 施肥 | 3月15日—3月25日 | 施肥0.38—0.48kg/100m2 |
|  | 10月15日—11月1日 | 施肥0.38—0.48kg/100m2 |
| 浇水 | 4月—11月 | 暖季型草比较抗旱，夏天高温2到3天一次，生长季节 10天左右灌一次水，每次灌水要深，要透。湿地草坪 不要灌水 |
| 杂草防除 | 4月20日—5月5日 | 喷洒芽前药剂，控制蟋蟀草、马唐、狗尾草等 |
|  | 5月1日—5月30日 | 喷洒2，4—D丁酯等阔叶除药剂 |
|  | 9月15日—10月31日 | 喷洒芽后除草剂，防治控制三叶草等杂草 |
| 病害、虫害 |  | 暖季型草病害不是主要问题，若发现也要及时防治 |
| 修补 | 6月1日—7月5日 | 从草坪密集的地方取草坪至草坪稀疏处 |
| 除枯草层 | 6月1日—7月15日 | 若枯草层超出1.3cm，用耙除去 |
| 打孔通气 | 6月1日—7月15日 | 在黏土上或使用强度大的草坪进行打孔通气， 减少紧实，改良根系 |

附：草坪养护质量应达到标准：草坪均一次性达到90%以上，覆盖率达到95%以上密度3个枝条/cm2，色泽鲜绿，质感好，整齐平整无馒头状出现。

八、绿化养护台账资料清单

绿化养护台账资料清单总表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护人员信息汇总表 |  |
| 2 | 绿化养护计划总结月报表 |  |
| 3 | 绿化养护工作日志 |  |
| 4 | 绿化养护日常检查表 |  |
| 5 | 绿化养护年度计划表 |  |
| 6 | 绿化养护记录表（图片+文字说明） |  |
| 7 | 绿化养护树木移栽记录表 |  |
| 8 | 灌、乔木修剪月记录表 |  |
| 9 | 施肥月计划表 |  |
| 10 | 病虫害防治记录月度汇总表 |  |
| 11 | 报 告 单 |  |
| 12 | 整改通知单 |  |
| 13 | 回复书 |  |
| 14 | 有关资料图片 |  |
| 15 | ............... |  |

说明：清单资料表包含但不限于上述内容。

养护资料分项部分表单

## 扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护人员信息表

|  | 养护单位 |  |  |  |  |  |  | 日期： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 养护岸段 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人： |

## 扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护工作日志

日期：      年   月   日（星期      ）                    天  气：

| 养 护 单位 |  | 养 护 河 道 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护范围（写明 堤防名称及桩号） |  |  |  |
| 养护负责人 |  | 养 护 人 员 |  |
| 养护内容： |  |  |  |

项目负责人：                                              记录人：

## 扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护日常检查表

| 编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位 |  |  |  | 河道名称 |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  | 区域/标段 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查记录 |  | 备注 |
| 1 | 浇 水 |  | 保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。 |  |  |  |
| 2 | 施 肥 |  | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |  |  |  |
| 3 | 修剪整 形 |  | 草地：要求草的高度一致，整齐美观，无疯长现象。乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。 |  |  |  |
| 4 | 病虫害防治 |  | 及时防治，病株、虫害现象不成灾。 |  |  |  |
| 5 | 除杂草松土 |  | 花丛下无杂草，树盘内无严重杂草。 |  |  |  |
| 6 | 补 植 |  | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝。 |  |  |  |
| 7 | 清理绿化垃 圾 |  | 绿地内无垃圾杂物，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，及时清除"树挂"等白色污染物及道路的杂物。 |  |  |  |
| 8 | 防风防 汛 |  | 尽快恢复原状、以免影响交通人流。 |  |  |  |
| 9 | 保护措 施 |  | 出现人为损坏时要及时制止和恢复。 |  |  |  |
| 10 | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 检查情况小结： |  |  |  |  |  |  |

检查人员：                                               记录人：

扬州市城市河道管理处绿化及堤防养护      年工作计划表

养护单位：                                     河道堤防部位：

| 月 份 | 气 候 特 征 | 养 护 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

项目负责人：                                              填

## 扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护记录表（图片）

养护单位：                                                 编号：

| 养护范围 |  | 养护时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护前现场描述： |  |  |  |
| 主要养护过程描述： |  |  |  |
| 养护后质量情况描述： |  |  |  |

注：本表应附相关同一角度绿化照片。

项目负责人：                                   填表人：

## 扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防

## 养护项目树木移栽记录表

养护单位：                                               编号：

| 移植原因：（需附 管理单位审批表 / 通知单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原栽地点 |  |  |  |
| 移栽地点 |  |  |  |
| 树木品种 | 具体见 树木移栽量确认单 |  |  |
| 挖树时间 |  | 移栽时间 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 相关技术措施： |  |  |  |

项目负责人：                                        记录人：

绿化养护乔、灌木修剪     月记录表

养护单位：

| 编号 | 修剪日期 | 区域 / 桩号 | 树木名称 | 修 剪 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人：                                                                           记录人：

绿化养护       年     月施肥记录表

养护单位：

| 编号 | 施肥日期 | 区域 / 桩号 | 树木名称 | 肥料名称 | 施肥总量（kg） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人：                                                                  填表人：

绿化养护       年   月病虫害防治记录表

养护单位：

| 序号 | 病虫害名称 | 受害树种 | 区 域 / 桩号 | 防治时间 | 危害程度 | 防治 方法 | 农药品种 | 使用 浓度 | 用药量 | 防治 人工 | 防治 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①危害程度用＋、＋＋、＋＋＋、＋＋＋＋、＋＋＋＋＋五档来区分，分别表示危害程度达到20%、40%、60%、80%、100%；

②防治效果用＋、＋＋、＋＋＋、＋＋＋＋、＋＋＋＋＋五档来区分，分别表示防治效果达到20%、40%、60%、80%、99%。

项目负责人：                                                                       记录人：

扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护月报表

养护单位：                                                    时间：   年  月  日

| 月份工作计划 |  | 月份工作总结 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存 在 问 题 |  | 建 议 要 求 |  |

注：此表一式贰份，双方各存档一份，每月25日前报甲方。

扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护报告单

（       公司［20XX］绿化养护 XX号）

合同名称：扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护项目                        合同编号：

| 事由 | 《关于申请组织 XX的报告》 |
| --- | --- |
| 绿化养护单位： 申请人（项目负责人）： 日 期： 年 月 日 |  |

绿化回复单

（       公司［20XX］绿化养护 XX号）

合同名称：扬州市城市河道管理处2026年绿化及堤防养护项目           合同编号：

| 事由 | 《关于 整改问题情况的回复》 |
| --- | --- |
| 绿化养护单位： 申请人（项目负责人）： 日 期： 年 月 日 |  |

九、堤防日常养护清单表

（一）堤防设施管理养护类清单表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目部主要人员配置表 |  |
| 2 | 养护人员信息汇总表 |  |
| 3 | 项目部人员报审表 |  |
| 4 | 堤防基础资料统计表 |  |
| 5 | 堤防设施年度养护计划表 |  |
| 6 | 堤防日常养护月报表 |  |
| 7 | 堤防日常养护资金使用情况表 |  |
| 8 | 堤防日常养护检查日记 |  |
| 9 | 堤防设施日常检查表 |  |
| 10 | 定期养护记录单 |  |
| 11 | 堤防自检自查记录表 |  |
| 12 | 堤防设施及时修复记录表 |  |
| 13 | 月度定期保养（及时修复）记录单 |  |
| 14 | 维修报验申请表 |  |
| 15 | 道路维修报验申请表 |  |
| 16 | 报 告 单 |  |
| 17 | 整改通知单 |  |
| 18 | 回复书 |  |
| 19 | 考勤表 |  |
| 20 | 有关资料图片 |  |
| 21 | ............... |  |

说明：清单表包含但不限于上述内容。

（二）安全生产类

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堤防设施安全管理有关规定 |  |
| 2 | 安全管理协议（示范文本） |  |
| 3 | 安全生产全年工作安排一览表 |  |
| 4 | 安全生产组织机构 |  |
| 5 | 安全生产职责、责任制、规章制度、承诺书、预案目录 |  |
| 6 | 主要安全设施汇总表 |  |
| 7 | 安全生产年度工作计划 |  |
| 8 | 安全生产月度工作计划及总结 |  |
| 9 | 安全三级教育及安全技术交底记录表 |  |
| 10 | 安全生产会议（活动）记录 |  |
| 11 | 安全生产检查、监测记录 |  |
| 12 | 安全生产大事记 |  |
| 13 | 安全事故登记表 |  |
| 14 | 安全工作年度总结 |  |
| 15 | 危险源及隐患排查治理资料 |  |
| 16 | 其他安全生产资料 |  |
| 17 | 有关资料图片 |  |
| 18 | ............... |  |

说明：清单表包含但不限于上述内容。

十、堤防巡视检查所需器械设备需求清单

| 序号 | 名称 | 数 量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录本 | *套 | 记载巡视检查日志。 |
| 2 | 卷尺 | *把 | 丈量堤防部位尺寸。 |
| 3 | 吊锤（简称绳子） | *个 | 在绳子上标好刻度，以丈量河道护坡冲刷深度。 |
| 4 | 铁锹 | *把 |  |
| 5 | 安全帽 | *顶 |  |
| 6 | 绝缘靴 | *双 |  |
| 7 | 绝缘手套 | *双 |  |
| 8 | 测温仪 | *只 | 穿堤巡视检查用。 |
| 9 | 手电筒 | *把 |  |
| 10 | 三角小红旗或红色笔 | *个 | 供险情标志和记号。 |
| 11 | 小瓶高锰酸钾或红墨水、木屑 | *套 | 倒于堤防管涌或渗水的位置，退潮时，以探查渗漏路径。 |
| 12 | 其它设备 | *套 | 为了完成养护任务，养护单位须具备所需要的其他设备。 |

注：巡视检查设备投入清单，养护单位进场后，根据实际工作需要，配备足量。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

包一：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务及技术方案 （46分） | - 制定绿化现状整治方案（8分）： - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得8分；满足招标文件要求得5分；部分内容不能满足招标文件要求的得2分，未提供不得分。 |
|  | - 2、制定绿化养护方案（8分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得8分；满足招标文件要求得5分；部分内容不能满足招标文件要求的得2分，未提供不得分。 |
|  | - 3、制定岸坡保洁方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 4、制定堤防养护方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 5、制定突发事件应急抢险、突击性任务方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 6、安全文明作业方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 7、人员管理制度（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | - 档案资料管理制度（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
| 拟投入的设备 （18分） | 投标人持有的绿化养护器械与本项目采购需求的配备响应情况进行评分，洒水车应为原装，不得改装。 （1）割灌（割草）机有20台（其中至少5台新能源的）得2分，每增加1台割灌（割草）机得0.2分，满分3分； （2）绿篱机有10台（其中至少5台新能源绿篱机）得2分，每增加1台得0.5分，满分3分； （3）汽油打药机或治虫车有2台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分； （4）油锯或高枝油锯有9台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分； （5）电动喷雾器有9台得1分，每增加2台得1分，满分2分； （6）洒水车或抽水泵有5辆（台）（其中至少一辆为洒水车）得1分，满分1分； （7）货车有2辆得1分，每增加1辆得0.5分，满分2分； （8）高空作业车有1辆得1分，满分1分。 （9）堤防养护投入的设备满足《堤防巡视检查所需器械设备需求清单》要求，并同时提供发电机、切割机的得2分，满分2分。 注：拟投入以上设备如为供应商自有，需提供发票原件扫描上传；如为供应商租赁，需提供租赁协议或租赁发票（租赁期限需覆盖本项目服务期），原件扫描上传 |
| 项目团队实力（18分） | - 项目负责人或技术负责人具有园林绿化相关专业高级及以上职称的，得2分； - 拟投入项目人员中（不含项目负责人、技术负责人），具有园林绿化相关专业中级及以上职称，每有一人得1分，满分6分。（园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等；如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表) - 拟投入项目组人员中具有与园林绿化相关的技术工种人员（包含且不限于园艺工、绿化工、修剪工等）的有1人得1分，满分10分。 - 注：需提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一月的社保证明，原件扫描上传，同一人员不重复计分。 |
| 企业业绩 （8分） | - 供应商自（2022年1月1日以来、时间以合同签订时间为准）具有类似业绩有1项得2分，满分8分。 - 注：提供合同，原件扫描上传 |
| 总分 | - 100分 |

包二：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务及技术方案 （46分） | - 1、制定绿化现状整治方案（8分）： - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得8分；满足招标文件要求得5分；部分内容不能满足招标文件要求的得2分，未提供不得分。 |
|  | - 2、制定绿化养护方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | - 3、制定岸坡保洁方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 4、制定堤防养护方案（8分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得8分；满足招标文件要求得5分；部分内容不能满足招标文件要求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 5、制定突发事件应急抢险、突击性任务方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 6、安全文明作业方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 7、人员管理制度（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | - 档案资料管理制度（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
| 拟投入的设备 （18分） | 投标人持有的绿化养护器械与本项目采购需求的配备响应情况进行评分，洒水车应为原装，不得改装。 （1）割灌（割草）机有20台（其中至少6台新能源的）得1分，每增加1台割灌（割草）机得0.2分，满分2分； （2）绿篱机有8台（其中至少4台新能源绿篱机）得1分，每增加1台得0.5分，满分2分； （3）汽油打药机或治虫车有2台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分； （4）油锯或高枝油锯有12台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分； （5）电动喷雾器有9台得1分，每增加2台得1分，满分2分； （6）洒水车或抽水泵有5辆（台）（其中至少一辆为洒水车）得1分，满分1分； （7）货车和农用车各1辆得1分，每增加1辆得0.5分，满分2分； （8）履带挖机有1辆得1分，每增加1辆得1分，满分2分； （9）高空作业车有1辆得1分，满分1分。 （10）堤防养护投入的设备满足《堤防巡视检查所需器械设备需求清单》要求，并同时提供发电机、切割机的得2分，满分2分。 注：拟投入以上设备如为供应商自有，需提供发票原件扫描上传；如为供应商租赁，需提供租赁协议或租赁发票（租赁期限需覆盖本项目服务期），原件扫描上传 |
| 项目团队实力（18分） | - 1、项目负责人或技术负责人具有园林绿化相关专业高级及以上职称的，得2分； - 2、拟投入项目人员中（不含项目负责人、技术负责人），具有园林绿化相关专业中级及以上职称，每有一人得1分，满分6分。（园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等；如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表) - 3、拟投入项目组人员中具有与园林绿化相关的技术工种人员（包含且不限于园艺工、绿化工、修剪工等）的有1人得1分，满分10分。 - 注：需提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一月的社保证明，原件扫描上传，同一人员不重复计分。 |
| 企业业绩 （8分） | - 供应商自（2022年1月1日以来、时间以合同签订时间为准）具有类似业绩有1项得2分，满分8分。 - 注：提供合同，原件扫描上传 |
| 总分 | - 100分 |

包三

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务及技术方案 （50分） | 1、制定河道保洁方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 2、制定水生植物清理方案（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 3、制定不产生二次污染方案（5分） 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 4、制定应急响应方案（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 5、制定水上作业安全方案（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | - 制定安全救援保障方案、演练及培训计划（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容 - 不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | - 项目管理制度（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容 不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 8、人员管理、农民工保障制度（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容 不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 9、档案资料管理制度（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容 不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 10、服务承诺（5分） - 要求内容清晰表述，优于招标文件要求得5分；满足招标文件要求得3分；部分内容 不能满足招标文件要求的得1分，未提供不得分。 |
| 拟投入的设备 （18分） | - 日常保洁船有6条得6分，不满足不得分。 - 日常保洁船中有1条新能源清漂船的得2分，满分4分；（新能源清漂船具备收集轻量漂浮生活垃圾、蓝藻等功能，工作航速不低于3公里/小时，续航时间不低于8-10小时。） - 收割船有1条得2分，满分2分； - 曝气装置有1台得2分，每增加1台得2分，满分4分； 5、配备垃圾运输车一辆，得2分，没有不得分，满分2分； 注：拟投入以上设备如为投标人自有，需提供发票原件扫描上传；如为投标人租赁，需提供租赁协议或租赁发票（租赁期限需覆盖本项目服务期），原件扫描上传 |
| 项目团队实力（14分） | - 1、项目负责人业绩（6分）：拟派项目负责人2022年1月1日以来（日期以合同签订时间为准）具有类似河道管理服务经验，有一个得2分，满分6分。 - 注：提供项目负责人业绩合同或其他证明材料及投标人近3个月任意一个月为其缴纳社保的证明原件扫描上传，不提供不得分 - 作业人员素质（8分）： - （1）拟投入的作业人员能够满足项目需求（2名巡查员、9名河道保洁员）的得6分，不满足不得分； - （2）拟投入的作业人员中，有1人具有安全员证的得2分，满分2分； 注：需提供安全员证、人员花名册及投标人为其缴纳保险的证明材料（巡查人员和河道保洁人员不可重复）原件扫描上传，不提供不得分。 |
| 企业业绩 （8分） | - 供应商自（2022年1月1日以来、时间以合同签订时间为准）具有类似业绩有1项得2分，满分8分。 - 注：提供合同，原件扫描上传 |
| 总分 | - 100分 |

注：

1、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

2、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，并追究相关责任。

3、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%；

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、项目组人员表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案

十、主要标的信息

十一、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）； |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函。 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏嘉泰工程项目管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：  _____________________         __

单位名称：____________________________________

单位地址：  _____________________         __

日期：    _____________________         __

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)

| 投标服务或产品名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元, ） |

日期：       年   月   日

- 分项报价表

- （包一）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | m2 | 945600 |  |  | 配备必要的绿化人员和机械设备等，充分考虑管护范围内绿化的日常养护、修剪、收割、病虫害防治、支撑加固、苗木施肥、现状整治、缺损苗木补植及绿化带内设施管护、卫生保洁等所需费用。 |
| 2 | 节点花卉 | m2 | 28 |  |  | 根据气候季节变化，一年花卉整体布置更换不少于4次，每季度一次，密度一般为100盆/㎡/次，即累计平均400盆/㎡/年。 |
| 3 | 岸坡保洁 | m2 | 121796 |  |  | 配备满足管护需要的人员、工具、垃圾清运措施等，充分考虑沿河小道、管理范围内广场等的清扫、垃圾清运等工作，亭子、长廊等设施擦拭、地面清扫所需费用。 安排专门人员上午、下午各一次卫生保洁，每天不少于两次。 |
| 4 | 堤防养护 | km | 20 |  |  | 充分考虑防汛巡查道路、驳岸墙等养护修理；堤防管理范围内标志标牌、界桩、断面桩、百米桩、里程碑，道路限高限宽杆,限宽墩等附属设施日常养护修理所需费用。 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商需在满足项目需求的基础上根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 分项报价表

（包二）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | m2 | 1105600 |  |  | 配备必要的绿化人员和机械设备等，充分考虑管护范围内绿化的日常养护、修剪、收割、病虫害防治、苗木施肥、现状整治、清杂、缺损苗木补植及绿化带内设施管护、卫生保洁等所需费用。 |
| 2 | 岸坡保洁 | m2 | 148400 |  |  | 配备满足管护需要的人员、工具、垃圾清运措施等，充分考虑沿河小道、管理范围内广场等的清扫、垃圾清运等工作，亭子、长廊等设施擦拭、地面清扫所需费用。 安排专门人员上午、下午各一次卫生保洁，每天不少于两次。 |
| 3 | 堤防养护 | km | 41.42 |  |  | 充分考虑防汛巡查道路、驳岸墙、排水沟等养护修理；管理范围内标志标牌、界桩、断面桩、百米桩、里程碑、隔离网、道路限高限宽杆、限宽墩等附属设施的日常养护修理所需费用。 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商需在满足项目需求的基础上根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

法定代表人或授权代表签字：

日期：

分项报价表

（包三）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道保洁:二道河（来鹤桥—荷花池） | km | 1.9 |  |  | 配备必要的作业人员和设备，充分考虑管护范围内河道水面长效管护所需费用，需及时打捞和清除河道内的漂浮物、垃圾、病死畜禽和水生植物等，确保达到无水生杂草、无垃圾、无漂浮物、无病死畜禽、河坡上无杂物堆放的“五无”标准。 |
| 2 | 河道保洁:新城河（沿山河—古运河） | km | 6.28 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商需在满足项目需求的基础上根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

法定代表人或授权代表签字：

日期：

六    项目组人员表（格式自拟）

七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

日期：

八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

日期：

.

九、技术方案

十、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

十一、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）