常州市金坛区政府采购

招标文件（服务类）

资格后审

项目名称：常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目

项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2025-0048

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

常州市金坛区政府采购中心

目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

第一章  投标邀请

常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2025-0048

1.2项目名称：常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目

1.3预算金额：150万元

1.4最高限价：150万元

1.5采购需求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求（服务需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目 | 1 | 项 | 详见招标文件。 | / |

1.6合同履行期限：合同签订之日起6个月内完成该系统建设并交付使用，之后试运行3个月并在此日期之内由采购人通过验收。

1.7 本项目不接受联合体投标

二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

- 2.3本项目的特定资格要求：

- 2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 2.3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

- 2.3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

- 时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

- 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

- 方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。

- 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2025-12-29-14:00 （北京时间）

- 地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

- 6.1本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

- 6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。获取采购文件成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 6.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 6.9关于常州市政府采购供应商信用管理

- 6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

6.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

6.12若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛第一人民医院

- 联系人：刘先生

- 联系电话：0519-82885505

- 地址：常州市金坛区金坛大道500号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：530013921@qq.com

- 项目经办人：李先生         联系电话：0519-82900387

项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387

第二章  投标须知

投标须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 |  | - 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 |  | - 常州市金坛第一人民医院 |
| - 2 | - 最高限价 |  | - *2.1最高限价为人民币150万元 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与投标 |  | - ■ 否 |
| - 4 | - 投标人提供的资格要求材料 |  | - *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | - *4.2投标人特定资格要求材料：无 |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 |  | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体投标 |  | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品投标 |  | - ■ 否 |
| - 8 | - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格 - 式 | - 基本目 录 | - 8.1封面； - 8.2 投标人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4投标函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8实质性条款响应情况表。 |
| - 9 |  | - 资格条件 | - *9.1资格审查材料； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 |  | - 符合条件 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 - 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
| - 11 |  | - 综合评审评分项 | - 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
| - 12 |  | - 价格折扣文件格 式 | - 12.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于软件与信息技术服务行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 - 12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 - 12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 - 12.4企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| - 13 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | - ■ 否 |
| - 14 | - 构成招标文件的其他材料 |  | - 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 15 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） |  | - 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2025年12月11日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| - 16 | - 采购人对招标文件澄清、修改时间 |  | - 2025年12月11日至投标文件接收截止之日15日前 |
| - 17 | - 采购人对招标文件澄清方式 |  | - 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 18 | - 投标文件（电子标书）份数及相关说明 |  | - *18.1开标前不需要提供纸质投标文件。中标人打印一份投标文件正本自中标通知书发送之日起30日内送（邮寄）至常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室。 - *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| - 19 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | - ■ 不允许 |
| - 20 | - 投标文件有效期 |  | - * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| - 21 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 22 | - 投标保证金 |  | - ■ 本项目不收取投标保证金 |
| - 23 | - 是否收取履约保证金 |  | - ■是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| - 24 | - 主观分是否暗标 |  | ■ 是 - 技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，请投标人按要求进行编制,否则所有技术部分（主观分）均不得分，具体要求详见第四章第五节评标标准。 |
| - 25 | - 其他 |  | - *满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

第一节  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指投标人按招标文件要求，完成第五章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第12.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12投标文件其他证明文件的要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.3电子签章

12.3.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离情况和其他偏离文件中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的硬件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的，评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第15条要求向采购人或采购中心提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章、第六章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1不收取代理费。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

第三章  资格审查

第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 6 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签字、盖章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第五章《采购需求》所有“★”号条款中，标注需要提供额外证明材料的。 | 如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1.评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评标委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算 50% 的，即投标报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5.落实政府采购政策的价格调整：投标须知前附表第12条。

第四节  投标文件的比较和评价

- 1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 2.评标方法和评标标准

- 2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

- 2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 3评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第五节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 0 | 18 |  |  |
| 2 | 技术部分（主观分） | 技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，编制要求详见注意事项。 | 0 | 40 | 是 | 否 |
| 2.1 | 技术方案 | （一）评分内容： 投标人须根据技术参数部分提供详细的技术方案，包含但不限于以下内容： （1）项目背景分析； （2）对需求的理解； （3）对招标文件技术需求的功能说明。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案总体设计科学合理对招标要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%； （2）方案总体设计较合理的，评审为良加20%； （3）方案总体设计一般的，评审为中加10%； （4）方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 （5）不提供不得分。 | 0 | 10 | 是 | 否 |
| 2.2 | 实施方案 | （一）评分内容： 投标人具有成熟可靠的项目实施方案、并具有必要的质量管理措施，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，包含但不限于以下内容： （1）项目管理方案； （2）人员部署方案； （3）系统运行方案； （4）验收方案。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得80%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案完整详细，科学合理、贴合实际，针对性强的，评审为优加20%； （2）方案较完整，较科学合理、贴合实际，针对性较强的，评审为良加10%； （3）方案简单、科学合理性一般，针对性一般的，评审为中加5%； （4）方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 （5）不提供不得分。 | 0 | 10 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，包含但不限于以下内容： （1）运维服务方案； （2）应急响应方案； （3）保障方案。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案整体全面、完整的，评审为优加40%； （2）方案较为全面、完整的，评审为良加20%； （3）方案不够详细，较为粗略的，评审为中加10%； （4）方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 （5）不提供不得分。 | 0 | 10 | 是 | 否 |
| 2.4 | 培训方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容： （1）培训内容； （2）培训时间、地点安排； （3）培训目标、培训人数、和培训方法。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%; （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%; （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 10 | 是 | 否 |
| 3 | 商务部分（客观分） |  | 0 | 42 | 否 | 是 |
| 3．1 | 认证证书 | 投标人具有国家认可且在有效期内的： - 1.质量管理体系认证证书得2分； - 2.信息技术服务管理体系认证证书得2分； - 3.信息安全管理体系认证证书得2分； - 4.环境管理体系认证证书得2分； - 5.职业健康安全管理体系认证证书得2分； 6.售后服务体系完善程度认证证书得2分。 7.大数据安全管理体系认证证书得2分。 本大项最高得14分。 注：1.提供相关证书材料。 2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 14 | 否 | 是 |
| 3.2 | 项目组成员 | 1.投标人拟派驻本项目的项目负责人（限评1人，不得兼职）具有： （1）系统集成项目管理工程师中级的得1分，系统集成项目管理工程师高级的得2分，最高得2分； （2）软件技术开发工程师中级的得1分，软件技术开发工程师高级的得2分，最高得2分； （3）网络工程师中级的得1分，网络工程师高级的得2分，最高得2分； 本项最高6分。 2.投标人拟派驻本项目的技术负责人（限评1人，不得兼职）具有： （1）系统架构设计师中级的得1分，系统架构设计师高级的得2分，最高得2分； （2）系统规划与管理师中级的得1分，系统规划与管理师高级的得2分，最高得2分； （3）信息安全保障人员认证（风险管理和安全运维）证书的得2分； （4）注册信息安全工程师认证的得2分； 本项最高得8分。 - 3.投标人拟投入的人员中（项目负责人和技术负责人除外）具有； - 高级网络信息安全工程师证书，高级IT运维工程师证书，高级网络技术工程师证书，高级信息系统项目管理师证书的，每有一个得1分（以上证书不重复得分），最高得4分。 本大项最高得18分。 注：1.提供相关证书证明材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 18 | 否 | 是 |
| 3.3 | 投标人业绩 | 投标人自2022年1月1日以来承担过类似系统建设项目案例的，每有一个得2分，最高10分。 注：1.提供合同材料。 2.项目业绩时间以合同签订时间为准。 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |

注：1.投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

2.技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，请投标人按以下要求进行编制,否则所有技术部分（主观分）均不得分:

（1）技术部分方案内容应按照招标文件第四章第五节中评分标准顺序和要求编写，整个方案内容均为黑白色。

（2）技术部分方案内容的正文、各类型图表、框图一律黑色，不得有其他颜色的文字和图表出现在投标文件技术部分中。

（3）技术部分方案内容用A4纸张、纸张方向为纵向，所用文字字体、字号不限但颜色为黑色。不得设置页码、页眉、页脚。

（4）技术部分方案内容中文字不得出现彩色文字、不得出现图片、照片；不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

3.技术部分（篇幅编制要求）：

技术部分序号2.1技术方案：篇幅编制页数至少为9页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.1技术方案不得分。

技术部分序号2.2实施方案：篇幅编制页数至少为12页，但不得超过80页，若篇幅页数不足或超出，则2.2实施方案不得分。

技术部分序号2.3售后服务方案：篇幅编制页数至少为9页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.3售后服务方案不得分。

技术部分序号2.4培训方案：篇幅编制页数至少为9页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.4培训方案不得分。

第五章   采购需求

第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2025-0048 | 常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目 | 150 |

- 第二节  项目概况

近年来国家持续深化医疗卫生体制改革，大力推进公立医院高质量发展与数字化转型。国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》明确指出，要以建立健全现代医院管理制度为目标，强化信息化支撑作用，推动管理模式和运行方式转变。另外国家卫生健康委等十部门联合印发的《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，强调要“统一县域医共体内信息系统，加强数据互通共享和业务协同，推动人工智能辅助诊断技术在县域医共体内的应用”，以及《紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系的通知》。此外常州市卫健委积极推进“医防融合”创新改革，致力于构建以健康为中心的一体化健康服务体系，特别强调“注重数据共享，推进健康医疗大数据的融合、共享和应用”，“注重数字赋能”。同时国家医保局积极推动以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。

本项目紧密围绕国家卫生健康公立医院数字化转型的战略部署、医保改革，以及建设紧密型县域医疗卫生共同体的要求、金坛第一人民医院“1+9+N”医共体建设布局和响应常州市卫健委创新改革，结合医院发展实际情况，通过大数据技术构建面向集团医院和内部重点科室应用的可视化数据看板和统一数据共享平台，为医院高质量发展提供坚实的数据底座支撑。

第三节  服务需求明细

| 序号 | 项目编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2025-0048 | 常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目 | 1 | 项 |

### 第四节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 第五节  技术要求

一、项目背景

1.医院信息系统化和数字化现状

金坛第一人民医院于2024年启动数据指挥中心项目建设，已构建起较为完善的数据基础设施和应用体系，为医院数字化转型奠定了坚实基础。为本次项目的建设创造了基础条件。

（1）技术基础：已部署全院数据指挥中心

数据指挥中心形成了完整的数据技术架构体系，基础平台以大数据分布式计算为核心，采用多模异构湖仓集一体架构，兼容hadoop生态接口，统一管理了算力、存储、网络等环境，支持结构化、非结构化、半结构化数据的统一存储、计算、管理。大数据平台适配国内外主流的CPU、操作系统等底层生态以及应用工具（BI），采用SQL开发语言。

在数据存储层面，医院建立了数据湖、数据仓库、数据集市三层数据架构。数据湖作为全院原始数据的大数据基础资源底座，能够存储结构化、半结构化和非结构化数据。数据仓库基于分布式分析型数据库构建，采用列式存储和内存执行引擎，具备在秒级扫描分析数十亿条数据的能力,支持数据大屏、驾驶舱、科室360、报表分析等多种应用场景。

在数据处理层面，医院部署了关系型分析引擎、实时流计算引擎、分布式搜索引擎、数据挖掘平台等多种数据处理工具。关系型分析引擎满足海量数据的批量处理需求，支持日均百万级任务的分布式调度。实时流计算引擎用于海量高并发、低时延要求的实时数据计算和分析场景，可进行基于微批或事件驱动两种方式对实时数据进行处理。

（2）数据基础：已接入业务系统情况

数据指挥中心已存储医院主要业务系统的数据，覆盖医疗、管理、后勤等领域的数据资源体系，包括HIS系统、住院医生工作站、门诊医生工作站、LIS系统、内镜系统、放射系统、超声系统、护理信息系统、病案系统、CDSS临床辅助决策系统、急诊系统、体检系统、尹哲排队叫号系统、DRG运营分析系统、系统集成平台（主索引）、系统集成平台（主数据管理软件）、运营决策平台、360后台管理等核心业务系统。

（3）数据指挥中心数据治理情况

在数据标准管理方面，医院依据数据标准管理规范，对数据标准的制定过程和内容进行管理。医院通过数据标准管理工具，统一全院指标定义、计算口径与数据规范，消除各业务系统间数据标准不一致的问题，保障数据的准确性与可信度。

在数据质量管理方面，主要过程包括质量规则配置和数据质量检核，能够覆盖数据完整性、唯一性、权威性、一致性、合法性等问题。医院通过数据质量管理软件实现事前监控、事中查看、事后预警的全面管理，为进一步发挥数据的作用提供全面保障。

在元数据管理方面，医院提供可视化元数据管理工具，满足进行库表元数据的查看，数据之间血缘关系与影响的查看，以及数据之间依赖关系的分析，确保数据质量。元数据管理是数据治理的基础组件，医院将各类技术元数据、业务元数据、管理元数据通过该系统进行统一采集和维护。

以上情况为本期项目建设提供了可靠的数据标准保障，使医院能够基于高质量的数据开展医共体协同管理、病种全景分析等应用，确保分析结果的准确性和可信度。

（4）数据指挥中心应用建设情况

数据指挥中心建设了多个数据应用场景，包括数据指挥中心、数据管理平台、自定义报表等应用。

数据指挥中心是医院实现可视化管理和决策支持的关键组成部分，大屏通过将医院的关键数据和信息以直观、易理解的图形和图表形式展现，使医院管理层能够实时监控医院运营状态，快速获取关键业务指标和异常情况。大屏涵盖了医疗服务体量、医疗质量、住院管理、门诊管理、财务管理、科室360、国考指标等多个领域的核心指标，提供了全面的医院运营态势感知能力。

数据管理平台为医院各级管理人员提供了便捷的数据查询和分析工具。平台建立了综合的医院运营指标体系，包括医疗服务规模、医疗服务质量、医疗结构、医疗费用等关键指标，并利用数据分析和可视化技术，将这些指标以直观、清晰的图表和报表呈现出来。

2.项目建设必要性

金坛第一人民医院已建设数据指挥中心形成了坚实的数据底座与初步的应用体系，实现了数据的汇聚、治理与初步可视化。然而在“1+9+N”医共体集团建设、国家医改的持续深化以及公立医院高质量发展和管理精细化的大背景下，对数据应用的深度与广度提出了新要求。

一方面打通区域医共体数据满足集团医院和乡镇卫生院的数据需求迫在眉睫；另一方面需要实现医院重点特色科室在精细化运营和病种数据洞察的能力，解决医院业务运营的数据需求和痛点，赋能业务最终提高患者就医体验；与此同时随着医院发展等级医院评审和专科服务能力指标体系建设需要更夯实的基础底座。因此本期项目建设既是数据指挥中心赋能业务数据能力的延续，也是在新的发展形势下，推动医院数据应用从“基础建设”向“深度赋能”转型的必然选择。

（1）推进医共体协同管理，提升区域整体服务水平

国家卫生健康委等十部门联合印发的《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41号）明确提出，围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通"的目标，到2025年底，力争全国90%以上的县基本建成紧密型县域医共体。该指导意见特别强调要“推进县域医共体信息平台建设，统一县域医共体内信息系统，加强数据互通共享和业务协同”，“建立县域医共体运营监测评价体系，定期开展运营监测和绩效评价”。为医院建设医共体运营管理驾驶舱提供了明确的政策依据和建设方向。

金坛第一人民医院作为金坛区医共体的牵头医院，深刻理解数据互联互通和业务协同在紧密型医共体建设中的重要性。因此需要建设医共体运营管理驾驶舱，打破集团与分院之间的数据壁垒，构建覆盖金坛区“1+9+N”医共体的数据监控与决策支持体系。

一方面基层医疗机构的数据对于全面了解当地居民的健康状况和医疗需求至关重要，同时也是逐步完善集团对下属乡镇医院发展监测，完善各级机构间的信息共享的技术和数据能力。

另一方面，从整体数字化推进理念和目标上，以金坛第一人民医院为中心，将“数智”作为医疗水平提升的生产力和医疗资源下沉的生产工具；形成区域卫生健康综合数据汇聚存储计算、共享中心，打造城市医疗集团（上海市第一人民医院）+县级医院（金坛第一人民医院）综合能力提升+县乡村镇一体化的“医联体+医共体”的多层级数智化体系，形成区域医疗数据资源流动通道，实现医疗服务水平提升和医疗资源下沉共享，让广大城乡居民能够就近获得更加公平可及、系统连续的优质医疗卫生服务。

因此在技术层面需通过大数据平台汇聚区医共体的相关数据，开展集团管理驾驶舱、分院运营驾驶舱建设，为集团管理者提供医共体整体运营的宏观视野，为分院管理者提供聚焦自身业务的微观视图，实现“一院一策”的精准管理，推动医共体从“形式联合”向“实质一体”转变。

（2）科室精细化运营能力提升

医疗行业竞争日益激烈、DRG/DIP支付改革不断深化的当下，医院的收入模式正从“收入驱动”转向“成本和效率驱动”。新的支付方式改变了传统的功能制医疗的按项目付费制度，如果不实行系统化运营之下的精细化管理，由自行主导的项目医疗成本将无法做到有效管控，也就是说，需要以疾病医疗为切入点，而不是以项目医疗为切入点，因此需要能有效地应对第三方对于费用支付的审核，从而确保医院在对就诊者的医疗行为中的成本支出不会超出第三方的支付额度，从而保障运营不至于亏损。

另一方面，医疗从功能型医疗向价值型医疗转化，成本的效用与节省就成为了医院运营的核心，从而为精细化运营模式的应用创造了一个必要且充分的管理环境，其作为一种注重细节、过程和质量的管理理念，正成为医院提升运营效率、控制成本、改善服务质量的关键举措。

在此背景下，科室面临着提升收入与控制成本的双重压力，一方面需要提高运营效率，优化资源配置；另一方面在DRG/DIP支付方式下，需精准控制医疗成本，避免超支亏损。但精准的前提是需要可靠及时的数据支撑。

当下公立医院面临着直接的市场竞争压力，尤其是县级区域性医院，而个性化与精细化结合是发展的必然，也需要以医疗健康服务的“产品”化作为基础，将医疗的价值通过有形化而呈现在就诊者面前，能让就诊者具有完整、良好的体验，以实现医疗过程的价值而不仅仅是反映其效果。作为县级医院面临最多的是慢性病医疗与健康促进性医疗并不能很快展现其医疗的效果，需要长期跟踪监测，因此以重点科室病种为维度，提供病种全景，为科室打造服务患者的医疗服务“产品”，成为重要的切入方式。

此外，精细化管理是一个动态的过程，医院需建立定期反馈机制，收集员工和患者意见，收集到反馈意见后，需及时制定和执行改进方案，并定期复盘效果，通过“反馈—优化—复盘”闭环实现持续改进。这就对数据的时效、维度、准确提出了更高的要求，通过数据驱动决策，提升决策精准度成为践行精细化运营管理的重要手段之一。

金坛第一人民医院通过多年的建设和发展，已经实现了医疗领域的规范化，正在打造精细化运营管理医院，并逐步向个性化发展。然而当前科室管理者对自身收治病种的结构、成本构成、盈亏状况，患者基础特征、患者费用特性、主要病种医保结付情况等数据需要更高效、更准确、更及时、更系统的技术支撑和可视化看板，提高工作效率和决策。

因此需以精细化运营管理为方向，通过数字化、智慧化手段，为医院重点科室提供病种全景分析专题，通过对病种、患者、费用的多维度数据挖掘，帮助临床科室精准识别优势病种、潜力病种，降低医疗成本，提升科室精细化管理水平，让就诊者具有良好的就医体验。

（3）提升管理决策时效性，满足移动办公需求

当前，我院数据指挥中心一期项目虽已建成，实现了核心数据的可视化展示，但其应用场景主要局限于固定场所的PC端或中心大屏，这在一定程度上限制了数据的可及性与应用时效性。医院管理者日常工作繁忙，会议、巡查、外出等移动场景频繁，对实时掌握医院运营关键指标存在迫切需求。然而，传统的数据访问模式导致决策者无法在移动状态下便捷地获取数据支持，造成决策延迟或依赖于滞后信息。

将数据服务推送至管理者的移动设备上，这不仅打破了时空限制，使得管理者无论身在何处，都能第一时间掌握门诊、住院、手术、收入、药占比、医疗效率等核心指标的动态变化，还能通过趋势分析、多维对比等功能，快速洞察问题、发现异常，从而显著提升决策的及时性与精准性。这对于应对突发公共卫生事件、实时调整运营策略、加强日常监管具有重要价值，是推动医院管理向“主动发现、敏捷应对”模式转型升级的必要举-措。

3.存在的痛点与需求

随着医院数字化转型的深入，医院在日常运营与战略发展中对数据的新需求不断增加，如不能及时解决不仅制约了管理效率的提升，也影响了医疗服务质量的持续改进。本项目聚焦于当前医院在医共体协同管理、医院科室病种全景分析两大核心领域的痛点，开展数字化建设。

（1）医共体协同管理：从业务协同到管理增效的数据决策需求

金坛区医共体已成功构建了覆盖各成员单位的基层医疗信息系统、基本公共卫生服务信息系统、家庭医生签约系统等核心业务信息系统。这些系统的稳定运行保障了医共体日常业务的顺利开展与跨机构的业务协同，为一体化服务奠定了坚实的基础。

随着医共体建设进入深水区，新的挑战浮出水面：在宏观管理和精准决策上仍缺乏有效的数据抓手,无法满足集团与分院的差异化需求。对于集团（牵头医院）：迫切需要一个能够整合、分析、展示医共体全域数据的“管理驾驶舱”，从宏观视角洞察各分院运营状况、横向对比关键指标、预警潜在风险，为集团的资源调配、发展规划提供量化的决策依据。对于分院（成员单位）：同样需要一个聚焦自身运营的“微观视图”，以便清晰了解本院考核指标完成情况、在医共体中的相对位置等，从而进行精细化的内部管理和针对性的服务能力提升。

（2）病种全景分析：从"经验驱动"到"数据决策"的需求

在药品耗材零加成和DRG/DIP支付方式改革的双重背景下，医院科室普遍面临着巨大的经营压力。然而科室的运营决策很多时候存在 “经验驱动”，医院有几十套信息化系统，但缺乏针对科室病种分析的专项应用，科室主任对本科室收治的病种缺乏精细化的数据分析，无法清晰辨别哪些是优势病种、哪些是亏损病种，导致在制定策略时缺少及时准确的数据支撑依据。病种结构与费用分布不清，是影响医疗决策效率的第一难题。

此外医院在进行成本控制时，无法深入到具体病种成本构成进行优化，也面临费用结构优化困难，医保控费政策（如DRG病组成本约束）与区域疾病谱变化对病种分析提出更高要求，但临床路径与诊断信息需要对齐，也需要精准还原诊疗过程。同时由于对患者群体的画像特征（如年龄、性别、医保类型、慢性病情况等）了解不足，科室在优化服务流程、提升患者满意度方面也常常缺乏数据支撑或者数据滞后，导致“无的放矢”。

（3）数据决策的移动场景缺位：管理决策“最后一公里”的瓶颈

尽管数据指挥中心汇聚了海量数据，但在数据应用的“最后一公里”，即如何将数据精准、实时地送达至管理者手中，存在瓶颈。当前主要痛点与需求体现在：

3.1管理盲区：医院管理者尤其是科室主任无法对夜间、周末等非办公时间的突发状况（如床位紧张、急诊拥堵、关键指标异常）进行及时监控和干预。

3.2沟通成本增加：需要数据时，必须电话联系信息科或相关科室人员临时提取，流程繁琐，沟通成本高。

3.3数据呈现的局限性：PC端驾驶舱的复杂布局与交互方式难以直接适配移动小屏幕，信息密度过高、操作不便，导致用户体验不佳。管理者需要一个经过专门设计、符合移动端使用习惯、指标高度浓缩、界面简洁直观的数据呈现方式。

因此，开发一个移动端决策应用，打通数据到决策的“最后一公里”，已成为提升医院管理效率的迫切需求。

（4）数据中台能力提升：从“单体应用"到"集团医疗平台"的需求

随着医院高质量发展战略的深入推进，医共体建设的全面铺开，DRG/DIP支付改革的持续深化，以及等级医院评审、专科服务能力指标体系建设等新任务的不断涌现，医院对数据中台的能力需求呈现出多样化、精细化、智能化的新特征。

本期项目需要在医院已建设的数据指挥中心的经验基础上，利用好数据中台的核心能力，推动医院数据应用从“单点应用”向“平台赋能”，充分发挥数据的乘数效应，实现资源复用，提高原有投资效率。

4.技术可行性分析

（1）技术先进性

系统采用先进的技术体系结构，采用面向服务的架构（SOA）,保证在使用期间体系结构不会落后。另外，本系统与其他软、硬件产品的选择上，要能与主流的成熟产品和生态适配，以保证系统安全、可靠地运行。

（2）系统安全性

医院数据指挥中心汇聚的数据信息是医院最为关键的数据信息之一，系统能采取全方位防范措施，以保证数据安全。在各个环节上有相应的安全措施来保障，因此系统要具备安全相关的功能，比如系统访问控制、数据通信加密、系统日志纪录、数据备份与恢复等。

（3）系统易用性

系统功能具有良好的用户界面，易学易用，并且在功能、业务流程上具有易操作性。系统提供操作手册、在线帮助，功能键的安排较符合使用人员习惯，数据能够以清单、表格、图形等形式显示、打印。

（4）系统扩充性

系统采用结构化、层次化设计结构，使系统易于维护和升级，系统采用模块化设计，并保证各版本之间具有良好的兼容性，不会因为系统中某些模块的改变而影响整个系统的正常运行。系统软件尽可能做到“零”维护，同时实现简便易操作的远程维护。

（5）硬件适应性

系统能安装在小型机等硬件设备上，并且随着硬件设备性能的提升，软件的性能会有显著改善。系统支持跨操作系统（windows、国产麒麟、统信等），支持各种主流硬件平台，具备良好的可移植性，客户端跨平台使用，同时支持移动工作平台。

★二、 建设内容

本项目基于金坛第一人民医院数据指挥中心的沉淀和技术架构平台，满足医共体管理、病种分析的技术实现，以及解决业务部门在当前数字化转型方面存在的问题和诉求，结合实际的信息系统建设情况与实际的业务需要进行规划与设计。

1.项目建设原则

本项目面向金坛第一人民医院的数字化转型的规划设计，以经济实用、适用为出发点，按照计划，分层次、分批地实施。为达到这些建设效果，本次项目架构设计需要遵循以下原则。

（1）先进性原则

在设计项目架构时，应在保证成熟度的基础上采用先进的技术手段和标准化产品，确保整体架构能够满足高性能需求，并具备较强的生命力和长期使用价值。应结合当今技术发展方向和未来趋势，选择适用于医院数字化转型的最佳解决方案，以确保系统在不断变化的环境中保持领先地位并持续满足需求。通过整合成熟的技术与新兴技术，构建具有未来发展潜力的可靠架构，为医院提供稳定、高效的数字化服务和长久的价值回报。

（2）高可用性原则

本项目架构设计中应避免单点故障，通过设备冗余和负载均衡等技术手段来提高系统的容错能力，确保即使部分设备发生问题，整体系统依然可以正常运行。此外，系统应该充分考虑医院业务的实际运行需求，结合业务场景定制化设计方案，保证设备具备高实用性。在架构设计中要综合考虑医院各类业务应用的特点，灵活配置设备资源，使设备与业务需求相适应，达到最佳性能表现。通过寻求成熟、稳定的设备，考虑实用性和可靠性，并消除单点故障，医院可以保证数字化转型项目的顺利进行，确保医疗服务的连续性和稳定性，为患者提供高效、可靠的医疗保障。

（3）可扩展性原则

在本项目的方案设计过程中，应充分考虑横向与纵向扩展性，以适应未来业务增长并确保系统性能要求。整体架构应当具备弹性，能够通过硬件设备的更新来实现处理能力的线性增长，同时满足高吞吐量和低延迟的性能需求。架构设计应着重考虑系统的高吞吐量和低延迟要求。通过优化数据处理流程、采用高速缓存技术、调整网络架构等手段，确保系统能够在高负载情况下保持稳定的吞吐量，并实现低延迟的数据交互，提升用户体验和系统性能。

（4）安全性原则

实现信息资源的充分共享，信息的保护和隔离，技术上支持多租户资源管理，可通过用户与资源池映射管理不同类型工作负载；系统在各个层次对访问进行控制，设置严格的操作权限，并充分利用日志系统、备份和恢复策略实现安全性；需要提供专业的底层防护工具。以及提供安全审计功能，利用决策引擎进行安全风险判定，覆盖用户异常访问、越权操作、敏感数据违规下载、过度授权等安全审计场景，支持以邮件等多种形式发出告警。系统提供独立的敏感数据规则配置功能，辅助用户精确定位敏感数据泄露问题，同时用户可以设置各种自定义规则来实现个性化的审计需求。

2.项目建设思路

本项目的建设思路，基于现有的数据指挥中心的大数据底座、数据中台、BI架构，深化数据应用、确保数据合规的总体原则，在技术体系、架构设计和数据治理等方面保持连续性和一致性，确保项目建设的高效推进和投资效益的最大化。

（1）统一技术体系思路

目前医院构建了完整的大数据技术底座，包括数据采集、数据存储、数据处理、数据服务等核心能力模块，形成了统一的技术架构和开发规范。本期项目将严格遵循现有确立的技术体系，确保技术路线的连续性和系统架构的一致性。

在数据采集层面，将延续数据指挥中心的数据接入标准和接口规范，采用统一的数据采集工具和流程，确保新增数据源能够快速、准确地接入数据平台。在数据存储层面，继续使用数据指挥中心的大数据存储体系，实现新增数据与现有数据的统一管理。在数据处理层面，复用数据指挥中心数据治理工具和计算任务调度系统，避免重复建设，提高开发效率。在数据服务层面，基于数据指挥中心提供统一的数据接口和服务支撑。

通过统一技术体系，本项目不仅能够充分复用数据指挥中心投资成果，降低技术风险和建设成本，更能够实现数据资产的高效共享和业务应用的快速迭代，为医院数据应用的持续发展奠定坚实基础。

（2）湖仓集一体设计思路

医院数据指挥中心已构建了“数据湖+数据仓库”的湖仓一体化架构，这一架构将在本期项目中继续发挥核心作用。数据湖作为原始数据的统一存储池，承载着来自医院各业务系统的多源、异构、海量数据，保留了数据的原始形态，为灵活的数据探索和创新应用提供了可能。数据仓库则基于业务需求构建主题域模型，对数据进行结构化处理和聚合计算，为各类业务应用提供高效、稳定的数据查询和分析能力。

在本期项目中，湖仓一体架构将进一步深化应用。针对医共体管理、病种全景分析两大应用场景，将在数据仓库中构建相应的专题域数据模型，比如医共体运营专题域、病种分析专题域等。这些专题域模型将从数据湖中抽取、清洗、转换数据，形成面向业务的、高质量的数据资产，支撑上层应用的快速开发和高效运行。

同时，湖仓一体架构还将实现实时数据与历史数据的统一管理。对于需要实时监控的业务场景，通过实时数据流处理技术，将数据从业务系统实时同步到数据湖和数据仓库，确保应用能够获取最新的业务数据。对于需要历史数据分析的场景（如病种趋势分析、指标计算），则通过批量数据处理技术，对数据湖中的海量历史数据进行深度挖掘和分析，为管理决策提供全面的数据支撑。

（3）数据合规

数据安全和合规是医疗行业数据应用的生命线。医疗数据涉及患者隐私、医疗秘密等敏感信息，必须严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，以及国家卫生健康委发布的《医疗卫生机构网络安全管理办法》等行业规范。

此外，在医共体数据应用场景中，涉及集团与分院之间的数据共享，必须建立明确的数据共享协议和安全机制，确保数据在传输和使用过程中的安全性和合规性。在对外提供数据服务时，严格遵循数据脱敏和去标识化要求，保护患者隐私，防止数据滥用。

3.项目总体目标

项目的总体目标：基于数据指挥中心现有基础平台，聚焦医共体协同管理、病种全景分析两大核心应用场景，全面提升医院在区域医疗协同、临床运营管理方面的数据驱动能力，为医院高质量发展和精细化管理提供强有力的数据支撑。

通过本项目的实施，将实现以下核心目标：

- 一是医共体管理从业务协同到管理增效的数据决策转变，建设数据驾驶舱，为集团提供医共体整体运营的宏观视野，为分院提供聚焦自身业务的微观视图；

- 二是科室运营从“经验驱动”向“数据决策”转变，为临床科室提供精准的病种分析和运营数据，助力科室应对收入压力，优化资源配置；

- 三是构建便捷的移动决策支持应用，将核心运营数据与指标延伸至移动端，为医院管理者提供随时、随地的数据查询与分析服务，提升管理决策的敏捷性与时效性；

- 四是充分发挥数据中台的技术能力，为等级医院评审、专科服务能力指标体系建设提供坚实的技术底座，确保能够高效、稳定地开展指标计算和数据应用工作。

4.项目建设内容

（1）医共体运营管理驾驶舱

医共体运营管理驾驶舱建设是本期项目的核心内容，旨在打破集团医院与分院之间的数据壁垒，构建覆盖金坛区“1+9+N”医共体的数据监控与决策支持体系。通过建设分层级的数据驾驶舱，为集团提供医共体整体运营的宏观视角，为分院提供聚焦自身业务的微观视图。

1.1集团管理驾驶舱

集团管理驾驶舱整合医共体内所有成员单位的业务数据，通过可视化技术呈现医共体整体运营状况，为集团管理者提供全局性的决策支持。驾驶舱涵盖慢病健康管理、家庭医生签约管理、日常医疗业务运营、医共体地图可视化四大核心模块。

1.1.1慢病健康管理模块

慢病健康管理是医共体建设的重要任务，也是国家基本公共卫生服务的核心内容。本模块聚焦高血压、糖尿病等重点慢性病的管理情况，为集团管理者提供医共体整体慢病管理的全景视图。

模块展示慢病登记人数、随访人数、随访次数、规范管理率等核心指标，通过数据卡片的形式清晰呈现当前管理现状。通过趋势图展示本年度患者登记及随访完成情况的月度变化趋势，帮助管理者了解慢病管理工作的推进节奏和阶段性成果。通过人口金字塔图展示慢病患者的年龄性别分布，为精准制定慢病管理策略提供人群画像支撑。通过达标率分析图展示高血压、糖尿病等不同病种的血压控制率、血糖控制率等管理达标情况，识别管理薄弱环节，为持续改进提供方向。

1.1.2家庭医生签约管理模块

家庭医生签约服务是分级诊疗制度的重要基础，也是医共体建设的关键抓手。本模块聚焦家庭医生签约服务的推进情况，为集团管理者提供医共体整体签约工作的监控视图。

模块展示医共体整体的居民签约人数、居民签约率、重点人群签约情况、特殊人群签约情况等核心指标。通过柱状图展示各分院的签约进度对比，清晰识别签约工作的先进分院和落后分院，为绩效考核和经验推广提供依据。通过趋势图展示签约人数的月度变化情况，监控签约工作的推进节奏。通过分类统计展示老年人、慢性病患者、孕产妇、儿童等重点人群和特殊人群的签约覆盖情况，确保重点人群得到优先保障。

1.1.3日常医疗业务运营模块

日常医疗业务运营是医共体的核心工作，也是衡量医共体运行效能的关键指标。本模块聚焦医共体的医疗服务规模、收入情况、用药管理等核心业务数据，为集团管理者提供医共体整体运营的全景监控。

在服务规模方面，模块展示医共体整体的挂号人次、入院人次、出院人次、检验人次、检查人次等核心指标，通过数据卡片清晰呈现当前服务规模。通过趋势图展示挂号人次的月度变化情况，并与去年同期进行对比分析，帮助管理者了解医疗服务量的增长态势和季节性波动规律。

在收入情况方面，模块展示医共体整体的门诊收入、住院收入等核心指标。通过环形图展示收入结构分析，包括医疗服务收入、药品收入、耗材收入、检查检验收入的占比情况，帮助管理者了解收入构成特点，识别收入增长的主要驱动因素和潜在风险点。

在用药管理方面，模块展示抗菌药使用强度、日均费用等关键指标，并通过趋势图展示抗菌药使用强度的月度变化情况，与国家和省级标准进行对比，监控医共体整体的合理用药水平，确保符合监管要求。

1.1.4医共体地图可视化

医共体地图可视化是集团管理驾驶舱的特色功能，将医共体内各成员单位的地理位置和关键业务指标在地图上进行可视化呈现，为集团管理者提供直观的空间分布视图。

地图展示金坛区医共体集团和各分院的地理位置，通过不同的图标和颜色标识不同类型的医疗机构。在地图上标注各机构的关键指标数据，如门诊量、住院量、床位使用率等，管理者可以通过地图快速了解各机构的运营状况和区域分布特点。地图支持交互式操作，点击地图上的机构图标，可以弹出该机构的详细数据面板，展示更丰富的业务指标和趋势分析。

通过地图可视化，集团管理者能够从空间维度审视医共体的布局合理性和资源配置情况，为优化医疗资源布局、加强薄弱地区建设、推动区域医疗协同提供决策依据。

1.2分院运营驾驶舱

分院运营驾驶舱是面向医共体各分院管理者的数据应用工具，聚焦本院业务数据，清晰展示各项指标（如高血压/糖尿病患者规范管理率、管理人群血压/血糖控制率、家医居民签约率、重点人群签约率等）完成进度及与目标的差距，辅助分院管理者及时发现问题、调整策略，优化日常运营。

1.2.1关键指标监控模块

关键指标监控是医共体绩效管理的核心抓手，集团医院每年为各分院设定关键业务指标的考核目标值,涵盖慢病健康管理指标(如高血压/糖尿病患者规范管理率、管理人群血压/血糖控制率等)和家庭医生签约指标(如居民签约率、重点人群签约率等)。本模块为分院管理者提供各项指标完成情况的监控视图。

模块以分院为维度,展示各分院的关键考核指标及其目标完成进度。通过进度条、仪表盘等可视化组件直观呈现目标达成情况,对于完成率较低的指标,系统自动标红预警,提醒管理者重点关注。模块支持按月度、季度、年度等不同时间维度查看目标完成情况,帮助管理者了解目标推进的节奏和阶段性成果。

通过本模块,分院管理者能够清晰了解本院的目标完成情况,明确差距和短板,及时调整工作重点和资源配置,确保考核目标的顺利达成。

1.2.2业务运营模块

业务运营模块为分院管理者提供本院核心业务数据的全景视图，包括服务规模、收入情况、用药管理等关键指标。模块的数据展示逻辑与集团管理驾驶舱的日常医疗业务运营模块类似。

模块展示本院的挂号人次、入院人次、出院人次、检验人次、检查人次等服务规模数据，以及门诊收入、住院收入等收入数据。通过趋势图展示关键指标的月度变化情况，帮助管理者了解业务发展态势。通过结构分析图展示收入构成、费用构成等信息，识别业务特点和优化方向。

通过业务运营模块，分院管理者能够全面掌握本院的运营现状，为日常管理决策提供数据依据。

（2）病种全景分析

病种全景分析建设是面向临床科室的数据赋能应用，旨在为科室管理者提供自助式、多维度的病种分析工具，帮助科室在药品耗材零加成和DRG/DIP支付方式改革的背景下，通过数据洞察优化运营策略，提升收入和成本控制能力，实现从“经验驱动”向“数据决策”的转型。

2.1病种概览

病种概览是病种全景分析的入口模块，为科室管理者提供本科室收治病种的整体画像（也支持全院病种画像）。模块以列表形式展示本科室的TOP病种（如TOP10或TOP20），每个病种显示病种名称、出院人数、总费用、平均费用等核心指标。

通过柱状图展示各病种的出院人数分布，帮助科室管理者了解本科室的病种构成和收治重点。通过趋势图展示重点病种的出院人数月度变化情况，识别病种收治的季节性规律和增长趋势。模块支持按病种名称、出院人数、费用等多种条件进行排序和筛选，满足管理者的灵活查询需求。

科室管理者可以从病种概览中快速了解全院或本科室的病种情况构成，识别哪些是主力病种、哪些是潜力病种、哪些是边缘病种，为后续的深度分析和策略制定提供基础。

2.2患者基础特征分析

病种基础特性分析聚焦患者群体的人口学特征和基本情况，为科室提供病种的“患者画像”。点击某个病种后，进入该病种的详细分析页面，首先展示的是病种基础特性分析模块。

2.2.1性别分布分析

通过饼图展示该病种患者的性别比例。性别分布信息帮助科室了解该病种的性别倾向性，为精准的患者教育和健康宣传提供依据。

2.2.2年龄分布分析

通过柱状图或分组统计展示该病种患者的年龄段分布。年龄分布信息帮助科室了解该病种的高发年龄段，为疾病预防和早期干预提供参考。

2.2.3医保类型分布分析

通过饼图展示该病种患者的医保类型分布。医保类型分布信息帮助科室了解患者的支付能力和医保政策对该病种的影响，为费用控制提供数据支撑。

2.3患者费用特征分析

患者费用特性分析是病种全景分析的核心模块，以病种为核心，分解费用，构聚焦病种的费用情况和经济效益，为科室的成本控制和收入优化提供数据依据。

2.3.1均次费用及自付比例分析

展示该病种的平均住院费用、平均自付费用、自付比例等关键指标。通过与其他病种数据对比，并分析费用的变化趋势，评估该病种的费用水平是否合理。

2.3.2费用构成分析

通过饼图展示该病种总费用的构成，清晰呈现药品、耗材、医疗服务、检查检验的金额与占比。管理者可直观了解该病种的费用结构特征，识别其治疗模式是以药物治疗为主、手术耗材为主，还是检查诊断为主。通过与历史数据对比，可发现费用结构的变化趋势或差异，为进一步的费用明细分析和诊疗方案优化提供方向。

2.3.3患者住院日分布分析

通过柱状图或箱线图展示该病种患者的住院天数分布情况，直观展示了患者的分布情况。管理者可以迅速识别出住院周期最集中的主流患者群，从而优化临床路径和资源配置。同时，通过分析住院日过长或过短的“离群”患者，可以深入探究复杂病例或总结高效诊疗经验，以控制成本和提升医疗质量。

2.4病种医保结付分析

2.4.1DRG分组分析

展示该病种在DRG分组中的分布情况，如该病种涉及哪些DRG组、各DRG组的病例数、平均费用、权重等信息。管理者可以迅速定位核心病组，这些是科室的业务主体，应重点关注其诊疗规范、成本和效率。同时，通过分析各病组的构成比例，可以评估科室收治该病种的复杂程度和严重性。例如，如果高权重（通常代表病情更重、付费标准更高）的DRG病组占比较高，说明科室收治的疑难重症患者多。

2.4.2盈亏情况分析

这是病种经济特性分析的核心内容，直接反映病种的盈利能力。通过整合DRG结算数据，计算该病种各DRG组的超额盈亏情况，即实际费用与DRG支付标准的差额。通过柱状图展示各DRG组的超额盈亏金额变化趋势，清晰识别哪些DRG组是盈利的、哪些是亏损的。

对于盈利的DRG组，科室可以总结其诊疗规范、临床路径执行等方面的成功经验，为其他病种提供借鉴。对于亏损的DRG组，科室需要分析亏损的原因，如住院日过长、并发症发生率高、诊疗流程不规范等，并制定针对性的改进措施。

通过病种经济特性分析，科室管理者能够清晰了解各病种的盈利能力和成本构成，为科室的运营决策提供精准的数据支撑，在DRG/DIP支付方式改革的背景下，找到增收节支的有效路径。

2.4.3RW权重与病例数关系分析

通过散点图展示该病种各DRG组的相对权重（RW）与病例数的关系。横轴为病例数，纵轴为RW权重，每个散点代表一个DRG组。通过散点图，科室可以识别"高权重高病例数"的DRG组，这类DRG组是科室的核心优势，应重点维护和发展；识别"高权重低病例数"的DRG组，这类DRG组具有较高的技术难度和资源消耗，但病例数较少，可以考虑加强技术能力建设，扩大收治规模；识别"低权重高病例数"的DRG组，这类DRG组是科室的基础病种，虽然单个病例的收益较低，但通过规模效应也能带来可观的收入。

2.4.4DRG费用结构分析

通过表格形式展示该病种各DRG病组的费用构成与支付情况。表格包含病组名称、病例数、权重、总费用、统筹基金支付、个人支付、自费、DRG结算、综合结付率等关键字段。通过费用清单，科室可以清晰了解每个DRG病组的收入结构和医保支付情况。通过DRG病组费用清单，科室可以识别"高权重高病例数"的病组，这类病组是科室的核心收入来源，应重点维护和发展；识别"高权重低病例数"的病组，这类病组具有较高的技术难度和资源消耗，但病例数较少，可以考虑加强技术能力建设，扩大收治规模；识别"低权重高病例数"的病组，这类病组是科室的基础病种，虽然单个病例的收益较低，但通过规模效应也能带来可观的收入。同时，通过分析统筹基金支付、个人支付、自费等费用结构，科室可以优化诊疗方案，合理控制自费项目，提升综合结付率，减轻患者负担。

2.5.5患者诊疗路径分析

该模块基于【RW权重与病例数关系分析】中的具体病例，以时间轴或流程图的形式，直观展示患者从入院到出院的完整诊疗轨迹。路径上将清晰标注各项关键诊疗事件，如主要诊断、手术/操作、重要检查、核心用药、住院天数以及费用明细等。通过该视图可以追溯异常病例成因，对于“高权重”、“高费用”或“严重亏损”的病例，管理者能够精准追溯是哪个环节（如并发症、特殊用药、住院日延长）导致了资源消耗的增加，为病例复盘提供直接证据。

（3）“掌上院情”移动决策

为满足医院管理者在移动办公、会议、巡查等多元化场景下，对核心运营状态的实时监控与即时决策需求，本项目将建设“掌上院情”移动决策应用。该应用作为数据指挥中心在移动端的延伸，旨在将医院最核心的运营指标通过智能手机、平板电脑等移动设备进行直观、便捷地展现，打破数据访问的时空限制，赋能管理者随时随地洞察医院运行态势。

“掌上院情”移动决策将聚焦医疗服务、财务收入、合理用药、医疗效率四大核心领域，提供高度浓缩的指标视图与分析功能。

3.1医疗服务态势

医疗服务态势模块是医院日常运营的“晴雨表”，旨在为管理者提供一个高层次、动态的业务流量全景视图，是实现院内资源科学调配与服务能力敏捷响应的决策基础。该模块将医院最核心的流量型指标以最直观的方式呈现，确保管理者能在第一时间掌握全院的运行脉搏。以醒目的数据卡片形式，呈现门诊人次、急诊人次、入院人次和出院人次这四大核心流量数据，直观反映医院当日的繁忙程度。同时，为了更深入地评估医疗服务的技术内涵与质量水平，模块将专门统计代表高难度、高技术附加值医疗服务的四级手术人次与微创手术人次，使管理者能够快速了解医院在疑难重症救治与微创技术发展方面的最新动态。

为了实现从“看现状”到“察趋势”的转变，管理者可以切换日、月、年三种时间维度，通过动态的趋势图直观地了解核心服务指标（如门诊人次）的历史变化。图表不仅展示绝对数值的波动，还将自动计算并标注同比增长率，帮助管理者快速识别业务量的季节性、周期性规律，或发现偏离预期的异常增长与下滑。例如，通过观察近一个月的门诊人次趋势，结合去年同期数据，可以判断当前门诊压力是常态波动还是异常事件导致，从而为是否调整号源池或弹性排班提供精准的数据支持。

3.2财务收入总览

财务收入总览模块是医院经济运行状况的核心仪表盘，旨在为管理者提供一个实时、透明、多维的财务健康度快照，确保医院在复杂的医改背景下实现稳健运营与可持续发展。该模块将财务数据从复杂的报表中解放出来，转化为管理者触手可及的决策信息。通过核心指标卡片，展示门急诊总收入与住院总收入的动态累积值，使管理者对两大核心业务板块的营收贡献一目了然。

为了深入分析收入的构成与趋势，本模块将提供两种核心的可视化分析视图。首先，通过动态的饼图，管理者可以直观地看到四大分项收入在总收入中的占比，快速判断医院收入结构是否合理、对药品或耗材是否存在过度依赖，为优化收入结构、提升医疗服务技术价值提供决策依据。其次，通过可切换时间维度的趋势图，管理者能够追踪总收入及各分项收入在日、月、年维度下的变化轨迹。例如，管理者可以分析在调整医疗服务价格后，服务收入是否实现了预期增长。这种将“总量监测、结构分析、趋势洞察”融为一体的设计，使管理者更能清晰地洞悉“钱从哪里来”以及“收入结构是否健康”，从而为医院的精细化财务管理与战略性资源投入提供数据支撑。

3.3合理用药监控

本模块将重点聚焦两个核心的、具有政策指导意义的指标：抗菌药物使用强度（DDDs）和基本药物使用占比。这两个指标将以数据卡片的形式在界面上突出显示，不仅展示当前的最新数值，还将自动与上年同期值进行对比，并计算同比变化率，使管理者能够即时感知用药结构的关键变化，判断其是否符合管理预期。

3.4医疗效率评估

医疗效率评估模块是衡量医院精细化管理水平与资源利用效益的核心工具，旨在将反映医院运行效率的关键指标进行集中呈现与深度分析，帮助管理者在保证医疗质量的前提下，实现成本的最优化与效率的最大化。该模块将重点围绕四个核心效率指标展开：平均住院日、床位使用率、门急诊均次费用和住院均次费用。这些指标将通过简洁的数据卡片实时展示，并附带与既定管理目标值或行业基准值的对比，让管理者对当前效率水平的高低有一个直观的判断。同时，系统会自动计算同比变化，揭示效率指标的改善或恶化趋势。

（4）数据中台支撑：等级医院评审+专科服务能力指标体系

充分利用指挥中心建设的数据中台,发挥其在数据采集、存储、管理、共享方面的核心能力,支撑医共体运营管理驾驶舱和病种全景分析两大应用场景,同时为等级医院评审、专科服务能力指标体系建设等多样化应用提供统一的数据底座支撑。

4.1数据采集能力支撑

提供采集工具：数据中台提供统一的数据采集工具，支持多种数据源的接入方式。

制定采集规范：建立统一的数据采集规范，包括：数据源接入规范、数据质量规范、数据安全规范。

4.2数据存储能力

数据中台采用湖仓一体架构，具备海量数据的存储能力。数据中台的分布式存储体系能够高效存储和管理这些海量数据，确保数据的完整性和可用性。

4.3数据管理能力

数据治理能力包括元数据管理、数据血缘追踪、数据标准化和数据质量管理，确保数据的一致性、可追溯性，从而提升数据资产的管理效率。

4.4数据共享能力

数据中台提供统一的数据服务管理能力，支持API、JDBC直连、BI访问等多种方式访问数据。

5.安全及权限建设

由于本项目利用医院已有的设备网络进行组网，所以不涉及到内网的安全网络建设问题。主要安全为数据平台安全、数据使用安全和权限，要求平台具备监控审计功能。监测与分析敏感数据操作，发现风险并及时告警,基于用户实体行为分析（UEBA）等技术发现用户异常行为与违规敏感操作，通过邮件等方式及时告警，同时提供数据库事件审计与溯源，预置了丰富的审计规则,确保数据操作事后可查。自动化的生成敏感资产操作报告。

（1）用户角色权限管理

移动端的用户登录与认证：所有试图连接Server的移动设备，都需要申请和登记，系统应记录设备唯一标志，只有符合条件的设备才能够登陆系统。对于用户登录认证，采用主机IP地址（或MAC地址）校验，用户标识+用户口令认证的方式。对于 BI平台组件之间的通信，采用HTTPS技术传输，确保信息传输安全。

大数据平台上的开发基于4A级统一安全管理解决方案。4A包括认证Authentication、账号Account、授权Authorization、审计Audit，即将身份认证、授权、审计和账号。通过LDAP管理用户账号，Kerberos作为用户身份认证Identity Store，同时大数据平台配合LDAP实现角色访问权限控制（Role Based Access Control），最后所有的安全访问审计都会记录在数据平台的日志中。

支持多级组织机构的用户、用户组、角色、数据及资源等不同粒度的权限管理，支持二级管理员权限控制，即系统管理员的权限下放，满足多级权限管理。

权限角色划分：

- 系统管理员：整个平台的管理员，负责用户的创建与删除，对用户的赋权以及互信配置。

- 数据管理员：负责数据迁移的用户，对前台用户不可见拥有存储、计算组件的权限，能够proxy具体的用户。

- 运维人员：平台运维人员，负责平台的创建、运维和管理工作一般为服务或平台提供商的工作人员。

- 业务人员：管理层、业务科室主任；

（2）安全审计

平台具备监控审计功能。监测与分析敏感数据操作，发现风险并及时告警,基于用户实体行为分析（UEBA）等技术发现用户异常行为与违规敏感操作，通过邮件等方式及时告警，同时提供数据库事件审计与溯源，预置了丰富的审计规则,确保数据操作事后可查。自动化的生成敏感资产操作报告。

（3）网络安全

本项目系统依托一期网络架构建设，平台将“掌上院情”服务对接到院内企业微信，其访问流程遵循严格的安全路径：且采用基于网闸的隔离技术方案。请求首先由医院外网服务器受理，随后通过网闸所建立的安全通道，转发至内网系统完成核心业务处理。此架构在确保符合国家网络安全等级保护三级标准的前提下，致力于构建一个安全、高效的移动管理平台。项目需配合医院完成系统的三级等保测评工作。

6.总体框架

金坛第一人民医院数据指挥中心架构分四层：贴源层ODS、明细层DWD、汇总层DWS、应用层DM。

（1）贴源层-ODS

贴源层（ODS）作为数据的缓冲和暂存区域，直接接收来自数据采集层的原始数据。此层保留了与源系统完全一致的数据结构和内容，不对数据进行任何清洗或转换。

（2）明细层-DWD

整合层是数据中台的核心，负责将贴源层的原始数据进行深度加工和组织。明细区围绕门诊、住院、医共体等核心业务主题，对数据进行清洗、关联和标准化，形成一致性的明细数据。此层为上层应用提供了规范、统一、高质量的数据资产。

（3）汇总层-DWS

汇总区则在明细数据基础上，按全院运营、国考指标、科室360等维度进行轻度聚合和计算，形成公共汇总指标。此层为上层应用提供了规范、统一、高质量的数据资产。

（4）应用层-DM

应用层（ADS）是数据价值的最终体现，直接面向医院管理者、临床医生和运营人员。它基于整合层提供的高质量数据，构建了多样化的数据应用，如数据指挥大屏、数据运营门户、DRGs分组等专题分析以及医共体协同应用等。该层将数据转化为决策支持的洞察，赋能医院在智慧楼宇、精细化运营、临床科研和区域协同等方面实现数据驱动的管理与创新，全面提升医疗服务质量与效率。

7.与其它系统的对接

（1）金坛第一人民医院院内系统数据接入

当前数据指挥中心已完成医院内部多个核心业务系统的数据接入，为医院的数据治理和应用分析奠定了良好的数据基础。

本项目将围绕医共体运营管理驾驶舱和病种全景分析两大核心应用的数据需求,开展院内系统数据接入工作,为项目的顺利实施提供可靠的数据支撑。

（2）院外信息系统对接

金坛第一人民医院作为常州市金坛区的医共体牵头医院，在区域医疗数据的整合与应用方面扮演着重要角色。院外信息系统对接是实现医共体协同管理的关键步骤，它涉及到与医共体分院、公共卫生系统等外部机构的互联互通。通过院外系统数据接入，医院能够打破机构边界，实现区域医疗数据的共享和协同，为医共体的一体化管理提供数据基础。

本期项目的院外系统接入主要服务于医共体协同管理应用场景，重点接入医共体分院的业务数据、公共卫生服务数据、家庭医生签约数据等，实现集团对分院运营情况的实时监控和对区域居民健康状况的全面掌握。

2.1基层医疗信息系统对接

金坛区医共体的乡镇卫生院和社区卫生服务中心使用由区卫生局统一部署的基层医疗信息系统。该系统作为基层医疗机构的核心业务系统，承载了门诊挂号、诊疗、处方、收费、药房管理等全流程业务数据，是医共体数据整合的重要来源。

本项目将与区卫生局协同，建立金坛第一人民医院数据中台与基层医疗信息系统的数据对接通道。数据对接采用单向传输模式，即区卫生局基层医疗信息系统向金坛第一人民医院数据中台提供数据，确保基层医疗机构数据的安全性和可控性。

2.2基本公共卫生服务信息系统对接

基本公共卫生服务信息系统是国家基本公共卫生服务项目的信息化支撑平台，记录了居民健康档案、慢性病管理、预防接种、妇幼保健、老年人健康管理等公共卫生服务数据。这些数据对于医共体的慢病管理、健康管理、疾病预防等工作具有重要价值。

本项目将与卫生局协同，建立金坛第一人民医院数据中台与基本公共卫生服务信息系统的数据对接通道，获取区域居民的健康档案和公共卫生服务数据。

2.3家庭医生签约系统对接

家庭医生签约服务是医共体建设的重要抓手,其服务成效是衡量医共体工作质量的关键。为实现对签约服务的量化评估与动态监控,本项目将建立与家庭医生签约系统的数据对接通道。

本项目将与卫生局协同，建立金坛第一人民医院数据中台与家庭医生签约系统的数据对接通道，获取区域居民的签约信息。

★三、项目实施规划

针对金坛第一人民医院的数字化转型的实际需求，考虑到医院的信息化现状和面临的挑战。项目建设将经过全面统筹的顶层设计，形成具有全面指导意义的路线图，从而更好地实现长期规划和发展目标。

本项目整体在6个月内交付，试运行和验收3个月内完成。各阶段的工作并行进行，每个里程碑的工作均有独立的时间评估，由开发实施商根据资源安排投入。

| 名称 | 大项 | 任务项 | 需求量化参考 | 持续周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 |  | 项目管理计划、周报、月报、项目管理和调研协调、数据对接协调 | 6个月 |
| 2 | 医共体运营管理驾驶舱 | 调研与需求分析 | 需求调研会议纪要、医共体指标清单 |  |
|  |  | 数据应用规划设计 | 驾驶舱原型图 |  |
|  |  | 数据开发 | 库内ETL脚本 |  |
|  |  | 数据应用开发 | 医共体看板、测试报告 |  |
| 3 | 病种全景分析 | 调研与需求分析 | 科室业务流程调研会议纪要、病种分析指标清单 |  |
|  |  | 数据应用规划设计 | 病种全景分析原型图 |  |
|  |  | 数据开发 | 库内ETL脚本 |  |
|  |  | 数据应用开发 | 病种全景分析看板、测试报告 |  |
| 4 | "掌上院情"移动决策 | 调研与需求分析 | 需求调研会议纪要、移动决策分析指标清单 |  |
|  |  | 数据应用规划设计 | 移动决策分析原型图 |  |
|  |  | 数据开发 | 库内ETL脚本 |  |
|  |  | 数据应用开发 | 移动决策分析看板、测试报告 |  |
| 5 | 数据中心平台支撑（医共体、等级医院评审、专科数据服务能） | 平台规划与资源分配 | 资源分配方案 |  |
|  |  | 平台监控与优化建议 | 平台监控报告 |  |
| 6 | 试运行、验收 |  |  | 3个月 |

★四、项目建设内容

具体建设内容如下：

| 序号 | 建设模块 | 二级模块 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医共体运营管理驾驶舱 | 集团管理驾驶舱 | 慢病健康管理数据指标开发：包括慢病登记人数、随访人数、随访次数、规范管理率等核心指标。实现医共体整体慢病管理的全景视图。支持按时间、按机构、按病种等多维度的数据钻取和对比分析。 |
| 2 |  |  | 家庭医生签约管理数据指标：包括医共体整体的居民签约人数、居民签约率、重点人群签约情况、特殊人群签约情况等核心指标。支持按机构、按人群类型、按签约团队等多维度的数据查询和分析。 |
| 3 |  |  | 日常医疗业务运营数据指标：医共体整体的挂号人次、入院人次、出院人次、检验人次、检查人次、门诊收入、住院收入等核心指标。提供收入结构分析，包括医疗服务收入、药品收入、耗材收入、检查检验收入的占比情况；以及抗菌药使用强度、日均费用等关键指标。支持按机构、按科室、按时间等多维度的数据钻取和对比分析。 |
| 4 |  | 分院运营驾驶舱 | 关键指标监控开发：包括慢病健康管理指标(如高血压/糖尿病患者规范管理率、管理人群血压/血糖控制率等)和家庭医生签约指标(如居民签约率、重点人群签约率等)，实现目标完成情况的监控视图。支持按月度、季度、年度等不同时间维度查看目标完成情况，对于异常指标自动标红预警。 |
| 5 |  |  | 业务运营数据指标开发：围绕服务规模、收入情况、用药管理等关键指标开发，包括挂号人次、入院人次、出院人次、检验人次、检查人次等服务规模数据，以及门诊收入、住院收入等收入数据。 |
| 6 |  | 基础服务 | 基础服务：医共体管理驾驶舱BI功能优化、原型图设计、可视化UI设计、医共体地图可视化、数据中台技术支撑服务。将医共体内各成员单位的地理位置和关键业务指标在地图上进行可视化呈现，达到直观的空间分布视图。 |
| 7 | 病种全景分析 | 病种全景分析模块 | 为主要科室管理者提供本科室收治病种的整体画像，展示本科室的TOP病种（如TOP10或TOP20），以病种维度展示病种名称、出院人数、总费用、平均费用等核心指标数据。 |
| 8 |  | 患者基础特征分析 | 包括性别分布分析、年龄分布分析、医保类型分布分析等重要指标； |
| 9 |  | 患者费用特性分析 | 聚焦病种的费用情况和经济效益，包括： 1）均次费用及自付比例分析：病种的平均住院费用、平均自付费用、自付比例等关键指标； 2）病种的费用构成，包括药品费、耗材费、检查费、检验检验费等各项费用的金额和占比。 3）病种患者的住院天数分布情况，包括平均住院日、住院日的分布区间等。 |
| 10 |  | 主要病种医保结付分析 | 1）DRG分组分析：数据展示主要科室病种在DRG分组中的分布情况，如病种涉及的DRG组、各DRG组的病例数、平均费用、权重等信息。 2）盈亏情况分析：整合DRG结算数据计算病种各DRG组的超额盈亏情况。 3）RW权重与病例数关系分析：通过数据和可视化展现病种各DRG组的相对权重（RW）与病例数的关系。 4）DRG费用结构分析：通过表格形式展示该病种各DRG病组的费用构成与支付情况。 5）患者诊疗路径分析：以时间轴或流程图的形式，直观展示患者从入院到出院的完整诊疗轨迹。 |
| 11 |  | 基础服务 | 基础服务：病种全景分析模块BI功能优化、原型图设计、可视化UI设计、数据中台技术支撑服务。 |
| 12 | "掌上院情"移动决策 | 医疗服务态势 | - 以数据卡片形式，呈现门诊人次、急诊人次、入院人次和出院人次这四大核心流量数据，直观反映医院当日的繁忙程度。 - 统计四级手术人次与微创手术人次，使管理者能够快速了解医院在疑难重症救治与微创技术发展方面的最新动态。 |
| 13 |  | 财务收入总览 | 1）通过核心指标卡片，展示门急诊总收入与住院总收入的动态累积值，使管理者对两大核心业务板块的营收贡献一目了然。 2）通过饼图直观地看到四大分项收入占比，快速判断医院收入结构是否合理、对药品或耗材是否存在过度依赖。 3）切换时间维度的趋势图，追踪总收入及各分项收入在日、月、年维度下的变化轨迹。 |
| 14 |  | 合理用药监控 | 1）通过指标卡片展示：抗菌药物使用强度（DDDs）和基本药物使用占比，不仅展示当前的最新数值，还将自动与上年同期值进行对比，并计算同比变化率，使管理者能够即时感知用药结构的关键变化。 |
| 15 |  | 医疗效率评估 | 1）围绕四个核心效率指标：平均住院日、床位使用率、门急诊均次费用和住院均次费用。通过简洁的数据卡片展示，让管理者对当前效率水平的高低有一个直观的判断。 |
| 16 | 数据中台支撑：等级医院评审+专科服务能力指标体系 | 平台规划与资源分配 | - 用户权限分配：在数据中台按职责分配对应数据的访问、操作权限 - 存储空间分配：按数据量估算分配空间 - 计算资源分配：按任务特性分配计算节点，保障计算性能，避免资源抢占 |
| 17 |  | 平台监控与优化建议 | - 平台空间使用情况：监控存储使用率、增长趋势等，超预警阈值时，给出清理冗余数据等优化建议 - 平台计算资源使用情况监控：监控节点负载、任务效率等，遇瓶颈时，提供优化计算逻辑等建议 |

★五、项目服务能力

1.提供 7×24 小时的技术支持服务

建立专业的技术支持团队，团队成员具备丰富的技术经验和问题解决能力。通过电话、邮件、在线客服等多种渠道，及时响应用户的技术咨询和故障报修。对于用户反馈的问题，能够在第一时间进行处理，确保系统的正常运行。对于紧急故障，能够在规定的时间内到达现场进行抢修，最大限度地减少故障对医院业务的影响。

2.定期对系统进行升级和优化

关注行业技术发展动态和用户的反馈意见，定期对系统进行升级和优化。升级内容包括性能提升、安全漏洞修复等方面。通过持续的升级和优化，使系统能够不断适应医疗业务的发展需求，提高用户体验。在系统升级前，制定详细的升级计划，提前通知用户，并进行充分的测试，确保升级过程的顺利进行和系统的稳定性。

3.为医护人员和患者提供培训和指导

为医护人员提供系统操作培训、功能应用培训等，帮助他们熟练掌握系统的各项功能，提高工作效率。培训方式可以采用集中授课、现场演示、在线视频教程等多种形式，满足不同用户的学习需求。同时，在系统使用过程中，为用户提供随时的在线指导和帮助，解答用户的疑问。

- ★第六节  商务要求

  - 服务期限、服务地点：

- 服务期限：合同签订之日起6个月内完成该系统建设后试运行3个月，试运行期满后若满足验收条件应书面通知采购人进行验收，自采购人通过验收之日起免费维保期1年。

服务地点：常州市金坛区第一人民医院

  - 报价要求

（1）本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.付款方式

- 甲方应在乙方实际进场之日起30日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款。乙方在5个月内将该系统建设完成后，试运行3个月，试运行期满后若满足验收条件应书面通知采购人进行验收，甲方应在收到通知后15个工作日内组织验收；验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。自通过验收合格之日起，免费维保期满一年后，甲方向乙方支付剩余合同总价的10%。

4.履约验收

采购人将参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》及《常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目考核细则》组织验收考核。

常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目

考核细则

| 评价维度 | 权重 | 评价内容 | 评分标准 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能达标性 | 30 分 | 核心功能实现 | （15 分） - 完全满足招标文件第五章 技术要求中所有功能模块，运行稳定得 15 分； - 核心功能满足，次要功能存在不影响使用的瑕疵得 10-14 分； - 部分核心功能未达标但不影响主要流程得 5-9 分； - 多数功能不满足或无法正常运行得 0-4 分。 |  |  |  |
|  |  | 系统对接完整性 | （10 分） - 完成与 HIS 系统、PACS系统、LIS、EMR、手术麻醉系统等所有要求系统的对接，数据实时同步无误得 10 分； - 主要系统对接完成，数据同步偶有延迟但可接受得 7-9 分； - 部分关键系统对接未完成，影响数据流通得 3-6 分； - 未实现有效对接得 0-2 分。 |  |  |  |
|  |  | 标准符合性 | （5 分） - 完全满足肺结节系统所有条款得 5 分； - 基本符合，仅次要指标需完善得 3-4 分； - 核心指标不达标得 1-2 分； - 未达到三级标准得 0 分。 |  |  |  |
| 施工周期 | 10 分 | 工期履约情况 | （6 分） - 在 270 天内按时或提前完成系统上线得 6 分； - 延迟≤30 天且原因合理得 4-5 分； - 延迟 31-60 天得 2-3 分； - 延迟＞60 天得 0-1 分。 |  |  | 以启动会时间和实际上线日期为依据 |
|  |  | 进度管理规范性 | （4 分） - 制定详细实施计划，关键节点 100% 按计划完成得 4 分； - 计划完善，次要节点有延迟但不影响整体得 2-3 分； - 计划不明确，关键节点失控得 1 分； - 无有效进度管理得 0 分。 |  |  |  |
| 服务质量 | 20 分 | 培训服务效果 | （10 分） - 完成对使用人员、管理人员的全面培训，用户 100% 掌握操作得 10 分； - 培训充分，用户基本掌握核心操作得 6-9 分； - 培训不足，用户操作不熟练但可独立完成基础流程得 3-5 分； - 未开展有效培训得 0-2 分。 |  |  |  |
|  |  | 文档交付完整性 | （10 分） - 提供操作手册、接口文档等所有要求文档，规范易懂得10 分； - 核心文档完整，次要文档缺失得 6-9 分； - 关键文档缺失或不规范得 3-5 分； - 未交付文档得 0-2 分。 |  |  |  |
| 响应与维护 | 25 分 | 故障响应及时性 | （10 分） - 7*24 小时即时响应，重大故障 1 小时内处理、6 小时内修复得 10 分； - 响应及时，多数故障按承诺时间修复得 7-9 分； - 响应延迟，修复时间超出承诺但可接受得 3-6 分； - 无有效响应或长期未修复得 0-2 分。 |  |  |  |
|  |  | 维保期服务履行 | （10 分） - 按约定提供 1 年免费维护，主动进行数据备份、系统优化得 10 分； - 基本履行维保义务，需用户提醒得 7-9 分； - 部分维保承诺未履行（如未定期备份）得 3-6 分； - 未提供维保服务得 0-2 分。 |  |  |  |
|  |  | 问题解决有效性 | （5 分） - 所有反馈问题一次性解决，无复发得 5 分； - 多数问题解决，偶有复发但可快速处理得 3-4 分； - 部分问题未解决或反复出现得 1-2 分； - 问题未处理得 0 分。 |  |  |  |
| 整体效果 | 15 分 | 业务科室体验满意度 | （8 分） - 业务科室满意度≥90% 得 8 分； - 70%≤满意度＜90% 得 5-7 分； - 50%≤满意度＜70% 得 2-4 分； - 满意度＜50% 得 0-1 分。 |  |  |  |
|  |  | 数据安全性 | （7 分） - 系统无数据泄露、权限漏洞，水印等安全功能正常运行得 7 分； - 存在 minor 安全隐患但已修复得 5-6 分； - 有未修复的安全风险得 2-4 分； - 发生数据安全事件得 0-1 分。 |  |  |  |
| 总分 | 分 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | □ 合格（总分≥80 分） □ 有条件合格（60≤总分＜80 分，需在____日内完成整改并复验） □ 不合格（总分＜60 分，需重新实施） |  |  |  |  |  |
| 签字确认 | 甲方代表签字：_________ 日期：____年__月__日 |  |  | 乙方代表签字：_________ 日期：____年__月__日 |  |  |

### ★第七节  其他重要条款

1.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

2.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

3.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第六章   合同文本（范本）

# 常州市金坛区政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市金坛区政府采购中心                    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：___________________________元整（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目（收取）履约保证金。

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

- 8.1分期付款：甲方应在乙方实际进场之日起30日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款。乙方在5个月内将该系统建设完成后，试运行3个月，试运行期满后若满足验收条件应书面通知采购人进行验收，甲方应在收到通知后15个工作日内组织验收；验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。自通过验收合格之日起，免费维保期满一年后，甲方向乙方支付剩余合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，采购人将参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》及《常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目考核细则》组织验收考核,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：   年   月   日              签订日期：   年   月   日

第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格式 | 基本目录 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件 | *资格审查材料 |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 综合评审评分项 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

*开标一览表

注意：投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

* 投标函

致：常州市金坛第一人民医院

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

* 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

证明材料

投标人名称（电子签章）：

日期：

*分项报价明细表

| 序号 | 支出项名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.此表可延长，各投标人根据本项目实际涉及的所有支出项情况修改后填写。本表如有缺漏项，由投标人自行承担。

2.中标人签订合同前将详细的《分项报价明细表》递交采购人，经采购人审核同意后方可实施。

*实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，序号1内容任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

*资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

常州市金坛第一人民医院 ：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

*政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。

与评审相关的其他符合证明文件材料

投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料，未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.                 （标的名称），属于                  （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请投标人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。

2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如符合条件的投标人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。

4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（全文完）

# 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：